Załącznik  do uchwały Nr VI / 60 / 03

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 kwietnia 2003r. 

L.P.
INWESTOR
NAZWA OBIEKTU
KOSZT INWESTYCJI
ŚRODKI MENIS
W LATACH
UWAGI






1998-2002
2003
2004
2005


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
UMiG MIĘDZYZDROJE
Modernizacja stadionu miejskiego w Międzyzdrojach
2100
700

100
600

Inwestycja w uchwalonym Programie rozwoju bazy sportowej

2
UG KOZIELICE
Sala gimnastyczna przy Gimnazjum w Kozielicach
3000
1000

200
300
500
Na terenie gminy nie ma żadnej sali gimnastycznej, inwestycja rozpoczęta - stan surowy, zagwarantowane środki w budżecie na rok 2003 - 800 tys. zł 

 3  
UG BIERZWNIK
Sala gimnastyczna przy gimnazjum w Bierzwniku
1942
1000

200
300
500
Na terenie gminy brak pełnowymiarowej sali gimnastycznej, inwestycja rozpoczęta - wylane fundamenty, zagwarantowane środki w budżecie na rok 2003 - 800 tys. zł

4
UG KARNICE
Sala gimnastyczna przy gimnazjum w Karnicach
3133
1000

241,7
758,3

Na terenie gminy brak pełnowymiarowej sali gimnastycznej, inwestycja rozpoczęta - stan surowy zamknięty, zagwarantowane środki w budżecie na rok 2003 - 2000 tys. zł

5
UMiG BOBOLICE
Hala sportowa przy ZS w Bobolicach
8310
1500

100
500
900
Na terenie gminy brak pełnowymiarowej sali gimnastycznej, inwestycja rozpoczęta - wylane fundamenty, zagwarantowane środki w budżecie na rok 2003 - 1000 tys. zł

6
UMiG CEDYNIA
Obiekt socjalny dla sportowców przy ul. Kościuszki w Cedyni
419
100


100

Inwestycja rozpoczętą stan surowy otwarty, zagwarantowane środki w budżecie 

na rok 2003 - 90 tys. zł

7
UG USTRONIE MORSKIE
Zaplecze stadionu
960
300

100
200

Inwestycja rozpoczętą stan surowy otwarty, zagwarantowane środki w budżecie 

na rok 2003 - 250 tys. zł

8
UMiG PEŁCZYCE
Sala gimnastyczna w Lubianie.
2180
1000

100
400
500
Jest dokumentacja i pozwolenie na budowę, w budżecie gminy przewidziano na rok 2003 - 550 tys. zł

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9
UG TYCHOWO
Hala sportowa przy Gimnazjum w Tychowie
2200
1000

100
200
700
Inwestycja rozpoczętą stan zerowy - wylane fundamenty, zagwarantowane środki w budżecie 

na rok 2003 - 450  tys. zł

10
UG STARA DĄBROWA
Hala sportowa przy Gimnazjum w Starej Dąbrowie
2000
500

100
400

Inwestycja rozpoczętą stan surowy otwarty, zagwarantowane środki w budżecie 

na rok 2003 - 500  tys. zł

11
UG GRZMIĄCA
Sala gimnastyczna w Iwinie


430
150

50
100

Inwestycja rozpoczętą stan zerowy częściowo wylane fundamenty, zagwarantowane środki w budżecie 

na rok 2003 - 20 tys. zł

12
UG MANOWO
Sala gimnastyczna w Manowie
1566
150

150


Inwestycja zakończona, pozostało do zapłaty 565 tys. zł

13
UMiG PYRZYCE
Hala sportowa przy SP Nr 2 w Pyrzycach
7643
1741,7
1300
191,7




Inwestycja w uchwalonym Programie rozwoju bazy sportowej. Propozycja zwiększenia dofinansowania o kwotę 191.70 tys. zł

14
UG DZIWNÓW 
Hala sportowa przy ZS w Dziwnowie
7866
1500
1187 
191,7


121,3

Inwestycja w uchwalonym Programie rozwoju bazy sportowej. Propozycja przesunięcia kwoty 191,70 tys. zł z roku 2004 na rok 2003

15
UM POLICE
Stadion Miejski w Policach
3000
1000

100
900

Inwestycja w uchwalonym Programie rozwoju bazy sportowej

16
UG PRZYBIERNÓW
Hala sportowa w Przybiernowie
8500
1500


500
1000
Inwestycja w uchwalonym Programie rozwoju bazy sportowej

17
UMiG KARLINO
Hala sportowa w Karlinie
3000
1000


300
700
Inwestycja w uchwalonym Programie rozwoju bazy sportowej

18
UG NOWOGRÓDEK POMORSKI
Sala gimnastyczna w Nowogródku Pom
1882
644


644

Inwestycja w uchwalonym Programie rozwoju bazy sportowej



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

19
UMIG BARWICE
Sala gimnastyczna przy Gimnazjum w Barwicach
3200
1200


200
1000
Na terenie gminy nie ma pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Wykonana jest dokumentacja techniczna, ogłoszenie przetargu na wykonawcę budowy sali gimnastycznej przewiduje się na początek 2004 roku.

20
UG SŁAWOBORZE
Sala gimnastyczna przy Gimnazjum w Sławoborzu
3000
1000


300
700
Inwestycja w uchwalonym Programie rozwoju bazy sportowej.

21
UG WARNICE
Sala gimnastyczna przy ZS w Warnicach 
2852
1000


100
900
Na terenie gminy nie ma żadnej sali gimnastycznej, inwestycja przewidziana na lata 2003-2004. Jesienią br. ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę, zgodnie z posiadaną już dokumentacją. 

22
UMIG GRYFICE
Hala sportowa przy SP Nr 4 w Gryficach
3103
950
137
241,70
358,3
150
Inwestycja w uchwalonym Programie rozwoju bazy sportowej. Propozycja przesunięcia transzy z 2004 na rok 2003. 

23
UG GOŚCINO
Hala sportowa w Gościnie
4863
1600

50
600
950
Inwestycja rozpoczęta - stan zerowy wylane częściowo fundamenty, środki własne zaplanowane w budżecie 3293 tys. zł. 

24
UM KOŁOBRZEG
Tor łuczniczy w Kołobrzegu
1000
500


100
400
Modernizacja obiektu jest niezbędna z uwagi na planowaną w 2005 roku w Kołobrzegu - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Letnich, w ramach której odbędą się zawody w łucznictwie 

25
UM KOSZALIN
Modernizacja stadionu KS BAŁTYK w Koszalinie
4600
1500


500
1000
Modernizacja obiektu jest niezbędna z uwagi na planowaną w 2005 roku w Koszalinie - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Letnich, w ramach której odbędą się zawody lekkoatletyczne, rozgrywki w piłce nożnej dziewcząt i chłopców oraz kolarskie wyścigi MTB. 

26
UMiG GRYFINO
Strzelnica sportowa
1000
500


100
400
Modernizacja obiektu jest niezbędna z uwagi na planowaną w 2005 roku w Gryfinie - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Letnich, w ramach której odbędą się zawody w strzelectwie

SUMA

2216,8
8581,9
10300


PAGE  
3

