PAGE  
1. 4

1.      Załącznik do Uchwały Nr 774/2003r.

Zarządu Województwa

2. z dnia 17 grudnia 2003 r.

USTALENIA

dotyczące zasad i trybu postępowania przy opracowywaniu, realizacji, nadzoru

i rozliczaniu zadań uszczegółowionego rocznego planu finansowego dofinansowanych ze środków

FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

§ 1. Podstawa prawna

· Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. Nr 142 ).

· Ustawa z dnia 3 lutego    1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. Nr 16 poz. 78 ze  zm.).

· Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27.10.1998 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (Dz. U. Nr 139 poz. 903 ).

§ 2. Sporządzenie uszczegółowionego rocznego planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

1. Środkami Funduszu terenowego w imieniu samorządu województwa dysponuje upoważniony przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego  Dyrektor Departamentu Rolnictwa , Rozwoju Wsi i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

2. Środki Funduszu przeznacza się na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz na wypłatę odszkodowań przewidzianych ustawą zgodnie z art. 25 ust.1. Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.Nr16 poz. 78).

3. Środki Funduszu terenowego powinny być w pierwszej kolejności  przeznaczone na zadania wymienione w art. 25 ust. 1 . rozdział 6.Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ,w szczególności :

· na obszarach tych gmin, w których powstają dochody Funduszu oraz istnieją warunki uzyskania wzrostu produkcji rolniczej, rekompensującej straty poniesione w wyniku zmniejszenia obszaru gruntów rolnych,

· właścicielom gruntów (na ich wniosek) w zależności od udziału własnego właścicieli w kosztach robót, udział własny w kosztach realizacji przedsięwzięcia nie może być jednak mniejszy niż 25%,

· o dużej przewidywalnej efektywności projektowanych przedsięwzięć.

4. Wniosek o przyznanie lub wypłatę środków z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  składa się dysponentowi funduszu terenowego właściwemu ze względu na położenie gruntów rolnych wg wzorów załączonych do niniejszych ustaleń w formie opisowej i zestawień  tabelarycznych.

5. Inwestor ubiegający się o dofinansowanie z FOGR  składa wniosek o przyznanie środków za pośrednictwem gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości w terminie do dnia 31 stycznia  roku wykorzystania środków na adres Departamentu Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

6. Warunkiem przyjęcia wniosku do planu wydatków z Funduszu jest zgodność z celami określonymi z cytowanymi na wstępie aktami prawnymi.

7. Do wniosku należy dołączyć  Uchwałę jednostki samorządu terytorialnego w sprawie projektu budżetu lub uchwałę budżetową na dany rok uwzględniającą środki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

8. Wnioski dotyczące budowy i modernizacji dróg powinny zawierać pozytywną opinię co do celowości wydaną przez:

3. właściwy terenowo zarząd dróg lub 
· Komisję Rolną Rady jednostki samorządu terytorialnego lub

· zebranie wiejskie.

4. W przypadku realizacji i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych warunkiem udzielenia dofinansowania jest budowa lub modernizacja drogi  nie krótszej niż 500 m.

9. Wnioski spełniające warunki wymienione w p. 6 niniejszych ustaleń w przypadku budowy i renowacji zbiorników wodnych małej retencji po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Zachodniopomorskiego należy przekazać do rozpatrzenia Zarządowi Województwa za pośrednictwem gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii co do zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

10. Zarząd Województwa rozpatruje otrzymane wnioski w oparciu o stan posiadanych środków i przewidywane wpływy. Sporządza plan finansowo-rzeczowy zadań, które mogą być dofinansowane w danym roku. Po uchwaleniu szczegółowego planu finansowego Departament Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie przesyła w terminie do 31 marca 2004r. wszystkim podmiotom ujętym w planie umowy cywilno-prawne określając warunki dofinansowania i dokumenty, które podmioty realizujące zadania zobligowane są dostarczyć w celu przekazania środków finansowych. Po podpisaniu umowy Wnioskodawca prześle zwrotnie  w  terminie 14 dni /od dnia otrzymania/ na adres  Dysponenta Funduszu drugi, podpisany egzemplarz umowy.
11. Zarząd Województwa odrzuca wnioski o dofinansowanie zadań planowanych lub realizowanych na terenie gmin, co do których istnieje uzasadnione  przypuszczenie o nieprzestrzeganie przepisów ustawy  o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

12. W przypadku braku możliwości wykonania zadań ujętych w planie Funduszu lub uzyskania ponad planowych  wpływów Zarząd Województwa dokonuje korekty planu.

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego może dokonać zmniejszenia kwot dofinansowania, wprowadzić nowe zadania lub na uzasadniony wniosek zainteresowanego inwestora zwiększyć dofinansowanie zrealizowanego zadania.

14. W rozumieniu art. 15 ust.1-5 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych właściciel gruntów, któremu właściwy organ ze względu na ochronę gleby przed erozją nakazał zalesienie, zadrzewienie lub zakrzewienie gruntów lub założenie na nich trwałych użytków zielonych może złożyć wniosek o zwrot kosztów zakupu nasion i sadzonek ze środków funduszu terenowego. 

§ 3. Realizacja zadań dofinansowanych z Funduszu FOGR.

Do obowiązków inwestora należy:

1. Zapewnienie wykonania prac w roku kalendarzowym, na który przewidziano środki.

2. Na etapie opracowania dokumentacji, realizacji zadania i rozliczenia inwestycji:

· przygotowanie założeń do projektu, uzgodnienia,

· wykonanie projektu przez uprawnionego do tego projektanta,

· realizacja zadania zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym pod nadzorem inspektora posiadającego uprawnienia określone odrębnymi przepisami,

· powiadomienie Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska wraz z wnioskiem o zamiarze odbioru potwierdzonym przez inspektora nadzoru o zakończeniu robót na obiekcie, na 14 dni przed planowanym terminem odbioru,
· dokonanie komisyjnego odbioru wykonanego zadania , dla celów rozliczenia finansowego zrealizowanego zadania muszą być przedłożone dysponentowi środków finansowych dokumenty spełniające wymogi ustawy  o zamówieniach publicznych.
3. Rozliczenie inwestycji w terminie do dnia 30 listopada roku, na który przyznano środki Funduszu.

§ 4. Postanowienia końcowe.

5. Zarząd Województwa może odstąpić od dokonania wypłaty środków finansowych z FOGR jeżeli przedmiot odbioru:

   -  został wykonany z naruszeniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, 

· nie został wykonany w całości,

· posiada wady np. uniemożliwiające właściwą eksploatację drogi,

· z uwagi na okoliczności uniemożliwiające weryfikację zakresu i prawidłowości robót

6. Zarząd Województwa może odstąpić od  przyznania lub przekazania środków Funduszu o ile inwestor nie spełni wymogów określonych w niniejszych ustaleniach. 

7. Zadania przyjęte do planu w uzasadnionych przypadkach mogą podlegać zamianie, a ich zgłoszenie nastąpić musi nie później niż na trzy miesiące przed terminem zakończenia prac określonych w umowie. 

8. 
Zmiany terminów realizacji zadania winny być zgłoszone nie później niż na miesiąc przed terminem zakończenia prac określonych w umowie.

9. Zarząd Województwa może przeprowadzić kontrolę wykorzystania przyznanych środków finansowych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości żądać zwrotu dofinansowania.

10. Dopuszcza się możliwość odbiorów częściowych robót w ciągu roku, połączonych z ich rozliczeniem finansowym.

11. Dokumenty określone w umowie wraz z dokumentami odbioru powinny być niezwłocznie przekazane Departamentowi Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie nie później jednak niż do terminu określonego w umowie.

12. Realizację rachunków dokonuje się w miarę posiadanych środków finansowych, przy czym opóźnienia płatności wynikłe z braku tych środków na koncie nie dają podstawy do naliczania odsetek.

13. W przypadku wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem inwestor zobowiązany jest do zwrotu w terminie 30 dni od dnia wezwania kwoty dofinansowania lub jej części wraz z należytymi odsetkami liczonymi jako zaległości podatkowe, od dnia otrzymania przez inwestora środków finansowych z FOGR Województwa Zachodniopomorskiego.

14. Do projektowania, wykonawstwa, odbioru i rozliczenia robót mają zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczące właściwych robót inwestycyjnych.

15. Niedostosowanie się do postanowień zawartych w niniejszych „Ustaleniach” powoduje nie przyjęcie zadań do planu wydatków FOGR. 

16. Powyższe ustalenia obowiązują wszystkie podmioty objęte wydatkowaniem środków z Funduszu od dnia 1.01.2004r.

