ZADANIA INWESTYCYJNE W ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

PLANOWANE DO WSPÓŁFINANSOWANIA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W POLSCE

Lp.
Nazwa zadania
Harmonogram finansowania
Koszt całkowity zadania



II kwartał

2004r
III kwartał 

2004r
IV kwartał

2004r
I półrocze 2005r
II półrocze 2005r
I półrocze 2006r
II półrocze 2006r


1
Remont dachu i podd. skrz. północnego 


233.971,77




233.971,77

2


Remont elewacji skrz. półn. z wieżą, skrz. zach. od str. dziedz., elew. wschod. i połudn. skrz. wschodniego


200.000,00
I kw. 0,00

II kwartał 455.000,00
III kwartał

455.000,00

IV kw.

455.000,00
I kw. 0,00

II kwartał

455.000,00


III kwartał

465.172,95


2.485.172,95

3


Wymiana instalacji c.o. w skrz. zach., połudn., menniczym



I kw. 0,00

II kwartał

276.705,53
III kwartał

225.606,63
I kw. 0,00

II kwartał

247.218,99

749.531,15

4


Przebudowa łącznika między skrzydłem połudn. i zachodnim
61.475,41

220.000,00
I kw. 250.000,00

II kw. 250.000,00
III kw. 250.000,00

IV kw.

250.000,00
I kw. 250.000,00

II kw.

268.524,59

1.800.000,00

5
Studium Wykonalności
12.000,00






12.000,00

6
Nadzór inwestorski i autorski nad realizacją inwestycji 


6.539,72
I kw. 2.500,00

II kw. 9.817,05
III kw. 9.306,07

IV kw. 7.050,00
I kw. 2.500,00

II kw. 9.707,43
III kwartał

4.651,73
52.072,00

7
Inżynier Projektu


9809,58
I kw. 3.750,00

II kw. 14.725,58
III kw. 13.959,10

IV kw.10.575,00
I kw. 3.750,00

II kw. 14.561,15
III kw. 6.977,60
78.108,01

8
Podatek VAT 22% 
16.164,59

147.470,63
I kw. 56.375,00

II kw. 221.374,60
III kw. 209.851,80

IV kw. 158.977,50
I kw. 56.375,00

II kw. 218.902,67
III kwartał

104.896,50


5.410.855,88

1.190.388,29

9
Razem
89.640,00

817.791,70
1.540.247,76
2.045.326,10
1.526.539,83
581.698,78


             Koszt zadania ogółem w złotych

  w Euro (1 Euro = 4,6721 zł)


2004r

907.431,70

2005r

3.585.573,86

2006r

2.108.238,61
6.601.244,17

1.412.907,29

W tym środki własne 25%

                                  w  zł


226.857,92

W tym: 

Zarz.Woj. Zach. 136.255,00

Zamek Ks. Pom.

90.602,92



896.393,47

527.059,65
1.650.311,04

Szczecin, dnia 08.06.2004r                                  Opracowała: mgr inż. Grażyna Szarkowska                                        Zatwierdził:

