Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 700 /04

z dnia 14.10.2004r.

Zarządu Województwa 

Zachodniopomorskiego

Wykaz zadań, których zakres rzeczowy i finansowy uległ zmianie.

	nr

kol
	Poz. rejestru


	       wnioskodawca
	data złożenia wniosku
	        przedmiot umowy

          zmiany zakresu
	      nr umowy


	wysokość

zmniejszenia,

zwiększenia środków

	 1


	  2
	                 3 
	       4
	                  5
	            5
	            6

	 1
	 77
	Urząd Gminy Manowo
	08.07.2004
	droga w Kretominie, ul. Grzybowa dł. 0,67 km, zmiana technologii z A (płyty), na asfalt – pozostaje A
	51/DRŚ-I/77/3/04
	bez zmiany zakresu finansowego 



	 2
	 36


	Urząd Gminy Banie
	12.07.2004
	zmiana zakresu zadania, rezygnacja z drogi Swobnica - Żelechowo, pozostaja drogi dł. 1,92 km, rodzaj budowy C
	27/DRŚ-I/36/3/04
	zmniejszenie o

   46.329,16 zł



	 3
	10
	Starostwo Powiatowe w Koszalinie
	14.07.2004r
	korekta pokontrolna – droga powiatowa Dargiń – Grzybnica dł.
2,64 km, 0,60 km w rodzaju budowy B i 2,04 km w rodzaju budowy A
	9/DRŚ-I/10/3/04
	zmniejszenie o

    8.346,45 zł. 

	 4
	 10 a
	Starostwo Powiatowe w Koszalinie
	14.07.2004 
	korekta pokontrolna – droga powiatowa Kościernica – Sowinko

zwiększenie wniosku o 0,199 km,

zmniejszenie zakresu(las) o 0,79 km.
Całość opracowania w rodzaju budowy B długość 1,404 km
	10/DRŚ-I/10a/3/04
	zmniejszenie o 

  52.415,72 zł

	 5
	 76
	Urząd Gminy w Świdwinie
	15.07.2004
	zamiana zadań – droga gruntowa dł. 0,54 km dz. nr 49 rodzaj budowy C
	50/DRŚ-I/76/3/04
	bez zmian zakresu finansowego

	 6
	 72
	Starostwo Powiatowe w Szczecinku
	20.07.2004
	zamiana zadań – zamiast drogi, nowa droga Knyki – Nowy Chwalim dł. 0,900 km, rodzaj budowy B
	47/DRŚ-I/72/3/04
	zmniejszenie o

  17.527,56 zł

	 7
	 28
	Urząd Miejski w Chojnie
	22.07.2004
	zamiana zadania – na drogę Krajnik Dolny – Krajnik Górny dł. 1,70 km rodzaj budowy C
	22/DRŚ-I/28/3/04
	zmniejszenie o

  28.155,85 zł



	8
	 56
	Urząd Miejski w Mieszkowicach
	03.08.2004-

wysłano

29.08.2004
	zmniejszenie zakresu o 2,2 km, pozostaje 4,01 km w rodzaju budowy C
	42/DRŚ-I/56/3/04
	zmiana zakresu rzeczowego bez zmiany finansowej

	9
	 54
	Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu
	03.08.2004 zmiana wprowadzona pismem z 04,09.04. i pismem30.09.2004r.
	zmniejszenie zakresu opracowania w rodzaju budowy C, pozostawiono 4,99 km dróg

Myślibórz – dz.101 dł. 0,84 km,

Głazów – dz.nr 436,366 dł 1,3 km,

 Sulimierz dz. 576, 550, 551, 545 dł. 1,9 km, 

Rościn – dz. 257,219 dł. 0,95 km,
	54/DRŚ-I/54/3/04

aneks rzeczowy nr 1
	zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego zabrano
134.380,16 zł

	 10
	 30
	Urząd Miasta i Gminy w Dębnie
	09.08.2004
	rezygnacja z drogi Młyniska i zwiększenie o 0,156 km drogi Dargomyśl – Wysoka, dz. nr 161
	24/DRŚ-I/30/3/04
	zmiana zakresu rzeczowego i zmniejszenie dof.

  11.364,72 zł



	11
	 13
	Urząd Miasta i Gminy Borne Sulinowo
	26.07.2004r
	zamiana jednej drogi na drogę w Unieminie, nr dz. 120, obręb 5096 Uniemino dł. 1,00 km,  + pozostaje droga w Kiełpinie dł. 1,00 km, dz.202 i 203, obręb Kiełpino

razem 2,00 km w rodzaju budowy C
	11/DRŚ-i/13/3/04
	zmiana aneksem rzeczowym bez zmiany aneksem finansowym.

	 12
	  48
	Urząd Miasta i Gminy w Sianowie
	02.02.2004
	zmiana rodzaju budowy- korekta pokontrolna - droga Sucha Koszalińska dł. 0,60 km, z rodzaju budowy A na B
	37/DRŚ-I/48/3/04
	aneks finansowy zmniejszenie o

   8.346,45 zł











    razem    306.866,07 zł 

