Załącznik nr 3

do uchwały Nr 700/04

z dnia 14.10.2004r.




Zarządu Województwa




Zachodniopomorskiego

Wykaz zadań, na które złożono wnioski o dodatkowe dofinansowanie- do już zawartych umów.

	Nr kol
	Nr poz. rej.
	   wnioskodawca
	data wpływu pisma (wniosku)
	     przedmiot umowy
	udział własny

       (%)

koszt całkowity
	        umowa nr

     kwota umowna

dodatkowe dofinansowanie

	 1
	   2
	                 3
	        4
	                    5
	6
	7

	  1


	   51 

  
	Urząd Gminy Ostrowice
	06.07.2004
	dodatkowe dofinansowanie drogi Donatowo dł. 2,28 km w rodzaju budowy C, wzrost kosztu po przetargu do 224.147,79 zł
	   50 000 zł

     25

 200 000 zł


	  39/DRŚ-I/51/3/04

     58. 359,40 zł    (28,0%)

59.257,98 zł

	 2
	  26
	Urząd Gminy Rąbino
	06.07.2004
	dodatkowe dofinansowanie drogi Role dł. 1,10 km, rodzaj budowy C
	   10 000 zł

       25

   39 985 zł
	   20/DRŚ-I/26/3/04

       28.155,84 zł  (70,4%) 28.589,37 zł

	 3
	  45
	Urząd Miejski w Trzcińsku Zdroju
	07.07.2004
	dodatkowe dofinansowanie zmiana technologii 3 drogi, dł.3,39 km, rodzaj bud. C 
	    44 070 zł

        25

   176 280 zł
	   35/DRŚ-I/45/3/04

       86.771,18 zł   (49,2%)

88.107,25 zł

	 4
	  77
	Urząd Gminy Manowo
	08.07.2004
	dodatkowe środki droga w Kretominie dł. 0,67 km, rodzaj budowy A
	    102 000 zł.

         25

    407 388 zł.
	   51/DRŚ-I/77/3/04

      37.280,82 zł.  (9,1%)

34.827,06 zł

	 5
	  36
	Urząd Gminy Banie
	12.07.2004
	dodatkowe dofinansowanie dróg o dł. 1,92 km, w rodzaju budowy C
	      90 000 zł.

           36

     250 000 zł
	   27/DRŚ-I/36/3/04

   aneks nr 1 z dnia 

     49.144,74 zł     

49.901,45 zł

	 6
	  10
	Starostwo Powiatowe w Koszalinie
	14.07.2004
	dodatkowe dofinansowanie

drogi Dargiń – Grzybnica dł. 0,60 km w rodz. bud. B, 

dł. 2,04 km w rodz. bud A 

całkowita długość 2,64 km
	     108 000 zł

          25,1

      430 000 zł
	    9/DRŚ-I/10/3/04 

zmiana aneksem

       138.551,12 zł   

129.431,90 zł

	 7
	  10 a
	Starostwo Powiatowe w Koszalinie
	14.07.2004
	dodatkowe dofinansowanie

drogi Kościernica – Sowinko dł. 1,404 km, w rodzaju budowy B
	     64 000 zł

         25

    256 000 zł 
	    10/DRŚ-I/1oa/3/04 

zmiana aneksem

        58.592,11 zł

54.735,66 zł

	 8
	  80
	Wójt Gminy Ustronie Morskie 
	20.07.2004
	dodatkowe dofinansowanie drogi Sianożęty o dl. 0,60 km, rodzaj budowy  C

wzrost kosztów do 76.801,35 zł
	      30 000 zł

          60

       50 000 
	       53/DRŚ-I/80/3/04

     15.357,73 zł ( 30,7%)

15.594,20 zł

	 9
	  57
	Urząd Gminy Dygowo
	23.07.2004
	dodatkowe dofinansowanie

drogi Jazy – Jażdże dł. 1,11 km, w rodzaju bud. C,

 występują o 20 000 zł
	      30 000 zł

          49,2

      61 000 zł 
	      43/DRŚ-I/57/3/04

      28.411,80 zł  (46,6%) 

20.000,00 zł

	 10

11
	  28

 79
	Urząd Miejski w Chojnie

Urząd Gminy w Gościnie


	22.07.2004

26.07.2004


	dod. droga Krajnik Dolny –Krajnik Górny dł. 1,70 km , rodzaj budowy C, jest to zadanie zamienne

dodatkowe dofinansowanie drogi w Robuniu dł. 0,50 km , rodzaj budowy C

wnioskuje o dofinansowanie 10 335 zł
	       75 000 zł

          50,4

      148 750 zł

 15 000 zł.

      25

 60 000 zł

 
	   22/DRŚ-I/28/3/04

      aneks

          43.513,57 zł

44.183,58 zł

      52/DRŚ-I/79/3/04 

    12.798,11 zł ( 21,3%)

12.995,17 zł

	12
	 13
	Urząd Miasta i Gminy Borne Sulinowo
	30.07.2004
	zamiana zadań droga Uniemino dł. 1,0 km i 

drogi Kiełpino dł. 1,0 km, razem 2,00 km

 rodzaj budowy C , dodatkowe dofinansowanie
	 50 000 zł

     27,8

 180 000 zł
	      11/DRŚ-I/13/3/04

    51.192,44 zł ( 28,4%) 

aneks rzeczowy

51.980,68 zł

	13
	 14
	Urząd Gminy Tychowo
	29.07.2004
	dodatkowe dofinansowanie drogi ul. Parkowa w Tychowie dł. 0,671 km, w rodzaju budowy B, 

wnosi o dofinansowanie 126.497,65 zł
	  51 500 zł

      25

 206 000 zł
	       12/DRŚ-I14/3/04

      28.002,35 zł  (13,6%)

91076,28 zł

	 14
	 47
	Urząd Miejski w 

Polanowie
	13.08.2004
	dodatkowe dofinansowanie

drogi w Krytnie dz. nr 56 i 81, obręb Krytno ołącznej długości 1,125 km, w tym

w rodz. bud. A – 0,42 km,

w rodz. bud. C – 0,705 km,

wnoszą o 90 000 zł.
	 40 000 zł

     44,4

 90 000 zł


	     36/DRŚ-I/47/3/04

    41.415,40 zł.  (46,0%)

40.155,07 zł

	 15
	  30
	Urząd Miasta i Gminy w Dębnie
	26.08.2004
	dodatkowe dofinansowanie 3 dróg, rodzaj budowy C, dł. 2,696 km, potrzeba 14.002,21 zł.
	  80 000 zł

     31,2

  256 440 zł
	      24/DRŚ – I/30/3/04

po aneksie

             69.007,41 zł

14.002,21 zł

	  16
	  25
	Urząd Gminy w Szczecinku
	30.06.2004
	droga Wilcze Laski dł. dodatkowa  0,358 km, rodzaj budowy B
	40 000

25,3

158 000

 
	 19/DRŚ-I/25/3/04 

zwiększenie o           + 14.940,15 zł

	 17
	  48
	Urząd Miasta i Gminy w Sianowie
	13.04.2004
	Dodatkowe dofinansowanie drogi w Suchej Koszalińskiej dł.0,60 km w rodzaju budowy B, dz,nr 114 , 215, obręb Sucha Koszalińska
	25 000

 27,8

90 000 
	37/DRŚ-I/48/3/04

po aneksie

 25.039,36 zł

zwiększenie o

23.391,31 zł.

	 18
	 49
	Urząd Miasta i Gminy w Sianowie
	13.04.2004
	dodatkowe dofinansowanie drogi wDąbrowie dł. 0,78 km, nr dz. 346, 348, 349, obręb Dąbrowa, wnioskowany rodzaj budowy C
	    20 000

       25

    80 000
	  38/DRŚ-I/49/3/04

        19.965,05 zł. (25%)

   20.272,46 zł.

	19
	 54
	Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu
	Pisma z dnia 04.09.2004

RRG-55-20/04 i pismo z dnia 30.09.2004

RGG-5541-24/04
	dodatkowe dofinansowanie
	    90.000

       25,6

 351.747,18

       
	 54/DRŚ-I/54/3/04

      262.105,30 zł,

aneks rzeczowy nr 1

dofinansowanie dodatkowe

 129.691,80 zł

 

	
	
	
	
	Myślibórz dz. nr 101 dł. 0,84 km,

Głazów dz. nr 436,366 dł 1,3 km,

Sulimierz dz. nr 576,550,551,545 dł. 1,9 km,

Rościn dz. nr 257,219 Dł. 0,95 km

                         Razem 4,99 km
	
	

	
	
	
	
	
	razem


	923.133,58 zł



	20
	19
	zbiornik małej

Urząd Miejski w 

Gryficach
	retencji

06.07.2004 
	   wodnej

dodatkowe dofinansowanie

do renowacji zbiornika małej retencji wodnej Wilczkowo, wnioskodawca postuluje o 20 000 zł, (można do 19.705 zł do 100% )
	14 075 zł

    25

 56 300 zł 
	 56/DRŚ-I/19/3/04

     22.520,00 zł  (40%)

  19.705,00 ZŁ


długość dróg w rodzaju budowy A –   3,130 km,                                                       

długość dróg w rodzaju budowy B –   3,633 km,

długość dróg w rodzaju budowy C – 23,771km.



        razem 30,534 km
Projekt podziału środków w dniu 29.08.2004r i uzupełnienie w dniu 04.10.2004r
