Aneks nr 2/2004

do umowy o zastępstwo inwestycyjne nr 4/94 z dnia 15 kwietnia 1994 r.

sporządzony w dniu 23 grudnia 2004 r.

pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim,  

reprezentowanym przez:

1) Zygmunta Meyera – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,

2) Mariusza Holickiego – Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego,

zwanym dalej Zleceniodawcą

a

Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych „Eko-Inwest” S.A. w Szczecinie, 

reprezentowanym przez:
Jana Sebastiana Kozłowskiego – Prezesa Zarządu,

zwanym dalej Zleceniobiorcą

§ 1

Zapis § 6 ust. 2 umowy o zastępstwo inwestycyjne nr 4/94 z dnia 15 kwietnia 1994 r. otrzymuje brzmienie: „Strony ustalają, że w 2004 r. limit środków finansowych na wykonanie I etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa pawilonu ginekologiczno-położniczego z Oddziałem Ratownictwa Medycznego i Traumatologii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie”- wynosi  682.600 zł”.
§ 2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian

§ 3

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze 
dla każdej ze stron.

Zleceniodawca






Zleceniobiorca

