ZAŁĄCZNIK NR 2.9.

.


KARTA TEMATU

Tytuł opracowania „Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC”

Powierzona praca składa się z 2 części;

Część 1- Badania i analizy merytoryczne

Część 2-Obsługa organizacyjna sekretariatu  CETC

Szacowany koszt:  150 000 zł.

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania ze strony Zleceniobiorcy – Piotr Kowalski Dyrektor RBGPWZ 

Prowadzący temat ze strony Zleceniobiorcy - Piotr Kowalski 

Osoba odpowiedzialna za odbiór prac ze strony Zleceniodawcy –– 

Departament Infrastruktury – Zastępca Dyrektora Ryszard Bąk

Nr. zadania  
9

Czas realizacji
Sukcesywnie do  30.11.2005 r.

Oprogramowanie w odniesieniu do części tekstowej i mapowej
Tekst – word

 Prezentacje  multimedialne 

Forma i ilość przekazanych egzemplarzy (wydruki, wersje elektroniczne )
Stosownie do potrzeb określi się egzemplarze wydruków oraz wersji elektronicznej

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

Część 1- Badania i analizy merytoryczne

1. 
Powołanie naukowego  zespołu eksperckiego ds. transportowych  odpowiedzialnego za

merytoryczne uzasadnienie rozwoju korytarz transportowego.

2. 
Przygotowanie karty programowej projektu .

Określony powinien zostać rodzaj, zakres i programu badań niezbędnych do przeprowadzenia

oraz ich zasięg terytorialny.

Karta programowa powinna być opracowana lub akceptowana przez zespół ekspercki   oraz                     przyjęta przez Międzyregionalny Komitet Sterujący. 

3. 
Korytarz transportowy  (skala mapy nie mniej niż 1: 200 000) 

Delimitacja strefy  korytarza w aspekcie rozwoju przestrzennego i gospodarczego Regionu  (gospodarka , rynek pracy, dostępność transportowa, urbanizacja, itp.)

Wykonanie. 5 egz. Druk. + 1 wersja elektr.

4. 
Rozpoznanie projektów (zakończonych, w kontynuacji lub planowanych) o problemach spójnych               z korytarzem CETC. Rekomendacje do korytarza CETC wynikające z opracowań.

5. 
Przygotowanie dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w projekcie Landbridge

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

Część 2-Obsługa organizacyjna sekretariatu  CETC 

(Koszt maksymalny nie może przekraczać 50 000 zł.)

1. 
Organizacja w roku 2005 posiedzeń Międzyregionalnego Komitetu Sterującego w Szczecinie (ustalenie daty oraz tematu spotkania, zaproszenia, rezerwacja hotelu, zabezpieczenie sali                           na posiedzenie, tłumaczy,  protokołowanie, itp.)

2. 
Koordynacja działań  ujętych w cz. I ( np. powołanie zespołu eksperckiego  ds. transportowych itp.)

3. 
Prowadzenie spraw administracyjnych i rozliczeniowych związanych z przygotowaniem badań                  i analiz merytorycznych

4. 
Opracowanie broszury informacyjnej o wykonanych działaniach w celach lobbingowych (wersja polska i angielska) 300 szt. drukowanych + 1 elektr. Po akceptacji Departamentu Infrastruktury projekt należy uzgodnić z  Zarządem Województwa. W razie potrzeby pozyskać zgodę stron na wykorzystane materiałów lub zdjęć itp. 

5. 
Opracowanie strony internetowej sekretariatu technicznego Komitetu Sterującego  oraz bieżąca obsługa informacyjna

6. 
Bieżąca wymiana informacji między stronami porozumienia,

7. 
Przygotowanie oraz profesjonalne tłumaczenie dokumentów,  protokółów.

8. 
Bieżącą współpraca z Departamentem Infrastruktury

9. 
Sprawozdania kwartalne  z  wykonywanych działań  ( do 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października  2005r oraz końcowe - grudzień 2005r)

Szczecin, 16 marca  2005r.

