Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego
[image: image1.wmf]455,91

412,06

367,065

425,67

398,57

391,164

412,29

386,21

289,932

250

300

350

400

450

500

1

2

3

3 - ilość odpadów 

komunalnych o kodzie 

200301 [baza WSO]



 2 - ilość odpadów 

komunalnych o kodzie 

200301 [system opłat 

za składowanie 

odpadów] 



1 - ilość 

umieszczonych 

odpadów komunalnyc 

na czynnych 

składowiskach 

[opłatowa baza danych 

DRŚ]

ilość [Mg]

2004

2003

2002


Sprawozdanie z realizacji

 Planu gospodarki odpadami dla

województwa zachodniopomorskiego

za okres od 01 lipca 2003 r. do 30 czerwca  2005 r.

Szczecin,  wrzesień 2005 r.

Spis treści

	WYKAZ TABEL ........................................................................................................
	3

	SPIS UŻYWANYCH W OPRACOWANIU SKRÓTÓW ............................................
	4

	KODY ODPADÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA .....................
	4

	SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ..............................................................................................
	6

	
	

	1. Podstawa prawna przygotowania sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego ................................
	7

	2. Zmiany stanu gospodarki odpadami w województwie zachodniopomorskim ............................................................................................. 
	8

	
	2.1. Gospodarka odpadami z sektora komunalnego ....................................
	8

	
	
	2.1.1 Odpady komunalne .........................................................................
	8

	
	
	2.1.2 Odpady opakowaniowe ..................................................................
	11

	
	
	2.1.3 Komunalne osady ściekowe ..........................................................
	13

	
	2.2 Gospodarka odpadami z sektora gospodarczego...................................
	15

	
	2.3 Gospodarka odpadami niebezpiecznymi .................................................
	18

	3. Stan i ocena wykonania zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.............................................................................................
	20

	
	3.1 Zadania centralnej administracji rządowej ..............................................
	21

	
	3.2 Zadania wojewódzkiej administracji rządowej ........................................
	21

	
	3.3 Zadania administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego
	22

	
	3.4 Zadania administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego ..........................................................................................................
	24

	
	3.5 Zadania przedsiębiorców ..........................................................................
	28

	
	3.6 Finansowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarki odpadami 
	29

	
	
	3.6.1 Wydatki i efekty rzeczowe w gospodarce odpadami ...................
	29

	
	
	3.6.2 Stan realizacji projektów dotyczących gospodarki odpadami finansowanych z PHARE oraz ZPORR ...................................................
	29

	
	
	3.6.3 Stan realizacji inwestycji w zakresie gospodarki odpadami współfinansowanych ze środków WFOŚiGW .......................................
	30

	4. Wnioski ................................................................................................................
	30

	5. Rekomendacje ....................................................................................................
	32


WYKAZ TABEL: (w tekście)

Tabela 1 

Ilość odpadów komunalnych umieszczonych na czynnych składowiskach komunalnych w latach 2002 -2004
Tabela 2

Ilość odpadów komunalnych o kodzie 200301 składowanych w latach 2002 – 2004

Tabela 3

Ilość odpadów komunalnych o kodzie 200301 składowanych w latach 2002 – 2004

Tabela 4
Ilość czynnych składowisk komunalnych  w latach 2002 – 2004

Tabela 5

Uzyskane poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych w latach 2002 – 2004

Tabela 6
Zestawienie ilości komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w latach 2002 – 2004

Tabela 7

Gospodarka osadami  ściekowymi   w latach 2002 - 2004

Tabela 8

Odpady z sektora gospodarczego inne niż niebezpieczne wytworzone w ciągu roku - w latach 2002 – 2004

Tabela 9

Odpady z sektora gospodarczego inne niż niebezpieczne unieszkodliwione w ciągu roku - w latach 2002 – 2004

Tabela 10

Odpady z sektora gospodarczego inne niż niebezpieczne poddane procesom odzysku  w ciągu roku - w latach 2002 – 2004

Tabela 11
Odpady niebezpieczne z sektora gospodarczego wytworzone w ciągu roku - w latach 2002 – 2004

Tabela 12

Odpady niebezpiecznych z sektora gospodarczego unieszkodliwione w ciągu roku - w latach 2002 – 2004
Tabela 13

Odpady z sektora odpadów niebezpiecznych poddane procesom odzysku w latach 2002 – 2004

SPIS UŻYWANYCH W OPRACOWANIU SKRÓTÓW

DRŚ – Departament Rolnictwa, Rozwoju Wsi  Środowiska

GIOŚ - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

gpgo - gminny plan gospodarki odpadami

GPZON - gminny punkt zbierania odpadów niebezpiecznych

IW - Inspekcja Weterynaryjna

kpgo - krajowy plan gospodarki odpadami

Mg - megagram

MŚ - Ministerstwo Środowiska

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pgo - plany gospodarki odpadami

ppgo - powiatowy plan gospodarki odpadami

RBGP – Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie

s.m. - sucha masa

SIGOP – System Informacji Gospodarki Odpadami Przemysłowymi

SPON - stacja przeładunkowa odpadów niebezpiecznych

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

wpgo - wojewódzki plan gospodarki odpadami

wso – wojewódzki system odpadowy

KODY ODPADÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA

Odpady komunalne

	20 01 01
	Papier i tektura

	20 01 02
	Szkło

	20 01 08
	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

	20 01 10
	Odzież

	20 01 11
	Tekstylia

	20 01 21*
	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

	20 01 23*
	Urządzenia zawierające freony

	20 01 25
	Oleje i tłuszcze jadalne

	20 01 31*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

	20 01 33*
	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

	20 01 36
	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

	20 01 38
	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

	20 01 39
	Tworzywa sztuczne

	20 01 40
	Metale

	20 01 99
	Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

	20 02 01
	Odpady ulegające biodegradacji

	20 02 02
	Gleba i ziemia, w tym kamienie

	20 02 03
	Inne odpady nie ulegające biodegradacji

	20 03 01
	Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne

	20 03 02
	Odpady z targowisk

	20 03 03
	Odpady z czyszczenia ulic i placów

	20 03 04
	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

	20 03 06
	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

	20 03 07
	Odpady wielkogabarytowe

	20 03 99
	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach


Odpady z sektora gospodarczego

	020401
	Osady z oczyszczania i mycia buraków

	020480
	Wysłodki

	030105
	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

	030199
	Inne nie wymienione odpady

	060101*
	Kwas siarkowy i siarkawy

	060503
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02

	060980
	Fosfogipsy

	060981
	Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi, i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

	061183
	Odpadowy siarczan żelazawy

	100101
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

	100102
	Popioły lotne z węgla

	100105
	Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

	100180
	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

	190805
	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

	190906
	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych


Odpady niebezpieczne

	060101*
	Kwas siarkowy i siarkawy

	100120*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

	130401*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

	130403*
	Oleje zęzowe ze statków morskich

	130502*
	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach

	130507*
	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

	130703*
	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)

	130802*
	Inne emulsje

	160601*
	Baterie i akumulatory ołowiowe

	160708*
	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

	18 01 03*
	Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub, co, do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82


* oznaczenie odpadów niebezpiecznych
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1 

Zmiany stanu gospodarki odpadami w  województwie  zachodniopomorskim

Załącznik 1.1 Gospodarka odpadami komunalnymi

Załącznik 1.2 Odpady opakowaniowe

Załącznik 1.3 Komunalne osady ściekowe

Załącznik 1.4 Gospodarka odpadami z sektora gospodarczego

Załącznik 1.5 Gospodarka odpadami niebezpiecznymi

Załącznik 2 

Stan realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla wojewódzkiej administracji rządowej
Załącznik 3 

Stan realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla wojewódzkiej administracji samorządowej
Załącznik 4 

Stan realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego
Załącznik 5 

Stan realizacji zadań instytucji – zakładów i przedsiębiorstw wynikających z planu gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Załącznik 6 

Finansowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami

w województwie zachodniopomorskim

Załącznik 6.1 Wydatki i efekty rzeczowe w gospodarce odpadami

Załącznik 6.2 Informacja  o stanie  realizacji projektów  w  zakresie gospodarki odpadami  współfinansowanych ze  środków  WFOŚiGW  w  Szczecinie

Załącznik 6.3 Informacja o wielkości  środków  przekazanych gminom  województwa zachodniopomorskiego  pochodzących  z  opłat  produktowych  za  opakowania
1. Podstawa prawna przygotowania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Zgodnie z art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz.1956) marszałek  województwa  jest zobowiązany do przedstawienia  sejmikowi województwa sprawozdania z realizacji  planu gospodarki odpadami co 2 lata.

Pierwszy Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego (wpgo) został uchwalony przez  Sejmik  Województwa  Zachodniopomorskiego w czerwcu  2003 roku (Uchwała Nr VII/75/ 2003). Pierwszy okres sprawozdawczy kończy się, zatem 30 czerwca  2005 roku.

Ustawa o odpadach nie określa wymagań dotyczących formy i struktury sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Wobec powyższego wzorowano się na sprawozdaniu kpgo. Przyjęto, że sprawozdanie powinno odnosić się w swojej treści do poszczególnych elementów wojewódzkiego planu gospodarki odpadami powinno zawierać:

· opis i analizę zmian w zakresie gospodarki odpadami,

· stan i ocenę realizacji zadań wynikających z  wojewódzkiego i  powiatowych  planów gospodarki odpadami,

· wnioski i rekomendacje odnośnie niezbędnych działań i przyszłej aktualizacji

Ze względu na fakt, że wojewódzki plan gospodarki odpadami  opierał  się o  dane  do roku  2001 (w trakcie opracowania planu był to ostatni rok, za który dane były dostępne)  przyjęto,  że  w  sprawozdaniu  uwzględnia  się  dane na temat gospodarki odpadami za lata 2002 - 2004.

Zadania wynikające z realizacji  wojewódzkiego  i  powiatowych planów gospodarki odpadami przedstawiono w podziale na zadania:

· wojewódzkiej administracji rządowej,

· administracji samorządowej (wojewódzkiej, powiatowej i gminnej),

· przedsiębiorców.

Podstawę , do  sporządzenia  sprawozdania  stanowił:

· monitoring  jednostek  samorządu  terytorialnego zrealizowany przez DRŚ w  2005 roku,

· monitoring  jednostek  samorządu  terytorialnego  zrealizowany  przez  RBGP w  Szczecinie  w  2004 roku,

· monitoring  podmiotów  gospodarczych  wymienionych  w WPGO realizowany  przez DRŚ w 2005 roku,

· Wojewódzki System Odpadowy za lata 2002 – 2004, DRŚ 

· Opłatowa baza danych podmiotów wnoszących opłaty za korzystanie ze środowiska za lata 2002 – 2004 obsługiwana przez DRŚ, 

· raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim, WIOŚ za lata  2002 - 2003,

· raport  z  realizacji  Programu  Ochrony  Środowiska  Województwa Zachodniopomorskiego za  lata  2002 - 2004, RBGP w  Szczecinie, 2005 r.

· opracowanie „Ochrona środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2001 – 2003, Urząd Statystyczny w Szczecinie, listopad 2004,

· dane z WFOŚiGW dotyczące ilości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do recyklingu przez gminy województwa zachodniopomorskiego w latach 2002 – 2004,

· informacje z WFOŚiGW ze sprawozdania OŚ-OP3a za lata 2002 – 2004,  

Realizując ustawowy wymóg spójności planów niższego szczebla z planem wyższego szczebla, cele i zadania określone w Planie gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego są tożsame z zadaniami planu krajowego. Wobec powyższego wnioski i rekomendacje zawarte w kpgo, które odpowiadają zaawansowaniu realizacji zadań wojewódzkich, zostały wprost przeniesione do sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego.     

2. Zmiany stanu gospodarki odpadami w  województwie  zachodniopomorskim

2.1 GOSPODARKA ODPADAMI Z SEKTORA KOMUNALNEGO

2.1.1 Odpady komunalne

Tabela 1

Ilość odpadów komunalnych umieszczonych na czynnych składowiskach komunalnych w latach 2002 -2004

	WYSZCZEGÓLNIENIE
	2002
	2003
	2004

	w tysiącach Mg

	Odpady komunalne składowane
	455,91
	425,67
	412,29


Źródło: na podstawie danych z systemu opłat za składowanie odpadów w latach 2002 - 2004

Powyższe dane wskazują, iż z roku na rok zmniejsza się ilość odpadów składowanych na poszczególnych składowiskach komunalnych zlokalizowanych na terenie województwa, a  także, że  w dalszym ciągu podstawową metodą ich unieszkodliwiania jest  składowanie. 

Nadal na większość składowisk trafiają odpady niesegregowane. Na nielicznych obiektach prowadzi się odzysk surowców wtórnych. W województwie nadal funkcjonuje jedna kompostownia odpadów (z bioreaktorem) w Grzybowie, oraz kilka kompostowni płytowych zlokalizowanych na wydzielonych kwaterach składowisk komunalnych i kilku oczyszczalniach ścieków. Kompostownia w Grzybowie jest instalacją do kompostowania odpadów zmieszanych. Wyprodukowany kompost jest nieprzydatny do celów rolniczych, dlatego stosowany jest np.: do niwelacji terenów, rekultywacji składowisk.  Do celów rolniczych kompost produkowany jest w kompostowniach płytowych w Sianowie i Sierakowie (gm. Police).  

Szczegółowe dane dotyczące zmiany stanu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie przedstawiono w załączniku 1.1 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Tabela 2

Ilość odpadów komunalnych  o kodzie 200301 składowanych w latach 2002 – 2004

	WYSZCZEGÓLNIENIE
	2002
	2003
	2004

	w tysiącach Mg

	Odpady komunalne 
	412,06
	398,57
	386,21


Źródło: na podstawie danych z systemu opłat za składowanie odpadów w latach 2002 - 2004

Z przedstawionych danych w tabeli 2 wynika ciągły i istotny ilościowo spadek masy  składowanych odpadów komunalnych (3,27% w 2003 r. w stosunku do 2002 r.,      6,27 % w 2004 r. w stosunku do 2002 r.  i   3,10 % w 2003 r. w stosunku do 2004 r.), 

Szczegółowe dane z podziałem na powiaty przedstawiono w załączniku 1.1 (tabela 1.1.1 oraz tabela 1.1.2). Biorąc pod uwagę zmiany demograficzne prognozowane dla województwa zachodniopomorskiego ilość składowanych (zebranych) odpadów komunalnych powinna mieć tendencje spadkową, jednakże turystyczny charakter województwa powoduje, iż w okresach letnich następuje niewielki wzrost ilości składowanych odpadów, szczególnie w tych powiatach, które posiadają rozwiniętą bazę turystyczną, co ilustruje tabela 1.1.1 w załączniku 1.1. 

Na spadek ten wpływ ma także: 

· zubożenie społeczeństwa (nie zawieranie umów z firmami zajmującymi się odbieraniem odpadów oraz pozbywanie się odpadów w sposób niewłaściwy,   np.; spalanie tworzyw sztucznych w domowych piecach, systemach centralnego ogrzewania, porzucanie odpadów w przydrożnych rowach, lasach),

· ograniczenie obsługi w zakresie zbierania odpadów, a w szczególności niepełne (niezgodne ze stanem faktycznym) raportowanie dotyczące wywiezionych (zebranych) odpadów komunalnych przez podmioty gospodarcze (stosowanie m. in. cen oficjalnych, gdzie ilości odpadów są ewidencjonowane, oraz cen nieoficjalnych - gdy odpady pozostają poza ewidencją),
· niesumienność przewoźników odpadów polegająca na wywożeniu ich od wytwórców i składowaniu na własnych lub gminnych składowiskach, gdzie zaniżona jest ich ilość podlegająca ewidencji w celu zmniejszenia kosztów składowania.
W Raporcie o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2002 - 2003 szacowano, że ok. 10 %  wytworzonych odpadów komunalnych trafia w sposób niekontrolowany do środowiska. Uchwalone przez poszczególne gminy pgo zawierają dane dotyczące dzikich wysypisk odpadów tj. ilości i ich rodzaju, a także terenu na którym są  nagromadzone. 

W ramach szeregu akcji organizowanych przez samorządy gminne prowadzone jest usuwanie nielegalnie zgromadzonych odpadów, jednakże ze względu na brak funduszy tereny te nie są w pełni rekultywowane i monitorowane, i po krótkim czasie ponownie stają się dzikimi wysypiskami nie tylko odpadów komunalnych, ale i przemysłowych. Szacuje się, że obecnie ten wskaźnik jeszcze wzrósł, co jest zjawiskiem niepokojącym tym bardziej, że Polska była zobowiązana do 1 maja 2004 r. zlikwidować wszystkie tzw. „dzikie wysypiska” odpadów.
Tabela 3

Ilość odpadów komunalnych  o kodzie 200301 składowanych w latach 2002 – 2004

	WYSZCZEGÓLNIENIE
	2002
	2003
	2004

	w tysiącach Mg

	Odpady komunalne
	367,065
	391,164
	289,932


Źródło: baza danych Wojewódzkiego Systemu Odpadowego 

Spadek ilości składowanych odpadów komunalnych o kodzie 200301 pokazany w      tabeli 2 w 2004 roku w stosunku do roku 2002 wynosił 6,27 %,  natomiast z danych zawartych w tabeli 3 opartych o Wojewódzki System Odpadowy spadek ten wynosił 21,01 %. Tak, więc tendencja spadku ilości składowanych odpadów jest w tym wypadku bardziej wyraźna, nie mniej jednak, w obydwu przypadkach jest to tendencja spadkowa, potwierdzająca prawidłowe zgodne z wojewódzkim planem gospodarki odpadami działania zarządców składowisk jak i gmin, mające na celu segregację odpadów i ich selektywną zbiórkę.  Z danych przedstawionych w załączniku 1.1 (tabela 1.1.3) wynika, że w analizowanym okresie, na przestrzeni lat 2002 i 2003 ilość odpadów opakowaniowych zebranych przez gminy nieznacznie wzrosła (o 9,5 %) przy prawie niezmienionym % ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminy do odzysku i recyklingu (w 2002 r.- 89,06 % , a w 2003 r. – 83,86 %). Wartości w tabeli 1.8 dotyczące 2004 są odpowiednio niższe i wynoszą: 5243 Mg ilości odpadów opakowaniowych zebranych  przez gminy województwa i 4742 Mg ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminy województwa do odzysku i recyklingu. Na wartości te wpływ niewątpliwie ma ilość turystów i wczasowiczów odwiedzających nasze województwo i w 2004 roku, ze względu na niesprzyjające warunki  pogodowe w okresie letnim, województwo odwiedziła mniejsza liczba turystów. Tym samym ilość wyselekcjonowanych odpadów (selektywne zbieranie) w tym opakowań z tworzyw sztucznych, aluminium, papieru i tektury oraz opakowań wielomateriałowych uległa zmniejszeniu w stosunku do zebranych w latach 2002 i 2003. 

Ilość czynnych składowisk komunalnych  w województwie w latach 2002 - 2004 przedstawia poniższa tabela 4.

Tabela 4

Ilość czynnych składowisk komunalnych  w latach 2002 – 2004

	WYSZCZEGÓLNIENIE
	2002
	2003
	2004

	

	Ilość składowisk komunalnych 
	78
	65
	64


Źródło: opracowano na podstawie danych zweryfikowanych w oparciu o raporty WIOŚ i  opłatową bazę danych DRŚ

Rysunek 1

Ilość odpadów komunalnych umieszczonych na składowiskach odpadów w latach 2002 - 2004


[image: image8.jpg]



2.1.2 ODPADY OPAKOWANIOWE

Tabela 5

Uzyskane poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych w latach 2002 - 2004

	Lata
	2002
	2003
	2004

	[%]

	Uzyskane poziomy recyklingu 

dla odpadów opakowaniowych 
	15,9
	18,3
	35,3


Źródło: opracowano na podstawie danych ze sprawozdań OŚ-OP1 za lata 2002 – 2004 
Plan gospodarki odpadami zawiera opis inicjatyw i działań w zakresie selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, niezbędnych do osiągnięcia celów zawartych w planie i wyznaczonych w kpgo. 

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami jest zapewnienie odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. 

Z danych przedstawionych w tabeli 5 i załączniku 1.2 – Odpady  opakowaniowe wynika, że w analizowanym okresie (lata 2002 - 2004) osiągnięto i często znacząco, w przypadku niektórych opakowań, przekroczono wymagane poziomy recyklingu poszczególnych odpadów opakowaniowych (tabele 1.2.2,  1.2.3  i 1.2.4). W tabeli 1.2.5 przedstawiono również ilości opakowań wprowadzonych w latach 2002 – 2004 przez przedsiębiorców z terenu województwa zachodniopomorskiego na rynek krajowy oraz ile z tych opakowań zostało przekazanych do recyklingu. 

Zgodnie z kpgo system gospodarki odpadami opakowaniowymi w skali kraju powinien zapewnić osiągnięcie do końca 2007 r. minimalnego poziomu odzysku 50% łącznie dla wszystkich rodzajów wprowadzonych opakowań i minimalnego poziomu recyklingu 25%. Planowany na 2007 r. poziom recyklingu osiągnięto już właściwie w 2004 r., głównie dzięki recyklingowi opakowań zbiorczych, a nie opakowań jednostkowych z gospodarstw domowych. Należy podkreślić, że w omawianym okresie nie prowadzono innej formy odzysku niż recykling,  stąd  można prognozować, że w kontekście celów odzysku ustalonych na poziomie 50% w 2007 r. będą one trudne do osiągnięcia bez podjęcia natychmiastowych działań w tym zakresie (np.; termiczne przekształcanie odpadów). Spalanie odpadów (w spalarniach odpadów komunalnych lub współspalanie) są na dzień dzisiejszy jedynymi praktykowanymi metodami osiągnięcia docelowego poziomu odzysku.
Zgodnie z założeniami wpgo oraz zapisów ustaw: o odpadach i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wymagane jest stosowanie selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów opakowaniowych. O wydolności systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych w głównej mierze decyduje przede wszystkim stopień rozwoju systemów zbiórki selektywnej. 

Gminy, w ramach planów gospodarki odpadami, mają obowiązek poprawy istniejących i opracowania nowych systemów zbierania odpadów, a także stworzenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Najlepszym rozwiązaniem przy zbiórce odpadów jest zastosowanie „segregacji u źródła”, poprzez zakupienie pojemników do zbiórki odpadów opakowaniowych do recyklingu. Ponadto zgodnie z zapisami ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej gminy prowadzące na swoim  terenie selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych są zobowiązane do przekazywania informacji do WFOŚ i GW o masie i rodzajach odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do recyklingu oraz wydatkach poniesionych na w/w zadania.

WFOŚ i GW przekazuje środki zgromadzone z tytułu opłaty produktowej za opakowania gminom, które prowadzą zbiórkę odpadów proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych  zebranych i przekazanych do recyklingu. W załączniku 1.2 (tabela 1.2.6) przedstawiono ilość opadów opakowaniowych zebranych i przekazanych przez gminy województwa zachodniopomorskiego w latach 2002 – 2004 do recyklingu. W gminach zbierane są przede wszystkim odpady z opakowań z tworzyw sztucznych, z papieru i tektury oraz ze szkła. Najwięcej odpadów opakowaniowych zostało zebranych i przekazanych do recyklingu w 2003 roku. W omawianym okresie ¾ gmin województwa zachodniopomorskiego prowadziło selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych (na podstawie informacji z WFOŚiGW). 

Szczegółowe dane dotyczące zmiany stanu gospodarki odpadami opakowaniowymi

 przedstawiono w załączniku 1.2. 

2.1.3 KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE

Tabela 6
Zestawienie ilości komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w latach 2002 - 2004

	WYSZCZEGÓLNIENIE
	Osady wytworzone 

w ciągu roku

[ Mg s. m.]
	Osady nagromadzone na terenie oczyszczalni ( stan w końcu roku )

[ Mg s. m. ]

	
	2002
	2003
	2004
	2002
	2003
	2004

	Ilość  osadów
	15753,42
	14603,35
	17353,22
	5511,75
	1212,60
	2379,32


Rysunek 2

Zestawienie ilości komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w latach 2002 - 2004


[image: image2.wmf]15753,42

14603,35

17353,22

5511,75

1212,6

2379,32

0

5000

10000

15000

20000

2002

2003

2004

lata

ilość [Mg s.m.]

osady nagromadzone na terenie oczyszczalni (stan w końcu roku) [Mg s.m.]

osady wytworzone w ciągu roku [Mg s.m.]


Analizując dane z tabeli 6, oparte o istniejące zapisy bazy danych Wojewódzkiego Systemu Odpadowego,  obserwuje się  praktycznie na przestrzeni lat 2002 - 2004  spadek ilości magazynowanych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków, które w przyszłości będą mogły być poddane procesom odzysku i unieszkodliwiania. 

Gospodarka  osadami ściekowymi nie jest w chwili obecnej jeszcze w pełni monitorowana, tak więc nie można  jednoznacznie stwierdzić  jaki kierunek stosowania osadów jest preferowany. 

Z danych przesłanych przez eksploatatorów oczyszczalni wynika, że  w większości  przypadków osady  mają przyrodnicze zastosowanie, z tego znaczna część stosowana była do rekultywacji miejskich terenów zielonych i składowisk odpadów komunalnych. Ilość składowanych osadów ściekowych w poszczególnych powiatach województwa przedstawiona jest w załączniku 1.3. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie o sposobach  wykorzystania osadów ściekowych wytworzonych w  latach 2002 – 2004.

Tabela 7

Gospodarka osadami  ściekowymi   w latach 2002 -2004

	LATA
	Osady wytworzone w ciągu roku
	Osady wykorzystane z nagromadzonych z poprzednich lat

	
	Wykorzystane na cele
	Kompostowanie
	Przekształcone termicznie
	Składowane
	Inne
	

	
	Przemysłowe1)
	Rolnicze2)
	
	
	Razem
	Na terenie

oczyszczalni
	
	

	
	w Mg s. m.

	2002
	2383,17
	5138,86
	549,24
	0,00
	7682,15
	5511,75
	-
	1590,19

	2003
	6257,88
	1121,43
	1644,04
	1,36
	4456,11
	1212,60
	1122,53
	-

	2004
	8234,10
	4378,90
	1735,00
	0,00
	3005,22
	2379,32
	-
	3465,20


1) - Osady stosowane do rekultywacji terenów (w tym gruntów na cele rolne i  miejskie tereny rekreacyjne)

2) - Cel rolniczy rozumiany jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz oraz przeznaczone do produkcji kompostu

Rysunek 3

Gospodarka osadami  ściekowymi   w latach 2002 -2004


[image: image3.wmf]2383,17

5138,86

549,24

0

7682,15

0

6257,88

1121,43

1644,04

1,36

4456,11

1122,53

8234,1

4378,9

1735

0

3005,22

0

0

2000

4000

6000

8000

10000

1

2

3

4

5

6





inne 





składowanie 



przekształcenia 

termiczne 





 kompostowanie 





wykorzystano na 

cele rolnicze 



 

wykorzystano na 

cele przemysłowe



ilośc [Mg s.m.]

2002

2003

2004


Jak wynika z danych WSO (tabela 7) widoczny jest wzrost wykorzystania osadów na cele przemysłowe i spadek wykorzystania  na cele rolnicze.  Kompostowanie osadów wykazuje  tendencję wzrostową  - gwałtowny wzrost w latach 2002 - 2003 i lekka tendencja wzrostowa w latach 2003 - 2004. Praktycznie nie występuje metoda termicznego przekształcania osadów. Natomiast  składowanie osadów rozumiane jako sumaryczne składowanie na składowiskach i poletkach  na terenach oczyszczalni posiada tendencję spadkową, co jest zjawiskiem korzystnym. Warto jeszcze zwrócić uwagę na wykorzystywania osadów nagromadzonych na terenie oczyszczalni w latach ubiegłych tzn. przed  2002 rokiem. 

Szczegółowe dane dotyczące zmiany stanu gospodarki osadami ściekowymi w województwie przedstawiono w załączniku 1.3 - Komunalne osady ściekowe.

2.2 GOSPODARKA ODPADAMI Z SEKTORA GOSPODARCZEGO

Tabela 8

Odpady z sektora gospodarczego inne niż niebezpieczne, wytworzone w ciągu roku - w latach 2002 - 2004

	WYSZCZEGÓLNIENIE
	2002
	2003
	2004

	w tysiącach Mg

	Odpady (z wyłączeniem odpadów komunalnych)
	3 685,71
	4 676,43
	4 337,17


Wyszczególnione w powyższej tabeli odpady z sektora gospodarczego pochodzą przede wszystkim z przemysłu chemicznego, energetycznego, stoczniowego, cukrowniczego, hutniczego, spożywczego i drzewnego. W związku z tym, największa ilość odpadów wytworzonych w województwie przypada na powiaty: policki, gryfiński, stargardzki, szczecinecki, myśliborski i miasto Szczecin. 

Dominującymi i charakterystycznymi odpadami dla województwa zachodniopomorskiego są fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów, także w okresie sprawozdawczym 2002 - 2004. Stanowią one łącznie za okres sprawozdawczy około 4 812 tyś Mg (w 2002 r. – 1 572 tys. Mg, 2003 r. – 1 572 tys. Mg, 2004 r. – 1 668 tys. Mg). Następne w kolejności to odpady paleniskowe – mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych unieszkodliwiane poprzez składowanie w łącznej ilości około 145 tyś Mg i odpady siarczanu żelaza II powstające przy produkcji bieli tytanowej w Zakładach Chemicznych POLICE S.A. Należy także zwrócić uwagę na powstające w ilości około 3 812 tyś Mg  na przestrzeni 2002, 2003 i 2004 roku odpady o kodzie 190906 – roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych, a także te odpady, które zalegają na składowisku wyłączonych z eksploatacji zakładów Spółki Akcyjnej WISKORD w Upadłości.      
Tabela 9

Odpady z sektora gospodarczego inne niż niebezpieczne, unieszkodliwione w ciągu roku - w latach 2002 – 2004

	WYSZCZEGÓLNIENIE
	Metody unieszkodliwiania

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	w tysiącach Mg

	Sumaryczna ilość odpadów 

z sektora gospodarczego 

z wyłączeniem odpadów

 komunalnych w poszczególnych  latach
	2002
	0,03
	1634,49
	4,13
	1189,43
	0,19

	
	2003
	0,35
	1700,69
	4,13
	1188,28
	0,0

	
	2004
	5,45
	1680,36
	0,006
	1520,69
	0,0


(1) spalanie bez odzysku energii D10, D11 

(2) składowanie D1, D3, D5, D7, D12

(3) unieszkodliwianie metodami biologicznymi D2, D8

(4) unieszkodliwianie metodami fiz.-chem. D4, D9

(5) pozostałe metody D13, D14, D15



Rysunek 4

Odpady z sektora gospodarczego inne niż niebezpieczne unieszkodliwione w ciągu roku - w latach 2002 – 2004


[image: image4.wmf]0,03

1634,49

4,13

1189,43

0,19

0,35

1700,69

4,13

1188,28

0

5,45

1680,36

6,7

1520,69

0

0

500

1000

1500

2000

1

2

3

4

5

metody unieszkodliwiania

ilość [w tys. Mg]

2004

2003

2002


Analizując zawarte w powyższej tabelce wartości widzimy, że nadal dominującą metodą unieszkodliwiania powstających w sektorze gospodarczym odpadów jest ich składowanie, a  jak można dalej zauważyć znaczenia nabiera także unieszkodliwianie powstających odpadów metodami fizyko –chemicznymi. Dotyczy to w większości trzech odpadów a mianowicie: odpadowego kwasu siarkowego kod 060101*, odpadowego siarczanu żelaza II kod 061183 i roztworów i szlamów powstałych przy regeneracji wymienników jonitowych kod 190906.
Tabela 10

Odpady z sektora gospodarczego inne niż niebezpieczne poddane procesom odzysku w ciągu roku - w latach 2002 – 2004

	WYSZCZEGÓLNIENIE
	Metody odzysku

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	w tysiącach Mg

	Sumaryczna ilość odpadów 

z sektora gospodarczego 

z wyłączeniem odpadów komunalnych w poszczególnych  latach
	2002
	20,22
	0,018
	81,45
	0,0
	265,68

	
	2003
	69,21
	0,018
	344,94
	0,0
	340,65

	
	2004
	195,73
	0,018
	565,26
	1,2
	177,48


(1) wykorzystanie jako paliwa R1 


(2) recykling lub regeneracja substancji organicznych R3

(3) kompostowanie i rozprowadzanie na powierzchni ziemi ( nawożenie, rekultywacja ) R3,R10

(4) regeneracja, recykling, rafinacja R2,R4,R5,R6,R7,R8,R9

(5) pozostałe metody R11, R12, R13,R14

Rysunek 5

Odpady z sektora gospodarczego inne niż niebezpieczne poddane procesom odzysku w ciągu roku - w latach 2002 – 2004

[image: image5.wmf]195,73

0,018

565,26

1,2

177,48

0

100

200

300

400

500

600

1

2

3

4

5

metody odzysku

ilość [w tys. Mg]

2004

2003

2002


Dane zawarte w tabeli 10 wskazują, że w tym wypadku dominującą metodą odzysku jest metoda recyklingu stosowana w większości do wykorzystania w budownictwie i infrastrukturze mieszanek popiołowo – żużlowych, wytwarzanych podczas spalania paliw stałych w zawodowej energetyce.

 Na podkreślenie zasługuje fakt prawie całkowitego wykorzystania, powstających w zakładowych oczyszczalniach ścieków przemysłowych, osadów, które podlegają biologicznym procesom przekształcenia, regenerując zawartą w nich substancję organiczną.

Powstające w przemyśle drzewnym zlokalizowanym na terenie województwa poprodukcyjne odpady drzewne w postaci trocin, wiórów, ścinków drewna i innych materiałów drewnopochodnych są w większości spalane w istniejących na terenie zakładów kotłowniach, czy w specjalnie do tego celu przystosowanych kotłach. 

Pozostałe procesy odzysku od R 11 do R 14 począwszy od procesów wymiany, magazynowania i innych działań prowadzących do wykorzystania odpadów stanowią także ważną grupę metod odzysku i to w każdym roku. Jednakże z roku na rok ilość odpadów poddanych tym metodom odzysku maleje, kosztem wzrostu ilości odpadów poddawanych odzyskowi pozostałymi procesami zgrupowanymi w pozycji (1) i (3). 

Poważnym problem dla obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego jest także negatywny wpływ intensywnej produkcji zwierzęcej. W przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa wielkie fermy tuczu trzody chlewnej, gdzie produkcja odbywa się w systemie bezściołowym,  będą  stanowić zagrożenie dla środowiska w naszym województwie (tabela 1.4.8 - wykaz ferm dla których wymagane jest pozwolenie zintegrowane).

2.3 GOSPODARKA ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI

Tabela 11
Odpady niebezpieczne z sektora gospodarczego  wytworzone w ciągu roku - w latach 2002 – 2004

	WYSZCZEGÓLNIENIE
	2002
	2003
	2004

	w tysiącach Mg

	Odpady  niebezpieczne
	72,27
	89,08
	87,51




Ze względu na to, iż odpady niebezpieczne stanowią potencjalne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo środowiska, dlatego gospodarka tymi odpadami wymaga szczególnego z nimi postępowania. Podstawowym źródłem ich występowania jest działalność przemysłowa i usługowa. Odpady tej grupy powstają także w placówkach służby zdrowia, jednostkach wojskowych oraz gospodarstwach domowych. 

Odpady kwasu siarkowego i siarkawego łącznie za lata 2002 - 2004 stanowią około 76,8 % całej ilości wytworzonych odpadów w tychże latach, oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw stanowią prawie 17,7 % ilości wszystkich wytworzonych w latach 2002 - 2004 odpadów niebezpiecznych. Pozostałe odpady w tym między innymi odpady poszpitalne stanowią pozostałe 5,5 %. Wzrost ilości wytworzonych odpadów w roku 2003 w stosunku do 2002 roku o blisko 23 % był spowodowany przede wszystkim wzrostem wytworzenia odpadów o kodzie 16 07 08 * - tj.  odpadów zawierających ropę naftową lub jej produkty na skutek zwiększenia liczby odwiertów wykonywanych w celach poszukiwania ropy naftowej jak i wzrostem  liczby remontowanych statków. Natomiast różnica wytworzonych odpadów pomiędzy rokiem 2003 a 2004 jest wynikiem spadku ilości wytworzonych odpadów z grupy 16 07 08 i wzrostu odpadów z grupy 13 w tym szczególnie olejów zęzowych odebranych ze statków, zaolejonych wód  i szlamów z odwadniania olejów w separatorach. Głównym źródłem odpadów są zakłady zlokalizowane na terenie czterech powiatów: polickiego, gryfińskiego, miasta Szczecina i Świnoujścia.

Tabela 12

Odpady niebezpiecznych z sektora gospodarczego unieszkodliwione w ciągu roku - w latach 2002 – 2004
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	Metody unieszkodliwiania

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	w tysiącach Mg

	Sumaryczna ilość odpadów 

z sektora odpadów niebezpiecznych w poszczególnych  latach
	2002
	5, 223
	0
	0
	12,548
	0,003

	
	2003
	6,824
	0
	0
	12,548
	0,003

	
	2004
	4,584
	0
	0
	43,272
	0,002


(1) spalanie bez odzysku energii D10, D11 

(2) składowanie D1, D3, D5, D7, D12

(3) unieszkodliwianie metodami biologicznymi D2, D8

(4) unieszkodliwianie metodami fiz.-chem. D4, D9

(5) pozostałe metody D13, D14, D15

Rysunek 6

Odpady niebezpiecznych z sektora gospodarczego unieszkodliwione w ciągu roku - w latach 2002 – 2004

[image: image6.wmf]5,223

0

0

12,548

0,003

6,824

0

0

12,548

0,003

4,584

0

0

43,272

0,002

0

10

20

30

40

50

1

2

3

4

5

metody unieszkodliwienia

ilość [w tys. Mg]

2004

2003

2002


Tabela 13

Odpady niebezpiecznych z sektora gospodarczego poddane procesom odzysku w latach 2002 – 2004

	WYSZCZEGÓLNIENIE
	Metody odzysku

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	w tysiącach Mg

	Sumaryczna ilość odpadów 

z sektora odpadów niebezpiecznych w poszczególnych  latach
	2002
	0,435
	0
	0
	1,835
	53,299

	
	2003
	0,489
	0
	0,005
	1,873
	64,182

	
	2004
	0
	0
	0
	1, 695
	58,149


(1) wykorzystanie jako paliwa R1 


(2) recykling lub regeneracja substancji organicznych R3

(3) kompostowanie i rozprowadzanie na powierzchni ziemi ( nawożenie, rekultywacja ) R3,R10

(4) regeneracja, recykling, rafinacja R2,R4,R5,R6,R7,R8,R9

(5) pozostałe metody R11, R12, R13,R14

Z powyższej tabeli wynika fakt, że na przestrzeni lat 2002 – 2004 nie uległa zmianie w głównej mierze rodzaj wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, a co za tym idzie sposób unieszkodliwiania poszczególnych odpadów. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków unieszkodliwiane są za pomocą procesów z grupy D10 i D11 (współspalanie w kotłach energetycznych elektrowni Dolna Odra). Odpady z grupy 13 unieszkodliwiane są  przede wszystkim metodami  fizyko- chemicznymi , a tylko w niewielkim stopniu spalane bez odzysku  energii. Pozostałe odpady z grupy 18 (w tym odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej) stanowiące potencjalne źródło zakażenia ze względu na zawarte w nich mikroorganizmy chorobotwórcze unieszkodliwiane są w procesie termicznego przekształcenia odpadów w tzw. spalarkach lub magazynowane w odpowiednich warunkach i wywożone do termicznego przekształcenia, w specjalistycznych urządzeniach, zlokalizowanych poza naszym województwem.
3. Stan i ocena wykonania zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

Dane dotyczące stanu realizacji zadań wynikających z Planu gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego przedstawiono w załącznikach 2, 3, 4 i 5, w których zawarto zbiorcze zestawienia zadań dla wszystkich jednostek realizujących, z podziałem na:

· zadania wojewódzkiej administracji rządowej (tabela 2.1), 

· Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska (tabela 2.2),

· samorządu wojewódzkiego (tabela 3.1), 

· samorządów powiatowych (tabela 4.1) i gminnych (tabela 4.2),

· oraz innych podmiotów działających w obszarze i na rzecz środowiska, jak również przedsiębiorstw wskazanych w planie wojewódzkim (tabela 5.1).

3.1 ZADANIA CENTRALNEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W sprawozdaniu odniesiono się wyłącznie do tych zadań administracji centralnej, które miały bezpośredni wpływ na realizację zadań przez samorząd  wojewódzki, samorządy powiatowe i gminne. 

Jednym z tych zadań jest uruchomienie wojewódzkiej bazy danych o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami. Realizacja tego zadania  uwarunkowana była dostępnością oprogramowania, którego właścicielem jest Ministerstwo Środowiska, a organ wojewódzki użytkownikiem. Ze względu na  wielomiesięczne opóźnienie w udostępnieniu województwom oprogramowania, pełna realizacja zadania wraz udostępnieniem   poziomów dostępu dla wyznaczonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz.U. 152 poz.1740) użytkowników jest aktualnie realizowana. 

Drugim zadaniem, którego realizacja nie mogła być dotrzymana z uwagi na termin ukazania się aktu prawnego, jest sporządzanie planów gospodarki odpadami. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami ukazało się 17 kwietnia 2003 r., co mogło  wpłynąć na uchybienia terminów opracowania planów powiatowych, a w konsekwencji opóźnienie  realizacji opracowania planów gminnych. 

W sprawozdaniu z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami za okres od                    29 października 2002 do 29 października 2004 roku (Ministerstwo Środowiska, Warszawa, styczeń 2005 r.) jako słabo zaawansowane w realizacji  zdefiniowano 10 zadań innych niż  legislacyjne, głównie związanych z budową systemu monitorowania gospodarki odpadami w oparciu o krajową bazę danych – rzutuje to bezpośrednio na możliwość realizacji tego zadania na niższych szczeblach administracji.

3.2. ZADANIA WOJEWÓDZKIEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dane dotyczące stanu realizacji zadań wynikających z Planu gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego, dla wojewódzkiej administracji rządowej przedstawiono w załączniku 2 (tabela 2.1 oraz tabela 2.2).

Zadania dla wojewódzkiej administracji rządowej obejmowały działania administracyjne związane z procesem decyzyjnym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących instalacji tj.: składowisk odpadów przemysłowych, składowisk azbestu, zakładów recyklingu samochodów, oraz likwidacji mogilników.

Wszystkie spośród 5 zadań wynikających z Planu gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego dla  wojewódzkiej administracji rządowej  są realizowane  na  odpowiednim poziomie  zaawansowania, który  wynika  bezpośrednio  z  zapotrzebowania  miejscowego  rynku.

Zadanie - Likwidacja wszystkich mogilników, uzależnione jest bezpośrednio od wsparcia finansowego przyznanego na realizację zadania. 

Zgodnie z otrzymaną informacją, Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej zatwierdziła w lipcu 2005 r. wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego  o dofinansowanie przedsięwzięcia „Kontynuacja likwidacji składowisk odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w 27 mogilnikach na terenie województwa zachodniopomorskiego”, tak więc zadanie będzie realizowane w 2006 r. 
Zadanie - Lokalizacja składowiska odpadów przemysłowych: Uwzględniając prowadzony monitoring dotyczący gospodarki odpadami z sektora gospodarczego na terenie województwa zachodniopomorskiego należy przewidzieć w okresie 2007 – 2010 przystąpienie do rozpoczęcia prac związanych z lokalizacją składowiska odpadów przemysłowych, z tym, że należy wziąć pod uwagę zapis z KPGO dotyczący krajowej sieci składowisk odpadów przemysłowych. W okresie 2004 - 2005 nie istniała jeszcze potrzeba przytępienia do prac związanych z lokalizacją składowiska odpadów przemysłowych pochodzących z małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ ilość wytworzonych odpadów z sektora gospodarczego na przestrzeni lat 2003 – 2004 spadła o ponad 300 tys. Mg, a ponadto Zespół Elektrowni „Dolna Odra” w latach 2003 – 2004 zagospodarował więcej odpadów paleniskowych niż wytworzył, taka tendencja będzie się utrzymywała w następnych latach. Podoba sytuacja ma miejsce w Zakładach Chemicznych „POLICE”, gdzie począwszy od roku 2002 do 2004 następuje większe wykorzystanie gospodarcze odpadów siarczanu żelaza (II) niż jego produkcja. Poza tym sytuacja regionu nie wykazuje tendencji wzrostowych. 

Zadanie - Udział w procesie inwestycyjnym dla instalacji zakładu recyklingu samochodów: Wojewoda, na dzień 30 czerwca 2005 roku, wydał 1 decyzję w zakresie gospodarki odpadami dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu, która znajduje się w powiecie goleniowskim. 

Natomiast realizacja zadania dotyczącego instalacji do unieszkodliwiania azbestu zabezpiecza aktualne potrzeby w przedmiotowym zakresie. Na terenie województwa nie ma składowiska dla odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, ani nie planuje się jego budowy. Są za to wydzielone kwatery do składowania odpadów azbestowych na istniejących składowiskach odpadów w miejscowościach Marianowo, Dalszem oraz Sianowie. Planowane są następujące inwestycje:

· Budowa kwatery do gromadzenia wyrobów zawierających azbest, Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki w Wardyniu Górnym, w gminie Połczyn Zdrój.

· Wydzielenie miejsca czasowego magazynowania azbestu na terenie planowanej stacji przeładunkowej w miejscowości Nimicy w gminie Golczewo. 

· Budowa obiektu gromadzenia i czasowego magazynowania odpadów azbestowych na terenie składowiska w miejscowości Krzywopłoty w powiecie białogardzkim.
3.3 ZADANIA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO

Dane dotyczące stanu realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki

odpadami dla wojewódzkiej administracji samorządowej przedstawiono w załączniku 3 (tabela 3.1).

Do głównych zadań administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego należało:

· opiniowanie powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami, 

· budowa i wdrożenie wojewódzkiej bazy opłat za odpady, 

· budowa i wdrożenie bazy danych w zakresie gospodarowania odpadami oraz w zakresie ewidencji opakowań, 

· działania informacyjno - edukacyjne, monitorujące

· utworzenie systemów zbierania i zagospodarowania odpadów.

Spośród 15 zadań wynikających z Planu gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego,  dla wojewódzkiej administracji samorządowej całkowicie zrealizowano lub znajdują się w dobrym stanie realizacji (uwzględniając terminy realizacji) 8 zadań, do słabo zaawansowanych w realizacji (lub brak jest danych umożliwiających ocenę stopnia realizacji) należy zaliczyć 4 zadania  w następujących tematach: 

1. Pomoc w tworzeniu zakładów do przetwarzania odpadów.

2. Opracowanie i wdrożenie strony internetowej forum odpady.

3. Obniżenie materiałochłonności

· opracowanie i zastosowanie zachęt  dla podmiotów posiadających certyfikaty,

· wprowadzanie nowych technologii (BAT),

· wdrażanie dyrektywy IPPC,

· wdrażanie idei „czystej produkcji”.

4. Tworzenie punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych – opracowanie studium lokalizacyjnego dla Stacji Przeładunkowej Odpadów Niebezpiecznych (2-3 jednostki w województwie),
przy czym realizacja większości zadań, zgodnie z zapisami w Planu gospodarki odpadami województwa zachodniopomorskiego, należy również do kompetencji wojewódzkiej administracji, zarówno rządowej oraz samorządowej, a  także szczebla powiatowego i gminnego oraz przedsiębiorców. 

Zadanie  Opracowanie pakietów edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami zostało wpisane do planów powiatowych i gminnych i na tym poziomie będzie realizowane jako zadanie wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Zadanie w zakresie uchwalenia planu wojewódzkiego (wpgo) województwo zachodniopomorskie zrealizowało w ustawowym terminie, tj. Sejmik  Województwa Zachodniopomorskiego przyjął wpgo dnia 30 czerwca 2003 r. W skali kraju 100% województw zakończyło to zadanie w końcu kwietnia 2004 r. 

W załączniku 3 (tabela 3.1 pkt. 3) przedstawiono zbiorcze zestawienie ilości powiatów i gmin posiadających uchwalone plany gospodarki odpadami, stan w terminie ustawowym dla powiatów i gmin oraz na dzień 30  września  2005 r. (według informacji przekazanych przez starostwa powiatowe). Należy podkreślić, że występowały znaczne opóźnienia w stosunku do terminu ustawowego uchwalania planów  powiatowych – w ustawowym terminie zadanie zrealizowało  7 powiatów,  co znacząco wpłynęło na realizację planów  gminnych. Na dzień  30 września 2005 r. 24 gminy nie uchwaliły pgo.

Opóźnienia te wynikały m. in. z niedostatecznej informacji opisującej stan istniejący w zakresie gospodarki odpadami (w tym m. in. brak informacji z bazy danych o odpadach),  trudności w realizacji procedury planowania, późne, w stosunku do długości  procesu planistycznego i określonych terminów dla organów uchwałodawczych województw, powiatów i gmin, ukazanie się Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Przygotowanie pierwszej edycji pgo zarówno z punktu widzenia organizacji procedury planowania (brak doświadczeń), jak i jakości opracowanych dokumentów (określenie zmian stanu gospodarki odpadami, strategii, celów i zadań oraz harmonogramów ich realizacji), w wielu przypadkach należy ocenić nie najlepiej (choć oczywiście tego wniosku nie należy generalizować do wszystkich  powiatowych i gminnych pgo).

Kolejne zadanie Opracowanie i wdrożenie strony internetowej odpady nie zostało zrealizowane i realizowane nie będzie z powodu planowanych  źródeł finansowania tego przedsięwzięcia – pierwotnie miały to być środki Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska, jednak w trakcie realizacji projektu dokonano redystrybucji środków, które przeznaczono na bezpośrednie szkolenia w gminach.
3.4 ZADANIA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ SZCZEBLA POWIATOWEGO

I GMINNEGO

Stan realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego przedstawiono w załączniku 4 (tabela 4.1 – samorząd powiatowy oraz tabela 4.2 – samorząd gminny).

Zadania samorządu lokalnego obejmowały opracowanie planów gospodarki odpadami, działania edukacyjno - informacyjne oraz inwestycyjne.

Spośród 22 zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla administracji samorządowej szczebla powiatowego w dobrym stanie realizacji (uwzględniając terminy realizacji) znajduje się 7 zadań, do słabo zaawansowanych w realizacji należy zaliczyć zadania, z których część ma być realizowana we współpracy z innymi organami lub przedsiębiorcami, w tym między innymi:

· rozwój systemów selektywnego zbierania ze szczególnym uwzględnieniem

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych (zadanie gmin),

· rozwój selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych (zadanie gmin),

· rozwój selektywnego zbierania odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych (zadanie gmin),
· rozwój selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych, celem wydzielenia tych odpadów ze strumienia odpadów komunalnych,

· budowa instalacji do przetwarzania  odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

· budowa stacji przeładunkowych odpadów niebezpiecznych (SPON).
W załączniku 4 (tabela 4.1.2) przedstawiono zbiorcze zestawienie powiatów z podaniem terminu uchwalenia planu gospodarki odpadami, stan w terminie ustawowym oraz na dzień 30 września 2005 r. (według informacji przekazanych przez urzędy  powiatowe).

Zadanie w zakresie uchwalenia planów powiatowych (ppgo) zrealizowano w 100% (stan

na dzień 27 kwietnia 2005 r.)  Należy podkreślić, że występowały znaczne opóźnienia w stosunku do terminu ustawowego uchwalania planów (w terminie uchwalono 33% planów powiatowych, co znacząco wpłynęło na realizację planów gminnych.

Zadania samorządów gminnych obejmowały opracowanie planów gospodarki odpadami, działania edukacyjno - informacyjne oraz inwestycyjne. Spośród 21 zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla administracji samorządowej szczebla gminnego do zadań w  dobrym stanie realizacji (uwzględniając terminy realizacji),  można zaliczyć 3 zadania. Zadanie, którego stan realizacji wyprzedził zamierzenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest „Opracowanie planów zamknięcia składowisk nie spełniających wymogów prawa – dot. 47 składowisk”. W analizowanym  okresie od czerwca 2003 r. do czerwca 2005 w województwie jest 49 nieczynnych  składowisk odpadów komunalnych. Natomiast wskazane jest przyspieszenie procedury administracyjnej dotyczącej wydawania decyzji w sprawie zamykania składowisk. Aktualnie, opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie umieszczania odpadów na składowisku wnoszone są przez 64 zarządców składowisk.

Realizacja zadania Stworzenie takich systemów zbiórki, aby 100% mieszkańców było objętych systemem zorganizowanej zbiórki odpadów komunalnych jest realizowane prawie we wszystkich gminach odpady odbierane są od ponad 90% mieszkańców. Na dobrym etapie realizacji są akcje edukacyjne, popularyzujące, rozwijające świadomość ekologiczną. 

Do słabo zaawansowanych w realizacji przez gminy należy zaliczyć zadania, z których część ma być realizowana we współpracy z innymi organami lub przedsiębiorcami, w tym między innymi:

1. Stworzenie systemów zbiórki w celu realizacji celów w zakresie recyklingu  i odzysku z opłaty produktowej.

2. Tworzenie punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych.

3. Rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych, Działania organizacyjne pozwalające na uzyskanie stopnia zbiórki odpadów wielkogabarytowych na poziomie 20% w 2006 r. 

4. Rozwój systemu zbiórki odpadków budowlanych i rozbiórkowych (gruzu).Działania organizacyjne pozwalające na uzyskanie stopnia zbiórki odpadów budowlanych i gruzu na poziomie 15% w 2006 r.

5. Rozwój systemu zbiórki w celu zmniejszenia udziału odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych: działania organizacyjne pozwalające na uzyskanie stopnia zbiórki odpadów niebezpiecznych na poziomie 15% w 2006 r.

6. Wyposażenie domków jednorodzinnych w kompostowniki.

7. Pomoc w tworzeniu zakładów do przetwarzania odpadów.

Zadanie w zakresie uchwalenia planów gminnych (gpgo) zrealizowano w 78% (stan

na dzień 30 września 2005 r.). Należy podkreślić, że wystąpiły znaczne opóźnienia w stosunku do terminu ustawowego (30 czerwca 2004 r.) uchwalania planów. W terminie  uchwalono 6,3 % planów gminnych. Do 30 września 2005 r. 22% gmin nie ma gpgo.

Biorąc pod uwagę ustawowy termin uchwalania gminnych planów gospodarki odpadami, stan realizacji należy ocenić na niezadowalający. W załączniku 4 (tabela 4.2.2) przedstawiono zbiorcze zestawienie  gmin  z podaniem terminu uzyskania opinii Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dla projektu gpgo oraz datą  uchwalenia planu gospodarki odpadami.

Opóźnienia w realizacji ppgo i gpgo wynikają m. in. z  niedostatecznej informacji opisującej stan istniejący w zakresie gospodarki odpadami (w tym m. in. brak wojewódzkich baz danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami) oraz trudności w realizacji procedury planowania. (brak doświadczeń). 

Analizując  jakość opracowanych dokumentów (określenie zmian stanu gospodarki odpadami, strategii, celów i zadań oraz harmonogramów ich realizacji i źródeł finansowania) w wielu przypadkach należy ocenić źle (choć oczywiście tego wniosku nie należy generalizować do wszystkich planów). Podkreślić jeszcze raz należy, że była to pierwsza edycja tego typu dokumentów.

Poniżej w formie graficznej (rysunek 7) przedstawiono realizację celów krótko- i długoterminowych przez gminy i powiaty województwa zachodniopomorskiego w okresie od 30 czerwca 2003 roku – 30 czerwca 2005 roku. 

Cele krótkoterminowe - nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8) i cele długoterminowe – nr 3, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16.  

1. Opracowanie programu doskonalenia kadr i rozpoczęcie szkoleń.

2. Opracowanie kompleksowego programu edukacji ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.

3. Stworzenie takich systemów zbiórki, aby 100% mieszkańców było objętych systemem zorganizowanej zbiórki odpadów komunalnych.

4. Opracowanie pakietów edukacyjnych dla gmin.

5. Wyposażenie w pojemniki w tym na odpady ulegające biodegradacji.

6. Wyposażenie domków jednorodzinnych w kompostowniki.

7. Pomoc w tworzeniu zakładów do przetwarzania odpadów.

8. Wyposażenie w sprzęt transportowy.

9. Stworzenie systemów zbiórki w celu realizacji celów w zakresie recyklingu  i odzysku z opłaty produktowej.

10. Tworzenie punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych

11. Rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych, Działania organizacyjne pozwalające na uzyskanie stopnia zbiórki odpadów wielkogabarytowych na poziomie 20% w 2006 r.

12. Rozwój systemu zbiórki odpadków budowlanych i rozbiórkowych (gruzu),Działania organizacyjne pozwalające na uzyskanie stopnia zbiórki odpadów budowlanych i gruzu na poziomie 15% w 2006 r.

13. Rozwój systemu zbiórki w celu zmniejszenia udziału odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych: działania organizacyjne pozwalające na uzyskanie stopnia zbiórki odpadów niebezpiecznych na poziomie 15% w 2006 r.

14. Kampanie na rzecz społecznej świadomości w zakresie gospodarki odpadami:

· działania informacyjne i edukacyjne dotyczące odpadów opakowaniowych,

· działania informacyjne i edukacyjne dotyczące wdrożenia systemu zbierania i przetwarzania danych.

15. Działania informacyjne i edukacyjne dotyczące odpadów opakowaniowych.

16. Działania informacyjno – edukacyjne dotyczące systemu zbierania i przetwarzania danych.

Rysunek 7

Średnie wartości realizowanych celów krótko i długoterminowych w województwie zachodniopomorskim


[image: image7.emf]5,94

9,13

71,96

7,47

24,65

7,3

6,88

8,01

3,64

9,82

14,82

9,6

8,28

18,36

14,66

5,42

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

cele



I

 - cele krótkoterminowe            

I -

 cele długoterminowe

stopień realizacji [%]


3.5 ZADANIA PRZEDSIĘBIORCÓW 

W Planie gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego przypisano zadania trzem przedsiębiorstwom:

1. Zakłady Chemiczne „POLICE” 

2. Zespół Elektrowni „DOLNA ODRA”

3. Zarząd Portu Szczecin – Świnoujście S.A.

zostały one przedstawiono w załączniku 5 (tabela 5.1).

Zadanie Zarządu Portu Szczecin – Świnoujście S.A. obejmowało stworzenie systemu organizacyjnego, pozwalającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami na odbiór ze statków odpadów stałych i ciekłych. Zakres realizacji zadania został dostosowany do bieżących potrzeb Zarządu Portu, wynikających z aktualnej sytuacji rynkowej. Ponieważ w chwili obecnej nie występują żadne problemy związane z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów stałych generowanych przez statki, działania polegające na rozpoczęciu budowy stacji selektywnego magazynowania i wstępnego przetwarzania odpadów stałych zostanie zrealizowane w terminie późniejszym. 

Jeżeli chodzi o Zakłady Chemiczne „POLICE”, działania tych Zakładów miały zmierzać w kierunku zmniejszenia ilości wytwarzanych fosfogipsów, zwiększenia zagospodarowania siarczanu żelaza (II) i bieżącej rekultywacji składowiska fosfogipsów. Zakłady, ze względu na realizowaną technologię spełniającą kryteria BAT (najlepszej dostępnej techniki) nie obniżą w najbliższym czasie ilości wytwarzanych fosfogipsów albowiem ilość tychże fosfogipsów jest adekwatna do wielkości produkcji nawozów i wynika bezpośrednio z chemizmu procesu. O zmniejszeniu ilości wytwarzanego fosfogipsu można mówić jedynie w przypadku zmniejszenia produkcji nawozów lub zakupu kwasu fosforowego od zewnętrznych producentów, co jest uwarunkowane wybudowaniem terminalu rozładunkowego, na co w chwili obecnej zakłady nie mogą sobie pozwolić. Z przekazanych przez Zakłady danych wynika, że od 2002 roku Zakłady wywiązują się z podjętego działania i na bieżąco, w miarę posiadanych umów,  zagospodarowują odpadowy siarczan żelaza II. Ze względu na to, iż składowisko fosfogipsów jest na bieżąco eksploatowane działania związane z jego rekultywacją wynikają ze sposobu jego użytkowania. Rekultywacja polega więc na wprowadzaniu na teren składowiska, w miejscach do tego wyznaczonych, roślinności wyższej i niższej. Do chwili obecnej zrekultywowano obszary składowiska położone po południowej i północno – zachodniej części składowiska łącznie z wytworzoną wierzchowiną.

W Zespole Elektrowni „DOLNA ODRA” S.A. na skutek zdynamizowania w latach 2003 – 2004 działań polegających na zwiększeniu zagospodarowania wytworzonych odpadów paleniskowych obecnie mamy sytuację, iż elektrownia więcej zagospodarowuje odpadów niż wytwarza. W 2004 roku elektrownia rozpoczęła prace związane rekultywacją kwatery I/II/III składowiska odpadów paleniskowych. Prace rekultywacyjne obejmują powierzchnię 73 ha i będą kontynuowane zgodnie z wydanymi decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24.11.2004 r., znak SR-Ś-4-6621/10/04 oraz Starosty Powiatowego z Gryfina z dnia 20.12.2004 r., znak GN.BL.IV/6018.R-2/2/2004. 

W większości przypadków zadania są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i nic nie stoi na przeszkodzie, aby zadania zostały zakończone do końca 2007 roku.

3.6 FINANSOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
Finansowanie inwestycji w zakresie gospodarki odpadami w województwie zachodniopomorskim odbywa się przy znaczącym udziale środków pochodzących z funduszy ochrony środowiska – w szczególności z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

Środki funduszy ochrony środowiska pochodzą w większej części z opłat określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) – opłaty za korzystnie ze środowiska (67,7% przychodów WFOŚiGW w 2004 roku). Ponadto od 1 stycznia 2002 roku został dodatkowo wprowadzony mechanizm finansowy, z którego finansowane są działania związane z poprawą stanu gospodarki  odpadami, w szczególności odpadami opakowaniowymi. Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 ze zm.) środki z tytułu opłaty produktowej gromadzone są przez marszałka województwa, a następnie  przekazywane do NFOŚiGW. Natomiast NFOŚiGW przekazuje środki z tytułu opłaty produktowej do WFOŚiGW, a następnie są one przekazywane do gmin proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu. Gminy przeznaczają otrzymane środki na działania w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.    

Stan realizacji inwestycji w zakresie gospodarki odpadami w województwie zachodniopomorskim przedstawiono w załączniku 6.

3.6.1 Wydatki i efekty rzeczowe w gospodarce odpadami

Z danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie, przedstawionych w załączniku 6.1 (tabela 6.1.1) wynika, że w analizowanym okresie 2002 - 2003 następował stopniowy  spadek nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w zakresie gospodarki odpadami z 30 903 tys. zł na 28 108 tys. zł. Analizując efekty rzeczowe uzyskane w wyniku przekazania do użytku inwestycji w zakresie gospodarki odpadami (tabela 6.1.3) należy również podkreślić mniejsze  zdolności przerobowe przekazanych do eksploatacji urządzeń w zakresie unieszkodliwiania odpadów. 

3.6.2 Stan realizacji projektów dotyczących gospodarki odpadami finansowanych z  PHARE oraz zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego 2004 - 2006

Stan realizacji projektów z dziedziny gospodarki odpadami finansowanych z programów unijnych nie jest zbyt dobry. Większość projektów, nie tylko w województwie zachodniopomorskim, dotyczy gospodarki wodno – ściekowej. W województwie zachodniopomorskim w okresie od 01.07.2003 roku do 30.06.2005 zostały rozpoczęte lub są realizowane projekty z programów Phare (Phare CBC Polska  - Niemcy oraz Phare SSG) oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 z dziedziny ochrony środowiska tylko z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Są to przede wszystkim projekty inwestycyjne związane z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych, budową uzdatniania wody, modernizacją dróg oraz odtworzeniem nawierzchni ulic - zgodnie z rankingiem priorytetów określonych w przedmiotowych programach.

3.6.3 Stan realizacji inwestycji w zakresie gospodarki odpadami współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

Z danych przedstawionych w załączniku 6.2 (tabela 6.2.1) wynika, że stan realizacji inwestycji w zakresie gospodarki odpadami współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest zadawalający.  W okresie 2002 – 2004 większość środków WFOŚiGW w przeważającej części przeznaczona była na zadania związane z ochroną wód oraz ochroną atmosfery. Zaangażowanie inwestorów w gospodarkę odpadami nadal jest zbyt małe w stosunku do potrzeb regionu. Wśród 9 inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, których realizacja lub zakończenie obejmowała okres od 01.07.2003 r. do 30.06.2005 r. przeważały przedsięwzięcia związane z selektywna zbiórką odpadów oraz rekultywacją terenu. W podanym okresie zawarto 9 umów (6 umów pożyczek i 2 umowy dotacji oraz jedno przedsięwzięcie było finansowane i w formie pożyczki i dotacji) na łączną kwotę 3.613.715,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2005 roku tylko jedno przedsięwzięcie nie zostało zakończone w całości (wykonano 90 % zadania). Największe przedsięwzięcie dotyczy rekultywacji wyrobiska po nielegalnej eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Kunowo na terenie gminy Banie z wykorzystaniem popiołu z Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Całkowity koszt tego zadania wynosi 5 968 000 zł, a WFOŚiGW przeznaczył na to zadanie 600 000 zł w formie pożyczki. Data zakończenia inwestycji planowana jest na 31.12.2005 roku. Zadania są realizowane zgodnie z umowami i aneksami do umów. Ich realizacja nie budzi obaw.

4.  WNIOSKI 

Zadania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wpisują się w zadania krajowego planu gospodarki odpadami. Zapisy w sprawozdaniu z planu wojewódzkiego, które są tożsame z zapisami sprawozdania z realizacji kogo, są cytowane  w odpowiednich poniższych wnioskach i rekomendacjach. W przyszłości stanowić one mogą tezy marszałka województwa podczas spotkań na szczeblu centralnym.

1.  Dane dotyczące ilości zbieranych odpadów komunalnych (zmniejszania się tej ilości) wskazują na takie niepokojące zjawiska, jak:

· niezawieranie umów przez właścicieli nieruchomości z firmami zajmującymi się odbieraniem odpadów komunalnych oraz pozbywanie się tych odpadów w sposób niewłaściwy (np.; spalanie tworzyw sztucznych w domowych piecach i systemach centralnego ogrzewania, porzucenie odpadów w przydrożnych rowach, lasach, tworzenie tzw. „dzikich wysypisk” odpadów, które Polska zobowiązała się zlikwidować przed dniem akcesji do Unii Europejskiej), co może być związane z ubożeniem części społeczeństwa, jak również niedostateczną wiedzą i świadomością oraz niewłaściwymi przyzwyczajeniami,

- niezgodne ze stanem faktycznym ewidencjonowanie przez przedsiębiorców ilości odbieranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych.

2. W zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi zagrożone jest osiągnięcie poziomów odzysku. Należy zaznaczyć, że poziomy te, zgodnie z dyrektywą 2004/12/WE, do roku 2014 znacznie wzrosną. Osiągnięcie tych celów nie będzie możliwe poprzez przetwarzanie wyłącznie odpadów powstałych z opakowań transportowych i zbiorczych (jak dzieje się to obecnie). Dlatego też konieczne będzie profesjonalne zagospodarowanie odpadów z opakowań jednostkowych, powstających w dużej ilości w gospodarstwach domowych, jak również instytucjach. Ważną rolę odgrywać będzie selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych „u źródła”, organizowana przede wszystkim przez samorządy gminne. Potrzeba będzie tak zorganizować selektywną zbiórkę surowców wtórnych, która będzie  finansowana z opłat produktowych oraz opłat recyklingowych pobieranych przez organizacje odzysku. Ponadto edukacja ekologiczna, szczególnie wśród najmłodszych, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa, przedsiębiorców pozwoli w przyszłości na prawidłowe i przynoszące zauważalne efekty (mniej opakowań będzie trafiało na składowiska), funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, w szczególności odpadami opakowaniowymi. 

3. Brak jest obecnie danych pozwalających stwierdzić, czy województwo zachodniopomorskie będzie w stanie osiągnąć wymagane dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów, poziomy redukcji ilości komunalnych odpadów (Dz. U. z 16.07.1999 r. WEL 182), ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska. Będzie to możliwe po pełnym wdrożeniu wojewódzkiej bazy danych o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami, co powinno nastąpić w I połowie 2006 roku.

4. Istotne zagrożenie stanowią odpady niebezpieczne wytwarzane w gospodarstwach domowych, trafiające do odpadów komunalnych. Odpady te powinny być wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych „u źródła”, czyli przez samych mieszkańców, przy czym konieczne jest stworzenie w tym zakresie odpowiednich warunków i zachęt. Wobec powyższego, jako wysoce niezadowalające należy ocenić realizowanie zadania gmin, jakim jest organizowanie systemów selektywnego zbierania odpadów (art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. Nr 132, poz. 622, ze zm.).

5. W zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, szczególnie pochodzącymi z sektora gospodarczego pozytywnie ocenia się unieszkodliwianie odpadów, bez składowania.

6. Pewnym zagrożeniem dla racjonalnego pozbywania się niektórych odpadów płynnych (gnojowica nie wykorzystana jako nawóz) są przepisy dyrektywy 1999/31/WE zakazujące składowania takiego rodzaju odpadów.

7. Właściwe planowanie jest ważne dla sprawnego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami jako całości. O ile jednak krajowy i wojewódzki plan gospodarki odpadami zostały przyjęte w ustawowym terminie, to w przypadku planów powiatowych i gminnych były i są notowane znaczące opóźnienia. Zadanie w zakresie uchwalenia planów powiatowych (ppgo) zrealizowano w 100% (stan na dzień 27 kwietnia 2005 r.)  Należy podkreślić, że występowały znaczne opóźnienia w stosunku do terminu ustawowego uchwalania planów (w terminie uchwalono 33% planów powiatowych). Jeżeli chodzi o gminne plany gospodarki odpadami zadanie to zrealizowano w 78% (stan na dzień 30 września  2005 r.). Należy podkreślić, że wystąpiły znaczne opóźnienia w stosunku do terminu ustawowego (30 czerwca 2004 r.) uchwalania planów. W terminie  uchwalono 6,3% planów gminnych. Do 30 września 2005 r. 22% gmin nie ma gpgo.

8. Jakość opracowania gminnych i powiatowych planów w niektórych przypadkach jest niesatysfakcjonująca, ze względu na pewne trudności jakie pojawiły się podczas I edycji sporządzania planów gospodarki odpadami, a mianowicie: brak mierników oceny stanu realizacji zadań.

9. Zaawansowanie realizacji zadań samorządowej i rządowej administracji publicznej jest zróżnicowane. Przyczyną opóźnienia realizacji zadań administracji samorządowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej jest przede wszystkim brak środków, ale również nieterminowe uchwalenie planów gospodarki odpadami.

10. Na podstawie danych uzyskanych od przedsiębiorców trudno jest ocenić realizację zadań. To, czy zadania zostały zrealizowane, czy są realizowane, można ocenić jedynie na podstawie informacji uzyskanych z urzędów wojewódzkiego i marszałkowskiego. W większości wypadków zadania te nie są realizowane, w szczególności zadania związane z przesyłaniem do marszałka województwa zbiorczych zestawień danych o odpadach, na podstawie których sporządzany jest raport wojewódzki  o gospodarce odpadami. 

11. Niepokój budzi mała liczba projektów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami finansowanych ze środków unijnych, jak również ze środków przyznawanych przez WFOŚiGW.  W przeważającej części są to projekty związane z gospodarką wodno – ściekową.

5. REKOMENDACJE

1. W najbliższym czasie należy na podstawie istniejących przepisów  prawnych: 

· zwiększyć kontrolę organów wykonawczych gmin nad prawidłowością postępowania z odpadami, w szczególności kontrolę udokumentowania przez właścicieli nieruchomości korzystania z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, a ponadto należy wzmóc nadzór nad przewoźnikami w zakresie rozliczeń z ilości odpadów odbieranych od mieszkańców, 

· zwiększyć kontrolę i egzekwowanie realizacji przepisów w wydawanych decyzjach w zakresie gospodarki odpadami, przez organy wykonawcze powiatów i gmin;

· poprawić jakość wydawanych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, m.in. poprzez właściwe wskazywanie miejsca unieszkodliwiania oraz kontrolować wypełnianie przepisów wydanych zezwoleń, przez organy wykonawcze gmin. Ponadto należy odmawiać wydania tych zezwoleń, jeśli są niezgodne z gminnym planem gospodarki odpadami,

· zwiększyć kontrolę działania posiadaczy odpadów zarządzających składowiskami odpadów, głównie w zakresie ewidencji odpadów, przez inspekcję ochrony środowiska,

· zwiększyć kontrolę transportu odpadów, przez inspekcję transportu drogowego oraz wprowadzić kompleksowe kontrole przy udziale służb celnych i inspekcji ochrony środowiska, szczególnie w portach morskich i śródlądowych,

· przy realizacji programów nauczania przywiązywać większą wagę do gospodarki odpadami oraz kształtowania właściwych postaw i nawyków u dzieci i młodzieży, przez szkolnictwo wszystkich szczebli (podstawowe, gimnazjalne, średnie i wyższe),

· poprzez publiczne środki masowego przekazu z uwzględnieniem telewizji regionalnej emitować nieodpłatnie programy i reklamy dotyczące gospodarki odpadami.

2. Niezbędne jest przeanalizowanie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska w przypadku składowania odpadów oraz znaczące ich podniesienie w przypadku odpadów zmieszanych, z ewentualnym rozróżnieniem składowisk „nowych” i „starych” (spełniających wymagania i niespełniających ich) w celu przyśpieszenia zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań oraz wyeliminowania tzw. stawek zerowych (stawka opłaty wynosząca 0 zł). Ponadto niezbędne jest wprowadzenie nowych wymagań prawnych odnośnie systemów selektywnego zbierania odpadów oraz zapewnienie minimalnego udziału surowców wtórnych, wykorzystywanych w niektórych procesach produkcyjnych.

3. Biorąc pod uwagę fakt, że do zadań własnych gminy należy m.in. organizowanie selektywnego zbierania odpadów, jak również zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz planowanie gospodarki odpadami, należy wzmocnić możliwości tworzenia przez samorządy lokalne efektywnych i zgodnych z wymogami ochrony środowiska, a jednocześnie zabezpieczających interesy mieszkańców systemów zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Służyć temu może ułatwienie gminom wykorzystywania przepisów ustawowych, które już dziś umożliwiają przejmowanie od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie przekazywania odpadów komunalnych do dalszego zagospodarowania. Zadania te powinny być realizowane przez gminę, jeżeli to tylko możliwe, we współpracy z przedsiębiorcami, przy zachowaniu reguł konkurencji, które zagwarantują w sposób naturalny ich wykonywanie za rozsądną cenę. Proces tworzenia gminnych systemów zbierania i unieszkodliwiania odpadów powinien obligatoryjnie wykorzystywać procedury zamówień publicznych oraz reguły partnerstwa publiczno – prywatnego wynikające z ustawy o partnerstwie publiczno – prawnym (Dz. U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1420). Służące temu nowe rozwiązania prawne powinny zabezpieczyć interesy tych przedsiębiorców obecnie działających na rynku, którzy prowadzą swoją działalność zgodnie z wymaganiami prawa. Wprowadzenie postulowanego ułatwienia jest istotne z punktu widzenia racjonalizacji nadzoru nad całym systemem gospodarki odpadami komunalnymi, szczególnie w świetle wymagań wynikających z prawa Unii Europejskiej oraz potrzeby rozsądnego wykorzystania środków pomocowych.

4. Należy objąć wszystkich mieszkańców zorganizowanymi systemami zbierania odpadów, w szczególności odpadów opakowaniowych, odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych, odpadów ulegających biodegradacji z uwzględnieniem selektywnej zbiórki „u źródła”,  aby zapewnić odpowiednie poziomy odzysku i recyklingu. Ponadto należy zgodnie z wydanymi aktami prawnymi stworzyć gminne punkty zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. 

5. Należy wzmóc ofertę edukacyjną dla małych i średnich przedsiębiorstw o możliwości wykorzystywania środków z WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz środków unijnych w zakresie dostosowania prowadzonej gospodarki odpadami do standardów unijnych.  

6. Należy wprowadzić odrębne przepisy dotyczące ewidencji odpadów komunalnych, aby umożliwić skuteczną ich kontrolę w zakresie jej prowadzenia.

7. Przy aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami należy uwzględnić możliwość składowania niektórych grup odpadów w wyrobiskach jako najbardziej racjonalną metodę ich unieszkodliwiania związaną z rekultywacją terenu.

Jeżeli chodzi o propozycje zmian w wpgo to są one następujące:

1. Niezbędna jest realizacja zapisów wpgo w zakresie wybudowania i uruchomienia instalacji do termicznego przekształcania odpadów (najbardziej korzystna lokalizacja jest w parku technologiczno – przemysłowym utworzonym przy Zakładach Chemicznych POLICE. Należy także uwzględnić powstanie w następnych latach 2007 – 2010 spalarni, która mogłaby utylizować termicznie opady poubojowe i powstałe w wyniku padłych zwierząt. Ze względu na drogę transportu najlepsza lokalizacja do wybudowania spalarni winna być w środkowej części województwa. 

2. Należy uporządkować gospodarkę komunalnymi osadami ściekowymi. Włączyć do następnej edycji wpgo zagadnienia związane z gospodarką osadami ściekowymi, a  powiązanych z realizacją celów określonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

3. Niezbędne jest pełne wykorzystanie instrumentów w istniejących ustawach, umożliwiające samorządom wykonywanie obowiązków w zakresie egzekwowania, przestrzegania i stosowania przepisów (kontrole, upomnienia, kary).

4. Zintensyfikowanie prac nad ostatecznym wdrożeniem wojewódzkiej bazy danych o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami oraz udostępnieniem bazy danych właściwym organom.

5. Następny w kolejności wpgo powinien korzystać przede wszystkim z informacji zawartych w bazie danych z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego.

6. W nowej edycji wpgo należy szczególnie zwrócić uwagę na stworzenie sytemu mierników oceny przyjętych do realizacji zadań.

7. Należy wpisać zadania również jako rekomendacje dla gmin i powiatów związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w następnej edycji planu. 

8. Biorąc po uwagę rozbieżność danych wskazaną przez WIOŚ, a dotyczącą ilości odpadów należy zidentyfikować wojewódzki system pozyskiwania danych celem ujednolicenia w/w wartości w skali województwa, również uwzględniając wszystkie „cząstkowe” bazy danych, w tym SIGOP prowadzona przez WIOŚ.  

9. Opracować w następnej edycji planu studium wykonalności dla inwestycji związanej z budową składowiska dla odpadów z sektora gospodarczego, uwzględniając zapisy kpgo.

10.  Proponuje się wyłączyć wykazy firm zajmujących się gospodarką odpadami z treści wpgo i traktować je jako załączniki, które w trakcie roku mogą być aktualizowane. Zmiany te będą realizowane Uchwałą Zarządu Województwa w zależności od potrzeb.    

PAGE  
7

_1191928545.xls
do tab.1,2,3

		455.91		425.67		412.29

		412.06		398.57		386.21

		367.065		391.164		289.932



2002

2003

2004

3 - ilość odpadów komunalnych o kodzie 200301 [baza WSO]

 2 - ilość odpadów komunalnych o kodzie 200301 [system opłat za składowanie odpadów] 

1 - ilość umieszczonych odpadów komunalnyc na czynnych składowiskach [opłatowa baza danych DRŚ]

ilość [Mg]



Arkusz1

		

		Ilość umieszczonych odpadów komunalnych na czynnych składowiskach komunalnych w latach 2002-2004																		02-2004 - wg. danych z opłatowej bazy danych DRŚ

		ilość w Mg

		odpady komunalne składowane

		2002		455.91

		2003		425.67

		2004		412.29

		Ilość odpadów komunalnych o kodzie 200301 składowanych w latach 2002-2004														04 - wg. danych z systemu opłat za składowanie odpadów

		ilość Mg

		odpady komunalne

		2002		412.06

		2003		398.57

		2004		386.21

		Ilość odpadów komunalnych oo kodzie 200301 składowanych w latach 2002-2004 - wg. bazy danych WSO

		ilość Mg

		odpady komunalne

		2002		367.065

		2003		391.164

		2004		289.932

		2002		455.91		412.06		367.065

		2003		425.67		398.57		391.164

		2004		412.29		386.21		289.932





do tab.6

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



osady wytworzone w ciągu roku [Mg s.m.]

osady nagromadzone na terenie oczyszczalni (stan w końcu roku) [Mg s.m.]

lata

ilość [Mg s.m.]

Zestawienie ilości komunalnych osadów ściekowych [wykr. do tab. 6]

15753.42

5511.75

14603.35

1212.6

17353.22

2379.32



do tab.7

		2383.17		6257.88		8234.1

		5138.86		1121.43		4378.9

		549.24		1644.04		1735

		0		1.36		0

		7682.15		4456.11		3005.22

		0		1122.53		0



2002

2003

2004

6-inne 




5-razem 


4-przekształcenia 
termiczne 


3-kompostowanie 




2-rolnicze 




1-przemysłowe

ilośc [Mg s.m.]

Zestawienie sposobów i ilości osadów ściekowych wykorzystanych w latach 2002-2004
 [wykr.do tab. 7]



do tab. 9

		0.03		0.35		5.45

		1634.49		1700.69		1680.36

		4.13		4.13		6.7

		1189.43		1188.28		1520.69

		0.19		0		0



2002

2003

2004

5-D13,D14,D15 





4-D4,D9 





3-D2,D8 





2-D1,D3,D5,D7,D12




1-D10,D11

ilość [w tysiącach Mg]

Odpady z sektora gospodarczego unieszkodliwione w ciągu roku w latach 2002-2004 [wykr. Do tab. 9]



do tab. 10

		20.22		69.21		195.73

		0.018		0.018		0.018

		81.45		344.94		565.26

		0		0		1.2

		265.68		340.65		177.48



2002

2003

2004

5-R11,R12,
R13,R14




4-R2,R4,R5,
R6,R7,R8,R9


 

3-R3,R10

 

2-R3
 




1-R1

ilość [w tysiącach Mg]

Odpady z sektora gospodarczego poddane procesom odzyzku w ciągu roku  w latach 2002-2004 [wykr. do tab. 10]



do tab. 12

		5.223		6.824		4.584

		0		0		0

		0		0		0

		12.548		12.548		43.272

		0.003		0.003		0.002



2002

2003

2004

5-D13,D14,D15



 
4-D4,D9 





3-D2,D8




 
2-D1,D3,D5,D7,D12



 
1-D10,D11

ilość [w tysiącach Mg]

Odpady z sektora odpadów niebezpiecznych unieszkodliwione w ciągu roku w latach 2002-2004 [wykr. do tab.12]



Arkusz2

		

		tab. 6

		Zestawienie ilości komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w latach 2002-2004

		Osady wytworzone w ciagu roku [Mg s.m]

		2002		15753.42

		2003		14603.35

		2004		17353.22

		Osady nagromadzone na terenie oczyszczalni (stan w końcu roku) {Mg s.m]												) [Mg s.m.]

		2002		5511.75

		2003		1212.6

		2004		2379.32

		2002		15753.42		5511.75

		2003		14603.35		1212.6

		2004		17353.22		2379.32

		tab. 7

		Zestawienie sposobów i ilości osadów ściekowych wykorzystanych w latach 2002-2004

		2002		2383.17		5138.86		549.24		0		7682.15		0

		2003		6257.88		1121.43		1644.04		1.36		4456.11		1122.53

		2004		8234.1		4378.9		1735		0		3005.22		0

		tab.9

		Odpady z sektora gospodarczego unieszkodliwione w ciagu roku w latach 2002-2004

		2002		0.03		1634.49		4.13		1189.43		0.19

		2003		0.35		1700.69		4.13		1188.28		0

		2004		5.45		1680.36		6.7		1520.69		0

		tab. 10

		Odpady z sektora gospodarczego poddane procesom odzysku w ciagu roku w latach 2002-2004

		2002		20.22		0.018		81.45		0		265.68

		2003		69.21		0.018		344.94		0		340.65

		2004		195.73		0.018		565.26		1.2		177.48

		tab. 12

		Odpady z sektora odpadów niebezpiecznych unieszkodliwione w ciągu roku w latach 2002-2004

		2002		5.223		0		0		12.548		0.003

		2003		6.824		0		0		12.548		0.003

		2004		4.584		0		0		43.272		0.002





Arkusz3

		






_1192608058.xls
do tab.1,2,3

		455.91		425.67		412.29

		412.06		398.57		386.21

		367.065		391.164		289.932



2002

2003

2004

3 - ilość odpadów komunalnych o kodzie 200301 [baza WSO]





 2 - ilość odpadów komunalnych o kodzie 200301 [system opłat za składowanie odpadów] 




1 - ilość umieszczonych odpadów komunalnyc na czynnych składowiskach [opłatowa baza danych DRŚ]

ilość [Mg]

Ilośc odpadów komunalnych umieszczonych 
na składowiskach odpadów w latach 2002 - 2004



Arkusz1

		

		Ilość umieszczonych odpadów komunalnych na czynnych składowiskach komunalnych w latach 2002-2004																		02-2004 - wg. danych z opłatowej bazy danych DRŚ

		ilość w Mg

		odpady komunalne składowane

		2002		455.91

		2003		425.67

		2004		412.29

		Ilość odpadów komunalnych o kodzie 200301 składowanych w latach 2002-2004														04 - wg. danych z systemu opłat za składowanie odpadów

		ilość Mg

		odpady komunalne

		2002		412.06

		2003		398.57

		2004		386.21

		Ilość odpadów komunalnych oo kodzie 200301 składowanych w latach 2002-2004 - wg. bazy danych WSO

		ilość Mg

		odpady komunalne

		2002		367.065

		2003		391.164

		2004		289.932

		2002		455.91		412.06		367.065

		2003		425.67		398.57		391.164

		2004		412.29		386.21		289.932





do tab.6

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



osady wytworzone w ciągu roku [Mg s.m.]

osady nagromadzone na terenie oczyszczalni (stan w końcu roku) [Mg s.m.]

lata

ilość [Mg s.m.]

Zestawienie ilości komunalnych osadów ściekowych [wykr. do tab. 6]

15753.42

5511.75

14603.35

1212.6

17353.22

2379.32



do tab.7

		2383.17		6257.88		8234.1

		5138.86		1121.43		4378.9

		549.24		1644.04		1735

		0		1.36		0

		7682.15		4456.11		3005.22

		0		1122.53		0



2002

2003

2004

inne 


składowanie 

przekształcenia 
termiczne 


 kompostowanie 


wykorzystano na cele rolnicze 

 
wykorzystano na cele przemysłowe

ilośc [Mg s.m.]



do tab. 9

		0.03		0.35		5.45

		1634.49		1700.69		1680.36

		4.13		4.13		6.7

		1189.43		1188.28		1520.69

		0.19		0		0



2002

2003

2004

5-D13,D14,D15 





4-D4,D9 





3-D2,D8 





2-D1,D3,D5,D7,D12




1-D10,D11

ilość [w tysiącach Mg]

Odpady z sektora gospodarczego unieszkodliwione w ciągu roku w latach 2002-2004 [wykr. Do tab. 9]



do tab. 10

		20.22		69.21		195.73

		0.018		0.018		0.018

		81.45		344.94		565.26

		0		0		1.2

		265.68		340.65		177.48



2002

2003

2004

5-R11,R12,
R13,R14




4-R2,R4,R5,
R6,R7,R8,R9


 

3-R3,R10

 

2-R3
 




1-R1

ilość [w tysiącach Mg]

Odpady z sektora gospodarczego poddane procesom odzyzku w ciągu roku  w latach 2002-2004 [wykr. do tab. 10]



do tab. 12

		5.223		6.824		4.584

		0		0		0

		0		0		0

		12.548		12.548		43.272

		0.003		0.003		0.002



2002

2003

2004

5-D13,D14,D15



 
4-D4,D9 





3-D2,D8




 
2-D1,D3,D5,D7,D12



 
1-D10,D11

ilość [w tysiącach Mg]

Odpady z sektora odpadów niebezpiecznych unieszkodliwione w ciągu roku w latach 2002-2004 [wykr. do tab.12]



Arkusz2

		

		tab. 6

		Zestawienie ilości komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w latach 2002-2004

		Osady wytworzone w ciagu roku [Mg s.m]

		2002		15753.42

		2003		14603.35

		2004		17353.22

		Osady nagromadzone na terenie oczyszczalni (stan w końcu roku) {Mg s.m]												) [Mg s.m.]

		2002		5511.75

		2003		1212.6

		2004		2379.32

		2002		15753.42		5511.75

		2003		14603.35		1212.6

		2004		17353.22		2379.32

		tab. 7

		Zestawienie sposobów i ilości osadów ściekowych wykorzystanych w latach 2002-2004

		2002		2383.17		5138.86		549.24		0		7682.15		0

		2003		6257.88		1121.43		1644.04		1.36		4456.11		1122.53

		2004		8234.1		4378.9		1735		0		3005.22		0

		tab.9

		Odpady z sektora gospodarczego unieszkodliwione w ciagu roku w latach 2002-2004

		2002		0.03		1634.49		4.13		1189.43		0.19

		2003		0.35		1700.69		4.13		1188.28		0

		2004		5.45		1680.36		6.7		1520.69		0

		tab. 10

		Odpady z sektora gospodarczego poddane procesom odzysku w ciagu roku w latach 2002-2004

		2002		20.22		0.018		81.45		0		265.68

		2003		69.21		0.018		344.94		0		340.65

		2004		195.73		0.018		565.26		1.2		177.48

		tab. 12

		Odpady z sektora odpadów niebezpiecznych unieszkodliwione w ciągu roku w latach 2002-2004

		2002		5.223		0		0		12.548		0.003

		2003		6.824		0		0		12.548		0.003

		2004		4.584		0		0		43.272		0.002





Arkusz3

		






_1192954637.xls
Łobez-krótk.cel (2)

		Cel 1		Cel 1		Cel 1

		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 4		Cel 4		Cel 4

		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 7		Cel 7		Cel 7

		Cel 8		Cel 8		Cel 8



Radowo Małe

Resko

Węgorzyno

cel

Cel: 6 - nie realizowany
Gmina: Dobra Nowogardzka - brak raportu

%

Powiat Łobez - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

30

0

30

30

0

30

30

30

30

29

29

29

0

30

30

0

30

30



Łobez-krótk.gm (2)

		Radowo Małe		Radowo Małe		Radowo Małe		Radowo Małe		Radowo Małe		Radowo Małe

		Resko		Resko		Resko		Resko		Resko		Resko

		Węgorzyno		Węgorzyno		Węgorzyno		Węgorzyno		Węgorzyno		Węgorzyno



Cel 1

Cel 2

Cel 4

Cel 5

Cel 7

Cel 8

gminy

Cel: 6 - nie realizowane
Gmina: Dobra Nowogardzka - brak raportu

%

Powiat Łobez - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007
Średnia dla gmin z danego powiatu realizujących cele

30

30

30

29

0

0

0

0

30

29

30

30

30

30

30

29

30

30



Wałcz-krótk.cel (2)

		Cel 1		Cel 1		Cel 1

		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 6		Cel 6		Cel 6



Wałcz miasto

Człopa

Wałcz

cel

Cel: 4; 7; 8 - nie realizowane
Gmina: Mirosławiec; Tuczno - brak raportu

%

Powiat Wałcz - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

30

0

0

0

30

29

29

29

0

10

27



Wałcz-krótk.gm (2)

		Wałcz miasto		Wałcz miasto		Wałcz miasto		Wałcz miasto

		Człopa		Człopa		Człopa		Człopa

		Wałcz		Wałcz		Wałcz		Wałcz



Cel 1

Cel 2

Cel 5

Cel 6

gminy

Cel: 4; 7; 8 - nie realizowane
Gmina: Mirosławiec; Tuczno - brak raportu

%

Powiat Wałcz - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007
Średnia dla gmin z danego powiatu realizujących cele

0

0

29

0

30

0

29

10

0

30

29

27



Świdwin-krótk.cel (2)

		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4

		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6

		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7

		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8



Świdwin miasto

Brzeżno

Połczyn Zdrój

Rąbino

Sławoborze

Świdwin

cel

Cel: 1 - nie realizowany

%

Powiat Świdwin - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

0

40

0

0

0

0

30

26

0

0

0

29

29

0

29

29

29

0

30

0

0

0

0

0

30

25

27

0

0

0

30

0

0

0

0



Świdwin-krótk.gm (2)

		Świdwin miasto		Świdwin miasto		Świdwin miasto		Świdwin miasto		Świdwin miasto		Świdwin miasto

		Brzeżno		Brzeżno		Brzeżno		Brzeżno		Brzeżno		Brzeżno

		Połczyn Zdrój		Połczyn Zdrój		Połczyn Zdrój		Połczyn Zdrój		Połczyn Zdrój		Połczyn Zdrój

		Rąbino		Rąbino		Rąbino		Rąbino		Rąbino		Rąbino

		Sławoborze		Sławoborze		Sławoborze		Sławoborze		Sławoborze		Sławoborze

		Świdwin		Świdwin		Świdwin		Świdwin		Świdwin		Świdwin



Cel 2

Cel 4

Cel 5

Cel 6

Cel 7

Cel 8

gminy

Cel: 1 - nie realizowany

%

Powiat Świdwin - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007
Średnia dla gmin z danego powiatu realizujących cele

0

0

29

0

0

0

0

30

29

30

30

30

40

26

0

0

25

0

0

0

29

0

27

0

0

0

29

0

0

0

0

0

29

0

0

0



Szczecinek-krótk.cel (2)

		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1

		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7

		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8



Szczecinek miasto

Barwice

Biały Bór

Borne Sulinowo

Grzmiąca

Szczecinek

cel

Cel: 4; 6 - nie realizowane

%

Powiat Szczecinek - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

20

0

0

0

0

0

20

0

40

0

0

29

29

29

29

29

29

0

0

0

25

0

0

30

25

0

0

0

0



Szczecinek-krótk.gm (2)

		Szczecinek miasto		Szczecinek miasto		Szczecinek miasto		Szczecinek miasto		Szczecinek miasto

		Barwice		Barwice		Barwice		Barwice		Barwice

		Biały Bór		Biały Bór		Biały Bór		Biały Bór		Biały Bór

		Borne Sulinowo		Borne Sulinowo		Borne Sulinowo		Borne Sulinowo		Borne Sulinowo

		Grzmiąca		Grzmiąca		Grzmiąca		Grzmiąca		Grzmiąca

		Szczecinek		Szczecinek		Szczecinek		Szczecinek		Szczecinek



Cel 1

Cel 2

Cel 5

Cel 7

Cel 8

gminy

Cel: 4; 6 - nie realizowane

%

Powiat Szczecinek - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007
Średnia dla gmin z danego powiatu realizujących cele

0

0

29

0

30

20

20

29

0

25

0

0

29

0

0

0

40

29

25

0

0

0

29

0

0

0

0

29

0

0



St.Szcz.-krótk.cel (2)

		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1

		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4

		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6

		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7

		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8



Stargard Szczeciński miasto

Chociwel

Dolice

Ińsko

Kobylanka

Marianowo

Stargard Szczeciński

Suchań

cele

Gmina: Dobrzany; Stara Dąbrowa - nie realizują

%

Powiat Stargard Szczeciński - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

10

0

0

35

0

20

0

35

35

0

0

35

0

20

20

30

10

0

0

30

0

30

0

0

30

0

29

29

30

29

29

29

26

0

0

30

0

28

28

26

25

30

0

30

0

0

30

0

30

30

0

30

0

0

0

0



St.Szcz.-krótk.gm (2)

		Stargard Szczeciński miasto		Stargard Szczeciński miasto		Stargard Szczeciński miasto		Stargard Szczeciński miasto		Stargard Szczeciński miasto		Stargard Szczeciński miasto		Stargard Szczeciński miasto

		Chociwel		Chociwel		Chociwel		Chociwel		Chociwel		Chociwel		Chociwel

		Dolice		Dolice		Dolice		Dolice		Dolice		Dolice		Dolice

		Ińsko		Ińsko		Ińsko		Ińsko		Ińsko		Ińsko		Ińsko

		Kobylanka		Kobylanka		Kobylanka		Kobylanka		Kobylanka		Kobylanka		Kobylanka

		Marianowo		Marianowo		Marianowo		Marianowo		Marianowo		Marianowo		Marianowo

		Stargard Szczeciński		Stargard Szczeciński		Stargard Szczeciński		Stargard Szczeciński		Stargard Szczeciński		Stargard Szczeciński		Stargard Szczeciński

		Suchań		Suchań		Suchań		Suchań		Suchań		Suchań		Suchań



Cel 1

Cel 2

Cel 4

Cel 5

Cel 6

Cel 7

Cel 8

gminy

Gminy: Dobrzany; Stara Dąbrowa - nie realizują

%

Powiat Stargard Szczeciński - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007
Średnia dla gmin z danego powiatu realizujących cele

10

35

10

30

26

25

30

0

0

0

0

0

30

30

0

0

0

29

0

0

0

35

35

30

29

30

30

30

0

0

0

30

0

0

0

20

20

30

29

28

0

0

0

20

0

29

28

30

0

35

30

0

29

26

0

0



Sławno-krótk.cel (2)

		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8



Darłowo miasto

Sławno miasto

Darłowo

Malechowo

Sławno

cele

Cel: 1; 4; 6; 7 - nie realizowane

%

Powiat Sławno - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

0

0

25

0

30

25

26

29

28

0

25

30

0

0



Sławno-krótk.gm (2)

		Darłowo miasto		Darłowo miasto		Darłowo miasto

		Sławno miasto		Sławno miasto		Sławno miasto

		Darłowo		Darłowo		Darłowo

		Malechowo		Malechowo		Malechowo

		Sławno		Sławno		Sławno



Cel 2

Cel 5

Cel 8

gminy

Cel: 1; 4; 6; 7 - nie realizowane

%

Powiat Sławno - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007
Średnia dla gmin z danego powiatu realizujących cele

0

30

0

0

25

25

0

26

30

25

29

0

0

28

0



Pyrzyce-krótk.cel (2)

		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1

		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4

		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8



Pyrzyce

Bielice

Lipiany

Przelewice

cele

Cel: 2; 6; 7 - nie realizowane
Gmina: Kozielice; Warnice - brak raportu

%

Powiat Pyrzyce - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

35

0

0

0

29

0

29

0

29

28

30

28

0

0

0

28



Pyrzyce-krótk.gm (2)

		Pyrzyce		Pyrzyce		Pyrzyce		Pyrzyce

		Bielice		Bielice		Bielice		Bielice

		Lipiany		Lipiany		Lipiany		Lipiany

		Przelewice		Przelewice		Przelewice		Przelewice



Cel 1

Cel 4

Cel 5

Cel 8

gminy

Cel: 2; 6; 7 - nie realizowane
Gmina: Kozielice; Warnice - brak raportu

%

Powiat Pyrzyce - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007
Średnia dla gmin z danego powiatu realizujących cele

35

29

29

0

0

0

28

0

0

29

30

0

0

0

28

28



Police-krótk.cel (2)

		Cel 1		Cel 1

		Cel 2		Cel 2

		Cel 4		Cel 4

		Cel 5		Cel 5

		Cel 6		Cel 6

		Cel 7		Cel 7

		Cel 8		Cel 8



Nowe Warpno

Police

cel

%

Powiat Police - stan realizacji  celów krótkoterminowych 2005-2007

20

10

20

25

30

0

25

30

25

0

27

30

25

0



Police-krótk.gm (2)

		Nowe Warpno		Nowe Warpno		Nowe Warpno		Nowe Warpno		Nowe Warpno		Nowe Warpno

		Police		Police		Police		Police		Police		Police



Cel 2

Cel 4

Cel 5

Cel 6

Cel 7

Cel 8

gminy

%

Powiat Police - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007
Średnia dla gmin z danego powiatu realizujących cele

20

30

25

25

27

25

25

0

30

0

30

0



Myślibórz- krótk.cel (2)

		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1

		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4

		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6

		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8



Barlinek

Dębno

Myslibórz

Nowogródek Pomorski

cele

Cel: 7 - nie realizowany
Gmina: Boleszkowice - nie realizują

%

Powait Myślibórz - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

30

0

0

0

30

0

0

0

26

0

0

30

30

24

24

0

29

0

0

0

30

0

0



Myślibórz-krótk.gm (2)

		Barlinek		Barlinek		Barlinek		Barlinek		Barlinek		Barlinek

		Dębno		Dębno		Dębno		Dębno		Dębno		Dębno

		Myslibórz		Myslibórz		Myslibórz		Myslibórz		Myslibórz		Myslibórz

		Nowogródek Pomorski		Nowogródek Pomorski		Nowogródek Pomorski		Nowogródek Pomorski		Nowogródek Pomorski		Nowogródek Pomorski



Cel 1

Cel 2

Cel 4

Cel 5

Cel 6

Cel 8

gminy

Cel: 7 - nie realizowany
Gmina: Boleszkowice - nie realizuje

%

Powiat Myślibórz - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007
Średnia dla gmin z danego powiatu realizujących cele

0

0

0

30

0

0

30

30

26

30

29

30

0

0

0

24

0

0

0

0

0

24

0

0



Koszalin-krótk.cel (2)

		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1

		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6

		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7

		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8



Będzino

Biesiekierz

Bobolice

Manowo

Mielno

Polanów

Sianów

Świerzyno

cele

Cel: 4 - nie realizowany

%

Powiat Koszalin - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

30

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

10

20

0

30

25

30

30

29

26

0

30

30

0

0

0

0

0

20

30

0

0

0

0

0

0

30

0

0

0

27

0

0

0

27

0



Koszalin-krótk.gm (2)

		Będzino		Będzino		Będzino		Będzino		Będzino		Będzino

		Biesiekierz		Biesiekierz		Biesiekierz		Biesiekierz		Biesiekierz		Biesiekierz

		Bobolice		Bobolice		Bobolice		Bobolice		Bobolice		Bobolice

		Manowo		Manowo		Manowo		Manowo		Manowo		Manowo

		Mielno		Mielno		Mielno		Mielno		Mielno		Mielno

		Polanów		Polanów		Polanów		Polanów		Polanów		Polanów

		Sianów		Sianów		Sianów		Sianów		Sianów		Sianów

		Świerzyno		Świerzyno		Świerzyno		Świerzyno		Świerzyno		Świerzyno



Cel 1

Cel 2

Cel 5

Cel 6

Cel 7

Cel 8

gminy

Cel: 4 - nie ralizowany

%

Powiat Koszalin - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007
Średnia dla gmin z danego powiatu realizujących cele

0

0

30

30

0

0

30

20

25

0

0

0

0

0

30

0

0

27

0

0

30

0

0

0

0

0

29

0

0

0

0

10

26

0

0

0

0

20

0

20

30

27

0

0

30

30

0

0



Kołobrzeg-krótk.cel (2)

		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6

		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7



Gościno

Kołobrzeg

Rymań

Ustronie Morskie

cel

Cel: 1; 2; 4; 8 - nie realizowane
Gmina: Kołobrzeg miasto - brak raportu
Gmina: Dygowo; Siemysl - nie realizują

%

Powiat Kołobrzeg - stan realizacji celów którtkoterminowych 2005-2007

30

28

30

30

26

27

0

0

0

27

0

0



Kołobrzeg-krótk.gm (2)

		Gościno		Gościno		Gościno

		Kołobrzeg		Kołobrzeg		Kołobrzeg

		Rymań		Rymań		Rymań

		Ustronie Morskie		Ustronie Morskie		Ustronie Morskie



Cel 5

Cel 6

Cel 7

gmina

Cel: 1; 2; 4; 8 - nie realizowane
Gmina: Kołobrzeg miasto - brak raportu
Gmina: Dygowo; Siemyśl - nie realizują

%

Powiat Kołobrzeg - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007
Średnia dla gmin z danego powiatu realizującyhc cele

30

26

0

28

27

27

30

0

0

30

0

0



KamieńPom.-krótk.cel (2)

		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6

		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7

		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8



Dziwnów

Golczewo

Kamień Pomorski

Międzyzdroje

Wolin

cel

Cel: 1; 4 - nie realizowany
Gmina: Swierzyno - nie realizuje

%

Powiat Kamień Pomorski - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

50

0

0

0

29

29

29

30

30

0

0

0

0

30

0

29

0

0

0

0

30

0

0

30



KamieńPom.-krótk.gm (2)

		Dziwnów		Dziwnów		Dziwnów		Dziwnów		Dziwnów

		Golczewo		Golczewo		Golczewo		Golczewo		Golczewo

		Kamień Pomorski		Kamień Pomorski		Kamień Pomorski		Kamień Pomorski		Kamień Pomorski

		Międzyzdroje		Międzyzdroje		Międzyzdroje		Międzyzdroje		Międzyzdroje

		Wolin		Wolin		Wolin		Wolin		Wolin



Cel 2

Cel 5

Cel 6

Cel 7

Cel 8

gminy

Cel: 1; 4 - nie realizowane
Gmina: Świerzyno - nie realizuje

%

Powiat Kamień Pomorski - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007
Średnia dla gmin z danego powiatu realizujących cele

0

29

0

0

0

50

29

0

29

30

0

29

0

0

0

0

30

0

0

0

0

30

30

0

30



Gryfino-krótk.cel (2)

		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1

		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4

		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6

		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7

		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8



Banie

Chojna

Gryfino

Mieszkowice

Moryń

Stare Czarnowo

Trzcińsko Zdrój

cele

Gmina: Cedynia; Widuchowa - nie realizują

%

Powiat Gryfino - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

0

30

20

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

25

30

0

30

0

28

29

29

30

30

30

28

0

0

0

30

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

30

28

0

0



Gryfino-krótk.gm (2)

		Banie		Banie		Banie		Banie		Banie		Banie		Banie

		Chojna		Chojna		Chojna		Chojna		Chojna		Chojna		Chojna

		Gryfino		Gryfino		Gryfino		Gryfino		Gryfino		Gryfino		Gryfino

		Mieszkowice		Mieszkowice		Mieszkowice		Mieszkowice		Mieszkowice		Mieszkowice		Mieszkowice

		Moryń		Moryń		Moryń		Moryń		Moryń		Moryń		Moryń

		Stare Czarnowo		Stare Czarnowo		Stare Czarnowo		Stare Czarnowo		Stare Czarnowo		Stare Czarnowo		Stare Czarnowo

		Trzcińsko Zdrój		Trzcińsko Zdrój		Trzcińsko Zdrój		Trzcińsko Zdrój		Trzcińsko Zdrój		Trzcińsko Zdrój		Trzcińsko Zdrój



Cel 1

Cel 2

Cel 4

Cel 5

Cel 6

Cel 7

Cel 8

gmina

Gmina: Cedynia; Widuchowa - nie realizują

%

Powiat Gryfino - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007
Średnia dla gmin z danego powiatu realizujących cele

0

50

0

28

0

0

0

0

0

0

29

0

0

0

30

0

25

29

0

25

0

20

0

30

30

30

0

30

0

0

0

30

0

0

28

0

0

30

30

0

0

0

0

0

0

28

0

0

0



Gryfice-krótk.cel (2)

		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1

		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4

		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6

		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7

		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8



Brojce

Gryfice

Karnice

Płoty

Trzebiatów

gmina

Gmina: Rewal - brak raportu

%

Powiat Gryfice - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

30

30

30

0

0

30

30

30

30

28

20

20

20

30

29

29

29

29

28

0

25

25

25

0

0

25

25

25

0

0

30

30

30

0



Gryfice-krótk.gm (2)

		Brojce		Brojce		Brojce		Brojce		Brojce		Brojce		Brojce

		Gryfice		Gryfice		Gryfice		Gryfice		Gryfice		Gryfice		Gryfice

		Karnice		Karnice		Karnice		Karnice		Karnice		Karnice		Karnice

		Płoty		Płoty		Płoty		Płoty		Płoty		Płoty		Płoty

		Trzebiatów		Trzebiatów		Trzebiatów		Trzebiatów		Trzebiatów		Trzebiatów		Trzebiatów



Cel 1

Cel 2

Cel 4

Cel 5

Cel 6

Cel 7

Cel 8

gmina

Gmina: Rewal - brak raportu

%

Powiat Gryfice - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007
Średnia dla gmin z danego powiatu realizujących cele

0

0

28

29

0

0

0

30

30

20

29

25

25

30

30

30

20

29

25

25

30

30

30

20

29

25

25

30

0

30

30

28

0

0

0



Goleniów-krótk.cel (2)

		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1

		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4

		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6

		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7

		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8



Goleniów

Maszewo

Nowogard

Osina

Przybiernów

Stepnica

cele

%

Powiat Goleniów - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

30

0

30

20

30

0

30

0

30

30

30

0

30

30

30

20

0

29

29

29

29

29

29

0

30

30

30

20

20

0

30

30

30

0

30

0

30

30

30

0

30



Goleniów-krótk.gm (2)

		Goleniów		Goleniów		Goleniów		Goleniów		Goleniów		Goleniów		Goleniów

		Maszewo		Maszewo		Maszewo		Maszewo		Maszewo		Maszewo		Maszewo

		Nowogard		Nowogard		Nowogard		Nowogard		Nowogard		Nowogard		Nowogard

		Osina		Osina		Osina		Osina		Osina		Osina		Osina

		Przybiernów		Przybiernów		Przybiernów		Przybiernów		Przybiernów		Przybiernów		Przybiernów

		Stepnica		Stepnica		Stepnica		Stepnica		Stepnica		Stepnica		Stepnica



Cel 1

Cel 2

Cel 4

Cel 5

Cel 6

Cel 7

Cel 8

gminy

%

Powiat Goleniów - stan realizacji celów krótkterminowych 2005-2007
Średnia dla gmin z danego powiatu realizujących cele

0

0

0

29

0

0

0

30

30

30

29

30

30

30

0

0

30

29

30

30

30

30

30

30

29

30

30

30

20

30

20

29

20

0

0

30

30

0

29

20

30

30



DrawskoPom.-krótk.cel (2)

		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 4		Cel 4		Cel 4

		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 6		Cel 6		Cel 6

		Cel 7		Cel 7		Cel 7

		Cel 8		Cel 8		Cel 8



Czaplinek

Drawsko Pomorskie

Złocieniec

cele

Cel: 1 - nie realizowany
Gmina: Ostrowice - brak raportu
Gmina: Kalisz Pomorski; Wierzchowo - nie realizują

%

Powiat Drawsko Pomorskie - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

25

30

0

0

30

0

29

29

29

29

30

0

0

30

0

0

30

0



DrawskoPom.-krótk.gm (2)

		Czaplinek		Czaplinek		Czaplinek		Czaplinek		Czaplinek		Czaplinek

		Drawsko Pomorskie		Drawsko Pomorskie		Drawsko Pomorskie		Drawsko Pomorskie		Drawsko Pomorskie		Drawsko Pomorskie

		Złocieniec		Złocieniec		Złocieniec		Złocieniec		Złocieniec		Złocieniec



Cel 2

Cel 4

Cel 5

Cel 6

Cel 7

Cel 8

gminy

Cel: 1 - nie realizowany
Gmina: Ostrowice - brak raportu
Gmina : Kalisz Pomorski; Wierzchowo - nie realizują

%

Powiat Drawsko Pomorskie - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007
Średnia dla gmin z danego powiatu realizujących cele

25

0

29

29

0

0

30

30

29

30

30

30

0

0

29

0

0

0



Choszczno-krótk.cel (2)

		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4

		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5



Bierzwnik

Choszczno

Drawno

Krzęcin

Pełczyce

Recz

cel

Cel: 1; 6; 7; 8 - nie ralizowane

%

Powiat Choszczno - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

20

10

0

0

10

0

0

30

0

0

30

28

29

29

29

29

29



Choszczno-krótk.gm. (2)

		Bierzwnik		Bierzwnik		Bierzwnik

		Choszczno		Choszczno		Choszczno

		Drawno		Drawno		Drawno

		Krzęcin		Krzęcin		Krzęcin

		Pełczyce		Pełczyce		Pełczyce

		Recz		Recz		Recz



Cel 2

Cel 4

Cel 5

gminy

Cel: 1; 6; 7; 8 - nie realizowane

%

Powiat Choszczno - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007
Średnia dla gmin z danego powiatu realizujących cele

0

0

28

20

0

29

10

30

29

0

0

29

0

0

29

10

30

29



Białogard-krótk.gm. (2)

		Białogard misto

		Białogard

		Karlino



Cel 5

gminy

Cel: 1; 2; 4; 6; 7; 8 - nie realizowane
Gmina Tychowo - brak raportu

%

Powiat Białogard - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007
Średnia dla gmin z danego powiatu realizujących cele

29

28

28



Arkusz1

		

		tab. Przesłane raporty																tab. Gminy - zbiorcza

		powiat						gminy										Harmonogram działań krótkoterminowych 2005 - 2007 r. i długoterminowych 2003 - 2015 r.

						tak				nie

																		Lp		Nr gminy		Nazwa gminy		Cel 1		Cel 2		Cel 3		Cel 4		Cel 5		Cel 6		Cel 7		Cel 8		Cel 9		Cel 10		Cel 11		Cel 12		Cel 13		Cel 14		Cel 15		Cel 16		CZG R XXI		Nr gminy		Nazwa gminy

		Białogard				Białogard miasto				Tychowo								1		2		3		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		4		2		3

						Białogard												1		0101		Białogard miasto		0		0		34,5		0		29		0		0		0		0		0		30		0		30		0		28		0		-		0101		Białogard miasto

						Karlino												2		0102		Białogard		0		0		35		0		28		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0102		Białogard

																		3		0103		Karlino		0		0		35		0		28		0		0		0		0		30		0		0		0		26		0		0		-		0103		Karlino

		Choszczno				Biezrwnik												5		0201		Biezrwnik		0		0		34		0		28		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0201		Biezrwnik

						Choszczno												6		0202		Choszczno		0		20		35		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		30		30		30		-		0202		Choszczno

						Drawno												7		0203		Drawno		0		10		34,5		30		29		0		0		0		0		0		25		0		0		33,5		33,5		0		-		0203		Drawno

						Krzęcin												8		0204		Krzęcin		0		0		34		0		29		0		0		0		0		0		30		30		0		33,5		0		0		-		0204		Krzęcin

						Pełczyce												9		0205		Pełczyce		0		0		35		0		29		0		0		0		0		25		30		0		0		0		35		0		-		0205		Pełczyce

						Recz												10		0206		Recz		0		10		34		30		29		0		0		0		0		0		25		30		0		33,5		33,5		0		-		0206		Recz

																		11		0301		Czaplinek		0		25		35		0		29		29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0301		Czaplinek

		Drawsko Pomorskie				Czaplinek				Ostrowice								12		0302		Drawsko Pomorskie		0		30		25		30		29		30		30		30		0		25		30		0		30		27		26		0		+		0302		Drawsko Pomorskie

						Drawsko Pomorskie												13		0303		Kalisz Pomorski		0		0		35		0		0		0		0		0		0		10		25		0		28		27		26		0		-		0303		Kalisz Pomorski

						Kalisz Pomorski												15		0305		Wierzchowo		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		27		0		25		27		26		0		-		0305		Wierzchowo

						Wiezrchowo												16		0306		Złocieniec		0		0		30		0		29		0		0		0		0		27		27		0		0		0		0		0		+		0306		Złocieniec

						Złocieniec												17		0402		Goleniów		0		0		35		0		29		0		0		0		0		0		34,5		32,5		0		0		35		0		+		0402		Goleniów

																		18		0403		Maszewo		30		30		30		30		29		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		+		0403		Maszewo

		Goleniów				Goleniów												19		0404		Nowogard		0		0		30		30		29		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		+		0404		Nowogard

						Maszewo												20		0405		Osina		30		30		33,5		30		29		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		+		0405		Osina

						Nowogard												21		0406		Przybiernów		20		30		32		20		29		20		0		0		20		30		30		28		27		28		27		20		+		0406		Przybiernów

						Osina												22		0407		Stepnica		30		30		35		0		29		20		30		30		0		0		0		0		0		29		30		20		+		0407		Stepnica

						Przybiernów												23		0501		Brojce		0		0		32		28		29		0		0		0		0		30		0		0		0		15		0		0		+		0501		Brojce

						Stepnica												24		0502		Gryfice		30		30		30		20		29		25		25		30		0		27		28		0		34		33,5		20		15		+		0502		Gryfice

																		25		0503		Karnice		30		30		35		20		29		25		25		30		0		27		28		0		34		33,5		20		15		+		0503		Karnice

		Gryfice				Brojce				Rewal								26		0504		Płoty		30		30		35		20		29		25		25		30		0		27		28		0		34		33,5		20		15		+		0504		Płoty

						Gryfice												28		0508		Trzebiatów		0		30		0		30		28		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		+		0508		Trzebiatów

						Karnice												29		0601		Banie		0		50		34		0		28		0		0		0		0		0		30		0		29		0		10		0		-		0601		Banie

						Płoty												30		0602		Cedynia		0		0		34		0		0		0		0		0		0		0		27		25		0		35		25		0		-		0602		Cedynia

						Trzebiatów												31		0603		Chojna		0		0		0		0		29		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		-		0603		Chojna

																		32		0604		Gryfino		30		0		35		25		29		0		25		0		27		20		20		29		20		20		20		0		-		0604		Gryfino

		Gryfino				Banie												33		0605		Mieszkowice		20		0		30		30		30		30		0		30		0		30		28		30		30		27		0		0		-		0605		Mieszkowice

						Cedynia												34		0606		Moryń		0		0		35		0		30		0		0		28		0		26		27		30		0		35		27		0		-		0606		Moryń

						Chojna												35		0607		Stare Czarnowo		0		0		25		30		30		0		0		0		0		0		0		0		0		27		27		27		-		0607		Stare Czarnowo

						Gryfino												36		0608		Trzcińsko Zdrój		0		0		35		0		28		0		0		0		0		0		0		0		0		27		27		0		-		0608		Trzcińsko Zdrój

						Mieszkowice												37		0609		Widuchowa		0		0		35		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0609		Widuchowa

						Moryń												38		0701		Dziwnów		0		0		30		0		29		0		0		0		0		30		30		0		0		0		0		0		+		0701		Dziwnów

						Stare Czarnowo												39		0702		Golczewo		0		50		35		0		29		0		29		30		0		30		30		30		30		35		26		0		+		0702		Golczewo

						Trzcińsko Zdrój												40		0703		Kamień Pomorski		0		0		0		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		30		27		0		+		0703		Kamień Pomorski

						Widuchowa												41		0704		Międzyzdroje		0		0		10		0		30		0		0		0		0		25		0		0		0		28		27		0		-		0704		Międzyzdroje

																		42		0705		Świerzno		0		0		35		0		0		0		0		0		0		25		0		0		0		0		0		0		+		0705		Świerzno

		Kamień Pomorski				Dziwnów												43		0706		Wolin		0		0		33,5		0		30		30		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0706		Wolin

						Golczewo												45		0802		Dygowo		0		0		40		0		0		0		0		0		0		0		20		0		0		10		15		0		-		0802		Dygowo

						Kamień Pomorski												46		0803		Gościno		0		0		34		0		30		26		0		0		0		0		30		30		0		24		23		0		-		0803		Gościno

						Międzyzdroje												47		0804		Kołobrzeg		0		0		34,5		0		28		27		27		0		0		0		0		0		0		24		24		0		-		0804		Kołobrzeg

						Świerzno												48		0805		Rymań		0		0		34,5		0		30		0		0		0		0		0		0		0		15		25		25		0		-		0805		Rymań

						Wolin												49		0806		Siemyśl		0		0		35		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0806		Siemyśl

																		50		0807		Ustronie Morskie		0		0		35		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0807		Ustronie Morskie

		Kołobrzeg				Dygowo				Kołobrzeg miasto								51		0901		Będzino		0		0		35		0		30		30		0		0		0		0		0		0		0		35		0		0		-		0901		Będzino

						Gościno												52		0902		Biesiekierz		30		20		34		0		25		0		0		0		0		35		0		0		0		25		25		25		-		0902		Biesiekierz

						Kołobrzeg												53		0903		Bobolice		0		0		34		0		30		0		0		27		0		0		0		0		0		20		0		0		-		0903		Bobolice

						Rymań												54		0904		Manowo		0		0		35		0		30		0		0		0		0		0		30		25		30		24		24		24		-		0904		Manowo

						Siemyśl												55		0905		Mielno		0		0		35		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		20		20		0		-		0905		Mielno

						Ustronie Morskie												56		0906		Polanów		0		10		35		0		26		0		0		0		0		0		0		0		0		26		24		23		-		0906		Polanów

																		57		0907		Sianów		0		20		30		0		0		20		30		27		0		0		26		0		0		35		35		0		-		0907		Sianów

		Koszalin				Będzino												58		0908		Świeszyno		0		0		34		0		30		30		0		0		0		0		20		15		30		25		0		0		-		0908		Świeszyno

						Biesiekierz												59		1001		Barlinek		0		0		35		0		30		0		0		0		0		0		0		0		30		0		35		0		-		1001		Barlinek

						Bobolice												60		1002		Boleszkowice		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		1002		Boleszkowice

						Manowo												61		1003		Dębno		30		30		34,5		26		30		29		0		30		0		0		30		30		28		28		28		0		-		1003		Dębno

						Mielno												62		1004		Myślibórz		0		0		34		0		24		0		0		0		0		0		0		0		0		27		0		0		-		1004		Myślibórz

						Polanów												63		1005		Nowogródek Pomorski		0		0		35		0		24		0		0		0		0		0		33,5		28		0		27		28		0		-		1005		Nowogródek Pomorski

						Sianów												66		1103		Nowe Warpno		20		20		30		30		25		25		27		25		0		0		0		0		0		0		0		0		-		1103		Nowe Warpno

						Świerzyno												67		1104		Police		10		25		34,5		0		30		0		30		0		30		0		30		0		0		30		30		0		-		1104		Police

																		68		1201		Bielice		35		0		0		29		29		0		0		0		0		0		30		27		0		29		30		30		-		1201		Bielice

		Myślibórz				Barlinek												70		1203		Lipiany		0		0		35		0		28		0		0		0		0		0		0		0		0		20		0		0		-		1203		Lipiany

						Boleszkowice												71		1204		Przelewice		0		0		30		29		30		0		0		0		0		0		0		0		0		30		30		0		-		1204		Przelewice

						Dębno												72		1205		Pyrzyce		0		0		30		0		28		0		0		28		0		0		30		0		0		22		22		0		-		1205		Pyrzyce

						Myślibórz												74		1301		Darłowo miasto		0		0		35		0		30		0		0		0		0		26		0		0		0		0		0		0		-		1301		Darłowo miasto

						Nowogródek Pomorski												75		1302		Sławno miasto		0		0		35		0		25		0		0		25		0		25		30		0		32		25		0		0		-		1302		Sławno miasto

																		76		1303		Darłowo		0		0		34		0		26		0		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0		-		1303		Darłowo

		Police				Nowe Warpno				Dobra Szczecińska								77		1304		Malechowo		0		25		34,5		0		29		0		0		0		0		29		29		0		0		0		20		0		-		1304		Malechowo

						Police				Kołbaskowo								79		1306		Sławno		0		0		33		0		28		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		1306		Sławno

						Pyrzyce												80		1401		Stargard Szczeciński miasto		10		35		30		10		30		26		25		30		0		0		29		30		30		0		0		0		-		1401		Stargard Szczeciński miasto

		Pyrzyce				Bielice				Kozielice								81		1402		Chociwel		0		0		33,5		0		0		0		30		30		0		0		30		0		0		26		26		0		+		1402		Chociwel

						Lipiany				Warnice								82		1403		Dobrzany		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20		20		0		-		1403		Dobrzany

						Przelewice												83		1404		Dolice		0		0		35		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		33,5		0		0		-		1404		Dolice

																		84		1405		Ińsko		35		35		35		30		29		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		+		1405		Ińsko

		Sławno				Darłowo miasto				Postomino								85		1406		Kobylanka		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		1406		Kobylanka

						Sławno miasto												86		1408		Marianowo		20		20		34,5		30		29		28		0		0		0		27		30		29		0		35		35		35		-		1408		Marianowo

						Darłowo												87		1409		Stara Dąbrowa		0		0		35		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		1409		Stara Dąbrowa

						Malechowo												88		1410		Stargard Szczeciński		0		20		30		0		29		28		30		0		0		32		32		0		0		29		0		0		-		1410		Stargard Szczeciński

						Sławno												89		1411		Suchań		35		30		33,5		0		29		26		0		0		0		34		29		25		0		25		25		25		-		1411		Suchań

						Stagr. Szcz. Miasto												90		1501		Szczecinek miasto		0		0		35		0		29		0		0		30		0		25		25		25		26		50		29		0		-		1501		Szczecinek miasto

		Stargard Szczeciński				Chociwel												91		1502		Barwice		20		20		34,5		0		29		0		0		25		30		0		30		30		0		27		27		0		-		1502		Barwice

						Dobrzany												92		1503		Biały Bór		0		0		35		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		1503		Biały Bór

						Dolice												93		1504		Borne Sulinowo		0		40		33,5		0		29		0		25		0		50		0		25		50		0		29		30		26		-		1504		Borne Sulinowo

						Ińsko												94		1505		Grzmiąca		0		0		35		0		29		0		0		0		0		0		20		0		0		0		0		0		-		1505		Grzmiąca

						Kobylanka												95		1506		Szczecinek		0		0		25		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		1506		Szczecinek

						Marianowo												96		1601		Świdwin miasto		0		0		30		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29		0		-		1601		Świdwin miasto

						Stara Dąbrowa												97		1602		Brzeżno		0		0		30		30		29		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		+		1602		Brzeżno

						Starg. Szczeciński												98		1603		Połczyn Zdrój		0		40		33,5		26		0		0		25		0		20		0		30		30		30		0		0		0		-		1603		Połczyn Zdrój

						Suchań												99		1604		Rąbino		0		0		30		0		29		0		27		0		0		0		0		0		0		25		0		0		-		1604		Rąbino

																		100		1605		Sławoborze		0		0		0		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		26		26		26		-		1605		Sławoborze

		Szczecinek				Szczecinek miasto												101		1606		Świdwin		0		0		35		0		29		0		0		0		0		20		0		0		0		29		0		0		-		1606		Świdwin

						Barwice												102		1701		Wałcz miasto		0		0		30		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		1701		Wałcz miasto

						Biały Bór												103		1702		Człopa		30		0		35		0		29		10		0		0		0		0		0		30		0		20		0		0		-		1702		Człopa

						Borne Sulinowo												106		1705		Wałcz		0		30		33,5		0		29		27		0		0		0		0		35		33		0		0		0		0		-		1705		Wałcz

						Grzmiąca												109		1803		Radowo Małe		30		30		30		30		29		0		0		0		0		30		30		30		30		26		26		26		+		1803		Radowo Małe

						Szczecinek												110		1804		Resko		0		0		25		30		29		0		30		30		30		30		30		30		30		0		0		0		+		1804		Resko

																		111		1805		Węgorzyna		30		30		0		30		29		0		30		30		00		26		0		0		0		30		40		0		+		1805		Węgorzyna

		Świdwin				Świdwin miasto

						Brzeżno

						Połczyn Zdrój												zielony - cele krótkoterminowe lata 2005-2007

						Rąbino

						Sławoborze												turkusowy - cele długoterminowe lata 2003-2015

						Świdwin

																		szary - tak + uwagi, założenie 30%

		Wałcz				Wałcz miasto				Mirosławiec

						Człopa				Tuczno								fiolet- w trakcie realizacj bez uwag - 20%

						Wałcz

																		żółty - w planach - założenie 10%

		Łobez				Radowo Małe				Dobra Nowogardzka

						Resko				Łobez								czerwony - w trakcie realizacji + uwagi - założenie 38%								ożenie 35%

						Węgorzyna

		Razem [lp.]				98				13								pomarańcz - jeżeli gmina podaje że projekt zrealizowała w 100% = założenie 32%														35%

		Razem [%]				88.30%				11.70%								niebieski -		w planach		przyjęte		do		realizacji		założenie		20%

																		różowy - tak, bez uwag założenie 10%

																		niebieskoszary - w planach przyjete do realizacji, założenie 20%





Białogard-krótk.gm.

		Białogard misto

		Białogard

		Karlino



Cel 5

gminy

Cel: 1; 2; 4; 6; 7; 8 - nie realizowane
Gmina Tychowo - brak raportu

%

Powiat Białogard - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

29

28

28



Białogard-krótk.cel

		Cel 5		Cel 5		Cel 5



Białogard misto

Białogard

Karlino

cel

Cel: 1; 2; 4; 6; 7; 8 - nie realizowane
Gmina: Tychowo - brak raportu

%

Powiat Białogard - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

29

28

28



Choszczno-krótk.gm.

		Bierzwnik		Bierzwnik		Bierzwnik

		Choszczno		Choszczno		Choszczno

		Drawno		Drawno		Drawno

		Krzęcin		Krzęcin		Krzęcin

		Pełczyce		Pełczyce		Pełczyce

		Recz		Recz		Recz



Cel 2

Cel 4

Cel 5

gminy

Cel: 1; 6; 7; 8 - nie realizowane

%

Powiat Choszczno - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

0

28

20

0

29

10

30

29

0

0

29

0

0

29

10

30

29



Choszczno-krótk.cel

		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4

		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5



Bierzwnik

Choszczno

Drawno

Krzęcin

Pełczyce

Recz

cel

Cel: 1; 6; 7; 8 - nie ralizowane

%

Powiat Choszczno - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

20

10

0

0

10

0

0

30

0

0

30

28

29

29

29

29

29



DrawskoPom.-krótk.gm

		Czaplinek		Czaplinek		Czaplinek		Czaplinek		Czaplinek		Czaplinek

		Drawsko Pomorskie		Drawsko Pomorskie		Drawsko Pomorskie		Drawsko Pomorskie		Drawsko Pomorskie		Drawsko Pomorskie

		Złocieniec		Złocieniec		Złocieniec		Złocieniec		Złocieniec		Złocieniec



Cel 2

Cel 4

Cel 5

Cel 6

Cel 7

Cel 8

gminy

Cel: 1 - nie realizowany
Gmina: Ostrowice - brak raportu
Gmina : Kalisz Pomorski; Wierzchowo - nie realizują

%

Powiat Drawsko Pomorskie - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

25

0

29

29

0

0

30

30

29

30

30

30

0

0

29

0

0

0



DrawskoPom.-krótk.cel

		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 4		Cel 4		Cel 4

		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 6		Cel 6		Cel 6

		Cel 7		Cel 7		Cel 7

		Cel 8		Cel 8		Cel 8



Czaplinek

Drawsko Pomorskie

Złocieniec

cele

Cel: 1 - nie realizowany
Gmina: Ostrowice - brak raportu
Gmina: Kalisz Pomorski; Wierzchowo - nie realizują

%

Powiat Drawsko Pomorskie -stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

25

30

0

0

30

0

29

29

29

29

30

0

0

30

0

0

30

0



Goleniów-krótk.gm

		Goleniów		Goleniów		Goleniów		Goleniów		Goleniów		Goleniów		Goleniów

		Maszewo		Maszewo		Maszewo		Maszewo		Maszewo		Maszewo		Maszewo

		Nowogard		Nowogard		Nowogard		Nowogard		Nowogard		Nowogard		Nowogard

		Osina		Osina		Osina		Osina		Osina		Osina		Osina

		Przybiernów		Przybiernów		Przybiernów		Przybiernów		Przybiernów		Przybiernów		Przybiernów

		Stepnica		Stepnica		Stepnica		Stepnica		Stepnica		Stepnica		Stepnica



Cel 1

Cel 2

Cel 4

Cel 5

Cel 6

Cel 7

Cel 8

gminy

%

Powiat Goleniów - stan realizacji celów krótkterminowych 2005-2007

0

0

0

29

0

0

0

30

30

30

29

30

30

30

0

0

30

29

30

30

30

30

30

30

29

30

30

30

20

30

20

29

20

0

0

30

30

0

29

20

30

30



Goleniów-krótk.cel

		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1

		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4

		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6

		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7

		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8



Goleniów

Maszewo

Nowogard

Osina

Przybiernów

Stepnica

cele

%

Powiat Goleniów - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

30

0

30

20

30

0

30

0

30

30

30

0

30

30

30

20

0

29

29

29

29

29

29

0

30

30

30

20

20

0

30

30

30

0

30

0

30

30

30

0

30



Gryfice-krótk.gm

		Brojce		Brojce		Brojce		Brojce		Brojce		Brojce		Brojce

		Gryfice		Gryfice		Gryfice		Gryfice		Gryfice		Gryfice		Gryfice

		Karnice		Karnice		Karnice		Karnice		Karnice		Karnice		Karnice

		Płoty		Płoty		Płoty		Płoty		Płoty		Płoty		Płoty

		Trzebiatów		Trzebiatów		Trzebiatów		Trzebiatów		Trzebiatów		Trzebiatów		Trzebiatów



Cel 1

Cel 2

Cel 4

Cel 5

Cel 6

Cel 7

Cel 8

gmina

Gmina: Rewal - brak raportu

%

Powiat Gryfice - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

0

28

29

0

0

0

30

30

20

29

25

25

30

30

30

20

29

25

25

30

30

30

20

29

25

25

30

0

30

30

28

0

0

0



Gryfice-krótk.cel

		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1

		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4

		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6

		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7

		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8



Brojce

Gryfice

Karnice

Płoty

Trzebiatów

gmina

Gmina: Rewal - brak raportu

%

Powiat Gryfice - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

30

30

30

0

0

30

30

30

30

28

20

20

20

30

29

29

29

29

28

0

25

25

25

0

0

25

25

25

0

0

30

30

30

0



Gryfino-krótk.gm

		Banie		Banie		Banie		Banie		Banie		Banie		Banie

		Chojna		Chojna		Chojna		Chojna		Chojna		Chojna		Chojna

		Gryfino		Gryfino		Gryfino		Gryfino		Gryfino		Gryfino		Gryfino

		Mieszkowice		Mieszkowice		Mieszkowice		Mieszkowice		Mieszkowice		Mieszkowice		Mieszkowice

		Moryń		Moryń		Moryń		Moryń		Moryń		Moryń		Moryń

		Stare Czarnowo		Stare Czarnowo		Stare Czarnowo		Stare Czarnowo		Stare Czarnowo		Stare Czarnowo		Stare Czarnowo

		Trzcińsko Zdrój		Trzcińsko Zdrój		Trzcińsko Zdrój		Trzcińsko Zdrój		Trzcińsko Zdrój		Trzcińsko Zdrój		Trzcińsko Zdrój



Cel 1

Cel 2

Cel 4

Cel 5

Cel 6

Cel 7

Cel 8

gmina

Gmina: Cedynia; Widuchowa - nie realizują

%

Powiat Gryfino - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

50

0

28

0

0

0

0

0

0

29

0

0

0

30

0

25

29

0

25

0

20

0

30

30

30

0

30

0

0

0

30

0

0

28

0

0

30

30

0

0

0

0

0

0

28

0

0

0



Gryfino-krótk.cel

		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1

		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4

		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6

		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7

		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8



Banie

Chojna

Gryfino

Mieszkowice

Moryń

Stare Czarnowo

Trzcińsko Zdrój

cele

Gmina: Cedynia; Widuchowa - nie realizują

%

Powiat Gryfino - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

0

30

20

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

25

30

0

30

0

28

29

29

30

30

30

28

0

0

0

30

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

30

28

0

0



KamieńPom.-krótk.gm

		Dziwnów		Dziwnów		Dziwnów		Dziwnów		Dziwnów

		Golczewo		Golczewo		Golczewo		Golczewo		Golczewo

		Kamień Pomorski		Kamień Pomorski		Kamień Pomorski		Kamień Pomorski		Kamień Pomorski

		Międzyzdroje		Międzyzdroje		Międzyzdroje		Międzyzdroje		Międzyzdroje

		Wolin		Wolin		Wolin		Wolin		Wolin



Cel 2

Cel 5

Cel 6

Cel 7

Cel 8

gminy

Cel: 1; 4 - nie realizowane
Gmina: Świerzyno - nie realizuje

%

Powiat Kamień Pomorski - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

29

0

0

0

50

29

0

29

30

0

29

0

0

0

0

30

0

0

0

0

30

30

0

30



KamieńPom.-krótk.cel

		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6

		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7

		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8



Dziwnów

Golczewo

Kamień Pomorski

Międzyzdroje

Wolin

cel

Cel: 1; 4 - nie realizowany
Gmina: Świerzyno - nie realizuje

%

Powiat Kamień Pomorski -stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

50

0

0

0

29

29

29

30

30

0

0

0

0

30

0

29

0

0

0

0

30

0

0

30



Kołobrzeg-krótk.gm

		Gościno		Gościno		Gościno

		Kołobrzeg		Kołobrzeg		Kołobrzeg

		Rymań		Rymań		Rymań

		Ustronie Morskie		Ustronie Morskie		Ustronie Morskie



Cel 5

Cel 6

Cel 7

gmina

Cel: 1; 2; 4; 8 - nie realizowane
Gmina: Kołobrzeg miasto - brak raportu
Gmina: Dygowo; Siemyśl - nie realizują

%

Powiat Kołobrzeg - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

30

26

0

28

27

27

30

0

0

30

0

0



Kołobrzeg-krótk.cel

		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6

		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7



Gościno

Kołobrzeg

Rymań

Ustronie Morskie

cel

Cel: 1; 2; 4; 8 - nie realizowane
Gmina: Kołobrzeg miasto - brak raportu
Gmina: Dygowo; Siemysl - nie realizują

%

Powiat Kołobrzeg - stan realizacji celów którtkoterminowych 2005-2007

30

28

30

30

26

27

0

0

0

27

0

0



Koszalin-krótk.gm

		Będzino		Będzino		Będzino		Będzino		Będzino		Będzino

		Biesiekierz		Biesiekierz		Biesiekierz		Biesiekierz		Biesiekierz		Biesiekierz

		Bobolice		Bobolice		Bobolice		Bobolice		Bobolice		Bobolice

		Manowo		Manowo		Manowo		Manowo		Manowo		Manowo

		Mielno		Mielno		Mielno		Mielno		Mielno		Mielno

		Polanów		Polanów		Polanów		Polanów		Polanów		Polanów

		Sianów		Sianów		Sianów		Sianów		Sianów		Sianów

		Świerzyno		Świerzyno		Świerzyno		Świerzyno		Świerzyno		Świerzyno



Cel 1

Cel 2

Cel 5

Cel 6

Cel 7

Cel 8

gminy

Cel: 4 - nie ralizowany

%

Powiat Koszalin - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

0

30

30

0

0

30

20

25

0

0

0

0

0

30

0

0

27

0

0

30

0

0

0

0

0

29

0

0

0

0

10

26

0

0

0

0

20

0

20

30

27

0

0

30

30

0

0



Koszalin-krótk.cel

		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1

		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6

		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7

		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8



Będzino

Biesiekierz

Bobolice

Manowo

Mielno

Polanów

Sianów

Świerzyno

cele

Cel: 4 - nie realizowany

%

Powiat Koszalin - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

30

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

10

20

0

30

25

30

30

29

26

0

30

30

0

0

0

0

0

20

30

0

0

0

0

0

0

30

0

0

0

27

0

0

0

27

0



Myślibórz-krótk.gm

		Barlinek		Barlinek		Barlinek		Barlinek		Barlinek		Barlinek

		Dębno		Dębno		Dębno		Dębno		Dębno		Dębno

		Myslibórz		Myslibórz		Myslibórz		Myslibórz		Myslibórz		Myslibórz

		Nowogródek Pomorski		Nowogródek Pomorski		Nowogródek Pomorski		Nowogródek Pomorski		Nowogródek Pomorski		Nowogródek Pomorski



Cel 1

Cel 2

Cel 4

Cel 5

Cel 6

Cel 8

gminy

Cel: 7 - nie realizowany
Gmina: Boleszkowice - nie realizuje

%

Powiat Myślibórz - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

0

0

30

0

0

30

30

26

30

29

30

0

0

0

24

0

0

0

0

0

24

0

0



Myślibórz- krótk.cel

		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1

		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4

		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6

		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8



Barlinek

Dębno

Myslibórz

Nowogródek Pomorski

cele

Cel: 7 - nie realizowany
Gmina: Boleszkowice - nie realizują

%

Powait Myślibórz - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

30

0

0

0

30

0

0

0

26

0

0

30

30

24

24

0

29

0

0

0

30

0

0



Police-krótk.gm

		Nowe Warpno		Nowe Warpno		Nowe Warpno		Nowe Warpno		Nowe Warpno		Nowe Warpno		Nowe Warpno

		Police		Police		Police		Police		Police		Police		Police



Cel 1

Cel 2

Cel 4

Cel 5

Cel 6

Cel 7

Cel 8

gminy

%

Powiat Police - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

20

20

30

25

25

27

25

10

25

0

30

0

30

0



Police-krótk.cel

		Cel 1		Cel 1

		Cel 2		Cel 2

		Cel 4		Cel 4

		Cel 5		Cel 5

		Cel 6		Cel 6

		Cel 7		Cel 7

		Cel 8		Cel 8



Nowe Warpno

Police

cel

%

Powiat Police - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

20

10

20

25

30

0

25

30

25

0

27

30

25

0



Pyrzyce-krótk.gm

		Pyrzyce		Pyrzyce		Pyrzyce		Pyrzyce

		Bielice		Bielice		Bielice		Bielice

		Lipiany		Lipiany		Lipiany		Lipiany

		Przelewice		Przelewice		Przelewice		Przelewice



Cel 1

Cel 4

Cel 5

Cel 8

gminy

Cel: 2; 6; 7 - nie realizowane
Gmina: Kozielice; Warnice - brak raportu

%

Powiat Pyrzyce - stan realizacji celów krótkoterminowch 2005-2007

35

29

29

0

0

0

28

0

0

29

30

0

0

0

28

28



Pyrzyce-krótk.cel

		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1

		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4

		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8



Pyrzyce

Bielice

Lipiany

Przelewice

cele

Cel: 2; 6; 7 - nie realizowane
Gmina: Kozielice; Warnice - brak raportu

%

Powiat Pyrzyce - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

35

0

0

0

29

0

29

0

29

28

30

28

0

0

0

28



Sławno-krótk.gm

		Darłowo miasto		Darłowo miasto		Darłowo miasto

		Sławno miasto		Sławno miasto		Sławno miasto

		Darłowo		Darłowo		Darłowo

		Malechowo		Malechowo		Malechowo

		Sławno		Sławno		Sławno



Cel 2

Cel 5

Cel 8

gminy

Cel: 1; 4; 6; 7 - nie realizowane

%

Powiat Sławno - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

30

0

0

25

25

0

26

30

25

29

0

0

28

0



Sławno-krótk.cel

		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8



Darłowo miasto

Sławno miasto

Darłowo

Malechowo

Sławno

cele

Cel: 1; 4; 6; 7 - nie realizowane

%

Powiat Sławno - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

0

0

25

0

30

25

26

29

28

0

25

30

0

0



St.Szcz.-krótk.gm

		Stargard Szczeciński miasto		Stargard Szczeciński miasto		Stargard Szczeciński miasto		Stargard Szczeciński miasto		Stargard Szczeciński miasto		Stargard Szczeciński miasto		Stargard Szczeciński miasto

		Chociwel		Chociwel		Chociwel		Chociwel		Chociwel		Chociwel		Chociwel

		Dolice		Dolice		Dolice		Dolice		Dolice		Dolice		Dolice

		Ińsko		Ińsko		Ińsko		Ińsko		Ińsko		Ińsko		Ińsko

		Kobylanka		Kobylanka		Kobylanka		Kobylanka		Kobylanka		Kobylanka		Kobylanka

		Marianowo		Marianowo		Marianowo		Marianowo		Marianowo		Marianowo		Marianowo

		Stargard Szczeciński		Stargard Szczeciński		Stargard Szczeciński		Stargard Szczeciński		Stargard Szczeciński		Stargard Szczeciński		Stargard Szczeciński

		Suchań		Suchań		Suchań		Suchań		Suchań		Suchań		Suchań



Cel 1

Cel 2

Cel 4

Cel 5

Cel 6

Cel 7

Cel 8

gminy

Gminy: Dobrzany; Stara Dąbrowa - nie realizują

%

Powiat Stargard Szczeciński - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

10

35

10

30

26

25

30

0

0

0

0

0

30

30

0

0

0

29

0

0

0

35

35

30

29

30

30

30

0

0

0

30

0

0

0

20

20

30

29

28

0

0

0

20

0

29

28

30

0

35

30

0

29

26

0

0



St.Szcz.-krótk.cel

		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1

		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4

		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6

		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7

		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8



Stargard Szczeciński miasto

Chociwel

Dolice

Ińsko

Kobylanka

Marianowo

Stargard Szczeciński

Suchań

cele

Gmina: Dobrzany; Stara Dąbrowa - nie realizują

%

Powiat Stargard Szczeciński - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

10

0

0

35

0

20

0

35

35

0

0

35

0

20

20

30

10

0

0

30

0

30

0

0

30

0

29

29

30

29

29

29

26

0

0

30

0

28

28

26

25

30

0

30

0

0

30

0

30

30

0

30

0

0

0

0



Szczecinek-krótk.gm

		Szczecinek miasto		Szczecinek miasto		Szczecinek miasto		Szczecinek miasto		Szczecinek miasto

		Barwice		Barwice		Barwice		Barwice		Barwice

		Biały Bór		Biały Bór		Biały Bór		Biały Bór		Biały Bór

		Borne Sulinowo		Borne Sulinowo		Borne Sulinowo		Borne Sulinowo		Borne Sulinowo

		Grzmiąca		Grzmiąca		Grzmiąca		Grzmiąca		Grzmiąca

		Szczecinek		Szczecinek		Szczecinek		Szczecinek		Szczecinek



Cel 1

Cel 2

Cel 5

Cel 7

Cel 8

gminy

Cel: 4; 6 - nie realizowane

%

Powiat Szczecinek - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

0

29

0

30

20

20

29

0

25

0

0

29

0

0

0

40

29

25

0

0

0

29

0

0

0

0

29

0

0



Szczecinek-krótk.cel

		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1		Cel 1

		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7

		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8



Szczecinek miasto

Barwice

Biały Bór

Borne Sulinowo

Grzmiąca

Szczecinek

cel

Cel: 4; 6 - nie realizowane

%

Powiat Szczecinek - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

20

0

0

0

0

0

20

0

40

0

0

29

29

29

29

29

29

0

0

0

25

0

0

30

25

0

0

0

0



Świdwin-krótk.gm

		Świdwin miasto		Świdwin miasto		Świdwin miasto		Świdwin miasto		Świdwin miasto		Świdwin miasto

		Brzeżno		Brzeżno		Brzeżno		Brzeżno		Brzeżno		Brzeżno

		Połczyn Zdrój		Połczyn Zdrój		Połczyn Zdrój		Połczyn Zdrój		Połczyn Zdrój		Połczyn Zdrój

		Rąbino		Rąbino		Rąbino		Rąbino		Rąbino		Rąbino

		Sławoborze		Sławoborze		Sławoborze		Sławoborze		Sławoborze		Sławoborze

		Świdwin		Świdwin		Świdwin		Świdwin		Świdwin		Świdwin



Cel 2

Cel 4

Cel 5

Cel 6

Cel 7

Cel 8

gminy

Cel: 1 - nie realizowany

%

Powiat Świdwin - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

0

29

0

0

0

0

30

29

30

30

30

40

26

0

0

25

0

0

0

29

0

27

0

0

0

29

0

0

0

0

0

29

0

0

0



Świdwin-krótk.cel

		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4		Cel 4

		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6		Cel 6

		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7		Cel 7

		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8		Cel 8



Świdwin miasto

Brzeżno

Połczyn Zdrój

Rąbino

Sławoborze

Świdwin

cel

Cel: 1 - nie realizowany

%

Powiat Świdwin - stan realizacji  celów krótkoterminowych 2005-2007

0

0

40

0

0

0

0

30

26

0

0

0

29

29

0

29

29

29

0

30

0

0

0

0

0

30

25

27

0

0

0

30

0

0

0

0



Wałcz-krótk.gm

		Wałcz miasto		Wałcz miasto		Wałcz miasto		Wałcz miasto

		Człopa		Człopa		Człopa		Człopa

		Wałcz		Wałcz		Wałcz		Wałcz



Cel 1

Cel 2

Cel 5

Cel 6

gminy

Cel: 4; 7; 8 - nie realizowane
Gmina: Mirosławiec; Tuczno - brak raportu

%

Powiat Wałcz - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

0

29

0

30

0

29

10

0

30

29

27



Wałcz-krótk.cel

		Cel 1		Cel 1		Cel 1

		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 6		Cel 6		Cel 6



Wałcz miasto

Człopa

Wałcz

cel

Cel: 4; 7; 8 - nie realizowane
Gmina: Mirosławiec; Tuczno - brak raportu

%

Powiat Wałcz - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

0

30

0

0

0

30

29

29

29

0

10

27



Łobez-krótk.gm

		Radowo Małe		Radowo Małe		Radowo Małe		Radowo Małe		Radowo Małe		Radowo Małe

		Resko		Resko		Resko		Resko		Resko		Resko

		Węgorzyno		Węgorzyno		Węgorzyno		Węgorzyno		Węgorzyno		Węgorzyno



Cel 1

Cel 2

Cel 4

Cel 5

Cel 7

Cel 8

gminy

Cel: 6 - nie realizowane
Gmina: Dobra Nowogardzka - brak raportu

%

Powiat Łobez - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

30

30

30

29

0

0

0

0

30

29

30

30

30

30

30

29

30

30



Łobez-krótk.cel

		Cel 1		Cel 1		Cel 1

		Cel 2		Cel 2		Cel 2

		Cel 4		Cel 4		Cel 4

		Cel 5		Cel 5		Cel 5

		Cel 7		Cel 7		Cel 7

		Cel 8		Cel 8		Cel 8



Radowo Małe

Resko

Węgorzyno

cel

Cel: 6 - nie realizowany
Gmina: Dobra Nowogardzka - brak raportu

%

Powiat Łobez - stan realizacji celów krótkoterminowych 2005-2007

30

0

30

30

0

30

30

30

30

29

29

29

0

30

30

0

30

30



Arkusz2

		tab. Powiat Białogard - cele krótkoterminowe

		Gmina				Cel 1		Cel 2		Cel 4		Cel 5		Cel 6		Cel 7		Cel 8				Gmina		Cel 5

		Białogard misto				0		0		0		29		0		0		0				Białogard misto		29

		Białogard				0		0		0		28		0		0		0				Białogard		28

		Karlino				0		0		0		28		0		0		0				Karlino		28

		Cel 1; 2; 4;		6; 7; 8 - nie realizowane

		Gmina: Tychowo - raport nie przesłany

		tab. Powiat Choszczno - cele krótkoterminowe

		Gmina		Cel 1		Cel 2		Cel 4		Cel 5		Cel 6		Cel 7		Cel 8				Gmina		Cel 2		Cel 4		Cel 5

		Bierzwnik		0		0		0		28		0		0		0				Bierzwnik		0		0		28

		Choszczno		0		20		0		29		0		0		0				Choszczno		20		0		29

		Drawno		0		10		30		29		0		0		0				Drawno		10		30		29

		Krzęcin		0		0		0		29		0		0		0				Krzęcin		0		0		29

		Pełczyce		0		0		0		29		0		0		0				Pełczyce		0		0		29

		Recz		0		10		30		29		0		0		0				Recz		10		30		29

		Cel: 1; 6; 7; 8 -nie realizowane

		tab. Powiat Drawsko Pomorskie - cele krótkoterminowe

		Gmina		Cel 1		Cel 2		Cel 4		Cel 5		Cel 6		Cel 7		Cel 8				Gmina		Cel 2		Cel 4		Cel 5		Cel 6		Cel 7		Cel 8

		Czaplinek		0		25		0		29		29		0		0				Czaplinek		25		0		29		29		0		0

		Drawsko Pomorskie		0		30		30		29		30		30		30				Drawsko Pomorskie		30		30		29		30		30		30

		Kalisz Pomorski		0		0		0		0		0		0		0				Złocieniec		0		0		29		0		0		0

		Wierzchowo		0		0		0		0		0		0		0

		Złocieniec		0		0		0		29		0		0		0

		Cel: 1 - nie raelizowany

		Gmina: Ostrowice - raport nie przesłany										Gmina: Kalisz Pomorski; Wierzchowo - nie ralizuja								realizuja

		tab. Powiat Goleniów - cele krótkoterminowe

		Gmina		Cel 1		Cel 2		Cel 4		Cel 5		Cel 6		Cel 7		Cel 8

		Goleniów		0		0		0		29		0		0		0

		Maszewo		30		30		30		29		30		30		30

		Nowogard		0		0		30		29		30		30		30

		Osina		30		30		30		29		30		30		30

		Przybiernów		20		30		20		29		20		0		0

		Stepnica		30		30		0		29		20		30		30

		tab. Powiat Gryfice - cele krótkoterminowe

		Gmina		Cel 1		Cel 2		Cel 4		Cel 5		Cel 6		Cel 7		Cel 8

		Brojce		0		0		28		29		0		0		0

		Gryfice		30		30		20		29		25		25		30

		Karnice		30		30		20		29		25		25		30

		Płoty		30		30		20		29		25		25		30

		Trzebiatów		0		30		30		28		0		0		0

		Gmina: Rewal - brak raportu

		tab. Powiat Gryfino - cele krótkoterminowe

		Gmina		Cel 1		Cel 2		Cel 4		Cel 5		Cel 6		Cel 7		Cel 8				Gmina		Cel 1		Cel 2		Cel 4		Cel 5		Cel 6		Cel 7		Cel 8

		Banie		0		50		0		28		0		0		0				Banie		0		50		0		28		0		0		0

		Cedynia		0		0		0		0		0		0		0				Chojna		0		0		0		29		0		0		0

		Chojna		0		0		0		29		0		0		0				Gryfino		30		0		25		29		0		25		0

		Gryfino		30		0		25		29		0		25		0				Mieszkowice		20		0		30		30		30		0		30

		Mieszkowice		20		0		30		30		30		0		30				Moryń		0		0		0		30		0		0		28

		Moryń		0		0		0		30		0		0		28				Stare Czarnowo		0		0		30		30		0		0		0

		stare Czarnowo		0		0		30		30		0		0		0				Trzcińsko Zdrój		0		0		0		28		0		0		0

		Trzcińsko Zdrój		0		0		0		28		0		0		0

		Widuchowa		0		0		0		0		0		0		0

		Gmina: Cedynia; Widuchowa - nie realizują

		tab. Powiat Kamień Pomorski - cele krótkoterminowe

		Gmina		Cel 1		Cel 2		Cel 4		Cel 5		Cel 6		Cel 7		Cel 8				Gmina		Cel 2		Cel 5		Cel 6		Cel 7		Cel 8

		Dziwnów		0		0		0		29		0		0		0				Dziwnów		0		29		0		0		0

		Golczewo		0		50		0		29		0		29		30				Golczewo		50		29		0		29		30

		Kamień Pomorski		0		0		0		29		0		0		0				Kamień Pomorski		0		29		0		0		0

		Międzyzdroje		0		0		0		30		0		0		0				Międzyzdroje		0		30		0		0		0

		Świerzyno		0		0		0		0		0		0		0				Wolin		0		30		30		0		30

		Wolin		0		0		0		30		30		0		30

		Cel: 1; 4 - nie realizowane

		Gmina: Świerzyno - nie realizuje

		tab. Powiat Kołobrzeg - cele krótkoterminowe

		Gmina		Cel 1		Cel 2		Cel 4		Cel 5		Cel 6		Cel 7		Cel 8				Gmina		Cel 5		Cel 6		Cel 7

		Dygowo		0		0		0		0		0		0		0				Gościno		30		26		0

		Gościno		0		0		0		30		26		0		0				Kołobrzeg		28		27		27

		Kołobrzeg		0		0		0		28		27		27		0				Rymań		30		0		0

		Rymań		0		0		0		30		0		0		0				Ustronie Morskie		30		0		0

		Siemyśl		0		0		0		0		0		0		0

		Ustronie Morskie		0		0		0		30		0		0		0

		Gmina: Kołobrzeg miasto - brak raportu

		Cel: 1; 2; 4; 8 - nie realizowane

		Gmina: Dygowo; Siemyśl -nie realizują

		tab. Powiat Koszalin -cele krótkoterminowe

		Gmina		Cel 1		Cel 2		Cel 4		Cel 5		Cel 6		Cel 7		Cel 8				Gmina		Cel 1		Cel 2		Cel 5		Cel 6		Cel 7		Cel 8

		Będzino		0		0		0		30		30		0		0				Będzino		0		0		30		30		0		0

		Biesiekierz		30		20		0		25		0		0		0				Biesiekierz		30		20		25		0		0		0

		Bobolice		0		0		0		30		0		0		27				Bobolice		0		0		30		0		0		27

		Manowo		0		0		0		30		0		0		0				Manowo		0		0		30		0		0		0

		Mielno		0		0		0		29		0		0		0				Mielno		0		0		29		0		0		0

		Polanów		0		10		0		26		0		0		0				Polanów		0		10		26		0		0		0

		Sianów		0		20		0		0		20		30		27				Sianów		0		20		0		20		30		27

		Świerzyno		0		0		0		30		30		0		0				Świerzyno		0		0		30		30		0		0

		Cel: 4 - nie realizowany

		tab. Powiat Myslibórz - cele krótkoterminowe

		Gminy		Cel 1		Cel 2		Cel 4		Cel 5		Cel 6		Cel 7		Cel 8				Gminy		Cel 1		Cel 2		Cel 4		Cel 5		Cel 6		Cel 8

		Barlinek		0		0		0		30		0		0		0				Barlinek		0		0		0		30		0		0

		Boleszkowice		0		0		0		0		0		0		0				Dębno		30		30		26		30		29		30

		Dębno		30		30		26		30		29		0		30				Myslibórz		0		0		0		24		0		0

		Myslibórz		0		0		0		24		0		0		0				Nowogródek Pomorski		0		0		0		24		0		0

		Nowogródek Pomorski		0		0		0		24		0		0		0

		Cel: 7 - nie realizowany

		Gminy: Boleszkowice - nie realizują

		tab. Powiat Police - cele króykoterminowe				ele krótkoterminowe

		Gminy		Cel 1		Cel 2		Cel 4		Cel 5		Cel 6		Cel 7		Cel 8

		Nowe Warpno		20		20		30		25		25		27		25

		Police		10		25		0		30		0		30		0

		Gmina: Dobra Szczecińska; Kołbaskowo - brak raportu

		tab. Powiat Pyrzyce -cele krótkoterminowe

		Gminy		Cel 1		Cel 2		Cel 4		Cel 5		Cel 6		Cel 7		Cel 8				Gminy		Cel 1		Cel 4		Cel 5		Cel 8

		Pyrzyce		35		0		29		29		0		0		0				Pyrzyce		35		29		29		0

		Bielice		0		0		0		28		0		0		0				Bielice		0		0		28		0

		Lipiany		0		0		29		30		0		0		0				Lipiany		0		29		30		0

		Przelewice		0		0		0		28		0		0		28				Przelewice		0		0		28		28

		Gmina: Kozielice; Warnice - brak raportu

		Cel: 2; 6; 7 - nie realizowane

		tab. Powiat Sławno - cele krótkoterminowe

		Gminy		Cel 1		Cel 2		Cel 4		Cel 5		Cel 6		Cel 7		Cel 8				Gminy		Cel 2		Cel 5		Cel 8

		Darłowo miasto		0		0		0		30		0		0		0				Darłowo miasto		0		30		0

		Sławno miasto		0		0		0		25		0		0		25				Sławno miasto		0		25		25

		Darłowo		0		0		0		26		0		0		30				Darłowo		0		26		30

		Malechowo		0		25		0		29		0		0		0				Malechowo		25		29		0

		Sławno		0		0		0		28		0		0		0				Sławno		0		28		0

		Gmina: Postomino - brak raportu

		Cel: 1; 4; 6; 7 - nie realizowane

		tab. Powiat Stargard Szczeciński - cele krótkoterminowe

		Gminy		Cel 1		Cel 2		Cel 4		Cel 5		Cel 6		Cel 7		Cel 8				Gminy		Cel 1		Cel 2		Cel 4		Cel 5		Cel 6		Cel 7		Cel 8

		Stargard Szczeciński miasto		10		35		10		30		26		25		30				Stargard Szczeciński miasto		10		35		10		30		26		25		30

		Chociwel		0		0		0		0		0		30		30				Chociwel		0		0		0		0		0		30		30

		Dobrzany		0		0		0		0		0		0		0				Dolice		0		0		0		29		0		0		0

		Dolice		0		0		0		29		0		0		0				Ińsko		35		35		30		29		30		30		30

		Ińsko		35		35		30		29		30		30		30				Kobylanka		0		0		0		30		0		0		0

		Kobylanka		0		0		0		30		0		0		0				Marianowo		20		20		30		29		28		0		0

		Marianowo		20		20		30		29		28		0		0				Stargard Szczeciński		0		20		0		29		28		30		0

		Stara Dąbrowa		0		0		0		0		0		0		0				Suchań		35		30		0		29		26		0		0

		Stargard Szczeciński		0		20		0		29		28		30		0

		Suchań		35		30		0		29		26		0		0

		Gmina: Dobrzany; Stara Dąbrowa - nie realizują

		tab. Powiat Szczecinek - cele krótkoterminowe

		Gminy		Cel 1		Cel 2		Cel 4		Cel 5		Cel 6		Cel 7		Cel 8				Gminy		Cel 1		Cel 2		Cel 5		Cel 7		Cel 8

		Szczecinek miasto		0		0		0		29		0		0		30				Szczecinek miasto		0		0		29		0		30

		Barwice		20		20		0		29		0		0		25				Barwice		20		20		29		0		25

		Biały Bór		0		0		0		29		0		0		0				Biały Bór		0		0		29		0		0

		Borne Sulinowo		0		40		0		29		0		25		0				Borne Sulinowo		0		40		29		25		0

		Grzmiąca		0		0		0		29		0		0		0				Grzmiąca		0		0		29		0		0

		Szczecinek		0		0		0		29		0		0		0				Szczecinek		0		0		29		0		0

		Cel: 4; 6 - nie realizowane

		tab. Powiat Świdwin - cele krótkoterminowe

		Gminy		Cel 1		Cel 2		Cel 4		Cel 5		Cel 6		Cel 7		Cel 8				Gminy		Cel 2		Cel 4		Cel 5		Cel 6		Cel 7		Cel 8

		Świdwin miasto		0		0		0		29		0		0		0				Świdwin miasto		0		0		29		0		0		0

		Brzeżno		0		0		30		29		30		30		30				Brzeżno		0		30		29		30		30		30

		Połczyn Zdrój		0		40		26		0		0		25		0				Połczyn Zdrój		40		26		0		0		25		0

		Rąbino		0		0		0		29		0		27		0				Rąbino		0		0		29		0		27		0

		Sławoborze		0		0		0		29		0		0		0				Sławoborze		0		0		29		0		0		0

		Świdwin		0		0		0		29		0		0		0				Świdwin		0		0		29		0		0		0

		Cel: 1 - nie realizowany

		tab. Powiat Wałcz - cele krótkoterminowe

		Gminy		Cel 1		Cel 2		Cel 4		Cel 5		Cel 6		Cel 7		Cel 8				Gminy		Cel 1		Cel 2		Cel 5		Cel 6

		Wałcz		0		0		0		29		0		0		0				Wałcz miasto		0		0		29		0

		Człopa		30		0		0		29		10		0		0				Człopa		30		0		29		10

		Wałcz		0		30		0		29		27		0		0				Wałcz		0		30		29		27

		Gmina: Mirosławiec; Tuczno - brak raportu

		Cel: 4; 7; 8 - nie realizowane

		tab. Łobez - cele krótkoterminowe

		Gminy		Cel 1		Cel 2		Cel 4		Cel 5		Cel 6		Cel 7		Cel 8				Gminy		Cel 1		Cel 2		Cel 4		Cel 5		Cel 7		Cel 8

		Radowo Małe		30		30		30		29		0		0		0				Radowo Małe		30		30		30		29		0		0

		Resko		0		0		30		29		0		30		30				Resko		0		0		30		29		30		30

		Węgorzyna		30		30		30		29		0		30		30				Węgorzyno		30		30		30		29		30		30

		Gminy: Dobra Nowogardzka; Łobez - brak raportu

		Cel: 6 - nie realizowany





Arkusz3

		Gmina - tabela zbiorcza

		Harmonogram działań krótkoterminowych 2005 - 2007 r. i długoterminowych 2003 - 2015 r.

				Nr gminy		Nazwa gminy		Cel 1		Cel 2		Cel 3		Cel 4		Cel 5		Cel 6		Cel 7		Cel 8		Cel 9		Cel 10		Cel 11		Cel 12		Cel 13		Cel 14		Cel 15		Cel 16		CZG R XXI		Nr gminy		Nazwa gminy

				2		3		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		4		2		3

				0101		Białogard miasto		0		0		80		0		29		0		0		0		0		0		30		0		30		0		28		0		-		0101		Białogard miasto

				0102		Białogard		0		0		80		0		28		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0102		Białogard

				0103		Karlino		0		0		88		0		28		0		0		0		0		30		0		0		0		26		0		0		-		0103		Karlino

				0201		Biezrwnik		0		0		70		0		28		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0201		Biezrwnik

				0202		Choszczno		0		20		90		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		30		30		30		-		0202		Choszczno

				0203		Drawno		0		10		90		30		29		0		0		0		0		0		25		0		0		33,5		33,5		0		-		0203		Drawno

				0204		Krzęcin		0		0		70		0		29		0		0		0		0		0		30		30		0		33,5		0		0		-		0204		Krzęcin

				0205		Pełczyce		0		0		90		0		29		0		0		0		0		25		30		0		0		0		35		0		-		0205		Pełczyce

				0206		Recz		0		10		90		30		29		0		0		0		0		0		25		30		0		33,5		33,5		0		-		0206		Recz

				0301		Czaplinek		0		25		90		0		29		29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0301		Czaplinek

				0302		Drawsko Pomorskie		0		30		70		30		29		30		30		30		0		25		30		0		30		27		26		0		+		0302		Drawsko Pomorskie

				0303		Kalisz Pomorski		0		0		90		0		0		0		0		0		0		10		25		0		28		27		26		0		-		0303		Kalisz Pomorski

				0305		Wierzchowo		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		27		0		25		27		26		0		-		0305		Wierzchowo

				0306		Złocieniec		0		0		80		0		29		0		0		0		0		27		27		0		0		0		0		0		+		0306		Złocieniec

				0402		Goleniów		0		0		90		0		29		0		0		0		0		0		34,5		32,5		0		0		35		0		+		0402		Goleniów

				0403		Maszewo		30		30		80		30		29		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		+		0403		Maszewo

				0404		Nowogard		0		0		80		30		29		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		+		0404		Nowogard

				0405		Osina		30		30		90		30		29		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		+		0405		Osina

				0406		Przybiernów		20		30		90		20		29		20		0		0		20		30		30		28		27		28		27		20		+		0406		Przybiernów

				0407		Stepnica		30		30		90		0		29		20		30		30		0		0		0		0		0		29		30		20		+		0407		Stepnica

				0501		Brojce		0		0		90		28		29		0		0		0		0		30		0		0		0		15		0		0		+		0501		Brojce

				0502		Gryfice		30		30		70		20		29		25		25		30		0		27		28		0		34		33,5		20		15		+		0502		Gryfice

				0503		Karnice		30		30		90		20		29		25		25		30		0		27		28		0		34		33,5		20		15		+		0503		Karnice

				0504		Płoty		30		30		90		20		29		25		25		30		0		27		28		0		34		33,5		20		15		+		0504		Płoty

				0508		Trzebiatów		0		30		0		30		28		0		0		0		0		0		0		0		0		30		0		0		+		0508		Trzebiatów

				0601		Banie		0		50		80		0		28		0		0		0		0		0		30		0		29		0		10		0		-		0601		Banie

				0602		Cedynia		0		0		80		0		0		0		0		0		0		0		27		25		0		35		25		0		-		0602		Cedynia

				0603		Chojna		0		0		0		0		29		0		0		0		0		0		0		30		0		0		0		0		-		0603		Chojna

				0604		Gryfino		30		0		87		25		29		0		25		0		27		20		20		29		20		20		20		0		-		0604		Gryfino

				0605		Mieszkowice		20		0		80		30		30		30		0		30		0		30		28		30		30		27		0		0		-		0605		Mieszkowice

				0606		Moryń		0		0		89		0		30		0		0		28		0		26		27		30		0		35		27		0		-		0606		Moryń

				0607		Stare Czarnowo		0		0		75		30		30		0		0		0		0		0		0		0		0		27		27		27		-		0607		Stare Czarnowo

				0608		Trzcińsko Zdrój		0		0		89		0		28		0		0		0		0		0		0		0		0		27		27		0		-		0608		Trzcińsko Zdrój

				0609		Widuchowa		0		0		85		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0609		Widuchowa

				0701		Dziwnów		0		0		70		0		29		0		0		0		0		30		30		0		0		0		0		0		+		0701		Dziwnów

				0702		Golczewo		0		50		85		0		29		0		29		30		0		30		30		30		30		35		26		0		+		0702		Golczewo

				0703		Kamień Pomorski		0		0		0		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		30		27		0		+		0703		Kamień Pomorski

				0704		Międzyzdroje		0		0		10		0		30		0		0		0		0		25		0		0		0		28		27		0		-		0704		Międzyzdroje

				0705		Świerzno		0		0		95		0		0		0		0		0		0		25		0		0		0		0		0		0		+		0705		Świerzno

				0706		Wolin		0		0		90		0		30		30		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0706		Wolin

				0802		Dygowo		0		0		40		0		0		0		0		0		0		0		20		0		0		10		15		0		-		0802		Dygowo

				0803		Gościno		0		0		70		0		30		26		0		0		0		0		30		30		0		24		23		0		-		0803		Gościno

				0804		Kołobrzeg		0		0		75		0		28		27		27		0		0		0		0		0		0		24		24		0		-		0804		Kołobrzeg

				0805		Rymań		0		0		80		0		30		0		0		0		0		0		0		0		15		25		25		0		-		0805		Rymań

				0806		Siemyśl		0		0		85		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0806		Siemyśl

				0807		Ustronie Morskie		0		0		90		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0807		Ustronie Morskie

				0901		Będzino		0		0		86		0		30		30		0		0		0		0		0		0		0		35		0		0		-		0901		Będzino

				0902		Biesiekierz		30		20		70		0		25		0		0		0		0		35		0		0		0		25		25		25		-		0902		Biesiekierz

				0903		Bobolice		0		0		72,5		0		30		0		0		27		0		0		0		0		0		20		0		0		-		0903		Bobolice

				0904		Manowo		0		0		85		0		30		0		0		0		0		0		30		25		30		24		24		24		-		0904		Manowo

				0905		Mielno		0		0		90		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		20		20		0		-		0905		Mielno

				0906		Polanów		0		10		85		0		26		0		0		0		0		0		0		0		0		26		24		23		-		0906		Polanów

				0907		Sianów		0		20		70		0		0		20		30		27		0		0		26		0		0		35		35		0		-		0907		Sianów

				0908		Świeszyno		0		0		74		0		30		30		0		0		0		0		20		15		30		25		0		0		-		0908		Świeszyno

				1001		Barlinek		0		0		89		0		30		0		0		0		0		0		0		0		30		0		35		0		-		1001		Barlinek

				1002		Boleszkowice		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		1002		Boleszkowice

				1003		Dębno		30		30		80		26		30		29		0		30		0		0		30		30		28		28		28		0		-		1003		Dębno

				1004		Myślibórz		0		0		90		0		24		0		0		0		0		0		0		0		0		27		0		0		-		1004		Myślibórz

				1005		Nowogródek Pomorski		0		0		90		0		24		0		0		0		0		0		33,5		28		0		27		28		0		-		1005		Nowogródek Pomorski

				1103		Nowe Warpno		20		20		70		30		25		25		27		25		0		0		0		0		0		0		0		0		-		1103		Nowe Warpno

				1104		Police		10		25		80		0		30		0		30		0		30		0		30		0		0		30		30		0		-		1104		Police

				1201		Bielice		35		0		0		29		29		0		0		0		0		0		30		27		0		29		30		30		-		1201		Bielice

				1203		Lipiany		0		0		88		0		28		0		0		0		0		0		0		0		0		20		0		0		-		1203		Lipiany

				1204		Przelewice		0		0		30		29		30		0		0		0		0		0		0		0		0		30		30		0		-		1204		Przelewice

				1205		Pyrzyce		0		0		70		0		28		0		0		28		0		0		30		0		0		22		22		0		-		1205		Pyrzyce

				1301		Darłowo miasto		0		0		90		0		30		0		0		0		0		26		0		0		0		0		0		0		-		1301		Darłowo miasto

				1302		Sławno miasto		0		0		90		0		25		0		0		25		0		25		30		0		32		25		0		0		-		1302		Sławno miasto

				1303		Darłowo		0		0		70		0		26		0		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0		-		1303		Darłowo

				1304		Malechowo		0		25		80		0		29		0		0		0		0		29		29		0		0		0		20		0		-		1304		Malechowo

				1306		Sławno		0		0		70		0		28		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		1306		Sławno

				1401		Stargard Szczeciński miasto		10		35		70		10		30		26		25		30		0		0		29		30		30		0		0		0		-		1401		Stargard Szczeciński miasto

				1402		Chociwel		0		0		85		0		0		0		30		30		0		0		30		0		0		26		26		0		+		1402		Chociwel

				1403		Dobrzany		0		0		60		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20		20		0		-		1403		Dobrzany

				1404		Dolice		0		0		85		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		33,5		0		0		-		1404		Dolice

				1405		Ińsko		35		35		85		30		29		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		+		1405		Ińsko

				1406		Kobylanka		0		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		1406		Kobylanka

				1408		Marianowo		20		20		80		30		29		28		0		0		0		27		30		29		0		35		35		35		-		1408		Marianowo

				1409		Stara Dąbrowa		0		0		90		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		1409		Stara Dąbrowa

				1410		Stargard Szczeciński		0		20		70		0		29		28		30		0		0		32		32		0		0		29		0		0		-		1410		Stargard Szczeciński

				1411		Suchań		35		30		60		0		29		26		0		0		0		34		29		25		0		25		25		25		-		1411		Suchań

				1501		Szczecinek miasto		0		0		90		0		29		0		0		30		0		25		25		25		26		50		29		0		-		1501		Szczecinek miasto

				1502		Barwice		20		20		90		0		29		0		0		25		30		0		30		30		0		27		27		0		-		1502		Barwice

				1503		Biały Bór		0		0		90		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		1503		Biały Bór

				1504		Borne Sulinowo		0		40		60		0		29		0		25		0		50		0		25		50		0		29		30		26		-		1504		Borne Sulinowo

				1505		Grzmiąca		0		0		90		0		29		0		0		0		0		0		20		0		0		0		0		0		-		1505		Grzmiąca

				1506		Szczecinek		0		0		90		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		1506		Szczecinek

				1601		Świdwin miasto		0		0		70		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29		0		-		1601		Świdwin miasto

				1602		Brzeżno		0		0		70		30		29		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		+		1602		Brzeżno

				1603		Połczyn Zdrój		0		40		70		26		0		0		25		0		20		0		30		30		30		0		0		0		-		1603		Połczyn Zdrój

				1604		Rąbino		0		0		70		0		29		0		27		0		0		0		0		0		0		25		0		0		-		1604		Rąbino

				1605		Sławoborze		0		0		0		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		26		26		26		-		1605		Sławoborze

				1606		Świdwin		0		0		85		0		29		0		0		0		0		20		0		0		0		29		0		0		-		1606		Świdwin

				1701		Wałcz miasto		0		0		90		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		1701		Wałcz miasto

				1702		Człopa		30		0		85		0		29		10		0		0		0		0		0		30		0		20		0		0		-		1702		Człopa

				1705		Wałcz		0		30		70		0		29		27		0		0		0		0		35		33		0		0		0		0		-		1705		Wałcz

				1803		Radowo Małe		30		30		70		30		29		0		0		0		0		30		30		30		30		26		26		26		+		1803		Radowo Małe

				1804		Resko		0		0		65		30		29		0		30		30		30		30		30		30		30		0		0		0		+		1804		Resko

				1805		Węgorzyna		30		30		0		30		29		0		30		30		0		26		0		0		0		30		40		0		+		1805		Węgorzyna

						RAZEM		585		895		7052.5		733		2416		716		675		785		357		963		1453		941.5		812		1799.5		1437		532

						ŚREDNIA		5.94		9.13		71.96		7.47		24.65		7.3		6.88		8.01		3.64		9.82		14.82		9.6		8.28		18.36		14.66		5.42

		CELE		ŚREDNIA REALIZACJI

		1		5.94

		2		9.13

		3		71.96

		4		7.47

		5		24.65

		6		7.3

		7		6.88

		8		8.01

		9		3.64

		10		9.82

		11		14.82

		12		9.6

		13		8.28

		14		18.36

		15		14.66

		16		5.42





% średni

		5.94

		9.13

		71.96

		7.47

		24.65

		7.3

		6.88

		8.01

		3.64

		9.82

		14.82

		9.6

		8.28

		18.36

		14.66

		5.42



cele

I - cele krótkoterminowe            I - cele długoterminowe

stopień realizacji [%]




_1191915366.xls
do tab.1,2,3

		455.91		425.67		412.29

		412.06		398.57		386.21

		367.065		391.164		289.932



2002

2003

2004

3 - ilość odpadów komunalnych o kodzie 200301 [baza WSO]





 2 - ilość odpadów komunalnych o kodzie 200301 [system opłat za składowanie odpadów] 




1 - ilość umieszczonych odpadów komunalnyc na czynnych składowiskach [opłatowa baza danych DRŚ]

ilość [Mg]

Ilośc odpadów komunalnych umieszczonych 
na składowiskach odpadów w latach 2002 - 2004



Arkusz1

		

		Ilość umieszczonych odpadów komunalnych na czynnych składowiskach komunalnych w latach 2002-2004																		02-2004 - wg. danych z opłatowej bazy danych DRŚ

		ilość w Mg

		odpady komunalne składowane

		2002		455.91

		2003		425.67

		2004		412.29

		Ilość odpadów komunalnych o kodzie 200301 składowanych w latach 2002-2004														04 - wg. danych z systemu opłat za składowanie odpadów

		ilość Mg

		odpady komunalne

		2002		412.06

		2003		398.57

		2004		386.21

		Ilość odpadów komunalnych oo kodzie 200301 składowanych w latach 2002-2004 - wg. bazy danych WSO

		ilość Mg

		odpady komunalne

		2002		367.065

		2003		391.164

		2004		289.932

		2002		455.91		412.06		367.065

		2003		425.67		398.57		391.164

		2004		412.29		386.21		289.932





do tab.6

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



osady wytworzone w ciągu roku [Mg s.m.]

osady nagromadzone na terenie oczyszczalni (stan w końcu roku) [Mg s.m.]

lata

ilość [Mg s.m.]

Zestawienie ilości komunalnych osadów ściekowych [wykr. do tab. 6]

15753.42

5511.75

14603.35

1212.6

17353.22

2379.32



do tab.7

		2383.17		6257.88		8234.1

		5138.86		1121.43		4378.9

		549.24		1644.04		1735

		0		1.36		0

		7682.15		4456.11		3005.22

		0		1122.53		0



2002

2003

2004

6-inne 




5-razem 


4-przekształcenia 
termiczne 


3-kompostowanie 




2-rolnicze 




1-przemysłowe

ilośc [Mg s.m.]



do tab. 9

		0.03		0.35		5.45

		1634.49		1700.69		1680.36

		4.13		4.13		6.7

		1189.43		1188.28		1520.69

		0.19		0		0



2002

2003

2004

metody unieszkodliwiania

ilość [w tys. Mg]



do tab. 10

		20.22		69.21		195.73

		0.018		0.018		0.018

		81.45		344.94		565.26

		0		0		1.2

		265.68		340.65		177.48



2002

2003

2004

5-R11,R12,
R13,R14




4-R2,R4,R5,
R6,R7,R8,R9


 

3-R3,R10

 

2-R3
 




1-R1

ilość [w tysiącach Mg]

Odpady z sektora gospodarczego poddane procesom odzyzku w ciągu roku  w latach 2002-2004 [wykr. do tab. 10]



do tab. 12

		5.223		6.824		4.584

		0		0		0

		0		0		0

		12.548		12.548		43.272

		0.003		0.003		0.002



2002

2003

2004

5-D13,D14,D15



 
4-D4,D9 





3-D2,D8




 
2-D1,D3,D5,D7,D12



 
1-D10,D11

ilość [w tysiącach Mg]

Odpady z sektora odpadów niebezpiecznych unieszkodliwione w ciągu roku w latach 2002-2004 [wykr. do tab.12]



Arkusz2

		

		tab. 6

		Zestawienie ilości komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w latach 2002-2004

		Osady wytworzone w ciagu roku [Mg s.m]

		2002		15753.42

		2003		14603.35

		2004		17353.22

		Osady nagromadzone na terenie oczyszczalni (stan w końcu roku) {Mg s.m]												) [Mg s.m.]

		2002		5511.75

		2003		1212.6

		2004		2379.32

		2002		15753.42		5511.75

		2003		14603.35		1212.6

		2004		17353.22		2379.32

		tab. 7

		Zestawienie sposobów i ilości osadów ściekowych wykorzystanych w latach 2002-2004

		2002		2383.17		5138.86		549.24		0		7682.15		0

		2003		6257.88		1121.43		1644.04		1.36		4456.11		1122.53

		2004		8234.1		4378.9		1735		0		3005.22		0

		tab.9

		Odpady z sektora gospodarczego unieszkodliwione w ciagu roku w latach 2002-2004

		2002		0.03		1634.49		4.13		1189.43		0.19

		2003		0.35		1700.69		4.13		1188.28		0

		2004		5.45		1680.36		6.7		1520.69		0

		tab. 10

		Odpady z sektora gospodarczego poddane procesom odzysku w ciagu roku w latach 2002-2004

		2002		20.22		0.018		81.45		0		265.68

		2003		69.21		0.018		344.94		0		340.65

		2004		195.73		0.018		565.26		1.2		177.48

		tab. 12

		Odpady z sektora odpadów niebezpiecznych unieszkodliwione w ciągu roku w latach 2002-2004

		2002		5.223		0		0		12.548		0.003

		2003		6.824		0		0		12.548		0.003

		2004		4.584		0		0		43.272		0.002





Arkusz3

		






_1191915500.xls
do tab.1,2,3

		455.91		425.67		412.29

		412.06		398.57		386.21

		367.065		391.164		289.932



2002

2003

2004

3 - ilość odpadów komunalnych o kodzie 200301 [baza WSO]





 2 - ilość odpadów komunalnych o kodzie 200301 [system opłat za składowanie odpadów] 




1 - ilość umieszczonych odpadów komunalnyc na czynnych składowiskach [opłatowa baza danych DRŚ]

ilość [Mg]

Ilośc odpadów komunalnych umieszczonych 
na składowiskach odpadów w latach 2002 - 2004



Arkusz1

		

		Ilość umieszczonych odpadów komunalnych na czynnych składowiskach komunalnych w latach 2002-2004																		02-2004 - wg. danych z opłatowej bazy danych DRŚ

		ilość w Mg

		odpady komunalne składowane

		2002		455.91

		2003		425.67

		2004		412.29

		Ilość odpadów komunalnych o kodzie 200301 składowanych w latach 2002-2004														04 - wg. danych z systemu opłat za składowanie odpadów

		ilość Mg

		odpady komunalne

		2002		412.06

		2003		398.57

		2004		386.21

		Ilość odpadów komunalnych oo kodzie 200301 składowanych w latach 2002-2004 - wg. bazy danych WSO

		ilość Mg

		odpady komunalne

		2002		367.065

		2003		391.164

		2004		289.932

		2002		455.91		412.06		367.065

		2003		425.67		398.57		391.164

		2004		412.29		386.21		289.932





do tab.6

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



osady wytworzone w ciągu roku [Mg s.m.]

osady nagromadzone na terenie oczyszczalni (stan w końcu roku) [Mg s.m.]

lata

ilość [Mg s.m.]

Zestawienie ilości komunalnych osadów ściekowych [wykr. do tab. 6]

15753.42

5511.75

14603.35

1212.6

17353.22

2379.32



do tab.7

		2383.17		6257.88		8234.1

		5138.86		1121.43		4378.9

		549.24		1644.04		1735

		0		1.36		0

		7682.15		4456.11		3005.22

		0		1122.53		0



2002

2003

2004

6-inne 




5-razem 


4-przekształcenia 
termiczne 


3-kompostowanie 




2-rolnicze 




1-przemysłowe

ilośc [Mg s.m.]



do tab. 9

		0.03		0.35		5.45

		1634.49		1700.69		1680.36

		4.13		4.13		6.7

		1189.43		1188.28		1520.69

		0.19		0		0



2002

2003

2004

5-D13,D14,D15 





4-D4,D9 





3-D2,D8 





2-D1,D3,D5,D7,D12




1-D10,D11

ilość [w tysiącach Mg]

Odpady z sektora gospodarczego unieszkodliwione w ciągu roku w latach 2002-2004 [wykr. Do tab. 9]



do tab. 10

		20.22		69.21		195.73

		0.018		0.018		0.018

		81.45		344.94		565.26

		0		0		1.2

		265.68		340.65		177.48



2002

2003

2004

metody odzysku

ilość [w tys. Mg]



do tab. 12

		5.223		6.824		4.584

		0		0		0

		0		0		0

		12.548		12.548		43.272

		0.003		0.003		0.002



2002

2003

2004

5-D13,D14,D15



 
4-D4,D9 





3-D2,D8




 
2-D1,D3,D5,D7,D12



 
1-D10,D11

ilość [w tysiącach Mg]

Odpady z sektora odpadów niebezpiecznych unieszkodliwione w ciągu roku w latach 2002-2004 [wykr. do tab.12]



Arkusz2

		

		tab. 6

		Zestawienie ilości komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w latach 2002-2004

		Osady wytworzone w ciagu roku [Mg s.m]

		2002		15753.42

		2003		14603.35

		2004		17353.22

		Osady nagromadzone na terenie oczyszczalni (stan w końcu roku) {Mg s.m]												) [Mg s.m.]

		2002		5511.75

		2003		1212.6

		2004		2379.32

		2002		15753.42		5511.75

		2003		14603.35		1212.6

		2004		17353.22		2379.32

		tab. 7

		Zestawienie sposobów i ilości osadów ściekowych wykorzystanych w latach 2002-2004

		2002		2383.17		5138.86		549.24		0		7682.15		0

		2003		6257.88		1121.43		1644.04		1.36		4456.11		1122.53

		2004		8234.1		4378.9		1735		0		3005.22		0

		tab.9

		Odpady z sektora gospodarczego unieszkodliwione w ciagu roku w latach 2002-2004

		2002		0.03		1634.49		4.13		1189.43		0.19

		2003		0.35		1700.69		4.13		1188.28		0

		2004		5.45		1680.36		6.7		1520.69		0

		tab. 10

		Odpady z sektora gospodarczego poddane procesom odzysku w ciagu roku w latach 2002-2004

		2002		20.22		0.018		81.45		0		265.68

		2003		69.21		0.018		344.94		0		340.65

		2004		195.73		0.018		565.26		1.2		177.48

		tab. 12

		Odpady z sektora odpadów niebezpiecznych unieszkodliwione w ciągu roku w latach 2002-2004

		2002		5.223		0		0		12.548		0.003

		2003		6.824		0		0		12.548		0.003

		2004		4.584		0		0		43.272		0.002





Arkusz3

		






_1191915731.xls
do tab.1,2,3

		455.91		425.67		412.29

		412.06		398.57		386.21

		367.065		391.164		289.932



2002

2003

2004

3 - ilość odpadów komunalnych o kodzie 200301 [baza WSO]





 2 - ilość odpadów komunalnych o kodzie 200301 [system opłat za składowanie odpadów] 




1 - ilość umieszczonych odpadów komunalnych na czynnych składowiskach [opłatowa baza danych DRŚ]

ilość [Mg]

Odpady komunalne dla tabel 1;2;3



Arkusz1

		

		Ilość umieszczonych odpadów komunalnych na czynnych składowiskach komunalnych w latach 2002-2004																		02-2004 - wg. danych z opłatowej bazy danych DRŚ

		ilość w Mg

		odpady komunalne składowane

		2002		455.91

		2003		425.67

		2004		412.29

		Ilość odpadów komunalnych o kodzie 200301 składowanych w latach 2002-2004														04 - wg. danych z systemu opłat za składowanie odpadów

		ilość Mg

		odpady komunalne

		2002		412.06

		2003		398.57

		2004		386.21

		Ilość odpadów komunalnych oo kodzie 200301 składowanych w latach 2002-2004 - wg. bazy danych WSO

		ilość Mg

		odpady komunalne

		2002		367.065

		2003		391.164

		2004		289.932

		2002		455.91		412.06		367.065

		2003		425.67		398.57		391.164

		2004		412.29		386.21		289.932





do tab.6

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



osady wytworzone w ciągu roku [Mg s.m.]

osady nagromadzone na terenie oczyszczalni (stan w końcu roku) [Mg s.m.]

lata

ilość [Mg s.m.]

Zestawienie ilości komunalnych osadów ściekowych [wykr. do tab. 6]

15753.42

5511.75

14603.35

1212.6

17353.22

2379.32



do tab.7

		2383.17		6257.88		8234.1

		5138.86		1121.43		4378.9

		549.24		1644.04		1735

		0		1.36		0

		7682.15		4456.11		3005.22

		0		1122.53		0



2002

2003

2004

6-inne 




5-razem 


4-przekształcenia 
termiczne 


3-kompostowanie 




2-rolnicze 




1-przemysłowe

ilośc [Mg s.m.]

Zestawienie sposobów i ilości osadów ściekowych wykorzystanych w latach 2002-2004
 [wykr.do tab. 7]



do tab. 9

		0.03		0.35		5.45

		1634.49		1700.69		1680.36

		4.13		4.13		6.7

		1189.43		1188.28		1520.69

		0.19		0		0



2002

2003

2004

5-D13,D14,D15 





4-D4,D9 





3-D2,D8 





2-D1,D3,D5,D7,D12




1-D10,D11

ilość [w tysiącach Mg]

Odpady z sektora gospodarczego unieszkodliwione w ciągu roku w latach 2002-2004 [wykr. Do tab. 9]



do tab. 10

		20.22		69.21		195.73

		0.018		0.018		0.018

		81.45		344.94		565.26

		0		0		1.2

		265.68		340.65		177.48



2002

2003

2004

5-R11,R12,
R13,R14




4-R2,R4,R5,
R6,R7,R8,R9


 

3-R3,R10

 

2-R3
 




1-R1

ilość [w tysiącach Mg]

Odpady z sektora gospodarczego poddane procesom odzyzku w ciągu roku  w latach 2002-2004 [wykr. do tab. 10]



do tab. 12

		5.223		6.824		4.584

		0		0		0

		0		0		0

		12.548		12.548		43.272

		0.003		0.003		0.002



2002

2003

2004

metody unieszkodliwienia

ilość [w tys. Mg]



Arkusz2

		

		tab. 6

		Zestawienie ilości komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w latach 2002-2004

		Osady wytworzone w ciagu roku [Mg s.m]

		2002		15753.42

		2003		14603.35

		2004		17353.22

		Osady nagromadzone na terenie oczyszczalni (stan w końcu roku) {Mg s.m]												) [Mg s.m.]

		2002		5511.75

		2003		1212.6

		2004		2379.32

		2002		15753.42		5511.75

		2003		14603.35		1212.6

		2004		17353.22		2379.32

		tab. 7

		Zestawienie sposobów i ilości osadów ściekowych wykorzystanych w latach 2002-2004

		2002		2383.17		5138.86		549.24		0		7682.15		0

		2003		6257.88		1121.43		1644.04		1.36		4456.11		1122.53

		2004		8234.1		4378.9		1735		0		3005.22		0

		tab.9

		Odpady z sektora gospodarczego unieszkodliwione w ciagu roku w latach 2002-2004

		2002		0.03		1634.49		4.13		1189.43		0.19

		2003		0.35		1700.69		4.13		1188.28		0

		2004		5.45		1680.36		6.7		1520.69		0

		tab. 10

		Odpady z sektora gospodarczego poddane procesom odzysku w ciagu roku w latach 2002-2004

		2002		20.22		0.018		81.45		0		265.68

		2003		69.21		0.018		344.94		0		340.65

		2004		195.73		0.018		565.26		1.2		177.48

		tab. 12

		Odpady z sektora odpadów niebezpiecznych unieszkodliwione w ciągu roku w latach 2002-2004

		2002		5.223		0		0		12.548		0.003

		2003		6.824		0		0		12.548		0.003

		2004		4.584		0		0		43.272		0.002





Arkusz3

		






_1191915295.xls
do tab.1,2,3

		455.91		425.67		412.29

		412.06		398.57		386.21

		367.065		391.164		289.932



2002

2003

2004

3 - ilość odpadów komunalnych o kodzie 200301 [baza WSO]





 2 - ilość odpadów komunalnych o kodzie 200301 [system opłat za składowanie odpadów] 




1 - ilość umieszczonych odpadów komunalnyc na czynnych składowiskach [opłatowa baza danych DRŚ]

ilość [Mg]

Ilośc odpadów komunalnych umieszczonych 
na składowiskach odpadów w latach 2002 - 2004



Arkusz1

		

		Ilość umieszczonych odpadów komunalnych na czynnych składowiskach komunalnych w latach 2002-2004																		02-2004 - wg. danych z opłatowej bazy danych DRŚ

		ilość w Mg

		odpady komunalne składowane

		2002		455.91

		2003		425.67

		2004		412.29

		Ilość odpadów komunalnych o kodzie 200301 składowanych w latach 2002-2004														04 - wg. danych z systemu opłat za składowanie odpadów

		ilość Mg

		odpady komunalne

		2002		412.06

		2003		398.57

		2004		386.21

		Ilość odpadów komunalnych oo kodzie 200301 składowanych w latach 2002-2004 - wg. bazy danych WSO

		ilość Mg

		odpady komunalne

		2002		367.065

		2003		391.164

		2004		289.932

		2002		455.91		412.06		367.065

		2003		425.67		398.57		391.164

		2004		412.29		386.21		289.932





do tab.6

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



osady wytworzone w ciągu roku [Mg s.m.]

osady nagromadzone na terenie oczyszczalni (stan w końcu roku) [Mg s.m.]

lata

ilość [Mg s.m.]

15753.42

5511.75

14603.35

1212.6

17353.22

2379.32



do tab.7

		2383.17		6257.88		8234.1

		5138.86		1121.43		4378.9

		549.24		1644.04		1735

		0		1.36		0

		7682.15		4456.11		3005.22

		0		1122.53		0



2002

2003

2004

6-inne 




5-razem 


4-przekształcenia 
termiczne 


3-kompostowanie 




2-rolnicze 




1-przemysłowe

ilośc [Mg s.m.]

Zestawienie sposobów i ilości osadów ściekowych wykorzystanych w latach 2002-2004
 [wykr.do tab. 7]



do tab. 9

		0.03		0.35		5.45

		1634.49		1700.69		1680.36

		4.13		4.13		6.7

		1189.43		1188.28		1520.69

		0.19		0		0



2002

2003

2004

5-D13,D14,D15 





4-D4,D9 





3-D2,D8 





2-D1,D3,D5,D7,D12




1-D10,D11

ilość [w tysiącach Mg]

Odpady z sektora gospodarczego unieszkodliwione w ciągu roku w latach 2002-2004 [wykr. Do tab. 9]



do tab. 10

		20.22		69.21		195.73

		0.018		0.018		0.018

		81.45		344.94		565.26

		0		0		1.2

		265.68		340.65		177.48



2002

2003

2004

5-R11,R12,
R13,R14




4-R2,R4,R5,
R6,R7,R8,R9


 

3-R3,R10

 

2-R3
 




1-R1

ilość [w tysiącach Mg]

Odpady z sektora gospodarczego poddane procesom odzyzku w ciągu roku  w latach 2002-2004 [wykr. do tab. 10]



do tab. 12

		5.223		6.824		4.584

		0		0		0

		0		0		0

		12.548		12.548		43.272

		0.003		0.003		0.002



2002

2003

2004

5-D13,D14,D15



 
4-D4,D9 





3-D2,D8




 
2-D1,D3,D5,D7,D12



 
1-D10,D11

ilość [w tysiącach Mg]

Odpady z sektora odpadów niebezpiecznych unieszkodliwione w ciągu roku w latach 2002-2004 [wykr. do tab.12]



Arkusz2

		

		tab. 6

		Zestawienie ilości komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w latach 2002-2004

		Osady wytworzone w ciagu roku [Mg s.m]

		2002		15753.42

		2003		14603.35

		2004		17353.22

		Osady nagromadzone na terenie oczyszczalni (stan w końcu roku) {Mg s.m]												) [Mg s.m.]

		2002		5511.75

		2003		1212.6

		2004		2379.32

		2002		15753.42		5511.75

		2003		14603.35		1212.6

		2004		17353.22		2379.32

		tab. 7

		Zestawienie sposobów i ilości osadów ściekowych wykorzystanych w latach 2002-2004

		2002		2383.17		5138.86		549.24		0		7682.15		0

		2003		6257.88		1121.43		1644.04		1.36		4456.11		1122.53

		2004		8234.1		4378.9		1735		0		3005.22		0

		tab.9

		Odpady z sektora gospodarczego unieszkodliwione w ciagu roku w latach 2002-2004

		2002		0.03		1634.49		4.13		1189.43		0.19

		2003		0.35		1700.69		4.13		1188.28		0

		2004		5.45		1680.36		6.7		1520.69		0

		tab. 10

		Odpady z sektora gospodarczego poddane procesom odzysku w ciagu roku w latach 2002-2004

		2002		20.22		0.018		81.45		0		265.68

		2003		69.21		0.018		344.94		0		340.65

		2004		195.73		0.018		565.26		1.2		177.48

		tab. 12

		Odpady z sektora odpadów niebezpiecznych unieszkodliwione w ciągu roku w latach 2002-2004

		2002		5.223		0		0		12.548		0.003

		2003		6.824		0		0		12.548		0.003

		2004		4.584		0		0		43.272		0.002





Arkusz3

		






