
Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, uchwałą z dnia 23 października 2000 roku przyjął „Strategię Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015”, która jest dokumentem określającym zasadnicze kierunki oraz metody działania pozwalające na zwiększenie tempa  rozwoju  województwa, określającym politykę rozwoju regionalnego oraz działania na rzecz społeczności województwa.

Drogi wojewódzkie  zgodnie  z  ustawą o drogach publicznych stanowią własność Samorządu Województwa,   zarządcą ich jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego do którego należy planowanie, przebudowa,  budowa, remont utrzymanie i ochrona dróg wojewódzkich. Zadania te wykonywa są poprzez Urząd Marszałkowski i jego jednostkę organizacyjną Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Program zadań inwestycyjnych dla dróg wojewódzkich na lata 2007-2013 przedstawia propozycję działań i zadań w zakresie poprawy infrastruktury drogowo-mostowej oraz umożliwia systematyczną ocenę  efektów realizacji zapisów strategii w zakresie dróg wojewódzkich. Zarząd Województwa wykonuje swoje czynności w oparciu fundusze określone na dany rok budżetowy z budżetu województwa na wydatki związane z drogami wojewódzkimi oraz poprzez  inne możliwe do pozyskania fundusze wsparcia z Unii Europejskiej lub budżetu państwa.

Po bardzo trudnych 10. latach, nowy (od 1999 r.) zarządca obecnych dróg wojewódzkich, stoi przed wielkim zadaniem: 

· modernizacji dróg, polegającej na dostosowaniu ich do zwiększonego ruchu i wymogów obecnego użytkownika (przejścia lub obejścia miejscowości, poszerzenia jezdni, przebudowa niebezpiecznych łuków i skrzyżowań). Poza nielicznymi odcinkami,  drogi wojewódzkie nie były przebudowywana przez 50. lat,

· przebudowy na bezpieczne i mało uciążliwe dla mieszkańców, przejść lub obejść  miejscowości, tzn. 55. miast oraz kilkuset wsi i osiedli,

· odbudowania i wzmocnienia zniszczonych nawierzchni oraz utrzymania wymaganego okresu międzyremontowego dróg, przyjmując okres żywotności nawierzchni bitumicznej 12 – 16 lat, co oznacza wykonanie rocznie 140 km nowych nawierzchni we wszystkich asortymentach robót,

· zmniejszenia liczby wypadków na drogach, która obecnie jest zatrważająco wysoka, bo 3-krotnie wyższa (w stosunku do liczby zarejestrowanych samochodów), niż w krajach Europy Zachodniej.


Zachodniopomorskie drogi wojewódzkie ocenić należy jako  znajdujące się w stanie krytycznym.  Nie jest to stan odbiegający od innych województw - zagrożone są wszystkie drogi publiczne w Polsce, a na ich tle, drogi województwa zachodniopomorskiego, oceniane są nawet korzystnie ( ogólnopolskie pomiary stanu technicznego dróg wykonane ostatnio w 1998 r. wykazały nawet, że są to drogi najlepsze w kraju). Jednak w naszym turystycznym regionie, znaczenie dróg jest wyjątkowe. Drogi muszą być  bezpieczne, muszą mieć wysokie walory eksploatacyjne, nie mogą powodować uczucia dyskomfortu dla użytkownika. Drogi powinny zachęcać potencjalnych inwestorów i turystów, a nie działać odstraszająco.

Łączna długość dróg wojewódzkich–   2 093,3 km,

miejskich – 268,2 km,

zamiejskich – 1 825,1 km,



o nawierzchni bitumicznej – 2 057,5 km,

o nawierzchni niebitumicznej – 35,8 km

Ilość obiektów inżynieryjnych – 1511 szt.

•    mosty, wiadukty, kładki dla pieszych – 224 szt.,

•    przepusty – 1 287 szt.,

•  długość mostów, wiaduktów – 4 050 mb

Do podstawowych zadań rozwoju i modernizacji infrastruktury  drogowej Województwa Zachodniopomorskiego do 2015 roku zaliczono:

•budowę autostrady A-3 do połączenia z autostradą A-2 (Jordanowo) lub 
w wariancie minimalnym budowa dwu jezdniowej drogi ekspresowej,

•modernizację dróg krajowych nr 6, 10, 11 (ze szczególnym uwzględnieniem odcinka: Kołobrzeg- Koszalin- Bobolice oraz budowy obwodnic na tych ciągach dróg) i 3 (na odcinku Świnoujście-Szczecin) do parametrów dróg ekspresowych,

•modernizację pozostałych dróg krajowych nr: 13, 20, 22, 23, 25, 26 i 31 (łącznie z budową niezbędnych obejść drogowych),

•modernizację dróg wojewódzkich, w tym przede wszystkim dróg nr: 102, 103, 106, 107, 108, 110, 113, 120, 122, 124, 125, 162, 163, 203 i 206 (łącznie z budową niezbędnych obejść drogowych),

•modernizację dróg powiatowych, w tym przede wszystkim dróg nr: 11-102, 11-216, 17-101, 17-136, 17-137, 17-164, 17-168, 17-169, 17-190, 17-362, 17-408, 17-410, 17-435, 17-451, 17-630, 29-141, 39-102, 39-106, 39-117, 39-162, 39-163, 41-103, 41-106, 41-110, 41-112, 41-124, 41-135, 41-155, 41-176, 41-181, 41-201, 41-316, 41-362, 41-409, 41-413, 41-422, 41-433, 41-619, 41-632, 41-639, 41-704, 41-706 (łącznie z budową niezbędnych obejść drogowych 
i remontów mostów),

•budowę zachodniego drogowego obejścia Szczecina.

Kryteria planowania zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich w latach 
2007 -2013

I. Założenia strategii rozwoju i modernizacji infrastruktury drogowej Województwa Zachodniopomorskiego do 2015

- graficznie przedstawiono na załączonej mapie.

II. Stan nawierzchni dróg wojewódzkich

- graficznie przedstawiono na załączonej mapie (stan na 2004r.).

III. Podział środków inwestycyjnych na poszczególne asortymenty robót, w skali każdego roku.

IV. Kryteria oceny ważności poszczególnych zadań.

V. Opinie przekazane przez Powiaty Województwa Zachodniopomorskiego

· wniesiono szereg interesujących uwag i propozycji, większość dotyczyła terminu wykonywania poszczególnych inwestycji co nie ma wpływu na kształt programu.


Efekty rzeczowe.

Program zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich Województwa Zachodniopomorskiego zakłada, że w wyniku planowanych robót w latach 2007-2013 zostaną osiągnięte następujące efekty rzeczowe:

1. budowa co najmniej 60 km nowych odcinków drogowych,

2. powstanie co najmniej 763 km nowych nawierzchni,

3. wykonanie co najmniej 663 km rehabilitacji nawierzchni,

4. przebudowa przejść przez miejscowości – łącznie ponad 85 km,

5. Zakończenie remontów wszystkich dużych obiektów mostowych o długości powyżej 50 mb.

Drogowe Obejście Zachodnie Miasta Szczecina.

Podejmowane próby rozwiązania obecnych i przyszłych problemów w rejonie przygranicznym miasta Szczecina, jednoznacznie wskazują, że najbardziej efektywnym rozwiązaniem w zakresie komunikacyjnym będzie budowa drogowego obejścia zachodniego miasta wraz z przeprawą przez rzekę Odrę. 

Realizacja tego przedsięwzięcia spowoduje, że obejście przejmie i wyprowadzi poza miasto ruch tranzytowy z pobliskich przejść granicznych, a nade wszystko ma szansę stać się częścią przyszłej „Via Hanseatica” – drogi o znaczeniu międzynarodowym, biegnącej z zachodu Europy poprzez Hamburg i Lubekę (niemiecka autostrada A-20), drogowe przejście Dobieszczyn-Hintersee lub Lubieszyn-Linken, dalej przez m. Police na obecną drogę krajową oraz przez województwa Polski północnej do Królewca (Kaliningradu). 

Zmniejszenie ruchu transportowego w centrum Szczecina w zdecydowany sposób poprawi stan środowiska, bezpieczeństwa mieszkańców miasta oraz terenów przygranicznych. 

Poprzez realizację tej inwestycji zwiększy się dostępność rejonu wokół m. Szczecina, eliminując naturalne bariery jakimi są rz. Odra, jez. Dąbskie i Zalew Szczeciński, 
a pośrednią grupą docelową korzystającą z tego faktu będą przyszli inwestorzy, jak 
i turyści zmierzający ze wschodu na zachód i odwrotnie. 

Po realizacji obejścia zachodniego jeszcze bardziej zostanie podkreślony węzłowy charakter miasta Szczecina, w pobliżu którego przechodzi ruch ze Skandynawii, północnych portów niemieckich oraz ruch generowany przez drogę wodną rzeki Odry wraz z Nadodrzańską Magistralą Kolejową i drogą S-3, czyli korytarz transportowy wzdłuż rzeki Odry. 

Połączenie z drogami publicznymi , które zapewniają właściwe pod względem funkcjonalnym powiązanie z pozostałą siecią drogową, zapewnione będzie poprzez 8 węzłów, przedstawionych w załączniku graficznym. 

Koszty budowy drogowego obejścia zachodniego m. Szczecina przedstawia poniższa tabela. 

	Inwestycja
	Koszt w mln zł

	Prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę tylko od węzła Kołbaskowo do m. Police
	10

	Wykup gruntów
	30 – 35

	Budowa obejścia od węzła Kołbaskowo (W1) do węzła Lubieszyn (W4)
	180

	Budowa obejścia od węzła Lubieszyn (W4) do m. Police
	120 – 180

	Prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę tylko stałej przeprawy
	15

	Budowa stałej przeprawy
	500 – 600

	Modernizacja drogi nr 113 wraz z projektem i wykupem gruntów
	35

	Razem
	890 – 1 055


Udział  Województwa Zachodniopomorskiego to budowa w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 113 (od stałej przeprawy przez rzekę Odrę do drogi krajowej nr 3) oraz odcinka drogi nr 114.

	WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

	PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W LATACH 2007 - 2013

	Nr zadania
	Nr drogi
	Nazwa zadania
	Wartość                    mln zł
	Lata realizacji
	Lokalizacja/  gmina
	Opis
	Przygotowanie procesu inwestycyjnego

	
	
	
	
	rozp.
	zakończ.
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1
	Droga nr 110
	Przebudowa odc. Cerkwica - Gryfice
	6,7
	2006
	2007
	Karnice, Gryfice
	Wzmocnienie odc. Cerkwica - Gryfice o dł. 10,05 km i przebudowa przejścia przez Gryfice o dł. 1,4 km. Ostatni remont - 1984 - 1988 r. 
	zadanie w trakcie realizacji

	2
	Droga nr 162
	Przebudowa odcinka Rościęcino - droga krajowa nr 6
	6,2
	2006
	2007
	Kołobrzeg, Goscino
	Wzmocnienie i poszerzenie drogi na odc. Rościęcino - droga krajowa nr 6, o dł. 18,4 km. Ostatni remont - 1987 r.
	zadanie w trakcie realizacji

	3
	Droga nr 102
	Przebudowa odc. Międzyzdroje - Międzywodzie
	10,2
	2006
	2007
	Międzyzdroje, Dziwnów
	Wzmocnienie drogi na odc.Międzyzdroje - Międzywodzie o dł. 17,7 km , budowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Międzywodzie o dł. 0,94 km. Ostatni remont - 1972 - 1973 r., 1987 r.
	zadanie w trakcie realizacji

	4
	Droga nr 120
	Remont mostu na Odrze Zachodniej                                w m. Gryfino
	4,0
	2007
	2007
	Gryfino
	Remont polegający na wymianie nawierzchni z kostki brukowej na asfaltową, wymiana płyty pomostu, remont podpór i dylatacji, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej. Obiekt przedwojenny, ostatni remont - 1955 r. Ostatni remont - 1983 r., 1989 r.
	dokumentacja w uzgodnieniu po stronie niemieckiej

	5
	Droga nr 162
	Przebudowa przejścia przez m. Świdwin 
	14,4
	2007
	2008
	Swidwin
	Przebudowa odc. o dł. 3,5 km, wraz z budową ciągów pieszych, budową kanalizacji deszczowej, budową nowego odc. o dł. ok. 300 m. Ostatni remont - 1982 - 1984 r.
	dokumentacja kompletna, w trakcie wykupu gruntów

	6
	Droga nr 156
	Przebudowa odc. Mostkowo - Barlinek
	14
	2007
	2008
	Barlinek
	Wzmocnienie odc. Mostkowo - Barlinek o dł. 8,0 km i przebudowa przejścia przez Barlinek o dł. 2,0 km. Ostatni remont - 1985 r.
	opracowana dok. na odc. szlakowy, w trakcie na przejście przez Barlinek, konieczność wykupu gruntów

	7
	Droga nr 110
	Przebudowa odc. Lędzin - Cerkwica
	16,0
	2007
	2008
	Karnice 
	Wzmocnienie drogi na odc. Lędzin - Cerkwica, przebudowa przejścia przez Cerkwicę -łączna dł.10,0 km. Ostatni remont - 1987 - 1990 r.
	dokumentacja w trakcie opracowania, konieczność wykupu gruntów

	8
	Droga nr 205
	Wzmocnienie odc. Darłowo - Sławno 
	19,0
	2007
	2008
	Darłowo, Sławno
	Wzmocnienie odc. o dł. 24,0 km   wraz z przebudową przejścia przez Krupy i Stary Jarosław. Ostatni remont - 1984 - 1985 r.
	brak dokumentacji, konieczność wykupu gruntów

	9
	Droga nr 205/206
	Przebudowa przejścia przez Polanów  oraz wzmocnienie drogi nr 206
	10,9
	2007
	2008
	Polanów, Sianów
	Przebudowa przejścia przez Polanów o dł. 4,0 km, wzmocnienie drogi na odc. Maszkowo - Szczeglino wraz z przejściem przez Szczeglino oraz wzmocnienie odc. Polanów - gr. województwa - łączna dł. 12,0 km. Ostatni remont - 1983 r., 1989 r. 
	dok. częściowo oprac., brak na przejście przez Szczeglino i wzm. odc. Polanów - gr. Wojew, konieczność wykupu gruntów

	10
	Droga nr 142
	Remont nawierzchni z betonu cementowego 
	30,0
	2007
	2009
	Kobylanka, Stargard Sz., St. Dąbrowa, Chociwel
	Remont odcinka o dł. 20,5 km - podparcie klawiszujących płyt betonowych, ułożenie nawierzchni min – bit. oraz remont pozostałego ocinka do skrzyżowania z drogą nr 20
	brak dokumentacji technicznej

	11
	Droga nr 142
	Remont 4 wiaduktów w ciągu drogi
	10,0
	2007
	2009
	St. Dabrowa, Stargard Sz.
	Przebudowa zabytkowych obiektów w m. Sowno, Strumiany i m. Krzywnica o łącznej dł. 137 mb
	brak dokumentacji technicznej

	12
	Droga nr 160
	Wzmocnienie odc. Choszczno - Dobiegniew
	24,0
	2007
	2008
	Choszczno, Krzęcin, Bierzwnik
	Wzmocnienie odc. Choszczno - Dobiegniew o dł. 32,7 km. Ostatni remont - 1987 - 1989 r.
	brak dokumentacji

	13
	Droga nr 177
	Przebudowa  odc. Mirosławiec - Sośnica
	12,4
	2008
	2009
	Mirosławiec, Wierzchowo
	Wzmocnienie wraz z poszerzeniem odc. drogi o dł. 13,6 km wraz z przejściem przez Sośnicę dł. 1,3 km, budową ciagów pieszych i kanalizacji deszczowej. Ostatni remont - 1986 r.
	dok. opracowana na odc. szlakowy, w trakcie dok. na przejście przez Sośnicę, konieczność wykupu gruntów

	14
	Droga nr 167
	Przebudowa odc. Koszalin - Tychowo I etap - odc. Koszalin - skrzyżow. z drogą nr 168
	13,8
	2007
	2008
	Świeszyno
	Wzmocnienie wraz z poszerzeniem odc. drogi o dł. 14,7 km. Ostatni remont - 1987 r.
	brak dokumentacji, konieczność wykupu gruntów

	15
	Droga nr 124
	Przebudowa przejścia przez m. Orzechów
	2,9
	2007
	2008
	Cedynia
	Przebudowa odc. o dł. 1,0 km metodą uspokojenia ruchu, budowa kanalizacji deszczowej. Ostatni zabieg powierzchniowy - 1999 r.
	dokumentacja opracowana, konieczność wykupu gruntów

	16
	Droga nr 122
	Przebudowa przejścia przez m. Baniewice 
	2,0
	2007
	2008
	Banie
	Przebudowa drogi na odc. 1,22 km wraz z poszerzeniem nawierzchni. Ostatni remont - 1987 r.
	opracowana dokumentacja, w trakcie wykupu gruntów

	17
	Droga nr 106
	Przebudowa przejścia przez m. Okunica 
	1,5
	2007
	2008
	Pyrzyce
	Przebudowa przejścia przez miejscowość dł. 1,15 km wraz z budową ciągów pieszych i kanalizacji deszczowej. Ostatni zabieg powierzchniowy - 1994 r.   
	w trakcie opracowania, konieczność wykupu gruntów

	18
	Droga nr 203
	Przebudowa odc. Koszalin - Darłowo I etap - odc. Iwięcino - Darłowo
	27,0
	2008
	2009
	Sianów, Darłowo
	Przebudowa drogi dł. 18 km metodą uspokojenia ruchu wraz z przebudową przejścia przez 7 miejscowości. Ostatni remont - 1983 - 1986 r. 
	opracowana koncepcja programowa, konieczność wykupu gruntów

	19
	Droga nr 163
	Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój 
	14,0
	2008
	2009
	Połczyn Zdrój
	Przebudowa dwujezdniowego odc. drogi o dł. 3,0 km metodą uspokojenia ruchu. Ostatni remont - 1973r., 1984r.
	w trakcie opracowania, konieczność wykupu gruntów

	20
	Droga nr 122
	Przebudowa odc. Banie - Pyrzyce
	21,0
	2009
	2010
	Banie, Kozielice, Pyrzyce
	Wzmocnienie odc. Banie - Pyrzyce wraz z przebudową przejścia przez Parnicę - dł. 18,0 oraz przebudową przejścia przez m. Pyrzyce. Ostatni remont - 1978 r. 
	brak dokumentacji technicznej, konieczność wykupu gruntów

	21
	Droga nr 177
	Przebudowa przejścia przez m. Hanki 
	3,7
	2009
	2009
	Mirosławiec
	Przebudowa drogi na dł. 1,1 km wraz z poszerzeniem nawierzchni, budową ciągów pieszych i kanalizacji deszczowej.  
	opracowana, konieczność wykupu gruntów

	22
	Droga nr 102
	Budowa obejścia m. Trzebiatów - I etap
	13,5
	2007
	2008
	Trzebiatów
	Przebudowa istniejącego odcinka obwodnicy oraz budowa nowego odc. w ciągu drogi nr 102- dł. 0,8 km wraz z budową mostu na rz. Rega o dł. 60 m.
	opracowana koncepcja programowa, w oprac. projekt budowlany i techniczny, konieczność wykupu gruntów

	23
	Droga nr 102
	Budowa obejścia m. Trzebiatów - II etap 
	2,8
	2009
	2009
	Trzebiatów
	Budowa łącznika pomiędzy drogą nr 102 i 109 o dł. ok. 0,5 km.
	brak dokumentacji, konieczność wykupu gruntów

	24
	Droga nr 167
	Przebudowa odc. Koszalin - Tychowo II etap - odc. skrzyżow. z drogą nr 168 - Tychowo
	15,1
	2009
	2010
	Białogard, Tychowo
	Wzmocnienie wraz z poszerzeniem odc. drogi o dł. 16,8 km. Ostatni remont - 1980 r.
	brak dokumentacji, konieczność wykupu gruntów

	25
	Droga nr 144
	Wzmocnienie odc. Dobra - Chociwel 
	11,7
	2009
	2010
	Dobra, Chociwel
	Wzmocnienie odcinka dł. 12,8 km. Ostatni remont - 1987-   1988 r.
	brak dokumentacji   

	26
	Droga nr 203
	Przebudowa odc. Koszalin - Darłowo II etap - odc. Koszalin - Iwięcino
	19,5
	2009
	2010
	Sianów
	Przebudowa drogi dł. 13 km  metodą uspokojenia ruchu wraz z przebudową przejścia przez 4 miejscowości. Ostatni remont - 1980 - 1981 r. 
	opracowana koncepcja programowa, konieczność wykupu gruntów

	27
	Droga nr 102
	Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów 
	12,0
	2009
	2010
	Dziwnów
	Przebudowa przejścia przez miejscowość wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych, przebudową 2 skrzyżowań na ronda, budową kanalizacji deszczowej - dł. 2,75 km. Ostatni remont - 1972 r.
	opracowana dokumentacja, konieczność wykupu gruntów

	28
	Droga nr 122
	Przebudowa przejścia przez m. Żarczyn 
	4,5
	2009
	2010
	Widuchowa
	Budowa drogi na odc. 1,1 km metodą uspokojenia ruchu, budowa ciągów pieszo-rowerowych, kanalizacji deszczowej. Ostatni remont - 1975 r.
	dokumentacja w trakcie opracowania, grunty w trakcie wykupu

	29
	Droga nr 173
	Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój 
	7,0
	2009
	2010
	Połczyn Zdrój
	Budowa odcinka drogi o dł. 1,2 km łączącego drogi wojewódzkie nr 163 i 173, który omija część sanatoryjną uzdrowiska.
	w trakcie opracowania  

	30
	Droga nr 144
	Wzmocnienie odc. Wierzbięcin - Dobra oraz budowa nowego przejścia przez m. Dobra
	12,0
	2009
	2010
	Nowogard, Dobra
	Budowa przejscia przez m. Dobra o dł. ok. 1,5 km, wzmocnienie odc. Wierzbięcin - Dobra o dł. 9,1 km. Ostatni remont - 1973 r., 1984 r.
	brak dokumentacji, konieczność wykupu gruntów

	31
	Droga nr 151
	Przebudowa na odc. Łobez - Barlinek                                   I etap - Łobez - Choszczno
	45,8
	2009
	2010
	Łobez, Węgorzyno, Ińsko, Recz, Choszczno
	Wzmocnienie drogi na odc. dł. 57,3 km wraz z przebudową przejść przez miejscowości. Ostatni remont - 1980 - 1988 r.
	brak dokumentacji, konieczność wykupu gruntów

	32
	Droga nr 152
	Przebudowa odc. Płoty - Połczyn Zdrój                                          I etap - odc. Płoty - Rusinowo
	22,6
	2010
	2011
	Płoty, Resko, Świdwin
	Wzmocnienie drogi wraz z poszerzeniem na dł. 25,1 km. Ostatni remont - 1983 - 1986 r.
	brak dokumentacji technicznej

	33
	Droga nr 113
	Przebudowa przejścia przez m. Maszewo 
	7,0
	2010
	2011
	Maszewo
	Przebudowa przejścia przez miejscowość wraz ze zmianą przebiegu drogi poprzez przejęcie ulicy powiatowej - dł. ok. 1,0 km. Ostatni remont - 1987 - 1989 r. 
	brak dokumentacji, konieczność wykupu gruntów

	34
	Droga nr 107
	Przebudowa odc. Dziwnówek - Kamień Pom.
	17,0
	2010
	2011
	Dziwnów, Kamień Pom.
	Przebudowa ronda w m. Dziwnówek, wzmocnienie wraz z budową poboczy utwardzonych na odc. Dziwnówek - Kamień Pom. o dł. 7,0 km. Ostatni remont - 1984 r.
	brak dokumentacji technicznej

	35
	Droga nr 105
	Przebudowa odc. Świerzno - Rzesznikowo    I etap - odc. Świerzno - Gryfice
	17,5
	2010
	2011
	Świerzno, Gryfice
	Wzmocnienie drogi wraz z przebudową przejść przez miejscowości na odc. dł. 19,4 km. Ostatni remont - 1983-1984 r.
	brak dokumentacji, konieczność wykupu gruntów

	36
	Droga nr 169
	Wzmocnienie odc. Tychowo - skrzyżowanie z drogą krajową nr 11
	18,5
	2010
	2011
	Tychowo, Bobolice
	Wzmocnienie drogi na odc. Tychowo - skrzyż. z drogą krajową nr 11 o dł. 23,0 km. Ostatni remont - 1969, 1970, 1979r.
	brak dokumentacji technicznej

	37
	Droga nr 113
	Budowa obejscia m. Goleniów  - I etap
	12,1
	2011
	2012
	Goleniów
	Odc. od drogi krajowej nr 6 do drogi powiatowej w kierunku Marszewa.
	dok. opracowana, konieczność wykupu gruntów

	38
	Droga nr 120
	Przebudowa drogi odc. Gardno - Stare Czarnowo
	9,0
	2011
	2011
	St. Czarnowo, Gryfino
	Poszerzenie na odc. 3,5 km wraz z przebudową przejścia przez Stare Czarnowo i wzmocnienem odcinka od drogi nr 119 do Starego Czarnowa - łączna dł. ok. 10 km. Ostatni remont - 1977r., 1991 r. 
	brak dokumentacji na odc. szlakowy 

	39
	Droga nr 152
	Przebudowa odc. Płoty - Połczyn Zdrój                                        II etap - Rusinowo - Połczyn Zdrój
	29,6
	2011
	2011
	Świdwin, Połczyn Zdrój
	Wzmocnienie drogi wraz z poszerzeniem na dł. 32,9 km. Ostatni remont - 1989 r. r.
	brak dokumentacji technicznej

	40
	Droga nr 122
	Przebudowa przejścia przez m. Krzywin 
	9,8
	2011
	2011
	Widuchowa
	Przebudowa drogi na odc. 2,5 km metodą uspokojenia ruchu, budowa ciągów pieszo-rowerowych, kanalizacji deszczowej. Ostatni remont - 1975 r.
	dokumentacja opracowana, grunty w trakcie wykupu

	41
	Droga nr 203
	Przebudowa mostu w m. Darłowo 
	5,2
	2011
	2011
	Darłowo
	Przebudowa mostu o dł. 43 mb - wzmocnienie podpór i konstrukcji nośnej, poszerzenie chodników. Obiekt z 1929 r.
	brak dokumentacji technicznej

	42
	Droga nr 106
	Wzmocnienie odc. Golczewo - Kamień Pom.
	10,8
	2011
	2011
	Golczewo, Kamień Pom.
	Wzmocnienie odcinka drogi o dł. 18,0 km. Ostatni remont - 1976r., 1986 r.
	brak dokumentacji technicznej

	43
	Droga nr 115
	Przebudowa przejścia przez m. Pilchowo 
	3,3
	2011
	2011
	Police
	Przebudowa przejścia przez miejscowość o dł. 0,95 km wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej. Ostatni remont - 1975 r.
	opracowana dokumentacja techniczna

	44
	Droga nr 120
	Przebudowa odc. Gryfino - Gardno
	9,0
	2011
	2011
	Gryfino
	Wzmocnienie drogi na odc. dł. ok.. 8,0 km wraz z przejściem przez m. Wełtyń. Ostatni remont - 
	brak dokumentacji technicznej

	45
	Droga nr 162
	Budowa obejścia m. Gościno 
	8,8
	2011
	2012
	Gościno
	Budowa obejścia o dł. ok. 2,2 km częściowo z wykorzystaniem byłego torowiska linii PKP.
	brak dokumentacji, konieczność wykupu gruntów

	46
	Droga nr 125
	Przebudowa odc. Cedynia - Moryń
	21,0
	2011
	2012
	Cedynia, Moryń
	Przebudowa drogi polegająca na poprawie parametrów geometrycznych - korekta niebezpiecznych łuków poziomych - dł. 16,5 km. Ostatni remont - 1975 r.
	brak dokumentacji, konieczność wykupu gruntów

	47
	Droga nr 125
	Przebudowa przejścia przez m. Cedynia
	2,0
	2011
	2011
	Cedynia
	Przebudowa ul. Kolonia w m. Cedynia o dł. 1,2 km wraz z budową ciagów pieszych i kanalizacji deszczowej. Ostatni remont - 1980 r.
	dokumentacja opracowana

	48
	Droga nr 113
	Budowa obejscia m. Goleniów  - II etap 
	12,0
	2011
	2012
	Goleniów
	Odc. od drogi powiatowej w kierunku Marszewa do drogi wojewódzkiej nr 113.
	opracowana, konieczność wykupu gruntów

	49
	Droga nr 172
	Przebudowa odc. Połczyn Zdrój - Szczecinek - odc. Połczyn Zdrój - Barwice
	13,2
	2012
	2012
	Połczyn Zdrój, Barwice
	Wzmocnienie drogi na odc. dł. 18,8 km. Ostatni remont - 1970 r.
	brak dokumentacji, konieczność wykupu gruntów

	50
	Droga nr 172
	Przebudowa odc. Połczyn Zdrój - Szczecinek  - Barwice - Szczecinek 
	16,7
	2012
	2012
	Barwice, Szczecinek
	Wzmocnienie drogi na odc. dł. 23,8 km. Ostatni remont - 1984 - 1985 r.
	brak dokumentacji, konieczność wykupu gruntów

	51
	Droga nr 177
	Wzmocnienie odc. Mirosławiec - Marcinkowice
	5,0
	2012
	2012
	Mirosławiec, Tuczno
	Wzmocnienie drogi na odc. dł. 8,0 km. Ostatni remont - 1987 r.
	brak dokumentacji technicznej

	52
	Droga nr 112
	Wzmocnienie odc. Stepnica - droga nr 113
	7,0
	2012
	2012
	Stepnica, Goleniów
	Wzmocnienie drogi na odc. 11,5 km. Ostatni remont - 1985 r.
	brak dokumentacji technicznej

	53
	Droga nr 103
	Wzmocnienie odc. Świerzno - Trzebiatów  -              I etap - odc. Świerzno - Cerkwica
	9,0
	2012
	2012
	Swierzno, Karnice
	Wzmocnienie drogi na odc. o dł. 11,2 km. Ostatni remont - 1985, 1990r.
	brak dokumentacji technicznej

	54
	Droga nr 102
	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg 
	16,0
	2012
	2013
	Kołobrzeg
	Przebudowa drogi na odc. 1,5 km wraz z przebudową                                           4 obiektów mostowych. Ostatni remont - 1989 r.
	brak dokumentacji, konieczność wykupu gruntów

	55
	Droga nr 163
	Wzmocnienie odc. Wałcz - Czaplinek
	27,0
	2012
	2013
	Wałcz, Czaplinek
	Wzmocnienie drogi na odc. dł. 42,4 km. Ostatni remont - 1983 -1988 r.
	brak dokumentacji technicznej

	56
	Droga nr 163
	Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w m. Białogard 
	18,0
	2012
	2013
	Białogard
	Wzmocnienie podpór i ustroju nośnego, uciąglenie konstrukcji nośnej. Obiekt z 1975 r.
	brak dokumentacji technicznej

	57
	Droga nr 151
	Przebudowa na odc. Łobez - Barlinek                                    II etap - Choszczno - Barlinek
	22,0
	2012
	2013
	 Choszczno, Pełczyce, Barlinek
	Wzmocnienie drogi na odc. dł. 24,0 km wraz z przebudową przejść przez miejscowości. Ostatni remont - 1988 - 1989 r.
	brak dokumentacji, konieczność wykupu gruntów

	58
	Droga nr 103
	Wzmocnienie odc. Świerzno - Trzebiatów              II etap - odc. Cerkwica - Trzebiatów
	9,5
	2013
	2013
	Karnice, Trzebiatów
	Wzmocnienie drogi na odc. o dł. 11,2 km. Ostatni remont - 1985, 1990r.
	brak dokumentacji technicznej

	59
	Droga nr 162
	Przebudowa odc. droga krajowa nr 6 - Świdwin
	23,0
	2013
	2013
	Sławoborze, Świdwin
	Wzmocnienie wraz z poszerzeniem drogi na odc. o dł. 22,1 km. Ostatni remont - 1982, 1987, 1990 r.
	brak dokumentacji technicznej

	60
	Droga nr 105
	Przebudowa odc. Świerzno - Rzesznikowo  - II etap - odc. Gryfice - Rzesznikowo
	20,3
	2013
	2013
	Gryfice, Brojce, Rymań
	Wzmocnienie drogi wraz z przebudową przejść przez miejscowości na odc. dł. 22,6 km. Ostatni remont - 1983-1984 r.
	brak dokumentacji, konieczność wykupu gruntów

	61
	Droga nr 113
	Przebudowa odc. Goleniów - Maszewo
	15,8
	2013
	2013
	Goleniów, Maszewo
	Wzmocnienie drogi na odc. 19,7 km. Ostatni remont - 1989 r.
	brak dokumentacji technicznej

	62
	Droga nr 147
	Przebudowa odc. Wierzbięcin - Strzmiele
	12,0
	2007
	2007
	Nowogard, Radowo Małe
	Wzmocnienie odc. Wierzbięcin - Strzmiele o dł. 24,3 km oraz przebudowa mostu w m. Strzmiele o dł. 27,7 m. Ostatni remont - 1983 - 1987 r.
	w opracowaniu dok. na most, brak na odc. szlakowy

	OGÓŁEM
	837,3
	 
	 
	 
	 
	 


	WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W LATACH 2007 – 2013

	

	Nr zadania
	Nr drogi
	Nazwa zadania
	Wartość                    mln zł
	Lata realizacji
	 
	NAKŁADY w LATACH  2007 – 2013

	
	
	
	
	rozp.
	zakończ.
	 
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	 
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	1
	Droga nr 110
	Przebudowa odc. Cerkwica - Gryfice
	6,7
	2006
	2007
	 
	6,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Droga nr 162
	Przebudowa odcinka Rościęcino - droga krajowa nr 6
	6,2
	2006
	2007
	 
	6,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Droga nr 102
	Przebudowa odc. Międzyzdroje - Międzywodzie
	10,2
	2006
	2007
	 
	10,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Droga nr 120
	Remont mostu na Odrze Zachodniej                                w m. Gryfino
	4,0
	2007
	2007
	 
	4,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Droga nr 162
	Przebudowa przejścia przez m. Świdwin 
	14,4
	2007
	2008
	 
	9,4
	5,0
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Droga nr 156
	Przebudowa odc. Mostkowo - Barlinek
	14
	2007
	2008
	 
	0,3
	13,7
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Droga nr 110
	Przebudowa odc. Lędzin - Cerkwica
	16,0
	2007
	2008
	 
	0,3
	15,7
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Droga nr 205
	Wzmocnienie odc. Darłowo - Sławno 
	19,0
	2007
	2008
	 
	0,4
	18,6
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Droga nr 205/206
	Przebudowa przejścia przez Polanów  oraz wzmocnienie drogi nr 206
	10,9
	2007
	2008
	 
	0,2
	10,7
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Droga nr 142
	Remont nawierzchni z betonu cementowego 
	30,0
	2007
	2009
	 
	0,6
	19,6
	9,8
	 
	 
	 
	 

	11
	Droga nr 142
	Remont 4 wiaduktów w ciągu drogi
	10,0
	2007
	2009
	 
	0,5
	 
	9,5
	 
	 
	 
	 

	12
	Droga nr 160
	Wzmocnienie odc. Choszczno - Dobiegniew
	24,0
	2007
	2008
	 
	0,5
	15,7
	7,8
	 
	 
	 
	 

	13
	Droga nr 177
	Przebudowa  odc. Mirosławiec - Sośnica
	12,4
	2008
	2009
	 
	 
	0,3
	12,1
	 
	 
	 
	 

	14
	Droga nr 167
	Przebudowa odc. Koszalin - Tychowo I etap - odc. Koszalin - skrzyżow. z drogą nr 168
	13,8
	2007
	2008
	 
	 
	0,3
	13,5
	 
	 
	 
	 

	15
	Droga nr 124
	Przebudowa przejścia przez m. Orzechów
	2,9
	2007
	2008
	 
	 
	2,9
	 
	 
	 
	 
	 

	Nr zadania
	Nr drogi
	Nazwa zadania
	Wartość                    mln zł
	Lata realizacji
	 
	NAKŁADY w LATACH  2007 – 2013

	
	
	
	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	16
	Droga nr 122
	Przebudowa przejścia przez m. Baniewice 
	2,0
	2007
	2008
	 
	 
	2,0
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Droga nr 106
	Przebudowa przejścia przez m. Okunica 
	1,5
	2007
	2008
	 
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Droga nr 203
	Przebudowa odc. Koszalin - Darłowo I etap - odc. Iwięcino - Darłowo
	27,0
	2008
	2009
	 
	0,6
	9,8
	16,6
	 
	 
	 
	 

	19
	Droga nr 163
	Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój 
	14,0
	2008
	2009
	 
	 
	0,3
	13,7
	 
	 
	 
	 

	20
	Droga nr 122
	Przebudowa odc. Banie - Pyrzyce
	21,0
	2009
	2010
	 
	 
	0,4
	13,7
	6,9
	 
	 
	 

	21
	Droga nr 177
	Przebudowa przejścia przez m. Hanki 
	3,7
	2009
	2009
	 
	 
	 
	3,7
	 
	 
	 
	 

	22
	Droga nr 102
	Budowa obejścia m. Trzebiatów - I etap
	13,5
	2008
	2009
	 
	 
	0,3
	13,2
	 
	 
	 
	 

	23
	Droga nr 102
	Budowa obejścia m. Trzebiatów - II etap 
	2,8
	2009
	2009
	 
	 
	 
	2,8
	 
	 
	 
	 

	24
	Droga nr 167
	Przebudowa odc. Koszalin - Tychowo II etap - odc. skrzyżow. z drogą nr 168 - Tychowo
	15,1
	2009
	2010
	 
	 
	 
	7,1
	8,0
	 
	 
	 

	25
	Droga nr 144
	Wzmocnienie odc. Dobra - Chociwel 
	11,7
	2009
	2010
	 
	 
	 
	0,3
	11,4
	 
	 
	 

	26
	Droga nr 203
	Przebudowa odc. Koszalin - Darłowo II etap - odc. Koszalin - Iwięcino
	19,5
	2009
	2010
	 
	 
	0,4
	6,4
	12,7
	 
	 
	 

	27
	Droga nr 102
	Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów 
	12,0
	2009
	2010
	 
	 
	 
	6,0
	6,0
	 
	 
	 

	28
	Droga nr 122
	Przebudowa przejścia przez m. Żarczyn 
	4,5
	2009
	2010
	 
	 
	 
	2,5
	2,0
	 
	 
	 

	29
	Droga nr 173
	Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój 
	7,0
	2009
	2010
	 
	 
	 
	3,5
	3,5
	 
	 
	 

	30
	Droga nr 144
	Wzmocnienie odc. Wierzbięcin - Dobra oraz budowa nowego przejścia przez m. Dobra
	12,0
	2009
	2010
	 
	 
	 
	5,0
	7,0
	 
	 
	 

	Nr zadania
	Nr drogi
	Nazwa zadania
	Wartość                    mln zł
	Lata realizacji
	 
	NAKŁADY w LATACH  2007 – 2013

	
	
	
	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	31
	Droga nr 151
	Przebudowa na odc. Łobez - Barlinek                                   I etap - Łobez - Choszczno
	45,8
	2009
	2010
	 
	 
	 
	20,0
	25,8
	 
	 
	 

	32
	Droga nr 152
	Przebudowa odc. Płoty - Połczyn Zdrój                                          I etap - odc. Płoty - Rusinowo
	22,6
	2010
	2011
	 
	 
	 
	 
	22,6
	 
	 
	 

	33
	Droga nr 113
	Przebudowa przejścia przez m. Maszewo 
	7,0
	2010
	2011
	 
	 
	 
	 
	4,0
	3,0
	 
	 

	34
	Droga nr 107
	Przebudowa odc. Dziwnówek - Kamień Pom.
	17,0
	2010
	2011
	 
	 
	 
	 
	8,0
	9,0
	 
	 

	35
	Droga nr 105
	Przebudowa odc. Świerzno - Rzesznikowo    I etap - odc. Świerzno - Gryfice
	17,5
	2010
	2011
	 
	 
	 
	 
	8,5
	9,0
	 
	 

	36
	Droga nr 169
	Wzmocnienie odc. Tychowo - skrzyżowanie z drogą krajową nr 11
	18,5
	2010
	2011
	 
	 
	 
	 
	9,0
	9,5
	 
	 

	37
	Droga nr 113
	Budowa obejscia m. Goleniów  - I etap
	12,1
	2011
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	8,0
	4,1
	 

	38
	Droga nr 120
	Przebudowa drogi odc. Gardno - Stare Czarnowo
	9,0
	2011
	2011
	 
	 
	 
	 
	 
	9,0
	 
	 

	39
	Droga nr 152
	Przebudowa odc. Płoty - Połczyn Zdrój                                        II etap - Rusinowo - Połczyn Zdrój
	29,6
	2011
	2011
	 
	 
	 
	 
	 
	29,6
	 
	 

	40
	Droga nr 122
	Przebudowa przejścia przez m. Krzywin 
	9,8
	2011
	2011
	 
	 
	 
	 
	 
	9,8
	 
	 

	41
	Droga nr 203
	Przebudowa mostu w m. Darłowo 
	5,2
	2011
	2011
	 
	 
	 
	 
	 
	5,2
	 
	 

	42
	Droga nr 106
	Wzmocnienie odc. Golczewo - Kamień Pom.
	10,8
	2011
	2011
	 
	 
	 
	 
	 
	10,8
	 
	 

	43
	Droga nr 115
	Przebudowa przejścia przez m. Pilchowo 
	3,3
	2011
	2011
	 
	 
	 
	 
	 
	3,3
	 
	 

	44
	Droga nr 120
	Przebudowa odc. Gryfino - Gardno
	9,0
	2011
	2011
	 
	 
	 
	 
	 
	9,0
	 
	 

	45
	Droga nr 162
	Budowa obejścia m. Gościno 
	8,8
	2011
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	4,0
	4,8
	 

	46
	Droga nr 125
	Przebudowa odc. Cedynia - Moryń
	21,0
	2011
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	10,0
	11,0
	 

	47
	Droga nr 125
	Przebudowa przejścia przez m. Cedynia
	2,0
	2011
	2011
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	 
	 

	48
	Droga nr 113
	Budowa obejscia m. Goleniów  - II etap 
	12,0
	2011
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	8,0
	4,0
	 

	49
	Droga nr 172
	Przebudowa odc. Połczyn Zdrój - Szczecinek - odc. Połczyn Zdrój - Barwice
	13,2
	2012
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,2
	 

	50
	Droga nr 172
	Przebudowa odc. Połczyn Zdrój - Szczecinek  - Barwice - Szczecinek 
	16,7
	2012
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,7
	 

	51
	Droga nr 177
	Wzmocnienie odc. Mirosławiec - Marcinkowice
	5,0
	2012
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,0
	 

	52
	Droga nr 112
	Wzmocnienie odc. Stepnica - droga nr 113
	7,0
	2012
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,0
	 

	53
	Droga nr 103
	Wzmocnienie odc. Świerzno - Trzebiatów  -              I etap - odc. Świerzno - Cerkwica
	9,0
	2012
	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,0
	 

	54
	Droga nr 102
	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg 
	16,0
	2012
	2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,0
	8,0

	55
	Droga nr 163
	Wzmocnienie odc. Wałcz - Czaplinek
	27,0
	2012
	2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,0
	15,0

	56
	Droga nr 163
	Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w m. Białogard 
	18,0
	2012
	2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,0
	9,0

	57
	Droga nr 151
	Przebudowa na odc. Łobez - Barlinek                                    II etap - Choszczno - Barlinek
	22,0
	2012
	2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,0
	12,0

	58
	Droga nr 103
	Wzmocnienie odc. Świerzno - Trzebiatów              II etap - odc. Cerkwica - Trzebiatów
	9,5
	2013
	2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,5

	59
	Droga nr 162
	Przebudowa odc. droga krajowa nr 6 - Świdwin
	23,0
	2013
	2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,0

	60
	Droga nr 105
	Przebudowa odc. Świerzno - Rzesznikowo  - II etap - odc. Gryfice - Rzesznikowo
	20,3
	2013
	2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,3

	61
	Droga nr 113
	Przebudowa odc. Goleniów - Maszewo
	15,8
	2013
	2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,8

	62
	Droga nr 147
	Przebudowa odc. Wierzbięcin - Strzmiele
	12,0
	2007
	2008
	 
	0,4
	11,6
	 
	 
	 
	 
	 

	OGÓŁEM
	837,3
	 
	 
	 
	40,3
	128,8
	167,2
	135,4
	139,2
	113,8
	112,6


	WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH 

	REALIZACJA W ROKU 2007

	Nr zadania
	Nr drogi
	Nazwa zadania
	Wartość                    mln zł
	LATA REALIZACJI

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009

	1.
	2.
	3.
	4
	5
	6
	7

	1
	Droga nr 110
	Przebudowa odc. Cerkwica - Gryfice
	6,7
	6,7
	 
	 

	2
	Droga nr 162
	Przebudowa odcinka Rościęcino - droga krajowa nr 6
	6,2
	6,2
	 
	 

	3
	Droga nr 102
	Przebudowa odc. Międzyzdroje - Międzywodzie
	10,2
	10,2
	 
	 

	4
	Droga nr 120
	Remont mostu na Odrze Zachodniej                                w m. Gryfino
	4,0
	4,0
	 
	 

	5
	Droga nr 162
	Przebudowa przejścia przez m. Świdwin 
	14,4
	9,4
	5,0
	 

	6
	Droga nr 156
	Przebudowa odc. Mostkowo - Barlinek
	14
	0,3
	13,7
	 

	7
	Droga nr 110
	Przebudowa odc. Lędzin - Cerkwica
	16,0
	0,3
	15,7
	 

	8
	Droga nr 205
	Wzmocnienie odc. Darłowo - Sławno 
	19,0
	0,4
	18,6
	 

	9
	Droga nr 205/206
	Przebudowa przejścia przez Polanów  oraz wzmocnienie drogi nr 206
	10,9
	0,2
	10,7
	 

	10
	Droga nr 142
	Remont nawierzchni z betonu cementowego 
	30,0
	0,6
	19,6
	9,8

	11
	Droga nr 142
	Remont 4 wiaduktów w ciągu drogi
	10,0
	0,5
	 
	9,5

	12
	Droga nr 160
	Wzmocnienie odc. Choszczno - Dobiegniew
	24,0
	0,5
	15,7
	7,8

	18
	Droga nr 203
	Przebudowa odc. Koszalin - Darłowo I etap - odc. Iwięcino - Darłowo
	27,0
	0,6
	9,8
	16,6

	62
	Droga nr 147
	Przebudowa odc. Wierzbięcin - Strzmiele
	12,0
	0,4
	11,6
	 

	OGÓŁEM
	 
	40,3
	 
	 



[image: image1.emf]image1.emf




	WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH 

	REALIZACJA w ROKU 2008

	Nr zadania
	Nr drogi
	Nazwa zadania
	Wartość                    mln zł
	LATA REALIZACJI

	
	
	
	
	2007
	2008
	2009

	1.
	2.
	3.
	4.
	7
	8
	9

	5
	Droga nr 162
	Przebudowa przejścia przez m. Świdwin 
	14,4
	9,4
	5,0
	 

	6
	Droga nr 156
	Przebudowa odc. Mostkowo - Barlinek
	14
	0,3
	13,7
	 

	7
	Droga nr 110
	Przebudowa odc. Lędzin - Cerkwica
	16,0
	0,3
	15,7
	 

	8
	Droga nr 205
	Wzmocnienie odc. Darłowo - Sławno 
	19,0
	0,4
	18,6
	 

	9
	Droga nr 205/206
	Przebudowa przejścia przez Polanów  oraz wzmocnienie drogi nr 206
	10,9
	0,2
	10,7
	 

	10
	Droga nr 142
	Remont nawierzchni z betonu cementowego 
	30,0
	0,6
	19,6
	9,8

	12
	Droga nr 160
	Wzmocnienie odc. Choszczno - Dobiegniew
	24,0
	0,5
	15,7
	7,8

	13
	Droga nr 177
	Przebudowa  odc. Mirosławiec - Sośnica
	12,4
	 
	0,3
	12,1

	14
	Droga nr 167
	Przebudowa odc. Koszalin - Tychowo I etap - odc. Koszalin - skrzyżow. z drogą nr 168
	13,8
	 
	0,3
	13,5

	15
	Droga nr 124
	Przebudowa przejścia przez m. Orzechów
	2,9
	 
	2,9
	 

	16
	Droga nr 122
	Przebudowa przejścia przez m. Baniewice 
	2,0
	 
	2,0
	 

	17
	Droga nr 106
	Przebudowa przejścia przez m. Okunica 
	1,5
	 
	1,5
	 

	18
	Droga nr 203
	Przebudowa odc. Koszalin - Darłowo I etap - odc. Iwięcino - Darłowo
	27,0
	0,6
	9,8
	16,6

	19
	Droga nr 163
	Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój 
	14,0
	 
	0,3
	13,7

	20
	Droga nr 122
	Przebudowa odc. Banie - Pyrzyce
	21,0
	 
	0,4
	13,7

	22
	Droga nr 102
	Budowa obejścia m. Trzebiatów - I etap
	13,5
	 
	0,3
	13,2

	26
	Droga nr 203
	Przebudowa odc. Koszalin - Darłowo II etap - odc. Koszalin - Iwięcino
	19,5
	 
	0,4
	6,4

	62
	Droga nr 147
	Przebudowa odc. Wierzbięcin - Strzmiele
	12,0
	0,4
	11,6
	 

	OGÓŁEM
	 
	 
	128,8
	 



[image: image2.emf]0 5 5 10 15 20km

LEGENDA:

Drogi krajowe

Drogi wojewódzkie

Nr drogi krajowej

Nr drogi wojewódzkiej

Miejscowość

172

11

Grzmiąca

M

r

o

z

t

e

 ł

B

a

y

c

k

i

e

10

2

2

0

9

2

0

8

206

2

0

5

2

0

5

2

0

3

2

0

3

2

0

1

179

1

7

8

1

7

7

1

7

7

1

7

5

1

75

1

7

3

1

7

3

1

72

17

2

1

7

1

1

7

1

1

6

9

1

69

168

1

68

1

6

7

1

6

7

1

6

7

1

6

5

1

6

3

1

6

3

1

6

3

1

6

3

1

6

3

1

6

2

1

6

2

1

6

2

1

6

0

1

6

0

1

56

1

5

6

15

2

152

15

2

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

4

8

1

4

8

1

4

7

1

4

7

1

4

6

1

4

6

1

4

4

1

4

4

1

4

4

1

4

2

14

2

142

1

4

1

13

0

1

2

9

1

2

8

1

2

8

12

7

1

2

7

1

26

1

2

6

1

2

5

1

2

5

1

2

4

1

2

4

1

2

2

1

22

12

2

122

1

2

1

1

2

1

120

1

2

0

1

2

0

1

1

9

1

1

5

11

5

11

4

1

1

4

11

3

11

3

1

1

2

1

1

0

1

1

0

1

0

9

1

0

9

1

0

9

1

08

1

0

8

1

0

7

1

0

7

1

0

7

1

0

6

1

0

6

1

0

6

1

0

6

1

0

6

1

0

5

1

0

5

1

0

3

103

1

0

2

102

1

02

3

1

3

1

3

1

2

6

26

26

2

5

2

5

2

3

2

3

2

2

2

2

2

2

20

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

1

1

1

1

11

1

1

1

0

1

0

10 10

1

0

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

1

6

6

2

0

5

Żydowo

Żukowo 

Morskie

Złocieniec

Zakrzewo

Zegrze Pom.

Wyszewo

Wolin

Wierzchowo

Wieleń

Wielawino

Węgorzyno

Warszkowo

Wałcz

Tychowo

Tychowo

Tuczno

Trzesieka

Trzebierz

Trzebiatów

Trzcińsko Zdrój

Świnoujście

Świdwin

Świeszyno

Szczeglino

Szczecinek

Sulimice

Suchań

Sucha 

   Kosz.

Strzekęcino

Stary 

Jarosław

Stepnica

Stary Chwalim

Stare

   Borne

Sikory

Sianów

Siemyśl

Sławno

Sławoborze

Rzeczyca 

Wielka

Rymań

Rosnowo

Resko

Recz

Rąbino

Pyrzyce

Przybiernów

Postomino

Porost

Połczyn 

Zdrój 

Polne

Police

Polanów

Pieńkowo

Piaski

Płoty

Pełczyce

Ostrowiec

Ostropole

Nowogard

Nowe 

Warpno

Niedalino

Nacław

Myślibórz

Mścice

Mostowo

Moryń

Mokre

Mirosławiec

Międzyzdroje

Mieszkowice

Mielno

Maszkowo

Maszewo

Masłowice

Manowo

Malechowo

Łobez

Łęknica

Lubkowo

Lipiany

Kwasowo

Krupy

Krąg

Kościernica

Konikowo

Kołobrzeg

Kołacz

Karsino

Karlino

Kamień 

Pomorski

Kalisz Pom. 

Jeleń

Jeleniewo

Jacinki

Iwięcino

Ińsko

Gwda 

Wielka

Gwda Mała

Grzybno

Grzmiąca

Gryfino

Gryfice

Górawino

Gościno

Gorzebądź

Goleniów

Głodowa

Glęźnówko

Glęźnowo

Dziwnówek

Dziwnów

Drawsko 

Pom.

Dygowo

Drawno

Dobrzany

Dobrociechy

Dobre

Drzewiany

Dębno

Dąbki

Darłówko

Darłowo

Człopa

Czechy

Czaplinek

Chudaczewo

Choszczno

Chojna

Chociwle

Cedynia

Bukowo 

Morskie

Bobolice

Biesiekierz

Bielkowo

Biały Bór

Białogard

Będzino

Barwice

Barlinek

Us

t

ka

P

o

z

n

a

ń

K

ęp

ice

G

d

a

ń

s

k

C

z

ł

uc

h

ów

B

y

tó

w

B

y

tó

w

B

y

t

ó

w

G

d

y

n

i

a

B

y

d

g

o

s

z

c

z

SZCZECIN

Stargard 

Szczeciński

Koszalin

Orzechów

Wieprza

W

i

e

p

r

z

a

R

ad

e

w

P

o

l

n

i

c

a

P

a

r

s

ę

t

a

P

i

l

a

w

a

P

a

r

s

ę

t

a

M

o

g

i

l

i

c

a

G

r

a

b

o

w

a

D

z

i

e

r

ż

ę

c

in

k

a

D

ę

b

o

s

z

n

i

c

a

D

ę

b

n

i

c

a

B

ł

o

t

n

i

c

a

Jez.

Wicko

Jez. Rosnowskie

Jez.Jamno

Jez.

Kopań

Jez. 

  Lubiatowo

Jez. Długie

Jez.

Bukowo

Krzywin

Żarczyn

Baniewice

Banie

Gardno

Mostkowo

Okunica

Strumiany

Sowno

Pilchowo

Krzywnica

Wierzbięcin

Golczewo

Międzywodzie

Lędzin

Cerkwica

Świerzno

Rzesznikowo

Rozcięcino

Marcinkowice

Hanki

Sośnica

Strzmiele

Rusinowo

Wzmocnienie nawierzchni

Przejście przez miejscowość

Obwodnica - obejście miejscowości

Przebudowa mostów

Stare 

Czarnowo

14

11

12

13

15

Plan realizacji rok 2008

Plan realizacji rok 2008

3

4

5

6

7

8

16

17

Łą

Łą

cznie 1

cznie 1

28,8

28,8

mln

mln

z

z

ł

ł

w 2008 roku

w 2008 roku

KONTYNUACJA ZADA

KONTYNUACJA ZADA

Ń

Ń

Z 2007 ROKU

Z 2007 ROKU

1. Droga nr 147      

1. Droga nr 147      

(og

(og

ó

ó

ł

ł

em 12 

em 12 

mln

mln

z

z

ł

ł

)

)

Przebudowa odc. Wierzbi

Przebudowa odc. Wierzbi

ę

ę

cin 

cin 

-

-

Strzmiele

Strzmiele

11,6 

11,6 

mln

mln

z

z

ł

ł

3

3

. Droga nr 162 

. Droga nr 162 

(og

(og

ó

ó

ł

ł

em 14,4 

em 14,4 

mln

mln

z

z

ł

ł

)

)

Przebudowa przej

Przebudowa przej

ś

ś

cia przez m. 

cia przez m. 

Ś

Ś

widwin  

widwin  

5,0

5,0

mln

mln

z

z

ł

ł

4

4

. Droga nr 156 

. Droga nr 156 

(og

(og

ó

ó

ł

ł

em 13,6 

em 13,6 

mln

mln

z

z

ł

ł

)

)

Przebudowa odc. Mostkowo 

Przebudowa odc. Mostkowo 

-

-

Barlinek 

Barlinek 

13,7

13,7

mln

mln

z

z

ł

ł

5

5

. Droga nr 110 

. Droga nr 110 

(og

(og

ó

ó

ł

ł

em 16,0 

em 16,0 

mln

mln

z

z

ł

ł

)

)

Przebudowa odc. L

Przebudowa odc. L

ę

ę

dzin 

dzin 

-

-

Cerkwica 

Cerkwica 

15,7

15,7

mln

mln

z

z

ł

ł

6

6

. Droga nr 205 

. Droga nr 205 

(og

(og

ó

ó

ł

ł

em 19,0 

em 19,0 

mln

mln

z

z

ł

ł

)

)

Wzmocnienie odc. Dar

Wzmocnienie odc. Dar

ł

ł

owo 

owo 

-

-

S

S

ł

ł

awno 

awno 

18,6

18,6

mln

mln

z

z

ł

ł

7

7

. Droga nr 205/206 

. Droga nr 205/206 

(og

(og

ó

ó

ł

ł

em 10,9 

em 10,9 

mln

mln

z

z

ł

ł

)

)

Przebudowa przej

Przebudowa przej

ś

ś

cia przez Polan

cia przez Polan

ó

ó

w oraz  

w oraz  

wzmocnienie drogi nr 206 

wzmocnienie drogi nr 206 

10,7

10,7

mln

mln

z

z

ł

ł

8

8

. Droga nr 160 

. Droga nr 160 

(og

(og

ó

ó

ł

ł

em 24,0 

em 24,0 

mln

mln

z

z

ł

ł

)

)

Wzmocnienie Choszczno 

Wzmocnienie Choszczno 

-

-

Dobiegniew 

Dobiegniew 

15,7

15,7

mln

mln

z

z

ł

ł

9. Droga nr 142 

9. Droga nr 142 

(og

(og

ó

ó

ł

ł

em 30,0 

em 30,0 

mln

mln

z

z

ł

ł

)

)

Remont nawierzchni z betonu cement. 

Remont nawierzchni z betonu cement. 

19,6 

19,6 

mln

mln

z

z

ł

ł

10. Droga 142                 (

10. Droga 142                 (

og

og

ó

ó

ł

ł

em 10,0 

em 10,0 

mln

mln

z

z

ł

ł

)

)

Remont wiadukt

Remont wiadukt

ó

ó

w w ci

w w ci

ą

ą

gu drogi 142                         

gu drogi 142                         

ZADANIA NOWE

ZADANIA NOWE

ROZPOCZ

ROZPOCZ

Ę

Ę

TE W 2008 r.

TE W 2008 r.

Realizowane w ca

Realizowane w ca

ł

ł

o

o

ś

ś

ci w 2008r. 

ci w 2008r. 

1

1

1

1

. Droga nr 124 

. Droga nr 124 

Przebudowa przej

Przebudowa przej

ś

ś

cia przez 

cia przez 

m.Orzech

m.Orzech

ó

ó

w

w

2,9 

2,9 

mln

mln

z

z

ł

ł

1

1

2

2

. Droga nr 122

. Droga nr 122

Przebudowa przej

Przebudowa przej

ś

ś

cia przez 

cia przez 

m.Baniewice

m.Baniewice

2,0 

2,0 

mln

mln

z

z

ł

ł

1

1

3

3

. Droga nr 106 

. Droga nr 106 

Przebudowa przej

Przebudowa przej

ś

ś

cia przez m. 

cia przez m. 

Okunica

Okunica

1,5 

1,5 

mln

mln

z

z

ł

ł

Realizowane w cyklu 2008

Realizowane w cyklu 2008

-

-

2009r. 

2009r. 

14. Droga nr 167                     

14. Droga nr 167                     

(og

(og

ó

ó

ł

ł

em 13,8)

em 13,8)

Przebudowa odc. Koszalin 

Przebudowa odc. Koszalin 

-

-

Tychowo 

Tychowo 

I etap 

I etap 

-

-

Koszalin 

Koszalin 

–

–

skrzy

skrzy

ż

ż

. z 

. z 

dr

dr

. nr 168 

. nr 168 

0,3 

0,3 

mln

mln

z

z

ł

ł

1

1

5

5

. Droga nr 203 

. Droga nr 203 

(og

(og

ó

ó

ł

ł

em 27,0 

em 27,0 

mln

mln

z

z

ł

ł

)

)

Przebudowa odc. Koszalin 

Przebudowa odc. Koszalin 

-

-

Dar

Dar

ł

ł

owo 

owo 

I etap 

I etap 

-

-

odc. 

odc. 

Iwi

Iwi

ę

ę

cino

cino

-

-

Dar

Dar

ł

ł

owo 

owo 

9,8

9,8

mln

mln

z

z

ł

ł

1

1

6

6

. Droga nr 163 

. Droga nr 163 

(og

(og

ó

ó

ł

ł

em 14,0 

em 14,0 

mln

mln

z

z

ł

ł

)

)

Przebudowa przej

Przebudowa przej

ś

ś

cia przez m. Po

cia przez m. Po

ł

ł

czyn Zdr

czyn Zdr

ó

ó

j 

j 

0,3

0,3

mln

mln

z

z

ł

ł

1

1

7

7

. Droga nr 122 

. Droga nr 122 

(og

(og

ó

ó

ł

ł

em 21,0 

em 21,0 

mln

mln

z

z

ł

ł

)

)

Przebudowa odc. Banie 

Przebudowa odc. Banie 

-

-

Pyrzyce 

Pyrzyce 

0,4

0,4

mln

mlnz

z

ł

ł

18. 

18. 

Droga nr 177

Droga nr 177

(og

(og

ó

ó

ł

ł

em 12,4 

em 12,4 

mln

mln

z

z

ł

ł

)

)

Przebudowa odc. Miros

Przebudowa odc. Miros

ł

ł

awiec 

awiec 

–

–

So

So

ś

ś

nica                     0,3 

nica                     0,3 

mln

mln

z

z

ł

ł

19. Droga 102                         

19. Droga 102                         

(og

(og

ó

ó

ł

ł

em 13,5 

em 13,5 

mln

mln

z

z

ł

ł

)

)

Budowa obej

Budowa obej

ś

ś

cia miasta Trzebiat

cia miasta Trzebiat

ó

ó

w                             0,3 

w                             0,3 

mln

mln

z

z

ł

ł

20. Droga 203                         

20. Droga 203                         

(og

(og

ó

ó

ł

ł

em 19,5 

em 19,5 

mln

mln

z

z

ł

ł

)

)

Przbudowa

Przbudowa

odc. Koszalin

odc. Koszalin

-

-

Dar

Dar

ł

ł

owo II etap                  0,4 

owo II etap                  0,4 

mln

mln

z

z

ł

ł

1

9

10

18

19

20


	WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH

	REALIZACJA w ROKU 2009

	Nr zadania
	Nr drogi
	Nazwa zadania
	Wartość                    mln zł
	LATA REALIZACJI

	
	
	
	
	2008
	2009
	2010

	1.
	2.
	3.
	4.
	7
	8
	9

	10
	Droga nr 142
	Remont nawierzchni z betonu cementowego 
	30,0
	19,6
	9,8
	 

	11
	Droga nr 142
	Remont 4 wiaduktów w ciągu drogi
	10,0
	 
	9,5
	 

	12
	Droga nr 160
	Wzmocnienie odc. Choszczno - Dobiegniew
	24,0
	15,7
	7,8
	 

	13
	Droga nr 177
	Przebudowa  odc. Mirosławiec - Sośnica
	12,4
	0,3
	12,1
	 

	14
	Droga nr 167
	Przebudowa odc. Koszalin - Tychowo I etap - odc. Koszalin - skrzyżow. z drogą nr 168
	13,8
	0,3
	13,5
	 

	18
	Droga nr 203
	Przebudowa odc. Koszalin - Darłowo I etap - odc. Iwięcino - Darłowo
	27,0
	9,8
	16,6
	 

	19
	Droga nr 163
	Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój 
	14,0
	0,3
	13,7
	 

	20
	Droga nr 122
	Przebudowa odc. Banie - Pyrzyce
	21,0
	0,4
	13,7
	6,9

	21
	Droga nr 177
	Przebudowa przejścia przez m. Hanki 
	3,7
	 
	3,7
	 

	22
	Droga nr 102
	Budowa obejścia m. Trzebiatów - I etap
	13,5
	0,3
	13,2
	 

	23
	Droga nr 102
	Budowa obejścia m. Trzebiatów - II etap 
	2,8
	 
	2,8
	 

	24
	Droga nr 167
	Przebudowa odc. Koszalin - Tychowo II etap - odc. skrzyżow. z drogą nr 168 - Tychowo
	15,1
	 
	7,1
	8,0

	25
	Droga nr 144
	Wzmocnienie odc. Dobra - Chociwel 
	11,7
	 
	0,3
	11,4

	26
	Droga nr 203
	Przebudowa odc. Koszalin - Darłowo II etap - odc. Koszalin - Iwięcino
	19,5
	0,4
	6,4
	12,7

	27
	Droga nr 102
	Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów 
	12,0
	 
	6,0
	6,0

	28
	Droga nr 122
	Przebudowa przejścia przez m. Żarczyn 
	4,5
	 
	2,5
	2,0

	29
	Droga nr 173
	Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój 
	7,0
	 
	3,5
	3,5

	30
	Droga nr 144
	Wzmocnienie odc. Wierzbięcin - Dobra oraz budowa nowego przejścia przez m. Dobra
	12,0
	 
	5,0
	7,0

	31
	Droga nr 151
	Przebudowa na odc. Łobez - Barlinek                                   I etap - Łobez - Choszczno
	45,8
	 
	20,0
	25,8

	OGÓŁEM
	 
	 
	167,2
	 



[image: image3.emf]0 5 5 10 15 20km

LEGENDA:

Drogi krajowe

Drogi wojewódzkie

Nr drogi krajowej

Nr drogi wojewódzkiej

Miejscowość

172

11

Grzmiąca

M

r

o

z

t

e

 ł

B

a

y

c

k

i

e

10

2

2

0

9

2

0

8

206

2

0

5

2

0

5

2

0

3

2

0

3

2

0

1

179

1

7

8

1

7

7

1

7

7

1

7

5

1

75

1

7

3

1

7

3

1

72

17

2

1

7

1

1

7

1

1

6

9

1

69

168

1

68

1

6

7

1

6

7

1

6

7

1

6

5

1

6

3

1

6

3

1

6

3

1

6

3

1

6

3

1

6

2

1

6

2

1

6

2

1

6

0

1

6

0

1

56

1

5

6

15

2

152

15

2

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

4

8

1

4

8

1

4

7

1

4

7

1

4

6

1

4

6

1

4

4

1

4

4

1

4

4

1

4

2

14

2

142

1

4

1

13

0

1

2

9

1

2

8

1

2

8

12

7

1

2

7

1

26

1

2

6

1

2

5

1

2

5

1

2

4

1

2

4

1

2

2

1

22

12

2

122

1

2

1

1

2

1

120

1

2

0

1

2

0

1

1

9

1

1

5

11

5

11

4

1

1

4

11

3

11

3

1

1

2

1

1

0

1

1

0

1

0

9

1

0

9

1

0

9

1

08

1

0

8

1

0

7

1

0

7

1

0

7

1

0

6

1

0

6

1

0

6

1

0

6

1

0

6

1

0

5

1

0

5

1

0

3

103

1

0

2

102

1

02

3

1

3

1

3

1

2

6

26

26

2

5

2

5

2

3

2

3

2

2

2

2

2

2

20

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

1

1

1

1

11

1

1

1

0

1

0

10 10

1

0

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

1

6

6

2

0

5

Żydowo

Żukowo 

Morskie

Złocieniec

Zakrzewo

Zegrze Pom.

Wyszewo

Wolin

Wierzchowo

Wieleń

Wielawino

Węgorzyno

Warszkowo

Wałcz

Tychowo

Tychowo

Tuczno

Trzesieka

Trzebierz

Trzebiatów

Trzcińsko Zdrój

Świnoujście

Świdwin

Świeszyno

Szczeglino

Szczecinek

Sulimice

Suchań

Sucha 

   Kosz.

Strzekęcino

Stary 

Jarosław

Stepnica

Stary Chwalim

Stare

   Borne

Sikory

Sianów

Siemyśl

Sławno

Sławoborze

Rzeczyca 

Wielka

Rymań

Rosnowo

Resko

Recz

Rąbino

Pyrzyce

Przybiernów

Postomino

Porost

Połczyn 

Zdrój 

Polne

Police

Polanów

Pieńkowo

Piaski

Płoty

Pełczyce

Ostrowiec

Ostropole

Nowogard

Nowe 

Warpno

Niedalino

Nacław

Myślibórz

Mścice

Mostowo

Moryń

Mokre

Mirosławiec

Międzyzdroje

Mieszkowice

Mielno

Maszkowo

Maszewo

Masłowice

Manowo

Malechowo

Łobez

Łęknica

Lubkowo

Lipiany

Kwasowo

Krupy

Krąg

Kościernica

Konikowo

Kołobrzeg

Kołacz

Karsino

Karlino

Kamień 

Pomorski

Kalisz Pom. 

Jeleń

Jeleniewo

Jacinki

Iwięcino

Ińsko

Gwda 

Wielka

Gwda Mała

Grzybno

Grzmiąca

Gryfino

Gryfice

Górawino

Gościno

Gorzebądź

Goleniów

Głodowa

Glęźnówko

Glęźnowo

Dziwnówek

Dziwnów

Drawsko 

Pom.

Dygowo

Drawno

Dobrzany

Dobrociechy

Dobre

Drzewiany

Dębno

Dąbki

Darłówko

Darłowo

Człopa

Czechy

Czaplinek

Chudaczewo

Choszczno

Chojna

Chociwle

Cedynia

Bukowo 

Morskie

Bobolice

Biesiekierz

Bielkowo

Biały Bór

Białogard

Będzino

Barwice

Barlinek

Us

t

ka

P

o

z

n

a

ń

K

ęp

ice

G

d

a

ń

s

k

C

z

ł

uc

h

ów

B

y

tó

w

B

y

tó

w

B

y

t

ó

w

G

d

y

n

i

a

B

y

d

g

o

s

z

c

z

SZCZECIN

Stargard 

Szczeciński

Koszalin

Orzechów

Wieprza

W

i

e

p

r

z

a

R

ad

e

w

P

o

l

n

i

c

a

P

a

r

s

ę

t

a

P

i

l

a

w

a

P

a

r

s

ę

t

a

M

o

g

i

l

i

c

a

G

r

a

b

o

w

a

D

z

i

e

r

ż

ę

c

in

k

a

D

ę

b

o

s

z

n

i

c

a

D

ę

b

n

i

c

a

B

ł

o

t

n

i

c

a

Jez.

Wicko

Jez. Rosnowskie

Jez.Jamno

Jez.

Kopań

Jez. 

  Lubiatowo

Jez. Długie

Jez.

Bukowo

Krzywin

Żarczyn

Baniewice

Banie

Gardno

Mostkowo

Okunica

Strumiany

Sowno

Pilchowo

Krzywnica

Wierzbięcin

Golczewo

Międzywodzie

Lędzin

Cerkwica

Świerzno

Rzesznikowo

Rozcięcino

Marcinkowice

Hanki

Sośnica

Strzmiele

Rusinowo

Wzmocnienie nawierzchni

Przejście przez miejscowość

Obwodnica - obejście miejscowości

Przebudowa mostów

Stare 

Czarnowo

15

Plan realizacji rok 2009

Plan realizacji rok 2009

16

17

Łą

Łą

cznie 

cznie 

167,2

167,2

mln

mln

z

z

ł

ł

w 2009 roku

w 2009 roku

21

22

23

24

26

27

29

28

30

KONTYNUACJA ZADAŃZ 2008 ROKU

9. Droga nr 142  (ogółem 30,0 mlnzł)

Remont nawierzchni z betonu cement. 9,8 mlnzł

10. Droga 142 (ogółem 10,0 mlnzł)

Remont wiaduktów w ciągu drogi 142 9,5 mlnzł

8. Droga nr 160  (ogółem 24,0 mlnzł)

Wzmocnienie Choszczno -Dobiegniew 7,8 mlnzł

18. Droga nr 177               (ogółem 12,4 mlnzł)

Przebudowa odc. Mirosławiec –Sośnica                         12,1 mlnzł

14. Droga nr 167                     (ogółem 13,8)

Przebudowa odc. Koszalin -Tychowo 

I etap -Koszalin –skrzyż. z dr. nr 168 13,5 mlnzł

15. Droga nr 203  (ogółem 27,0 mlnzł)

Przebudowa odc. Koszalin -Darłowo 

I etap -odc. Iwięcino-Darłowo  16,6mlnzł

16. Droga nr 163  (ogółem 14,0 mlnzł)

Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój  13,7mlnzł

17. Droga nr 122  (ogółem 21,0 mlnzł)

Przebudowa odc. Banie -Pyrzyce  13,7mlnzł

19. Droga 102  (ogółem 13,5 mlnzł)

Budowa obejścia miasta Trzebiatów                                13,2 mlnzł

20. Droga 203                         (ogółem 12 mlnzł)

Przbudowaodc. Koszalin Darłowo II etap  6,4 mlnzł

ZADANIA NOWEROZPOCZĘTE W 2009 r.

21.Droga nr 177 

Przebudowa przejścia przez m. Hanki 3,7 mlnzł

22. Droga nr 102 

Budowa obejścia m. Trzebiatów –II etap  2,8 mlnzł

23. Droga nr 167  (ogółem 15,1 mlnzł)

Przebudowa odc. Koszalin -Tychowo II etap –

odc. skrzyż. z drogąnr 168 –Tychowo 7,1 mlnzł

24. Droga nr 144  (ogółem 11,7 mlnzł)

Wzmocnienie odc. Dobra -Chociwel 0,3mlnzł

26. Droga nr 102  (ogółem 12,0 mlnzł)

Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów 6,0 mlnzł

27. Droga nr 122 (ogółem 4,5 mlnzł)

Przebudowa przejścia przez m. Żarczyn 2,5 mlnzł

28. Droga nr 173  (ogółem 7,0 mlnzł)

Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój 3,5 mlnzł

29. Droga nr 144  (ogółem 12,0 mlnzł)

Wzmocnienie odc. Wierzbięcin -Dobra 

oraz budowa nowego przejścia przez m. Dobra 5,0 mlnzł

30. Droga nr 151  (ogółem 45,8 mlnzł)

Przebudowa na odc. Łobez –Barlinek 

I etap -Łobez -Choszczno 20,0 mlnzł

9 10

8

18

14

19

20


	WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH

	REALIZACJA w ROKU 2010

	Nr zadania
	Nr drogi
	Nazwa zadania
	Wartość                    mln zł
	LATA REALIZACJI

	
	
	
	
	2009
	2010
	2011

	1.
	2.
	3.
	4.
	7.
	8.
	8.

	20
	Droga nr 122
	Przebudowa odc. Banie - Pyrzyce
	21,0
	13,7
	6,9
	 

	24
	Droga nr 167
	Przebudowa odc. Koszalin - Tychowo II etap - odc. skrzyżow. z drogą nr 168 - Tychowo
	15,1
	7,1
	8,0
	 

	25
	Droga nr 144
	Wzmocnienie odc. Dobra - Chociwel 
	11,7
	0,3
	11,4
	 

	26
	Droga nr 203
	Przebudowa odc. Koszalin - Darłowo II etap - odc. Koszalin - Iwięcino
	19,5
	6,4
	12,7
	 

	27
	Droga nr 102
	Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów 
	12,0
	6,0
	6,0
	 

	28
	Droga nr 122
	Przebudowa przejścia przez m. Żarczyn 
	4,5
	2,5
	2,0
	 

	29
	Droga nr 173
	Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój 
	7,0
	3,5
	3,5
	 

	30
	Droga nr 144
	Wzmocnienie odc. Wierzbięcin - Dobra oraz budowa nowego przejścia przez m. Dobra
	12,0
	5,0
	7,0
	 

	31
	Droga nr 151
	Przebudowa na odc. Łobez - Barlinek                                   I etap - Łobez - Choszczno
	45,8
	20,0
	25,8
	 

	32
	Droga nr 152
	Przebudowa odc. Płoty - Połczyn Zdrój                                          I etap - odc. Płoty - Rusinowo
	22,6
	 
	22,6
	 

	33
	Droga nr 113
	Przebudowa przejścia przez m. Maszewo 
	7,0
	 
	4,0
	3,0

	34
	Droga nr 107
	Przebudowa odc. Dziwnówek - Kamień Pom.
	17,0
	 
	8,0
	9,0

	35
	Droga nr 105
	Przebudowa odc. Świerzno - Rzesznikowo    I etap - odc. Świerzno - Gryfice
	17,5
	 
	8,5
	9,0

	36
	Droga nr 169
	Wzmocnienie odc. Tychowo - skrzyżowanie z drogą krajową nr 11
	18,5
	 
	9,0
	9,5

	OGÓŁEM
	 
	 
	135,4
	 



[image: image4.emf]0 5 5 10 15 20km

LEGENDA:

Drogi krajowe

Drogi wojewódzkie

Nr drogi krajowej

Nr drogi wojewódzkiej

Miejscowość

172

11

Grzmiąca

M

r

o

z

t

e

 ł

B

a

y

c

k

i

e

10

2

2

0

9

2

0

8

206

2

0

5

2

0

5

2

0

3

2

0

3

2

0

1

179

1

7

8

1

7

7

1

7

7

1

7

5

1

75

1

7

3

1

7

3

1

72

17

2

1

7

1

1

7

1

1

6

9

1

69

168

1

68

1

6

7

1

6

7

1

6

7

1

6

5

1

6

3

1

6

3

1

6

3

1

6

3

1

6

3

1

6

2

1

6

2

1

6

2

1

6

0

1

6

0

1

56

1

5

6

15

2

152

15

2

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

4

8

1

4

8

1

4

7

1

4

7

1

4

6

1

4

6

1

4

4

1

4

4

1

4

4

1

4

2

14

2

142

1

4

1

13

0

1

2

9

1

2

8

1

2

8

12

7

1

2

7

1

26

1

2

6

1

2

5

1

2

5

1

2

4

1

2

4

1

2

2

1

22

12

2

122

1

2

1

1

2

1

120

1

2

0

1

2

0

1

1

9

1

1

5

11

5

11

4

1

1

4

11

3

11

3

1

1

2

1

1

0

1

1

0

1

0

9

1

0

9

1

0

9

1

08

1

0

8

1

0

7

1

0

7

1

0

7

1

0

6

1

0

6

1

0

6

1

0

6

1

0

6

1

0

5

1

0

5

1

0

3

103

1

0

2

102

1

02

3

1

3

1

3

1

2

6

26

26

2

5

2

5

2

3

2

3

2

2

2

2

2

2

20

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

1

1

1

1

11

1

1

1

0

1

0

10 10

1

0

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

1

6

6

2

0

5

Żydowo

Żukowo 

Morskie

Złocieniec

Zakrzewo

Zegrze Pom.

Wyszewo

Wolin

Wierzchowo

Wieleń

Wielawino

Węgorzyno

Warszkowo

Wałcz

Tychowo

Tychowo

Tuczno

Trzesieka

Trzebierz

Trzebiatów

Trzcińsko Zdrój

Świnoujście

Świdwin

Świeszyno

Szczeglino

Szczecinek

Sulimice

Suchań

Sucha 

   Kosz.

Strzekęcino

Stary 

Jarosław

Stepnica

Stary Chwalim

Stare

   Borne

Sikory

Sianów

Siemyśl

Sławno

Sławoborze

Rzeczyca 

Wielka

Rymań

Rosnowo

Resko

Recz

Rąbino

Pyrzyce

Przybiernów

Postomino

Porost

Połczyn 

Zdrój 

Polne

Police

Polanów

Pieńkowo

Piaski

Płoty

Pełczyce

Ostrowiec

Ostropole

Nowogard

Nowe 

Warpno

Niedalino

Nacław

Myślibórz

Mścice

Mostowo

Moryń

Mokre

Mirosławiec

Międzyzdroje

Mieszkowice

Mielno

Maszkowo

Maszewo

Masłowice

Manowo

Malechowo

Łobez

Łęknica

Lubkowo

Lipiany

Kwasowo

Krupy

Krąg

Kościernica

Konikowo

Kołobrzeg

Kołacz

Karsino

Karlino

Kamień 

Pomorski

Kalisz Pom. 

Jeleń

Jeleniewo

Jacinki

Iwięcino

Ińsko

Gwda 

Wielka

Gwda Mała

Grzybno

Grzmiąca

Gryfino

Gryfice

Górawino

Gościno

Gorzebądź

Goleniów

Głodowa

Glęźnówko

Glęźnowo

Dziwnówek

Dziwnów

Drawsko 

Pom.

Dygowo

Drawno

Dobrzany

Dobrociechy

Dobre

Drzewiany

Dębno

Dąbki

Darłówko

Darłowo

Człopa

Czechy

Czaplinek

Chudaczewo

Choszczno

Chojna

Chociwle

Cedynia

Bukowo 

Morskie

Bobolice

Biesiekierz

Bielkowo

Biały Bór

Białogard

Będzino

Barwice

Barlinek

Us

t

ka

P

o

z

n

a

ń

K

ęp

ice

G

d

a

ń

s

k

C

z

ł

uc

h

ów

B

y

tó

w

B

y

tó

w

B

y

t

ó

w

G

d

y

n

i

a

B

y

d

g

o

s

z

c

z

SZCZECIN

Stargard 

Szczeciński

Koszalin

Orzechów

Wieprza

W

i

e

p

r

z

a

R

ad

e

w

P

o

l

n

i

c

a

P

a

r

s

ę

t

a

P

i

l

a

w

a

P

a

r

s

ę

t

a

M

o

g

i

l

i

c

a

G

r

a

b

o

w

a

D

z

i

e

r

ż

ę

c

in

k

a

D

ę

b

o

s

z

n

i

c

a

D

ę

b

n

i

c

a

B

ł

o

t

n

i

c

a

Jez.

Wicko

Jez. Rosnowskie

Jez.Jamno

Jez.

Kopań

Jez. 

  Lubiatowo

Jez. Długie

Jez.

Bukowo

Krzywin

Żarczyn

Baniewice

Banie

Gardno

Mostkowo

Okunica

Strumiany

Sowno

Pilchowo

Krzywnica

Wierzbięcin

Golczewo

Międzywodzie

Lędzin

Cerkwica

Świerzno

Rzesznikowo

Rozcięcino

Marcinkowice

Hanki

Sośnica

Strzmiele

Rusinowo

Wzmocnienie nawierzchni

Przejście przez miejscowość

Obwodnica - obejście miejscowości

Przebudowa mostów

Stare 

Czarnowo

KONTYNUACJA ZADAŃZ 2009 ROKU

17. Droga nr 122  (ogółem 21,0 mlnzł)

Przebudowa odc. Banie -Pyrzyce  6,9mlnzł

23. Droga nr 167                  (ogółem 15,1 mlnzł)

Przebudowa odc. Koszalin -Tychowo II etap –

odc. skrzyż. z drogąnr 168 –Tychowo 8,0 mlnzł

24. Droga nr 144     (ogółem 11,7 mlnzł)

Wzmocnienie odc. Dobra -Chociwel 11,4 mlnzł

25. Droga nr 203  (ogółem 19,5 mlnzł)

Przebudowa odc. Koszalin -Darłowo 

II etap -odc. Koszalin -Iwięcino 12,7mlnzł

26. Droga nr 102  (ogółem 12,0 mlnzł)

Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów 6,0 mlnzł

27. Droga nr 122 (ogółem 4,5 mlnzł)

Przebudowa przejścia przez m. Żarczyn 2,0 mlnzł

28. Droga nr 173  (ogółem 7,0 mlnzł)

Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój 3,5 mlnzł

29. Droga nr 144  (ogółem 12,0 mlnzł)

Wzmocnienie odc. Wierzbięcin -Dobra 

oraz budowa nowego przejścia przez m. Dobra 7,0 mlnzł

30. Droga nr 151  (ogółem 45,8 mlnzł)

Przebudowa na odc. Łobez –Barlinek 

I etap -Łobez -Choszczno 25,8 mlnzł

ZADANIA NOWEROZPOCZĘTE W 2010 r.

31. Droga nr 152 (ogółem 22,6 mlnzł)

Przebudowa odc. Płoty -Połczyn Zdrój 

I etap -odc. Płoty –Rusinowo 22,6 mlnzł

32. Droga nr 113  (ogółem 7,0 mlnzł)

Przebudowa przejścia przez m. Maszewo 4,0 mlnzł

33. Droga nr 107  (ogółem 17,0 mlnzł)

Przebudowa odc. Dziwnówek-KamieńPom. 8,0 mlnzł

34. Droga nr 105  (ogółem 17,5 mlnzł)

Przebudowa odc. Świerzno -Rzesznikowo

I etap -odc. Świerzno -Gryfice 8,5 mlnzł

35. Droga nr 169  (ogółem 18,5 mlnzł)

Wzmocnienie odc. Tychowo 

skrzyżowanie z drogąkrajowąnr 11 9,0 mlnzł

Plan realizacji rok 2010

Plan realizacji rok 2010

17

25

26

27

29

28

30

31

32

33

34

Łą

Łą

cznie 1

cznie 1

35,4

35,4

mln

mln

z

z

ł

ł

w 2010 roku

w 2010 roku

35

23

24


	WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH

	REALIZACJA w ROKU 2011

	Nr zadania
	Nr drogi
	Nazwa zadania
	Wartość                    mln zł
	LATA REALIZACJI

	
	
	
	
	2010
	2011
	2012

	1.
	2.
	3.
	4.
	7.
	8.
	9.

	20
	Droga nr 122
	Przebudowa odc. Banie - Pyrzyce
	21,0
	6,9
	 
	 

	24
	Droga nr 167
	Przebudowa odc. Koszalin - Tychowo II etap - odc. skrzyżow. z drogą nr 168 - Tychowo
	15,1
	8,0
	 
	 

	25
	Droga nr 144
	Wzmocnienie odc. Dobra - Chociwel 
	11,7
	11,4
	 
	 

	26
	Droga nr 203
	Przebudowa odc. Koszalin - Darłowo II etap - odc. Koszalin - Iwięcino
	19,5
	12,7
	 
	 

	27
	Droga nr 102
	Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów 
	12,0
	6,0
	 
	 

	28
	Droga nr 122
	Przebudowa przejścia przez m. Żarczyn 
	4,5
	2,0
	 
	 

	29
	Droga nr 173
	Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój 
	7,0
	3,5
	 
	 

	30
	Droga nr 144
	Wzmocnienie odc. Wierzbięcin - Dobra oraz budowa nowego przejścia przez m. Dobra
	12,0
	7,0
	 
	 

	31
	Droga nr 151
	Przebudowa na odc. Łobez - Barlinek                                   I etap - Łobez - Choszczno
	45,8
	25,8
	 
	 

	32
	Droga nr 152
	Przebudowa odc. Płoty - Połczyn Zdrój                                          I etap - odc. Płoty - Rusinowo
	22,6
	22,6
	 
	 

	33
	Droga nr 113
	Przebudowa przejścia przez m. Maszewo 
	7,0
	4,0
	3,0
	 

	34
	Droga nr 107
	Przebudowa odc. Dziwnówek - Kamień Pom.
	17,0
	8,0
	9,0
	 

	35
	Droga nr 105
	Przebudowa odc. Świerzno - Rzesznikowo    I etap - odc. Świerzno - Gryfice
	17,5
	8,5
	9,0
	 

	36
	Droga nr 169
	Wzmocnienie odc. Tychowo - skrzyżowanie z drogą krajową nr 11
	18,5
	9,0
	9,5
	 

	37
	Droga nr 113
	Budowa obejscia m. Goleniów  - I etap
	12,1
	 
	8,0
	4,1

	38
	Droga nr 120
	Przebudowa drogi odc. Gardno - Stare Czarnowo
	9,0
	 
	9,0
	 

	39
	Droga nr 152
	Przebudowa odc. Płoty - Połczyn Zdrój                                        II etap - Rusinowo - Połczyn Zdrój
	29,6
	 
	29,6
	 

	40
	Droga nr 122
	Przebudowa przejścia przez m. Krzywin 
	9,8
	 
	9,8
	 

	41
	Droga nr 203
	Przebudowa mostu w m. Darłowo 
	5,2
	 
	5,2
	 

	42
	Droga nr 106
	Wzmocnienie odc. Golczewo - Kamień Pom.
	10,8
	 
	10,8
	 

	43
	Droga nr 115
	Przebudowa przejścia przez m. Pilchowo 
	3,3
	 
	3,3
	 

	44
	Droga nr 120
	Przebudowa odc. Gryfino - Gardno
	9,0
	 
	9,0
	 

	45
	Droga nr 162
	Budowa obejścia m. Gościno 
	8,8
	 
	4,0
	4,8

	46
	Droga nr 125
	Przebudowa odc. Cedynia - Moryń
	21,0
	 
	10,0
	11,0

	47
	Droga nr 125
	Przebudowa przejścia przez m. Cedynia
	2,0
	 
	2,0
	 

	48
	Droga nr 113
	Budowa obejscia m. Goleniów  - II etap 
	12,0
	 
	8,0
	4,0

	OGÓŁEM
	 
	 
	139,2
	 



[image: image5.emf]0 5 5 10 15 20km

LEGENDA:

Drogi krajowe

Drogi wojewódzkie

Nr drogi krajowej

Nr drogi wojewódzkiej

Miejscowość

172

11

Grzmiąca

M

r

o

z

t

e

 ł

B

a

y

c

k

i

e

10

2

2

0

9

2

0

8

206

2

0

5

2

0

5

2

0

3

2

0

3

2

0

1

179

1

7

8

1

7

7

1

7

7

1

7

5

1

75

1

7

3

1

7

3

1

72

17

2

1

7

1

1

7

1

1

6

9

1

69

168

1

68

1

6

7

1

6

7

1

6

7

1

6

5

1

6

3

1

6

3

1

6

3

1

6

3

1

6

3

1

6

2

1

6

2

1

6

2

1

6

0

1

6

0

1

56

1

5

6

15

2

152

15

2

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

4

8

1

4

8

1

4

7

1

4

7

1

4

6

1

4

6

1

4

4

1

4

4

1

4

4

1

4

2

14

2

142

1

4

1

13

0

1

2

9

1

2

8

1

2

8

12

7

1

2

7

1

26

1

2

6

1

2

5

1

2

5

1

2

4

1

2

4

1

2

2

1

22

12

2

122

1

2

1

1

2

1

120

1

2

0

1

2

0

1

1

9

1

1

5

11

5

11

4

1

1

4

11

3

11

3

1

1

2

1

1

0

1

1

0

1

0

9

1

0

9

1

0

9

1

08

1

0

8

1

0

7

1

0

7

1

0

7

1

0

6

1

0

6

1

0

6

1

0

6

1

0

6

1

0

5

1

0

5

1

0

3

103

1

0

2

102

1

02

3

1

3

1

3

1

2

6

26

26

2

5

2

5

2

3

2

3

2

2

2

2

2

2

20

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

1

1

1

1

11

1

1

1

0

1

0

10 10

1

0

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

1

6

6

2

0

5

Żydowo

Żukowo 

Morskie

Złocieniec

Zakrzewo

Zegrze Pom.

Wyszewo

Wolin

Wierzchowo

Wieleń

Wielawino

Węgorzyno

Warszkowo

Wałcz

Tychowo

Tychowo

Tuczno

Trzesieka

Trzebierz

Trzebiatów

Trzcińsko Zdrój

Świnoujście

Świdwin

Świeszyno

Szczeglino

Szczecinek

Sulimice

Suchań

Sucha 

   Kosz.

Strzekęcino

Stary 

Jarosław

Stepnica

Stary Chwalim

Stare

   Borne

Sikory

Sianów

Siemyśl

Sławno

Sławoborze

Rzeczyca 

Wielka

Rymań

Rosnowo

Resko

Recz

Rąbino

Pyrzyce

Przybiernów

Postomino

Porost

Połczyn 

Zdrój 

Polne

Police

Polanów

Pieńkowo

Piaski

Płoty

Pełczyce

Ostrowiec

Ostropole

Nowogard

Nowe 

Warpno

Niedalino

Nacław

Myślibórz

Mścice

Mostowo

Moryń

Mokre

Mirosławiec

Międzyzdroje

Mieszkowice

Mielno

Maszkowo

Maszewo

Masłowice

Manowo

Malechowo

Łobez

Łęknica

Lubkowo

Lipiany

Kwasowo

Krupy

Krąg

Kościernica

Konikowo

Kołobrzeg

Kołacz

Karsino

Karlino

Kamień 

Pomorski

Kalisz Pom. 

Jeleń

Jeleniewo

Jacinki

Iwięcino

Ińsko

Gwda 

Wielka

Gwda Mała

Grzybno

Grzmiąca

Gryfino

Gryfice

Górawino

Gościno

Gorzebądź

Goleniów

Głodowa

Glęźnówko

Glęźnowo

Dziwnówek

Dziwnów

Drawsko 

Pom.

Dygowo

Drawno

Dobrzany

Dobrociechy

Dobre

Drzewiany

Dębno

Dąbki

Darłówko

Darłowo

Człopa

Czechy

Czaplinek

Chudaczewo

Choszczno

Chojna

Chociwle

Cedynia

Bukowo 

Morskie

Bobolice

Biesiekierz

Bielkowo

Biały Bór

Białogard

Będzino

Barwice

Barlinek

Us

t

ka

P

o

z

n

a

ń

K

ęp

ice

G

d

a

ń

s

k

C

z

ł

uc

h

ów

B

y

tó

w

B

y

tó

w

B

y

t

ó

w

G

d

y

n

i

a

B

y

d

g

o

s

z

c

z

SZCZECIN

Stargard 

Szczeciński

Koszalin

Orzechów

Wieprza

W

i

e

p

r

z

a

R

ad

e

w

P

o

l

n

i

c

a

P

a

r

s

ę

t

a

P

i

l

a

w

a

P

a

r

s

ę

t

a

M

o

g

i

l

i

c

a

G

r

a

b

o

w

a

D

z

i

e

r

ż

ę

c

in

k

a

D

ę

b

o

s

z

n

i

c

a

D

ę

b

n

i

c

a

B

ł

o

t

n

i

c

a

Jez.

Wicko

Jez. Rosnowskie

Jez.Jamno

Jez.

Kopań

Jez. 

  Lubiatowo

Jez. Długie

Jez.

Bukowo

Krzywin

Żarczyn

Baniewice

Banie

Gardno

Mostkowo

Okunica

Strumiany

Sowno

Pilchowo

Krzywnica

Wierzbięcin

Golczewo

Międzywodzie

Lędzin

Cerkwica

Świerzno

Rzesznikowo

Rozcięcino

Marcinkowice

Hanki

Sośnica

Strzmiele

Rusinowo

Wzmocnienie nawierzchni

Przejście przez miejscowość

Obwodnica - obejście miejscowości

Przebudowa mostów

Stare 

Czarnowo

Plan realizacji rok 2011

Plan realizacji rok 2011

32

33

34

35

38

39

40

42

43

44

45

36

Łą

Łą

cznie 

cznie 

139,2

139,2

mln

mln

z

z

ł

ł

w 2011 roku

w 2011 roku

KONTYNUACJA ZADAŃZ 2010 ROKU

32. Droga nr 113  (ogółem 7,0 mlnzł)

Przebudowa przejścia przez m. Maszewo 3,0 mlnzł

33. Droga nr 107  (ogółem 17,0 mlnzł)

Przebudowa odc. Dziwnówek-KamieńPom.

9,0 mlnzł

34. Droga nr 105  (ogółem 17,5 mlnzł)

Przebudowa odc. Świerzno -Rzesznikowo

I etap -odc. Świerzno -Gryfice 9,0 mlnzł

35. Droga nr 169  (ogółem 18,5 mlnzł)

Wzmocnienie odc. Tychowo 

skrzyżowanie z drogąkrajowąnr 11 9,5 mlnzł

ZADANIA NOWEROZPOCZĘTE W 2011 r.

36. Droga nr 113 (ogółem 12,1 mlnzł)

Budowa obejścia m. Goleniów -I etap 8,0 mlnzł

37. Droga nr 120 

Przebudowa drogi odc. Gardno -Stare Czarnowo 9,0 mlnzł

38. Droga nr 152 

Przebudowa odc. Płoty -Połczyn Zdrój 

II etap -Rusinowo -Połczyn Zdrój 29,6 mlnzł

39. Droga nr 122 

Przebudowa przejścia przez m. Krzywin    9,8 mlnzł

40. Droga nr 203 

Przebudowa mostu w m. Darłowo 5,2 mlnzł

41. Droga nr 106 

Wzmocnienie odc. Golczewo –KamieńPom. 10,8 mlnzł

42. Droga nr 115 

Przebudowa przejścia przez m. Pilchowo 3,3 mlnzł

43. Droga nr 120 

Przebudowa odc. Gryfino -Gardno 9,0 mlnzł

44. Droga nr 162  (ogółem 8,8 mlnzł)

Budowa obejścia m. Gościno 4,0 mlnzł

45. Droga nr 125  (ogółem 21,0 mlnzł)

Przebudowa odc. Cedynia -Moryń 10,0 mlnzł

46. Droga nr 113  (ogółem 12,0 mlnzł)

Budowa obejścia m. Goleniów -II etap 8,0mln zł

47.Droga 113

Przebudowa przejścia przez m. Cedynia   2,0mln zł

41

37

46

47


	WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH

	REALIZACJA w ROKU 2012

	Nr zadania
	Nr drogi
	Nazwa zadania
	Wartość                    mln zł
	LATA REALIZACJI

	
	
	
	
	2011
	2012
	2013

	1.
	2.
	3.
	4.
	5
	6
	7

	37
	Droga nr 113
	Budowa obejscia m. Goleniów  - I etap
	12,1
	8,0
	4,1
	 

	38
	Droga nr 120
	Przebudowa drogi odc. Gardno - Stare Czarnowo
	9,0
	9,0
	 
	 

	39
	Droga nr 152
	Przebudowa odc. Płoty - Połczyn Zdrój                                        II etap - Rusinowo - Połczyn Zdrój
	29,6
	29,6
	 
	 

	40
	Droga nr 122
	Przebudowa przejścia przez m. Krzywin 
	9,8
	9,8
	 
	 

	41
	Droga nr 203
	Przebudowa mostu w m. Darłowo 
	5,2
	5,2
	 
	 

	42
	Droga nr 106
	Wzmocnienie odc. Golczewo - Kamień Pom.
	10,8
	10,8
	 
	 

	43
	Droga nr 115
	Przebudowa przejścia przez m. Pilchowo 
	3,3
	3,3
	 
	 

	44
	Droga nr 120
	Przebudowa odc. Gryfino - Gardno
	9,0
	9,0
	 
	 

	45
	Droga nr 162
	Budowa obejścia m. Gościno 
	8,8
	4,0
	4,8
	 

	46
	Droga nr 125
	Przebudowa odc. Cedynia - Moryń
	21,0
	10,0
	11,0
	 

	47
	Droga nr 125
	Przebudowa przejścia przez m. Cedynia
	2,0
	2,0
	 
	 

	48
	Droga nr 113
	Budowa obejscia m. Goleniów  - II etap 
	12,0
	8,0
	4,0
	 

	49
	Droga nr 172
	Przebudowa odc. Połczyn Zdrój - Szczecinek - odc. Połczyn Zdrój - Barwice
	13,2
	 
	13,2
	 

	50
	Droga nr 172
	Przebudowa odc. Połczyn Zdrój - Szczecinek  - Barwice - Szczecinek 
	16,7
	 
	16,7
	 

	51
	Droga nr 177
	Wzmocnienie odc. Mirosławiec - Marcinkowice
	5,0
	 
	5,0
	 

	52
	Droga nr 112
	Wzmocnienie odc. Stepnica - droga nr 113
	7,0
	 
	7,0
	 

	53
	Droga nr 103
	Wzmocnienie odc. Świerzno - Trzebiatów  -              I etap - odc. Świerzno - Cerkwica
	9,0
	 
	9,0
	 

	54
	Droga nr 102
	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg 
	16,0
	 
	8,0
	8,0

	55
	Droga nr 163
	Wzmocnienie odc. Wałcz - Czaplinek
	27,0
	 
	12,0
	15,0

	56
	Droga nr 163
	Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w m. Białogard 
	18,0
	 
	9,0
	9,0

	57
	Droga nr 151
	Przebudowa na odc. Łobez - Barlinek                                    II etap - Choszczno - Barlinek
	22,0
	 
	10,0
	12,0

	OGÓŁEM
	 
	 
	113,8
	 



[image: image6.emf]0 5 5 10 15 20km

LEGENDA:

Drogi krajowe

Drogi wojewódzkie

Nr drogi krajowej

Nr drogi wojewódzkiej

Miejscowość

172

11

Grzmiąca

M

r

o

z

t

e

 ł

B

a

y

c

k

i

e

10

2

2

0

9

2

0

8

206

2

0

5

2

0

5

2

0

3

2

0

3

2

0

1

179

1

7

8

1

7

7

1

7

7

1

7

5

1

75

1

7

3

1

7

3

1

72

17

2

1

7

1

1

7

1

1

6

9

1

69

168

1

68

1

6

7

1

6

7

1

6

7

1

6

5

1

6

3

1

6

3

1

6

3

1

6

3

1

6

3

1

6

2

1

6

2

1

6

2

1

6

0

1

6

0

1

56

1

5

6

15

2

152

15

2

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

4

8

1

4

8

1

4

7

1

4

7

1

4

6

1

4

6

1

4

4

1

4

4

1

4

4

1

4

2

14

2

142

1

4

1

13

0

1

2

9

1

2

8

1

2

8

12

7

1

2

7

1

26

1

2

6

1

2

5

1

2

5

1

2

4

1

2

4

1

2

2

1

22

12

2

122

1

2

1

1

2

1

120

1

2

0

1

2

0

1

1

9

1

1

5

11

5

11

4

1

1

4

11

3

11

3

1

1

2

1

1

0

1

1

0

1

0

9

1

0

9

1

0

9

1

08

1

0

8

1

0

7

1

0

7

1

0

7

1

0

6

1

0

6

1

0

6

1

0

6

1

0

6

1

0

5

1

0

5

1

0

3

103

1

0

2

102

1

02

3

1

3

1

3

1

2

6

26

26

2

5

2

5

2

3

2

3

2

2

2

2

2

2

20

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

1

1

1

1

11

1

1

1

0

1

0

10 10

1

0

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

1

6

6

2

0

5

Żydowo

Żukowo 

Morskie

Złocieniec

Zakrzewo

Zegrze Pom.

Wyszewo

Wolin

Wierzchowo

Wieleń

Wielawino

Węgorzyno

Warszkowo

Wałcz

Tychowo

Tychowo

Tuczno

Trzesieka

Trzebierz

Trzebiatów

Trzcińsko Zdrój

Świnoujście

Świdwin

Świeszyno

Szczeglino

Szczecinek

Sulimice

Suchań

Sucha 

   Kosz.

Strzekęcino

Stary 

Jarosław

Stepnica

Stary Chwalim

Stare

   Borne

Sikory

Sianów

Siemyśl

Sławno

Sławoborze

Rzeczyca 

Wielka

Rymań

Rosnowo

Resko

Recz

Rąbino

Pyrzyce

Przybiernów

Postomino

Porost

Połczyn 

Zdrój 

Polne

Police

Polanów

Pieńkowo

Piaski

Płoty

Pełczyce

Ostrowiec

Ostropole

Nowogard

Nowe 

Warpno

Niedalino

Nacław

Myślibórz

Mścice

Mostowo

Moryń

Mokre

Mirosławiec

Międzyzdroje

Mieszkowice

Mielno

Maszkowo

Maszewo

Masłowice

Manowo

Malechowo

Łobez

Łęknica

Lubkowo

Lipiany

Kwasowo

Krupy

Krąg

Kościernica

Konikowo

Kołobrzeg

Kołacz

Karsino

Karlino

Kamień 

Pomorski

Kalisz Pom. 

Jeleń

Jeleniewo

Jacinki

Iwięcino

Ińsko

Gwda 

Wielka

Gwda Mała

Grzybno

Grzmiąca

Gryfino

Gryfice

Górawino

Gościno

Gorzebądź

Goleniów

Głodowa

Glęźnówko

Glęźnowo

Dziwnówek

Dziwnów

Drawsko 

Pom.

Dygowo

Drawno

Dobrzany

Dobrociechy

Dobre

Drzewiany

Dębno

Dąbki

Darłówko

Darłowo

Człopa

Czechy

Czaplinek

Chudaczewo

Choszczno

Chojna

Chociwle

Cedynia

Bukowo 

Morskie

Bobolice

Biesiekierz

Bielkowo

Biały Bór

Białogard

Będzino

Barwice

Barlinek

Us

t

ka

P

o

z

n

a

ń

K

ęp

ice

G

d

a

ń

s

k

C

z

ł

uc

h

ów

B

y

tó

w

B

y

tó

w

B

y

t

ó

w

G

d

y

n

i

a

B

y

d

g

o

s

z

c

z

SZCZECIN

Stargard 

Szczeciński

Koszalin

Orzechów

Wieprza

W

i

e

p

r

z

a

R

ad

e

w

P

o

l

n

i

c

a

P

a

r

s

ę

t

a

P

i

l

a

w

a

P

a

r

s

ę

t

a

M

o

g

i

l

i

c

a

G

r

a

b

o

w

a

D

z

i

e

r

ż

ę

c

in

k

a

D

ę

b

o

s

z

n

i

c

a

D

ę

b

n

i

c

a

B

ł

o

t

n

i

c

a

Jez.

Wicko

Jez. Rosnowskie

Jez.Jamno

Jez.

Kopań

Jez. 

  Lubiatowo

Jez. Długie

Jez.

Bukowo

Krzywin

Żarczyn

Baniewice

Banie

Gardno

Mostkowo

Okunica

Strumiany

Sowno

Pilchowo

Krzywnica

Wierzbięcin

Golczewo

Międzywodzie

Lędzin

Cerkwica

Świerzno

Rzesznikowo

Rozcięcino

Marcinkowice

Hanki

Sośnica

Strzmiele

Rusinowo

Wzmocnienie nawierzchni

Przejście przez miejscowość

Obwodnica - obejście miejscowości

Przebudowa mostów

Stare 

Czarnowo

KONTYNUACJA ZADAŃZ 2011 ROKU

44. Droga nr 162  (ogółem 8,8 mlnzł)

Budowa obejścia m. Gościno 4,8 mlnzł

45. Droga nr 125  (ogółem 21,0 mlnzł)

Przebudowa odc. Cedynia -Moryń 11,0 mlnzł

46. Droga nr 113  (ogółem 12,0 mlnzł)

Budowa obejścia m. Goleniów -II etap 4,0 mlnzł

ZADANIA NOWE ROZPOCZĘTE W 2012 r.

47. Droga nr 172 

Przebudowa odc. Połczyn Zdrój –Szczecinek

I etap -odc. Połczyn Zdrój -Barwice 13,2 mlnzł

48. Droga nr 172

Przebudowa odc. Połczyn Zdrój -Szczecinek 

II etap -Barwice -Szczecinek 16,7 mlnzł

49. Droga nr 177 

Wzmocnienie odc. Mirosławiec –Marcinkowice

5,0 mlnzł

50. Droga nr 112 

Wzmocnienie odc. Stepnica –dr. nr 113 7,0 mlnzł

51. Droga nr 103 

Wzmocnienie odc. Świerzno -Trzebiatów 

I etap -odc. Świerzno -Cerkwica 9,0 mlnzł

52. Droga nr 102  (ogółem 16,0 mlnzł)

Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg

8,0 mlnzł

53. Droga nr 163  (ogółem 27,0 mlnzł)

Wzmocnienie odc. Wałcz -Czaplinek 12,0 mlnzł

54. Droga nr 163  (ogółem 18,0 mlnzł)

Przebudowa wiaduktu w m. Białogard 9,0 mlnzł

55. Droga nr 151  (ogółem 22,0 mlnzł)

Przebudowa na odc. Łobez -Barlinek 

II etap -Choszczno -Barlinek     10,0 mlnzł

45

46

Plan realizacji rok 2012

Plan realizacji rok 2012

47

48

49

50

51

52

53

44

54

55

Łą

Łą

cznie 1

cznie 1

13,8

13,8

mln

mln

z

z

ł

ł

w 2012 roku

w 2012 roku


	WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH

	REALIZACJA w ROKU 2013

	Nr zadania
	Nr drogi
	Nazwa zadania
	Wartość                    mln zł
	LATA REALIZACJI

	
	
	
	
	2012
	2013

	1.
	2.
	3.
	4.
	5
	6.

	37
	Droga nr 113
	Budowa obejscia m. Goleniów  - I etap
	12,1
	4,1
	 

	38
	Droga nr 120
	Przebudowa drogi odc. Gardno - Stare Czarnowo
	9,0
	 
	 

	45
	Droga nr 162
	Budowa obejścia m. Gościno 
	8,8
	4,8
	 

	46
	Droga nr 125
	Przebudowa odc. Cedynia - Moryń
	21,0
	11,0
	 

	48
	Droga nr 113
	Budowa obejscia m. Goleniów  - II etap 
	12,0
	4,0
	 

	49
	Droga nr 172
	Przebudowa odc. Połczyn Zdrój - Szczecinek - odc. Połczyn Zdrój - Barwice
	13,2
	13,2
	 

	50
	Droga nr 172
	Przebudowa odc. Połczyn Zdrój - Szczecinek  - Barwice - Szczecinek 
	16,7
	16,7
	 

	51
	Droga nr 177
	Wzmocnienie odc. Mirosławiec - Marcinkowice
	5,0
	5,0
	 

	52
	Droga nr 112
	Wzmocnienie odc. Stepnica - droga nr 113
	7,0
	7,0
	 

	53
	Droga nr 103
	Wzmocnienie odc. Świerzno - Trzebiatów  -              I etap - odc. Świerzno - Cerkwica
	9,0
	9,0
	 

	54
	Droga nr 102
	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg 
	16,0
	8,0
	8,0

	55
	Droga nr 163
	Wzmocnienie odc. Wałcz - Czaplinek
	27,0
	12,0
	15,0

	56
	Droga nr 163
	Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w m. Białogard 
	18,0
	9,0
	9,0

	57
	Droga nr 151
	Przebudowa na odc. Łobez - Barlinek                                    II etap - Choszczno - Barlinek
	22,0
	10,0
	12,0

	58
	Droga nr 103
	Wzmocnienie odc. Świerzno - Trzebiatów              II etap - odc. Cerkwica - Trzebiatów
	9,5
	 
	9,5

	59
	Droga nr 162
	Przebudowa odc. droga krajowa nr 6 - Świdwin
	23,0
	 
	23,0

	60
	Droga nr 105
	Przebudowa odc. Świerzno - Rzesznikowo  - II etap - odc. Gryfice - Rzesznikowo
	20,3
	 
	20,3

	61
	Droga nr 113
	Przebudowa odc. Goleniów - Maszewo
	15,8
	 
	15,8

	OGÓŁEM
	 
	 
	112,6



[image: image7.emf]0 5 5 10 15 20km

LEGENDA:

Drogi krajowe

Drogi wojewódzkie

Nr drogi krajowej

Nr drogi wojewódzkiej

Miejscowość

172

11

Grzmiąca

M

r

o

z

t

e

 ł

B

a

y

c

k

i

e

10

2

2

0

9

2

0

8

206

2

0

5

2

0

5

2

0

3

2

0

3

2

0

1

179

1

7

8

1

7

7

1

7

7

1

7

5

1

75

1

7

3

1

7

3

1

72

17

2

1

7

1

1

7

1

1

6

9

1

69

168

1

68

1

6

7

1

6

7

1

6

7

1

6

5

1

6

3

1

6

3

1

6

3

1

6

3

1

6

3

1

6

2

1

6

2

1

6

2

1

6

0

1

6

0

1

56

1

5

6

15

2

152

15

2

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

4

8

1

4

8

1

4

7

1

4

7

1

4

6

1

4

6

1

4

4

1

4

4

1

4

4

1

4

2

14

2

142

1

4

1

13

0

1

2

9

1

2

8

1

2

8

12

7

1

2

7

1

26

1

2

6

1

2

5

1

2

5

1

2

4

1

2

4

1

2

2

1

22

12

2

122

1

2

1

1

2

1

120

1

2

0

1

2

0

1

1

9

1

1

5

11

5

11

4

1

1

4

11

3

11

3

1

1

2

1

1

0

1

1

0

1

0

9

1

0

9

1

0

9

1

08

1

0

8

1

0

7

1

0

7

1

0

7

1

0

6

1

0

6

1

0

6

1

0

6

1

0

6

1

0

5

1

0

5

1

0

3

103

1

0

2

102

1

02

3

1

3

1

3

1

2

6

26

26

2

5

2

5

2

3

2

3

2

2

2

2

2

2

20

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

1

1

1

1

11

1

1

1

0

1

0

10 10

1

0

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

1

6

6

2

0

5

Żydowo

Żukowo 

Morskie

Złocieniec

Zakrzewo

Zegrze Pom.

Wyszewo

Wolin

Wierzchowo

Wieleń

Wielawino

Węgorzyno

Warszkowo

Wałcz

Tychowo

Tychowo

Tuczno

Trzesieka

Trzebierz

Trzebiatów

Trzcińsko Zdrój

Świnoujście

Świdwin

Świeszyno

Szczeglino

Szczecinek

Sulimice

Suchań

Sucha 

   Kosz.

Strzekęcino

Stary 

Jarosław

Stepnica

Stary Chwalim

Stare

   Borne

Sikory

Sianów

Siemyśl

Sławno

Sławoborze

Rzeczyca 

Wielka

Rymań

Rosnowo

Resko

Recz

Rąbino

Pyrzyce

Przybiernów

Postomino

Porost

Połczyn 

Zdrój 

Polne

Police

Polanów

Pieńkowo

Piaski

Płoty

Pełczyce

Ostrowiec

Ostropole

Nowogard

Nowe 

Warpno

Niedalino

Nacław

Myślibórz

Mścice

Mostowo

Moryń

Mokre

Mirosławiec

Międzyzdroje

Mieszkowice

Mielno

Maszkowo

Maszewo

Masłowice

Manowo

Malechowo

Łobez

Łęknica

Lubkowo

Lipiany

Kwasowo

Krupy

Krąg

Kościernica

Konikowo

Kołobrzeg

Kołacz

Karsino

Karlino

Kamień 

Pomorski

Kalisz Pom. 

Jeleń

Jeleniewo

Jacinki

Iwięcino

Ińsko

Gwda 

Wielka

Gwda Mała

Grzybno

Grzmiąca

Gryfino

Gryfice

Górawino

Gościno

Gorzebądź

Goleniów

Głodowa

Glęźnówko

Glęźnowo

Dziwnówek

Dziwnów

Drawsko 

Pom.

Dygowo

Drawno

Dobrzany

Dobrociechy

Dobre

Drzewiany

Dębno

Dąbki

Darłówko

Darłowo

Człopa

Czechy

Czaplinek

Chudaczewo

Choszczno

Chojna

Chociwle

Cedynia

Bukowo 

Morskie

Bobolice

Biesiekierz

Bielkowo

Biały Bór

Białogard

Będzino

Barwice

Barlinek

Us

t

ka

P

o

z

n

a

ń

K

ęp

ice

G

d

a

ń

s

k

C

z

ł

uc

h

ów

B

y

tó

w

B

y

tó

w

B

y

t

ó

w

G

d

y

n

i

a

B

y

d

g

o

s

z

c

z

SZCZECIN

Stargard 

Szczeciński

Koszalin

Orzechów

Wieprza

W

i

e

p

r

z

a

R

ad

e

w

P

o

l

n

i

c

a

P

a

r

s

ę

t

a

P

i

l

a

w

a

P

a

r

s

ę

t

a

M

o

g

i

l

i

c

a

G

r

a

b

o

w

a

D

z

i

e

r

ż

ę

c

in

k

a

D

ę

b

o

s

z

n

i

c

a

D

ę

b

n

i

c

a

B

ł

o

t

n

i

c

a

Jez.

Wicko

Jez. Rosnowskie

Jez.Jamno

Jez.

Kopań

Jez. 

  Lubiatowo

Jez. Długie

Jez.

Bukowo

Krzywin

Żarczyn

Baniewice

Banie

Gardno

Mostkowo

Okunica

Strumiany

Sowno

Pilchowo

Krzywnica

Wierzbięcin

Golczewo

Międzywodzie

Lędzin

Cerkwica

Świerzno

Rzesznikowo

Rozcięcino

Marcinkowice

Hanki

Sośnica

Strzmiele

Rusinowo

Wzmocnienie nawierzchni

Przejście przez miejscowość

Obwodnica - obejście miejscowości

Przebudowa mostów

Stare 

Czarnowo

KONTYNUACJA ZADAŃZ 2012 ROKU

52. 

Droga nr 102  (ogółem 16,0 mlnzł)

Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg

8,0 mlnzł

51. 

Droga nr 163  (ogółem 27,0 mlnzł)

Wzmocnienie odc. Wałcz -Czaplinek

15,0 mlnzł

54. 

Droga nr 163  (ogółem 18,0 mlnzł)

Przebudowa wiaduktu PKP w m. Białogard

9,0 mlnzł

55. 

Droga nr 151  (ogółem 22,0 mlnzł)

Przebudowa na odc. Łobez -Barlinek 

II etap -Choszczno -Barlinek     

12,0 mlnzł

ZADANIA NOWE ROZPOCZĘTE W 2013 r.

56. 

Droga nr 103

Wzmocnienie odc. Świerzno -Trzebiatów 

II etap -odc. Cerkwica -Trzebiatów

9,5 mlnzł

57. 

Droga nr 162 

Przebudowa odc. dr. kraj. nr 6 -Świdwin

23,0 mlnzł

58. 

Droga nr 105 

Przebudowa odc. Świerzno -Rzesznikowo

II etap -odc. Gryfice -Rzesznikowo

20,3 mlnzł

59. 

Droga nr 113 

Przebudowa odc. Goleniów -Maszewo

15,8mln zł

52

51

54

55

56

57

58

59

Plan realizacji rok 2013

Plan realizacji rok 2013

Łą

Łą

cznie 1

cznie 1

12

12

,6 

,6 

mln

mln

z

z

ł

ł

. 

. 

w 2013 roku

w 2013 roku



[image: image8.emf]0 5 5 10 15 20km

LEGENDA:

Drogi krajowe

Drogi wojewódzkie

Nr drogi krajowej

Nr drogi wojewódzkiej

Miejscowość

172

11

Grzmiąca

M

r

o

z

t

e

 ł

B

a

y

c

k

i

e

10

2

2

0

9

2

0

8

206

2

0

5

2

0

5

2

0

3

2

0

3

2

0

1

179

1

7

8

1

7

7

1

7

7

1

7

5

1

75

1

7

3

1

7

3

1

72

17

2

1

7

1

1

7

1

1

6

9

1

69

168

1

68

1

6

7

1

6

7

1

6

7

1

6

5

1

6

3

1

6

3

1

6

3

1

6

3

1

6

3

1

6

2

1

6

2

1

6

2

1

6

0

1

6

0

1

56

1

5

6

15

2

152

15

2

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

4

8

1

4

8

1

4

7

1

4

7

1

4

6

1

4

6

1

4

4

1

4

4

1

4

4

1

4

2

14

2

142

1

4

1

13

0

1

2

9

1

2

8

1

2

8

12

7

1

2

7

1

26

1

2

6

1

2

5

1

2

5

1

2

4

1

2

4

1

2

2

1

22

12

2

122

1

2

1

1

2

1

120

1

2

0

1

2

0

1

1

9

1

1

5

11

5

11

4

1

1

4

11

3

11

3

1

1

2

1

1

0

1

1

0

1

0

9

1

0

9

1

0

9

1

08

1

0

8

1

0

7

1

0

7

1

0

7

1

0

6

1

0

6

1

0

6

1

0

6

1

0

6

1

0

5

1

0

5

1

0

3

103

1

0

2

102

1

02

3

1

3

1

3

1

2

6

26

26

2

5

2

5

2

3

2

3

2

2

2

2

2

2

20

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

1

1

1

1

11

1

1

1

0

1

0

10 10

1

0

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

1

6

6

2

0

5

Żydowo

Żukowo 

Morskie

Złocieniec

Zakrzewo

Zegrze Pom.

Wyszewo

Wolin

Wierzchowo

Wieleń

Wielawino

Węgorzyno

Warszkowo

Wałcz

Tychowo

Tychowo

Tuczno

Trzesieka

Trzebierz

Trzebiatów

Trzcińsko Zdrój

Świnoujście

Świdwin

Świeszyno

Szczeglino

Szczecinek

Sulimice

Suchań

Sucha 

   Kosz.

Strzekęcino

Stary 

Jarosław

Stepnica

Stary Chwalim

Stare

   Borne

Sikory

Sianów

Siemyśl

Sławno

Sławoborze

Rzeczyca 

Wielka

Rymań

Rosnowo

Resko

Recz

Rąbino

Pyrzyce

Przybiernów

Postomino

Porost

Połczyn 

Zdrój 

Polne

Police

Polanów

Pieńkowo

Piaski

Płoty

Pełczyce

Ostrowiec

Ostropole

Nowogard

Nowe 

Warpno

Niedalino

Nacław

Myślibórz

Mścice

Mostowo

Moryń

Mokre

Mirosławiec

Międzyzdroje

Mieszkowice

Mielno

Maszkowo

Maszewo

Masłowice

Manowo

Malechowo

Łobez

Łęknica

Lubkowo

Lipiany

Kwasowo

Krupy

Krąg

Kościernica

Konikowo

Kołobrzeg

Kołacz

Karsino

Karlino

Kamień 

Pomorski

Kalisz Pom. 

Jeleń

Jeleniewo

Jacinki

Iwięcino

Ińsko

Gwda 

Wielka

Gwda Mała

Grzybno

Grzmiąca

Gryfino

Gryfice

Górawino

Gościno

Gorzebądź

Goleniów

Głodowa

Glęźnówko

Glęźnowo

Dziwnówek

Dziwnów

Drawsko 

Pom.

Dygowo

Drawno

Dobrzany

Dobrociechy

Dobre

Drzewiany

Dębno

Dąbki

Darłówko

Darłowo

Człopa

Czechy

Czaplinek

Chudaczewo

Choszczno

Chojna

Chociwle

Cedynia

Bukowo 

Morskie

Bobolice

Biesiekierz

Bielkowo

Biały Bór

Białogard

Będzino

Barwice

Barlinek

Us

t

ka

P

o

z

n

a

ń

K

ęp

ice

G

d

a

ń

s

k

C

z

ł

uc

h

ów

B

y

tó

w

B

y

tó

w

B

y

t

ó

w

G

d

y

n

i

a

B

y

d

g

o

s

z

c

z

SZCZECIN

Stargard 

Szczeciński

Koszalin

Orzechów

Wieprza

W

i

e

p

r

z

a

R

ad

e

w

P

o

l

n

i

c

a

P

a

r

s

ę

t

a

P

i

l

a

w

a

P

a

r

s

ę

t

a

M

o

g

i

l

i

c

a

G

r

a

b

o

w

a

D

z

i

e

r

ż

ę

c

in

k

a

D

ę

b

o

s

z

n

i

c

a

D

ę

b

n

i

c

a

B

ł

o

t

n

i

c

a

Jez.

Wicko

Jez. Rosnowskie

Jez.Jamno

Jez.

Kopań

Jez. 

  Lubiatowo

Jez. Długie

Jez.

Bukowo

Krzywin

Żarczyn

Baniewice

Banie

Gardno

Mostkowo

Okunica

Strumiany

Sowno

Pilchowo

Krzywnica

Wierzbięcin

Golczewo

Międzywodzie

Lędzin

Cerkwica

Świerzno

Rzesznikowo

Rozcięcino

Marcinkowice

Hanki

Sośnica

Strzmiele

Rusinowo

Wzmocnienie nawierzchni

Przejście przez miejscowość

Obwodnica - obejście miejscowości

Przebudowa mostów

Stare 

Czarnowo

Nak

Nak

ł

ł

ady finansowe planowane 

ady finansowe planowane 

na lata 2007

na lata 2007

÷

÷

2013 

2013 

2007 rok 

2007 rok 

–

–

40,3

40,3

mln

mln

z

z

ł

ł

.

.

2008 rok 

2008 rok 

–

–

128,8

128,8

mln

mln

z

z

ł

ł

. 

. 

2009 rok 

2009 rok 

–

–

167,2

167,2

mln

mln

z

z

ł

ł

.

.

2010 rok 

2010 rok 

–

–

135,4

135,4

mln

mln

z

z

ł

ł

.

.

2011 rok 

2011 rok 

–

–

139,2

139,2

mln

mln

z

z

ł

ł

.

.

2012 rok 

2012 rok 

–

–

113,8

113,8

mln

mln

z

z

ł

ł

.

.

2013 rok 

2013 rok 

–

–

112,6

112,6

mln

mln

z

z

ł

ł

.

.

Łą

Łą

cznie 

cznie 

837,3

837,3

mln

mln

z

z

ł

ł

.

.



[image: image9.emf]Wałcz

Świnoujście

Szczecinek

Myślibórz

Kołobrzeg

SZCZECIN

Stargard 

Szczeciński

KOSZALIN

1

1. Droga 102 Międzyzdroje –Kołobrzeg

2. Drogi: 107,106,108,152,172 Szczecinek –

Dziwnówek

3. Drogi 178,163 Trzcianka -Kołobrzeg

4. Drogi 151, 162 Gorzów Wlkp. –Kołobrzeg

5. Drogi 206,205 Bobolice –Darłowo

6. Drogi 168,167,203 Głodowa –Darłowo

7. Drogi 105, 103 Rzesznikowo–Kamień

Pomorski

8. Droga 122 Krzywin –Pyrzyce

9. Droga 156 Lipiany –Barlinek

10. Droga 120 Gryfino –Stare Czarnowo

11. Droga 125 Cedynia -Moryń

12. Droga 142

13. Droga 144 Nowogard –Chociwel

14. Droga 147 Wierzbięcin –Łobez

15. Drogi 113,141 Goleniów –dr. 142

16. Droga 112

17. Droga 102 Międzyzdroje –Międzywodzie

18. Droga 177 Sośnica –Marcinkowice

19. Droga 110 Gryfice –Lędzin

20. Droga 103 Świerzno –Trzebiatów

21. Doga 106 KamieńPom. –Golczewo

22. Droga 206 Bytów –Koszalin

23. Obejście Zachodnie, drogi 113,114

2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

PLANOWANA REALIZACJA 



[image: image10.emf]

[image: image11.emf]STAN NAWIERZCHNI DRÓG

WOJEWÓDZKICH



[image: image12]






37

[image: image13.jpg]Honentelde

z

iy ol
Grenzdort &
mageron

e

Pomele

- == obejscie kolejowe
=== obejscie drogowe it amen
na dbszarze zmian

drogi wspotpracujace

&7



