[image: image1.jpg]Yo O¥EE =~
AU BALTIC! Interreg

and Development ofthe Btticseacydetowte | South Baltic  EUROPEAN UNION
THE03.01.00-22-0067 /16





Umowa Nr ……/Biking South Baltic/2018
zawarta w  dniu …………………… 2018  roku w Szczecinie
pomiędzy:
Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, w osobach:

1. ………………………… -  …………………………………… Województwa Zachodniopomorskiego,
2. ………………………… - …………………………………… Województwa Zachodniopomorskiego,
zwanym dalej Zleceniodawcą
a 
Mirosławem Gomolewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą VENAG Mirosław Gomolewski z siedzibą w Rybniku, przy ul. Brzeziny Miejskie 7A (NIP: 642-295-06-26, REGON:
242-978-899)
zwanym dalej Zleceniobiorcą
Niniejsza umowa została zawarta w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017 r. poz. 1579 ze zm.).
§ 1

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż 30 parkingów rowerowych na trasie Velo Baltica (EuroVelo 10) w Mrzeżynie i Rogowie. 
2. Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji”.
§ 2

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 

1. W celu realizacji przedmiotu umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności do:

1) wykonania 30 parkingów rowerowych na trasie Velo Baltica (EuroVelo10) w Mrzeżynie
i Rogowie, zgodnie z Zapytaniem ofertowym z dnia 28 czerwca 2018 roku, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,
2) wykonania oznakowania, zgodnie z Zapytaniem ofertowym z dnia 28 czerwca 2018 roku, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,

3) dostawy i montażu 30 parkingów rowerowych w lokalizacjach i ilości wskazanej
w Zapytaniu ofertowym z dnia 28 czerwca 2018 roku, stanowiącym załącznik nr 1
do umowy,

4) wykonania dokumentacji fotograficznej z prac montażowych parkingów rowerowych oraz po montażu oraz dostarczenie do siedziby Zleceniodawcy wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zleceniobiorcę i przedstawiciela Gminy Trzebiatów, będącej właścicielem terenu.
2. Parkingi rowerowe, o których mowa w ust. 1 powinny być wytrzymałe i spełniać warunki wodoodporności, mrozoodporności i niewrażliwości na czynniki zewnętrzne stosownie do strefy klimatycznej stanowiącej miejsce montażu.

3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy Zleceniobiorca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres 2 lat od daty odbioru przedmiotu umowy. W ramach gwarancji Zleceniobiorca zobowiązuje się do naprawy wszelkich wad i usterek w przedmiocie umowy
w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia tej okoliczności przez Zleceniodawcę na piśmie, pod rygorem zlecenia naprawy przez Zleceniodawcę osobie trzeciej na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy.
4. Wszelkie działania podjęte przez Zleceniobiorcę związane z realizacją przedmiotu umowy wymagają pisemnej zgody Zleceniodawcy w formie elektronicznej.
5. Szczegółowe wytyczne w zakresie lokalizacji parkingów rowerowych przedstawia rozeznanie cenowe, stanowiące załącznik nr 1 do umowy. 
§ 3
Akceptacja wykonania przedmiotu zamówienia
1.
Akceptacja wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi po:
1)
dostarczeniu do siedziby Zleceniodawcy protokołów zdawczo-odbiorczych podpisanych
z przedstawicielami: Gminy Trzebiatów oraz Zarządem Portu Morskiego Mrzeżyno, będącymi właścicielami terenów, wraz z wykonaną dokumentacją fotograficzną;

2)
podpisaniu przez Zleceniodawcę bez zastrzeżeń Potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy.
2.
Zleceniodawca oświadcza, iż na dzień zawarcia niniejszej umowy posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomościami na których wykonany ma zostać przedmiot umowy albo na dzień wykonania umowy taki tytuł będzie posiadał.
§ 4
Termin końcowy rozliczenia umowy
Termin wykonania przedmiotu umowy oraz dostarczenia przez Zleceniobiorcę faktury VAT lub innego dokumentu finansowego mija w dniu 28 września 2018 roku.
§ 5
1. Wynagrodzenie

2. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie
w kwocie 24.600 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych brutto).

3. Kwota wynagrodzenia wskazana w ust. 1 zawiera podatek od towarów i usług (VAT)                               wg stawki 23%.

4. Zapłata za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu umowy przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury VAT lub innego dokumentu księgowego na jego rachunek bankowy tam wskazany w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Zleceniodawcy.
5. Fakturę VAT lub inny dokument księgowy, o którym mowa w ust. 3, należy wystawić na:
Województwo Zachodniopomorskie

Ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

NIP: 851-287-14-98
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

§ 6
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy

1. W przypadku niewykonania przez Zleceniobiorcę przedmiotu umowy, Zleceniodawca będzie uprawniony do naliczenia mu kary umownej w wysokości odpowiadającej 20 % wartości umówionego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1. W takim przypadku Zleceniobiorca traci również prawo do wynagrodzenia. 
2. W sytuacji nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zleceniodawca będzie uprawniony do naliczenia Zleceniobiorcy kary umownej odpowiadającej 5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, odrębnie za każdy rodzaj stwierdzonego uchybienia. 

3. W sytuacji, gdy naliczone kary umowne nie pokryją całości poniesionej szkody, Zleceniodawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4. Zleceniobiorca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu z tytułu wykonania niniejszej umowy wynagrodzenia. 
§ 7
1. Osobą upoważnioną ze strony Zleceniodawcy do kontaktów ze Zleceniobiorcą, w tym w szczególności do podpisania Potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 2 oraz wniesienia ewentualnych zastrzeżeń do Protokołów zdawczo-odbiorczych, o których mowa w § 3 ust. 1 jest Pan Stanisław Prusiewicz, e-mail: sprusiewicz@wzp.pl; tel. 91 44 19 156 lub inna osoba wyraźnie wskazana przez Zleceniodawcę,

2. Osoba upoważnioną ze strony Zleceniobiorcy do kontaktów ze Zleceniodawcą, w tym w szczególności podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 1 jest ………………………………………., e-mail: ………………………………., tel. ………………………...
§ 8
Zleceniobiorca zobowiązuje się traktować jako poufne wszystkie informacje uzyskane w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz zobowiązuje się wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 9
1. Strony umowy zobowiązują się do bieżących wzajemnych konsultacji i współpracy przy realizacji niniejszej umowy.

2. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane, pod rygorem nieważności, jedynie w formie pisemnej.

 § 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

§ 11
1. W razie sporów, jakie mogą wyniknąć z realizacji przedmiotu umowy, strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia.

2. W przypadku braku porozumienia poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu ze względu na siedzibę Zleceniodawcy sądowi powszechnemu.

3. Postanowienia ust. 1 nie stanowią zapisu na sąd polubowny.

§ 12
Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zleceniodawca





   Zleceniobiorca
[image: image1.jpg]