UCHWAŁA NR          /07
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia      czerwca 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/07 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2010”.

Na podstawie art. 18 pkt 6 oraz art. 64 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zmianami): 
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. 
Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2002 r. Nr 153, 
poz. 1271; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206; 
Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 875; Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658)
Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się zmiany w „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata
 2007 – 2010”.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Do „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2010”, przyjętego Uchwałą 
Nr III/19/07 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 27 lutego 2007 r., wprowadzono następujące zmiany:

w Dziale Transport i Łączność:

I. Drogi publiczne wojewódzkie

1) do zadania nr 3 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 162 – etap II – Przebudowa przejścia przez m. Świdwin” wprowadzono zmianę wielkości nakładów polegającą na zwiększeniu wkładu własnego: 

· w 2007 r. o 2.481.572 zł, 

· w 2008 r. o 2.102.428 zł, 

Razem              4.584.000 zł.
Zakończone zostały postępowania przetargowe na wybór Wykonawcy Robót 
i Inżyniera Kontraktu. Kwota wynikająca z rozstrzygnięcia ww. przetargów jest wyższa o kwotę 2.481.572 zł od kwoty ujętej na to zadanie w WPI. 
Dla prawidłowej realizacji zadania, do powyższej kwoty należy również dodać koszty związane z koniecznością przeprowadzenia badań laboratoryjnych, nadzorem autorskim oraz robotami dodatkowymi lub uzupełniającymi (w wysokości 10 % wartości zamówienia). 

Łączna kwota, o którą należy zwiększyć nakłady na realizację zadania wynosi zatem 4.584.000 zł.
oraz 

w Dziale Ochrona Zdrowia:
1) do zadnia nr 3 „Specjalistyczny Szpital w Szczecinie-Zdunowo 
ul. Sokołowskiego 11” wprowadzono zmianę nazwy na „Rozbudowa części środkowej budynku głównego Szpitala wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych”.
Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością uporządkowania i ujednolicenia nazw zadań zgłoszonych do „Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013” z nazwami zadań zawartymi w WPI.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2010” jest uzasadnione. 

Opracował:

Wydział Infrastruktury i Transportu
Tel.: 0 91 48 150 10

