
[image: image2.png]PROGRAM ! pomorze o
REGIONALNY ? Zachodnie  rorwonrcoonies





DECYZJA Nr UDA-RPZP.02.01.01-32-004/13-01
ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin -  droga nr 168”

nr UDA-RPZP.02.01.01-32-004/13-00 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 2 „ Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”

Działanie 2.1. „Zintegrowany system transportowy województwa”

Poddziałanie 2.1.1. „Regionalna infrastruktura drogowa”

zwana dalej „ Decyzją zmieniającą”, podjęta w Szczecinie w dniu …………………………..uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr………….

§ 1
Wprowadza się do Decyzji następujące zmiany:
1.   § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

      „Całkowite wydatki projektu wynoszą 28 804 999,55 PLN (słownie: dwadzieścia osiem  milionów  

        osiemset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 55/100 złotych)”.

2.   § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

       „Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 24 110 594,25 PLN (słownie: dwadzieścia cztery    

        miliony sto dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery 25/100 złotych w tym:

1) wydatki kwalifikowalne w ramach finansowania krzyżowego wynoszą …..........................PLN (słownie……………………………………………….), stanowiące ….. %  całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu10
”.
3.    § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Beneficjent po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Decyzji otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 24 110 594,25 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery 25/100 złotych), stanowiącej 100 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych  Projektu”. 
4.     § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Okres realizacji projektu ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji12:


 04.09.2012  r.;

2) rozpoczęcie prac13:


               ……………...;

3) zakończenie rzeczowe realizacji:

 10.12.2014  r.;

4) zakończenie finansowe realizacji:
               29.12.2014  r.;”
 5.    § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

        „Instytucja Zarządzająca RPO WZ przekazuje Beneficjentowi dofinansowanie w formie:15
:
1. zaliczki w wysokości do 100 % całego dofinansowania, co stanowi 24 110 594,25 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery 25/100 złotych);
2. refundacji poniesionych i faktycznie zapłaconych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych na realizację Projektu”.
§ 2
Pozostałe postanowienia Decyzji nie ulegają zmianie.

§ 3

1. Niniejsza Decyzja zmieniająca została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
w tym jednym dla Beneficjenta oraz jednym dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Decyzja zmieniająca wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

	Miejscowość, data
	Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego


10 Wypełnić jeśli dotyczy.


12W przypadku Projektu typu „Zaprojektuj i wybuduj” terminem rozpoczęcia realizacji Projektu jest określona we wniosku przewidywana data podpisania umowy między Beneficjentem, a wykonawcą Projektu.


13Jeśli dotyczy


15W zależności od formy finansowania przyznanej Beneficjentowi należy stosować odpowiednie przepisy niniejszego paragrafu dotyczące wybranej formy.





2

[image: image1]