
[image: image2.png]PROGRAM ! pomorze o
REGIONALNY ? Zachodnie  rorwonrcoonies





DECYZJA Nr UDA-RPZP.02.01.01-32-003/12-05
ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ O DOFINANSOWANIU PROJEKTU

 „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162”

nr UDA-RPZP.02.01.01-32-003/12-00 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 2 „ Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”

Działanie 2.1. „Zintegrowany system transportowy województwa”

Poddziałanie 2.1.1. „Regionalna infrastruktura drogowa”

zwana dalej „ Decyzją zmieniającą”, podjęta w Szczecinie w dniu …………………………..uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr………………...
§ 1
            Wprowadza się do Decyzji następujące zmiany:
1. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Całkowite wydatki projektu wynoszą 13 875 314,10 PLN (słownie: trzynaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czternaście 10/100 złotych).

2. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 12 560 484,21 PLN (słownie: dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery 21/100 złotych).

3. § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Beneficjent po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Decyzji otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 12 560 484,21 PLN (słownie: dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery 21/100 złotych), stanowiącej 100 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych  Projektu, przy czym: 

1)
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 12 560 484,21 PLN (słownie: dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery 21/100 złotych) i stanowiącej 100% kwoty dofinansowania  Projektu; 

2)
współfinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie:.......................PLN (słownie:...............................) stanowiącej ………..........% kwoty dofinansowania Projektu.
4. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Okres realizacji projektu ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji9:                                
 31.05.2011 r.;

2) rozpoczęcie prac10:                                      
 ……………..;

3) zakończenie rzeczowe realizacji:               
 10.10.2014 r.;

4) zakończenie finansowe realizacji:             
 17.11.2014 r.;”
5. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Instytucja Zarządzająca RPO WZ przekazuje Beneficjentowi dofinansowanie w formie12:

1) zaliczki w wysokości do 100 % całego dofinansowania, co stanowi 12 560 484,21 PLN (słownie: dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery 21/100 złotych);

2) refundacji poniesionych i faktycznie zapłaconych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych na realizację Projektu.”
§ 2
Pozostałe postanowienia Decyzji nie ulegają zmianie.
§ 3
1. Niniejsza Decyzja zmieniająca została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
w tym jednym dla Beneficjenta oraz jednym dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Decyzja zmieniająca wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

	Miejscowość, data
	Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego


9 W przypadku Projektu typu „zaprojektuj i wybuduj” terminem rozpoczęcia realizacji Projektu jest określona we wniosku przewidywana data podpisania umowy między Beneficjentem, a wykonawcą Projektu..
10Jesli dotyczy.

[image: image1]