UZASADNIENIE


W dniu 30 listopada 2007 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwalił „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2013” (uchwała Nr XIV/139/07). Następnie wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do uchwalonego WPI w dniu 
17 czerwca 2008 r. (uchwała Nr XX/201/08), 18 grudnia 2008 r. (uchwała 
Nr XXVII/274/08), 16 czerwca 2009 r. (uchwała Nr XXXI/341/09), 15 września 2009 r. (uchwała Nr XXXII/362/09), 22 grudnia 2009 r. (uchwała Nr XXXIV/394/09), 
16 lutego 2010 r. (uchwała Nr XXXV/412/10) i 16 marca 2010 r. (uchwała 
Nr XXXVIII/433/10).
W chwili obecnej, ze względu na:

· dostosowanie zaplanowanych wydatków na 2009 r. do kwot rzeczywiście poniesionych, 
· zapewnienie jednolitego udziału środków własnych w stosunku do środków unijnych 
w każdym roku finansowania inwestycji drogowych (stały procent dofinansowania),
· zapewnienie maksymalnie dwóch kwalifikowanych źródeł finansowania w inwestycjach drogowych,
· dostosowanie wielkości planowanych nakładów do kwot wynikających z postępowań przetargowych polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu planowanych nakładów dla poszczególnych zadań inwestycyjnych,
· wprowadzenie dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego jako źródła finansowania kosztów niekwalifikowanych
oraz stan przygotowania i zaangażowanie robót na poszczególnych zadaniach, Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wystąpili 
z wnioskami o wprowadzenie zmian w Programie.
I. W dziale „Transport i Łączność” – Drogi wojewódzkie, zmiany polegają na:
1. Zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych na zadaniach ze względu na korzystne rozstrzygnięcia przetargowe oraz przesunięciu środków pomiędzy źródłami finansowania na zadaniach z uwagi na konieczność  zastosowania jednakowego procentu dofinansowania unijnego we wszystkich latach realizacji zadań  (Tabela Nr 1).
2. Zwiększeniu nakładów finansowych na zadaniach ze względu na dostosowanie wielkości planowanych nakładów do kwoty wynikającej z postępowania przetargowego oraz przesunięciu środków pomiędzy źródłami finansowania na zadaniach z uwagi na konieczność  zastosowania jednakowego procentu dofinansowania unijnego we wszystkich latach realizacji zadań  (Tabela Nr 2). 
Tabela Nr 1

[image: image1.png]BYLO - STAN NA MARZEC 2010 r.

PO ZMIANACH

Prognozowane nakiady

e Nazwa zadan R L E— sty | eatzowane [2reatizowane |Zrcalizowane | Proonozowane nakdady inwestycyine
zadania okalzacia okttt |y | k| nakiny watacn oora o013 okttt |ty | ity | nakiny wistach 20102013
wooorr. | wawsr. | weeosr. woorr, | e | zo0or.
planu 2010t 20111 2012r. planu 2010t 20111 2012r.
T 7 5 7 5 g 7 g g o o = = 7 5 7
T [Precbudos Grog g T
o odenku Lodzin- Cerkea ¢)
[ EXIID o rwew| osw| Tames| ziowiws [ EETD o[ revew| oo 7awes] wrrmem o
o0 £ iz wosveazva o 2eri[ Towioed 5410385 3 e 3571 Teio s 3
-2 et pfstwa Kol wal PO 5 5 5 o ezoeny g 0 0 5 5 5 3
o coowe oA Ty 5 5 5 5 0 3 0 0 0 0 0 3
o pochatzsce  potyeat e AT 5 5 5 5 5 3 0 0 5 5 5 3
ko colows pHnAAz UE s REREATIRREE 0 e 77 ssmie wmma 3
T4 [Precbudosea Grogivwar 15
o odcinka Mostkowo - Batincc
ki cgtem, w EXaED o wee] mn mwmon| wanem o wewen o wem 7] oo o] sresem) o
o £ iz wosveazva o ato] e semea smeem 3 O Ve[ s7emen| zemas 3
g coowe oA Ty 5 5 5 5 0 3 0 0 0 0 0 3
o pochatzsce  potyeat e AT 5 5 5 5 5 3 0 0 5 5 5 3
ko colows M UE o] esom] rarms| samom] Tomwms 0 e Sore| szmoae] soves 3
T Pudows obefseia . Golomiow
[ w ciagu drogi nr 113 ¢)
ki opben, wtym wem 0 o[ sosmes| sowom| Trosed o eroizm) 0 o srsen] swmow] Tormeon o
o £ iz wosveazva 3 o] sessars] aesmon] sesrie 3 0 0 e[ Terasm somor 3
g coowe oA Ty 5 5 5 5 5 3 0 o[ semes] iz 0 g
o pochatzsce  potyeat e AT 5 5 5 5 5 3 0 0 d 5 5 3
ko colows PRz UE 5 [ e RN 0 0 0 Sore| swmm | o) 3
T Pracbudows preefécia pes . Rofobres
o ciogu arogine 102
ki cgorm, w tym waren 0 o] o] srieen] nEm) o oo 0 S| ooow| sresn| svaerar o
o £ iz wosveazva 3 2aea]  avseo] swsrs] 311308 3 0 Saea| e[ swens| remiey 3
g coowe oA Ty 5 5 5 5 5 3 0 0 0 0 0 3
o pochatzsce  potyeat e AT 5 5 5 5 5 3 0 0 5 5 5 3
ko colows FpHnAAZ UE 5 R NPT I 0 0 Tor | e sewen| imme) 3
S5 [Precbudosea Grogivway w758
o ocinku nigsing - ariowo
iy opsen, wtym T T BT 51| zovow| s ras|zisron| aoswzn]  ewd  wowm) S| owom| swoiaw| s
o0 £ iz wosveazva T L 26| soweo| 282162] 7405557 BT = 7o veoes|  enem| e
& hudEchu pacwa kerira v P 3 5 o 2restar] sy o e 2 T W W
o coowe oA Ty 5 5 5 5 3 0 0 0 0 0
o pochatzsce  potyeat e AT 5 5 5 5 3 0 0 5 5 3
otack calows Foaincde 2UE D GET O RETT GG o o o o 9





Tabela Nr 2
[image: image2.png]BYLO - STAN NA MARZEC 2010 r. PO ZMIANACH
e Hazwa zadania aclkeS%|zreaizowane |zroatizowane |zreatzowano | - Prognozowano nakdady iwestycyine | WAeS |7 outzowane |zreatzowano |zrealizowane | - Prognozowane nadady inwestyeine
Zadania (Lokalizacia) rakladéts | nakdody | nokiady | - nakdady rakladéts | nakdody | nokiady | - nakdady
wanrr | wase. | waosr. warr. | 2omer. s
planu 20101, 201 2012r. planu 2010t 201 2012r.
7 7 7 5 g T T 7z ] 7 5 g T T 7z ]
75 [Preebudowa drogi wor 124
na odeinku Cedynia - Chojna
rtacy ogotem,w [ 0 Wis|  ssess| aawon| svewen| eteesn] twsom 0 Wis|  ssews| cawon| vravez]  oesom)
Srock  buzets woewaazva o 75%) Smoes| Tosoime| 2vanves| e o S 721 Tiioee] aosszir| svreesd
7= bize parstva - ortra ol -RPO o o o o] i 162e10] 1 eances o o o o g o
Gctace celowe od nnych st o o o o o o o o o o o o
Eroi pochodzace 2 potyoz na prefnansowrte o o o o o o o o o o o o
cotacie celows /pinagsi z UE o Zeis|  viowe| iameis| taszn| zeeraen o 5 1% Gi7er|  Tozea| dewsess| 4amsens
T [Praebudowa drogi wor nr 142
o odcinku Krzywnica - Lisowo
rkecy ogdlem, w tym 5 a0 7T 0 2w T5o00]  s20a0m] totsm o] o teoonom| 0 2w T5on|  szeaom| taemmany] D
Srodii  buzets woewaazva o 317] S7e0] 2ot am| avedom o o a2 uis|  2asmsrr|  eames o
7= bize parstva - ortra ol -RPO o g o o owes o o 0 o 0 o o
Gctace celowe od nnych st o o o o g o o o o o o o
Eroi pochodzace 2 potyoz na prefnansowrte o o o o o o o o o o o o
cotacie celows {pinagsi z UE o FER o] zezen] ans) o o s G| zewan| i o
72 [Budows obejicie m. Trecbiatow
[ w ciagu drogi nr 102 ¢}
ety ogflem, wiym 692695 o revess|  wream| swsers| tsswun o zsoonom| o[ raess|  wreom|  siwers| zewsed] D
Srodii  buzets woewaazva o E BT Tasess| a7z o o E BT 7asess| s e o o
7= bize parstva - ortra ol -RPO o o 0 o] samams o o o 0 o o o
Gctace celowe od nnych st o o o o o o o o o o o o
Eroi pochodzace 2 potyoz na prefnansowrte o o o o o o o o o o o o
cotacie celows /pinagsi z UE o ] Gsaana|  zaeran| vz o o ] Gsaas2| 2aeras| ez o
75 [Pracbudowa drogi woi nr 203
na odeinku Koszalin - wigeino
rtacy ogotem,w tym Wiz T amy w0om) o[ twsn| oewoz2| wsstons] aromom T amy w0om) o[ twsrn| rersan] izssien|
Srock  buzets woewaazva 643 EE o aniaxm| 220 2iadsy 643 EE o aniam|  steres2|  sianas
7= bize parstva - ortra ol -RPO o o o o] zsisom| 2emre o o o o o o
Gctace celowe od nnych st o o o o o B o o o o o o
Eroi pochodzace 2 potyoz na prefnansowrte o o o o o o o o o o o o
cotacie celows /pinagsi z UE o GEL o iz svmes| swrie o GEL o imezw| asws] e
T [Pracbudowa drogi wor r 107
na odeinku Dziwnéwed: - Kamiet: Pomorsi
ey ogdlem,w tym 2o [EEE o | zanen] wswom oz [EEE o | zanem] oo D
Sroch 2 buszets wowadzva e o 7iar|  eonsss|  aizsom) o e o] vevenr| 1o aes] oesi 269 o
7= bize parstva - ortra ol -RPO o o o o ez o o o g o o o
Gctace celowe od nnych st o o o o o o o o o o o o
Eroi pochodzace 2 potyoz na prefnansowrte o o o o o o o o o o o o
cotacie celows /pinags 2 UE o o] o] vezees| vemers o o o arers]  ema| eveaen) o
31 [Przsbudows przejécia przez m. Stawoborze
w ciagu arogi nr 162
sy ogfiem, w im EETED] T ary o] o[ om| ewens] tewm| vomom T ary o] o[ wow| sz e
Sroch 2 buszets wowadzva s o o Gason|  eeeioe] oo ow] s a7 o rzess| zaeiss]  saveny
7= bize parstva - ortra ol -RPO o o o o smem a0 o g o o o o
Gctace celowe od nnych st o o o o 0 o o o o o o o
Eroi pochodzace 2 potyoz na prefnansowrte o o o o o o o o o o o
cotacie celows {pinagsi z UE o el o vevem|  evem| ey o e o vmon| zemws| ewser
% [Budowa oberdcie m. Trecbiatow
potgczenie drag nr 1091103
ey ogdlem, w tym T2 om) 0 0 o[ wmew| swon| tsvom| awom 0 0 o e zwirn] tswom)
Srodii  buzets woewaazva o o o aiors|  7osom]  7osouo) o o o e toessw| serau
7= bize parstva - ortra ol -RPO o o o o seams| sz o o o o g o
Gctace celowe od nnych st o o o o o o o o o o o o
Eroi pochodzace 2 potyoz na prefnansowrte o o o o o o o o o o o o
[dotacye cefows / petnodor 2 UE 0 0 o tma7|  weess|  weved] 0 0 o tasvos]  1zaors|  ei2ved)





3. Dodaniu źródła finansowania na zadaniu pn.: „Przebudowa przejścia przez 
m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi woj. nr 163” na kwotę 400.712 zł – podpisanie umowy 
dotacji z Gminą  Połczyn Zdrój oraz na zadaniu pn.: „Budowa obejścia  m. Goleniów 
w ciągu drogi woj. nr 113” - podpisanie umowy dotacji z Gminą Goleniów na kwotę  
4.980.631 zł.
4. Przeniesieniu z 2009 r. kwoty w wysokości 104.942 zł na 2010 r. na zadaniu 
pn.: „Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi woj. 163” –  przesunięcie terminu płatności za wykonanie dokumentacji projektowej.

5. Przesunięciu z lat: 2009 r. (200 zł), 2010 r. (104.942 zł) kwoty w wysokości 105.142 zł na 2011 r.  na zadanie pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica-Mirosławiec” 
– z uwagi na konieczność pozostawienia zaplanowanej kwoty budżetu na rok 2010 na niezmienionym poziomie, dokonano przesunięć pomiędzy zadaniami (Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi woj. 163 i Przebudowa drogi woj. Nr 177 na odcinku Sośnica 
- Mirosławiec) w poszczególnych latach. Zmniejszono środki na 2009 rok na Białogardzie 
i zwiększono je w 2010 i 2011 roku na bieżącym zadaniu. 

6. Przesunięciu środków pomiędzy źródłami finansowania na zadaniach z uwagi na konieczność  zastosowania jednakowego procentu dofinansowania unijnego we wszystkich latach realizacji zadań (Tabela nr 3).
Tabela Nr 3
[image: image3.png]BYLO - STAN NA MARZEC 2010 r. PO ZMIANACH

Prognozowane nakiady Prognozowane nakiady

W Hazwa zodan OIS | oatzomane restzowane Zreskzomane fowestyoine OIOSE | eatzowane |zreazowane restzowane fR——
(Lokalizacja) w latach nakady nakady nakady w latach 2010-2013 w latach nakady nakady nakady w latach 2010-2013
wooorr., | wowsr. | weossr. wooorr, | oer | zo0sr.
planu 2010t 20111 2012r. planu 2010t 20111 2012r.
T 7 7 g g o o = = 7 g g o o = =
To[Precbudows Grog e 75
na odeinku Krupy - Stowno
ki g, w tym EIZET] o o] zaiei] towmon| sewen| mesise| 22wz o[ oo o] Towmen] semen] Heid
o0 £ iz wosveazva 0 EE] on| 7o e2] 275 s] TaEen 0 “316] toresz|_Tossie] 2zmama] 7705
& hudEchu pacwa kerira v P 0 0 0 OCAC SR 0 0 0 0 0 5
acck colowe Toinoge z UE o oin] ] siem| Tewam| st 0 7o isTer| ermore] zeron] samsn
T [Prectuudowes preericrs ez . DA
w ciaqu drogi nr 102 - ctap 1 proctudomwa
| skrzyZowaii
ey gt w 27 T I I EEE o everom) o Tsom| tswon| tamem
o £ iz wosvedzva 0 T 0 g 0 T
actck colowe Tinoge z UE 0 7| ssrems| Tomon 0 g 0 7| sren| Torse
70 [Precbudosea Grogiwar 166
e odcinku Rzcwnowo - Galczowo
ki oo, w tym iG] o[ o] ravem| strasm| won | mewrsn| 22vsim) o[ oo vesses] S| vemies] Hawed]
o0 £ iz wosveazva 0 7] e iaman] 2emen] sz 0 Tom| ssiee| rsmes| 27arios] srered
& hudEchu pacwa kerira v P 0 0 0 o rzser] 2ee91s] 0 0 0 0 0 o
acck colowe Toinoge z UE D R E R Rk YT 0 Soai|sosm| Trosa] szmon] Tieen
77 [Fudows cberéei wm, GaZeins
w ciog droginr 162
ki cgorem, w tym RES 0 0 OECEDEGEED o T 0 0 ORECETRGEED o
o0 £ iz wosveazva 0 0 o[ werrs]_s7riery g 0 0 o s ey g
& hudEchu pacwa kerira v P 0 0 0 FEE g 0 0 0 0 5
acck colowe Foinoe z UE 0 0 o Tiees] sene) g 0 0 o oo s g

27 [Budowa obejécia m. Dariowo
w ciagu droginr 203

[retdady ogdtem, wtym s7a1 070 0 0 0| _o#t070] 2000000 3100000 s7a o) 0 0 0| 41070 2000000 3100 000}
rocki = budzetu wojewadziwa 0 0 0| 12268] _sanoon| 1457 0o 0 0 o 288011 sessa| 1392725)
= budzetu pastwa - kontrak wal, - FPO 0 0 0 o] avi7a0] s2zew] 0 0 o _ss3088| 1101 e8| 1707 275}
[Gotacys celowe Fpetnodo 2 UE 0 0 0| sso02| eeazen| 1o20303) 0 0 0 0 0 9

78 [Budowa obejscia m. Szozecinek
w ciagu droginr 172
ket ogstem, wym 1224550 [ [ a1480] 3393200 8999800 o] 12 424560] [ 0 Wt a0| 3303200] 3999800 9
ok 2 budzetu wojewadziwa 0 0 10370] 1505664 4223908 9 0 0 19184 1564707] 4162249 9
3= pucizetu paristwa - kortrakt woj - RPO 0 0 0 o] 107 7a0) 9 0 0 0 0 0 9
[otacys ceiowe Fpratnod 2 UE o o 51 110] 1677418 2052104 o o 3 22295| 1818573| 4897 550 o

29 [Przebudowa drogi waj. or 113
na odcinku Trzebie: - Police

ety ogstem, wtym 12 685 047 [ 7047 o 93000 5982983 s972041] 12685047 [ 7047 0| 93000 5952953 s972007)
ok 2 budzetu wojewadziwa 0 425 0| te3150] 2611 568 2s05%62) 0 7e1s o w7704 avezen| avarera)
3= pucizetu paristwa - kortrakt woj - RPO 0 0 0 0| 1201736] 113960 0 0 0 0 0 9
[Gctacie colowe 7 pretnooi  UE 0| 12785 o] soaeso| 1969 169] 1965 500) 0| 3232 0| a75288| 3240082 3234 175)





[image: image4.png]BYLO - STAN NA MARZEC 2010 r. PO ZMIANACH
e oz acan WO . atcowane tcatzowsne 2roatzowans| OO 0OK | VIRHOEE Ty s scatiomane reatzomane]| 700020 ey
(Lokalizacja} oliaon | nakiagy | naiady | nakady w lntach 2010.2013 wiataon | nokiady | nakiady | nakiady wlatach 20102013
o | waenr. | o v | e | e
planu 20101, 20117 20121, planu 20101, 2011, 20127
T 5 i 5 5 % L BT W 5 5 L L
o Freshudoms G
odomn Capinet it
ey gy T T 0 o T oz T wweE| & 0 | | sw | T
o e wiS w5 g o st 1| zzecss|_siozei w5 g o eoras| sl siezeis
< b o 0 9 g g o s sswe 9 g o et sves | T3
g e ot g g IREEERETTRE T g g I — g
S Frecbudows Gogtwel.m T
s oscmuwegoreyna- ko
ety cgbeme T o DT T I e T ORI 3
o e wiS ot zoss o sse| sorE ot 3y o sl 4sEEsis g
< b o 0 g 9 g CREE - g 5 I g
g e ot EGE [T N o o] swEE] s g
ST Frecbudows Gogtwel.n 03
[na odcinku Mrzezyno - Trzebiatow
ety oaen EETE DR | Toszume] v SeE| TR | ww R TOREEs
o ez o o sa o se| 2z o] Tosr e o rits o Seseei| imest| Teis
< b o 0 g 5 g o sz i g 9 I g
g e ot o e o o] e T CESED o S| s T
o Frzobudows dogtwol. o 0T
oo Koscain- drogane 18
ety oaen ot T DT T T TR T ROLET oo o] T ] T
o ez o o] da|—issm| iisooo| s3ssies] 551451 o] soss| s zmest| ssmmoon| s3mhost
< b o 0 g g 9 | ] g 5 g g £
g e ot o e en| o] sl samen E T =7 W T T T W
ST Frecbudows doatwel.n T
odombe Chossens Poetye
ey caten, ot T B T T DT T T I I T N T TR
o ez o ST ERELRE TR Er RECTURE T
< b o 0 5 g g o sz T o o aeea] e ol sz
e e T £ o sas CRETE I T RE T g g I — g
55 oudow cbrice m- Chosszano
oo rogtar 101
ety caen, wrim T e || o] S T o TR TR
o ez o o e o sores| zsioeE| Z7ser o oz et s i eron
< b o 0 g g g o Tome| Tie o o zrrors|zeeriss st
g e T £ o [T RE R g g I — g
5 Bdorksabeiea . Btk
oo rogtar 101
ety caen, wrim o 0 0 DR T T T 0 0 [CE TR
o ez o g g o isset| rsisues| zs57cn g g DR EORE R
< b o 0 g g g o s o g g o S| S| eveiie
g e i £ g g o e | o] T g g I — g
o oudow efécia m obrs
o capodoptee 144
et caten wrm (T 0 0 DN T TR BT 0 0 [T TR
o ez o g g o izen| tssuee| 71180 g g o e s TS| zorstig
< b o 0 g g g o s smey g g RETEO R
i cowe Tioie « O 0 0 S sre Tl T 0 o [ S 0






II. W dziale „Ochrona Zdrowia” – zmiany polegają na:
1. Przesunięciu z 2009 r. kwoty w wysokości 1.420 zł na 2011 r. na zadaniu 
pn.: „Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie” 
– oszczędności powstały w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargowego. W celu zachowania całkowitej wartości projektu zwiększy ona dotację z budżetu województwa 
w 2011 r. 
2. Przesunięciu z 2009 r. kwoty w wysokości 573.000 zł dotacji rozwojowej na 2011 r. na zadaniu pn.: „Budowa i Wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi 
- Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie - dostosowanie zaplanowanych wydatków na 2009 r. do kwot rzeczywiście poniesionych.  W związku z brakiem wniosku dotyczącym przesunięcia ww. środków na konkretny rok realizacji zadania, kwota ta zostaje przesunięta na 2011 r.

III. W dziale „Oświata i Edukacyjna Opieka Wychowawcza” – zmiany polegają na:
1. Zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku przy placu Orła Białego” o kwotę 5.000 zł – korzystne rozstrzygnięcia przetargowe powstałe podczas prac remontowo-modernizacyjnych wykonywanych w 2009 r. Ponadto dokonuje się zmiany pomiędzy realizatorami zadania z: Policealnej Szkoły Medycznej  w Szczecinie /Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie na Wydział Geodezji 
i Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Przedłużające się procedury sądowe związane ze zniesieniem współwłasności nieruchomości uniemożliwiły wszczęcie procedury projektowej, co skutkowało tym, że  Policealna Szkoła Medyczna nie mogła zrealizować inwestycji. Budynek ten ma być przekazany Akademii Sztuki. W związku z tym, że niemożliwe jest też przekazanie środków finansowych bezpośrednio Akademii Sztuki na zakupy inwestycyjne, Zarząd zobowiązał Wydział Geodezji i Nieruchomości do prowadzenia dalszych czynności związanych z realizacją zadania inwestycyjnego oraz przekazania nieruchomości w postaci darowizny na rzecz Akademii Sztuki w Szczecinie po wykonaniu remontu budynku.

2. Przesunięciu z 2009 r. kwoty w wysokości 687 zł na 2011 r. na zadaniu 
pn.: „Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy 
ul. Leśnej” - z uwagi na korzystne rozstrzygnięcia przetargowe.
3. Przesunięciu realizacji zadania pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku 
na siedzibę filii ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22” z planowanego okresu realizacji w latach 2011-2012 na okres 2010-2011 z jednoczesnym przesunięciem kwoty 1.300.000 zł w podziale na: 2010 (500.000 zł) i  2011 (800.000 zł). Zmiana wynika 
z konieczności pilnego remontu obiektu, który znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Przesunięcie terminu realizacji zadania zahamuje proces degradacji budynku, a w konsekwencji wstrzymaniem działalności Oddziału Zamiejscowego ZCDN.
IV. W dziale „Administracja Samorządowa” - zmiany polegają na:
1. Zwiększeniu nakładów finansowych w 2010 r. na zadaniu pn.: „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b” o kwotę 660.000 zł – dostosowanie wielkości planowanych nakładów do kwoty wynikającej z aktualnego kosztorysu inwestorskiego. Jednocześnie zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2009 o kwotę 
109.611 zł, co spowodowane zostało wydłużeniem terminu na realizację dokumentacji projektowej.
V. W dziale „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego” -  zmiany polegają na:
1. Przesunięciu z 2009 r. kwoty w wysokości 2.200.000 zł dotacji rozwojowej na 2010 na zadaniu pn.: „Książnica Pomorska - Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury” - zbyt późne złożenie wniosku przez Książnicę Pomorską w Szczecinie do WW RPO oraz długa procedura kontrolna wniosków spowodowało że, dotacja rozwojowa w 2009 r. nie została uruchomiona.

2. Przesunięciu z 2009 r. kwoty w wysokości 94.053 zł na 2011 r. na zadaniu pn.: „Opera na Zamku” – z uwagi na niższe, niż planowano, koszty związane z opracowaniem koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. 
Wprowadzenie zmian do uchwalonego przez Sejmik „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013”, umożliwi realne zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań ujętych 
w WPI.

[image: image5.png]*ZESTAWIENIE WIELKOSCI NAKLADOW WG DZIALOW"

BYLO - STAN HA MARZEC 2010 . PO ZMIANACH Warost
W, sinieni nakladéw po
iyszezegéinienie o
- - - - - - [whrowadzeniu
Zrealizowane | Zrealizowane | Zrealizowane | 010 - e | 22r | 200r Razem | Zrealizowane | Zrealizowane | Zrealizowane | 10 - Razem |‘yion do WPl
naktady 2007 r. | naktady 2008 r.| naktady 2009 r. i i i *_|w latach planu|naktady 2007 r.| naktady 2008 r. {naktady 2009 r. i w latach
2 = I 5 6 o 7 o 8 o 9 o 0 . " 2 13 | 14 o 18 ol 180l 10,
Nakiady ogétem
(10243 30861950  38987121| 431600496 396 624 291/ 184 448 727| 14700749| 1193338424 92115090 34861951 35359 866 434 960 496| 406 928 122(180 328 882 1199265 156) 5926732
;"1“;‘;“;"‘:1"’"’“""’” ity 23315379 27951511 94096 012| 123 117 264| 67610059 4215932 379187002 38880 845| 23 330 995 24014922| 94761241 133653 769 379 777 454| 590 452
<ro0i 2 huozetu wojewsaziwa 20514117 8717978| 50288772 95113166 55913103 1500000 269315673 37 269231 20529733 4882540| 50453501 105253511 269 911 325} 595 452)
Srodki 2 budzelu paitstwa - 1500000 685000 o o o o 2185000) o 1500000 685000 o o 2185000 o
suwencia ogéina
Erodki 2 budzetu paristwa - konirak] 6030273 o 0| 42877 4ma| 32153530 o 00273 o 6030273 o o of e0asr3| 75031 00
wojewozi
ér. 2 budzetu paristwa - kontrald o o o o o o o o a1289 921 3466503 75031000 75031 000
woi. - RPO
dotacje od innych jst 0 279788 2564441 0 0 0 2844 229) 0 0 3979234 4247339 ol 8225579 5381 343
uncusze celowe o o| 33750000 o o o 337s00m o o 0| 33750 000) 33750 000) o
[Srodki z budzetu krajowego T
dla jednostek 3886170| 21412531 78790098 60613400 15720200 4048328 186082341 1611614 3886170 21311371 79290 09| 186 077 341 5 000)
organizacyjnych
samorzadu woi.
srokiwiasne jos 183 526) 2179998| 34982356| 32600302 4023350 1332396 75309 830) 0 183526 2178098| 34982359 75300 830) o
A“D”s‘a”‘”“““z*‘“ wolewdiziua dla 2745142 17806781| 27883191| 25227251 9414300 2715932  BEES2MMT 853514 2745142 17711308 27882181 86852111 o
dotacie 2 budzetu patistwa dia jos 901 382 0 0 0 0 0 901 382} 0 901 382 o o a01 38 o
f;:“k‘Z“““ZE‘“W“‘EW““Z‘Wa da 56120 1428752 15918540 2776847 2282650 ol 239018 758100 56120 1421085| 16418549 23214019 5000
j:"':"' BUTHIS 2922391 7911824| 266207 685( 198 020 261| 80661882 9152421 618110709 53234 245 2815486 4531791 263752 966 216 737 103 618 065 645 45064
wojewsdztwo 2922391 5138.824] 180 285846 132 419 111] 56 044 892 o] 406796 51245732 2815486 4531791 175631 127 150 562 953 428011732 45064
€100 pochodzace z pozyezki na
e et YRR, 20045808 o o o o of sterasss|  sasreEry 20045808 o o 51673 435 o
[fundusze pomocawe (efundata) -
R o o 17467500| 10157500 3400000 o 3260205 1667 055 o 0| 17467 500) 32692 055 o
dotacje celowe / pratnosei z UE 827 563 5139624| 162818.346| 122261 611| 52644891 0| 343691256 0 720678 4531791 158163 627 140 405 453} 0| 343668199 -45 084
[fednostki organizacyjne o 2773000 85921839 65601150 24616990 9152421| 190053 913 1988 513| 0 0| 88121839 190 053 913} 0
samorzqdu woj.
funausze pomocowe dia jos
e o o o o o o 1988513 1988513 o o o ol 1esesig o
dotacje celowe / pratnosei z UE 0 2773000 85971839| 65601150 24616990 9152421 188065 400) 0 o 0| 82121 839 182 085 400) o
fundusze pomocowe dia jos 0 0 0 0 0 0 o 0 o o o o






[image: image6.png][ TRANSPORT | tACZNOSC

[ w tyr 82 785 362| 27 819 780 14 587 574| 245 594 045] 268 559 741/ 144 111 537| 1 500 000| 784 958 039 82 785 362 27819781 13 954 090| 245 594 045| 277 894 412|140 791 692| 1500 000| 790 339 382| 5 381 343
Srodki Z budzetu wojewddztwa 31539 630| 17358 17| 8569 702] 44291358 93263166 55913108 1500000 252 435 082 31538 630| 17 373733] 4798821| 43796587| 103403511| 50022800 1500000 252 435 082| of
ot zougzen parews o vsmom|  esson P P P o 2w o remow|  eesom P P P o 2reson P
sunvencia oo

o e pafeva o o eomam P o 27| rsasa o sroman o ewmam P P P P o eomar  rsearom
v

[E—— P o | aswees P P o zeam P o aemu| ez P P o smsen|  swmas
érodki pochodzace z pozyczid na 49578 677| 2094 808| 0| 0| 0| 0| 0| 51673 485| 49578 677| 2094 808| 0| 0| 0| 0| 0| 51673 485| of
remancowane

fundusze pomocowe (refundacja) 1 667 055 0] 0] 17 467 5000 10157 500 3 400000 0] 32692 055 1 B67 055] 0] 0| 174B7500( 10157500 3400 000 0| 32692 055 of
5 2udies piva-Fontkd P P P P P P P P P e | summon| zaeei| s of rsomon|  rsearom
dotacie celowe / platnoseiz UE 0] 827 583 5073084 162520746| 122261611 52644 892 0] 343327 916| 0] 720678 4511 114| 157 866 027| 140 405 453| 39 824 643 0| 343327 915) -1
pozostate srodki (Fundusz of 0| 0| 18750 000] 0| 0| 0| 18750 000| 0| 0| 0| 18750000 0| 0| 0| 18750 000| of
Kolejowy)

(OCHRONA ZDROWIA

[w tym: 0] 333 906 16 392 423| 131 506 334] 105 083 703| 19 545 040| 3 735 249 276 596 655| 0 333 906 15 818 003| 131 506 334] 105 658 123| 19 545 040| 3 735 249| 276 596 655| 0]
Srodki whasne jos 0] 183 526 2178 998] 34982358 32608302) 4023250 1332396 75308 830| 0] 183 526 2178998| 34882358 32609302 4023250| 1332396 75309 830| of
oz vojewE v o vswam|  reeioem| cawaren] mwers| ares|  wes|  sasan o | vaemos| zaessres| zomn| sveess| wsesst| easian P
fundusze pomocowe (refundacja) 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0| 0| 0| 0| of of
el elows Tianosi 2 UE n o srmum| rsomuzs| szmsen| torseees| 2o o [ [ o 7assnzis| staswos] 073ea0s| 20sazae| a7 rarons n
(OSWIATA | WYCHOWANIE

[ w tyr 758 100} 104 920| 1507 028 18943063] 2776847 2 282 650 0 26 372 608 758 100| 104 920| 1501341] 19443063] 3077 534 1482 650 0] 26 367 608| -5 000}
Srodki Z budzetu wojewddztwa 0] 48 800) 80 276 3024 514] 0] 0] 0] 3153 590| 0] 48 800) 80 276 3024 514 0| 0| 0| 3153 590] of
ozt weeweva o = soim|  remis| rswasa e 2zmen o moeod| e soim| o toema]  sorrsa| 1o o maog 5000
Srodki whasne jos 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0| 0| 0| 0| 0| of of
[T ——— n [ [ [ [ [ [ n [ [ [ [ [ [ [ n n
[ADMINISTRACJA

SAMORZADOWA

[w tym: 5729 601 3 107 200 133 740 3270000] 1850 000| 0 0 14 090 541 5729 601 3 107 200 24129] 3930000 13850 000 0 0 14 640 930] 550 389
Srodki Z budzetu wojewddziwa 5729601 3107 200| 68 000| 2972 400] 1 850 000] 0] 0] 13727201 5729601 3107 200| 3 452| 3632 400| 1850 000| 0 0 14 322 653 595 452
dotacie celowe / platnoseiz UE 0] 0] 65 740) 297 600 0] 0] 0] 363 340| 0] 0] 20677) 297 600 0| 0| 0| 318277 -45 063
KULTURA | OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

[ w tyr 2 842 027 3 496 144] 6 366 356 17 287 054 18 354 000| 18 509 500| 9 465 500 76 320 581 2842 027] 3 496 144] 4072303 19487 054| 18 448 053 18 509 500 9 465 500| 76 320 581 0]
(o TR T ool asasri]  aveewm|  swses] svsasm| sowwrs] awews  muman| o] oseree]  soraan| ssssen| sveass| soawors awears aainear [
dotacje z budzetu pafistwa dia jos. 0] 801 382 0] 0] 0] 0] 0] 801 382| 0] 801 382 0] 0| 0| 0| 0| 901 382 of
fundusze pamocows dia jos 1988 513] 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1988 513] 1988 513 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1988 513] of
(refundacia)

doaceceove R 2 0E n o cwvom| vzeres| nasew| ez rwsis| sy [ [ of tsorrens| s asias] Tomias|  suazmars n
ROLNICTWO | OCHRONA

SRODOWISKA

[w tym: [l 0 0 15 000 000 0 0 0 15 000 000] 0 0 0] 15 000 000 0 0 0 15 000 000] [l
Srodki z budzetu wojewddziwa 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] [ [ [ [ [ of of
Srodki z budzetu paristwa 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] [ [ [ [ [ of of
pozostale Srodki (WFOSIOW I of 0| 0| 15000 000| 0| 0| 0| 15 000 000| 0| 0| 0| 15000000 0| 0| 0| 15 000 000| of

INFOSIGW)

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PAGE  
11

