[image: image1.emf] 

Urząd Marszałkowski   Województwa  Z achodniopomorskiego  

2

DECYZJA Nr UDA-RPZP.02.01.01-32-003/09-01
ZMIENIAJACA DECYZJĘ

o dofinansowanie Projektu

pn. „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113”
realizowanego przez

Województwo Zachodniopomorskie

Nr WND-RPZP.02.01.01-32-003/09
zwana dalej „Decyzją”,  podjęta w Szczecinie w dniu ........................... uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr  ………..
§ 1

Wprowadza się do Decyzji następujące zmiany:

1. W § 3 ust. 1 dotychczasową treść: 

„Okres realizacji Projektu ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji:                    09-12-2009 r.; 
2) rozpoczęcie prac:

   ……………...;
3) zakończenie rzeczowe realizacji:   14.10.2011 r.; 

4) zakończenie finansowe realizacji:  30.12.2011 r.;” 

zastępuje się treścią: 

„Okres realizacji Projektu ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji:                    16.02.2010 r.; 
2) rozpoczęcie prac:

   ……………...;
3) zakończenie rzeczowe realizacji:   14.10.2011 r.; 

4) zakończenie finansowe realizacji:  30.12.2011 r.;” 

2. W § 15 po ust. 7 dodaje się ust. 8 o następującej treści:

Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia suma wartości wydatków objętych postępowaniem ulegnie zmniejszeniu o co najmniej 2% w stosunku do sumy wartości tych wydatków, określonych we wniosku i suma ta jest większa niż 100 000 PLN Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania tej informacji do IZ RPO WZ. Po uzyskaniu takiej informacji IZ RPO WZ może dokonać zmian w Decyzji w celu obniżenia wartości dofinansowania w ramach uzyskanych oszczędności z postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 2

Pozostałe postanowienia Decyzji nie ulegają zmianie.

§ 3
1. Niniejsza Decyzja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jednym dla Beneficjenta oraz jednym dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego. 
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

	Miejscowość, data
	Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego



	
	


PAGE  
1

[image: image2.jpg]PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI



[image: image3.png]


[image: image4.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

* %

* X
*

*
* p Kk




