[image: image1.emf] 

Urząd Marszałkowski   Województwa  Z achodniopomorskiego  

1

DECYZJA Nr UDA-RPZP.02.01.01-32-003/10-01
ZMIENIAJACA DECYZJĘ

„Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102”
 nr UDA-RPZP.02.01.01-32-003/10-00 w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa  2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”

 Działanie 2.1. „Zintegrowany system transportowy województwa”

Poddziałanie 2.1.1. „Regionalna infrastruktura drogowa” 

zwana dalej „Decyzją”,  podjęta w Szczecinie w dniu ...................................... uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr ………
§ 1
Wprowadza się do Decyzji następujące zmiany:
1st § 3  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Okres realizacji Projektu ustala się na: 

1) rozpoczęcie realizacji:                   26.03.2010 r.; 

2) rozpoczęcie prac:                           ……….…….; 

3) zakończenie rzeczowe realizacji:  15.06.2011 r.; 

4) zakończenie finansowe realizacji: 30.09.2011 r.;”
§ 2

Pozostałe postanowienia Decyzji nie ulegają zmianie.
§ 3
1. Niniejsza Decyzja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jednym dla Beneficjenta oraz jednym dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego. 

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

W imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WZ:

PAGE  
1

[image: image2.jpg]PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI



[image: image3.png]


[image: image4.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

* %

* X
*

*
* p Kk




