Załącznik nr 1 do  Uchwały Zarządu Województwa  Zachodniopomorskiego  z  dnia ………..…….. 2010 r.
Tabela: Zmiany zakresu rzeczowo – finansowego, okresu zakończenia realizacji projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”
	Beneficjent
	Tytuł Projektu
	Zakres rzeczowy projektu

(zgodne z zapisami fiszki z dnia 17.03.2010 r.)
	Propozycja Beneficjenta dotycząca zmian zakresu rzeczowego projektu
	Przewidywany okres realizacji projektu (zgodne z zapisami fiszki z dnia 17.03.2010 r.)
	Propozycja Beneficjenta dotycząca przewidywanego okres realizacji projektu 
	Koszty realizacji projektu
	Propozycja Beneficjenta dotycząca kosztów realizacji projektu
	Sugerowane rozwiązanie

	Gmina Karlino
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
	Zakres rzeczowy został podzielony na III Kompleksy:
Kompleks I – zakres inwestycji obejmuje przełożenie linii energetycznej i gazowej.

Kompleks II – zakres inwestycji obejmuje budowę drogi dojazdowej  (ok. 800 m. długości i 5 m. szerokości) oraz przełożenie linii energetycznej.

Kompleks III A – zakres inwestycji obejmuje budowę dróg dojazdowych (ok. 1,2 km), przełożenie gazociągu oraz  budowę oświetlenia. 
	Zakres rzeczowy został podzielony na III Kompleksy:

Kompleks I – zakres inwestycji obejmuje przełożenie linii energetycznej i gazowej.

Kompleks II – zakres inwestycji obejmuje budowę drogi dojazdowej wraz z oświetleniem (ok. 800 m. długości i 5 m. szerokości) oraz przełożenie linii energetycznej.

Kompleks III A -  zakres inwestycji obejmuje budowę dróg dojazdowych (ok. 1,2 km)  wraz z budową oświetlenia.

	09.03.2010-30.04.2011
	09.03.2010-29.04.2011
	Całkowity koszt realizacji projektu: 6 045 900,00 zł,

Całkowity koszty wydatków kwalifikowa-

lnych :

6 045 900,00 zł,

Maksymalny poziom dofinansowania  w przypadku wystąpienia pomocy publicznej: (50%)

3 022 950,00 zł


	Całkowity koszt realizacji projektu:

5 759 120,12 zł,

Całkowity koszty wydatków kwalifikowa-

lnych :

5 758 120,12 zł,

Maksymalny poziom dofinansowania  w przypadku wystąpienia pomocy publicznej: (50%)

2 879 060,06 zł


	Przyjęcie zmian w zakresie rzeczowo-finansowym, terminie zakończenia realizacji projektu oraz terminu złożenia dokumentacji aplikacyjnej


