Załącznik nr 1 do  Uchwały Zarządu Województwa  Zachodniopomorskiego  z  dnia ………..…….. 2010 r.
Tabela: Zmiany zakresu rzeczowego, okresu realizacji oraz zmiany tytułu dla projektu pn. „Budowa i zakup specjalistycznych jednostek pływających wyposażonych w niezbędny sprzęt do prac przy utrzymaniu śródlądowych dróg wodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa nawigacyjnego, przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa żeglugi na drodze wodnej rz. Odry”
	Beneficjent
	Tytuł Projektu
	Propozycja Beneficjenta dotycząca zmiany tytułu projektu
	Zakres rzeczowy projektu

(zgodne z zapisami fiszki z dnia 13.04.2010 r.)
	Propozycja Beneficjenta dotycząca zmian zakresu rzeczowego projektu
	Przewidywany okres realizacji projektu (zgodne z zapisami fiszki z dnia 13.04.2010 r.)
	Propozycja Beneficjenta dotycząca przewidywanego okres realizacji projektu 
	Sugerowane rozwiązanie

	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie
	Budowa i zakup specjalistycznych jednostek pływających wyposażonych w niezbędny sprzęt do prac przy utrzymaniu śródlądowych dróg wodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa nawigacyjnego, przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa żeglugi na drodze wodnej rz. Odry
	Zakup specjalistycznych jednostek pływających oraz specjalistycznego wyposażenia na potrzeby RZGW Szczecin, niezbędnego do prac przy utrzymaniu śródlądowych dróg wodnych
	Projekt będzie polegał na wykonaniu niezbędnych dokumentacji i w konsekwencji na zleceniu budowy i zakupie łącznie sześciu motorówek przeznaczonych do pracy przy utrzymaniu Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz zakupie i montażu dodatkowego sprzętu specjalistycznego, na pozostałe wybrane jednostki pływające RZGW Szczecin. Mają to być jednostki z dwóch kategorii, tj. trzy jednostki roboczo – pomiarowe (motorówka + barka pchana) z przeznaczeniem do cięższych prac na drodze wodnej, wymagających użycia barki oraz trzy mobilniejsze jednostki inspekcyjno-pomiarowo-robocze z przeznaczeniem do lżejszych prac na szlaku żeglownym, korekt oznakowania, kontroli, inspekcji i pomiarów. W każdym nadzorze wodnym odpowiedzialnym za utrzymanie konkretnego odcinka drogi wodnej, dla właściwego wykonywania nałożonych obowiązków,  powinny znajdować się dwie zróżnicowane pod względem parametrów i wyposażenia jednostki pływające. W zakresie dodatkowego sprzętu chcemy zakupić dwa zestawy echosond z gps i laptopów oraz trzech radarów rzecznych. Tak więc wszystkie nowe jednostki mają być wyposażone w specjalistyczny sprzęt nawigacyjno – hydrograficzny, a wybrane jednostki, w tym barki lub pchacze mają posiadać dodatkowo żurawie hydrauliczne typu HDS. Dodatkowo niektóre z używanych jednostek, które nie będą wymienione muszą zostać doposażone.
	Projekt będzie polegał na zakupie jednostek pływających wraz z ich wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt nawigacyjno-hydrograficzny, tj.: - trzech roboczych zestawów pchanych, gdzie w skład każdego zestawu wchodzi jeden statek przeznaczony do pchania barki oraz jedna barka pchana bez napędu własnego, co oznacza łącznie 6 jednostek pływających (w tym trzy statki i trzy pchane barki), przeznaczonych do cięższych prac na szlaku żeglownym, a statki w pracy samodzielnej przeznaczone będą do prac inspekcyjno-kontrolnych i wykonywania pomiarów; - trzech jednostek pływających przeznaczonych do samodzielnej pracy o charakterze roboczym w zakresie lżejszych prac na szlaku żeglownym oraz dodatkowo zachowujące możliwość wykonywania prac inspekcyjno-kontrolnych i pomiarowych, w szczególności o charakterze operacyjnym. Dodatkowo, na potrzeby pozostałych wybranych jednostek pływających Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie planuje się zakup i montaż specjalistycznego sprzętu nawigacyjno-hydrograficznego wraz z niezbędnym specjalistycznym oprogramowaniem dla każdego zestawu i do postprocesingu zebranych danych, w tym: - zestaw radarowy-3szt., zestaw hydrograficzny jednowiązkowy do sondowania (2 szt.), system Inland AIS do współpracy z systemem RIS i umożliwiający współpracę z cyfrowymi mapami nawigacyjnymi Inland ECDIS – 3 szt. oraz dodatkowe specjalistyczne oprogramowanie do postprocesingu i obróbki danych terenowych w biurze – 1 szt. W każdym nadzorze wodnym odpowiedzialnym za utrzymanie konkretnego odcinka drogi wodnej, dla właściwego wykonywania nałożonych obowiązków, powinny znajdować się po trzy zróżnicowane pod względem parametrów i wyposażenia jednostki pływające. Tak więc wszystkie nowe jednostki mają być wyposażone w specjalistyczny sprzęt nawigacyjno-hydrograficzny, a wybrane jednostki, w tym barki i samodzielne robocze statki pływające maja posiadać dodatkowo żurawie hydrauliczne typu HDS.
	01.12.2010-01.06.2012
	30.12.2010-20.07.2012
	Przyjęcie zmian w zakresie rzeczowym, nazwy projektu oraz okresu realizacji projektu


