[image: image1.emf] 

Urząd Marszałkowski   Województwa  Z achodniopomorskiego  

2

DECYZJA Nr UDA-RPZP.02.01.01-32-004/10-02
ZMIENIAJACA DECYZJĘ

„Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173”

 nr UDA-RPZP.02.01.01-32-004/10-00 w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa  2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”

 Działanie 2.1. „Zintegrowany system transportowy województwa”

Poddziałanie 2.1.1. „Regionalna Infrastruktura drogowa” 

zwana dalej „Decyzją”,  podjęta w Szczecinie w dniu ...................................... uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr ………
§ 1
Wprowadza się do Decyzji następujące zmiany:
1.  § 3 ust.1  otrzymuje brzmienie:
1) 
       „Okres realizacji Projektu ustala się na: 

2) rozpoczęcie realizacji:                   20.10.2009 r.; 

3) rozpoczęcie prac:                           …………….; 

4) zakończenie rzeczowe realizacji:  05.11.2010 r.; 

5) zakończenie finansowe realizacji: 31.12.2010 r.;”
§ 2
Pozostałe postanowienia Decyzji nie ulegają zmianie.

§ 3
1. Niniejsza Decyzja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jednym dla Beneficjenta oraz jednym dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego. 
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

	Miejscowość, data
	Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego



	
	


PAGE  
1

[image: image2.jpg]PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI



[image: image3.png]


[image: image4.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

* %

* X
*

*
* p Kk




