Załącznik nr 1 do  Uchwały Zarządu Województwa  Zachodniopomorskiego nr …………. z  dnia ………..…….. 2010 r.
Tabela: Zmiany w projekcie pn. „Dostosowanie budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii do świadczenia nowych usług proinnowacyjnych”
	Beneficjent
	Tytuł Projektu
	Koszt całkowity projektu, kwota kosztów kwalifikowalnych oraz maksymalne dofinansowanie w ramach  projektu

(zgodnie z zapisami fiszki z dnia 14.04.2010 r.)
	Propozycja Beneficjenta dotycząca zmiany kosztu całkowitego projektu, kwoty kosztów kwalifikowalnych oraz maksymalnego dofinansowania w ramach  projektu


	Przewidywany okres realizacji projektu (zgodne z zapisami fiszki z dnia 14.04.2010 r.)
	Propozycja Beneficjenta dotycząca przewidywanego okres realizacji projektu 
	Sugerowane rozwiązanie

	Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
	„Dostosowanie budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii do świadczenia nowych usług proinnowacyjnych”
	Punkt 1.1 fiszki - Wnioskodawca w pierwotnie złożonej fiszce projektowej z dnia 14.04.2010r. określił   całkowity koszt projektu w wysokości 28 295 009,82 PLN, kwotę kosztów kwalifikowalnych w wysokości: 23 192 631,00 PLN, maksymalne dofinansowanie w przypadku braku pomocy publicznej w wysokości: 17 394 473,25 PLN i maksymalne dofinansowanie w przypadku wystąpienia pomocy publicznej w wysokości:  9 277 052,40 PLN. 
Punkt 1.4 fiszki – Całkowity koszt projektu: 28 295 009,82 PLN, koszty kwalifikowalne: 23 192 631,00 PLN, podatek VAT: 5 102 378,82 PLN, wartość dofinansowania UE: 9 277 052,40 PLN, szczegółowe koszty projektu: Koszt robót budowlanych: 17 633 402,00 PLN netto, koszt zagospodarowania przyległego terenu: 4 800 000,00 PLN netto, koszt wyposażenia i armatury łazienek i toalet: 54 000,00 PLN netto, koszt wyposażenia technicznego dla prac biurowych: 705 229,00 PLN netto.

	Punkt 1.1 fiszki -  W dniu 27.09.2010r. Wnioskodawca złożył zmodyfikowaną fiszkę projektową uwzględniającą nową kwotę kosztu całkowitego projektu w wysokości:  24 659 706,24 PLN, kwotę kosztów kwalifikowalnych w wysokości 22 933 574,64 PLN i maksymalne dofinansowanie w przypadku braku pomocy publicznej w wysokości: 17 200 180,98 PLN oraz maksymalne dofinansowanie w przypadku wystąpienia pomocy publicznej w wysokości:  9 173 429,86 PLN. 

Punkt 1.4 fiszki - Całkowity koszt projektu: 24.659.706,24 PLN, koszty kwalifikowane: 22.933.574,64 PLN, podatek VAT: 1.726.131,60 PLN, wartość dofinansowania UE: 17.200.180,98 PLN, szczegółowe koszty projektu: Nabycie lub wytworzenie środków trwałych związane
 z zakupem robót i materiałów budowlanych i innych usług  18.947.304,67 PLN netto, wydatki na doradztwo prawne  84.000,00 PLN netto, wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu    24.000,00 PLN netto, działania informacyjne i promocyjne 85.000,00 PLN netto, zarządzanie projektem (wydatki osobowe) 952.250,00 PLN, koszty ogólne (koszty administracyjne) 24.700,00 PLN netto podatek VAT 2.816.319,97 PLN (kwalifikowany na poziomie współczynnika struktury - 62%).
Wnioskodawca zaproponował włączenie do projektu dodatkowych kosztów kwalifikowalnych w związku z brakiem występowania w projekcie pomocy publicznej, takich jak: zarządzanie projektem, obsługa prawna projektu, aktualizacja studium wykonalności, działania informacyjne i promocyjne, koszty ogólne oraz przyjęcie kwalifikowalności podatku VAT zgodnie z przyjętym współczynnikiem struktury na poziomie 62%.


	31.07.2010-31.07.2012
	01.12.2010-31.07.2012
	Przyjęcie zmian w projekcie dotyczących wysokości  kosztu całkowitego projektu, kwoty kosztów kwalifikowalnych i maksymalnego dofinansowania oraz przewidywanego terminu rozpoczęcia realizacji projektu.


