Załącznik nr 1 do  Uchwały Zarządu Województwa  Zachodniopomorskiego  nr ……………………….z  dnia ………..…………………………... 2010 r.

Tabela: Zmiany zakresu rzeczowego, kwoty wydatków całkowitych, wydatków kwalifikowanych, kwoty dofinansowania i okresu realizacji projektu 
pn. Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie
	Beneficjent
	Tytuł Projektu
	Zakres rzeczowy projektu

(zgodne z zapisami fiszki z dnia 16.03.2010 r.)
	Propozycja Beneficjenta dotycząca zmian zakresu rzeczowego projektu
	Przewidywany okres realizacji projektu (zgodne z zapisami fiszki z dnia 16.03.2010 r.)
	Propozycja Beneficjenta dotycząca przewidywanego okres realizacji projektu
	Przewidywane koszty realizacji projektu (zgodne z zapisami fiszki z dnia 16.03.2010 r.)
	Propozycja Beneficjenta dotycząca
przewidywanych kosztów realizacji projektu

	Gmina Miasto Szczecin
	Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie
	1. Program funkcjonalno-użytkowy wraz z opracowaniem Studium Wykonalności.
2. Utworzenie portalu internetowego z informacjami dla uczestników ruchu drogowego.
3. Utworzenie sieci kamer - podgląd sytuacji na wybranych ciągach dróg w m. Szczecin.
4. Utworzenie przy drogach sieci tablic o zmiennej treści z informacjami o ruchu drogowym.
5. Montaż dodatkowych sygnalizatorów wyświetlających czas trwania światła czerwonego oraz zielonego na wybranych drogowych sygnalizacjach świetlnych.


	1. Prace przygotowawcze (m.in. Program funkcjonalno-użytkowy, opracowanie Studium Wykonalności)
2. System Informacji dla Podróżnych-SIEĆ KAMER, SIEĆ TABLIC, DODATKOWE SYGNALIZATORY (MODERNIZACJE PROGRAMOWE SYGNALIZACJI W OBSZARZE PILOTAŻOWYM I KOREKTY ORGANIZACJI RUCHU)

Oprogramowanie systemowe, elementy wykonawcze takie jak tablice o zmiennej treści – beneficjent przewiduje 5 sztuk tablic oraz aktywne znaki VMS, minimum 10 sztuk znaków.
3. System Komunikacji-PORTAL INTERNETOWY, SIEĆ TABLIC, SIEĆ KAMER

Oprogramowanie systemowe, adaptacja istniejących elementów kanalizacji, oraz łączności przewodowej. Wdrożenie łączności bezprzewodowej.
4. Systemy Informacji Mobilnych-PORTAL INTERNETOWY, SIEĆ KAMER

Oprogramowanie systemowe, budowa portalu usług mobilnych przy wykorzystaniu apletów internetowych, strona www, usługi GSM, PDA, Radio.
5. Systemy Detekcji Ruchu-PORTAL INTERNETOWY, SIEĆ TABLIC O ZMIENNEJ TREŚCI, SIEĆ KAMER

Oprogramowanie systemowe, urządzenia wykonawcze takie jak czujniki indukcyjne, wideodetekcja, czujniki optyczne. Ilość poszczególnych elementów wykonawczych zdeterminownana jest funkcjonalnością systemu informacji dla podróżnych i dynamicznego modelu ruchu i zależy od danej, zastosowanej technologii 
w wyznaczonym obszarze i jest definiowana przez Wykonawcę na etapie projektu i podlega uzgodnieniu 
z Inwestorem.
6. Adaptacja pomieszczeń UM, WGKiOŚ dla potrzeb Centrum Zarządzania Ruchem-PORTAL INTERNETOWY, SIEĆ TABLIC I SIEĆ KAMER, SYGNALIZATORY

Adaptacja pomieszczeń w zakresie biurowym i funkcjonalnym, malowanie ścian, budowa podłogi technicznej, wprowadzenie klimatyzacji, systemu zabezpieczeń, biurka, krzesła, rzutnik cyfrowy. Zakłada się budowę trzech stanowisk operatorskich. Serwerownie baz danych, ścianę graficzną oraz wewnętrzną łączność.
7. Dynamiczny model ruchu-PORTAL INTERNETOWY, SIEĆ KAMER, SIEĆ TABLIC

Oprogramowanie systemowe z modelem ruchu wyznaczonego obszaru. Model ruchu będzie posiadał predykcję stanów ruchu i będzie dostępny dla operatorów oraz uczestników ruchu w ramach usług mobilnych.
8. Zarządzanie projektem (m.in. Inżynier Kontraktu)
9. Monitoring i promocja projektu
	 30. 09. 2010-
30. 12. 2011
	31. 03. 2011-  30. 06. 2012

	Orientacyjny koszt całkowity projektu w mln PLN (kwota brutto): 2,5 mln 

Orientacyjna kwota kosztów kwalifikowanych w mln PLN (kwota netto/ kwota netto, podatek VAT): kwota netto 2,05 mln + VAT 0,45 mln 
Maksymalne dofinansowanie w mln PLN w przypadku braku pomocy publicznej (75%): 1,875  mln
	Orientacyjny koszt całkowity projektu w mln PLN (kwota brutto): 10,6 mln 

Orientacyjna kwota kosztów kwalifikowanych w mln PLN (kwota netto/ kwota netto, podatek VAT): kwota netto 8,69 mln + VAT 1,91 mln 
Maksymalne dofinansowanie w mln PLN w przypadku braku pomocy publicznej (85%): 9,01*  mln
* wartość dofinansowania z RPO WZ dla powyższego projektu może wynosić maksymalnie     2 mln euro, przeliczone po kursie EBC wyznaczonym dla miesiąca, w którym podpisana będzie umowa o dofinansowanie


