Załącznik nr 1 do  Uchwały Zarządu Województwa  Zachodniopomorskiego nr ....................................... z  dnia ………..…….. 2010 r.
Tabela: Zmiany kwoty kosztu całkowitego projektu,  zakresu rzeczowego oraz okresu realizacji projektu pn. „Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe”
	Beneficjent
	Tytuł Projektu
	Miejsce realizacji projektu, okres realizacji projektu oraz koszt całkowity projektu określone  w pierwotnej fiszce projektowej
	Miejsce realizacji projektu, okres realizacji projektu oraz koszt całkowity projektu określone  w zmienionej fiszce projektowej z dnia 23.09.2010r.
	Zakres rzeczowy projektu określony w pierwotnej fiszce projektowej
	Zakres rzeczowy projektu określony zmienionej fiszce projektowej z dnia 23.09.2010r.
	Sugerowane rozwiązanie

	Gmina Miasto Szczecin
	„Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe”
	1. Gmina Miasto Szczecin.
2. Przewidywana data rozpoczęcia realizacji projektu: 2011-01-02.

3. 60 000 000,00 PLN.
	1. Gmina Miasto Szczecin, Gmina Kobylanka .
2. Przewidywana data rozpoczęcia realizacji projektu: 2011-01-03.
3. 73 730 000,00 PLN

	 - realizacja projektu pozwoli na uruchomienie terenów inwestycyjnych Trzebusz i Dunikowa o łącznej powierzchni ok. 200 ha, przeznaczone pod lokowanie inwestycji produkcyjno składowych,

 - wydatki, które mają zostać sfinansowane ze środków UE:
1. kompleksowe uzbrojenie terenów Trzebusza i Dunikowa,

2. budowa ul. Nowoprzestrzennej na odcinku od ul. Goleniowskiej do autostrady A6, budowa przyłączenia ul. Nowoprzestrzennej z ul. Goleniowską i Lubczyńską , budowa połączenia ul. Nowoprzestrzennej ze strefą inwestycyjną Trzebusza, budowa połączenia ul. Tczewskiej z autostradą A6w celu skomunikowania strefy inwestycyjnej Dunikowa,

3. koszty dokumentacji technicznej i studium wykonalności, 

4. koszty inżyniera kontraktu i koszty promocji projektu.


	- bezpośrednio w wyniku realizacji projektu Gmina Miasto Szczecin uzbroi 53,7933 ha terenów inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa, będących własności Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych na sprzedaż pod lokowanie inwestycji produkcyjno – składowych, 

 - w zakresie zaopatrzenia w wodę określono łączną długość sieci wodociągowej, która wynosić będzie 3, 953 km,

 - w zakresie odprowadzania ścieków i wód deszczowych określono łączną długość kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, które wynosić będą odpowiednio 5,517 km i 6,361 km, 

 - wydatki, które mają zostać sfinansowane ze środków UE:  

1. przygotowanie dokumentacji, 

2. nabycie nieruchomości gruntowych, 

3. nadzór projektu – inżynier kontraktu, 

4. prace budowlane, 

5. promocja projektu 


	Przyjęcie zmian kwoty kosztu całkowitego projektu,  zakresu rzeczowego oraz okresu realizacji projektu.


