[image: image1.emf] 

Urząd Marszałkowski   Województwa  Z achodniopomorskiego  


DECYZJA Nr UDA-RPZP.02.01.01-32-001/09-06
ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ

„Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 – etap I przebudowa skrzyżowań”

nr UDA-RPZP.02.01.01-32-001/09-03 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 20072013

Oś Priorytetowa 2 „ Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”

Działanie 2.1. „Zintegrowany system transportowy województwa”

Poddziałanie 2.1.1. „Regionalna infrastruktura drogowa”

zwana dalej „ Decyzją”, podjęta w Szczecinie w dniu …………………………..uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr………….

§ 1

           Wprowadza się do decyzji następujące zmiany

        1. § 3 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„ Okres realizacji projektu ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji:                            25.08.2009 r.;

2) rozpoczęcie prac:                                       …………..;

3) zakończenie rzeczowe realizacji:           12.10.2010 r.;

4) zakończenie finansowe realizacji:          19.11.2010 r.;”
                                                                              § 2

Pozostałe postanowienia Decyzji nie ulegają zmianie.
                                                                              § 3

1. Niniejsza Decyzja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jednym dla Beneficjenta oraz jednym dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

	Miejscowość, data
	Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego


�








[image: image2.jpg]PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI



[image: image3.png]


[image: image4.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

* %

* X
*

*
* p Kk




