POROZUMIENIE
w sprawie realizacji remontu budynku przy al. Monte Cassino 2 w Koszalinie
zawarte w dniu …… lipca 2011 r., pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości, tj. Gminą Miasto Koszalin i Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanymi, w zakresie posiadanych w dyspozycji udziałów we własności nieruchomości, odpowiednio przez:

w zakresie udziału własności Gminy Miasto Koszalin (udział w wysokości 18.302/30.000):

Gminę Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie, ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin, REGON: 0001539, NIP: 669-050-43-35, pełniącego jednocześnie na mocy zawartych umów funkcję administratora nieruchomości, którego reprezentuje:

1. Daniel Maciejak 

– Dyrektor,

zwanego dalej Administratorem,

w zakresie udziału własności Województwa Zachodniopomorskiego (udział w wysokości 11.698/30.000):
w tym w zakresie 7.786/30.000 udziału, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, REGON: ………………, NIP: 851-28-71-498, którego reprezentuje:

1. …………………… 

– ………………,

2. …………………… 

– ………………,

oraz w zakresie 3.912/30.000 udziału, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, al. Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin, REGON: 001036336, NIP: 851-10-73-464, którego reprezentuje:
1. Tomasz Płowens 

– Dyrektor,

zwanymi dalej Przedstawicielami Województwa Zachodniopomorskiego.

Strony zgodnie postanawiają, że:

1. W roku 2011 przeprowadzony zostanie remont budynku przy al. Monte Cassino 2 w Koszalinie, którego szacunkowy koszt wynosi 899.093,13 zł (w tym podatek VAT), w zakresie:
a) przygotowawcze prace projektowe: projekt remontu elewacji budynku – koszt 6.710,00 zł brutto,

b) przygotowawcze prace projektowe: audyt energetyczny budynku – koszt 1.845,00 zł brutto,

c) roboty remontowo-inwestycyjne: remont dachu z dociepleniem – szacunkowy koszt 214.686,36 zł brutto (zgodnie z kosztorysem inwestorskim stanowiącym załącznik do porozumienia),

d) roboty remontowo-inwestycyjne: remont elewacji z dociepleniem – szacunkowy koszt 675.851,77 zł brutto (zgodnie z kosztorysem inwestorskim stanowiącym załącznik do porozumienia).
2. Remont sfinansowany zostanie przez przedstawicieli współwłaścicieli nieruchomości, proporcjonalnie do wysokości udziału własności jakimi dysponują w nieruchomości – zgodnie z informacjami przedstawionymi w główce porozumienia, wg załącznika do porozumienia.
3. Przedstawiciele Województwa Zachodniopomorskiego upoważniają Administratora do przeprowadzenia w ich imieniu procedury przetargowej oraz zaciągnięcia zobowiązań wobec wyłonionych wykonawców do wysokości kwot wskazanych w pkt 1 oraz zobowiązują się do zapłaty przypadających na nich części wynagrodzenia wykonawców, zgodnie z pkt 2.

4. Wybór wykonawców robót wskazanych w pkt. 1.c i 1.d, zgodnie z pkt 3, przeprowadzony zostanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedstawiciele Województwa Zachodniopomorskiego, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie zastrzegają sobie prawo wskazania każdy po jednym członku komisji przetargowej.

5. Zapłata zobowiązań, przypadających na Przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego, nastąpi na podstawie refaktury wystawionej przez Administratora, w terminie 14 dni od dnia wystawienia refaktury. Administrator, w specyfikacji postępowania przetargowego, wskaże że zapłata wynagrodzenia na rzecz wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia przez niego  do Administratora faktury VAT.
6. Zasady zapłaty wskazane w pkt 5 mają zastosowania do refaktur wystawionych na podstawie faktur VAT za część wykonanych robót, w przypadku dokonania odbiorów częściowych.

7. Administrator, we własnym zakresie zapewnieni inspektora nadzoru inwestorskiego robót, przy czym Przedstawiciele Województwa Zachodniopomorskiego zastrzegają sobie możliwość przeprowadzania kontroli realizacji robót i placu budowy poprzez skierowanie własnych inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Gmina Miasto Koszalin
Zarząd Budynków Mieszkalnych
w Koszalinie

………………………………





   
       Zachodniopomorski Zarząd Melioracji
              Urząd marszałkowski                                   i Urządzeń Wodnych

Województwa Zachodniopomorskiego                          w Szczecinie

          ………………………………                             ………………………………

          ………………………………                             ………………………………
1

