Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 2138/12

z dnia 13 grudnia 2012 r.  
Zestawienie zmian 

w projekcie indywidualnym zgłoszonym przez Stowarzyszenie Euro Jachtklub „Pogoń”
	
	Obowiązujące dane dotyczące projektu – fiszka opisująca projekt 

z 23 sierpnia 2012 r.
	Wnioskowane zmiany – 
aktualizacja fiszki opisującej projekt 
z 3 grudnia 2012 r.

	Tytuł projektu
	Remont nabrzeża wschodniego Portu Jachtowego Mariny „Pogoń” stanowiącego element infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego
	Remont nabrzeża wschodniego oraz budowa falochronu i pomostów Portu Jachtowego Mariny „Pogoń” stanowiącego element infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

	Wydatki całkowite 
	1 000 000,00 zł
	1 000 000,00 zł

	Wydatki kwalifikowalne
	1 000 000,00 zł
	1 000 000,00 zł

	Kwota dofinansowania
	500 000,00 zł (w przypadku braku  pomocy publicznej)

400 000,00 zł (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej)
	500 000,00 zł (w przypadku braku  pomocy publicznej)

400 000,00 zł (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej)

	Poziom dofinansowania
	50% (bpp)

40% (pp)
	50% (bpp)

40% (pp)

	Data złożenia wniosku
	30 września 2012 r.

(późniejsza zmiana na 31.10.2012 r.)
	31 stycznia 2013 r.

	Okres realizacji
	1 października 2012 r. – 
30 czerwca 2013 r.
	1 marca 2013 r. – 
31 grudnia 2013 r.

	Zakres rzeczowy
	· budowa 110 mb nowego nabrzeża wschodniego

· remont 108 mb istniejącego nabrzeża wschodniego 
(w ramach remontu należy wymienić spróchniałe pale, 
wbić w grunt na głębokość 
ca 10 m, uszczelnić nabrzeże żerdziami i geowłókniną oraz podnieść nabrzeże na wysokość ca 30 cm)

· montaż nowych polerów cumowniczych i ułożenie chodnika przy nabrzeżu

· wyposażenie nabrzeża 
w dostęp do wody pitnej oraz przyłącza elektryczne

· pojemność portu zwiększy się o 20 jednostek pływających
	· budowa 110 mb nowego nabrzeża wschodniego

· remont 108 mb istniejącego nabrzeża wschodniego

· budowa falochronu, który zabezpieczy basen portu jachtowego przed zamuleniem przez osad naniesiony przez Dąbska Strugę

· budowa dwóch pomostów

· pojemność portu zwiększy się o 50 jednostek pływających

	Zakres zadań dofinansowanych ze środków UE
	1. Gruntowny remont istniejącego nadbrzeża – 108 mb

2. Przygotowanie do pełnienia funkcji nabrzeża 110 metrów brzegu, tj. wykonanie niezbędnych prac umożliwiających cumowanie jachtów 110 m brzegu, powstanie w wyniku bargowania cypla (bagrowanie wykonane w ramach projektu współfinansowanego z POIG).


	1. Gruntowny remont istniejącego nadbrzeża – 108 mb

2. Przygotowanie do pełnienia funkcji nabrzeża 110 metrów brzegu, tj. wykonanie niezbędnych prac umożliwiających cumowanie jachtów 110 m brzegu, powstanie w wyniku bargowania cypla (bagrowanie wykonane w ramach projektu współfinansowanego z POIG).

3. Budowa falochronu od zachodniej strony przy wejściu do przystani.

4. Budowa dwóch pomostów w basenie portowym

	Dostępne dokumenty dotyczące projektu
	Kompletna dokumentacja umożliwiająca inwestycję z pozwoleniem na budowę włącznie: 01.09.2012
	Kompletna dokumentacja umożliwiająca inwestycję z pozwoleniem na budowę włącznie: 31.03.2013


