Uchwała nr XXII/247/2012

Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 30 października 2012  r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński na lata 2010 - 2020 nr XLII/469/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, 
Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887 uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały nr XLII/469/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim 
z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński wprowadza się następujące zmiany, uwzględniające projekty rewitalizacyjne planowane do wsparcia w systemie zwrotnym w ramach Inicjatywy JESSICA:
1) na stronie tytułowej po słowach „Stargard Szczeciński, czerwiec 2010r.” dodano „(aktualizacja –wrzesień 2012 r.)”,
2)  spis treści otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
3) w rozdziale V:

a) w  ust. 2 tabela 33 Obszary analityczne oraz mapa 1 Obszary analityczne otrzymują  brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

b) w ust. 3 podpunkt 3.1. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
c) w ust. 3 podpunkt 3.2. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4,
d) w ust. 3 podpunkt 3.3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr  5 do niniejszej uchwały,

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

f) dodano  ust. 7, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

4) w rozdziale VI:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,

b) w ust. 2 tabela 46 Działania przestrzenne w zakresie techniczno – materialnym otrzymuje brzmienie określone w załączniku  nr 9 do niniejszej uchwały,

c) w ust. 2 tabela 47 Działania gospodarcze otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,

d) w ust. 2 tabela 48 Działania przestrzenne w zakresie techniczno – materialnym otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały,

e) w ust. 3 tabela 49 Planowane działania w ramach Priorytetowego Projektu Zintegrowanego „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej i Starego Miasta w Stargardzie Szczecińskim” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały,

f) w ust. 3 podpunkt 3.1. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały,

g) w ust. 3 podpunkt 3.2. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały,

h) w ust. 3 podpunkt 3.3. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały,

i) w ust. 4. tabela 51 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszej uchwały,

j) w ust. 4 podpunkt 4.1. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszej uchwały,

k) w ust. 4 podpunkt 4.3. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 18 do niniejszej uchwały,

l) ust. 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 19 do niniejszej uchwały,
5) w rozdziale VII:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 20 do niniejszej uchwały,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 21 do niniejszej uchwały,
6) rozdział VIII otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 22 do niniejszej uchwały,

7) w rozdziale XIII  ust. 1  otrzymuje brzmienie określone w  załączniku nr 23,

8) spis tabel, wykresów, rysunków, map i załączników otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 24 do niniejszej uchwały,
9) załącznik 1 zostaje usunięty,

10) załącznik 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 25 do niniejszej uchwały,

11) załącznik 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 26 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie :
„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński na lata 2010 – 2020” został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XLII/469/2010 z dnia 29 czerwca 2010  roku.

W maju br. do Urzędu Miejskiego wpłynęły wnioski o umieszczenie w Lokalnym Programie Rewitalizacji inwestycji, które mogłyby być zrealizowane przez beneficjentów  w ramach  Inicjatywy JESSICA. 

Realizacja inwestycji  wspartych w systemie zwrotnym w ramach Inicjatywy JESSICA ( Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 6.6  Rewitalizacja na obszarze metropolitarnym, Poddziałanie 6.6.2 Inicjatywa JESSICA na obszarze metropolitarnym), możliwa jest  jeśli inwestycja umieszczona będzie  w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

By umożliwić beneficjentom realizację inwestycji, które poprawią wizerunek miasta i poprawią infrastrukturę m.innymi sportową,   podjecie  decyzji o  aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński na lata 2010 – 2020” było zasadne. 

Po ogłoszeniu o przystąpieniu do  aktualizacji  Lokalnego Programu Rewitalizacji wpłynęło  9 wniosków. Wnioski te zostały uwzględnione w projekcie uchwały Rady Miejskiej w  Stargardzie Szczecińskim, zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński na lata 2010 – 2020.


Procedura aktualizacji przeprowadzona została z uwzględnieniem  „Wytycznych w zakresie opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XXII/247/2012  Rady Miejskiej                                                                                                                                                                               w Stargardzie Szczecińskim                                                                                                       
 






z dnia 30 października 2012 r.
SPIS TREŚCI
[image: image34.png]Szczecin, dniad,% kwietnia 2010 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W SZCZECINIE

RDOS-32-WOOS.0SZP-7040/4/ /f /10/ds

Business Mobility International Sp. z o.o.
Al 3-go Maja 11
76-200 Shupsk

Dzialajac na podstawie art. 47 i art. 57 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
w odpowiedzi na pismo z dnia 29 marca 2010 r. (data wpltywu 7 kwietnia 2010 r.), dotyczace
uzgodnienia koniecznosci przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na $rodowisko
dla projektu-dokumentu pt-—;Fokalny-Program Rewitalizacji Miasta Stargard-Szczecinski na
lata 2010-2020”, uprzejmie informujg, co nast¢puje.

Przy rozwazeniu obowiazku przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na
srodowisko organ wzial pod uwagg¢ uwarunkowania wynikajace z art. 49 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a mianowicie:

1. charakter dzialan przewidzianych w projektowanym dokumencie — przedmiotowy
dokument wyznaczy dzialania przestrzenne, gospodarcze i spoleczne, ktérych celem
bedzie rewitalizacja wybranych fragmentéw miasta o waznych cechach historycznych
i kulturowych; planowane do realizacji zadania b¢dq polegaly gtownie na przywréceniu
istniejacych obiektow do stanu dobrej funkcjonalnosci, a takze na adaptacji
opuszczonych obiektéw do nowych funkcji; w projekcie zostang zawarte zadania
polegajace m.in. na termomodernizacji budynkéw, renowacji ich elewac;i, rewaloryzacp
kwartalow starej zabudowy czy przebudowie drog, :

2. rodzaj i skal¢ oddzialtywania na $rodowisko — z charakteru przewidywanych dziatan
wynika, ze ich realizacja nie spowoduje wystapienia znaczacych negatywnych
oddzialywan na $rodowisko, przedsiewzigcia wpisane w przedmiotowy program nie
naleza do grupy mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, a planowane
zadania z zakresu przebudowy drég oraz wyposazenia terenu w kanalizacj¢ sanitarng

Tel: (091) 43-05-200
Fax: (091) 43-05-229
Adres: ul. Jagiellonska 32, 70-382 Szczecin




        [image: image2.png]OPRZENYSLONYM- FROEKT ZNTEGROWAVY. 7
4T Planowane daani pecsienns feohne s - maiensine) &
52 Flanowens duans 1
35 Fioven: s i

5. 17 PLANOWANE DZIALANA NA OBSZARZE SRODMIESGE -ZACHOD - FROJEKT ZNTEGROWANY

e

ML INCIATYWA JESSCA 50

L weTeP. 5

2 PROJEKTY REKOMENDOWAE DO WSAARGIA RAMACH TICIATIVIY JESSCA. =

VIl PLAN FINANSOWY DZIALAN REWITALIZACYINYCH W PRIORYTETOWYM PROJEKCIE

INTEGROWANY. Py

X WIELKOS | STRUKTURA BUDZETU GHINYMIASTA STARGARD SZCZECHSKL. 0
1+ ceLimeETona 0
2 PROCEDURY OSTRONOSGIONE. 10
3 ANALIZA SYTUAGIFINANSOWEIASTA STARGARD SZCZEGSKI W LATAGH 2007 - 2005,
2 UWZGLEDNIENIENM PLAN BUDZETU SAHORZADU N 2010 ROK Tt
31 Dane dmdone 18
32 Avies posstowonych kaisgor naonych. 1
35 linatas Sy ot i
34 finlen sty wysshon, i
33 Eromke paensiohmasyyinego Hiad Surgard Sasceciskina s 2010 2020 i
38 Frskos reaya opmenng 4
37 Emkcmuanoh ndkon naimvasyci s
35 Erskos mosmes miesicymon. 18
35 Frskos paencn i w2

SPOSOBY MONTOROWANIA, OCENY | KOMUNKAC SPOLECZNE). an
KONSULTACIE SPOLECINE.. w
1 PREEBIEG KONSULTACA SFOLECZNYCH. 1
2 RAPORTZPRIEPRONADZONYCH EADAN ORNI FUBLIGENE) o

XL STRATEGICZNA OCENA ODDZIALYWANIANA SRODOWISKO. -

Xl SYSTEMWORAZANIA. P

. STRUKTURA CRGANZACY.NA. 52

SPIS TABEL. P

SPIS WYKRESOM. P

SPIS RYSUNKOW. 15

SPIS MAP. 15

ZALACZNK 2 STRATEGICZNA OCENA ODDZIALYWAMA NA §RODOWISKO. 1%

AL ACZNIK 3 STRATEGICZNA OCENA ODDZIAL YWANIANA $RODOWISKO - AKTUALIZACIA
OKALNEGO PROGRAMU REWT ALIZACA MIASTA STARGARD SZCZECINSKINA LATA 2010.2020...201




Załącznik nr 2

do Uchwały  nr XXII/247/2012  Rady Miejskiej                                                                                                                                                                               w Stargardzie Szczecińskim                                                                                                       







z dnia 30 października 2012 r.
Tabela 33 Obszary analityczne

	Oznaczenie obszaru
	Nazwa obszaru analitycznego
	Liczba mieszkańców

	Obszar nr 1
	Śródmieście i Starówka
	10 948

	Obszar nr 2
	Osiedle Lotnisko
	1 416

	Obszar nr 3
	Obszar PKP, PKS i ZNTK
	2 089

	Obszar nr 4
	Śródmieście - Zachód
	1 050

	Obszar nr 5
	Pozostałe tereny mieszkalnictwa 
i usług lokalnych i ponadlokalnych
	54 219


Źródło: Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim.

Mapa 1 Obszary analityczne

[image: image3.png]LEGENDA:

Staréwka i Srédmiescie

Osiedle Kluczewo

tereny PKP, PKS i ZNTK

pozostate tereny mieszkalnictwa i ustug

ogrody dziatkowe, tereny zieleni,lasy

cmentarze

inne tereny niezamieszkate

granice administracyjne miasta





Źródło: Urząd Miejski w Stargardzie Szczeciński.

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XXII/247/2012  Rady Miejskiej                                                                                                                                                                               w Stargardzie Szczecińskim                                                                                                       







z dnia 30 października 2012 r.
3.1 Analiza sytuacji społeczno – gospodarczej
Poziom ubóstwa

Poziom ubóstwa jest obok wskaźników dotyczących bezrobocia jednym z najważniejszych wskaźników delimitacji obszarów do rewitalizacji. Uwzględniono w nim osoby korzystające z pomocy społecznej, które w rodzinach osiągają na tyle niskie dochody, aby być uprawnionymi do zasiłków pieniężnych zgodnie z Ustawą o pomocy publicznej. 

W Stargardzie Szczecińskim osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest 2 829, natomiast na Starym Mieście i Śródmieściu (obszaru o najwyższej wartości bezwzględnej) liczba ta kształtuje się na poziomie 1 141, co stanowi 40% liczby korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w mieście. W tabeli poniżej zaprezentowano dane odnośnie liczby korzystających z pomocy społecznej dla całego miasta z podziałem na analizowane obszary.
Tabela 34 Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej w podziale na obszary analityczne
	Lp.
	Oznaczenie obszaru
	Liczba osób korzystających 
z zasiłków pomocy społecznej

	1.
	Śródmieście i Starówka
	1 141

	2.
	Osiedle Lotnisko
	31

	3.
	Obszar PKP, PKS i ZNTK
	76

	4.
	Śródmieście – Zachód
	38

	5.
	Pozostałe tereny mieszkalnictwa i usług lokalnych i ponadlokalnych
	1 581

	Suma
	2 829


Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim.

Relatywizacja danych polegająca na przeliczeniu liczby osób korzystających z pomocy społecznej 
w poszczególnych obszarach przez 1000 mieszkańców pozwoliła na zidentyfikowanie rejonów miasta szczególnie dotkniętych wysokim poziomem wykluczenia i ubóstwa. Należą do nich: Stare Miasto 
i Starówka ze zdecydowanie najwyższym poziomem analizowanego wskaźnika – 104,22, Śródmieście – Zachód – 36,19, Obszar PKP, PKS i ZNTK – 36,38, Pozostałe tereny mieszkalnictwa i usług lokalnych i ponadlokalnych – 29,02 oraz Os. Lotnisko ze wskaźnikiem wynoszącym 21,89.

Wykres 3 Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej
[image: image4.png]Srédmiesciei Starowka

Miasto

Obszar PKP, PKS i ZNTK

Srodmiescie - Zachod

Pozostale tereny mieszkalnictwai usiug lokalnychi
ponadiokalnych

Osiedle Lotnisko

104,22

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00





Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim

Na 1000 mieszkańców Starówki i Śródmieścia 104 osoby zostały objęte świadczeniami pieniężnymi z pomocy społecznej. W tym samym czasie w całym mieście poziom ubóstwa według tego wskaźnika wyniósł 41,20.

Po wystandaryzowaniu wszystkich wskaźników omawianą sytuację przedstawiono na wykresie nr 4.

Wykres 4 Poziom ubóstwa – wskaźnik wystandaryzowany
[image: image5.png]2,00
1,50
1,00
0,50
o B B
-0,50 -0.28 0,27
-0 50
-1,00
Osiedle Lotnisko Pozostafetereny Srédmiescie  Obszar PKP, PKS i Staréwka i
mieszkalnictwa i -Zachéd ZNTK Srédmiescie
ustug lokalnych i

ponadiokalnych





Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim

Pod względem kryterium – poziom ubóstwa i wykluczenia Obszar 1 – Starówka i Śródmieście charakteryzuje się gorszą sytuacją niż średnia dla Stargardu Szczecińskiego. Pozostałe obszary są 
w lepszej sytuacji niż średnia dla miasta. 

Poziom długotrwałego bezrobocia

Długotrwałe bezrobocie bardzo często prowadzi do wykluczenia zawodowego, jak i wykluczenia społecznego, co prowadzi do patologii społecznych. Walka z długotrwałym bezrobociem jest o tyle trudna, że pozostający bez pracy stają się niemobilni na rynku pracy. 

W 2008 roku w Stargardzie Szczecińskim ogółem bezrobotnych było 1 223 osoby. W liczbach bezwzględnych najwięcej długotrwale bezrobotnych zamieszkiwało Starówkę oraz Śródmieście Stargardu Szczecińskiego – 389 osoby oraz pozostałe tereny mieszkalnictwa i usług lokalnych 
i ponadlokalnych – 762 osoby.

W tabeli nr 35 przedstawiono dane odnośnie liczby długotrwale bezrobotnych mieszkańców Stargardu Szczecińskiego w podziale na obszary analityczne miasta.

Tabela 35 Liczba osób długotrwale bezrobotnych w Stargardzie Szczecińskim w podziale na obszary
	Lp.
	Oznaczenie obszaru
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych

	1.
	Śródmieście i Starówka
	389

	2.
	Osiedle Lotnisko
	61

	3.
	Obszar PKP, PKS i ZNTK
	11

	4.
	Śródmieście – Zachód
	18

	4.
	Pozostałe tereny mieszkalnictwa i usług lokalnych i pondlokalnych
	762

	Suma
	1 223



Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim.

Po przeliczeniu powyższych wartości przez liczbę mieszkańców poszczególnych obszarów w wieku produkcyjnym, do najgorszych obszarów pod względem poziomu długotrwałego bezrobocia zalicza się obszar PKP, PKS i ZNTK ze wskaźnikiem 16,67 oraz Śródmieście i Starówka - 5,83, następnie Osiedle Lotnisko ze wskaźnikiem 5,40, Śródmieście – Zachód – 1,90 i Pozostałe tereny mieszkalnictwa i usług lokalnych i ponadlokalnych (wskaźnik równy 1,40).

Wykres 5 Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

[image: image6.png]Obszar PKP, PKS i ZNTK

Srédmiesciei Starowka

Osiedle Lotnisko

Srodmiescie - Zachod

Miasto

Pozostale tereny mieszkalnictwai usiug lokalnychi
ponadiokalnych

16,67

0,00

10,00

15,00

20,00





Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim.

W ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym Starówkę i Śródmieście zamieszkiwały 5,83 osoby zarejestrowane jako długotrwale bezrobotne. W tym samym czasie w całym mieście poziom długotrwałego bezrobocia wyniósł 1,78.

Po wystandaryzowaniu wszystkich wskaźników omawianą sytuację przedstawiono na wykresie nr 6.

Wykres 6 Poziom długotrwałego bezrobocia – wskaźnik wystandaryzowany
[image: image7.png]2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

1,69

— —
! B = -
=Y, -0,70
Pozostate tereny Srédmiescie Osiedle Lotnisko Srédmiescie i Obszar PKP, PKS i
mieszkalnictwa i - Zachéd Staréwka ZNTK

ustug lokainych i
ponadiokalnych





Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim.

Pod względem kryterium Poziom długotrwałego bezrobocia Obszar nr 4 – Obszar PKP, PKS i ZNTK charakteryzuje się gorszą sytuacją niż średnia dla Stargardu Szczecińskiego. Pozostałe obszary są 
w lepszej sytuacji niż średnia dla miasta. 

Niekorzystne trendy demograficzne

Relatywizacja wskaźnika obciążenia demograficznego polega na przeliczeniu osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym.

Zdecydowanie najwyższy wskaźnik obciążenia demograficznego odnotowano na Śródmieścia 
i Starego Miasta. Na tym obszarze wskaźnik obciążenia demograficznego kreował się na poziomie 42,11, gdzie w całym mieście jego poziom wyniósł 15,97.

Wykres 7 Wskaźnik obciążenia demograficznego
[image: image8.png]Srédmiesciei Starowka

Obszar PKP, PKS i ZNTK

Miasto

Srodmiescie - Zachod

Osiedle Lotnisko

Pozostale tereny mieszkalnictwai usiug lokalnychi
ponadiokalnych

42,11

0,00

10,00 20,00 30,00 40,00

50,00





Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim.

Po wystandaryzowaniu wszystkich wskaźników omawianą sytuację przedstawiono na wykresie nr 8

Wykres 8 Wskaźnik obciążenia demograficznego – wskaźnik wystandaryzowany

[image: image9.png]2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

| = |
0.16

0.64 -0.58 0,38

Pozostafetereny Osiedle Lotnisko Srédmiescie  ObszarPKP, PKS i  Srédmiescie i
mieszkalnictwa i -Zachéd ZNTK Staréwka
ustug lokalnych i

ponadiokalnych





Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim
Pod względem kryterium Niekorzystne trendy demograficzne Obszar nr 1 – Śródmieście i Starówka charakteryzuje się gorszą sytuacją niż średnia dla Stargardu Szczecińskiego. Pozostałe obszary charakteryzują się lepszą sytuacją niż średnia dla miasta. 

Wykształcenie osób bezrobotnych

Z podziałem na poszczególne obszary analityczne wykonano analizę udziału osób bezrobotnych zarejestrowanych z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym 
w ogólnej liczbie osób bezrobotnych zarejestrowanych. 

W 2008 roku w Stargardzie Szczecińskim ogółem bezrobotnych było 1 223 osoby. Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niższym zamieszkiwało Starówkę oraz Śródmieście Stargardu Szczecińskiego – 240 osoby oraz pozostałe tereny mieszkalnictwa i usług lokalnych i ponadlokalnych – 396 osób.

W tabeli nr 36 przedstawiono dane odnośnie liczby bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym 
i niższym 

Tabela 36 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym w Stargardzie Szczecińskim w podziale na obszary analityczne

	Lp.
	Oznaczenie obszaru
	Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych z wykształceniem gimnazjalnym 
i niższym

	1.
	Śródmieście i Starówka
	240

	2.
	Osiedle Lotnisko
	18

	3.
	Obszar PKP, PKS i ZNTK
	14

	4.
	Śródmieście – Starówka
	10

	5.
	Pozostałe tereny mieszkalnictwa i usług lokalnych i pondlokalnych
	396

	Suma
	668



Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim.

Po przeliczeniu powyższych wartości przez ogólną liczbę bezrobotnych do najgorszych obszarów pod względem poziomu długotrwałego bezrobocia zalicza się Starówkę i Śródmieście ze wskaźnikiem 2,19 oraz Osiedle Lotnisko – 1,27, następnie Śródmieście – Zachód, dla którego wskaźnik wyniósł 0,95, pozostałe tereny mieszkalnictwa i usług lokalnych i ponadlokalnych ze wskaźnikiem równym 0,73 oraz obszar PKP, PKS i ZNTK (wskaźnik 0,67).

Wykres 9 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych z wykształcaniem gimnazjalnym i niższym
[image: image10.png]Srédmiesciei Starowka

Osiedle Lotnisko

Miasto

Srodmiescie - Zachod

Pozostale tereny mieszkalnictwai usiug lokalnychi
ponadiokalnych

Obszar PKP, PKS i ZNTK

2,19

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50





Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim
W ogólnej liczbie osób bezrobotnych Starówkę i Śródmieście zamieszkiwało 2,19 osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. W tym samym czasie w całym mieście zarejestrowanych bezrobotnych z niskim wykształceniem było 0,97 osób.

Po wystandaryzowaniu wszystkich wskaźników omawianą sytuację przedstawiono na wykresie nr 10

Wykres 10 Wykształcenie osób bezrobotnych – wskaźnik wystandaryzowany

[image: image11.png]2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

1.65
0.17
| I
0,34
-0.79 -0.70

Srédmiesciei  Osiedle Lotnisko ObszarPKP,PKSi  Srédmiescie Pozostafetereny
Staréwka ZNTK -Zachéd mieszkalnictwa i
ustug lokainych i

ponadlokalnych





Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim
Pod względem kryterium Niski poziom wykształcenia Obszar nr 1 – Śródmieście i Starówka charakteryzuje się gorszą sytuacją niż średnia dla Stargardu Szczecińskiego. Pozostałe obszary charakteryzują się lepszą sytuacją niż średnia dla miasta. 

Poziom przestępczości i naruszeń prawa

Kolejnym z analizowanych kryteriów wyboru obszaru do rewitalizacji jest poziom przestępczości, który zazwyczaj towarzyszy innym zjawiskom społecznie negatywnym. Poziom przestępczości jest obliczany poprzez przeliczenie liczby przestępstw na 1 000 mieszkańców, choć przestępczość jest oznaczana według miejsca popełnienia przestępstwa, a nie ze względu na adres zamieszkania osoby, która dokonała przestępstwo. 

Ogółem w Stargardzie Szczecińskim w 2008 r. popełniono 3 661 przestępstw, z czego aż 3 437 przypadało na Obszar nr 4 oznaczony jako Pozostałe tereny mieszkalnictwa i usług lokalnych 
i ponadlokalnych. W tabeli nr 34 zaprezentowano dane odnośnie liczby popełnionych przestępstw 
w podziale na obszary.

Tabela 37 Liczba przestępstw w Stargardzie Szczecińskim
	Lp.
	Oznaczenie obszaru
	Liczba przestępstw

	1.
	Śródmieście i Starówka
	168

	2.
	Osiedle Lotnisko
	38

	3.
	Obszar PKP, PKS i ZNTK
	18

	4.
	Śródmieście – Zachód
	56

	5.
	Pozostałe tereny mieszkalnictwa i usług lokalnych i pondlokalnych
	3 437

	Suma
	3 661


Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim

Zdecydowanie najwyższy wskaźnik poziomu przestępczości odnotowano na Obszarze nr 5 – Pozostałe obszary mieszkalnictwa i usług lokalnych i ponadlokalnych. Tam popełniono 63,59 przestępstw na 1 000 mieszkańców, podczas gdy w tym samym czasie poziom przestępczości dla całego miasta wyniósł 53,31. 

Wykres 11 Poziom przestępczości

[image: image12.png]Pozostale tereny mieszkalnictwai usiug lokalnychi
ponadiokalnych

Srodmiescie - Zachod

Miasto

Osiedle Lotnisko

Srédmiesciei Starowka

Obszar PKP, PKS i ZNTK

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00





Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim

Po wystandaryzowaniu wszystkich wskaźników omawianą sytuację przedstawiono na wykresie nr 12

Wykres 1 Poziom przestępczości – wskaźnik wystandaryzowany

[image: image13.png]1,50

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

1,26
0,83
=0;28
= 0,76
)

Obszar PKP, PKS i Srédmiescie i Osiedle Lotnisko Srédmiescie - Pozostate tereny
ZNTK Staréwka Zachéd mieszkalnictwa i
ustug lokainych i

ponadiokalnych





Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim

Pod względem poziomu przestępczości Obszar nr 5 – Pozostałe tereny mieszkalnictwa i usług lokalnych i ponadlokalnych i Śródmieście – Zachód charakteryzują się gorszą sytuacją niż średnia dla Stargardu Szczecińskiego. Pozostałe obszary charakteryzują się lepszą sytuacją niż średnia dla miasta. 

Poziom aktywności gospodarczej

Poziom aktywności gospodarczej mierzony jest liczbą mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą na 100 mieszkańców.

Ogółem w Stargardzie Szczecińskim w 2008 r. 7 703 osób prowadziło działalność gospodarczą, 
z czego przeważająca liczba mieszkańców prowadziła działalność na Obszarze nr 4 – Pozostałe obszary mieszkalnictwa i usług lokalnych i ponadlokalnych. Na tym obszarze funkcjonowało 6 007 podmiotów gospodarczych. Na Śródmieściu i Starówce zaewidencjonowano 1 499 podmiotów gospodarczych. Najmniej osób prowadziło działalność na Obszarze nr 3 – PKP, PKS i ZNTK, Obszarze nr 4 – Śródmieście - Zachód oraz na Os. Lotnisko. Wynika to pośrednio z faktu degradacji obszarów oraz ich przeznaczenia funkcjonalnego. W tabeli poniżej zaprezentowano dane odnośnie mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą w Stargardzie Szczecińskim.

Tabela 38 Liczba mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą w Stargardzie Szczecińskim

	Lp.
	Oznaczenie obszaru
	Liczba mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą



	1.
	Śródmieście i Starówka
	1 499

	2.
	Osiedle Lotnisko
	120

	3.
	Obszar PKP, PKS i ZNTK
	77

	4.
	Śródmieście - Zachód
	117

	5.
	Pozostałe tereny mieszkalnictwa i usług lokalnych i ponadlokalnych
	6 007

	Suma
	7 703


Źródło: Obliczenia własne na podstawie Rejestru przedsiębiorców – www.stargard.pl
W przeliczeniu na 100 mieszkańców poszczególnych obszarów najniższy poziom aktywności gospodarczej występuje na obszarze obejmującym PKP, PKS i ZNTK, na Os. Lotnisko oraz na obszarze obejmującym swoim zasięgiem pozostałe obszary mieszkalnictwa i usług lokalnych 
i ponadlokalnych. W najlepszej sytuacji jest Śródmieście i Starówka. Prowadzenie działalności gospodarczej i umiejscowienie tu znacznej liczby podmiotów gospodarczych jest typowe ze względu na funkcje centrum miasta.

Wykres 2 Liczba mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą
[image: image14.png]Srédmiesciei Starowka

Miasto

Srodmiescie - Zachod

Pozostale tereny mieszkalnictwai usiug lokalnychi
ponadiokalnych

Osiedle Lotnisko

Obszar PKP, PKS i ZNTK

0,00

5,00

10,00

15,00





 Źródło: Obliczenia własne na podstawie Rejestru przedsiębiorców – www.stargard.pl
Po wystandaryzowaniu wszystkich wskaźników omawianą sytuację przedstawiono na wykresie nr 14

W przypadku wskaźnika W11 – „Liczba mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą na 100 ludności”, mającego charakter pozytywny nadano mu wartość ujemną (poprzez przemnożenie przez 
-1). Pozwoliło to na prawidłową interpretację otrzymanych wyników
.

Wykres 3 Wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej – wskaźnik wystandaryzowany
[image: image15.png]2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
-0,50
-1,00

-1,50

1,56

0,30

0,40 0,39
=h
Srodmiescie i Srodmiescie Pozostafetereny Osiedle Lotnisko ObszarPKP, PKS i
Staréwka -Zachéd mieszkalnictwa i ZNTK

ustug lokainych i
ponadiokainych





Źródło: Obliczenia własne na podstawie Rejestru przedsiębiorców – www.stargard.pl
Załącznik nr 4

do Uchwały nr XXII/247/2012  Rady Miejskiej                                                                                                                                                                               w Stargardzie Szczecińskim                                                                                                       







z dnia 30 października 2012 r.
3.2. Analiza sytuacji infrastrukturalnej na obszarach analitycznych 

Problemy przestrzenne i infrastrukturalne dotyczą każdego z analizowanych obszarów miasta. Jednakże ze względu na to, że Śródmieście i Starówka należą do najstarszych i najcenniejszych pod względem historycznym i kulturowym obszarów miasta i jednocześnie z uwagi na to, że pod względem degradacji zabudowy mieszkaniowej, która jest w tym rejonie zdecydowanie największym problemem przestrzenno-infrastrukturalnym, należy uznać, iż działania rewitalizacyjne powinny być skupione w tym obszarze. Należy wręcz stwierdzić, że im cenniejszy kulturowo dla miasta obszar, tym pod względem technicznym znajduje się w gorszym stanie. 

Teren głównego centrum miasta – Starówka i Śródmieście - skupia wszystkie prestiżowe usługi ogólnomiejskie i ponadlokalne związane z powiatową i regionalną funkcją Stargardu Szczecińskiego. Ponadto pełni funkcje administracyjno – handlowe.

Granice ochrony konserwatorskiej zostały opisane w rozdziale I i pokrywają się one w głównej mierze z omawianym obszarem analitycznym. Teren ten dotyczy centrum miasta Stargard Szczeciński, 
w której to części znajduje się większość obiektów zabytkowych. 

W Stargardzie Szczecińskim wytyczono szlak turystyczny “Stargard – Klejnot Pomorza”. Szlak ten eksponuje walory zabytkowe i krajobrazowe Miasta, w szczególności terenu Starego Miasta (Starówki).

Na terenie Śródmieścia i Starówki znajdują się m.in. następujące zabytki:

· gotycki kościół (kolegiata) Najświętszej Marii Panny z końca XIII w., 

· gotycki kościół św. Jana Chrzciciela,

· pozostałości murów obronnych z bramami: Młyńską, Wałową i Pyrzycką oraz wieloma basztami (Morze Czerwone, Białogłówka, Tkaczy – Lodowa, Jeńców i basteja);

· późnogotycki arsenał z XV w. (obecnie siedziba Archiwum Państwowego);

· kamienica gotycka z XV w. (obecnie siedziba Szkoły Muzycznej);

· gotycka plebania – zespół trzech zabytkowych budynków,

· wczesnorenesansowy ratusz z XIII w. (obecnie siedziba Rady Miejskiej),

· barokowy budynek odwachu i Wagi Miejskiej z XVIII w. (obecnie znajduje się w nim Muzeum Miejskie),

· spichlerz z XVII w.,

· neogotycki kościół Świętego Ducha z lat 1874-1877,

· neogotycka cerkiew prawosławna świętych Piotra i Pawła z 1897 r., 

· neogotycka wieża ciśnień z 1896 r. – zabytek techniki,

· kamienica gotycka (dom Rohledera, bądź Klecanów, Kletzina) przy ul. Mieszka I z XV w,

· kamienica przy Rynku Staromiejskim nr 3 z XV w.,

· kamienica przy Rynku Staromiejskim nr 4 – wybudowana po 1635 roku.

Obszar wymaga renowacji zniszczonych kwartałów zabudowy przyrynkowej, w granicach ulic 
B. Chrobrego, Garncarskiej, K. Wielkiego, Kramarskiej i Grodzkiej. 

Modernizacji na tym obszarze wymaga również zabudowa mieszkalna. Ponad 90% budynków stanowi zasób mieszkaniowy powstały przed 1989 rokiem, z czego 89% zostało wybudowanych przed 1945 rokiem. Zasób mieszkaniowy jest zużyty technicznie i utrzymanie go w sprawności technicznej, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wymaga nakładów gwarantujących przynajmniej jego niepogorszenie w stosunku do stanu istniejącego. 

Modernizacji i remontów elewacji wymagają głównie następujące obszary: Stare Miasto w granicach murów miejskich, pierzeje ulic Wojska Polskiego i Marsz. J. Piłsudskiego, rejon ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego i M. Curie - Skłodowskiej.

Na terenie Starego Miasta i Śródmieścia większość zasobu mieszkaniowego wymaga poprawy stanu efektywności energetycznej budynków. Jedynie ok. 20 budynków z tego terenu zostało poddanych termomodernizacji. Są to budynku położone przy następujących ulicach: Płatnerzy 6, Łokietka 1, 7 i 8, Złotników 1, 4 i 6, Krasińskiego 9, Chrobrego 17, Piłsudskiego 9 i 45, Słowackiego 2, 10 -12 i 15, 15-17, 24, Kuśnierzy 2, K. Wielkiego 9, Reja 4-5 i 8 – 8a.

Tereny zabudowane wymagają również wzbogacenia elementami architektonicznymi poprawiającymi kompozycję przestrzeni, w tym Stare Miasto w granicach plant, ulice prowadzące do Starego Miasta, trasy łączące prestiżowe miejsca Stargardu Szczecińskiego.

Z przestrzeni Starego Miasta należałoby również zlikwidować zabudowę garażową. 

Istotnym problemem w tym obszarze jest natężony ruch samochodów ciężarowych. W obszarze Starówki należy wprowadzić ruch uspokojony i wyznaczyć strefy parkowania. W zakresie sieci komunikacji ulicznej planuje się budowę pełnej obwodnicy Śródmieścia, stanowiącego wewnętrzny pierścień komunikacyjny. 

Obszar Starówki i Śródmieścia charakteryzuje się złym stanem technicznym ulic i chodników. 

Mieszkańcy obszaru mają pełny dostęp do infrastruktury komunalnej. Śródmieście i Starówka jest częścią sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej (opisanej w rozdziale I) przebiegających przez Stargard Szczeciński. 

Na terenie obszaru Śródmieście – Zachód przy ul. Szczecińskiej 35 znajdują się obiekty OSiR-u, natomiast przy ul. 1 Brygady i Ceglanej – kompleks sportowo – rekreacyjny z hotelem. Krajobraz tego obszaru w głównej mierze wypełnia substancja mieszkaniowa. Ponadto wzdłuż ul. Towarowej usytuowane są obiekty usługowo – rekreacyjne.

Osiedle Lotnisko stanowi teren po dawnym przylotniskowym garnizonie wojsk radzieckich, który podlega przekształceniu na przestrzeń o charakterze miejskim z podstawową funkcją mieszkaniową. W celu zapewnienia mieszkańcom tego kwartału odpowiednich warunków życia, niezbędne są inwestycje polegające w głównej mierze na budowie infrastruktury technicznej, społecznej oraz podjęcie działań o charakterze gospodarczym, mających na celu stworzenie warunków dla ożywienia przedsiębiorczości. Podjęcie tych działań zapobiegnie „wyłączeniu” tego obszaru poza miasto. Peryferyjne, w stosunku do innych dzielnic, położenie od centrum i niedostateczne wyposażenie infrastrukturalne prowadzi stopniowo do separacji przestrzenno - gospodarczej tego obszaru.

Teren PKP i PKS położony jest w ścisłym centrum, dzielący układem torowisk węzła kolejowego, miasto na dwie części połączone pod wiaduktami dwoma wąskimi przelotami ulic M. Konopnickiej 
i Kard. St. Wyszyńskiego.

Na tym obszarze skupiają się problemy wynikające z niekorzystnego przebiegu linii komunikacyjnych rozcinających miasto na części: zachodnią i wschodnią (linia kolejowa) oraz północną i południową (drogi tranzytowe). Usytuowane są w jego granicach dworce PKS i PKP oddalone od siebie o 450 m, stanowiące utrudnienie dla przesiadających się podróżnych. Wzmożony ruch dojazdowy, lokalny 
i ponadlokalny ze wszystkich kierunków do centrum miasta, spowodował występowanie niedoboru miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz miejsc pod potrzebne przystanki komunikacji miejskiej oraz prywatnych linii przewozowych. 

Stopień degradacji tego obszaru przejawia się głównie niskim standardem zagospodarowania terenów kolejowych (od wielu lat planowane do przebudowy dwa wiadukty kolejowe), zużytą technicznie starą zabudową przy ul. Dworcowej i Towarowej, nie spełniające wymogów współczesnego społeczeństwa budynki dworców PKS i PKP. 

W bezpośrednim sąsiedztwie kwartału PKS i PKP usytuowane są tereny po byłych Zakładach Napraw Taboru Kolejowego. Na tym terenie funkcjonuje Stargardzki Park Przemysłowy, skupiający 
12 firm. Teren ten jest w większości zabudowany budynkami i budowlami o charakterze

industrialnym. Nadają się one przede wszystkim do prowadzenia działalności przemysłowej. Ponadto w Parku znajdują się tereny inwestycyjne przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.
Zabudowę obszaru stanowią obok obiektów historycznych zabudowania współczesne. 

Na tym terenie należy podjąć działania skierowane na dalszy rozwój gospodarczy tego regionu oraz podniesienie jego atrakcyjności inwestycyjnej. 

Pozostały obszar miasta określony jako „Pozostałe tereny mieszkalnictwa i usług lokalnych 
i ponadlokalnych” stanowi obszar o funkcji mieszkalnej, w której znajdują się zespoły mieszkaniowe 
o niskiej i mieszanej intensywności zabudowy. W obszarze tym znajdują się także obiekty działalności gospodarczej, tereny przemysłowe, ogrody działkowe oraz obszary zajęte przez linie przesyłowe infrastruktury technicznej. Obszar ten ze względu na swoje położenie w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych pełni także rolę osiedlowych ośrodków usługowych.

Nadrzędną rolę polegającą na centralizowaniu struktury miejskiej, tworzeniu więzi społecznych, tworzeniu wizytówki miasta pełni centrum miasta – historyczna Starówka i Śródmieście jako centrum ogólnomiejskie z przeważającym udziałem lokowania usług cenotwórczych. 

                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXII/247/2012  Rady Miejskiej                                                                                                                                                                               w Stargardzie Szczecińskim                                                                                                       














z dnia 30 października 2012 r.
3.3. Podsumowanie analizy dotyczącej wskazania obszaru do rewitalizacji – wskaźnik sumaryczny

Standaryzacja wszystkich wskaźników pozwala na dodanie ich do siebie. Suma wszystkich wskaźników ukazuje jednoznacznie i statystycznie najdokładniej, które z analizowanych obszarów dotknięte są w największym stopniu degradacją społeczno-gospodarczą.

Tabela 39 Analiza sytuacji społeczno – gospodarczej 
	Lp.
	Nazwa obszaru
	Liczba mieszkańców
	Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym 
	Liczba mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym
	Liczba świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
	Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych z wykształceniem gimnazjalnym i niższym
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych
	Liczba przestępstw stwierdzonych
	Liczba mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Śródmieście i Starówka
	10 948
	6 671
	2 809
	1 141
	240
	389
	168
	1 499

	2.
	Osiedle Lotnisko
	1 416
	1 129
	125
	31
	18
	61
	38
	120

	3.
	Obszar PKP, PKS i ZNTK
	2 089
	66
	11
	76
	14
	11
	18
	77

	4.
	Śródmieście - Zachód
	1 050
	949
	130
	38
	10
	18
	56
	117

	5.
	Pozostałe tereny mieszkalnictwa i usług lokalnych i ponadlokalnych
	53 169
	44 475
	5 434
	1 543
	386
	744
	3 381
	5 890


	Lp.

 
	Nazwa obszaru

 
	Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1000 ludności
	Stopa bezrobocia długotrwałego
	Wskaźnik obciążenia demograficznego
	Wskaźnik wykształcenia osób bezrobotnych
	Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców
	Liczba mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą na 100 ludności
	Wskaźniki wystandaryzowane
	Wskaźnik sumaryczny

	
	
	W1
	W3
	W4
	W5
	W7
	W11
	W1s
	W3s
	W4s
	W5s
	W7s
	W11s
	

	1
	2
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1.
	Śródmieście i Starówka
	104,22
	5,83
	42,11
	2,19
	15,35
	13,69
	1,76
	-0,08
	1,77
	1,65
	-0,76
	-1,07
	3,27

	2.
	Osiedle Lotnisko
	21,89
	5,40
	11,07
	1,27
	26,84
	8,47
	-0,71
	-0,15
	-0,62
	0,17
	-0,28
	0,30
	-1,28

	3.
	Obszar PKP, PKS i ZNTK
	36,38
	16,67
	16,67
	0,67
	8,62
	3,69
	-0,27
	1,70
	-0,19
	-0,79
	-1,04
	1,56
	0,96

	4.
	Śródmieście - Zachód
	36,19
	1,90
	13,70
	0,95
	53,33
	11,14
	-0,28
	-0,72
	-0,42
	-0,34
	0,83
	-0,40
	-1,33

	5.
	Pozostałe tereny mieszkalnictwa i usług lokalnych i ponadlokalnych
	29,02
	1,67
	12,22
	0,73
	63,59
	11,08
	-0,50
	-0,76
	-0,53
	-0,70
	1,26
	-0,39
	-1,62


	
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Średnia arytmetyczna
	45,54
	6,29
	19,15
	1,16
	33,54
	9,61

	
	29
	30
	31
	32
	33
	34

	Odchylenie stanardowe
	33,34
	6,11
	13,00
	0,62
	23,94
	3,79


Źródło: Opracowanie własne

* W kolumnie 23 kolorem czerwonym zaznaczono obszary, w których sytuacja zobrazowana wskaźnikiem sumarycznym jest gorsza niż średnia miasta Stargard Szczeciński.

W celu zobrazowania sytuacji społeczno – gospodarczej analizowanych obszarów stworzono skalę degradacji społeczno – gospodarczej.
Tabela 40 Gradacja sytuacji społeczno - gospodarczej

	Lp.
	Nazwa obszaru
	Wskaźnik sumaryczny Ws
	Sytuacja społeczno - gospodarcza


	1.
	Śródmieście i Starówka
	3,27
	I - bardzo zła

	2.
	Osiedle Lotnisko
	-1,28
	IV - bardzo dobra

	3.
	Obszar PKP, PKS i ZNTK
	0,96
	II - zła

	4.
	Śródmieście - Zachód
	-1,33
	IV - bardzo dobra

	5.
	Pozostałe tereny mieszkalnictwa i usług lokalnych i ponadlokalnych
	-1,62
	IV - bardzo dobra


Źródło: Opracowanie własne
W wyniku przeprowadzonej analizy wynika, że w Obszarze 1 – Śródmieście i Starówka poziom wskaźnika degradacji wskazuje na bardzo złą sytuację społeczno – gospodarczą obszaru terenu. 
Obszar PKP, PKS i ZNTK cechuje się złą sytuacją społeczną i gospodarczą. Pozostałe obszary miasta charakteryzują się bardzo dobrą sytuacją społeczną i gospodarczą.

Wykres nr 15 prezentuje wyniki obliczenia wskaźnika sumarycznego wszystkich analizowanych problemów społecznych. 
Wykres 4 Wskaźnik sumaryczny

[image: image16.png]327

Srédmiescie i Starowka

Obszar PKP, PKS iZNTK

Osiedle Lotnisko

Srodmiescie - Zachod

Pozostae tereny mieszkalnictwa i ustug lokalnych i
ponadiokainych

0,96
1,28
1,33

-1l62

-2,00 -1,‘00 0,‘00 1,00 2,00 3,00

4,00





Źródło: Opracowanie własne

Jak wynika z przeprowadzonych analiz Obszar nr 1: Starówka i Śródmieście znajduje się ze względu na badane kryteria w zdecydowanie najgorszej sytuacji. Wskaźnik sumaryczny dla tego obszaru wyniósł 3,27. Pozostałe z analizowanych obszarów Stargardu Szczecińskiego są w lepszej sumarycznie sytuacji niż całe miasto. Wysoki wskaźnik dla Starówki i Śródmieścia spowodował, że średnia dla miasta jest na wysokim poziomie, co oznacza, że obszar o największym potencjale rozwojowym, jakim jest obszar Starówki i Śródmieścia jest jednocześnie obszarem, który negatywnie wpływa na sytuację społeczną i przestrzenną całego miasta. 

Relatywnie najlepsza sytuacja społeczna występuje kolejno na obszarach: Pozostałe tereny mieszkalnictwa i usług lokalnych i ponadlokalnych, Osiedle Lotnisko i Obszar PKP, PKS i ZNTK. Dla tych obszarów wskaźnik sumaryczny ukształtował się na poziomie poniżej [-1,6]. Różnice pomiędzy sąsiadującymi w rankingu wszystkimi obszarami od 0,17 do 3,83 są dosyć wysokie. Zdecydowanie największe odchylenie wskazuje Starówka i Śródmieście. 

Z tego powodu, a także ze względu na konieczność zachowania zasady skupienia środków przeznaczonych na rewitalizację i fakt spełnienia warunków „Wytycznych w zakresie opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji – RPO WZ na lata 2007 – 2013” uznaje się, że:

Zdegradowanym obszarem miejskim wskazanym do rewitalizacji jest:

Starówka i Śródmieście

Mapa 2 Obszar kryzysowy – Śródmieście i Starówka

[image: image17.png]Leceno
D onsaarkvapsony saria  ramieiie

s granice scministrseyine missts





Źródło: Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim

Z

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXII/247/2012  Rady Miejskiej                                                                                                                                                                               w Stargardzie Szczecińskim                                                                                                       

 






z dnia 30 października 2012 r.
4. Projekty i zadania inwestycyjne zrealizowane 
w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński na lata 2010 - 2020

Tabela 42 Projekty zrealizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński na lata 2010 - 2020

	Numer zadania
	Nazwa projektu

	Priorytetowy Projekt Zintegrowany „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej i Starego Miasta w Stargardzie Szczecińskim”

	Działania przestrzenne (techniczno – materialne)

	Z 1/1/5
	Docieplenie, zmiana kolorystyki i remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Adama Mickiewicza 3 w Stargardzie Szczecińskim

	Z 1/1/7
	Remont elewacji i docieplenie budynku przy ul. Reja 9 w Stargardzie Szczecińskim

	Z 1/1/8
	Remont elewacji i docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Mieszka I 5 w Stargardzie Szczecińskim

	Z 1/1/9
	Remont elewacji i docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. B. Chrobrego 6 w Stargardzie Szczecińskim

	Z 1/1/10
	Remont klatek, docieplenie i remont elewacji budynku przy ul. A. Mickiewicza 4,6,8 
w Stargardzie Szczecińskim

	Z 1/2/1
	Rewaloryzacja śródmiejskiego kwartału C ograniczonego ulicami Marszałka Józefa Piłsudskiego, Środkową, Wojska Polskiego, Adama Mickiewicza w Stargardzie Szczecińskim

	Z 1/2/4
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi na wynajem ul. Jana Śniadeckiego 7a, 7b, 7c w Stargardzie Szczecińskim

	Z 1/3/2
	System ulic w obrębie Starego Miasta” – „Wymiana nawierzchni chodników przy ul. Mieszka I i części ulicy Grodzkiej   w Stargardzie Szczecińskim

	Z 1/3/4
	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Piłsudskiego


	Z 2/1/1
	Zaopatrzenie w ciepło systemowe obszaru wyznaczonego do rewitalizacji położonego 
w kwartale „C" między ulicami J. Piłsudskiego, A. Mickiewicza i Wojska Polskiego 
w Stargardzie Szczecińskim

	Z 2/3/3
	Przebudowa płyty Rynku Staromiejskiego w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku Klejnot Pomorza

	Projekt Zintegrowany „Rewitalizacja obszaru powojskowego i poprzemysłowego w Stargardzie Szczecińskim”

	Działania społeczne

	Z 3/2/7
	Boiska dla młodzieży w Stargardzie Szczecińskim – Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Tańskiego w Stargardzie Szczecińskim


Źródło: Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim.

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXII/247/2012  Rady Miejskiej                                                                                                                                                                               w Stargardzie Szczecińskim                                                                                                       
 






z dnia 30 października 2012 r.
7. OBSZAR ŚRÓDMIEŚCIE - ZACHÓD
Obszar Śródmieście – Zachód stanowi jeden z obszarów analitycznych. Obszar ten spełnia głównie funkcję mieszkaniową i usługową. Wzdłuż ulicy Towarowej znajdują się obiekty usługowo – produkcyjne. Ponadto na terenie tego obszaru przy ul. Szczecińskiej 35 funkcjonuje Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, natomiast przy ul. I Brygady i Ceglanej kompleks sportowo – rekreacyjny z hotelem.
Mapa 4 Śródmieście - Zachód
[image: image18.emf]
Źródło: Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim
Jest to bardzo zróżnicowany pod względem zabudowy obszar. W części mieszkalnej stanowi on część przedwojennego osiedla zaprojektowanego w latach 20-tych XX w. jako ‘miasto-ogród’ – gdzie zabudowa mieszkalna 4-rodzinna zakomponowana została z dużą ilością zieleni ( ogrodów, placów, skwerów i zieleńców ). Unikatowym przykładem takiej zabudowy jest ul. Partyzantów i całe sąsiednie kwartały ulic: Obrońców Westerplatte, Pierwszej Brygady i dalej ulice: Bułgarska, Łużycka, Jugosłowiańska. Mimo – iż jest to centralnie położona część miasta - można tu znaleźć również zabudowę jednorodzinną sprzed 1945 r ( ulice: Kaszubska, Mazurska ).
Tereny mieszkaniowe przechodzą częściowo w tereny o funkcji mieszanej i o funkcji magazynowo-składowej (w strefie torów bocznicowych stacji PKP Stargard Szczeciński) oraz produkcyjnej 
(dawne zakłady odzieżowe „LUXPOL” z monumentalnym budynkiem dawnej szwalni odzieży sportowej ).

W ramach tego obszaru znalazł się duży kompleks terenów sportowych, obiekty OSiR i zespół klubowych boisk piłkarskich. Te tereny zieleni oddzielają zabudowę mieszkaniową od linii kolejowej.

Największym wyzwaniem projektowym i planistycznym jest jednak niezagospodarowany obecnie jeszcze teren po dawnych warsztatach szkolnych położony pomiędzy ul. Szczecińską a „Czerwonymi Koszarami”. 

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXII/247/2012  Rady Miejskiej                                                                                                                                                                               w Stargardzie Szczecińskim                                                                                                       







z dnia 30 października 2012 r.
VI. PLANOWANE DZIAŁANIA NA OBSZARZE ZDEGRADOWANYM

1. IDENTYFIKACJA PROJEKTU ZINTEGROWANEGO

Zgodnie z definicją obszarem zdegradowanym jest obszar spełniający kryteria przynajmniej jednego 
z obszarów, tj. obszaru kryzysowego, obszaru wsparcia mieszkalnictwa, obszaru poprzemysłowego, powojskowego i popeegerowskiego.

Przeprowadzona analiza dla obszarów analitycznych miasta wskazała na następujące obszary zdegradowane:

· Obszar kryzysowy: Starówka i Śródmieście

· Obszar Śródmieście - Zachód

· Obszar wsparcia mieszkalnictwa: Starówka i Śródmieście

· Obszar powojskowy: Osiedle Lotnisko
· Obszar poprzemysłowy: Obszar ZNTK

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński na lata 2010 – 2020 wyznaczono 

Priorytetowy Projekt Zintegrowany 

„REWITALIZACJA STREFY ŚRÓDMIEJSKIEJ I STAREGO MIASTA 
W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM”

oraz 

Projekt Zintegrowany

„REWITALIZACJA OBSZARU POWOJSKOWEGO I POPRZEMYSŁOWEGO 
W STARARDZIE SZCZECIŃKIM”

W ramach Projektów Zintegrowanych zaplanowano do realizacji podprojekty z następujących dziedzin:

Działania przestrzenne

Działania gospodarcze

Działania społeczne

Wszystkie planowane działania w ramach Projektów Zintegrowanych korespondują ze zidentyfikowanymi problemami i potrzebami na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji. 

Należy zaznaczyć, że wyłącznie podprojekty wchodzące w zakres Priorytetowego Projektu Zintegrowanego „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej i Starego Miasta 
w Stargardzie Szczecińskim” będą aplikowały o środki z RPO WZ. 

Dla obszaru wskazanego do rewitalizacji określono plany działań przestrzennych, gospodarczych 
i społecznych, które zawierają listę priorytetowych typów projektów oraz projektów kluczowych inwestycyjnych i społecznych. Plany działań wraz z celami, które realizowane są za pomocą projektów są podstawą do prowadzenie polityki rewitalizacji na wskazanym obszarze. Zakłada się, że oprócz wskazanych projektów kluczowych zidentyfikowanych na etapie opracowania LPR co roku będą wdrażane projekty rewitalizacyjne realizowane również przez podmioty zewnętrzne. Na potrzeby realizacji polityki rewitalizacji zostaną uruchomione mechanizmy wdrażania i finansowania zadań rewitalizacyjnych. Dostęp do środków będzie zależał przede wszystkim od tego, czy cele planowanych projektów rewitalizacyjnych zgodne są z celami oraz priorytetowymi typami projektów.

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXII/247/2012  Rady Miejskiej                                                                                                                                                                               w Stargardzie Szczecińskim                                                                                                       
 






z dnia 30 października 2012 r.
Tabela 46 Działania przestrzenne w zakresie techniczno – materialnym
	Projekt

Nazwa
	Zadanie

Nazwa
	ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK
	Wymagane środki finansowe
	Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU

	
	
	OSOBA ODPOWIEDZIALNA


	
	

	Projekt rewitalizacji obszaru zdegradowanego poprzez termomodernizację budynków 
i renowacje elewacji wszystkich budynków 

Projekt nr P 1/1
	Docieplenie ściany frontowej kamienicy przy ul. Robotniczej 10A wraz  z renowacją drzwi oraz izolacją ścian zewnętrznych

Zadanie nr Z/1/1/2
	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Robotniczej 10A
	KOSZT CAŁKOWITY:

209 448,00 zł
	Wspólnota Mieszkaniowa,

WFOŚiGW,

środki UE z RPO WZ

2013-2014

	
	
	Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
	ŚRODKI WŁASNE:

114 000,00 zł
	

	
	Poprawa dostępności 
i funkcjonalności budynków 
i elementów zagospodarowania KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29
Zadanie nr Z/1/1/3
	Komenda Wojewódzka Policji 
w Szczecinie
	KOSZT CAŁKOWITY:

34 398 569,72 zł
	Środki własne, środki zewnętrzne,

Środki UE z RPO WZ

2012 - 2014

	
	
	Andrzej Koczarski – starszy specjalista ds. nadzoru budowlanego – Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji KWP
	ŚRODKI WŁASNE:

17 199 284,86 zł
	

	
	Renowacja i remont elewacji kościoła p.w. N.M.P. Królowej Świata 

Zadanie nr Z 1/1/4


	Parafia Rzymskokatolicka p.w. N.M.P. Królowej Świata 
w Stargardzie Szczecińskim
	KOSZT CAŁKOWITY:

6 219 000,00 zł
	Środki Parafii

środki UE z RPO WZ

2010 - 2015

	
	
	Ks. Henryk Ozga - Proboszcz
	ŚRODKI WŁASNE:

3 109 500,00 zł
	

	Projekt rewitalizacji obszaru zdegradowanego poprzez rewaloryzację kwartałów miejskich

Projekt nr 1/2
	Rewaloryzacja kwartału ograniczonego ulicami 
B. Chrobrego i Garncarskiej, obejmująca rewaloryzację kamienic staromiejskich zlokalizowanych od frontu przy ul. Bolesława Chrobrego 12, 14, 16 wraz z zabudową towarzyszącą, oficynową usytuowaną os strony ul Garncarskiej.

Zadanie nr Z/1/2/2
	STBS Sp. z o.o w Stargardzie Szczecińskim
	KOSZT CAŁKOWITY:

6 000 000,00 zł
	STBS S. z o.o.

Inicjatywa Jessica

Partnerzy: Gmina – Miasto Stargard Szczeciński, PEC Sp. z o.o., MPGK Sp. z o.o., ENEA Operator, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

2013-2015

	
	
	inż. Jerzy Siodłak – Wiceprezes Zarządu
	ŚRODKI WŁASNE:

1 500 000,00 zł
	

	
	Budowa narożnej kamienicy 
w zabudowie plombowej ul. Bogusława IV – Warszawska 
w Stargardzie Szczecińskim

Zadanie nr Z/1/2/3
	STBS Sp. z o.o w Stargardzie Szczecińskim
	KOSZT CAŁKOWITY:

3 762 000,00 zł
	STBS S. z o.o.

Środki UE z RPO WZ

Partnerzy: Gmina – Miasto Stargard Szczeciński, PEC Sp. 
z o.o., MPGK Sp. z o.o., ENEA Operator, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

po roku 2014

	
	
	Jadwiga Dąbrowska – Wiceprezes Zarządu
	ŚRODKI WŁASNE:

1 881 000,00 zł
	

	
	Budowa budynku mieszkalno – usługowego z lokalami mieszkalnymi na wynajem przy ul. Cz. Tańskiego 6d, 6e, 6f.

Zadanie nr Z/1/2/5
	STBS Sp. z o.o.
	KOSZT CAŁKOWITY:

5 109 000,00 zł
	STBS Sp. z o.o.

Inicjatywa Jessica

Stargardzkie TBS Sp. z o.o., Gmina – Miasto Stargard Szczeciński, PEC Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, ENEA Operator sp. z o.o.  w Szczecinie, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 
w Szczecinie

2013 – 2014

	
	
	Jadwiga Dąbrowska – Wiceprezes Zarządu
	ŚRODKI WŁASNE:

1 277 250,00 zł
	

	
	Budowa budynku mieszkalno-usługowego z lokalami mieszkalnymi na wynajem ul. Czesława Tańskiego 6a, 6b, 6c w Stargardzie Szczecińskim

Zadanie nr Z/1/2/6


	STBS Sp. z o.o.
	KOSZT CAŁKOWITY:

5 773 000,00 zł
	STBS Sp. z o.o.

Inicjatywa Jessica

Stargardzkie TBS Sp. z o.o., Gmina – Miasto Stargard Szczeciński, PEC Sp. z o.o. 
w Stargardzie Szczecińskim, MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, ENEA Operator sp. z o.o.  w Szczecinie, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 
w Szczecinie

2014 – 2015

	
	
	Jadwiga Dąbrowska – Wiceprezes Zarządu
	ŚRODKI WŁASNE:

1 443 250,00 zł
	

	
	Rewaloryzacja budynku na posesji oznaczonej adresem: ul. Bolesława Chrobrego 21 i ul. Kasztelańska nr 21a w Stargardzie Szczeciński

Zadanie nr Z/1/2/7
	STBS Sp. z o.o w Stargardzie Szczecińskim
	KOSZT CAŁKOWITY:

3 000 000,00 zł
	STBS Sp. z o.o.

Inicjatywa Jessica

Stargardzkie TBS Sp. z o.o., Gmina – Miasto Stargard Szczeciński, PEC Sp. z o.o. 
w Stargardzie Szczecińskim, MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, ENEA Operator sp. z o.o.  w Szczecinie, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 
w Szczecinie

2013 – 2015

	
	
	inż. Jerzy Siodłak – Wiceprezes Zarządu
	ŚRODKI WŁASNE:

750 000,00 zł
	

	
	REWITALIZACJA - rozbudowa , przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku Pogotowia i WKU na funkcję usługowo-handlowo-biurową położonego na działkach nr 285,286 obręb 11 w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Czarnieckiego 30-31 . 

Zadanie nr Z/1/2/8
	Przedsiębiorstwo Handlowe „Szach”


	KOSZT CAŁKOWITY:

2 460 000,00 zł

ŚRODKI WŁASNE:

615 000,00 zł
	Środki własne

Inicjatywa Jessica

2012 - 2014

	
	
	Krzysztof Dybowski 

Elżbieta Dybowska
	
	

	
	Odbudowa na istniejącej podziemnej części budynku oficyny kamienicy położonej przy Rynku Staromiejskim 3 z przeznaczeniem na dodatkową salę restauracyjną, istniejącego w piwnicy lokalu gastronomicznego i pokoje gościnne na poddaszu oraz zmiana sposobu użytkowania części lokalu na zaplecze kuchenne i mini browar z lokalnym stargardzkim piwem.
Zadanie nr Z/1/2/9
	Inwestor prywatny – Artur Słowik
	KOSZT CAŁKOWITY:

500 000,00 zł

ŚRODKI WŁASNE:

125 000,00 zł
	Środki własne

Inicjatywa Jessica

2012 - 2014

	
	Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Stargardzie Szczecińskim

Zadanie nr Z/1/2/10
	OSiR Stargard Sp. z o.o.
	KOSZT CAŁKOWITY:

24 600 000 zł

ŚRODKI WŁASNE:

6 150 000,00 zł
	OSiR Stargard Sp. z o.o.

Inicjatywa Jessica

2012 - 2014

	
	
	Jarosław Hajduk – Członek Zarządu, Dyrektor OSiR Stargard Sp. z o.o.
	
	

	
	Rewitalizacja kompleksu sportowo-hotelowego przy ul. I Brygady i ul. Ceglanej

Zadanie nr Z/1/2/11


	OSiR Stargard Sp. z o.o.
	I etap:

KOSZT CAŁKOWITY:

8 610 000,00 zł

ŚRODKI WŁASNE:

2 152 500,00 zł

II ETAP:

KOSZT CAŁKOWITY:

22 140 000,00 zł

ŚRODKI WŁASNE:

5 535 000,00 zł


	OSiR Stargard Sp. z o.o.

Inicjatywa Jessica

I etap: 2016 – 2017

II etap: 2017 - 2020

	
	
	Jarosław Hajduk – Członek Zarządu, Dyrektor OSiR Stargard Sp. z o.o.
	
	

	
	Modernizacja budynku mieszkalno usługowego usytuowanego przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 19 w Stargardzie Szczecińskim usytuowanego w zdegradowanym obszarze miejskim wskazanym do rewitalizacji –  Śródmieście i Starówka.

Zadanie nr Z/1/2/12
	Stargardzkie TBS Sp. z o.o.
	KOSZT CAŁKOWITY:

4 500 000,00 zł

ŚRODKI WŁASNE:

1 125 000,00 zł
	Środki własne

Inicjatywa Jessica

2017 - 2018

	
	
	inż. Jerzy Siodłak  - Wiceprezes Zarządu
	
	

	Projekt przebudowy dróg 
w granicach obszaru wyznaczonego do rewitalizacji. 

Projekt nr P 1/3
	Program modernizacji i remontów ulic w Stargardzie Szczecińskim – Budowa drogi wewnętrznej gminnej w Kwartale E w Stargardzie Szczecińskim

Zadanie nr Z 1/3/1
	Gmina – Miasto Stargard Szczeciński
	KOSZT CAŁKOWITY:

1 800 000,00 
	Budżet miasta

Środki UE z RPO WZ

2013

	
	
	Stanisław Kazimierski – Inżynier Miasta
	ŚRODKI WŁASNE:

900 000,00
	

	
	Oświetlenie ulic miejskich – Oświetlenie ul. Klasztornej, ul. Prządki i ul. Wita Stwosza w Stargardzie Szczecińskim

Zadanie nr Z 1/3/3
	Gmina – Miasto Stargard Szczeciński
	KOSZT CAŁKOWITY:

130 000,00 
	Budżet miasta

Środki UE z RPO WZ

2013 - 2014

	
	
	Stanisław Kazimierski – Inżynier Miasta
	ŚRODKI WŁASNE:

65 000,00
	


Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXII/247/2012  Rady Miejskiej                                                                                                                                                                               w Stargardzie Szczecińskim                                                                                                       














z dnia 30 października 2012 r.
Tabela 47 Działania gospodarcze
	Projekt

Nazwa
	Zadanie

Nazwa
	ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK
	Wymagane środki finansowe
	Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU

	
	
	OSOBA ODPOWIEDZIALNA


	
	

	Projekt zaopatrzenia w ciepło obszaru wyznaczonego do rewitalizacji

Projekt nr 2/1


	Zaopatrzenie w ciepło obszaru wyznaczonego do rewitalizacji położonego na terenie osiedla Lotnisko przy ulicy 
J. Śniadeckiego i Cz. Tańskiego 
w Stargardzie Szczecińskim

Zadanie nr Z 2/1/2
	PEC Sp. z o.o. Stargard Szczeciński


	KOSZT CAŁKOWITY:

320 000,00 


	PEC Sp. z o.o.

Środki UE z RPO WZ

2010-2011

	
	
	Tadeusz Franas
	ŚRODKI WŁASNE:

128 000,00
	

	Projekt przebudowy i adaptacji infrastruktury poprzemysłowej.

Projekt nr P 2/2
	Adaptacja i wyposażenie biurowca byłych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w celu utworzenia Centrum Przedsiębiorczości

Zadanie nr Z/2/2/1
	Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp z o.o. w Stargardzie Szczecińskim
	KOSZT CAŁKOWITY:

5 000 000,00 
	Środki SARL Sp. z o.o.

Budżet miasta

Środki UE z RPO WZ

2010-2011

	
	
	Joanna Hajduk
	ŚRODKI WŁASNE:

2 500 000,00
	

	
	Przystosowanie infrastruktury terenu byłych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego dla potrzeb małego i średniego biznesu.

Zadnie nr Z/2/2/2
	Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. 
w Stargardzie Szczecińskim
	KOSZT CAŁKOWITY:

2 250 000,00 
	Środki SARL Sp. z o.o.

Budżet miasta

2010-2011

	
	
	Joanna Hajduk
	ŚRODKI WŁASNE:

1 125 000,00
	

	Projekt rewitalizacji historycznej zabudowy miasta

Projekt nr P 2/3
	Dwa miejsca z historią –przebudowa, remont 
i rozbudowa obiektu Bastei 
w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu oraz Bastei w Stargardzie Szczecińskim

Zadanie nr Z/2/3/1
	Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim
	KOSZT CAŁKOWITY:

9 637 428,00 
	Budżet miasta

PO ”Europejska Współpraca Transgraniczna”

Partner: Miasto Neubrandenburg

2008-2012

	
	
	Elżbieta Świderska
	ŚRODKI WŁASNE:

1 445 614,00
	

	
	Bramy, które łączą – Brama Wałowa w Stargardzie Szczecińskim i Brama Młyńska w Bernau

Zadanie nr Z/2/3/2
	Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim
	KOSZT CAŁKOWITY:

3 173 024,00 
	Budżet miasta

Środki UE z RPO WZ

PO ”Europejska Współpraca Transgraniczna”

Partner: Miasto Bernau

2010 - 2012

	
	
	Elżbieta Świderska
	ŚRODKI WŁASNE:

833 826,00
	

	
	Stargard – Klejnot Pomorza – renowacja historycznej zabudowy miasta

Zadanie nr Z/2/3/4
	Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim
	KOSZT CAŁKOWITY:

11 362 192,00 
	Budżet miasta

Środki UE z RPO WZ

2010 - 2011

	
	
	Elżbieta Świderska
	ŚRODKI WŁASNE:

5 681 096,00
	

	Projekt rewitalizacji obejmujący zagospodarowanie turystyczne obszaru kryzysowego

Projekt nr P 2/4
	Zagospodarowanie odcinka rzeki Iny jako turystycznego szlaku kajakowego

Zadanie nr Z/2/4/1
	Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim
	KOSZT CAŁKOWITY:

2 201 240,00 
	Budżet miasta

Środki UE z RPO WZ

2014

	
	
	Elżbieta Świderska
	ŚRODKI WŁASNE:

1 100 620,00
	


Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXII/247/2012  Rady Miejskiej                                                                                                                                                                               w Stargardzie Szczecińskim                                                                                                       
 






z dnia 30 października 2012 r.
Tabela 48 Działania społeczne
	Projekt

Nazwa
	Zadanie

Nazwa
	ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK
	Wymagane środki finansowe
	Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU

	
	
	OSOBA ODPOWIEDZIALNA


	
	

	Projekt rewitalizacji obszaru zabudowy Osiedla Lotnisko -Program „Potrzebny Dom” 

Projekt nr P 3/1
	Budowa zespołu segmentów mieszkalnych dla seniorów z lokalami mieszkalnymi na wynajem ul. Śniadeckiego 13

Zadanie nr Z/3/1/1
	STBS Sp. z o.o.
	KOSZT CAŁKOWITY:

5 590 000,00 zł
	STBS Sp. z o.o.

Inicjatywa Jessica

Stargardzkie TBS Sp. z o.o., Gmina – Miasto Stargard Szczeciński, PEC Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, ENEA Operator sp. z o.o.  w Szczecinie, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 

w Szczecinie

2013 - 2015

	
	
	Jadwiga Dąbrowska – Wiceprezes Zarządu
	ŚRODKI WŁASNE:

1 397 500,00 zł
	

	
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi na wynajem ul. Śniadeckiego 9a, 9b, 9c

Zadanie nr Z/3/1/2
	STBS Sp. zo.o.
	KOSZT CAŁKOWITY:

3 439 0000,00 
	STBS Sp. z o.o.

Środki z kredytu

2011-2012

	
	
	Jadwiga Dąbrowska – Wiceprezes Zarządu
	ŚRODKI WŁASNE:

1 127 000,00
	

	Projekt rewitalizacji budynków użyteczności publicznej i budowy obiektów sportowych

Projekt nr P 3/2
	Modernizacja noclegowni dla osób bezdomnych – Ognisko Świętego Brata Alberta przy ul. Krasińskiego 10

Zadanie nr Z/3/2/2
	Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim
	KOSZT CAŁKOWITY:

820 024,00 
	Budżet miasta, środki zewnętrzne

Środki UE z RPO

2011 - 2015

	
	
	Wiesława Maksel – Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego
	ŚRODKI WŁASNE:

520 024,00
	

	
	„Piwnica Artystyczna” – modernizacja kotłowni 
w Stargardzkim Centrum Kultury

Zadanie nr Z/3/2/3
	Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim
	KOSZT CAŁKOWITY:

2 003 244,00 
	Budżet miasta

Środki UE z RPO 

2012-2015

	
	
	Elżbieta Świderska
	ŚRODKI WŁASNE:

1190 137,00
	

	
	Remont i modernizacja amfiteatru

Zadanie nr Z/3/2/4
	Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim
	KOSZT CAŁKOWITY:

4 009 516,00 
	Budżet miasta

Środki UE z RPO 

2013-2015

	
	
	Elżbieta Świderska
	ŚRODKI WŁASNE:

2 004 758,00
	

	
	Przywrócenie funkcji społecznych budynku przy  ul. B. Limanowskiego 24 w Stargardzie Szczecińskim poprzez uruchomienie Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych oraz Ośrodka Szkoleniowego PCK

Zadanie nr Z/3/2/5
	Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim, Zachodniopomorski Okręgowy Oddział PCK
	KOSZT CAŁKOWITY:

289 914,00 
	Budżet miasta

Środki ZOO PCK

Środki UE z RPO

2010-2015

	
	
	Joanna Łaskarzewska - Dyrektor
	ŚRODKI WŁASNE:

114 957,00
	

	
	Remont konserwatorski Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim

Zadanie nr Z/3/2/6
	Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie Szczecińskim 
	KOSZT CAŁKOWITY:

3 800 000,00 
	Budżet miasta

Środki UE z RPO 

2011-2013

	
	
	Elżbieta Szumska - Dyrektor
	ŚRODKI WŁASNE:

1 900 000,00
	

	Projekt związany 
z przeciwdziałaniem patologiom społecznym i aktywizacją zawodową osób bezrobotnych

Projekt P 3/3
	Wsparcie dzieci z obszaru  Starego Miasta i Śródmieścia poprzez realizację programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”

Zadanie nr Z/3/3/1
	Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim
	KOSZT CAŁKOWITY:

225 000,00
	Budżet miasta

SP 1,3,5

Gimnazjum 1, 2

MOPS Sp. z o.o.

2010

	
	
	Wydział Polityki Społecznej
	Środki własne:

225 000,00
	

	
	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z obszaru Starego Miasta i Śródmieścia poprzez realizację programu: ”Lepsze jutro”

Zadanie nr Z/3/3/2
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim
	KOSZT CAŁKOWITY:

2 000,00
	Środki własne

2010

	
	
	Danuta Bojarska – Dyrektor
	Środki własne:

2 000,00
	

	Projekt związany z kulturalno – społecznym ożywieniem Starego Miasta i Śródmieścia

Projekt P 3/4
	Projekt kulturalno – społeczny ożywienia Starego Miasta 
i Śródmieścia

Zadanie nr Z/3/4/1
	Stargardzkie Centrum Kultury, Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, Młodzieżowy Dom Kultury
	KOSZT CAŁKOWITY:

224 995,00
	Środki własne podmiotów realizujących projekt

Środki UE z RPO

2010

	
	
	Ireneusz Ziembicki – Dyrektor SCK, Marcin Majewski – Dyrektor Muzeum, Elżbieta Szumska – Dyrektor MDK
	Środki SCK, MDK , Muzem – 112 500,00
	


Załącznik nr 12
do Uchwały nr XXII/247/2012  Rady Miejskiej                                                                                                                                                                               w Stargardzie Szczecińskim                                                                                                       







z dnia 30 października 2012 r.
Tabela 49 Planowane działania w ramach Priorytetowego Projektu Zintegrowanego „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej i Starego Miasta w Stargardzie Szczecińskim 
	Numer zadania
	Nazwa projektu

	Działania przestrzenne (techniczno – materialne)

	Z 1/1/2
	Docieplenie ściany frontowej kamienicy przy ul. Robotniczej 10A w Stargardzie Szczecińskim wraz z renowacją drzwi oraz izolacją ścian zewnętrznych. Budynek objęty jest ochroną konserwatorską. Ochronie podlegają gabaryty i formy dachów oraz zasadnicze elementy wystroju

	Z 1/1/3
	Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29

	Z 1/1/4
	Renowacja i remont elewacji kościoła pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim

	Z 1/2/2
	Rewaloryzacja kwartału ograniczonego ulicami B. Chrobrego i Garncarskiej obejmująca rewaloryzację kamienic staromiejskich zlokalizowanych od frontu przy ul. Bolesława Chrobrego 12, 14, 16 wraz z zabudową towarzyszącą, oficynową usytuowaną od strony ul Garncarskiej

	Z 1/2/3
	Budowa narożnej kamienicy w zabudowie plombowej ul. Bogusława IV - Warszawska

	Z 1/2/7
	Rewaloryzacja budynku na posesji oznaczonej adresem: ul. Bolesława Chrobrego 21 i ul. Kasztelańska nr 21a w Stargardzie Szczecińskim

	Z 1/2/8
	REWITALIZACJA - rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku Pogotowia i WKU na funkcję usługowo – handlowo - biurową położonego na działkach nr 285,286 obręb 11 w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Czarnieckiego 30-31

	Z 1/2/9
	Odbudowa na istniejącej podziemnej części budynku oficyny kamienicy położonej przy Rynku Staromiejskim 3 z przeznaczeniem na dodatkową salę restauracyjną, istniejącego w piwnicy lokalu gastronomicznego i pokoje gościnne na poddaszu oraz zmiana sposobu użytkowania części lokalu na zaplecze kuchenne i mini browar z lokalnym stargardzkim piwem.

	Z/1/2/12
	Modernizacja budynku mieszkalno - usługowego usytuowanego przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 19 w Stargardzie Szczecińskim usytuowanego w zdegradowanym obszarze miejskim wskazanym do rewitalizacji –  Śródmieście i Starówka

	Z 1/3/1
	Program modernizacji i remontów ulic w Stargardzie Szczecińskim –  Budowa drogi wewnętrznej gminnej w „Kwartale E” w Stargardzie Szczecińskim

	Z 1/3/3
	Oświetlenie ulic miejskich” – „Oświetlenie ul. Klasztornej, ul. Prządki i ul. Wita Stwosza w Stargardzie Szczecińskim

	Działania gospodarcze

	Z 2/3/1
	Dwa miejsca z historią – przebudowa i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu i Bastei w Stargardzie Szczecińskim

	Z 2/3/2
	Bramy, które łączą - Brama Wałowa w Stargardzie Szczecińskim i Brama Młyńska 
w Bernau

	Z 2/3/4
	Stargard Klejnot Pomorza- renowacja historycznej zabudowy miasta

	Z 2/4/1
	Zagospodarowanie odcinka rzeki Iny jako turystycznego szlaku kajakowego

	Działania społeczne

	Z 3/2/2
	Modernizacja noclegowni dla osób bezdomnych – Ognisko Świętego Brata Alberta przy 
ul. Krasińskiego 10 w Stargardzie Szczecińskim

	Z 3/2/3
	Piwnica Artystyczna - modernizacja kotłowni w Stargardzkim Centrum Kultury

	Z 3/2/4
	Remont i modernizacja amfiteatru w Stargardzie Szczecińskim

	Z  3/2/5
	Przywrócenie funkcji społecznych budynku przy ul. Bolesława Limanowskiego 24 w Stargardzie Szczecińskim poprzez: uruchomienie Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych oraz Ośrodka Szkoleniowego PCK

	Z 3/2/6
	Remont konserwatorski Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim

	Z 3/3/1
	Wsparcie dzieci z obszaru Starego Miasta i Śródmieścia poprzez realizację programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”

	Z 3/3/2
	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z obszaru Starego Miasta i Śródmieścia poprzez realizację programu: ,,Lepsze jutro”

	Z 3/4/1
	Projekt kulturalno – społeczny ożywienia Starego Miasta i Śródmieścia


Źródło: Opracowanie własne

Załącznik nr 13
do Uchwały nr XXII/247/2012  Rady Miejskiej                                                                                                                                                                               w Stargardzie Szczecińskim                                                                                                       
 






z dnia 30 października 2012 r.
3.1
Planowane działania przestrzenne (techniczno – materialne)
Priorytetowy Projekt Zintegrowany 
„Rewitalizacja strefy śródmiejskiej i Starego Miasta 
w Stargardzie Szczecińskim„
Zadanie Z 1/1/2: Docieplenie ściany frontowej kamienicy przy ul. Robotniczej 10A 
w Stargardzie Szczecińskim wraz z renowacją drzwi oraz izolacją ścian zewnętrznych. Budynek objęty jest ochroną konserwatorską. Ochronie podlegają gabaryty i formy dachów oraz zasadnicze elementy wystroju

Opis projektu: Planowana termomodernizacja i odnowienie elewacji pozwoli na zachowanie w pierzei ul. Robotniczej istniejących obiektów frontowych, co jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z 1997 r. Wpłynie to na ładniejszy wygląd budynku oraz zmieni na lepsze odbieranie okolicy przez mieszkańców. Budynek znajduje się przy ulicy, która prowadzi do planowanego parku linowego w Parku Panorama. Wspólnota z powodu ograniczonych środków finansowych zamierza przeprowadzić remont i docieplenie trzech ścian budynku, remont balkonów oraz wymianę okien na klatce schodowej. 

Koszt remontu ściany frontowej jest najwyższy z uwagi na liczne motywy dekoracyjne, które zgodnie 
z zaleceniami konserwatora zabytków oraz z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z 1997 r. powinny zostać zachowane.
Lokalizacja inwestycji: Stare Miasto

Etapy działania:

Czas realizacji: 2013 – 2014

Oczekiwane rezultaty: Dzięki termomodernizacji Wspólnota uzyska efekt ekonomiczny w postaci zaoszczędzonych wydatków na ogrzewanie. Dzięki dociepleniu zmniejszy się szkodliwy wpływ na środowisko związany z ogrzewaniem części mieszkań poprzez palenie w piecach (zmniejszy się wydzielanie dwutlenku węgla do atmosfery).

Wykonanie prac termomodernizacyjnych wiąże się z odnową elewacji budynku i wpłynie na poprawę estetyki przestrzeni obszaru rewitalizowanego. Kompleksowe odnowienie budynku znajdującego się 
w sferze strefie ochrony zabytków wpłynie korzystnie na estetykę przestrzeni miasta, a tym samym zwiększy atrakcyjność miasta dla turystów. Ponadto w pobliżu planowane jest utworzenie parku linowego.

Realizacja przedsięwzięcia zmniejszy ubytki energii cieplnej do powietrza i tym samym znacznie obniży emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: STBS Sp. z o.o., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nakłady do poniesienia: 209 448 zł

Źródło finansowania: środki własne: 114 000 zł, środki RPO: 95 448 zł

Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: projekt stanowi kontynuację prac elewacyjnych. Zadanie stanowi kontynuację rewitalizacji Starówki.

Zadanie Z 1/1/3: Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29
Opis projektu: Projekt obejmuje budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Warszawskiej 29, tj. budynku biurowego wraz z obiektami towarzyszącymi: budynku myjni wraz z pomieszczeniem przeszukiwania pojazdów dla Wydziału Kryminalnego 
i zapleczem, budynku dla psów policyjnych wraz z zapleczem, pomieszczenia dla przewodników 
i wybiegu dla psów, obiektu na agregat i śmietnik, wraz pełną infrastrukturą. Budynek istniejący obecnie przy ul. Warszawskiej wraz z budynkami i obiektami towarzyszącymi zostanie zburzony, a na jego miejscu powstanie nowy budynek administracyjny o powierzchni 3914,84 m2 wraz z zespołem budynków towarzyszących. Do nowej siedziby przeniesiona zostanie również działalność KPP prowadzona obecnie w budynku zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej 6. Wnioskodawca jest 
w posiadaniu dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania.

Lokalizacja inwestycji: Śródmieście
Etapy działania:

Czas realizacji: 2012 - 2014

Etapy:

· przeniesienie Komendy do obiektów tymczasowych,

· wyburzenie budynku przy ul. Warszawskiej 29 i wzniesienie nowego budynku biurowego,

· budowa obiektów towarzyszących, wyposażenie w niezbędne instalacje.

Oczekiwane rezultaty: Podstawowym celem projektu jest budowa potencjału rozwojowego i wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru kryzysowego poprzez rewitalizację obiektów użyteczności publicznej, co zostanie osiągnięte poprzez zwiększenie zaangażowania Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim w budowę poczucia bezpieczeństwa i kształtowanie wizerunku  turystycznego obszaru kryzysowego. Projekt poprawi wizerunek Policji, podniesie rangę siedziby 
i prestiż jednostki Policji. Poprawi również komunikację i dostępność dla obywateli, co wiąże się ze wzrostem zaufania społeczeństwa do Policji. Ponadto wpłynie na wzrost poczucia satysfakcji zawodowej i identyfikacji pracowniczej, a także zadowolenie z pracy pracowników Policji. Poprawi również estetykę przestrzeni publicznych w centrum miasta.

Wśród celów szczegółowych projektu wymienić należy:

1. integrację siedziby KPP Stargard Szczeciński w jednej lokalizacji,

2. zapewnienie wysokich walorów technicznych obiektów KPP Stargard Szczeciński,

3. wykorzystanie pionierskich rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej obiektów opartych na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii,

4. zapewnienie wysokiej jakości i walorów użytkowych wyposażenia i sprzętu operacyjnego,

5. zapewnienie powierzchni użytkowej niezbędnej do sprawnej pracy we wszystkich wydziałach Komendy,

6. poprawę dostępności komunikacyjnej Komendy, w tym w szczególności dla osób niepełnosprawnych.

Inwestycja przyniesie następujące rezultaty:

· Liczba osób korzystających z wybudowanej/poddanej renowacji infrastruktury pozostałej – 18 063 osoby

· Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z nowych obiektów – 40 osób,

· Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów – 0,7229 ha

· Powierzchnia terenu objęta monitoringiem wizyjnym – 0,5559 ha

· Wzrost wskaźnika wykrywalności przestępstw – 2%

· Liczba nowych programów edukacyjno-prewencyjnych realizowanych przez KPP – 4 szt.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Gmina - Miasto Stargard Szczeciński
Nakłady do poniesienia: 34 398 569,72 zł

Źródło finansowania: środki własne: 17 199 285 zł, środki RPO: 17 199 284,86 zł
Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: Integracja funkcji KPP Stargard Szczeciński w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29 gwarantuje szerokie oddziaływanie na realizację celów i rezultatów LPR, zdefiniowanych w odniesieniu do projektu zintegrowanego. Podprojekt wiąże się z występowaniem silnego efektu synergicznego w stosunku do pozostałych podprojektów ujętych w projekcie zintegrowanym, warunkując rozwój społeczny i ekonomiczny zarówno obszaru zdegradowanego, jak i dodatkowo zapewniając efekty o wymiarze ponadlokalnym - pozwala kształtować otoczenie obszaru kryzysowego, tak by podjęte działania rewitalizacyjne mogły zakończyć się sukcesem. Zadanie to wiąże się bezpośrednio z wcześniej realizowanymi zadaniami mającymi na celu poprawę funkcjonalności i estetyki obiektów KPP Stargard Szczeciński: „Modernizacja Centrum Dowodzenia polegające na przebudowie strefy wejściowej, w tym dyżurki oraz adaptacji pomieszczeń Sztabu Kryzysowego”, Wymiana pokrycia dachowego i częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Warszawskiej 6”, „Montaż systemu monitoringu”. 

Zadanie Z 1/1/4: Renowacja i remont elewacji kościoła pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim

Opis projektu: Zadanie będzie obejmować renowację kościoła pw. NMP Królowej Świata zlokalizowanego przy ul. Krzywoustego 12 wzniesionego w XIII wieku.

Elewacja kościoła jest bardzo zniszczona, gdyż w wyniku czynników atmosferycznych następuje odpadanie elementów ceramicznych z jej powierzchni.

Lokalizacja inwestycji: Stare Miasto

Etapy działania:

Czas realizacji: 2010 - 2015 r.

Oczekiwane rezultaty: Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego oraz walorów funkcjonalnych zabytkowego obiektu kościoła zlokalizowanego na Starym Mieście 
w Stargardzie Szczecińskim. Przeprowadzona renowacja zapewni przywrócenie walorów historycznych terenu, a tym samy pozytywnie wpłynie na wizerunek miasta. Zapewni to wzrost atrakcyjności turystycznej miasta oraz jego estetyki. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata

Nakłady do poniesienia: 6 219  000 zł

Źródło finansowania: środki własne: 3 109 500 zł, środki RPO: 3 109 500 zł

Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: Zadanie to stanowi kontynuację prowadzonych już prac remontowo – modernizacyjnych kościoła. Projekt powiązany jest 
z rewitalizacją Starego Miasta.

Zadanie Z 1/2/2: Rewaloryzacja kwartału ograniczonego ulicami B. Chrobrego i Garncarskiej, obejmująca rewaloryzację kamienic staromiejskich zlokalizowanych od frontu przy
ul. Bolesława Chrobrego 12, 14, 16 wraz z zabudową towarzyszącą, oficynową usytuowaną od strony ul. Garncarskiej

Opis projektu: Kamienice podlegające rewaloryzacji znajdują się w złym stanie technicznym. Planowane przedsięwzięcie zabezpieczy obiekty przed dalszym zniszczeniem i dewastacją. Zagospodarowanie kwartału na obszarze Starówki wpłynie na odtworzenie historycznej linii zabudowy, zachowanie pierzejowego charakteru zabudowy tego kwartału, poprawę  estetyki całej Starówki, wyeliminuje zjawisko patologii, które ma miejsce na zapleczu budynków. 

Projekt nawiązuje do rozpoczętej realizacji otworzenia historycznego kwartału w obrębie ulic: Kazimierza Wielkiego, Grodzkiej, Bolesława Chrobrego  oraz  do zrealizowanych już  przedsięwzięć na terenie Starego Miasta, m.in. przez wspólnoty mieszkaniowe.

W ramach tego zadania planowane jest wybudowanie nowych odcinków sieci ciepłowniczych, kanalizacyjnych i wodnych.

W chwili obecnej Inwestor przystąpił do czynności zmierzających do ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu planowanego przedsięwzięci.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miasta Stargard Szczeciński.

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującą zmianą ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego, dotyczącej terenu w rejonie ulic: Bolesława Chrobrego – Garncarskiej – Kazimiera Wielkiego – Kramarskiej – Grodzkiej.

Teren objęty projektem objęty jest strefą „A” ochrony konserwatorskiej i strefą „W II” ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, a budynki wytypowane są do wpisu do rejestru zabytków.    

Lokalizacja inwestycji: Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest przy 
ul. Bolesława Chrobrego 12,14,16, na działkach o numerach 131/7, 131/3, 191/1 obręb 11 miasta Stargard Szczeciński (Śródmieście).

Etapy działania: 

· przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie -  III kwartał 2013 r.

· przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - IV kwartał 2013 r.

· przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - I kwartał 2015 r. 

Oczekiwane rezultaty:

Obecnie w kamienicach objętych projektem znajduje się 15 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 742 m2 oraz 6 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 187 m2. Na przedmiotowym obszarze nie ma miejsc parkingowych.

W wyniku realizacji inwestycji powstaną:

· 34 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej – 1 450 m2
· 6 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej – 360 m2
· 20 miejsc parkingowych.

Inwestycja przyczyni się do zwiększenie liczby mieszkań oraz wzrost ich jakości, komfortu wykończenia i wyposażenia w media.

Projekt zaspokoi potrzeby mieszkańców, poprawi aktywność zawodową mieszkańców, stworzy warunki do ożywienia inwestycyjnego wśród podmiotów gospodarczych.

Ponadto realizacja planowanej inwestycji przyczyni się do odtworzenia historycznej linii zabudowy, wzrostu komfortu zamieszkania, bezpieczeństwa oraz zwiększenia oferty w zakresie odpoczynku 
i rekreacji skierowanej do mieszkańców kwartału poprzez  planowane  zagospodarowanie wspólnej przestrzeni we wnętrzu kwartału.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wnioskodawca: Stargardzkie TBS Sp. z o.o., Partnerzy: Gmina – Miasto Stargard Szczeciński, PEC Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, ENEA  Operator Sp. z o.o. w Szczecinie, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Szczecinie.
Nakłady do poniesienia: 6 000 000 zł
Źródło finansowania: środki własne: 4 5000 000 zł, środki inicjatywy Jessica: 1 500 000 zł
Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: projekt stanowi kontynuację rewitalizacji Starówki oraz rewaloryzacji kwartału ograniczonego ulicami Bolesława Chrobrego 
i Garncarską.

Zadanie Z 1/2/3: Budowa narożnej kamienicy w zabudowie plombowej ul. Bogusława IV - Warszawska

Opis projektu: planowane inwestycja, zabudowa w formie narożnej kamienicy, będzie kontynuacją, już zrealizowanych (kwartał A) i będących w realizacji (np. kwartał C) zadań ujętych w aktualnie obowiązującym Lokalnym Programie Rewitalizacji m. Stargardu Szczecińskiego na lata 2007 – 2013. Zadanie nie posiada opracowanej dokumentacji technicznej, przystąpiono do czynności zmierzających do ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji zabudowy, w dalszym etapie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przy realizacji zadania i po wybudowaniu planowanych do realizacji sieci przebudową należałoby objąć pasy drogowe okalające wyżej opisane zadanie.
Lokalizacja inwestycji: Śródmieście

Etapy działania: czas realizacji: po roku 2014
Oczekiwane rezultaty: Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia liczby mieszkań i punktów usługowych w Śródmieściu. Nowe punkty usługowe przyczynią się do powstania dodatkowych miejsc pracy, a poprawa estetyki terenu i wzrost współczynnika przedsiębiorczości wpłyną na wzrost aktywności mieszkańców tego obszaru w sferze społeczno-gospodarczej. Poprawa infrastruktury terenu wpłynie na wzrost wartości mieszkań i punktów usługowych zlokalizowanych w kwartale oraz na zwiększenie komfortu życia mieszkańców tego regionu.

Realizacja inwestycji przyczyni się również do wzrostu komfortu zamieszkania, bezpieczeństwa mieszkańców. Zagospodarowania przestrzeń uporządkuje zabudowę w tym obszarze. Uzyskana substancja mieszkaniowa zapewni mieszkańcom godziwe warunki życia.

Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych zapewni prawidłową obsługę komunikacyjną nowej zabudowy mieszkalno-usługowej.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu Wnioskodawca: STBS Sp. z o.o., Podmioty uczestniczące: Gmina – Miasto Stargard Szczeciński, PEC Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, ENEA Operator Sp. z o.o., Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Nakłady do poniesienia: 3 762 000 zł

Źródło finansowania: środki własne: 1 881 000 zł, środki RPO: 1 881 000 zł

Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: kolejny etap zagospodarowania kwartałów w Śródmieściu Stargardu Szczecińskiego.

Zadanie Z 1/2/7 Rewaloryzacja budynku na posesji oznaczonej adresem: ul. Bolesława Chrobrego 21 i ul. Kasztelańska nr 21a w Stargardzie Szczecińskim

Opis projektu: Budynek objęty projektem w czerwcu 2011 r. został całkowicie wyłączony 
z użytkowania ze względu na zły stan konstrukcji.

Planowane przedsięwzięcie zabezpieczy obiekt przed zawalenie,. Zagospodarowanie kwartału na obszarze Starówki wpłynie na odtworzenie historycznej linii zabudowy, zachowanie pierzejowego charakteru zabudowy tego kwartału, poprawę  estetyki całej Starówki, wyeliminuje zjawisko patologii, które ma miejsce na zapleczu budynków. 

W ramach realizacji projektu planuje się zaadoptować dwie pierwsze naziemne kondygnacje budynku na lokale usługowe oraz jedną kondygnację na lokale mieszkalne.

W chwili obecnej Inwestor przystąpił do czynności zmierzających do ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji i projektu planowanego przedsięwzięcia.

Ze względu na mocno eksponowane usytuowanie budynku jego renowacja wpłynie na  poprawę  estetyki kwartału wyznaczonego przez ul. Spichrzową, Kasztelańską i Bolesława Chrobrego, nawiązując do już  zrealizowanych  przedsięwzięć wspólnot mieszkaniowych w tej części Starego Miasta.

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczeciński, dotyczącym terenu w rejonie ulic: Andrzeja Struga, Bolesława Chrobrego oraz Parku Zamkowego

Lokalizacja inwestycji: Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest przy ul. Bolesława Chrobrego 12,14,16, na działkach o numerach 131/7, 131/3, 191/1 obręb 11 miasta Stargard Szczeciński (Śródmieście).

Etapy działania: 

· przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie -  III kwartał 2013 r.

· przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - IV kwartał 2013 r.

· przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - I kwartał 2015 r. 

Oczekiwane rezultaty:

Inwestycja przyczyni się do zwiększenie liczby mieszkań na terenie objętym projektem oraz wzrost ich jakości, komfortu wykończenia i wyposażenia w media.

Projekt zaspokoi potrzeby mieszkańców, poprawi aktywność zawodową mieszkańców, stworzy warunki do ożywienia inwestycyjnego wśród podmiotów gospodarczych.

Ponadto realizacja planowanej inwestycji przyczyni się do odtworzenia historycznej linii zabudowy, wzrostu komfortu zamieszkania, bezpieczeństwa oraz zwiększenia oferty w zakresie odpoczynku 
i rekreacji skierowanej do mieszkańców kwartału poprzez  planowane  zagospodarowanie wspólnej przestrzeni we wnętrzu kwartału.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wnioskodawca: Stargardzkie TBS Sp. z o.o., Partnerzy: Gmina – Miasto Stargard Szczeciński, PEC Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, ENEA  Operator Sp. z o.o. w Szczecinie, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Szczecinie.
Nakłady do poniesienia: 3 000 000 zł
Źródło finansowania: środki własne: 750 000 zł, środki inicjatywy Jessica: 2 250 000 zł

Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: projekt stanowi kontynuację rewitalizacji Starówki.

Zadanie Z 1/2/8 REWITALIZACJA - rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku Pogotowia i WKU na funkcję usługowo-handlowo-biurową położonego na działkach nr 285,286 obręb 11 w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Czarnieckiego 30-31

Opis projektu: 

Przedmiotowy projekt dotyczy przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku przy ul. Czarnieckiego 30 – 31 w Stargardzie Szczecińskim. Kamienica przy ul. Czarnieckiego 30 – 31 powstała w końcu XIX wieku. Zamierzeniem Inwestora jest przebudowa kamienicy, pozostawiając jednocześnie jej historyczny charakter. Jest to jeden z ostatnich budynków na ulicy Czarnieckiego który wymaga przebudowy i generalnego remontu, zwłaszcza że znajduje się na wprost okien i wejścia do Urzędu Miejskiego przez który przewija się wiele osób . 

Po zakończeniu realizacji inwestycji pomieszczenia w budynku będą wynajmowane na gabinety, kancelarie, biura, banki, restauracje, kawiarnie. 

Ponadto budynek po przebudowie zdecydowanie poprawi estetykę głównej ulicy w mieście i nawiąże swoim stylem do klasycystycznej, secesyjnej oraz neogotyckiej (Ratusz Miejski) zabudowy ulicy Czarnieckiego wpisując się w krajobraz istniejących zabytków Stargardu ( Wieża Ciśnień, Kościół św. Jana).

Budynek w czasie ponad stuletniego istnienia pełnił różne funkcje : Urząd Poboru Podatkowego, obóz jeniecki (1944-45 roku) dla kobiet przewiezionych tu z Powstania Warszawskiego, a następnie po wojnie Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa, Szkoła Pielęgniarek, Stacja Pogotowia Ratunkowego oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień. Wszystkie te wydarzenia chcemy uwiecznić na tablicy pamiątkowej oraz w publikacjach dla turystów i osób odwiedzających.

W wyniku realizacji inwestycji ponad 100 – letniej kamienicy, stojącej na gruncie wpisanym do rejestru zabytków przywrócona zostanie odpowiednia ranga miejsca i otoczenia. 

Projekt posiada kompletną dokumentację techniczną i architektoniczną, ekspertyzy techniczne, projekt budowlany, projekty wszystkich instalacji oraz złożony wniosek o pozwolenie na budowę wraz 
z kompletną dokumentacją w dniu 30 kwietnia 2012 r.

Ponadto planowane przedsięwzięcie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustalonym indywidualnie dla przedmiotowej inwestycji w 2011 roku .

Zdjęcie 1 Stan obecny – budynek przy ul. Czarnieckiego 30 - 31[image: image19]
[image: image20.jpg]



Źródło: Zasoby Inwestora.

Rysunek 1 Wizualizacja  - budynek przy ul. Czarnieckiego 30 - 31

[image: image21.jpg]SRR RS, \ == L

| ,,,/ 33 Wﬂ//,,/,,, 8L 1S ¥£8 160 X} ‘LL 1S ¥€8 160 18} ©
3 IOMILIHOYY IMSNAZOZSOY1 M ‘IMSMOM
D'SVIL L IMOIMIrodd

«)

~ A
B
¢





Źródło: Zasoby Inwestora.

Lokalizacja inwestycji: Stargard Szczeciński ul. Czarnieckiego 30-31, działka nr 285,286 obręb 11 .  Grunt stanowi własność Inwestora. 

Etapy działania

· przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie -  IV kwartał 2012 r.

· przewidywana data rozpoczęcia inwestycji – I kwartał 2013 r.

· przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji – IV kwartał 2014 r.

Oczekiwane rezultaty 

W wyniku przedmiotowego projektu powstaną powierzchnie użytkowe pod wynajem na gabinety, kancelarie, biura, banki, restauracje, kawiarnie. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Krzysztof Dybowski i Elżbieta Dybowska 
w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej – P.H.SZACH, ul. Piłsudskiego 90, 
73-110 Stargard Szczeciński

Nakłady do poniesienia: 2 460 000 zł

Źródło finansowania: środki własne: 615 000 zł, środki inicjatywy Jessica: 1 845 000 zł

Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: projekt stanowi kolejny etap rewitalizacji Starówki

Zadanie Z 1/2/9: Odbudowa na istniejącej podziemnej części budynku oficyny kamienicy położonej przy Rynku Staromiejskim 3 z przeznaczeniem na dodatkową salę restauracyjną, istniejącego w piwnicy lokalu gastronomicznego i pokoje gościnne na poddaszu oraz zmiana sposobu użytkowania części lokalu na zaplecze kuchenne i mini browar z lokalnym stargardzkim piwem.
Opis projektu: Projekt polega na odbudowie na istniejącej podziemnej części, budynku oficyny kamienicy położonej przy Rynku Staromiejskim 3 z przeznaczeniem na dodatkową salę restauracyjną, istniejącego w piwnicy lokalu gastronomicznego i pokoje gościnne na poddaszu oraz zmiana sposobu użytkowania części lokalu na zaplecze kuchenne i mini browar z lokalnym stargardzkim piwem.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano koncepcję architektoniczną oraz pozyskano decyzję 
o lokalizacji celu publicznego i decyzję środowiskową. 
Inwestycja wpisuje się w ideę rewitalizacji Starego Miasta w Stargardzie Szczecińskim.

Lokalizacja inwestycji: Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest przy ul. Rynek Staromiejski 3 w Stargardzie Szczecińskim. Inwestycja obejmuje działki o nr ewidencyjnym: 225 obręb 11 (będąca w trwałym zarządzie Muzeum w Stargardzie Szczecińskim), 226 (własność Gmina Miasto Stargard Szczeciński) i 227 (oddana w użytkowanie Muzeum w Stargardzie Szczecińskim) - obręb 11.

Etapy działania: 

· przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie -  III kwartał 2013 r.

· przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - IV kwartał 2013 r.

· przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - I kwartał 2015 r. 

Oczekiwane rezultaty:

Planowana inwestycja, polegająca na odbudowie oficyny w centrum Starego Miasta w Stargardzie Szczecińskim wpłynie niewątpliwie na poprawę estetyki dzielnicy, wzmocni konkurencyjność i ofertę turystyczną miasta.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: inwestor prywatny – Artur Słowik
Nakłady do poniesienia: 500 000 zł
Źródło finansowania: środki własne 125 000 zł, środki inicjatywy Jessica: 375 000 zł

Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: projekt stanowi kontynuację rewitalizacji Starówki.

Zadanie nr Z/1/2/12: Modernizacja budynku mieszkalno usługowego usytuowanego przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 19 w Stargardzie Szczecińskim usytuowanego 
w zdegradowanym obszarze miejskim wskazanym do rewitalizacji – Śródmieście i Starówka

Opis projektu: 

Przedmiotem projektu jest modernizacja budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Czarnieckiego 19 wraz z przebudową lokali mieszkalnych na samodzielne oraz wyposażenie budynku w media, tj. centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę. Obecnie w budynku znajduje się 10 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego 25% powierzchni budynku zostanie przeznaczona na lokale użytkowe.

Dla inwestycji opracowano koncepcję modernizacji budynku.

Zagospodarowanie nieruchomości usytuowanej na jednej z centralnych ulic miasta w obszarze Śródmieścia spowoduje odtworzenie historycznej elewacji budynku, z zachowaniem jej charakteru, co z kolei poprawę estetyki pierzei ulicy, przyczyni się do eliminacji zjawisko patologii, które ma miejsce na zapleczu budynku. 

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującą zmianą planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego, dotyczącej terenu w rejonie ulic: Wyszyńskiego, Czarnieckiego, Bogusława IV, Barnima.

Lokalizacja inwestycji: Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 19 w Starogardzie Szczecińskim, działka o numerze geodezyjnym 440/51, w obrębie ewidencyjnym nr 10.

Etapy działania: 

· przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie - I kwartał 2017 r.

· przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - III kwartał 2017 r.

· przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - IV kwartał 2018 r. 

Oczekiwane rezultaty:

W ramach projektu powstanie:

· 20 lokali mieszkalnych o projektowanej pow. użytkowej ok. 982 m2,

· 6 lokali użytkowych o projektowanej pow. użytkowej ok. 539 m2.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wnioskodawca: Stargardzkie TBS Sp. z o.o., Partnerzy: Gmina – Miasto Stargard Szczeciński, PEC Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, ENEA  Operator Sp. z o.o. w Szczecinie, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Szczecinie.
Nakłady do poniesienia: 4 500 000 zł
Źródło finansowania: środki własne: 1 125 000 zł, środki inicjatywy Jessica: 3 375 000 zł

Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: projekt stanowi kontynuację rewitalizacji Starówki.

Zadanie Z 1/3/1: Program modernizacji i remontów ulic w Stargardzie Szczecińskim – Budowa drogi wewnętrznej gminnej w „Kwartale E” w Stargardzie Szczecińskim

Opis projektu: Zadanie obejmuje budowę drogi wewnętrznej gminnej na terenie, na którym powstanie odcinek sieci kanalizacji deszczowej. Budowa kanalizacji deszczowej jest zadaniem inwestycyjnym planowanym na tym obszarze.
Ponadto projekt ten umożliwia prawidłowe zapewnienie dojścia i dojazdu z dróg publicznych (ul. Piłsudskiego, ul. Słowackiego) do nieruchomości zlokalizowanych na tym obszarze.

W 2011 r. opracowano dokumentację techniczną oraz  uzyskano pozwolenie na budowę.

Lokalizacja inwestycji: wnętrze kwartału pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Słowackiego
Oczekiwane rezultaty: Zadanie pozwoli na zaspokojenie  potrzeb mieszkańców poprzez zapewnienie dojścia i dojazdu z dróg publicznych (ul. Piłsudskiego, ul. Słowackiego) do nieruchomości zlokalizowanych na tym obszarze. Zapewni również bezpieczeństwo i komfort korzystania z obiektu poprzez budowę nawierzchni, organizację ruchu, budowę oświetlenia, itp. Jako element uzbrojenia terenu stwarza warunki do ożywienia inwestycyjnego wśród podmiotów gospodarczych.

Ponadto budowa nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem pozwoli na ochronę gruntów przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczonych wód opadowych, ochronę powietrza przed pyleniem i nadmierną emisją spalin, zapewnienie właściwego zagospodarowania wód deszczowych 
z powierzchni drogi (podczyszczenie i wprowadzenie do rzeki Iny) – odrębnie od ścieków sanitarnych.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Gmina – Miasto Stargard Szczeciński

Nakłady do poniesienia: 1 800 000 zł
Źródło finansowania: środki własne: 900 000 zł, środki RPO: 900 000 zł
Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: zadanie jest kontynuacją uporządkowania i właściwego zagospodarowania kwartału E, uzbrojenia ulic w centrum miasta 
w kanalizację deszczową.

Zadanie Z 1/3/3: Oświetlenie ulic miejskich – Oświetlenie ul. Klasztornej, ul. Prządki i ul. Wita Stwosza w Stargardzie Szczecińskim

Opis projektu: Projekt polega na zastosowaniu energooszczędnych źródeł światła na ulicach miejskich Stargardu Szczecińskiego, tj. ul. Klasztorna, ul. Prządki, ul. Wita Stwosza.

Dla zadania opracowano dokumentację  projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę.

Lokalizacja inwestycji: Pas drogowy: ul. Klasztornej, ul. Prządki i ul. Wita Stwosza – Stare Miasto
Etapy działania

Czas realizacji: 2013 - 2014

Oczekiwane rezultaty: Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej na obszarze Starego Miasta. Ponadto zapewnia bezpieczeństwo i komfort korzystania z obiektu poprzez budowę oświetlenia ulicznego.

Podniesie walory estetyczne obszaru Starego Miasta, zwiększy atrakcyjność turystyczną 
i wypoczynkową. 

Projekt przyczyni się do oszczędności energii elektrycznej poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł światła oraz ograniczenia emisji odpadów stałych poprzez zastosowanie obudowy opraw lamp, wykonanych z materiałów biodegradowalnych. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Gmina – Miasto Stargard Szczeciński

Nakłady do poniesienia: 130 000 zł
Źródło finansowania: środki własne: 65 000 zł, środki RPO: 65 000 zł

Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: Zadanie powiązane z zadaniem „Stargard – Klejnot Pomorza – renowacja historycznej zabudowy miasta” oraz zadaniem „Przebudowa płyty Rynku Staromiejskiego w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku Klejnot Pomorza”.

Załącznik nr 14
do Uchwały nr XXII/247/2012  Rady Miejskiej                                                                                                                                                                               w Stargardzie Szczecińskim                                                                                                       







z dnia 30 października 2012 r.
3.2. Planowane działania gospodarcze

Priorytetowy Projekt Zintegrowany 
„Rewitalizacja strefy śródmiejskiej i Starego Miasta 
w Stargardzie Szczecińskim”

Zadanie Z 2/3/1: Dwa miejsca z historią – przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei 
w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów 
w Neubrandenburgu i Bastei w Stargardzie Szczecińskim

Opis projektu: Z uwagi na możliwość ubiegania się o dofinansowanie, zadanie to zostało wydzielone z zadania Stargard Klejnot Pomorze – renowacja historycznej zabudowy miasta. Projekt ma na celu zabezpieczenie zabytku przed dalszą degradacją poprzez wykonanie prac konserwatorsko – budowlanych, odtworzenie hurdycji oraz stworzenie ekspozycji muzealnej. Zadanie jest przewidziane do realizacji w partnerstwie z niemieckim miastem Neubrandenburg w ramach Programu Operacyjnego „Europejska Współpraca Terytorialna”-„Współpraca transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 - 2013 
Projekt ma również za zadanie konsolidację współpracy miast Neubrandenburg i Stargardu Szczecińskiego. Efektem przedsięwzięcia dla Bastei będzie instalacja dwóch korespondujących wystaw na rozszerzonych powierzchniach wystawienniczych muzeów w dwóch historycznych 
i zabytkowych budowlach gotyku ceglanego, „klasztorze Franciszkanów” i „Bastei” oraz remont „Bastei” w Stargardzie Szczecińskim. Oba muzea dysponują olbrzymimi zbiorami i cierpią na niedostatek powierzchni wystawienniczych. Z tego względu oba miasta zamierzają rozszerzyć przestrzenną strukturę swoich placówek muzealnych poprzez dołączenie do nich nowego obiektu. Wystawy prezentowane na owych powierzchniach wzajemnie do siebie nawiązują w aspekcie merytorycznym, a tym samym korespondują ze sobą w perspektywie transgranicznej.

W ramach realizacji zadania wykonano prace rozbiórkowe, wzmocniony został mur, oczyszczona została Basteja, wymienione zostało pokrycie dachowe, trwają prace przy murze obronnym. W 2011 r. wykonano przyłącze cieplne do budynku zespołu zabytkowego "BASTEI" przy ul. Sukienniczej, 
Dn 25, L=65 m oraz węzeł cieplny w budynku.

Lokalizacja inwestycji: Basteja nr 3 w Parku Piastowskim, Stare Miasto

Etapy działania:

Czas realizacji 2008 - 2012

Prace inwestycyjne obejmują: 

· prace konserwatorskie

· prace budowlane

· odtworzenie hurdycji

· stworzenie ekspozycji muzealnej

Oczekiwane rezultaty: W ramach realizacji projektu odrestaurowane zabytki mogą się przyczynić do wzrostu turystyki w mieście. Dzięki projektowi popularyzowana będzie wiedza o szczególnym dziedzictwie kulturowym miast i regionów w autentycznych miejscach jego powstawania. Wiedza ta uzupełniona o historię budownictwa i techniki ma służyć trwałej współpracy gospodarczej, społecznej 
i kulturalnej obu miast. Obydwa muzea są już na stałe wpisane w istniejące sieci europejskich tras turystycznych (np. EuRoB stowarzyszenie zarejestrowane – Europejski Szlak Gotyku Ceglanego). Stanowią trwały i cenny  element życia kulturalnego miast, a tym samym przejmują funkcję „miękkiego czynnika” decydującego o wyborze lokalizacji przez podmioty gospodarki regionalnej. Oddziaływanie 
to ma zostać dodatkowo wzmocnione podczas realizacji projektu wspólnymi i wzajemnie zharmonizowanymi koncepcjami wystawienniczymi i pedagogicznymi oraz instalacją wystaw. Obaj partnerzy projektu dostrzegają swoją grupę docelową w pierwszym rzędzie w lokalnej społeczności, 
w szczególności w dzieciach i młodzieży. Z drugiej zaś strony ekspozycje mają stanowić swoiste zaproszenie dla turystów zainteresowanych kulturą i historią miast i regionów, w których aktualnie przebywają lub spędzają urlop. Również osoby szczególnie zainteresowane historią (archeolodzy-hobbiści itp.) uzyskają stosowne, poparte naukowo informacje i oferty odnoszące się do danego regionu.

Zakres projektu odnosi się do czynnika społecznego, zwiększa dostępność obiektów zabytkowych oraz umożliwia budowanie i kształtowanie świadomości i tożsamości.

Osiągnięty zostanie aktywny wpływ na rozwój lokalny i regionalny obu miast i regionów, a tym samym wkład w tworzenie lepszych warunków życia i perspektyw dla ich mieszkańców

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wnioskodawca: Gmina - Miasto Stargard Szczeciński, Miasto Neubrandenburg

Nakłady do poniesienia: 9 637 428 zł

Źródło finansowania: środki własne:1 445 614 zł, środki PO EWT: 8 191 813 zł

Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: zadanie nawiązuje do renowacji historycznej zabudowy Starówki

Zadanie Z 2/3/2:  „Bramy, które łączą” - Brama Wałowa w Stargardzie Szczecińskim i Brama Młyńska w Bernau

Opis projektu: Projekt ma na celu przywrócenie dawnej świetności i zabezpieczenie zabytku poprzez wykonanie prac remontowo- konserwatorskich. Zadanie jest przewidziane do realizacji w partnerstwie z niemieckim miastem Bernau w ramach Programu Operacyjnego „Europejska Współpraca Terytorialna”-„Współpraca transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 
i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007- 2013. Projekty mają za zadanie konsolidację współpracy miast Bernau koło Berlina i Stargardu Szczecińskiego.

W ramach realizacji zadania wykonano roboty związane z wzmocnieniem fundamentów zabytku – Bramy Wałowej.

Lokalizacja inwestycji: Stare Miasto

Etapy działania:

Czas realizacji: 2010 – 2012

Zakres wymaganych czynności i robót remontowo-modernizacyjnych koniecznych do polepszenia stanu technicznego oraz poprawy walorów funkcjonalnych obiektu będzie obejmował:

· Brama: naprawy konstrukcyjne murów, wymiana pokrycia dachowego, zabiegi renowacyjne murów (czyszczenie, dezynfekcja, usunięcia wysole i spękań cegieł, naprawa spoinowań, piaskowanie, hydrofobizacja elewacji, renowacja elementów metalowych), iluminacja bramy, wymiana stolarki okiennej i wrót wejściowych, pozostałe roboty naprawcze instalacyjne 
i budowlane wewnętrzne

· Mury: renowacja przylegającego muru, podświetlenie muru uporządkowanie 
i zagospodarowanie przylegającego terenu.

Oczekiwane rezultaty: Projekt przyczyni się do przywrócenia dawnej świetności i zabezpieczenie obiektu zabytkowego przed dalszą degradacją. Odrestaurowany zabytek przyczyni się do wzrostu turystyki w mieście. Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu walorów historycznych, turystycznych i kulturowych miasta. Wzrośnie atrakcyjność turystyczna miasta, a także poprawi się jego estetyka. Przeprowadzone działania renowacyjne przywrócą charakter historyczny zabytkowego obiektu Baszty Wałowej, a tym samym przyczynią się do zwiększenia ruchu turystycznego w ramach całego szlaku Klejnot Pomorza.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Gmina – Miasto Stargard Szczeciński, Miasto Bernau. 

Nakłady do poniesienia: 3 173 024 zł

Źródło finansowania środki własne: 833 826 zł, środki PO EWT: 1 237 112 zł
Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: zadanie jest kontynuacją rewitalizacji Starówki oraz inwestycji dot. „Klejnotu Pomorza”.

Zadanie Z 2/3/4: Stargard Klejnot Pomorza- renowacja historycznej zabudowy miasta

Opis projektu: Projekt przewiduje wykonanie remontów poszczególnych obiektów zabytkowych stargardzkiej starówki oraz ich adaptację dla potrzeb kultury, turystyki i biznesu. Istnieje konieczność przeprowadzenia prac zmierzających do poprawy stanu przestrzeni miejskich oraz zwiększenia ich atrakcyjności inwestycyjnej. Działania rewitalizacyjne pozwolą na poprawę jakości oferty turystycznej, przyczyniając się do wzrostu roli turystyki w życiu miasta oraz przyczynią się do rozwoju społeczno-gospodarczego. Realizacja zadania jest zgodna z aktywnością miasta w ramach Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego, organizacji zrzeszającej europejskie miasta posiadające na swoim terenie zabytki gotyku ceglanego, obecnością w działaniach Związku Miast Nowej Hanzy oraz pielęgnowaniem przez stargardzkie stowarzyszenia hanzeatyckiej tradycji miasta. Ze względu na możliwość dofinansowania prac remontowo-konserwatorskich z innych źródeł niż środki własne gminy, obiekty Brama Portowa, Basteja, Brama Wałowa zostały wyłączone z zadania i stanowią odrębne projekty. Brama Portowa została wyremontowana - prace zostały zakończone w 2009r. Do końca kwietnia 2010r. ma zostać zakończony remont odcinka murów za Bramą Portową.

W ramach projektu wykonano remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Czarnieckiego.

Lokalizacja inwestycji: Brama Pyrzycka, mury na odcinku Brama Pyrzycka- Brama Morze Czerwone, Baszta Morze Czerwone, odcinek murów przy Parku Bolesława Chrobrego, mury na odcinku przy ul Klasztornej, Brama Młyńska, odcinek murów za Bramą Młyńską przy ul. Baszta Białogłówka, odcinek murów pomiędzy Basztą Białogłówką a Bramą Wałową , Brama Wałowa, odcinek murów przy Arsenale, basteja nr 1 z odcinkiem murów przy ul. Strażniczej, Baszta Jeńców 
z kawałkiem murów, basteja nr 2 przy ul. Strażniczej, Baszta Lodowa, Basteja nr 3 w parku Piastowskim, Kamienica Kletzina, Muzeum, Rynek Staromiejski, Ratusz, zespół Kolegiaty – kościół parafialny pw. NMP Królowej Świata, Plebania z garażem i droga przy kolegiacie, kościół parafialny pw. św. Jana przy ul. Bolesława Chrobrego, kościół parafialny pw. Ducha Świętego – pl. Ducha Świętego, kościół parafialny pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła.
Etapy działania:

Czas realizacji: 2007-2020
Etapy działania przedstawia tabela nr 49.

Oczekiwane rezultaty:

Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu walorów historycznych, turystycznych i kulturowych miasta. Wzrośnie atrakcyjność turystyczna miasta, a także poprawi się jego estetyka. Przeprowadzone działania renowacyjne przywrócą charakter historyczny zabytkowych obiektów, a tym samym przyczynią się do zwiększenia ruchu turystycznego w ramach całego szlaku Klejnot Pomorza.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wnioskodawca: Gmina - Miasto Stargard Szczeciński

Nakłady do poniesienia: 11 362 192 zł

Źródło finansowania: środki własne: 5 681 096 zł, środki RPO: 5 681 096 zł

Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: zadanie związane jest z kontynuacją rewitalizacji Starego Miasta
Rysunek 2 Zakres projektu Stargard Klejnot Pomorza- renowacja historycznej zabudowy miasta

[image: image22.jpg]Krzyz pokutny (ok. 1 km)

=N
Q
o
)
=S
72
=~
o

N

ul. Stefang Czarnieckiego

Szlak turystyczny “Stargard - Klejnot Pomorza™

1. Rynek Staromiejski

17. Tunel neogotycki
2. Ratusz

9. Baszta Tkaczy (Lodowa) 18. Kosciol $w. Jana
3. Odwach 10. Basteja 19. Brama Mlynska (Portowa)
4. Kamienice b‘dl‘OK_O\\'C B 11. Brama Pyrzycka 20. Spichlerz
5. Kolegiata Najswigtszej Marii Panny 12. Kosciol Swigtego Ducha 21. Baszta Bialoglowka
Krolowej Swiata 13. Dom Kletzina (Rohledera) 22. Brama Walowa
6. Plebania 14. Baszta Morze Czerwone 23. Arsenal
7. Baszta Jencow 15. Wieza cisnien 24. Kamienica gotycka
8. Mury obronne 16. Cerkiew

$w Piotra 1 Pawla 25 Hotel PT





Źródło: Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim

Tabela 50 Etapy działania – Zadanie Z 2/3/4: Stargard Klejnot Pomorza- renowacja historycznej zabudowy miasta
	Lp.
	Obiekt zabytkowy
	Etapy działania



	1.
	Brama Pyrzycka
	Modernizacja iluminacji Bramy, podłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej; budowa węzła i wewnętrznej instalacji c.o. remont instalacji wewnętrznych elektrycznych, miejscowe naprawy pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, roboty remontowo-naprawcze instalacji wodno-kanalizacyjnej, roboty remontowe strefy cokołowej bramy (naprawa i zabezpieczenie rur spustowych, oczyszczenie murów).

	2.
	Mury na odcinku Brama Pyrzycka – Brama Morze Czerwone
	Miejscowe zabezpieczenie zwieńczeń murów przed niszczącym działaniem wód opadowych, miejscowe przemurowanie 
i uzupełnienia murów, usuwanie roślinności, oczyszczenie muru, poprawa spoinowań, impregnacja murów, podświetlenie murów,  zagospodarowanie terenu.

	3.
	Baszta Morze Czerwone
	Likwidacja przecieków zwieńczenia baszty, przełożenie słabo utwierdzonych elementów glazurowanych elewacyjnych, naprawa zabezpieczeń okiennych, doprowadzenie zasilenia energetycznego wraz wykonaniem instalacji oświetleniowej wewnętrznej, wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, adaptację pomieszczenia na I kondygnacji na WC, iluminacja świetlna baszty

	4.
	Odcinek murów przy Parku Bolesława Chrobrego
	Miejscowe zabezpieczenie zwieńczeń murów przed niszczącym działaniem wód opadowych; usuwanie roślinności, oczyszczenie muru, miejscowa poprawa spoinowań, impregnacja murów, przycinki drzew od strony parku w bezpośrednim sąsiedztwie murów, podświetlenie murów.

	5.
	Mury na odcinku przy ul. Klasztornej
	Miejscowe zabezpieczenie zwieńczeń murów przed niszczącym działaniem wód opadowych, miejscowe przemurowanie 
i uzupełnienia murów, usuwanie roślinności, oczyszczenie muru, poprawa spoinowań, impregnacja murów, podświetlenie murów,  zagospodarowanie terenu.

	6.
	Brama Młyńska 
	Naprawa konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachowego, naprawa i renowacja murów bramy i wieżyczek, roboty ogólno-budowlane i instalacyjne remontowe wewnętrzne (w tym remont sanitariatu), renowacja stolarki okiennej 
i drzwiowej, przyłącze c.o. z miejskiej sieci, węzeł, instalacją wewnętrzna c.o., wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej, skomunikowanie poziomów wieżyczek, iluminacja bramy, wygrodzenie bezpiecznego dojścia do bramy

	7.
	Odcinek murów za Bramą Młyńską przy ul. Spichrzowej
	Miejscowe zabezpieczenie zwieńczeń murów przed niszczącym działaniem wód opadowych, miejscowe przemurowanie 
i uzupełnienia murów, usuwanie roślinności, oczyszczenie muru, poprawa spoinowań, impregnacja murów, podświetlenie murów,  zagospodarowanie terenu.

	8.
	Baszta Białogłówka
	Wykonanie zewnętrznych kutych schodów prowadzących do właściwego wejścia do wieży, wymiana wrót   wejściowych, budowa systemu komunikującego poszczególne poziomy wieży, wykonanie zabezpieczeń okiennych (siatkowane ramki), zasilenie obiektu w energię elektryczną wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych ( w tym oświetleniowej), iluminacja świetlna baszty.

	9.
	Odcinek murów pomiędzy Basztą Białogłówką a Bramą Wałową
	Miejscowe zabezpieczenie zwieńczeń murów przed niszczącym działaniem wód opadowych, miejscowe przemurowanie 
i uzupełnienia murów, usuwanie roślinności, oczyszczenie muru, poprawa spoinowań, impregnacja murów, podświetlenie murów,  zagospodarowanie terenu.

	10.
	Brama Wałowa
	 Naprawy konstrukcyjne murów, wymiana pokrycia dachowego, zabiegi renowacyjne murów (czyszczenie, dezynfekcja, usunięcia wysole i spękań cegieł, naprawa spoinowań, piaskowanie, hydrofobizacja elewacji, renowacja elementów metalowych), iluminacja bramy, wymiana stolarki okiennej i wrót wejściowych, pozostałe roboty naprawcze instalacyjne i budowlane wewnętrzne.

	11.
	Odcinek murów przy Arsenale
	Mury część A. : wzmocnienie fundamentów; spięcie murów klamrami, przemurowanie korony muru,  przemurowanie uszkodzonego i brakującego lica, wsparcie fragmentu muru przyporą na wysokości Arsenału, wyprofilowanie nawierzchni okalających ze spadkiem od strony muru podświetlenie muru, uzupełnienie i wzmocnienie zwieńczeń murów wraz z ich zabezpieczeniem przed działaniem wód opadowych, naprawa lub odtworzenie spoinowań, czyszczenie, odgrzybianie, impregnacja powierzchni murów wznowienie wyburzonych fragmentów murów na istniejących fundamentach na warunkach określonych wytycznymi konserwatorskimi.

Mury część B: miejscowe wzmocnienia fundamentów, uzupełnienie ubytków i miejscowe przemurowania, likwidacja spękań 
i zarysowań, uzupełnienie i wzmocnienie zwieńczeń murów wraz z ich zabezpieczeniem przed działaniem wód opadowych, naprawa lub odtworzenie spoinowań, czyszczenie, odgrzybianie, impregnacja powierzchni murów- miejscowa naprawa spoinowań powierzchni wewnętrznych murów, podświetlenie muru.

	12.
	Basteja nr 1 z odcinkiem murów przy ul. Strażniczej
	Miejscowe wzmocnienia fundamentów; uzupełnienie ubytków i miejscowe przemurowania, likwidacja spękań 
i zarysowań, wymiana miejscowych wstawek z cegieł współczesnych, miejscowe wznowienie i podwyższenie murów, uzupełnienie i wzmocnienie zwieńczeń murów wraz z ich zabezpieczeniem przed działaniem wód opadowych, naprawa lub odtworzenie spoinowań, czyszczenie, odgrzybianie, impregnacja powierzchni murów, wznowienie wyburzonych fragmentów murów na istniejących fundamentach na warunkach określonych wytycznymi konserwatorskimi. podświetlenie murów. 

	13.
	Baszta Jeńców 
	Baszta Jeńców: wymiana drzwi wejściowych, remont kapitalny podestów, wykonanie schodów łączących poszczególne poziomy (podesty) wraz z balustradami, miejscowa naprawa spoinowań powierzchni wewnętrznych murów, wykonanie zabezpieczeń okiennych (siatkowane ramki), doprowadzenie instalacji zasilającej obiektu w energię elektryczną, wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych (w tym oświetleniowej), iluminacja świetlna Baszty.

Pomost komunikacyjny prowadzący do wejścia do Bramy Jeńców: naprawa posadzki, wykonanie kutych metalowych balustrad zabezpieczających pomost i schody wejściowe, wykonanie kutej kraty zabezpieczającej wejście na pomost.

Przybudówka przy wejściu na pomost: wykonanie stylizowanej posadzki przyziemia ,likwidacja odspojeń sklepienia ze ścianami, naprawa i renowacja murów przybudówki, wymiana drzwi wejściowych, zamontowanie okna,  uszczelnienie stropodachu, nadbudowa przybudówki na lokal o funkcji użytkowej handlowej, wystawienniczej lub gastronomicznej – według wytycznych konserwatorskich, zasilenie przybudówki w energię elektryczną.

	14.
	Basteja nr 2 przy ul. Strażniczej
	Miejscowe wzmocnienia fundamentów; uzupełnienie ubytków i miejscowe przemurowania, likwidacja spękań 
i zarysowań, wymiana miejscowych wstawek z cegieł współczesnych, miejscowe wznowienie i podwyższenie murów, uzupełnienie i wzmocnienie zwieńczeń murów wraz z ich zabezpieczeniem przed działaniem wód opadowych, naprawa lub odtworzenie spoinowań, czyszczenie, odgrzybianie, impregnacja powierzchni murów, wznowienie wyburzonych fragmentów murów na istniejących fundamentach na warunkach określonych wytycznymi konserwatorskimi. podświetlenie murów.

	15.
	Baszta Lodowa
	Renowacja stref cokołowych wieży z wykonaniem iniekcji dla osuszenia murów, wykonanie zewnętrznych kutych schodów prowadzących do właściwego wejścia do wieży, wymiana wrót wejściowych (2 szt.), naprawa posadzki sklepienia nad lochem, budowa systemu komunikującego poszczególne poziomy wieży: naprawa podestów, budowa trwałych schodów, balustrady, wykonanie zabezpieczeń okiennych (siatkowane ramki), zasilenie obiektu w energię elektryczną wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych  (w tym oświetleniowej), adaptacja pomieszczenia lochu na WC dla użytkownika z doprowadzeniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych, iluminacja świetlna baszty, zagospodarowanie terenu

	16.
	Basteja nr 3
	Miejscowe wzmocnienia fundamentów; uzupełnienie ubytków i miejscowe przemurowania, likwidacja spękań 
i zarysowań, wymiana miejscowych wstawek z cegieł współczesnych, miejscowe wznowienie i podwyższenie murów, uzupełnienie i wzmocnienie zwieńczeń murów wraz z ich zabezpieczeniem przed działaniem wód opadowych, naprawa lub odtworzenie spoinowań, czyszczenie, odgrzybianie, impregnacja powierzchni murów, wznowienie wyburzonych fragmentów murów na istniejących fundamentach na warunkach określonych wytycznymi konserwatorskimi. podświetlenie murów.

	18.
	Zespół Kolegiaty
	Rekonstrukcja i konserwacja elewacji Kościoła; wymiana pokrycia dachu i jego więźby dachowej; poprawa estetyki otoczenia zabytku.

	19.
	Kościół parafialny pw. Św.Jana
	Wykonanie kompleksowego remontu więźby dachowej nad korpusem kościoła wraz z pokryciem dachu, konserwatorski remont XVIII-wiecznego prospektu organowego wraz z instrumentem, naprawa i uruchomienie (napęd elektryczny) trzech gotyckich dzwonów, Zagospodarowanie terenu przykościelnego (brukowane ścieżki, ogrodzenia, zieleń) 

	20.
	Kościół parafialny pw.Św. Apostołów Piotra i Pawła
	Wykonanie remontu wierzby dachowej wraz z pokryciem dachowym, zagospodarowanie terenu przykościelnego

	21 
	Kamienica Kletzina
	Kamienica- remont konstrukcji dachu i wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie dachu,- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji; wykonanie posadzki; adaptacja poddasza na cele użytkowe,- osuszenie i izolacja pionowa ścian podziemia,- wymiana i uzupełnienie tynków zewnętrznych,- naprawa lub odtworzenie spoinowania,- wymiana parapetów zewnętrznych,- wymiana instalacji elektrycznej,- podświetlenie/iluminacja kamienicy i inne.
Biblioteka-- wymiana okien stalowych na aluminiowe z szybami klejonymi,- ocieplenie stropodachu,- wymiana pokrycia papowego oraz obróbek lacharskich,- remont elewacji i elementów zewnętrznych małej architektury,- wymiana posadzek na parterze i I piętrze,- wymiana instalacji elektrycznej,- przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach (podjazd; winda wewnętrzna) i inne.

	22
	Odwach 
	- oczyszczenie instalacji odwodnieniowych z zanieczyszczeń oraz ich częściowa przebudowa,- montaż dodatkowych, skuteczniejszych zabezpieczeń przeciw gołębiom, - wykonanie części cokołowych budynków z materiałów bardziej odpornych na akty wandalizmu i zanieczyszczenia,- wzmocnienie słabych, odpadających fragmentów elewacyjnych  (tynki, gzymsy),- podświetlenie budynków od strony parkingu,- wymiana instalacji elektrycznych, a w tym wymiana oświetlenia w salach wystawowych,- roboty malarskie po wymianie instalacji elektrycznej,- adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe (kamienica nr 4),- wymiana stolarki okiennej; częściowa wymiana stolarki drzwiowej i okratowania,- wymiana parkietu na parterze kamienicy nr 3.


Zadanie Z 2/4/1: Zagospodarowanie odcinka rzeki Iny jako turystycznego szlaku kajakowego
Opis projektu: Celem projektu jest stworzenie w mieście dobrej przestrzeni do wypoczynku w oparciu 
o zagospodarowanie terenów przyległych do rzeki Ina i Krąpieli. Projekt zakłada budowę infrastruktury turystycznej, m.in.: przystani kajakowych z oznakowaniem dróg dojazdowych, stanowisk wodnych, miejsc biwakowych i ogniskowych.

W 2011 roku została wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa na wykonanie instalacji oświetlenia terenu i iluminacji murów obronnych (ul. Strażnicza) przy rzece Inie w Stargardzie Szczecińskim oraz Parku Popiela, Parku Jagiellońskiego, Alei Spacerowej.

Lokalizacja inwestycji: koryto rzeki Ina i tereny przyległe do rzeki Ina i Krąpieli w granicach miasta Stargard Szczeciński

Etapy działania

Czas realizacji: 2014
Prace inwestycyjne obejmują:

· budowę infrastruktury turystycznej szlaku wodnego, w tym m.in.: przystani kajakowych, stanowisk wodnych, miejsc biwakowych i ogniskowych. 

· budowę przystani z oznakowaną drogą dojazdową, wiat turystycznych oraz tablic informacyjnych w języku polskim i niemieckim opisujących walory przyrodnicze, turystyczne 
i historyczne trasy.

Oczekiwane rezultaty: Realizacja projektu przybliży piękno rzeki Iny w jej ciekawym biegu na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego oraz zachęci mieszkańców i odwiedzających gości do aktywnego spędzania wolnego czasu na terenie miasta. Realizacja projektu zaspokoi potrzeby mieszkańców 
w zakresie wypoczynku, rekreacji, sportu, turystyki i edukacji. Projekt stwarza warunku do rozwoju gospodarczego oraz inwestycyjnego. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu : Gmina – Miasto Stargard Szczeciński, sąsiednie gminy, organizacje pozarządowe, partnerzy prywatni.

Nakłady do poniesienia: 2 201 240 zł

Źródło finansowania: środki własne: 1 100 620 zł
Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: zadanie związane jest z rewitalizacją Starówki

Załącznik nr 15
do Uchwały nr XXII/247/2012  Rady Miejskiej                                                                                                                                                                               w Stargardzie Szczecińskim                                                                                                       







z dnia 30 października 2012 r.
3.3. Planowane działania społeczne

Priorytetowy Projekt Zintegrowany 
„Rewitalizacja strefy śródmiejskiej i Starego Miasta 
w Stargardzie Szczecińskim”

Zadanie Z 3/2/2: Modernizacja noclegowni dla osób bezdomnych – Ognisko Świętego Brata Alberta przy ul. Krasińskiego 10 w Stargardzie Szczecińskim.

Opis projektu W budynku przy ul. Krasińskiego 10 w Stargardzie Szczecińskim prowadzone jest Ognisko św. Brata Alberta, w ramach którego funkcjonuje noclegownia dla osób bezdomnych, magazyn odzieży używanej, magazyn używanych mebli i sprzętu AGD oraz prowadzone są warsztaty aktywizujące skierowane do osób niepełnosprawnych.

Wybudowany na początku XX wieku ww. budynek wymaga jednak remontu i częściowej przebudowy. Stan techniczny obiektu, rodzaj użytych materiałów wykończeniowych oraz zastosowane rozwiązania wewnątrz budynku nie spełniają dziś obowiązujących warunków technicznych, ppoż. oraz warunków bezpieczeństwa wymaganych przy ewakuacji. Budynek nie jest również przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja inwestycji: Starówka

Etapy działania: 2011 - 2015

Oczekiwane rezultaty: Przedmiotowa inwestycja przyczynią się do zwiększenia liczby miejsc 
w noclegowniach dla osób bezdomnych. W ten sposób organy miasta zamierzają również walczyć pośrednio z wykluczeniem społecznym, jakim zagrożone są osoby bezdomne. Udzielanie wsparcia 
i motywowanie do zmiany swojej sytuacji jest istotnym elementem rewitalizacji miasta. Inwestycja przyczyni się do 
podniesienia standardu placówki udzielającej schronienia bezdomnym mężczyznom. Modernizacja placówki pozwoli na zwiększenie liczby miejsc dla osób bezdomnych, a także na podniesienie standardu świadczonych usług. Ponadto budynek zostanie w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu Wnioskodawca: Gmina - Miasto Stargard Szczeciński, Ognisko św. Brata Alberta, Caritas

Nakłady do poniesienia:: 820 024 zł

Źródło finansowania: środki własne: 520 024 zł; środki RPO – 520 024 zł

Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: zadanie jest kontynuacją rewitalizacji Starówki.

Zadanie Z 3/2/3: "Piwnica Artystyczna"- modernizacja kotłowni w Stargardzkim Centrum Kultury

Opis projektu

W budynku Stargardzkiego Centrum Kultury znajdują się pomieszczenia byłej kotłowni, które po zagospodarowaniu zostaną wykorzystane do dalszego rozwoju i wzbogacania oferty kulturalnej miasta. Projekt przewiduje modernizację pomieszczenia byłej kotłowni w Stargardzkim Centrum Kultury i jej adaptację na kino studyjne, w którym odbywać się będą mini koncerty, recitale i inne formy artystyczne oraz będzie pełniła funkcję sali konferencyjnej.

Lokalizacja inwestycji: Śródmieście

Etapy działania

Czas realizacji: 2012 - 2014

Oczekiwane rezultaty

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia powierzchni w mieście przeznaczonej na cele rekreacji i organizacji imprez masowych. Powstanie miejsce umożliwiające organizowanie spotkań artystycznych dzięki czemu możliwy będzie rozwój kulturalny mieszkańców.

Piwnica Artystyczna po modernizacji pełnić będzie funkcję kina studyjnego zaspokajającego potrzeby kulturalne w zakresie kina ambitnego, studyjnego oraz innych form kameralnych.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu Wnioskodawca: Gmina - Miasto Stargard Szczeciński, 

Nakłady do poniesienia: 2 003 244 zł

Źródło finansowania: środki własne: 1 190 137 zł, środki pomocowe: 813 107 zł

Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: zadanie umożliwi uzupełnienie oferty kulturalnej miasta

Zadanie Z 3/2/4: Remont i modernizacja amfiteatru w Stargardzie Szczecińskim

Opis projektu: Amfiteatr usytuowany w centrum miasta, w Parku miejskim, w ciągu spacerowo-rekreacyjnym ma być obiektem reprezentacyjnym i spełniającym standardy europejskie. Obiekt wybudowany w latach siedemdziesiątych XX wieku wymaga przebudowy. W efekcie ma powstać amfiteatr z niezbędną infrastrukturą, który będzie umożliwiał organizację imprez o ponadlokalnym charakterze. Amfiteatr jest oddany Stargardzkiemu Centrum Kultury w użyczenie na czas nieoznaczony. Instytucja kultury w amfiteatrze organizuje imprezy kulturalne o zróżnicowanym zasięgu. Niezbędna jest kompleksowa modernizacja amfiteatru, katorgo obecny stan nie odpowiada współczesnym wymogom technicznym, estetycznym i bezpieczeństwa. 

Dla projektu została wykonana ekspertyza techniczna obiektu.

Lokalizacja inwestycji: Starówka

Etapy działania:  po 2013 

Oczekiwane rezultaty: Przebudowa amfiteatru pozwoli na pełne wykorzystanie tego obiektu oraz na znaczne wydłużenie sezonu kulturalnego w mieście. Amfiteatr z racji swego położenia będzie pełnił tez funkcję miejsca spacerowo – rekreacyjnego. Przy okazji przedsięwzięć kulturalnych budowane będą więzi społeczne, rozwijane i zaspokajane potrzeby w zakresie dostępu do kultury oraz upowszechniana i promowana kultura lokalna. 

Obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu Wnioskodawca: Gmina -  Miasto Stargard Szczeciński

Nakłady do poniesienia:: 4 009 516 zł

Źródło finansowania: środki własne – 2 004 758 zł; środki RPO WZ – 2 004 758 zł

Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: zadanie jest kontynuacją rewitalizacji Starówki, komplementarność – „Stargard – Klejnot Pomorza – renowacja historycznej zabudowy miasta”

Zadanie Z 3/2/5: Przywrócenie funkcji społecznych budynku przy ul. Bolesława Limanowskiego 24 w Stargardzie Szczecińskim poprzez: uruchomienie Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych oraz Ośrodka Szkoleniowego PCK”

Opis projektu

Projekt polega na adaptacji budynku przy ul. B. Limanowskiego 24 w Stargardzie Szczecińskim 
w części parterowej na Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych oraz przywrócenia funkcji bazy szkoleniowo – noclegowej na II i III piętrze.

Zadanie inwestycyjne jest zadaniem samodzielnym i po jego zakończeniu umożliwi zgodne 
z wszelkimi wymogami funkcjonowanie obiektu. Ponadto  stwarza możliwość pełnego zagospodarowania budynku oraz rozwinięcia działalności pomocowej – opiekuńczej i rehabilitacyjnej dla osób starszych.

Stan techniczny budynku należy określić, jako podstawowy nie wystarczający do prowadzenia zaplanowanych zadań. Na przełomie 2008 / 2009 rok wymieniona została w budynku instalacja elektryczna wraz z internetowo – telefoniczną, w wyniku których przeprowadzone zostały prace adaptacyjno – naprawcze wewnątrz budynku (malowanie, częściowa wymiana wykładzin PCV).

Obiekt wymaga gruntownego remontu, który objąłby wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, wymianę instalacji CO, sieci wodno – kanalizacyjnej, elewacji. 

Charakterystyka budynku opisuje go jako: budynek z funkcją hotelowo - biurową, podpiwniczony, pokojami biurowymi na parterze i I piętrze oraz pokojami noclegowymi na II i III piętrze. Budynek ogrzewany z miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez węzeł cieplny ulokowany w piwnicy budynku, podgrzewanie ciepłej wody z lokalnej kotłowni węglowej w piwnicy budynku. Przynależna do budynku część ogrodowa wymaga adaptacji, po której wykorzystana będzie na potrzeby podopiecznych Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych.

Ponadto należy podkreślić, iż obiekt od lat 60-tych służył na prowadzenie Szkoły Asystentek Pielęgniarskich PCK, a następnie na ośrodek Szkolenia PCK dla służb medyczno – sanitarnych dla potrzeb obrony cywilnej kraju. Stąd też obiekt ten posiada bazę noclegowo – hotelową, sanitariaty oraz salę wykładową. Celem projektu jest funkcji PCK z ukierunkowaniem na szkolenia pierwszej pomocy na poziomie europejskim, bowiem szkolenia PCK są ratyfikowane przez Europejską Radę Resuscytacji, a tutejszy Zarząd wpisany jest do rejestru WUP jako instytucja szkoląca.

Lokalizacja inwestycji: Śródmieście


Etapy działania

Czas realizacji: 2010 - 2015
Projekt inwestycyjny polegać będzie na przeprowadzeniu kompleksowych prac adaptacyjnych obejmujących swym zakresem:

- remont elewacji wraz z ociepleniem

- wymianę okien

- remont dachu

- wymianę sieci grzewczej

- wymiana sieci wodociągowo - kanalizacyjnej

- prace zewnętrzne: adaptację ogrodu, podjazdu, ogrodzenia

Oczekiwane rezultaty: Zadanie inwestycyjne umożliwi funkcjonowanie obiektu. Stwarza możliwość pełnego zagospodarowania budynku oraz rozwinięcia działalności pomocowej – opiekuńczej 
i rehabilitacyjnej dla osób starszych. Celem realizacji projektu jest utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych, czyli miejsca, z którego ludzie w wieku poprodukcyjnym wymagający opieki i wsparcia mogliby korzystać na zasadzie spotkań towarzyskich, kółek zainteresowań. Dom zapewniałby również opiekę bezpośrednią i pomoc w rozwiązywaniu codziennych spraw, pomoc psychologiczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną. Projekt jest działaniem dotyczącym przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu ludzi starszych z życia codziennego społeczności lokalnej. 

W ramach przywrócenia funkcji bazy szkoleniowo – noclegowej, w ramach której pragniemy prowadzić szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz opieki nad osobą starszą przewlekle chorą Celem głównym realizacji zadania jest zwiększenie świadomości społeczeństwa z zakresu bezpiecznych zachowań i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Ponadto poprzez wdrożenie systemu szkolenia programem - opiekun osoby starszej, przewlekle chorej zostaną zwiększone szanse osób bezrobotnych na zdobycie nowych kwalifikacji i powrót na rynek pracy.

Nakłady do poniesienia: 289 914 zł

Źródło finansowania środki własne: 114 957 zł, środki RPO: 144 957 zł

Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: zadanie jest kontynuacją rewitalizacji Śródmieścia Stargardu Szczecińskiego.

Zadanie Z  3/2/6: Remont konserwatorski Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim

Opis projektu

W ramach projektu planowany jest kompleksowy remont Młodzieżowego Domu Kultury. Obiekt zaspokaja potrzeby społeczeństwa Stargardu - dzieci i młodzież - uczestnicy zajęć -przygotowywani są do życia społecznego, kształtowana jest ich osobowość, ujawniane są i rozwijane ich talenty i uzdolnienia, zainteresowania i umiejętności. Udostępnione są alternatywne możliwości spędzania wolnego czasu w Młodzieżowym Domu Kultury. Dzięki realizacji programów profilaktyczno -wychowawczych zapobiega się niedostosowaniu społecznemu.

Lokalizacja inwestycji: Stare Miasto

Etapy działania 

Czas realizacji: 2011 - 2013
Oczekiwane rezultaty Projekt zaspokaja potrzeby mieszkańców (dostępność do placówek oświaty, poprawia komunikację, itp.), poprawia aktywność zawodową mieszkańców, stwarza warunki do ożywienia inwestycyjnego wśród podmiotów gospodarczych, itp.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Młodzieżowy Dom Kultury, Gmina - Miasto Stargard Szczeciński

Nakłady do poniesienia: 3 800 000 zł

Źródło finansowania: środki własne: 1 900 000 zł, środki RPO WZ: 1 900 000 zł
Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: zadanie jest kontynuacją rewitalizacji Starówki oraz inwestycji dot. Klejnotu Pomorza. Projekt nawiązuje również do remontu i modernizacji Amfiteatru.

Zadanie Z 3/3/1: Wsparcie dzieci z obszaru Starego Miasta i Śródmieścia poprzez realizację programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”

Opis projektu

Celem projektu jest:

· profilaktyka w dziedzinie problemów dotyczących uzależnień i przemocy poprzez stworzenie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu,

· zapobieganie negatywnym, aspołecznym zachowaniom uczniów,

· wzmacnianie wśród dzieci i młodzieży prawidłowych norm i wartości społecznych, 

· zapobieganie niepowodzeniom szkolnym i wczesnemu wypadnięciu z systemu szkolnictwa,

· zapewnienie opieki dzieciom podczas pracy rodziców,

· podnoszenie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców,

· interdyscyplinarna pomoc instytucji i organizacji w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych dotykających rodziny. 

Do grupy największego ryzyka należy zaliczyć dzieci i młodzież, które opuszczają się w nauce szkolnej, wypadły przedwcześnie z systemu szkolnictwa, pochodzą z rodzin patologicznych.

W ramach projektu będą prowadzone następujące działania:

· w obszarze SZKOŁA: prowadzenie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych usprawniających 
i rozwijających umiejętności dzieci, organizowanie imprez integracyjnych dla dzieci (np. olimpiady sportowe, występy artystyczne), dożywianie dzieci najuboższych uczestniczących 
w zajęciach,

· w obszarze RODZINA: organizowanie „Szkoły dla rodziców” podnoszącej kompetencje opiekuńczo wychowawcze rodziców mających w tym zakresie braki, zapewnienie pomocy psychoterapeutycznej dzieciom tego potrzebującym poprzez zespół psychologów
i psychoterapeutów utworzony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,

· w obszarze Środowisko: działalność zespołów interdyscyplinarnych złożonych 
z przedstawicieli instytucji i służb działających na rzecz rodziny i mających na celu zapewnienie kompleksowej i szybkiej pomocy dzieciom i rodzinom pozostającym w kryzysie.

Lokalizacja inwestycji: Projekt będzie realizowany na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, 3, 5 
i Gimnazjum nr 1 i 2 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Etapy działania 

Czas realizacji: wrzesień 2010 r. – grudzień 2010 r. i kolejne lata

Oczekiwane rezultaty 

Zakładanym rezultatem projektu jest:

· poprawa funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży,

· poprawa funkcjonowania rodziny,

· zminimalizowanie rozmiaru zachowań negatywnych dzieci i młodzieży,

· poprawa sytuacji rodzin dysfunkcyjnych będących w kryzysie,

· eliminowanie czynników sprzyjających wykluczeniu rodzin. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Partnerami w realizacji projektu są SP 1, 3, i 5 oraz G 1 i 2 a także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Nakłady do poniesienia: Nakłady  na realizację Programu w okresie wrzesień – grudzień 2010 r. wyniosą 75 000 zł. W kolejnych latach zakłada się, iż Program będzie wymagał zaangażowania ok. 
225 000 zł rocznie. 

Źródło finansowania: środki własne: 75 000 zł

Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: Projekt komplementarny z innymi projektami planowanymi do rewitalizacji na obszarze Starego Miasta i Śródmieścia z uwagi na kompleksowość procesu rewitalizacji tego obszaru.

Zadanie Z 3/3/2: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z obszaru Starego Miasta 
i Śródmieścia poprzez realizację programu: ,,Lepsze jutro”

Opis projektu

Głównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia, podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy.

Lokalizacja inwestycji Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Warszawskiej 9A.

Etapy działania 

Czas realizacji: wrzesień 2010r. – listopad 2010 r. i lata następne

Oczekiwane rezultaty 

Zakładanym rezultatem ma być przyczynienie się do zatrudnienia osób bezrobotnych, uczestniczących 
w projekcie, co doprowadzi do poprawy ich sytuacji bytowej. Podjęte działania będą miały na celu pomoc w odnalezieniu się osób bezrobotnych na rynku pracy. Szczególnie ważnym czynnikiem w realizacji projektu będzie współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy.

Zajęcia warsztatowe i indywidualna praca wpłyną na przełamanie bariery lęku przed nową rzeczywistością i otwarcie się na nowe wyzwania. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Partnerami w realizacji projektu są SP 1, 3, i 5 oraz G 1 i 2 a także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Nakłady do poniesienia: Nakłady  na realizację Programu w okresie wrzesień – grudzień 2010 r. wyniosą 75 000 zł. W kolejnych latach zakłada się, iż Program będzie wymagał zaangażowania ok. 
225 000 zł rocznie. 

Źródło finansowania: środki własne: 75 000 zł

Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: Projekt komplementarny z innymi projektami planowanymi do rewitalizacji na obszarze Starego Miasta i Śródmieścia z uwagi na kompleksowość procesu rewitalizacji tego obszaru.

Zadanie Z 3/4/1: Projekt kulturalno – społeczny ożywienia Starego Miasta i Śródmieścia

Opis projektu

W ramach przedmiotowego projektu zostaną zorganizowane „Coolturalne Wakacje”. Będzie to cykl imprez, koncertów i przedsięwzięć kulturalnych w okresie wakacyjnym przygotowanych przez Stargardzkie Centrum Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury i Muzeum. 

Głównym celem projektu aktywizacja mieszkańców i skłonienie ich do wzięcia udziału 
w przedsięwzięciach kulturalnych oraz adaptacja zdegradowanych przestrzeni miejskich. Podejmowane działania będą miały charakter kulturalno – dydaktyczny.

Lokalizacja inwestycji Amfiteatr, Rynek Staromiejski, Stargardzkie Centrum Kultury, Muzeum. obiekty zabytkowe

Etapy działania 

Czas realizacji: lipiec 2010r. – sierpień 2010 r. i lata następne

Oczekiwane rezultaty 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia wyrównany zostanie dostęp do dóbr kultury i usług kulturalnych na terenie miasta. Podejmowane działania wzmocnią możliwości poznawcze młodego pokolenia. Dzięki nowym umiejętnościom i wiedzy część mieszkańców będzie miała możliwość wzmocnienia swojej pozycji społecznej i stanie się atrakcyjnym partnerem życia społeczno – gospodarczego. 
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Partnerami w realizacji projektu będą placówki 
i instytucje upowszechniania kultury i oświaty, stowarzyszenia oraz podmioty działalności gospodarczej.

Nakłady do poniesienia: 224 995 zł
Źródło finansowania: środki własne Stargardzkiego Centrum Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury: Muzeum: 112 500,00 zł, środki RPO: 112 500 zł
Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: Projekt komplementarny z innymi projektami planowanymi do rewitalizacji na obszarze Starego Miasta i Śródmieścia z uwagi na kompleksowość procesu rewitalizacji tego obszaru.

Załącznik nr 16
do Uchwały nr XXII/247/2012  Rady Miejskiej                                                                                                                                                                               w Stargardzie Szczecińskim                                                                                                       
 






z dnia 30 października 2012 r.
Tabela 51 Planowane działania w ramach Projektu Zintegrowanego „Rewitalizacja obszaru powojskowego i poprzemysłowego w Stargardzie Szczecińskim”
	Numer zadania
	Nazwa projektu

	Działania przestrzenne (techniczno – materialne)

	Z 1/2/5
	Budowa budynku mieszkalno – usługowego z lokalami mieszkalnymi na wynajem przy ul. Cz. Tańskiego 6d, 6e, 6f w Stargardzie Szczecińskim

	Z 1/2/6
	Budowa budynku mieszkalno-usługowego z lokalami mieszkalnymi na wynajem ul. Czesława Tańskiego 6a, 6b, 6c w Stargardzie Szczecińskim

	Działania gospodarcze

	Z 2/1/2
	Zaopatrzenie w ciepło obszaru wyznaczonego do rewitalizacji położonego na terenie osiedla Lotnisko przy ul. J. Śniadeckiego i Cz. Tańskiego w Stargardzie Szczecińskim

	Z 2/2/1
	Adaptacja i wyposażenie biurowca byłych ZNTK w celu utworzenia Centrum Przedsiębiorczości

	Z 2/2/2
	Przystosowanie infrastruktury terenu byłych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego dla potrzeb małego i średniego biznesu

	Działania społeczne

	Z 3/1/1
	Budowa zespołu segmentów mieszkalnych dla seniorów z lokalami mieszkalnymi na wynajem ul. Jana Śniadeckiego 13 w Stargardzie Szczecińskim

	Z 3/1/2
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi na wynajem ul. Jana Śniadeckiego 9a,9b,9c w Stargardzie Szczecińskim


Załącznik nr 17 

do Uchwały nr XXII/247/2012  Rady Miejskiej                                                                                                                                                                               w Stargardzie Szczecińskim                                                                                                       







z dnia 30 października 2012 r.
4.1 Planowane działania przestrzenne (techniczno – materialne)
Zadanie Z 1/2/5: Budowa budynku mieszkalno – usługowego z lokalami mieszkalnymi na wynajem przy ul. Cz. Tańskiego 6d, 6e, 6f w Stargardzie Szczecińskim

Opis projektu: 

Przedmiotowa inwestycja na osiedlu Lotnisko w Stargardzie Szczecińskim stanowić będzie uzupełnienie istniejącej na osiedlu zabudowy mieszkaniowej, na działkach po rozebranych obiektach koszarowych proradzieckiego lotniska.

Na terenie osiedla Lotnisko wybudowanych zostało wybudowanych 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą (drogi wewnętrzne, chodniki place zabaw, place rekreacyjne, zieleń). Ponadto rozbudowywana jest infrastruktura techniczna, w tym w zakresie dostawy centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, odbioru ścieków sanitarnych, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz.

W wyniku przedmiotowego projektu powstanie 27 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1 259 m2, w tym jeden lokal mieszkalny przystosowany dla osoby niepełnosprawnej. W wyniku Porozumień w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych zawieranych z Miastem Stargard Szczeciński 17 lokali przeznaczonych zostanie dla osób ubiegających się o lokale komunalne. W wyniku projektu powstaną również 4 lokale usługowe o powierzchni 212 m2.

Powstanie również niezbędna dla obsługi budynku infrastruktura, w tym: miejsca postojowe, miejsca rekreacji, zieleń z uwzględnieniem ścieżek rowerowych.

Dla inwestycji opracowano dokumentację techniczną oraz pozyskano decyzję o pozwolenie na budowę Nr 716/2009 z dnia 10.08.2009r. (znak: ZA.7.Nu.7351/7508-2/2009).

Realizowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującą zmianą planu zagospodarowania przestrzennego m. Stargard Szczeciński dla terenu w rejonie ulic: Tańskiego, Żwirki i Wigury.

Lokalizacja inwestycji: działka nr 213/6, obręb 23, osiedle Lotnisko, Stargard Szczeciński. Nieruchomości stanowią własność Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim.

Etapy działania

· przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie -  IV kwartał 2012 r.

· przewidywana data rozpoczęcia inwestycji – I kwartał 2013 r.

· przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - I kwartał 2014 r.

Oczekiwane rezultaty 

W wyniku przedmiotowego projektu powstanie 27 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1 259 m2, w tym jeden lokal mieszkalny przystosowany dla osoby niepełnosprawnej. W wyniku Porozumień w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych zawieranych z Miastem Stargard Szczeciński 17 lokali przeznaczonych zostanie dla osób ubiegających się o lokale komunalne. W wyniku projektu powstaną również 4 lokale usługowe o powierzchni 212 m2.

Powstanie również niezbędna dla obsługi budynku infrastruktura, w tym: miejsca postojowe, miejsca rekreacji, zieleń z uwzględnieniem ścieżek rowerowych.

Substancja mieszkaniowa zapewni mieszkańcom godziwe warunki życia, osobom niepełnosprawnym pozwoli na przystosowanie się do życia w społeczeństwie osiedla,  a realizacja programów „Potrzebny Dom” przyczyni się do aktywnego w nim uczestnictwa. Lokale mieszkalne do dyspozycji miasta rozdysponowane zostaną wśród osób oczekujących na listach przydziału z uprawnieniem do otrzymania lokalu komunalnego. Poprzez lokalizację w budynku lokali usługowych stworzone zostaną warunki do ożywienia inwestycyjnego wśród podmiotów gospodarczych na obszarze osiedla Lotnisko.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: STBS Sp. z o.o., Gmina – Miasto Stargard Szczeciński, PEC Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, ENEA Operator sp. z o.o.  w Szczecinie, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Szczecinie

Nakłady do poniesienia: 5 109 000 zł

Źródło finansowania: środki własne: 1 277 250 zł, środki inicjatywy Jessica: 2 177 000 zł

Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: projekt stanowi kolejny etap zagospodarowania terenu powojskowego 

Zadanie Z 1/2/6: Budowa budynku mieszkalno-usługowego z lokalami mieszkalnymi na wynajem ul. Czesława Tańskiego 6a, 6b, 6c w Stargardzie Szczecińskim

Opis projektu: Przedmiotowa inwestycja na osiedlu Lotnisko w Stargardzie Szczecińskim stanowić będzie uzupełnienie istniejącej na osiedlu zabudowy mieszkaniowej, na działkach po rozebranych obiektach koszarowych proradzieckiego lotniska.
Na terenie osiedla Lotnisko wybudowanych zostało wybudowanych 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą (drogi wewnętrzne, chodniki place zabaw, place rekreacyjne, zieleń). Ponadto rozbudowywana jest infrastruktura techniczna, w tym w zakresie dostawy centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, odbioru ścieków sanitarnych, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz.

W wyniku przedmiotowego projektu powstanie 27 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1 281 m2, w tym jeden lokal mieszkalny przystosowany dla osoby niepełnosprawnej. W wyniku Porozumień w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych zawieranych z Miastem Stargard Szczeciński 17 lokali przeznaczonych zostanie dla osób ubiegających się o lokale komunalne. W wyniku projektu powstaną również 4 lokale usługowe o powierzchni 254 m2.

Przy realizacji zadań przebudowie podlegają przyległe do nieruchomości części pasów drogowych 
z uwzględnieniem ścieżek rowerowych.

Dla inwestycji opracowano dokumentację techniczną oraz pozyskano decyzję o pozwolenie na budowę Nr 716/2009 z dnia 10.08.2009r. (znak: ZA.7.Nu.7351/7508-2/2009).

Realizowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującą zmianą planu zagospodarowania przestrzennego m. Stargard Szczeciński dla terenu w rejonie ulic: Tańskiego, Żwirki i Wigury.

Lokalizacja inwestycji: działka nr 213/6, obręb 23, osiedle Lotnisko, Stargard Szczeciński. Nieruchomości stanowią własność Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim.

Etapy działania

· przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie -  II kwartał 2013 r..

· przewidywana data rozpoczęcia inwestycji – III kwartał 2013 r.

· przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - III kwartał 2014r.

Oczekiwane rezultaty 

W wyniku przedmiotowego projektu powstanie 27 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1 281 m2, w tym jeden lokal mieszkalny przystosowany dla osoby niepełnosprawnej. W wyniku Porozumień w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych zawieranych z Miastem Stargard Szczeciński 17 lokali przeznaczonych zostanie dla osób ubiegających się o lokale komunalne. W wyniku projektu powstaną również 4 lokale usługowe o powierzchni 254 m2.

Substancja mieszkaniowa zapewni mieszkańcom godziwe warunki życia, osobom niepełnosprawnym pozwoli na przystosowanie się do życia w społeczeństwie osiedla,  a realizacja programów „Potrzebny Dom” przyczyni się do aktywnego w nim uczestnictwa. Lokale mieszkalne do dyspozycji miasta rozdysponowane zostaną wśród osób oczekujących na listach przydziału z uprawnieniem do otrzymania lokalu komunalnego. Poprzez lokalizację w budynku lokali usługowych stworzone zostaną warunki do ożywienia inwestycyjnego wśród podmiotów gospodarczych na obszarze osiedla Lotnisko.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starogardzkie TBS Sp. z o.o., Gmina – Miasto Stargard Szczeciński, PEC Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, ENEA Operator sp. z o.o.  w Szczecinie, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Szczecinie

Nakłady do poniesienia: 5 773 000 zł

Źródło finansowania: środki własne: 1 443 250 zł, środki inicjatywy Jessica: 3 596 000 zł

Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: projekt stanowi kolejny etap zagospodarowania terenu powojskowego 

Załącznik nr 18
do Uchwały nr XXII/247/2012  Rady Miejskiej                                                                                                                                                                               w Stargardzie Szczecińskim                                                                                                       
 






z dnia 30 października 2012 r.
4.3 Planowane działania społeczne
Projekt Zintegrowany

 „Rewitalizacja obszaru powojskowego i poprzemysłowego w Stargardzie Szczecińskim”
Zadanie Z 1/2/5: Budowa budynku mieszkalno – usługowego z lokalami mieszkalnymi na wynajem przy ul. Cz. Tańskiego 6d, 6e, 6f w Stargardzie Szczecińskim

Opis projektu: 

Przedmiotowa inwestycja na osiedlu Lotnisko w Stargardzie Szczecińskim stanowić będzie uzupełnienie istniejącej na osiedlu zabudowy mieszkaniowej, na działkach po rozebranych obiektach koszarowych proradzieckiego lotniska.

Na terenie osiedla Lotnisko wybudowanych zostało wybudowanych 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą (drogi wewnętrzne, chodniki place zabaw, place rekreacyjne, zieleń). Ponadto rozbudowywana jest infrastruktura techniczna, w tym w zakresie dostawy centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, odbioru ścieków sanitarnych, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz.

W wyniku przedmiotowego projektu powstanie 27 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1 259 m2, w tym jeden lokal mieszkalny przystosowany dla osoby niepełnosprawnej. W wyniku Porozumień w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych zawieranych z Miastem Stargard Szczeciński 17 lokali przeznaczonych zostanie dla osób ubiegających się o lokale komunalne. W wyniku projektu powstaną również 4 lokale usługowe o powierzchni 212 m2.

Powstanie również niezbędna dla obsługi budynku infrastruktura, w tym: miejsca postojowe, miejsca rekreacji, zieleń z uwzględnieniem ścieżek rowerowych.

Dla inwestycji opracowano dokumentację techniczną oraz pozyskano decyzję o pozwolenie na budowę Nr 716/2009 z dnia 10.08.2009r. (znak: ZA.7.Nu.7351/7508-2/2009).

Realizowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującą zmianą planu zagospodarowania przestrzennego m. Stargard Szczeciński dla terenu w rejonie ulic: Tańskiego, Żwirki i Wigury.

Lokalizacja inwestycji: działka nr 213/6, obręb 23, osiedle Lotnisko, Stargard Szczeciński. Nieruchomości stanowią własność Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim.

Etapy działania

okres realizacji: 2013 - 2014

Oczekiwane rezultaty 

W wyniku przedmiotowego projektu powstanie 27 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1 259 m2, w tym jeden lokal mieszkalny przystosowany dla osoby niepełnosprawnej. W wyniku Porozumień w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych zawieranych z Miastem Stargard Szczeciński 17 lokali przeznaczonych zostanie dla osób ubiegających się o lokale komunalne. W wyniku projektu powstaną również 4 lokale usługowe o powierzchni 212 m2.

Powstanie również niezbędna dla obsługi budynku infrastruktura, w tym: miejsca postojowe, miejsca rekreacji, zieleń z uwzględnieniem ścieżek rowerowych.

Substancja mieszkaniowa zapewni mieszkańcom godziwe warunki życia, osobom niepełnosprawnym pozwoli na przystosowanie się do życia w społeczeństwie osiedla,  a realizacja programów „Potrzebny Dom” przyczyni się do aktywnego w nim uczestnictwa. Lokale mieszkalne do dyspozycji miasta rozdysponowane zostaną wśród osób oczekujących na listach przydziału z uprawnieniem do otrzymania lokalu komunalnego. Poprzez lokalizację w budynku lokali usługowych stworzone zostaną warunki do ożywienia inwestycyjnego wśród podmiotów gospodarczych na obszarze osiedla Lotnisko.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: STBS Sp. z o.o., Gmina – Miasto Stargard Szczeciński, PEC Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, ENEA Operator sp. z o.o.  w Szczecinie, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Szczecinie

Nakłady do poniesienia: 5 109 000 zł

Źródło finansowania: środki własne: 1 277 250 zł, środki inicjatywy Jessica: 2 177 000 zł

Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: projekt stanowi kolejny etap zagospodarowania terenu powojskowego 

Zadanie Z 1/2/6: Budowa budynku mieszkalno-usługowego z lokalami mieszkalnymi na wynajem ul. Czesława Tańskiego 6a, 6b, 6c w Stargardzie Szczecińskim

Opis projektu: Przedmiotowa inwestycja na osiedlu Lotnisko w Stargardzie Szczecińskim stanowić będzie uzupełnienie istniejącej na osiedlu zabudowy mieszkaniowej, na działkach po rozebranych obiektach koszarowych proradzieckiego lotniska.
Na terenie osiedla Lotnisko wybudowanych zostało wybudowanych 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą (drogi wewnętrzne, chodniki place zabaw, place rekreacyjne, zieleń). Ponadto rozbudowywana jest infrastruktura techniczna, w tym w zakresie dostawy centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, odbioru ścieków sanitarnych, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz.

W wyniku przedmiotowego projektu powstanie 27 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1 281 m2, w tym jeden lokal mieszkalny przystosowany dla osoby niepełnosprawnej. W wyniku Porozumień w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych zawieranych z Miastem Stargard Szczeciński 17 lokali przeznaczonych zostanie dla osób ubiegających się o lokale komunalne. W wyniku projektu powstaną również 4 lokale usługowe o powierzchni 254 m2.

Przy realizacji zadań przebudowie podlegają przyległe do nieruchomości części pasów drogowych 
z uwzględnieniem ścieżek rowerowych.

Dla inwestycji opracowano dokumentację techniczną oraz pozyskano decyzję o pozwolenie na budowę Nr 716/2009 z dnia 10.08.2009r. (znak: ZA.7.Nu.7351/7508-2/2009).

Realizowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującą zmianą planu zagospodarowania przestrzennego m. Stargard Szczeciński dla terenu w rejonie ulic: Tańskiego, Żwirki i Wigury.

Lokalizacja inwestycji: działka nr 213/6, obręb 23, osiedle Lotnisko, Stargard Szczeciński. Nieruchomości stanowią własność Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim.

Etapy działania

· przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie -  II kwartał 2014 r..

· przewidywana data rozpoczęcia inwestycji – III kwartał 2014 r.

· przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - III kwartał 2015 r.

Oczekiwane rezultaty 

W wyniku przedmiotowego projektu powstanie 27 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1 281 m2, w tym jeden lokal mieszkalny przystosowany dla osoby niepełnosprawnej. W wyniku Porozumień w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych zawieranych z Miastem Stargard Szczeciński 17 lokali przeznaczonych zostanie dla osób ubiegających się o lokale komunalne. W wyniku projektu powstaną również 4 lokale usługowe o powierzchni 254 m2.

Substancja mieszkaniowa zapewni mieszkańcom godziwe warunki życia, osobom niepełnosprawnym pozwoli na przystosowanie się do życia w społeczeństwie osiedla,  a realizacja programów „Potrzebny Dom” przyczyni się do aktywnego w nim uczestnictwa. Lokale mieszkalne do dyspozycji miasta rozdysponowane zostaną wśród osób oczekujących na listach przydziału z uprawnieniem do otrzymania lokalu komunalnego. Poprzez lokalizację w budynku lokali usługowych stworzone zostaną warunki do ożywienia inwestycyjnego wśród podmiotów gospodarczych na obszarze osiedla Lotnisko.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starogardzkie TBS Sp. z o.o., Gmina – Miasto Stargard Szczeciński, PEC Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, ENEA Operator sp. z o.o.  w Szczecinie, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Szczecinie

Nakłady do poniesienia: 5 773 000 zł

Źródło finansowania: środki własne: 1 443 250 zł, środki inicjatywy Jessica: 3 596 000 zł

Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: projekt stanowi kolejny etap zagospodarowania terenu powojskowego 

Załącznik nr 19
do Uchwały nr XXII/247/2012  Rady Miejskiej                                                                                                                                                                               w Stargardzie Szczecińskim                                                                                                       







z dnia 30 października 2012 r.
5. PLANOWANE DZIAŁANIA NA OBSZARZE ŚRÓDMIEŚCIE - ZACHÓD – PROJEKT ZINTEGROWANY
Tabela 52 Planowane działania w ramach Projektu Zintegrowanego „Rewitalizacja obszaru Śródmieście - Zachód w Stargardzie Szczecińskim”

	Numer zadania
	Nazwa projektu

	Z 1/2/10
	Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim

	Z 1/2/11
	Rewitalizacja kompleksu sportowo-hotelowego przy ul. I Brygady i ul. Ceglanej


Źródło: Opracowanie własne

Zadanie Z 1/2/10: Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Stargardzie Szczecińskim
Opis projektu: Przedmiotowy projekt polegał będzie na przebudowie i rozbudowie przedwojennego obiektu pływalni miejskiej przy ulicy Szczecińskiej 35 w Stargardzie Szczecińskim.

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

· przebudowę piwnic na potrzeby zaplecza odnowy biologicznej,

· rozbudowę holu wejściowego wraz z zadaszeniem wejścia głównego,

· budowę wieży zjeżdżalni rurowej z klatką schodową.

· przebudowę basenu sportowego wraz z bezpośrednim zapleczem,

· przebudowę zaplecza treningowo-usługowego,

· przebudowę zaplecza sanitarnego obiektu,

· przebudowę zaplecza socjalno-gastronomicznego i biurowego,

· inne prace modernizacyjne przystosowujące obiekt dla potrzeb sportowych.
W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesny obiekt - sportowo rekreacyjny, który oprócz istniejących funkcji (tj. pływalni) wzbogacony zostanie o następujące elementy:

· funkcje sportowe i rekreacyjne związane z wodą – m.in. zjeżdżalnia rurowa, dostosowanie basenu do rozgrywania zawodów sportowych na basenie krótkim,

· zaplecze odnowy biologicznej,

· sale do prowadzenia zajęć związanych z poprawą kondycji fizycznej – fitness, „cardio”,

· usługi gastronomiczne.

W ramach projektu przewidziano również realizację robót budowlanych związanych z:

· ociepleniem istniejących ścian zewnętrznych niepodlegających przebudowie z uwagi na nienormatywne wskaźniki,

· odnowieniem elewacji i  wymianą pokrycia dachowego,

· wykonaniem nowego zagospodarowania terenu.

Przedsięwzięcie posiada kompletną dokumentację projektową oraz prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.
Lokalizacja inwestycji: ul. Szczecińska 35 (działka nr 100 w obrębie 9 Stargard Szczeciński), forma władania gruntem: własność OSiR Stargard Sp. z o.o.
Etapy działania: 

· przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie -  IV kw. 2012 r.
· przewidywana data rozpoczęcia inwestycji - II kw. 2013 r.

· przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji - II kw. 2014 r.

Oczekiwane rezultaty:

Projekt zaspokaja potrzeby mieszkańców Stargardu Szczecińskiego oraz turystów w zakresie dostępu do nowoczesnych obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym pływalni i parków wodnych. Ponadto wpływa pozytywnie na zwiększenie aktywności fizycznej i poprawę zdrowia mieszkańców.

Realizacja obiektu stanowić będzie także element ożywienia sąsiednich terenów, z uwagi na zwiększoną ilość osób korzystających z obiektu. Wraz z planowaną w następnych latach rewitalizacją kompleksu sportowego przy ul. 1 Brygady i ul. Ceglanej, przyczyni się także do stworzenia spójnej oferty sportowo 
i rekreacyjnej wspierającej rozwój wschodniej części miasta.
Ponadto projekt będzie generować dodatkowe dochody związane z rozszerzeniem palety świadczonych usług oraz zwiększeniem liczby osób korzystających z oferty sportowo-rekreacyjnej OSiR Stargard Sp. 
z o.o.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: OSiR Stargard Sp. z o.o.
Nakłady do poniesienia: 24 600 000 zł
Źródło finansowania: środki własne: 6 150 000 zł, środki inicjatywy Jessica: 18 450 000 zł
Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: Projekt posiada komplementarny charakter w stosunku do rewitalizacji Starego Miasta oraz terenów PKP, PKS i ZNTK. Jego realizacja pozwoli na rozwój funkcji sportowo-rekreacyjnej, która obok poprawy: warunków do rozwoju przedsiębiorstw, oferty kulturalnej – będących celami rewitalizacji wskazanych terenów, współdecyduje o ocenie atrakcyjności miasta a także warunków do pracy i zamieszkania.

Wskazany projekt  wraz z rewitalizacją terenów dawnego ZNTK, przyczyni się do ożywienia wschodniej części miasta.
Zadanie Z 1/2/11: Rewitalizacja kompleksu sportowo-hotelowego przy ul. I Brygady i ul. Ceglanej
Opis projektu: Zakres projektu obejmuje rewitalizację istniejących obiektów sportowych przy 
ul. Ceglanej poprzez stworzenie zespołu sportowo-hotelowego wraz z hotelem i halą widowiskową przy ul. I Brygady. W ramach rewitalizacji przewiduje się zlokalizowanie następujących nowych funkcji:

· obiekt całoroczny do piłki halowej,

· obiekt całoroczny do gry w tenisa i squasha,

· obiekt dedykowany sportom walki,

· lodowisko kryte,

· obiekt treningowo-szkoleniowy,

· hostel z zapleczem gastronomicznym i biurowym.

W ramach projektu przewiduje się w szczególności:

· rozbiórkę istniejących obiektów garażowych i placu manewrowego,

· rozbudowę istniejącej hali sportowej o część dedykowaną sportom walki przeznaczoną do treningów oraz organizacji zawodów, budowę hali sportowej mieszczącej boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, kryty kort tenisowy oraz boiska do squasha,

· przebudowę stadionu piłkarskiego wraz trybunami z dostosowaniem go do pełnienia funkcji treningowo-szkoleniowej i rozgrywania meczów przy liczbie miejsc siedzących dla 3-5 tys. widzów,

· wyburzenie istniejącego obiektu biurowo-technicznego oraz budowę w jego miejsce hostelu z zapleczem gastronomicznym i biurowym,

·  wykonanie nowego zagospodarowania terenu.

Projektowane przedsięwzięcie jest na etapie koncepcji architektonicznej.
Lokalizacja inwestycji: 

ul. 1 Brygady, ul. Ceglana - działki nr (Obr. 5, Stargard Szczeciński – miasto):

· 118: własność Gminy Miasto Stargard Szczeciński,

· 119: własność Skarbu Państwa,

· 120/1: własność Skarbu Państwa, trwały zarządca: Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim,

· 120/2: własność OSiR Stargard Sp. z o.o.

· 120/3: własność Gminy Miasto Stargard Szczeciński,

· 121: własność OSiR Stargard Sp. z o.o.

· 122: własność Skarbu Państwa, trwały zarządca: Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim.

Dla terenu, na którym ma być realizowana inwestycja brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Działka o nr 118 nie będąca własnością OSiR Stargard Sp. z o.o. zgodnie z Porozumieniem z Gminą Miastem Stargard Szczeciński znajduje się w zarządzie Spółki.
Etapy działania: 
Etap I:

· Przewidywana data zgłoszenia wniosku od dofinansowanie: II kw. 2016

· Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji: III kw. 2016

· Przewidywania data zakończenia rzeczowego: III kw. 2017

Etap II:

· Przewidywana data zgłoszenia wniosku od dofinansowanie: IV kw. 2017

· Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji: I kw. 2018

· Przewidywania data zakończenia rzeczowego: IV kw. 2020

Oczekiwane rezultaty:

Projekt będzie generować dodatkowe dochody związane z rozszerzeniem palety świadczonych usług oraz zwiększeniem liczby osób korzystających z oferty OSiR Stargard Sp. z o.o. Źródłem zwiększenia generowanych dochodów będzie:

· możliwość organizacji obozów treningowych dla zespołów sportowych,

· możliwości zaoferowania całorocznego korzystania z: krytych kortów tenisowych, boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią,

·  zaoferowanie dostosowanej do potrzeb sportów walki dodatkowej przestrzeni treningowej 
i sportowej,

· oferta krytego lodowiska.

Ponadto dzięki powstaniu nowych obiektów krytych o określonych funkcjach możliwe stanie się szersze wykorzystanie hali sportowej w celach treningowych.

Projekt zaspokaja potrzeby mieszkańców Stargardu Szczecińskiego oraz turystów w zakresie dostępu do nowoczesnych kompleksów sportowo-hotelowych, które oprócz tradycyjnych usług hotelowych/sportowych oferują swoim klientom możliwość skorzystania także z pakietów. Oferta taka skierowana jest zarówno do mieszkańców, jak i osób odwiedzających miasto (w tym drużyn sportowych przebywających na obozach treningowych i przygotowawczych). Tym samym realizacja projektu  wpływa pozytywnie na zwiększenie aktywności fizycznej i poprawę zdrowia mieszkańców.

Realizacja obiektu stanowić będzie także element ożywienia sąsiednich terenów poprzemysłowych przeznaczonych do rewitalizacji (dawne ZNTK), przyczyniając się do generowania dodatkowego ruchu w swoim otoczeniu. Stanowić będzie także potrzebne jej uzupełnienie w zakresie oferty hotelowo-konferencyjnej i rekreacyjnej, przyczyniając się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej obszaru.

Wraz z planowaną rewitalizacją pływalni miejskiej przy ul. Szczecińskiej 35, przyczyni się także do stworzenia spójnej oferty sportowo - rekreacyjnej wspierającej rozwój wschodniej części miasta.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: OSiR Stargard Sp. z o.o.
Nakłady do poniesienia
Etap I: 8 610 000 zł

Etap II: 22 140 000 zł
Źródło finansowania: Środki własne: 25% - etap I: 2 152 500 zł, etap II: 5 535 000 zł, środki inicjatywy Jessica I etap: 6 457 500 zł, II etap: 16 605 000 zł
Odniesienie do przyjętych celów działań rewitalizacyjnych: 

Projekt stanowi uzupełnienie rewitalizacji terenów PKP, PKS i dawnego ZNTK, poprzez wprowadzenie
 w ich najbliższym sąsiedztwie komplementarnej funkcji usługowej obejmującej działalność hotelową, konferencyjną, gastronomiczną, sportową i rekreacyjną.

Projekt posiada charakter komplementarny w stosunku do następujących zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu zintegrowanego:

· Przystosowanie infrastruktury terenu byłych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego dla potrzeb małego i średniego biznesu,

· Adaptacja i wyposażenie biurowca byłych ZNTK w celu utworzenia Centrum Przedsiębiorczości.
Załącznik nr 20
do Uchwały nr XXII/247/2012  Rady Miejskiej                                                                                                                                                                               w Stargardzie Szczecińskim                                                                                                       
 






z dnia 30 października 2012 r.
VII. INICJATYWA JESSICA

I. WSTĘP

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI oraz Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), mającą na celu zrównoważony rozwój obszarów miejskich. 
Projekt ten obejmuje wsparcie projektów miejskich w postaci zwrotnych instrumentów finansowych, co pozwala na wielokrotne wykorzystanie środków RPO przeznaczonych na rewitalizację. 
JESSICA umożliwia finansowanie projektów rewitalizacyjnych poprzez:

· kredyty i pożyczki (udzielanie pożyczek długo- i średnioterminowych),

· wkłady kapitałowe (także w drodze nabywania udziałów i gwarancje).

W dniu 30 lipca 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego podpisał 
z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę o wdrożeniu inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim. Na mocy umowy EBI została powierzona rola zarządcy Funduszu Powierniczego JESSICA dla Województwa Zachodniopomorskiego. Środki przekazane przez Urząd Marszałkowski do Funduszu Powierniczego i przeznaczone na inwestycje miejskie w ramach instrumentu JESSICA wynoszą 33.082.863,0 € i wykorzystane będą do współfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wynikających z działań Regionalnego Programu Operacyjnego [RPO] dla Województwa Zachodniopomorskiego.
W dniu 29 marca 2011 roku podczas konferencji pod nazwą „JESSICA w Bankach – Banki dla miast” zatwierdzony został Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) funkcjonujący na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Europejski Bank Inwestycyjny, jako instytucja zarządzająca Funduszem Holdingowym JESSICA, nowym FROM ustanowił Bank Zachodni WBK S.A., działający 
w partnerstwie z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. 
Przedmiotem finansowania projektów w ramach Inicjatywy JESSICA mogą być wyłącznie:

1. projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM), w tym w szczególności: 

· rewitalizacja miejskich obszarów wykazujących stan zdegradowania,

· renowacja zabytków,

· budowa lub renowacja przestarzałej infrastruktury miejskiej, w tym sieci i urządzeń wykorzystywanych do świadczenia usług komunalnych,

· infrastruktura miejska służąca zwiększeniu bezpieczeństwa,

· infrastruktura mieszkalnictwa w tym: 

· renowacja części wspólnych istniejących wielorodzinnych budynków mieszkalnych,

2.  renowacja i zmiana przeznaczenia istniejących budynków będących własnością organów publicznych lub podmiotów działających w celach niezarobkowych, w celu przekształcenia tych budynków w budynki mieszkalne przeznaczone do użytku dla gospodarstw domowych o niskich dochodach lub osób o szczególnych potrzebach (mieszkalnictwo socjalne).

Załącznik nr 21
do Uchwały nr XXII/247/2012  Rady Miejskiej                                                                                                                                                                               w Stargardzie Szczecińskim                                                                                                       
 






z dnia 30 października 2012 r.
2.
PROJEKTY REKOMENDOWANE DO WSPARCIA W RAMACH INICJATYWY JESSICA

Przedsięwzięcia rekomendowane do wsparcia w ramach Inicjatywy Jessica zostały ujęte 
w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński na lata 2010 – 2020 oraz przyczyniają się do realizacji celów procesu rewitalizacji na wyznaczonych obszarach zdegradowanych.
Tabela 53 Wykaz projektów zgłoszonych w ramach inicjatywy JESSICA

	Nazwa podprojektu
	Planowany termin realizacji
	Szacunkowy koszt inwestycji
	Wnioskodawca

	Planowane działania w ramach Priorytetowego Projektu Zintegrowanego „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej i Starego Miasta w Stargardzie Szczecińskim”

	Rewaloryzacja kwartału ograniczonego ulicami 
B. Chrobrego i Garncarskiej obejmująca rewaloryzację kamienic staromiejskich zlokalizowanych od frontu przy ul. Bolesława Chrobrego 12, 14, 16 wraz z zabudową towarzyszącą, oficynową usytuowaną od strony ul. Garncarskiej
	2013 - 2015
	6 000 000 zł

	Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o.

	Rewaloryzacja budynku na posesji oznaczonej adresem: ul. Bolesława Chrobrego 21 i ul. Kasztelańska nr 21a w Stargardzie Szczecińskim
	2013 - 2014
	3 000 000 zł

	Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o

	REWITALIZACJA - rozbudowa , przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku Pogotowia i WKU na funkcję usługowo-handlowo-biurową położonego na działkach nr 285,286 obręb 11 w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Czarnieckiego 30-31 .
	2012- 2015
	2 460 000 zł
	Przedsiębiorstwo Handlowe „Szach”

	Odbudowa na istniejącej podziemnej części budynku oficyny kamienicy położonej przy Rynku Staromiejskim 3 z przeznaczeniem na dodatkową salę restauracyjną, istniejącego w piwnicy lokalu gastronomicznego i pokoje gościnne na poddaszu oraz zmiana sposobu użytkowania części lokalu na zaplecze kuchenne i mini browar z lokalnym stargardzkim piwem.
	2013 - 2015
	500 000 zł

	Inwestor prywatny – Artur Słowik

	Modernizacja budynku mieszkalno usługowego usytuowanego przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 19 w Stargardzie Szczecińskim usytuowanego w zdegradowanym obszarze miejskim wskazanym do rewitalizacji –  Śródmieście i Starówka.
	2017 – 2018
	4 500 000 zł
	Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o.

	Adaptacja i wyposażenie biurowca byłych ZNTK 
w celu utworzenia Centrum Przedsiębiorczości
	2010 – 2011
	5 000 000 zł
	Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

	Planowane działania w ramach Projektu Zintegrowanego „Rewitalizacja obszaru powojskowego i poprzemysłowego w Stargardzie Szczecińskim”

	Budowa budynku mieszkalno – usługowego z lokalami mieszkalnymi na wynajem przy ul. Cz. Tańskiego 6d, 6e, 6f w Stargardzie Szczecińskim
	2013 - 2014
	5 109 000 zł
	Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

	Budowa zespołu segmentów mieszkalnych dla seniorów z lokalami mieszkalnymi na wynajem ul. Jana Śniadeckiego 13 w Stargardzie Szczecińskim
	2013 – 2014
	5 590 000 zł
	Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

	Budowa budynku mieszkalno-usługowego 

z lokalami mieszkalnymi na wynajem przy ul. Czesława Tańskiego 6a, 6b, 6c w Stargardzie Szczecińskim
	2014 – 2015
	5 773 000 zł
	Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

	Planowane działania w ramach Projektu Zintegrowanego „Rewitalizacja obszaru Śródmieście - Zachód”

	Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim
	2012 -2014
	24 600 000 zł


	OSiR Sp. z o.o. 
w Stargardzie Szczecińskim

	Rewitalizacja kompleksu sportowo-hotelowego przy ul. I Brygady i ul. Ceglanej
	I etap: 

2016 – 2017

II etap: 

2017 -2020
	etap I: 

8 610 000 zł

etap II: 

22 140 000 zł
	OSiR Sp. z o.o. 
w Stargardzie Szczecińskim


Załącznik nr 22
do Uchwały nr XXII/247/2012  Rady Miejskiej                                                                                                                                                                               w Stargardzie Szczecińskim                                                                                                       
 






z dnia 30 października 2012 r.
VIII.
PLAN FINANSOWY DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH 
W PRIORYTETOWYM PROJEKCIE ZINTEGROWANYM
W poniższej tabeli przedstawiono plan finansowy podprojektów Priorytetowego Projektu Zintegrowanego, uwzględniający działania przestrzenne, gospodarcze i społeczne. Podstawą kosztów realizacji podprojektów były szacunki wnioskodawców. 

W ramach finansowania zewnętrznego uwzględniono środki pomocowe UE (środki RPO WZ) oraz środki Inicjatywy Jessica.

Tabela 54 Plan finansowy działań rewitalizacyjnych 

	Lp.
	Nazwa podprojektu
	Nakłady ogółem 
	środki poniesione do 2009 r.
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	Podmiot realizujący 

	Działania przestrzenne (techniczno – materialne)

	1
	Rewaloryzacja kwartału ograniczonego ulicami B. Chrobrego i Garncarskiej, obejmująca rewaloryzację kamienic staromiejskich zlokalizowanych od frontu przy ul. Bolesława Chrobrego 12, 14, 16 wraz z zabudową towarzyszącą, oficynową usytuowaną od strony ul. Garncarskiej
	6 000 000
	 
	 
	 
	 
	 
	2 000 000
	2 000 000
	2 000 000
	 
	 
	 
	Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o.

	 
	wkład własny 
	1 500 000
	 
	 
	 
	 
	 
	500 000
	500 000
	500 000
	 
	 
	 
	

	 
	środki Inicjatywy Jessica
	4 500 000
	 
	 
	 
	 
	 
	1 500 000
	1 500 000
	1 500 000
	 
	 
	 
	

	2
	Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29
	34 398 570
	 
	 
	 
	 
	1 918 000
	20 000000
	12480 570
	 
	 
	 
	 
	KWP w Szczecinie, Gmina - Miasto Stargard Szczeciński

	 
	wkład własny
	17 199 285
	 
	 
	 
	 
	959 000
	10000 000
	6 240 285
	 
	 
	 
	 
	

	 
	środki pomocowe UE (RPO WZ)
	17 199 285
	 
	 
	 
	 
	959 000
	10000 000
	6 240 285
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Renowacja i remont elewacji kościoła pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim
	6 219 000
	 
	 
	1036 500
	1036 500
	1 036 500
	1 036 500
	1 036 500
	1036 500
	 
	 
	 
	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata

	 
	wkład własny
	3 109 500
	 
	 
	518 250
	518 250
	518 250
	518 250
	518 250
	518 250
	 
	 
	 
	

	 
	środki pomocowe UE (RPO WZ)
	3 109 500
	 
	 
	518 250
	518 250
	518 250
	518 250
	518 250
	518 250
	 
	 
	 
	

	4
	Budowa narożnej kamienicy w zabudowie plombowej ul. Bogusława IV - Warszawska
	3 762 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 762 000
	 
	 
	 
	Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

	 
	wkład własny
	1 881 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 881 000
	 
	 
	 
	

	 
	środki pomocowe UE (RPO WZ)
	1 881 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 881 000
	 
	 
	 
	

	5
	Docieplenie ściany frontowej kamienicy przy ul. Robotniczej 10A 
w Stargardzie Szczecińskim wraz z renowacją drzwi oraz izolacją ścian zewnętrznych. Budynek objęty jest ochroną konserwatorską. Ochronie podlegają gabaryty i formy dachów oraz zasadnicze elementy wystroju
	209 448
	 
	 
	 
	 
	 
	104 724
	104 724
	 
	 
	 
	 
	Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

	 
	wkład własny
	114 000
	 
	 
	 
	 
	 
	57 000
	57 000
	 
	 
	 
	 
	

	 
	środki pomocowe UE (RPO WZ)
	95 448
	 
	 
	
	
	 
	47 724
	47 724
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Program modernizacji i remontów ulic w Stargardzie Szczecińskim – Budowa drogi wewnętrznej gminnej w „Kwartale E” w Stargardzie Szczecińskim
	1 800 000
	 
	 
	 
	 
	 
	1 800 000
	 
	 
	 
	 
	 
	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński

	 
	wkład własny
	900 000
	 
	 
	 
	 
	 
	900 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	środki pomocowe UE (RPO WZ)
	900 000
	 
	 
	 
	 
	 
	900 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Oświetlenie ulic miejskich – Oświetlenie ul. Klasztornej, ul. Prządki i ul. Wita Stwosza w Stargardzie Szczecińskim
	130 000
	 
	 
	 
	 
	 
	65 000
	65 000
	 
	 
	 
	 
	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński

	 
	wkład własny
	65 000
	 
	 
	 
	 
	 
	32 500
	32 500
	 
	 
	 
	 
	

	 
	środki pomocowe UE (RPO WZ)
	65 000
	 
	 
	 
	
	 
	32 500
	32 500
	 
	 
	 
	 
	

	8
	Rewaloryzacja budynku na posesji oznaczonej adresem: ul. Bolesława Chrobrego 21 i ul. Kasztelańska nr 21a w Stargardzie Szczecińskim
	3 000 000
	 
	 
	 
	 
	 
	1 000 000
	1 000 000
	1 000 000
	 
	 
	 
	Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

	 
	wkład własny
	750 000
	 
	 
	 
	 
	 
	250 000
	250 000
	250 000
	 
	 
	 
	

	 
	środki Inicjatywy Jessica
	2 250 000
	 
	 
	 
	 
	 
	750 000
	750 000
	750 000
	 
	 
	 
	

	9
	REWITALIZACJA - rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku Pogotowia i WKU na funkcję usługowo-handlowo-biurową położonego na działkach nr 285,286 obręb 11 w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Czarnieckiego 30-31
	2 460 000
	 
	 
	 
	 
	820 000
	820 000
	820 000
	 
	 
	 
	 
	prywatny inwestor - Krzysztof Dybowski i Elżbieta Dybowska 
w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej – P.H.SZACH

	 
	wkład własny
	615 000
	 
	 
	 
	 
	205 000
	205 000
	205 000
	 
	 
	 
	 
	

	 
	środki Inicjatywy Jessica
	1 845 000
	 
	 
	 
	 
	615 000
	615 000
	615 000
	 
	 
	 
	 
	

	10
	Odbudowa na istniejącej podziemnej części budynku oficyny kamienicy położonej przy Rynku Staromiejskim 3 z przeznaczeniem na dodatkową salę restauracyjną, istniejącego w piwnicy lokalu gastronomicznego i pokoje gościnne na poddaszu oraz zmiana sposobu użytkowania części lokalu na zaplecze kuchenne i mini browar z lokalnym stargardzkim piwem.
	500 000
	 
	 
	 
	 
	 
	166 667
	166 667
	166 667
	 
	 
	 
	Inwestor prywatny – Artur Słowik

	 
	wkład własny
	125 000
	 
	 
	 
	 
	 
	41 667
	41 667
	41 667
	 
	 
	 
	

	 
	środki Inicjatywy Jessica
	375 000
	 
	 
	 
	 
	 
	125 000
	125 000
	125 000
	 
	 
	 
	

	11
	Modernizacja budynku mieszkalno usługowego usytuowanego przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 19 w Stargardzie Szczecińskim usytuowanego w zdegradowanym obszarze miejskim wskazanym do rewitalizacji –  Śródmieście i Starówka.
	4 500 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 250 000
	2 250 000
	Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

	 
	wkład własny
	1 125 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	562 500
	562 500
	

	 
	środki Inicjatywy Jessica
	3 375 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 687 500
	1 687 500
	

	Działania gospodarcze

	1
	Stargard Klejnot Pomorza- renowacja historycznej zabudowy miasta
	11 362 192
	 
	 
	426 860
	5 467 666
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński

	 
	wkład własny
	5681096
	 
	 
	2840548
	2840548
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	środki pomocowe UE (RPO WZ)
	5 681 096
	 
	 
	2 840 548
	2 840 548
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	„Bramy, które łączą” - Brama Wałowa w Stargardzie Szczecińskim i Brama Młyńska w Bernau
	3 173 024
	 
	 
	1 102 086
	1 897 257
	173 681
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński

	 
	wkład własny
	833 826
	 
	 
	440 834
	743 272
	90 554
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	środki pomocowe UE (PO EWT)
	1 237 112
	 
	 
	661 252
	1 153 985
	83 127
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Zagospodarowanie odcinka rzeki Iny jako turystycznego szlaku kajakowego
	2 201 240
	 
	 
	 
	 
	 
	
	2 201 240
	 
	 
	 
	 
	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński

	 
	wkład własny
	1 100 620
	 
	 
	 
	 
	 
	
	1 100 620
	 
	 
	 
	 
	

	 
	środki pomocowe UE (RPO WZ)
	1 100 620
	 
	 
	 
	 
	 
	
	1 100 620
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Dwa miejsca z historią – przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei 
w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów 
w Neubrandenburgu i Bastei w Stargardzie Szczecińskim
	9 637 428
	1 927 486
	1927 486
	1927 486
	1927 486
	1 927 486
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński

	 
	wkład własny
	1 445 614
	289 123
	289 123
	289 123
	289 123
	289 123
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	środki pomocowe UE (PO EWT)
	8 191 813
	1 638 363
	1 638 363
	1 638 363
	1 638 363
	1 638 363
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Działania społeczne

	1
	Remont i modernizacja amfiteatru w Stargardzie Szczecińskim
	4 009 516
	 
	 
	 
	 
	 
	1 336 505
	1 336 505
	1336 505
	 
	 
	 
	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński

	 
	wkład własny
	2 004 758
	 
	 
	 
	 
	 
	668 253
	668 253
	668 253
	 
	 
	 
	

	 
	środki pomocowe UE (RPO WZ)
	2 004 758
	 
	 
	 
	 
	 
	668 253
	668 253
	668 253
	 
	 
	 
	

	2
	Modernizacja noclegowni dla osób bezdomnych – Ognisko Świętego Brata Alberta przy ul. Krasińskiego 10 w Stargardzie Szczecińskim
	820 024
	 
	 
	 
	164 005
	164 005
	164 005
	164 005
	164 005
	 
	 
	 
	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński, Ognisko św. Brata Alberta, Caritas

	 
	wkład własny
	520 024
	 
	 
	 
	104 005
	104 005
	104 005
	104 005
	104 005
	 
	 
	 
	

	 
	środki pomocowe UE (RPO WZ)
	520 024
	 
	 
	 
	104 005
	104 005
	104 005
	104 005
	104 005
	 
	 
	 
	

	3
	Przywrócenie funkcji społecznych budynku przy ul. Bolesława Limanowskiego 24 w Stargardzie Szczecińskim poprzez: uruchomienie Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych oraz Ośrodka Szkoleniowego PCK
	289 914
	 
	 
	48 319
	48 319
	48 319
	48 319
	48 319
	48 319
	 
	 
	 
	Zachodniopomorski Okręgowy Oddział PCK / Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińksim

	 
	wkład własny
	144 957
	 
	 
	24 160
	24 160
	24 160
	24 160
	24 160
	24 160
	 
	 
	 
	

	 
	środki pomocowe UE (RPO WZ)
	144 957
	 
	 
	24 160
	24 160
	24 160
	24 160
	24 160
	24 160
	 
	 
	 
	

	4
	Piwnica Artystyczna"- modernizacja kotłowni w Stargardzkim Centrum Kultury
	2 003 244
	 
	 
	 
	 
	667 748
	667 748
	667 748
	 
	 
	 
	 
	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński

	 
	wkład własny
	1 190 137
	 
	 
	 
	 
	396 712
	396 712
	396 712
	 
	 
	 
	 
	

	 
	środki pomocowe UE (RPO WZ)
	813 107
	 
	 
	 
	 
	271 036
	271 036
	271 036
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Remont konserwatorski Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim
	3 800 000
	 
	 
	
	1266 667
	1 266 667
	1 266 667
	 
	 
	 
	 
	 
	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński Młodzieżowy Dom Kultury

	 
	wkład własny
	1 900 000
	 
	 
	 
	633 333
	633 333
	633 333
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	środki pomocowe UE (RPO WZ)
	1 900 000
	 
	 
	
	633 333
	633 333
	633 333
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Wsparcie dzieci z obszaru Starego Miasta i Śródmieścia poprzez realizację programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko
	75 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim

	 
	wkład własny
	75 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z obszaru Starego Miasta 
i Śródmieścia poprzez realizację programu: ,,Lepsze jutro”
	75 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim

	 
	wkład własny
	75 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8
	Projekt kulturalno – społeczny ożywienia Starego Miasta i Śródmieścia
	224 995
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim

	 
	wkład własny
	112 498
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	środki pomocowe UE (RPO WZ)
	112 498
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


Załącznik nr 23
do Uchwały nr XXII/247/2012  Rady Miejskiej                                                                                                                                                                               w Stargardzie Szczecińskim                                                                                                       
 






z dnia 30 października 2012 r.
XII. SYSTEM WDRAŻANIA

1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Istniejący system zarządzania procesami rewitalizacji w mieście Stargard Szczeciński oparty jest na różnych szczeblach administracji publicznej, ale coraz częściej w niektórych obszarach działań ster przejmuje sektor prywatny.

W chwili obecnej sektor publiczny, prywatny i pozarządowy posiadają płaszczyznę do wspólnego działania na szeroko rozumianym polu działań rewitalizacyjnych. Pozwala to na sprawną organizację relacji społecznych i gospodarczych między trzema sektorami odpowiedzialnymi za wdrażanie Programu Rewitalizacji. Koordynatorem działań jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. wdrożenia programu rewitalizacji i remontów miasta Stargardu Szczecińskiego.
Do wspólnych działań tych trzech sektorów włączają się jednostki organizacyjne miasta, 
a w szczególności Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. odpowiedzialna za większość substancji mieszkaniowej obszaru rewitalizowanego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizujący projekty społeczne w tym obszarze. 
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz jej nowelizacja 
z roku 2008 otwiera zupełnie nowe możliwości finansowania przedsięwzięć o charakterze publicznym. Wspólne przedsięwzięcia sektora publicznego i prywatnego dotyczyć mogą inwestycji infrastrukturalnych, ale również działań o charakterze społecznym i kulturalnym. Daje to duże możliwości skutecznego wdrażania Programu.
Czynnik prywatny w PPP daje gwarancję podwyższenia stopnia efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia. Natomiast czynnik publiczny poza ewentualnym udziałem finansowym tworzy swoistego rodzaju parasol ochronny nad wspólnie realizowaną inwestycją. Zarówno partner publiczny, jak i prywatny musi dokonać analizy ryzyka i korzyści wynikających z partnerstwa.
Zarówno jednej, jak i drugiej stronie musi się to opłacać. Brak równowagi w opłacalności realizowanego projektu po którejkolwiek ze stron może doprowadzić do niezrealizowania umowy PPP.

Unia Europejska bardzo mocno wspiera projekty realizowane w ramach umów partnerstwa publiczno – prywatnego. Dowodem na to są wytyczne programowe Funduszy Strukturalnych 
i Funduszu Spójności na lata 2007 – 2013.
Za wdrożenie projektu z ramienia Urzędu Miejskiego Stargard Szczeciński odpowiedzialne jest Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, do zadań którego należy m.in.
współpraca z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami organizacyjnymi miasta , podmiotami prywatnymi biorącymi udział w procesie rewitalizacji oraz monitoring działań rewitalizacyjnych.

Za wdrożenie i wykonanie poszczególnych projektów odpowiedzialne są podmioty, realizujące daną inwestycję.

Załącznik nr 24
do Uchwały nr XXII/247/2012  Rady Miejskiej                                                                                                                                                                               w Stargardzie Szczecińskim                                                                                                       







z dnia 30 października 2012 r.
[image: image23.png]SPIS TABEL

Tabela | Wasnosé guntow w Sargardze Sxasciiskim - stan 1 2008 1 2
Tt 2 Zasoty mesanous. 2
TS5 3 2 wikose) eeobi miscskanionsge st steh 2008 2008 2
Tabela 4 Instalaie w budynkach— 2008 1 2
Tabela 5 Szacunkowe naklady 12 remony by | Skl misszkainyeh w Siagarize
Sovmmvmscim - stan 14 21 132008 7

Tabela 6 Posigpawani sksmisyioa 20081

Tabela 7 Ukiad drogowy w Stargarize Seczeciiskin

Tabela 8 Drogi gminns wedkg rodzs nawirachn w Siargarise Sz

Tatea § St wodociagons w Stargiise Szczechskim

Tatels 10 Sed kanaiaacyps w Siagarcas Szezscsskim

Tabela 11 Sieé gazowa w Stargarize Szeaseisim — st na 31,12 2008 1.

Tatea 12 Energetyka cepoa  Stargarize Sabzeciskim

Tabela 13 Liczba buyrkow miaszkaloych asiarych w G s PEG S5, 2.5
Tt 14 Buayni komuning | agénot mSsekanIyeh st e pracs STES. e sesiang
i s RN .

Tabela 15 Wykaz wnych pracosawcin w Siagarise Sascaciskin
Tabela 16 Posmity gospodateze wadkug sekc} PKD —stan 12 2008 k. H
Tabela 17 Osoby yezne prowadesce dusalnosé. gospodareaa wedkg soke KD - 51 na 2008
o

Tabeia 8 Poniy gospotacas - stan i 008 ok
Tabela 19 Osoby atudions w danych sekorach gospodari - 5an s 20081

Tatea 20 oz ednosc w Siargrize Secasemsien

Tatela 21 Pouody prayamaia pomosy...._

Tabela 22 Bemonosie w Stargarize Seszaciskin

Tt 23 Prieetapions stirdsons s trens mista Siargards Sssa sz

Tabea 24 Wakamk wykeyWanGSc restepst 1 trene mista Sargard Sczec sk
Tatela 25 Organizace posarzadons o sos 1 trens Miasta Stagad Saszec sk,
Tabela 26 Tabela  podstawonymi danymiiaysycerymi da Miasa Sargard Sezecskl.
THe 27 A SIOT sfey Py

Tt 2 Anas SWOT sfay gospodaress

Tt 2 Anss SWOT sfay Spomezne,

Tbea 30 Sptecanoss — k| kiru s

Tabela 31 Gospodara- cak | Kierunki Gsaania

Tatels 32 Prissiaen | koog - ok | kernki Esan

Tabela 33 Obszary analtycane

TS 34 Lossa saoh ke SiSAeYeh £ eSHkon ooy S99 W oSSR 7 Sberay

f— :
Tobe 35 U caih ot bezohinych w Sagrice Sk  poes 1 ey

Tabels 35 Lisisa sareeiousnyh BEaBneh 5 jkssssinen Grnssanym. podsiaony |
peinym podstawouym w Stagarise Sazecskin w podaae 12 bszar naltycze

Tabda 57 Lozka prastipst w Sirgarise Seczechskin

T 3 L Meatret row s oot s S Someiriin

HRRRBRREN

8y

7 a2BgRBssBELBRERER

]

s
Tabala 35 Analas 2ytacj spoecano - gosposarcss £l
Tt 4 Gradaca sytuac) spoecano - gospodarcs; ]
Tt 41 Utes wenotiase v obecar wspaca. ]
Tabela 42 oy zrealoousne w ramach Lokainage Programs Rewitaiaci Missa Siarga

S i s 010 980 ®
Tabela 3 Kyter kwalfuace obsza kiyeysoy 4 reoach i w ok sk | 2
Tabela 4 Programy percype  ch omaczens 55

Tatels 45 Waer any programu sperscypege it
Tabela 4 Daisania proestzenns w zakres echicans - materanym 0
Tabela 7 Daisaia gospodarczs 108

Ttes 48 D sn Spomemne t




[image: image24.png]TE023 48 PEnown: WEAE W AT PoIRwego P Zmegronanago e
5% roamigius Srago il aw St e St o gy
T I Bt s 238 S o P SO TR

e R —_—
T S P s et B, Sy s AN R

B s o e T Ao ay
S Tao s g S 15
B e 1
B e i ——

e e L —t
B e i —
B T —
B —
T —

TERIE) Sman e oo B

B T e —-
o —
B e

e T T E—
T i e o 5y e 3 i S S

e 5 e 33 e e e (s 30k e 5 -
T i e g o G A PPN S

SPIS WYKRESOW

s 1o sy oy st by s IS %
B e L i —
e T —
B s e e e —.
Vs s 0 s aganas s

VR S auge s s Wk W SR




[image: image25.png]Vs 3 s marion e ST R e s

SPIS RYSUNKOW

B Y A
R R R T s sy st 15

SPIS MAP

e S
B T —
B —————-1




Załącznik nr 25
do Uchwały nr XXII/247/2012  Rady Miejskiej                                                                                                                                                                               w Stargardzie Szczecińskim                                                                                                       
 






z dnia 30 października 2012 r.
Załącznik 2
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

-
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Opinia Sanitarna

[image: image1.png]'ZARZADZENIE PREZYDENTAMIASTA STARGARD SZCZECINSKI ... T
I CHARAKTERYSTYKAI DIAGNOZA OBECNE SYTUAC W STARGARDZIE SZCZECHSKM... 15

1. ZAGOSPODAROWANE FRZESTRZENNEMIASTA. 5
11 Cramcestntcohony konsenvatonie ;)
12 Dnaumimans sy peyy )
13 Wisnoss gurowsbudymion. a
15 ifmmiiareomeins H]
15 _ ldenyfhacps pobeman prasszennych. %

217 codechamin ]
21 G i ]
22 Sinkius postanonyeh bars i i i i i £
35 Dee romton gospodenzyon o 2anananyoh  Sanyonseiorcn. 2
2 rchinon ]

3. 2" snteattoa 3
31 Sinkiurs demogaicans spocans. £
32 Olrslens gup solcanych ymaiacyh vspari w ramsch progam rentaizac %
35 St o daaorase esped %
33 Simktur ogenzacy psaradonych £
35 ioertyiacs probkmon spmecanch W

5. 77 TABELA 7 SO ETANONA DRI STATYSTYCEAIA 2

5 ANAUZASNOT 7

WIZJA IS A 08 5ZARU OB JETEGO PROGRAMEM REWTALZAC. s

1 WIZIA OBSZARU REMTALZOWAVEGO)- KERUNKIDZALAN. 5

2 NISIANASTA STARGARD SICIECNSH W G250l CoszaRl OB ETEGO RENTTALZACIA 3¢

ZHIERARCHEOWANE POTRZEEY | CELE REWITALZACI WRAZZ NAWIAZANIEN DO
'DOKUMENTOW STRATEGICZNYCH DOTYCZACYCHROZWOJU PRZESTRZENNO- SPOLECZNO -
GOSPODARCZESD.

8

&
1. STRATEGIAROZINOW SFOLECZNO~GOSFODARCZESO MASTA STARGARD SZCZECNSA DO

ROk 202,
B i AR KGN A K A GO SF GEARCBIANIASTA STARGARD
Szczeoinsa. o

3 TR GiAR GG VIO A ZACHGON P O OR SISO DOR O 3550
R R R N O RIS OGRS GOV AT,
20072083

Rl GOSEODARANIA WESZKAIOI ZASCREN GINY WAST STARGARD
Z2C2ECINS NA LATA D10 015-

ZALQ2ENIA PROGRAMUREWTTALIZAC.I.
OKRESPROGRAMOWAA.

8

§
i
&
E
H
:
;

~PLANOWANE DZIAL ANIANA OBSZARZE ZDEGRADOWANYIL
IDENTYFIUCIAPROJEKTU ZNTEGROWANEGO..

88 & 8898 %2283 8




[image: image26.jpg]1 deszczowa dotycza terenOw zurbanizowanych 1 nie stanowig inwestycji o znacznej skali
w stosunku do calo$ci priorytetowej grupy zamierzen inwestycyjnych,

3. cechy obszaru objetego oddzialywaniem na srodowisko — ze wzgledu na potozenie miasta
Stargard Szczecifiski poza powierzchniowymi formami ochrony przyrody w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220 ze zm.) oraz lokalizacje przewidzianych w programie zadan (dotyczacych
glownie istniejacej infrastruktury w granicach $cislej zabudowy miejskiej), nie
przewiduje si¢ wystapienia oddziatywan na cenne walory przyrodnicze.

Majac powyzsze na uwadze, stwierdzam, ze przedmiotowy projekt opracowania
pt. ,,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Stargard Szczecinski na lata 2010-2020” nie
wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialtywania na srodowisko.

Do wiadomoSci:
Urzad Miasta Stargard Szczecinski
Ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard Szczecinski } UP. REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY SRODOWISKA

inansowego

sgionaina Dyrakeia ConhroRy Srodowiska w \C"Z\'_"QCV e

mgr U‘z;?:M(,-mh:u Pok

~ lgorska




[image: image27.png]LZACRODNIOFOMORSKI
PANSTWOWY WOJEWODZK| ,10
INSPEKTOR SANITARNY Szczecin, dnia ... czerwea 2010 r.

w Szczecinie
70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7

O RZ-4001-851/10°
Urzad Miejski
ul. H. S. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard Szczecinski

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. Nr 122 2 2006 r. poz. 851 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 46 pkt.1, art. 48, art. 49
i art. 58 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerstwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.)
Zachodniopomorski Pafistwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie

odstepuje
od wymogu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na $rodowisko dla
projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Stargard Szczecinski na lata 2010-
2020.

Uzasadnienie:
Opinig niniejsza wydano w oparciu o analizg:
wniosku spétki Business Mobility International z dnia 29 marca 2010 r.,
2. karty informacyjnej przedsiewzigcia,
— 3. wniosku uzupetniajacego spétki Business Mobility International z dnia 14 maja
2010r.

—_

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Stargard Szczecinski na lata
2010-2020 zaplanowano do realizacji dziatania przestrzenne, gospodarcze i spoteczne w
ramach dwoch Projektow Zintegrowanych (Projekt Zintegrowany ,,Rewitalizacja strefy
$rodmiejskiej i starego miasta w Stargardzie Szczecinskim” oraz projekt ,,Rewitalizacja
obszaru powojskowego i poprzemystowego w Stargardzie Szczecinskim™).

Zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsigwzigcia
najistotniejszymi zadaniami przewidzianymi do realizacji w ramach planu sa m.in.:

— projekt przebudowy drég w granicach obszaru wyznaczonego do rewitalizacji;

— projekt przebudowy i adaptacji infrastruktury poprzemystowej;

— projekt rewitalizacji obejmujacy zagospodarowanie turystyczne obszaru
kryzysowego;

— projekt rewitalizacji budynkéw uzytecznosci publicznej i budowy obiektow
sportowych. :

Zgodnie z trescia wniosku uzupelniajacego zadna z wymienionych w projekcie
programu inwestycji nie stanowi przedsigwzigcia mogacego znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, okreslonego w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie rodzajéw przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywaé na Srodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzqdzenia raportu oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573
z poézn. zm.).




[image: image28.png]Realizacja postanowienn Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Stargard
Szczecinski na lata 2010-2020 ze wzgledu na charakter dziatan, rodzaj i skale
oddziatywania powinna si¢ przyczyni¢ do poprawy warunkow zycia i zdrowia ludzi.

Pouczenie:
Na niniejsza opini¢ nie przystuguje srodek odwotawczy.

Otrzymujq:
1) Business Mobility International Sp. z 0.0.
Al. 3-go Maja 11
76-200 Stupsk,
2. ala.
KWw.

prof. zw. dr hab. n. med. Marian Sygit




Załącznik nr 26
do Uchwały nr XXII/247/2012  Rady Miejskiej                                                                                                                                                                               w Stargardzie Szczecińskim                                                                                                       







z dnia 30 października 2012 r.
Załącznik 3
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko – aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2020
[image: image29.jpg]Szczecin, dnia 4 11 wrzesien 2012 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W SZCZECINIE

WOOS$-0SZP.410.160.2012.PN
Business Mobility International
ul. Lutostawskiego 18
76 — 200 Stupsk

Dziatajac na podstawie art. 47 oraz art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zwana
dalej ustawg OOS, w odpowiedzi na pismo z dnia 16 sierpnia 2012 r. (data wplywu:
17 sierpiefi 2012 r.), dotyczace odstapienia od obowiazku przeprowadzenia strategicznej oceny
oddzialywania na $rodowisko projektu ..Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta

Stargard Szezeciriski na lata 2010 — 2020, uprzejmie informuje, co nastepuje.

Zgodnie z art. 47 ww. ustawy, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziatywania na
$rodowisko jest wymagane m.in. w przypadku, jesli w uzgodnieniu z wlhasciwym organem, w tym
regionalnym dyrektorem ochrony $rodowiska, organ opracowujacy projekt dokumentu stwierdzi, ze
wyznaczajg one ramy dla p6zniejszych realizacji przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko lub ze realizacja postanowien tych dokumentéw moze spowodowa¢  znaczace
oddziatywanie na $rodowisko.

Zgodnie z informacjami przediozonymi przez wnioskodawee ,.4ktualizacja Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Stargard Szczecinski na lata 2010 - 2020° Jjest rozszerzeniem
programu przyjetego Uchwalg Nr XLII/469/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecinskim z dnia
29 czerwea 2010 r., uzupelnionym o obszar zdegradowany Srédmiescie — Zachod oraz projekty
aplikujace o $rodki Inicjatywy Jessica. Dla wigkszosci wymienionych projektéw rewitalizacyjnych,
planowanych do wsparcia w systemie zwrotnym w ramach powyzszej inicjatywy, uzyskano stosowne
decyzje administracyjne, w tym pozwolenia na budowe, badz stwierdzono zgodno$é z miejscowym
planem  zagospodarowania przestrzennego. Ponadto charakter prowadzonych  zabiegéw
rewitalizacyjnych oraz ich skala pozwala stwierdzié, iz nie spowodujg one znaczgcego oddziatywania
na Srodowisko.

Tel: (091) 43-05-200
Fax: (091) 43-05-229
Adres: ul. Jagielloniska 32, 70-382 Szczecin




[image: image30.jpg]W zwiazku z ww. informacjami oraz po przeanalizowaniu uwarunkowan wynikajacych
z art. 49 ustawy OOS, tutejszy organ stwierdzil, iz realizacja postanowienn  wynikajacych
z ,Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Stargard Szczeciriski”, nie spowoduje
znaczacego oddziatywania na srodowisko, a tym samym okreslil, iz nie zachodza przestanki
wynikajace z art. 47 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Na podstawie powyzszego Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie wskazuje,
ze istnieje mozliwos¢ odstapienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na

$rodowisko dla przedmiotowej aktualizacji programu.

Wydziatt Organizac

Regionaina Dyjel dO(P

mgr inz, Momkn Ppdgorsica

Au.09.2000
Do wiadomosci:
“ RMirato-& 45 ihski- ul-Crarmiockiegodis-73—110-84 Szezecifiski
mina—M = -t go-+7s &




[image: image31.jpg]ZACHODNIOPOMORSKI
PANSTWOWY WOJEWODZKI

INSPEKTOR SANITARNY Szczecin, dnia ‘QA .wrze$nia 2012 r.
w Szczetinie

70-832 Szczecin, u!. Spedytorska 6/7
tel. 91462 4080: fax 914624640
NNZ.9022.1.22.2012

Urzad Miejski Stargard Szczecinski

ul. Czarnieckiego 17

73-110 Stargard Szczecinski
reprezentowany przez:

Business Mobility International Sp. z o.0.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.
U.z2011 r. Nr 212, poz. 1263 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 46 pkt 2, art. 48, art. 49 i art. 58 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i Jjego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na

Srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z péin. zm.), Zachodniopomorski Panstwowy
‘Wojewé6dzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie

odstepuje

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko dla aktualizacji ,,Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciriski na lata 2010-2020”.

Uzasadnienie:

Opinig niniejsza wydano w oparciu o:

1. wniosek Prezydenta Miasta Stargardu Szczecifiskiego, reprezentowanego przez
Business Mobility International Sp. z 0.0. z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie
odstapienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko dla
aktualizacji ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stargard Szczecifiski na lata
2010-2020”,

2. analiz¢ Uchwaty Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciniskim, zmieniajacej uchwate w
sprawie przyjecia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciniski na
lata 2010-2020 nr XLII/468/10 z dnia 29 czerwca 2010 1.,

3. analiz¢ Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stargard Szczecifiski na lata 2010-
2020 opracowanego przez Business Mobility International Sp. z 0.0. w marcu 2010 ,
aktualizowanego we wrze$niu 2012 r.

Zasadniczym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stargard Szczecifiski na lata
2010-2020 jest zaplanowanie i wdrozenie dziatan, ktérych realizacja przyczyni si¢ do usuwania
przyczyn degradacji wydzielonego obszaru i stworzy warunki do zréwnowazonego rozwoju
miasta.

Aktualizacja Lokalnego Programu, przyjgtego uchwata nr XLIV468/10 Rady Miejskiej w
Stargardzie Szczecifiskim z dnia 29 czerwca 2010 r. polegala na uzupetnieniu go o obszar
zdegradowany $rédmiescie — Zachéd i o projekty ujete w ramach Inicjatywy Jessica. Inicjatywa ta
jest wspélng inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku
Rozwoju Rady Europy, majaca na celu zréwnowazony rozwéj obszaréw miejskich. Przedmiotem
finansowania projektow w ramach tej inicjatywy moga byé wylacznie projekty na rzecz
rewitalizacji obszaréw miejskich Szczecifiskiego Obszaru Metropolitalnego, oraz renowacja i
zmiana przeznaczenia istniejacych budynkéw bedacych wlasnoscia organéw publicznych lub

1/2




[image: image32.jpg]podmiotéw dziatajacych w celach niezarobkowych. W zwiazku z tym aktualizacja Lokalnego
Programu zostata uzupekniona o nastepujace projekty:
I Strefa sr6dmiejska i Starego Miasta

1. rewaloryzacja kwartatu ograniczonego ulicami Chrobrego i Garncarska (kamienice nr 12,
14, 16 wraz zabudows towarzyszaca, oficynows);

2. rewaloryzacja budynku przy ul. Chrobrego 21 i Kasztelafiska 21a;

3. rewitalizacja — rozbudowa, przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania bylego
budynku Pogotowia i WKU na funkcj¢ ushugowo-handlowo-biurowa przy ul.
Czarnieckiego 30-31;

4. odbudowa na istniejacej podziemnej czgéci oficyny kamienicy przy Rynku Staromiejskim
3 z przeznaczeniem na salg restauracyjng istniejacego lokalu gastronomicznego i pokoje
goscinne na poddaszu, oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci lokalu na zaplecze
kuchenne i mini browar;

5. modernizacja budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Hetmana S. Czarnieckiego 19;

6. adaptacja i wyposazenie biurowca ZNTK w celu utworzenia Centrum Przedsigbiorczosci;

I.  Obszary powojskowe i poprzemystowe

1. budowa budynku mieszkalno-ustugowego z lokalami mieszkalnymi na wynajem przy ul.
Tanskiego 6a, 6b, 6¢c;

2. budowa budynku mieszkalno-ustugowego z lokalami mieszkalnymi na wynajem przy ul.
Tanskiego 6d, 6e, 6f;

3. budowa segmentéw mieszkalnych dla senioréw z lokalami mieszkalnymi na wynajem przy
ul. $niadeckiego 13;

IL.  Obszar Srédmiescie — Zachéd

1. przebudowa i rozbudowa Ptywalni Miejskiej Osrodka Sportu i Rekreacji

2. rewitalizacja kompleksu sportowo-hotelowego przy ul. I Brygady i ul. Ceglanej.

Zmiany w Lokalnym Programie stanowia niewielka modyfikacje istniejacego juz
dokumentu. Realizacja postanowien proponowanych w aktualizacji Programu nie spowoduje
znaczacego oddzialywania na $rodowisko, wplynie za§ na poprawe jakosci zycia i zdrowia
mieszkaricow, ktora ksztaltuja m.in. nowe przestrzenie publiczne, ochrona $rodowiska.

W zwiazku z powyzszym Zachodniopomorski Parstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny
stwierdzit, Ze dla aktualizacji ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stargard Szczecifiski na
lata 2010-2020” nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziatywania na
$rodowisko.

Pouczenie:

Na niniejsza opinig nie shuzy $rodek odwotawczy.

Otrzymuje:

/T) Adresat: Business Mobility Zacho:
International Sp. z 0.0.,
ul. Lutostawskiego 18

Z upowaznienia

dr me-algorrat
Zastgpea Zachodniopomorskiego Pafistwe
Sl P eiewarkiege mepekiors Saniterned
2.a/a. W Szczecinic

0
N}

iopomorskiego Pafstwowego
zkiggk Inspektora Sanitarnego




� EMBED Word.Picture.8  ���








� Wytyczne w zakresie opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji – RPO WZ na lata 2007 - 2013






[image: image33.png]Szczecin, dniad,% kwietnia 2010 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W SZCZECINIE

RDOS-32-WOOS.0SZP-7040/4/ /f /10/ds

Business Mobility International Sp. z o.o.
Al 3-go Maja 11
76-200 Shupsk

Dzialajac na podstawie art. 47 i art. 57 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
w odpowiedzi na pismo z dnia 29 marca 2010 r. (data wpltywu 7 kwietnia 2010 r.), dotyczace
uzgodnienia koniecznosci przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na $rodowisko
dla projektu-dokumentu pt-—;Fokalny-Program Rewitalizacji Miasta Stargard-Szczecinski na
lata 2010-2020”, uprzejmie informujg, co nast¢puje.

Przy rozwazeniu obowiazku przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na
srodowisko organ wzial pod uwagg¢ uwarunkowania wynikajace z art. 49 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a mianowicie:

1. charakter dzialan przewidzianych w projektowanym dokumencie — przedmiotowy
dokument wyznaczy dzialania przestrzenne, gospodarcze i spoleczne, ktérych celem
bedzie rewitalizacja wybranych fragmentéw miasta o waznych cechach historycznych
i kulturowych; planowane do realizacji zadania b¢dq polegaly gtownie na przywréceniu
istniejacych obiektow do stanu dobrej funkcjonalnosci, a takze na adaptacji
opuszczonych obiektéw do nowych funkcji; w projekcie zostang zawarte zadania
polegajace m.in. na termomodernizacji budynkéw, renowacji ich elewac;i, rewaloryzacp
kwartalow starej zabudowy czy przebudowie drog, :

2. rodzaj i skal¢ oddzialtywania na $rodowisko — z charakteru przewidywanych dziatan
wynika, ze ich realizacja nie spowoduje wystapienia znaczacych negatywnych
oddzialywan na $rodowisko, przedsiewzigcia wpisane w przedmiotowy program nie
naleza do grupy mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, a planowane
zadania z zakresu przebudowy drég oraz wyposazenia terenu w kanalizacj¢ sanitarng

Tel: (091) 43-05-200
Fax: (091) 43-05-229
Adres: ul. Jagiellonska 32, 70-382 Szczecin



_1338357925.doc
[image: image1.png]Szczecin, dniad,% kwietnia 2010 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W SZCZECINIE

RDOS-32-WOOS.0SZP-7040/4/ /f /10/ds

Business Mobility International Sp. z o.o.
Al 3-go Maja 11
76-200 Shupsk

Dzialajac na podstawie art. 47 i art. 57 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
w odpowiedzi na pismo z dnia 29 marca 2010 r. (data wpltywu 7 kwietnia 2010 r.), dotyczace
uzgodnienia koniecznosci przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na $rodowisko
dla projektu-dokumentu pt-—;Fokalny-Program Rewitalizacji Miasta Stargard-Szczecinski na
lata 2010-2020”, uprzejmie informujg, co nast¢puje.

Przy rozwazeniu obowiazku przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na
srodowisko organ wzial pod uwagg¢ uwarunkowania wynikajace z art. 49 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a mianowicie:

1. charakter dzialan przewidzianych w projektowanym dokumencie — przedmiotowy
dokument wyznaczy dzialania przestrzenne, gospodarcze i spoleczne, ktérych celem
bedzie rewitalizacja wybranych fragmentéw miasta o waznych cechach historycznych
i kulturowych; planowane do realizacji zadania b¢dq polegaly gtownie na przywréceniu
istniejacych obiektow do stanu dobrej funkcjonalnosci, a takze na adaptacji
opuszczonych obiektéw do nowych funkcji; w projekcie zostang zawarte zadania
polegajace m.in. na termomodernizacji budynkéw, renowacji ich elewac;i, rewaloryzacp
kwartalow starej zabudowy czy przebudowie drog, :

2. rodzaj i skal¢ oddzialtywania na $rodowisko — z charakteru przewidywanych dziatan
wynika, ze ich realizacja nie spowoduje wystapienia znaczacych negatywnych
oddzialywan na $rodowisko, przedsiewzigcia wpisane w przedmiotowy program nie
naleza do grupy mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, a planowane
zadania z zakresu przebudowy drég oraz wyposazenia terenu w kanalizacj¢ sanitarng

Tel: (091) 43-05-200
Fax: (091) 43-05-229
Adres: ul. Jagiellonska 32, 70-382 Szczecin







