[image: image1]
[image: image61.emf]PROJEKT ZINTEGROWANY-struktura nakładów 

finansowych sektorów

Sektor 

prywatny

58%

Sektor 

publiczny 

42%

Sektor prywatny Sektor publiczny 

[image: image62.jpg]- [rem—



[image: image63.png]Dzi

& Piseidons s

. Srédmiescie
o Zathedrle”

UZNAM

Karsibor

, kunowo
Przytor *

A

1

KARSIBOR

WOLIN




[image: image64.png]Prognoza demograficzna do roku 2030

Swinoujscie

ey s

55

Regionaine Biuro Gospodarki Prasstrzane] Wojowsdztwa Zachodniopomrskiego
na podstavie GUS




[image: image65.png]JEDNOSTKI
ANALITYCZNE






Opracowanie przygotowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin, na zamówienie Gminy-Miasto Świnoujście.

Koordynacja prac i opracowanie:  mgr inż. arch. Dagmara Mliczyńska-Hajda


[image: image88.jpg]UCHWALA NR LXXIV/591/2010
RADY MIASTA SWINOUJSCIE
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Swinoujécie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzadzie gminnym (t,. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz.1586, 22004 1. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.
1759, 2 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz 22010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Rada Miasta
Swinoujscie uchwala, co nastepuje:

§ 1. Uchwala sie Lokalny Program Rewitalizacji Miasta $winoujscie 2010-2020

wbrzmieniu okreslonym w zalgczniku do niniejszej uchwaly stanowiaey aktualizacje

Lokalnego Programu  Rewitalizacii Miasta  Swinoujscia  przyjetego  uchwala
nr LXVI/513/2006 Rady Miasta $winoujécia z dnia 28 wrzesnia 2006.

§ 2. Wykonanic uchwaly powierza si¢ Prezydentowi Miasta Swinoujscie.

§ 3. Uchwala wehodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodni

tc Rady Mjasta
Zbigniew Pdmicezyishi




[image: image66.png]JEDNOSTKI
ANALITYCZNE




[image: image67.jpg]



WSTĘP

Program rewitalizacji, opisany w tym opracowaniu, obejmuje działania, które podjęte i zrealizowane - 
powinny przyczynić się do rewitalizacji wybranych, zdegradowanych obszarów miasta Świnoujścia.
Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na obszarze zdegradowanym proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez jednostkę samorządu terytorialnego w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, 
w szczególności poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju 
w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. 

[Wytyczne, 2006].
Program ten powstał jako aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. Świnoujścia, przyjętego przez Radę Miasta, 
do realizacji - pod koniec września 2006r. [LPR, 2006]. 
.

[image: image2.jpg]Rewitalizacja
Swinoujscie





Prace nad aktualizacją programu rozpoczęte w grudniu 2009r., 
prowadzone były przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Świnoujście przy pomocy ekspertów zewnętrznych [Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin], w oparciu o aktywność specjalnie powołanego Zespołu Zadaniowego. 
Zespół Zadaniowy został powołany Zarządzeniem Prezydenta 
m. Świnoujścia, a w jego skład weszli:

  1.Andrzej Szczodry, Zastępca Prezydenta Miasta 
i przewodniczący zespołu

  2.Katarzyna Rówińska, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta

3.Barbara Michalska, Naczelnik Wydziału Inżyniera Miasta

  4.Anna Prejzner, Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

  5.Gabriela Flis-Niśkiewicz, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

  6.Joanna Smalc, Naczelnik Wydziału Architektury i  Budownictwa        7.Joanna Rzemieniecka-Grudzień, Inspektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

  8.Agnieszka Smolinska-Gałda, Inspektor Wydziału Architektury 
i Budownictwa

9.Kazimierz Karlik, Inspektor Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta

  10.Joanna Rachuta, Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 11.Gabriela Poniedziałek-Petruk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

CELE AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

Celem rewitalizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców wyznaczonego obszaru zdegradowanego, 
ożywienie gospodarcze, przywrócenie ładu przestrzennego, poprawa stanu środowiska naturalnego, adaptacja nowych funkcji do istniejących potrzeb, czy wreszcie odbudowa więzi społecznych na danym obszarze. 
Jest to wieloletni, wieloetapowy proces naprawczy, 
który ma odwrócić negatywne trendy i przyczynić się do rozwoju całego miasta i ich otoczenia [Wytyczne, 2009]

Dotychczasowe rezultaty LPR, rozwój metodyki programowania rewitalizacji i realizacji programu jak również zmiana zewnętrznych uwarunkowań decydujących o dostępności pomocy finansowej Unii Europejskiej dla projektów rewitalizacyjnych, stanowiły zasadnicze przesłanki do podjęcia prac nad aktualizacją LPR [ALPR].

1.    Uspołecznienie działań rewitalizacyjnych

Miasto Świnoujście, jako jednostka samorządu terytorialnego inicjująca proces rewitalizacji i koordynująca jego realizację podstawiło sobie za cel aktualizacji programu podniesienie poziomu uspołecznienia rewitalizacji, bowiem wobec dotychczasowych rezultatów realizacji działań rewitalizacyjnych , uznało stopień ich uspołecznienia za niewystarczający. 
Podejmując aktualizację LPR uznano, że prace nad zmianą programu powinny mieć maksymalnie otwarty charakter, powzięto decyzję o partycypacyjnej formie prac nad aktualizacją LPR 
i organizacji cyklu otwartych warsztatów, tak by umożliwić każdemu nie tylko uzyskanie informacji na temat prowadzonych prac, ale również zachęcić do zaangażowania się zarówno w proces aktualizacji programu jak i w jego realizację.
Oprócz tego uznano, że osiągnięcie społecznego zaangażowania 
w działania rewitalizacyjne uwarunkowane jest skupieniem się na obszarach zamieszkałych lub leżących w bezpośrednim sąsiedztwie takich, zamieszkałych obszarów  miasta. 

2. Zwiększenie koncentracji i efektywności programu rewitalizacji

LPR 2006 obejmował rozległy obszar miasta, ujęty w pięć stref – obszarów, ocenionych jako zdegradowane:

1-Śródmieście

2-Park Zdrojowy

3-Mulnik

4-Centrum Administracji Miejskiej

5-Basen Północny.
Dwa pierwsze (Strefa „Śródmieście” i Strefa „Park Zdrojowy”) zostały uznane za miejskie obszary zdegradowane. Pozostałe to obszary po-wojskowe, różnorodne zarówno pod względem własnych cech (wielkość, zagospodarowanie, dostępność) 
jak również aktualnych i potencjalnych relacji wobec strefy „Śródmieście”, która od początku działań rewitalizacyjnych 
w Świnoujściu jest priorytetem – wiodącym, pilotażowym projektem rewitalizacyjnym Miasta. 

W trakcie prac nad LPR m. Świnoujścia zidentyfikowano następujące cele:


• Tworzenie warunków pod rozwój małych i średnich firm – działalność 
usługowa, handlowa, obsługa turystów itp.


• Tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym mającej za 
zadanie podniesienie kwalifikacji 
mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym,


• Renowacja zabudowy, w tym obiektów infrastruktury społecznej, zwłaszcza 
dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, renowacja elewacji i prace termomodernizacyjne;


• Porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez harmonijne zabudowywanie pustych przestrzeni i realizację 
wewnątrzkwartałowych terenów zieleni rekreacyjnej,


• Renowacja budynków o wartości architektonicznej 
i znaczeniu historycznym, znajdujących się na rewitalizowanym terenie oraz ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne 
i kulturalne,


• Poprawa funkcjonalności systemu komunikacji kołowej 
i pieszej,,


•   Poprawa estetyki przestrzeni publicznych,


• Modernizacja, przebudowa i realizacja niezbędnej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,


•  Budowa lub remonty publicznej infrastruktury związanej 
z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych 
i sportowych


• Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości na zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miasta,


• Budowanie dialogu między społecznością lokalną 
a władzą.

Przegląd osiągnięć, rezultatów realizacji działań ujętych w LPR  2006 pokazał, że w/w cele rewitalizacji - zdefiniowane w 2006r. - 
jak i dotychczasowy zakres programu są adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb, jednak przekraczają możliwości efektywnego prowadzenia procesu rewitalizacji, 
w lokalnych warunkach. Taka ocena, skłoniła przy aktualizacji programu do podjęcia analizy uwarunkowań wewnętrznych 
i zewnętrznych, pozwalających na lepsze określenie hierarchii potrzeb wobec realnych możliwości skutecznego wdrożenia przyjętych celów rewitalizacji w Świnoujściu. 

Za podstawowy czynnik kształtujący kierunek prac nad aktualizacją LPR 2006 miasto uznało koncentrację na obszarach zamieszkałych (strefa Śródmiejska) i kontynuowanie działań rozpoczętych 
w wyniku przyjęcia LPR 2006. 
Działania te obejmowały: 
-przygotowanie organizacyjne działań remontowych 
w obrębie zabytkowej zabudowy mieszkaniowej wzdłuż 
ul. Hołdu Pruskiego, 
-zamówienie-wykonanie dokumentacji projektowej 
dla planowanych prac renowacyjnych w tych budynkach, 
-stworzenie lokalnego instrumentu finansowej pomocy 
dla wspólnot podejmujących renowację części wspólnych zabytkowych budynków
, 
-zaprojektowanie i przeprowadzenie rewaloryzacji Parku Zdrojowego (projekt podzielony na trzy etapy, obecnie 
w realizowany jest etap drugi, co ilustruje poniższa fotografia),
[image: image3.jpg]



-przygotowanie i prowadzenie prac remontowych 
w wybranych lokalach gminnych, położonych w budynkach przy ul. Hołdu Pruskiego, w celu stworzenia warunków lokalowych do prowadzenia działań w zakresie pomocy społecznej, 
-prace remontowe w gminnym zasobie mieszkaniowym przy ul. Wyszyńskiego i ul. Monte Cassino,
-prace porządkowe, zabezpieczające i remontowe 
w zachowanej zabudowie po Starej Stoczni (Strefa „Basen Północny”),
-przygotowanie wstępnej dokumentacji projektowej dla przestrzeni publicznych „ogrodu Secesyjnego” 

(jedną z wersji rozplanowania ogrodu przedstawiono poniżej, na fotografii)

[image: image4.jpg]



-zaprojektowanie i realizacja obiektów infrastruktury społecznej Portu Jachtowego (Strefa „Basen Północny”), 
-przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy układu komunikacyjnego w centrum miasta, sporządzenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych itd. 

Oprócz zwiększenia koncentracji i efektywności dotychczasowego LPR, analiza projektów ujętych w tym programie stanowiła punkt wyjścia do dokonania zmian prowadzących w kierunku większej różnorodności projektów a przede wszystkim podjęcia wysiłku dla zwiększenia zaangażowania w program rewitalizacji ze strony sektora prywatnego (organizacji pozarządowych, osób fizycznych-  mieszkańców, prywatnych przedsiębiorców itp.) 
3. Dopasowanie programu do wymogów zewnętrznych, warunkujących dostęp do finansowej pomocy dla projektów programu rewitalizacji 

Opracowany w 2006r. LPR m. Świnoujście, został przygotowany 
w oparciu o rozpoznane wtedy potrzeby miasta oraz kryteria merytoryczne i formalne, które określały znane wtedy warunki aplikowania o współfinansowanie podprojektów tego programu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 [RPO WZ]. Dokument dostosowany został do założeń projektu RPO WZ.
Od r. 2006 warunki te uległy zmianie, zarówno przez ostateczne ustalenia RPO WZ, jego Uszczegółowieniu [Uszczegółowienie, 2010] jak i w drodze innych ustaleń wprowadzonych przez samorząd wojewódzki w listopadzie 2009r., poprzez przedstawienie ostatecznego kształtu Wytycznych w zakresie opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji [Wytyczne]. 
Oprócz tego, istotnym czynnikiem podjęcia aktualizacji LPR jest chęć wykorzystania w działaniach rewitalizacyjnych prowadzonych w Świnoujściu zupełnie nowego instrumentu finansowania projektów, jakie otworzyła inicjatywa Wspólnotowa JESSICA. 

30 lipca 2009r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
i Europejski Bank Inwestycyjny, zawarły porozumienie o utworzeniu funduszu powierniczego, który w przyszłości będzie finansowym źródłem funduszy rozwoju miast, tworzonych w tym województwie. Będą one angażować się finansowo (poprzez pożyczki, poręczenia lub inwestycje kapitałowe), w wybrane projekty programów rewitalizacji, rokujące osiągnięcie przychodów. Ta, dotąd nie wykorzystywana w Polsce metoda wspierania programów rewitalizacji publicznymi środkami, wiąże się z potrzebą zmiany podejścia do budowania programów rewitalizacji oraz zmiany w kryteriach wyboru projektów. Również z tego względu niezbędne jest dokonanie aktualizacji LPR. 
[image: image5.jpg]



KWANTYFIKOWANE CELE aktualizacji programu rewitalizacji [Wytyczne, 2009], przez co należy rozumieć cele mierzalne, weryfikowane wskaźnikami obrazującymi sytuację społeczno-gospodarczą miasta, (a przede wszystkim sytuację obszarów zdegradowanych), polegają na wyhamowaniu niekorzystnych tendencji, zdiagnozowanych w czasie prac nad programem rewitalizacji i przedstawionych w diagnozie obecnej sytuacji  
w Świnoujściu oraz aneksie źródłowym [Analiza Potencjału Rozwojowego Świnoujścia]. 
Za wyhamowane będą oceniane te zjawiska, dla których wartość odpowiednich wskaźników będzie w 2020r. równa wartości bazowej, tj. wartości obliczonej dla 2010 (marzec) i przedstawionej w tym opracowaniu [część: DIAGNOZA: 
ANALIZA WSKAŹNIKOWA] albo przybierze wartość wskazująca na spowodowanie zmiany tych tendencji, w stronę korzystną dla sytuacji miasta. 
Zmiany wartości wskaźników będą monitorowane 
i raportowane, sposób monitorowania został opisany w tym materiale [część: SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROGRAMEM REWITALIZACJI].
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
WSTĘP…………………………………………………………………………..4
CELE AKTUALIZACJI 
LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI………………………….......5
[image: image68.jpg]



I. DIAGNOZA I CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI 
W ŚWINOUJŚCIU………………………………………………...11
I. SFERA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

I. CHARAKTERYSTYKA I OCENA ZJAWISK

I. ANALIZA WSKAŹNIKOWA

I. SFERA INFRASTRUKTURALNA -

  INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA i TECHNICZNA

I. Zdrowie

I. Edukacja

I. Kultura i sport

I. Pomoc społeczna

I. Mieszkalnictwo

I. Komunikacja

I. Przestrzenie publiczne

I. Sieci i urządzenia gospodarki komunalnej, 


zaopatrzenie w media
I. CHARAKTERYSTYKA POZOSTAŁYCH ASPEKTÓW, 
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, DZIEDZICTWO KULTUROWE i PRZYRODNICZE, WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI 

I. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE 

I. ANALIZA SWOT
II. NAWIĄZANIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH MIASTA I REGIONU…………………………………….………..53
[image: image69.jpg]Rewitalizacja
Swinoujscie

g





III. ZAŁOŻENIA 
     AKTUALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI……..……....55
III. WYZNACZENIE OBSZARÓW KRYZYSOWYCH

III. WYZNACZENIE OBSZARU WSPARCIA MIESZKALNICTWA

III. WYZNACZENIE OBSZARÓW PO-WOJSKOWYCH
IV. PLANOWANE DZIAŁANIA ……………………………..……...65
IV. PROJEKT ZINTEGROWANY 

IV. PROJEKTY W OBSZARACH PO-WOJSKOWYCH
IV. PROJEKT „Basen Północny” - Jessica

IV. PROJEKT  “BWP” - Jessica
V. PLAN FINANSOWY REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI………………………………………………...115
VI. SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROGRAMEM 
      REWITALIZACJI, MONITOROWANIA, 
      OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ…………………....151
VII. KONSULTACJE SPOŁECZNE………………………………..155
VIII. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO……………………………………………….….160
ANEKS ŹRÓDŁOWY………………………………………………..163
VIII. ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO ŚWINOUJŚCIA

VIII. INNE MATERIAŁY ZRÓDŁOWE
[image: image70.emf]
DIAGNOZA I CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W ŚWINOUJŚCIU 

I. SFERA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

CHARAKTERYSTYKA I OCENA ZJAWISK

Świnoujście to miasto w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, obecnie zamieszkałe przez 39 599 osób  [wg danych na marzec 2010, UM Świnoujście]. Wobec danych zebranych dla potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego 
w 2002r. [ludność miasta 41,0 tyś.] , w ciągu ostatnich 8 lat populacja miasta zmniejszyła się o 2111 osób, co stanowi o średniorocznym ubytku ludności na poziomie ok. 0,64% [baza: NSP 2002]. Prognozy demograficzne dla miasta, z końca lata dziewięćdziesiątych ub. wieku [Studium, s. 38], będące podstawą do ustaleń strategicznych kierunków rozwoju miasta w tym Studium, a także w Strategii Rozwoju Miasta  zakładały wzrost liczby ludności Świnoujścia. W roku 2010 populacja Świnoujścia miała liczyć 46 400 osób, a w 2020 prognozowano dalszy wzrost, do 49 200 [Zwieniewicz, s. 8]. 

Świnoujście w latach 1997-2007 cechował ujemny przyrost naturalny i ujemne saldo migracji. 
Wobec zwiększającego się udziału ludności w wieku poprodukcyjnym i zmniejszającej się ilości urodzeń, wielkość ludności miasta ulegnie dalszemu zmniejszaniu, a struktura wieku ludności miasta będzie zapewne coraz mniej korzystna. Społeczeństwo miasta starzeć się będzie coraz bardziej a udział ludności w wieku przedprodukcyjnym będzie malał. Prognoza demograficzna GUS na lata 2007-2035 przewiduje spadek liczby ludności województwa zachodniopomorskiego z 1 692 271 osób 
w roku 2007 do 1 580 131 osób w roku 2035 (o 6,6%). W tym okresie ludność Polski ma zmniejszyć się o 5,5%. Szybkość tego procesu będzie rosła w kolejnych latach: od 0,05% spadku liczby ludności w latach 2010-2015 do 2,5% w latach 2030-2035. Spadek liczby ludności najsilniej dotknie duże miasta. Powiaty grodzkie Szczecin, Koszalin i Świnoujście stracą 17-20% ludności 
(Na podstawie prognozy GUS 2007-2035 i projektu aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego oraz danych zebranych na potrzeby ALPR [Aneks Źródłowy - APRŚ]).

	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 os. w wieku produkcyjnym, w %
	48,8
	48
	47,5
	48
	48,7
	49,3

	Urodzenia żywe na 1000 mieszkańców
	6,8
	6,7
	7,4
	8,3
	8,7
	7,9

	Przeciętna liczba żywych urodzeń na 1000, w województwie zachodniopomorskim 


	10,8


                              [Źródło: opracowanie własne na podstawie LPR m. Ś. 2006 oraz BDR GUS]
[image: image71.emf]
Można uznać, że zjawisko depopulacji miasta powinno stanowić istotny czynnik decyzyjny, implikujący politykę rozwojową miasta, 
a w tym działania mające na celu wyhamowanie migracji do innych ośrodków miejskich oraz pozyskanie nowych mieszkańców. 
Rosnący stopień obciążenia demograficznego (proporcja pomiędzy liczbą ludności w wieku nieprodukcyjnym a liczbą ludności w wieku produkcyjnym) będzie miał wpływ nie tylko na dynamikę rozwoju gospodarczego miasta  i kierunek zmian w wartości popytu konsumenckiego gospodarstw domowych Świnoujścia, ale również na zmianę w strukturze i wielkości potrzeb mieszkańców w zakresie usług edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, komunikacji zbiorowej, rodzaju mieszkań itd.
[źródło: projekt PZPWZ, aut.: RBGP WZ w Szczecinie]
W wyniku dokładnej diagnozy społecznej, przeprowadzonej na potrzeby „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mieście Świnoujściu na lata 2008-2015”, dokonano hierarchizacji najistotniejszych problemów społecznych w mieście. Są to:

1) ubóstwo, bezdomność i żebractwo,

2) bezrobocie, 

3) problemy opiekuńczo-wychowawcze,

4) przemoc w rodzinie,

5) uzależnienia i choroby psychiczne,
6) niepełnosprawność fizyczna i umysłowa. 
Podczas opracowywania strategii uznano, iż stanowią one źródło powstawania kolejnych negatywnych zjawisk prowadzących do degradacji środowiska rodzinnego 
i rówieśniczego. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i ekonomicznej (korzystające z pomocy społecznej) lub zagrożone wejściem w sytuację wymagającą udzielenia takiej pomocy.  Rośnie udział rodzin objętych pomocą społeczną 
w ogólnej liczbie rodzin (gospodarstw domowych), co ilustruje poniższa tabela.
	
	2006r.
	2007r.
	2008r.
	2009
r.

	Szacunkowa ilość rodzin w mieście 
(gospodarstwa domowe)
	16 694
	16 716
	16 698
	16 359

	Rodziny objęte pomocą społeczną ogółem
	1627
	1672
	1702
	1952

	Łączna liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną
	3073
	3269
	3677
	4073

	% udział rodzin objętych pomocą społeczną 
	9,7
	10,00
	10,19
	11,93


[Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MOPR]

Odsetek rodzin wymagających pomocy społecznej systematycznie rośnie i w roku 2007 przekroczył w mieście 10%. 

Granice ubóstwa wyznacza się na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej wskazujące na kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej, tj. kwota 477zł dla gospodarstwa jednoosobowego i  kwota 351zł na osobę 
w pozostałych gospodarstwa. Oprócz kryterium dochodowego, pomoc społeczna przyznawana była z następujących powodów:

	Powody przyznania pomocy
	2006r.
	2007r.
	2008r.
	2009
r.

	
	liczba rodzin
	liczba osób w rodzinie
	liczba rodzin
	liczba osób w rodzinie
	liczba rodzin
	liczba osób w rodzinie
	liczba rodzin
	liczba osób 
w rodzinie

	ubóstwo
	985
	2082
	807
	1629
	644
	956
	532
	1112

	bezdomność
	64
	77
	59
	66
	73
	89
	65
	82

	bezrobocie
	669
	1686
	469
	1094
	362
	875
	383
	938

	niepełnosprawność
	504
	869
	467
	765
	458
	733
	379
	648

	długotrwała 

lub ciężka choroba 
	188
	390
	181
	353
	185
	376
	291
	473

	bezradność 

w sprawach

opiekuń.-wychow. 
i prowadzeniu

gospodarstwa domowego
	290
	959
	203
	652
	186
	635
	175
	575

	przemoc 

w rodzinie
	1
	4
	6
	16
	8
	21
	12
	28

	alkoholizm
	75
	151
	88
	156
	136
	232
	110
	194

	narkomania
	5
	7
	4
	18
	10
	23
	10
	23


[Źródło: sprawozdanie MOPR]
Zjawisko rosnącej liczby osób (gospodarstw domowych) wymagających udzielenia pomocy, wsparcia w rozwiązaniu problemów wynikających z ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstw domowych, staje się coraz poważniejszym aspektem sytuacji społeczno-gospodarczej miasta.
Świnoujście zamieszkuje relatywnie niewielka grupa obcokrajowców. 171 osób [dane z marca 2010, wg rejestrów Wydziału Spraw Obywatelskich UM]. 35 to Niemcy, 
31 Ukraińcy 16 Rosjanie i osoby z krajów b. ZSRR. Obcokrajowcy zamieszkujący Świnoujście pochodzą z  28 krajów, a żadna ze społeczności imigrantów nie jest na tyle liczna - a przy tym aktywna- by podjąć wysiłek samoorganizacji, poprzez stworzenie organizacji pozarządowej. Na terenie miasta nie zamieszkują osoby ze statusem uchodźcy. 

W Świnoujściu zamieszkuje liczna grupa Romów, należących do grupy etnicznej Polska Roma, którzy osiedli w mieście wskutek tzw. nakazu osiedlenia wydanego w czasach PRL. Pierwotnie większość z nich pracowała w kotłowni, gazowni, chłodni Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorski i Usług Rybackich „ODRA”, reszta muzykowała w restauracjach oraz na dancingach. Później, 
z powodu braku pracy Romowie zaczęli wyjeżdżać za granicę szukając lepszych warunków ekonomicznych. Współcześnie żyjąca w mieście społeczność romska, to - od czasu wędrujących taborów - drugie bądź trzecie pokolenie. 

Obecnie [dane na 2010r.] w Świnoujściu żyje 38 rodzin romskich, ogółem to ok. 120 osób. Bezrobocie wśród Romów wynosi 90%, 
a w zdecydowanej większości są to osoby pozbawione prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Więkość populacji romskiej zamieszkuje przy ul. Wyszyńskiego [w obszarze analitycznym oznaczonym jako 01]. 
Głównym problemem, który ją dotyka, jest bardzo niska pozycja na rynku pracy i w życiu społecznym. W zderzeniu z gospodarką rynkową, w której wykształcenie i kwalifikacje są podstawowym zasobem i atutem, Romowie nie są w stanie skutecznie konkurować na rynku pracy. 
Pomoc dla społeczności romskiej prowadzona jest poprzez rządowy „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, realizowany na obszarze całego kraju, począwszy od 2004r. 
W   zakres jego działań, zaplanowanych do roku 2013, wchodzą w szczególności sprawy: edukacji, zdrowia, sytuacji bytowej, podtrzymywania i propagowania kultury romskiej, wiedzy o Romach w społeczeństwie polskim. Miasto Świnoujście przystąpiło do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach rządowego Programu w roku 2004 z zadaniami na rok 2005. Do roku 2009 włącznie na wnioski Prezydenta Miasta Świnoujście przyznano ogółem ponad 238 tysięcy zł, z tego ponad 158 tysięcy zł na dofinansowanie części zadań własnych gminy w komunalnej gospodarce mieszkaniowej na projekt „Remonty mieszkań 
i budynków zamieszkałych przez Romów”. Ze strony Urzędu Miasta Świnoujście udzielane jest również wsparcie merytoryczne dla Stowarzyszenia Romów Zachodniopomorskich „Terne Cierchenia” w Świnoujściu. Miasto było partnerem stowarzyszenia w realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości romskiej w 2008 roku pn.: „Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej wśród społeczności romskiej” obejmującego wydanie broszury informacyjnej o mniejszości romskiej w Świnoujściu.

Brak aktualnych danych (na 2010r.) uniemożliwia określenie i opisanie, stanu i zróżnicowania dochodowości gospodarstw domowych. Według NSP 1988 – w mieście odnotowano 14 460 gospodarstw domowych, a jedno gospodarstwo domowe liczyło przeciętnie 2,94 osoby[Żwieniewicz, s.9].
Spis powszechny przeprowadzony w roku 2002r. odnotował 17 082 gospodarstwa domowe, co pozwala na stwierdzenie, że ilość gospodarstw domowych w ciągu 12 lat wzrosła a średnia wielkość gospodarstwa domowego zmalała, do 2,43 osób w gospodarstwie. Zjawisko to przebiegało przy równoczesnym spadku ilości mieszkańców (z 42 512 w 1988r. do 41 542  w 2002r.), z większą dynamiką niż spadek ludności, co wskazuje, że w mieście – podobnie jak to ma miejsce w innych miastach, zachodzi proces równoczesnego zmniejszania wielkości i wzrostu ilości gospodarstw domowych. 
Strukturę gospodarstw domowych wg źródeł utrzymania, na rok 2002, pokazuje poniższa tabela [źródło opr. własne na podstawie danych NSP 2002 GUS] Dane obrazujące wielkość, strukturę źródeł oraz dynamikę zmian 
w dochodach osób fizycznych zostały zebrane i zobrazowane w tabelach [aneks źródłowy APRŚ]. Analiza tych danych pokazuje, 
że zdiagnozowane w „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mieście Świnoujściu na lata 2008-2015” zjawisko ubóstwa dotyka coraz większą częśc gospodarstw domowych. Mimo znacznego wzrostu łącznych dochodów mieszkańców Świnoujścia w badanym okresie, należy zuważyć zagrożenie rozwarstwienia społecznego w efekcie powiększania się różnic w sytuacji rodzin o różnych poziomach dochodów. Ponad 90% mieszkańców osiągających dochody poniżej 19 000,- na rok, generuje 73% łacznych dochodów mieszkańców miasta. 
5% mieszkańców z dochodami  mieszczącymi się w drugim przedziale dochodowym uzyskało 13% łacznych dochodów mieszkańców i tyle samo dochodów (13%) zostało zgromadzonych przez 1% mieszkańców o najwyższych dochodach. Należy też zauważyć, że 1% mieszkańców o najwyższych dochodach w okresie 2000-2007 zwiększył swoje łaczne dochody o kwotę dwukrotnie przewyższającą łaczny wzrost dochodów 5% mieszkańców o średnich dochodach i połowę wzrostu dochodów, jakie łacznie uzyskało ponad 90% mieszkańców o najniższych dochodach.
	Źródło utrzymania gospodarstwa domowego
	ilość gospodarstw

	Praca najemna w sektorze PR
	3433

	Praca najemna w sektorze PU
	4036

	Praca na własny rachunek
	1592

	Emerytury i renty
	5829

	Zasiłki
	238

	Inne niezarobkowe
	350

	Z własnosci lub najmu
	83

	Na utrzymaniu
	1088

	Nie ustalone żródło dochodów
	262

	Inne 
	171

	RAZEM
	17082



[image: image6.emf]Gospodarstwa domowe 

wg struktury źródeł utrzymania (2002r.)

54%

35%

11%

Praca

Emerytury,renty,zasiłki

Inne


[źródło: opracowanie własne na podstawie danych RBD GUS]

Grupy społeczne wymagające wsparcia w ramach programu rewitalizacji, to:
-grupa dotknięta ubóstwem, bezrobociem (szczególnie długotrwałym) 

-grupa z problemami opiekuńczo-wychowawcze i zagrożeniem przemocą w rodzinie,

-grupa etniczna Romów,

-grupa osób sędziwych, z dysfunkcjami społecznymi   powstałymi wskutek wieku lub chorób.

-grupa dzieci i młodzieży zagrożonych odziedziczeniem nieporadności i aspołecznych postaw 

-grupa dotknięta bezdomnością i żebractwem

-grupa dotknięta uzależnieniami i chorobami psychicznymi 

-grupa dotknięta niepełnosprawnością fizyczną i umysłową. 

Organizacje pozarządowe, zarejestrowane w Świnoujściu (wg danych Urzędu Miasta na marzec, 2010 r.),  to 63 stowarzyszeń, klubów, towarzystw oraz 3 fundacje. 30 organizacji pozarządowych, to różnorodne, poza-sportowe stowarzyszenia, z których tylko 3 posiada status organizacji pożytku publicznego: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Polsko-Niemieckie Forum Kobiet Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenie Kobiet po Chorobie Raka Piersi – ANNA. Dwa stowarzyszenia zgłosiły zawieszenie działalności (Stowarzyszenie Producentów Rybnych Portu Rybackiego Zatoka, Samodzielne Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami). Oprócz tego, poprzez oddziały miejskie, na terenie Świnoujścia działa 25 ogólnopolskich lub regionalnych stowarzyszeń – związków, federacji i towarzystw a także 18 stowarzyszeń sportowych i klubów uczniowskich. 
Gospodarcze podstawy Miasta tworzą, 
w porównywalnym stopniu - podmioty aktywne w sferze 
usług i handlu oraz gospodarki morskiej. Trzecim filarem gospodarczym Świnoujścia jest turystyka, w różnych formach: wypoczynkowa (typu słońce-plaża), uzdrowiskowa, aktywna 
i zakupowa. Rozwój handlu i usług jest uwarunkowany specyfiką Świnoujścia – ośrodka turystycznego, miasta przygranicznego 
i portu. Szereg przedsiębiorstw i jednoosobowych firm osób fizycznych świadczy usługi na rzecz mieszkańców 
i  turystów. Wpływ na wzrost liczby przedsiębiorstw handlowych miało otwarcie granicy z Niemcami i znaczne różnice cenowe pomiędzy oboma krajami, które później uległy zmniejszeniu wskutek wprowadzenia Euro w Niemczech. Mimo to, skala różnic w dochodach, kosztach pracy pomiędzy Polską a Niemcami sprawia, że nadal duża liczba obcokrajowców chętnie korzysta z usług specjalistycznych i czasochłonnych: kosmetycznych i fryzjerskich, stomatologicznych, fizykoterapeutycznych, optycznych, stolarskich, krawieckich i szewskich oraz dokonuje zakupów żywności, szczególnie przetworów mięsnych i mlecznych, pieczywa, a także obuwia, wyrobów kaletniczych, tytoniowych, tekstylnych 
i rękodzielniczych. 
Według danych stanowiących podstawę diagnostyczną Strategii Rozwoju Miasta i LPR 2006, handel i usługi generują ponad 40% produktu lokalnego brutto, przedsiębiorstwa sektora morskiego drugie tyle. Zatem pozostałe gałęzie gospodarki, wraz z turystyką to około 20% generowanego lokalnie produktu, brutto.
Zewidencjonowana baza noclegowa Świnoujścia liczy około 10 000 miejsc i jest zróżnicowana pod względem rodzaju i standardu. Baza uzdrowiskowa to około 2500 miejsc w sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjno-sanatoryjnych oraz ośrodkach spa-wellness. Największy kompleks uzdrowiskowy (ponad 900 miejsc noclegowych w ośrodkach sanatoryjnych) stanowi zespół obiektów należących do „Uzdrowiska Świnoujście S.A”. Zgodnie z danymi GUS średnioroczne obłożenie ośrodków wynosi ok. 50%, 
w szczycie sezonu dochodzi do 95%. Wzrasta rola Świnoujścia jako regionalnego portu jachtowego i liczba odwiedzających port żeglarzy, co wspomagają inwestycje w strefie „Basen Północny”– oczyszczono teren portu, wyremontowano nabrzeża, zakupiono pomosty, wybudowano pomieszczenia socjalno-sanitarne, otwarto punkt informacji turystycznej. Wartość i dynamikę zmian 
w nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw z siedzibą 
w Świnoujściu pokazuje poniższa tabela. Dane te, wespół 
z obserwowanym spadkiem liczby ludności miasta, pozwalają na stwierdzenie, że dynamika rozwoju przedsiębiorstw mierzona wzrostem wartości deklarowanych nakładów inwestycyjnych 
i wartością środków trwałych jest mała, z tendencją do stagnacji.

	   nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach, na 1 mieszkańca w zł

	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	924
	1 212
	1 836
	1 505
	1 597
	2 979
	2 814

	wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach, na jednego mieszkańca w zł

	19 864
	17 334
	17 482
	18 300
	28 882
	27 013
	28 059


[źródło: opracowanie własne na podstawie danych RBD GUS]

Aktualnie sytuacja na rynku pracy w Świnoujściu jest dość stabilna, wzrost bezrobocia został wyhamowany, ale brakuje miejsc pracy dla absolwentów uczelni wyższych oraz osób o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu zawodowym. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym sukcesywnie maleje, tempo zmian ilustruje  tabela po prawej. 
Pomimo wzrostu liczby mieszkańców osiągających dochody z pracy w ostatnim okresie ich liczba jest ciągle niższa niż w roku 2000, 
 w porównaniu do innych analizowanych miejscowości pasa nadmorskiego udział Świnoujścia zmniejszył się o 2%. Dochody uzyskiwane z pracy mieszkańców Świnoujścia wzrosły  o prawie 20% w okresie 2000-2007, ale w porównaniu 
z analizowanymi nadmorskimi miejscowościami był to najmniejszy wzrost i w efekcie udział  tych dochodów mieszkańców Świnoujścia w dochodach mieszkańców porównywanych miejscowości zmalał 
o 2%.
	Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ogółem

	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	[%] 

	12,1
	11,7
	10,6
	8,6
	6,2
	4,4


[źródło: opracowanie własne na podstawie danych RBD GUS]

Dane szczegółowe dotyczące dochodów ludności Świnoujścia z pracy i innych źródeł, wraz z dynamiką zmian (oraz odniesieniem do innych nadmorskich miast województwa zachodniopomorskiego) znajdują się w aneksie [ANEKS ŹRÓDŁOWY- APRŚ].

Od 2000 do 2008 roku liczba osób zatrudnionych zmalała o 2089, 
w tym w sektorze publicznym o 1451, w prywatnym o 638 osób. Największy spadek nastąpił w grupie osób pracujących w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie. 

Na przestrzeni lat 2000-2008 permanentny wzrost zatrudnienia odnotowano w hotelarstwie. W pozostałych sekcjach, po 2000 roku, następowało obniżenie ilości osób pracujących, a w kolejnych latach w niektórych branżach nieznaczne zwiększenie zatrudnienia, zaś w kilku branżach odpływ zatrudnionych był stały. Najwięcej osób zatrudnionych na koniec grudnia 2008r. było w przemyśle, transporcie i edukacji. Jednym z większych pracodawców w Świnoujściu jest samo miasto-samorząd terytorialny, które w administracji oraz podległych sobie jednostkach (np. administracja publiczna, edukacja, ochrona zdrowia i pomoc społeczna) zatrudnia ponad dwa tysiące osób. 
       Na rozwój rynku pracy w Świnoujściu wpływają następujące czynniki:

-
własne zasoby siły roboczej miasta,

-
zmiany w poziomie bezrobocia, 

-
zmiany w migracji wahadłowej (dojazdy).

Analiza lokalnego rynku pracy wskazuje, że największe perspektywy na wzrost zatrudnienia rokuje sektor usług. Dotyczy to przede wszystkim usług związanych z turystyką, pobytami i leczeniem uzdrowiskowym, gospodarką morską, handlem. .

	Świnoujście 
	Ilość sklepów

	
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	
	
	
	
	
	

	
	749
	710
	742
	733
	743

	Pracujący w sklepach
	1 839
	1 773
	1 834
	1 772
	1 887





         [źródło: Opracowanie własne na podstawie danych RBD GUS]
                                  Struktura podstawowych branż gospodarki znajdującej się na terenie miasta
	
	1995
	2002
	2003
	2004
	2005
	2008

	Ogółem
	4546
	6476
	6576
	6643
	6566
	6913

	Sektor publiczny
	47
	265
	263
	250
	240
	165

	Sektor prywatny
	4499
	6211
	6313
	6393
	6326
	6748

	Podmioty gospodarcze według wybranych sekcji

	Przemysł
	258
	322
	324
	336
	343
	401

	Budownictwo
	230
	425
	433
	435
	444
	569

	Handel i naprawy
	2247
	2342
	2356
	2390
	2301
	2186

	Hotele i restauracje
	301
	534
	554
	566
	569
	607

	Transport, gospodarka magazynowa i łączność
	565
	642
	632
	649
	646
	662

	Obsługa nieruchomości i firm
	453
	1119
	1169
	1152
	1163
	1284

	Ochrona zdrowia i opieka społeczna
	
	270
	306

	Edukacja
	
	105
	106

	Rybactwo
	
	47
	49

	Pośrednictwo finansowe
	
	187
	185






[źródło: Opracowanie własne na podstawie LPR 2006 oraz danych RBD GUS]

[image: image7.emf]Pracujący wg sektorów ekonomicznych

71; 1%

1 243; 16%

4 089; 53%

2 339; 30%

sektor rolniczy

sektor przemysłowy

sektor usługowy - usługi

rynkowe

sektor usługowy - usługi

nierynkowe


[Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS, 2008r.]


[image: image8.emf]Struktura podmiotów gospodarczych wg ilości podmiotów 

w poszczególnych sekcjach PKD

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

w sekcji A w sekcji B

w sekcji C w sekcji D w sekcji E w sekcji F

w sekcji G

w sekcji H w sekcji I

w sekcji J

w sekcji K

w sekcji L w sekcji M

w sekcji N

w sekcji O

[Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS, 2008r.]
Sekcje PKD najliczniej reprezentowane w strukturze podmiotów gospodarczych Świnoujścia:
Sekcja G 

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
Sekcja K 

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

Sekcja I 

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI

Sekcja H 

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

Sekcja F 

BUDOWNICTWO

Sekcja O 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Sekcja D 

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Analiza wskaźnikowa sytuacji społeczno-gospodarczej została przeprowadzona dla całego miasta, zebrane dane obejmują cała populację miasta. Ustalenia kierunkujące zakres i głębokość analizy, tj. pole problemów i wybór kryteriów diagnostycznych, uwzględniały:

-zebrane informacje na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej miasta

-rezultaty dotychczasowych prac realizujących LPR 2006, 

-zdiagnozowane zjawiska społeczno-gospodarcze w mieście i ich skalę,

-układ przestrzenny badanego miasta wraz z uwarunkowaniami demograficznymi i topograficznymi. 
Analizę wskaźnikową przeprowadzono dla 11 jednostek analitycznych, wyznaczonych w oparciu o rozeznane, różnicujące  cechy poszczególnych fragmentów miasta, zaludnienie, układ przestrzenny miasta oraz ustalenia LPR z 2006r. (podział miasta na jednostki analityczne wraz danymi charakteryzującymi każdą jednostkę pokazano na mapie).
Trzeba zaznaczyć, że z uwagi na już prowadzone działania rewitalizacyjne, których kontynuacja jest warunkiem pozyskania społecznego zaangażowania dla rozwijania procesu rewitalizacji zdegradowanych obszarów Świnoujścia, istotnym jest aby ustaleniom tyczącym przeprowadzenia analizy wskaźnikowej towarzyszyła troska o to, by analiza ta z jednej strony zobrazowała obiektywny, aktualny stan wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych, z drugiej strony by pozwoliła na ocenę (weryfikację) już podjętych decyzji i wdrażanych działań (ustalonych w LPR 2006).
W celu przeprowadzenia analizy wskaźnikowej, pozwalającej na porównanie sytuacji społeczno-gospodarczej pomiędzy wyznaczonymi jednostkami analitycznymi dokonano zestawienia czynników istotnych dla rozwoju miasta, które uwzględniono w analizach poczynionych na potrzeby LPR oraz kryteriów, ustalonych jako obowiązkowe dla analizy społeczno-gospodarczej 
w Wytycznych [ Wytyczne, s.17-18].
Do najistotniejszych zjawisk, powiązanych bezpośrednio ze sferą oddziaływania rewitalizacji i ściśle związanych z budowaniem potencjału rozwojowego miasta zaliczono uwarunkowania i trendy demograficzne i powiązane z tym – przedsiębiorczość 
i marginalizację społeczno-ekonomiczną ludności. W skutek tego, do wielokryterialnej analizy wskaźnikowej wybrano 5 odpowiednich, opisanych poniżej wskaźników. 
Wszystkie jednostki analityczne zostały jednoznacznie opisane poprzez układ ulic – dróg publicznych, wyznaczających granice każdej z nich albo poprzez granice obrębów map geodezyjnych 
[jednostki słabo zaludnione, zalesione itp.].

Dla każdej jednostki analitycznej sporządzono wykaz ulic i adresów pocztowych budynków – siedzib ludzkich lub siedzib podmiotów gospodarczych obejmujących, wszystkie użytkowane budynki na danym obszarze ( tj. w granicach danej jednostki analitycznej).

Na podstawie tak sporządzonych wykazów przystąpiono do zbierania danych, charakteryzujących cechy niezbędne do obliczenia odpowiednich wskaźników, w ustalonym układzie przestrzennym (adresy). Dane, aktualne na marzec 2010r., pozyskano z rejestru ewidencji ludności, ewidencji podmiotów gospodarczych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, PUP i GUS. 
Oprócz analizy wskaźnikowej w zakresie opisanym powyżej, przeprowadzono również analizę wskaźnikową potencjału rozwojowego Świnoujścia, której rezultaty zostały uwzględnione 
w aktualizacji LPR, a zebrane dane i zestawienia porównawcze 
w odniesieniu do innych nadbałtyckich miast, udostępniono 
w aneksie [ANEKS ŹRÓDŁOWY – APRŚ].
	Nazwa obszaru
	Liczba mie-szkań-ców
	Liczba mie-szkań-ców 
w wieku produkcyj-nym
	Liczba mie-szkań-ców 
w wieku nieprodukcyj-nym
	Liczba mie-szkań-ców 
w wieku poprodukcyj-nym
	Liczba świad-czeń
 pienię-żnych z pomo-cy spo-łecznej
	Liczba osób długo-trwale bez-robot-nych
	Liczba zareje-strowa-nych pod-miotów gosp.
	Liczba mie-szkań-ców prowadzą-cych dział. gosp.

	O1 
	2539
	1737
	802
	429
	213
	25
	307
	70

	O2
	2438
	1633
	805
	492
	157
	10
	253
	134

	O3
	940
	645
	295
	202
	40
	6
	450
	122

	O4
	6028
	4268
	1760
	809
	380
	31
	1238
	150

	O5
	13228
	8598
	4630
	2887
	639
	54
	1195
	183

	O6
	5849
	3910
	1939
	1135
	196
	27
	817
	66

	O7
	2437
	1620
	817
	489
	59
	10
	639
	120

	O8
	3196
	2253
	943
	390
	344
	14
	371
	20

	O9
	1128
	804
	324
	133
	46
	7
	154
	14

	O10
	736
	526
	210
	93
	52
	1
	65
	3

	O11
	1078
	785
	293
	99
	92
	6
	570
	13


[image: image72.emf]
Ze względu na obserwowane w mieście trendy i zjawiska,
 implikujące nie tylko degradację fragmentów miasta, powstawanie lub utrzymywanie się zjawisk kryzysowych, ale spowalnianie rozwoju społeczno-gospodarczego całego Świnoujścia, wybrano następujące trzy kryteria analityczne, odnoszące się do sfery społeczno-gospodarczej:
-niekorzystne trendy demograficzne

-wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia

-niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej

Wybranych kryteriom przypisano, odpowiednio następujące wskaźniki:

	Nazwa jednostki analitycznej
	Wartość wskaźnika sumarycznego
	SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

	
	Ws 
	

	01
	3,92
	I- Bardzo zła

	02
	1,85
	II- Zła

	03
	1,01
	II- Zła

	04
	-0,82
	III- Dobra

	05
	1,09
	II- Zła

	06
	-0,48
	III- Dobra

	07
	-0,68
	III- Dobra

	08
	0,77
	II- Zła

	09
	-1,30
	III- Dobra

	10
	-2,37
	IV-Bardzo dobra

	11
	-2,98
	IV-Bardzo dobra


-liczba osób w wielu nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym (wskaźnik oznaczony jako W4),
-stopa długotrwałego bezrobocia (W3),
-uprawnieni do świadczenia (pomocy pieniężnej) na 100 osób (W1),
-ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców (W 10),
-ilość mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą na 100 mieszkańców (W11).
Wartość każdego ze wskaźników została wyliczona dla każdej z 11 jednostek analitycznych, sprowadzona do wartości zestandaryzowanej.Odpowiednio, dla każdej jednostki analitycznej wyliczono wartość wskaźnika sumarycznego. Wartości wskaźników dla jednostek analitycznych, średnią wartość każdego z nich, wielkość odchylenia standardowego jak również wartości standaryzowane i wartości wskaźnika sumarycznego zebrano 
w tabeli i przedstawiono wraz z zobrazowaniem wyników analizy na mapie.

Analiza wskaźnikowa została przeprowadzona ściśle wg metodyki 
i zaleceń zawartych w odpowiednich wytycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego [Wytyczne, 2009].
Na podstawie analizy wskaźnikowej stworzona została skala degradacji społeczno-gospodarczej. W tym celu wyznaczono wartości minimalne i maksymalne wskaźnika sumarycznego, 
tak wyselekcjonowane wartości zaokrąglono w górę do liczby całkowitej a tak otrzymane wartości zaokrąglone podzielono przez dwa, skutek, czego stworzono 4 interwały, obrazujące sytuację społeczno-gospodarczą jednostek analitycznych – od bardzo złej, przez – złą, dobrą, do bardzo dobrej. Skala degradacji społeczno-gospodarczej poszczególnych jednostek oraz gradacja sytuacji tych jednostek zostały ujęte w tabelach.

	Wskażnik
	Liczba osób korzystają-cych z zasiłków pomocy społecznej na 1000 ludności
	Stopa bezrobocia długo-trwałego 
	Liczba osób 

w wieku nieprodukcyjnym 

na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym
	Liczba zarejestro-wanych podmiotów gosp. na 100 mieszkańców
	Liczba mieszkańców prow. działalność gosp.

 na 100 ludności
	Wskaźniki standaryzowane


	Wskaźnik sumaryczny

	Symbol wskaźnika
	W1
	W3
	W4
	W10
	W 11
	W1s
	W4s
	W3s
	W10s
	W11s
	Ws

	Nazwa jednostki analitycznej
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	83,89
	1,44
	46,17
	12,09
	2,76
	0,93
	0,21
	2,34
	0,55
	-0,11
	3,92

	02
	64,40
	0,61
	49,30
	10,38
	5,50
	0,16
	0,80
	-0,41
	0,66
	0,64
	1,85

	03
	42,55
	0,93
	45,74
	47,87
	12,98
	-0,70
	0,13
	0,65
	-1,74
	2,68
	1,01

	04
	63,04
	0,73
	41,24
	20,54
	2,49
	0,10
	-0,72
	-0,03
	0,01
	-0,18
	-0,82

	05
	48,31
	0,63
	53,85
	9,03
	1,38
	-0,48
	1,66
	-0,36
	0,74
	-0,48
	1,09

	06
	33,51
	0,69
	49,59
	13,97
	1,13
	-1,06
	0,86
	-0,15
	0,43
	-0,55
	-0,48

	07
	24,21
	0,62
	50,43
	26,22
	4,92
	-1,43
	1,01
	-0,39
	-0,36
	0,48
	-0,68

	08
	107,63
	0,62
	41,86
	11,61
	0,63
	1,87
	-0,61
	-0,38
	0,58
	-0,69
	0,77

	09
	40,78
	0,87
	40,30
	13,65
	1,24
	-0,77
	-0,90
	0,45
	0,45
	-0,52
	-1,30

	10
	70,65
	0,19
	39,92
	8,83
	0,41
	0,41
	-0,97
	-1,81
	0,76
	-0,75
	-2,37

	11
	85,34
	0,76
	37,32
	52,88
	1,21
	0,99
	-1,46
	0,10
	-2,06
	-0,53
	-2,98

	Średnia
	60,39
	0,74
	45,07
	20,64
	3,15
	

	Odchylenie st.
	25,33
	0,30
	5,29
	15,62
	3,67
	


	PRZEDZIAŁY SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

	I-

BARDZO ZŁA
	II-ZŁA
	III-DOBRA
	IV-BARDZO DOBRA 

	2,0        4,0
	2,0        0,0
	0,0      -1,5
	-1,5     -3,0


	Wartość wskaźnika sumarycznego
	Wartość zaokrąglona

	maksymalna
	 3,92
	4

	minimalna
	-2,98
	3


[image: image73.emf]PROJEKT ZINTEGROWANY-struktura nakładów 

finansowych sektorów

Sektor 

prywatny

58%

Sektor 

publiczny 

42%

Sektor prywatny Sektor publiczny 


	Nazwa jednostki analitycznej
	SKALA DEGRADACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

	
	Wartość wskaźnika sumarycznego 
Ws 

	01
	3,92

	02
	1,85

	03
	1,01

	04
	-0,82

	05
	1,09

	06
	-0,48

	07
	-0,68

	08
	0,77

	09
	-1,30

	10
	-2,37

	11
	-2,98


SFERA INFRASTRUKTURALNA – INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA i TECHNICZNA

ZDROWIE
System opieki zdrowotnej w mieście bazuje na modernizowanej 
i rozbudowywanej infrastrukturze, która obecnie wykorzystywana jest do świadczenia usług opieki zdrowotnej przez 3, samodzielne publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (kompleksowo zmodernizowany szpital, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy – 30 łóżek, oraz Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia) oraz 7 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Usługi w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców Świnoujścia świadczy także Uzdrowisko Świnoujście S.A oraz Pogotowie Ratunkowe w Świnoujściu, które stanowi filię Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. 
Wiele placówek opieki zdrowia jest zlokalizowanych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4, obiekcie z lat sześćdziesiątych ub. wieku, nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych lub schorowanych. 

Przychodnie, praktyki lekarskie oraz liczba aptek w latach 2001-2008

	Rok
	2001
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Przychodnie, ośrodki zdrowia i poradnie
	5
	5
	6
	5
	8
	13
	12

	Praktyki lekarskie
	10
	15
	30
	12
	10
	6
	7

	Liczba aptek i punktów aptecznych
	9
	10
	13
	13
	13
	13
	12


[Źródło: opracowanie własne na podstawie wersji roboczej LPR 2006 oraz danych BDR GUS]
EDUKACJA
System edukacji w Świnoujściu tworzą przedszkola, szkolnictwo podstawowe gimnazjalne, ponadgimnazjalne oraz wyższe. W granicach miasta funkcjonuje 7 publicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz 6 szkół podstawowych, w tym jedna szkoła publiczna z oddziałami integracyjnymi, jedna szkoła specjalna oraz jedna szkoła podstawowa niepubliczna. 
Na terenie miasta działa 6 gimnazjów, w tym 1 specjalne, jedno integracyjne, jedno stacjonarne dla dorosłych oraz 3 gimnazja niepubliczne. Zdecydowana większość z nich znajduje się na terenie lewobrzeżnej części miasta - w  części prawobrzeżnej Świnoujścia zlokalizowane jest jedno gimnazjum. 
Szkolnictwo stopnia ponadgimnazjalnego na terenie Świnoujścia tworzy: 9 liceów ogólnokształcących (w tym 2 licea ogólnokształcące publiczne, 4 licea niepubliczne dla młodzieży i 3 licea niepubliczne dla dorosłych) i 10 szkół zawodowych, w tym 4 szkoły zawodowe publiczne dla młodzieży na poziomie średnim- kończące się maturą, 3 na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej (w tym jedna specjalna) oraz 3 szkoły zawodowe niepubliczne dla dorosłych. 
System szkolnictwa wyższego tworzą, działające w mieście trzy filie, następujących uczelni wyższych: 
-Uniwersytetu Szczecińskiego, 
-Akademii Morskiej w Szczecinie (ośrodek kursowy), 
-Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.
KULTURA i SPORT

Oferta kulturalna miasta jest niedostateczna, co zapewne wynika - 
po części - z niedostatku odpowiedniej, różnorodnej i nowoczesnej infrastruktury. Brak kina, sali koncertowej albo równoważnej 
w parametrach wielofunkcyjnej sali, gwarantującej odpowiedni standard odbioru i możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych wydarzeniach kulturalnych rangi ponadlokalnej. Niewystarczające są możliwości obcowania ze sztukami plastycznymi wykraczającymi ponad twórczość lokalną lub regionalną. 
Oferta kulturalna nie koreluje ani z pozycją Świnoujścia w regionie (piąte, co do wielkości miasto w województwie), ani z  pożądaną funkcją tego miasta, określoną zarówno przez jego przygraniczne położenie jak uzdrowiskowo-rezydencjonalne perspektywy rozwoju. Istniejące muzeum (Muzeum Rybołówstwa Morskiego) nie przystaje do dzisiejszych oczekiwań zwiedzających, zarówno pod względem atrakcyjności ekspozycji jak i wykorzystywania nowoczesnych technik przekazu. 
Sfera kulturalnej  i sportowo-rekreacyjnej  oferty  miasta jest mało zróżnicowana, stała i  dość ograniczona – co zapewne wpływa na malejący udział społeczności w organizowanych imprezach (których ilość również maleje z roku na rok)  i lokalnych zespołach artystycznych. Zjawisko to ilustrują dane ujęte w  poniższej tabeli, a uchwycone w ten sposób trendy spadkowe mają większą dynamikę od opisanej wcześniej depopulacji miasta.
	
	2003
	2005
	2007

	Instytucje kultury
	7
	8
	8

	Imprezy
	593
	552
	423

	Uczestnicy imprez
	111 526


	105 430
	65 790



	Zespoły artystyczne
	27
	27
	22

	Członkowie zespołów artystycznych
	465
	548
	284


  [Źródło: opracowanie własne na podstawie danych RBD GUS]
W mieście organizuje się imprezy kulturalne i sportowe 
o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym: Festiwal FAMA - Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej, Festiwal Piosenki Morskiej Wiatrak Sail Świnoujście, Festiwal Świnoujskie Wieczory Organowe, Maraton Świnoujście - Wolgast, Bieg Konstytucji 3-Maja, Dni Morza oraz Karuzelę Cooltury. Ważne wydarzenia kulturalne to również Usedom Rock i Uznamski Festiwal Muzyki. Najwięcej 
z nich odbywa się w sezonie letnim. 
W mieście działają lokalni twórcy (dość aktywne środowisko twórcze) oraz animatorzy sfery sportowo-rekreacyjnej. Obserwuje się stosunkowo dobrą organizację sportu masowego oraz sportu wyczynowego. Niekwestionowanymi przesłankami rozwoju sportu 
i rekreacji są walory naturalne Świnoujścia i jego okolic, a także szerokie możliwości uprawiania sportów wodnych. 
Sytuacja infrastruktury sportowej jest zadawalająca, bowiem 
w ostatnich latach oddano do użytku kilka nowych obiektów, 
m.in.: halę sportową, kompleks boisk sportowych (Orlik). Wyremontowano hale sportowe w szkołach, zaplanowano budowę dwóch kolejnych z których jedną już wzniesiono. Miasto przystąpiło do budowy Centrum Kultury i Sportu, zrealizowano już sztuczne lodowisko, skate-park oraz  kryte korty z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą. W trakcie jest przebudowa zaplecza amfiteatru obejmująca przebudowę sceny, zadaszenie trybun, przebudowę zaplecza amfiteatru.
 W kolejnych latach planowana jest przebudowa i modernizacja istniejących kortów tenisowych. Poprawie ulega infrastruktura żeglarska w Basenie Północnym. Pomimo tego, że ilość klubów sportowych rośnie, to spada statystycznie (relatywnie) zorganizowana aktywność sportowa mieszkańców, proces ten  ilustruje tabela (obok), uwzględniająca proces depopulacji miasta. 

	
	2002
	2004
	2006
	2008

	Kluby sportowe
	5
	6
	9
	8

	Ilość członków
	788


	658
	753
	584

	Udział członków klubów sportowych w populacji miasta, w %
	1,89
	1,6
	1,8
	1,43


[image: image9.jpg]



Karuzela Cooltury 2009r. [fot.: Urząd Miasta]
[image: image10.jpg]



Wiatrak 2009r.[fot.:Urząd Miasta]

POMOC  SPOŁECZNA

Infrastruktura umożliwiająca świadczenie usług pomocy społecznej, opieki nad niepełnosprawnymi i trwale chorymi, uzależnionymi 
i innymi grupami wymagającymi wsparcie pozostaje przede wszystkim w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 
W strukturach tego ośrodka funkcjonują: Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOWOPR). Oprócz tego w Świnoujściu działają świetlice środowiskowe, schronisko dla osób bezdomnych, dzienne domy pomocy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom środowiska lokalnego w zakresie kompleksowej opieki oraz wspomagania rozwoju najmłodszych dzieci niepełnosprawnych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we wrześniu 2008 roku rozpoczął działalność terapeutyczną w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. Placówka obejmuje swoją opieką dzieci od 1-go roku życia do czasu podjęcia obowiązku szkolnego. Do wczesnego wspomagania kierowane są dzieci na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Pracownię Terapii Integracji Sensorycznej,

- Pracownię Logopedyczną,

- Pracownię Terapii Wielozmysłowej,

- Pracownię Rehabilitacji Ruchowej
Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi od 2002 mogą realizować obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym (OREW) w Świnoujściu prowadzonym przez organizację pozarządową – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. OREW zajmuje się dziećmi 
i młodzieżą w wieku od 3 do 25 lat.
Niepełnosprawni mieszkańcy Świnoujścia mogą korzystać także ze wsparcia w postaci terapii zajęciowej prowadzonej w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. W latach 2005 - 2007 z rehabilitacji w placówce korzystało 25 uczestników niepełnosprawnych intelektualnie z licznymi sprzężonymi wadami fizycznymi. 

Rehabilitacja w formie terapii zajęciowej prowadzona jest w pięciu pracowniach: plastycznej, stolarsko-technicznej, komputerowo-poligraficznej, gospodarstwa domowego oraz rękodzieła. Terapię prowadzoną przez terapeutów zajęciowych wspomagają działania specjalistów: psychologa, logopedy, fizjoterapeuty, pracownika socjalnego, pielęgniarki, muzykoterapeuty.

W placówce działają także koła zainteresowań pozwalające rozwijać zainteresowania uczestników i wspomagać ich rehabilitację. Są to: koło przyrodniczo-ekologiczne, taneczne, turystyczne, teatralne, fotograficzne, tenisa stołowego, zespół biesiadno-szantowy.

Osoby niepełnosprawne, chore oraz w starszym wieku korzystają ponadto z następujących form pomocy:

- usług opiekuńczych,

- specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w ramach zadań własnych gminy,

- specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w ramach zadań zleconych gminie,

- pobytu w Dziennym Domu Pomocy,

- pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy
Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. Ośrodkami wsparcia są funkcjonujące w Świnoujściu dwa Dzienne Domy Pomocy oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Dzienne Domy Pomocy 
w Świnoujściu prowadzone są przez organizacje pozarządowe – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Świnoujściu oraz Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Ośrodki te świadczą usługi opiekuńcze z uwagi na wiek, chorobę 
i niepełnosprawność  – co jest wypełnieniem zadania własnego gminy. Zadanie realizowane jest poprzez organizowanie pobytu, wydawanie posiłków i prowadzenie terapii zajęciowej. Osobom wymagającym  całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować 
w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej poza Świnoujściem, bowiem w mieście nie ma jeszcze takiej placówki.Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposredzeniem Umysłowym w Świnoujściu.
W strukturach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły od września 2000 r. funkcjonuje Ośrodek Leczenia Uzależnień. W Ośrodku prowadzona jest Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
i Współuzależnienia oraz Oddział Dziennego Pobytu. Ośrodek realizuje również programy ponadpodstawowe, nie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
- „Zapobieganie nawrotom choroby alkoholowej” dla osób uzależnionych,

- „Trening asertywnych zachowań abstynenckich” dla osób uzależnionych,

- „Praca nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia” dla osób uzależnionych,

- „Jak sobie radzić ze złością, agresją?” dla osób uzależnionych,

- program II stopnia dla osób współuzależnionych,

- „Jak sobie radzić ze stresem?”  dla osób współuzależnionych,

- „Trening asertywnych zachowań” dla osób współuzależnionych.

MIESZKALNICTWO

Choć ilość lokali mieszkalnych położonych w Świnoujściu przekracza (od r.2007) szacowaną ilość gospodarstw domowych to potrzeby mieszkaniowe mieszkańców miasta nie są w pełni zaspokajane, bowiem część z budowanych lokali mieszkalnych to tzw. apartamenty wynajmowane gościom i kuracjuszom, które nie są dostępne na rynku mieszkań do nabycia lub wynajmu. 

Na zasoby mieszkaniowe składają się lokale mieszkalne czterech spółdzielni mieszkaniowych, lokale mieszkalne stanowiące własność miasta 
(w tym lokale socjalne) oraz prywatne lokale mieszkalne (w budynkach wielorodzinnych – wspólnotach oraz jednorodzinnych budynkach mieszkalnych). Wielkośc tego zasobu, oraz zmiany w strukturze ilościowej i przeciętnej wielkości i zaludnienia lokali mieszkalnych pokazuje poniższa tabela. 

	
	1995
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Ilość mieszkań
	13403
	15644
	15699
	15 863
	16 312
	16 732
	17 361

	Szacowana ilość gospodarstw domowych

	bd
	bd
	bd
	16 741
	16 694
	16 716
	16 698

	Przeciętna powierzchnia lokalu mieszkalnego w m²
	55,2
	58,7
	58,9
	59,2
	59,44
	59,54
	59,84

	Przeciętna ilość osób w jednym lokalu mieszkalnym
	3,24
	2,63
	2,62
	2,58
	2,502
	2,505
	2,35


[Źródło: opracowanie własne na podstawie LPR m.Ś.2006 oraz danych BDR GUS]

Miasto Świnoujście dysponuje komunalnym zasobem mieszkaniowym, obejmującym (wg danych na koniec 2009 roku) 1435 lokali, z czego 309 było lokalami socjalnym. Mieszkania stanowiące własność miasta to obecnie około 19% łącznej liczby lokali mieszkalnych w Świnoujściu. Cechy tego zasobu charakteryzują informacje podane w poniższych tabelach [źródło:Sprawozdanie Prezydenta Miasta Świnoujścia dla RM, 
z realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Świnoujścia w roku 2009]

	Lokale mieszkalne gminy Świnoujście

	 Ilość

	Lokale gminy 
	W budynkach gminy przeznaczonych do dalszej eksploatacji.
	Lokale mieszkalne
	143

	
	
	Lokale socjalne
	217

	
	W budynkach gminy przeznaczonych do rozbiórki, sprzedaży lub remontu kapitalnego.
	Lokale mieszkalne
	71

	
	
	Lokale socjalne
	92

	
	Lokale mieszkalne gminy w budynkach wspólnot 
	912

	
	Razem lokale mieszkalne gminy
	1435

	
	Razem lokale socjalne
	309

	Lokale wykupione od gminy
	2488

	Ogółem lokale w budynkach gminy i wspólnot z jej udziałem
	3923

	Ilość budynków mieszkalnych z udziałem gminy 
	254

	Powierzchnia w m²

	Lokale gminy
	W budynkach gminy przeznaczonych do dalszej eksploatacji.
	Lokale mieszkalne
	7 817

	
	
	Lokale socjalne
	2 906

	
	W budynkach gminy przeznaczonych do rozbiórki, sprzedaży lub remontu kapitalnego.
	Lokale mieszkalne
	2 849

	
	
	Lokale socjalne
	1 823

	
	Lokale mieszkalne gminy w budynkach wspólnot 
	46 309

	
	Razem lokale mieszkalne gminy
	56 975

	
	Razem lokale socjalne
	4 729

	Lokale wykupione od gminy 
	127 433

	Ogółem powierzchnia w budynkach gminy i wspólnot z jej udziałem
	189 136

	Udział gminy we wspólnotach [%]
	0,27


2/3 pierwotnego zasobu mieszkaniowego gminy zostało sprywatyzowane, poprzez umożliwienie wykupu ich najemcom za 5% wartości i w ten sposób powstało 217 wspólnot mieszkaniowych, które podejmują prace remontowe 
i modernizacyjne w różnym zakresie, odpowiednio do swoich możliwości finansowych. W zdecydowanej większości wspólnoty gospodarują budynkami wzniesionymi przed 1989r.

Zasób mieszkaniowy, który pozostał w gestii miasta, w wielu przypadkach nie był remontowany od lat (remonty zaczęły się 
w większy stopniu dopiero po 2004 roku).
Budynki, w których znajduje się zasób mieszkaniowy gminy Świnoujście wyposażone są w instalacje: wodną, elektryczną, kanalizacyjną (niektóre nieruchomości na prawobrzeżu i jedna na lewobrzeżu mają zbiorniki bezodpływowe), gazową, grzewczą w tym: centralne ogrzewanie, piece kaflowe lub ogrzewanie etażowe. Przyłącza i wewnętrzne instalacje wodne 
i kanalizacyjne są sukcesywnie wymieniane i potrzeby w tym zakresie są z znacznym stopniu zaspokojone. Silnie rysującym się problemem są braki w zakresie kanalizacji deszczowej budynków i na te instalacje i przyłącza trzeba będzie położyć 
w najbliższych latach duży nacisk. 
W wyniku prowadzonych przez gminę działań nastąpił znaczny wzrost liczby lokali z opomiarowanym poborem wody – wodomierze są aktualnie zainstalowane w ok. 80 % zasobów lokali mieszkalnych w budynkach gminy przeznaczonych do dalszej eksploatacji i ok. 73 % zasobów lokali mieszkalnych 
w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy. 
W instalację gazową wyposażonych jest 59 % lokali 
w budynkach gminnych przeznaczonych do dalszej eksploatacji 
i 98 % lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych. 
Z uwagi na prowadzone w poprzednich latach remonty i coroczne kontrole, stan tych instalacji należy określić jako dobry. Instalacje elektryczne są modernizowane w trakcie remontów klatek lub lokali, jednak potrzeby remontowe w tym zakresie są nadal duże. 
Potrzeby te wynikają z wieku instalacji i z rozwoju technologicznego (coraz większej ilości sprzętów gospodarstwa domowego wymagających dostarczenia energii elektrycznej) – obciążenia instalacji elektrycznych są znacznie większe od tych, dla jakich je projektowano. W instalację centralnego ogrzewania wyposażonych jest 39 % lokali w budynkach gminnych przeznaczonych do dalszej eksploatacji (w tym część zasilana z kotłowni lokalnych) i 40 % lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych. Stan tych instalacji jest zróżnicowany, w większości są one już zmodernizowane poprzez montaż zaworów termostatycznych 
i odpowietrzników automatycznych. Realizowane są remonty instalacji i pieców kaflowych zgodnie z bieżącymi potrzebami. Działania gminy są nakierowane na modernizację ogrzewań na opalane paliwem gazowym. Liczba zmodernizowanych systemów ogrzewania rośnie, ale jest ograniczona wysokimi kosztami jednostkowymi i obawami mieszkańców przed wysokimi kosztami ogrzewania gazem. Przewody kominowe w budynkach poniemieckich w wielu przypadkach wymagają znacznych remontów. W większości budynków budowanych po 1960 roku stan przewodów kominowych jest dobry. Daleko niewystarczająca liczba tych remontów w okresie powojennym spowodowała znaczne zdegradowanie budynków. Zaległości te są nadrabiane, ale z uwagi na bardzo znaczne koszty, jest to rozłożone w czasie.

Charakterystyka stanu technicznego zasobu komunalnego odzwierciedla w większości również stan techniczny zasobu mieszkaniowego wykupionego od gminy, szczególnie znajdującego się w budynkach sprzed II wojny światowej, objętych ochroną konserwatorską w formie wpisu do rejestru zabytków lub zewidencjonowanych i położonych w strefach ochrony konserwatorskiej. Dotyczy to przede wszystkim ścisłego śródmieścia Świnoujścia.  

Stan techniczny zasobów mieszkaniowych w gestii spółdzielni jest względnie zadawalający aczkolwiek budynki wymagają przeprowadzenia prac modernizacyjnych, dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych a szczególnie termorenowacji.

Stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oraz rozmiar budownictwa socjalnego oceniane są negatywnie. 

Niedostatki wynikają przede wszystkim z ograniczonych możliwości finansowych gminy oraz relatywnie wysokich cen mieszkań w Świnoujściu. Na szczególnie wysokie ceny mieszkań na wolnym rynku wpływ ma przede wszystkim status uzdrowiska i atrakcyjne nadmorskie położenie miasta jak również bardzo wysokie ceny gruntów budowlanych. Mieszkańcom o niższych dochodach trudno zaspokoić potrzeby mieszkaniowe. W mieście występuje zjawisko bezdomności, brakuje i miejsc w schroniskach dla bezdomnych jak również relatywnie tanich, dostępnych dla młodych ludzi lokali mieszkalnych na wynajem.

[image: image74.emf]KOMUNIKACJA 
Miasto dysponuje powiązaniem komunikacyjnym z krajową (a dalej międzynarodową) siecią komunikacyjną - drogową, kolejową i wodną - śródlądową oraz morską, poprzez:
· drogę krajowa nr 3 Świnoujście- Praga (o statusie międzynarodowej drogi E-65, łączącej północną i południową Europę i kończącej swój ślad przy terminalu promowym) 

· linie kolejowe: CE 59 ( Świnoujście – Szczecin – Kostrzyn – Rzepin – Czerwieńsk - Zielona Góra – Nowa Sól – Głogów – Wrocław Grabiszyn – Opole – Kędzierzyn Koźle - Racibórz – Chałupki - Granica Państwa) i Linia E 59 – (Malmo - Ystad) Świnoujście – Szczecin – Krzyż – Poznań – Leszno – Wrocław – Opole - Kędzierzyn Koźle – Racibórz – Chałupki - Granica Państwa (Praga – Wiedeń).

· drogę wodna prowadząca przez Kanał Piastowski, Odrę, Kanał Havela łącząca Świnoujście z południem Polski oraz Niemcami (obszar aglomeracji berlińskiej)

· morze bałtyckie, port handlowy, jachtowy i Baza Promów Morskich – z codzinnymi połączeniami promowymi ze Skandynawią i okresowym połączeniem drogą śródlądową ze Szczecinem.

Wszystkie te powiązania, bezpośrednio dostępne są jedynie dla lewobrzeżnej części miasta – wyspy Wolin, gdzie położony jest dworzec kolejowy ( połączenia regionalne i krajowe) i autobusowy 
(dostępne są sub-regionalne połączenia autobusowe PKS 
i prywatnymi busami i lokalne, miejskie połączenia autobusowe). 
Prawobrzeżna część, położona na wyspie Uznam posiada dostęp do tych szlaków komunikacyjnych poprzez połączenie promowe, dostępne dla pieszych i pojazdów samochodowych, realizowane 
z dwóch przystani promowych – [przeprawa Świnoujście - Centrum 
i przeprawa Warszów (promy Bielik) ]. Nie ma stałego połączenia drogowego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin. Istniej powiązanie drogowe pomiędzy wyspą Wolin a wyspą Karsibór. Najbliższe krajowe lotnisko znajduje się w Goleniowie (ok.60 km).
Ze względu na przygraniczne położenie, Świnoujście posiada zewnętrzne powiązania komunikacyjne z drogami kołowymi, kolejowymi i wodnymi na niemieckiej części wyspy Uznam (a dalej międzynarodowa siecią komunikacyjną zachodniej Europy) poprzez:

-drogę  kołową (i dawne przejście graniczne) Świnoujście –Ahlbeck, droga federalna B 111,
-drogę kołową (i dawne przejście graniczne) Świnoujście- Garz, droga federalna B 110,
-kolej UBB, Uznamska Kolej Nadmorska sp. z o.o., kursująca codziennie na trasie Świnoujście-Centrum do  Zussow i dalej do  Stralsund’u a w sezonie letnim jest bezpośrednie połaczenie 
z Berlinem. 

	Ze Świnoujścia
	Do miasta:
	Odległość w kilometrach wynosi:

	
	Szczecin
	Drogą lądową 100

	
	
	Drogą wodną 70

	
	Warszawa
	586

	
	Berlin
	240

	
	Poznań
	310

	
	Wrocław
	470

	
	Katowice
	625

	
	Kopenhaga
	220


-połączenia wodne z niemieckimi miejscowościami – Ahlbeck, Heringsdorf, Bansin, oraz Międzyzdrojami realizowane przez niemieckiego armatora Adler Schiffe.

Najbliższe lotnisko regionalne na terytorium Niemiec znajduje się w  Heringsdorf’ie (15 km od Świnoujścia) skąd w sezonie wakacyjnym istnieje bezpośrednie połączenie do Berlina. Odległości pomiędzy Świnoujściem a wybranymi miastami przedstawia poniższa tabela.

[image: image11.png], tunowo
" Praytor-
H j

Karsibdr ¥
KARSIBOR





Wewnętrzna powiązania komunikacyjne Świnoujścia oparte są o sieć dróg kołowych oraz wodnych, przy czym poza połączeniem promowym pomiędzy lewobrzeżem i prawobrzeżem drogi wodne nie są wykorzystywane dla komunikacji publicznej. Sieć dróg kołowych na terenie miasta obejmuje  127 145,89 m -na co składa się: 
- 9 215,53 m dróg krajowych, 
- 51 448,08 m dróg powiatowych,  
- 66 482,28 m dróg  gminnych.

Sieć drogowa – siatka ulic na terenie miasta jest bardzo dobrze rozwinięta, jednakże stan techniczny ulic nie jest zadowalający. Pomimo tego, że przeprawianie pojazdów promami jest dla mieszkańców uciążliwe, ilość samochodów rośnie a wraz z tym ruch samochodowy również. Towarzyszy temu coraz silniej odczuwany brak miejsc parkingowych, zarówno czasowych parkingów jak i garaży. Stanu technicznego dróg i sposób organizacji ruchu mają niekorzystny wpływ na płynność ruchu. Widoczna dekapitalizacja układu drogowego jest wynikiem wieloletnich zaniedbań w tej dziedzinie oraz dynamicznie rosnącego natężenia ruchu pojazdów. Od kilku lat znaczące środki w budżecie miasta przeznaczane są prace drogowe, inwestycje realizowane są w pierwszej kolejności na głównych ciągach komunikacyjnych, a przeważają prace remontowo-modernizacyjne. Niebawem rozpocznie się realizacja przebudowy układu komunikacji kołowej w ścisłym centrum miasta, nastąpi częściowe wyłączenie z ruchu pojazdów placu Wolności i zmiana organizacji ruchu wokół tego placu. Przebudowa układu drogowego zaplanowana jest w dwóch etapach, kolejny obejmie rejon ulic Piłsudskiego, Dąbrowskiego i Piastowską.
Komunikację publiczna w Świnoujściu stanowi sieć połączeń autobusowych, wykonywanych na 10 liniach, przez spółkę komunalną Komunikacja Autobusowa (istnieje jedno połączenie autobusowe polsko-niemieckie). Dziennie przewozi się średnio zaledwie 4274 pasażerów, co w skali roku daje ponad 1,5mln osób, ale wobec relatywnie skromnej liczby połączeń i ich niewielkiej częstotliwości skłania do korzystania z samochodu lub szukania innych alternatywnych form podróżowania wewnątrz miasta np. na rowerze. Sieć dróg rowerowych oraz wyznaczonych pasów do ruchu rowerowego rośnie, jednak jak dotąd miasto nie posiada spójnego systemu umożliwiającego bezpieczne podróżowanie rowerem po całym mieście oraz wiązanie podróży rowerem z korzystaniem z innych środków transportu zbiorowego na większych dystansach (P+R). Istotnym problemem - wobec wyraźnego niedostatku komunikacji zbiorowej i rosnącej ilości samochodów- jest deficyt miejsc parkingowych na terenie miasta, co przede wszystkim dotyczy śródmieścia i Dzielnicy Nadmorskiej. Problem ten jest szczególnie odczuwalny w sezonie letnim wraz z nasilaniem się ruchu turystycznego. W celu złagodzenia tego problemu wprowadzono w dzielnicy Nadmorskiej strefę płatnego parkowania jednak poza nią parkowanie regulowane jest wyłącznie przepisami kodeksu ruchu drogowego. Jak dotąd nie wykorzystuje się możliwego do wprowadzenia płatnego parkowania w mieście jako niezbędnego stymulatora rotacji pojazdów i ograniczania korzystania z samochodu w podróżach wewnątrz miasta. Rosnące uzależnienie od samochodu w wewnętrznej komunikacji skłania do prognozowania, że ewentualne zmiany w układzie funkcjonalnym miasta (nowe obiekty lub adaptacja istniejących dla nowych funkcji, generujących ruch odwiedzających, a przez to i pojazdów samochodowych) oceniany będzie przede wszystkim przez pryzmat przyjaznych dla komunikacji samochodowej rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych i organizacyjnych, co zapewne nie wpłynie korzystnie na uzdrowiskowy i turystyczny wizerunek miasta oraz poziom nakładów inwestycyjnych z budżetu miasta.

	Długość linii autobusowych w km

	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	51
	48
	45
	45
	45
	45
	45
	45


[źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS]

PRZESTRZENIE PUBLICZNE
[image: image12.jpg]



Przestrzenie publiczne Świnoujścia skoncentrowane są 
w lewobrzeżnej części miasta (wyspa Uznam) wskutek ukształtowania się właśnie tam zasadniczego zurbanizowanego trzonu miasta. Układ przestrzeni publicznych tworzą place miejskie różnej funkcji i wielkości, nabrzeża i tereny otwarte wzdłuż dróg wodnych, Park Zdrojowy, Park Chopina i inne skwery zieleńce oraz przestrzenie ogólnodostępne, ciągi piesze i spacerowe z rozległa promenadą w części uzdrowiskowej. 

Stan przestrzeni publicznych jest zróżnicowany, w części lewobrzeżnej zdecydowanie lepszy niż na prawobrzeżu gdzie pewną dbałość o akceptowalną jakość widać właściwie tylko 
w zagospodarowaniu przestrzeni wokół przystani promowej 
i dworców, kolejowego i autobusowego.

Przestrzenie publiczne lewobrzeżnej części miasta, powiązane z układem komunikacji kołowej cechuje konsekwentna dbałość o jakość ciągów pieszych i sukcesywne podnoszenie ich standardu technicznego i estetycznego, szczególnie w tych częściach miasta, które odwiedzane są przez turystów i kuracjuszy. Dzielnica uzdrowiskowa pod tym względem wyróżnia się korzystnie, choć i tu widać niewystarczająca konsekwencję w doborze elementów wyposażenia, galanterii ulicznej i wystroju jak również form oświetlenia i oznakowania. W tej części miasta zieleń dekoracyjna, trawniki i skwery poddawane są pielęgnacji a postępująca renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego uczyni niebawem z tego największego w mieście publicznego obszaru urządzonej zieleni miejskiej zadbany element składowy publicznych przestrzeni Świnoujścia. 

Przestrzeni publiczne wewnątrz kwartałów zabudowy, pomiędzy budynkami mieszkalnymi z lat siedemdziesiątych a szczególnie przedpola i przedogródki stanowią w większości tereny niezagospodarowane lub też zagospodarowane w sposób przypadkowy, tymczasowy. W wielu fragmentach miasta widać rezultaty aktywności mieszkańców by poprawić i upiększyć przestrzenie wokół budynków, co czynione jest z różnym skutkiem i przy wykorzystaniu różnorodnych materiałów i różnych rodzajów roślin.
SIECI I URZĄDZENIA GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ZAOPATRZENIE W MEDIA

Infrastruktura komunalna miasta jest zadawalająca, sukcesywnie uzupełniana i modernizowana z uwzględnieniem specyficznego położenia Świnoujścia i szczególnych cech miasta „na wyspach”, utrudniających prowadzenie gospodarki komunalnej tej gminy.

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna jest własnością komunalną miasta Świnoujście. Realizację zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków powierzono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji, spółce z o. o., która zajmuje się pobieraniem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody oraz odbiorem 
i oczyszczaniem  ścieków na terenie miasta.  A od 2008 roku także składowaniem  odpadów stałych. W  Świnoujściu istnieją dwie, rozdzielnie funkcjonujące sieci wodociągowe, na lewobrzeżu 
i prawobrzeżu. Eksploatowane są 4 ujęcia wody podziemnej oraz solanki (wykorzystywane na potrzeby Uzdrowiska Świnoujście). 
W lewobrzeżnej części miasta znajdują się 2 stacje uzdatniania wody (SUW) -Granica i Wydrzany, a na prawobrzeżnej jedna - SUW ODRA,uzdatniająca wodę z dwóch ujęć ODRA i Na Wydmach. Jakość wody produkowanej przez poszczególne stacje uzdatniania jest zróżnicowana, a parametry zgodne z Polską Normą zachowane są na SUW „Wydrzany”  o zdolności uzdatniania 300 m3/h. Prowadzona optymalizacja SUW „Granica” zapewnia utrzymanie parametrów wody uzdatnionej na poziomie zgodnym z obowiązującymi normami przy wydajności stacji do 120 m3/h (zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wynoszą 230 m3/h). Będą przeprowadzone dalsze prace związane z poprawą technologii uzdatniania tej stacji. Prowadzona obecnie modernizacja SUW „Odra” pozwoli na osiągnięcie parametrów zgodnych z Polską Normą także dla wody ujmowanej z ujęć „Na Wydmach” i „Odra” o łącznej max. wydajności 120 m3/h. Systemy sieci kanalizacyjne prawobrzeża (o łącznej długości 81,03 km) i lewobrzeża (o długości 126,15 km) są połączone. Ścieki doprowadzane są do jednej, komunalnej oczyszczalni ścieków znajdującej się przy ulicy Nowokarsiborskiej. Ścieki są odbierane i oczyszczane także z trzech, sąsiadujących gmin niemieckich: Ahlbeck, Herringsdorf, Banzin. Rejony gęstej zabudowy Świnoujścia są skanalizowane. Kanalizacji nie posiada -oprócz niewielkich fragmentów Świnoujścia lewobrzeżnego i Warszowa – dzielnica Karsibór. Budowa kanalizacji ściekowej na terenie osiedla Karsibór jest przewidziana do realizacji  w ciągu dwóch lat, począwszy od 2010r,, jednakże pod warunkiem uzyskania finansowej pomocy Unii Europejskiej. Planowane są także inne inwestycje związane z budową 
i  modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnych na lewobrzeżu i prawobrzeżu Świnoujścia, bowiem około 65% sieci wodociągowych wybudowano w latach 1903-1910, a  rurociągi azbestowo-cementowe wymagają wymiany. System kanalizacji rozdzielczej grawitacyjnej oraz kanalizacji tłocznej  utrzymywany 
w dobrym stanie technicznym i poprawnie przesyła ścieki do oczyszczalni ścieków, ale wymaga systematycznie prowadzonych  modernizacji. Wydajność projektowana oczyszczalni  ścieków wynosi 31.400 m3/dobę, a w roku 2008 jej średnie roczne obciążenie hydrauliczne stanowiło 35,1 % obciążenia projektowanego. Pod względem możliwości (sprawności) technologicznych oczyszczalnia spełnia warunki pozwolenia wodno-prawnego. Utrzymane są parametry ścieków oczyszczonych 
w zakresie wskaźników zanieczyszczeń określonych pozwoleniem. Znacznych nakładów inwestycyjnych zarówno na prawobrzeżu 
jak i lewobrzeżu wymaga modernizacja  i budowa kanalizacji deszczowej. Miasto prowadzi inwestycje  w tym kierunku 
m.in. w 2006 roku położono  kanalizację w ulicach: Jachtowej, Konstytucji, i 3-go Maja. Wciąż jednak istnieją ulice, które nie posiadają kanalizacji deszczowej. Zdecydowanie gorsza sytuacja 
w tym zakresie występuje na obszarze prawobrzeża, gdzie kanalizacja deszczowa występuje szczątkowo. 

Świnoujście posiada jedno czynne składowisko odpadów 
w dzielnicy Przytór, oddane do użytku w 1991 roku, gromadzące odpady pochodzące z terenu
miasta oraz w niewielkiej ilości również z Międzyzdrojów. Składowisko nie może przyjmować odpadów niebezpiecznych, ale istnieje kompostownia polowa przyjmująca odpady ulegające biodegradacji, następuje wstępne sortowanie odpadów wraz z ich odzyskiem i przekazaniem do dalszego wykorzystania. Odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne są wywożone poza teren miasta do unieszkodliwienia na koszt 
i zlecenie ich posiadacza. W mieście rozmieszczone są specjalne pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów (plastik, szkło, makulatura). Od 2004 r., po zatwierdzeniu przez Radę Miasta Świnoujścia, sposób postępowania z odpadami  określa Plan Gospodarki Odpadami. W marcu 2008 r. Świnoujście przystąpiło do  Celowego Związku Gmin – R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. 
Jest to  zrzeszenie 28 zachodniopomorskich gmin dla wspólnego prowadzenia gospodarki odpadami, na obszarze zamieszkałym przez ponad 150 tys. mieszkańców, co jest warunkiem starania się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego   Infrastruktura i Środowisko. Głównym zadaniem Związku jest budowa nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami, obejmującego wszystkie gminy członkowskie,  poprzez  m.in. budowę Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, budowę trzech regionalnych stacji przeładunkowych: w Świnoujściu, Mielenku Drawskim oraz w Kamieniu Pomorskim, rekultywację składowisk wyłączonych z eksploatacji oraz edukację społeczeństwa w zakresie ekologii. Projektowana infrastruktura przyszłego zakładu pozwoli kompleksowo uregulować całość gospodarki odpadami, a planowany zakład będzie utylizować odpady komunalne, po kompleksowej selektywna zbiórce surowców wtórnych u źródła, na specjalistycznej linii sortowniczej. Wtedy, na terenie obecnego składowiska w Świnoujściu- Przytorze, powstanie również stacja przeładunkowa odpadów a już od tego roku składowisko nie będzie przyjmowało odpadów spoza miasta, bowiem znajduje się ono w końcowej fazie eksploatacji (kwatery 11 i 12 i 13.1.) poczym nastąpi rekultywacja, a w 2012r. zamknięcie składowiska w Świnoujściu. 
Od 1 stycznia 2012 roku odpady z terenu miasta - poprzez stację przeładunkową Przytór - powinny trafiać do budowanego zakładu 
w Słajsinie.

Świnoujście zaopatrywane jest w gaz ziemny wysokometanowy GZ –50 gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji Wolin – Ahlbeck. Długość sieci gazowej wynosi 96,9 km. Sieć gazowa 
w lewobrzeżnej części miasta jest zdecydowanie lepiej rozwinięta. 
W 2002 r. zgazyfikowano w 80% dzielnicę Przytór i w 40% dzielnicę Warszów. Na pozostałym obszarze miasta przeważa system bezprzewodowy – gaz płynny propan – butan. Sieć gazowa jest stopniowo modernizowana, zwłaszcza na terenach, gdzie gaz do celów grzewczych staje się coraz bardziej powszechny.

System ciepłownictwa w Świnoujściu oparty jest na dwóch systemach wytwarzania energii cieplnej tj. systemie centralnym 
z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o. o oraz systemie lokalnym, który tworzą kotłownie na paliwo stałe, gaz lub olej opałowy. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o jest głównym dostawcą energii cieplnej w Świnoujściu i zaopatruje 
w ciepło około 60% mieszkańców miasta. Stosunkowo powszechnym źródłem energii cieplnej na terenie miasta jest ogrzewanie piecowe. 
Stopniowo upowszechniane są inne źródła energii cieplnej tj. gaz 
i paliwa płynne. Sieć ciepłownicza jest sukcesywnie rozbudowywana, w najbliższych latach planuje się doprowadzenie sieci do Dzielnicy Nadmorskiej oraz nowopowstającej zabudowy przy ul. Wojska Polskiego i ul. 11 Listopada. Lewobrzeżna część miasta (wyspa Uznam) ma jednostronne zasilanie energetyczne. Podaż energii w tej części miasta ograniczona jest mocą dwóch transformatorów 16MVA w GPZ „Daszyńskiego”, wykorzystanych 
w 90%. Sieć jest stopniowo rozbudowywana wraz z rozwojem miasta i zagospodarowywaniem nowych terenów inwestycyjnych. Jednakże w celu poprawy bezpieczeństwa zasilania odbiorców tej części miasta i odbudowy rezerwy zasilania potrzebna jest budowa kabla 110 KV relacji GPZ Warszów - GPZ Świnoujście z rozbudową GPZ Świnoujście. Ma to szczególne znaczenie w związku 
z rosnącym popytem na energię, który pojawi się przy udostępnianiu nowych terenów inwestycyjnych np. w Dzielnicy Nadmorskiej. Wschodnia część Świnoujścia jest zdecydowanie lepiej rozwinięta w zakresie zasilania energetycznego. Rozwój sieci rozdzielczej w tej części miasta pozwala na dostawy energii 
o odpowiednich parametrach dla istniejących i przyszłych odbiorców.

CHARAKTERYSTYKA POZOSTAŁYCH ASPEKTÓW  - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, DZIEDZICTWO KULTUROWE i PRZYRODNICZE ORAZ WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

[image: image75.emf]Przestrzeń Świnoujścia uformowały zasadniczo trzy czynniki miastotwórcze: port, fortyfikacje i status uzdrowiska, oraz jego szczególne warunki naturalne związane z położeniem geograficznym. Pierwotną funkcję portową, zastąpiła militarna a tę, od 1824r. funkcja kurortu-uzdrowiska. Miasto ma dość krótką historię, pierwotnie osada rybacka, 
w pierwszej połowie XVIII wieku nabiera cech miejskich i w 1765r. zyskuje prawa miejskie.

Świnoujście, położone na kilkudziesięciu wyspach, z których zamieszkane są trzy: Uznam, Wolin, Karsibór leży w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego i jest unikatowym przykładem nowożytnej lokacji miejskiej, o zachowanym, czytelnym i chronionym układzie urbanistycznym. 
Na wyspie Uznam (tzw. Lewobrzeżne) zlokalizowana jest większość usług ogólnomiejskich, obiekty usług turystyki (strefa uzdrowiskowa) jak również wielorodzinna, w dużej części historyczna zabudowa mieszkaniowa oraz tereny i obiekty po-wojskowe. Poza obszarem śródmieścia, na zachód 
i południowy zachód rozciągają się osiedla mieszkaniowe, w zabudowie wysokiej (wzniesione w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ub. Wieku). Prawobrzeżne ( w tym wyspy Wolin i Karsibór) zostały zdominowane przez port i obiekty ( urządzenia związane z nim, jak również z transportem do i z porty drogą kolejową, znajduje się tu swoisty węzeł komunikacyjny: terminal promowy, dworzec kolejowy, dworzec PKS oraz końcowy odcinek drogi E-65 (S-3). Struktura przestrzenna 
i zagospodarowanie terenu podporządkowane jest tym funkcjom, a zabudowa mieszkaniowa jest ekstensywna. W strukturze przestrzennej miasta występują również 3 odrębne, odbiegające od dominującej miejskiej formy zagospodarowania przestrzeni ze względu na warunki naturalne osiedla – dawne wsie (Ognica, Przytór na wyspie Wolin  i Karsibór na wyspie Karsibór), o rozproszonej zabudowie, otoczonej lasami, terenami rolnymi i naturalnymi nieużytkami. 

Miasto ma ograniczone możliwości rozwoju terytorialnego, co wynika zarówno z uwarunkowań przyrodniczych jak i zaszłości decyzyjnych związanych z rozplanowaniem funkcji na poszczególnych wyspach. Aktualny układ przestrzenny miasta odzwierciedla fazy jego rozwoju 
i pozwala na odczytanie związanych z nim uwarunkowań. Cechą charakterystyczną lewobrzeżnej części miasta jest wyraźny, równoleżnikowy układ pasm – stref o odrębnych funkcjach: plaża, wydmy i dzielnica nadmorska, kolejne pasmo – zieleń parkowa i las miejski a przede wszystkim Park Zdrojowy, dalej pasmo intensywnie zurbanizowane, obszar śródmiejski sięgający do nabrzeża Świny. Cechą prawobrzeżnej części miasta jest podporządkowanie przestrzeni  funkcji portu i węzła komunikacyjnego. 
Powierzchnia miasta w jego granicach administracyjnych, wg danych GUS z 2008r. wynosi 19,728 km2, z czego większość stanowią obszary wodne a około 22% to lasy, co łącznie sprawia, że gęstość zaludnienia Świnoujścia (207 osób na km²) nie stanowi o rzeczywistej intensywności zagospodarowania i użytkowania przestrzeni tego miasta. Struktura przestrzenna i typowe dla większości miast formy użytkowania terenu ulokowane są na powierzchni około 5,5 km² (co przy tak liczonej gęstości zaludnienia, na 2010r. daje 7186 osób na km² ).
Choć podobnie jak w większość polskich miast, na współczesne – nie zawsze fortunne- przekształcenia w zagospodarowania przestrzeni miasta miała i ciągle ma wpływ ustrojowa i gospodarcza transformacja rozpoczęta w 1989r., to struktura planu urbanistycznego, wywiedziona 
z uwarunkowań naturalnych trwa, nienaruszona i wraz z tymi przyrodniczymi walorami tworzy tożsamość miasta. Walory krajobrazu kulturowego  i historyczne, materialne dziedzictwo  miasta podlega ochronie. 
                                                                  




 

        

                                                       [image: image13.png]


                      [image: image14.jpg]Rewitalizacja
Swinoujscie

g




 
Ochrona konserwatorska wykonywana jest poprzez działania uwarunkowane wpisem do rejestru zabytków, ujęciem w ewidencji konserwatorskiej lub zaliczeniem do odpowiedniej strefy ochrony konserwatorskiej:
-Strefy „A” pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej obejmują obszary wpisane do rejestru zabytków lub zakwalifikowane do wpisu do rejestru zabytków.
Strefy „B” ochrony podstawowych historycznych elementów układu przestrzennego obejmują historyczne układy urbanistyczne 
o jednolitej i pełnej kompozycji oraz w dużej mierze zachowaną historyczną zabudową. 
Strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego obejmują wartościowe zespoły krajobrazu kulturowego z dominacją zieleni. Część z nich obejmuje unikatowe zasoby krajobrazu kulturowego wpisane do rejestru zabytków ewentualnie zakwalifikowane do wpisu do rejestru zabytków. Niektóre obejmują obiekty ujęte w ewidencji konserwatorskiej, a także inne utrwalone historycznie zasoby krajobrazu kulturowego. 
Strefy „W” ochrony archeologicznej stanowisk archeologicznych obejmują udokumentowane obiekty z okresu prehistorycznego. Warunki ochrony konserwatorskiej są zróżnicowane 
w poszczególnych strefach w zależności od rangi zasobów 
i przyjętych celów ochrony).
Kategorie stref i ich zasięg przestrzenny w Świnoujściu wraz 
z opisem przedmiotu ochrony przedstawia poniższa tabela
	Nr kolejno, 
	Kategoria strefy 
	Określenie obszaru objętego ochroną
	Przedmiot ochrony

	1.
	„A”
	Południowa, najstarsza

część śródmieścia
	Ochrona układu przestrzennego wraz

Z historyczną zabudową i zielenią

komponowaną

	2
	„A”
	Dzielnica Nadmorska
	Ochrona układu przestrzennego wraz

Z historyczną zabudową i zielenią komponowaną

	3
	„A”
	Latarnia morska z otoczeniem
	Budynek latarni wpisany do rejestru

zabytków po obrysie murów zewnętrznych

	4
	„A”
	nowożytne fortyfikacje

(3 forty)
	Obiekty wpisane do rejestru zabytków

	5
	„A”
	zespół zabudowy przy

ulicach Kołłątaja, Kościuszki

i Poznańskiej
	Obszar zakwalifikowany do wpisu do rejestru

zabytków

	6
	„A”
	Kościół w Karsiborzu

z otoczeniem
	Obiekt wpisany do rejestru zabytków

	7
	„B”
	Północna część Śródmieścia


	Ochrona podstawowych, historycznych elementów układu przestrzennego

	8
	„B”
	Kwartał zabudowy

w Śródmieściu pomiędzy

ul. Mieszka I, 

Jana z Kolna,

Bohaterów Września, Bolesława

Chrobrego
	Ochrona podstawowych, historycznych

elementów układu przestrzennego

	9
	„B”
	Zespół zabudowy dawnych

koszar przy ul. Wojska Polskiego
	Ochrona podstawowych, historycznych

elementów układu przestrzennego

	10
	„K”
	Park Zdrojowy
	Ochrona krajobrazu kulturowego, obiekty

wpisane do rejestru zabytków

	11
	„K”
	Dawny cmentarz ewangielicko-

luterański i żydowski przy ul.Chopina
	Ochrona krajobrazu kulturowego, obiekty ujęte w ewidencji konserwatorskiej

	12
	„K”
	Dawny cmentarz żydowski przy 
ul. Sienkiewicza
	Ochrona krajobrazu kulturowego, obiekty ujęte w ewidencji konserwatorskiej

	13
	„K”
	Czynny cmentarz komunalny (dawny

cmentarz ewangelicko- luterański) przy ul.Karsiborskiej
	Ochrona krajobrazu kulturowego, obiekty ujęte w ewidencji konserwatorskiej

	14
	„K”
	Teren pomiędzy linią

brzegową morza i ujścia

Świny, przylegający od pd.

Do dzielnicy Nadmorskiej,

Parku Zdrojowego i fortu
	Ochrona krajobrazu kulturowego



	15
	„K”
	Teren Basenu Północnego i

przylegających od zachodu 

kwartałów zabudowy

j.w.
	Ochrona krajobrazu kulturowego



	16
	„K”
	Teren dawnego cmentarza

ewangelickiego w Ognicy
	Ochrona krajobrazu kulturowego, obiekt

ujęty w ewidencji konserwatorskiej

	17
	„K”
	Teren dawnego cmentarza

ewangelickiego

w Karsiborzu


	Ochrona krajobrazu kulturowego, obiekt

zakwalifikowany do wpisu do rejestru zabytków

	18
	„K”
	Teren dawnego cmentarza

ewangelickiego

w Karsiborzu


	Ochrona krajobrazu kulturowego, obiekt

zakwalifikowany do wpisu do rejestru zabytków

	19
	W-III
	Stanowisko archeologiczne

nr 1 w Przytorze
	Ochrona archeologiczna



	20
	W-III
	Stanowisko archeologiczne

nr 2a w Przytorze
	Ochrona archeologiczna



	21
	W-III
	Stanowisko archeologiczne

nr 3a
	Ochrona archeologiczna



	22
	W-III
	Stanowisko archeologiczne

nr 3a
	Ochrona archeologiczna




[Źródło: Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia, 2002 ]

[image: image15.jpg]



Strefy ochrony konserwatorskiej – fragment Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.Świnoujście [źródło: Urząd Miasta]

Na terenie miasta znajduje się 89 obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków, z czego 39 istniejących obiektów  wpisanych jest do rejestru zabytków nieruchomych:
1. Cmentarz po-ewangelicki, część "A" i "B", ul. Kwiatowa (Karsibór) - nr rej. A-166

2. Chata rybacka, ul. Wierzbowa 7 (Karsibór), nr rej. 756

3. Fort nr I (Wolin), nr rej. 560

4. Fort nr III (Uznam), nr rej. 562

5. Fort nr IV (Uznam), nr rej. 563

6. Kamienica, Pl. Słowiański 3, nr rej. A 1342

7. Kamienica, ul. Armii Krajowej 13, nr rej. A 24

8. Kamienica, ul. Hołdu Pruskiego 4, nr rej. A 72

9. Kamienica, ul. Hołdu Pruskiego 5,nr rej.  A 73

10. Kamienica, ul. Hołdu Pruskiego 6, nr rej. A 1278

11. Kamienica, ul. Hołdu Pruskiego 7, nr rej. A 1279

12. Kamienica, ul. Hołdu Pruskiego 9, nr rej. A 74

13. Kamienica, ul. Hołdu Pruskiego 10, nr rej. A 75

14. Kamienica, ul. Hołdu Pruskiego 11, 11a, nr rej. A 76

15. Kamienica, ul. Hołdu Pruskiego 12, nr rej. A 1281

16. Kamienica, ul. Hołdu Pruskiego 13, nr rej. A 1282

17. Kamienica, ul. Hołdu Pruskiego 14, nr rej. A 77

18. Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP (Karsibór) nr rej. 214

19. Latarnia morska, ul. Bunkrowa (Warszów), nr rej. 1346

20. Park zdrojowy, nr rej. 1093

21. Pensjonat, ul. Kasprowicza 15, nr rej. 819

22. Zespół budynków Urzędu Pocztowego, ul. Piłsudskiego 1,
 nr rej.A1251

23. Ratusz (obecnie  muzeum), Pl. Rybaka 1, nr rej. 794

24. Dawna rzeźnia-masarnia, ul. Kościuszki 15 i budynek dawnej administracji (obecnie mieszkalny), ul. Kościuszki 13 nr rej. A-261

25. Szkoła wraz z otoczeniem , ul. Narutowicza10, nr rej. A 104

26. Układ urbanistyczny, Śródmieście i Dzielnica Uzdrowiskowa, 

nr rej.  A1177

27. Wieża kościoła luterańskiego, ul. Paderewskiego 7, nr rej. A 23

28. Willa, ul. Konopnickiej 2 wraz z otoczeniem, nr rej.  A 147
29. Willa, ul. Sienkiewicza 3 wraz z otoczeniem, nr rej. A-266
30. Willa, ul. Sienkiewicza 4, obecnie budynek sztabowy, nr rej. A 148
31. Willa, ul. Żeromskiego 28, nr rej. A 1139
32. Dawna stocznia z nabrzeżami Basenu Północnego, nr rej. A 108

33.Pensjonat przy ul.Żeromskiego 14 wraz z otoczeniem, nr rej. A-274

34.Kamienica przy ul.Bolesława Chrobrego 21 wraz z otoczeniem, nr rej.A-285

35.Kamienica przy ul.Hołdu Pruskiego 8, nr rej. A-355

36.Kościół p.w. Najświetszej Marii Panny Gwiazdy Morza wraz 
z plebanią i otoczenime przy ul. Piastowskiej 11, nr rej.A-355
37.Kosciół p.w. Chrystusa Króla przy pl. Kościelnym 1, nr rej. A-378

38.Zespół budynków dawnego szpitala miejskiego przy 
ul. St. Wyspiańskiego 34a wraz z otoczeniem, nr rej. A-317

39.Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, wraz 
z otoczniem przy ul.Sąsiedzkiej 3, nr rej. A-284. 
[image: image76.jpg]



Przestrzeń miasta Świnoujścia, ukształtowana została  wprost lub pośrednio, poprzez wpływ czynników (uwarunkowań) naturalnych, 
z których większość ma wartość unikalną i podlegać może jedynie takim przemianom, które uwzględniają uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego, w tym formalno-prawne instrumenty jego ochrony.

Tereny Świnoujścia stanowią część obszarów Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa i dyrektywa ptasia). Głównymi zasadami funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000 jest ochrona siedlisk przyrodniczych oraz gatunków w warunkach gospodarczego użytkowania terenu. Wyznaczenie obszarów Natura 2000 wpływa zarówno na podniesienie rangi miasta jako ważnego miejsca z punktu widzenia ochrony środowiska, ekologii, ochrony rzadkich gatunków, jak i na ograniczenie takich form gospodarowania, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Rozmieszczenie obszarów NATURA 2000 pokazuje mapa.
[image: image16.png]53°
55'

53°
50'

14°15'

14°20'

14°30"

14°35'

eebad Ahlbeck

ZATOK.
PLB990003

SN

POMORSKA

B SWIN

minke

NIEMGCY

WARSZOW

Rez. Karsiborsk
rocky

MIEDZYZDROJ

UBIEWO

LUNOWQ, \

X

\

VLAY

N7

-

I»

Dargob

T T

e

CISZE

[

53°
50'

NATURA 2000
Birds Directive

N's

Ministerstwo $rodowiska

PLB320002

DELTA SWINY

map produced on 10" March 2004
Scale 1: 100 000

1000 m 0 1 2 3km

arkusz/sheet 1 of 1

Projection: Transverse Mercator

Units: meter

Spheroid: Krassovsky

Datum: Pulkovo 1942

Projection parameters

Scale factor at central meridian: 1.0
Longitude of central meridian: 15 0’ 0.0”
Latitude of origin:0 0' 0.0"

False easting (meters): 3500000.0

False northing (meters): 0.0

granice 0SO
‘SPA boundaries

parki narodowe
national parks

parki krajobrazowe
landscape parks

"} rezerwaty przyrody
i nature reserves

granice paristw
country boundaries

granice wojew6dztw

Zalew Szczecinski

ZALEW SZCZECINS
PLB320009

14°15°

14°20°

14°30'

14°35'

voivodship boundaries

granice powiatow
county boundaries

granice gmin
commune boundaries

drogi giéwne
main roads

drogi drugorzedne
secondary roads

pozostate drogi
other roads

koleje
railways




[Źródło: Urząd Miasta] 
Na wyspie Karsibór funkcjonuje ostoja ptactwa Karsiborska Kępa, gdzie występuje wiele gatunków ptaków, w tym również bardzo rzadkich, a na mocy ustawy z dn. 16 października 1991 r. 
o ochronie przyrody za obszary chronione uznano:
1/ Część zachodnią Wolińskiego Parku Narodowego, którego plan ochrony zatwierdzono w 1999r.,

2/ Rezerwat przyrody „Karsiborskie Paprocie” – najliczniejsze na Pomorzu Zachodnim stanowisko długosza królewskiego oraz wiciokrzewu pomorskiego, a także 2 gniazd orła bielika 

3/
Pomniki przyrody - Uchwałą nr L/419/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 24 listopada 2005r. uznano za pomniki przyrody 14 sztuk pojedynczych drzew, 3 sztuki krzewów oraz 8 grup drzew rosnących na terenie Świnoujścia. Przedstawiają one dużą wartość przyrodniczą i rzadko występują na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Znajdują się one na terenie miejskim, poza granicami stref ochronnych jak: strefy zabytkowe (Park Zdrojowy), bądź strefy uzdrowiskowe. Wykaz pomników przyrody przedstawia załącznik nr 1.

4/
14 gatunków roślin podlegających ochronie całkowitej i 9 gatunków – ochronie częściowej oraz strefy ochronne gniazd: orła bielika, kani rdzawej, kani czarnej i rybołowa,

5/
ok. 85 gatunków podlegających ochronie 

6/
miejsca rozrodu i przebywania zwierząt gatunków chronionych na terenie Wysp Bielawek.

Obszarami prawnie chronionymi na mocy ustawy  Prawo Wodne (ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku, (Dz. U. z 2005 r nr 239, poz.2019, z późniejszymi zmianami) ustanowiono strefy ochronne następujących  ujęć wody podziemnej: GRANICA, WYDRZANY,  Morskiej Stoczni Remontowej (MSR),NA WYDMACH i ODRA. 
W relacji do ogólnej powierzchni miasta tereny w granicach parków narodowych stanowią 12,66% [2 498,2 ha], a tereny w granicach rezerwatów przyrody 0,19%[ 38,1 ha]. Na obszarze miasta znajduje się 25 pomników przyrody [ źródło GUS 2008] Ogółem w/w  formami ochrony przyrody objętych jest 12,7% powierzchni miasta.

Przestrzeń Świnoujścia charakteryzuje się różnorodnością przyrodniczą i krajobrazową. Pięć mikroklimatów ze specyficzną fauną i florą, duże kompleksy borów sosnowych, buczyn pomorskich, lasów bukowo-dębowych, olchy, rozległe łąki 
i torfowiska oraz solniska z halofilną roślinnością - to tylko niektóre charakterystyczne cechy krainy pomorskich wysp. Obszar lądowy miasta obejmuje prawie w całości tzw. Bramę Świny, skomplikowaną strukturę mierzejową trzech zespołów wydm wałowych, a otaczające je wody Zalewu Szczecińskiego, Świny 
( wraz z odnogami) i Zatoki Pomorskiej stanowią część wielkiego systemu odprowadzającego wody Odry do Zalewu szczecińskiego a następnie, głownie przez Świnę, do Bałtyku. Przepływ wód, zasadniczo z południa na północ, zmienia jednak czasem swój kierunek (tzw. „cofka”), co podnosi poziom wód w korycie Świny 
i powala na transport piaszczystego materiału w deltę wsteczną rzeki, gdzie w archipelagu kilkudziesięciu wysp obserwuje się intensywny proces torfotwórczy. Kanały, trzcinowiska i podmokłe łąki skontrastowane z sąsiadującymi morenowymi wzgórzami wysp Uznam i Wolin wraz z ich antropogenicznym zagospodarowaniem i zabudowaniami – tworzą łącznie unikatowy w Polsce typ krajobrazu.

Bogactwem miasta są lasy, a równie ważnym elementem środowiska przyrodniczego jego lewobrzeżnej części jest urządzona zieleń miejska: Park Zdrojowy, promenada, park Chopina, cmentarz komunalny, ogrody i zieleńce, skwery i zieleń wzdłuż ulic. Cenna roślinność występuje w pasie wydm wzdłuż brzegu morskiego.

Najbogatsza fauna występuje na wyspach i w lasach, w południowej części miasta, choć w porównaniu do innych miast Świnoujście cechuje bogactwo świata zwierzęcego, zwłaszcza różnorodne ptactwo, płazy i gady.
Walory przyrodnicze miasta, terapeutyczne cechy morskiego klimatu oraz lecznicze surowce mineralne – solanki i borowiny są podstawą uzdrowiskowej aktracyjności Świnoujścia i formalnego statusu miasta-uzdrowiska. Wody lecznicze, chlorkowo-sodowe, bromkowe i jodkowe, eksploatowane są w trzech otworach: „Jantar”, XXX-lecia i „Teresa” a złoże posiada zatwierdzony obszar 
i teren górniczej eksploatacji. Złoża borowinowe, przy granicy 
z Niemcami (złoże „Płachcin”) są słabo rozpoznane, ale dla celów balneologicznych udokumentowane i  wykorzystywane.

Przepuszczalna warstwa powierzchniowa, która nie stanowi ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami stanowi jedno z istotnych zagrożeń środowiskowych, do których zaliczyć trzeba również rozpoznaną degradację powietrza. Na terenie Miasta Świnoujście głównymi rodzajami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są: zanieczyszczenia komunikacyjne (liniowe), zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł niskiej emisji oraz zanieczyszczenia o charakterze przemysłowym. Jednym z nich jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o zarządzające kotłownią miejską o mocy 82,5 MW opalaną miałem węglowym. Inne zakłady (w tym: „Uzdrowisko Świnoujście”, Morska Stocznia Remontowa, Port Handlowy, Terminale Polskie, Deza Polska, spółdzielnie mieszkaniowe oraz odbiorcy indywidualni) posiadają własne kotłownie: gazowe, elektryczne, olejowe i na opał stały. Strona prawobrzeżna miasta nie posiada kotłowni stałej. W ostatnich czasach nastąpiło zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z powodu zmiany rodzaju opału, mniejszej ilości podmiotów emitujących do atmosfery. Do sieci gazowej podłączone jest obecnie 90% miasta. Wpływ na stan środowiska mają również znajdujące się na terenie miasta podmioty zaliczane do szczególnie szkodliwych dla środowiska m.in. Deza Polska (przeładunek paku) w porcie morskim, port wojenny z bazą NATO.

Ograniczenie emisji CO2, związków siarki i pyłów - w tym poprzez konsekwentne ograniczanie ogrzewania paliwem stałym w lokalach mieszkalnych stanowi wyzwanie i skłania do rozwijania w mieście zarówno aktywności mającej na celu termorenowację budynków jak i modernizację instalacji grzewczych, w lokalach, budynkach i zespołach zabudowy. Drugim kierunkiem działań może być stopniowe, oparte na edukacji i promocji zachowań pro-ekologicznych, ograniczanie ruchu indywidualnych pojazdów samochodowych, rozwijanie komunikacji zbiorowej i zachęcanie do korzystania z roweru, kolei i dróg wodnych.

Struktura własności nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Świnoujścia, którego terytorium ma powierzchnię 19723 ha, obejmuje 12484 ha gruntów Skarbu Państwa (w tym 421 ha przekazanych w użytkowanie wieczyste),  1241 ha gruntów we własności osób fizycznych,  17 ha we własności spółdzielni mieszkaniowych oraz  17 ha we własności  kościołów i związków wyznaniowych. Grunty gminy 
i związków między-gminnych to 1338 ha ( w tym 234 ha przekazanych w użytkowanie wieczyste). Pozostałe nieruchomości gruntowe stanowią własność powiatu (4385ha), spółek prawa handlowego (158ha), stowarzyszeń i partii politycznych (176ha)
. 
Zdecydowana większość nieruchomości na terytorium miasta  Świnoujścia to własność Skarbu Państwa (63,2%). Grunty powiatu stanowią ok. 22 % nieruchomości a 6,7 % to grunty gminy. 8,1 % gruntów w granicach miasta stanowi własność prywatną (w tym 6,2% to własność osób fizycznych).
9884ha gruntów w granicach miasta to grunty pod wodami ( 50,11%), są one własnością SP lub powiatu. Przy uwzględnieniu tej cechy terytorium miasta, udział poszczególnych grup właścicieli w strukturze gruntów nieznajdujących się pod wodami [o łącznej powierzchni  zaledwie 9839 ha] wygląda następująco: Skarb Państwa 10,7 %, powiat 1,9 %, gmina 13,5 %, prywatne 73,9%.

Analiza danych udostępnionych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych powala na zarysowanie struktury użytkowania opodatkowanych budynków, zlokalizowanych na terytorium m. Świnoujścia w g stanu na kwiecień 2010r. 

Łączna powierzchnia opodatkowanych budynków wynosi 2 016 800,82 m², z czego 1 007 491,59 m² stanowi własność osób fizycznych.

Przyjmując, w oparciu o regulację Kodeksu Cywilnego  zależność pomiędzy własnością gruntu i własnością budynku posadowionego na tym gruncie, i przeciętną intensywność zabudowy w mieście - struktura własności budynków w Świnoujściu, oceniana [i liczona] poprzez powierzchnię tych obiektów wygląda następująco:
             
[image: image17.emf]Struktura własności budynków 

w Świnoujściu [wg powierzchni]

3%

1%

4%

46%

46%

SP

Powiat

Gmina

Osoby fizyczne 

Prywatne osoby prawne


             [Żródło: opracowanie własne, na podstawie danych UM Świnoujście]

PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE
za rok 2008 wg danych GUS, ujętych w Regionalnej Bazie Danych (przedstawiono pełny zakres informacji dostępnych dla modułu statystycznego: portret jednostki terytorialnej).
	PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE DLA ŚWINOUJŚCIA 

I SEKTORÓW

	PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII )

	 Miejscowości wiejskie
	jd
	-

	 Sołectwa
	jd
	1

	 Powierzchnia*
	ha
	19 723

	 * Od 2006 r. dane różnią się od wykazanych wg stanu w dniu 01.01.2005 r., ponieważ ustalone zostały znacznie dokładniejszą metodą, opartą o dane komputerowej bazy Państwowego Rejestru Granic.

	LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII)

	 Ludność faktycznie zamieszkała
	osoba
	40 829

	 Ludność na 1 km2
	osoba
	207

	 W % ogółem ludność w wieku:

	   przedprodukcyjnym
	%
	16,1

	   produkcyjnym
	%
	67,0

	   poprodukcyjnym
	%
	16,9

	 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
	osoba
	49,3

	 Kobiety na 100 mężczyzn
	osoba
	107

	 Na 1000 ludności:

	   zgony
	 --
	9,0

	   przyrost naturalny
	 --
	-1,1

	   urodzenia żywe
	 --
	7,9

	   małżeństwa
	 --
	6,4

	RYNEK PRACY (STAN W  DNIU 31 XII)

	 Pracujący*

	 * W jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób; bez pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.

	   ogółem
	osoba
	7 835

	   mężczyźni
	osoba
	3 783

	   kobiety
	osoba
	4 052

	 Bezrobotni zarejestrowani

	   ogółem
	osoba
	1 206

	   mężczyźni
	osoba
	497

	   kobiety
	osoba
	709

	ZASOBY MIESZKANIOWE

	 Mieszkania*
	mieszk.
	17 361

	 * W roku 2002 zasoby mieszkaniowe zamieszkane, od roku 2003 zasoby mieszkaniowe wszystkie (zamieszkane i niezamieszkane).

	 Przeciętna powierzchnia użytkowa

	   1 mieszkania
	m2
	59,8

	   na 1 osobę
	m2
	25,4

	 Mieszkania wyposażone w urządzenia techniczno-sanitarne:

	   wodociąg
	mieszk.
	17 322

	   ustęp spłukiwany
	mieszk.
	17 079

	   łazienka
	mieszk.
	16 816

	   centralne ogrzewanie
	mieszk.
	16 419

	   gaz z sieci
	mieszk.
	14 732

	PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO

	 Budynki mieszkalne oddane do użytkowania*
	bud.
	52

	 * Od roku 2003 nowe budynki mieszkalne oddane do użytkowania.

	 Mieszkania oddane do użytkowania

	

	   mieszkania
	mieszk.
	685

	   izby
	izba
	1 800

	   powierzchnia użytkowa mieszkań
	m2
	45 014

	GOSPODARKA KOMUNALNA

	 Korzystający z instalacji w % ogółu ludności

	   z wodociągu
	%
	98,3

	   z kanalizacji
	%
	93,4

	   z gazu
	%
	84,8

	 Zużycie wody, energii elektrycznej i gazu z sieci w gospodarstwach domowych

	   zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca
	m3
	38,5

	   zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach na 1 mieszkańca
	kW*h
	791,8

	   zużycie gazu z sieci w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca
	m3
	187,8

	EDUKACJA I WYCHOWANIE

	 Współczynnik skolaryzacji brutto

	   szkoły podstawowe
	%
	96,980

	   szkoły gimnazjalne
	%
	106,400

	 Uczniowie przypadający na 1 komputer przeznaczony do użytku uczniów z dostępem do Internetu

	   szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez specjalnych)
	osoba
	20,750

	   gimnazja dla dzieci i młodzieży (bez specjalnych)
	osoba
	10,770

	OCHRONA ZDROWIA (STAN W DNIU 31 XII)

	 Zakłady opieki zdrowotnej

	   ogółem
	ob.
	12

	   publiczne
	ob.
	5

	   niepubliczne
	ob.
	7

	 Liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną
	osoba
	3 402

	TURYSTYKA

	 Obiekty noclegowe (bez kwater agroturystycznych, stan w dniu 31 VII)

	   ogółem
	ob.
	78

	   hotele
	ob.
	5

	   pensjonaty
	ob.
	2

	 Miejsca noclegowe (stan w dniu 31 VII)
	msc
	7 748

	 Korzystający z noclegów
	osoba
	127 589

	 Udzielone noclegi
	nocleg
	1 037 727

	KULTURA I SZTUKA

	 Biblioteki i filie
	ob.
	6

	 Czytelnicy w ciągu roku
	osoba
	5 926

	 Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności
	osoba
	145

	 Kina stałe
	ob.
	-

	 Muzea łącznie z oddziałami
	ob.
	1

	 Zwiedzający muzea i oddziały
	osoba
	22 204

	GOSPODARKA

	 Podmioty gospodarcze (stan w dniu 31 XII)

	   ogółem
	jed.gosp.
	6 913

	   sektor publiczny
	jed.gosp.
	165

	   sektor prywatny
	jed.gosp.
	6 748

	 Podmioty gospodarcze wg sekcji PKD 2004

	   Sekcja A - Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
	jed.gosp.
	31

	   Sekcja B - Rybactwo
	jed.gosp.
	49

	   Sekcja C - Górnictwo
	jed.gosp.
	-

	   Sekcja D - Przetwórstwo przemysłowe
	jed.gosp.
	401

	   Sekcja E - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
	jed.gosp.
	7

	   Sekcja F - Budownictwo
	jed.gosp.
	569

	   Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego
	jed.gosp.
	2 186

	   Sekcja H - Hotele i restauracje
	jed.gosp.
	607

	   Sekcja I - Transport, gospodarka magazynowa i łączność
	jed.gosp.
	662

	   Sekcja J - Pośrednictwo finansowe
	jed.gosp.
	185

	   Sekcja K - Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
	jed.gosp.
	1 284

	   Sekcja L - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne
	jed.gosp.
	16

	   Sekcja M - Edukacja
	jed.gosp.
	106

	   Sekcja N - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
	jed.gosp.
	306

	   Sekcja O - Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała
	jed.gosp.
	504

	   Sekcja P - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
	jed.gosp.
	-

	   Sekcja Q - Organizacje i zespoły eksterytorialne
	jed.gosp.
	-

	OCHRONA ŚRODOWISKA

	 Emisja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza

	   pyłowych
	t/r
	-

	   gazowych
	t/r
	-

	 Parki narodowe
	ha
	2 498,2

	 Rezerwaty przyrody
	ha
	38,1

	 Parki krajobrazowe
	ha
	-

	 Obszary chronionego krajobrazu
	ha
	-

	 Pomniki przyrody
	szt
	25

	DOCHODY I WYDATKI BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*

	 * Do roku 2005 dane prezentowane z dokładnością do 1 zł.

	 Dochody budżetu gminy ogółem
	zł
	-

	 Wydatki z budżetu gminy ogółem
	zł
	-

	 Dochody budżetu miasta na prawach powiatu ogółem
	zł
	 198 402 842

	 Wydatki z budżetu miasta na prawach powiatu ogółem
	zł
	210 154 386




ANALIZA SWOT
	SIŁA
	SŁABOŚĆ

	-unikalne położenie geograficzne oraz walory kulturowe i przyrodnicze,

-dość dobry (relatywnie) stan infrastruktury technicznej,

-dobry stan finansów miasta (jst),
- trwałe, stabilne zainteresowanie sektora prywatnego inwestycjami w mieście,

-duża aktywność miasta (jst) w przedsięwzięciach wynikających z transgranicznego, 
i nadbałtyckiego położenia oraz dobre relacje z niemieckimi sąsiadami,

-formalny status i długa tradycja uzdrowiska (kurortu),

-pozytywny i utrwalony wizerunek popularnej letniej destynacji wypoczynkowej (turystycznej), 

-bliskość i dostępność infrastruktury komunikacyjnej (również po stronie niemieckiej)- kolej, lotnisko regionalne, drogi kołowe i wodne, dobre połączenie promami morskimi ze Skandynawią,

-duża ilość zieleni miejskiej i lasów oraz różnorodność krajobrazowa miasta nad wodami,
-otwartość lokalnej społeczności w kontaktach i przyjazny stosunek do odwiedzających, 

-duże bezpieczeństwo, niski poziom przestępczości,
-liczne i różnorodne obiekty zabytkowe kultury materialnej oraz chronione obszary cenne przyrodniczo,

-znaczący udział gospodarki morskiej w ekonomii miasta,

-siedziba bazy morskiej NATO. 


	- spadek liczby ludności i rosnący udział ludności w wieku poprodukcyjnym,

-niedostatek infrastruktury społecznej oraz słaba oferta kulturalno-rekreacyjna i edukacyjna, 

-odpływ młodych i wykształconych, 

-niedostatek dobrze płatnych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, 

-energochłonność i niski standard techniczny dużej części zasobu mieszkaniowego sprzed 1989r., dominującego w substancji mieszkaniowej Świnoujścia oraz wysokie ceny nowych mieszkań,

-postępujące rozwarstwienie społeczne i rosnące zróżnicowanie ekonomiczne gospodarstw domowych,

-znacząca liczebnie i stale rosnąca grupa ludności wymagająca usług pomocy społecznej lub wsparcia opiekuńczo-wychowawczego,

-duże powierzchnie zdegradowanych obszarów po-wojskowych,

-duże zróżnicowanie jakości przestrzeni publicznych i dostępności usług publicznych,

-skromna sieć linii komunikacji zbiorowej, niska jakość taboru i rzadka siatka połączeń, 

-brak stałego połączenia drogowego pomiędzy wyspami Wolin i Uznam,

-niski poziom aktywności sektora organizacji pozarządowych i finansowej donacji mieszkańców na rzecz tego sektora,

-stosunkowo małe zainteresowanie lokalnej społeczności aktywnością na rzecz miasta i spraw wspólnoty miejskiej.



	SZANSA
	ZAGROŻENIE

	-wytworzenie i ugruntowanie opinii o Świnoujściu jako dogodnym miejscu zamieszkiwania, zarobkowania i wychowywania dzieci,

-wzrost zainteresowania ze strony inwestorów nastawionych na przedsięwzięcia adresowane do klientów zasobnych finansowo, turystykę kongresową i wysokokwalifikowaną, 
-wzrost popytu na usługi związane z uzdrowiskowym charakterem miasta i wzrost zyskowności działalności gospodarczej zaspakajanych ten popyt,

-skuteczne przeprowadzenie przedsięwzięć ożywiających i dywersyfikujących gospodarkę, w tym konwersji terenów po-wojskowych,
-kontynuacja polityki Unii Europejskiej wobec regionów słabiej rozwiniętych i miast, dalsza dostępności finansowej pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

-pobudzenie aktywności społecznej i samoorganizacji mieszkańców, grup społecznych, przedsiębiorców,

-odtworzenie wiodącej roli miasta - centralnego ośrodka w paśmie miast kurortów nadbałtyckich wysp Uznam i Wolin,

-realizacja  stałego połączenia wysp Uznam i Wolin, 

-wprowadzenie korzystnych rozwiązań prawnych specyficznych dla przygranicznych miast 
(np. ustawy o organizacji transportu zbiorowego)

-odtworzenie połączenia kolejowego z Berlinem
-powstanie nowych jakościowo funkcji portu w Świnoujściu w związku z inwestycjami infrastrukturalnymi towarzyszącymi, 

-znaczny wzrost wpływów do budżetu Miasta z tytułu podatku od nieruchomości po oddaniu do użytku terminalu LNG. 

	-utrzymanie się dynamiki i kierunku zmian struktury demograficznej miasta

-pogłębienie atomizacji społecznej i ekonomicznej społeczności miasta

-utrzymanie się niekorzystnych, prognozowanych zmian demograficznych (szczególnie szybkiego wzrost u wskaźnika obciążenia demograficznego)

-wprowadzenie Euro przed 2016,

-utrzymywanie się stagnacji w wielkości wydatków inwestycyjnych w przedsiębiorstwach 
z siedzibą w mieście,

-możliwy niekorzystny wpływ budowy terminala LNG na wizerunek miasta jako kurortu,

-wzrost konkurencyjności sąsiednich miejscowości nadbałtyckich, 

-stagnacja przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską.


NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU 
PRZESTRZENNO-SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA I REGIONU

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji powiązana jest 
z ustaleniami wielu miejskich dokumentów o charakterze strategicznym:
-Strategia Rozwoju Miasta [SRM,2002],
-Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Świnoujścia (2002) wraz ze zmianami w tym Studium, dotyczącymi obszaru powojskowego „Autodrom”, 

-Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Mieście Świnoujściu na lata 2008-2015,
-Powiatowa Strategia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, 

-Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

-Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście (maj, 2009), 

-Wieloletni Plan Inwestycyjny, 

-Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy.

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji uwzględnia lub realizuje następujące cele rozwojowe, ustalone w SRM:

· Przeciwdziałanie regresowi gospodarczemu miasta, tworzenie warunków dla rozwoju Gospodarki (programy: Inwestuj tutaj, Małe jest piękne),

· Tworzenie dogodnych warunków do życia 
i rozwoju mieszkańców (programy: Żyjemy razem, Żyjmy dłużej, Nasze dzieci, Coś dla ducha, coś dla ciała),

· Poprawa jakości przestrzeni miejskiej (program Moje Miasto).

Na poziomie regionalnym oraz sub-regionalnym, aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji uwzględnia lub wpisuje się 
w następujące krajowe i transgraniczne przedsięwzięcia (planistyczne i organizacyjne), mogące mieć wpływ na podejmowane działania rewitalizacyjne:

· Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, 2009 rok

· Cztery Zakątki Południowego Bałtyku, wspólna strategia rozwoju na lata 2006 -2013

Celami strategicznymi rozwoju województwa, określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, w których realizację wpisuje się aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji, są: 

1)
Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania;

2)
Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu;

3)
Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu;

4)
Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami;

5)
Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności;

6)
Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu.
Cele te wdrażane są przez samorząd województwa poprzez realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 [RPO WZ 2007-2013], 
tym samym aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji, realizując cele strategiczne rozwoju województwa wpisuje się w działania przewidywane w RPO WZ 2007-2013, oś priorytetowa 
Nr 5:Turystyka, kultura, rewitalizacja, Działanie 5.5. Rewitalizacja. 
Oprócz tego, przy pracy nad projektem aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Świnoujścia, na lata 2010 - 2020 wzięto pod uwagę treść następujących strategii i programów wojewódzkich: 
· Strategię rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020, 

· Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego z r. 2002 oraz koncepcję projektu nowego planu zagospodarowania przestrzennego (z marca 2010r.)

· Strategię rozwoju gospodarki morskiej województwa zachodniopomorskiego do roku 2015, 

· Strategię rozwoju sektora transportu województwa zachodniopomorskiego do roku 2015, 

· Strategię rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku,

· Strategię województwa zachodniopomorskiego w zakresie polityki społecznej do roku 2015,

· Strategię budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim na lata 2006-2015,

· Regionalną strategię innowacyjności w województwie zachodniopomorskim,

· Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, 

· Program ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012-2015, 

· Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013-2018,

· Program wspierania przedsiębiorczości, wzrostu innowacyjności gospodarki i kierunków przeciwdziałania bezrobociu w województwie zachodniopomorskim.
[image: image77.jpg]STOWARZYSZENIE

@)
, ROZWO
GMIN

JU
GOISPO DARCZEGO





ZAŁOŻENIA AKTUALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI

WYZNACZENIE OBSZARÓW KRYZYSOWYCH

Za podstawową cechę obszaru dotkniętego zjawiskiem kryzysu przyjęto terytorialną (przestrzenną) koncentrację mierzalnych czynników społeczno-gospodarczych, wskazujących na ustalonej dla Miasta skali degradacji, położenie obszaru w przedziałach: bardzo zła i zła. 

Są to obszary objęte jednostkami analitycznymi, kolejno wg stopnia degradacji : 01, sytuacja bardzo zła i 02, 05, 03, 08  - sytuacja zła. 

[Co przedstawiono w części ANALIZA WSKAŹNIKOWA]

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną analizę sytuacji w zakresie infrastruktury społecznej i technicznej oraz pozostałych aspektów sytuacji miasta, za właściwe uznano przyjęcie, że działania rewitalizacyjne objąć powinny wszystkie te obszary. 

[image: image78.png]


Priorytetowe jest kontynuowanie działań podjętych w oparciu o obowiązujący LPR 2006. Układ obszarów zdegradowanych ustalony w tym programie pokazano na mapie (za wyjątkim strefy „Mulnik”): 

[image: image79.jpg]SWINOUJSCIE

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
MIASTA SWINOUJSCIE 2010 — 2020














    Wobec przyjętych celów aktualizacji oraz rozpoznanych i przedstawionych 








    uwarunkowań społeczno-gospodarczych i przestrzennych całego miasta 








    oraz skali degradacji, wydaje się uzasadnione by zaproponować w 









    aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji wyznaczenie następujących, 








    perspektywicznych kierunków działań rewitalizacyjnych w mieście:










  
 1. Jednostki analityczne, zobrazowane na mapie i oznaczone: 01, 02,  








  
 05, 03, 08, uznaje się za obszary  właściwe do objęcia 
















rewitalizacją. 










   
2. Z uwagi na zdiagnozowane cechy zdegradowanych obszarów oraz  









   uwarunkowania topograficzne miasta, działania rewitalizacyjne dla 









   obszarów kryzysowych będą  podejmowane, kolejno:










   3. Obszar oznaczony jako 01 (d. Strefa „Śródmieście” LPR 2006), jedyny








   znajdujący się na skali degradacji w przedziale: sytuacja bardzo zła, 









   wskazuje się jako obszar kryzysowy dla pierwszego, priorytetowego 








   Projektu Zintegrowanego zaktualizowanego LPR 2010-2020.

          [image: image18.jpg]



                     Ortofotomapa śródmieścia Świnoujścia z zaznaczonymi granicami obszaru kryzysowego - 01
[image: image19.emf] Granice obszaru kryzysowego 01 (tj. terytorium opracowania projektu zintegrowanego) - oznaczono kolorem czerwonym.
WYZNACZENIE OBSZARÓW WSPARCIA MIESZKALNICTWA 

Interwencje w sferze mieszkaniowej,(wobec konieczności podjęcia takich projektów dla rozwiązania problemów zdiagnozowanych jako czynniki kryzysotwórcze), stanowią element programu rewitalizacji ,komplementarny z innymi działaniami programu.. 

Wobec wskazania obszaru 01, jako obszaru kryzysowego dla którego tworzy się Projekt Zintegrowany – priorytetowy projekt rewitalizacyjny programu, obszar ten jest tożsamy z obszarem wsparcia mieszkalnictwa, bowiem występują w nim problemy wymagające podjęcia projektów mieszkaniowych, zdiagnozowane w LPR 2006: dekapitalizacja zasobu, zły stan techniczny zabytkowych budynków mieszkalnych, energochłonność budynków mieszkalnych. W obszarze tym podjęte zostały przez Miasto działania wspierające sferę mieszkalnictwa, poprzez udostępnienie lokalnego instrumentu pomocy dla prac remontowych, renowacyjnych w zabytkowych budynkach, których większość na tym obszarze to budynki mieszkalne. Dokonano analizy cech tego obszaru z punktu widzenia kryteriów ustalonych dla pomocy finansowej projektom mieszkaniowym z EFRR. W obszarze tym występują zjawiska, uznane w Wytycznych MRR [Wytyczne MRR, 2008] za warunkujące dostępność pomocy finansowej EFRR, 
a mierniki tych zjawisk – odpowiednie wskaźniki określone w tych wytycznych mają wartość odbiegająca od wartości referencyjnych dla województwa zachodniopomorskiego w taki sposób, 
że wskazuje to na nasilenie tych, niekorzystnych zjawisk w stopniu większym od przeciętnego dla województwa. Wyniki analizy kryteriów dostępności pomocy finansowej z EFRR dla wszystkich obszarów kryzysowych zobrazowano w tabeli. 

	Nazwa obszaru
	WSKAŻNIKI
	W1
	W3
	W4
	W10
	W11
	W14

	
	Wartości referencyjne
	83

 minimum

 
	5,7

maksimum
	nie dotyczy
	12,4

 maksimum

 
	nie dotyczy
	86,3

 minimum

 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SUMARYCZNY
	
	
	
	
	
	

	O1
	3,92
	83,89
	1,44
	46,17
	12,09
	2,76
	93

	O2
	1,85
	64,4
	0,61
	49,3
	10,38
	5,5
	Udział budynków mieszkalnych sprzed 1989r. na 100 budynków mieszkalnych danego obszaru

	O5
	1,09
	48,31
	0,63
	53,85
	9,03
	1,38
	

	O3
	1,01
	42,55
	0,93
	45,74
	47,87
	12,98
	

	O8
	0,77
	107,63
	0,62
	41,86
	11,61
	0,63
	

	
	
	Obszary  poniżej przeciętnej

 

 

 

 

 
	
	
	Obszary  poniżej przeciętnej

 

 

 

 

 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	ŚREDNIA
	60,39
	0,74
	45,07
	20,64
	3,15
	


WYZNACZENIE OBSZARÓW POWOJSKOWYCH

OBSZAR PO-WOJSKOWY „AUTODROM”
Teren byłej jednostki artylerii wojskowej, nie zamieszkały, położony bezpośrednio przy granicy państwowej w północno-zachodniej części miasta. Obszar o pow. ok. 7,02ha wymagające kompleksowej konwersji, począwszy od wycinki samo - siejnych drzew i karczowanie pni, wyburzenia i usunięcie gruzu z ruin i 11 zdewastowanych obiektów, uzyskanie atestu terenu wolnego od min i niewybuchów. 
Położenie i gabaryty terenu równoważą skomplikowane uwarunkowania projektowania i podejmowania działalności inwestycyjnej na tym obszarze. Sąsiedztwo granicy, dzielnicy Uzdrowiskowej oraz zespołowej zabudowy mieszkaniowej oś. Posejdon predestynują ten teren jako lokalizację przedsięwzięć gospodarczych o znaczeniu co najmniej ogólno-miejskim lub ponad-lokalnym.

[image: image20.jpg]



OBSZAR PO-WOJSKOWY „BASEN PÓŁNOCNY”

Teren, budynki i basen portowy był do 1992r. we władaniu Marynarki Wojennej ZSRR. Obszar, w zasadzie nie zamieszkały, 
obejmuje nieruchomości gruntowe i zabytkowe budynki tzw. Starej Stoczni, położone pomiędzy ulicami: Jachtową,  Rogozińskiego, Wybrzeże

Władysława IV oraz nabrzeżem Świny, całość objęta jest ochroną konserwatorską (ustanowiona strefa ochrony konserwatorskiej, dla ochrony jedynego zachowanego historycznego zespołu stoczniowego w Świnoujściu, przykładu architektury przemysłowej z przełomu XIX/XX wieku). 
Nadwodne położenie u ujścia Świny do morza Bałtyckiego, bliskość przeprawy promowej, sąsiedztwo parku Zdrojowego oraz cechy zachowanej zabytkowej zabudowy predestynują ten teren jako lokalizację przedsięwzięć o unikalnym i szczególnym znaczeniu dla miasta. Potencjał tego obszaru w powiązaniu z właściwie dobranym programem inwestycyjnym i standardem dopełniającej zabudowy może stanowić o szczególnej skali oddziaływania przedsięwzięć społeczno-gospodarczych tam podejmowanych.

[image: image21.jpg]



OBSZAR PO-WOJSKOWY „CENTRUM ADMINISTRACYJNE MIASTA”
[image: image80.jpg]


Teren po-wojskowy, zabudowany  zespołem dawnych koszar, objętym ochroną konserwatorską   i lokalizowany pomiędzy ulicami 
K. Pułaskiego, S. Wyspiańskiego, J. Matejki i Wojska Polskiego. Większość dawnych budynków zagospodarowana została na potrzeby Centrum Administracji Miejskiej. Mieszczą się tu: Urząd Miasta, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, galerie. sklepy , biura, oddział Poczty Polskiej i inne obiekty infrastruktury społecznej. Jeden ze sprywatyzowanych  budynków, położony przy ul. Wyspiańskiego, pozostaje nie użytkowany, 
a wewnętrzny dziedziniec wymaga rewaloryzacji. 

OBSZAR PO-WOJSKOWY „MULNIK”

[image: image81.wmf] 

Teren, w południowej części wyspy Uznam obejmuje dawne tereny wojskowe - obszar wodny i lądowy o powierzchni około 101,2 ha, charakteryzujący się wysokim stopniem degradacji części lądowej 
i wodnej oraz brakiem infrastruktury technicznej. Obszar wymaga kompleksowych działań oczyszczających, rekultywujących i wielko-skalowego przedsięwzięcia konwersyjnego, połączonego 
ze znacznymi inwestycjami w infrastrukturę techniczną. 
Wybór obszarów po-wojskowych do działań rewitalizacyjnych (zilustrowany na mapie), ukierunkowany został przez następujące czynniki:

- potencjalne oddziaływanie obszaru po konwersji - prognozowana skala oddziaływania możliwych przedsięwzięć społeczno-gospodarczych, dla których tereny po-wojskowe mogły by być wykorzystane

- relacja przestrzenna (odległość, wielkość, lokalizacja) w odniesieniu do wyznaczonych obszarów kryzysowych (w fazie I działań rewitalizacyjnych)

-stopień degradacji obszaru, skala podstawowych działań pro-inwestycyjnych, w tym przewidywalny udział kosztów rekultywacji 
i oczyszczania terenu 

-stan zagospodarowania a właściwie stopień zaawansowania użytkowej restytucji obszaru.

Dla ożywienia społeczno-gospodarczego, do konwersji terenów po-wojskowych, planowanych w ramach programu rewitalizacji, wybrano następujące obszary: OBSZAR „AUTODROM” i OBSZAR „BASEN PÓŁNOCNY”.
[image: image22.png]Swinoujscie

. Potencialne
.« Pasmo rozwojowe

N POLNOCNY"

"AUTODROM"




PLANOWANE DZIAŁANIA NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM

Zaplanowane działania rewitalizacyjną składają się na trzy projekty.

Zintegrowany Projekt dla obszaru kryzysowego (01) oraz dwa projekty nakierowane na ożywianie gospodarki miasta poprzez konwersją obszarów po-wojskowych: „BWP” (na terenie po-wojskowym „Autodrom”) i „Basen Północny”. 

Powiązania pomiędzy projektami i spodziewany zakres wzajemnego oddziaływania projektów oraz już powziętych działań rewitalizacyjnych pokazano na poniższej mapie. 

[image: image23.jpg]




PROJEKT ZINTEGROWANY 

Zestaw wzajemnie uzupełniających się działań, złożonych w zintegrowany projekt rewitalizacyjny dla obszaru kryzysowego jednostki 01 obejmuje 26 komplementarnych sub-projektów (podprojekty). 

Sub-projekty te mają przynieść rozwiązanie zdiagnozowanych problemów społeczności zamieszkującej obszar kryzysowy, niwelując lub łagodząc deficyty ilościowe i jakościowe w sposób kompleksowy, poprzez różnorodne wzajemnie powiązane działania.

Prace nad projektem zintegrowanym koncentrowały się na wypełnieniu założeń aktualizacji LPR2006, dążono do uspołecznienia, koncentracji i silnego wzajemnego powiązania sub-projektów, wytworzenia warunków do synergii działań 
i szansy na wzajemne wzmacnianie się rezultatów. 

Przewiduje się, że tak zbudowany projekt zintegrowany może nie tylko zrewitalizować obszar wprost nim objęty, ale oddziaływać korzystnie, pro-rozwojowo na obszary sąsiednie. Wespół z projektami rewitalizacyjnymi obszarów po-wojskowych powinien, w perspektywie założonej dla całego programu -2020, przynieść poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej, co będzie można zweryfikować w procesie monitorowania i oceny efektów programu. 

Zaproponowane w trakcie prac nad programem działania (sub-projekty) zostały pogrupowane z punktu widzenia istoty –zasadniczego celu planowanych w nich działań i spodziewanych rezultatów. 

Podział sub-projektów na trzy grupy, odzwierciedla trzy zasadnicze, pozostające w relacji przyczynowo-skutkowej, 
sfery środowiska miejskiego:
-społeczną                          (symbolizowaną kolorem niebieskim)
-gospodarczą                        (symbolizowana kolorem zielonym) 

-przestrzenną                    (symbolizowaną kolorem czerwonym) 
[image: image24.jpg]



Granice obszaru kryzysowego 01
Każda z grup sub-projektów obejmuje działania sektora publicznego i działania sektora prywatnego. Sektorem prywatnym nazwano podmioty fizyczne i prawne, niezwiązane formalnie z inicjatorem programu, tj. Miastem Świnoujście. Są to organizacje pozarządowe różnego rodzaju i instytucje zewnętrzne wobec miasta, jako jst.

Każdy z sub-projektów został opisany, przedstawiono przesłanki, cel i spodziewany rezultat, jak również termin realizacji, zadania do wykonania oraz koszty i sposób finansowania. Wskazano również odniesienie sub-projektu do założonych celów programu rewitalizacji.

Projekt zintegrowany jest wewnętrznie zrównoważony, struktura sub-projektów z punktu widzenia sfer środowiska miejskiego jest wyważona i odpowiada wyrównanemu natężeniu niekorzystnych 
zjawisk w obszarze kryzysowym. Strukturę sub-projektów, ich wzajemną relację i rozmieszczenie pokazano w tabelach i na mapach.Projekt zintegrowany obejmuje dwa sub-projekty 
w sferze gospodarczej, pomyślane jako przedsięwzięcia oddziaływujące, co najmniej w porównywalnym stopniu, na sytuację w obszarze kryzysowym, jak i  na zwiększenie szans 
a osłabienie zagrożeń, zdiagnozowanych w SWOT. 
Sub-projekt gospodarczy, nazwany PePe-HaPe, zaproponowany przez Miasto przewidziany jest jako przedsięwzięcie inicjowane przez sektor publiczny, realizowane przez sektor prywatny we współpracy z Miastem przy 
wykorzystaniu instrumentów finansowych tworzonych na podstawie inicjatywy wspólnotowej „Jessica”. 

Wielkość i strukturę prognozowanych nakładów finansowych, 
w podziale na sub-projekty wg grup i sektorów przedstawiono 
w dalszej części programu, gdzie znajduje się plan finansowy realizacji wszystkich dotąd zaproponowanych projektów Programu Rewitalizacji 2010-2020.

SUB-PROJEKT:           
                            oznaczenie na mapie
	Aktywizacja społeczna
	1

	Asystent rodziny
	2

	Biblioteka romska
	3

	Dąbrowskiego
	4

	Domy Secesyjne
	5

	Drogi
	6

	Edukacja jest szansą
	7

	Iluminacja
	8

	Integracja sąsiedzka
	9

	Integracja w zieleni
	10

	Kawka za złotówkę
	11

	Mieszkam ładnie i bezpiecznie
	12

	Moje miejsce na ziemi
	13

	Ogrody secesyjne
	14

	Pakiet edukcyjny
	15

	Park Chopina

PEPE-HAPE Jessica
	16

	
	17

	Piastowska 61
	18

	Podniesienie pozycji Romów
	19

	Przeszłość-Teraźniejszość
	20

	Razem możemy więcej
	21

	Renowacja bud. spółdzielczych
	22

	SP1
	23

	Szkoła dla rodziców
	24

	Śladami zabytków i świnoujskiej secesji
	25

	Wyszyńskiego 6
	26


[image: image25.jpg]



        Rozmieszczenie sub-projektów przestrzennych, gospodarczych i społecznych, w wyznaczonym obszarze kryzysowym 01

SUB-PROJEKTY PRZESTRZENNE
	
	NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA

SUB-PROJEKTU
	DĄBROWSKIEGO 4

	
	
	Przyjazny ośrodek opieki zdrowotnej i społecznej

	1
	[image: image26.jpg]



	Istotą działania jest dostosowanie obiektu przy ul.Dąbrowskiego 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych, podniesienie jakości oraz dostępności usług ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Zamiarem jest osiągnięcie tego poprzez podwyższenie standardu budynku Dąbrowskiego 4 jak również renowację zagospodarowania jego otoczenia. Jest to obiekt z lat 60-tych nie dostosowany do realizacji funkcji ośrodka opieki zdrowotnej i społecznej, a obecny stan budynku 
i jego otoczenia uniemożliwia swobodne korzystanie z usług osobom niepełnosprawnym. Rozwiązania techniczne zastosowane dotąd w budynku sprawiają, że jest energochłonny. 
Układ i wielkość pomieszczeń należy zmienić, przebudowa umożliwi zwiększenie efektywności użytkowania budynku, wynajęcie lokali innym podmiotom świadczącym usługi medyczne albo rozszerzenie działalności podmiotów już obecnych. 
Otoczenie budynku wymaga renowacji, przestrzeń publiczna wokół obiektu grupującego specyficzne usługi opieki społecznej 
i medycznej powinna być przede wszystkim dostosowana do funkcji tego obiektu 

	2
	Rezultat działania 


	Zwiększenie liczby podmiotów opieki zdrowotnej i społecznej w obszarze objętym rewitalizacją,

Podniesienie warunków świadczenia usług opieki zdrowotnej i społecznej 
w budynku objętym sub-projektem: 

-dostosowanie szybu i kabiny windy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
-dostosowanie dojść do budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych 
z podbudową i wzmocnieniem skarp i poprawą oświetlenia dojść do budynku,
-zmiana układu pomieszczeń i zwiększenie liczby podmiotów opieki zdrowotnej 
w obiekcie z wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej 
i grzewczej (co)

-zmniejszenie energochłonności budynku poprzez jego termorenowację -  docieplenie elewacji i stropów skrajnych oraz wymiana stolarki

-zapewnienie właściwej ochrony p. pożarowej

	 3

	Etapy działania, zadania i termin realizacji 

	Najważniejsze zadania: 

· Prace projektowe 

· Wybór wykonawcy 

· Realizacja robót i odbiór, promocja rezultatów.
Sub-projekt rozpoczęty w 2007r.
Zakończenia w 2013, IV kwartał

	4
	Lokalizacja działania, miejsce przeprowadzenia działania. 


	Budynek i jego otoczenie, przy ul. Dąbrowskiego 4,
(obiekt położony w strefie ochrony onserwatorskiej).

	5
	 Zgłaszający działanie.
 Partnerzy:
	Gmina - Miasto Świnoujście – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ZOZ, Poradnia Rodzinna, Poradnia Novamed, MOPR,

	6
	Nakłady do poniesienia 
	3 800 000,00 

	7
	Sposób finansowania
	50% zgłaszający (Miasto Świnoujście - ZGM, partnerzy prywatni) 

50% tj. 1 900 000,00 z RPO WZ, działanie 5.5.1

	8
	Odniesienie do przyjętych celów rewitalizacji


	Działanie dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej, turystycznej oraz promocji przedsiębiorczości (sektor usług zdrowia i pomocy społecznej)


	
	NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA

SUB-PROJEKTU
	DOMY SECESYJNE

	
	
	Kompleksowa renowacja zespołu kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego i Piłsudskiego

	1
	[image: image27.jpg]



	Istotą działania jest przywrócenie do dobrego stanu technicznego zespołu zabytkowych, mieszkalnych budynków położonych przy ul. Hołdu Pruskiego-Piłsudskiego, wskutek czego nastąpi zarówno restauracja walorów kulturowych tych obiektów jak i przede wszystkim renowacja istniejących zasobów mieszkaniowych.

	2
	Rezultat działania 


	Remont i renowacja części wspólnych 13 zabytkowych budynków mieszkalnych.
Podniesienie jakości zamieszkiwania w rewitalizowanym obszarze.
Przywrócenie świetności architektonicznym zabytkom. 
Poprawienie efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie strat ciepła.

Wytworzenie atrakcyjnej przestrzeni w zdegradowanym, kryzysowym obszarze śródmieścia.

Wzrost wartości nieruchomości – zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru objętego programem. 

	 3

	Etapy działania, zadania i termin realizacji 

	1. Przygotowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej

2. Wybór wykonawcy ( wykonawców)

3. Wykonanie robót budowlanych, konserwatorskich

4. Odbiór robót i promocja rezultatów

Rozpoczęcie I kwartał 2011

Zakończenia III kwartał 2014

	4
	Lokalizacja działania, miejsce przeprowadzenia działania. 


	Budynki mieszkalne położone przy ul. Hołdu Pruskiego 3,4,5,6,7,8,9,10-10a-10b,11-11a,12,13,14 (obiekty wpisane do rejestru zabytków) i budynek przy ul.Piłsudskiego 11

	5
	Zgłaszający działanie.

Partnerzy: 
	Porozumienie Wspólnot Mieszkaniowych
-

	6
	Nakłady do poniesienia 
	8 100 000,00

	7
	Sposób finansowania
	50% zgłaszający – Porozumienie Wspólnot Mieszakniowych 

50% tj. 4 050 000,00 z RPO WZ 5.5.1

	8
	Odniesienie do przyjętych celów rewitalizacji
	Działanie dotyczące remontów i renowacji istniejących zasobów mieszkaniowych 


	
	NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA

SUB-PROJEKTU
	DROGI

	
	
	Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego 
i Monte Cassino

	1
	[image: image28.jpg]



	Celem działania jest poprawa jakości przestrzeni publicznej – układu dróg kołowych i ciągów pieszych w obszarze dotkniętym sytuacją kryzysową. 

	2
	Rezultat działania 


	Wyremontowane lub przebudowane ciągi ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego 
i Monte Cassino, segregacja ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego, zwiększenie bezpieczeństwa i racjonalizacja parkowania pojazdów, dostosowanie ciągów pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzięki wprowadzeniu monitoringu. Nowotrasowane ścieżki rowerowe  nie są utwardzane.

	 3

	Etapy działania, zadania i termin realizacji 

	Najważniejsze zadania: 

· Prace projektowe i konsultacje społeczne proponowanych rozwiązań

· Wybór wykonawcy 

· Realizacja robót i odbiór, promocja rezultatów.
Rozpoczęcie w 2012, III kwartał 

Zakończenia w 2013, IV kwartał

	4
	Lokalizacja działania, miejsce przeprowadzenia działania. 
	Pasy dróg publicznych – gminnych : Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino  

	5
	  Zgłaszający działanie.
	WIM

	6
	Nakłady do poniesienia 
	6 644 000,00 

	7
	Sposób finansowania
	50% zgłaszający – WIM (Miasto Świnoujście)

50% tj. 3 322 000,00 z RPO WZ, działanie 5.5.1

	8
	Odniesienie do przyjętych celów rewitalizacji


	Działania dotyczące rozwoju - poprawy jakości infrastruktury technicznej, poprawy jakości przestrzeni publicznej i bezpieczeństwa 


	
	NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA

SUB-PROJEKTU
	ILUMINACJA 

	
	
	Oświetlenie kompleksu sądowo-aresztowego

	1
	[image: image29.jpg]



	Istotą działania jest zwiększenie atrakcyjności obszaru kryzysowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykonanie instalacji umożliwiającej iluminację budynków Aresztu Śledczego i Sądu - historycznego zespołu zabudowy o eksponowanej lokalizacji i interesującej architekturze. 

	2
	Rezultat działania 


	Poprawienie jakości przestrzeni publicznej i poziomu bezpieczeństwa. 

	 3

	Etapy działania, zadania i termin realizacji 

	Wykonanie projektu iluminacji

Przeprowadzenie zakupu sprzętu i materiałów

Wykonanie instalacji i podłączenie ( zasilanie w ramach instalacji energetycznej zasilającej budynki) 

Rozpoczęcie II kwartał 2011
Zakończenie IV kwartał 2011

	4
	Lokalizacja działania, miejsce przeprowadzenia działania. 
	Budynki u zbiegu ulic Piłsudskiego i Paderewskiego. 

	5
	  Zgłaszający działanie.

  Partnerzy:

	Areszt Śledczy w Świnoujściu.

Sąd Rejonowy, Gmina-Miasto Świnoujście

	6
	Nakłady do poniesienia 
	10 000,00 (materiały i sprzęt oświetleniowy) + nakład pracy na wykonanie instalacji i montaż sprzętu oświetleniowego

	7
	Sposób finansowania
	50% zgłaszający i partner projektu
50% tj. 5 000,00 z RPO WZ, działanie 5.5.1 

	8
	Odniesienie do przyjętych celów rewitalizacji


	Działania dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej, turystycznej oraz podnoszenia bezpieczeństwa 


	
	NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA

SUB-PROJEKTU
	MIESZKAM ŁADNIE I BEZPIECZNIE 

	
	
	Renowacja budynków przy ul. Wyszyńskiego 2,7,8 , Paderewskiego 25 i zagospodarowanie wnętrza kwartału pomiędzy ulicami Wyszyńskiego i Paderewskiego

	1
	[image: image30.jpg]



	Istotą działania jest przeprowadzenie prac renowacyjnych w istniejącym zasobie mieszkaniowym, co ma przyczynić się do poprawienia jakości życia 
w rewitalizowanym obszarze. Działanie polegać będzie również na renowacji przestrzeni publicznych przyległych do budynków i remoncie lub uzupełnieniu niezbędnej infrastruktury technicznej (kanalizacja  sanitarna i deszczowa).

	2
	Rezultat działania 


	Remont i renowacja części wspólnych trzech budynków mieszkalnych – lepsza jakość zamieszkiwania
Ograniczenie strat energetycznych budynków.
Przywrócenie świetności obiektom mieszkalnym, położonym w strefie ochrony konserwatorskiej
Wytworzenie atrakcyjnej przestrzeni mieszkalnej w zdegradowanym, kryzysowym obszarze śródmieścia. 

Wzrost wartości nieruchomości położonych w obszarze kryzysowym – zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru objętego programem. 

	 3

	Etapy działania, zadania i termin realizacji 

	Najważniejsze zadania: 

· Prace projektowe i konsultacje społeczne proponowanych rozwiązań

· Wybór wykonawcy 

· Realizacja robót i odbiór, promocja rezultatów.
Rozpoczęcie w 2011, II kwartał 

Zakończenia w 2012, II kwartał

	4
	Lokalizacja działania, miejsce przeprowadzenia działania. 


	Budynki mieszkalne wielorodzinne Wyszyńskiego 2, 7, 8 i Paderewskiego 25, (oraz przynależne do nich podwórza i budynki gospodarcze)

Do ewidencji konserwatorskiej wpisane są budynki Wyszyńskiego 7,8 
i Paderewskiego 25) 

	5
	 Zgłaszający działanie.
 Partnerzy: 
	Gmina-Miasto Świnoujście - ZGM 
-

	6
	Nakłady do poniesienia 
	920 000,00 

	7
	Sposób finansowania
	50% zgłaszający 

50% tj. 460 000,00 z RPO WZ, działanie 5.5.1
[działania sub-projektu ujęto w dwóch matrycach, odpowiednio do kategorii wydatków]

	8
	Odniesienie do przyjętych celów rewitalizacji


	Przedsięwzięcie kompelsowe, działanie dotyczy remontów i renowacji istniejących zasobów mieszkaniowych oraz rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej, turystycznej jak również zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta i oferowania usług promujących równość szans 
i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych 


	
	NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA

SUB-PROJEKTU
	OGRODY SECESYJNE 



	1
	[image: image31.jpg]



	Istotą działania jest rozbudowa infrastruktury społecznej w obszarze zdegradowanym i stworzenie na bazie zdewastowanych przestrzeni publicznych we wnętrzach kwartałów terenów zielonych publicznie dostępnych, które będą przestrzenią działań społecznych związanych z kultywowaniem polsko-niemieckich tradycji ulicy Hołdu Pruskiego. 


	2
	Rezultat działania 


	Poprawienie jakości przestrzeni publicznych i bezpieczeństwa, stworzenie terenów zielonych, placów zabaw i rekreacji w zieleni.

Ocalenie dziedzictwa miasta, a tym samym przekazanie go młodym pokoleniom (Historia ocalona i uwidoczniona).

Ukazanie walorów historycznych starej ulicy, przywrócenie architektonicznej świetności zabytkowej.

Zapobiegnięcie marginalizacji (dotychczas ulica i jej sąsiedztwo kojarzy się z tzw. „marginesem”).

Poprawa jakości życia. Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsc do zabaw, spotkań/ integracji społeczności lokalnej.



	 3

	Etapy działania, zadania i termin realizacji 

	5. Przygotowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej dla adaptacji niezagospodarowanych terenów na cele społeczne (otwarte ogrody „secesyjne”)
6. Wybór wykonawcy (wykonawców)

7. Wykonanie robót budowlanych, specjalistycznych i nasadzeń zieleni

8. Przekazanie ogrodów do użytkowania, organizacja re-integrujacych 
i edukacyjnych działań społecznych
Rozpoczęcie II   kwartał  2011

Zakończenia III kwartał  2015

	4
	Lokalizacja działania, miejsce przeprowadzenia działania. 


	Przyległe do zabudowy od ul. Hołdu Pruskiego wnętrza kwartałów, pomiędzy ulicami:

Hołdu Pruskiego-Monte Cassino, Piastowska, Piłsudskiego; 

Hołdu Pruskiego-Piłsudskiego-Paderewskiego-Wyszynśkiego;

	5
	 Zgłaszający działanie.

 Partnerzy:

	Stowarzyszenie RESCOMMUNIS 

Wspólnoty mieszkaniowe budynków z kwartałów w obszarze projektu zintegrowanego

	6
	Nakłady do poniesienia 
	990 000,00 (z czego 90 000 to nakłady na działania społeczne)

	7
	Sposób finansowania
	535 000 zgłaszający – który jeszcze nie dysponuje środkami na wkład własny do projektu

50% wydatków na infrastrukturę społeczna tj. 445 000,00 z RPO WZ 5.5.1

	8
	Odniesienie do przyjętych celów rewitalizacji
	Działania dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej 


	
	NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA

SUB-PROJEKTU
	PARK CHOPINA

	
	
	Przebudowa  Parku przy ul. Chopina

	1
	[image: image32.jpg]



	Istotą działania jest podniesienie jakości przestrzeni publicznej – przywrócenie walorów użytkowych, kulturowych i ekologicznych (przyrodniczych) założenia parkowego, na obszarze d. cmentarza. 


	2
	Rezultat działania 


	Wyższa jakość przestrzeni publicznych rewitalizowanego obszaru 
i poprawa jakości infrastruktury społecznej miasta 

Poprawa jakości środowiska naturalnego (przyrodniczego) w obszarze działań rewitalizacyjnych i  śródmieściu Świnoujścia. Nowotrasowane ciągi piesze 
w Parku i ścieżki  rowerowe nie są utwardzane. 

Wzrost świadomości i wiedzy mieszkańców na temat pro-ekologicznych

aspektów utrzymywania zieleni miejskiej (jakość powietrza, ochrona przed hałasem itd.) 

Wzrost atrakcyjności obszaru kryzysowego i zwiększenie bezpieczeństwa dzięki wprowadzeniu monitoringu.
Zrewaloryzowany park miejski, objęty ochroną konserwatorską (strefa K)   

	 3

	Etapy działania, zadania i termin realizacji 

	Najważniejsze zadania: 

· Prace projektowe i konsultacje społeczne proponowanych rozwiązań

· Wybór wykonawcy 

· Realizacja robót i odbiór, promocja rezultatów.
Rozpoczęcie w 2012, II kwartał 

Zakończenia w 2013, II kwartał

	4
	Lokalizacja działania, miejsce przeprowadzenia działania. 
	Obszar parku Chopina

	5
	  Zgłaszający działanie.

Partnerzy:
	WIIM

WGK

Ogłoszeniodawcy sub-projektów Aktywizacja społeczna i Integracja w zieleni

	6
	Nakłady do poniesienia 
	2 100 000,00 

	7
	Sposób finansowania
	50% zgłaszający – WIM (Miasto Świnoujście)

50% tj. 1 050 000,00 z RPO WZ, działanie 5.5.1

	8
	Odniesienie do przyjętych celów rewitalizacji


	Działania dotyczące rozwoju - poprawy jakości infrastruktury społecznej, poprawy jakości przestrzeni publicznej i środowiska naturalnego


	
	NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA

SUB-PROJEKTU
	PIASTOWSKA 61

	
	
	Remont budynku mieszkalnego Piastowska 61

	1
	
[image: image33.png]



	Istotą działania jest przeprowadzenie prac remontowych w budynku mieszkalnym Piastowska 61, co ma przyczynić się do poprawienia jakości życia 
w rewitalizowanym obszarze.
Budynek jest sukcesywnie remontowany, wykonano już remont dachu i klatki schodowej.

	2
	Rezultat działania 


	Wyremontowana i ocieplona elewacja. 

Ograniczenie strat energetycznych budynku.

Poprawa jakości zamieszkiwania 7 rodzin, w tym jednej romskiej.
Wzrost wartości nieruchomości położonych w obszarze kryzysowym – zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru objętego programem. 

	 3

	Etapy działania, zadania i termin realizacji 

	Najważniejsze zadania: 

· Prace projektowe i konsultacje społeczne proponowanych rozwiązań

· Wybór wykonawcy 

· Realizacja robót i odbiór, promocja rezultatów.
Rozpoczęcie w 2011, II kwartał 

Zakończenie w 2013, IV kwartał

	4
	Lokalizacja działania, miejsce przeprowadzenia działania. 


	Budynek mieszkalny wielorodzinny położony przy ul. Piastowskiej 61

	5
	 Zgłaszający działanie.
 Partnerzy:
	Gmina-Miasto  Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej [ZGM]
-

	6
	Nakłady do poniesienia 
	250 000,00 

	7
	Sposób finansowania
	50% zgłaszający 

50% tj. 125 000,00 z RPO WZ, działanie 5.5.1


	8
	Odniesienie do przyjętych celów rewitalizacji


	Działanie dotyczące remontów i renowacji istniejących zasobów mieszkaniowych


	
	NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA

SUB-PROJEKTU
	RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ 

	
	
	Adaptacja lokali na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa oraz na potrzeby centrum pomocy i wsparcia w zakresie uzależnień

	1
	[image: image34.jpg]



	Istotą działania jest poprawienie jakości usług na rzecz grup społecznych wymagających opieki.

	2
	Rezultat działania 


	Objęcie opieką dzieci i młodzieży z rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań.
Objęcie opieką osób z uzależnieniem 

Rozbudowa infrastruktury społecznej w obszarze zdegradowanym, stworzenie na bazie zdewastowanych lokali mieszkalnych w parterach budynków mieszkalnych dwóch nowoczesnych i dobrze wyposażonych placówek..
 

	 3

	Etapy działania, zadania i termin realizacji 

	1. Przygotowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej.
2. Wybór wykonawcy (wykonawców).
3. Wykonanie robót budowlanych, odbiór robót , wyposażenie placówek.
4. Przekazanie placówek do użytkowania, uruchomienie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego oraz centrum pomocy i wsparcia w zakresie uzależnień.
Rozpoczęcie: projekt w trakcie realizacji 
Zakończenie:  III kwartał  2010r.

	4
	Lokalizacja działania, miejsce przeprowadzenia działania. 


	Lokale: 

Hołdu Pruskiego 11/2

Hołdu Pruskiego 13/2 

	5
	Zgłaszający działanie.

Partnerzy:

	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (jednostka samorządu miasta Świnoujście)
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM Świnoujście. 

	6
	Nakłady do poniesienia 
	860 000,00

	7
	Sposób finansowania
	50% zgłaszający 

50%  tj. 430 000,00 z RPO WZ 5.5.1

	8
	Odniesienie do przyjętych celów rewitalizacji


	Działanie dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej. 


	
	NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA

SUB-PROJEKTU
	RENOWACJA BUDYNKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

	
	
	Renowacja budynków  i zagospodarowanie terenu przy Piłsudskiego 20 i Paderewskiego 7a

	1
	[image: image35.jpg]



	Istotą działania jest przeprowadzenie prac renowacyjnych w istniejącym zasobie mieszkaniowym (co ma przyczynić się do poprawienia jakości życia 
w rewitalizowanym obszarze) oraz  renowacja przestrzeni publicznych. 

	2
	Rezultat działania 


	Remont i renowacja części wspólnych dwóch budynków mieszkalnych – lepsza jakość zamieszkiwania.

Ograniczenie strat energetycznych budynków.

Wytworzenie atrakcyjnej przestrzeni w zdegradowanym, kryzysowym obszarze śródmieścia.
Wzrost wartości nieruchomości położonych w obszarze kryzysowym – zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru objętego programem. 

	 3

	Etapy działania, zadania i termin realizacji 

	Najważniejsze zadania: 

· Prace projektowe i konsultacje społeczne proponowanych rozwiązań

· Wybór wykonawcy 

· Realizacja robót i odbiór, promocja rezultatów.
Rozpoczęcie w 2011, II kwartał 

Zakończenia w 2012, II kwartał

	4
	Lokalizacja działania, miejsce przeprowadzenia działania. 


	Budynki mieszkalne wielorodzinne położone przy ul. Paderewskiego 7a 
i Piłsudskiego 20 

	5
	 Zgłaszający działanie.
  Partnerzy:
	SML-W  PRZYMORZE
-

	6
	Nakłady do poniesienia 
	650 000,00 

	7
	Sposób finansowania
	50% zgłaszający 

50% tj. 325 000,00 z RPO WZ, działanie 5.5.1
[działania sub-projektu ujęto w dwóch matrycach, odpowiednio do kategorii wydatków]

	8
	Odniesienie do przyjętych celów rewitalizacji


	Przedsięwzięcie kompleksowe, dotyczące remontów i renowacji istniejących zasobów mieszkaniowych oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta .


	
	NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA

SUB-PROJEKTU
	SP1

	
	
	Renowacja zabytkowego budynku SP1 oraz zagospodarowanie przyległego terenu na ogólnodostępne boisko sportowe i plac zabaw

	1
	[image: image36.jpg]



	Istotą działania jest przeprowadzenie prac renowacyjnych zarówno w budynku szkoły podstawowej nr 1 jak i na terenie działki tej szkoły, tak by budynek doprowadzić do lepszego stanu a na przyległym terenie udostępnić bezpieczne boisko sportowe i dobrze wyposażony plac zabaw dla dzieci. 

	2
	Rezultat działania 


	Podniesienie jakości i ilości infrastruktury społecznej obszaru objętego rewitalizacją

Rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego (sport i rekreacja) 

Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji i przywrócenie świetności obiektu zabytkowego

Zrewaloryzowanie zespołu zieleni wokół szkoły- podniesienie jakości środowiska przyrodniczego

Zwiększenie możliwości uczestnictwa szkoły w życiu lokalnej społeczności 
(udostępnianie pomieszczeń, boiska sportowego, placu zabaw, terenu zieleni)

	 3

	Etapy działania, zadania i termin realizacji 

	Najważniejsze zadania: 

· Prace projektowe i konsultacje społeczne proponowanych rozwiązań

· Wybór wykonawcy 

· Realizacja robót i odbiór, promocja rezultatów.
Rozpoczęcie w 2011, II kwartał 

Zakończenia w 2012, II kwartał

	4
	Lokalizacja działania, miejsce przeprowadzenia działania. 


	Budynki i teren działki szkoły podstawowej, przy ul. Narutowicza 10

(obiekt i nieruchomość pod ochroną konserwatorską na podstawie indywidualnego wpisu do rejestru zabytków)  

	5
	 Zgłaszający działanie.
 Partnerzy:
	SP 1

-

	6
	Nakłady do poniesienia 
	1 530 000,00 

	7
	Sposób finansowania
	50% zgłaszający (SP1-Miasto Świnoujście) 
50% tj. 765 000,00 z RPO WZ, działanie 5.5.1

	8
	Odniesienie do przyjętych celów rewitalizacji


	Działanie dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej, turystycznej oraz promocji przedsiębiorczości.


	
	NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA

SUB-PROJEKTU
	WYSZYŃSKIEGO 6

	
	
	Remont części wspólnych budynku mieszkalnego Wyszyńskiego 6

	1
	[image: image37.jpg]



	Istotą działania jest przeprowadzenie prac remontowych w budynku mieszkalnym Wyszyńskiego 6, co ma przyczynić się do poprawienia jakości życia 
w rewitalizowanym obszarze. W budynku głównym (frontowym) i oficynach zamieszkuje 14 rodzin, z czego trzy to rodziny romskie.

	2
	Rezultat działania 


	Remont części wspólnych budynku mieszkalnego (frontowego i oficyny)  – lepsza jakość zamieszkiwania: wyremontowany dach, klatka schodowa, ocieplona elewacja, przebudowana wewnętrzna instalacja sanitarna (zlikwidowane toalety na klatce schodowej, doprowadzona kanalizacja sanitarna do mieszkań 

Ograniczenie strat energetycznych budynku.

Wzrost wartości nieruchomości położonych w obszarze kryzysowym – zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru objętego programem. 

	 3

	Etapy działania, zadania i termin realizacji 

	Najważniejsze zadania: 

· Prace projektowe i konsultacje społeczne proponowanych rozwiązań

· Wybór wykonawcy 

· Realizacja robót i odbiór, promocja rezultatów.
Rozpoczęcie w 2011, II kwartał 

Zakończenia w 2012, II kwartał

	4
	Lokalizacja działania, miejsce przeprowadzenia działania. 


	Budynek mieszkalny wielorodzinny położony przy ul. Wyszyńskiego 6  

	5
	 Zgłaszający działanie.
 Partnerzy: 
	Wspólnota mieszkaniowa Wyszyńskiego 6

-

	6
	Nakłady do poniesienia 
	420 000,00 

	7
	Sposób finansowania
	50% zgłaszający 

50% tj. 210 000,00 z RPO WZ, działanie 5.5.1

	8
	Odniesienie do przyjętych celów rewitalizacji


	Działanie dotyczące remontów i renowacji istniejących zasobów mieszkaniowych


SUB-PROJEKTY GOSPODARCZE

	
	NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA

SUB-PROJEKTU
	PEPE-HAPE JESSICA



	1
	[image: image38.jpg]



	Istotą działania jest rozwinięcie lokalnych sektorów gospodarki oraz uzupełnienie oferty usług czasu wolnego poprzez kompleksowe przedsięwzięcie inwestycyjne w zachodniej części kwartału ulic: Piastowskiej, Piłsudskiego, Hołdu Pruskiego, Monte Cassino.

	2
	Rezultat działania 


	Ożywienie lokalnej działalności gospodarczej, powstanie nowych miejsc pracy [spodziewana stała liczba miejsc pracy nie mniej niż 70]
Rozszerzenie ograniczonej oferty sposobów spędzania wolnego czasu dla mieszkańców miasta i turystów, w tym bardzo istotny dostęp do usług  kultury 
i rekreacji ruchowej [kino- mała sala wielofunkcyjna , kręgielnia, sala wystawowo-recepcyjna, fitness-centrum, restauracja rybna, sklep marynistyczny, piano-bar, kawiarnia na dachu z tarasem widokowym, itd.] 
Uzupełnienie tkanki śródmiejskiej poprzez zabudowę terenu, stworzenie nowej jakości architektury i przestrzeni publicznych dla zdegradowanego obszaru miasta [szacunkowa pow. użytkowa obiektu 9,3 tyś.m², z czego 70% usług]
Zwiększenie przychodów do budżetu miasta z tytułu udziału w PIT (i CIT) 
i podatku od nieruchomości.

	 3

	Etapy działania, zadania i termin realizacji 

	5. Przygotowanie optymalnej koncepcji programowo – przestrzennej, poprzedzone badaniami m.in. popytu na określone funkcje, oparte o debatę publiczną i zweryfikowane konsultacjami społecznymi.
6. Analizy terenu (przyrodnicza, konserwatorska, komunikacyjna - 
w kontekście przebudowy centralnego układu komunikacyjnego centrum miasta), regulacje terenowo-prawne i procedury administracyjne
7. Określenie parametrów technicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia, pozyskanie partnerów z sektora prywatnego i zawarcie odpowiednich umów (partnerstwo publiczno-prywatne) 
8. Budowa finansowania inwestycji, w oparciu o możliwości Inicjatywy JESSICA (zwrotne środki UE), a następnie projektowanie i realizacja przedsięwzięcia.
Rozpoczęcie:   II kwartał 2011

Zakończenie:  IV kwartał 2015


	4
	Lokalizacja działania, miejsce przeprowadzenia działania. 


	Kwartał PEPE-HAPE, Piastowska-Piłsudskiego-Hołdu Pruskiego;

Przedsięwzięcie na obszarze ok. 5,5 tyś.m²  

	5
	Zgłaszający działanie.

Partnerzy:

	Miasto Świnoujście

Partnerzy prywatni- zainteresowani PPP w formie BOOT

	6
	Nakłady do poniesienia 
	Mieszany, PPP z współfinansowaniem poprzez środki UE [poprzez RPO WZ 5.5.2 – instrument zwrotny, tj. Inicjatywa Jessica; zakładane minimalne zaangażowanie środków publicznych funduszu - 5,5mln PLN] udział miasta nie mniejszy niż wartość nieruchomości [około 5,5 mln PLN]  

	7
	Sposób finansowania
	Mieszany, PPP z współfinansowaniem poprzez srodki UE [Inicjatywa Jessica] udział miasta nie mniejszy niż wartość nieruchomości [około 5,5 mln PLN]  

	8
	Odniesienie do przyjętych celów rewitalizacji


	Działanie dotyczące rozwoju lokalnych sektorów gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości.



	
	NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA

SUB-PROJEKTU
	ŚLADAMI ZABYTKÓW I ŚWINOUJSKIEJ SECESJI


	1
	


(fot.:źródło www.iswinoujscie.com.pl)


	Istotą działania jest efektywne i atrakcyjne poprowadzenie turysty od promu

do plaży poprzez najpiękniejsze zabytki śródmieścia, Park Zdrojowy i inne, ciekawe a dotąd słabo znane miejsca w śródmieściu.

Działanie ma wpłynąć na rozwój ruchu turystycznego, przyczynić się do zwiększenie ilości odwiedzających śródmieście, a przez to wpłynąć na poziom przedsiębiorczości i aktywności ekonomicznej tej części miasta.

Działanie ma również na celu stworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców Świnoujścia formy zapoznania się z walorami własnego miasta, pobudzić do częstszego odwiedzania obszaru objętego działaniami rewitalizacyjnymi. Zakłada się, że zwiększenie ilości osób odwiedzających obszar kryzysowy poprawi opłacalność prowadzenia działalności gospodarczej, przez co podniesie się atrakcyjnośc inwestycyjna tego obszaru, powstaną nowe miejsca pracy. 

	2
	Rezultat działania 


	Bezpośrednim efektem będzie możliwość łatwego i szybkiego trafienia do ciekawych miejsc  i odnalezienia najcenniejszych i najciekawszych zakątków 
i obiektów miasta. Poprawie ulegnie swoboda i pewność poruszania się turysty w mieście.Udostępniona zostanie usługa-oprowadzanie po wyznaczonej trasie turystycznej.
Zwiększenie ruchu, ilości  odwiedzających i częstotliwości odwiedzin w obszarze kryzysowym, wzrost obrotów firm w tym obszarze, wzrost inwestycji firm już istniejących, wzrost ilości miejsc pracy, wzrost liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w obszarze kryzysowym.
 

	 3

	Etapy działania, zadania i termin realizacji 

	Ustalenie sposobu współpracy partnerów projektu.

Ustalenie przebiegu trasy, wybranie sposobu oznakowania, promowania i formy udostępniania opisu trasy, przy uwzględnieniu potrzeb osób niedowidzących lub niewidomych oraz osób z dysfunkcjami fizycznymi i umysłowymi. 
Wybór wykonawcy oznakowania i dostawcy elementów informacyjnych.

Oznakowanie trasy, oznaczenie obiektów i ciekawych miejsc. 
Przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Przygotowanie oferty oprowadzania i jej wypromowanie.

Rozpoczęcie w II kwartale 2011 roku.

Zakończenie w IV kwartale 2011 roku.

	4
	Lokalizacja działania, miejsce przeprowadzenia działania. 


	Trasa powinna zaczynać się na przystani promowej przy centrum IT i prowadzić Wybrzeżem Władysława IV do pl. Rybaka i Muzeum Rybołówstwa Morskiego dalej wybrzeżem do pl. Słowiańskiego i pl. Kościelnego, oraz Kościoła Chrystusa Króla dalej przez pl. Wolności i ul. Bohaterów Września – deptak – ulicą Monte Cassino do ul. Hołdu Pruskiego – secesja. Stamtąd ul. Piłsudskiego do Wieży Widokowej i Sądu, ul. Paderewskiego do Parku Zdrojowego i „rozety” na ul. Bolesława Chrobrego. Później alejką parkową do ul. Trentowskiego i na promenadę i do Muszli koncertowej, potem wejściem od ul. Powstańców Śląskich na plażę i do promenady wydmowej.

(można ewentualnie tą trasę przedłużyć o powrót do promu).

	5
	Zgłaszający działanie.

Partnerzy:
	Zdzisław Okoniewski Prezes Klubu Przewodników i Pilotów PTTK
Gmina-Miasto Świnoujście

	6
	Nakłady do poniesienia 
	150 000,00 PLN + praca partnera społecznego

	7
	Sposób finansowania
	150 000,00 PLN Miasto Świnoujście

	8
	Odniesienie do przyjętych celów rewitalizacji


	Działanie dotyczące wspierania przedsiębiorczości 


SUB-PROJEKTY SPOŁECZNE

	
	NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA

SUB-PROJEKTU
	AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 



	1
	  


	Istotą działania jest aktywizacja uczestników Dziennego Domu Pomocy oraz osób sędziwych mieszkających w rewitalizowanym obszarze, poprzez zachęcenie do pracy przy pielęgnacji i odnowie parku Chopina oraz  uatrakcyjnienie oferty spędzania czasu w DDP, powiązanej z integracją międzypokoleniową  (młodzież, dzieci).
Starzenie się jest procesem, dlatego nie powinien to być okres nagłego wycofania się z życia społecznego, kulturalnego i towarzyskiego, ponieważ może to spowodować osamotnienie i izolację. Głównym celem projektu jest uatrakcyjnienie form spędzania czasu wolnego ludziom w podeszłym wieku, między innymi DDP z ulicy Piłsudskiego 11. Jednym z działań mających na celu aktywizację społeczną osób starszych oraz kształtowanie środowiska lokalnego jest zaangażowanie seniorów w upiększanie parku przy ul. Chopina oraz aktywne spędzanie w nim czasu. 

	2
	Rezultat działania 


	Wyjście osób starszych, samotnych z domu i nawiązanie lub odnowienie kontaktów społecznych.

Wyremontowanie i doposażenie placówki DDP (m.in. komputery z dostępem do Internetu, sprzęt do gimnastyki), 

Wzrost aktywności społecznej osób starszych i samotnych,

Aktywizacja dzieci i młodzieży uczestników placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego położonej przy ul. Hołdu Pruskiego 11

Zbudowanie relacji pomiędzy osobami starszymi, samotnymi i dziećmi/młodzieżą. 

Zmiana struktury osób korzystających z parku (uczestnicy spędzać będą aktywnie czas na powietrzu dbając o roślinność parku, co może skłonić do opuszczenia tego rejonu przez osoby spożywające alkohol w parku).

Uczestnicy będą mieli możliwość gry w karty, szachy na powietrzu, co przyciągnie inne samotne, starsze osoby, które do tej pory izolowały się.

Odnowienie i zmiana charakteru parku przy ul. Chopina, który jest obecnie miejscem gromadzenia się osób spożywających alkohol, wskutek tego zwiększy się poziom bezpieczeństwa w tym kwartale, park stanie się miejscem wypoczynku i rekreacji zarówno osób starszych, jak i matek z małymi dziećmi.

	 3

	Etapy działania, zadania i termin realizacji 
	Pobudzenie działalności organizacji pozarządowych realizujących zadania polegające na prowadzeniu Dziennego Domu Pomocy i Świetlicy Środowiskowej,

Remont pomieszczeń DDP,

Zapewnienie obiadu uczestnikom DDP,

Aktywizacja uczestników DDP oraz innych osób starszych poprzez np. cykliczne spotkania z młodzieżą (głośne czytanie prasy, literatury w pomieszczeniach czytelni miejskiej lub placówki), spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi/specjalistami, spotkania z młodzieżą mające na celu dzielenie się swoimi pasjami i zainteresowaniami (szachy, modelarstwo, komputery, internet, karty, literatura),

Organizacja prac pielęgnacyjnych i sposobu współdziałania - prace pomocnicze- przy renowacji parku [minimalny program renowacji powinien objąć: część bliżej ulicy – postawienie ławek, betonowych stolików do gry w szachy, brydża, część położona wyżej – budowa mini placu zabaw dla dzieci, budowa zimowego toru saneczkowego dla dzieci, zakup multimedialnych ławek z muzyką Chopina/zamontowanie głośników na latarniach, budowa fontanny kaskadowej]. Projekt komplementarny z sub-projektm „PARK CHOPINA” (działania renowacyjne w parku) i sub-projektm „INTEGRACJA W ZIELENI”. 
Termin realizacji:

1.Remont placówki DDP i doposażenie, odnowa parku:

rozpoczęcie - I kwartał 2012r.

zakończenie – IV kwartał 2012r. 

2.Aktywizacja społeczności – rozpoczęcie III kw. 2010r. 

	4
	Lokalizacja działania, miejsce przeprowadzenia działania. 
	DDP, ul. Piłsudskiego 11 i park przy ul. Chopina

	5
	Zgłaszający działanie.

Partnerzy:
	Gmina-Miasto Świnoujście / Wydział Zdrowia i PS UM Świnoujście

WIM, WGK,MOPR

	6
	Nakłady do poniesienia 
	480 000,00 + 27 000 rocznie

	7
	Sposób finansowania
	80 000,00 (doposażenie placówki DDP) + 27 000 rocznie  obiady – zgłaszający, przy czym ½ kosztów wyposażenia zostanie sfinansowana z śr. zewnętrznych;
400 000,00 (remont DPP), koszty kwalifikowane do dotacji z RPO to 370 000,-

50% zgłaszający, 50% tj. 185 000,00 z RPO WZ działanie 5.5.1  

	8
	Odniesienie do przyjętych celów rewitalizacji


	Działanie dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu  i rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej, turystycznej. 


	
	NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA

SUB-PROJEKTU
	ASYSTENT RODZINY

	1
	


	Przy ulicy Paderewskiego 11 przygotowywane jest mieszkanie chronione dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Powrót tych osób do środowiska rodzinnego jest często niemożliwy, a z uwagi na wieloletni pobyt w placówkach opieki zinstytucjonalizowanej usamodzielniane osoby potrzebują wsparcia w wejściu w samodzielne życie. Zamieszkanie tych osób w mieszkaniu chronionym pozwoli im na nabranie umiejętności niezbędnych w samodzielnym prowadzeniu swoich spraw i integrację z lokalną społecznością. 

Osobą, która wesprze i pokaże właściwą drogę jest właśnie asystent rodzinny, który nauczy młode osoby jak gospodarować własnymi pieniędzmi, gdzie załatwia się sprawy urzędowe, jak należy dbać o porządek, a jeśli trzeba nauczy także gotować. 

	2
	Rezultat działania 


	Podjęcie opisanych działań pozwoli na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, znalezienie przez nich pracy i mieszkania i rozpoczęcie samodzielnego, aktywnego życia

	 3

	Etapy działania, zadania i termin realizacji 

	Najważniejsze zadania: 

· Rekrutacja i zatrudnienie asystenta (preferowani będą mieszkańcy obszaru objętego rewitalizacją)

· Koordynacja współpracy asystenta z podmiotami aktywnymi na obszarze rewitalizacji (budowa warunków do integracji środowiskowej, międzypokoleniowej, poszukiwania zatrudnienia itp.)
Rozpoczęcie   I kw. 2011

Zakończenie IV kw. 2020

	4
	Lokalizacja działania, miejsce przeprowadzenia działania. 


	Mieszkanie chronione w budynku przy ul. Paderewskiego 11 oraz obszar objęty zintegrowanym projektem (obszar kryzysowy)

	5
	 Zgłaszający działanie.
 Partnerzy: 
	MOPR
-

	6
	Nakłady do poniesienia 
	24 000,00 rocznie (całość w latach 2011-2020, łącznie 216 000,00)

	7
	Sposób finansowania
	Środki własne zgłaszającego oraz subwencja zewnętrzna w wysokości ½  nakładów (rocznie 12  000) uzyskiwana w konkursie grantowym 

	8
	Odniesienie do przyjętych celów rewitalizacji


	Działanie dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałaniu negatywnym tendencjom demograficznym 


	
	NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA

SUB-PROJEKTU
	BIBLIOTEKA ROMSKA 



	1
	[image: image42.jpg]



(fot. źródło:  www.terneciercheniaswinoujscie.org)


	Istota działania polega na zorganizowaniu biblioteki romskiej i włączeniu placówki do oferty usług  infrastruktury społecznej, co przyczyni się do upowszechnienie wiedzy na temat kultury Romów i wielokulturowości obszaru objętego programem rewitalizacji a społeczności romskiej umożliwi korzystanie ze zgromadzonego już zasobu bibliotecznego.

	2
	Rezultat działania 


	Bezpośrednim efektem projektu będzie rozbudowa infrastruktury społecznej rewitalizaowanego obszaru i wzmocnienie poczucia kulturowej wartości środowiska Romów. 

	 3

	Etapy działania, zadania i termin realizacji 

	Zaprojektowanie i wykonanie prac adaptacyjnych części pomieszczenia udostępnionego lokalu

Zakup wyposażenia ( regały i inne meble,)

Skatalogowanie i udostępnienie zbiorów.
początek – I kwartał 2011 roku

zakończenie – IV kwartał 2011 roku



	4
	Lokalizacja działania, miejsce przeprowadzenia działania. 


	Lokal nr 1a w budynku przy ul. Monte Cassino 19 



	5
	Zgłaszający działanie.

Partnerzy:
	STOWARZYSZENIE ROMSKIE
ZGM – Gmina Świnoujście 

	6
	Nakłady do poniesienia 
	10 000,00 

	7
	Sposób finansowania
	Finansowanie z programu pomocy dla społeczności Romów

	8
	Odniesienie do przyjętych celów rewitalizacji


	Działania dotyczące tworzenia równych szans i rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej, turystycznej.


	
	NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA

SUB-PROJEKTU
	EDUKACJA JEST SZANSĄ 



	1
	


	Istotą działania jest zwiększenie świadomości wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów, że wykształcenie jest dla nich szansą na zmianę warunków życia. Podejmowane działania mają służyć podniesieniu świadomości osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego na temat przysługujących im praw, w tym prawa do kształcenia i rozwijania swoich możliwości. Działania mają na celu zmianę niepożądanych postaw społecznych, w tym dziedziczenie ubóstwa. 
Sub-projekt wiąże się z Lokalnym Programem Rewitalizacji poprzez zaproponowanie działań zmierzających do aktywizacji społeczności zamieszkującej obszar objęty rewitalizacją. Jak wynika z danych MOPR, ponad 75% świadczeniobiorców stanowią osoby z wykształceniem zawodowym 
i niższym. Dzieci i młodzież pochodząca z takich rodzin ma ogromne trudności 
w zmianie sposobu postrzegania siebie i swoich możliwości. 

	2
	Rezultat działania 


	Zakłada się, że w wyniku zrealizowania projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty: 

- nastąpi wzrost samooceny i poczucia własnej wartości dzieci i młodzieży (10-12 osób),

- uczestnikom projektu zostanie dostarczona wiedza na temat umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, na temat korzyści wynikających z postawy proedukacyjnej (ok. 30 os.),

- dzieci i młodzieży poznają swoje zdolności i możliwości w zakresie wyboru ścieżki rozwoju edukacyjnego,

- opiekunowie zostaną zapoznani ze sposobami komunikowania się w rodzinie, wiedzą na temat pozytywnego motywowania dziecka, sposobami radzenia sobie z konfliktami i problemami wychowawczymi.

Poprzez wspólne zajęcia poprawione zostaną relacje pomiędzy członkami rodzin 
i wzmocnione więzi rodzinne.

Uzyskanie powyższych rezultatów przyczyni się do wzrostu aktywności lokalnej społeczności.

	 3

	Etapy działania, zadania i termin realizacji 

	W ramach projektu planuje się przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także rodziców i opiekunów, a także uruchomienie punktu konsultacyjnego. Dla prawidłowej realizacji projektu niezbędne jest w pierwszej kolejności zatrudnienie kierownika projektu, który zajmie się jego organizacją. 
W dalszej kolejności przeprowadzona zostanie rekrutacja uczestników, zatrudnieni będą specjaliści, wynajęta zostanie sala i wykonane zostaną niezbędne zakupy. Następnie przeprowadzony zostanie cykl szkoleń i otwarty punkt konsultacyjny.  

	4
	Lokalizacja działania, miejsce przeprowadzenia działania. 


	Zajęcia psychoedukacyjne oraz punkt konsultacyjny prowadzone byłyby 
w pomieszczeniach Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień Stowarzyszenia Trzeźwościowego „HOL” im. J. Dobrowolskiego, położonym przy ul. Hołdu Pruskiego 13/2. Rodziny objęte działaniami będą wspólnie spożywały obiady w jednej z restauracji mieszczącej się w obszarze objętym rewitalizacją.

Rozpoczęcie w 2011r., cyklicznie - każdy cykl zajęć odpowiada latom kalendarzowym, rozpoczynałby się w I kwartale a kończył się w IV kwartale danego roku.
Rozpoczęcie w 2011r.

Zakończenie w 2020r.

	5
	  Zgłaszający działanie.
  Partnerzy. 
	MOPR
Stowarzyszenie HOL, restauratorzy z obszaru objętego projektem zintegrowanym

	6
	Nakłady do poniesienia 
	27 000,00 rocznie (całość, 10 cykli = 270 000,00)

	7
	Sposób finansowania
	Mieszany, środki zgłaszającego 4 300,00 (wynagrodzenie koordynatora  i koszty przygotowania projektu) pozostałe ze środków zewnętrznych, pozyskanych 

w konkursie grantowym 

	8
	Odniesienie do przyjętych celów rewitalizacji


	Działania dotyczące aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieżowych oraz przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu 


	
	NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA

SUB-PROJEKTU
	INTEGRACJA SĄSIEDZKA 



	1
	


	Istotą działania jest zwiększenie integracji środowiska lokalnego zamieszkujących obszar kryzysowy, szczególnie integracji między- pokoleniowej. Dezintegracja utrudnia rozwiązywanie problemów i samoorganizację. Istnieje potrzeba zmiany atmosfery w środowisku lokalnym, poprawy komunikacji miedzy mieszkańcami 

	2
	Rezultat działania 


	· Zaangażowanie rodziców i dzieci.

· Uczestnicy współpracują i współdziałają ze sobą.

· Rodzice i uczniowie w sposób aktywny spędzają czas wolny.

· Uczestnicy akceptują swoja różnorodność .

· W sposób życzliwy odnoszą się do siebie.

· Rodzice i dzieci poznają się wzajemnie.

· Społeczność lokalna jest bardziej zintegrowana.

.

	 3

	Etapy działania, zadania i termin realizacji 

	Zorganizowanie i przeprowadzenie wspólnych przedsięwzięć:
· piknik mieszkańców, 

· święto ulicy

· galeria uliczna

· wspólne porządkowanie terenu,

· ukwiecanie i sprzątanie

· powitanie Nowego Roku

· karnawał ulicy Hołdu Pruskiego
· plener malarski
Rozpoczęcie od września 2010, jedno przedsięwzięcie na kwartał do 2020r.

	4
	Lokalizacja działania, miejsce przeprowadzenia działania. 


	Działanie będzie realizowane w świetlicy środowiskowej Hołdu Pruskiego 11/2 oraz w przestrzeni obszaru kryzysowego.

	5
	Zgłaszający działanie
Partnerzy:

	Centrum Socjalne Caritas w Świnoujściu, Świetlica Środowiskowa, ul Hołdu Pruskiego 11/2 

Społeczność lokalna 

	6
	Nakłady do poniesienia 
	24 000,00 ( 4 kwartały) całość tj. od  IV kw. 2010 do 2020 = 246 000,-

	7
	Sposób finansowania
	Środki własne zgłaszającego

	8
	Odniesienie do przyjętych celów rewitalizacji


	Działania dotyczące aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieżowych oraz  przeciwdziałające wykluczeniu  społecznemu 


	
	NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA

SUB-PROJEKTU
	INTEGRACJA W ZIELENI 



	1
	[image: image45.jpg]



	Istotą działania jest umożliwienie integracji społecznej  i uspołecznienia postaw osób przebywających w  Areszcie, poprzez aktywność na rzecz lokalnego środowiska w otwartej formie prac na zewnątrz aresztu (pielęgnacja i konserwacja zieleni)    

	2
	Rezultat działania 


	Podniesienie stopnia socjalizacji osób przebywających w areszcie, wyrobienie potrzeby aktywności i współdziałania, zapewnienie możliwości pracy na świeżym powietrzu.

Stworzenie pola i warunków do Integracji społecznej, z jednej strony rozpoznania uwarunkowań życia w zakładzie zamkniętym z drugiej zaś zasad i rezultatów skoordynowanej aktywności w publicznej przestrzeni - fizycznej (park) 
i społecznej (osoby zaangażowane w organizację i prowadzenie prac w parku, lokalna społeczność, osoby uczestniczące w projekcie „Aktywizacja społeczna”) 

Poprawa stanu utrzymania parku ( przed renowacją) 

Obniżenie publicznych nakładów na pielęgnację i utrzymanie parku (po renowacji) 

	 3

	Etapy działania, zadania i termin realizacji 
	Zaplanowanie prac, skoordynowanie z planowaną renowacją parku 

Zorganizowanie porządkowych przeprowadzenie prac porządkowych (przed renowacją parku)

Zorganizowanie i przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych (po renowacji parku)

Rozpoczęcie III kwartał 2010r.

Zakończenie IV kwartał 2020r. 

	4
	Lokalizacja działania, miejsce przeprowadzenia działania. 
	Park przy ul. Chopina
Areszt Śledczy przy ul. Piłsudskiego

	5
	Zgłaszający działanie.

Partnerzy:
	Areszt Śledczy 

WIM i WGK– Gmina Świnoujście 

	6
	Nakłady do poniesienia 
	10 000,00 rocznie (całość od IVkw. 2010 do 2020r. =102 500,- )

	7
	Sposób finansowania
	Środki własne zgłaszającego

	8
	Odniesienie do przyjętych celów rewitalizacji


	Działanie dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej, turystycznej. 


	
	NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA

SUB-PROJEKTU
	KAWKA ZA ZŁOTOWKĘ 



	1
	


	Istotą działania jest uaktywnienie osób samotnych i pobudzenie ich do podtrzymywania kontaktów społecznych 


	2
	Rezultat działania 


	Wyjście osób starszych, samotnych z domu.
Nawiązanie nowych znajomości i podtrzymywanie ich.
Wzrost samopoczucia i samooceny w związku z koniecznością przygotowania się do wyjścia z domu (higiena osobista, ubiór).
Zaangażowanie się lokalnych restauratorów w działalność społeczną (sponsoring).
Poprawa stanu zdrowia psychicznego związanego ze zwiększoną aktywnością
i integracją, a tym samym poprawa jakości życia.
Wzrost liczby klientów kawiarni i restauracji z obszaru rewitalizowanego, 
a co za tym idzie promocja lokali.

	 3

	Etapy działania, zadania i termin realizacji 

	Najważniejszym zadaniem jest zorganizowanie spotkania i pobudzenie społecznej aktywności osób prowadzących kawiarnie i restauracje 
w rewitalizowanym kwartale. 
Zorganizowanie kampanii promującej działanie w celu zainteresowania osób starszych i samotnych tą formą aktywności. 
Opracowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu procedury przyznawania bonów upoważniających do korzystania z kawy za 1zł. 
Rozpoczęcie IV kwartał 2011r.

Zakończenie – zależnie od rezultatów sub-projektu

	4
	Lokalizacja działania, miejsce przeprowadzenia działania. 


	Działanie będzie realizowane w kawiarniach i restauracjach (obecnie 6 lokali) zlokalizowanych na obszarze kryzysowym. Korzystającymi z „kawy za złotówkę” będą starsi mieszkańcy z całego Miasta. Działanie będzie miało na celu wzrost popularności lokali z obszaru objętego rewitalizacją 

	5
	Zgłaszający działanie.

Partnerzy:
	Wydział Zdrowia i PS UM Świnoujście, MOPR.

Przedsiębiorcy z obszaru kryzysowego 

	6
	Nakłady do poniesienia 
	2 200,00 + wkład przedsiębiorców ( w „naturze”- kawa, usługa podania)

	7
	Sposób finansowania 
	2 200,00 zgłaszający, który dysponuje środkami na sfinansowanie  projektu 

	8
	Odniesienie do przyjętych celów rewitalizacji


	Działania dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 


	
	NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA

SUB-PROJEKTU
	MOJE MIEJSCE NA ZIEMI  

	1
	
[image: image47.png]SWINOUJSCIE





	Cel działania to, w pierwszym rzędzie, uwrażliwienie dzieci (a pośrednio i rodziców) na wartości kulturowe i przyrodnicze obszaru objętego rewitalizacją, na walory miasta i jego historię. 

Działanie ma również na celu przygotowanie podstaw programowych i metodycznych do dodatkowych zajęć w szkołach podstawowych, w zakresie historii miasta, estetyki, architektury i innych elementów uwrażliwiających na jakość miasta 

 

	2
	Rezultat działania 


	Podjęcie opisanych zadań pozwoli na formowanie wychowanków szkoły do samodzielnego i świadomego odbioru walorów miasta, oceny zmian i aktywnego uczestniczenia w życiu miasta. 
Działanie przyczynić się może do zainteresowania rodziców tematyką poruszaną w poszczególnych zadaniach, formą i miejscem zajęć z dziećmi – a przez to również choćby niektórymi celami rewitalizacji i realizacją tego programu. 
Projekt pozwoli wypróbować różne formy zajęć z dziećmi, zebrać i opracować metodykę, która upowszechniona poprzez prezentację w formie elektronicznej  wśród nauczycieli a przez opracowanie rezultatów projektu to objąć zajęciami uwrażliwiającymi na miasto dzieci innych szkół w Świnoujściu.  

	 3

	Etapy działania, zadania i termin realizacji 

	1.Plener malarski, dla dzieci młodszych „Mój dom, moje podwórko”

2.Plener malarski dla dzieci starszych „Zabytki w moim sąsiedztwie”

3.Wystawa prac (w szkole, organizacja galerii ulicznej, publikacja prac w formie pocztówek promujących rewitalizację i Świnoujście)

4.Opracowanie mapy korzeni – prezentacja  

5.Śladami historii – zbieranie materiałów do folderu turystycznego,

6.Śladami zabytków przyrody – opracowanie materiałów do folderu

(zadania 4-6 wespół z Kołem Przewodników PTTK)

7.”Zmieniamy otoczenie w którym żyjemy” – edukacja architektoniczna i plastyczna (poprzez nawiązanie współpracy z lokalnym środowiskiem architektów, plastyków )

8. „Okolica w obiektywie młodego fotografa” – konkurs i wystawa

9. Opracowanie wyników projektu, przygotowanie prezentacji dla nauczycieli i dystrybucja.
Rozpoczęcie III kw. 2010 (od września, tj. od początku roku szkolnego)

Zakończenie II kw. 2020 (do czerwca 2020, tj. do końca roku szkolnego)

	4
	Lokalizacja działania, miejsce przeprowadzenia działania. 


	Szkoła Podstawowa nr 1, tereny i budynki w obszarze objętym rewitalizacją

	5
	 Zgłaszający działanie.
 Partnerzy:
	SP1
Społeczność lokalna, zgłaszający sub-projekt „przyszłość-teraźniejszość”

	6
	Nakłady do poniesienia 
	20 000,00 rocznie (całość, tj.9 roczników-lat szkolnych do 2020r.- 180 000,00)

	7
	Sposób finansowania
	Środki własne zgłaszającego 

	8
	Odniesienie do przyjętych celów rewitalizacji


	Działanie na rzecz aktywizacji środowiska dzieci oraz budowania tożsamości lokalnej


	
	NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA

SUB-PROJEKTU
	PAKIET EDUKACYJNY 



	1
	


	Celem działania jest zwiększenie szans życiowych (rozwojowych), samodzielności, kształtowanie odpowiedzialnych zachowań, odkrycie i rozwój talentów u dzieci i młodzieży ze środowisk bezrobotnych, rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji, uczęszczających do świetlic środowiskowych i zamieszkującym obszar objęty rewitalizacją. 
Działanie polegać będzie na umożliwieniu im uczestnictwa w wybranych zajęciach z pakietu edukacyjnego (języki obce, kółka  zainteresowań, zajęcia  sportowe, gra na instrumentach muzycznych itp.), które z racji opłat za uczestnictwo (lub konieczny sprzęt) wcześniej były niedostępne  dla tej grupy odbiorców. 

	2
	Rezultat działania 


	-uczestnicząca w sub-projekcie grupa ok. 15 młodych osób rozwinie swoje umiejętności, dzięki czemu wzrośnie ich samoocena, poprawią się perspektywy rozwojowe i edukacyjne,

-uczestnicy  będą mieli zorganizowany czas wolny,   co będzie czynnikiem chroniącym przed nałogami  i  wchodzeniem w  sytuacje  ryzykowne,
-uczestnicy podniosą  swoją wiedzę, co zmniejszy prawdopodobieństwo  przedwczesnego wypadnięcia  z sytemu edukacji.

	 3

	Etapy działania, zadania i termin realizacji 

	Najważniejsze zadania: 
· zatrudnienie koordynatora projektu, 

· przeprowadzenie dokładnej diagnozy umiejętności dzieci i młodzieży (doprecyzowanie potrzeb)

· rekrutacja uczestników, 

· podpisanie kontraktu z rodzicami i dziećmi,

· sfinansowanie  odpowiedniego rodzaju zajęć dodatkowych  w ramach pakietu edukacyjnego wraz  z niezbędnymi  akcesoriami  (języki obce, zajęcia sportowe – strój sportowy,  gra na instrumentach muzycznych - ewentualne  wypożyczenie instrumentu).
Rozpoczęcie w 2011, prowadzone corocznie od I do IV kwartału, przez okres realizacji programu rewitalizacji (do 2020)

	4
	Lokalizacja działania, miejsce przeprowadzenia działania. 


	Działania koordynatora prowadzone przy Świetlicy środowiskowej ul. Hołdu Pruskiego 11, dzieci i młodzież korzystać będą z zajęć w różnych miejscach – nie tylko na obszarze objętym programem (zajęcia sportowe w hali OSIR – karate, piłka nożna, tenis stołowy). 

	5
	Zgłaszający działanie.

Partnerzy:
	MOPR
-

	6
	Nakłady do poniesienia 
	20 000,00 rocznie ( całość przez 10 lat – 200 000,00)

	7
	Sposób finansowania
	Środki własne zgłaszającego 

	8
	Odniesienie do przyjętych celów rewitalizacji


	Działania dotyczące aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieżowych oraz przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu 


	
	NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA

SUB-PROJEKTU
	PODNIESIENIE POZYCJI ROMÓW 

	1
	


	Istotą działania jest podniesienie pozycji Romów na rynku pracy i w życiu społeczności Świnoujścia. Miasta skłonienie wychowanków do rozpoznania i udokumentowania istotnych dla nich cech obszaru objętego rewitalizacją, by wytworzyć poczucie więzi i odpowiedzialności za przestrzeń, w której żyją oraz zachęcić do zgromadzenia wiedzy o mieście, myślenia o tym, w jaki sposób powinno się ono zmieniać, odnawiać, pięknieć. 
Działanie ma również na celu zaangażowanie wychowanków w program rewitalizacji i pracę na rzecz rewitalizacji, polegającą na systematycznym dokumentowaniu zamian zachodzących w rewitalizowanym obszarze i mieście, przygotowywanie własnych propozycji zmian. 

	2
	Rezultat działania 


	Przeszkolenie 15 osobowych grup Romów w zakresie:

języków obcych, obsługi komputerów, Internetu, prowadzenia działalności gospodarczej, podstaw rachunkowości. Zajęcia psychologiczno-motywacyjne, zajęcia specjalistyczne (realizacja po stronie stowarzyszenia romskiego – m.in kurs prawa jazdy, obsługa kas fiskalnych) itp.

Grupa objęta projektem (w większości zamieszkująca obszar kryzysowy), poprzez zaplanowane działanie:

· nabędzie i poszerzy umiejętności korzystania z technologii informatycznych

· nabędzie umiejętności komunikacyjnych

· wyrobi sobie podstawowe umiejętności organizacyjne

· nabędzie umiejętności radzenia sobie ze stresem

· poszerzy znajomość języków obcych

Zakłada się, że  powstanie co najmniej jeden podmiot –zostanie zarejestrowana działalność gospodarcza osoby fizycznej. 

Oprócz tego zostaną przeszkoleni urzędnicy, na co dzień zajmujący się współpracą m.in. ze środowiskiem Romów

	 3

	Etapy działania, zadania i termin realizacji 

	Opracowanie szczegółów dot. zadań w projekcie na podstawie doświadczeń i konsultacji ze stroną romską.

Złożenie wniosku o dofinansowanie.

Otrzymanie dofinansowania.

Prawidłowo przeprowadzony proces rekrutacji.

Wyłonienie właściwych animatorów i trenerów prowadzących szkolenia.

Nawiązanie współpracy z pracodawcami, zmniejszanie barier, uprzedzeń m.in. rasowych.

Prawidłowy monitoring projektu i w późniejszym okresie jego ewaluacja.

Planowany okres realizacji projektu od 01.07.2010 do 30.06.2012 

	4
	Lokalizacja działania, miejsce przeprowadzenia działania. 
	Zajęcia w sąsiedztwie siedzib grupy objętej projektem ( SP1, świetlica przy Hołdu Pruskiego 13/1) 

	5
	 Zgłaszający działanie.
 Partnerzy: 
	Gmina –Miasto Świnoujście,  WPFZ 

Społeczność romska – Stowarzyszenie Romów

	6
	Nakłady do poniesienia 
	400 000,00 (1 cykl dwuletni) 

	7
	Sposób finansowania
	100% ze środków zewnętrznych (program pomocy dla społeczności Romów)

	8
	Odniesienie do przyjętych celów rewitalizacji


	Działanie na rzecz tworzenia równych szans i rozwoju zasobów ludzkich oraz przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu


	
	NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA

SUB-PROJEKTU
	PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ 

	1
	


	Istotą działania jest skłonienie wychowanków do rozpoznania i udokumentowania istotnych dla nich cech obszaru objętego rewitalizacją, by wytworzyć poczucie więzi i odpowiedzialności za przestrzeń, w której żyją oraz zachęcić do zgromadzenia wiedzy o mieście, myślenia o tym, w jaki sposób powinno się ono zmieniać, odnawiać, pięknieć. 

Działanie ma również na celu zaangażowanie wychowanków w program rewitalizacji i pracę na rzecz rewitalizacji, polegającą na systematycznym dokumentowaniu zamian zachodzących w rewitalizowanym obszarze i mieście, przygotowywanie własnych propozycji zmian. 

	2
	Rezultat działania 


	Sporządzona zostanie dokumentacja fotograficzna obecnego stanu obszaru rewitalizacji i innych części miasta. Poprzez wyszukanie starych fotografii tych terenów nastąpi porównanie wyglądu dawnego i obecnego. 

Nastąpi zestawienie przeszłości i teraźniejszości, a wnioski i obserwacje wychowanków posłużą do zajęć edukacyjnych i konkursów plastycznych, grafiki komputerowej, formowania modeli przestrzennych (makiety) motywujących do kreatywności, przedstawiania wizji zmian, nowego piękniejszego Świnoujścia.

Materiały zgromadzone i wytworzone w ramach projektu posłużą nie tylko do realizacji celów wychowawczo-edukacyjnych, ale będą wykorzystywane w monitorowaniu realizacji programu rewitalizacji (monitoring zmian w fizjonomii miasta z zastosowaniem fotografii i zapisu video) i dialogu społecznym na temat kierunków zmian w zagospodarowaniu miasta itp.

Wychowankowie uzyskają wiedze i nowe umiejętności (technika zapisu fotograficznego i video, obsługa sprzętu, katalogowanie i opis gromadzonego materiału, systematyczności działania, współdziałania w grupie, przygotowania 
i przeprowadzenia prezentacji itp)

	 3

	Etapy działania, zadania i termin realizacji 

	-szczegółowe zaplanowanie zadań (uwzględniające skoordynowanie ich 
z ustalonym w programie rewitalizacji systemem monitorowania realizacji) 

-powołanie grupy uczniów, przydzielenie opiekunów odpowiedzialnych za realizację projektu (sporządzenie listy potrzeb, znalezienie sponsorów, nawiązanie współpracy z UM Świnoujście, przewodnikami, Muzeum itd) zaplanowanie tras wycieczek.

-przeprowadzenie zajęć z zakresu fotografii, rejestracji video, topografii miasta, obróbki materiału itd.

-przeprowadzenie spotkań ze specjalistami (historycy, pracownicy samorządowi, architekci, konserwatorzy zabytków, przyrodnicy, plastycy, radni)

-przeprowadzenie wycieczek-spacerów po obszarze rewitalizacji i innych częściach miasta i wykonanie dokumentacji  

-przeprowadzenie zajęć praktycznych na zebranym materiale, omówienie wyników 

-przeprowadzenie zajęć kreatywnych (plastyczne, budowanie makiet, rysowanie) a następnie konkursów 

-zorganizowanie prezentacji, wystaw i innych form upowszechnienia rezultatów sub-projektu, w tym wystawy w Bibliotece Miejskiej

-przekazanie skompletowanie zdjęć i materiału filmowego kierującym realizacją programu rewitalizacji).
Trzy cykle: 2010/11, 2015/16,  2019/2020
Rozpoczęcie pierwszego w III kw. 2010 (od września, tj. od początku roku szkolnego)

Zakończenie pierwszego w II kw. 2011 (do czerwca 2011, tj. do końca roku szkolnego)

	4
	Lokalizacja działania, miejsce przeprowadzenia działania. 


	Zajęcia w siedzibie zgłaszającego, na terenie rewitalizowanego obszaru, w Urzędzie Miasta, Muzeum oraz w innych częściach miasta (wycieczki i dokumentacja) 

	5
	 Zgłaszający działanie.
 Partnerzy: 
	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY, Piastowska 55 
Gmina-Miasto Świnoujście  [ w zakresie dot. monitorowania rezultatów LPR]

	6
	Nakłady do poniesienia 
	20 000,00 rocznie (jeden cykl) całość do 2020r.- 60 000,00

	7
	Sposób finansowania
	Środki własne zgłaszającego i dofinansowanie zewnętrzne ( środki na pokrycie ½ kosztów zostaną pozyskane w konkursie grantowym)

	8
	Odniesienie do przyjętych celów rewitalizacji


	Działanie na rzecz aktywizacji środowiska dzieci i młodzieży oraz budowania tożsamości lokalnej, praca na rzecz programu rewitalizacji.


	
	NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA

SUB-PROJEKTU
	SZKOŁA DLA RODZICÓW 



	1
	[image: image51.jpg]



	Istota działania polega na zorganizowaniu zajęć psycho-edukacyjnych dla osób mających trudności wychowawcze z dziećmi, wynika z potrzeby podniesienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców i opiekunów. 
Podniesienie wiedzy i umiejętności rodziców pozwoli na zapobieganie negatywnym zjawiskom wśród dzieci takim jak: agresja, wagarowanie, popadanie w uzależnienia, zaburzenia zachowania. 

	2
	Rezultat działania 


	Bezpośrednim efektem projektu będzie objęcie pomocą i wsparciem około 30 osób, zminimalizowanie niewydolności opiekuńczo-wychowawczej, podniesienie kompetencji wychowawczych osób zamieszkujących rewitalizowany obszar kryzysowy.

	 3

	Etapy działania, zadania i termin realizacji 

	Dla prawidłowej realizacji projektu niezbędne jest w pierwszej kolejności zatrudnienie osoby koordynującej działaniami. 
W dalszej kolejności przeprowadzona zostanie rekrutacja uczestników, zatrudnieni będą specjaliści (po kursie „Szkoła dla rodziców”, wynajęta zostanie sala i wykonane zostaną niezbędne zakupy. Następnie przeprowadzony zostanie cykl szkoleń.

początek – II kwartał 2011 roku

zakończenie – IV kwartał 2011 roku 


	4
	Lokalizacja działania, miejsce przeprowadzenia działania. 


	Zajęcia „Szkoły dla rodziców” prowadzone byłyby w pomieszczeniach placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej , położonej przy ul. Hołdu Pruskiego 11. Rodziny objęte działaniami będą wspólnie spożywały obiady w jednej z restauracji mieszczącej się w obszarze objętym rewitalizacją.



	5
	  Zgłaszający działanie.

Partnerzy:
	MOPR
Caritas

	6
	Nakłady do poniesienia 
	11 000,00 

	7
	Sposób finansowania
	Środki własne zgłaszającego

	8
	Odniesienie do przyjętych celów rewitalizacji
	Działania dotyczące walki z patologiami społecznymi 


[image: image82.jpg]











   






   Ortofotomapa obszaru objętego projektem zintegrowanym, pokazująca  rezultat 








   programowania sub-projektów przed rozpoczęciem konsultacji  społecznych roboczej 








   wersji LPR.
PROJEKTY  W  OBSZARACH   PO-WOJSKOWYCH
PROJEKT „Basen Północny”- Jessica

Rewitalizacja terenów i obiektów Starej Stoczni położonych w obszarze Basenu Północnego 
w Świnoujściu na miejsce przyjazne kulturze, rekreacji i dobrej kuchni.
1. Cel przedsięwzięcia.

Wykorzystanie obszaru o powierzchni ponad 30 tyś. m² (wraz z objętymi ochroną konserwatorską budynkami starej stoczni) na stworzenie unikalnego w skali europejskiej miejsca do prowadzenia na wysokim poziomie usług hotelowych, gastronomicznych, kulturalnych i rekreacyjnych, osadzonych w:
 -niepowtarzalnej atmosferze portu jachtowego, 


 -sąsiedztwie Parku Zdrojowego oraz nowoczesnego kompleksu budynków apartamentowych i biurowych, zlokalizowanych na terenach położonych wzdłuż nabrzeży Basenu Północnego. 

2. Zakres przedsięwzięcia


Gmina udostępni teren pod realizację całego przedsięwzięcia oczekując od innych partnerów (przede wszystkich inwestorów komercyjnych, ale także fundacji i organizacji pozarządowych) zrealizowania ściśle określonego zakresu 

(pakietu) rzeczowego, który będzie służył również funkcjom publicznym.

      Funkcje publiczne to: 

-uniwersalna sala do organizacji imprez kulturalnych, wystaw, konferencji (pojemność sali 300-500 osób), 


-miejsce do organizacji kameralnych imprez kulturalnych na powietrzu, 


-ciągi piesze, zieleń, obiekty i urządzenia małej architektury, itp. 


W zamian, część budynków i terenów będzie mogła być wykorzystana na realizację przedsięwzięć typowo komercyjnych (kameralny hotel na około 70 pokoi, puby, restauracje, małe sklepy, itp.).


Całość zarządzana będzie przez jednego operatora, przy czym Miasto będzie miało decydujący głos, co do zasad 
i sposobu wykorzystania sali widowiskowo-konferencyjnej.

3. Harmonogram

2011r. (I, II kwartał): 


-uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Basenu Północnego, 


-rozstrzygnięcia dotyczące formy prawno-organizacyjnej realizacji przedsięwzięcia, (PPP lub oddzielnie realizowane części publiczna i komercyjna),


-wyznaczenie geodezyjne terenów pod realizację przedsięwzięcia.

2011r. (III, IV kwartał):

-rozstrzygnięcia przetargowe (konkursy) na wybór partnera(ów).

2012- 2014 


-uzgodnienia, projektowanie, roboty budowlane- renowacja istniejącej zabudowy i realizacja nowych obiektów 

2015

-uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

-rozliczenia między partnerami przedsięwzięcia,

-powołanie wspólnego zarządcy terenów i obiektów wybudowanych w ramach Przedsięwzięcia.

4.Instytucje i podmioty, które mogą być pożądanym partnerem Miasta.

       -przedsiębiorcy zamierzający uczestniczyć 
w kompleksowym zagospodarowaniu terenów leżących na całym obszarze Basenu Północnego,

       -instytucje i organizacje zajmujące się upowszechnianiem kultury oraz organizacją imprez kulturalnych (np. Fundacja Centrum Twórczości Narodowej , która we współpracy z Miastem realizuje znane w kraju przedsięwzięcie kulturalne pod nazwą „Karuzela Kultury” obliczone na wieloletnią perspektywę czasu,

       - Fundusz Pożyczkowy „Jessica” jako aktywny udziałowiec przedsięwzięcia lub pożyczkodawca.

5.Rezultaty i oddziaływanie projektu (lista alfabetyczna)

a. Rozszerzenie oferty kulturalnej miasta.

b. Rozwój nowych jakościowo usług dla turystów 
i mieszkańców Świnoujścia.

c. Stworzenie około 100 nowych miejsc pracy. 

d. Wzbogacenie infrastruktury społecznej Miasta o nowy, bardzo potrzebny w miejscowości turystyczno-uzdrowiskowej obiekt wielofunkcyjnej sali widowiskowo-konferencyjnej.

e. Zmiana wizerunku miasta przy wjeździe od strony Zatoki Pomorskiej i portu.

f. Zwiększenie atrakcyjności portu jachtowego.

g. Zwiększenie przychodów do budżetu Miasta z tytułu zbycia (sprzedaży lub wieloletniej dzierżawy) atrakcyjnych terenów i budynków 

6.Prognozowane nakłady finansowe, źródła ich sfinansowania, spodziewane stopa zwrotu.
      W zależności od wielkości i standardu hotelu (projekt planu miejscowego przewiduje obiekt o wysokości do 5 kondygnacji) a także skali rozbudowy istniejących obiektów kubaturowych, standardu wielofunkcyjnej sali - koszt przedsięwzięcia szacowany jest na minimum 120 mln złotych netto.
Źródła finansowania:

      - środki inwestorów prywatnych,

      - kredyty i pożyczki komercyjne,

      - UDF „Jessica” (na część publiczną lub w ramach PPP).
Zakłada się, że projekt wygeneruje zwrot poniesionych nakładów, na poziomie nie niższym niż 6% rocznie, począwszy od zakończenia pełnego programu przedsięwzięcia. Założenie to oparto o wyniki finansowe porównywalnych projektów, przewidywany zakres rzeczowy 
i funkcje obiektów oraz walory objętego projektem obszaru 
i miasta.

7.Stan przygotowań

W latach 2005-2006 na obszarze projektowanego przedsięwzięcia wykonano szereg prac rozbiórkowych, zabezpieczających a także działań inwestycyjnych wiązanych z niezbędną infrastrukturą 
i najpilniejszymi remontami obiektów zabytkowych. 

Najważniejsze zadania zrealizowane do końca 2009 roku:

a)
remont dachu obiektu nr 6 (zabytkowej wieży ciśnień),


2000 r.,  80 tys. zł,
b)
rozbiórki zniszczonych obiektów kubaturowych, atesty minerskie,  niwelacja terenu, 2005 r., 230,7 tys.  zł (JAR),
c)
remont dachu budynku warsztatowego nr 3a (dawniej nr 10), 2005 r., 242,4 tys. zł (JAR),

d)
wyposażenie istniejących nabrzeży w podstawowe instalacje, przyłączenie do sieci wodno – kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, oświetlenie nabrzeży, w 2005 r.: inst.  i sieci wod. -  kan.:  127,8 tys. zł (JAR),
e)
remont obiektu nr 8 (zabytkowej wieżyczki wodowskazowej), później adaptacja do potrzeb punktu informacji turystycznej, remont w latach 2005/2006: 156,8 tys. zł (JAR),
f)
oświetlenie całego terenu basenu jachtowego, 2008 r., 697,2 tys. zł,
Łączna kwota dotychczasowych wydatków: 2974,2 tys. zł
Znaczna część środków (757,7 tys. złotych) pochodziła ze Strategicznego Programu Rządowego „Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej” (tzw. fund. JAR) będącego w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Wykonane prace pozwoliły również na uzyskanie tzw. atestu minerskiego, czyli stwierdzenia, że obszar jest wolny od min i niewybuchów. 

Prace nad planem miejscowym, który umożliwi realizację przedsięwzięcia rozpoczęto  pod koniec marca 2007 roku. Wg aktualnego harmonogramu, prace powinny się zakończyć 
w I kwartale 2011 roku. Jednocześnie, po dwóch latach procedowania, na ukończeniu są prace związane z wydaniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury korygującego granice administracyjne Portu Świnoujście, w konsekwencji czego z granic Portu wyłączony zostanie obszar Basenu Północnego, co wyeliminuje szereg czasochłonnych procedur znacząco ograniczających swobodę dysponowania nieruchomościami położonymi na tym obszarze. 
Niezwykle ważnym przedsięwzięciem, które będzie miało istotny wpływ na zagospodarowanie i funkcjonowanie całego obszaru Basenu Północnego, w tym realizację przedmiotowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego jest projekt pod nazwą „Zagospodarowanie Basenu Północnego na port jachtowy”. 

Projekt, szacowany na około 16 mln złotych przewiduje budowę nowych oraz remont istniejących nabrzeży wraz z budową pomostów, budowę elementów infrastruktury technicznej portu jachtowego (doprowadzenie do nabrzeży wody i energii elektrycznej, zbudowanie urządzeń do odbioru fekaliów z jachtów, oświetlenie mariny), pogłębienie akwenu Basenu Północnego. Projekt znajduje się liście projektów kluczowych w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w III kwartale 2010 roku. 
Rewitalizacja terenów i budynków starej stoczni, budowa nowoczesnego portu jachtowego oraz zagospodarowanie pozostałych terenów usytuowanych wzdłuż akwenu Basenu Północnego będzie stanowiło wizytówkę Świnoujścia o unikalnym charakterze i skali na tle innych miejscowości nadmorskich w kraju.

.

[image: image83.jpg]



PROJEKT „BWP” - Jessica

Rewitalizacja terenów powojskowych 
na Przygraniczne Centrum Handlu i Usług.

1. Cele przedsięwzięcia
1. Uporządkowanie zdegradowanej przestrzeni Miasta ciągnącej się wzdłuż ulic Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej (od skrzyżowania 
z ulicą Moniuszki do przejścia granicznego Świnoujście-Ahlbeck), poprzez likwidację kilkuset tymczasowych, zdekapitalizowanych obiektów służących działalności handlowej i usługowej oraz zagospodarowanie uwolnionych w ten sposób terenów na funkcje zieleni oraz ciągów pieszo-jezdnych.

2. Stworzenie dla wszystkich zainteresowanych, trwałych i korzystnych warunków 
do prowadzenia działalności handlowej i usługowej 
na terenie nowego targowiska.

3. Wzbogacenie infrastruktury społecznej Miasta o ponad lokalnym standardzie, funkcji i skali oddziaływania.

Realizacja założonych celów ma służyć strategicznemu celowi Miasta jakim jest 
przywrócenie Świnoujściu wiodącej roli/pozycji centralnego ośrodka gospodarczego, handlowego 
i turystycznego w paśmie miast kurortów leżących po niemieckiej i 
polskiej stronie wyspy Uznam.

2. Zakres rzeczowy 

Wybudowanie, na obszarze o powierzchni około 7.02 ha (potoczna nazwa „Autodrom”) Przygranicznego Centrum Handlu i Usług, składającego się z: 

-wielkopowierzchniowego obiektu handlowo-usługowego (od 10 do 20 tys. m2 powierzchni sprzedaży),

-targowiska na minimum 300 stanowisk handlowych,

-kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych (hala widowiskowo-sportowa na minimum 1000 miejsc na widowni, kryty basen 25 metrowy z urządzeniami dodatkowymi: sauna, siłownie, zjeżdżalnie, itp.),

-zaplecza socjalnego i parkingowego. 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia podzielony jest na 5 podprojektów.
I  podprojekt obejmuje:

-wycinkę drzew i karczowanie pni,

-wyburzenie i usunięcie gruzu z ruin i 11 obiektów,

-uzyskanie atestu terenu wolnego od min i niewybuchów.

II podprojekt obejmuje:

-budowę targowiska miejskiego na około 300 stanowisk, 
z zapleczem socjalnym i parkingowym,

-wynajęcie (wydzierżawienie) stoisk (pawilonów) osobom zainteresowanym prowadzeniem działalności handlowo-usługowej na nowym targowisku w zamian za likwidację tej działalności na stoiskach usytuowanych wzdłuż ulic Wojska Polskiego, Marynarki Wojennej i Bałtyckiej,

-likwidację wszystkich stanowisk i pawilonów handlowych usytuowanych na gruntach Miasta wzdłuż ulic Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej.

III podprojekt obejmuje:

-budowę wielkopowierzchniowego obiektu handlowo-usługowego (od 10 do 20 tys. m² powierzchni sprzedaży) wraz z zapleczem parkingowym.

IV podprojekt obejmuje:

-przebudowę układu komunikacyjnego umożliwiającego funkcjonalne skomunikowanie całego obszaru Autodromu od strony ulic Wojska Polskiego  i Bałtyckiej.

V podprojekt obejmuje:
-budowę kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych (hala widowiskowo-sportowa na minimum 1000 miejsc na widowni, kryty basen 25 metrowy z urządzeniami dodatkowymi, takimi jak sauny, siłownie, zjeżdżalnie, itp.)
3. Harmonogram

      Podprojekt I: 

      Rozpoczęcie: IV kwartał 2010r. (projektowanie)

      Zakończenie: III kwartał 2011r.

      Podprojekt II: 

      Rozpoczęcie: IV kwartał 2010r. (projektowanie)

      Zakończenie: II kwartał 2012r.
      Podprojekt III: 

      Rozpoczęcie:II kwartał 2011r. (wydzielenie nieruchomości, przetarg na zbycie terenu)

      Zakończenie: IV kwartał 2012r.

      Podprojekt IV: 

      Rozpoczęcie: IV kwartał 2010r. (pozwolenie na budowę)

      Zakończenie: IV kwartał 2011r.

      Podprojekt V: 

      Rozpoczęcie: III kwartał 2012r. (projektowanie)

      Zakończenie: III kwartał 2014r.

4. Instytucje i podmioty, które mogą być pożądanym partnerem Miasta.
 - Przedsiębiorcy zamierzający uczestniczyć w kompleksowym zagospodarowaniu terenów tzw. Autodromu,

 - Zorganizowani handlowcy prowadzący działalność wzdłuż ulic Wojska Polskiego i  Marynarki Wojennej,

 - Fundusz Pożyczkowy „Jessica”, jako aktywny udziałowiec przedsięwzięcia oraz pożyczkodawca.

5. Rezultaty i oddziaływanie projektu (lista alfabetyczna)

a) Rozszerzenie oferty handlowej dla turystów zakupowych z Niemiec, mieszkańców Świnoujścia 
a także kuracjuszy i turystów o możliwość dokonywania zakupów w największym kompleksie handlowym (obiekt handlowy wielkopowierzchniowy + targowisko) wyspy Uznam i Świnoujścia.

b) Utrzymanie kilkuset miejsc pracy związanych 
z handlem przygranicznym: zbudowanie nowego targowiska zorientowanego na handel przygraniczny jest jedynym sposobem radykalnej poprawy prymitywnych warunków prowadzenia tego handlu aktualnie.

c) Wzbogacenie infrastruktury społecznej Miasta o nowe, bardzo potrzebne w miejscowości turystyczno-uzdrowiskowej obiekty hali widowiskowo-sportowej 
i nowoczesnego basenu.

d) Zmiana wizerunku miasta na wjeździe od strony granicy z Niemcami, 

e) Zwiększenie przychodów do budżetu Miasta z tytułu sprzedaży lub wieloletniej dzierżawy części terenu pod wielkopowierzchniowy obiekt handlowy.

6. Prognozowane nakłady finansowe, źródła ich sfinansowania, spodziewana stopa zwrotu.
      Podprojekt I –  około 1 mln PLN netto; budżet Miasta, UDF Jessica; spodziewana stopa zwrotu nie jest możliwa do oszacowania, bo jest to podprojekt związany 
z przygotowaniem inwestycji określonych w pozostałych podprojektach.

      Podprojekt II – około 12 mln PLN netto; budżet Miasta, UDF Jessica, inwestorzy  prywatni, np. handlowcy prowadzący handel wzdłuż ulic Wojska                                Polskiego i Marynarki Wojennej; spodziewana stopa zwrotu nie niższa niż w przedziale od 1% do 3%.

      Podprojekt III –około 50 mln PLN netto; inwestorzy prywatni – sieci supermarketów, stopa zwrotu wyższa niż 6%.

      Podprojekt IV –około 10 mln PLN netto; budżet Miasta, Fundusz EWT; spodziewana stopa zwrotu nie jest możliwa do oszacowania, bo jest to projekt infrastruktury publicznej.

      Podprojekt V – około  60 mln PLN netto; budżet Miasta, inwestorzy prywatni, inne środki publiczne-dotacje, kredyty, pożyczki; spodziewana stopa zwrotu trudna do oszacowania.

7.   Stan przygotowań

W 2008 roku Rada Miasta zdecydowała, że w celu uporządkowania spraw związanych z handlem przygranicznym w Świnoujściu należy zbudować nowoczesne targowisko na terenie Autodromu. 
W tym celu dokonano stosownych zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz określono funkcje jakie na tym terenie mają być zrealizowane. Kompleksowe zagospodarowanie tego terenu będzie jednak możliwe dopiero na podstawie ustaleń planu miejscowego. Prace nad planem rozpoczęto w połowie 2007 roku. 
Wg aktualnego harmonogramu, powinny się zakończyć pod koniec 2010 roku. 

Na zlecenie Miasta firma Haskel wykonała studium budowy targowiska przygranicznego w ramach formuły PPP. Na zlecenie Miasta wykonano również inwentaryzację przyrodniczą terenu.

[image: image84.jpg]



[image: image85.jpg]EDIEIT AG Loy
HAVOIEEITENIGUH s





PLAN FINANSOWY REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
Koszt realizacji programu rewitalizacji został oszacowany na kwotę  ok. 302 mln zł.
Wartość prognozowanych wydatków na każdy z 3 projektów programu pokazano w tabeli. 

	ZESTAWIENIE KOSZTÓW PROGRAMU

(kwoty zaokrąglone do mln zł)

	PROJEKT ZINTEGROWANY
	69

	PROJEKT BPW - Jessica
	133

	PROJEKT BASEN PÓŁNOCNY - Jessica
	100 

	RAZEM
	302 



[image: image52.emf]LPR -struktura kosztów wg projektów w %

23%

44%

33%

PROJEKT

ZINTEGROWANY

PROJEKT BPW - Jessica

PROJEKT BASEN

PÓŁNOCNY - Jessica


Planowane koszty Projektu zintegrowanego, w podziale na sektor publiczny i prywatny, z uwzględnieniem potencjalnego maksymalnego dofinansowania ze środków EFRR, poprzez RPO ZP pokazano w tabeli. 

Zbiorcze zestawienie kosztów całego programu, strukturę prognozowanych wydatków oraz określenie luki finansowej zestawiono również w tabeli.
Planowane wydatki będą rozłożone w czasie 10 lat, 
a zewnętrzne dofinansowanie uwzględnione w planie finansowym obejmuje wyłącznie środki z RPO WZ i programu pomocowego dla społeczności Romów (w ramach PO RZL).Należy uwzględnić, że jak dotąd w trakcie prac nad programem zgłoszeniodawcy sub-projektów określali przede wszystkim koszt planowanego działania i wskazywali pożądany poziom zewnętrznego dofinansowania jako 50% kosztów, z założeniem, że dofinansowanie będzie pochodziło jedynie z RPO WZ i będzie miało charakter bezzwrotnej dotacji refundującej wcześniej poniesione wydatki na realizację sub-projektu. 
Tabele pokazujące zestawienie kosztów wskazują sub-projekty, które mogą i powinny być finansowane za pomocą środków dostępnych w RPO WZ i określają maksymalna wielkość dotacji. W przypadku sub-projektu PePe-HaPe w tabeli jako srodki własne wykazano szacowaną wartośc gruntu a jako maksymalną wartość współfinasowania (w tym przypadku zwrotnego – poprzez pożyczkę lub kapitałowy udział w przedsięwzięciu) wykazano kwotę będącą równowartością srodków własnych Miasta. 
Jest to założenie, nie stanowi ono o przyszłym faktycznym zakresie ewentualnego finansowego zaangażowania, ani nie określa maksymalnego pułapu pomocy finansowej (zasady dla tego rodzaju przedsięwzięć nie zostały jeszcze przez Urząd Marszałkowski określone) Podane założenia finansowe mają na celu zobrazowanie minimalnego wkładu sektora publicznego w ten sub-projekt i adekwatnego minimalnego wkładu z zewnętrznych środków publicznych. 

Analizy zgłoszonych sub-projektów wynika, że większość z nich może uzyskać pomoc finansową na pokrycie części wydatków ze środków UE lub innych źródeł. 
[image: image86.jpg]



Przedsięwzięcia, których finansowanie zakłada wykorzystanie zwrotnej pomocy finansowej poprzez wykorzystanie instrumentów inicjatywy wspólnotowej Jessica (projekty na terenach po-
wojskowych oraz sub-projekt PePe-HaPe Projektu Zintegrowanego) będą przedmiotem analizy wykonalności, na podstawie której, określona zostanie prawdopodobna stopa zwrotu i inne parametry ekonomiczne planowanych działań. Przedsięwzięcia te będą przygotowywane i podejmowane w oparciu o współprace 
z sektorem prywatnym, zainteresowanym inwestycjami przewidzianymi w programie, po jego wejściu w życie.

Plan pozyskiwania środków zewnętrznych zostanie przygotowany po ostatecznym zamknięciu procesu programowania rewitalizacji, we współpracy z ogłoszeniodawcami sub-projektów. Na podstawie założeń opisanych powyżej można obecnie określić, 
że maksymalne możliwe ze względu na typy sub-projektów 
i  prognozowane koszty PZ, dofinansowanie ze środków RPO WZ (dla pomocy w formie dotacji - działanie 5.5.1) wynieść może  maksimum 13 272 000,00 zł.
	PROJEKT ZINTEGROWANY
	Koszt
	Środki własne zgł.
	Dofinansowanie z RPO
	Inne dofinansowanie 
	Inne środki prywatne

	Sub-projekty przestrzenne
	
	
	
	
	

	Dąbrowskiego 4
	3 800 000
	1 900 000
	1 900 000
	0
	0

	Domy Secesyjne
	8 100 000
	4 050 000
	4 050 000
	0
	0

	Drogi
	6 644 000
	3 322 000
	3 322 000
	0
	0

	Iluminacja
	           10 000    
	5 000
	5 000
	0
	0

	Mieszkam ładnie i bezpiecznie
	920 000
	460 000
	460 000
	0
	0

	Ogrody secesyjne
	990 000
	0
	445 000
	0
	545 000

	Park Chopina
	2 100 000
	1 050 000
	1 050 000
	0
	0

	Piastowska 61
	250 000
	125 000
	125 000
	0
	0

	Razem możemy więcej
	860 000
	430 000
	430 000
	0
	0

	Renowacja budynków spółdzielczych
	650 000
	325 000
	325 000
	0
	0

	SP1
	1 530 000
	765 000
	765 000
	0
	0

	Wyszyńskiego 6
	420 000
	210 000
	210 000
	0
	0

	Razem
	26 274 000
	12 642 000
	13 087 000
	0
	545 000

	Sub-projekty gospodarcze
	
	
	
	
	

	PEPE-HAPE Jessica (PPP)
	40 000 000
	5 500 000
	5 500 000
	0
	29 000 000

	Śladami zabytków i świnoujskiej sec.
	150 000
	150 000
	0
	0
	0

	Razem
	40 150 000
	5 650 000
	5 500 000
	0
	29 000 000

	Sub-projekty społeczne
	
	
	
	
	

	Aktywizacja społeczna
	480 000
	255 000
	185 000
	40 000
	0

	Asystent rodziny
	216 000
	108 000
	0
	108 000
	0

	Biblioteka romska
	10 000
	0
	0
	10 000
	0

	Edukacja jest szansą
	270 000
	4 300
	0
	265 700
	0

	Integracja sąsiedzka
	246 000
	246 000
	0
	0
	0

	Integracja w zieleni
	102 500
	102 500
	0
	0
	0

	Kawka za złotówkę
	2 200
	2 200
	0
	0
	0

	Moje miejsce na ziemi
	180 000
	180 000
	0
	0
	0

	Pakiet edukcyjny
	200 000
	200 000
	0
	0
	0

	Podniesienie pozycji Romów
	400 000
	0
	0
	400 000
	0

	Przeszłość-Teraźniejszość
	60 000
	30 000
	0
	30 000
	0

	Szkoła dla rodziców
	11 000
	11 000
	0
	0
	0

	Razem
	2 177 700
	1 139 000
	185 000
	853 700
	0

	RAZEM
	68 601 700
	19 431 000
	18 772 000
	853 700
	29 545 000


	PROJEKT ZINTEGROWANY
	Koszt/Nakłady
	Środki własne zgł.
	Dofinansowanie z RPO
	Inne dofinansowanie 
	Inne środki prywatne

	SEKTOR PUBLICZNY
	
	
	
	
	

	Sub-projekty przestrzenne
	
	
	
	
	

	Dąbrowskiego 4
	3 800 000
	1 900 000
	1 900 000
	0
	0

	Drogi
	6 644 000
	3 322 000
	3 322 000
	0
	0

	Mieszkam ładnie i bezpiecznie
	920 000
	460 000
	460 000
	0
	0

	Park Chopina
	2 100 000
	1 050 000
	1 050 000
	0
	0

	Piastowska 61
	250 000
	125 000
	125 000
	0
	0

	Razem możemy więcej
	860 000
	430 000
	430 000
	0
	0

	SP1
	1 530 000
	765 000
	765 000
	0
	0

	Razem
	16 104 000
	8 052 000
	8 052 000
	0
	0

	Sub-projekty gospodarcze
	
	
	
	
	

	PEPE-HAPE Jessica (PPP)udział Gminy
	11 000 000
	5 500 000
	5 500 000
	0
	0

	Śladami zabytków i świnoujskiej sec.
	150 000
	150 000
	0
	0
	0

	Razem
	11 150 000
	5 650 000
	5 500 000
	0
	0

	Sub-projekty społeczne
	
	
	
	
	

	Aktywizacja społeczna
	480 000
	255 000
	185 000
	40 000
	0

	Asystent rodziny
	216 000
	108 000
	0
	108 000
	0

	Edukacja jest szansą
	270 000
	4 300
	0
	265 700
	0

	Kawka za złotówkę
	2 200
	2 200
	0
	0
	0

	Moje miejsce na ziemi
	180 000
	180 000
	0
	0
	0

	Pakiet edukcyjny
	200 000
	200 000
	0
	0
	0

	Podniesienie pozycji Romów
	400 000
	0
	0
	400 000
	0

	Przeszłość-Teraźniejszość
	60 000
	30 000
	0
	30 000
	0

	Szkoła dla rodziców
	11 000
	11 000
	0
	0
	0

	Razem
	1 819 200
	790 500
	185 000
	843 700
	0

	RAZEM
	29 073 200
	14 492 500
	13 737 000
	843 700
	0


	PROJEKT ZINTEGROWANY
	Koszt/Nakłady
	Środki własne zgł.
	Dofinansowanie z RPO
	Inne dofinansowanie 
	Inne środki prywatne

	SEKTOR PRYWATNY
	
	
	
	
	

	Sub-projekty przestrzenne
	
	
	
	
	

	Domy Secesyjne
	8 100 000
	4 050 000
	4 050 000
	0
	0

	Iluminacja
	          10 000    
	5 000
	5 000
	0
	0

	Ogrody secesyjne
	990 000
	0
	445 000
	0
	545 000

	Renowacja budynków spółdzielczych
	650 000
	325 000
	325 000
	0
	0

	Wyszyńskiego 6
	420 000
	210 000
	210 000
	0
	0

	Razem
	10 170 000
	4 590 000
	5 035 000
	0
	545 000

	Sub-projekty gospodarcze
	
	
	
	
	

	PEPE-HAPE Jessica (PPP)
	29 000 000
	0
	0
	0
	29 000 000

	Razem
	29 000 000
	0
	0
	0
	29 000 000

	Sub-projekty społeczne
	
	
	
	
	

	Biblioteka romska
	10 000
	0
	0
	10 000
	0

	Integracja sąsiedzka
	246 000
	246 000
	0
	0
	0

	Integracja w zieleni
	102 500
	102 500
	0
	0
	0

	Razem
	358 500
	348 500
	0
	10 000
	0

	RAZEM
	39 528 500
	4 938 500
	5 035 000
	10 000
	29 545 000


[image: image87.jpg]Uzasadnienie

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Swinoujscie 2010-2020 (LPR) powstal jako

aktualizacja Lokalnego Programu  Rewitalizacji Miasta Swinoujscie przyjetego

do realizacji uchwala nr LXVI/513/2006 Rady Miasta $winoujécie z dnia 28 wrzesnia

2006.

Istotne czynniki podjecia prac aktualizacyjnych to:

a)  dostosowanie programu rewitalizacji do aktualnych wymogow zewngtrznych,
warunkujacych dostep do finansowej pomocy dla projektow zawartych w LPR
zesrodkow  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego (dzialanie 5.5.1. Rewitalizacja obszarow zdegradowanych),

b) mozliwosé wykorzystania nowego  instrumentu  finansowania  projekiow
rewitalizacyjnych powstalego w ramach inicjatywy Wspdlnotowej JESSICA.

Innymi, réwnie waznymi celami aktualizacji LPR sa:

- uspolecznienie dziatar rewitalizacyjnych,

- zwiekszenie koncentracji i efektywnosci programu rewitalizacji.

- ograniczenie ryzyka na etapie przygotowania projektow i podprojektow LPR
do realizacji poprzez przeprowadzenic oceny oddzialywania programu rewitalizaci
na $rodowisko zgodnie z aktualnymi przepisami (LPR z 2006 roku nie byl objety
taka ocena).

Aktualizacja LPR byla realizowana przez powolany w tym celu zespdl zadaniowy

(zarzadzenia nr 708/2009 zdnia 28.10.2009 r. i nr 128/2010 z dnia 23.02.2010 r.

Prezydenta Miasta Swinoujscie) przy udziale ekspertow zewnetrznych (Stowarzyszenie

Rozwoju Gospodarczego Gmin).

Aktualny ksztalt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Swinoujcie na lata 2010 -
2020 powstal w wyniku konsultacji z partnerami spolecznymi i gospodarczymi.
Przeprowadzono strategiczna oceng oddzialywania LPR na rodowisko.

Uchwalenie zaktualizowanego LPR przez Rade Miasta umozliwi ubieganie si¢ o pomoe
finansowa z wyzej wymienionych Zrédel.

Konkurs na Lokalne Programy Rewitalizacji zostat ogloszony przez Zarzad Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego 2 sierpnia br. 7 terminem skladania wnioskow aplikacyjnych do 30
wrzesnia br. Ocena wnioskow i wyniki konkursu — w pazdziemniku br.

Konkurs na podprojekty zostanie ogloszony w grudniu br. i trwa¢ bedzie do korca styeznia
2011 roku. Oznacza to, ze wnioskodawey, kiérzy zglosili podprojekty zawarte w Projekeie
Zintegrowanym LPR maja czas do konca stycznia 2011 roku na opracowanie
dokumentacji aplikacyjnej wymaganej przez Urzad Marszatkowski. Zakoriczenie oceny
podprojektow i ogloszenie wynikéw konkursu powinno nastapié w marcu 2011 roku.

Swinoujscie, 2010-08-12
mgr Audrzej Stezodry




	Projekt zintegrowany - struktura nakładów finansowych 

	Sektor prywatny
	39 528 500

	Sektor publiczny 
	29 073 200

	Razem
	68 601 700


ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, DONATORZY 
I HARMONOGRAM POZYSKIWANIA FINANSOWEGO WSPARCIA DLA PROJEKTÓW LPR
Planowane finansowanie projektów LPR, za wyjątkiem projektów przewidzianych do realizji w oparciu o montaż finansowy z wykorzystaniem instrumentu inicjatywy JESSICA ( tj.poprzez pożyczkę lub wejście kapitałowe Funduszu Rozwoju Miast –UDF), przewiduje pokrycie kosztów poszczególnych projektów przez zgłoszeniodawców, co najmniej w 50%. 
Pozostałe wydatki zostaną pokryte ze środków pomocowych, wśród których, jak się zakłada, istotnym źródłem finansowania będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – poprzez RPO WZ. Lista sub-projektów,  których realizacja zakłada uzyskanie dofinansowanie z tego źródła, wraz z matrycami logicznymi tych projektów  znajduje się na końcu tej części planu finansowania realizacji LPR. Oprócz pozyskania pomocy finansowej z EFRR częśc z sub-projektów przewiduje uzupełnienie środków finansowych z innych źródeł. 
Przewiduje się, że będą to istniejące, dostępne programy pomocy finansowej adresowane do społeczności Romów, osób niepełnosprawnych i innych szczególnych grup społecznych, jak również prywatne fundusze filantropijne (np. Fundacja Batorego). Harmonogram pozyskiwania pomocy finansowej przestawiono poniżej [ nie obejmuje on ewentualnych srodków UDF]. 
Pozyskiwanie zaangażowania inwestycyjnego ze strony UDF będzie planowane po ustaleniu zasad korzystania z tej formy pomocy finansowej dla LPR, poczym ustalony zostanie plan pozyskiwania inwestorów prywatnych dla dopełnienia montażu finansowego projektów dotyczących terenów powojskowych i sub-projektu PePe-HaPe zintegrowanego projektu w obszarze kryzysowym.
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Razem

	ERDF – RPO WZ

Działanie 5.5.1.
	0
	3117000
	4595000
	2795000
	1765000
	1000000
	
	
	
	
	
	13 272 000

	Inne środki, 
w tym prywatne
	0
	451000
	485000
	191000
	36000
	41000
	41000
	36000
	36000
	41000
	41000
	1 398 000

	Razem
	
	3568000
	5080000
	2986000
	1801000
	1041000
	41000
	36000
	36000
	41000
	41000
	16 471 000


LISTA SUB-PROJEKTÓW PROJEKTU ZINTEGROWANEGO, PRZEWIDZIANYCH DO DOFINANSOWANIA  POPRZEZ RPO WZ, 
priorytet 5. - instrument dotacyjny:
1. Dąbrowskiego 4 - Przyjazny ośrodek opieki zdrowotnej i społeczne.j
2. Domy Secesyjne - Kompleksowa renowacja zespołu kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego i Piłsudskiego.
3. Drogi - Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino.
4. Iluminacja - Oświetlenie kompleksu sądowo-aresztowego.
5. Mieszkam ładnie i bezpiecznie - Renowacja budynków przy ul. Wyszyńskiego 2,7,8, Paderewskiego 25 i zagospodarowanie wnętrza  kwartału pomiędzy ulicami Wyszyńskiego i Paderewskiego.
6. Ogrody secesyjne.
7. Park Chopina - Przebudowa Parku przy ul. Chopina.
8. Piastowska 61 - Remont budynku mieszkalnego Piastowska 61.
9. Razem możemy więcej - Adaptacja lokali na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego – świetlica  środowiskowa oraz na potrzeby centrum pomocy i wsparcia w zakresie uzależnień.
10.Renowacja budynków spółdzielczych – Renowacja budynków  i zagospodarowanie terenu przy Piłsudskiego 20 i Paderewskiego 7a.
11.SP1 - Renowacja zabytkowego budynku SP1 oraz zagospodarowanie przyległego terenu na ogólnodostępne boisko sportowe i plac  zabaw.
12.Wyszyńskiego 6 - Remont części wspólnych budynku mieszkalnego Wyszyńskiego 6.
13.Aktywizacja społeczna.
MATRYCE LOGICZNE SUB-PROJEKTÓW PROJEKTU ZINTEGROWANEGO, PRZEWIDZIANYCH DO DOFINANSOWANIA  POPRZEZ RPO WZ, priorytet 5. instrument dotacyjny
	Matryca Logiczna projektu
	Działanie 

5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
	Wnioskodawca
Gmina-Miasto  Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

	Tytuł projektu: DĄBROWSKIEGO 4 – Przyjazny ośrodek opieki zdrowotnej i społecznej
	
	

	Dostosowanie obiektu przy ul. Dąbrowskiego 4 do potrzeb osób            niepełnosprawnych  
	
	Partnerzy projektu: ZOZ, Poradnia Rodzinna, Poradnia Novamed, MOPR

	Adresaci/grupa docelowa

Użytkownicy budynku, mieszkańcy miasta

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok)

       
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok)
	Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru (kwartał i rok)
	Ilość przetargów


	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego

	I kwartał 2011
	2007
	IV kw. 2013
	15
	II kw. 2013

	
	Logika interwencji
	Obiektywnie
weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Cel ogólny projektu
Określić szerszy/strategiczny cel projektu
	Podniesienie jakości oraz dostępności usług ochrony zdrowia oraz opieki społecznej w obszarze zdegradowanym.

Zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z obiektu
	
	
	

	Rezultaty
Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie
	Nazwa rezultatu

Zwiększenie powierzchni służącej opiece zdrowotnej i pomocy społecznej

Zwiększenie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych, osób starszych i matek z  dziećmi 
Zmniejszenie energochłonności budynku
	Wartość rezultatu i jednostka miary

388 m2

3300 m2

40 %


	Skąd i kiedy będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźnikach.
Protokóły odbioru

Protokół odbioru
Faktury PEC
	Założenia:
Prawidłowa realizacja 
i rozliczenie projektu. Prawidłowe zarządzanie zmodernizowanym budynkiem i prawidłowe użytkowanie powstałej infrastruktury oraz otoczenia. Płynność finansowa beneficjenta pozwalająca na utrzymanie rezultatu

Ryzyko:
Niszczenie wyremontowanego obiektu, niszczenie jego otoczenia, nieprawidłowa eksploatacja, brak płynności finansowej beneficjenta – brak środków na utrzymywanie i odtworzenie zniszczonego obiektu.

	Produkty
Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu
	Nazwa produktu

Przebudowany/zmodernizowany budynek

Budynek poddany termomodernizacji


	Wartość produktu i jednostka miary

1 szt.

3300 m2


	Skąd będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników?

Protokół odbioru prac
dokumentacja techniczna dot. termomodernizacji.
	Założenia:
Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem, prawidłowe zarządzanie projektem.

Ryzyko:
Przedłużające się procedury administracyjne, błędy bądź opóźnienia w przeprowadzonej procedurze zamówienia, opóźnienia w realizacji projektu wynikające z nierzetelności wykonawców, bądź błędów w realizacji zadania. Opóźnienia związane z koniecznością łączenia funkcjonowania podmiotów z jednoczesnym remontem. 



	Zadania
Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu
	Nazwa zadania:

1. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej,

2. Przeprowadzenie postępowania przetargowego,

3. Wykonanie robót budowlanych w zakresie:

           a)Termomodernizacja budynku,

           b)Przebudowa skarp, dojazdów i dojść do budynku,

           c)Prace budowlane wewnątrz budynku.

           d)Dostawa nowej windy

4. Promocja projektu


	Wydatki/koszty całkowite w PLN

3 800 000
	Założenia:
terminowe sporządzenie dokumentacji technicznej, prawidłowe przeprowadzenie postępowania przetargowego, uzyskanie niezbędnych pozwoleń decyzji, realizacja robót budowlanych zgodnie z harmonogramem, posiadanie  środków na zabezpieczenie finansowe realizacji inwestycji.

Ryzyko:
Opóźnienia związane z harmonogramem realizacji projektu, niekorzystne zmiany cen na rynku materiałów budowlanych i usług,  nieprawidłowości w przeprowadzeniu procedury przetargowej.



	
	
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN

3 800 000
	

	
	
	Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN

1 900 000 
	

	Sytuacja wyjściowa
	Usługi zdrowotne świadczone w niewystarczającym zakresie i w budynku (z lat 60-tych) o standardzie technicznym nieopowiadającym i nieadekwatnym do potrzeb osób z niego korzystających (osoby starsze, niepełnosprawne, matki
 z dziećmi). 

	Oznaczenie projektu
	Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta


	Matryca Logiczna projektu
	Działanie 

5.5.1.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu: DOMY SECESYJNE - Kompleksowa renowacja zespołu kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego 
i Piłsudskiego
	
	Porozumienie Wspólnot Mieszkaniowych



	
	
	Partnerzy projektu

	Adresaci/grupa docelowa

 Mieszkańcy ul. Hołdu Pruskiego, Piłsudskiego oraz mieszkańcy Świnoujścia

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok)

       
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok)
	Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru(kwartał i rok)
	Ilość przetargów


	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego

	I kwartał 2011
	II kwartał 2011
	III kwartał 2014 
	4
	III kwartał 2013

	
	Logika interwencji
	Obiektywnie
weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Cel ogólny projektu
Określić szerszy/strategiczny cel projektu
	Pobudzenie gospodarcze i społeczne obszarów problemowych
	
	
	

	Rezultaty
Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie
	Nazwa rezultatu

Wzrost udziału powierzchni użytkowej budynków poddanych renowacji w ogólnej powierzchni budynków


	Wartość rezultatu i jednostka miary

Powierzchnia 4 091 m2


	Skąd i kiedy będzie

pochodziła informacja

dotycząca wskaźnikach.

ewidencja gruntów


	Założenia – kompleksowe przeprowadzenie projektów 
z zakresu mieszkalnictwa

Ryzyko 

spadek zaangażowania społecznego w realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji  

	Produkty
Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu
	Nazwa produktu

Budynki poddane renowacji


	Wartość produktu i jednostka miary

13 szt.

	Skąd będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników?

protokół odbioru robót 
	Założenia – Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem, prawidłowe zarządzanie projektem
Ryzyko – przedłużanie procedur administracyjnych dla pozwoleń konserwatorskich



	Zadania
Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu
	Nazwa zadania
1. Przygotowanie dokumentacji projektowej,

2. Wybór wykonawcy robót,

3. Renowacja budynków – przeprowadzenie robót w budynkach przy ul. Hołdu Pruskiego 3,4,5,6,7,8,9,10-10a-10b,11-11a,12,13,14, Piłsudskiego 11

4. Promocja projektu 
	Wydatki/koszty całkowite w PLN

8 100 000,00

  
	Założenia: 

terminowe sporządzenie dokumentacji technicznej, prawidłowe przeprowadzenie postępowania przetargowego, uzyskanie niezbędnych pozwoleń decyzji, realizacja robót budowlanych zgodnie z harmonogramem, posiadanie  środków na zabezpieczenie finansowe realizacji inwestycji.

Ryzyka:
Opóźnienia związane z harmonogramem realizacji projektu, niekorzystne zmiany cen na rynku materiałów budowlanych i usług,  nieprawidłowości w przeprowadzeniu procedury przetargowej.

   

	
	
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN

8 100 000,00

    
	

	
	
	Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN

4 050 000,00
	

	Sytuacja wyjściowa
	Budynki  przeznaczone do renowacji są zamieszkałymi obiektami w bardzo złym stanie technicznym. Renowacja zespołu zabudowy z własnych środków wspólnot przekracza możliwości finansowe mieszkańców.

	Oznaczenie projektu
	Projekt z zakresu mieszkalnictwa



	Matryca Logiczna projektu
	Działanie 

5.5.1

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu:  DROGI - Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino 
	
	Gmina Miasto Świnoujście



	 
	
	Partnerzy projektu

	Adresaci/grupa docelowa

Mieszkańcy ulic Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego, Monte Cassino, przedsiębiorcy funkcjonujący na rewitalizowanym obszarze, mieszkańcy miasta, turyści i goście odwiedzający Świnoujście.

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok)

       
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok)
	Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru (kwartał i rok)
	Ilość przetargów


	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego

	I kwartał 2011 r.
	III kwartał 2012 r.
	IV kwartał 2013
	3  
	IV kwartał 2011

	
	Logika interwencji
	Obiektywnie
weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Cel ogólny projektu
Określić szerszy/strategiczny cel projektu
	Pobudzenie gospodarcze i społeczne obszarów problemowych. Poprawa jakości przestrzeni publicznej – układu dróg kołowych i ciągów pieszych w obszarze dotkniętym sytuacją kryzysową.
	
	
	

	Rezultaty
Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie
	Nazwa rezultatu

Średni dobowy ruch pojazdów


	Wartość rezultatu i jednostka miary

20%Poj/dobę
	Skąd i kiedy będzie

pochodziła informacja

dotycząca wskaźnikach.

Badania ruchu pojazdów


	Założenie:

Właściwe skomunikowanie rewitalizowanego obszaru 
z pozostałą częścią miasta. Osiągnięcie zmniejszenia ruchu pojazdów oraz hałasu bez wywoływania protestów społecznych.

Ryzyko:
Pomimo realizacji projektu średniodobowy ruch nie spadnie.



	Produkty
Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu
	Nazwa produktu

3 przebudowane ulice 

Węzły monitorujące


	Wartość produktu i jednostka miary

długość 717 mb,

3 komplety


	Skąd będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników?

Protokół odbioru

Protokół odbioru

	Założenia: 

Uwzględnienie z projekcie technicznym wszelkich możliwych trudności terenowych. 

Konieczność skoordynowania prac drogowych z projektem 
pt. „Przebudowa Centralnego Układu Komunikacyjnego” oraz „Renowacja Parku przy 
ul. Chopina”

Ryzyko: 

Wystąpienie technicznych trudności na terenie, na którym ma zostać zrealizowana inwestycja. Spowoduje to konieczność zmian na etapie realizacji inwestycji w stosunku do pierwotnych zamierzeń, zwiększając jednocześnie koszty całego przedsięwzięcia. Pojawienie się konieczności przeprowadzenia dodatkowych  działań inwestycyjnych polegających na remoncie sieci infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja sanitarna, gaz, ciepło, telekomunikacja, energetyka).  

	Zadania
Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu
	Nazwa zadania

1. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Hołdu pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino

2. Wybór wykonawcy robót drogowych oraz przebudowa nawierzchni drogowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem, wykonanie elementów małej architektury i  zieleni ulicznej 

3. Wybór inspektora nadzoru,

4. Promocja projektu


	Wydatki/koszty całkowite w PLN

  6 644 000 zł
	Założenie: 
Terminowe sporządzenie dokumentacji technicznej, prawidłowe przeprowadzenie postępowania przetargowego, uzyskanie niezbędnych pozwoleń decyzji, realizacja robót budowlanych zgodnie z harmonogramem, posiadanie  środków na zabezpieczenie finansowe realizacji inwestycji.

Ryzyko:
Opóźnienia związane z harmonogramem realizacji projektu, niekorzystne zmiany cen na rynku materiałów budowlanych i usług,  nieprawidłowości w przeprowadzeniu procedury przetargowej.



	
	
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN

  6 644 000 zł
	

	
	
	Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN

3 322 000 zł
	

	Sytuacja wyjściowa
	Zły stan ulic, nawierzchnia z kostki brukowej bez odpowiedniej podbudowy, mocno pozapadana negatywnie wpływa na stan techniczny budynków sąsiednich, wywołuje drgania i hałas. Stan techniczny ulic ogranicza dostępność komunikacyjną w tym obszarze.

	Oznaczenie projektu
	Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta


	Matryca Logiczna projektu
	Działanie 

5.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
	Wnioskodawca
Sąd Rejonowy Świnoujście

Areszt Śledczy Świnoujście

	Tytuł projektu: ILUMINACJA - oświetlenie kompleksu sądowo-aresztowego 
	
	

	
	
	Partnerzy projektu

Gmina Miasto Świnoujście

	Adresaci/grupa docelowa Mieszkańcy miasta, turyści

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok)

       
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok)
	Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru(kwartał i rok)
	Ilość przetargów


	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego

	I kwartał 2011
	II kwartał 2011
	IV kwartał 2011
	Art. 4 pkt 8 ustawy PZP
	2011

	
	Logika interwencji
	Obiektywnie
weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Cel ogólny projektu
Określić szerszy/strategiczny cel projektu
	Zwiększenie atrakcyjności obszaru kryzysowego i jego bezpieczeństwa
	
	
	

	Rezultaty
Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie
	Nazwa rezultatu

Liczba nowych miejsc atrakcyjnych turystycznie


	Wartość rezultatu i jednostka miary

1 szt.
	Skąd i kiedy będzie

pochodziła informacja

dotycząca wskaźników?

Protokół odbioru prac
	Założenia

Prawidłowa realizacja i rozliczenie projektu. 
Prawidłowe użytkowanie powstałej infrastruktury. Płynność finansowa beneficjenta pozwalająca na utrzymanie rezultatu

Ryzyko

Niszczenie punktów oświetleniowych. nieprawidłowa eksploatacja.

	Produkty
Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu
	Nazwa produktu

Liczba oświetlonych budynków 


	Wartość produktu i jednostka miary

1 szt.


	Skąd będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników?

Protokół odbioru prac

	Założenia

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem, prawidłowe zarządzanie projektem.

Ryzyko:

Przedłużające się procedury administracyjne, opóźnienia w realizacji projektu wynikające z nierzetelności wykonawców, bądź błędów w realizacji zadania.



	Zadania
Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu
	Nazwa zadania

1. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej

2. Wybór wykonawcy i realizacja podświetlenia
3. Obiór  końcowy zadania
4. Promocja projektu
	Wydatki/koszty całkowite w PLN

 10 tyś
	Założenia: terminowe sporządzenie dokumentacji technicznej, realizacja projektu zgodnie z harmonogramem, posiadanie  środków na zabezpieczenie finansowe realizacji inwestycji.

Ryzyka:

Opóźnienia związane z harmonogramem realizacji projektu.



	
	
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN

 10 tyś
	

	
	
	Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN

5 tyś
	

	Sytuacja wyjściowa
	Ciekawy  i atrakcyjny architektonicznie budynek, który mógłby być wyeksponowany również po zmroku jako atrakcja na jednej z ważniejszych ulic prowadzących z centrum miasta do dzielnicy nadmorskiej.

	Oznaczenie projektu
	Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta



	Matryca Logiczna projektu
	Działanie5.5.1 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu MIESZKAM ŁADNIE I BEZPIECZNIE – renowacja budynków przy ul. Wyszyńskiego 2,7,8, Paderewskiego 25

	
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

	
	
	Partnerzy projektu WIM,  Wspólnota Mieszkaniowa: Paderewskiego 25 

	Adresaci/grupa docelowa

Mieszkańcy ul. Wyszyńskiego 2, 7, 8 i Paderewskiego 25  i wnętrza kwartału, w tym liczna społeczność romska.

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok)
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok)


	Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru(kwartał i rok)


	Ilość przetargów


	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego



	I kwartał 2011
	II kwartał 2011
	II kwartał 2012
	4
	III kwartał 2011

	
	Logika interwencji
	Obiektywnie

weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Cel ogólny projektu

Określić szerszy/strategiczny cel projektu
	Pobudzenie gospodarcze i społeczne obszarów problemowych, poprawienia jakości życia w

rewitalizowanym obszarze. 
	
	
	

	Rezultaty

Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie
	Nazwa rezultatu

Wzrost udziału powierzchni użytkowej budynków poddanych renowacji w ogólnej powierzchni budynków


	Wartość rezultatu i jednostka miary

Powierzchnia 1717 m2
	Skąd i kiedy będzie

pochodziła informacja

dotycząca wskaźnikach.

Protokoły odbioru
	Założenia:
Prawidłowa realizacja i rozliczenie projektu. Prawidłowe zarządzanie zmodernizowanym budynkiem i prawidłowe użytkowanie powstałej infrastruktury. Płynność finansowa beneficjenta pozwalająca na utrzymanie rezultatu

Ryzyko:
Niszczenie wyremontowanego obiektu, nieprawidłowa eksploatacja, brak płynności finansowej beneficjenta – brak środków na utrzymywanie i odtworzenie zniszczonego obiektu.

	Produkty

Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu
	Nazwa produktu

Budynki poddane renowacji
	Wartość produktu i jednostka miary

4 szt. 
	Skąd i kiedy będzie

pochodziła informacja

dotycząca wskaźników .

Protokoły odbioru
	Założenia

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem, prawidłowe zarządzanie projektem.

Ryzyko:

Przedłużające się  uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków, błędy bądź opóźnienia w przeprowadzonej procedurze zamówienia, opóźnienia w realizacji projektu wynikające z nierzetelności wykonawców, bądź błędów w realizacji zadania.

	Zadania

Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu
	Nazwa zadania

1) Prace projektowe i konsultacje społeczne proponowanych rozwiązań

2) Wybór wykonawcy 

3) Realizacja robót: wykonanie termomodernizacji budynków, remont klatek schodowych 

4) Promocja projektu


	Wydatki/koszty całkowite w PLN

820 tys.
	Założenia: terminowe sporządzenie dokumentacji technicznej,  prawidłowe przeprowadzenie postępowania przetargowego, uzyskanie niezbędnych pozwoleń decyzji, realizacja robót budowlanych zgodnie z harmonogramem, posiadanie  środków na zabezpieczenie finansowe realizacji inwestycji.

Ryzyka:

Opóźnienia związane z realizacją harmonogramu realizacji projektu, niekorzystne zmiany cen na rynku materiałów budowlanych i usług,  nieprawidłowości w przeprowadzeniu procedury przetargowej.


	

	
	
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN

820 tys.
	
	

	
	
	Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN

410 tys.
	
	

	Sytuacja wyjściowa
	Budynki  przeznaczone do renowacji są zamieszkałymi obiektami w bardzo złym stanie technicznym. Jakość życia mieszkańców jest niski. Renowacja zabudowy z własnych środków wspólnot przekracza możliwości finansowe Wnioskodawcy.

	Oznaczenie projektu
	Projekt z zakresu mieszkalnictwa




	Matryca Logiczna projektu
	Działanie5.5.1 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu


	
	Gmina-Miasto  Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

	MIESZKAM ŁADNIE I BEZPIECZNIE-zagospodarowanie wnętrza kwartału pomiędzy ulicami Wyszyńskiego i Paderewskiego
	
	Partnerzy projektu WIM,  Wspólnota Mieszkaniowa: Paderewskiego 25 

	Adresaci/grupa docelowa

Mieszkańcy ul. Wyszyńskiego, Paderewskiego i wnętrza kwartału, w tym liczna społeczność romska.

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok)
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok)


	Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru(kwartał i rok)


	Ilość przetargów


	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego



	I kwartał 2011
	IV kw. 2011
	IV kw. 2013
	3
	II kw. 2013

	
	Logika interwencji
	Obiektywnie

weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Cel ogólny projektu

Określić szerszy/strategiczny cel projektu
	Poprawienie jakości życia w

rewitalizowanym obszarze. Renowacja przestrzeni publicznych przyległych do budynków.
	
	
	

	Rezultaty

Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie
	Nazwa rezultatu

Renowacja i zagospodarowanie terenu na nowe funkcje (w tym na parking)


	Wartość rezultatu i jednostka miary

Powierzchnia 700 m2


	Skąd i kiedy będzie

pochodziła informacja

dotycząca wskaźników.

Protokoły odbioru


	Założenia:
Prawidłowa realizacja i rozliczenie projektu. Prawidłowe zarządzanie zmodernizowanym budynkiem i prawidłowe użytkowanie powstałej infrastruktury oraz otoczenia. Płynność finansowa beneficjenta pozwalająca na utrzymanie rezultatu

Ryzyko:
Niszczenie wyremontowanego obiektu, niszczenie jego otoczenia, nieprawidłowa eksploatacja, brak płynności finansowej beneficjenta – brak środków na utrzymywanie i odtworzenie zniszczonego obiektu.

	Produkty

Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu
	Nazwa produktu

Instalacja oświetlenia na zagospodarowanych terenach przyległych

Miejsca parkingowe
	Wartość produktu i jednostka miary

2 komplety

10 szt.


	Skąd i kiedy będzie

pochodziła informacja

dotycząca wskaźników.

Protokół odbioru

Protokół odbioru


	Założenia:
Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem, prawidłowe zarządzanie projektem.

Ryzyko:

Przedłużające się  uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków, błędy bądź opóźnienia w przeprowadzonej procedurze zamówienia, opóźnienia w realizacji projektu wynikające z nierzetelności wykonawców, bądź błędów w realizacji zadania.

	Zadania

Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu
	Nazwa zadania

5) Prace projektowe i konsultacje społeczne proponowanych rozwiązań

6) Wybór wykonawcy

7) Realizacja robót i odbiór

8) Promocja projektu


	Wydatki/koszty całkowite w PLN

100 tys. 
	Założenia: 
terminowe sporządzenie dokumentacji technicznej,  prawidłowe przeprowadzenie postępowania przetargowego, uzyskanie niezbędnych pozwoleń decyzji, realizacja robót budowlanych zgodnie z harmonogramem, posiadanie  środków na zabezpieczenie finansowe realizacji inwestycji.

Ryzyka:

Opóźnienia związane z realizacją harmonogramu realizacji projektu, niekorzystne zmiany cen na rynku materiałów budowlanych i usług,  nieprawidłowości w przeprowadzeniu procedury przetargowej.


	

	
	
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN

100 tys.
	
	

	
	
	Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN 

50 tys.


	
	

	Sytuacja wyjściowa
	Zdegradowane podwórka z pomieszczeniami gospodarczymi w bardzo złym stanie technicznym. Brak miejsc parkingowych. Obszar narażony na akty wandalizmu, słabo oświetlony. 

	Oznaczenie projektu
	Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta

Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych




	Matryca Logiczna projektu
	Działanie 

5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
	Wnioskodawca 

	Tytuł projektu: OGRODY SECESYJNE 
	
	Stwoarzyszenie RESCOMMUNIS  



	
	
	Partnerzy projektu: Gmiana-Miasto Świnoujście
                               Wspólnoty mieszkaniowe

	Adresaci/grupa docelowa Mieszkańcy Świnoujścia w tym głównie mieszkańcy kwartałów w obszarze objętym projektem zintegrowanym - ulic  Piłsudskiego, Hołdu Pruskiego, Piastowskiej, Narutowicza, Paderewskiego, oraz goście i  turyści.

 

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok)

       
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok)
	Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru(kwartał i rok)
	Ilość przetargów


	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego

	I kwartał 2011
	III kwartał 2011
	III kwartał 2015
	4
	II kwartał 2013

	
	Logika interwencji
	Obiektywnie
weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Cel ogólny projektu
Określić szerszy/strategiczny cel projektu
	Podniesienie jakości przestrzeni publicznej – przywrócenie walorów użytkowych, kulturowych i ekologicznych we wnętrzach mieszkalnych kwartałów rewitalizowanego obszaru 
	
	
	

	Rezultaty
Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie
	Nazwa rezultatu

Uporządkowane i zagospodarowane wnętrza kwartałów

	Wartość rezultatu i jednostka miary

powierzchnia 2,5 ha 


	Skąd i kiedy będzie

pochodziła informacja

dotycząca wskaźnikach

protokół odbioru


	Założenia

Projekt przewiduje pełny udział społeczności lokalnej na etapie przygotowania projektu, projektowania i jego realizacji. 

Ryzyko: 

-trudności w zgromadzeniu środków na wkład własny ze strony Stowarzyszenia 
-problemy w koordynacji działań zgłaszającego i wspólnot mieszkaniowych

	Produkty
Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu
	Nazwa produktu

Nowy ogród „secesyjny” 
Nowe urządzenia rekreacyjne w dwóch kwartałach mieszkaniowych 
Nowe elementy małej architektury (ławeczki, pergole itp.)

	Wartość produktu i jednostka miary

1 szt.

4 szt
8 szt
	Skąd będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników?

Protokół odbioru

Protokół odbioru
Protokół odbioru
	Założenia

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem, prawidłowe zarządzanie projektem.
Ryzyko

-terminowe uzgodnienie sposobu uzytkowania ogrodu i wyposażania kwartałów w urządzenia rekreacyjne.



	Zadania
Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu
	Nazwa zadania

1. Prace przygotowawcze i opracowanie brakującej dokumentacji,
(koncepcja ogrodu secesyjnego jest gotowa – stanowi wkład Gminy-Miasta Świnoujście do projektu)
2. Konsultacje społeczne w sprawie zakresu  projektu,

3. Roboty budowlane, nasadzenia i inne prace ogrodnicze
4. Odbiór końcowy zadania,

5. Promocja projektu. 


	Wydatki/koszty całkowite w PLN

  990 000,00
	Założenia:
Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem, posiadanie środków na zabezpieczenie finansowe realizacji inwestycji.

Ryzyko: 

Opóźnienia związane z harmonogramem realizacji projektu, niekorzystne zmiany cen na rynku usług, niewystarczająca aktywność wspólnot mieszkaniowych nieprawidłowości w przeprowadzeniu procedur przetargowej.



	
	
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN

 900 000,00
	

	
	
	Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN

445 000,00
	

	Sytuacja wyjściowa
	W chwili obecnej wnętrza kwartałów są zdewastowane, istniejąca zieleń jest zaniedbana, brak urządzeń rekreacyjnych 
i elementów małej architektury. Zainicjowane przez Gminę prace projektowe zmobilizowały mieszkańców do dyskusji nad zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy budynkami, ale jak dotąd nie udało się doprowadzic do realizacji projektu 
z powodu braku środków na sfinansowanie ogrodu i innych działań we wnętrzach kwartałów 

	Oznaczenie projektu 
	Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta 


	Matryca Logiczna projektu
	Działanie 

5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
	Wnioskodawca 

	Tytuł projektu: PARK CHOPINA-Przebudowa Parku przy ul. Chopina 
	
	Gmina Miasto Świnoujście 



	
	
	Partnerzy projektu: Areszt Śledczy

	Adresaci/grupa docelowa Mieszkańcy Świnoujścia w tym głównie mieszkańcy śródmieścia: rejon ulic Chopina, Piłsudskiego, H. Pruskiego, Wyspiańskiego, Piastowskiej, Narutowicza, Paderewskiego, Matejki oraz turyści.

 

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok)

       
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok)
	Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru(kwartał i rok)
	Ilość przetargów


	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego

	I kwartał 2011
	III kwartał 2011
	III kwartał 2013
	2
	II kwartał 2012

	
	Logika interwencji
	Obiektywnie
weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Cel ogólny projektu
Określić szerszy/strategiczny cel projektu
	Podniesienie jakości przestrzeni publicznej – przywrócenie walorów użytkowych, kulturowych i ekologicznych (przyrodniczych) założenia

parkowego, na obszarze d. cmentarza.
	
	
	

	Rezultaty
Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie
	Nazwa rezultatu

Przebudowany park miejski przy ul. Chopina

	Wartość rezultatu i jednostka miary

powierzchnia 3,87 ha 


	Skąd i kiedy będzie

pochodziła informacja

dotycząca wskaźnikach

protokół odbioru


	Założenia

Projekt przewiduje pełny udział społeczeństwa na etapie przygotowania projektu, projektowania i jego realizacji. 

Ryzyko: 

Konieczność przeprowadzenia badań, które mogą mieć wpływ na czas i zakres realizacji projektu z uwagi na poprzednią funkcję parku - cmentarz.  

	Produkty
Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu
	Nazwa produktu

Nowe urządzenia rekreacyjne zamontowanych na obszarze parku

Nowe elementy małej infrastruktury 

Węzeł monitorujący


	Wartość produktu i jednostka miary

4 szt.

20 szt. ławek, 30 szt. śmietniczków 

1 komplet
	Skąd będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników?

Protokół odbioru

Protokół odbioru
Protokół odbioru
	Założenia

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem, prawidłowe zarządzanie projektem.

Ryzyko

Konieczność przeprowadzenia uzupełniających badań architektonicznych.



	Zadania
Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu
	Nazwa zadania

6. Prace przygotowawcze i opracowanie dokumentacji,

7. Konsultacje społeczne w sprawie zakresu renowacji projektu,

8. Roboty budowlane

9. Odbiór końcowy zadania,

10. Promocja projektu. 


	Wydatki/koszty całkowite w PLN

  2 100 000,00
	Założenia:
Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem, posiadanie środków na zabezpieczenie finansowe realizacji inwestycji.
Ryzyko:
Opóźnienia związane z harmonogramem realizacji projektu, niekorzystne zmiany cen na rynku usług,  nieprawidłowości w przeprowadzeniu procedury przetargowej.



	
	
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN

  2 100 000,00
	

	
	
	Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN

1 050 000,00
	

	Sytuacja wyjściowa
	W chwili obecnej z parku korzystają głównie osoby spożywające alkohol. Relatywnie duży obszar zieleni parkowej jest niewykorzystywany przez mieszkańców miasta oraz turystów. Obszar zieleni parkowej oraz urządzenia infrastruktury technicznej i oświetlenie, nawierzchnie itd. nie są adekwatne do historycznego znaczenia miejsca jak i potrzeb w zakresie rekreacji.  

	Oznaczenie projektu
	Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta


	Matryca Logiczna projektu
	Działanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu: PIASTOWSKA 61 - Renowacja budynku przy ul. Piastowskiej 61


	
	Gmina-Miasto  Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

	 
	
	Partnerzy projektu

	Adresaci/grupa docelowa

Mieszkańcy miasta

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok)
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok)
	Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru(kwartał i rok)
	Ilość przetargów
	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego

	I kwartał 2011
	II kw. 2012
	IV kw. 2013
	1
	II kw. 2013

	
	Logika interwencji
	Obiektywnie
weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Cel ogólny projektu
Określić szerszy/strategiczny cel projektu
	Cel ogólny projektu 

Pobudzenie gospodarcze i społeczne obszarów problemowych, poprawienia jakości życia w rewitalizowanym obszarze.
	
	
	

	Rezultaty
Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie
	Nazwa rezultatu
Wzrost udziału powierzchni użytkowej budynków poddanych renowacji w ogólnej powierzchni budynków


	Wartość rezultatu i jednostka miary
355 m2


	Skąd będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników? 

Protokoły odbioru

 
	Założenia

Prawidłowa realizacja i rozliczenie projektu. Prawidłowe zarządzanie zmodernizowanym budynkiem i prawidłowe użytkowanie powstałej infrastruktury. Płynność finansowa beneficjenta pozwalająca na utrzymanie rezultatu

Ryzyko

Niszczenie wyremontowanego obiektu, niszczenie jego otoczenia, nieprawidłowa eksploatacja, brak płynności finansowej beneficjenta – brak środków na utrzymywanie i odtworzenie zniszczonego obiektu.



	Produkty
Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu
	Nazwa produktu
Ilość budynków poddanych renowacji


	Wartość produktu i jednostka miary

1 szt.


	Protokół odbioru


	Założenia

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem, prawidłowe zarządzanie projektem.

Ryzyko:

Przedłużające się procedury administracyjne, błędy bądź opóźnienia w przeprowadzonej procedurze zamówienia, opóźnienia w realizacji projektu wynikające z nierzetelności wykonawców, bądź błędów w realizacji zadania. Opóźnienia związane z koniecznością łączenia funkcjonowania podmiotów z jednoczesnym remontem. 

	Zadania
Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu
	Nazwa zadania

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej,

2. Wybór Wykonawcy robót,

3. Renowacja budynku – termodernizacja

4. Promocja projektu 


	Wydatki/koszty całkowite w PLN

 250 tys. 
	Założenia: terminowe sporządzenie dokumentacji technicznej, prawidłowe przeprowadzenie postępowania przetargowego, uzyskanie niezbędnych pozwoleń decyzji, realizacja robót budowlanych zgodnie z harmonogramem, posiadanie  środków na zabezpieczenie finansowe realizacji inwestycji.

Ryzyka:
Opóźnienia związane z harmonogramem realizacji projektu, niekorzystne zmiany cen na rynku materiałów budowlanych i usług,  nieprawidłowości w przeprowadzeniu procedury przetargowej.
	

	
	
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN

250 tys.
	

	
	
	Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN

125 tys.
	

	Sytuacja wyjściowa
	Budynek przeznaczony do renowacji jest zamieszkałym obiektem w złym stanie technicznym, niedostosowanym do potrzeb mieszkańców. Renowacja budynku przekracza możliwości finansowe właściciela budynku

	Oznaczenie projektu
	Projekt z zakresu mieszkalnictwa


	Matryca Logiczna projektu
	Działanie 5.5.1 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - Adaptacja lokali na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa oraz na potrzeby centrum pomocy i wsparcia w zakresie uzależnień
	
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

	.  
	
	Partnerzy projektu: Wydział Zdrowia UM Świnoujście

	Adresaci/grupa docelowa : W zakresie opieki nad młodzieżą i dziećmi – rodziny głównie z centralnej części miasta

W zakresie walki z uzależnieniami – wszyscy mieszkańcy miasta


	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok)
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok)


	Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru(kwartał i rok)


	Ilość przetargów


	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego



	I kwartał 2011
	II/2007


	H. Pruskiego 13/2 – IV/2009

H. Pruskiego 11/2 – 
III/ 2010
	2
	H. Pruskiego 13/2 – 09.04.2009

H. Pruskiego 11/2 – 23.04.2009

	
	Logika interwencji
	Obiektywnie
weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Cel ogólny projektu
Określić szerszy/strategiczny cel projektu
	Poprawienie jakości usług na rzecz grup społecznych wymagających opieki.
	
	
	

	Rezultaty
Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie
	Nazwa rezultatu

Dzieci i młodzież z obszaru kryzysowego objęta opieką 

Osoby z uzależnieniem objęte opieką

Nowe specjalistyczne formy terapii dla dzieci
	Wartość rezultatu i jednostka miary

H. Pruskiego 11/2 – 30 osób

H. Pruskiego 13/2 – 80 osób

3 terapie
	ewidencja obecności

sprawozdania roczne

sprowadzania z terapii 
	Założenia

Prawidłowa realizacja i rozliczenie projektu. Prawidłowe zarządzanie zmodernizowanym budynkiem i prawidłowe użytkowanie powstałej infrastruktury oraz otoczenia. Płynność finansowa beneficjenta pozwalająca na utrzymanie rezultatu

Ryzyko

Niszczenie wyremontowanego obiektu, niszczenie jego otoczenia, nieprawidłowa eksploatacja, brak płynności finansowej beneficjenta – brak środków na utrzymywanie i obiektu.

	Produkty
Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu
	Nazwa produktu

Wyremontowane pomieszczenia    
	Wartość produktu i jednostka miary  

H. Pruskiego 11/2 –  184,75 m2

H. Pruskiego 13/2 – 108,11 m2
	protokół odbioru robót

protokół odbioru robót
	Założenia

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem, prawidłowe zarządzanie projektem.

Ryzyko:

Błędy bądź opóźnienia w przeprowadzonej procedurze zamówienia, opóźnienia w realizacji projektu wynikające z nierzetelności wykonawców, bądź błędów w realizacji zadania.

	Zadania
Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu
	Nazwa zadania

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej

2. Wybór wykonawcy (wykonawców)

3. Wykonanie robót budowlanych, odbiór robót , wyposażenie placówek

4. Przekazanie placówek  do użytkowania, świadczenie usług opiekuńczych na rzecz dzieci i młodzieży i środowiska osób z problemami alkoholowymi,

5. Promocja projektu.
	Wydatki/koszty całkowite w PLN    
860 000,00
	Założenia:  prawidłowe przeprowadzenie postępowania przetargowego, uzyskanie niezbędnych pozwoleń decyzji, realizacja robót budowlanych zgodnie z harmonogramem, posiadanie  środków na zabezpieczenie finansowe realizacji inwestycji.

Ryzyka:
Opóźnienia związane z harmonogramem realizacji projektu, niekorzystne zmiany cen na rynku materiałów budowlanych i usług,  nieprawidłowości w przeprowadzeniu procedury przetargowej.
	

	
	
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN 860 000,00
	

	
	
	Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN 

430 000,00
	

	Sytuacja wyjściowa
	

	Oznaczenie projektu
	Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta
Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych



	      Matryca Logiczna projektu
	Działanie    5.5.1

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu    RENOWACJA BUDYNKÓW SPÓŁDZIELCZYCH - Renowacja budynków mieszkalnych przy Piłsudskiego 20 i Paderewskiego 7a
	
	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWA „PRZYMORZE”

	
	
	Partnerzy projektu

	Adresaci/grupa docelowa Mieszkańcy budynków przy ul. Piłsudskiego 20, Paderewskiego 7A, mieszkańcy miasta

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok)


	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok)


	Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru(kwartał i rok)


	Ilość przetargów


	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego



	I kwartał 2011
	 II.2011
	 II.2012
	2
	III.2011

	
	Logika interwencji
	Obiektywnie
weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	

	Cel ogólny projektu
Określić szerszy/strategiczny cel projektu
	Cel ogólny projektu 

Pobudzenie gospodarcze i społeczne obszarów problemowych
	
	
	

	Rezultaty
Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie
	Nazwa rezultatu
Obszaru, na którym przeprowadzono projekty z zakresu mieszkalnictwa


	Wartość rezultatu i jednostka miary
powierzchnia 10 700 m3 

	Ewidencja gruntów
	Założenia

Prawidłowa realizacja i rozliczenie projektu. Prawidłowe zarządzanie zmodernizowanym budynkiem i prawidłowe użytkowanie powstałej infrastruktury. Płynność finansowa beneficjenta pozwalająca na utrzymanie rezultatu

Ryzyko

Niszczenie wyremontowanego obiektu, , nieprawidłowa eksploatacja, brak płynności finansowej beneficjenta – brak środków na utrzymywanie i odtworzenie zniszczonego obiektu.

	Produkty

Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu
	Nazwa produktu

Budynki poddane renowacji


	Wartość produktu i jednostka miary

2 sztuki

	Protokół odbioru robót
	Założenia

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem, prawidłowe zarządzanie projektem.

Ryzyko:

Przedłużająca się procedura przetargowa, błędy bądź opóźnienia w przeprowadzonej procedurze zamówienia, opóźnienia w realizacji projektu wynikające z nierzetelności wykonawców, bądź błędów w realizacji zadania.

	Zadania
Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu
	Nazwa zadania

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej 

2. Wybór Wykonawcy

3. Renowacja – wykonanie elewacji i obróbek blacharskich w budynkach przy ul. Piłsudskiego 20 i Paderewskiego 7a
4. Promocja projektu
	Wydatki/koszty całkowite w PLN

 400 000 ZŁ
	Założenia: terminowe sporządzenie dokumentacji technicznej,  prawidłowe przeprowadzenie postępowania przetargowego, uzyskanie niezbędnych pozwoleń decyzji, realizacja robót budowlanych zgodnie z harmonogramem, posiadanie  środków na zabezpieczenie finansowe realizacji inwestycji.

Ryzyka:

Opóźnienia związane z realizacją harmonogramu realizacji projektu, niekorzystne zmiany cen na rynku materiałów budowlanych i usług,  nieprawidłowości w przeprowadzeniu procedury przetargowej.



	
	
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN

400 000 ZŁ
	

	
	
	Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN

200 000 ZŁ
	

	Sytuacja wyjściowa
	Budynki zamieszkałe, położone na głównym szlaku komunikacyjnym z centrum miasta do Dzielnicy Nadmorskiej, z niewykończoną elewacją. Wykonanie renowacji budynków z własnych środków przekracza możliwości finansowe mieszkańców.

	Oznaczenie projektu
	Projekt z zakresu mieszkalnictwa



	      Matryca Logiczna projektu
	Działanie    5.5.1

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu: RENOWACJA BUDYNKÓW SPÓLDZIELCZYCH -zagospodarowanie terenu przy  ul. Piłsudskiego 20/ róg ul. Paderewskiego 7a
	
	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWA „PRZYMORZE”

	
	
	Partnerzy projektu

	Adresaci/grupa docelowa  Mieszkańcy budynków przy ul. Piłsudskiego 20, Paderewskiego 7A, mieszkańcy miasta, klienci lokali usługowych, turyści

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok)

  
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok)


	Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru(kwartał i rok)


	Ilość przetargów

     
	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego



	I kwartał 2011 
	 III.2011
	 I.2012
	2
	III.2011

	
	Logika interwencji
	Obiektywnie
weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	

	Cel ogólny projektu 
Określić szerszy/strategiczny cel projektu
	Cel ogólny projektu 

Poprawienie jakości życia w

rewitalizowanym obszarze. Renowacja przestrzeni publicznych przyległych do budynków.
	
	
	

	Rezultaty
Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie
	Nazwa rezultatu
Teren zagospodarowany na nowe funkcje (w tym na parking)


	Wartość rezultatu i jednostka miary
300 m2 

	Protokół odbioru
	Założenie: 

Poprawa atrakcyjności centrum miasta, bezpieczeństwa mieszkańców (dojazd dla mieszkańców i służb ratowniczych, rozwiązanie problemu z brakiem miejsc do  parkowania. Płynność finansowa beneficjenta pozwalająca na utrzymanie rezultatu.
Ryzyko

Niszczenie powstałej infrastruktury nieprawidłowa eksploatacja, brak płynności finansowej beneficjenta – brak środków na utrzymywanie  powstałego rezultatu.

	Produkty 

Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu
	Nazwa produktu

Wykonana droga dojazdowa 

Nowe miejsca parkingowe


	Wartość produktu i jednostka miary

100 mb

13 szt. 
	Protokół odbioru
Protokół odbioru
	Założenie: 

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem, prawidłowe zarządzanie projektem.

Ryzyko:

Opóźnienia w przeprowadzonej procedurze zamówienia, opóźnienia w realizacji projektu wynikające z nierzetelności wykonawców, bądź błędów w realizacji zadania. 

	Zadania
Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu
	Nazwa zadania

5. Przygotowanie dokumentacji projektowej

6. Wybór wykonawców,

7. Wykonanie dojazdu do budynków dla służb ratunkowych  i mieszkańców oraz miejsc parkingowych

8. Promocja projektu.
	Wydatki/koszty całkowite w PLN

 250 000 ZŁ
	Założenia: terminowe sporządzenie dokumentacji technicznej,  prawidłowe przeprowadzenie postępowania przetargowego, uzyskanie niezbędnych pozwoleń decyzji, realizacja robót budowlanych zgodnie z harmonogramem, posiadanie  środków na zabezpieczenie finansowe realizacji inwestycji.

Ryzyka:

Opóźnienia związane z realizacją harmonogramu realizacji projektu, niekorzystne zmiany cen na rynku materiałów budowlanych i usług,  nieprawidłowości w przeprowadzeniu procedury przetargowej.



	
	
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN

 250 000 ZŁ
	

	
	
	Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN

125 000 ZŁ
	

	Sytuacja wyjściowa
	Teren niezagospodarowany lub zagospodarowany częściowo, położony na głównym szlaku komunikacyjnym z centrum miasta do Dzielnicy Nadmorskiej, pozbawiony infrastruktury społecznej.

	Oznaczenie projektu
	Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta



	Matryca Logiczna projektu
	Działanie 5.5.1

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu: SP1 - Renowacja zabytkowego budynku SP1 oraz zagospodarowanie przyległego terenu na ogólnodostępne boisko sportowe i plac zabaw
	
	    Szkoła Podstawowa nr 1 w Świnoujściu

	
	
	Partnerzy projektu

	Adresaci/grupa docelowa

 młodzież i dzieci mieszkańców okolic sąsiadujących z SP1

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok)

       
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok)
	Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru(kwartał i rok)
	Ilość przetargów


	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego

	I kwartał 2011
	II kwartał 2011
	II kwartał 2012
	2
	

	
	Logika interwencji
	Obiektywnie
weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Cel ogólny projektu
Określić szerszy/strategiczny cel projektu
	Cel ogólny projektu 

Pobudzenie społeczne obszarów problemowych
	
	
	

	Rezultaty
Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie
	Nazwa rezultatu

Obszar poddany rewitalizacji,


	Wartość rezultatu i jednostka miary

 0,6331 ha


	Ewidencja gruntów


	Założenie prawidłowa realizacja i rozliczenie projektu. 
Ryzyko -  niszczenie powstałej infrastruktury. 

	Produkty
Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu
	Nazwa produktu

Zabytkowy budynek poddany renowacji

Ogólnodostępna infrastruktura sportowa

	Wartość produktu i jednostka miary

1 sztuka

1 sztuka


	Protokół odbioru
Protokół odbioru


	Założenie – Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem, prawidłowe zarządzanie projektem.
Ryzyko – przedłużanie procedur administracyjnych dla pozwoleń  konserwatorskich - koordynacja prac budynek-boisko

	Zadania
Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu
	Nazwa zadania

Przygotowanie projektu:

· renowacja elewacji

· wymiana okien
· zagospodarowanie boiska szkolnego
· promocja projektu
	Wydatki/koszty całkowite w PLN

  1. 530.000,- zł
	Założenie – pozyskanie wystarczających  finansów 

Ryzyko – wzrost cen materiałów budowlanych - trudności w znalezieniu wykonawcy

	
	
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN

    765.000,- zł
	

	
	
	Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN

    765.000,- zł
	

	Sytuacja wyjściowa
	Zniszczona, nieatrakcyjna elewacja budynku, nieszczelne okna powodujące straty ciepła. Boisko przyszkolne zniszczone do potrzeb młodzieży. Przyległy teren i jego stan jest w bardzo złym stanie technicznym i dlatego jest niewykorzystywany przez dzieci z uwagi na grożące im niebezpieczeństwo.  

	Oznaczenie projektu
	Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta
Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych



	Matryca Logiczna projektu
	Działanie 5.5.1 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu: WYSZYŃSKIEGO 6 - Renowacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 6

	
	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Wyszyńskiego 6; 72-600 Świnoujście 

	
	
	Partnerzy projektu 

	Adresaci/grupa docelowa

Mieszkańcy ul. Wyszyńskiego 6  i wnętrza kwartału, w tym społeczność romska.

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok)
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok)


	Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru(kwartał i rok)


	Ilość przetargów


	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego



	I kwartał 2011
	III kwartał 2011
	II kwartał 2012
	 1
	III kwartał 2011

	
	Logika interwencji
	Obiektywnie

weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Cel ogólny projektu

Określić szerszy/strategiczny cel projektu
	Pobudzenie gospodarcze i społeczne obszarów problemowych, poprawienia jakości życia w

rewitalizowanym obszarze. 
	
	
	

	Rezultaty

Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie
	Nazwa rezultatu

Wzrost udziału powierzchni użytkowej budynków poddanych renowacji w ogólnej powierzchni budynków


	Wartość rezultatu i jednostka miary

632 m2
	Skąd i kiedy będzie

pochodziła informacja

dotycząca wskaźnikach.

Protokoły odbioru
	Założenia

Prawidłowa realizacja i rozliczenie projektu. Prawidłowe zarządzanie zmodernizowanym budynkiem. Płynność finansowa beneficjenta pozwalająca na utrzymanie rezultatu

Ryzyko

Niszczenie wyremontowanego obiektu, niszczenie jego otoczenia, nieprawidłowa eksploatacja, brak płynności finansowej beneficjenta – brak środków na utrzymywanie i odtworzenie zniszczonego obiektu.

	Produkty

Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu
	Nazwa produktu

Ilość budynków poddanych renowacji
	Wartość produktu i jednostka miary

1 szt. 
	Skąd i kiedy będzie

pochodziła informacja

dotycząca wskaźnikach.

Protokoły odbioru
	Założenia

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem, prawidłowe zarządzanie projektem.

Ryzyko:

Opóźnienia w prowadzonej procedurze zamówienia, opóźnienia w realizacji projektu wynikające z nierzetelności wykonawców, bądź błędów w realizacji zadania.

	Zadania

Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu
	Nazwa zadania

9) Prace projektowe

10) Wybór wykonawcy

11) Renowacja budynku: naprawa konstrukcji budynku, wykonanie nowej elewacji, remont poszycia dachowego oraz klatek schodowych.

12) Promocja projektu
	Wydatki/koszty całkowite w PLN

420 tys.
	Założenia: terminowe sporządzenie dokumentacji technicznej,  prawidłowe przeprowadzenie postępowania przetargowego, uzyskanie niezbędnych pozwoleń decyzji, realizacja robót budowlanych zgodnie z harmonogramem, posiadanie  środków na zabezpieczenie finansowe realizacji inwestycji.

Ryzyka:

Opóźnienia związane z realizacją harmonogramu realizacji projektu, niekorzystne zmiany cen na rynku materiałów budowlanych i usług,  nieprawidłowości w przeprowadzeniu procedury przetargowej.


	

	
	
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN

420 tys.
	
	

	
	
	Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN

210 tys.
	
	

	Sytuacja wyjściowa
	Budynek przeznaczony do renowacji jest zamieszkałym obiektem w bardzo złym stanie technicznym. Renowacja zabudowy z własnych środków wspólnot przekracza możliwości finansowe Wnioskodawcy.

	Oznaczenie projektu 
	Projekt z zakresu mieszkalnictwa




	Matryca Logiczna projektu
	Działanie 

5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu: AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 

	
	 Gmina Miasto Świnoujście



	
	
	Partnerzy projektu

	Adresaci/grupa docelowa

 Aktywizacja osób starszych mieszkających w obszarze rewitalizowanym oraz osób przychodzących do Dziennego Domu Pomocy.

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok)

       
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok)
	Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru(kwartał i rok)
	Ilość przetargów


	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego

	I kwartał 2011
	I kwartał 2012
	IV 2012
	2
	III kwartał 2012

	
	Logika interwencji
	Obiektywnie
weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Cel ogólny projektu
Określić szerszy/strategiczny cel projektu
	Cel ogólny projektu powinien przyczyniać się do realizacji celu/celów RPO/LPR

Pobudzenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem  w celu wprowadzenia przemian na obszarze kryzysowym. 


	
	
	

	Rezultaty
Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie
	Nazwa rezultatu

Jeżeli to możliwe należy nawiązać do wskaźników rezultatów dane priorytetu i/lub programu.

Wzrost uczęszczających do Dziennego Domu Pomocy 


	Wartość rezultatu i jednostka miary

Jakie wskaźniki pokażą, że rezultat projektu został osiągnięty. 

 20%

	Skąd i kiedy będzie

pochodziła informacja

dotycząca wskaźnikach.

Sprawozdania miesięczne


	Założenia

Prawidłowa realizacja i rozliczenie projektu. Prawidłowe zarządzanie zmodernizowanym budynkiem i prawidłowe użytkowanie powstałej infrastruktury oraz otoczenia. Płynność finansowa beneficjenta pozwalająca na utrzymanie rezultatu

Ryzyko

Niszczenie wyremontowanego obiektu, niszczenie jego otoczenia, nieprawidłowa eksploatacja, brak płynności finansowej beneficjenta – brak środków na utrzymywanie i obiektu.

	Produkty
Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu
	Nazwa produktu

Jakie wskaźniki pokażą, że zakładane produkty zostały wytworzone w wyniku realizacji projektu. Jeżeli to możliwe należy nawiązać do wskaźników produktów danego priorytetu.

Wyremontowany obiekt Dziennego Domu Pomocy

	Wartość produktu i jednostka miary

182 m2


	Skąd będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników?

protokół odbioru


	Założenia

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem, prawidłowe zarządzanie projektem.

Ryzyko:

Błędy bądź opóźnienia w przeprowadzonej procedurze zamówienia, opóźnienia w realizacji projektu wynikające z nierzetelności wykonawców, bądź błędów w realizacji

	Zadania
Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do założonego celu
	Nazwa zadania

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej,

2. Wybór wykonawcy robót,

3. Remont placówki Dziennego Domu Pomocy wraz z wyposażeniem,

4. Promocja projektu


	Wydatki/koszty całkowite w PLN

  400 tys.
	Założenia:  prawidłowe przeprowadzenie postępowania przetargowego, uzyskanie niezbędnych pozwoleń decyzji, realizacja robót budowlanych zgodnie z harmonogramem, posiadanie  środków na zabezpieczenie finansowe realizacji inwestycji.

Ryzyka:
Opóźnienia związane z harmonogramem realizacji projektu, niekorzystne zmiany cen na rynku materiałów budowlanych i usług,  nieprawidłowości w przeprowadzeniu procedury przetargowej.

	
	
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN

  370 tys.
	

	
	
	Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN

185 tys.
	

	Sytuacja wyjściowa
	Zły stan techniczny pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy oraz brak atrakcyjnych i aktywnych form spędzania wolnego czasu dla osób starszych powoduje ich wycofanie z życia społecznego kulturalnego i towarzyskiego. 

	Oznaczenie projektu
	Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych



SPOSÓB   ZARZĄDZANIA    PROGRAMEM      REWITALIZACJI, 
MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

SPOSÓB ZARZĄDZANIA LOKALNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI 
Program rewitalizacji, inicjowany przez samorząd miasta będzie prowadzony według ustaleń ostatecznego, finalnego kształtu tego programu, które to staną się treścią odpowiedniej uchwały Rady Miasta uzewnętrzniającej decyzję organu stanowiącego samorządu Świnoujścia.

Tym samym program, po jego uchwaleniu stanie się jednym 
z narzędzi kierowania rozwojem miasta Świnoujścia. 

Proponuje się by sposób zarządzania programem był odzwierciedleniem dotychczasowego uspołecznionego i otwartego sposobu pracy nad jego aktualizację oraz by był równocześnie dopasowany do lokalnego sposobu działania i organizowania pracy w administracji samorządowej. 

Takie założenie wypełnić można przez przyjęcie, że programem zarządza Zespół zadaniowo-koordynacyjny pod kierownictwem zastępcy Prezydenta m. Świnoujścia  - Pełnomocnika Prezydenta m. Świnoujścia ds. rewitalizacji. 

Zespół zadaniowo-koordynujący, to grupa składająca się z osób dotychczas uczestniczących w zespole powołanym Zarządzeniem Nr 28/2010 Prezydenta m. Świnoujście
, oraz reprezentanci podmiotów sektora prywatnego, których sub-projekty stanowią 
część programu. Zakłada się, że w skład zespołu wejdą również pełnomocnicy ds. projektów realizowanych w oparciu o inicjatywę „Jessica”, gdy ich powołanie będzie uzasadnione potrzebami efektywnego zarządzania programem rewitalizacji. Skład i forma działania zespołu powinny być funkcją aktualnego zakresu zadań 
i potrzeb wynikających z zaawansowania wdrażania programu.

Zespół zadaniowo-koordynacyjny będzie określał kolejność i zakres zadań, ustalał bieżący terminarz prac i wdrażał wspólne decyzje tyczące realizacji poszczególnych projektów i pod-projektów, mając na względzie ustalone cele programu i bieżąca sytuację wszystkich partnerów programu. Zespół, w początkowej fazie swego działania, wypracuje i ustali sposób nawiązania formalnej relacji pomiędzy inicjatorem programu rewitalizacji a poszczególnymi podmiotami sektora prywatnego, co posłuży za podstawę do określenia lokalnych, ogólnych warunków nawiązywania partnerstw dla realizacji działań wymagających współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych (w tym organizacji pozarządowych 
i poza-gminnych jednostek organizacyjnych lub instytucji). 

Zadaniem zespołu będzie również dbanie o koordynację zadań cząstkowych tj. składowych sub-projektów, jak również zachowanie ujętych w programie relacji pomiędzy poszczególnymi sub-projektami zintegrowanego projektu. Będzie to wymagało od zespołu szczególnej uwagi w koordynowaniu prac, zarówno pomiędzy sektorami publicznym i prywatnym, 
jak i pomiędzy jednostkami organizacyjnymi sektora publicznego.Zadaniem zespołu będzie również kierunkowanie prac nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w taki sposób by plany dotyczące obszaru objętego LPR stanowiły instrument realizacji ustaleń tego programu.
Celem pracy zespołu będzie również bieżące koordynowanie działań wszystkich partnerów programu w zakresie związanym 
z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych wraz 
z diagnozowaniem i rozwiązywaniem ewentualnych problemów.

Zespół będzie płaszczyzną wypracowywania propozycji ustaleń warunkujących właściwą koordynujących realizację programu 
z innymi istotnymi planami, programami, umowami itp. dotyczącymi spraw w skali miasta (np. wieloletni plan inwestycyjny, zmiany 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy itp.)

Zespół będzie prowadził monitorowanie realizacji programu, 
wg ramowych ustaleń ujętych w programie oraz dokonywał okresowej oceny-ewaluacji rezultatów. Oprócz tego, zadaniem zespołu będzie gromadzenie i publiczne udostępnianie informacji 
o działaniach związanych z prowadzeniem programu, poprzez (co najmniej) te kanały komunikacji społecznej, które zostały określone w programie. Informacja o postępie w realizacji programu, wnioski 
oraz kierunki ewentualnych zmian stanowić będą treść corocznego sprawozdania, przedstawianego Radzie Miasta przez kierującego zespołem.

Zespół będzie opracowywał i udostępniał publicznie Raporty na temat realizacji programu i osiąganych wskutek tego rezultatów i ich oddziaływaniu na sytuację społeczno-gospodarczą miasta. Przewiduje się, że pierwszy raport zostanie przygotowany po trzech latach wdrażania - za okres 2010-2013 i udostępniony wiosną 2014r. 
Sposób zarządzania programem powinien ewoluować odpowiednio do potrzeb programu i oceny skuteczności dotychczasowego sposobu zarządzania, z uwzględnieniem konieczności pogłębiania uspołecznienia rewitalizacji - zarówno w wymiarze partycypacji lokalnej społeczności jak i kapitałowego współudziału sektora prywatnego.

Zespół powinien w swej pracy wykorzystywać zarówno istniejące relacje formalne i faktyczne wynikające z organizacji pracy samorządu oraz podmiotów prywatnych współuczestniczących 

w programie, jak również budować nowe, nastawione na sprawną realizację konkretnych zadań, sub-projektów i projektów. 

Dla właściwego, efektywnego prowadzenia prac zespołu wskazane będzie pełne wykorzystanie dostępnych w mieście narzędzi gromadzenia i analizowania danych, opisu zjawisk w ujęciu przestrzennym, ilościowym i jakościowym, co powinno – równolegle do procesu zarządzania programem – przynieść rezultat dodatkowy, w postaci sukcesywnie budowanej i aktualizowanej bazy statystycznej i systemu informacji przestrzennej o mieście.
[image: image53.jpg]



Spotkanie zespołu zadaniowego w dniu 26 lutego 2010r.[fot.:Urząd Miasta]

MONITOROWANIE I OCENA
Monitorowanie realizacji i rezultatów programu rewitalizacji objąć powinno trzy płaszczyzny działań, których zestawienie umożliwia pełną ocenę

efektów działań rewitalizacyjnych.

1.Monitorowanie odbioru społecznego programu,

prowadzone powinno być za pomocą instrumentów badania opinii społecznej, zarówno w obszarach kryzysowych jak w grupach nie objętych wprost działaniami programu rewitalizacji. 
Proponuje się by badania prowadzone były w następujący sposób:

-w obszarach kryzysowych, począwszy od jednostki 01 ( Projekt Zintegrowany) co dwa lata od rozpoczęcia realizacji działań objętych programem, w formie badania ankietowego poprzez ankieterów, w grupie losowo wybranej, o liczebności co najmniej 20% ludności zamieszkującej obszar oraz 10% podmiotów gospodarczych z siedzibą na terenie danej jednostki analitycznej. Badanie powinno być przygotowane i prowadzone w oparciu o standardowy stały zestaw pytań pozwalający na porównanie zmian pomiędzy kolejnymi cyklami badań. 

-w odniesieniu do mieszkańców i podmiotów gospodarczych nie objętych wprost działaniami programu badania prowadzone powinny być co 5 lat, czyli w roku 2015 i po zakończeniu programu 
(zakładając realizację wszystkich planowanych działań w roku 2020). Również ten zakres badań opinii powinien być prowadzony w oparciu o opracowany stały zestaw pytań.

Tak prowadzone monitorowanie opinii społecznej pozwoli na śledzenie zmian i formułowanie wniosków na temat społecznego odbioru realizacji programu rewitalizacji i jego rezultatów. 

2.Monitoring zmian w wartościach wskaźników mierzących zjawiska społeczno-gospodarczej,

prowadzony powinien być w oparciu o zestaw wskaźników obranych do analizy wskaźnikowej sytuacji-społeczno gospodarczej miasta i 11 jednostek analitycznych. Wskaźniki te zostały opisane w części diagnostycznej programu i są odpowiednie ( wskazane przez Urząd Marszałkowski) jako narzędzie diagnozowania zmian zjawisk społeczno-gospodarczych będących przesłanką do podejmowania działań rewitalizacyjnych. Powinny zatem być traktowane – w ich 
wartościach standaryzowanych obliczonych na użytek diagnostyki do programu rewitalizacji jako miejskie wartości referencyjne, 
do których odnoszone powinny być kolejne ich wartości, obliczane na podstawie danych zbieranych w taki sam sposób corocznie 
w obszarach kryzysowych, najmniej co dwa lata w pozostałych - 
co najmniej do roku 2020. 

3.Monitorowanie zmian w fizjonomii obszarów kryzysowych,

prowadzony powinien być w oparciu o technikę fotograficznej 
(i ewentualnie zapis video) dokumentacji stanu zagospodarowania terenu, obiektów i zjawiska społecznych ( zachowania społeczne)  w obszarach zdegradowanych i ich  bezpośrednim sąsiedztwie. Dokumentacja powinna być prowadzona w oparciu o siatkę spotów dokumentacyjnych ( miejsc z których wykonywany będzie zapis wizualny, z określeniem kierunku i podstawowych parametrów zapisu) Siatka powinna objąć spoty pozwalające na dokumentowanie zmian - przewidywanych rezultatów programu rewitalizacji jak również  ogólnego wizerunku – fizjonomii obszarów kryzysowych.  Dokumentacja zmian fizjonomicznych powinna być prowadzona na bieżąco, odpowiednio do postępu realizacji programu rewitalizacji a zebrany materiał powinien być systematycznie opisywany i katalogowany. Ta część monitoringu może i powinna być realizowana, przynajmniej w części, poprzez ujęty w programie – sub-projekt Przeszłość-Teraźniejszość (Projekt zintegrowany). 

Ocena realizacji programu rewitalizacji, w oparciu o informacje 
i dane zbierane w opisany powyżej sposób, polegać powinna na zestawieniu wniosków wypływających z analizy informacji zebranych w każdej z trzech płaszczyn monitorowania i dokonaniu ich analizy porównawczej. Ocena powinna być prowadzona  co dwa lata, a jej rezultaty powinny być publicznie dostępne. 
Wyniki oceny stanowią podstawę do modyfikowania sposobu realizacji programu, Po zakończeniu  badania społecznego w 2015r. zebrane dotąd dane informacje i oceny okresowe powinny stanowić materiał do przeprowadzenia pierwszej oceny oddziaływania programu rewitalizacji.
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

Komunikacja w sprawach realizacji LPR jest warunkiem dalszego uspołeczniania rewitalizacji, trwałego zaangażowania już pozyskanych partnerów, ugruntowania przychylnego nastawienia do programu i właściwego reagowania na problemy i konflikty. 
Podstawowym warunkiem partycypacji społecznej jest zapewnienie dostępu do rzetelnej informacji (aktualnej, pełnej, zrozumiałej), zarówno na temat rewitalizacji obszarów kryzysowych Świnoujścia jak również na temat form i sposobu komunikowania się, prowadzenia dialogu społecznego w sprawach dotyczących programu rewitalizacji. 
Komunikacja społeczna w sprawach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Świnoujścia, przebiegać będzie 
z wykorzystaniem kanałów informacyjnych utworzonych na potrzeby prac na aktualizacją LPR:
1.Wyodrębniona, specjalna pod-stronę internetowa urzędu miasta, oznaczona logiem LPR
2.Specjalna tablica informacyjna, oznaczona logiem LPR 
i umieszczoną na parterze budynku Urzędu Miasta, przeznaczoną wyłącznie dla informacji dot. rewitalizacji (obok Sali Sesyjnej) 
3.Informacje na Stronie Informacyjnej Urzędu Miasta w gazecie Głos Szczeciński
4.Infomacje w cotygodniowy programie telewizji kablowej „Świnoujście” – Z notatnika Rzecznika,
5.BIP Urzędu Miasta – strona internetowa 
[image: image54.jpg]Rewitalizacja
Swinoujscie

R




 [image: image55.jpg]


 http://www.swinoujscie.pl/2388/
Oprócz tego przewiduje się:

-redagowanie i udostępnianie cyklicznego biuletynu elektroniczny (newsletter) – dostarczanego subskrybentom zarejestrowanym poprzez w/w pod-stronę internetową, raz na kwartał,

-kontynuowanie, rozpoczętych w trakcie prac nad aktualizacją, badań sondażowych drogą elektroniczną, umożliwiających wyrażanie opinii w sprawach dotyczących bieżących działań 
w ramach programu rewitalizacji,

-kontynuowanie spotkań dyskusyjnych, zapoczątkowanych 
w trakcie prac nad aktualizacją LPR i dotąd prowadzonych 
w formie warsztatów; 

przewiduje się organizowanie spotkań w obszarach kryzysowych (począwszy od jednostki 01), odpowiednio do postępu realizacji programu, spotkania poświęcone będą zarówno prezentacji informacji o bieżących pracach, 
jak i konsultacji społecznej spraw organizacyjnych związanych 
z podejmowaniem przygotowań i realizacji kolejnych sub-projektów, celem spotkań będzie również budowanie sąsiedzkich lub lokalnych partnerstw, integrowanie wokół spraw związanych z realizacją programu i zbieranie opinii na temat jego realizacji. 

-przygotowywanie i publiczne udostępnianie Raportów na temat realizacji LPR, obejmującego rezultaty monitoringu, ocenę realizacji programu.
KONSULTACJE SPOŁECZNE

Prace nad aktualizacją LPR prowadzone są metodą partycypacyjną, umożliwiającą  udział społeczności lokalnej we wszystkich etapach prac.

Plan prac nad programem przewidywał: 

I. Cykl otwartych warsztatów, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych rewitalizacją oraz współuczestnictwem w aktualizacji lokalnego programu rewitalizacji Świnoujścia. Przeprowadzone zostały trzy ogólnodostępne warsztaty, informacyjny, programowy i konsultacyjny.
II. Możliwość udziału w sondażach i badaniach opinii, które prowadzone są drogą elektroniczną, za pośrednictwem pod-strony internetowej.

Przeprowadzony został jeden sondaż, kolejny zaplanowany jest w okresie zbierania uwag i opinii na temat roboczej wersji aktualizacji LPR, pomiędzy 17 a  29 maja)

III. Możliwość współpracy w tworzeniu programu działań – 
w oznaczonym i podanym do publicznej wiadomości terminie, od 15 marca przez dwa tygodnie przyjmowane były propozycje dotyczących działań w ramach programu rewitalizacji.

IV. Możliwość zapoznania się z projektem roboczym aktualizacji lokalnego programu rewitalizacji, poprzez udział w warsztacie 05.05 lub drogą elektroniczną (projekt zostanie udostępniony 17.05, na pod-stronie internetowej).

V. Możliwość przedstawienia opinii i zgłaszania uwag do roboczego projektu aktualizacji programu. Konsultacje społeczne potrwają przez dwa tygodnie, począwszy od 17 do 29  maja. 

VI. Możliwość oddziaływania poprzez reprezentantów: 

- w Radzie Miasta, dla Radnych przeprowadzone zostało seminarium poświęcone aktualizacji programu rewitalizacji

- w organizacjach pozarządowych (towarzystwa, zrzeszenia, stowarzyszenia), którym przekazana już została informacja 
o możliwości uczestnictwa w pracach nad programem 

Raport z konsultacji społecznych 
I. Warsztaty
Pierwszy warsztat, informacyjny - został przeprowadzony 4 marca 2010 roku w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury. Adresowany był do szerokiej grupy odbiorców; organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, wszystkich potencjalnie zainteresowanych Programem Rewitalizacji. 
Jego celem było poinformowanie mieszkańców o podjętych pracach oraz przyczynach aktualizacji programu  a także przedstawienie  planowanego harmonogramu prac. [image: image56.jpg]\\\

) W‘

@




W warsztacie uczestniczyło ok. 30 osób, które uzyskały informacje na temat celu i metod prowadzenia rewitalizacji, przykładach praktyki i zintegrowanego podejścia do problemów społecznych, przestrzennym i gospodarczych. 
W warsztacie wzięli udział głównie przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych z ulicy Hołdu Pruskiego, z którymi Miasto już od dłuższego czasu prowadzi dialog i przygotowuje wspólnie remont zabytkowych budynków mieszkalnych. Informacja 
o spotkaniu ukazała się w prawie wszystkich  lokalnych mediach, 
na portalach internetowych oraz prowadzony był mailing 
do potencjalnie zainteresowanych. 
Drugi warsztat zorganizowany został 16 marca 2010r. 
Z zaproszenia na spotkanie skorzystało jednak zaledwie kilkanaście osób, a przedstawione w jego pierwszej części informacje 
o rewitalizacji, jej programowaniu i dotąd przeprowadzonych pracach skłoniły uczestników spotkania przede wszystkim do podzielenia się generalnymi refleksjami na temat użyteczności aktualizacji programu rewitalizacji, problemów rozwoju miasta 
i planowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz społecznej partycypacji w programowaniu i planowaniu zmian. Spotkanie trwało prawie trzy godziny, uczestnicy otrzymali materiały pozwalające na pisemne zgłoszenie propozycji działań rewitalizacyjnych (w trakcie spotkania zgłoszona została jedna propozycja)

[image: image57.jpg]



Trzeci warsztat przeprowadzono w dniu 4 maja 2010r, w celu przedstawienia roboczej wersji aktualizacji LPR i przedyskutowania proponowanych działań rewitalizacyjnych, sposobu prowadzenia programu oraz aktywizowania społeczności lokalnej. Spotkanie odbyło się w obszarze objętym proponowanym Projektem Zintegrowanym, w siedzibie Biblioteki Miejskiej przy ul.Piłsudskiego 11. W spotkaniu uczestniczyło około 40 osób, duże zainteresowanie wzbudziły informacje dotyczące rewitalizacji w śródmieściu miasta, zgłoszonych sub-projektów oraz przewidywanych projektów gospodarczych wykorzystujących wspólnotową inicjatywę JESSICA. 

[image: image58.jpg]


 
II. Sondaż
Sondaż, którego pytania zamieszono poniżej, przeprowadzony został droga elektroniczną – kwestionariusz został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta, uczestnicy dokonywali wyboru odpowiedzi (tak/nie), sondaż trwał dwa tygodnie:
1. Rewitalizacja to współczesne określenie prac polegających na remoncie lub  modernizacji budynków i ulic.

2. Znam aktualny Lokalny Program Rewitalizacji m. Świnoujścia. 

3.Sądze, że aktualizacja programu rewitalizacji powinna przede wszystkim przyczynić się do znaczącego poprawienia stanu technicznego i estetycznego budynków. 

4. Rewitalizacja jest nowoczesną metodą rozwijania miasta, prace nad programem rewitalizacji oraz realizacja przedsięwzięcia przebiega w ścisłej  konsultacji z mieszkańcami a celem programu rewitalizacji jest ożywienie tych części miasta, w których ilość i skala problemów społecznych, ekonomicznych a także stan techniczny budynków i infrastruktury komunalnej spowodowały zastój, degenerację lub zagrożenie dla prawidłowego rozwoju.

5.Mam więcej niż 35 lat

6. Jestem zaangażowana/ny w działalność organizacji pozarządowej działającej w Świnoujściu.

7. Mieszkam w mieszkaniu (domu), które jest własnością moją lub członka mojej rodziny. 

8. Jestem zainteresowana/ny   informacjami o pracach nad aktualizacją programu rewitalizacji.

9. Chcę uczestniczyć w kolejnych sondażach dotyczących rewitalizacji.

0.Co najmniej raz w tygodniu zaglądam na stronę internetową Urzędu Miasta 

Wyniki sondażu: udział wzięło 61 respondentów, którzy 
w zdecydowanej większości postrzegają rewitalizacją jako program działań remontowych, ale przy tym równie często wskazują, że rewitalizacja jest narzędziem rozwoju miasta i jego ożywienia. Trzeba zwrócić uwagę, że prawie 1/3 uczestników sondażu przyznała się do nieznajomości aktualnego Lokalnego Programu Rewitalizacji m. Świnoujścia, ale równocześnie prawie 97% z nich jest zainteresowana informacjami o pracach nad aktualizacją tego programu. 
Uzewnętrzniony w wynikach sondażu nacisk na problematykę remontowo-modernizacyjną programu rewitalizacji znajduje potwierdzenie w dominującej pośród respondentów opinii, że aktualizacja Lokalnego Programu rewitalizacji powinna przede wszystkim przyczynić się do znaczącego poprawienia stanu 
Pełne omówienie wynków sondażu umieszczono na spod-stronie internetowej dedykowanej rewitalizacji.
III. Zbieranie propozycji działań programu

Propozycje (zgłoszenie zamiaru podjęcia działań, opracowane w formie opisowej na specjalnym formularzu) przyjmowane były drogą elektroniczną i bezpośrednio w ciągu dwóch tygodni- od 15 do 29 marca. Zaproszenie - szczegółowa informacja na ten temat została przekazana 12 marca, na pod-stronie internetowej i tablicy ogłoszeń dot. rewitalizacji. Partnerzy zainteresowani zgłoszeniem propozycji mogli  skorzystać z pomocy w przygotowaniu zgłoszenia (w formie bezpłatnych konsultacji z doradcą), o czym również informowano na pod-stronie internetowej i tablicy ogłoszeń dot. rewitalizacji, jak również czasie każdego z warsztatów.
IV. Spotkanie ze wspólnotami mieszkaniowymi

17 marca przeprowadzono spotkanie dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świnoujście, które zorganizowane zostało ułatwić wspólnotom mieszkaniowym 
i zarządcom przygotowanie się do wykorzystania możliwości uzyskania dotacji z funduszy strukturalnych UE dla projektów mieszkaniowych, które zamierzają zgłosić jako działania programu rewitalizacji.
Spotkanie ze wspólnotami mieszkaniowymi i zarządcami nieruchomości, na temat realizacji projektów mieszkaniowych i zasad przygotowywania wniosków o dotacje unijne  - 17 marca 2010r. [fot.:Urząd Miasta] 
V.Konsultacje roboczego projektu aktualizacji LPR
Konsultacje społeczne prowadzone były poprzez upublicznienie roboczego tekstu aktualizacji LPR, dostępnego drogą elektroniczną na stronie internetowej dedykowanej rewitalizacji. O sposobie 
i zasadach konsultacji społecznej programu informowano na spotkaniach, warsztatach oraz drogą elektroniczną oraz na tablicy ogłoszeń dedykowanej rewitalizacji.

Uwagi i opinie można było zgłaszać pisemnie lub poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej-droga elektroniczną. Konsultacje prowadzone były od 17 do 28 maja 2010r.

Wnioski – uwagi zgłoszone  do konsultowanej roboczej wersji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

1.Rewitalizacja parków, ciągów pieszych przy terenach leśnych, tworzenie ścieżek rowerowych

Wnioskodawczyni postuluje by nie utwardzać ścieżek pieszych i rowerowych tworzonych w celach rekreacyjnych, bowiem – jak uważa - ścieżki rowerowe oraz piesze powinny być po prostu duktami leśnymi ew. ścieżkami szutrowymi, a wszelkie utwardzone powierzchnie takie jak kostka źle wpływają na stawy i dla osób uprawiających nordik walking lub bieganie to bardzo niewskazane.

2. Basen Północny, CSW HALART

Wnioskodawca postuluje stworzenie Centrum Sztuki Współczesnej i Edukacji, w hali/ 3a/ bowiem Hala działa jako ośrodek twórczy od kilku lat, zarówno na potrzeby lokalnego środowiska artystycznego jak i twórców europejskich, zarówno w obszarze plastyki, teatru i muzyki. Wnioskodawca stwierdza, że Świnoujście potrzebuje takiego ośrodka w celu propagowania sztuki współczesnej jak i edukacji z nią związanej oraz uważa, że  CSW HALART pomoże w konsolidacji i wzbogaceniu środowiska artystycznego, jak również realizacji nowych projektów twórczych. Wnioskodawca ocenia, że dalsze funkcjonowanie hali jak również jej rozwój zagrożony jest przez twórców Projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego którzy wprowadzają do planu zapisy uniemożliwiające funkcję Centrum sztuki Współczesnej w obiekcie Hali/ część 3a/. Obiekt ma pełnić według nich funkcję hotelową. Wnioskodawca uważa, że konieczna jest zmiana projektu planu w tym zakresie ponieważ zapis /dopuszcza się towarzyszące funkcje kulturalno-
wystawiennicze/jest zbyt enigmatyczny i nie zapewnia podtrzymania dotychczasowej funkcji Centrum Sztuki które Hala pełni. Wnioskodawca jednocześnie stwierdza, że wobec rozpoznanych przez siebie funkcji LPR, uwaga złożona w konsultacji tego programu ma niewielki wpływ na przygotowywanie planu miejscowego.

Odnośnie złożonych uwag, po ich przeanalizowaniu stwierdzono potrzebę i spowodowano:

1. Przekazanie uwag, do realizacji do właściwych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta (Wydział Inżyniera Miasta, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Wydział Architektury i Budownictwa)

2. Rozszerzenie odpowiedniej części LPR dotyczącej zarządzania programem o rekomendacje dotyczące relacji pomiędzy tworzonym programem rewitalizacji i jego ustaleniami a planowaniem przestrzennym, szczególnie 
w zakresie kierunkowania prac nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – co wprowadzono w części dot. zarządzania programem

3. Wprowadzenie uzupełnień w dwóch sub-projektach projektu zintegrowanego (Park Chopina, Drogi)

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWNIA NA ŚRODOWISKO [SOOS]

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.) określa w art. 46 rodzaje dokumentów, których projekty, wymagają przeprowadzenia SOOS.
Screening środowiskowy polega na analizie, którą przeprowadza organ opracowujący projekt dokumentu, w celu określenia czy wyznacza on ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
Rezultat screening środowiskowego dla działań planowanych 
w programie rewitalizacji, przeprowadzony na etapie prac nad robocza wersją tego programu oraz wyniki konsultacji na ten temat z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie skłoniły Urząd Miasta do przedłożenia w RDOŚ wniosku o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji LPR. 

Wniosek przekazany zosta 26 marca 2010, 
wraz z szczegółową argumentacją i odpowiednimi załącznikami. RDOŚ ustosunkował się do niego negatywnie, uznając aktualizację LPR za program mogący wyznaczyć ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
a tym samym wskazała na konieczność opracowania prognozy oddziaływania na środowisko tego programu. 

W celu ustalenia zakresu tej prognozy dokonano odpowiednich uzgodnień.

Uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania LPR m. Świnoujście na środowisko przeprowadzono z dwoma właściwymi do tego organami: 
1.Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska 
w Szczecinie [stanowisko tego organu zostało ujęte w uzgodnieniu nr RDOŚ-3.2-WOOŚ-OSZP-7040/5/7/10/am z dnia 28 kwietnia 2010 roku].
2.Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie [stanowisko tego organu zostało ujęte w uzgodnieniu  nr WS-N.NZ-4001-521/10 z dnia 12 kwietnia 2010 roku].

Z uwagi na treść w/w uzgodnienia z RDOŚ, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla programu rewitalizacji ujętego w tym projekcie LPR m. Świnoujście, wymaga opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, uwzględniającej szczególnie wpływ ustaleń programu na:



-siedliska i gatunki, dla których ochrony ustanowiony został specjalny obszar ochrony NATURA 2000 „Wolin i Uznam” PLH 320019,


-walory przyrodniczo-krajobrazowe obszarów objętych działaniami inwestycyjnymi,
-stan środowisko gruntowo-wodnego na obszarze objętym programem,


-różnorodność biologiczną analizowanego terenu.

Po sfinalizowaniu prac nad roboczą wersją LPR m. Św. przystąpiono do opracowania Prognozy Oddziaływania 
na Środowisko [Prognoza], którą ukończono w połowie lipca 2010r. Prognoza sporządzona została w oparciu o przepisy prawne 
w zakresie ocen oddziaływania na środowisko oraz zalecenia formułowane dla projektów, w tym dla projektów lokalizowanych 
na obszarach Natura 2000 lub w ich sąsiedztwie: 



-ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zm.),



-ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880 ze zm.),



-dyrektywy OOŚ, tj. Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. UE L 175 z 5 lipca 1985, ze zm.). 

W części ogólnej Prognozy scharakteryzowano program i projekty składowe: położenie, uwarunkowania geologiczne, geomorfologiczne, inżynierskie, hydrologiczne, klimatyczne, walory krajobrazu naturalnego i kulturowego, walory środowiska naturalnego i przyrodniczego. 
Część analityczna będąca właściwą oceną oddziaływania programu na stan środowiska, walory przyrodnicze zawiera opis: elementów środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania, potencjalnie znaczących oddziaływań planowanych  projektów 
na środowisko, działań mających na celu zmniejszenie oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi, a także analizę wariantów oraz wskazanie dotyczące ewentualnego ustanowienia obszarów ograniczonego użytkowania, jak również analizę możliwych konfliktów społecznych wraz z przedstawieniem propozycji monitoringu. 
Wnioski ujęte w Prognozie wskazują, że realizacja projektów przewidzianych w LPR m. Św. nie naruszy struktury środowiskowej, spójności i integralności obszarów NATURA 2000. 
Prognoza wskazuje, że realizacja programu nie wpłynie negatywnie na właściwe funkcjonowanie tych obszarów. Oprócz tego, z analiz ujętych w Prognozie wynika, że zakres LPR m. Św. obejmuje projekty, których realizacja nie oddziałuje atropogenicznie w stopniu mogącym mieć negatywny wpływ na te obszary, a tym samym 
nie zachodzi potrzeba modyfikowania rozwiązań proponowanych 
w projekcie LPR m. Św.

Po sporządzeniu Prognozy, kontynuowano przeprowadzanie SOOS. Projekt LPR wraz z tą Prognozą poddano opiniowaniu. 


Oba dokumenty zostały zaopiniowane przez właściwe do tego organy, tj. RDOŚ w Szczecinie i ZPWIS w Szczecinie [pisma przewodnie, odpowiednio: WRM/KK/0717/LPR/004/2010 z dnia 16 lipca 2010r. oraz nr WGK/KK/0717/LPR/005/2010 z dnia 16 lipca 2010 roku]. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie nie wniósł uwag [pismo nr RDOŚ-32-WOOŚ-OSZP-0740/5/9/10/as z dnia 29 lipca 2010r.].
Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
w Szczecinie również nie wniósł uwag [pismo WS-N.NZ-4002-1090/10 z dnia 12 sierpnia 2010r.]. 
Zgodnie z art.33 ust.1 Prognoza została publicznie udostępniona. Ogłoszono o jej opracowaniu, możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również o możliwości zgłaszania uwag i wniosków przez 21 dni od ogłoszenia. 
Ogłoszenie zamieszczono 16 lipca 2010r., na dwóch tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Urzędu Miasta 
[w tym, na specjalnej tablicy ogłoszeniowej dedykowanej tematyce rewitalizacji i LPR m. Św.] oraz na oficjalnej stronie internetowej miasta,  www.swinoujscie.pl [w części aktualności i na pod-stronie rewitalizacja]. Oprócz tego, ogłoszenie zamieszczono w prasie regionalnej [Głos Szczeciński, z dnia 20.07.2010r.]. 
Proces partycypacji społecznej w postępowaniu oceniającym oddziaływanie na środowisko projektu LPR koordynował Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Świnoujście, który pismem nr WGK-0718-BZ/17/2010 z dnia 10 sierpnia 2010r. przedstawił informację o jego przebiegu i stwierdził, że żadnych uwag lub wniosków nie wniesiono.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, przeprowadzona w opisany sposób wykazała, 
że prognozowane oddziaływanie projektów ujętych w LPR m. Świnoujście nie będzie miało negatywnego wpływu 
na środowisko, nie ma zatem potrzeby wprowadzania zamian w tym programie, bowiem uwag lub wniosków również nie wniesiono. 

[image: image59.emf]
 ANEKS ŹRÓDŁOWY
ANALIZA

POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO 

M I A S T A     Ś W I N O U J Ś C I E

Aneks źródłowy 

do Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Świnoujście 2010-2020
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Spis treści
169Słownik pojęć


171I. Demografia


1711.
Demografia ogółem


1711.1.
Liczba mieszkańców


1711.2.
Funkcjonalne grupy wieku


1732.
Wskaźniki sytuacji demograficznej


1732.1.
Wskaźniki obciążeń demograficznych


175II. Dochody mieszkańców


1751
Dochody mieszkańców ogółem


1751.1.
Liczba mieszkańców osiągających dochody


1761.2.
Liczba mieszkańców osiągająych dochody - praca


1781.3.
Liczba mieszkańców osiągających dochody – renty i emerytury


1791.4.
Liczba mieszkańców osiągających dochody – najem i kapitały pieniężne


1801.5.
Liczba mieszkańców osiągających dochody – działalność gospodarcza


1812
Dochody mieszkańców wg źródeł dochodów


1812.1
Wielkość dochodów mieszkańców ogółem


1822.2
Wielkość dochodów mieszkańców - praca


1842.3
Wielkość dochodów mieszkańców – renty i emerytury


1852.4
Wielkość dochodów mieszkańców – najem i kapitały pieniężne


1862.5
Wielkość dochodów mieszkańców – działalność gospodarcza


1873
Dochody mieszkańców wg wielkości dochodów


1873.1
Mieszkańcy osiągajacy dochody w pierwszym progu podatkowym


1883.2
Dochody mieszkańców osiągających dochody w pierwszym progu podatkowym


1893.3
Mieszkańcy osiągających dochody w drugim progu podatkowym


1903.4
Dochody mieszkańców osiągających dochody w drugim progu podatkowym


1913.5
Mieszkańcy osiągających dochody w trzecim progu podatkowym


1923.6
Dochody mieszkańców osiągających dochody w trzecim progu podatkowym


1934
Struktura podatku  dochodowego mieszkańców wg źródeł dochodu


1934.1
Podatek dochodowy mieszkańców wg źródeł dochodów ogółem


1944.2
Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach mieszkańców z pracy


1944.3
Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach mieszkańców z rent i emerytur


1964.4
Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach mieszkańców z najmu i kapitałów pieniężnych


1974.5
Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach mieszkańców z działalności gospodarczej


1985
Struktura podatku  dochodowego mieszkańców wg wielkości dochodów


1985.1
Podatek  dochodowy mieszkańców w pierwszym progu podatkowym


1995.2
Podatek  dochodowy mieszkańców w drugim progu podatkowym


2005.3
Podatek  dochodowy mieszkańców w trzecim progu podatkowym


2016
Wskaźniki dochodów na podatnika wg źródeł dochodów
  

2016.1
Wskaźnik dochodu na podatnika ogółem bez karty i ryczałtu


2026.2
Wskaźnik dochodu na podatnika z pracy


2036.3
Wskaźnik dochodu na podatnika z rent i emerytur


2046.4
Wskaźnik dochodu na podatnika z najmu i kapitałów pieniężnych


2056.5
Wskaźnik dochodu na podatnika z działalności gospodarczej


2066.6
Wskaźnik dochodu na podatnika w pierwszym progu podatkowym


2076.7
Wskaźnik dochodu na podatnika w drugim progu podatkowym


2086.8
Wskaźnik dochodu na podatnika w trzecim progu podatkowym



Spis tabel

171Tabela 1.1‑1 Ludność w obszarze gmin pasa nadmorskiego ogółem


171Tabela 1.2‑1 Ludność w obszarze gmin pasa nadmorskiego w wieku przedprodukcyjnym


172Tabela 1.2‑2 Ludność w gmin pasa nadmorskiego w wieku produkcyjnym


172Tabela 1.2‑3 Ludność w gmin pasa nadmorskiego w wieku poprodukcyjnym


173Tabela 3.1‑1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym


173Tabela 3.1‑2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym


174Tabela 3.1‑3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym


175Tabela 1.1‑1 Liczba mieszkańców osiągających dochody


175Tabela 1.1‑2 Liczba mieszkańców osiągających dochody – dynamika


176Tabela 1.1‑3 Liczba mieszkańców osiągających dochody – udziały


176Tabela 1.2‑1 Liczba mieszkańców osiągających dochody z pracy


177Tabela 1.2‑2 Liczba mieszkańców osiągających dochody z pracy - dynamika


177Tabela 1.2‑3 Liczba mieszkańców osiągających dochody z pracy - udziały


178Tabela 1.3‑1 Liczba mieszkańców osiągających dochody z rent  i emerytur


178Tabela 1.3‑2 Liczba mieszkańców osiągających dochody z rent  i emerytur -dynamika


178Tabela 1.3‑3 Liczba mieszkańców osiągających dochody z rent  i emerytur - udziały


179Tabela 1.4‑1 Liczba mieszkańców osiągających dochody z najmu i kapitałów pieniężnych


179Tabela 1.4‑2 Liczba mieszkańców osiągających dochody z najmu i kapitałów pieniężnych - dynamika


179Tabela 1.4‑3 Liczba mieszkańców osiągających dochody z najmu i kapitałów pieniężnych - udziały


180Tabela 1.5‑1 Liczba mieszkańców osiągających dochody z działalności gospodarczej


180Tabela 1.5‑2 Liczba mieszkańców osiągających dochody z działalności gospodarczej - dynamika


180Tabela 1.5‑3 Liczba mieszkańców osiągających dochody z działalności gospodarczej - udziały


181Tabela 2.1‑1 Wielkość dochodów mieszkańców wg źródeł dochodów


181Tabela 2.1‑2 Wielkość dochodów mieszkańców  – dynamika


182Tabela 2.1‑3 Wielkość dochodów mieszkańców  – udziały


182Tabela 2.2‑1 Wielkość dochodów mieszkańców osiągających dochody z pracy


183Tabela 2.2‑2 Wielkość dochodów mieszkańców osiągających dochody z pracy – dynamika


183Tabela 2.2‑3 Wielkość dochodów mieszkańców osiągających dochody z pracy – udziały


184Tabela 2.3‑1 Wielkość dochodów mieszkańców osiągających dochody z rent  i emerytur


184Tabela 2.3‑2 Wielkość dochodów mieszkańców osiągających dochody z rent  i emerytur - dynamika


184Tabela 2.3‑3 Wielkość dochodów mieszkańców osiągających dochody z rent  i emerytur – udziały


185Tabela 2.4‑1 Wielkość dochodów mieszkańców osiągających dochody z najmu i kapitałów pieniężnych


185Tabela 2.4‑2 Wielkość dochodów mieszkańców osiągających dochody z najmu i kapitałów pieniężnych - dynamika


185Tabela 2.4‑3 Wielkość dochodów mieszkańców osiągających dochody z najmu i kapitałów pieniężnych - udziały


186Tabela 2.5‑1 Wielkość dochodów mieszkańców osiągających dochody z działalności gospodarczej


186Tabela 2.5‑2 Wielkość dochodów mieszkańców osiągających dochody z działalności gospodarczej - dynamika


186Tabela 2.5‑3 Wielkość dochodów mieszkańców osiągających dochody z działalności gospodarczej - udziały


187Tabela 3.1‑1 Liczba mieszkańców osiągających dochody w pierwszym progu podatkowym


187Tabela 3.1‑2 Liczba mieszkańców osiągających dochody w pierwszym progu podatkowym – dynamika


187Tabela 3.1‑3 Liczba mieszkańców osiągających dochody w pierwszym progu podatkowym w – udziały


188Tabela 3.2‑1 Dochody mieszkańców w  pierwszym progu podatkowym


188Tabela 3.2‑2 Dochody mieszkańców w  pierwszym progu podatkowym – dynamika


188Tabela 3.2‑3 Dochody mieszkańców w  pierwszym progu podatkowym – dynamika


189Tabela 3.3‑1 Liczba mieszkańców osiągających dochody w drugim progu podatkowym


189Tabela 3.3‑2 Liczba mieszkańców osiągających dochody w drugim progu podatkowym - dynamika


189Tabela 3.3‑3 Liczba mieszkańców osiągających dochody w drugim progu podatkowym - udziały


190Tabela 3.4‑1 Dochody mieszkańców w  drugim progu podatkowym


190Tabela 3.4‑2 Dochody mieszkańców w  drugim progu podatkowym - dynamika


190Tabela 3.4‑3 Dochody mieszkańców w  drugim progu podatkowym - udziały


191Tabela 3.5‑1 Liczba mieszkańców osiągających dochody w trzecim progu podatkowym


191Tabela 3.5‑2 Liczba mieszkańców osiągających dochody w trzecim progu podatkowym - dynamika


191Tabela 3.5‑3 Liczba mieszkańców osiągających dochody w trzecim progu podatkowym - udziały


192Tabela 3.6‑1 Dochody mieszkańców w trzecim progu podatkowym


192Tabela 3.6‑2 Dochody mieszkańców w trzecim progu podatkowym - dynamika


192Tabela 3.6‑3 Dochody mieszkańców w trzecim progu podatkowym - udziały


193Tabela 4.1‑1 Wielkość podatku po odliczeniach mieszkańców wg źródeł ogółem


193Tabela 4.1‑2 Wielkość podatku po odliczeniach mieszkańców wg źródeł ogółem – dynamika


193Tabela 4.1‑3 Wielkość podatku po odliczeniach mieszkańców wg źródeł ogółem – udziały


194Tabela 4.2‑1 Wielkość podatku po odliczeniach mieszkańców z pracy


194Tabela 4.2‑2 Wielkość podatku po odliczeniach mieszkańców z pracy - dynamika


194Tabela 4.2‑3 Wielkość podatku po odliczeniach mieszkańców z pracy - udziały


194Tabela 4.3‑1 Wielkość podatku po odliczeniach mieszkańców z rent i emerytur


195Tabela 4.3‑2 Wielkość podatku po odliczeniach mieszkańców z rent i emerytur - dynamika


195Tabela 4.3‑3 Wielkość podatku po odliczeniach mieszkańców z rent i emerytur - udziały


196Tabela 4.4‑1 Wielkość podatku po odliczeniach mieszkańców z najmu i kapitałów pieniężnych


196Tabela 4.4‑2 Wielkość podatku po odliczeniach mieszkańców z najmu i kapitałów pieniężnych - dynamika


196Tabela 4.4‑3 Wielkość podatku po odliczeniach mieszkańców z najmu i kapitałów pieniężnych - udziały


197Tabela 4.5‑1 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach z działalności gospodarczej


197Tabela 4.5‑2 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach z działalności gospodarczej - dynamika


197Tabela 4.5‑3 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach z działalności gospodarczej - udziały


198Tabela 5.1‑1 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach mieszkańców w pierwszym progu podatkowym


198Tabela 5.1‑2 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach mieszkańców w pierwszym progu podatkowym - dynamika


198Tabela 5.1‑3 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach mieszkańców w pierwszym progu podatkowym - udziały


199Tabela 5.2‑1 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach mieszkańców w drugim progu podatkowym


199Tabela 5.2‑2 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach mieszkańców w drugim progu podatkowym - dynamika


199Tabela 5.2‑3 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach mieszkańców w drugim progu podatkowym - udziały


200Tabela 5.3‑1 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach mieszkańców w trzecim progu podatkowym


200Tabela 5.3‑2 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach mieszkańców w trzecim progu podatkowym - dynamika


200Tabela 5.3‑3 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach mieszkańców w trzecim progu podatkowym - udziały


201Tabela 2.1‑1 Wskaźnik dochodów na podatnika ogółem bez karty i ryczałtu


201Tabela 2.1‑2 Wskaźnik dochodów na podatnika ogółem bez karty i ryczałtu – dynamika wskaźnika


202Tabela 2.2‑1 Wskaźnik dochodów na podatnika z pracy


202Tabela 2.2‑2 Wskaźnik dochodów na podatnika z pracy - dynamika wskaźnika


203Tabela 2.3‑1 Wskaźnik dochodów na podatnika z rent i emerytur


203Tabela 2.3‑2 Wskaźnik dochodów na podatnika z rent i emerytur – dynamika wskaźnika


204Tabela 2.4‑1 Wskaźnik dochodów na podatnika z najmu i kapitałów pieniężnych


204Tabela 2.4‑2 Wskaźnik dochodów na podatnika z najmu i kapitałów pieniężnych – dynamika wskaźnika


205Tabela 2.5‑1 Wskaźnik dochodów na podatnika z działalności gospodarczej


205Tabela 2.5‑2 Wskaźnik dochodów na podatnika z działalności gospodarczej – dynamika wskaźnika


206Tabela 2.6‑1 Wskaźnik wielkości dochodu na podatnika w pierwszym progu podatkowym


206Tabela 2.6‑2 Wskaźnik wielkości dochodu na podatnika w pierwszym progu podatkowym – dynamika wskaźnika


207Tabela 2.7‑1 Wskaźnik wielkości dochodu na podatnika w drugim progu podatkowym


207Tabela 2.7‑2 Wskaźnik wielkości dochodu na podatnika w drugim progu podatkowym – dynamika wskaźnika


208Tabela 2.8‑1 Wskaźnik wielkości dochodu na podatnika w trzecim progu podatkowym


208Tabela 2.8‑2 Wskaźnik wielkości dochodu na podatnika w trzecim progu podatkowym – dynamika wskaźnika




Słownik pojęć

Wykaz wykorzystanych pojęć prezentuje lista poniżej:

Suma wypłat brutto - Suma wypłat brutto podlegająca opodatkowaniu, z wyjątkiem wolnych od podatku na podstawie przepisów ustawy (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, pomniejszona zgodnie z przepisami ustawy o kwotę potrąconych przez płatnika składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe

Przychody osób fizycznych – przychody zebrane na podstawie informacji sporządzonych przez płatników tj.: PIT-8B, PIT-8G, PIT-8S, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-R

Dochód do opodatkowania osób fizycznych – różnica sumy przychodów i kosztów uzyskania przychodów
Wynagrodzenia – wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wypłacone przez zakład pracy, na podstawie imiennych informacji PIT-11 sporządzonych przez płatników (zakłady pracy)

Emerytury, renty – emerytury, renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust.7 ustawy, podane na podstawie imiennych formularzy PIT-40A i PIT-11A sporządzonych przez organy rentowe.

Pozarolnicza działalność gospodarcza – przychody z tego źródła, tj. przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Do przychodów zalicza się również kwoty zwiększające przychód z tytułu utraty przez podatnika prawa do ulgi inwestycyjnej, w związku z art. 7 ust. 19 i 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o p.d.o.f. oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 1104, z późn. zm.)

Działalność wykonywana osobiście – działalność, o której mowa w art. 13 ustawy (w tym umowy o dzieło i zlecenia), na podstawie imiennych informacji PIT-11, PIT-8B, PIT-R sporządzonych przez płatników

Prawa majątkowe – prawa majątkowe (w tym prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy), na podstawie imiennych informacji PIT-11 lub PIT-8B

Najem lub dzierżawa – suma przychodów z tego źródła otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika

Inne źródła – informacja podatników, którzy uzyskali za pośrednictwem płatnika przychody z tytułu: dniówek obrachunkowych i udziałów w dochodzie podzielnym rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, należności za pracę przypadających tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy oraz FGŚP, stypendiów, świadczeń integracyjnych przyznanych na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, należności z umowy aktywizacyjnej, wycofania ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, wniesionego od 1 stycznia 1992r., całkowitej zmiany przeznaczenia lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy, otrzymania zwrotu uprzednio odliczonych wydatków na cele mieszkaniowe, wycofania z kasy mieszkaniowej zgromadzonych oszczędności, z wyjątkiem gdy wycofana kwota, po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania, została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez kasę, przeniesienia uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych, zaistnienia zdarzeń dotyczących utraty prawa do ulgi z tytułu budownictwa wielorodzinnego na wynajem, o których mowa w art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o p. d. o. f. oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104, z późn. zm.), zwrotu darowizny, która uprzednio była odliczona od dochodu

Podatek po odliczeniach – Podatek należny pomniejszony o odliczenia tj. składkę na ubezpieczenie zdrowotne, odliczenia wykazane w części C załącznika PIT/O, odliczenia wydatków mieszkaniowych – wykazane w części C.2 załącznika PIT/D, oraz kwotę 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego

Liczba zatrudnionych – liczba podatników (zatrudnionych) na podstawie deklaracji PIT-4, poz. 19. Stan na 31.12.

Osoba prawna – podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji CIT-8,mający siedzibę na terenie gminy

Szczególne formy prawne – mający siedzibę na terenie gminy: organ władzy, administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, wspólnoty samorządowe, sądy i trybunały, gminne samorządowe jednostki organizacyjne, powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne, fundusze, stowarzyszenia, organizacje społeczne oddzielnie nie wymienione, związki zawodowe, samorząd gospodarczy i zawodowy, bez szczególnej formy prawnej

Przychody ze źródeł przychodów osób prawnych – przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP, bez przychodów, o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 21 i 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.)

Dochód/strata osób prawnych – dochód/strata wykazany w deklaracji CIT-8 (art. 7 ust. 2, ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.)

Wydatki inwestycyjne osób prawnych – kwota odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych wykazana w załączniku CIT-8/O (wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 39 ust. 4. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.).

	Rozdział
	I. Demografia 

	I
	


1. Demografia ogółem 

1.1. Liczba mieszkańców 

Tabela 1.1‑1 Ludność w obszarze gmin pasa nadmorskiego ogółem

	
	2 000
	2 001
	2 002
	2 003
	2 004
	2 005
	2 006
	2 007
	2 008
	różnica 2008/2000
	wskaźnik różnicy 2008/2000 na 1000 mieszkańców

	gmi. Kołobrzeg
	45107
	44995
	44803
	44834
	44932
	44887
	44737
	44889
	44925
	-182
	-4,0

	gmi. Międzyzdroje
	6644
	6591
	6565
	6568
	6507
	6495
	6464
	6514
	6576
	-68
	-10,2

	gmi. Rewal
	3175
	3223
	3281
	3303
	3341
	3393
	3414
	3451
	3517
	342
	107,7

	gmi. Świnoujście
	42207
	41861
	41542
	41188
	41098
	40933
	40819
	40871
	40829
	-1378
	-32,6

	Obszar razem
	97133
	96670
	96191
	95893
	95878
	95708
	95434
	95725
	95847
	-1286
	-13,2

	Dynamika
	100
	99,52
	99,50
	99,69
	99,98
	99,82
	99,71
	100,30
	100,13
	
	


Źródło: Opracowanie własne na podstawie dane - Urząd Statystyczny

1.2. Funkcjonalne grupy wieku

Tabela 1.2‑1 Ludność w obszarze gmin pasa nadmorskiego w wieku przedprodukcyjnym

	
	2 000
	2 001
	2 002
	2 003
	2 004
	2 005
	2 006
	2 007
	2 008
	różnica 2008/2000
	wskaźnik różnicy 2008/2000 na 1000 mieszkańców

	gmi. Kołobrzeg
	10334
	9789
	9241
	8701
	8552
	8272
	7987
	7817
	7738
	-2596
	-251,2

	gmi. Międzyzdroje
	1451
	1382
	1320
	1290
	1219
	1176
	1121
	1102
	1102
	-349
	-240,5

	gmi. Rewal
	802
	817
	756
	727
	689
	683
	656
	660
	668
	-134
	-167,1

	gmi. Świnoujście
	8894
	8461
	8052
	7691
	7369
	7035
	6874
	6746
	6579
	-2315
	-260,3

	Obszar razem
	21481
	20449
	19369
	18409
	17829
	17166
	16638
	16325
	16087
	-5394
	-251,1

	Dynamika
	100
	95,20
	94,72
	95,04
	96,85
	96,28
	96,92
	98,12
	98,54
	
	


Źródło: Opracowanie własne na podstawie dane - Urząd Statystyczny

Tabela 1.2‑2 Ludność w gmin pasa nadmorskiego w wieku produkcyjnym

	
	2 000
	2 001
	2 002
	2 003
	2 004
	2 005
	2 006
	2 007
	2 008
	różnica 2008/2000
	wskaźnik różnicy 2008/2000 na 1000 mieszkańców

	gmi. Kołobrzeg
	28918
	29125
	29253
	29635
	29779
	29859
	29726
	29720
	29532
	614
	21,2

	gmi. Międzyzdroje
	4212
	4241
	4290
	4325
	4344
	4380
	4383
	4383
	4415
	203
	48,2

	gmi. Rewal
	1954
	1977
	2072
	2130
	2197
	2237
	2277
	2297
	2323
	369
	188,8

	gmi. Świnoujście
	27889
	27835
	27785
	27672
	27771
	27754
	27572
	27484
	27341
	-548
	-19,6

	Obszar razem
	62973
	63178
	63400
	63762
	64091
	64230
	63958
	63884
	63611
	638
	

	Dynamika
	100
	100,33
	100,35
	100,57
	100,52
	100,22
	99,58
	99,88
	99,57
	
	


Źródło: Opracowanie własne na podstawie dane - Urząd Statystyczny

Tabela 1.2‑3 Ludność w gmin pasa nadmorskiego w wieku poprodukcyjnym

	
	2 000
	2 001
	2 002
	2 003
	2 004
	2 005
	2 006
	2 007
	2 008
	różnica 2008/2000
	wskaźnik różnicy 2008/2000 na 1000 mieszkańców

	gmi. Kołobrzeg
	28918
	29125
	29253
	29635
	29779
	29859
	29726
	29720
	29532
	614
	21,2

	gmi. Międzyzdroje
	4212
	4241
	4290
	4325
	4344
	4380
	4383
	4383
	4415
	203
	48,2

	gmi. Rewal
	1954
	1977
	2072
	2130
	2197
	2237
	2277
	2297
	2323
	369
	188,8

	gmi. Świnoujście
	27889
	27835
	27785
	27672
	27771
	27754
	27572
	27484
	27341
	-548
	-19,6

	Obszar razem
	62973
	63178
	63400
	63762
	64091
	64230
	63958
	63884
	63611
	638
	

	Dynamika
	100
	102,8709
	102,9058
	102,2351
	101,7199
	102,5362
	103,6752
	104,5693
	104,0797
	
	


Źródło: Opracowanie własne na podstawie dane - Urząd Statystyczny

2. Wskaźniki sytuacji demograficznej

2.1. Wskaźniki obciążeń demograficznych

Tabela 2.1‑1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
	ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
	2 002
	2 003
	2 004
	2 005
	2 006
	2 007
	2 008
	różnica 2008/2002
	wskaźnik różnicy 2008/2000 na 1000 mieszkańców

	gmi. Kołobrzeg
	53,2
	51,3
	50,9
	50,3
	50,5
	51
	52,1
	-1,1
	-0,02

	gmi. Międzyzdroje
	53
	51,9
	49,8
	48,3
	47,5
	48,6
	48,9
	-4,1
	-0,62

	gmi. Rewal
	58,3
	55,1
	52,1
	51,7
	49,9
	50,2
	51,4
	-6,9
	-2,17

	gmi. Świnoujście
	49,5
	48,8
	48
	47,5
	48
	48,7
	49,3
	-0,2
	0,00

	Średnio obszar razem
	53,5
	51,775
	50,2
	49,45
	48,975
	49,625
	50,425
	-3,075
	-0,03

	Dynamika 
	100
	96,78
	96,96
	98,51
	99,04
	101,33
	101,61
	
	


Źródło: Opracowanie własne na podstawie dane - Urząd Statystyczny

Tabela 2.1‑2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
	ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
	2 002
	2 003
	2 004
	2 005
	2 006
	2 007
	2 008
	różnica 2008/2002
	wskaźnik różnicy 2008/2000 na 1000 mieszkańców

	gmi. Kołobrzeg
	68,3
	74,7
	77,2
	81,7
	87,9
	94,1
	98,9
	30,6
	0,68

	gmi. Międzyzdroje
	72,3
	73,9
	77,4
	79,8
	85,6
	93,4
	96,1
	23,8
	3,58

	gmi. Rewal
	59,9
	61,3
	66
	69,3
	73,3
	74,8
	78,7
	18,8
	5,92

	gmi. Świnoujście
	70,9
	75,7
	80,9
	87,3
	92,7
	98,4
	105
	34,1
	0,81

	Średnio obszar razem
	67,85
	71,40
	75,38
	79,53
	84,88
	90,18
	94,68
	
	

	Dynamika 
	68,3
	74,7
	77,2
	81,7
	87,9
	94,1
	98,9
	30,6
	0,68


Źródło: Opracowanie własne na podstawie dane - Urząd Statystyczny

Tabela 2.1‑3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
	ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
	2 002
	2 003
	2 004
	2 005
	2 006
	2 007
	2 008
	różnica 2008/2002
	wskaźnik różnicy 2008/2000 na 1000 mieszkańców

	gmi. Kołobrzeg
	21,6
	21,9
	22,2
	22,6
	23,6
	24,7
	25,9
	4,3
	0,10

	gmi. Międzyzdroje
	22,3
	22
	21,7
	21,4
	21,9
	23,5
	24
	1,7
	0,26

	gmi. Rewal
	21,9
	20,9
	20,7
	21,1
	21,1
	21,5
	22,6
	0,7
	0,22

	gmi. Świnoujście
	20,5
	21,1
	21,5
	22,1
	23,1
	24,2
	25,3
	4,8
	0,11

	Średnio obszar razem
	21,6
	21,48
	21,53
	21,80
	22,43
	23,48
	24,45
	
	

	Dynamika 
	100
	99,5
	100,2
	101,3
	102,9
	104,7
	104,2
	
	


Źródło: Opracowanie własne na podstawie dane - Urząd Statystyczny

	Rozdział
	II. Dochody mieszkańców 

	II
	


1 Dochody mieszkańców ogółem

1.1. Liczba mieszkańców osiągających dochody 

Tabela 1.1‑1 Liczba mieszkańców osiągających dochody

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	66 421
	65 406
	65 315
	66 692
	67 750
	68 302
	68 541
	69 492
	1 742
	3 071
	537 919

	Świnoujście
	28 402
	28 141
	28 071
	27 941
	28 267
	28 401
	28 537
	28 670
	403
	268
	226 430

	Kołobrzeg
	31 610
	31 016
	31 003
	31 782
	32 338
	32 687
	32 710
	33 303
	965
	1 693
	256 449

	Międzyzdroje
	4 413
	4 296
	4 282
	4 655
	4 712
	4 726
	4 744
	4 838
	126
	425
	36 666

	Rewal
	1 996
	1 953
	1 959
	2 314
	2 433
	2 488
	2 550
	2 681
	248
	685
	18 374


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 1.1‑2 Liczba mieszkańców osiągających dochody – dynamika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	dynamika 2007/2004
	dynamika 2007/2000

	Gminy razem
	
	98
	100
	102
	102
	101
	100
	101
	103
	105

	Świnoujście
	
	99
	100
	100
	101
	100
	100
	100
	101
	101

	Kołobrzeg
	
	98
	100
	103
	102
	101
	100
	102
	103
	105

	Międzyzdroje
	
	97
	100
	109
	101
	100
	100
	102
	103
	110

	Rewal
	 
	98
	100
	118
	105
	102
	102
	105
	110
	134


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 1.1‑3 Liczba mieszkańców osiągających dochody – udziały

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Świnoujście
	42,7606
	43,0251
	42,9779
	41,8956
	41,7225
	41,5815
	41,6349
	41,2565

	Kołobrzeg
	47,5904
	47,4207
	47,4669
	47,6549
	47,7314
	47,8566
	47,7233
	47,9235

	Międzyzdroje
	6,6440
	6,5682
	6,5559
	6,9798
	6,9550
	6,9193
	6,9214
	6,9620

	Rewal
	3,0051
	2,9860
	2,9993
	3,4697
	3,5911
	3,6426
	3,7204
	3,8580


Źródło: Opracowanie własne SRGG

1.2. Liczba mieszkańców osiągająych dochody - praca

Tabela 1.2‑1 Liczba mieszkańców osiągających dochody z pracy

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	33 152
	31 611
	30 490
	30 133
	29 893
	29 746
	29 939
	30 545
	652
	-2 607
	245 509

	Świnoujście
	14 405
	13 691
	13 271
	12 923
	12 625
	12 607
	12 665
	12 920
	295
	-1 485
	105 107

	Kołobrzeg
	16 030
	15 311
	14 728
	14 708
	14 767
	14 658
	14 757
	15 021
	254
	-1 009
	119 980

	Międzyzdroje
	1 995
	1 910
	1 826
	1 824
	1 801
	1 783
	1 803
	1 834
	33
	-161
	14 776

	Rewal
	722
	699
	665
	678
	700
	698
	714
	770
	70
	48
	5 646


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 1.2‑2 Liczba mieszkańców osiągających dochody z pracy - dynamika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	dynamika 2007/2004
	dynamika 2007/2000

	Gminy razem
	
	95
	96
	99
	99
	100
	101
	102
	102
	92

	Świnoujście
	
	95
	97
	97
	98
	100
	100
	102
	102
	90

	Kołobrzeg
	
	96
	96
	100
	100
	99
	101
	102
	102
	94

	Międzyzdroje
	
	96
	96
	100
	99
	99
	101
	102
	102
	92

	Rewal
	 
	97
	95
	102
	103
	100
	102
	108
	110
	107


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 1.2‑3 Liczba mieszkańców osiągających dochody z pracy - udziały

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Świnoujście
	43,4514
	43,3109
	43,5257
	42,8865
	42,2340
	42,3822
	42,3027
	42,2982

	Kołobrzeg
	48,3530
	48,4357
	48,3044
	48,8103
	49,3995
	49,2772
	49,2902
	49,1766

	Międzyzdroje
	6,0177
	6,0422
	5,9888
	6,0532
	6,0248
	5,9941
	6,0222
	6,0043

	Rewal
	2,1778
	2,2113
	2,1810
	2,2500
	2,3417
	2,3465
	2,3848
	2,5209


Źródło: Opracowanie własne SRGG

1.3. Liczba mieszkańców osiągających dochody – renty i emerytury

Tabela 1.3‑1 Liczba mieszkańców osiągających dochody z rent  i emerytur

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	21 987
	22 364
	22 712
	23 450
	25 038
	25 158
	25 449
	25 749
	711
	3 762
	191 907

	Świnoujście
	9 640
	9 771
	9 923
	10 199
	10 806
	10 859
	11 041
	11 168
	362
	1 528
	83 407

	Kołobrzeg
	10 130
	10 371
	10 565
	10 967
	11 849
	11 913
	12 035
	12 183
	334
	2 053
	90 013

	Międzyzdroje
	1 481
	1 486
	1 481
	1 527
	1 589
	1 599
	1 570
	1 605
	16
	124
	12 338

	Rewal
	736
	736
	743
	757
	794
	787
	803
	793
	-1
	57
	6 149


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 1.3‑2 Liczba mieszkańców osiągających dochody z rent  i emerytur -dynamika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	dynamika 2007/2004
	dynamika 2007/2000

	Gminy razem
	
	102
	102
	103
	107
	100
	101
	101
	103
	117

	Świnoujście
	
	101
	102
	103
	106
	100
	102
	101
	103
	116

	Kołobrzeg
	
	102
	102
	104
	108
	101
	101
	101
	103
	120

	Międzyzdroje
	
	100
	100
	103
	104
	101
	98
	102
	101
	108

	Rewal
	 
	100
	101
	102
	105
	99
	102
	99
	100
	108


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 1.3‑3 Liczba mieszkańców osiągających dochody z rent  i emerytur - udziały

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Świnoujście
	43,8441
	43,6908
	43,6906
	43,4925
	43,1584
	43,1632
	43,3848
	43,3726

	Kołobrzeg
	46,0727
	46,3736
	46,5173
	46,7676
	47,3241
	47,3527
	47,2907
	47,3145

	Międzyzdroje
	6,7358
	6,6446
	6,5208
	6,5117
	6,3464
	6,3558
	6,1692
	6,2333

	Rewal
	3,3474
	3,2910
	3,2714
	3,2281
	3,1712
	3,1282
	3,1553
	3,0797


Źródło: Opracowanie własne SRGG

1.4. Liczba mieszkańców osiągających dochody – najem i kapitały pieniężne

Tabela 1.4‑1 Liczba mieszkańców osiągających dochody z najmu i kapitałów pieniężnych

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	949
	893
	754
	821
	1 296
	1 425
	1 584
	1 751
	455
	802
	9 473

	Świnoujście
	379
	340
	255
	283
	569
	600
	703
	769
	200
	390
	3 898

	Kołobrzeg
	532
	509
	449
	480
	630
	717
	762
	866
	236
	334
	4 945

	Międzyzdroje
	29
	37
	36
	41
	71
	83
	88
	86
	15
	57
	471

	Rewal
	9
	7
	14
	17
	26
	25
	31
	30
	4
	21
	159


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 1.4‑2 Liczba mieszkańców osiągających dochody z najmu i kapitałów pieniężnych - dynamika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	dynamika 2007/2004
	dynamika 2007/2000

	Gminy razem
	
	94
	84
	109
	158
	110
	111
	111
	135
	185

	Świnoujście
	
	90
	75
	111
	201
	105
	117
	109
	135
	203

	Kołobrzeg
	
	96
	88
	107
	131
	114
	106
	114
	137
	163

	Międzyzdroje
	
	128
	97
	114
	173
	117
	106
	98
	121
	297

	Rewal
	 
	78
	200
	121
	153
	96
	124
	97
	115
	333


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 1.4‑3 Liczba mieszkańców osiągających dochody z najmu i kapitałów pieniężnych - udziały

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Świnoujście
	39,9368
	38,0739
	33,8196
	34,4702
	43,9043
	42,1053
	44,3813
	43,9178

	Kołobrzeg
	56,0590
	56,9989
	59,5491
	58,4653
	48,6111
	50,3158
	48,1061
	49,4575

	Międzyzdroje
	3,0558
	4,1433
	4,7745
	4,9939
	5,4784
	5,8246
	5,5556
	4,9115

	Rewal
	0,9484
	0,7839
	1,8568
	2,0706
	2,0062
	1,7544
	1,9571
	1,7133


1.5. Liczba mieszkańców osiągających dochody – działalność gospodarcza

Tabela 1.5‑1 Liczba mieszkańców osiągających dochody z działalności gospodarczej

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	5 268
	5 316
	5 241
	5 235
	5 211
	5 128
	5 101
	5 169
	-42
	-99
	41 669

	Świnoujście
	1 823
	1 883
	1 896
	1 847
	1 856
	1 799
	1 852
	1 875
	19
	52
	14 831

	Kołobrzeg
	2 815
	2 785
	2 686
	2 684
	2 603
	2 587
	2 516
	2 540
	-63
	-275
	21 216

	Międzyzdroje
	382
	384
	386
	412
	440
	432
	431
	429
	-11
	47
	3 296

	Rewal
	248
	264
	273
	292
	312
	310
	302
	325
	13
	77
	2 326


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 1.5‑2 Liczba mieszkańców osiągających dochody z działalności gospodarczej - dynamika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	dynamika 2007/2004
	dynamika 2007/2000

	Gminy razem
	
	101
	99
	100
	100
	98
	99
	101
	99
	98

	Świnoujście
	
	103
	101
	97
	100
	97
	103
	101
	101
	103

	Kołobrzeg
	
	99
	96
	100
	97
	99
	97
	101
	98
	90

	Międzyzdroje
	
	101
	101
	107
	107
	98
	100
	100
	98
	112

	Rewal
	 
	106
	103
	107
	107
	99
	97
	108
	104
	131


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 1.5‑3 Liczba mieszkańców osiągających dochody z działalności gospodarczej - udziały

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Świnoujście
	34,6052
	35,4214
	36,1763
	35,2818
	35,6170
	35,0819
	36,3066
	36,2739

	Kołobrzeg
	53,4358
	52,3890
	51,2498
	51,2703
	49,9520
	50,4485
	49,3237
	49,1391

	Międzyzdroje
	7,2513
	7,2235
	7,3650
	7,8701
	8,4437
	8,4243
	8,4493
	8,2995

	Rewal
	4,7077
	4,9661
	5,2089
	5,5778
	5,9873
	6,0452
	5,9204
	6,2875


Źródło: Opracowanie własne SRGG

2 Dochody mieszkańców wg źródeł dochodów

2.1 Wielkość dochodów mieszkańców ogółem

Tabela 2.1‑1 Wielkość dochodów mieszkańców wg źródeł dochodów

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	974 284 111
	1033341674
	1032904694
	1067761651
	1152333461
	1227088119
	1355547415
	1524620605
	372 287 144
	550 336 494
	9 367 881 730

	Świnoujście
	433 695 070
	446 776 241
	451 392 203
	463 350 100
	486 144 807
	519 737 718
	559 180 532
	625 882 255
	139 737 448
	192 187 185
	3 986 158 926

	Kołobrzeg
	462 471 766
	503 610 552
	493 703 181
	511 268 730
	559 767 054
	588 728 088
	662 304 923
	744 233 443
	184 466 389
	281 761 677
	4 526 087 737

	Międzyzdroje
	56 560 165
	60 360 990
	62 280 806
	63 369 160
	69 471 135
	73 891 296
	79 586 161
	94 375 806
	24 904 671
	37 815 641
	559 895 519

	Rewal
	21 557 110
	22 593 891
	25 528 504
	29 773 661
	36 950 465
	44 731 017
	54 475 799
	60 129 101
	23 178 636
	38 571 991
	295 739 548


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 2.1‑2 Wielkość dochodów mieszkańców  – dynamika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	dynamika 2007/2004
	dynamika 2007/2000

	Gminy razem
	
	106
	100
	103
	108
	106
	110
	112
	132
	156

	Świnoujście
	
	103
	101
	103
	105
	107
	108
	112
	129
	144

	Kołobrzeg
	
	109
	98
	104
	109
	105
	112
	112
	133
	161

	Międzyzdroje
	
	107
	103
	102
	110
	106
	108
	119
	136
	167

	Rewal
	 
	105
	113
	117
	124
	121
	122
	110
	163
	279


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 2.1‑3 Wielkość dochodów mieszkańców  – udziały

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Świnoujście
	44,5142
	43,2361
	43,7012
	43,3945
	42,1879
	42,3554
	41,2513
	41,0517

	Kołobrzeg
	47,4679
	48,7361
	47,7976
	47,8823
	48,5768
	47,9777
	48,8589
	48,8143

	Międzyzdroje
	5,8053
	5,8413
	6,0297
	5,9348
	6,0287
	6,0217
	5,8711
	6,1901

	Rewal
	2,2126
	2,1865
	2,4715
	2,7884
	3,2066
	3,6453
	4,0187
	3,9439


Źródło: Opracowanie własne SRGG

2.2 Wielkość dochodów mieszkańców - praca

Tabela 2.2‑1 Wielkość dochodów mieszkańców osiągających dochody z pracy

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	558 806 742
	578 142 262
	562 399 256
	567 607 584
	578 147 325
	603 891 679
	633 366 762
	693 156 120
	115 008 795
	134 349 378
	4 775 517 730

	Świnoujście
	258 586 961
	261 859 229
	256 585 644
	257 657 364
	257 703 096
	270 116 675
	281 662 325
	306 240 528
	48 537 432
	47 653 567
	2 150 411 822

	Kołobrzeg
	256 469 826
	271 290 769
	261 527 759
	265 822 525
	274 877 047
	286 145 770
	299 068 435
	331 139 405
	56 262 358
	74 669 579
	2 246 341 536

	Międzyzdroje
	33 055 941
	34 241 202
	33 657 441
	32 694 093
	34 300 651
	35 245 325
	38 190 219
	39 713 901
	5 413 250
	6 657 960
	281 098 773

	Rewal
	10 694 014
	10 751 062
	10 628 412
	11 433 602
	11 266 531
	12 383 909
	14 445 783
	16 062 286
	4 795 755
	5 368 272
	97 665 599


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 2.2‑2 Wielkość dochodów mieszkańców osiągających dochody z pracy – dynamika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	dynamika 2007/2004
	dynamika 2007/2000

	Gminy razem
	
	103
	97
	101
	102
	104
	105
	109
	120
	124

	Świnoujście
	
	101
	98
	100
	100
	105
	104
	109
	119
	118

	Kołobrzeg
	
	106
	96
	102
	103
	104
	105
	111
	120
	129

	Międzyzdroje
	
	104
	98
	97
	105
	103
	108
	104
	116
	120

	Rewal
	 
	101
	99
	108
	99
	110
	117
	111
	143
	150


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 2.2‑3 Wielkość dochodów mieszkańców osiągających dochody z pracy – udziały

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Świnoujście
	46,2748
	45,2932
	45,6234
	45,3936
	44,5739
	44,7293
	44,4707
	44,1806

	Kołobrzeg
	45,8960
	46,9246
	46,5022
	46,8321
	47,5445
	47,3836
	47,2188
	47,7727

	Międzyzdroje
	5,9155
	5,9226
	5,9846
	5,7600
	5,9329
	5,8364
	6,0297
	5,7294

	Rewal
	1,9137
	1,8596
	1,8898
	2,0143
	1,9487
	2,0507
	2,2808
	2,3173


Źródło: Opracowanie własne SRGG

2.3 Wielkość dochodów mieszkańców – renty i emerytury

Tabela 2.3‑1 Wielkość dochodów mieszkańców osiągających dochody z rent  i emerytur

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	223 798 258
	257 623 169
	272 032 174
	290 684 790
	315 485 106
	332 351 683
	360 706 126
	376 449 850
	60 964 744
	152 651 592
	2 429 131 156

	Świnoujście
	103 717 157
	119 402 019
	125 661 545
	134 381 087
	145 233 105
	151 847 635
	164 897 333
	172 406 554
	27 173 449
	68 689 397
	1 117 546 435

	Kołobrzeg
	101 062 822
	116 696 093
	123 850 686
	132 697 269
	144 816 728
	153 753 470
	167 177 528
	173 804 014
	28 987 286
	72 741 192
	1 113 858 610

	Międzyzdroje
	13 527 445
	15 214 131
	15 887 850
	16 657 078
	17 833 386
	18 806 686
	20 027 996
	21 355 280
	3 521 894
	7 827 835
	139 309 852

	Rewal
	5 490 834
	6 310 926
	6 632 093
	6 949 356
	7 601 887
	7 943 892
	8 603 269
	8 884 002
	1 282 115
	3 393 168
	58 416 259


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 2.3‑2 Wielkość dochodów mieszkańców osiągających dochody z rent  i emerytur - dynamika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	dynamika 2007/2004
	dynamika 2007/2000

	Gminy razem
	
	115
	106
	107
	109
	105
	109
	104
	119
	168

	Świnoujście
	
	115
	105
	107
	108
	105
	109
	105
	119
	166

	Kołobrzeg
	
	115
	106
	107
	109
	106
	109
	104
	120
	172

	Międzyzdroje
	
	112
	104
	105
	107
	105
	106
	107
	120
	158

	Rewal
	 
	115
	105
	105
	109
	104
	108
	103
	117
	162


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 2.3‑3 Wielkość dochodów mieszkańców osiągających dochody z rent  i emerytur – udziały

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Świnoujście
	46,3440
	46,3475
	46,1936
	46,2291
	46,0349
	45,6888
	45,7151
	45,7980

	Kołobrzeg
	45,1580
	45,2972
	45,5280
	45,6499
	45,9029
	46,2623
	46,3473
	46,1692

	Międzyzdroje
	6,0445
	5,9056
	5,8404
	5,7303
	5,6527
	5,6587
	5,5524
	5,6728

	Rewal
	2,4535
	2,4497
	2,4380
	2,3907
	2,4096
	2,3902
	2,3851
	2,3599


Źródło: Opracowanie własne SRGG

2.4 Wielkość dochodów mieszkańców – najem i kapitały pieniężne

Tabela 2.4‑1 Wielkość dochodów mieszkańców osiągających dochody z najmu i kapitałów pieniężnych

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	130 020 241
	141 695 139
	149 165 824
	158 133 448
	172 665 174
	189 004 521
	206 052 879
	216 699 096
	44 033 922
	86 678 855
	1 363 436 322

	Świnoujście
	9 939 140
	3 473 989
	2 795 195
	1 829 745
	2 413 173
	8 500 473
	10 244 086
	12 655 800
	10 242 627
	2 716 660
	51 851 601

	Kołobrzeg
	101 062 822
	116 696 093
	123 850 686
	132 697 269
	144 816 728
	153 753 470
	167 177 528
	173 804 014
	28 987 286
	72 741 192
	1 113 858 610

	Międzyzdroje
	13 527 445
	15 214 131
	15 887 850
	16 657 078
	17 833 386
	18 806 686
	20 027 996
	21 355 280
	3 521 894
	7 827 835
	139 309 852

	Rewal
	5 490 834
	6 310 926
	6 632 093
	6 949 356
	7 601 887
	7 943 892
	8 603 269
	8 884 002
	1 282 115
	3 393 168
	58 416 259


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 2.4‑2 Wielkość dochodów mieszkańców osiągających dochody z najmu i kapitałów pieniężnych - dynamika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	dynamika 2007/2004
	dynamika 2007/2000

	Gminy razem
	
	109
	105
	106
	109
	109
	109
	105
	126
	167

	Świnoujście
	
	35
	80
	65
	132
	352
	121
	124
	524
	127

	Kołobrzeg
	
	115
	106
	107
	109
	106
	109
	104
	120
	172

	Międzyzdroje
	
	112
	104
	105
	107
	105
	106
	107
	120
	158

	Rewal
	 
	115
	105
	105
	109
	104
	108
	103
	117
	162


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 2.4‑3 Wielkość dochodów mieszkańców osiągających dochody z najmu i kapitałów pieniężnych - udziały

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Świnoujście
	7,6443
	2,4517
	1,8739
	1,1571
	1,3976
	4,4975
	4,9716
	5,8403

	Kołobrzeg
	77,7285
	82,3572
	83,0289
	83,9147
	83,8714
	81,3491
	81,1333
	80,2052

	Międzyzdroje
	10,4041
	10,7372
	10,6511
	10,5336
	10,3283
	9,9504
	9,7198
	9,8548

	Rewal
	4,2231
	4,4539
	4,4461
	4,3946
	4,4027
	4,2030
	4,1753
	4,0997


Źródło: Opracowanie własne SRGG

2.5 Wielkość dochodów mieszkańców – działalność gospodarcza

Tabela 2.5‑1 Wielkość dochodów mieszkańców osiągających dochody z działalności gospodarczej

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	549 656 522
	574 120 907
	571 333 754
	594 878 603
	647 745 433
	700 154 672
	789 728 715
	898 768 441
	251 023 008
	349 111 919
	5 326 387 047

	Świnoujście
	433 695 070
	446 776 241
	451 392 203
	463 350 100
	486 144 807
	519 737 718
	559 180 532
	625 882 255
	139 737 448
	192 187 185
	3 986 158 926

	Kołobrzeg
	101 080 823
	110 785 107
	99 518 204
	106 583 767
	127 538 105
	138 545 268
	180 246 479
	210 856 184
	83 318 079
	109 775 361
	1 075 153 937

	Międzyzdroje
	9 344 476
	10 616 048
	12 005 728
	13 421 704
	16 099 868
	17 453 239
	19 173 237
	27 015 839
	10 915 971
	17 671 363
	125 130 139

	Rewal
	5 536 153
	5 943 511
	8 417 619
	11 523 032
	17 962 653
	24 418 447
	31 128 467
	35 014 163
	17 051 510
	29 478 010
	139 944 045


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 2.5‑2 Wielkość dochodów mieszkańców osiągających dochody z działalności gospodarczej - dynamika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	dynamika 2007/2004
	dynamika 2007/2000

	Gminy razem
	
	104
	100
	104
	109
	108
	113
	114
	139
	164

	Świnoujście
	
	103
	101
	103
	105
	107
	108
	112
	129
	144

	Kołobrzeg
	
	110
	90
	107
	120
	109
	130
	117
	165
	209

	Międzyzdroje
	
	114
	113
	112
	120
	108
	110
	141
	168
	289

	Rewal
	 
	107
	142
	137
	156
	136
	127
	112
	195
	632


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 2.5‑3 Wielkość dochodów mieszkańców osiągających dochody z działalności gospodarczej - udziały

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Świnoujście
	78,9029
	77,8192
	79,0067
	77,8899
	75,0518
	74,2318
	70,8067
	69,6378

	Kołobrzeg
	18,3898
	19,2965
	17,4186
	17,9169
	19,6895
	19,7878
	22,8238
	23,4606

	Międzyzdroje
	1,7001
	1,8491
	2,1014
	2,2562
	2,4855
	2,4928
	2,4278
	3,0059

	Rewal
	1,0072
	1,0352
	1,4733
	1,9370
	2,7731
	3,4876
	3,9417
	3,8958


Źródło: Opracowanie własne SRGG

3 Dochody mieszkańców wg wielkości dochodów

3.1 Mieszkańcy osiągajacy dochody w pierwszym progu podatkowym

Tabela 3.1‑1 Liczba mieszkańców osiągających dochody w pierwszym progu podatkowym 

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	58 769
	58 380
	58 416
	58 404
	59 154
	59 091
	58 559
	59 931
	777
	1 162
	470 704

	Świnoujście
	24 801
	24 839
	24 898
	24 690
	24 901
	24 827
	24 647
	25 032
	131
	231
	198 635

	Kołobrzeg
	28 337
	27 980
	28 001
	28 191
	28 646
	28 686
	28 342
	29 192
	546
	855
	227 375

	Międzyzdroje
	3 898
	3 835
	3 804
	3 816
	3 816
	3 779
	3 752
	3 837
	21
	-61
	30 537

	Rewal
	1 733
	1 726
	1 713
	1 707
	1 791
	1 799
	1 818
	1 870
	79
	137
	14 157


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 3.1‑2 Liczba mieszkańców osiągających dochody w pierwszym progu podatkowym – dynamika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	dynamika 2007/2004
	dynamika 2007/2000

	Gminy razem
	
	99
	100
	100
	101
	100
	99
	102
	101
	102

	Świnoujście
	
	100
	100
	99
	101
	100
	99
	102
	101
	101

	Kołobrzeg
	
	99
	100
	101
	102
	100
	99
	103
	102
	103

	Międzyzdroje
	
	98
	99
	100
	100
	99
	99
	102
	101
	98

	Rewal
	 
	100
	99
	100
	105
	100
	101
	103
	104
	108


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 3.1‑3 Liczba mieszkańców osiągających dochody w pierwszym progu podatkowym w – udziały 

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Świnoujście
	42,2008
	42,5471
	42,6219
	42,2745
	42,0952
	42,0149
	42,0892
	41,7680

	Kołobrzeg
	48,2176
	47,9274
	47,9338
	48,2690
	48,4261
	48,5455
	48,3991
	48,7093

	Międzyzdroje
	6,6327
	6,5690
	6,5119
	6,5338
	6,4510
	6,3952
	6,4072
	6,4024

	Rewal
	2,9488
	2,9565
	2,9324
	2,9227
	3,0277
	3,0445
	3,1046
	3,1203


3.2 Dochody mieszkańców osiągających dochody w pierwszym progu podatkowym

Tabela 3.2‑1 Dochody mieszkańców w  pierwszym progu podatkowym 

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	776 125 327
	838 518 895
	838 411 468
	853 979 868
	873 560 892
	891 047 901
	922 604 538
	1042540611
	168 979 719
	266 415 284
	7 036 789 500

	Świnoujście
	345 976 881
	370 574 416
	372 766 842
	378 194 587
	382 304 519
	390 106 031
	405 830 956
	457 417 123
	75 112 604
	111 440 242
	3 103 171 355

	Kołobrzeg
	364 535 078
	397 377 526
	395 394 952
	403 776 537
	417 431 403
	424 452 011
	437 394 040
	494 951 935
	77 520 532
	130 416 857
	3 335 313 482

	Międzyzdroje
	48 069 746
	51 044 279
	50 457 907
	51 513 665
	52 793 550
	54 519 841
	55 389 081
	63 876 999
	11 083 449
	15 807 253
	427 665 068

	Rewal
	17 543 622
	19 522 674
	19 791 767
	20 495 079
	21 031 420
	21 970 018
	23 990 461
	26 294 554
	5 263 134
	8 750 932
	170 639 595


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 3.2‑2 Dochody mieszkańców w  pierwszym progu podatkowym – dynamika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	dynamika 2007/2004
	dynamika 2007/2000

	Gminy razem
	
	108
	100
	102
	102
	102
	104
	113
	119
	134

	Świnoujście
	
	107
	101
	101
	101
	102
	104
	113
	120
	132

	Kołobrzeg
	
	109
	100
	102
	103
	102
	103
	113
	119
	136

	Międzyzdroje
	
	106
	99
	102
	102
	103
	102
	115
	121
	133

	Rewal
	 
	111
	101
	104
	103
	104
	109
	110
	125
	150


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 3.2‑3 Dochody mieszkańców w  pierwszym progu podatkowym – dynamika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Świnoujście
	44,5775
	44,1939
	44,4611
	44,2861
	43,7639
	43,7806
	43,9875
	43,8752

	Kołobrzeg
	46,9686
	47,3904
	47,1600
	47,2817
	47,7850
	47,6352
	47,4086
	47,4756

	Międzyzdroje
	6,1936
	6,0874
	6,0183
	6,0322
	6,0435
	6,1186
	6,0036
	6,1271

	Rewal
	2,2604
	2,3282
	2,3606
	2,3999
	2,4076
	2,4656
	2,6003
	2,5222


Źródło: Opracowanie własne SRGG

3.3 Mieszkańcy osiągających dochody w drugim progu podatkowym

Tabela 3.3‑1 Liczba mieszkańców osiągających dochody w drugim progu podatkowym 
	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	2 492
	2 220
	2 393
	2 570
	2 745
	3 124
	3 654
	3 007
	262
	515
	22 205

	Świnoujście
	1 221
	1 034
	1 079
	1 200
	1 297
	1 440
	1 713
	1 373
	76
	152
	10 357

	Kołobrzeg
	1 098
	1 047
	1 134
	1 175
	1 219
	1 435
	1 644
	1 338
	119
	240
	10 090

	Międzyzdroje
	123
	105
	137
	135
	162
	172
	212
	198
	36
	75
	1 244

	Rewal
	50
	34
	43
	60
	67
	77
	85
	98
	31
	48
	514


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 3.3‑2 Liczba mieszkańców osiągających dochody w drugim progu podatkowym - dynamika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	dynamika 2007/2004
	dynamika 2007/2000

	Gminy razem
	
	89
	108
	107
	107
	114
	117
	82
	110
	121

	Świnoujście
	
	85
	104
	111
	108
	111
	119
	80
	106
	112

	Kołobrzeg
	
	95
	108
	104
	104
	118
	115
	81
	110
	122

	Międzyzdroje
	
	85
	130
	99
	120
	106
	123
	93
	122
	161

	Rewal
	 
	68
	126
	140
	112
	115
	110
	115
	146
	196


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 3.3‑3 Liczba mieszkańców osiągających dochody w drugim progu podatkowym - udziały

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Świnoujście
	48,9968
	46,5766
	45,0898
	46,6926
	47,2495
	46,0948
	46,8801
	45,6601

	Kołobrzeg
	44,0610
	47,1622
	47,3882
	45,7198
	44,4080
	45,9347
	44,9918
	44,4962

	Międzyzdroje
	4,9358
	4,7297
	5,7250
	5,2529
	5,9016
	5,5058
	5,8019
	6,5846

	Rewal
	2,0064
	1,5315
	1,7969
	2,3346
	2,4408
	2,4648
	2,3262
	3,2591


Źródło: Opracowanie własne SRGG

3.4 Dochody mieszkańców osiągających dochody w drugim progu podatkowym

Tabela 3.4‑1 Dochody mieszkańców w  drugim progu podatkowym 
	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	119 206 516
	119 287 683
	127 786 374
	136 242 618
	145 808 355
	167 989 186
	197 111 233
	191 102 661
	45 294 306
	71 896 145
	1 204 534 626

	Świnoujście
	57 281 442
	54 813 010
	57 521 564
	63 089 917
	67 434 308
	77 346 623
	92 005 843
	84 587 737
	17 153 429
	27 306 295
	554 080 444

	Kołobrzeg
	53 428 948
	56 976 825
	60 496 466
	62 421 789
	65 897 028
	76 928 217
	88 585 156
	87 643 796
	21 746 768
	34 214 848
	552 378 225

	Międzyzdroje
	6 066 736
	5 706 001
	7 256 842
	7 390 663
	8 731 116
	9 578 766
	12 020 389
	12 562 879
	3 831 763
	6 496 143
	69 313 392

	Rewal
	2 429 390
	1 791 847
	2 511 502
	3 340 249
	3 745 903
	4 135 580
	4 499 845
	6 308 249
	2 562 346
	3 878 859
	28 762 565


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 3.4‑2 Dochody mieszkańców w  drugim progu podatkowym - dynamika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	dynamika 2007/2004
	dynamika 2007/2000

	Gminy razem
	
	100
	107
	107
	107
	115
	117
	97
	131
	160

	Świnoujście
	
	96
	105
	110
	107
	115
	119
	92
	125
	148

	Kołobrzeg
	
	107
	106
	103
	106
	117
	115
	99
	133
	164

	Międzyzdroje
	
	94
	127
	102
	118
	110
	125
	105
	144
	207

	Rewal
	 
	74
	140
	133
	112
	110
	109
	140
	168
	260


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 3.4‑3 Dochody mieszkańców w  drugim progu podatkowym - udziały

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Świnoujście
	48,0523
	45,9503
	45,0138
	46,3070
	46,2486
	46,0426
	46,6771
	44,2630

	Kołobrzeg
	44,8205
	47,7642
	47,3419
	45,8166
	45,1943
	45,7936
	44,9417
	45,8622

	Międzyzdroje
	5,0893
	4,7834
	5,6789
	5,4246
	5,9881
	5,7020
	6,0983
	6,5739

	Rewal
	2,0380
	1,5021
	1,9654
	2,4517
	2,5691
	2,4618
	2,2829
	3,3010


Źródło: Opracowanie własne SRGG

3.5 Mieszkańcy osiągających dochody w trzecim progu podatkowym

Tabela 3.5‑1 Liczba mieszkańców osiągających dochody w trzecim progu podatkowym 

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	508
	479
	461
	516
	668
	778
	894
	932
	264
	424
	5 236

	Świnoujście
	202
	166
	165
	166
	236
	289
	294
	302
	66
	100
	1 820

	Kołobrzeg
	279
	285
	251
	298
	362
	396
	485
	520
	158
	241
	2 876

	Międzyzdroje
	16
	21
	29
	29
	43
	56
	65
	63
	20
	47
	322

	Rewal
	11
	7
	16
	23
	27
	37
	50
	47
	20
	36
	218


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 3.5‑2 Liczba mieszkańców osiągających dochody w trzecim progu podatkowym - dynamika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	dynamika 2007/2004
	dynamika 2007/2000

	Gminy razem
	
	94
	96
	112
	129
	116
	115
	104
	140
	183

	Świnoujście
	
	82
	99
	101
	142
	122
	102
	103
	128
	150

	Kołobrzeg
	
	102
	88
	119
	121
	109
	122
	107
	144
	186

	Międzyzdroje
	
	131
	138
	100
	148
	130
	116
	97
	147
	394

	Rewal
	 
	64
	229
	144
	117
	137
	135
	94
	174
	427


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 3.5‑3 Liczba mieszkańców osiągających dochody w trzecim progu podatkowym - udziały

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Świnoujście
	39,7638
	34,6555
	35,7918
	32,1705
	35,3293
	37,1465
	32,8859
	32,4034

	Kołobrzeg
	54,9213
	59,4990
	54,4469
	57,7519
	54,1916
	50,8997
	54,2506
	55,7940

	Międzyzdroje
	3,1496
	4,3841
	6,2907
	5,6202
	6,4371
	7,1979
	7,2707
	6,7597

	Rewal
	2,1654
	1,4614
	3,4707
	4,4574
	4,0419
	4,7558
	5,5928
	5,0429


Źródło: Opracowanie własne SRGG

3.6 Dochody mieszkańców osiągających dochody w trzecim progu podatkowym

Tabela 3.6‑1 Dochody mieszkańców w trzecim progu podatkowym 

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	78 952 266
	75 535 094
	66 706 851
	77 539 164
	132 964 215
	168 051 031
	235 831 643
	290 977 333
	158 013 118
	212 025 067
	1 126 557 597

	Świnoujście
	30 436 746
	21 388 814
	21 103 796
	22 065 595
	36 405 980
	52 285 063
	61 343 732
	83 877 395
	47 471 415
	53 440 649
	328 907 121

	Kołobrzeg
	44 507 741
	49 256 202
	37 811 763
	45 070 404
	76 438 623
	87 347 859
	136 325 727
	161 637 710
	85 199 087
	117 129 969
	638 396 029

	Międzyzdroje
	2 423 683
	3 610 709
	4 566 056
	4 464 832
	7 946 470
	9 792 689
	12 176 690
	17 935 929
	9 989 459
	15 512 246
	62 917 058

	Rewal
	1 584 096
	1 279 369
	3 225 236
	5 938 333
	12 173 142
	18 625 420
	25 985 494
	27 526 299
	15 353 157
	25 942 203
	96 337 389


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 3.6‑2 Dochody mieszkańców w trzecim progu podatkowym - dynamika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	dynamika 2007/2004
	dynamika 2007/2000

	Gminy razem
	
	96
	88
	116
	171
	126
	140
	123
	219
	369

	Świnoujście
	
	70
	99
	105
	165
	144
	117
	137
	230
	276

	Kołobrzeg
	
	111
	77
	119
	170
	114
	156
	119
	211
	363

	Międzyzdroje
	
	149
	126
	98
	178
	123
	124
	147
	226
	740

	Rewal
	 
	81
	252
	184
	205
	153
	140
	106
	226
	1 738


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 3.6‑3 Dochody mieszkańców w trzecim progu podatkowym - udziały

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Świnoujście
	38,5508
	28,3164
	31,6366
	28,4574
	27,3803
	31,1126
	26,0117
	28,8261

	Kołobrzeg
	56,3730
	65,2097
	56,6835
	58,1260
	57,4881
	51,9770
	57,8064
	55,5499

	Międzyzdroje
	3,0698
	4,7802
	6,8450
	5,7582
	5,9764
	5,8272
	5,1633
	6,1640

	Rewal
	2,0064
	1,6937
	4,8349
	7,6585
	9,1552
	11,0832
	11,0187
	9,4599


Źródło: Opracowanie własne SRGG

4 Struktura podatku  dochodowego mieszkańców wg źródeł dochodu

4.1 Podatek dochodowy mieszkańców wg źródeł dochodów ogółem

Tabela 4.1‑1 Wielkość podatku po odliczeniach mieszkańców wg źródeł ogółem

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	85 713 313
	86 313 427
	84 821 551
	89 865 139
	99 926 322
	109 676 566
	138 466 860
	150 240 307
	50 313 985
	64 526 994
	845 023 485

	Świnoujście
	38 527 979
	35 444 461
	36 024 153
	37 184 361
	40 723 687
	44 564 891
	54 084 930
	58 031 696
	17 308 009
	19 503 717
	344 586 158

	Kołobrzeg
	41 166 532
	44 488 755
	41 462 196
	43 933 423
	49 018 186
	52 958 281
	68 673 392
	74 456 713
	25 438 527
	33 290 181
	416 157 478

	Międzyzdroje
	4 352 203
	4 810 682
	5 075 101
	5 278 246
	6 259 887
	6 866 477
	8 476 655
	9 987 007
	3 727 120
	5 634 804
	51 106 258

	Rewal
	1 666 599
	1 569 529
	2 260 101
	3 469 109
	3 924 562
	5 286 917
	7 231 883
	7 764 891
	3 840 329
	6 098 292
	33 173 591


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 4.1‑2 Wielkość podatku po odliczeniach mieszkańców wg źródeł ogółem – dynamika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	dynamika 2007/2004
	dynamika 2007/2000

	Gminy razem
	
	101
	98
	106
	111
	110
	126
	109
	150
	175

	Świnoujście
	
	92
	102
	103
	110
	109
	121
	107
	143
	151

	Kołobrzeg
	
	108
	93
	106
	112
	108
	130
	108
	152
	181

	Międzyzdroje
	
	111
	105
	104
	119
	110
	123
	118
	160
	229

	Rewal
	 
	94
	144
	153
	113
	135
	137
	107
	198
	466


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 4.1‑3 Wielkość podatku po odliczeniach mieszkańców wg źródeł ogółem – udziały

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Świnoujście
	44,9498
	41,0648
	42,4705
	41,3780
	40,7537
	40,6330
	39,0598
	38,6259

	Kołobrzeg
	48,0282
	51,5433
	48,8817
	48,8882
	49,0543
	48,2859
	49,5955
	49,5584

	Międzyzdroje
	5,0776
	5,5735
	5,9833
	5,8735
	6,2645
	6,2607
	6,1218
	6,6474

	Rewal
	1,9444
	1,8184
	2,6645
	3,8604
	3,9275
	4,8205
	5,2228
	5,1683


Źródło: Opracowanie własne SRGG

4.2 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach mieszkańców z pracy

Tabela 4.2‑1 Wielkość podatku po odliczeniach mieszkańców z pracy

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	45 725 807
	45 758 659
	44 333 088
	44 632 580
	46 458 556
	48 829 482
	52 369 938
	58 082 249
	11 623 693
	12 356 442
	386 190 359

	Świnoujście
	21 985 034
	21 448 090
	20 869 018
	21 004 388
	21 437 752
	22 650 890
	23 980 929
	26 306 937
	4 869 185
	4 321 903
	179 683 038

	Kołobrzeg
	20 324 055
	20 906 679
	20 014 377
	20 290 341
	21 460 329
	22 455 428
	23 927 882
	27 271 229
	5 810 900
	6 947 174
	176 650 320

	Międzyzdroje
	2 622 213
	2 632 954
	2 688 529
	2 496 435
	2 754 304
	2 794 810
	3 307 562
	3 223 514
	469 210
	601 301
	22 520 321

	Rewal
	794 505
	770 936
	761 164
	841 416
	806 171
	928 354
	1 153 565
	1 280 569
	474 398
	486 064
	7 336 680


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 4.2‑2 Wielkość podatku po odliczeniach mieszkańców z pracy - dynamika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	dynamika 2007/2004
	dynamika 2007/2000

	Gminy razem
	
	100
	97
	101
	104
	105
	107
	111
	125
	127

	Świnoujście
	
	98
	97
	101
	102
	106
	106
	110
	123
	120

	Kołobrzeg
	
	103
	96
	101
	106
	105
	107
	114
	127
	134

	Międzyzdroje
	
	100
	102
	93
	110
	101
	118
	97
	117
	123

	Rewal
	 
	97
	99
	111
	96
	115
	124
	111
	159
	161


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 4.2‑3 Wielkość podatku po odliczeniach mieszkańców z pracy - udziały

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Świnoujście
	48,0801
	46,8722
	47,0732
	47,0607
	46,1438
	46,3877
	45,7914
	45,2926

	Kołobrzeg
	44,4477
	45,6890
	45,1455
	45,4608
	46,1924
	45,9874
	45,6901
	46,9528

	Międzyzdroje
	5,7346
	5,7540
	6,0644
	5,5933
	5,9285
	5,7236
	6,3158
	5,5499

	Rewal
	1,7375
	1,6848
	1,7169
	1,8852
	1,7352
	1,9012
	2,2027
	2,2048


Źródło: Opracowanie własne SRGG

4.3 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach mieszkańców z rent i emerytur

Tabela 4.3‑1 Wielkość podatku po odliczeniach mieszkańców z rent i emerytur 

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	16 695 454
	18 623 418
	19 529 554
	20 936 523
	22 978 558
	24 656 858
	27 808 549
	28 322 405
	5 343 847
	11 626 951
	179 551 319

	Świnoujście
	7 944 416
	8 869 987
	9 264 587
	9 956 661
	10 873 904
	11 557 201
	13 001 578
	13 290 889
	2 416 985
	5 346 473
	84 759 223

	Kołobrzeg
	7 474 757
	8 364 782
	8 812 640
	9 457 226
	10 428 822
	11 280 367
	12 769 695
	12 934 437
	2 505 615
	5 459 680
	81 522 726

	Międzyzdroje
	935 292
	1 015 910
	1 057 071
	1 111 986
	1 204 701
	1 311 591
	1 459 393
	1 522 268
	317 567
	586 976
	9 618 212

	Rewal
	340 989
	372 739
	395 256
	410 650
	471 131
	507 699
	577 883
	574 811
	103 680
	233 822
	3 651 158


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 4.3‑2 Wielkość podatku po odliczeniach mieszkańców z rent i emerytur - dynamika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	dynamika 2007/2004
	dynamika 2007/2000

	Gminy razem
	
	112
	105
	107
	110
	107
	113
	102
	123
	170

	Świnoujście
	
	112
	104
	107
	109
	106
	112
	102
	122
	167

	Kołobrzeg
	
	112
	105
	107
	110
	108
	113
	101
	124
	173

	Międzyzdroje
	
	109
	104
	105
	108
	109
	111
	104
	126
	163

	Rewal
	 
	109
	106
	104
	115
	108
	114
	99
	122
	169


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 4.3‑3 Wielkość podatku po odliczeniach mieszkańców z rent i emerytur - udziały

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Świnoujście
	47,5843
	47,6281
	47,4388
	47,5564
	47,3220
	46,8722
	46,7539
	46,9271

	Kołobrzeg
	44,7712
	44,9154
	45,1246
	45,1709
	45,3850
	45,7494
	45,9200
	45,6686

	Międzyzdroje
	5,6021
	5,4550
	5,4127
	5,3112
	5,2427
	5,3194
	5,2480
	5,3748

	Rewal
	2,0424
	2,0015
	2,0239
	1,9614
	2,0503
	2,0591
	2,0781
	2,0295


Źródło: Opracowanie własne SRGG

4.4 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach mieszkańców z najmu i kapitałów pieniężnych

Tabela 4.4‑1 Wielkość podatku po odliczeniach mieszkańców z najmu i kapitałów pieniężnych

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	9 743 116
	10 350 548
	10 775 611
	11 309 427
	12 209 509
	13 236 228
	14 967 646
	15 210 771
	3 001 262
	5 467 655
	97 802 856

	Świnoujście
	992 078
	597 117
	510 644
	329 565
	104 855
	136 571
	160 675
	179 255
	74 400
	-812 823
	3 010 760

	Kołobrzeg
	7 474 757
	8 364 782
	8 812 640
	9 457 226
	10 428 822
	11 280 367
	12 769 695
	12 934 437
	2 505 615
	5 459 680
	81 522 726

	Międzyzdroje
	935 292
	1 015 910
	1 057 071
	1 111 986
	1 204 701
	1 311 591
	1 459 393
	1 522 268
	317 567
	586 976
	9 618 212

	Rewal
	340 989
	372 739
	395 256
	410 650
	471 131
	507 699
	577 883
	574 811
	103 680
	233 822
	3 651 158


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 4.4‑2 Wielkość podatku po odliczeniach mieszkańców z najmu i kapitałów pieniężnych - dynamika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	dynamika 2007/2004
	dynamika 2007/2000

	Gminy razem
	
	106
	104
	105
	108
	108
	113
	102
	106
	104

	Świnoujście
	
	60
	86
	65
	32
	130
	118
	112
	60
	86

	Kołobrzeg
	
	112
	105
	107
	110
	108
	113
	101
	112
	105

	Międzyzdroje
	
	109
	104
	105
	108
	109
	111
	104
	109
	104

	Rewal
	 
	109
	106
	104
	115
	108
	114
	99
	109
	106


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 4.4‑3 Wielkość podatku po odliczeniach mieszkańców z najmu i kapitałów pieniężnych - udziały

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Świnoujście
	10,1823
	5,7689
	4,7389
	2,9141
	0,8588
	1,0318
	1,0735
	1,1785

	Kołobrzeg
	76,7183
	80,8149
	81,7832
	83,6225
	85,4156
	85,2234
	85,3153
	85,0347

	Międzyzdroje
	9,5995
	9,8150
	9,8098
	9,8324
	9,8669
	9,9091
	9,7503
	10,0078

	Rewal
	3,4998
	3,6012
	3,6681
	3,6310
	3,8587
	3,8357
	3,8609
	3,7790


Źródło: Opracowanie własne SRGG

4.5 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach mieszkańców z działalności gospodarczej

Tabela 4.5‑1 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach z działalności gospodarczej

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	52 224 521
	52 200 934
	51 349 807
	55 748 432
	62 032 993
	69 317 467
	88 978 855
	99 165 689
	37 132 696
	46 941 168
	531 018 698

	Świnoujście
	38 527 979
	35 444 461
	36 024 153
	37 184 361
	40 723 687
	44 564 891
	54 084 930
	58 031 696
	17 308 009
	19 503 717
	344 586 158

	Kołobrzeg
	12 204 803
	14 825 297
	12 553 406
	14 608 774
	16 666 727
	18 738 290
	27 194 693
	31 588 704
	14 921 977
	19 383 901
	148 380 694

	Międzyzdroje
	835 714
	1 316 088
	1 515 814
	1 760 166
	1 968 310
	2 163 118
	2 514 091
	3 832 458
	1 864 148
	2 996 744
	15 905 759

	Rewal
	656 025
	615 088
	1 256 434
	2 195 131
	2 674 269
	3 851 168
	5 185 141
	5 712 831
	3 038 562
	5 056 806
	22 146 087


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 4.5‑2 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach z działalności gospodarczej - dynamika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	dynamika 2007/2004
	dynamika 2007/2000

	Gminy razem
	
	100
	98
	109
	111
	112
	128
	111
	160
	190

	Świnoujście
	
	92
	102
	103
	110
	109
	121
	107
	143
	151

	Kołobrzeg
	
	121
	85
	116
	114
	112
	145
	116
	190
	259

	Międzyzdroje
	
	157
	115
	116
	112
	110
	116
	152
	195
	459

	Rewal
	 
	94
	204
	175
	122
	144
	135
	110
	214
	871


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 4.5‑3 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach z działalności gospodarczej - udziały

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Świnoujście
	73,7737
	67,9001
	70,1544
	66,7003
	65,6484
	64,2910
	60,7840
	58,5199

	Kołobrzeg
	23,3699
	28,4004
	24,4468
	26,2048
	26,8675
	27,0326
	30,5631
	31,8545

	Międzyzdroje
	1,6002
	2,5212
	2,9519
	3,1573
	3,1730
	3,1206
	2,8255
	3,8647

	Rewal
	1,2562
	1,1783
	2,4468
	3,9376
	4,3110
	5,5558
	5,8274
	5,7609


Źródło: Opracowanie własne SRGG

5 Struktura podatku  dochodowego mieszkańców wg wielkości dochodów

5.1 Podatek  dochodowy mieszkańców w pierwszym progu podatkowym

Tabela 5.1‑1 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach mieszkańców w pierwszym progu podatkowym

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	47 320 346
	48 716 510
	48 161 658
	47 690 902
	51 926 730
	52 951 262
	63 623 036
	64 644 446
	12 717 716
	17 324 100
	425 034 890

	Świnoujście
	22 555 317
	22 847 388
	22 577 803
	22 392 373
	23 779 045
	24 153 784
	28 901 447
	29 323 747
	5 544 702
	6 768 430
	196 530 904

	Kołobrzeg
	21 379 915
	22 252 959
	22 062 759
	21 760 130
	24 219 642
	24 541 040
	29 494 943
	29 831 419
	5 611 777
	8 451 504
	195 542 807

	Międzyzdroje
	2 615 174
	2 769 559
	2 661 227
	2 668 771
	2 946 747
	3 175 822
	3 726 080
	4 068 343
	1 121 596
	1 453 169
	24 631 723

	Rewal
	769 940
	846 604
	859 869
	869 628
	981 296
	1 080 616
	1 500 566
	1 420 937
	439 641
	650 997
	8 329 456


Tabela 5.1‑2 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach mieszkańców w pierwszym progu podatkowym - dynamika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	dynamika 2007/2004
	dynamika 2007/2000

	Gminy razem
	
	103
	99
	99
	109
	102
	120
	102
	124
	137

	Świnoujście
	
	101
	99
	99
	106
	102
	120
	101
	123
	130

	Kołobrzeg
	
	104
	99
	99
	111
	101
	120
	101
	123
	140

	Międzyzdroje
	
	106
	96
	100
	110
	108
	117
	109
	138
	156

	Rewal
	 
	110
	102
	101
	113
	110
	139
	95
	145
	185


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 5.1‑3 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach mieszkańców w pierwszym progu podatkowym - udziały

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Świnoujście
	47,6652
	46,8987
	46,8792
	46,9531
	45,7935
	45,6151
	45,4261
	45,3616

	Kołobrzeg
	45,1812
	45,6785
	45,8098
	45,6274
	46,6420
	46,3465
	46,3589
	46,1469

	Międzyzdroje
	5,5265
	5,6851
	5,5256
	5,5960
	5,6748
	5,9976
	5,8565
	6,2934

	Rewal
	1,6271
	1,7378
	1,7854
	1,8235
	1,8898
	2,0408
	2,3585
	2,1981


Źródło: Opracowanie własne SRGG

5.2 Podatek  dochodowy mieszkańców w drugim progu podatkowym

Tabela 5.2‑1 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach mieszkańców w drugim progu podatkowym

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	13 301 830
	13 295 155
	14 918 334
	15 583 406
	16 480 417
	19 055 768
	23 488 180
	22 563 577
	6 083 160
	9 261 747
	138 686 667

	Świnoujście
	6 341 991
	6 036 145
	6 641 136
	7 190 322
	7 496 044
	8 666 005
	10 926 232
	9 785 011
	2 288 967
	3 443 020
	63 082 886

	Kołobrzeg
	6 037 877
	6 515 648
	7 178 731
	7 145 962
	7 518 345
	8 828 595
	10 572 547
	10 514 212
	2 995 867
	4 476 335
	64 311 917

	Międzyzdroje
	679 842
	574 209
	819 839
	865 518
	1 038 198
	1 076 863
	1 447 607
	1 502 772
	464 574
	822 930
	8 004 848

	Rewal
	242 120
	169 153
	278 628
	381 604
	427 830
	484 305
	541 794
	761 582
	333 752
	519 462
	3 287 016


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 5.2‑2 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach mieszkańców w drugim progu podatkowym - dynamika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	dynamika 2007/2004
	dynamika 2007/2000

	Gminy razem
	
	100
	112
	104
	106
	116
	123
	96
	137
	170

	Świnoujście
	
	95
	110
	108
	104
	116
	126
	90
	131
	154

	Kołobrzeg
	
	108
	110
	100
	105
	117
	120
	99
	140
	174

	Międzyzdroje
	
	84
	143
	106
	120
	104
	134
	104
	145
	221

	Rewal
	 
	70
	165
	137
	112
	113
	112
	141
	178
	315


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 5.2‑3 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach mieszkańców w drugim progu podatkowym - udziały

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Świnoujście
	47,6776
	45,4011
	44,5166
	46,1409
	45,4846
	45,4771
	46,5180
	43,3664

	Kołobrzeg
	45,3913
	49,0077
	48,1202
	45,8562
	45,6199
	46,3303
	45,0122
	46,5982

	Międzyzdroje
	5,1109
	4,3189
	5,4955
	5,5541
	6,2996
	5,6511
	6,1631
	6,6602

	Rewal
	1,8202
	1,2723
	1,8677
	2,4488
	2,5960
	2,5415
	2,3067
	3,3753


Źródło: Opracowanie własne SRGG

5.3 Podatek  dochodowy mieszkańców w trzecim progu podatkowym

Tabela 5.3‑1 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach mieszkańców w trzecim progu podatkowym 

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	20 337 786
	19 653 778
	17 237 768
	20 618 467
	24 936 817
	30 890 577
	43 631 819
	53 816 911
	28 880 094
	33 479 125
	231 123 923

	Świnoujście
	7 758 681
	5 021 309
	5 180 401
	5 350 254
	6 917 605
	9 487 154
	11 157 457
	15 402 016
	8 484 411
	7 643 335
	66 274 877

	Kołobrzeg
	11 586 314
	13 265 966
	9 920 534
	12 167 871
	14 165 070
	16 116 827
	25 242 959
	29 866 269
	15 701 199
	18 279 955
	132 331 810

	Międzyzdroje
	576 445
	1 009 779
	1 219 633
	1 200 777
	1 616 513
	1 892 474
	2 440 511
	3 461 357
	1 844 844
	2 884 912
	13 417 489

	Rewal
	416 346
	356 724
	917 200
	1 899 565
	2 237 629
	3 394 122
	4 790 892
	5 087 269
	2 849 640
	4 670 923
	19 099 747


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 5.3‑2 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach mieszkańców w trzecim progu podatkowym - dynamika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	dynamika 2007/2004
	dynamika 2007/2000

	Gminy razem
	
	97
	88
	120
	121
	124
	141
	123
	216
	265

	Świnoujście
	
	65
	103
	103
	129
	137
	118
	138
	223
	199

	Kołobrzeg
	
	114
	75
	123
	116
	114
	157
	118
	211
	258

	Międzyzdroje
	
	175
	121
	98
	135
	117
	129
	142
	214
	600

	Rewal
	 
	86
	257
	207
	118
	152
	141
	106
	227
	1 222


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 5.3‑3 Wielkość podatku dochodowego po odliczeniach mieszkańców w trzecim progu podatkowym - udziały

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Świnoujście
	38,1491
	25,5488
	30,0526
	25,9488
	27,7405
	30,7121
	25,5718
	28,6193

	Kołobrzeg
	56,9694
	67,4983
	57,5512
	59,0144
	56,8038
	52,1739
	57,8545
	55,4961

	Międzyzdroje
	2,8344
	5,1378
	7,0754
	5,8238
	6,4824
	6,1264
	5,5934
	6,4317

	Rewal
	2,0472
	1,8150
	5,3209
	9,2129
	8,9732
	10,9876
	10,9803
	9,4529


Źródło: Opracowanie własne SRGG

6 Wskaźniki dochodów na podatnika wg źródeł dochodów
6.1 Wskaźnik dochodu na podatnika ogółem bez karty i ryczałtu
Tabela 6.1‑1 Wskaźnik dochodów na podatnika ogółem bez karty i ryczałtu

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	14 668
	15 799
	15 814
	16 010
	17 009
	17 966
	19 777
	21 940
	4 931
	1
	138 983

	Świnoujście
	15 270
	15 876
	16 080
	16 583
	17 198
	18 300
	19 595
	21 831
	4 632
	1
	140 734

	Kołobrzeg
	14 631
	16 237
	15 924
	16 087
	17 310
	18 011
	20 248
	22 347
	5 037
	2
	140 795

	Międzyzdroje
	12 817
	14 051
	14 545
	13 613
	14 743
	15 635
	16 776
	19 507
	4 764
	2
	121 687

	Rewal
	10 800
	11 569
	13 031
	12 867
	15 187
	17 979
	21 363
	22 428
	7 241
	2
	125 224


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 6.1‑2 Wskaźnik dochodów na podatnika ogółem bez karty i ryczałtu – dynamika wskaźnika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	108
	100
	101
	106
	106
	110
	111

	Świnoujście
	
	101
	103
	104
	106
	107
	111
	108

	Kołobrzeg
	
	98
	101
	108
	104
	112
	110
	110

	Międzyzdroje
	
	104
	94
	108
	106
	107
	116
	108

	Rewal
	
	113
	99
	118
	118
	119
	105
	110


Źródło: Opracowanie własne SRGG

6.2 Wskaźnik dochodu na podatnika z pracy
Tabela 6.2‑1 Wskaźnik dochodów na podatnika z pracy

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	16 856
	18 289
	18 445
	18 837
	19 341
	20 302
	21 155
	22 693
	3 352
	5 837
	155 918

	Świnoujście
	17 951
	19 126
	19 334
	19 938
	20 412
	21 426
	22 239
	23 703
	3 291
	5 752
	164 130

	Kołobrzeg
	15 999
	17 719
	17 757
	18 073
	18 614
	19 521
	20 266
	22 045
	3 431
	6 046
	149 996

	Międzyzdroje
	16 569
	17 927
	18 432
	17 924
	19 045
	19 767
	21 181
	21 654
	2 609
	5 085
	152 502

	Rewal
	14 812
	15 381
	15 983
	16 864
	16 095
	17 742
	20 232
	20 860
	4 765
	6 048
	137 968


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 6.2‑2 Wskaźnik dochodów na podatnika z pracy - dynamika wskaźnika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	109
	101
	102
	103
	105
	104
	107

	Świnoujście
	
	107
	101
	103
	102
	105
	104
	107

	Kołobrzeg
	
	111
	100
	102
	103
	105
	104
	109

	Międzyzdroje
	108
	103
	97
	106
	104
	107
	102

	Rewal
	 
	104
	104
	106
	95
	110
	114
	103


Źródło: Opracowanie własne SRGG

6.3 Wskaźnik dochodu na podatnika z rent i emerytur
Tabela 6.3‑1 Wskaźnik dochodów na podatnika z rent i emerytur

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	10 179
	11 520
	11 977
	12 396
	12 600
	13 211
	14 174
	14 620
	2 020
	4 441
	100 676

	Świnoujście
	10 759
	12 220
	12 664
	13 176
	13 440
	13 984
	14 935
	15 438
	1 998
	4 679
	106 615

	Kołobrzeg
	9 977
	11 252
	11 723
	12 100
	12 222
	12 906
	13 891
	14 266
	2 044
	4 290
	98 336

	Międzyzdroje
	9 134
	10 238
	10 728
	10 908
	11 223
	11 762
	12 757
	13 305
	2 082
	4 171
	90 055

	Rewal
	7 460
	8 575
	8 926
	9 180
	9 574
	10 094
	10 714
	11 203
	1 629
	3 743
	75 726


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 6.3‑2 Wskaźnik dochodów na podatnika z rent i emerytur – dynamika wskaźnika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	113
	104
	103
	102
	105
	107
	103

	Świnoujście
	
	114
	104
	104
	102
	104
	107
	103

	Kołobrzeg
	
	113
	104
	103
	101
	106
	108
	103

	Międzyzdroje
	112
	105
	102
	103
	105
	108
	104

	Rewal
	 
	115
	104
	103
	104
	105
	106
	105


Źródło: Opracowanie własne SRGG

6.4 Wskaźnik dochodu na podatnika z najmu i kapitałów pieniężnych
Tabela 6.4‑1 Wskaźnik dochodów na podatnika z najmu i kapitałów pieniężnych

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	137 008
	158 673
	197 833
	192 611
	133 229
	132 635
	130 084
	123 757
	-9 472
	-13 250
	1 205 830

	Świnoujście
	26 225
	10 218
	10 962
	6 466
	4 241
	14 167
	14 572
	16 457
	12 216
	-9 767
	103 307

	Kołobrzeg
	189 968
	229 265
	275 837
	276 453
	229 868
	214 440
	219 393
	200 697
	-29 170
	10 730
	1 835 921

	Międzyzdroje
	466 464
	411 193
	441 329
	406 270
	251 174
	226 587
	227 591
	248 317
	-2 857
	-218 146
	2 678 925

	Rewal
	610 093
	901 561
	473 721
	408 786
	292 380
	317 756
	277 525
	296 133
	3 753
	-313 959
	3 577 954


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 6.4‑2 Wskaźnik dochodów na podatnika z najmu i kapitałów pieniężnych – dynamika wskaźnika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	116
	125
	97
	69
	100
	98
	95

	Świnoujście
	
	39
	107
	59
	66
	334
	103
	113

	Kołobrzeg
	
	121
	120
	100
	83
	93
	102
	91

	Międzyzdroje
	88
	107
	92
	62
	90
	100
	109

	Rewal
	 
	148
	53
	86
	72
	109
	87
	107


Źródło: Opracowanie własne SRGG

6.5 Wskaźnik dochodu na podatnika z działalności gospodarczej
Tabela 6.5‑1 Wskaźnik dochodów na podatnika z działalności gospodarczej

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	104 339
	107 999
	109 012
	113 635
	124 303
	136 536
	154 818
	173 877
	49 573
	69 538
	1 024 519

	Świnoujście
	237 902
	237 268
	238 076
	250 866
	261 931
	288 904
	301 933
	333 804
	71 872
	95 902
	2 150 685

	Kołobrzeg
	35 908
	39 779
	37 051
	39 711
	48 997
	53 554
	71 640
	83 014
	34 018
	47 106
	409 654

	Międzyzdroje
	24 462
	27 646
	31 103
	32 577
	36 591
	40 401
	44 485
	62 974
	26 383
	38 512
	300 239

	Rewal
	22 323
	22 513
	30 834
	39 462
	57 573
	78 769
	103 074
	107 736
	50 163
	85 413
	462 285


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 6.5‑2 Wskaźnik dochodów na podatnika z działalności gospodarczej – dynamika wskaźnika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	104
	101
	104
	109
	110
	113
	112

	Świnoujście
	
	100
	100
	105
	104
	110
	105
	111

	Kołobrzeg
	
	111
	93
	107
	123
	109
	134
	116

	Międzyzdroje
	113
	113
	105
	112
	110
	110
	142

	Rewal
	 
	101
	137
	128
	146
	137
	131
	105


Źródło: Opracowanie własne SRGG

6.6 Wskaźnik dochodu na podatnika w pierwszym progu podatkowym

Tabela 6.6‑1 Wskaźnik wielkości dochodu na podatnika w pierwszym progu podatkowym

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	13 206
	14 363
	14 352
	14 622
	14 768
	15 079
	15 755
	17 396
	2 628
	4 189
	119 541

	Świnoujście
	13 950
	14 919
	14 972
	15 318
	15 353
	15 713
	16 466
	18 273
	2 920
	4 323
	124 964

	Kołobrzeg
	12 864
	14 202
	14 121
	14 323
	14 572
	14 796
	15 433
	16 955
	2 383
	4 091
	117 266

	Międzyzdroje
	12 332
	13 310
	13 264
	13 499
	13 835
	14 427
	14 763
	16 648
	2 813
	4 316
	112 078

	Rewal
	10 123
	11 311
	11 554
	12 006
	11 743
	12 212
	13 196
	14 061
	2 318
	3 938
	96 207


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 6.6‑2 Wskaźnik wielkości dochodu na podatnika w pierwszym progu podatkowym – dynamika wskaźnika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	109
	100
	102
	101
	102
	104
	110

	Świnoujście
	
	107
	100
	102
	100
	102
	105
	111

	Kołobrzeg
	
	110
	99
	101
	102
	102
	104
	110

	Międzyzdroje
	108
	100
	102
	102
	104
	102
	113

	Rewal
	 
	112
	102
	104
	98
	104
	108
	107


Źródło: Opracowanie własne SRGG

6.7 Wskaźnik dochodu na podatnika w drugim progu podatkowym

Tabela 6.7‑1 Wskaźnik wielkości dochodu na podatnika w drugim progu podatkowym

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	47 836
	53 733
	53 400
	53 013
	53 118
	53 774
	53 944
	63 553
	10 435
	15 717
	432 370

	Świnoujście
	46 914
	53 011
	53 310
	52 575
	51 993
	53 713
	53 710
	61 608
	9 615
	14 694
	426 833

	Kołobrzeg
	48 660
	54 419
	53 348
	53 125
	54 058
	53 609
	53 884
	65 504
	11 445
	16 843
	436 606

	Międzyzdroje
	49 323
	54 343
	52 970
	54 746
	53 896
	55 691
	56 700
	63 449
	9 553
	14 126
	441 116

	Rewal
	48 588
	52 701
	58 407
	55 671
	55 909
	53 709
	52 939
	64 370
	8 461
	15 782
	442 294


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 6.7‑2 Wskaźnik wielkości dochodu na podatnika w drugim progu podatkowym – dynamika wskaźnika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	112
	99
	99
	100
	101
	100
	118

	Świnoujście
	
	113
	101
	99
	99
	103
	100
	115

	Kołobrzeg
	
	112
	98
	100
	102
	99
	101
	122

	Międzyzdroje
	110
	97
	103
	98
	103
	102
	112

	Rewal
	 
	108
	111
	95
	100
	96
	99
	122


Źródło: Opracowanie własne SRGG

6.8 Wskaźnik dochodu na podatnika w trzecim progu podatkowym

Tabela 6.8‑1 Wskaźnik wielkości dochodu na podatnika w trzecim progu podatkowym

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	różnica 2007/2004
	różnica 2007/2000
	Wielkość skumulowana 2000-2007

	Gminy razem
	155 418
	157 693
	144 700
	150 270
	199 048
	216 004
	263 794
	312 207
	113 159
	156 790
	1 599 135

	Świnoujście
	150 677
	128 848
	127 902
	132 925
	154 263
	180 917
	208 652
	277 740
	123 477
	127 063
	1 361 924

	Kołobrzeg
	159 526
	172 829
	150 644
	151 243
	211 156
	220 575
	281 084
	310 842
	99 685
	151 316
	1 657 900

	Międzyzdroje
	151 480
	171 939
	157 450
	153 960
	184 802
	174 869
	187 334
	284 697
	99 896
	133 217
	1 466 531

	Rewal
	144 009
	182 767
	201 577
	258 188
	450 857
	503 390
	519 710
	585 666
	134 809
	441 657
	2 846 164


Źródło: Opracowanie własne SRGG

Tabela 6.8‑2 Wskaźnik wielkości dochodu na podatnika w trzecim progu podatkowym – dynamika wskaźnika

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Gminy razem
	101
	92
	104
	132
	109
	122
	118

	Świnoujście
	
	86
	99
	104
	116
	117
	115
	133

	Kołobrzeg
	
	108
	87
	100
	140
	104
	127
	111

	Międzyzdroje
	114
	92
	98
	120
	95
	107
	152

	Rewal
	 
	127
	110
	128
	175
	112
	103
	113


Źródło: Opracowanie własne SRGG

VIII. INNE MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Konopka D., Opęchowski M., Studium wartości kulturowych. Warunki ochrony konserwatorskiej m.Świnoujście. Opracowanie tematyczne do studium u i k r, 1998, Szczecin (maszynopis) 

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Świnoujście, Uchwała Nr LXVI/513/2006 Rady Miasta Świnoujście, z dnia 26 września 2006 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, dokument przyjęty, Szczecin 
Strategia Rozwoju Miasta, 2002, dokument przyjęty, Świnoujście
Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Mieście Świnoujściu na lata 2008-2015, dokument przyjety, Uchwała Nr XLVII/397/2008 z dnia 19 grudnia 2008r. Rady Miasta Świnoujście 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, dokument przyjęty, Uchwała  Nr LXVII/442/2002 Rady Miasta Świnoujścia z dna 5 lipca 2002r, wraz późniejszymi zmianami

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Dokument przyjęty, Szczecin

Wytyczne w zakresie opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji. Regionalny Program Operacyjny Województwa Żachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Materiał Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, 2009 

Zwiniewicz I, Demografia i zatrudnienia. Opracowanie tematyczne do studium u i k r, RCRS,1998, Szczecin (maszynopis). 

� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków


Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego


Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013








� Uchwała NR LIX/458/2006 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 30 marca 2006 r. �w sprawie zasad udzielania dotacji na zrefinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z późniejszymi zmianami [Uchwała NR XI/100/2007 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 marca 2007r.].








� Dane obejmują jedynie pierwsze półrocze 2009r.


� Dane obejmują pierwsze półrocze 2009r.


� Charakterystykę tych zjawisk przedstawiono w pierwszej części diagnozy.


� Przyjęto przeciętną i stała liczbę osób w gospodarstwie domowych 2,445, wg wyników NSP 2002r. 


� Dane na 1 stycznia 2010r., zestawienie na podstawie sprawozdania statystycznego opracowanego przez  Biuro Godety Miasta, Urzędu Miasta Świnoujścia.


� Zarządzenie z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Świnoujście; skład zespołu został przedstawiony we wstępnej części tego programu.





_1333703859.xls
Wykres1

		w sekcji A

		w sekcji B

		w sekcji C

		w sekcji D

		w sekcji E

		w sekcji F

		w sekcji G

		w sekcji H

		w sekcji I

		w sekcji J

		w sekcji K

		w sekcji L

		w sekcji M

		w sekcji N

		w sekcji O



Struktura podmiotów gospodarczych wg ilości podmiotów 
w poszczególnych sekcjach PKD

31

49

0

401

7

569

2186

607

662

185

1284

16

106

306

504



Dane wg podgr. cech

		Kategoria:		PODMIOTY GOSPODARCZE

		Grupa:		PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG SEKCJI PKD2004

		Podgrupa:		Jednostki zarejestrowane

		Wymiary:		Sekcje wg PKD,Sektory własności,Lata

		Kod		Jednostka terytorialna		w sekcji A		w sekcji B		w sekcji C		w sekcji D		w sekcji E		w sekcji F		w sekcji G		w sekcji H		w sekcji I		w sekcji J		w sekcji K		w sekcji L		w sekcji M		w sekcji N		w sekcji O		w sekcji P		w sekcji Q

						31		49		0		401		7		569		2,186		607		662		185		1,284		16		106		306		504				ogółem

																																						2008

		4326663011		Świnoujście (1)																																0		0





Dane wg podgr. cech

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Struktura podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD




_1337093530.xls
Wykres1

		sektor rolniczy

		sektor przemysłowy

		sektor usługowy - usługi rynkowe

		sektor usługowy - usługi nierynkowe



Pracujący wg sektorów ekonomicznych

71

1243

4089

2339



Dane wg podgr. cech

		Kategoria:		RYNEK PRACY

		Grupa:		PRACUJĄCY W GŁÓWNYM MIEJSCU PRACY

		Podgrupa:		Pracujący wg sektorów ekonomicznych i płci

		Wymiary:		Sektory ekonomiczne,Płeć,Lata

		Kod		Jednostka terytorialna		ogółem		sektor rolniczy		sektor przemysłowy		sektor usługowy - usługi rynkowe		sektor usługowy - usługi nierynkowe

								71		1,243		4,089		2,339

		4326663011		Świnoujście (1)		7,742





Dane wg podgr. cech

		0

		0

		0

		0



Pracujący wg sektorów ekonomicznych




_1337103262.xls
Wykres1

		PROJEKT ZINTEGROWANY

		PROJEKT BPW - Jessica

		PROJEKT BASEN PÓŁNOCNY - Jessica



LPR -struktura kosztów wg projektów w %

68601700

131000000

100000000



Arkusz1

		PROJEKT ZINTEGROWANY		Koszt		Środki własne zgł.		Dofinansowanie z RPO		Inne dofinansowanie		Inne środki prywatne

		Sub-projekty przestrzenne

		Dąbrowskiego 4		3,800,000		1,900,000		1,900,000		0		0

		Domy Secesyjne		8,100,000		4,050,000		4,050,000		0		0

		Drogi		6,644,000		3,322,000		3,322,000		0		0

		Iluminacja		10,000		5,000		5,000		0		0

		Mieszkam ładnie i bezpiecznie		920,000		460,000		460,000		0		0

		Ogrody secesyjne		990,000		0		445,000		0		545,000

		Park Chopina		2,100,000		1,050,000		1,050,000		0		0

		Piastowska 61		250,000		125,000		125,000		0		0

		Razem możemy więcej		860,000		430,000		430,000		0		0

		Renowacja budynków spółdzielczych		650,000		325,000		325,000		0		0

		SP1		1,530,000		765,000		765,000		0		0

		Wyszyńskiego 6		420,000		210,000		210,000		0		0

		Razem		26,274,000		12,642,000		13,087,000		0		545,000		26,274,000

		Sub-projekty gospodarcze

		PEPE-HAPE Jessica (PPP)		40,000,000.00		5,500,000.00		5,500,000.00		0		29,000,000

		Śladami zabytków i świnoujskiej sec.		150,000.00		150,000.00		0.00		0		0

		Razem		40,150,000.00		5,650,000.00		5,500,000.00		0		29,000,000		40,150,000.0

		Sub-projekty społeczne

		Aktywizacja społeczna		480,000		255,000		185,000		40,000		0		480,000

		Asystent rodziny		216,000		108,000		0		108,000		0		216,000

		Biblioteka romska		10,000		0		0		10,000		0		10,000

		Edukacja jest szansą		270,000		4,300		0		265,700		0		270,000

		Integracja sąsiedzka		246,000		246,000		0		0		0		246,000

		Integracja w zieleni		102,500		102,500		0		0		0		102,500

		Kawka za złotówkę		2,200		2,200		0		0		0		2,200

		Moje miejsce na ziemi		180,000		180,000		0		0		0		180,000

		Pakiet edukcyjny		200,000		200,000		0		0		0		200,000

		Podniesienie pozycji Romów		400,000		0		0		400,000		0		400,000

		Przeszłość-Teraźniejszość		60,000		30,000		0		30,000		0		60,000

		Szkoła dla rodziców		11,000		11,000		0		0		0		11,000

		Razem		2,177,700		1,139,000		185,000		853,700		0		2,177,700

		RAZEM		68,601,700		19,431,000		18,772,000		853,700		29,545,000		68,601,700

		Struktura nakładów finansowych

		Sektor prywatny		39,528,500

		Sektor publiczny		29,073,200

		Razem		68,601,700



dagmara: wartość gruntu

dagmara:
pożyczka w wysokości równej wartości gruntu udzielona przez UDF -ewentualnie wkład UDF



Arkusz1

		0

		0



PROJEKT ZINTEGROWANY-struktura nakładów finansowych sektorów



Arkusz2

		PROJEKT ZINTEGROWANY		Koszt		Środki własne zgł.		Dofinansowanie z RPO		Inne dofinansowanie		Inne środki prywatne

		SEKTOR PUBLICZNY

		Sub-projekty przestrzenne

		Dąbrowskiego 4		3,800,000		1,900,000		1,900,000		0		0

		Drogi		6,644,000		3,322,000		3,322,000		0		0

		Mieszkam ładnie i bezpiecznie		920,000		460,000		460,000		0		0

		Park Chopina		2,100,000		1,050,000		1,050,000		0		0

		Piastowska 61		250,000		125,000		125,000		0		0

		Razem możemy więcej		860,000		430,000		430,000		0		0

		SP1		1,530,000		765,000		765,000		0		0

		Razem		16,104,000		8,052,000		8,052,000		0		0		16,104,000

		Sub-projekty gospodarcze

		PEPE-HAPE Jessica (PPP)udział Gmina		11,000,000		5,500,000.0		5,500,000.0		0		0

		Śladami zabytków i świnoujskiej sec.		150,000		150,000.0		0.0		0		0

		Razem		11,150,000		5,650,000.0		5,500,000.0		0		0		11,150,000

		Sub-projekty społeczne

		Aktywizacja społeczna		480,000		255,000		185,000		40,000		0		480,000

		Asystent rodziny		216,000		108,000		0		108,000		0		216,000

		Edukacja jest szansą		270,000		4,300		0		265,700		0		270,000

		Kawka za złotówkę		2,200		2,200		0		0		0		2,200

		Moje miejsce na ziemi		180,000		180,000		0		0		0		180,000

		Pakiet edukcyjny		200,000		200,000		0		0		0		200,000

		Podniesienie pozycji Romów		400,000		0		0		400,000		0		400,000

		Przeszłość-Teraźniejszość		60,000		30,000		0		30,000		0		60,000

		Szkoła dla rodziców		11,000		11,000		0		0		0		11,000

		Razem		1,819,200		790,500		185,000		843,700		0		1,819,200

		RAZEM		29,073,200		14,492,500		13,737,000		843,700		0		29,073,200



dagmara: wartość gruntu

dagmara:
pożyczka w wysokości równej wartości gruntu udzielona przez UDF -ewentualnie wkład UDF



Arkusz4

		PROJEKTY DLA OBSZARÓW POWOJSKOWYCH

		PROJEKT BPW - Jessica				131,000,000

		PROJEKT BASEN PÓŁNOCNY - Jessica				100,000,000

				RAZEM		231,000,000

		ZESTAWIENIE KOSZTÓW PROGRAMU

		PROJEKT ZINTEGROWANY		68,601,700

		PROJEKT BPW - Jessica		131,000,000

		PROJEKT BASEN PÓŁNOCNY - Jessica		100,000,000

		RAZEM		299,601,700





Arkusz4

		0

		0

		0



LPR -struktura kosztów wg projektów w %



Arkusz5

		PLAN POZYSKIWANIA

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Planowane wydatki

		Srodki własne zgłaszających

		Dofinansowanie zewnętrzne





Arkusz3

		PROJEKT ZINTEGROWANY		Koszt		Środki własne zgł.		Dofinansowanie z RPO		Inne dofinansowanie		Inne środki prywatne

		SEKTOR PRYWATNY

		Sub-projekty przestrzenne

		Domy Secesyjne		8,100,000		4,050,000		4,050,000		0		0

		Iluminacja		10,000		5,000		5,000		0		0

		Ogrody secesyjne		990,000		0		445,000		0		545,000

		Renowacja budynków spółdzielczych		650,000		325,000		325,000		0		0

		Wyszyńskiego 6		420,000		210,000		210,000		0		0

		Razem		10,170,000		4,590,000		5,035,000		0		545,000

		Sub-projekty gospodarcze

		PEPE-HAPE Jessica (PPP)		29,000,000.00		0.0		0.0		0		29,000,000

		Razem		29,000,000.00		0.0		0.00		0		29,000,000

		Sub-projekty społeczne

		Biblioteka romska		10,000		0		0		10,000		0

		Integracja sąsiedzka		246,000		246,000		0		0		0

		Integracja w zieleni		102,500		102,500		0		0		0

		Razem		358,500		348,500		0		10,000		0

		RAZEM		39,528,500		4,938,500		5,035,000		10,000		29,545,000		39,528,500

		Razem		40,245,500		5,635,500		5,035,000		30,000		29,545,000

		RAZEM		79,415,500		10,225,500		10,070,000		30,000		29,545,000






_1337104769.xls
Wykres2

		Sektor prywatny

		Sektor publiczny



PROJEKT ZINTEGROWANY-struktura nakładów finansowych sektorów

39528500

29073200



Arkusz1

		PROJEKT ZINTEGROWANY		Koszt		Środki własne zgł.		Dofinansowanie z RPO		Inne dofinansowanie		Inne środki prywatne

		Sub-projekty przestrzenne

		Dąbrowskiego 4		3,800,000		1,900,000		1,900,000		0		0

		Domy Secesyjne		8,100,000		4,050,000		4,050,000		0		0

		Drogi		6,644,000		3,322,000		3,322,000		0		0

		Iluminacja		10,000		5,000		5,000		0		0

		Mieszkam ładnie i bezpiecznie		920,000		460,000		460,000		0		0

		Ogrody secesyjne		990,000		0		445,000		0		545,000

		Park Chopina		2,100,000		1,050,000		1,050,000		0		0

		Piastowska 61		250,000		125,000		125,000		0		0

		Razem możemy więcej		860,000		430,000		430,000		0		0

		Renowacja budynków spółdzielczych		650,000		325,000		325,000		0		0

		SP1		1,530,000		765,000		765,000		0		0

		Wyszyńskiego 6		420,000		210,000		210,000		0		0

		Razem		26,274,000		12,642,000		13,087,000		0		545,000		26,274,000

		Sub-projekty gospodarcze

		PEPE-HAPE Jessica (PPP)		40,000,000.00		5,500,000.00		5,500,000.00		0		29,000,000

		Śladami zabytków i świnoujskiej sec.		150,000.00		150,000.00		0.00		0		0

		Razem		40,150,000.00		5,650,000.00		5,500,000.00		0		29,000,000		40,150,000.0

		Sub-projekty społeczne

		Aktywizacja społeczna		480,000		255,000		185,000		40,000		0		480,000

		Asystent rodziny		216,000		108,000		0		108,000		0		216,000

		Biblioteka romska		10,000		0		0		10,000		0		10,000

		Edukacja jest szansą		270,000		4,300		0		265,700		0		270,000

		Integracja sąsiedzka		246,000		246,000		0		0		0		246,000

		Integracja w zieleni		102,500		102,500		0		0		0		102,500

		Kawka za złotówkę		2,200		2,200		0		0		0		2,200

		Moje miejsce na ziemi		180,000		180,000		0		0		0		180,000

		Pakiet edukcyjny		200,000		200,000		0		0		0		200,000

		Podniesienie pozycji Romów		400,000		0		0		400,000		0		400,000

		Przeszłość-Teraźniejszość		60,000		30,000		0		30,000		0		60,000

		Szkoła dla rodziców		11,000		11,000		0		0		0		11,000

		Razem		2,177,700		1,139,000		185,000		853,700		0		2,177,700

		RAZEM		68,601,700		19,431,000		18,772,000		853,700		29,545,000		68,601,700

		Struktura nakładów finansowych

		Sektor prywatny		39,528,500

		Sektor publiczny		29,073,200

		Razem		68,601,700



dagmara: wartość gruntu

dagmara:
pożyczka w wysokości równej wartości gruntu udzielona przez UDF -ewentualnie wkład UDF



Arkusz1

		0

		0



PROJEKT ZINTEGROWANY-struktura nakładów finansowych sektorów



Arkusz2

		PROJEKT ZINTEGROWANY		Koszt		Środki własne zgł.		Dofinansowanie z RPO		Inne dofinansowanie		Inne środki prywatne

		SEKTOR PUBLICZNY

		Sub-projekty przestrzenne

		Dąbrowskiego 4		3,800,000		1,900,000		1,900,000		0		0

		Drogi		6,644,000		3,322,000		3,322,000		0		0

		Mieszkam ładnie i bezpiecznie		920,000		460,000		460,000		0		0

		Park Chopina		2,100,000		1,050,000		1,050,000		0		0

		Piastowska 61		250,000		125,000		125,000		0		0

		Razem możemy więcej		860,000		430,000		430,000		0		0

		SP1		1,530,000		765,000		765,000		0		0

		Razem		16,104,000		8,052,000		8,052,000		0		0		16,104,000

		Sub-projekty gospodarcze

		PEPE-HAPE Jessica (PPP)udział Gmina		11,000,000		5,500,000		5,500,000		0		0

		Śladami zabytków i świnoujskiej sec.		150,000		150,000		0		0		0

		Razem		11,150,000		5,650,000		5,500,000		0		0		11,150,000

		Sub-projekty społeczne

		Aktywizacja społeczna		480,000		255,000		185,000		40,000		0		480,000

		Asystent rodziny		216,000		108,000		0		108,000		0		216,000

		Edukacja jest szansą		270,000		4,300		0		265,700		0		270,000

		Kawka za złotówkę		2,200		2,200		0		0		0		2,200

		Moje miejsce na ziemi		180,000		180,000		0		0		0		180,000

		Pakiet edukcyjny		200,000		200,000		0		0		0		200,000

		Podniesienie pozycji Romów		400,000		0		0		400,000		0		400,000

		Przeszłość-Teraźniejszość		60,000		30,000		0		30,000		0		60,000

		Szkoła dla rodziców		11,000		11,000		0		0		0		11,000

		Razem		1,819,200		790,500		185,000		843,700		0		1,819,200

		RAZEM		29,073,200		14,492,500		13,737,000		843,700		0		29,073,200



dagmara: wartość gruntu

dagmara:
pożyczka w wysokości równej wartości gruntu udzielona przez UDF -ewentualnie wkład UDF



Arkusz4

		PROJEKTY DLA OBSZARÓW POWOJSKOWYCH

		PROJEKT BPW - Jessica				131,000,000

		PROJEKT BASEN PÓŁNOCNY - Jessica				100,000,000

				RAZEM		231,000,000

		ZESTAWIENIE KOSZTÓW PROGRAMU

		PROJEKT ZINTEGROWANY		68,601,700

		PROJEKT BPW - Jessica		131,000,000

		PROJEKT BASEN PÓŁNOCNY - Jessica		100,000,000

		RAZEM		299,601,700





Arkusz4

		0

		0

		0



LPR -struktura kosztów wg projektów w %



Arkusz5

		PLAN POZYSKIWANIA

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Planowane wydatki

		Srodki własne zgłaszających

		Dofinansowanie zewnętrzne





Arkusz3

		PROJEKT ZINTEGROWANY		Koszt		Środki własne zgł.		Dofinansowanie z RPO		Inne dofinansowanie		Inne środki prywatne

		SEKTOR PRYWATNY

		Sub-projekty przestrzenne

		Domy Secesyjne		8,100,000		4,050,000		4,050,000		0		0

		Iluminacja		10,000		5,000		5,000		0		0

		Ogrody secesyjne		990,000		0		445,000		0		545,000

		Renowacja budynków spółdzielczych		650,000		325,000		325,000		0		0

		Wyszyńskiego 6		420,000		210,000		210,000		0		0

		Razem		10,170,000		4,590,000		5,035,000		0		545,000

		Sub-projekty gospodarcze

		PEPE-HAPE Jessica (PPP)		29,000,000.00		0.0		0.0		0		29,000,000

		Razem		29,000,000.00		0.0		0.00		0		29,000,000

		Sub-projekty społeczne

		Biblioteka romska		10,000		0		0		10,000		0

		Integracja sąsiedzka		246,000		246,000		0		0		0

		Integracja w zieleni		102,500		102,500		0		0		0

		Razem		358,500		348,500		0		10,000		0

		RAZEM		39,528,500		4,938,500		5,035,000		10,000		29,545,000		39,528,500

		Razem		40,245,500		5,635,500		5,035,000		30,000		29,545,000

		RAZEM		79,415,500		10,225,500		10,070,000		30,000		29,545,000






_1337094928.xls
Wykres2

		SP

		Powiat

		Gmina

		Osoby fizyczne

		Prywatne osoby prawne



Struktura własności budynków 
w Świnoujściu [wg powierzchni]

76215.42055

13533.57935

96159.64275

1007491.59

1009309.23



Arkusz1

		SP		Powiat		Gmina		Osoby fizyczne		Prywatne osoby prawne

		76215.42055		13533.57935		96159.64275		1,007,491.59		1009309.23





Arkusz1

		0

		0

		0

		0

		0



Struktura własności budynków 
w Świnoujściu [wg powierzchni]



Arkusz2

		





Arkusz3

		






_1333702168.xls
Wykres2

		Praca

		Emerytury,renty,zasiłki

		Inne



Gospodarstwa domowe 
wg struktury źródeł utrzymania (2002r.)

9061

6057

1964



Arkusz1

		

												Praca		Emerytury i renty, zasiłki

						Źródło utrzymania gospodarstwa domowego		ilość gospodarstw

						Praca najemna w sektorze PR		3433				3433		5829

						Praca najemna w sektorze PU		4036				4036

						Praca na własny rachunek		1592				1592

						Emerytury i renty		5829

						Zasiłki		238

						Inne niezarobkowe		350		Praca		9061

						Z własnosci lub najmu		83		Emerytury,renty,zasiłki		6057

						Na utrzymaniu		1088		Inne		1964

						Nie ustalone żródło dochodów		262		RAZEM		17082

						Inne		171

						RAZEM		17082





Arkusz1

		0

		0

		0



Gospodarstwa domowe 
wg struktury źródeł utrzymania



Arkusz2

		





Arkusz3

		






_1187684506.doc
[image: image1.png]SWINOUJSCIE








