[image: image1.jpg]P R O G RA M %zzixiltﬂvsvz: 1é(z:l)gillsjiiiniopomorskie g0 EU #gp‘é\%&?ﬁgﬁéﬁg
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO





Załącznik nr 1 do uchwały nr 91/13


                          Pan

Zarządu Województwa 






Kazimierz Sać
Zachodniopomorskiego


       



Starosta Powiatu Gryfickiego
z dnia 22 stycznia 2013 r.



   
            
Plac Zwycięstwa 37
   


                         



             72-300 Gryfice
WWRPO.VIII.3162.99.2012.AŁa

                 



DECYZJA

Nr WWRPO/6/W/2013
podjęta w dniu 22 stycznia 2013 r.
przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
w osobach:

Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,

Andrzej Jakubowski - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego,

Jarosław Rzepa - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego,
Anna Mieczkowska - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
Na podstawie art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 15 i 15 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.), art. 207 ust. 1 pkt 2 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w zw. z art. 7 ust. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 tekst jednolity ze zm.), oraz art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 46 ust. 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.).
Orzeka:
zwrot od Beneficjenta – Powiatu Gryfickiego, z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 37 w Gryficach środków  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.05.01.01-32-026/09-00 na realizację projektu pn. „Kajakiem do morza – stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze, w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie”, w wysokości 115 588,09 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 09/100), wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych liczonymi w następujący sposób:
- od kwoty 38 963,01 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 01/100) od dnia 02.06.2010 r. do dnia całkowitej zapłaty należności głównej,

- od kwoty 1 890,02 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt złotych 02/100) od dnia 02.06.2010 r. do dnia całkowitej zapłaty należności głównej,

- od kwoty 20 783,87 (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 87/100) od dnia 10.08.2010 r. do dnia całkowitej zapłaty należności głównej,
- od kwoty 25 072,11 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 11/100) od dnia 02.09.2010 r. do dnia całkowitej zapłaty należności głównej,

- od kwoty 8 281,21 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 21/100) od dnia 09.12.2010 r. do dnia całkowitej zapłaty należności głównej,

- od kwoty 20 597,87 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 87/100) od dnia 24.06.2011 r. do dnia całkowitej zapłaty należności głównej,

na konto Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego nr 35 1020 4795 0000 9002 0210 4768, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji, z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu zwrot środków nastąpi przez pomniejszenie kolejnej płatności przysługującej Powiatowi Gryfickiemu, z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 37 w Gryficach, o środki należne do zwrotu wraz z odsetkami.

Uzasadnienie

Beneficjent – Powiat Gryficki, z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 37 w Gryficach, dnia 05.10.2009 r. zawarł z Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, pełniącym na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm., zwana dalej: uzppr) rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (zwanej dalej: IZ RPO WZ), umowę o dofinansowanie nr UDA-RPZP.05.01.01-32-026/09-00 na realizację projektu pn. „Kajakiem do morza – stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze, w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie”, Oś priorytetowa 5 „Turystyka, kultura i rewitalizacja”, Działanie 5.1 „Infrastruktura turystyczna”, Poddziałanie 5.1.1 „Infrastruktura turystyki”. Dodatkowo pomiędzy Beneficjentem a IZ RPO WZ zostały zawarte następujące aneksy do umowy: UDA-RPZP.05.01.01-32-026/09-01 z dnia 08.02.2010 r., UDA-RPZP.05.01.01-32-026/09-02 z dnia 27.05.2010 r., UDA-RPZP.05.01.01-32-026/09-03 z dnia 13.09.2010 r. oraz UDA-RPZP.05.01.01-32-026/09-04 z dnia 12.09.2011 r.
Zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy, IZ RPO WZ zobowiązała się do dofinansowania części wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację projektu na podstawie zweryfikowanego przez IZ RPO WZ poprawnego wniosku o płatność. Beneficjent zobowiązał się do realizacji projektu w oparciu o wniosek o dofinansowanie, z należytą starannością, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację projektu, a także osiągnięcie celów zakładanych we wniosku o dofinansowanie(§ 4 pkt. 4 umowy o dofinansowanie). 
Podczas realizacji projektu Beneficjent zobligowany jest stosować procedury zapewniające ponoszenie wydatków kwalifikowanych zgodnie z prawem, zwłaszcza odnoszącym się do zamówień publicznych. Beneficjent zobowiązał się do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 tekst jednolity ze zm., zwanej dalej: pzp), w zakresie w jakim przepisy te mają zastosowanie do Beneficjenta i do projektu (§ 10 ust. 1 umowy o dofinansowanie). Natomiast  w przypadku naruszenia przez Beneficjenta ustawy pzp, zostaną zastosowane korekty finansowe obniżające dofinansowanie, zgodnie z tzw. „Taryfikatorem” (zwanym dalej Taryfikatorem MRR) – dokumentem opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, zawierającym wytyczne do określania korekt finansowych w procesie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (§ 10 pkt 7 umowy o dofinansowanie).

Na mocy zapisów art. 26 ust. 1 pkt 14 uzppr oraz § 12 Umowy o dofinansowanie, w dniach 21 - 25.05.2012 r. IZ RPO WZ przeprowadziła kontrolę planową realizacji projektu. W toku czynności kontrolnych stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 r., ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., ze zm.). W przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zespół kontrolujący wykrył nieprawidłowości w ramach: 
1. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Budowa czterech przystani kajakowych na terenie powiatu gryfickiego”, stwierdzono naruszenie:

· art. 25 ust. 1 pzp poprzez żądanie od wykonawców zbędnego dokumentu w postaci wykazu osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia przy jednoczesnym niedookreśleniu postawionego warunku udziału w postepowaniu. Taryfikator MRR, Tabela nr 4, poz. 8 „Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców” przewiduje za powyższe zamówienie maksymalny wskaźnik procentowy korekty finansowej na poziomie 2%, 

· art. 29 ust. 3 pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez użycie nazw własnych konkretnych produktów bez możliwości zastosowania rozwiązań równoważnych. Taryfikator MRR, Tabela nr 4, poz. 3 „Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia” przewiduje za powyższe naruszenie maksymalny wskaźnik procentowy korekty finansowej na poziomie 10 %, 

· art. 7 ust. 1 w związku z art. 144 ust. 1 i 2 pzp poprzez wprowadzenie zmiany istotnych warunków umowy z wykonawcą, które doprowadziły do naruszenia zasady konkurencyjności. Taryfikator MRR Tabela nr 4 poz. 5 „Stosowanie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert” przewiduje maksymalny wskaźnik procentowy korekty finansowej na poziomie 5 %. 
Ustalenie wysokości korekty może następować na dwa sposoby: przez zastosowanie metody dyferencyjnej lub metody wskaźnikowej. W sytuacji kiedy skutki finansowe określonego naruszenia są pośrednie lub rozproszone, a zatem trudne do oszacowania, do obliczenia korekty finansowej stosuje się metodę wskaźnikową. W związku z faktem, iż skutki finansowe powyższych naruszeń przez Beneficjenta przepisów pzp, uznaje się za trudne do oszacowania, IZ RPO WZ posłużyła się metodą wskaźnikową dla wyliczenia wysokości korekty finansowej. W przypadku wykrycia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dwóch lub większej ilości przypadków niestosowania zasad zamówień publicznych należy zastosować korektę finansową o największej wartości procentowej. Tym samym, IZ RPO WZ nałożyła za ww. naruszenia łączną korektę finansową w oparciu o wskaźnik na poziomie 10 %. Wysokość korekty obliczona została jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty (10%), wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków UE (50%) i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia (umów).
2. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. „Roboty dodatkowe przy budowie przystani kajakowej w Trzebiatowie”, stwierdzono naruszenie:

· art. 67 ust. 1 pkt. 5 pzp, poprzez bezprawne udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki. Zgodnie z  Taryfikatorem MRR maksymalny wskaźnik procentowy poziomu korekty finansowej w zakresie ww. naruszenia wynosi 25% - tabela nr 4 poz. 2 „Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę”. 
W związku z faktem, iż skutki finansowe powyższego naruszenia przez Beneficjenta ustawy pzp, uznaje się za trudne do oszacowania, IZ RPO WZ posłużyła się metodą wskaźnikową dla wyliczenia wysokości korekty finansowej. Wysokość korekty obliczona została jako iloczyn wskaźnika procentowego naliczonej korekty (25%), wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków UE (50%) i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia (umowy nr 42/ZP/AiSO/10). 
Ustalenia zespołu kontrolującego zostały przedstawione w protokole pokontrolnym, w którym zawarto również pouczenie, iż kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu pokontrolnego, w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów w nim zawartych. Natomiast w przypadku odmowy podpisania ww. protokołu, Beneficjent ma obowiązek złożyć pisemne wyjaśnienie takiej sytuacji.

W odpowiedzi na protokół pokontrolny, Beneficjent przekazał pismem z dnia 31.08.2012 r. (znak: CMiRG.0715-02/09/10/12), zastrzeżenia i uwagi co do jego treści. Beneficjent odesłał do IZ RPO WZ protokół pokontrolny w dwóch egzemplarzach, korzystając tym samym z prawa do odmowy jego podpisania. Ponadto Beneficjent wniósł o uwzględnienie zastrzeżeń i wprowadzenie do ww. protokołu niezbędnych korekt.
Odnośnie naruszenia art. 25 ust. 1 pzp Beneficjent wyjaśnił, że w postępowaniu przetargowym żądał od wykonawców złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, co jest zgodne z § 1 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2006, Nr 87 poz. 605 ze zm., zwanego dalej: rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów). Zdaniem Beneficjenta ww. warunek udziału w postepowaniu był sprecyzowany w rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) i mógł zostać spełniony przez każdego wykonawcę. Beneficjent odniósł się również do zarzutu naruszenia art. 29 ust. 3 podkreślając, iż nie używał nazw własnych do opisu przedmiotu zamówienia. Zdaniem Beneficjenta, w projektach budowlanych występują nazwy materiałów i wyrobów budowlanych zastosowanych przez projektanta, których stosowanie jest dopuszczalne na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, zwanej dalej: prawem budowlanym). Beneficjent zaznaczył, iż wobec ustalenia warunków udziału w postępowaniu dotyczących osób zdolnych do wykonania zamówienia i posiadania kwalifikacji do prowadzenia robót budowlanych, obowiązek znajomości przepisów prawa budowlanego jest oczywisty, w związku z czym użycie przez projektanta przykładowych nazw materiałów nie stanowi utrudnienia uczciwej konkurencji. Według Beneficjenta zastosowane przez projektanta materiały stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, który został wskazany jako zestaw obiektywnych cech technicznych i jakościowych. Beneficjent podkreślił, że projektant zastosował w części opracowania technicznego przykładowe rozwiązania alternatywne (roboty sanitarne) oraz przedstawił propozycje możliwości rozwiązań technicznych (w zakresie wyposażenia elektrycznego), które nie wyczerpują możliwości stosowania materiałów o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji technicznej, a mogących stanowić rozwiązania dopuszczalne do stosowania na mocy ustawy prawo budowlane. Beneficjent wniósł także zastrzeżenia w zakresie naruszenia art. 144 ust. 1 i 2 pzp wyjaśniając, iż faktyczne przyczyny przesunięcia terminu zakończenia robót miały charakter obiektywny i w żaden sposób niezawiniony zarówno przez Wykonawcę jak i zamawiającego, a zmiana terminu zakończenia robót była każdorazowo szczegółowo badana i analizowana przez Zamawiającego w oparciu o ocenę inspektora nadzoru budowlanego. 
Odnośnie naruszenia art. 67 ust. 1 pzp w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki,  zdaniem Beneficjenta projektant na etapie opracowania dokumentacji technicznej dysponował wiedzą popartą badaniami geotechnicznymi, które jednak okazały się niewystarczające. Beneficjent podkreślił, iż w trakcje realizacji przystani kajakowej w Trzebiatowie wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, której nie mógł wcześniej przewidzieć. Zamawiający dochował należytej staranności w przygotowaniu postępowania i wykonaniu dokumentacji poprzez zlecenie opracowania badań geotechnicznych, które na etapie projektowania były elementem wystarczającym do wykonania prawidłowej dokumentacji technicznej. Beneficjent zaznaczył, że dopiero w trakcie wykonywania robót zaistniały odstępstwa w zakresie opracowanej dokumentacji technicznej, co skutkowało wymogiem wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych.
Po przeanalizowaniu wyjaśnień Beneficjenta, IZ RPO WZ pismem z dnia 5.10.2012 r. podtrzymała swoje stanowisko odnośnie naruszenia przez Beneficjenta art. 7 ust. 1 pzp w zw. z art. 144 ust. 2 i 3 pzp, art. 25 ust.1, art. 29 ust. 3 oraz art. 67 ust. 1 pkt. 5 pzp, co skutkowało utrzymaniem wskaźnika korekty finansowej. Wobec powyższego, IZ RPO WZ pismem z dnia 29.10.2012 r., znak: WWRPO.V.KĆ.3465-6(5.1.1/2009/026)/02/12 (odebranym przez Beneficjenta dnia 31.10.2012 r.) poinformowała Beneficjenta, że na podstawie protokołu pokontrolnego z przeprowadzonej w dniach 21-25.05.2012 r. kontroli, nałożona została korekta finansowa w wysokości 308 937,77 zł, zawierająca środki, które zostaną potrącone z płatności końcowej w projekcie (wydatki objęte fakturami VAT nr 01/08/B/2010, 02/08/B/2010, 02/10/B/2010. 07/07-49/07/2010 ujęte we wniosku o płatność końcową) w łącznej wysokości 42 437,42 zł. IZ RPO WZ przedmiotowym pismem wezwała Beneficjenta do zwrotu pozostałej kwoty wykorzystanej z naruszeniem procedur, tj. 266 500,35 zł wraz z odsetkami lub wyrażenia zgody na jej potrącenie z płatności końcowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Zgodnie bowiem z treścią art. 207 ust. 8 ufp, w przypadku stwierdzenia okoliczności, że środki zostały wykorzystane z naruszeniem procedur instytucja, która podpisała umowę z beneficjentem, wzywa go do zwrotu środków lub do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie do zwrotu środków, pismem z dnia 14.11.2012 r. Beneficjent podtrzymał swoje stanowisko nie zgadzając się z żądaniem przez IZ RPO WZ zwrotu środków oraz nałożoną po kontroli korektą finansową. Ponadto Beneficjent potwierdził swoje wyjaśnienia złożone w piśmie z dnia 24.08.2012 r, które zdaniem Beneficjenta nie znalazły uznania w sprawie i nie zostały uwzględnione w stanowisku przedstawionym przez zespół kontrolujący w piśmie z dnia 05.10.2012 r. Ponadto Beneficjent wniósł nowy dowód w sprawie, w postaci pisemnych wyjaśnień dotyczących projektu budowlanego, złożonych przez projektanta inż. Bogusława Dąbrownego.
Z uwagi na bezskuteczny upływ terminu wskazanego w wezwaniu, z dniem 15.11.2012 r. wobec Beneficjenta wszczęte zostało postępowanie administracyjne w przedmiocie zwrotu środków z tytułu płatności otrzymanych w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPZP.05.01.01-32-026/09-00 (pismo odebrane przez Beneficjenta w dniu 22.11.2012 r.). Jednocześnie Beneficjent został poinformowany o możliwości złożenia wyjaśnień, zgłoszenia wniosków dowodowych i zarzutów w sprawie w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. W dniu 29.11.2012 r. Beneficjent skorzystał z prawa do przejrzenia akt sprawy. 

Postanowieniami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. oraz 11 stycznia 2013 r., IZ RPO WZ poinformowała Beneficjenta o wydłużeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków w związku z toczącym się postępowaniem wyjaśniającym. Beneficjent został również poinformowany o zamiarze zakończenia postępowania w przedmiotowej sprawie i pouczony o prawach wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej: kpa) dotyczących możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Tym samym 07.01.2013 r. Beneficjent wniósł zastrzeżenia w sprawie wraz z prośbą o ponowne przeanalizowanie sprawy przed podjęciem decyzji.
W związku z tym, że do zadań IZ RPO WZ należy, m.in. odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi w oparciu o art. 26 ust. 1 pkt 15 uzppr, w tym wydawanie decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań, o której mowa w przepisach pzp, IZ RPO WZ podjęła czynności zmierzające do odzyskania należnej jej kwoty. Zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm., zwanej dalej ufp), w przypadku, gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich są:

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184,

3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

– podlegają zwrotowi przez Beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o zwrocie na wskazany w tej decyzji rachunek bankowy, z zastrzeżeniem ust. 8 i 10. Zwrot środków może jednak zostać dokonany przez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz Beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi, co wynika z treści art. 207 ust. 2 ww. ustawy.

Należy podkreślić, iż naruszenie procedur przy wykorzystaniu środków dotyczy przede wszystkim procedur wskazanych w umowie o dofinansowanie projektu, która na podstawie art. 30 ust. 2 uzppr określa warunki dotowania projektu, a także związane z tym prawa i obowiązki beneficjenta. Beneficjent przez naruszenie przepisów pzp, nie zastosował się do zapisów umowy o dofinansowanie, co jest jednoznaczne z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184  ust. 1 ufp. Beneficjent podczas realizacji projektu oraz wykonywania umowy ma obowiązek przestrzegania właściwych przepisów prawa wspólnotowego, przepisów prawa polskiego, w tym wszelkich wytycznych do nich, a także obowiązujących reguł, zasad i postanowień wynikających z Programu, Uszczegółowienia Programu, obowiązujących procedur, wytycznych, a także informacji IZ RPO WZ.
Ponadto w myśl art. 26 ust. 1 pkt 15a uzppr, do zadań IZ RPO WZ należy ustalanie i nakładanie korekt finansowych, o których mowa w art. 98 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006  r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Według art. 98 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, państwa członkowskie w pierwszej kolejności ponoszą odpowiedzialność za śledzenie nieprawidłowości, działając na podstawie dowodów świadczących o wszelkich większych zmianach mających wpływ na charakter lub warunki realizacji lub kontroli operacji, lub programów operacyjnych oraz dokonując wymaganych korekt finansowych. Zgodnie z ust. 2 ww. rozporządzenia państwo członkowskie dokonuje korekt finansowych wymaganych w związku z pojedynczymi lub systemowymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w operacjach lub programach operacyjnych. Korekty dokonywane przez państwo członkowskie polegają na anulowaniu całości lub części wkładu publicznego w ramach programu operacyjnego. Państwo członkowskie bierze pod uwagę charakter i wagę nieprawidłowości oraz straty finansowe poniesione przez fundusze. Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 60 lit. b w/w rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 do zadań Instytucji Zarządzającej (dalej: IZ) należy, m.in. „weryfikacja, że współfinansowane towary i usługi są dostarczane, oraz że wydatki zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi. Tym samym IZ RPO WZ na podstawie własnego postępowania wyjaśniającego i ustaleń stwierdza, czy w trakcie realizacji projektu objętego dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego beneficjent dopuścił się nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Stosownie do wyniku tych ustaleń instytucja zarządzająca zobowiązana jest następnie podjąć właściwe działania, w szczególności mające na celu odzyskanie środków z budżetu Unii, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
przepisami prawa”. Z treści przywołanego artykułu wynika, że Instytucji Zarządzającej przypisane zostały kompetencje w zakresie całościowej, tzn. nieograniczonej do wybranych obszarów, oceny prawidłowości działań Beneficjentów. Stosownie do brzmienia art. 2 pkt 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 poprzez określenie "operacja", o którym mowa powyżej rozumiemy projekt lub grupę projektów wybranych przez instytucję zarządzającą danym programem operacyjnym lub na jej odpowiedzialność, zgodnie z kryteriami ustanowionymi przez komitet monitorujący i realizowanych przez jednego lub więcej beneficjentów, pozwalające na osiągnięcie celów osi priorytetowej, do której odnosi się ta operacja. Nieprawidłowość została zdefiniowana jako: jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego (art. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006). Zgodnie z powyższym, do stwierdzenia nieprawidłowości konieczne jest wystąpienie łącznie trzech podstawowych elementów tej definicji: naruszenie prawa, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje choćby potencjalną szkodę finansową w budżecie ogólnym Unii Europejskiej. Należy wskazać, iż zarówno Komisja Europejska, jak i Europejski Trybunał Sprawiedliwości przyjmują szeroką wykładnię przesłanki naruszenia prawa wspólnotowego, obejmujące naruszenie tak prawa unijnego, jak i prawa krajowego, którego poszczególne regulacje zostały przytoczone na etapie opisu nieprawidłowości jakich dopuścił się Beneficjent. Zaś wykrycie takowego naruszenia i uznanie go za nieprawidłowość rodzi obowiązek odzyskania przez państwo członkowskie kwot wydatkowanych nieprawidłowo, nałożenia korekty finansowej (art. 98 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006). Ponadto zaznaczyć należy, iż definicja nieprawidłowości odnosi się także do potencjalnej szkody w unijnym budżecie ogólnym, a więc sytuacji, w której niewykrycie nieprawidłowości poniesionego wydatku prowadziłoby do starty w budżecie UE przez jego sfinansowanie. Podkreślić należy, iż powyższa sytuacja dotyczy nie tylko faktycznej szkody spowodowanej przez nieprawidłowość, ale także stopień zagrożenia, jaki jej istnienie wywiera na inne wydatki dokonane w ramach programu operacyjnego. Podobnie wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, w wyroku z dnia 27.04.2012 r. (II SA/Go 273/12), zgodnie z którym do zaistnienia naruszenia przepisów regulujących realizację projektu w ramach programu operacyjnego nie jest konieczne wystąpienie rzeczywistego uszczerbku finansowego z tym związanego, lecz jedynie możliwość spowodowania szkody w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego, co wynika z treści art. 2 pkt 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
Prawidłowe stosowanie przepisów ustawy oraz dyrektyw z zakresu zamówień publicznych, a co za tym idzie prawidłowe udzielanie zamówień publicznych podczas realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych stanowi jeden z warunków rozliczenia projektu. W przedmiotowej sprawie, w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa czterech przystani kajakowych na terenie powiatu gryfickiego”, Beneficjent naruszył art. 25 ust. 1 pzp poprzez żądanie od wykonawców zbędnego dokumentu w postaci wykazu osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia,  art. 29 ust. 3 pzp opisując przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych oraz art. 7 ust. 1 w związku z art. 144 ust. 1 i 2 pzp  poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest procedurą sformalizowaną, zaś celem ww. przepisów jest ograniczenie żądań zamawiającego do zakresu niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia postępowania. Opis warunków zamówienia powinien umożliwiać przygotowanie ofert konkurencyjnych w kontekście kryteriów opisanych w SIWZ, a także, co równie ważne, powinien stwarzać zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o opisane kryteria. Powyższe naruszenia mogły przyczynić się do pozbawienia dostawców możliwości udziału w postępowaniu, a tym samym naruszyć zasadę konkurencyjności. Zakazane jest dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia nie tylko takiego, który utrudnia uczciwą konkurencję, wskazując na konkretny produkt, ale i takiego, który potencjalnie mógłby wpłynąć na konkurencję na rynku. Ma to odniesienie także do nieproporcjonalnego określenia przez Zamawiającego warunków i żądań do spełnienia przez wykonawcę. Zamawiający stosując procedurę zamówień publicznych nie może przekraczać granic wyznaczonych przez ustawodawcę. Naruszenie przez Beneficjenta art. 25 ust. 1, 29 ust. 3 i art. 7 ust. 1 pzp, można traktować jako złą wolę Beneficjenta, polegającą na chęci ograniczenia możliwości składania ofert równoważnych, mających wpływ na zapewnienie warunków uczciwej konkurencji potencjalnym wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Na każdym etapie postępowania wykonawcy powinni być traktowani jednakowo, bez stosowania jakichkolwiek przywilejów, a także bez środków dyskryminujących. Beneficjent przez ograniczenie równego udziału w postępowaniu pn. „Budowa czterech przystani kajakowych na terenie powiatu gryfickiego” nie zapewnił równego traktowania wszystkich wykonawców, czym zablokował możliwość udziału w tych postępowaniach większej ilości oferentów, którzy mogliby zaproponować korzystniejsze warunki realizacji zamówienia, w tym niższą cenę. W ten sposób Beneficjent przynajmniej potencjalnie naraził budżet Unii Europejskiej (zwanej dalej: UE) na szkody, bowiem poniósł wydatki, które przy zachowaniu ww. zasad mogłyby być niższe, a tym samym niższy byłby wkład finansowy z budżetu UE. Należy podkreślić, że finansowanie wydatku poniesionego niezgodnie z obowiązującymi procedurami ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego bezwzględnie naraziłoby budżet Unii Europejskiej na straty finansowe. Nadto stosownie do brzmienia art. 27 lit. b Rozporządzenia 1828/06, wstępnego zakwalifikowania czynu jako nieprawidłowości dokonuje właściwy organ administracyjny lub sąd państwa członkowskiego, w postaci pisemnej oceny. W związku z czym przyjąć należy, iż wstępnej kwalifikacji prawnej czynu jako nieprawidłowości dokonuje organ krajowy, który stwierdził, że istnieją podstawy dla podejrzenia popełnienia nieprawidłowości, natomiast ostatecznej kwalifikacji tego czynu dokonuje organ, który orzeka odnośnie do skutków wykrycia nieprawidłowości, np. podejmując rozstrzygnięcie zobowiązujące do zwrotu kwot wydatkowych nieprawidłowo. Zasadne jest więc stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, a tym samym nałożenie korekty finansowej. Na uwagę zasługuje również fakt, iż każdy przypadek wykrycia naruszenia rozpatrywany jest przez IZ RPO WZ indywidualnie, a do oceny danej nieprawidłowości w szczególności brany jest pod uwagę stopień naruszenia oraz okoliczności jego wystąpienia. Konkludując, Beneficjent poprzez swoje działanie doprowadził do naruszenia przepisów prawa, które spowodowało potencjalną szkodę finansową w budżecie UE, a zaistnienie takiej okoliczności jest jednoznaczne z wystąpieniem nieprawidłowości w projekcie.
W trakcie trwania postępowania administracyjnego Beneficjent przedłożył IZ RPO WZ nowy dowód w sprawie - pisemne wyjaśnienie dot. projektu budowlanego sporządzone przez projektanta inż. Bogusława Dąbrownego. Należy zaznaczyć, że na podstawie dokumentacji udostępnionej podczas czynności kontrolnych tj. protokołu konieczności z dnia 19.04.2010 r., kosztorysu inwestorskiego z dnia 25.01.2010 r. oraz umowy na roboty dodatkowe nr 42/ZP/AiSO/10 z dnia 10.05.2010 r., IZ RPO WZ nie była w stanie stwierdzić czy zaistniały przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 5 pzp, umożliwiające Zamawiającemu udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki. Dopiero po przeanalizowaniu przedstawionego przez Beneficjenta dokumentu wynika, iż na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej dla inwestycji, projektant zlecił wykonanie badań geotechnicznych, na podstawie których uznano, iż stan techniczny projektowanej nawierzchni nie budzi zastrzeżeń. Beneficjent wykazał zatem, iż nie był w stanie, przy dochowaniu należytej staranności, przewidzieć konieczności wykonania robót dodatkowych. Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego powinna być następstwem sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Tym samym IZ RPO WZ uznała, iż charakter robót budowlanych wykonanych w ramach przedmiotowego zamówienia spełnia przesłanki określone w art. 67 ust 1 pkt 5 pzp i w ocenie IZ RPO WZ Zamawiający był uprawniony do udzielenia zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki. Wobec powyższego, IZ RPO WZ odstąpiła od zarzutu naruszenia przez Beneficjenta ww. przepisu pzp w postępowaniu pn. „Roboty dodatkowe przy budowie przystani kajakowej w Trzebiatowie”.
Ponadto, Beneficjent pismem z dnia 05.01.2013 r. podniósł, że umowa o dofinansowanie nie określa precyzyjnie dokumentu jakim jest Taryfikator MRR, ponadto dokument ten nie został dołączony do umowy jako załącznik. Beneficjent zaznaczył, iż próba posłużenia się ww. dokumentem przez organ nie znajduje podstawy w umowie łączącej strony. Zarówno tytuł dokumentu jak i opis załącznika nie zawierają słowa „taryfikator”. Beneficjent podkreślił, iż wymienione w umowie akty prawne mające mieć zastosowanie przy wykonywaniu umowy również do tego dokumentu się nie odwołują. W tym miejscu należy podkreślić, iż według § 10 ust. 7 umowy o dofinansowanie: „W przypadku naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się korekty finansowe obniżające dofinansowanie, na podstawie dokumentu zwanego dalej „Taryfikatorem” opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego określającym tryb postepowania i sposób nakładania korekt finansowych w procesie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych”. W sprawach nieuregulowanych umową o dofinansowanie zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy pierwotnego i wtórnego prawa wspólnotowego, właściwe przepisy prawa polskiego, w tym także wszelkie wytyczne do nich oraz obowiązujące odpowiednie reguły, zasady i postanowienia wynikające z Programu, Uszczegółowienia Programu, obowiązujących procedur, wytycznych, informacji IZ RPO WZ (§ 19 ust. 1 umowy o dofinansowanie). Komisja Europejska opracowała Wytyczne do określania korekt finansowych nakładanych na wydatki ponoszone z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w przypadku naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych. Dokument ten zawiera skierowane do władz Państw Członkowskich zalecenie stosowania określonych w nich korekt finansowych lub wprowadzenia analogicznych systemów opracowanych na poziomie krajowym. Biorąc pod uwagę powyższe zalecenie oraz dostrzegając potrzebę stworzenia dokumentu dostosowanego do specyfiki krajowej, w MRR opracowano dokument regulujący kwestię wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej, tzw. „taryfikator”. Jest to więc prawnie wiążący, ogólnodostępny dokument, zawierający wskaźniki procentowe do obliczania wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE. Istotą opracowanego Taryfikatora MRR jest umożliwienie Beneficjentom zrefundowania wydatków, co do których uprawnione instytucje kontrolujące stwierdziły naruszenie przepisów ustawy pzp. Nie ulega wątpliwości, iż mechanizmy i regulacje zawarte w przedmiotowym dokumencie są korzystne z punktu widzenia Beneficjenta, który narusza przepisy ustawy, ponieważ dają one możliwość  wypłaty przynajmniej części środków w ramach wydatku poniesionego niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku wydatki poniesione w ramach projektu przez Beneficjenta, co do których IZ RPO WZ stwierdziła niezachowanie zasad wynikających z przepisów prawa krajowego winny zostać uznane w całości za niekwalifikowalne. Wyjaśnienia wymaga również metoda i sposób ustalenia przez IZ RPO WZ korekty finansowej dla nieprawidłowości w ramach danej operacji (w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady nr 1083/2006). Przy ustalaniu wysokości korekty finansowej za naruszenia przy stosowaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych lub stosowaniu przepisów pzp bierze się pod uwagę, z jednej strony, rodzaj lub stopień naruszenia, z drugiej zaś skutki finansowe naruszenia dla wydatków ze środków funduszy UE. Wysokość korekty finansowej powinna więc, przynajmniej co do zasady, odpowiadać wartości nieprawidłowości, co jednocześnie oznacza brak obowiązku nakładania korekty finansowej za naruszenia, które mają wyłącznie charakter formalny i nie wywołują żadnych skutków finansowych. Zgodnie z wytycznymi MRR, przedstawione w tabelach Taryfikatora wskaźniki procentowe traktować należy jako zalecane stawki maksymalne, które mogą ulec obniżeniu, o ile zaistnieją okoliczności za tym przemawiające. Obniżenie zalecanej stawki maksymalnej nie może jednak przekroczyć 50 % wartości wskaźnika wyjściowego i jest dopuszczalne jedynie w odniesieniu do tych kategorii nieprawidłowości, którym nie zostały przypisane stawki korekt wyrażone w postaci przedziałów. Wymaga podkreślenia, iż ostateczna decyzja co do wysokości zastosowanego wskaźnika korekty należy do instytucji zarządzającej właściwym programem operacyjnym. 
W przedmiotowej sprawie wskazane zostały naruszenia przepisów pzp w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa czterech przystani kajakowych na terenie powiatu gryfickiego”. Beneficjent naruszył art. 25 ust. 1, art. 29 ust. 3 pzp oraz art. 7  ust. 1 pzp w związku z art. 144 ust. 1 i 2 pzp. Ze względu na fakt, iż wskazane naruszenia nie miały bezpośredniego wpływu na ocenę ofert wykonawców – nie odrzucono oferty, nie wykluczono wykonawcy - IZ RPO WZ podjęła decyzję  o obniżeniu o 50% wskaźnika procentowego korekty finansowej ustalonej w ramach analizowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. IZ RPO WZ dokonując zmiany poziomu wskaźnika korekty finansowej wzięła także pod uwagę fakt, iż na każdą z czterech części postępowania wpłynęły minimum 2 ważne oferty od wykonawców. Wobec tego należy stwierdzić, że pomimo nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia wykonawcy składający ofertę uznali, iż nie stanowi on trudności w realizacji zamówienia. Tym samym, IZ RPO WZ nałożyła za ww. naruszenia łączną korektę finansową w wysokości 5%. Wysokość korekty obliczona została jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty (5%), wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków UE (50%) i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia (umów). Ponadto w świetle złożonych przez Beneficjenta wyjaśnień, IZ RPO WZ postanowiła odstąpić od konieczności nałożenia korekty finansowej w postępowaniu przeprowadzonym w trybie z wolnej ręki pn. „Roboty dodatkowe przy budowie przystani kajakowej w Trzebiatowie”.
Wobec powyższych ustaleń, wysokość korekty finansowej za ww. naruszenia przepisów pzp, została przez IZ RPO WZ obliczona w łącznej kwocie 136 806,80 zł. W tej kwocie zostały ujęte środki, które zostaną potrącone z płatności końcowej w projekcie, tj. 21 218,71 zł (wydatki objęte fakturami VAT nr 01/08/B/2010, 02/08/B/2010, 02/10/B/2010, 08/707-50/06/2010, 07/707-49/07/2010) oraz pozostała kwota należna do zwrotu, tj. 115 588,09 zł (należność główną należy powiększyć o odsetki jak dla zaległości podatkowych liczone od dnia przekazania środków do dnia zwrotu).
Mając na uwadze całość dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego, w szczególności umowę o dofinansowanie wraz z zawartymi aneksami, protokół pokontrolny z kontroli przeprowadzonej w dniach 21-25.05.2012 r. oraz korespondencję z Beneficjentem, właściwym jest wskazanie, iż doszło do naruszenia przepisów pzp, a tym samym procedur zawartych w umowie o dofinansowanie. Umowa jest elementem projektu, a niewypełnienie jej postanowień, jest równoznaczne z wykorzystaniem środków z naruszeniem procedur, co skutkuje nałożeniem korekty finansowej. Zgodnie z art. 25 pkt 1 uzppr, za prawidłową realizację programu operacyjnego odpowiada Instytucja Zarządzająca, którą w przypadku RPO WZ jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, do obowiązków którego należy w oparciu o art. 26 ust. 1 pkt 15 uzppr, odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym wydawanie decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań. W związku z tym, że zaszły przesłanki, o których mowa w art. 207 ust. 1 pkt 2 ufp, a Beneficjent nie dokonał zwrotu środków wskazanych w skierowanym do niego wezwaniu z dnia 29.10.2012 r. koniecznym stało się wydanie niniejszej decyzji. Zgodnie bowiem z treścią art. 207 ust. 9 ufp po bezskutecznym upływie terminu, określonego w wezwaniu Instytucja Zarządzająca wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków, z uwzględnieniem ust. 2, który stanowi, że zwrot środków może nastąpić przez pomniejszenie kolejnej płatności. Zwrotu dofinansowania należy zatem dokonać w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji na wskazany na wstępie rachunek bankowy, przy czym zgodnie z art. 207 ust. 2 ufp, w przypadku niedokonania zwrotu środków przez Beneficjenta, w terminie wyznaczonym niniejszą decyzją, IZ RPO WZ dokona pomniejszenia płatności przysługującej Beneficjentowi w oparciu o umowę o dofinansowanie, o środki podlegające odzyskaniu.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże Strona może się zwrócić do Instytucji Zarządzającej RPO WZ z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

         Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Otrzymują:

1) Pan Adam Witaszek

Kancelaria Adwokacka 
Adwokat Adam Witaszek

Ul. Staromłyńska 5

70-561 Szczecin

2) a/a

PAGE  
1

