[image: image1.jpg]PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

i

s
Pomorze
Zachodnie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO






DECYZJA Nr UDA-RPZP.04.05.01-32-001/14-02
ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ O DOFINANSOWANIU PROJEKTU
„Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I”

nr UDA-RPZP.04.05.01-32-001/14-00 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska”

 Działanie 4.5  „Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom”

Poddziałanie 4.5.1 „Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000)” 

zwana dalej „Decyzją zmieniającą”, podjęta w Szczecinie w dniu …………………………..uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr………….
§ 1
Wprowadza się do Decyzji następujące zmiany:
1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Okres realizacji Projektu ustala się na:
	1)
rozpoczęcie realizacji:
                   
2)
rozpoczęcie prac:
                          
3)
zakończenie rzeczowe realizacji:    
4)
zakończenie finansowe realizacji:   
	30.04.2015 r.;
..……………;
31.12.2015 r.;
31.12.2015 r.”


§ 2
Pozostałe postanowienia Decyzji nie ulegają zmianie.
§ 3

1. Niniejsza Decyzja zmieniająca została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
w tym jednym dla Beneficjenta oraz jednym dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Decyzja zmieniająca wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
	Miejscowość, data
	Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego


� W przypadku Projektu typu „Zaprojektuj i wybuduj” terminem rozpoczęcia realizacji Projektu jest określona we wniosku przewidywana data podpisania umowy między Beneficjentem, a wykonawcą Projektu.


� Jeśli dotyczy.





[image: image1.jpg]