Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za  2006 rok – część opisowa

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego                        na lata 2013–2036  w  I półroczu 2013 r. 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7. Objaśnienia do realizowanych przedsięwzięć ujętych w Załącznikach           Nr 2A-I do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013 - 2036
	Załącznik  nr  2A
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA  FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW,             O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP  W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI


	1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia – Chojna

	Okres realizacji:
	2008-2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji
	Przebudowa 19,6 km drogi poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna) wraz z poszerzeniem na długości całego odcinku do 
6,0 m. (zakres robót budowlanych: przebudowa 6 przepustów, przebudowa 
27 skrzyżowań, budowa 13 szt. zatok autobusowych, budowa chodników i ścieżek rowerowych oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną).


[image: image1.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 24 378 675 9 637 704 14 695 971 45 000 -                24 334 250 99,8 575 1,3

środki z budżetu krajowego, z tego:  12 817 546 9 272 912 3 499 634 45 000 -                12 773 121 99,7 575 1,3

środki z budżetu województwa 1 256 417 -                1 211 417 45 000 -                1 211 992 96,5 575 1,3

dotacje z budżetu państwa - kontrakt 

wojewódzki

11 561 129 9 272 912 2 288 217 -                -                11 561 129 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 11 561 129 364 792 11 196 337 -                -                11 561 129 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 11 561 129 364 792 11 196 337 -                -                11 561 129 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 23 122 258 6 768 575 11 377 726 4 975 957 -                20 125 494 87,0 1 979 193 39,8

środki z budżetu krajowego, z tego:  11 561 129 6 768 575 2 504 336 2 288 218 -                10 062 747 87,0 789 836 34,5

dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki 11 561 129 6 768 575 2 504 336 2 288 218 -                10 062 747 87,0 789 836 34,5

środki z budżetu UE, z tego: 11 561 129 -                8 873 390 2 687 739 -                10 062 747 87,0 1 189 357 44,3

dotacje celowe / płatności z UE 11 561 129 -                8 873 390 2 687 739 -                10 062 747 87,0 1 189 357 44,3

rozdz. 

60013

rozdz. 

75861

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

1.

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.


Od początku realizacji zadania do końca 2010 roku wydatki w kwocie 484.148 zł zostały poniesione głównie na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z otrzymaniem decyzji ZRID pozwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych. 

W maju 2011 r. podpisano umowę z wykonawcą robót i przekazano plac budowy. 

W 2011 roku wydatki w wysokości 9.153.556 zł zostały poniesione w kwocie: 

· 8.876.045 zł  na koszty  robót budowlanych, 

· 112.509 zł na koszty zarządzania projektem, 

· 68.610 zł na wypłatę odszkodowań za grunty,

· 55.290 zł na koszty wykonania dokumentacji technicznej,

· 27.106 zł na badania laboratoryjne,

· 7.380 zł na koszty nadzoru przyrodniczego, 

· 6.616 zł na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

W 2011 r. trwały roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni 
oraz budową kanalizacji deszczowej i chodników, wykonano również prace rozbiórkowe, 
a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi. 
W 2012 roku wydatki wysokości 14.695.971 zł zostały poniesione w kwocie: 

· 14.413.213 zł  na koszty  robót budowlanych, 

· 156.861 zł na koszty zarządzania projektem, 

· 71.432 zł na badania laboratoryjne,

· 33.570 zł na koszty nadzoru autorskiego,

· 10.515 zł na wypłatę odszkodowań za grunty,

· 7.380 zł na koszty nadzoru przyrodniczego,

· 3.000 zł na koszty nadzoru archeologicznego.

W 2012 r. kontynuowane były roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni, budowę kanalizacji deszczowej i chodników, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi. 

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych.
W I półroczu 2013 roku wydatki w wysokości 575 zł zostały poniesione na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

W I półroczu 2013 r. zadanie było na etapie procedury wypłaty odszkodowań, która następuje zgodnie z terminami wynikającymi z decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Termin zakończenia zadania przewidziano na 2013 r.

	2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy – Sławno

	Okres realizacji:
	2008-2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Przebudowa ok. 15 km odcinka drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą i obiektami inżynierskimi. [Przebudowa w km od 9+000 do km 24+042,50 w tym budowa obejścia 
dla miejscowości Krupy (od km 10+465 do km 11+185) oraz przebudowa skrzyżowania na rondo w miejscowości Grzybno.]

Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze w tym wycinkę drzew i krzaków, roboty ziemne i rozbiórkowe istniejących nawierzchni oraz istniejącego oznakowania; roboty związane z wykonaniem nawierzchni drogi, zjazdów, zatok autobusowych wraz 
z peronami; roboty wykończeniowe związane z wykonaniem oznakowania poziomego 
i pionowego w tym ustawienie znaków aktywnych;  wykonanie kanalizacji deszczowej 
w m. Stary Jarosław; wykonanie oświetlenia ronda i przebudowa istniejącego oświetlenia 
i usunięcie kolizji z kablami energetycznymi; usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną; rozbiórkę ustroju nośnego oraz przyczółków wiaduktu znajdującego się w ciągu nieczynnej trasy kolejowej Sławno-Ustka, nad ul. Morską w m. Sławno;  budowę nowych przepustów i remonty istniejących przepustów.


[image: image2.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 29 095 870 15 914 185 13 156 685 25 000 -                29 082 940 100,0 12 070 48,3

środki z budżetu krajowego, z tego:  14 709 556 8 601 389 6 083 167 25 000 -                14 696 626 99,9 12 070 48,3

środki z budżetu województwa 108 148 5 076 78 072 25 000 -                95 218 88,0 12 070 48,3

dotacje celowe od innych jst 215 095 110 000 105 095 -                -                215 095 100,0 -                -               

dotacje z budżetu państwa - kontrakt 

wojewódzki

14 386 313 8 486 313 5 900 000 -                -                14 386 313 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 14 386 314 7 312 796 7 073 518 -                -                14 386 314 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 14 386 314 7 312 796 7 073 518 -                -                14 386 314 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 28 987 722 11 587 261 15 879 100 1 521 361 -                27 466 361 94,8 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  14 601 408 8 596 313 5 244 415 760 680 -                13 840 728 94,8 -                -               

dotacje celowe od innych jst 215 095 110 000 105 095 -                -                215 095 100,0 -                -               

dotacje z budżetu państwa - kontrakt 

wojewódzki

14 386 313 8 486 313 5 139 320 760 680 -                13 625 633 94,7 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 14 386 314 2 990 948 10 634 685 760 681 -                13 625 633 94,7 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 14 386 314 2 990 948 10 634 685 760 681 -                13 625 633 94,7 -                -               

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

2.

rozdz. 

60013

rozdz. 

75861

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa


W latach 2008-2010 na realizację zadania wydatkowano łącznie 393.692 zł, z czego w:  

· 2008 roku wydatki w kwocie 13.563 zł poniesiono na częściowe wykonanie dokumentacji projektowej realizowanej przez wykonawcę na podstawie umowy wieloletniej;

· 2009 roku wydatki w kwocie 224.193 zł poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej (209.482 zł) oraz badania laboratoryjne (14.711 zł);
· 2010 roku wydatki w kwocie 155.936 zł poniesiono na dokumentację projektową dot. kolejnego etapu.

W 2011 roku wydatki w wysokości 15.520.493 zł zostały poniesione w kwocie:

· 15.102.710 zł na roboty budowlane,
· 262.504 zł na koszty zarządzanie projektem,
· 78.879 zł na badania laboratoryjne,
· 61.174 zł na koszty dokumentacji technicznej,
· 10.150 zł na koszty nadzoru autorskiego,
· 5.076 zł na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.
W 2011 r. wykonane roboty budowalne obejmowały: roboty ziemne, roboty związane 
z poszerzeniem jezdni i przebudową chodników, roboty nawierzchniowe oraz roboty branży sanitarnej i mostowej. 

W 2012 roku wydatki w wysokości 13.156.685 zł zostały poniesione w kwocie: 

· 12.078.952 zł na roboty budowlane,
· 865.882 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
· 115.505 zł na koszty zarządzanie projektem,
· 79.925 zł na badania laboratoryjne,
· 8.400 zł na koszty nadzoru autorskiego,
· 7.687 zł na koszty nadzoru archeologicznego,
· 334 zł na opłaty związane z realizacji inwestycji.
W okresie 2012 r.:

· przebudowano: drogę na odcinku 14,322 km, 16 skrzyżowań, 7 obiektów mostowych/przepustów, zatokę autobusową, chodniki na odcinku 0,286 km, 
· wybudowano: 0,720 km drogi, 2 skrzyżowania, 4 obiekty mostowe/przepusty, 5 zatok autobusowych, 4,011 km chodników, 1,096 km kanalizacji deszczowej.
Roboty zostały zakończone 13 lipca 2012 r., a ostatecznie odebranie robót nastąpiło 
7 sierpnia 2012 r. 

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2012 r.

W I półroczu 2013 roku wydatki w wysokości 12.070 zł zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową.

Termin zakończenia zadania przewidziano na 2013 r.

	3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo

	Okres realizacji:
	2008-2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 klasy G o nawierzchni bitumicznej na odcinku Rzewnowo - Golczewo na długości ponad 17 km w terenie niezabudowanym oraz przez miejscowości Koplino, Niemica, Samlino i Golczewo wraz z przebudową istniejących obiektów inżynierskich znajdujących się wzdłuż drogi. 

Zakres inwestycji: przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi 
i powiatowymi; wykonanie zjazdów do pól i na działki prywatne; budowa chodników oraz miejsc postojowych; wykonanie elementów uspokojenia ruchu (wysepek kanalizujących ruch, azyli dla pieszych oraz wyniesień nawierzchni jezdni), zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu;  budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Golczewo, Niemica oraz Samlino; remont mostu przez rzekę Niemicę oraz przebudowa przepustów drogowych.


[image: image3.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 25 427 926 14 675 830 10 732 096 20 000 -                25 409 958 99,9 2 032 10,2

środki z budżetu krajowego, z tego:  13 106 328 9 913 909 3 172 419 20 000 -                13 088 360 99,9 2 032 10,2

środki z budżetu województwa 784 731 13 346 751 385 20 000 -                766 763 97,7 2 032 10,2

dotacje z budżetu państwa - kontrakt 

wojewódzki

12 321 597 9 900 563 2 421 034 -                -                12 321 597 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 12 321 598 4 761 921 7 559 677 -                -                12 321 598 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 12 321 598 4 761 921 7 559 677 -                -                12 321 598 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 24 643 195 8 021 359 15 384 264 1 237 572 -                23 405 623 95,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  12 321 597 4 714 241 6 988 570 618 786 -                11 702 811 95,0 -                -               

dotacje z budżetu państwa - kontrakt 

wojewódzki

12 321 597 4 714 241 6 988 570 618 786 -                11 702 811 95,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 12 321 598 3 307 118 8 395 694 618 786 -                11 702 812 95,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 12 321 598 3 307 118 8 395 694 618 786 -                11 702 812 95,0 -                -               

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

3.

rozdz. 

60013

rozdz. 

75861

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016


Od początku realizacji projektu do 2010 roku wydatki w łącznej kwocie 748.159 zł zostały poniesione w:

· 2008 roku w wysokości 16.901 zł oraz w 2009 r. w wysokości 149.508 zł na koszty opracowania dokumentacji projektowej,

· 2010 roku w wysokości 581.750 zł na dokumentację projektową. Odbiór dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID pozwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych. 

W dniu 11 grudnia 2010 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych, plac budowy został przekazany w dniu 21 grudnia 2010 r. 

W 2011 roku  wydatki w wysokości 13.927.671 zł zostały poniesione w kwocie:

· 13.656.714 zł na roboty budowlane, 
· 164.401 na koszty zarządzania projektem, 
· 53.696 zł na badania laboratoryjne,
· 52.860 zł na koszty nadzoru autorskiego (18.860 zł) oraz archeologicznego (34.000 zł).
W 2011 r. wykonane zostały roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni i budową kanalizacji deszczowej i chodników oraz roboty nawierzchniowe.

W 2012 roku wydatki w wysokości 10.732.096 zł zostały poniesione w kwocie: 

· 9.050.254 zł na roboty budowlane, 
· 1.517.730 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
· 102.509 zł na koszty zarządzania projektem, 
· 47.069 zł na badania laboratoryjne,
· 12.840 zł na koszty nadzoru autorskiego,
· 1.694 zł na opłaty związane z realizacji inwestycji.
W okresie 2012 r.:

· przebudowano: drogę na odcinku 17,219 km, 8 obiektów mostowych/przepustów, 
2 zatoki autobusowe
· wybudowano: 14 zatok autobusowych oraz 0,930 km kanalizacji deszczowej.
Roboty budowlane odebrano 12 lipca 2012 r. 

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2012 r.

W I półroczu 2013 r. wydatki kwocie 2.032 zł zostały poniesione na koszty związane 
z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

W I półroczu br. zadanie było na etapie procedury wypłaty odszkodowań, która następuje zgodnie z terminami wynikającymi z decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

	4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino

	Okres realizacji:
	2007-2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Przebudowa istniejącego odcinka wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 6,0 m na odcinkach szlakowych oraz przebudowa przejść przez miejscowości wraz z elementami uspokojenia ruchu na łącznej długości 10,4 km. Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę 10 skrzyżowań, przebudowę i budowę ciągów pieszych i pieszo–rowerowych na dł. 9,6 km, przebudowę kanalizacji deszczowej na dł. 4,5 km, przebudowę 2 obiektów mostowych, budowę i przebudowę zatok autobusowych oraz usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną.


[image: image4.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 39 511 921 13 836 080 25 505 841 170 000 -                39 357 071 99,6 15 150 8,9

środki z budżetu krajowego, z tego:  10 965 905 6 875 976 3 919 929 170 000 -                10 811 055 98,6 15 150 8,9

środki z budżetu województwa 4 117 950 1 130 151 2 817 799 170 000 -                3 963 100 96,2 15 150 8,9

dotacje celowe od innych jst 24 600 0 24 600 -                -                24 600 100,0 -                -               

dotacje z budżetu państwa - kontrakt 

wojewódzki

6 823 355 5 745 825 1 077 530 -                -                6 823 355 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 28 546 016 6 960 104 21 585 912 -                -                28 546 016 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 28 546 016 6 960 104 21 585 912 -                -                28 546 016 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 35 393 971 7 901 349 25 067 751 2 424 871 -                32 969 100 93,1 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  6 847 955 4 171 661 2 219 807 456 487 -                6 391 468 93,3 -                -               

dotacje celowe od innych jst 24 600 0 24 600 0 -                24 600 100,0 -                -               

dotacje z budżetu państwa - kontrakt 

wojewódzki

6 823 355 4 171 661 2 195 207 456 487 -                6 366 868 93,3 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 28 546 016 3 729 688 22 847 944 1 968 384 -                26 577 632 93,1 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 28 546 016 3 729 688 22 847 944 1 968 384 -                26 577 632 93,1 -                -               

4.

rozdz. 

60013

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

rozdz. 

75861


Od początku realizacji inwestycji do końca 2010 roku wydatki w kwocie 668.013 zł zostały poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2010 r. dokonano odbioru dokumentacji oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. 

W październiku 2010 r. podpisana została umowa na roboty budowlane i przekazany został plac budowy wykonawcy robót.

W 2011 roku wydatki w wysokości 13.168.067 zł zostały poniesione w kwocie:

· 12.784.356 zł na koszty realizacji robót budowlanych,
· 107.342 zł na koszty zarządzania projektem,
· 103.804 zł na koszty związane z pozyskaniem gruntów pod inwestycję,
· 73.035 zł na koszty umowy z PKP dotyczącej nadzoru i udostępnienia gruntów,
· 54.782 zł na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości,
· 35.671 zł na badania laboratoryjne,
· 4.797 zł na koszty wykonania dokumentacji technicznej,
· 4.280 zł na koszty nadzoru autorskiego.
W 2011 r. kontynuowane były roboty budowlane tj. roboty ziemne, roboty związane 
z przebudową konstrukcji jezdni oraz budową kanalizacji deszczowej i chodników, wykonywano również prace rozbiórkowe, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi. Do końca 2011 r. wykonanie rzeczowe zadania stanowiło około 34% planu.
W 2012 roku wydatki w wysokości 25.505.841 zł zostały poniesione w kwocie: 

· 23.779.860 zł na koszty realizacji robót budowlanych,
· 1.403.920 zł na koszty związane z pozyskaniem gruntów pod inwestycję (wypłata odszkodowań),
· 209.260 zł na koszty zarządzania projektem,
· 77.695 zł na badania laboratoryjne,
· 2.660 zł na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości,
· 26.480 zł na koszty nadzoru autorskiego,
· 5.966 zł na koszty nadzoru archeologicznego.
W 2012 r. kontynuowane były roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni, przebudowę obiektów mostowych, budowę kanalizacji deszczowej i chodników, usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi. 

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2012 r.

W I połowie 2013 r. wydatki w kwocie 15.150 zł zostały poniesione na wykup gruntów pod inwestycje. Ponadto zadanie było na etapie procedury wypłaty odszkodowań, która odbywała się zgodnie z terminami wynikającymi z decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
	5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski

	Okres realizacji:
	2007-2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Przebudowa drogi woj. nr 107 klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski na długości około 7,4 km w terenie niezabudowanym oraz przez miejscowości Wrzosowo i Wrzosowo Kolonia, a także drogi woj. nr 102 klasy G (droga główna) w miejscowości Dziwnówek na długości około 
0,75 km. Przebudowa drogi polega na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji nawierzchni 
i poszerzeniu jezdni na całej długości do szer. 7,0 m z poboczami szer. 2,0 m o konstrukcji jak jezdnia wraz z przebudową istniejących obiektów inżynierskich znajdujących się wzdłuż drogi. 

W projekcie uwzględniono wykonanie przebudowy nawierzchni drogi wojewódzkiej wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, wykonanie zjazdów do pól i na działki prywatne, budowę ciągów pieszych i pieszo – rowerowych na całej długości odcinka, przebudowę wodociągu i usunięcie kolizji z sieciami gazowymi 
i sanitarnymi, przebudowę sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, budowę 
i przebudowę oświetlenia drogowego oraz budowę kanalizacji deszczowej 
w m. Dziwnówek, Wrzosowo, Wrzosowa Kolonia.


[image: image5.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 39 062 642 25 786 998 13 209 644 66 000 -                39 011 742 99,9 15 100 22,9

środki z budżetu krajowego, z tego:  19 761 553 17 560 356 2 135 197 66 000 -                19 710 653 99,7 15 100 22,9

środki z budżetu województwa 427 151 113 088 248 063 66 000 -                376 251 88,1 15 100 22,9

dotacje celowe od innych jst 33 313 0 33 313 -                -                33 313 100,0 -                -               

dotacje z budżetu państwa - kontrakt 

wojewódzki

19 301 089 17 447 268 1 853 821 -                -                19 301 089 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 19 301 089 8 226 642 11 074 447 -                -                19 301 089 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 19 301 089 8 226 642 11 074 447 -                -                19 301 089 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 38 635 491 17 447 268 19 168 189 2 020 034 -                36 615 457 94,8 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  19 334 402 17 447 268 877 117 1 010 017 -                18 324 385 94,8 -                -               

dotacje celowe od innych jst 33 313 0 33 313 0 -                33 313 100,0 -                -               

dotacje z budżetu państwa - kontrakt 

wojewódzki

19 301 089 17 447 268 843 804 1 010 017 -                18 291 072 94,8 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 19 301 089 0 18 291 072 1 010 017 -                18 291 072 94,8 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 19 301 089 0 18 291 072 1 010 017 -                18 291 072 94,8 -                -               

5.

rozdz. 

60013

rozdz. 

75861

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W latach 2008-2010 na realizację zadania wydatkowano łącznie 701.981 zł, z czego w:  

· 2008 roku wydatki w kwocie 13.338 zł zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej;

· 2009 roku wydatki w kwocie 285.480 zł zostały poniesione na kontynuację opracowania dokumentacji projektowej. W roku tym zatwierdzono SIWZ na roboty budowlane i na nadzór inwestorski;

· 2010 roku wydatki w kwocie 403.163 zł zostały poniesione na dokumentację techniczną - odbiór dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (397.990 zł) oraz na pokrycie kosztów umowy z ENEA odnośnie przyłączy energetycznych (5.173 zł).
W dniu 30 grudnia 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. 

W 2011 roku wydatki w wysokości 25.085.017 zł zostały poniesione w kwocie:

· 24.497.933 zł na roboty budowlane,
· 381.458 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
· 104.689 zł na koszty zarządzanie projektem,
· 61.295 zł na badania laboratoryjne,
· 25.000 zł na koszty nadzoru archeologicznego,
· 13.500 zł na koszty nadzoru autorskiego,
· 1.142 zł na pokrycie kosztów umowy z ENEA odnośnie przyłączeń energetycznych.

W 2011 r. wykonano: roboty ziemne, prace związane z poszerzeniem jezdni, budowę ciągów pieszo – rowerowych, przebudowę wodociągu na odcinku Dziwnówek – Wrzosowo, budowę kanalizacji deszczowej oraz roboty nawierzchniowe.

W 2012 roku wydatki w 13.209.644 zł zostały poniesione w kwocie:

· 11.552.624 zł na roboty budowlane,
· 1.530.525 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
· 49.061 zł na koszty zarządzanie projektem,
· 46.431 zł na badania laboratoryjne,
· 29.100 zł na koszty nadzoru autorskiego,
· 1.903 zł na opłaty związane z realizacji inwestycji.
W okresie 2012 r.:

· przebudowano: drogę na odcinku 8,000 km oraz 16 skrzyżowań,
· wybudowano: 3 skrzyżowania, 9,500 km ciągów pieszo-rowerowych oraz 31 przejść dla pieszych.
Roboty budowlane odebrano 12 lipca 2012 r. Zadanie zostało zakończone rzeczowo 
i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2012 r.

W I połowie 2013 r. wydatki w kwocie 15.100 zł zostały poniesione na wykup gruntów pod inwestycję (14.740 zł) oraz regulację stanu prawnego pozyskanych nieruchomości (360 zł).
Ponadto zadanie było na etapie procedury wypłaty odszkodowań, która następuje zgodnie 
z terminami wynikającymi z decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

	6. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów

	Okres realizacji:
	2008-2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Przebudowa istniejącego odcinka wraz z przebudową przejść przez miejscowości przy zastosowaniu elementów uspokojenia ruchu na łącznej długości 6,4 km.

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę 1 skrzyżowania na rondo, przebudowę 1 obiektu mostowego, budowę i przebudowę 8 zatok autobusowych, budowę kanalizacji deszczowej o dł. 0,93 km oraz usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną.


[image: image6.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 15 866 600 8 875 447 6 851 153 140 000 -                15 726 600 99,1 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  8 058 525 6 220 173 1 698 352 140 000 -                7 918 525 98,3 -                -               

środki z budżetu województwa 250 452 16 609 93 843 140 000 -                110 452 44,1 -                -               

dotacje z budżetu państwa - kontrakt 

wojewódzki

7 808 074 6 203 564 1 604 510 -                -                7 808 074 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 7 808 074 2 655 274 5 152 800 -                -                7 808 074 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 7 808 074 2 655 274 5 152 800 -                -                7 808 074 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 15 616 148 5 723 800 9 043 098 849 250 -                14 766 898 94,6 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  7 808 074 3 068 526 4 314 923 424 625 -                7 383 449 94,6 -                -               

dotacje z budżetu państwa - kontrakt 

wojewódzki

7 808 074 3 068 526 4 314 923 424 625 -                7 383 449 94,6 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 7 808 074 2 655 274 4 728 175 424 625 -                7 383 449 94,6 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 7 808 074 2 655 274 4 728 175 424 625 -                7 383 449 94,6 -                -               

6.

rozdz. 

60013

rozdz. 

75861

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


Od początku realizacji projektu do końca 2010 r. wydatki w kwocie 357.829 zł zostały poniesione na dokumentację projektową.

W 2011 roku wydatki w wysokości 8.517.618 zł zostały poniesione w kwocie:

· 8.313.749 zł na roboty budowlane,
· 152.608 zł na koszty zarządzania projektem,
· 35.631 zł na badania laboratoryjne,
· 11.460 zł na koszty nadzoru autorskiego,

· 3.690 zł na koszty wykonania dokumentacji technicznej,

· 480 zł na pokrycie kosztów związanych z pozyskaniem gruntów.

W 2011 r. wykonano roboty budowlane tj. roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni oraz budową kanalizacji deszczowej i chodników, wykonano również prace rozbiórkowe, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi. Do końca 2011 r. wykonanie rzeczowe zadania stanowiło około 51 % planu.
W 2012 roku wydatki w 6.851.153 zł zostały poniesione w kwocie:

· 6.052.472 zł na roboty budowlane,
· 660.432 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
· 103.232 zł na koszty zarządzania projektem,
· 28.537 zł na badania laboratoryjne,
· 6.480 zł na koszty nadzoru autorskiego.
W okresie 2012 r.:

· przebudowano: drogi na odcinku 6,396 km, 1 skrzyżowanie, 4 obiekty mostowe/przepusty oraz zatokę autobusową;
· wybudowano: 4 zatoki autobusowe.
Roboty budowlane zostały odebrane 24 lipca 2012 r. Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2012 r.

W I połowie 2013 r. zadanie było na etapie procedury wypłaty odszkodowań, która następuje zgodnie z terminami wynikającymi z decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

	7.  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino – Darłowo

	Okres realizacji:
	2007-2014

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Przebudowa odcinka drogi o długości 20,1 km – wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna), w tym poszerzenie na całym odcinku do uzyskania normatywnej szerokości 6,0 m. 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę 7 mostów, przebudowę 8 przepustów, przebudowę 25 skrzyżowań, budowę 8,4 km kanalizacji deszczowej, budowę 22 zatok autobusowych, budowę ciągów pieszo – rowerowych na całej długości odcinka oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.


[image: image7.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 50 145 628 188 320 348 320 32 179 763 17 429 225 2 481 485 4,9 1 944 845 6,0

środki z budżetu krajowego, z tego:  40 716 251 159 059 282 779 26 124 723 14 149 690 1 834 120 4,5 1 392 282 5,3

środki z budżetu województwa 37 886 808 150 278 263 112 24 307 807 13 165 611 1 698 566 4,5 1 285 176 5,3

dotacje z budżetu państwa - kontrakt 

wojewódzki

2 829 443 8 781 19 667 1 816 916 984 079 135 553 4,8 107 105 5,9

środki z budżetu UE, z tego: 9 429 377 29 261 65 541 6 055 040 3 279 535 647 366 6,9 552 564 9,1

dotacje celowe / płatności z UE 9 429 377 29 261 65 541 6 055 040 3 279 535 647 366 6,9 552 564 9,1

Dochody ogółem, z tego: 12 258 820 0 0 5 000 000 7 258 820 0 0,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  2 829 443 0 0 1 154 044 1 675 399 0 0,0 0 -               

dotacje z budżetu państwa - kontrakt 

wojewódzki

2 829 443 0 0 1 154 044 1 675 399 0 0,0 0 -               

środki z budżetu UE, z tego: 9 429 377 0 0 3 845 956 5 583 421 0 0,0 0 -               

dotacje celowe / płatności z UE 9 429 377 0 0 3 845 956 5 583 421 0 0,0 0 -               

Lp z 

WPF

Klasyfikacja 

budżetowa

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

7.

rozdz. 

60013

rozdz. 

75861

Wyszczególnienie

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania


Od początku realizacji projektu do końca 2011 r. wydatki w kwocie 188.320 zł zostały poniesione na dokumentację projektową. 

W 2012 r. wydatki w wysokości 348.320 zł zostały poniesione w kwocie:

· 260.619 zł na koszty dokumentacji technicznej,
· 87.054 zł na roboty budowlane,
· 647 zł na koszty zarządzania projektem,

W 2012 r. kontynuowano prace projektowe, w lipcu 2012 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID), przekazanie placu budowy nastąpiło pod koniec września 2012 r.

W I połowie 2013 r. wydatki w wysokości 1.944.845 zł zostały poniesione w kwocie:

· 1.427.573 zł na roboty budowlane,
· 501.074 zł na dokumentację techniczną,
· 5.373 zł na koszty zarządzanie projektem,
· 5.233 zł na badania laboratoryjne,
· 5.412 zł na koszty nadzoru autorskiego,
· 180 zł na opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.
Termin zakończenia robót przewiduje się na 15.06.2014 r.
	8. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin – Cerkwica

	Okres
 realizacji:
	2008-2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	· przebudowa 12 km istniejącej drogi na odcinkach : Lędzin – Skrobotowo (dł. odcinka około 1,8 km), Skrobotowo - Karnice (dł. odcinka około 2 km), Karnice – Cerkwica (dł. odcinka około 4,1 km) oraz Cerkwica skrzyżowanie z drogą powiatową do Trzeszyna (dł. odcinka około 1,2 km); 

· przebudowa dwóch obiektów mostowych oraz przebudowa mostu na przepust. 

· wykonanie wzmocnień konstrukcji nawierzchni oraz poszerzeni jezdni do 6,0 m, przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową na Trzeszyn, budowa 
i przebudowa wjazdów i zjazdów na posesję, remont poboczy, regulacja rowów, wycinka drzew;

· wykonanie przejść przez miejscowości:

· Lędzin (dł. odcinka około 0,7 km) -  przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 110 z drogą wojewódzką nr 102 na małe rondo, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, korekta szerokości do 6,0 m, budowa chodników, kanalizacji deszczowej, zjazdów itp.;

· Skrobotowo (dł. odcinka około 0,8 km) -  przebudowa skrzyżowania, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, korekta szerokości do 6,0 m, budowa chodników, kanalizacji deszczowej, zjazdów itp.;

· Karnice (dł. odcinka około 0,5 km) -  przebudowa dwóch  skrzyżowań, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, korekta szerokości nawierzchni do 6,0 m, budowa chodników, kanalizacji deszczowej, zjazdów itp.;

· Cerkwica (dł. odcinka około 1,0) - przebudowa dwóch  skrzyżowań na małe ronda, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, korekta szerokości nawierzchni do 6,0 m, budowa chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, zjazdów itp.


[image: image8.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 23 379 750 22 907 477 52 273 420 000 -                22 959 750 98,2 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  6 630 649 6 183 520 27 129 420 000 -                6 210 649 93,7 -                -               

środki z budżetu województwa 6 630 649 6 183 520 27 129 420 000 -                6 210 649 93,7 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 16 749 101 16 723 957 25 144 0 -                16 749 101 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 16 749 101 16 723 957 25 144 0 -                16 749 101 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 16 749 101 15 424 338 462 263 862 500 -                15 886 601 94,9 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 16 749 101 15 424 338 462 263 862 500 -                15 886 601 94,9 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 16 749 101 15 424 338 462 263 862 500 -                15 886 601 94,9 -                -               

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

8.

rozdz. 

60013

rodz. 

75861

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa


Od początku realizacji projektu do końca 2010 roku wydatki w łącznej kwocie 10.264.915 zł zostały poniesione w:

· latach 2008 – 2009 w wysokości 141.084 zł na koszty opracowania dokumentacji projektowej,

· 2010 roku w wysokości 10.123.831 zł na: 

· wykonanie dokumentacji projektowej (330.000 zł) (odbiór dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID);
· realizację robót budowlanych (9.571.150 zł);

· nadzór autorski (18.980 zł);

· nadzór archeologiczny (20.860 zł);

· zarządzanie projektem (106.020 zł);

· badania laboratoryjne (46.821 zł);
· wycenę nieruchomości pod inwestycję (30.000 zł). 

W marcu 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą robót na realizację zadania. Do grudnia 2010 r. wykonano 46% robót założonych harmonogramem. Na poszczególnych odcinkach realizowano roboty rozbiórkowe, karczowanie pni, roboty ziemne i podbudowy, budowę kanalizacji deszczowej, ustawianie krawężników oraz wykonano prace przy budowie zjazdów i chodników.

W 2011 roku wydatki w wysokości 12.642.562 zł  zostały poniesione w kwocie: 

· 11.684.422 zł  na koszty realizacji robót budowlanych,
· 625.474 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
· 116.666 zł na badania laboratoryjne,
· 105.793 zł na koszty zarządzania projektem,
· 62.220 zł na wykonanie dokumentacji technicznej,

· 29.300 zł na koszty nadzoru archeologicznego (14.900 zł) i autorskiego (14.400 zł),
· 18.687 zł na pokrycie kosztów założenia ksiąg wieczystych.
W 2011 r. w ramach realizacji zadania:

· przebudowano: 12,230 km drogi, 8 skrzyżowań, 4 obiektów mostowych/przepustów, 
3 zatoki autobusowe,
· wybudowano: 1 obiekt mostowy, 8 zatok autobusowych, 4,200 km chodników,
7 urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 
Ponadto wykonano oświetlenie trzech rond oraz kompletną kanalizację deszczową 
w czterech miejscowościach. Roboty zostały odebrane w październiku 2011 r.
W 2012 roku wydatki w wysokości 52.273 zł zostały poniesione w kwocie:

· 33.525 zł  na koszty zarządzania projektem,

· 18.748 zł  na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości. 

W okresie I półrocza 2013 r. nie wydatkowano środków zaplanowanych na wykup gruntów pod inwestycję, w związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji dotyczącej wypłaty odszkodowania, od której zostało złożone odwołanie do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, co spowodowało przesunięcie realizacji zadania na 
II półrocze 2013 r.
	9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo – Barlinek

	Okres realizacji:
	2008-2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Przebudowa 8,40 km drogi na odcinku Mostkowo-Barlinek wraz z przebudową przejścia przez m. Barlinek na dł. około 1,4 km. 

W ramach przebudowy przejścia przez m. Barlinek – wykonanie 2 rond na skrzyżowaniu ulic 31-go Stycznia i Niepodległości oraz na skrzyżowaniu ulic Szosa do Lipian 
i Okrętowej, przebudowa ulic 31-go Stycznia i Szosy do Lipian.

Zakres robót drogowych: ułożenie nowych warstw bitumicznych, przebudowa istniejących chodników i budowa nowych chodników z kostki betonowej, przebudowa zatok autobusowych, budowa elementów spowolnienia ruchu (wyspy dzielące, przejścia 
dla pieszych z azylem), budowa kanalizacji deszczowej o długości około 3,5km, przebudowa istniejącego uzbrojenia (z siecią elektroenergetyczną i linią napowietrzną, siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i deszczową, siecią gazową 
i telekomunikacyjną), przebudowa istniejącego i budowa nowego oświetlenia, przebudowa linii kablowych i linii napowietrznej oraz ich zabezpieczenie, oznakowanie pionowe 
i poziome.

W ramach przebudowy odcinka szlakowego Mostkowo –Barlinek na długości około 7,0 km – wykonanie lokalnych poszerzeń i remontów z odtworzeniem konstrukcji, wykonanie warstw bitumiczych, remonty zatok autobusowych i postojowych, remonty zjazdów, odtworzenie poboczy gruntowych i rowów, wykonanie oznakowania pionowego 
i poziomego, karczowanie pni drzew, wymiana barier ochronnych.


[image: image9.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 15 071 832 15 011 832 -                60 000 -                15 034 968 99,8 23 136 38,6

środki z budżetu krajowego, z tego:  6 515 981 6 455 981 -                60 000 -                6 479 117 99,4 23 136 38,6

środki z budżetu województwa 3 065 738 3 005 738 -                60 000 -                3 028 874 98,8 23 136 38,6

dotacje celowe od innych jst 3 450 243 3 450 243 -                -                -                3 450 243 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 8 555 851 8 555 851 -                -                -                8 555 851 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 8 555 851 8 555 851 -                -                -                8 555 851 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 12 006 094 12 006 094 -                -                -                12 006 094 100,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  3 450 243 3 450 243 -                -                -                3 450 243 100,0 -                -               

dotacje celowe od innych jst 3 450 243 3 450 243 -                -                -                3 450 243 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 8 555 851 8 555 851 -                -                -                8 555 851 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 8 555 851 8 555 851 -                -                -                8 555 851 100,0 -                -               

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

9.

rozdz. 

60013

rodz. 

75861 / 

60013

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.


Od początku realizacji zadania do końca 2010 roku wydatkowano łącznie 9.085.072 zł, 
z czego:

· do końca 2009 r. wydatki w kwocie 94.611 zł zostały poniesione na dokumentację techniczną;
· w 2010 roku wydatki w kwocie 8.990.461 zł zostały poniesione na: 
· wykonanie dokumentacji projektowej – odbiór dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID (183.000 zł);
· roboty budowlane (8.575.768 zł);

· zarządzanie projektem (139.404 zł);

· nadzór autorski (6.227 zł);

· nadzór archeologiczny(6.000 zł);

· badania laboratoryjne (36.624 zł);
· wycenę nieruchomości, odszkodowania za pozyskane grunty oraz ujawnienie działek 
w księgach wieczystych (43.438 zł). 

W dniu 19.02.2010 r. podpisano umowę z wykonawcą robót na realizację zadania. Do grudnia 2010 r. wykonano 61% robót założonych harmonogramem. Na odcinku szlakowym zakończono roboty bitumiczne, zrealizowano roboty związane z budową poboczy, zjazdów oraz odtworzeniem rowów; zakończono budowę ronda na skrzyżowaniu dróg nr 151 i nr 156; trwały roboty związane z wykonaniem przebudowy infrastruktury podziemnej na odcinku 
od skrzyżowania drogi nr 156 i Szosowej w stronę Lipian; rozpoczęto roboty związane 
z budową drugiego ronda na wlocie do m. Barlinek.

W 2011 roku wydatki w wysokości 5.926.760 zł zostały poniesione w kwocie: 

· 5.707.514 zł na koszty realizacji robót budowlanych,
· 85.665 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
· 25.717 zł na badania laboratoryjne,
· 93.154 zł na koszty zarządzania projektem,
· 14.450 zł na koszty nadzoru autorskiego,
· 260 zł na pokrycie kosztów założenia ksiąg wieczystych.
W 2011 r.:

· przebudowano: drogi na odcinku 8,4 km, 2 skrzyżowania oraz 4 zatoki autobusowe, 

· wybudowano: 2,3 km chodników, 49 punktów oświetleniowych, 6 urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 1,4 km kanalizacji deszczowej.

Roboty budowlane zostały odebrane 14 lipca 2011 r.

W 2012 roku nie zrealizowano wydatków zaplanowanych na wypłatę odszkodowania za nieruchomości pozyskane na realizację inwestycji. Zaplanowane wydatki nie zostały wykonane w związku z brakiem możliwości wypłaty odszkodowania wynikającego z decyzji, od której złożone zostało odwołanie. Długotrwała procedura rozpatrzenia odwołania spowodowała przesunięcie wydatkowania środków na I kwartał 2013 r. 

W I połowie 2013 r. wydatki w kwocie 23.136 zł zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za nieruchomości pozyskane na realizację inwestycji.

Termin zakończenia zadania przewidziano na 2013 r.

	10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica – Lisowo

	Okres realizacji:
	2008-2012

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Przebudowa 13,2 km drogi wraz z przebudową sześciu skrzyżowań jednopoziomowych, budową 2 zatok autobusowych, budową 3 przepustów pod drogą, 3 przepustów pod zjazdami oraz remontem sześciu obiektów mostowych znajdujących się 
w ciągu drogi.


[image: image10.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 17 251 847 17 063 527 188 320 -                -                17 251 847 100,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  8 116 221 7 927 901 188 320 -                -                8 116 221 100,0 -                -               

środki z budżetu województwa 8 116 221 7 927 901 188 320 -                -                8 116 221 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 9 135 626 9 135 626 0 -                -                9 135 626 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 9 135 626 9 135 626 0 -                -                9 135 626 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 9 135 626 8 245 223 890 403 -                -                9 135 626 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 9 135 626 8 245 223 890 403 -                -                9 135 626 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 9 135 626 8 245 223 890 403 -                -                9 135 626 100,0 -                -               

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

10.

rozdz. 

60013

rozdz. 

75861

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa


W latach 2008-2010 na realizację zadania wydatkowano łącznie 1.237.508 zł, z czego w:  

·  2008 roku wydatki w kwocie 12.787 zł zostały poniesione na częściowe wykonanie dokumentacji projektowej realizowanej przez wykonawcę na podstawie umowy wieloletniej;
· 2009 roku wydatki kwocie 15.000 zł zostały poniesione na kolejny etap opracowania dokumentacji projektowej;
· 2010 roku wydatki w kwocie 1.209.721 zł zostały poniesione na:
· dokumentację techniczną – odbiór dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID (426.300 zł);
· wykonanie robót budowlanych (778.074 zł);

· badania laboratoryjne (5.347 zł).

W dniu 31.08.2010 r. podpisano umowę z wykonawcą robót na realizację zadania. Do końca grudnia 2010 r. wykonano 10% robót wynikających z harmonogramu - realizowano prace związane z remontem obiektów mostowych, prace związane z frezowaniem nawierzchni oraz prace przygotowawcze pod wykonanie podbudowy jezdni. 

W 2011 roku wydatki w wysokości 15.826.019 zł  zostały poniesione w kwocie: 

· 15.576.301 zł na roboty budowlane,
· 195.495 zł na koszty zarządzania projektem,
· 37.802 zł na badania laboratoryjne,
· 12.300 zł na koszty nadzoru autorskiego,
· 4.121 zł na pokrycie kosztów związanych z pozyskaniem gruntów,
W 2011 r. przebudowano: drogę na odcinku 13,212 km, 6 skrzyżowań, 6 obiektów mostowych oraz jedno miejsce postojowe. Roboty budowlane zostały odebrane 
20 października 2011 r.

W 2012 roku wydatki w kwocie 188.320 zł zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową.
	11. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec

	Okres realizacji:
	2008-2012

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Przebudowa 13,6 km drogi wraz z przebudową przejścia przez m. Sośnica na odcinku 1,4 km. 

· w ramach realizacji odcinka szlakowego – wykonanie wzmocnienia nawierzchni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz ułożenie górnej warstwy bitumicznej, wykonanie zjazdów bitumicznych, przepustów pod zjazdami, wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego;

· w ramach przebudowy przejścia przez m. Sośnicę – wykonanie przebudowy 
3 skrzyżowań, zjazdów oraz budowa chodników o długości 1,196 km i kanalizacji deszczowej o długości 0,726 km;

· wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu wraz z przebudową i budową nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu.


[image: image11.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 13 579 887 13 560 771 19 116 -                -                13 579 887 100,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  3 676 676 3 657 560 19 116 -                -                3 676 676 100,0 -                -               

środki z budżetu województwa 3 676 676 3 657 560 19 116 -                -                3 676 676 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 9 903 211 9 903 211 0 -                -                9 903 211 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 9 903 211 9 903 211 0 -                -                9 903 211 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 9 903 211 8 572 597 1 330 614 -                -                9 903 211 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 9 903 211 8 572 597 1 330 614 -                -                9 903 211 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 9 903 211 8 572 597 1 330 614 -                -                9 903 211 100,0 -                -               

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

11.

rozdz. 

60013

rozdz. 

75861

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.


W latach 2008-2010 na realizację zadania wydatkowano łącznie 9.877.761 zł, z czego w:  

· 2008 roku wydatki w kwocie 114.422 zł zostały poniesione na częściowe pokrycie kosztów dokumentacji projektowej wykonywanej w ramach umowy wieloletniej;

· 2009 roku wydatki kwocie 2.323.527 zł zostały poniesione na:

· opracowanie dokumentacji projektowej – odbiór dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID (127.978 zł);
· wykonanie robót budowlanych (2.154.082 zł);

· zarządzanie projektem (40.246 zł); 

· badania laboratoryjne (1.221 zł).

W dniu 18.08.2009 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót na odcinku szlakowym.

· 2010 roku wydatki w  kwocie 7.439.812 zł zostały poniesione na:

· wykonanie dokumentacji projektowej (152.860 zł); 

· roboty budowlane (7.106.216 zł);

· zarządzanie projektem (132.113 zł);

· pokrycie kosztów badań laboratoryjnych związanych z prowadzonymi robotami 
(48.623 zł). 

W 2010 r. zakończone zostały roboty polegające na poszerzeniu jezdni oraz położeniu nawierzchni na odcinku szlakowym o długości ponad 13 km. Ponadto, podjęte zostały prace przygotowawcze, prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej oraz przebudową usunięcia kolizji z branżą telekomunikacyjną na odcinku przejścia przez m. Sośnica (umowa z wykonawcą robót podpisana została w dniu 23.08.2010 r). 

W 2011 roku wydatki w wysokości 3.683.010 zł zostały poniesione w kwocie:

· 2.660.725 zł na koszty realizacji robót budowlanych,
· 832.203 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
· 128.742 zł na koszty zarządzania projektem,
· 24.880 zł na badania laboratoryjne,
· 15.120 zł na koszty nadzoru autorskiego,
· 11.340 zł na pokrycie kosztów założenia ksiąg wieczystych,
· 10.000 zł na koszty związane z pozyskaniem gruntów pod inwestycję.
W 2011 r.:

· przebudowano: drogę na odcinku 13,633 km, 6 skrzyżowań, 0,480 km utwardzonych poboczy, 1 urządzenie bezpieczeństwa ruchu, 

· wybudowano: 0,625 km utwardzonych poboczy, 1,196 km chodników, 8 przejść dla pieszych, 6 urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 0,726 km kanalizacji deszczowej. 

Roboty budowlane zostały odebrane dnia 19 sierpnia 2011 r.

W 2012 roku wydatki w kwocie 19.116 zł zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową, tym samym zakończona została wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji w kwotach wynikających 
z decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

	12. Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi wojewódzkiej 113

	Okres realizacji:
	2009-2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 113, która swym zakresem obejmuje:

· budowę: obwodnicy o długości 3,5 km i szerokości 6,5 m z obustronnymi poboczami 
o szerokości 1,5 m, trzech rond wraz z oświetleniem, ścieżki pieszo-rowerowej 
o szerokości 2,5 m, dróg wspomagających, wiaduktu drogowego nad linią kolejową relacji Goleniów-Kołobrzeg, przepustu kolejowego 

· usunięcie kolizji drogowych z istniejącym uzbrojeniem: telekomunikacyjnym, z linią napowietrzną WN 110 kV, z linią napowietrzną SN 15 kV i z podziemnymi liniami energetycznymi, 

· ustawienie ekranów akustycznych, 

· wycinkę drzew kolidujących z trasą, zagospodarowanie terenu zielenią oraz oznakowanie pionowe i poziome trasy.


[image: image12.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 25 863 067 25 815 047 8 020 40 000 -                25 823 067 99,8 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  11 223 477 11 175 457 8 020 40 000 -                11 183 477 99,6 -                -               

środki z budżetu województwa 6 256 096 6 208 076 8 020 40 000 -                6 216 096 99,4 -                -               

dotacje celowe od innych jst 4 967 381 4 967 381 -                -                -                4 967 381 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 14 639 590 14 639 590 -                -                -                14 639 590 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 14 639 590 14 639 590 -                -                -                14 639 590 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 19 606 971 17 399 572 2 207 399 -                -                19 606 971 100,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  4 967 381 4 967 381 -                -                -                4 967 381 100,0 -                -               

dotacje celowe od innych jst 4 967 381 4 967 381 -                -                -                4 967 381 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 14 639 590 12 432 191 2 207 399 -                -                14 639 590 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 14 639 590 12 432 191 2 207 399 -                -                14 639 590 100,0 -                -               

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Lp z 

WPF

Klasyfikacja 

budżetowa

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

12.

rozdz. 

60013

rodz. 

75861 / 

60013

Wyszczególnienie

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.


W latach 2009-2010 na realizację zadania wydatkowano łącznie 16.553.841 zł, z czego w:  

· 2009 roku wydatki w kwocie 3.705.217 zł poniesiono na:
· opracowanie studium wykonalności na kwotę (6.771 zł);
· odszkodowania za wykup gruntów w wysokości (3.698.446 zł).

· 2010 roku wydatki w kwocie 12.848.624 zł zostały poniesione na: 

· wykonanie dokumentacji projektowej – odbiór dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID (120.000 zł);
· odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycję drogową wraz z kosztami założenia 
i ujawnienia w księgach wieczystych (1.375.061 zł);
· realizację robót budowlanych (11.052.642 zł);
· zarządzanie projektem (166.616 zł);
· badania laboratoryjne (43.790 zł);
· badania archeologiczne (32.090 zł);
· inne opłaty (64.185 zł). 

W dniu 16.02.2010 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót. Do końca grudnia 
2010 r. wykonano 60% robót założonych harmonogramem.

W 2010 roku realizowano roboty ziemne związane z: budową nasypów, 
z odwodnieniem drogi (drenaż poprzeczny i podłużny, rowy przydrożne, przepusty), 
z usunięciem kolizji z branżą elektroenergetyczną, gazową oraz przebudową linii światłowodowej. Ponadto, wykonano prace związane z budową obiektów mostowych, budową ścieżek rowerowych oraz roboty nawierzchniowe.

W 2011 roku  wydatki w wysokości 9.261.206 zł zostały poniesione w kwocie:

· 9.068.247 zł na koszty realizacji robót budowlanych,

· 133.368 zł na koszty zarządzania projektem, 
· 56.692 zł na badania laboratoryjne,
· 1.950 zł na koszty nadzoru archeologicznego,
· 949 zł na pokrycie kosztów założenia ksiąg wieczystych.

W 2011 r.: wybudowano: 3,500 km drogi, 3 skrzyżowania, 7 obiektów mostowych /przepustów, 2,390 km chodników i ścieżek rowerowych, 6 urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz 0,600 km kanalizacji deszczowej.

Roboty budowalne zostały odebrane 28 listopada 2011 r.

W 2012 roku wydatki w kwocie 8.020 zł zostały poniesione na badania laboratoryjne.
W I połowie 2013 r. wydatki zaplanowane na wykup gruntów pod inwestycję nie zostały zrealizowane, w związku z trwającą procedurą spadkową dotyczącą jednej działki.

	13. Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102

	Okres realizacji:
	2008-2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Budowa nowego odcinka drogowego (wykonanie nasypów, podbudowy, warstw bitumicznych) o długości 0,260 km oraz przebudowa istniejącego odcinka na przejściu przez miejscowość ok. 1,2 km.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: budowę 1 obiektu mostowego przez rz. Rega dł. ok. 5 mb, budowę 3 skrzyżowań typu rondo, usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną, budowę kanalizacji deszczowej o dł. 1,5 km, budowę ciągów pieszych i pieszo – rowerowych na całej długości obejścia.


[image: image13.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 26 202 703 9 358 171 16 514 532 330 000 -                26 041 623 99,4 168 920 51,2

środki z budżetu krajowego, z tego:  7 634 046 3 151 975 4 152 071 330 000 -                7 472 966 97,9 168 920 51,2

środki z budżetu województwa 6 634 046 2 151 975 4 152 071 330 000 -                6 472 966 97,6 168 920 51,2

dotacja celowa od innych jst 1 000 000 1 000 000 -                -                -                1 000 000 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 18 568 657 6 206 196 12 362 461 -                -                18 568 657 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 18 568 657 6 206 196 12 362 461 -                -                18 568 657 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 19 568 657 3 294 283 13 243 753 3 030 621 -                17 991 048 91,9 1 453 012 47,9

środki z budżetu krajowego, z tego:  1 000 000 1 000 000 -                -                -                1 000 000 100,0 -                0,0

dotacja celowa od innych jst 1 000 000 1 000 000 -                -                -                1 000 000 100,0 -                0,0

środki z budżetu UE, z tego: 18 568 657 2 294 283 13 243 753 3 030 621 -                16 991 048 91,5 1 453 012 47,9

dotacje celowe / płatności z UE 18 568 657 2 294 283 13 243 753 3 030 621 -                16 991 048 91,5 1 453 012 47,9

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

13.

rozdz. 

60013

rodz. 

75861 / 

60013

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016


W latach 2008-2010 na realizację zadania wydatkowano łącznie 2.108.366 zł, z czego w:  

· 2008 roku wydatki w kwocie 120.695 zł poniesiono na dokumentację projektową,

· 2009 roku wydatki w kwocie 879.283 zł poniesiono na: 

· wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów na rzecz Województwa (873.793 zł),
· opracowanie studium wykonalności (5.490 zł). 

· 2010 roku wydatki w kwocie 1.108.387 zł zostały poniesione na: 

· wykonanie dokumentacji projektowej – odbiór dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji – ZRID (54.000 zł);
· odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycję drogową (81.293 zł);
· realizację robót budowlanych (957.588 zł);
· zarządzanie projektem (15.506 zł).
W dniu 31.08.2010 r. podpisana została umowa na roboty budowlane z wykonawcą robót. 
Do końca grudnia 2010 r. wykonane zostało ok. 5% zakresu rzeczowego. Rozpoczęto roboty ziemne i roboty związane z budową obiektu mostowego.
W 2011 roku wydatki w wysokości 7.249.805 zł zostały poniesione w kwocie:

· 6.848.684 zł na koszty realizacji robót budowlanych,
· 237.400 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,

· 110.464 zł na koszty zarządzania projektem,

· 38.000 zł na koszty nadzoru archeologicznego,
· 15.257 zł na badania laboratoryjne.

W 2011 r. kontynuowane były roboty budowlane tj. roboty ziemne, roboty związane 
z przebudową konstrukcji jezdni oraz budową obiektu mostowego. Do końca 2011 r. wykonane zostało ok. 35% zakresu rzeczowego.
W 2012 roku wydatki w wysokości 16.514.532 zł zostały poniesione w kwocie: 

· 16.098.302 zł na koszty realizacji robót budowlanych,
· 118.350 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,

· 224.453 zł na koszty zarządzania projektem,

· 42.177 zł na badania laboratoryjne,

· 31.250 zł na nadzór autorski.

W 2012 roku kontynuowano roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni, budową obiektu mostowego, budowę kanalizacji deszczowej i chodników, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi. 

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2012 r.

W I półroczu 2013 r. realizowane wydatki w kwocie 168.920 zł zostały poniesione na wykup gruntu pod inwestycję.

	14. Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162

	Okres realizacji:
	2009-2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Budowa nowego odcinka drogi o długości około 2,0 km w celu wyprowadzenia ruchu tranzytowego z przejścia przez miejscowość. Zakres rzeczowy obejmuje: budowę 
4 krzyżowań typu rondo, budowę 2 skrzyżowań skanalizowanych, budowę 1000 mb kanalizacji deszczowej, budowę 2200 m2 chodników oraz usunięcie wszelkich kolizji 
z obcą infrastrukturą podziemną.


[image: image14.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 16 356 550 346 651 4 096 693 11 913 206 -                4 733 639 28,9 290 295 2,4

środki z budżetu krajowego, z tego:  1 334 550 134 200 706 235 494 115 -                840 435 63,0 0 -               

środki z budżetu województwa 1 334 550 134 200 706 235 494 115 -                840 435 63,0 0 -               

środki z budżetu UE, z tego: 15 022 000 212 451 3 390 458 11 419 091 -                3 893 204 25,9 290 295 2,5

dotacje celowe / płatności z UE 15 022 000 212 451 3 390 458 11 419 091 -                3 893 204 25,9 290 295 2,5

Dochody ogółem, z tego: 15 022 000 0 2 910 028 12 111 972 -                3 532 130 23,5 622 102 5,1

środki z budżetu UE, z tego: 15 022 000 0 2 910 028 12 111 972 -                3 532 130 23,5 622 102 5,1

dotacje celowe / płatności z UE 15 022 000 0 2 910 028 12 111 972 -                3 532 130 23,5 622 102 5,1

14.

rozdz. 

60013

rozdz. 

75861

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W dniu 25.07.2011 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót i przekazany został plac budowy. Termin zakończenia robót wynikający z umowy ustalono na dzień 15.06.2013 r.

Od początku realizacji zadania końca 2011 roku wydatki w kwocie 346.651 zł zostały poniesione na dokumentację projektową (dokonano odbioru oraz  uzyskano decyzję 
o zezwoleniu na realizację inwestycji) oraz na pokrycie kosztów wykonania umowy z ENEA odnośnie przyłączy energetycznych.

W 2012 roku wydatki w wysokości 4.096.693 zł zostały poniesione w kwocie: 

· 1.933.140 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
· 2.032.978 zł na roboty budowlane,
· 34.664 zł na koszty zarządzanie projektem,
· 24.231 zł na koszty nadzoru archeologicznego,
· 16.850 zł na koszty nadzoru autorskiego,
· 24.365 zł na badania laboratoryjne,
· 5.500 zł na koszty wykonania dokumentacji technicznej,
· 3.440 zł na koszty związane z regulacja stanu prawnego inwestycji,
· 21.525 zł na opłaty związane z realizacji inwestycji. 
W 2012 roku kontynuowano roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni, budowę kanalizacji deszczowej i chodników, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi. 

W I połowie 2013 roku wydatki w wysokości 290.295 zł zostały poniesione w kwocie: 

· 277.916 zł na roboty budowlane,
· 4.818 zł na koszty zarządzanie projektem,
· 7.561 zł na badania laboratoryjne.
W związku z upadłością firmy wykonującej roboty budowlane wystąpiła konieczność odstąpienia od umowy. Obecnie trwają prace inwentaryzacyjne zmierzające do określenia zakresu robót pozostałych do wykonania przez kolejnego wykonawcę oraz podjęto przygotowania do procedury przetargowej na wyłonienie nowego wykonawcy.

	15. Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102

	Okres realizacji:
	2008-2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Przebudowa odcinka  drogi o dł. 0,740 km na przejściu przez miejscowość Kołobrzeg. Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę 3 skrzyżowań, budowę  i przebudowę ciągów pieszo – rowerowych  o dł. 1,5 km, budowę 2 obiektów mostowych, budowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kolizji z infrastrukturą podziemną.


[image: image15.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 10 170 615 9 170 615 -                1 000 000 -                10 137 325 99,7 966 710 96,7

środki z budżetu krajowego, z tego:  3 936 991 2 936 991 -                1 000 000 -                3 903 701 99,2 966 710 96,7

środki z budżetu województwa 3 114 543 2 114 543 -                1 000 000 -                3 081 253 98,9 966 710 96,7

dotacje celowe od innych jst 822 448 822 448 -                -                -                822 448 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 6 233 624 6 233 624 -                -                -                6 233 624 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 6 233 624 6 233 624 -                -                -                6 233 624 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 7 056 072 6 440 789 615 283 -                -                7 056 072 100,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  822 448 822 448 -                -                -                822 448 100,0 -                -               

dotacje celowe od innych jst 822 448 822 448 -                -                -                822 448 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 6 233 624 5 618 341 615 283 -                -                6 233 624 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 6 233 624 5 618 341 615 283 -                -                6 233 624 100,0 -                -               

15.

rozdz. 

60013

rodz. 

75861 / 

60013

Wyszczególnienie

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Lp z 

WPF

Klasyfikacja 

budżetowa


W latach 2008-2010 na realizację zadania wydatkowano łącznie 3.768.752 zł, z czego w:  

· 2008 roku wydatki w kwocie 9.849 zł zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej;

· 2009 roku wydatki w kwocie 166.000 zł zostały poniesione na kontynuację opracowania dokumentacji projektowej. Zatwierdzono SIWZ na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski, a także ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonawcę robót 
i zarządzanie projektem,
· 2010 roku wydatki w kwocie 3.592.903 zł zostały poniesione na:

· wykonanie dokumentacji projektowej – odbiór dokumentacji wraz z uzyskaniem zezwolenia 
na realizacje inwestycji (150.000 zł);
· roboty budowlane (3.325.581 zł);
· zarządzanie projektem (85.584 zł);

· nadzór autorski (5.500 zł);
· badania laboratoryjne (10.458 zł);
· wycenę nieruchomości oraz ujawnienie działek w księgach wieczystych (15.780 zł).
W dniu 26.03.2010 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych. Do końca 2010 r. zrealizowano 45 % zakresu rzeczowego zgodnie z założonym harmonogramem robót. Wykonano prace rozbiórkowe, roboty związane z budową obiektów mostowych, prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej, przebudową kanalizacji deszczowej i budową ciągów pieszo – rowerowych.

W 2011 roku wydatki w wysokości 5.401.863 zł zostały poniesione w kwocie:

· 4.835.226 zł na roboty budowlane,
· 410.048 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
· 134.823 zł na koszty zarządzania projektem,
· 17.946 zł na badania laboratoryjne,
· 3.500 zł na koszty nadzoru autorskiego,
· 320 zł pokrycie kosztów założenia ksiąg wieczystych.

W 2011 r.:

· przebudowano: drogę na odcinku 0,740 km, 3 skrzyżowania, 6 zatok autobusowych,  1,340 km chodników, 4 punkty oświetleniowe, 10 przejść dla pieszych,  5 urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz przebudowano sieć gazową, elektryczną 
i telekomunikacyjną;
· wybudowano: 2 obiekty mostowe/przepusty, 0,150 km chodników, 14 punktów oświetleniowych, 4 urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 0,012 km kanalizacji deszczowej. 
Roboty budowalne zostały odebrane 26 października 2011 r. Do końca 2011 r. nastąpiło końcowe rozliczenie finansowe inwestycji.
W I połowie 2013 roku wydatki w wysokości 966.710 zł zostały poniesione na wykup gruntów pod inwestycje.
	16. Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 203

	Okres realizacji:
	2011-2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Budowa ok. 2,0 km nowego odcinka drogowego (wykonanie nasypów, podbudowy, warstw bitumicznych). Zakres rzeczowy obejmuje budowę 1 mostu, budowę 1 skrzyżowania typu rondo, 1845 m2 budowy ciągów pieszo-rowerowych oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.


[image: image16.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 20 700 000 94 400 272 752 20 332 848 -                1 704 754 8,2 1 337 602 6,6

środki z budżetu krajowego, z tego:  7 275 000 32 277 93 257 7 149 466 -                584 899 8,0 459 365 6,4

środki z budżetu województwa 7 275 000 32 277 93 257 7 149 466 -                584 899 8,0 459 365 6,4

środki z budżetu UE, z tego: 13 425 000 62 123 179 495 13 183 382 -                1 119 855 8,3 878 237 6,7

dotacje celowe / płatności z UE 13 425 000 62 123 179 495 13 183 382 -                1 119 855 8,3 878 237 6,7

Dochody ogółem, z tego: 13 425 000 0 0 10 800 000 2 625 000 0 0,0 0 0,0

środki z budżetu UE, z tego: 13 425 000 0 0 10 800 000 2 625 000 0 0,0 0 0,0

dotacje celowe / płatności z UE 13 425 000 0 0 10 800 000 2 625 000 0 0,0 0 0,0

16.

rozdz. 

60013

rozdz. 

75861

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W 2011 roku zadanie było na etapie przygotowania do rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Wydatki w wysokości 94.400 zł poniesione zostały na wykonanie dokumentacji technicznej 

W 2012 roku wydatkowana kwota w wysokości 272.752 zł obejmuje koszty poniesione na dokumentację techniczną (268.855 zł) oraz na sporządzenie aktu notarialnego przeniesienia praw własności (grunty) (3.897 zł).

W I półroczu 2013 roku wydatki w wysokości 1.337.602 zł zostały poniesione w kwocie:

· 1.145.349 zł na roboty budowlane,
· 162.000 zł na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
· 12.309 zł na koszty zarządzanie projektem,
· 2.617 zł na badania laboratoryjne,
· 6.500 zł na nadzór przyrodniczy,
· 3.075 zł na dokumentację techniczną,
· 2.952 zł na nadzór autorski,
· 2.800 zł na opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.
Termin zakończenia robót przewiduje się na 30.10.2013 r.

	17. Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172

	Okres realizacji:
	2009-2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Budowa nowego odcinka drogi o długości 2,2 km (wykonanie nasypów, podbudowy, warstw bitumicznych). Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: budowę 3 skrzyżowań typu rondo, budowę 2 przepustów, budowę 2,7 km kanalizacji deszczowej, budowę ciągów pieszo - rowerowych na całej długości odcinka oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.


[image: image17.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 21 503 075 6 096 694 15 106 381 300 000 -                21 203 332 98,6 257 0,1

środki z budżetu krajowego, z tego:  9 038 910 2 000 000 6 738 910 300 000 -                8 739 167 96,7 257 0,1

środki z budżetu województwa 3 538 910 0 3 238 910 300 000 -                3 239 167 91,5 257 0,1

dotacje celowe od innych jst 5 500 000 2 000 000 3 500 000 -                -                5 500 000 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 12 464 165 4 096 694 8 367 471 -                -                12 464 165 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 12 464 165 4 096 694 8 367 471 -                -                12 464 165 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 18 764 165 2 000 000 15 067 686 1 696 479 -                17 067 686 91,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  6 300 000 2 000 000 3 500 000 800 000 -                5 500 000 87,3 -                -               

dotacje celowe od innych jst 6 300 000 2 000 000 3 500 000 800 000 -                5 500 000 87,3 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 12 464 165 0 11 567 686 896 479 -                11 567 686 92,8 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 12 464 165 0 11 567 686 896 479 -                11 567 686 92,8 -                -               

17.

rozdz. 

60013

rodz. 

75861 / 

60013

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


Od początku realizacji projektu do końca 2010 roku wydatki w kwocie 243.279 zł zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2011 roku wydatki w wysokości 5.853.414 zł zostały poniesione w kwocie:

· 5.641.300 zł na roboty budowlane,
· 130.578 zł na koszty dokumentacji technicznej,
· 65.487 zł na koszty zarządzanie projektem,
· 6.000 zł na koszty nadzoru przyrodniczego,
· 5.912 zł na koszty związane z pozyskaniem gruntów pod inwestycję,
· 4.137 zł na badania laboratoryjne.
W 2011 r. wykonano roboty budowlane tj. roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni, budową przepustu oraz budową kanalizacji deszczowej i chodników, wykonywano również prace rozbiórkowe, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi. Do końca 2011 r. wykonanie rzeczowe zadania stanowiło około 28% planu.

W 2012 roku wydatki w wysokości 15.106.381 zł zostały poniesione w kwocie:

· 11.185.341 zł na roboty budowlane,
· 3.675.733 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
· 131.313 zł na koszty zarządzanie projektem,
· 55.653 zł na badania laboratoryjne,
· 34.747 zł na koszty nadzoru archeologicznego,
· 14.000 zł na koszty nadzoru przyrodniczego,
· 5.904 zł na koszty nadzoru autorskiego,
· 3.690 zł na koszty dokumentacji technicznej.
W 2012 r. kontynuowane były roboty budowlane tj. roboty ziemne, roboty związane 
z przebudową konstrukcji jezdni, budową przepustu oraz budową kanalizacji deszczowej 
i chodników. Wykonano również prace rozbiórkowe związane z usunięciem kolizji 
z infrastrukturą podziemną, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi. 

W 2012 r. zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych.
W I półroczu 2013 roku wydatki w kwocie 257 zł zostały poniesione na koszt dokumentacji niezbędnej dla nabycia nieruchomości.

	18. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież – Police

	Okres realizacji:
	2008-2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Przebudowa odcinka drogi o długości 12 km w tym wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna) wraz z poszerzeniem na całym odcinku do uzyskania normatywnej szerokości 6,0 m. Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę 3 mostów, przebudowę  4 przepustów, przebudowę 16 skrzyżowań, budowę 1000 mb kanalizacji deszczowej, budowę 19 zatok autobusowych, budowę 4,5 km chodników oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.


[image: image18.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 24 200 000 644 308 7 988 162 15 567 530 -                12 863 827 53,2 4 231 357 27,2

środki z budżetu krajowego, z tego:  3 800 000 0 197 3 799 803 -                259 495 6,8 259 298 6,8

środki z budżetu województwa 3 800 000 0 197 3 799 803 -                259 495 6,8 259 298 6,8

środki z budżetu UE, z tego: 20 400 000 644 308 7 987 965 11 767 727 -                12 604 332 61,8 3 972 058 33,8

dotacje celowe / płatności z UE 20 400 000 644 308 7 987 965 11 767 727 -                12 604 332 61,8 3 972 058 33,8

Dochody ogółem, z tego: 20 400 000 0 0 19 300 000 1 100 000 0 0,0 0 0,0

środki z budżetu UE, z tego: 20 400 000 0 0 19 300 000 1 100 000 0 0,0 0 0,0

dotacje celowe / płatności z UE 20 400 000 0 0 19 300 000 1 100 000 0 0,0 0 0,0

18.

rozdz. 

60013

rozdz. 

75861

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


Od początku realizacji projektu do końca 2010 r. wydatki w kwocie 382.047 zł zostały poniesione na dokumentację projektową. 

W 2011 roku wydatki w wysokości 262.261 zł zostały poniesione na koszty wykonania dokumentacji technicznej (262.100 zł) oraz pokrycie kosztów wykonania umowy z ENEA odnośnie przyłączy energetycznych (161 zł).

W 2012 roku wydatki w wysokości 7.988.162 zł zostały poniesione na koszty:

· 7.832.875 zł na roboty budowlane,
· 92.945 zł na koszty zarządzanie projektem,
· 36.334 zł na badania laboratoryjne,
· 4.800 zł na koszty nadzoru ornitologicznego,
· 21.012 zł na koszty nadzoru autorskiego,
· 196 zł na koszty przyłączenia oświetlenia.
W 2012 r. prowadzono roboty budowlane tj. roboty ziemne, budowa kanalizacji deszczowej, budowa zjazdów, chodników, parkingów i zatok autobusowych, frezowanie na odcinkach szlakowych (przygotowanie do układania warstwy wyrównawczej). 

W I połowie 2013 roku wydatki w wysokości 4.231.357 zł zostały poniesione w kwocie:

· 3.533.045 zł na roboty budowlane,
· 632.145 zł na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
· 41.923 zł na koszty zarządzanie projektem,
· 18.889 zł na badania laboratoryjne,
· 2.500 zł na dokumentację techniczną,
· 2.855 zł na koszty przyłączenia oświetlenia.
Termin zakończenia robót wynikający z umowy przewidziany został na dzień 
31 sierpnia 2013 r.
	19. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz

	Okres realizacji:
	2007-2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Przebudowa odcinka drogi o długości ok. 35 km – wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna).

Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę 3 mostów, przebudowę 5 przepustów, budowę 29 zatok autobusowych, przebudowę 4 skrzyżowań z liniami kolejowymi, budowę 4,8 km kanalizacji deszczowej, przebudowę 58 skrzyżowań, budowę 19,3 km chodników oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.


[image: image19.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 15 750 000 768 834 166 758 14 814 408 -                2 377 271 15,1 1 441 679 9,7

środki z budżetu krajowego, z tego:  1 900 000 622 029 0 1 277 971 -                635 839 33,5 13 810 1,1

środki z budżetu województwa 1 900 000 622 029 0 1 277 971 -                635 839 33,5 13 810 1,1

środki z budżetu UE, z tego: 13 850 000 146 805 166 758 13 536 437 -                1 741 432 12,6 1 427 869 10,5

dotacje celowe / płatności z UE 13 850 000 146 805 166 758 13 536 437 -                1 741 432 12,6 1 427 869 10,5

Dochody ogółem, z tego: 13 850 000 -                -                11 350 000 2 500 000 -                -                -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 13 850 000 -                -                11 350 000 2 500 000 -                -                -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 13 850 000 -                -                11 350 000 2 500 000 -                -                -                -               

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Lp z 

WPF

19.

rozdz. 

60013

rozdz. 

75861

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)


Od początku realizacji projektu do końca 2011 r. wydatki łącznej kwocie 768.834 zł zostały poniesione na dokumentację projektową. 

W 2012 roku wydatki w wysokości 166.758 zł zostały poniesione na wykonanie robót budowlanych.

W I połowie 2013 roku wydatki w wysokości 1.441.679 zł zostały poniesione w kwocie:

· 1.381.070 zł na roboty budowlane,
· 24.830 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
· 22.547 zł na koszty zarządzanie projektem,
· 9.616 zł na badania laboratoryjne,
· 3.616 zł na koszty dokumentacji technicznej.
Termin zakończenia robót budowlanych przewiduje się na 30.09.2013 r.

	20. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Węgorzyno – Ińsko

	Okres realizacji:
	2007-2012

	Zadanie/projekt realizowany w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie


	Cel realizacji:
	Przebudowa odcinka drogi o długości 10,0 km – wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna), w tym poszerzenie na całym odcinku do uzyskania normatywnej szerokości 6,0 m.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: przebudowę 7 przepustów, przebudowę 4 skrzyżowań, budowę 400 mb kanalizacji deszczowej, budowę 6 zatok autobusowych, budowę 800 mb chodnika, budowę nowego odcinka drogi na obejściu m. Storkowo o dł. 0,7 km oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.


[image: image20.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 13 148 695 6 027 674 7 121 021 -                -                13 148 695 100,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  217 585 41 074 176 511 -                -                217 585 100,0 -                -               

środki z budżetu województwa 217 585 41 074 176 511 -                -                217 585 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 12 931 110 5 986 600 6 944 510 -                -                12 931 110 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 12 931 110 5 986 600 6 944 510 -                -                12 931 110 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 12 931 110 0 12 213 110 718 000 -                12 931 110 100,0 718 000 100,0

środki z budżetu UE, z tego: 12 931 110 0 12 213 110 718 000 -                12 931 110 100,0 718 000 100,0

dotacje celowe / płatności z UE 12 931 110 0 12 213 110 718 000 -                12 931 110 100,0 718 000 100,0

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

20.

rozdz. 

60013

rozdz. 

75861

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa


Od początku realizacji projektu do końca 2010 roku wydatki w kwocie 375.220 zł zostały poniesione na dokumentację projektową. 

W dniu 25 maja 2011 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych 
i przekazany został plac budowy. Rozpoczęte zostały roboty pomiarowo – geodezyjne. 

W 2011 roku wydatki w wysokości 5.652.454 zł zostały poniesione w kwocie:

· 5.514.101 zł na roboty budowlane,
· 58.659 zł na koszty zarządzanie projektem,
· 45.628 zł na koszty dokumentacji technicznej,
· 28.504 zł na badania laboratoryjne,
· 5.562 zł na koszty założenia ksiąg wieczystych.
W 2011 r. wykonano roboty ziemne, prace związane z poszerzeniem jezdni, budowę chodników, roboty branży mostowej i sanitarnej oraz roboty nawierzchniowe.

W 2012 roku wydatki w wysokości 7.121.021 zł zostały poniesione w kwocie:

· 6.471.831 zł na roboty budowlane,
· 495.565 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
· 60.341 zł na koszty zarządzanie projektem,
· 67.251 zł na badania laboratoryjne,
· 2.500 zł na koszty związane z regulacja stanu prawnego inwestycji,
· 9.533 zł na koszty nadzoru autorskiego,
· 9.500 zł na koszty nadzoru archeologicznego,
· 4.500 zł na koszty wykonania dokumentacji technicznej.
W 2012 r.:

· przebudowano: 9,157 km drogi, 2 skrzyżowania, 2 zatoki autobusowe oraz 0,575 km chodników,  

· wybudowano: 0,721 km drogi, 2 skrzyżowania, 4 zatoki autobusowe oraz 0,336 km kanalizacji deszczowej. 

Roboty budowlane, zgodnie z umową, zakończono 30 lipca 2012 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone finansowo.

	21. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168

	Okres realizacji:
	2008-2014

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Przebudowa odcinka drogi o długości 12,7 km – wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna), w tym poszerzenie na całym odcinku do uzyskania normatywnej szerokości 6,0 m.

Zakres rzeczowy obejmuje budowę 1 mostu, przebudowę 4 przepustów, przebudowę 14 skrzyżowań, budowę 2,5 km kanalizacji deszczowej, budowę 15 zatok autobusowych, budowę 7,1 km  chodnika, budowę 5,9 km ścieżki rowerowej oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną,


[image: image21.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 32 582 967 696 120 861 723 5 700 000 25 325 124 3 463 948 10,6 1 906 105 33,4

środki z budżetu krajowego, z tego:  1 082 967 0 0 482 967 600 000 0 0,0 0 0,0

środki z budżetu województwa 1 082 967 0 0 482 967 600 000 0 0,0 0 0,0

środki z budżetu UE, z tego: 31 500 000 696 120 861 723 5 217 033 24 725 124 3 463 948 11,0 1 906 105 36,5

dotacje celowe / płatności z UE 31 500 000 696 120 861 723 5 217 033 24 725 124 3 463 948 11,0 1 906 105 36,5

Dochody ogółem, z tego: 31 500 000 0 0 4 000 000 27 500 000 -                -                -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 31 500 000 0 0 4 000 000 27 500 000 -                -                -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 31 500 000 0 0 4 000 000 27 500 000 -                -                -                -               

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

21.

rozdz. 

60013

rozdz. 

75861

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.


Od początku realizacji projektu do końca 2011 roku wydatki w kwocie 696.120 zł zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej. W okresie 2011 r. nastąpił odbiór dokumentacji projektowej oraz uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji (ZRID).

W 2012 roku wydatki w kwocie 861.723 zł zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (859.927 zł) oraz na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (1.796 zł).

W I połowie 2013 roku wydatki w kwocie 1.906.105 zł zostały poniesione na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (1.905.547 zł) oraz koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (558 zł).

Zadanie w okresie I półrocza 2013 r. było na etapie procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót zakończył się w lipcu br. Przewidywany termin podpisania umowy i rozpoczęcia robót ustalono na wrzesień 2013 r.

	22. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce

	Okres realizacji:
	2007-2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Przebudowa odcinka drogi o długości 8,7 km – wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna), w tym poszerzenie na całym odcinku do uzyskania normatywnej szerokości 6,0 m. 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę 1 mostu, przebudowę 5 przepustów, przebudowę 4 skrzyżowań, budowę 900 mb kanalizacji deszczowej, budowę 5 zatok autobusowych, budowę 2400 m2 ciągów pieszo-rowerowych oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.


[image: image22.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 14 918 802 2 347 694 12 555 108 16 000 -                14 902 802 99,9 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  1 628 493 37 954 1 574 539 16 000 -                1 612 493 99,0 -                -               

środki z budżetu województwa 1 628 493 37 954 1 574 539 16 000 -                1 612 493 99,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 13 290 309 2 309 740 10 980 569 0 -                13 290 309 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 13 290 309 2 309 740 10 980 569 0 -                13 290 309 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 13 290 309 0 10 042 439 3 247 870 -                10 042 439 75,6 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 13 290 309 0 10 042 439 3 247 870 -                10 042 439 75,6 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 13 290 309 0 10 042 439 3 247 870 -                10 042 439 75,6 -                -               

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

22.

rozdz. 

60013

rozdz. 

75861


Od początku realizacji projektu do końca 2010 roku wydatki w kwocie 400.944 zł zostały poniesione na dokumentację projektową. 

W okresie 2011 r. nastąpił odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID).

W dniu 27 lipca 2011 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót, a w sierpniu 2011 r. przekazany został plac budowy. 

W 2011 roku wydatki w wysokości 1.946.750 zł zostały poniesione w kwocie:

· 1.919.381 zł na roboty budowlane,
· 20.342 zł na koszty zarządzania projektem
· 4.260 zł na pokrycie kosztów związanych z pozyskaniem gruntów,
· 2.767 zł na badania laboratoryjne.
W 2011 r. wykonano roboty budowlane, tj. roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni oraz budową kanalizacji. Do końca 2011 r. wykonanie rzeczowe zadania stanowiło około 18% planu.
W 2012 roku wydatki w wysokości 12.555.108 zł zostały poniesione w kwocie:

· 12.273.360 zł na roboty budowlane,
· 69.779 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
· 84.842 zł na badania laboratoryjne,
· 105.658 zł na koszty zarządzania projektem,
· 16.789 zł na koszty nadzoru autorskiego,
· 4.500 zł na koszty wykonania dokumentacji technicznej,
· 180 zł na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.
W 2012 r. kontynuowano roboty budowlane tj. roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni oraz budową kanalizacji deszczowej i chodników, wykonywano również prace rozbiórkowe, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi. Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych.

W I półroczu 2013 roku środki zaplanowane na wykup gruntów pod inwestycję nie zostały wydatkowane w związku tym, iż zadanie było na etapie procedury wypłaty odszkodowań, która następuje zgodnie z terminami wynikającymi z decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
	23. Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151

	Okres realizacji:
	2008-2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Budowa nowego odcinka drogowego o długości 2,0 km (wykonanie nasypów, podbudowy, warstw bitumicznych).

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę 2 wiaduktów, budowę 1 tunelu dla pieszych, budowę 2 przepustów, budowę 600 mb kanalizacji deszczowej, budowę 2 skrzyżowań, budowę 500 mb chodników oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.


[image: image23.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 3 841 880 422 286 3 414 594 5 000 -                3 837 480 99,9 600 12,0

środki z budżetu krajowego, z tego:  3 841 880 422 286 3 414 594 5 000 -                3 837 480 99,9 600 12,0

środki z budżetu województwa 3 841 880 422 286 3 414 594 5 000 -                3 837 480 99,9 600 12,0

środki z budżetu UE, z tego: 0 0 0 0 -                0 0,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 0 0 0 0 -                0 0,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 0 0 0 0 -                0 0,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 0 0 0 0 -                0 0,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 0 0 0 0 -                0 0,0 -                -               

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

23.

rozdz. 

60013

rozdz. 

75861

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie


Od początku realizacji projektu do końca 2011 roku wydatki w łącznej kwocie 422.286 zł zostały poniesione na dokumentację projektową, której odbiór wraz z uzyskaniem decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID) nastąpił w okresie 2011 r. 

W 2012 roku wydatki w wysokości 3.414.594 zł zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (3.405.583 zł) oraz zna koszty związane 
z regulacją stanu prawnego nieruchomości (9.011 zł).

W I półroczu 2013 roku wydatki w kwocie 600 zł zostały poniesione na koszty związane 
z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

	24. Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151

	Okres realizacji:
	2010-2013

	Zadanie/projekt realizowany
 w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Budowa nowego odcinka drogowego o długości 1km (wykonanie nasypów, podbudowy, warstw bitumicznych). 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę 2 wiaduktów, budowę 1 kładki dla pieszych, budowę 1 mostu, budowę 2 skrzyżowań typu rondo, budowę 2 skrzyżowań analizowanych, budowę 1228 m2 chodników oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.


[image: image24.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 4 559 294 559 294 0 4 000 000 -                559 294 12,3 0 0,0

środki z budżetu krajowego, z tego:  4 559 294 559 294 0 4 000 000 -                559 294 12,3 0 0,0

środki z budżetu województwa 4 559 294 559 294 0 4 000 000 -                559 294 12,3 0 0,0

środki z budżetu UE, z tego: 0 0 0 0 -                0 0,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 0 0 0 0 -                0 0,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 0 0 0 0 -                0 0,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 0 0 0 0 -                0 0,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 0 0 0 0 -                0 0,0 -                -               

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Lp z 

WPF

Klasyfikacja 

budżetowa

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

24.

rozdz. 

60013

rozdz. 

75861

Wyszczególnienie

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.


Od początku realizacji projektu wydatki w kwocie 559.294 zł zostały poniesione 
na dokumentację projektową. 

W I półroczu 2013 roku wydatki zaplanowane na dokumentację techniczną, odszkodowania za grunty pod inwestycję oraz uregulowanie stanu prawnego nie zostały zrealizowane.
Zadanie było na etapie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, która warunkuje rozpoczęcie procedury pozyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, co z kolei umożliwi wszczęcie procedury odszkodowawczej za nieruchomości. Możliwy termin uzyskania decyzji zrid to koniec września br.

	25. Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 144

	Okres realizacji:
	2011-2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Budowa 2 km nowego odcinka drogowego (wykonanie nasypów, podbudowy, warstw bitumicznych). Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę 3 skrzyżowań typu rondo, budowę 600 mb kanalizacji deszczowej, budowę 500 m2 ciągów pieszo-rowerowych oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.


[image: image25.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 2 310 000 0 57 340 2 252 660 -                279 390 12,1 222 050 9,9

środki z budżetu krajowego, z tego:  2 310 000 0 57 340 2 252 660 -                279 390 12,1 222 050 9,9

środki z budżetu województwa 2 310 000 0 57 340 2 252 660 -                279 390 12,1 222 050 9,9

środki z budżetu UE, z tego: 0 0 0 0 -                0 0,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 0 0 0 0 -                0 0,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 0 0 0 0 -                0 0,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 0 0 0 0 -                0 0,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 0 0 0 0 -                0 0,0 -                -               

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

25.

rozdz. 

60013

rozdz. 

75861


Do 2012 roku wydatki w wysokości 57.340 zł zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej.

W I półroczu 2013 roku wydatki w wysokości 222.050 zł zostały poniesione na koszty wykonania dokumentacji technicznej.

	26. Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi wojewódzkiej 
Nr 162

	Okres realizacji:
	2007-2012

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162 
w m. Sławoborze realizowana na odcinku o długości około 2,4 km o nawierzchni bitumicznej, klasy G (droga główna).


[image: image26.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 9 796 068 6 341 500 3 454 568 -                -                9 796 068 100,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  2 660 258 1 589 089 1 071 169 -                -                2 660 258 100,0 -                -               

środki z budżetu województwa 2 660 258 1 589 089 1 071 169 -                -                2 660 258 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 7 135 810 4 752 411 2 383 399 -                -                7 135 810 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 7 135 810 4 752 411 2 383 399 -                -                7 135 810 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 7 135 810 4 280 872 2 497 377 357 561 -                7 133 763 100,0 355 514 99,4

środki z budżetu UE, z tego: 7 135 810 4 280 872 2 497 377 357 561 -                7 133 763 100,0 355 514 99,4

dotacje celowe / płatności z UE 7 135 810 4 280 872 2 497 377 357 561 -                7 133 763 100,0 355 514 99,4

26.

rozdz. 

60013

rozdz. 

75861

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Lp z 

WPF


W latach 2007-2010 na realizację zadania wydatkowano łącznie 626.600 zł, z czego:  

· do końca 2009 r. wydatki w kwocie 21.391 zł poniesiono na dokumentację projektową,
· w 2010 roku wydatki w kwocie 605.209 zł zostały poniesione na:
· dokumentację techniczną – odbiór dokumentacji wraz z zezwoleniem na realizację inwestycji – ZRID (167.200 zł);
· roboty budowlane (427.074 zł);
· zarządzanie projektem (10.935 zł). 
W dniu 20.08.2010 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych, 
w dniu 07.09.2010 r. rozpoczęto roboty budowlane. Do końca 2010 r. wykonano 6% zakresu rzeczowego tzn. przeprowadzono prace związane z remontem mostu, remontem istniejącej nawierzchni oraz prace związane z usunięciem kolizji z branżą telekomunikacyjną. 
W 2011 roku wydatki w wysokości 5.714.900 zł zostały poniesione w kwocie:

· 5.446.142 zł na roboty budowlane,
· 137.652 zł na koszty zarządzania projektem
· 102.868 zł na wypłatę odszkodowań za grunty,
· 28.238 zł na badania laboratoryjne.
W 2011 r. kontynuowane były roboty budowlane związane z: przebudową chodników, przebudową konstrukcji jezdni, budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową mostu. Wykonano również roboty branży elektrycznej oraz roboty nawierzchniowe.

W 2012 roku wydatki w wysokości 3.454.568 zł zostały poniesione w kwocie:

· 3.321.567 zł na roboty budowlane,
· 32.142 zł na badania laboratoryjne,
· 72.724 zł na koszty zarządzania projektem,
· 17.385 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
· 10.750 zł na koszty nadzoru autorskiego.

W 2012 r. przebudowano: 2,395 km drogi, skrzyżowanie, 2 zatoki autobusowe oraz wybudowano obiekt mostowy i 2 zatoki autobusowe. 
Roboty budowlane zostały zakończone w 2012 r.

	27. Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie dróg wojewódzkich nr 109
 i 103

	Okres realizacji:
	2010-2012

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Budowa odcinka drogi o długości 0,250 km (wykonanie nasypów, podbudowy, warstw bitumicznych). Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: budowę 2 skrzyżowania typu rondo, budowę ciągów pieszych i pieszo – rowerowych na całej długości obejścia, budowę oświetlenia oraz usunięcie kolizji z infrastruktura podziemną.


[image: image27.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 4 729 539 3 322 187 1 407 352 0 -                4 729 539 100,0 0 0,0

środki z budżetu krajowego, z tego:  2 287 125 1 628 281 658 844 0 -                2 287 125 100,0 0 0,0

środki z budżetu województwa 2 287 125 1 628 281 658 844 0 -                2 287 125 100,0 0 0,0

środki z budżetu UE, z tego: 2 442 414 1 693 906 748 508 0 -                2 442 414 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 2 442 414 1 693 906 748 508 0 -                2 442 414 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 2 442 414 1 644 009 668 373 130 032 -                2 441 588 100,0 129 206 99,4

środki z budżetu UE, z tego: 2 442 414 1 644 009 668 373 130 032 -                2 441 588 100,0 129 206 99,4

dotacje celowe / płatności z UE 2 442 414 1 644 009 668 373 130 032 -                2 441 588 100,0 129 206 99,4

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

27.

rozdz. 

60013

rozdz. 

75861

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.


W 2010 roku wydatki w. kwocie 664.247 zł zostały poniesione na:

· dokumentację techniczną – odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji (122.856 zł);
· wykonanie robót budowlanych (538.142 zł);
· zarządzanie projektem (3.249 zł).

W dniu 31.08.2010 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót i przekazany plac budowy. Do końca 2010 r. realizowane były roboty ziemne  oraz  roboty związane z budową skrzyżowań. Zgodnie z założonym harmonogramem robót zrealizowano 14 % zakresu rzeczowego.

W 2011 roku wydatki w wysokości 2.657.940 zł zostały poniesione w kwocie:

· 2.587.334 zł na roboty budowlane,
· 56.567 zł na koszty zarządzania projektem, 
· 11.310 zł na badania laboratoryjne, 
· 2.490 zł na koszty nadzoru autorskiego, 
· 239 zł na koszty związane z pozyskaniem gruntów.

W 2011 r. wykonywano roboty budowlane tj. roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni oraz budową kanalizacji deszczowej i chodników, wykonywano również prace rozbiórkowe, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi. Do końca 2011 r. wykonanie rzeczowe zadania stanowiło około 63% planu.
W 2012 roku wydatki w wysokości 1.407.352 zł zostały poniesione w kwocie:

· 966.629 zł na roboty budowlane,
· 406.980 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
· 24.958 zł na koszty zarządzania projektem, 
· 5.865 zł na badania laboratoryjne, 
· 2.920 zł na koszty nadzoru autorskiego.
W 2012 r. wybudowano: 0,242 km drogi, 2 skrzyżowania oraz 0,242 km chodników. Roboty budowlane zostały odebrane 19 czerwca 2012 r.
	28. Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163

	Okres realizacji:
	2008-2012

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II  – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 163 zakresem swym obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 163 w miejscowości Połczyn Zdrój na długości około 1,3 km w terenie zabudowanym o nawierzchni bitumicznej, przebudowę 2 skrzyżowań na skrzyżowania typu „rondo”, przebudowę i budowę chodników, budowę miejsc parkingowych wzdłuż ul. Wojska Polskiego, usunięcie kolizji 
z istniejącymi urządzeniami obcymi (sieć wodociągowa, gazowa, siec energetyczna 
i teletechniczna), przebudowę w ciągu ul Wojska Polskiego i budowę oświetlenia drogowego na nowopowstałych rondach, budowę kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniach typu rondo - odwodnienia drogi, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego przebudowywanych ulic.


[image: image28.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 6 701 938 6 653 648 48 290 -                -                6 701 938 100,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  2 346 763 2 298 473 48 290 -                -                2 346 763 100,0 -                -               

środki z budżetu województwa 1 946 052 1 897 762 48 290 -                -                1 946 052 100,0 -                -               

dotacje celowe od innych jst 400 711 400 711 -                -                -                400 711 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 4 355 175 4 355 175 -                -                -                4 355 175 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 4 355 175 4 355 175 -                -                -                4 355 175 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 4 755 886 4 755 886 -                -                -                4 755 886 100,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  400 711 400 711 -                -                -                400 711 100,0 -                -               

dotacje celowe od innych jst 400 711 400 711 -                -                -                400 711 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 4 355 175 4 355 175 -                -                -                4 355 175 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 4 355 175 4 355 175 -                -                -                4 355 175 100,0 -                -               

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

28.

rozdz. 

60013

rodz. 

75861 / 

60013

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania


W latach 2008-2010 na realizację zadania wydatkowano łącznie 6.399.151 zł, z czego w: 

· 2008 r. wydatki w kwocie 112.801 zł zostały poniesione na dokumentację projektową;
· 2009 r. wydatki w kwocie 292.889 zł zostały poniesione na: 
· opracowanie studium wykonalności (9.760 zł), 

· opracowanie dokumentacji projektowej – odbiór dokumentacji wraz z zezwoleniem na realizację inwestycji (90.000 zł), 

· wykonanie robót budowlanych (192.874 zł),

· badania laboratoryjne (255 zł).

W dniu 31.08.2009 r. podpisana została umowa wykonawcą na roboty budowlane 
i przekazany został plac budowy. Do końca 2009 r. zrealizowano 15% zakresu rzeczowego; wykonano roboty rozbiórkowe, usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną, rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji deszczowej i budową elementów skrzyżowań.

· 2010 roku wydatki w kwocie 5.993.462 zł zostały poniesione na: 

· realizację robót budowlanych (5.824.549 zł);
· zarządzanie projektem i nadzór inwestorski (123.585 zł);
· badania laboratoryjne (19.974 zł);
· opłacenie kosztów badań laboratoryjnych (6.183 zł);
· odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycję drogową (10.870 zł);
· ujawnienie działek w księgach wieczystych (8.300 zł).
W 2010 r. kontynuowano roboty, które zostały zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i zakończone w dniu 31.10.2010 r.

W dniu 03.03.2010 r. podpisana została umowa z Gminą Połczyn Zdrój na partycypację 
w kosztach robót budowlanych w wysokości 400.711 zł.

W 2011 roku wydatki w kwocie 254.497 zł zostały przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję (253.740 zł) oraz na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (757 zł).
W 2012 roku wydatki w wysokości 48.290 zł zostały poniesione wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową. 

	29. Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym 

	Okres realizacji:
	2013-2014

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Infrastruktury i Transportu

	Cel realizacji:
	Wykonanie modernizacji 7 sztuk używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu EN57, wyprodukowanych w latach 1972-1974, kupionych przez Województwo 
w 2012 r.


[image: image29.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 46 900 000 0 0 26 800 000 20 100 000 0 0,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 46 900 000 0 0 26 800 000 20 100 000 0 0,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 46 900 000 0 0 26 800 000 20 100 000 0 0,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 46 900 000 0 0 26 800 000 20 100 000 0 0,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 46 900 000 0 0 26 800 000 20 100 000 0 0,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 46 900 000 0 0 26 800 000 20 100 000 0 0,0 -                -               

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

rozdz. 

75861

29.

rozdz. 

60001

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016


Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim 2013-2014 , gdzie w 2013 r. zaplanowano modernizację 4 sztuk pojazdów a w 2014 roku – 3 sztuki. Zgodnie z umową zawartą w dniu 27 czerwca 2013 r. z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., koszt wykonania modernizacji 1 sztuki pojazdu wyniesie 6.700.000 zł netto. Inwestycja finansowana będzie 
w całości ze środków EFRR w ramach RPO WZ. Wydatki zostaną poniesione zgodnie 
z zawartą umową IV kwartale 2013 r.

	30. Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze wojewódzkiej nr 120 w Gryfinie

	Okres realizacji:
	2010-2012

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	INTERREG  IV A

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Przebudowa mostu granicznego na Odrze Zachodniej o całkowitej długości 131,9 m 
i szerokości 9,60 m. W ramach zadania projektowane są m.in.: wykonanie nowej płyty pomostowej, przebudowa i remont przyczółków i filarów, wzmocnienie elementów kratownicy oraz podniesienie konstrukcji mostu (około 1 m).


[image: image30.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 6 202 669 424 264 5 778 405 0 -                6 202 669 100,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  1 102 669 63 640 1 039 029 0 -                1 102 669 100,0 -                -               

środki z budżetu województwa 1 102 669 63 640 1 039 029 0 -                1 102 669 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 5 100 000 360 624 4 739 376 0 -                5 100 000 100,0 -                -               

środki z Unii Europejskiej 5 100 000 360 624 4 739 376 0 -                5 100 000 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 5 100 000 0 536 762 4 563 238 -                536 762 10,5 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 5 100 000 0 536 762 4 563 238 -                536 762 10,5 -                -               

środki z Unii Europejskiej 5 100 000 0 536 762 4 563 238 -                536 762 10,5 -                -               

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

30.

rozdz. 

60013



Lp z 

WPF

Wyszczególnienie


W 2010 roku wydatki w kwocie 7.320 zł poniesiono na opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej projektu. 

W 2011 roku wydatki w wysokości 416.944 zł, obejmują koszty poniesione na: opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie objazdów/przejazdów i zmiany organizacji ruchu, wykonanie projektów tymczasowych całodobowego oznakowania nawigacyjnego mostu na czas prowadzenia remontu oraz prace rozbiórkowe (tj. rozbiórkę: nawierzchni jezdni z kostki kamiennej, krawężników mostowych, izolacji papowej, asfaltu lanego na chodnikach, ekranu akustycznego, nawierzchni chodnika z kostki, krawężników betonowych, obrzeży betonowych).
W 2012 roku wydatki w kwocie 5.778.404 zł zostały poniesione w wysokości:

· 5.663.732 zł na koszty robót budowlanych (m.in.: remont płyty pomostu 
wraz ze wzmocnieniem, naprawę powierzchniową i iniekcyjną betonu na przyczółkach, przebudowę dylatacji i remont łożysk, odnowę powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowej mostu, przebudowę skrzydeł mostu oraz stożków nasypu przy przyczółkach, remont schodów skarpowych oraz wzmocnienie i naprawę chodników, remont oznakowania nawigacyjnego, przebudowę instalacji, wykonanie dojazdów z masy bitumicznej wraz ze wzmocnieniem nasypów, budowę kanalizacji podłużnej 
wraz z wymianą wpustów oraz budowę wałów kierunkowych),

· 62.730 zł na koszty nadzoru inwestorskiego,
· 21.771 zł na koszty nadzoru autorskiego,
· 30.171 zł na koszty badań laboratoryjnych.
Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2012 roku.
	31. Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 

	Okres realizacji:
	2010-2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	INTERREG  IV A

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Realizacja zadnia podzielona jest na dwa etapy: 

· pierwszy etap - budowa 2 odcinków nowego przebiegu drogi o łącznej długości 806 m oraz przebudowa 80 m istniejącego odcinka drogi. Projektowana szerokość jezdni wynosi 7 m;

· drugi etap - remont drogi na odcinku długości ok. 800 m (stary przebieg drogi przez 
m. Żarczyn).


[image: image31.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 5 552 258 612 517 4 924 741 15 000 -                5 540 109 99,8 2 851 19,0

środki z budżetu krajowego, z tego:  845 589 91 878 738 711 15 000 -                833 440 98,6 2 851 19,0

środki z budżetu województwa 845 589 91 878 738 711 15 000 -                833 440 98,6 2 851 19,0

środki z budżetu UE, z tego: 4 706 669 520 639 4 186 030 0 -                4 706 669 100,0 -                -               

środki z Unii Europejskiej 4 706 669 520 639 4 186 030 0 -                4 706 669 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 4 706 669 0 1 377 992 3 328 677 -                1 377 992 29,3 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 4 706 669 0 1 377 992 3 328 677 -                1 377 992 29,3 -                -               

środki z Unii Europejskiej 4 706 669 0 1 377 992 3 328 677 -                1 377 992 29,3 -                -               

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Lp z 

WPF

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

31.

rozdz. 

60013

rozdz. 

60013

Wyszczególnienie

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016


Do 2011 roku wydatki w wysokości 612.517 zł zostały poniesione w kwocie: 

· 354.888 zł na koszty związane z zakupem gruntów,

· 243.050 zł na roboty budowlane (tj. na wykonanie: robót przygotowawczych, nasypu ziemnego, warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz kanalizacji deszczowej),

· 7.257 zł na analizę ekonomiczno – finansową dla projektu,

· 5.500 zł na koszty opracowania projektu technicznego na rozbiórkę budynku,

· 1.451 zł na koszty badań laboratoryjnych,

· 372 zł na koszty usługi przyłączeniowej.

W 2012 roku wydatki w wysokości 4.924.741 zł, zostały poniesione w kwocie: 

· 4.436.387 zł na roboty budowlane (m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PCV, wpustów ulicznych, studni rewizyjnych, studni z piaskownikiem i separatorem; montaż wysięgników rurowych z oprawami oraz ułożenie przewodów elektrycznych, ustawienie krawężnika betonowego, ułożenie chodnika z kostki betonowej, wykonanie warstwy ścieralnej SMA, wjazdów, zatoki autobusowej oraz wysepki z kostki kamiennej, zabezpieczenie studni głębinowej).

· 361.749 zł na koszty związane z zakupem gruntów,

· 40.550 zł na koszty zarządzania projektem,
· 36.302 zł na koszty badań laboratoryjnych,

· 21.234 zł na roboty rozbiórkowe (m.in. rozbiórka nawierzchni brukowej i z betonu asfaltowego, rozbiórka podbudowy),
· 7.345 zł na koszty nadzoru autorskiego,

· 13.530 zł na koszty opracowania dokumentacji na II etap robót budowlanych,

· 6.765 zł na koszty opracowania wtórnika geodezyjnego dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej II etapu realizacji zadania,

· 879 zł na koszty usługi przyłączeniowej do sieci energetycznej.

W I półroczu 2013 roku wydatki w kwocie 2.851 zł zostały poniesione na koszt:

· odszkodowania za ogrodzenie i nasadzenia znajdujące się na działkach w obrębie m. Żarczyn;

· opłaty za wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów niezbędnych do ujawnienia prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz ZZDW w Koszalinie w księgach wieczystych;

· opłaty za złożenie do Sądu Rejonowego w Gryfinie wniosku o założenie księgi wieczystej oraz o ujawnienie prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz ZZDW w Koszalinie dla nieruchomości położonych w obrębie Żarczyn.

	32. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin w ciągu drogi nr 122  

	Okres realizacji:
	2010-2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	INTERREG  IV A

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Przebudowa 1,19 km odcinka drogi (w tym 2 skrzyżowania) o jezdni szerokości 6 m.


[image: image32.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 6 000 000 5 949 094 3 361 47 545 -                5 952 455 99,2 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  943 270 892 364 3 361 47 545 -                895 725 95,0 -                -               

środki z budżetu województwa 943 270 892 364 3 361 47 545 -                895 725 95,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 5 056 730 5 056 730 0 0 -                5 056 730 100,0 -                -               

fundusze pomocowe (refundacja) 5 056 730 5 056 730 0 0 -                5 056 730 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 5 056 730 842 747 0 4 213 983 -                842 747 16,7 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 5 056 730 842 747 0 4 213 983 -                842 747 16,7 -                -               

środki z Unii Europejskiej 5 056 730 842 747 0 4 213 983 -                842 747 16,7 -                -               

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Lp z 

WPF

Klasyfikacja 

budżetowa

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

32.

rozdz. 

60013

rozdz. 

60013

Wyszczególnienie

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.


W 2010 roku wydatki w kwocie 975.925 zł zostały poniesione na:

· koszty związane z wykupem gruntów pod planowaną inwestycję (odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, dokumentację geodezyjną, wykup gruntów) – 135.456 zł;

· opracowanie analizy ekonomiczno - finansowej dla ww. projektu – 7.320 zł;

· wykonanie robót budowlanych – 817.489 zł;

· badania laboratoryjne – 8.176 zł;

· zarządzanie projektem – 7.484 zł. 

W ramach zadania w 2010 r. uzyskano m.in. następujące efekty rzeczowe:

· wykonano roboty rozbiórkowe (nawierzchni chodników (250 m2), krawężników i obrzeży betonowych (720 m); podbudowy (450 m2); nawierzchni bitumicznej (800 m2);

· wykonano 16 studni rewizyjnych;

· wykonano kanalizację deszczową;

· wykonano podbudowy z kruszyw i z chudego betonu (538 m2);

· wykonano podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (667 m2);

· wykonano nawierzchnie z kostki betonowej (1 972 m2);

· wykonano montaż krawężników betonowych i obrzeży (1 245 m);

· przeprowadzono roboty elektryczne i telekomunikacyjne.

W 2011 roku wydatki w wysokości 4.973.169 zł zostały poniesione w kwocie: 

· 4.903.879 zł  na koszty robót budowlanych obejmujących: prace rozbiórkowe (krawężniki, podbudowa oraz nawierzchnia jezdni i chodników), roboty ziemne, przebudowę oświetlenia oraz usunięcie kolizji z liniami: energetycznymi i telekomunikacyjnymi budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy, montaż krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, wykonanie warstwy ścieralnej 
z SMA oraz prace wykończeniowe,

· 37.965 zł na koszty zarządzania projektem,

· 19.937 zł na koszty badań laboratoryjnych,

· 9.720 zł na koszty nadzoru autorskiego,

· 1.668 zł na koszty związane z pozyskaniem gruntów. 

W 2012 roku wydatki w wysokości 3.361 zł, zostały poniesione na koszty związane 
z pozyskaniem gruntów pod inwestycję. 

W I półroczu 2013 roku niezakończone postępowania spadkowe uniemożliwiły planowany wykup gruntów pod inwestycję.
	33. Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych 

	Okres realizacji:
	2013-2015

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Infrastruktury i Transportu


     Cel realizacji:   Podniesienie obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa:

                             lubuskie i zachodniopomorskie.

[image: image33.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 140 000 000 -                -                40 000 000 100 000 000 -                -                -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  70 000 000 -                -                20 000 000 50 000 000 -                -                -                -               

środki z budżetu województwa 15 923 964 -                -                0 15 923 964 -                -                -                -               

dotacje celowe z budżetu państwa  14 587 500 -                -                0 14 587 500 -                -                -                -               

środki z funduszy celowych - Fundusz 

Kolejowy

39 488 536 -                -                20 000 000 19 488 536 -                -                -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 70 000 000 -                -                20 000 000 50 000 000 -                -                -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 70 000 000 -                -                20 000 000 50 000 000 -                -                -                -               

Dochody ogółem, z tego: 124 076 036 14 488 536 6 250 000 6 250 000 77 087 500 20 738 536 16,7 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  54 076 036 14 488 536 6 250 000 6 250 000 27 087 500 20 738 536 38,4 -                -               

dotacje celowe z budzetu państwa  14 587 500 0 0 0 14 587 500 0 0,0 -                -               

środki z funduszy celowych - Fundusz 

Kolejowy

39 488 536 14 488 536 6 250 000 6 250 000 12 500 000 20 738 536 52,5 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 70 000 000 0 0 20 000 000 50 000 000 0 0,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 70 000 000 0 0 20 000 000 50 000 000 0 0,0 -                -               

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

33.

rozdz. 

60003

rozdz. 

60001

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa


Do dnia 30.06.2013 r. Województwo nie otrzymało decyzji z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o wysokości dofinansowania zakupu siedmiu sztuk pojazdów (ze środków 
z EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w wyniku czego nie została zawarta umowa na wykonanie i dostawę ww. pojazdów.

W I półroczu 2013 r. wydatki na zakup 2 sztuk pojazdów finansowany środkami UE 
i Funduszu Kolejowego nie zostały poniesione.

34. Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1  Programu dla Europy Środkowej 

	Okres realizacji:
	2008- 2012

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	 Działanie 2.1 Programu dla Europy Środkowej EWT

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna 

za realizację:
	Wydział Współpracy Terytorialnej

	Cel realizacji:
	Przygotowanie wspólnej strategii rozwoju infrastruktury dla multimodalnej sieci transportowej łączącej północne i południowe regiony Europy Środkowej.


[image: image34.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 1 260 729 1 193 650 67 079 0 0 1 260 729 100,0 0 0,0

środki z budżetu krajowego, z tego:  189 110 179 048 10 062 0 0 189 110 100,0 0 0,0

środki z budżetu województwa 189 110 179 048 10 062 0 0 189 110 100,0 0 0,0

środki z budżetu UE, z tego: 1 071 619 1 014 602 57 017 0 0 1 071 619 100,0 0 0,0

środki z Unii Europejskiej 1 071 619 1 014 602 57 017 0 0 1 071 619 100,0 0 0,0

Dochody ogółem, z tego: 1 071 619 261 518 539 643 270 458 0 876 437 81,8 75 276 27,8

środki z budżetu UE, z tego: 1 071 619 261 518 539 643 270 458 0 876 437 81,8 75 276 27,8

środki z Unii Europejskiej 1 071 619 261 518 539 643 270 458 0 876 437 81,8 75 276 27,8

34.

rozdz. 

60095

rodz. 

60095

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W latach 2008 - 2009 wydatki w kwocie 91.786 zł poniesiono na tłumaczenia dokumentów z/na język angielski oraz na zagraniczne podróże służbowe, podczas których odbywały się spotkania konsultacyjne z partnerami projektu, reprezentantami Parlamentu Europejskiego, Eurodeputowanymi i przedstawicielami instytucji stowarzyszonych. 

W 2010 roku  wydatkowano 800.459 zł z przeznaczeniem na:

· wykonanie ekspertyz składających się z kilku opracowań niezbędnych do realizacji kolejnego etapu projektu,

· wynagrodzenie ekspertów prezentujących opracowania na potrzeby Projektu podczas spotkań konsorcjum,

· zakup oprogramowania komputerowego potrzebnego do obsługi projektu,

· podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) związane ze spotkaniami konsultacyjnymi z partnerami projektu, 

· obsługę gastronomiczną podczas spotkań odbywających się w Szczecinie,

· koszty opracowania map niezbędnych do projektu,

· tłumaczenia z/na język angielski i niemiecki.

W 2011 roku wydatki w kwocie 301.405 zł poniesiono na:

· zorganizowanie we współpracy z Regionem Veneto (Włochy) konferencji, której celem była prezentacja krótkoterminowych i średniookresowych rezultatów projektu, jak również stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń oraz wyników badań pomiędzy partnerami projektu a instytucjami i podmiotami działającymi na polskim rynku,

· wykonanie ekspertyz niezbędnych do realizacji kolejnego etapu projektu,

· wynagrodzenie ekspertów prezentujących opracowania na potrzeby Projektu podczas spotkań konsorcjum,

· podróże służbowe związane ze spotkaniami konsultacyjnymi z partnerami projektu, 

· obsługę gastronomiczną podczas spotkań odbywających się w Szczecinie,

· tłumaczenia z/na język angielski i niemiecki,

· wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników.

W 2012 roku kwotę 67.079 zł wydatkowano w związku z:

· współudziałem w konferencji "Skandynawigacje 2020", podczas których odbyły się warsztaty narodowe,

· zakupem usług tłumaczenia pisemnego i ustnego na potrzeby UMWZ w celu realizacji Projektu  SoNorA,
· udziałem pracowników zaangażowanych w realizację projektu SoNorA w warsztatach projektowych organizowanych podczas konferencji Skandynawigacje 2012,
· wykonaniem prezentacji elektronicznych dotyczących zadań podjętych w ramach projektu SoNorA oraz zaprezentowaniem ich podczas warsztatów narodowych, 
które odbyły się w Warszawie w marcu 2012 r. podczas konferencji "Skandynawigacje 2012",

· wynagrodzeniami (wraz z pochodnymi) pracowników. 

W dniu 31 lipca 2012 r. przedmiotowy projekt został zakończony. Projekt zrealizowano 
na podstawie „Umowy partnerskiej” nr 1CE055P2 South – North Axis akronim SoNorA zgodnie z harmonogramem zadań na bieżąco monitorowanym przez lidera projektu.    
	 Załącznik  nr  2A

II. POZOSTAŁE  PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI


	1. Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych 

	Okres realizacji:
	2012-2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	dotacji celowej z b. p., Funduszu Kolejowego i środków własnych z budżetu województwa 

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Cel realizacji:


	Wydział Infrastruktury i Transportu

Podniesienie rentowości połączeń kolejowych uruchamianych ze stacji Kołobrzeg oraz umożliwienie realizowania przewozów w ruchu transgranicznym (w tym: w relacji Kołobrzeg - Szczecin – Angermünde) od grudnia 2014 r.


[image: image35.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 20 000 000 -                10 000 000 10 000 000 -                10 000 000 50,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  20 000 000 -                10 000 000 10 000 000 -                10 000 000 50,0 -                -               

środki z budżetu województwa 4 700 000 -                2 706 250 1 993 750 -                2 706 250 57,6 -                -               

dotacje celowe z budzetu państwa  14 587 500 -                7 293 750 7 293 750 -                7 293 750 50,0 -                -               

środki z funduszy celowych - Fundusz 

Kolejowy

712 500 -                -                712 500 -                -                -                -                -               

Dochody ogółem, z tego: 15 300 000 712 500 7 293 750 7 293 750 -                8 006 250 52,3 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  15 300 000 712 500 7 293 750 7 293 750 -                8 006 250 52,3 -                -               

dotacje celowe z budzetu państwa  14 587 500 0 7 293 750 7 293 750 -                7 293 750 50,0 -                -               

środki z funduszy celowych - Fundusz 

Kolejowy

712 500 712 500 -                -                -                712 500 100,0 -                -               

1.

rozdz. 

60001

rozdz. 

60001

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W I półroczu 2012 roku zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę taboru kolejowego oraz wyłoniono wykonawcę. W dniu 2 lipca 2012 r. zawarto umowę na dostawę 2 sztuk nowych pojazdów SA139 - LINK z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. W ramach realizacji zadania w 2012 roku zostały poniesione wydatki 
w kwocie 10.000.000 zł na zakup 1 sztuki ww. pojazdu.
W I półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatku na zakup drugiego pojazdu, gdyż wydatkowanie środków finansowych, zgodnie z zawartą umową, zaplanowane jest na III kwartał 2013 r. 

	2.  Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102

	Okres realizacji:
	2010-2012

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	środków własnych z budżetu województwa

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji
	Przedłużenie trwałości obiektu


[image: image36.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 10 262 346 422 730 9 839 616 -                -                10 262 346 100,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  10 262 346 422 730 9 839 616 -                -                10 262 346 100,0 -                -               

środki z budżetu województwa 10 262 346 422 730 9 839 616 -                -                10 262 346 100,0 -                -               

2.

rozdz. 

60014

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W 2010 roku wydatki w kwocie 259.006 zł zostały poniesione na:

· pokrycie kosztów uzyskania mapy do celów projektowych,

· wykonanie dokumentacji geotechnicznej i technicznej. 

W 2011 roku wydatki w wysokości 163.724 zł zostały poniesione na koszty wykonania dokumentacji technicznej dla ww. zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZZDW 
w Koszalinie. 

W 2012 roku wydatki w wysokości 9.839.616 zł zostały poniesione na koszty robót budowlanych, obejmujące:

· wykonanie oznakowania oraz utrzymanie podczas robót;

· roboty rozbiórkowe;

· montaż zbrojenia ze stali;

· kapy chodnikowe;

· wykonanie nadbudowy istniejącej balustrady na chodnikach;

· wykonanie i demontaż rusztowań;

· wykonanie naprawy powierzchni betonu zaprawami typu PCC;

· wykonanie i montaż na wodzie prefabrykatów dolnych i górnych izbic;

· wykonanie pali fundamentowych; 

· wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej rys i spękań żelbetowej konstrukcji gzymsów;

· wykonanie nawierzchni jezdni  oraz chodników wraz z izolacją z papy zgrzewalnej, drenażem  i warstwą wiążącą z asfaltu twardolanego; 

· zabezpieczenie antykorozyjne dźwigarów stalowych oraz balustrad;

· wykonanie schodów skarpowych z balustradami oraz ubezpieczeniem stożków prefabrykatami betonowymi;

· montaż konstrukcji górnej, przeciwwagi, zwieńczenia słupów, zespołu siłowników hydraulicznych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym;

· dostosowanie istniejących pomostów, schodów i drabinek;

· wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej napędu i sterowania przęsłem wraz 
z mechanizmami i elementami systemu  sterowania;

· uzupełnienie i zabezpieczenie antykorozyjnie  konstrukcji dalb z elementami towarzyszącymi;

· wykonanie modernizacji oświetlenia mostu i dojazdów wraz z wymianą istniejących zapór na szlabany hydrauliczne i wykonaniem modernizacji oznakowania nawigacyjnego 
i sygnalizacji żeglugi;

· wybudowanie elementów uspokojenia ruchu w tym wysepki na jezdni wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w grudniu 2012 r.
	3. Studium wykonalności Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko 

	Okres realizacji:
	2009-2012

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	środków własnych z budżetu województwa i dotacji celowej od innych jst

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Infrastruktury i Transportu

	Cel realizacji:
	Uzyskanie niezbędnych danych potrzebnych dla uzasadnienia konieczności wybudowania 
i ujęcia tej inwestycji w rządowych planach inwestycyjnych.




[image: image37.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 4 267 201 4 161 421 105 780 -                -                4 267 201 100,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  4 267 201 4 161 421 105 780 -                -                4 267 201 100,0 -                -               

środki z budżetu województwa 1 422 974 1 387 141 35 833 -                -                1 422 974 100,0 -                -               

dotacja celowa od innych jst 2 844 227 2 774 280 69 947 -                -                2 844 227 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 2 844 227 2 774 280 69 947 -                -                2 844 227 100,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  2 844 227 2 774 280 69 947 -                -                2 844 227 100,0 -                -               

dotacja celowa od innych jst 2 844 227 2 774 280 69 947 -                -                2 844 227 100,0 -                -               

3.

rozdz. 

60095

rozdz. 

60095

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W 2009 r. wydatki w kwocie 419.680 zł zostały poniesione na wykonanie pierwszego etapu (prace przygotowawcze), a w koszcie jego wykonania partycypowały:

· Województwo Zachodniopomorskie (139.894 zł),

· Gmina Miasto Szczecin (139.893 zł) i Gmina Goleniów (46.631 zł),

· Gmina Police (46.631 zł) i Powiat Policki (46.631 zł).
W dniu 11 maja 2009 r. podpisana została umowa z firmą Arcadis Sp. z o.o. z Warszawy 
na opracowanie studium wykonalności, realizowanego w czterech etapach.

W 2010 roku wydatki w kwocie 3.741.741 zł zostały poniesione na trzy etapy opracowania:

· studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe (STEŚ) – etap II;

· „Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko” – etap III;

· studium wykonalności (SW) – etap IV.

W koszcie jego wykonania partycypowały: 

· Województwo Zachodniopomorskie (1.247.247 zł),
· Gmina Miasto Szczecin (1.247.247 zł), 

· Gmina Goleniów (415.749 zł), 

· Gmina Police (415.749 zł),

· Powiat Policki (415.749 zł).
W 2012 roku zrealizowane wydatki w kwocie 105.780 zł obejmują koszty ostatniej części opracowania Studium wykonalności „Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina”, dotyczące uzyskania „Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia”. 

Ww. decyzja wydana w dniu 03.11.2011 r., do której złożono protest, rozpatrywany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie, dnia 02.11.2012 r. została utrzymana w mocy.

Na podstawie zawartych umów i porozumień w kosztach opracowania ostatniej części dokumentu partycypowali: Gmina Miasto Szczecin (34.973 zł), Powiat Policki (11.658 zł), Gmina Police (11.658 zł), Gmina Goleniów (11.658 zł). Udział Województwa Zachodniopomorskiego wyniósł 35.833 zł. 

	4. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe

	Okres realizacji:
	2011-2016

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	środków własnych z budżetu województwa


	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Wykonywanie dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie


[image: image38.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 7 526 030 901 733 415 162 966 468 5 242 667 1 370 955 18,2 54 060 5,6

środki z budżetu krajowego, z tego:  7 526 030 901 733 415 162 966 468 5 242 667 1 370 955 18,2 54 060 5,6

środki z budżetu województwa 7 526 030 901 733 415 162 966 468 5 242 667 1 370 955 18,2 54 060 5,6

4.

rozdz. 

60013

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Lp z 

WPF


Zaplanowane w 2011 r. wydatki przeznaczone będą na wykonanie 25 dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie.
W 2011 r. wydatki w wysokości 901.733 zł zostały poniesione na koszty wykonania 20 dokumentacji technicznych  dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW 
w Koszalinie, z czego: 

· kwotę 862.066 zł wydatkowano na koszty wykonania 17 dokumentacji technicznych,  które zostały całkowicie zakończone:

· „Odwodnienie jezdni ulic Celnej, Ogrodowej i Łużyckiej wraz z przebudową ulicy Łużyckiej w m. Myślibórz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 128” (97.694 zł),

· „Budowa mostu w m. Żytnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205” (32.262 zł),

· „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 125 z drogą powiatową w m. Moryń” (67.710 zł),

· „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 106 z drogami gminnymi w m. Stargard Szczeciński, ul. Broniewskiego” (62.962 zł),

· „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 151, ul. Segala i Wojska Polskiego w m. Łobez” (55.451 zł),

· „Przebudowa przejścia przez m. Starogard Łobeski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152 wraz 
z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 148 do początku ul. Grunwaldzkiej” (78.927 zł),

· „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odc. Police - Trzebież - skrzyżowanie z ul. Wiejską do początku ul. Grunwaldzkiej”  (24.197 zł),

·  „Budowa przepustu w m. Białogard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 166” (15.022 zł),

· „Budowa przepustu w m. Lubiechów Dolny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125” (19.357 zł),

· „Budowa przepustu w m. Zagozd w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148” (15.022 zł),

· „Budowa przepustu w m. Szczeglino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206” (19.962 zł),

· „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 162 z drogą nr 102 w m. Rościęcino”  (49.384 zł),

· „Budowa pasa włączenia (lewoskręt) z drogi wojewódzkiej nr 102 do m. Pustkowo”  (25.205 zł),

· „Przebudowa przejścia przez  m. Kościernica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206”  (90.536 zł),

· „Przebudowa przejścia przez m. Stare Drawsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163”  (74.587 zł),

· „Przebudowa przejścia przez m. Parnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122” (61.500 zł),

· „Przebudowa przejścia przez m. Świerzno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103” (72.288 zł),

· kwotę 39.667 zł wydatkowano na koszty wykonania 3 dokumentacji, które zgodnie 
z umowami podlegały odbiorowi częściowemu (termin całkowitego zakończenia opracowań ustalony jest na 2012 rok):

· „Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów, ul. Słowackiego i Wybrzeże Kościuszkowskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102” (15.123 zł),

· „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205” (12.546 zł),

· „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Golice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125” (11.998 zł).

W 2012 roku wydatki w kwocie 415.162 zł zostały poniesione na dokumentację techniczną dla zadań pn.: 

· dokumentacje zakończone w roku 2012:

· „Budowa mostu w m. Błotno w ciągu drogi woj. nr 106” (19.055 zł);

· „Budowa przejścia (tunelu) dla pieszych pod nasypem PKP w m. Stargard Szczeciński, 
ul. Broniewskiego w ciągu drogi woj nr 106” (26.112 zł);

· „Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów, ul. Słowackiego i Wybrzeże Kościuszkowskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102” (145.785 zł);  

· „Budowa mostu w m. Rosnowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 168” (89.074 zł);

· „Przebudowa – wzmocnienie mostu w m. Pyszka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163” (29.213 zł);

· „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 w m. Zieleniewo” (29.778 zł); 

· „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg” (25.555 zł); 

· dokumentacje zrealizowane częściowo, które będą kontynuowane w roku 2013:

· „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205” (3.690 zł);

· „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Golice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125” (35.000 zł);

· „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Mosty w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113” (11.900 zł).

W I półroczu 2013 r. wydatki w kwocie 54.060 zł zostały poniesione na dokumentację techniczną dla zadań inwestycyjnych pn.: 

· „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Golice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125” (27.000 zł);
· „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinku Klępicz – Moryń” (27.060 zł).

W ramach ww. zadania realizowane jest 25 dokumentacji, z których 5 dotyczy przedsięwzięć kontynuowanych. W I półroczu 2013 r. zawarto 20 umów na wykonanie dokumentacji dla nowych projektów inwestycyjnych.

	5. Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów 

	Okres realizacji:
	2008- 2020

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	 środków własnych z budżetu województwa  

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Infrastruktury i Transportu

	Cel realizacji:
	Zakup udziałów w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów Sp. z o.o. w celu zapewnienia rozbudowy i modernizacji  jedynego lotniska użytku publicznego w województwie zachodniopomorskim. Docelowo do roku 2020 planuje się objąć udziały w tej Spółce na łączną kwotę 45.610.000 zł.


[image: image39.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 45 609 289 8 900 000 3 301 289 4 202 000 29 206 000 16 401 289 36,0 4 200 000 100,0

środki z budżetu krajowego, z tego:  45 609 289 8 900 000 3 301 289 4 202 000 29 206 000 16 401 289 36,0 4 200 000 100,0

środki z budżetu województwa 45 609 289 8 900 000 3 301 289 4 202 000 29 206 000 16 401 289 36,0 4 200 000 100,0

5.

rozdz. 

60095

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


Wydatki w latach 2008-2011 poniesione zostały na zakup udziałów w Porcie Lotniczym Szczecin - Goleniów Sp. z o. o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł każdy, 
z czego:

· w roku 2008 – zakupiono 5.300 udziałów na kwotę 5.300.000 zł,
· w roku 2009 – zakupiono 1.800 udziałów na kwotę 1.800.000 zł,
· w roku 2011 – zakupiono 1.800 udziałów na kwotę 1.800.000 zł,
· w roku 2012 – zakupiono 3.300 udziałów na kwotę 3.300.000 zł 

(oraz poniesiono koszt opłaty notarialnej 1.289 zł).

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 4.200.000 zł związaną z objęciem przez Województwo Zachodniopomorskie dodatkowych udziałów w ww. Spółce, tj. 4.200 udziałów.
W kolejnych latach planowany jest zakup nowych udziałów w podanych wysokościach:

· 2014 r. – 5.002.000 zł,

· 2015 r. – 5.002.000 zł,

· 2016 r. – 5.002.000 zł,

· 2017 r. – 5.000.000 zł,

· 2018 r. – 5.000.000 zł,

· 2019 r. – 2.700.000 zł,

· 2020 r. – 1.500.000 zł.

	6. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. nr 120

	Okres realizacji:
	2011 - 2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	środków własnych z budżetu województwa

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Usprawnienie dla ruchu tranzytowego z granicy państwa na przejściu przez miasto Gryfino. Poprawa bezpieczeństwa ruchu. 


[image: image40.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 423 765 170 789 237 976 15 000 0 416 975 98,4 8 210 54,7

środki z budżetu krajowego, z tego:  423 765 170 789 237 976 15 000 0 416 975 98,4 8 210 54,7

środki z budżetu województwa 423 765 170 789 237 976 15 000 0 416 975 98,4 8 210 54,7

6.

rozdz. 

60013

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


Do dnia 27 czerwca 2011 r. zadanie było ujęte w ramach programu INTERREG IVA. Ponieważ nie uzyskało ono dofinansowania środków UE, z dniem 28 czerwca 2011 r. zostało usunięte z programu i było kontynuowane jako zadanie realizowane z środków własnych. 

W 2011 roku wydatki w kwocie 170.789 zł zostały poniesione na wykonanie:

· dokumentacji technicznej (106.768 zł); 

· materiałów przetargowych dla realizacji przebudowy (64.021 zł).

W 2012 roku wydatki w wysokości 237.976 zł zostały poniesione na wykup gruntów pod inwestycję. 

W I połowie 2013 roku wydatki w kwocie 8.210 zł zostały poniesione na koszt odszkodowania za budynki, budowle i nasadzenia oraz opłat za złożenie do Sądu Rejonowego w Gryfinie wniosków o założenie księgi wieczystej i o ujawnienie prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz ZZDW w Koszalinie dla nieruchomości położonych w obrębie Gryfino.

	7. Przebudowa dróg wojewódzkich

	Okres realizacji:
	2011 - 2012

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Środków własnych z budżetu województwa (kredyt EBI) i dotacji celowej od innych jst

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	 Poprawa parametrów technicznych i geometrycznych dróg wojewódzkich.

Przywrócenie zniszczonemu odcinkom dróg wojewódzkich wymaganych parametrów eksploatacyjnych. 


[image: image41.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 44 758 329 21 442 291 23 316 038 -                -                44 758 329 100,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  44 758 329 21 442 291 23 316 038 -                -                44 758 329 100,0 -                -               

środki z budżetu województwa 44 188 329 21 442 291 22 746 038 -                -                44 188 329 100,0 -                -               

dotacja celowa od innych jst 570 000 0 570 000 -                -                570 000 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 570 000 0 570 000 -                -                570 000 100,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  570 000 0 570 000 -                -                570 000 100,0 -                -               

dotacja celowa od innych jst 570 000 0 570 000 -                -                570 000 100,0 -                -               

7.

rozdz. 

60013

rozdz. 

60013

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W 2011 roku zrealizowano 20 zadań na łączną kwotę 21.442.291 zł, z tego:

· „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 odc. Trzebiatów – Jaromin” – 




1.223.477 zł,

· „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 105 Stuchowo – Dobrzyń” – 






   540.013 zł,

· „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odc. Karczewie – Płoty” – 




   997.759 zł,

· „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 113 i 112  na odc. Modrzewie – Krępsko” – 

1.424.842 zł,

· „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 w m. Nowe Warpno” – 






1.471.731 zł,

· „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 121 w m. Piaseczno” – 







   531.999 zł,

· „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 122 Dolice – Mogilica” – 






1.430.413 zł,

· „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 odc. Banie – Pyrzyce” – 






2.347.500 zł,

· „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 odc. Stare Objezierze – Moryń” – 



   868.393 zł,

· „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 odc. Klępicz - Stare Objezierze” - 



   550 498 zł,

· „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 odc. Łobez – Węgorzyno” – 





1.716.949 zł,

· „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 odc. Recz – Suliborek” – 






1.149.815 zł,

· „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 odc. Połczyn – Zdrój – Buślary” – 



1.206.987 zł,

· „Droga wojewódzka nr 169 odc. Tychowo – Głodowa” – 








1.478.850 zł,

· „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 171odc. Czechy – Przystawy” – 





   820 998 zł,

· „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 172 Barwice – Ostropole – Radacz” – 



1.197.402 zł,

· „Droga wojewódzka nr 177 odc. Bronikowo - Marcinkowice” – 






   585.168 zł,

· „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 179 odc. Gostomia – Szydłowo” – 




   596.534 zł,

· „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 203 w m. Kanin – 





   678.041 zł,

· „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 odc. Karsino – Kanin” – 






   624.923 zł.

W zakresie zadania przebudowano 36,959 km jezdni dróg wojewódzkich.

W 2012 roku zrealizowano 15 zadań na łączną kwotę 23.316.038 zł, z tego:

· 3 zadania zrealizowano w ramach porozumień z jednostkami samorządów terytorialnych:

· „Przebudowa drogi nr 162 odc. Sławoborze – Świdwin” - 1.609.754 zł, w tym kwota dofinansowania 50.000 zł (Porozumienie z Gminą Świdwin);

· „Przebudowa drogi nr 114 odc. Nowe Warpno - Warnołęka” - 1.447.746 zł, w tym  kwota dofinansowania  500.000 zł (Porozumienie z Gminą Nowe Warpno);

· „Przebudowa drogi nr 125 odc. Stare Objezierze - Moryń” - 2.093.791 zł, w tym kwota dofinansowania 20.000 zł (Porozumienie z Gminą Moryń);

· 12 zadań zrealizowano w całości z środków własnych województwa:

· „Przebudowa drogi nr 169 odc. Tychowo – Głodowa” - 


 1.307.105 zł,

· „Przebudowa drogi nr 175 odc. Pomierzyn – Kalisz Pomorsk” - 
    939.774 zł,

· „Przebudowa drogi nr 177 w m. Tuczno” - 






    638.532 zł,

· „Przebudowa drogi nr 179 odc. Gostomia – Szydłowo” - 


    550.916 zł,

· „Przebudowa drogi nr 105 odc. Słuchowo – Dobrzyń” - 

 
 1.289.402 zł,

· „Przebudowa drogi nr 105 odc. Brojce – Kiełpino” - 



 1.667.527 zł,

· „Przebudowa drogi nr 172 odc. Barwice – Radacz” -



 5.069.682 zł,

· „Przebudowa drogi nr 122 odc. Banie – Pyrzyce” - 




 2.179.917 zł,

· „Przebudowa drogi nr 175 odc. Rzeczki – Rzecko” - 




   728.254 zł,

· „Przebudowa drogi nr 122 w m. Parnica – etap I” - 




1.205.302 zł,

· „Przebudowa drogi nr 151 odc. Recz – Suliborek” - 




1.304.650 zł,

· „Przebudowa drogi nr 112 odc. Krępsko – Kąty” - 




1.283.686 zł.

W zakresie zadania przebudowano 32,746 km jezdni dróg wojewódzkich.

	8. Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje

	Okres realizacji:
	2012 - 2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	środków własnych z budżetu województwa 

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości


[image: image42.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 1 743 306 0 354 120 1 389 186 0 354 120 20,3 0 0,0

środki z budżetu krajowego, z tego:  1 743 306 0 354 120 1 389 186 0 354 120 20,3 0 0,0

środki z budżetu województwa 1 743 306 0 354 120 1 389 186 0 354 120 20,3 0 0,0

8.

rozdz. 

60013

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W 2012 roku z prowadzonych postępowań ostateczną decyzją odszkodowawczą zakończyło się nabycie 1 działki w gminie Stargard Szczeciński na kwotę 354.120 zł.
W I połowie 2013 roku nie poniesiono wydatków w związku z brakiem ostatecznych decyzji dla prowadzonych postępowań odszkodowawczych.
	9. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115

	Okres realizacji:
	2010-2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	środków własnych z budżetu województwa i dotacji od innych j.s.t.

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Przebudowa przejścia drogi wojewódzkiej przez miejscowość Tanowo 


[image: image43.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 604 278 231 400 22 878 350 000 -                254 278 42,1 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  604 278 231 400 22 878 350 000 -                254 278 42,1 -                -               

środki z budżetu województwa 581 400 231 400 0 350 000 -                231 400 39,8 -                -               

dotacja celowa od innych jst 22 878 0 22 878 -                -                22 878 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 22 878 0 22 878 -                -                22 878 100,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  22 878 0 22 878 -                -                22 878 100,0 -                -               

dotacja celowa od innych jst 22 878 0 22 878 -                -                22 878 100,0 -                -               

9.

rozdz. 

60013

rozdz. 

60013

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W 2010 roku wydatki w kwocie 228.400 zł poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej.

Do dnia 27 czerwca 2011 roku zadanie było ujęte w ramach programu INTERREG IVA. Ponieważ zadanie nie uzyskało dofinansowania środków UE, z dniem 28 czerwca 2011 r. zostało usunięte z programu i było kontynuowane jako zadanie realizowane ze środków własnych. 

W 2011 r. wydatek poniesiony w kwocie 3.000 zł stanowi wartość części projektu budowlanego. (Z uwagi na brak środków finansowych, w roku 2011 realizację zadania ograniczono do wykonania dokumentacji oraz wykupu gruntów pod inwestycję.)

W 2012 roku wydatki w kwocie 22.878 zł zostały poniesione na opracowanie projektu zamiennego kanalizacji deszczowej.
W I półroczu 2013 roku wydatki zaplanowane na wykup gruntów pod inwestycje nie zostały zrealizowane w związku z brakiem ostatecznych decyzji zobowiązujących Województwo Zachodniopomorskie do wypłaty odszkodowań. Postępowania odszkodowawcze zostały wszczęte w lipcu 2013 r.

	10. Pozostałe zadania w zakresie transportu – ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa

	Okres realizacji:
	2011-2016

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	środków własnych z budżetu województwa

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Infrastruktury i Transportu

	Cel realizacji:
	Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych


[image: image44.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 13 920 818 951 324 919 494 1 450 000 10 600 000 2 334 887 16,8 464 069 32,0

środki z budżetu krajowego, z tego:  13 920 818 951 324 919 494 1 450 000 10 600 000 2 334 887 16,8 464 069 32,0

środki z budżetu województwa 13 920 818 951 324 919 494 1 450 000 10 600 000 2 334 887 16,8 464 069 32,0

10.

rozdz. 

60001

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W 2011 roku wydatki  w kwocie 951.324 zł poniesiono na:

· ubezpieczenie autobusów szynowych w firmie InterRisk Vienna Insurance Group 
(na podstawie umowy zawartej w dniu 01.01.2010 r. na okres dwóch lat). Polisa obejmuje ubezpieczenie casco dla autobusów szynowych należących do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonych od niemieckiej spółki DB Regio 
(w tym: 9 wagonów motorowych, 1 autobus szynowy SA 109-01, 3 sztuki autobusów szynowych SA 103-08, SA 103-09 i SA 103-10, 1 zabytkowy wagon motorowy serii  SN61-183). Składka płatna jest w ratach zgodnie z terminami zawartymi w polisie. Do końca 2011 r. opłacono cztery raty ubezpieczenia casco pojazdów szynowych – 169.811 zł; 

· ubezpieczenie nowych autobusów szynowych w firmie InterRisk Vienna Insurance Group (na postawie umowy zawartej w dniu 01.01.2011 r.). Polisa obejmuje ubezpieczenie casco dla 12 nowych pojazdów szynowych kupionych przez Województwo w 2010 r. i 2011 r. Składka płatna jest w ratach zgodnie z terminami zawartymi w polisie. Do końca 2011 r. opłacono cztery raty ubezpieczenia casco pojazdów szynowych – 781.512 zł;

W 2012 roku zrealizowane wydatki w kwocie 919.494 zł obejmują ubezpieczenie autobusów szynowych w firmie InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group Oddział 
w Szczecinie na podstawie polis:

· ubezpieczenia casco dla autobusów szynowych należących do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonych od niemieckiej spółki DB Regio (w tym: 
4 autobusy szynowe SA110 używane od DB Regio, 1 autobus szynowy SA 109-01, 
3 autobusy szynowe SA 103 nr 08,09,10, 1 zabytkowy wagon motorowy serii  SN61-183, 
7 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych EN 57 zakupionych w 2012 r.) na podstawie umowy generalnej na lata 2012-2013. Składki ubezpieczenia opłacono w łącznej wysokości 120.435 zł;

· ubezpieczenia casco dla 12 nowych pojazdów szynowych SA136 kupionych przez Województwo w 2010 r. i 2011 r, 1 nowego pojazdu SA 139 LINK kupionego w 2012 r. Składki ubezpieczenia opłacono w łącznej wysokości 795.855 zł,

· dodatkowa składka za zwiększenie ochrony od odpowiedzialności cywilnej za szkody 
z tytułu posiadania mienia (zwiększenie sumy gwarancyjnej z 6.000.000 zł do 20.000.000 zł) – w  wysokości 3.203 zł.

W I półroczu 2013 roku zrealizowane wydatki w kwocie 464.069 zł obejmują ubezpieczenie pojazdów szynowych w firmie:

· InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group Oddział w Szczecinie na podstawie polisy ubezpieczenia casco dla autobusów szynowych należących do Województwa oraz użyczonych od niemieckiej spółki DB Regio (w tym: 4 sztuki  SA110 – użyczonych od DB Regio, 1 sztuka SA109, 3 sztuki SA103, 1 zabytkowy wagon motorowy SN61-183, 7 sztuk EN 57 zakupionych w 2012 r.). Do dnia 30.06.2013 r. opłacono składki ubezpieczenia w łącznej wysokości 83.293 zł;

· Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie Oddział PZU S.A. w Szczecinie na podstawie polisy ubezpieczenia casco 12 autobusów szynowych Województwa SA136 kupionych w 2010 r. i 2011 r. Do dnia 30.06.2013 r. opłacono składki ubezpieczenia 
w łącznej wysokości 331.576 zł;

· Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie Oddział PZU S.A. w Szczecinie na podstawie polisy ubezpieczenia casco 1 pojazdu SA139 - LINK kupionego w 2012 r.  
Do dnia 30.06.2013 r. opłacono składki ubezpieczenia w łącznej wysokości 49.200 zł.

	11. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich

	Okres realizacji:
	2013-2016

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	środków własnych z budżetu województwa i dotacji od innych j.s.t.

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Infrastruktury i Transportu

	Cel realizacji:
	Zapewnienie dofinansowania pociągo-kilometrów wynikających z uzgodnionego Rozkładu Jazdy Pociągów na rok 2012/2013


[image: image45.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 308 920 000 0 0 77 920 000 231 000 000 38 795 396 12,6 38 795 396 49,8

środki z budżetu krajowego, z tego:  308 920 000 0 0 77 920 000 231 000 000 38 795 396 12,6 38 795 396 49,8

środki z budżetu województwa 308 700 000 0 0 77 700 000 231 000 000 38 795 396 12,6 38 795 396 49,9

dotacja celowa od innych jst 220 000 220 000 -                0 0,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 220 000 0 0 220 000 -                0 0,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  220 000 0 0 220 000 -                0 0,0 -                -               

dotacja celowa od innych jst 220 000 0 220 000 -                0 0,0 -                -               

11.

rozdz. 

60001

rozdz. 

60001

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W I półroczu 2013 roku Województwo Zachodniopomorskie świadczyło usługi kolejowe regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie zawartych z PKP Przewozy Regionalne 
Sp. z o.o. umów:

· na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa w okresie 09.12.2012 r. do 14.12.2013 r. (38.240.528 zł);

· na świadczenie usług kolejowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej na liniach: Szczecin Główny – granica RP (kierunek Angeműnde), Szczecin Główny – granica RP (kierunek Pasewalk – Schwerin) 
w okresie od 09.12.2012 r. do 14.12.2013 r. (554.868 zł);

· z Miastem Koszalin i Gminą Mielno, na udzielenie pomocy finansowej Województwu, na pokrycie rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin – Mielno Koszalińskie, w ramach zadania w sezonie letnim zostaną zorganizowane przewozy pasażerskie na ww. linii. Zadanie sfinansowane zostanie w całości ze środków pomocy finansowej udzielonej Województwu z Miasta Koszalin (200.000 zł) i Gminy Mielno (20.000 zł). 

	12. Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego

	Okres realizacji:
	2013-2014

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	środków własnych z budżetu województwa

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Infrastruktury i Transportu

	Cel realizacji:
	Przygotowanie opracowania, które umożliwi diagnozę stanu aktualnego, analizę zebranych danych, opracowanie optymalnego finansowo i organizacyjnie projektu układu komunikacyjnego uwzględniającego możliwe przesunięcia potoków podróżnych pomiędzy poszczególnymi środkami transportu oraz proponowaną siatkę połączeń, propozycję działań (wraz z projektem harmonogramu) mających na celu stworzenie spójnego systemu publicznego transportu zbiorowego Województwa Zachodniopomorskiego, analizę wariantów finansowania publicznego transportu zbiorowego Województwa Zachodniopomorskiego wraz z propozycją rozwiązań na kolejne lata.


[image: image46.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 1 200 000 0 0 600 000 600 000 0 0,0 0 0,0

środki z budżetu krajowego, z tego:  1 200 000 0 0 600 000 600 000 0 0,0 0 0,0

środki z budżetu województwa 1 200 000 0 0 600 000 600 000 0 0,0 0 0,0

12.

rozdz. 

60001

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W I półroczu 2013 r. wydatki zaplanowane na przygotowanie opracowania planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego nie zostały zrealizowane w związku 
z tym, iż postępowanie na wyłonienie wykonawcy ww. dokumentu zostało zakończone 
w czerwcu 2013 r. a podpisanie umowy nastąpiło w lipcu 2013 r. 
	13. Zimowe utrzymanie dróg

	Okres realizacji:
	2011-2016

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	środków własnych z budżetu województwa

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Odśnieżanie i usuwanie skutków gołoledzi.


[image: image47.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 86 158 997 13 756 407 10 539 236 19 484 000 42 379 354 40 778 938 47,3 16 483 295 84,6

środki z budżetu krajowego, z tego:  86 158 997 13 756 407 10 539 236 19 484 000 42 379 354 40 778 938 47,3 16 483 295 84,6

środki z budżetu województwa 86 158 997 13 756 407 10 539 236 19 484 000 42 379 354 40 778 938 47,3 16 483 295 84,6

13.

rozdz. 

60013

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W 2011 roku wydatki w kwocie 13.756.407 zł zostały poniesione na: koszty usuwania gołoledzi (9.443.634 zł), odśnieżania dróg (4.033.033 zł) oraz koszty pełnienia dyżurów zimowych, prognoz meteorologicznych i utrzymania w gotowości sprzętu zimowego (279.740 zł).

W 2012 roku wydatki w kwocie 10.539.236 zł poniesiono na koszty zimowego utrzymania dróg, w tym m.in. na utrzymanie przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach 
w okresie panowania zimowych warunków atmosferycznych.

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione na:

· odśnieżanie dróg – 

 2.491.466 zł,
· usuwanie gołoledzi – 
 7.839.028 zł,
· pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego – 
    208.742 zł.

W I półroczu 2013 roku zakres robót dotyczy utrzymania dróg wojewódzkich o łącznej długości 2.091 km w II, III i IV standardzie zimowego utrzymania.

Wydatkowana kwota w wysokości 16.483.295 zł obejmuje koszty poniesione na:

· odśnieżanie dróg – 

  4.577.751 zł,
· usuwanie gołoledzi – 
11.707.841 zł,
· pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego – 
     197.703 zł.

	14. Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego

	Okres realizacji:
	2011-2016

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	środków własnych z budżetu województwa

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego


[image: image48.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 5 490 111 806 409 831 715 909 066 2 942 921 2 048 784 37,3 410 660 45,2

środki z budżetu krajowego, z tego:  5 490 111 806 409 831 715 909 066 2 942 921 2 048 784 37,3 410 660 45,2

środki z budżetu województwa 5 490 111 806 409 831 715 909 066 2 942 921 2 048 784 37,3 410 660 45,2

14.

rozdz. 

60013

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W 2011 roku wydatki w wysokości 806.409 zł zostały poniesione na koszty całodobowej obsługi i eksploatacji 3 mostów zwodzonych: w m. Darłówko, w m. Dziwnów i w m. Gryfino (podnoszenie i opuszczanie przęseł, konserwacja mechanizmów, przeglądy techniczne, utrzymanie oznakowania i czystości na obiektach, opłaty energetyczne).
W 2012 roku wydatki w kwocie 831.715 zł zostały poniesione na utrzymanie i obsługę:

· mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 (m. Dziwnów; rz. Dziwna) – 202.149 zł;
· mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Wschodnia) i mostu granicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Zachodnia) – 117.459 zł;
· mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 (m. Darłowo; Kanał Portowy) – 512.107 zł.
Wydatkowana w 2012 roku kwota obejmuje koszty: 

· całodobowej obsługi i eksploatacji ww. 3 mostów zwodzonych, tj. podnoszenia 
i opuszczania przęseł, konserwacji mechanizmów, utrzymania oznakowania i czystości 
na obiektach, opłat za energię, pobór wody oraz wywóz nieczystości stałych,

· naprawy wózka rewizyjnego,

· remontu dyżurki mostu w Dziwnowie.

W I półroczu 2013 roku wydatki w kwocie 410.660 zł zostały poniesione na utrzymanie 
i obsługę:

· mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 (m. Dziwnów; rz. Dziwna) – 141.324 zł;

· mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Wschodnia) i mostu granicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Zachodnia) – 48.622 zł;

· mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 (m. Darłowo; Kanał Portowy) – 220.714 zł.
Wydatkowana w kwota obejmuje koszty całodobowej obsługi i eksploatacji ww. 3 mostów zwodzonych, tj. podnoszenia i opuszczania przęseł, konserwacji mechanizmów, utrzymania oznakowania i czystości na obiektach oraz opłat za energię.

	15. Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji

	Okres realizacji:
	2013-2016

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	środków własnych z budżetu województwa

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Cel realizacji:
	Przygotowane opracowań powykonawczych dla zakończonych inwestycji


[image: image49.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 700 000 0 0 250 000 450 000 0 0,0 0 0,0

środki z budżetu krajowego, z tego:  700 000 0 0 250 000 450 000 0 0,0 0 0,0

środki z budżetu województwa 700 000 0 0 250 000 450 000 0 0,0 0 0,0

15.

rozdz. 

60013

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku


W I półroczu 2013 roku wydatki zaplanowane na wykonanie 5 analiz porealizacyjnych inwestycji, monitoringu oddziaływania przedsięwzięć na środowisko dla 2 zadań inwestycyjnych oraz wykonanie 11 porealizacyjnych analiz finansowych nie zostały zrealizowane. 

Jedna analiza porealizacyjna w okresie I półrocza 2013 r. była na etapie procedury odbiorowej. Monitoring oddziaływania na środowisko dla 2 zadań inwestycyjnych był na etapie przygotowywania do procedury przetargowej. Ponadto wszczęto postępowanie na wybór Wykonawcy porealizacyjnych analiz ekonomicznych dla 11 zadań współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 dla dróg wojewódzkich.

	Załącznik  nr 2B  
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA  FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW,              O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP  W ZAKRESIE POLITYKI  SPOŁECZNEJ  I  ROZWOJU  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


	1. Projekt pn. „Piramida kompetencji” 

	Okres realizacji:
	2011- 2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu VI,  Działania 6.1

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

	Cel realizacji:
	Wzmocnienie kadrowe (o 60 osób), kompetencyjne (350 osób) i techniczne (19 Centrów Aktywizacji Zawodowej) oraz standaryzacja usług rynku pracy świadczonych przez Powiatowe Urzędy Pracy w województwie zachodniopomorskim, do końca 2012 roku. Grupą docelową projektu są pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy w ramach swoich obowiązków, 
w bezpośrednim kontakcie wspierają bezrobotnych poprzez różne formy aktywizacji zawodowej




[image: image50.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 5 486 623 2 762 944 2 685 779 37 900 0 5 486 215 100,0 37 492 98,9

środki z budżetu UE, z tego:

5 486 623 2 762 944 2 685 779 37 900 0 5 486 215 100,0 37 492 98,9

dotacje celowe / płatności z UE

5 486 623 2 762 944 2 685 779 37 900 0 5 486 215

100,0

37 492 98,9

Dochody ogółem, z tego: 5 486 623 2 975 000 2 511 623 0 0 5 486 623 100,0 0 -

środki z budżetu UE, z tego:

5 486 623 2 975 000 2 511 623 0 0 5 486 623 100,0 0 -

dotacje celowe / płatności z UE 5 486 623 2 975 000 2 511 623 0 0 5 486 623 100,0 0

-

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                     

 DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

1

rozdz. 

85395

rozdz. 

75862


W 2011 roku wydatki w wysokości 2.762.944 zł poniesiono na następujące działania:

· przeprowadzono rekrutację uczestników projektu;

· sporządzono formularze rekrutacyjne oraz deklaracje uczestnictwa w projekcie;

· dokonano oceny formalnej złożonych przez pracowników PUP dokumentów;

· sporządzono harmonogram szkoleń na rok 2011 (na podstawie analizy potrzeb edukacyjnych) oraz wykaz kierunków studiów podyplomowych i magisterskich studiów uzupełniających;

· wszczęto procedury przetargowe oraz dokonano wyłonienia wykonawców usług zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych oraz magisterskich uzupełniających, podpisano umowy z wybranymi oferentami;

· zorganizowano 5 zjazdów na studiach magisterskich uzupełniających (kierunku: Pedagogika, specjalność: Pedagogika pracy) oraz 29 zjazdów na 5 kierunkach studiów podyplomowych,

· prowadzono monitoring wszystkich kierunków studiów.

· w ramach promocji projektu, zaprezentowano jego partnerom na Konwencie Dyrektorów PUP w Dźwirzynie, działania planowane do realizacji w roku 2011;

· zorganizowano 12 szkoleń, w ramach których przeszkolono łącznie 544 uczestników projektu;

· w ramach działania Centrum Metodycznego, zorganizowano:

· szkolenie z zakresu „Szukam pracy – nowy program Klubu Pracy”, 
dla 10 przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy;

· 4 spotkania dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z terenu województwa zachodniopomorskiego, w którym uczestniczyło 45 przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy, 5 zaproszonych gości oraz 22 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie;

· wizytę studyjną, w czasie której zapoznano 15 przedstawicieli PUP i WUP z działaniem Publicznych Służb Zatrudnienia i zakresem współpracy z innymi instytucjami na terenie wybranych powiatów;

· prowadzono bieżącą administrację Internetowej Platformy Wymiany Praktyk;

· opracowano system identyfikacji wizualnej projektu oraz wydrukowano materiały promocyjne;

· prowadzono działania związane z organizacją i funkcjonowaniem biura projektu (zakupiono laptop wraz z oprogramowaniem, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały biurowe, tonery do drukarek oraz aparat fotograficzny).

W ramach wydatków w ww. kwocie poniesiono również wydatki na wynagrodzenia 
(wraz z pochodnymi) dla pracowników obsługujących ten projekt w wysokości 356.045  zł.

W 2012 roku wydatkowano kwotę 2.685.779 zł na następujące działania:
· przeprowadzono rekrutację uczestników projektu;

· zrealizowano 18 zjazdów na studiach magisterskich uzupełniających oraz 64 zjazdów na 
6 kierunkach studiów podyplomowych;

· sporządzono harmonogram szkoleń na rok 2012 (na podstawie analizy potrzeb edukacyjnych) oraz wykaz kierunków studiów podyplomowych;

· wszczęto procedurę przetargową oraz wyłoniono wykonawcę usługi zorganizowania                                  i przeprowadzenia studiów podyplomowych; 

· przeprowadzono monitoring wszystkich kierunków studiów (17 wizyt monitorujących); 

· zorganizowano 15 grupowych szkoleń, w ramach których przeszkolono łącznie 531 uczestników projektu;

· w ramach działania Centrum Metodycznego, zorganizowano:

· 2 seminaria pn. „Profil pracownika PUP i portret psychologiczny osoby bezrobotnej” oraz „Doradztwo międzykulturowe - dlaczego ludzka wiedza i doświadczenie nie mogą być zdigitalizowane”,  w którym uczestniczyło 52 osoby, 

· 6 spotkań informacyjnych dla pracowników PUP i WUP na temat: „Wykorzystanie skróconej wersji testu Hollanda w pracy z grupą”, „Narzędzia (testy) i metody wykorzystywane przez doradców zawodowych w poradnictwie zawodowym”, „Agencje zatrudnienia i świadczenia ZUS”, „Aktywizacja osób niepełnosprawnych, 
w tym zasady orzecznictwa, rodzaje niepełnosprawności, przeciwwskazania”, „Narzędzia i metody stosowane w rekrutacji i selekcji pracowników” oraz                      z przedstawicielami Straży Granicznej i Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W powyższych przedsięwzięciach udział wzięło 140 osób, 

· 2 wizyty studyjne, których celem było zapoznanie z niemieckimi odpowiednikami instytucji rynku pracy oraz poznanie niemieckich rozwiązań w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych, w których wzięło udział 37 uczestników, 

· na potrzeby pracy Centrum Metodycznego dokonano zakupu publikacji książkowych                    i filmów dydaktycznych (np. pakiet „Kariera na Maksa”),

· prowadzono bieżącą administrację Internetowej Platformy Wymiany Praktyk,
· w ramach promocji projektu, zaprezentowano jego partnerom na Konwencie Dyrektorów PUP (Pogorzelica – 23 marca oraz Kołobrzeg – 15 czerwca 2012 r.) oraz na spotkaniach                       z Partnerami Projektu (27 – 28 sierpnia 2012 r., 20 listopada 2012 r. i 19 grudnia  2012 r.)  planowane oraz bieżące działania podejmowane w ramach „Piramidy kompetencji”.

W ramach wydatków w ww. kwocie poniesiono również wydatki na wynagrodzenia 
(wraz z pochodnymi) dla pracowników obsługujących ten projekt w wysokości 427.347 zł.
W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników projektu 
w wysokości 37.492 zł.
	2. Projekt pn. „Piramida kompetencji – II edycja”

	Okres realizacji:
	2013- 2014

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu VI, Działania 6.1

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

	Cel realizacji:
	Podwyższenie jakości, efektywności i dostępności usług świadczonych przez pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z województwa zachodniopomorskiego. Grupą docelową projektu są pracownicy 
i kadra Publicznych Służb Zatrudnienia z województwa zachodniopomorskiego, którzy realizują zadania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. 



[image: image51.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 2 241 484 0 0 1 125 736 1 115 748 539 705 24,1 539 705 47,9

środki z budżetu UE, z tego:

2 241 484 0 0 1 125 736 1 115 748 539 705 24,1 539 705 47,9

dotacje celowe / płatności z UE

2 241 484 0 0 1 125 736 1 115 748 539 705

24,1

539 705 47,9

Dochody ogółem, z tego: 2 241 484 0 0 1 125 736 1 115 748 567 962 25,3 567 962 50,5

środki z budżetu UE, z tego:

2 241 484 0 0 1 125 736 1 115 748 567 962 25,3 567 962 50,5

dotacje celowe / płatności z UE 2 241 484 0 0 1 125 736 1 115 748 567 962 25,3 567 962 50,5

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                     

 DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

2

rozdz. 

85395

rozdz. 

75862

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.


W I półroczu 2013 roku wydatki w wysokości 539 705 zł poniesiono na następujące działania:

· podjęto działania związane z organizacją i funkcjonowaniem biura projektu,

· przeprowadzono badanie potrzeb szkoleniowych pracowników PSZ,

· opracowano wzór formularza rekrutacyjnego oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie,

· sporządzono harmonogram szkoleń planowanych do realizacji w 2013 r,

· prowadzono rekrutację uczestników projektu,

· w ramach działania Centrum Metodycznego (CM), zorganizowano trzy spotkania informacyjne dla pracowników PSZ: „Narzędzi i metod stosowanych w rekrutacji i selekcji pracowników”, „Głównych założeń projektu realizowanego przez Polską Fundację Przedsiębiorczości „Re:Start” oraz spotkanie dotyczące Wolontariatu Europejskiego w aktywizowaniu młodych osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem w ramach programu pn.: „Młodzież w działaniu”. W powyższych przedsięwzięciach udział wzięło 40 osób (33 z PUP i 7 z WUP),

· prowadzono bieżącą administrację Internetowej Platformy Wymiany Praktyk,

· zorganizowano szkolenie dla 20 uczestników z zakresu obsługi i wykorzystania 
w pracy bieżącej PUP narzędzia informatycznego wraz z jego zakupem,

· w ramach promocji projektu, zaprezentowano jego partnerom na Konwencie Dyrektorów PUP (Kołobrzeg – 8 marca 2013 r.) planowane oraz bieżące działania podejmowane 
w ramach „Piramidy kompetencji – II edycja”. Grupa Sterująca zatwierdziła zmiany wprowadzone do projektu.

W ramach wydatków w wymienionej kwocie poniesiono również wydatki na wynagrodzenia 
(wraz z pochodnymi) dla pracowników obsługujących projekt w wysokości 137.372 zł.
3. Projekt pn. „Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1            PO KL” 

	Okres realizacji:
	2007- 2012

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	PO Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Działanie 7.1

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

	Cel realizacji:
	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.


[image: image52.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 8 911 049 6 339 144 2 571 905 - - 8 911 049 140,6 - -

środki z budżetu krajowego, z tego:  1 336 658 950 872 385 786 - - 1 336 658

140,6

- -

dotacje celowe z budżetu państwa 1 336 658 950 872 385 786 - - 1 336 658 140,6 - -

środki z budżetu UE, z tego: 7 574 391 5 388 272 2 186 119 - - 7 574 391

140,6

- -

dotacje celowe / płatności z UE 7 574 391 5 388 272 2 186 119 - - 7 574 391 140,6 - -

Dochody ogółem, z tego: 8 911 049 6 339 144 2 571 905 - - 8 911 049 140,6 - -

środki z budżetu krajowego, z tego:  1 336 658 950 872 385 786 - - 1 336 658

140,6

- -

dotacje celowe z budżetu państwa 1 336 658 950 872 385 786 - - 1 336 658

140,6

- -

środki z budżetu UE, z tego: 7 574 391 5 388 272 2 186 119 - - 7 574 391

140,6

- -

dotacje celowe / płatności z UE 7 574 391 5 388 272 2 186 119 - - 7 574 391 140,6 - -

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Klasyfikacja 

budżetowa

rozdz. 

85395

rodz. 

75862

Plan na 

30.06.2013 r.

3

Lp z 

WPF



Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.


Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3. – Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.  Środki na realizacji projektu wydatkowane były głównie na:

· wynagrodzenia pracowników projektu wraz z pochodnymi,

· odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 

· zakup materiałów biurowych i wyposażenia,

· podróże służbowe pracowników projektu, 

· opłaty za najem pomieszczeń biurowych,

· usługi szkoleniowe,

· zakup czasopism i materiałów promocyjnych,

· publikację ogłoszeń prasowych, biuletynów i ulotek informacyjnych.

W latach 2007-2009 poniesiono na realizację projektu kwotę 2.242.472 zł, którą przeznaczono na:

·  szkolenia dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z zakresu aktywnej integracji społecznej, komunikacji interpersonalnej, pracy socjalnej i metod radzenia sobie ze stresem, 

· szkolenia dla służb finansowo – księgowych,

· spotkania informacyjno – warsztatowe dla przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, regionalnych ośrodków polityki społecznej,

· szkolenia dla kadry kierowniczej instytucji pomocy i integracji społecznej z zakresu zarządzania.

W roku 2010 środki w wysokości 2.350.178 zł wydatkowano między innymi na:

· cykle edukacyjne: „CAL jako metoda integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”, „Innowacyjne formy zarządzania w pomocy społecznej”, „Żyć 
z niepełnosprawnością”, „Zespoły interdyscyplinarne – tworzenie 
i funkcjonowanie”, „Wsparcie dla rodziny”,  „ABC ekonomii społecznej”,

· spotkania w ramach forum wymiany doświadczeń pn. „Ośrodek Polityki Społecznej  jako Centrum Aktywności Lokalnej”, „Realizacja projektów systemowych 
w Priorytecie VII PO KL”, „Współpraca publicznych służb zatrudnienia 
z pracownikami pomocy społecznej przy podejmowaniu działań aktywizacji społeczno-zawodowej wobec osób objętych wsparciem w ramach PO KL”, „Wsparcie 
i motywacja” (warsztaty),

· ewaluację projektów systemowych OPS i PCPR w działaniu 7.1 PO KL

· konferencję promocyjno-informacyjną podsumowującą realizację projektu systemowego w 2010 roku,

· szkolenia indywidualne pracowników ROPS.

W  2011 roku wydatki bieżące w kwocie 1.746.494 zł poniesione zostały na:

· zorganizowanie spotkań: pn. „Realizacja projektów systemowych w Priorytecie VII PO KL” oraz „Współpraca publicznych służb zatrudnienia z pracownikami pomocy społecznej”,
·  cykl edukacyjny pn. „Centrum Aktywności Lokalnej jako metoda integracji 
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”,
· warsztaty pn. „Wsparcie i motywacja” oraz cykle szkoleniowe pn. „Zespoły Interdyscyplinarne – tworzenie i funkcjonowanie”,
· wizyty studyjne do podmiotu ekonomii społecznej poza region,
·  zorganizowanie spotkania dla przedstawicieli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej dotyczącego przykładów dobrych praktyk w ramach realizacji projektów systemowych oraz spotkania zespołu roboczego i koordynującego ds. planu na rzecz ekonomii społecznej.
Ponadto, odpowiadając na potrzeby uczestników, w ramach powstałych oszczędności: 

· zorganizowano dwa szkolenia: z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz dodatkowy cykl szkoleń „Zespoły Interdyscyplinarne – tworzenie i funkcjonowanie”.
· zorganizowano, w ramach specjalistycznego doradztwa, 81 spotkań 
z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie podczas których udzielane było wsparcie z zakresu aktywnej integracji, superwizji oraz tworzenia lokalnych partnerstw,
· zainicjowano w ramach cyklu „Partnerstwo w czterech krokach” powstanie 11 partnerstw lokalnych w gminie: Bierzwnik, Choszczno, Dobrzany, Goleniów, Maszewo, Rąbino, Resko, Sławoborze, Szczecinek, Grzmiąca, Stargard szczeciński.
· zorganizowano kampanię promocyjno-informacyjną o zasięgu regionalnym pod nazwą „Wszystko o niepełnosprawnych” wraz z wystawą objazdową „Niepełnosprawni dają z siebie wszystko. Daj im tylko szansę”, rozwieszono 
100 bilbordów na terenie regionu oraz uruchomiono stronę internetową kampanii.
· w ramach zadania „Badania i analizy z zakresu polityki społecznej w regionie” wydrukowano zgodnie z planem trzy publikacje z zakresu polityki społecznej 
w regionie, 
· w ramach zadania „Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego” zorganizowano 4 spotkania Zachodniopomorskiego Forum Dialogu Społecznego wraz z konferencją podsumowującą.

W  2012 roku wydatki bieżące w kwocie 2.571.905 zł poniesione zostały na zorganizowanie 
i przeprowadzenie:

1)  85 szkoleń w ramach:

· warsztatów pn.: Wparcie i Motywacja, cyklu edukacyjnego –„ Wsparcie dla Rodziny”, „Zespoły Interdyscyplinarne” oraz „Żyć z Niepełnosprawnością”,

· 3 spotkań pn.: „Współpraca publicznych służb zatrudnienia z pracownikami pomocy społecznej",

· spotkania pn.: „Realizacja projektów systemowych w Priorytecie VII PO KL”,

· „Kodeksu Postępowania Administracyjnego”,

· „Treningu zastępowania agresji”

· pracy środowiskowej jako metoda aktywizacji i integracji społecznej,

· współpracy OPS i PUP w celu aktywizacji społecznej i zawodowej,

· „Mediacji rodzinnych”,

2)  5 konferencji:

· poświęconej planowi działań na rzecz ekonomii społecznej,

· Zachodniopomorskiego Forum Integracji Społecznej,

· inaugurującej i podsumowującą kampanię społeczną pn. „Praca socjalna sztuka mądrego pomagania” wraz z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego,

· podsumowującej kampanię na rzecz partnerstw lokalnych,

3) wizyty studyjnej dla 48 uczestników do podmiotów ekonomii społecznej w Płocku 
oraz do centrum animacji lokalnej w Cieszynie.

4. Projekt pn. „Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1            PO KL” 

	Okres realizacji:
	2012- 2015

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	PO Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Działanie 7.1

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

	Cel realizacji:
	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.


[image: image53.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 5 000 000 - 43 489 2 906 511 2 050 000 671 307 13,4 627 818 21,6

środki z budżetu krajowego, z tego:  750 000 - 6 523 435 977 307 500 100 696

13,4

94 173 21,6

dotacje celowe z budżetu państwa 750 000 - 6 523 435 977 307 500 100 696

13,4

94 173 21,6

środki z budżetu UE, z tego: 4 250 000 - 36 966 2 470 534 1 742 500 570 611

13,4

533 645 21,6

dotacje celowe / płatności z UE 4 250 000 - 36 966 2 470 534 1 742 500 570 611

13,4

533 645 21,6

Dochody ogółem, z tego: 5 000 000 - 406 023 2 543 977 2 050 000 870 000 17,4 463 977 18,2

środki z budżetu krajowego, z tego:  750 000 - 6 523 435 977 307 500 130 500

17,4

123 977 28,4

dotacje celowe z budżetu państwa 750 000 - 6 523 435 977 307 500 130 500

17,4

123 977 28,4

środki z budżetu UE, z tego: 4 250 000 - 399 500 2 108 000 1 742 500 739 500

17,4

340 000 16,1

dotacje celowe / płatności z UE 4 250 000 - 399 500 2 108 000 1 742 500 739 500

17,4

340 000 16,1

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Plan na 

30.06.2013 r.

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

4

rozdz. 

85395

rodz. 

75862

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Lp z 

WPF



Klasyfikacja 

budżetowa

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania


Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3. – Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

W  2012 roku wydatki bieżące w kwocie 43.489 zł poniesione zostały na zakup mebli 
i promocję projektu.

W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 627.818 zł na zorganizowanie 
i przeprowadzenie:

a) warsztatów dla publicznych służb zatrudnienia i pracowników systemu pomocy społecznej; warsztaty były prowadzone przez zespół doradców projektowych ROPS, łącznie przeprowadzono 4 dwudniowe warsztaty, każdy dla 30 uczestników;

b) szkolenia dla pracowników instytucji systemu pomocy społecznej w obszarach:

· „Wsparcie i motywacja” – przeszkolono 75 osób,

· Kodeks Postępowania Administracyjnego – przeszkolono 100 osób,

· „Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej” – przeszkolono 75 osób,

· Cykl edukacyjny „Żyć z niepełnosprawnością”, który zakłada przeprowadzenie 
4 warsztatów tematycznych dla 25 osób,

· ewaluacji projektów systemowych realizowanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej (łącznie 117 podmiotów), ewaluacja dotyczyła projektów realizowanych w 2012 roku w ramach PO KL, działanie 7.1;

· doradztwa specjalistycznego z obszarów: aktywna integracja społeczna, partnerstwo 
i aktywność lokalna, superwizja, ekonomia społeczna, realizacja projektów PO KL oraz ustawodawstwo w obszarze pomocy społecznej, które prowadzono w siedzibie ROPS UMWZ, jak również w terenie;

· studiów licencjackich (6 semestrów) dla 30 studentów – pracowników instytucji pomocy społecznej – na kierunku praca socjalna;

· konferencji  pn.: „Forum Integracji Społecznej” dla 100 uczestników;

w ramach zarządzania projektem: uruchomiono wszystkie zamówienie publiczne zaplanowane na 2013 rok, niezbędne do przeprowadzenia kolejnych zadań merytorycznych, jak również przygotowano i złożono 3 wnioski o płatność, które zatwierdzone zostały przez Instytucję Pośredniczącą.
5. Projekt pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL” 

	Okres realizacji:
	2009- 2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	 PO Kapitał Ludzki, Priorytetu I, Działanie 1.2 

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

	Cel realizacji:
	Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej.


[image: image54.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 1 623 156 668 503 465 213 489 440 - 1 320 413 81,3 186 697 38,1

środki z budżetu krajowego, z tego: 

243 473 100 275 69 782 73 416 - 198 062 81,3 28 005

38,1

dotacje celowe z budżetu państwa

243 473 100 275 69 782 73 416 -

198 062 81,3

28 005 38,1

środki z budżetu UE, z tego:

1 379 683 568 228 395 431 416 024 -

1 122 351 81,3

158 692

38,1

dotacje celowe / płatności z UE

1 379 683 568 228 395 431 416 024 - 1 122 351

81,3

158 692 38,1

Dochody ogółem, z tego: 1 866 629 668 503 465 213 489 440 - 1 623 156 87,0 489 440 100,0

środki z budżetu krajowego, z tego: 

486 946 100 275 69 782 73 416 -

243 473 50,0

73 416

100,0

dotacje celowe z budżetu państwa

486 946 100 275 69 782 73 416 -

243 473 50,0

73 416 100,0

środki z budżetu UE, z tego:

1 379 683 568 228 395 431 416 024 - 1 379 683 100,0 416 024

100,0

dotacje celowe / płatności z UE 1 379 683 568 228 395 431 416 024 -

1 379 683 100,0

416 024 100,0

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

rozdz. 

75071

rodz.

 75071

5

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

Lp z 

WPF



Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2010 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku


Celem projektu jest utworzenie w Szczecinie  Obserwatorium Integracji Społecznej. Działania OIS mają przyczynić się do identyfikacji regionalnych zjawisk i  problemów społecznych oraz poszerzenia informacji o instytucjach zajmujących się ich rozwiązywaniem.

W 2009 roku kwotę 8.647 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników projektu.  

W latach 2010-2011  w ramach działań podjętych w celu utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w Szczecinie poniesiono wydatki w łącznej kwocie 659.856 zł na funkcje:

1) badawczą  OIS, w której:

· opracowano Wieloletni plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie,

· wykonano badania pn.: „ Bilans potrzeb szkoleniowych i doradczych, zapotrzebowanie na kierunki studiów oraz struktura wykształcenia pracowników pomocy i integracji społecznej w województwie zachodniopomorskim” przeprowadzone na potrzeby projektu systemowego ROPS,

· wykonano badania regionalne pn.; „Tożsamość regionalna mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego”,
· zrealizowano część empiryczną badania socjologicznego pn.: „Czynniki warunkujące efektywność działań ośrodków pomocy społecznej w opinii ich pracowników”,
2) informacyjną, w której:

· wydano 2 biuletyny Obserwatorium Integracji Społecznej w wersji papierowej i elektronicznej,

· wydano 2 publikacje z badań przyprowadzonych przez OIS w wersji papierowej i elektronicznej.
· zorganizowano spotkania ze studentami III roku pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego – prezentacja dobrych praktyk z obszaru przedsiębiorczości społecznej w województwie zachodniopomorskim.
3) doradczą, w której:

· wydano opinie w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla Koszalińskiego Centrum Integracji Społecznej,

· wydano opinie w sprawie celowości zadania „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”,
· wydano uwagi do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011,
· zaprezentowano rekomendacje z Bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w celu wypracowania modelu pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym,
· poprowadzono panel dyskusyjny dot. ekonomii społecznej podczas 
I Zachodniopomorskiego Forum Integracji Społecznej,
Ponadto wydatki zostały poniesione na:

· wynagrodzenia personelu projektu wraz z pochodnymi,

· odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

· podróże służbowe,

· zakup materiałów biurowych i wyposażenia, 

· opłaty za najem pomieszczeń biurowych,

· zakup usług badawczych,

· druk biuletynów i publikacji z badań.

W  2012 roku wydatki bieżące w kwocie 465.213 zł poniesione zostały na:

· opracowanie i wydanie raportu (w formie dwóch biuletynów) z badania pn.: „Czynniki warunkujące efektywność działań ośrodków pomocy społecznej w opinii ich pracowników”,
· przeprowadzenie badania pn.: "Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2011",
· zrealizowanie badania diagnostycznego wraz z rekomendacją pn.: „Uwarunkowania prowadzenia polityki społecznej w województwie zachodniopomorskim”,
· wypracowanie rekomendacji do badania pn.: „Tożsamość regionalna mieszkańców województwa zachodniopomorskiego”, które mają posłużyć programowaniu działań 
w następujących obszarach społecznych: edukacji, kulturze i integracji społecznej. 
· opracowanie i wydanie (w formie publikacji) „Atlasu statystycznego zagadnień społecznych”, 
· przygotowanie założeń do Wojewódzkiego Programu na rzecz Rodzaju ze szczególnym uwzględnieniem rodzin objętych pomocą społeczną,
· opracowanie analizy sytuacji społeczno-demograficznej rodzin objętych pomocą społeczną w województwie zachodniopomorskim, 
· poprowadzenie modułu dot. rozwoju ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim w trakcie czterech spotkań pracowników publicznych służb zatrudnienia z pracownikami pomocy   społecznej,
· wypracowanie rekomendacji zmian do projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym,
· zorganizowanie ogólnopolskiego seminarium dot. ewaluacji narzędzia Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z którego wnioski przekazano – w formie rekomendacji do Instytutu Rozwoju Służb Społecznych i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
· przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
· wydanie – we współpracy z Urzędem Statystycznym w Szczecinie – biuletynu 
pn.: „Zagadnienia społeczne w zasobach informacyjnych polskiej statystyki publicznej”,
· opracowanie diagnozy oraz wskaźników produktu i rezultatu do Programu Strategicznego „Społeczeństwo”,
· współprowadzenie spotkania zespołu zadaniowego ds. Programu Strategicznego Społeczeństwo (12 spotkań o charakterze warsztatowym),
· poprowadzenie warsztatów dot. systemu wsparcia przedsiębiorczości społecznej 
w województwie zachodniopomorskim w trakcie spotkania kadry kierowniczej publicznych służb zatrudnienia oraz pomocy społecznej,
· wypracowanie rekomendacji dot. koncepcji podziału interwencji w celach tematycznych 
8-11 pomiędzy krajowy program finansowany z EFS, a regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020,
· opracowanie założenia do nowego projektu systemowego ROPS (Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.2. POKL) - pn.: „ Finansowa Akademia Przedsiębiorczości Społecznej”, którego wdrażanie rozpocznie się w II połowie 2013 r.,
· uczestniczenie w procesie opracowywania Programu Strategicznego „Marketing Terytorialny Województwa Zachodniopomorskiego”,
· przygotowanie i wysłanie bezpłatnego newslettera w wersji elektronicznej, którego odbiorcami były m.in. instytucje pomocy i integracji społecznej oraz organizacje pozarządowe,
· opublikowanie w Biuletynie Integracji Społecznej Nr 4(12)/2013 artykułu informującego 
o ogólnopolskim seminarium poświęconym ewaluacji Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.

W I półroczu 2013 roku wydatki bieżące w kwocie 186.697 zł poniesione zostały na:

1) w ramach funkcji badawczej: 

· zrealizowano badanie sondażowe oraz analizę danych zastanych mające na celu identyfikację problemów społecznych na obszarach popegeerowskich,

· przygotowano założenia do programu rewitalizacji społecznej najbardziej zdegradowanych środowisk popegeerowskich,
· przeprowadzono 4 wywiady fokusowe z byłymi klientami pomocy społecznej 
w ramach realizacji badania pn.: „Czynniki warunkujące efektywność działań ośrodków pomocy społecznej w opinii ich klientów”, 
· opracowano narzędzia badawcze oraz próby do wykonania części empirycznej badania pn.: „Czynniki warunkujące efektywność działań ośrodków pomocy społecznej w opinii ich klientów”,
· opracowano raport pn.: „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012”,
· opracowano diagnozę (na podstawie danych zastanych) do projektu systemowego Finansowa Akademia Przedsiębiorczości Społecznej, który będzie realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach  Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej,
· wypracowano rekomendację do badania pn.: „Uwarunkowania prowadzenia polityki społecznej w województwie zachodniopomorskim”,
· opracowano Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 
2014-2020.
2) w ramach funkcji doradczej: 

· przedstawiono prezentację założeń projektu systemowego ROPS Finansowa Akademia Przedsiębiorczości Społecznej,
· zorganizowano spotkanie rozpoczynające prace nad długofalowym programem rewitalizacji społecznej środowisk popegeerowskich. W trakcie spotkania zaprezentowano Analizę problemową środowisk popegeerowskich w województwie zachodniopomorskim (podsumowanie badania przeprowadzonego przez OIS),

· współorganizowano spotkania szkoleniowo-konsultacyjne pn.: „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2013” dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centów pomocy rodzinie, 

· przygotowano prezentację systemu wsparcia osób niepełnosprawnych 
w województwie zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży,

· zorganizowano wizytę studyjną w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim na prośbę Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Niepokonani” w Goleniowie 
w celu zaprezentowania kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną,
· przygotowano prezentacje dot. diagnozy kondycji społeczno-ekonomicznej powiatów: drawskiego i świdwińskiego, głównych kierunków rozwoju przedsiębiorczości społecznej w województwie zachodniopomorskim oraz głównych założeń zachodniopomorskiego systemu wsparcia ekonomii społecznej,
· przygotowano prezentację pn.: „Zróżnicowanie terytorialne i społeczne jako przyczyna nierówności edukacyjnych na przykładzie Województwa Zachodniopomorskiego”, która została wykorzystana w trakcie II Kongresu Edukacji Polskiej, sesja tematyczna: Samorządy wobec nierówności edukacyjnych,
· udział zespołu OIS w pracach nad utworzeniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego oraz Specjalnej Strefy Włączenia.

3) w ramach funkcji informacyjnej dokonano:

· aktualizacji kalendarza wydarzeń naukowych w województwie zachodniopomorskim,

· bieżącej dystrybucja bezpłatnego newslettera w wersji elektronicznej,

· aktualizacji bazy danych o instytucjach pomocy i integracji społecznej,

· aktualizacji strony internetowej wraz z aktualizacją realizowanych szkoleń,

· upowszechnienia dobrych praktyk zrealizowanych w ramach projektów innowacyjnych POKL.

	6. Projekt pn. „Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej”

	Okres realizacji:
	2009- 2012

	Zadanie/projekt realizowany                       w ramach:
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Działania 7.2

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

	Cel realizacji:
	Zwiększenie skuteczności i zakresu oddziaływania instytucji otoczenia ekonomii społecznej (ES) oraz usystematyzowanie i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego podmiotów otoczenia ES w północnej części subregionu koszalińskiego w latach 2009/2012



[image: image55.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 2 508 381 1 850 065 658 316 0 0 2 508 381 100,0 0 -

środki z budżetu krajowego, z tego: 

376 259 277 511 98 748 0 0 376 259 100,0 0 -

dotacje celowe z budżetu państwa

376 259 277 511 98 748 0 0 376 259 100,0 0

-

środki z budżetu UE, z tego:

2 132 122 1 572 554 559 568 0 0 2 132 122 100,0 0 -

dotacje celowe / płatności z UE

2 132 122 1 572 554 559 568 0 0 2 132 122

100,0

0

-

Dochody ogółem, z tego: 2 508 381 1 901 430 606 951 0 0 2 508 381 100,0 0 -

środki z budżetu krajowego, z tego: 

376 259 277 511 98 748 0 0 376 259 100,0 0 -

dotacje celowe z budżetu państwa

376 259 277 511 98 748 0 0 376 259 100,0 0

-

środki z budżetu UE, z tego:

2 132 122 1 623 919 508 203 0 0 2 132 122 100,0 0 -

dotacje celowe / płatności z UE 2 132 122 1 623 919 508 203 0 0 2 132 122 100,0 0

-

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                     

 DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

6

rozdz. 

85395

rodz.

 75862

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016


W 2009 roku poniesiono wydatki w wysokości 283.990 zł, co umożliwiło zrealizowanie m.in. następujących zadań:

· uruchomiono 3 Lokalne Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej,

· założono stronę internetową projektu na stronie głównej WUP,

· przeprowadzono (przez Ekspertów zewnętrznych) usługi doradczo – eksperckie, zrealizowano  68 godzin  doradztwa,

· rozpoczęto realizację zadań związanych z promocją projektu m.in.: ogłoszenia prasowe, gadżety i ulotki promocyjne itp.,

· przeprowadzono cykl 4 spotkań promujących ekonomię społeczną w Białogardzie, Koszalinie, Sławnie i Świdwinie (łącznie w spotkaniach wzięły udział 64 osoby),

· zorganizowano warsztaty z zakresu wspierania partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w Kołobrzegu (w warsztatach wzięło udział 21 osób  i zrealizowano 14 godzin),

· zorganizowano szkolenie pt. „Koordynowanie przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej” w Starym  Drawsku. 

W 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości 926.673 zł, w ramach których:

· prowadzono promocję projektu m.in. poprzez ogłoszenia prasowe, wydruk gadżetów reklamowych, opracowanie publikacji promocyjno-podsumowującej;

· zapewniono usługi doradczo – eksperckie (ekspertów zewnętrznych) w Ośrodkach 
oraz siedzibach podmiotów ekonomii społecznej; zrealizowano 1.080 godzin  doradztwa,
· zorganizowano seminarium w Nowych Bielicach k/Koszalina pt. „Analiza potrzeb 
i zasobów ekonomii społecznej” dla 35 osób z powiatów objętych projektem (w ramach seminarium przeprowadzono 20 h zajęć lekcyjnych);

· zorganizowano wizytę studyjną w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt” (województwo świętokrzyskie), w której wzięło udział 18 beneficjentów;

· przeprowadzono w Dąbkach 14 h warsztatów z zakresu wspierania partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej, w której wzięło udział 34 osoby;

· zorganizowano Międzypowiatowe Targi Ekonomii Społecznej w Białogardzie;

· zorganizowano wizytę studyjną w Przedsiębiorstwie Społecznym „Garncarska Wioska” 
w gminie Nidzica dla 17 Beneficjentów;

· zorganizowano seminarium w Połczyn-Zdroju pt. „Kondycja sektora ekonomii społecznej w regionie” dla 33 osób z powiatów objętych projektem;

· zorganizowano 8 szkoleń z cyklu 9 szkoleń specjalistycznych, podczas których łącznie przeszkolono 130 osób i przeprowadzono 160 h zajęć lekcyjnych;

· wyprodukowano i wyemitowano 30 sekundowy film reklamowy oraz 30 sekundowy spot dźwiękowy, mający na celu promocję ekonomii społecznej;

· przeprowadzono 4 spotkania informacyjno-promocyjne dla 65 osób;

· zakupiono dla uczestników szkoleń 66 kompletów pomocy naukowych w formie publikacji specjalnych;

· zorganizowano konferencję podsumowującą projekt, w której wzięły udział 34 osoby.

W 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości 639.402 zł, w ramach których:

· podjęto działania merytoryczne i administracyjne m.in. tworzenie bazy ngo, instytucji otoczenia ES, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej z powiatów objętych projektem, rozpowszechniano informacje nt. projektu wśród podmiotów działających w obszarze ekonomii społecznej;

· uruchomiono wszystkie Lokalne Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, zgodnie 
z założeniami projektu (z usług ośrodków skorzystało 103 uczestników projektu);

· zapewniono usługi doradczo – eksperckie w Ośrodkach oraz siedzibach podmiotów ekonomii społecznej,  skorzystało z nich 103 uczestników projektu; eksperci zewnętrzni świadczyli usługi doradczo – eksperckie w ośrodkach oraz w siedzibach podmiotów ekonomii społecznej, zrealizowali łącznie 1.192 godzin doradztwa;
· zakupiono literaturę specjalistyczną z zakresu ekonomii społecznej oraz wykonano 
i dostarczono materiały promocyjne;

· zorganizowano dwie wizyty studyjne w Sierakowie Sławieńskim w Wiosce „Hobbitów” (pierwsza dla 12 osób z powiatu koszalińskiego i sławieńskiego oraz lokalnych konsultantów ES; druga dla 13 osób z powiatu świdwińskiego i białogardzkiego 
oraz lokalnych konsultantów). Zorganizowano także dwie wizyty studyjne w Podgórkach;

· zorganizowano trzy cykle jednodniowych szkoleń:

· „Tworzenie przedsiębiorstw społecznych”,

· „Finansowe formy wsparcia ekonomii społecznej” ,

· „Metody wspierania inicjatyw ekonomii społecznej” .
W szkoleniach uczestniczyło 71 osób oraz lokalni konsultanci ekonomii społecznej;

· zorganizowano Forum współpracy partnerskiej w Połczynie Zdroju, w którym wzięło udział 20 uczestników projektu;

· dokonano emisji reklam w TV oraz spotów reklamowych w radiu;

· opublikowano ogłoszenia prasowe i broszurę promującą ekonomię społeczną;

· zorganizowano II Międzypowiatowe Targi Ekonomii Społecznej, podczas których zaprezentowało swoją działalność 13 podmiotów ekonomii społecznej.

W 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 658.316 zł, w ramach których:

·  w ramach funkcjonowania Lokalnych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej wsparciem zostało objętych 120 uczestników projektu,

·  eksperci zewnętrzni świadczyli usługi doradczo–eksperckie w Ośrodkach oraz                     w siedzibach podmiotów ekonomii społecznej (zrealizowali łącznie 1.185 godzin doradztwa),

·  zorganizowano 3 cykle szkoleń specjalistycznych, w których wzięło udział 
55 uczestników, na tematy: 

· „Zasady tworzenia spółdzielni socjalnych” ,

· „Rachunkowość w organizacjach pozarządowych i instytucjach otoczenia ekonomii społecznej wspierających działanie podmiotów ekonomii społecznej”,

· „Prowadzenie działalności marketingowej na rzecz ekonomii społecznej”,

· „Promocja produktów przedsiębiorstw ekonomii społecznej”,

·  przeprowadzono forum współpracy partnerskiej w Krzywopłotach, w którym wzięło udział 20 uczestników projektu oraz pracownicy projektu. Podczas forum uczestnicy podpisali list intencyjny w sprawie partnerstwa na rzecz ES, 

·  odbyły się dwie wizyty studyjne w Paprotach dla uczestników projektu pt. „Paproty - Wioska Labiryntów i Źródeł”. Pierwsza dla 6 osób i konsultantów ES z powiatu świdwińskiego i białogardzkiego, druga wizyta dla 11 osób z powiatu koszalińskiego oraz sławieńskiego,

·  prowadzono promocję projektu w prasie i TV,

·  zorganizowano warsztaty w Pieńkowie i Motarzynie, w których uczestniczyły osoby                  z powiatu koszalińskiego, sławieńskiego, białogardzkiego oraz świdwińskiego.                      W warsztatach łącznie wzięły udział 43 osoby, 

·  opublikowano broszurę promująca ekonomię społeczną,
·  zorganizowano „III Międzypowiatowe Targi Ekonomii Społecznej” w Białogardzie. Podczas targów zaprezentowało się 11 podmiotów ekonomii społecznej.

	7. Projekt pn. „Inwestycja w  wiedzę motorem rozwoju innowacyjności 
w regionie”

	Okres realizacji:
	2008- 2013

	Zadanie/projekt realizowany
 w ramach:
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII, Działania 8.2

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

	Cel realizacji:
	Uzyskanie różnorodnych rozwiązań technicznych i technologicznych opracowanych w wyniku badań opublikowanych w rozprawach doktorskich, publikacjach, informatorach lub patentach, ważnych dla rozwoju regionu w sektorze gospodarki, ochrony zdrowia 
i kultury. Grupą docelową projektu są osoby, które odbywają studia doktoranckie lub mają wszczęty przewód doktorski w uczelniach wyższych, mających siedzibę na terenie województwa Zachodniopomorskiego i mogących nadać stopień doktora




[image: image56.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 10 877 760 6 884 473 1 709 269 2 284 018 0 9 892 951 90,9 1 299 209 56,9

środki z budżetu krajowego, z tego: 

1 631 666 1 032 674 256 392 342 600 0 1 483 948 90,9 194 882 56,9

środki z budżetu województwa 815 833 516 337 128 196 171 300 0 741 974 90,9 97 441

56,9

dotacje celowe z budżetu państwa

815 833 516 337 128 196 171 300 0 741 974 90,9 97 441

56,9

środki z budżetu UE, z tego:

9 246 094 5 851 799 1 452 877 1 941 418 0 8 409 003 90,9 1 104 327 56,9

dotacje celowe / płatności z UE

9 246 094 5 851 799 1 452 877 1 941 418 0 8 409 003

90,9

1 104 327

56,9

Dochody ogółem, z tego: 10 061 927 6 429 462 1 940 864 1 691 601 0 9 506 929 94,5 1 136 603 67,2

środki z budżetu krajowego, z tego: 

815 833 516 337 128 196 171 300 0 770 834 94,5 126 301 73,7

dotacje celowe z budżetu państwa

815 833 516 337 128 196 171 300 0 770 834 94,5 126 301 73,7

środki z budżetu UE, z tego:

9 246 094 5 913 125 1 812 668 1 520 301 0 8 736 095 94,5 1 010 302 66,5

dotacje celowe / płatności z UE 9 246 094 5 913 125 1 812 668 1 520 301 0 8 736 095 94,5 1 010 302 66,5

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                     

 DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

7

rozdz. 

15013

rodz.

 75862

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.


W 2008 roku wydatki w wysokości 412.104 zł zostały poniesione na realizację następujących działań: 

· prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych;
· przygotowanie Regulaminu określającego przyznawanie stypendiów dla doktorantów;
· ogłoszenie konkursu o naborze wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu;
· wyłonienie 18 wniosków doktorantów, które zostały uznane za innowacyjne 
dla gospodarki regionu oraz podpisanie umowy z doktorantami i wypłacenie im pierwszej transzy stypendiów.
W 2009 roku  wydatki w wysokości 2.741.441 zł poniesiono na  następujące działania:

· wypłacono II transzę stypendium 18 doktorantom (w wysokości po 10.000 zł);

· zorganizowano dwudniową konferencję w Kołobrzegu nt. „Innowacja motorem gospodarki” dla 57 uczestników; 

· przeprowadzono konkurs, w ramach którego 45 doktorantom wypłacono stypendium 
w wysokości 20.000 zł;

· przeprowadzono trzy usługi szkoleniowe (pt.: „Prezentacja biznesowa i wystąpienia” 
dla 63 doktorantów, "Innowacyjność, ochrona własności intelektualnej, transfer technologii i pozyskiwanie funduszy na badania stosowane" dla 65 doktorantów, "Moja Przedsiębiorczość - czyli jak założyć i zarządzać własną działalnością gospodarczą"  
dla 65 doktorantów); 

· zorganizowano konkurs, w ramach którego 2 doktorantów uzyskało stypendia specjalistyczne w wys. 100 tys. zł (wypłacono I transzę stypendium w wysokości 80.000 zł i 79.300 zł);
· zorganizowano konkurs, w ramach którego 35 doktorantów uzyskało stypendium specjalistyczne po 20.000 zł (wypłacono I transzę w wys. po 10.000 zł).
W 2010 roku wydatki w kwocie 2.649.215 zł poniesiono  na  następujące działania:

· wypłacono II transzę stypendium ogólnego (w wysokości 10.000 zł) 35 doktorantom 
w ramach konkursu z 2009 r.;

· wypłacono II i III transzę stypendium specjalistycznego 2 doktorantom (II transza w wys. 18.500 zł, III transza w wys. 22.200 zł);
·  zorganizowano i przeprowadzono usługi szkoleniowe pn.: 

· „Prezentacja biznesowa i wystąpienia publiczne” w Barlinku dla 37 doktorantów,

· „Innowacyjność, ochrona własności intelektualnej, transfer technologii 
i pozyskiwanie funduszy na badania stosowane” w Wałczu dla 33 doktorantów 
oraz w Barzkowicach dla 60 doktorantów,

· „Prezentacja biznesowa i wystąpienia publiczne” w Dźwirzynie dla 59 doktorantów,

· „Moja przedsiębiorczość – czyli jak założyć i zarządzać własną działalnością gospodarczą. Efektywna komunikacja w biznesie” w Dąbkach dla 35 doktorantów;

· uruchomiono konkurs, w ramach którego 60 doktorantów otrzymało stypendium ogólne 
(w wysokości 20.000 zł);

· zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu oraz wydano specjalistyczną publikację „Inwestycja w wiedzę”.

W 2011 roku wydatki w kwocie 1.081.713 zł poniesiono na następujące działania:

· opracowanie dokumentów projektu m.in.: regulaminu określającego zasady przyznawania stypendiów dla doktorantów, wniosku doktoranta o przyznanie stypendium, karty oceny formalnej, karty oceny merytorycznej;

· zorganizowanie 4 spotkań informacyjno – promocyjnych dla doktorantów uczelni województwa zachodniopomorskiego na: Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, Uniwersytecie Szczecińskim, Politechnice Koszalińskiej 
oraz Pomorskim Uniwersytecie Medycznym;
· uruchomienie konkursu, w ramach którego:
· 25 doktorantom przyznano stypendia w wysokości po 25.000 zł, 

· 25 doktorantom wypłacono I transzę stypendium w wysokości po 12.500 zł, 

· 25 doktorantom wypłacono II transzę stypendium w wysokości po 6.250 zł, 

· 25 doktorantom wypłacono III transzę stypendium w wysokości po 6.250 zł;

· zorganizowanie szkolenia pn. „Retoryka i wystąpienia publiczne” dla uczestników projektu oraz szkolenia pn. „Innowacyjność, ochrona własności intelektualnej, transfer technologii  i pozyskiwanie funduszy na badania stosowane” dla doktorantów;

· zorganizowanie konferencji promującej projekt; 

· zorganizowanie spotkania pn. „Kawiarenki Przedsiębiorczości”, którego celem było wypracowanie zasad skutecznej współpracy między nauką a gospodarką;

· zorganizowanie szkolenia dla doktorantów pt. „Techniki antystresowe, metody radzenia sobie ze stresem. Zarządzanie czasem i zadaniami oraz przygotowanie do pracy                       w środowisku wielokulturowym”.

W 2012 roku, w ramach wydatkowanej kwoty 1.709.269 zł podjęto następujące działania:

·  zorganizowano 9 spotkań informacyjno-promocyjnych dla doktorantów uczelni województwa zachodniopomorskiego na uczelniach: Uniwersytecie Szczecińskim, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, Politechnice Koszalińskiej oraz Pomorskim Uniwersytecie Medycznym,

·  ogłoszono i rozstrzygnięto dwa Konkursy nr 2/2012 i 3/2012, w ramach którego 59 doktorantom przyznano stypendia w wysokości po 25.000 zł,

·  w ramach tych Konkursów:

· 59 doktorantom wypłacono I  transzę stypendium  w wysokości po 12.500 zł,

· 34 doktorantom wypłacono II  transzę stypendium  w wysokości po 6.500 zł,
· 34 doktorantom wypłacono III  transzę stypendium  w wysokości po 6.500 zł,
·  wypłacono wynagrodzenia członkom komisji stypendialnej za wykonaną w ramach umowy zlecenia usługę doradczą (ocena merytoryczna 262 wniosków doktorantów) oraz dokonano refundacji kosztów zakwaterowania i dojazdu na obrady komisji (członków spoza województwa zachodniopomorskiego),

·  w lipcu 2012 r. zostało zorganizowane i przeprowadzone szkolenie pn. ,,Retoryka 
i wystąpienia publiczne” dla 36 doktorantów, 

·  zorganizowano 2 spotkania pn. „Kawiarenka Przedsiębiorczości”, których celem było wypracowanie zasad skutecznej współpracy pomiędzy nauką a gospodarką. Łącznie wzięło w nich udział 51 osób (doktorantów oraz przedstawicieli przedsiębiorców),
·  opublikowanie 3 artykułów prasowych w Gazecie Wyborczej,
·  w grudniu 2012 r. zorganizowano szkolenie pn. „Innowacyjność i zarządzanie własnością  intelektualną,  ochrona  własności  intelektualnej   oraz   transfer  technologii”  
dla 32 doktorantów,
·  59 doktorantów złożyło artykuły do publikacji, która zostanie wydana na zakończenie projektu.
W I półroczu 2013 roku wydatki w kwocie 1.299.209 zł  poniesiono na następujące działania:

·  w ramach Konkursu nr 3/2012:

· 25 doktorantom wypłacono II  transzę stypendium  w wysokości po 6.500 zł,

· 16 doktorantom wypłacono III  transzę stypendium  w wysokości po 6.500 zł,
·  w ramach promocji projektu w prasie regionalnej ukazały się 3 artykuły prasowe o naborze wniosków doktorantów w ramach Konkursu nr 4/2013. Informacje o konkursie zostały także zamieszczone na stronie internetowej projektu i rozesłane do uczelni,
·  zorganizowano 4 spotkania informacyjno-promocyjne dla doktorantów uczelni województwa  zachodniopomorskiego na uczelniach: Uniwersytecie Szczecińskim, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, Politechnice Koszalińskiej,
·  ogłoszono i  rozstrzygnięto Konkurs nr 4/2013  w ramach, którego 37 doktorantom przyznano stypendia w wysokości po 25.000 zł, 1 doktorantowi przyznano stypendium w wysokości        6.750 zł i 1 doktorantowi przyznano stypendium w wysokości 9.750 zł. W czerwcu 2013 r. wprowadzono zmianę w projekcie zwiększającą liczbę uczestników, dzięki której przyznano dodatkowo stypendia 10 doktorantom z listy rezerwowej Konkursu nr  4/2013 w wysokości po 18.750 zł,
·  w ramach Konkursu nr 4/2013:

· 37 doktorantom wypłacono I  transzę stypendium  w wysokości po 12.500 zł,

· 1 doktorantowi wypłacono I  transzę stypendium  w wysokości po 3.375 zł,

· 1 doktorantowi wypłacono I  transzę stypendium  w wysokości po 4.875 zł,

· 10 doktorantom wypłacono I  transzę stypendium  w wysokości po 9.375 zł,

· 23 doktorantom wypłacono II  transzę stypendium  w wysokości po 6.500 zł,

· 1 doktorantowi wypłacono III  transzę stypendium  w wysokości po 6.500 zł,
·  wypłacono wynagrodzenia członkom Komisji stypendialnej za wykonaną w ramach umowy zlecenia usługę doradczą (ocena merytoryczna 100 wniosków doktorantów) oraz dokonano refundacji kosztów zakwaterowania i dojazdu na obrady komisji (członków z poza województwa zachodniopomorskiego),
·  zorganizowano szkolenie pn. „Innowacyjność i zarządzanie własnością intelektualną, ochrona własności intelektualnej oraz transfer technologii”, w którym wzięło udział 64 doktorantów,
· zorganizowano spotkanie pn. „Kawiarenka Przedsiębiorczości” dla 33 osób (doktorantów oraz przedstawicieli przedsiębiorców), którego celem było wypracowanie zasad skutecznej współpracy pomiędzy nauką a gospodarką,
· 17 osób złożyło artykuł do publikacji, która zostanie wydana na zakończenie projektu,
· 3 doktorantów uzyskało w okresie sprawozdawczym stopień doktora,
· dokonano zakupu materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,
· wyłoniono wykonawcę usługi drukowania certyfikatów dla uczestników projektu oraz zaproszeń na konferencję. 

	8. Projekt pn. „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny”

	Okres realizacji:
	2009- 2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.1

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

	Cel realizacji:
	Objęcie wsparciem 240 szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt ma charakter systemowy i skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych


[image: image57.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 4 914 650 2 761 307 1 217 110 936 233 0 4 677 632 95,2 699 215 74,7

środki z budżetu krajowego, z tego: 

737 202 414 199 182 567 140 436 0 701 648 95,2 104 882 74,7

środki z budżetu województwa 73 722 41 421 18 257 14 044 0 70 166 95,2 10 488

74,7

dotacje celowe z budżetu państwa

663 480 372 778 164 310 126 392 0 631 482 95,2 94 394

74,7

środki z budżetu UE, z tego:

4 177 448 2 347 108 1 034 543 795 797 0 3 975 984 95,2 594 333 74,7

dotacje celowe / płatności z UE

4 177 448 2 347 108 1 034 543 795 797 0 3 975 984

95,2

594 333

74,7

Dochody ogółem, z tego: 4 840 928 2 725 567 1 231 632 883 729 0 4 840 928 100,0 883 729 100,0

środki z budżetu krajowego, z tego: 

663 480 372 778 164 310 126 392 0 663 480 100,0 126 392 100,0

dotacje celowe z budżetu państwa

663 480 372 778 164 310 126 392 0 663 480 100,0 126 392 100,0

środki z budżetu UE, z tego:

4 177 448 2 352 789 1 067 322 757 337 0 4 177 448 100,0 757 337 100,0

dotacje celowe / płatności z UE 4 177 448 2 352 789 1 067 322 757 337 0 4 177 448 100,0 757 337 100,0

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

8

rozdz. 

85395

rodz.

 75862

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                     

 DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania


W 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie 291.307 zł, w ramach których:
· zrealizowano usługę ekspercką;

· zrealizowano wypłatę stypendiów za miesiące: wrzesień, październik i listopad dla 120 stypendystów;

· przeprowadzono badanie ankietowe, na podstawie którego sporządzony został raport.

W 2010 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.253.747 zł, w ramach których:

· dokonano weryfikacji osiągnięć stypendystów za I semestr roku szkolnego 2009/2010. 
W wyniku weryfikacji sprawozdań, składanych przez uczniów, 38 stypendystów utraciło stypendium na II semestr, a w ich miejsce wsparciem objętych zostało 38 osób z listy rezerwowej;

· dokonano wypłaty świadczenia dla 120 nauczycieli na podstawie rachunków za wykonaną pracę, określoną w umowie zlecenia, przedkładanych wraz ze sprawozdaniami;

· wypłacono stypendia za m-c grudzień 2009 – maj 2010 dla 120 stypendystów;

· przeprowadzono badanie ankietowe z ankiet ex-post, na podstawie którego sporządzony zostanie raport;

· przeprowadzono hospitacje u stypendystów projektu w powiatach: gryfickim, sławieńskim, kołobrzeskim i koszalińskim;

· zakupiono nagrody w konkursie „Najlepszy z Najlepszych” (15 laptopów),

· zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu w roku szkolnym 2009/2010 dla uczestników projektów oraz opiekunów i nauczycieli;

· przeprowadzono spotkania informacyjno-promocyjne zachęcające do uczestnictwa 
w projekcie w roku szkolnym 2010/2011 w powiatach: białogardzkim, kołobrzeskim, łobeskim oraz w Świnoujściu;

· dokonano wypłat dla nauczycieli opiekunów stypendystów, którzy złożyli prawidłowo wystawione rachunki za semestr II roku szkolnego 2009/2010 wraz ze sprawozdaniami;

· przeprowadzono nabór wniosków aplikacyjnych na rok szkolny 2010/2011, w odpowiedzi na który wpłynęło 430 podań (komisja ds. oceny wniosków stypendialnych wyłoniła 120 stypendystów);

· wypłacono stypendium 120 uczestnikom projektu za miesiące: wrzesień, październik, listopad, grudzień 2010 r.

· zakupiono materiały promocyjne dla uczestników projektu.

W 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.216.253 zł, w ramach których:

· dokonano weryfikacji osiągnięć stypendystów za I semestr roku szkolnego 2010/2011. 
W wyniku weryfikacji sprawozdań 31 stypendystów utraciło stypendium na II semestr roku szkolnego 2010/2011, a w ich miejsce wsparciem objętych zostało 31 osób z listy rezerwowej;

· dokonano wypłaty świadczenia dla 120 nauczycieli na podstawie rachunków za wykonaną pracę, określoną w umowie zlecenia, przedkładanych wraz ze sprawozdaniami;

· wypłacono stypendia za miesiące styczeń – czerwiec 2011 r. dla 120 stypendystów;

· przeprowadzono badanie ankietowe z ankiet ex-post oraz ex-ante na postawie,  których sporządzony zostanie raport;

· przeprowadzono wizyty monitorujące u 16 stypendystów;

· przeprowadzano konkurs pn. „Najlepszy  z  Najlepszych” wśród stypendystów projektu, którzy pobierali stypendium w całym roku szkolnym oraz zakupiono nagrody (laptopy) dla 15 laureatów konkursu;

· zrealizowano usługę drukowania certyfikatów uczestnictwa w projekcie oraz zakupiono materiały promocyjne dla uczestników projektu;

· zorganizowano konferencję podsumowująca realizację projektu w roku szkolnym 2010/2011.

W 2012 roku w ramach kwoty 1.217.110 zł, poniesionej na realizację projektu:

· dokonano weryfikacji osiągnięć stypendystów za I semestr roku szkolnego 2011/2012. 
W wyniku weryfikacji sprawozdań 32 stypendystów utraciło stypendium na II semestr roku szkolnego 2011/2012, a w ich miejsce wsparciem objęte zostały osoby z listy rezerwowej;
· dokonano wypłaty świadczenia dla 120 nauczycieli na podstawie rachunków za wykonaną pracę, określoną w umowie zlecenia, przedkładanych wraz ze sprawozdaniami;

· wypłacono stypendia za miesiące styczeń – czerwiec 2012 r. w kwocie 432.000 zł;
· przeprowadzono badanie ankietowe ex-post wśród uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie oraz badanie ex-ante wśród uczniów, którzy otrzymali stypendium na II semestr roku szkolnego 2011/2012;
· przeprowadzono wizyty hospitacyjne w Szczecinie, Goleniowie, Kamieniu Pomorskim, Wolinie i Czaplinku, których celem był m.in. monitoring i kontrola wydatków ponoszonych przez stypendystów ze środków stypendialnych oraz stwierdzenie ich zgodności z założeniami projektu. Hospitacje prowadzone są przez członków zespołu projektowego w szkołach, do których uczęszczają stypendyści;

· zrealizowano dostawę materiałów promocyjnych dla stypendystów projektu. Zakupione zostały gry logiczne Rummikub, które wręczono na konferencji podsumowującej realizację projektu w roku szkolnym 2011/2012; 

· dokonano zakupu nagród rzeczowych w konkursie „Najlepszy z Najlepszych” (laptopów, które wręczone zostały podczas konferencji podsumowującej realizację projektu w roku szkolnym 2011/2012);
· w czerwcu 2012 r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu w roku szkolnym 2011/2012. Na konferencję zaproszeni zostali stypendyści wraz z opiekunami, nauczyciele, goście, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego; 

· członkowie zespołu ds. projektu przeprowadzili zaplanowane wizyty promocyjno – informacyjne w Stargardzie Szczecińskim i Koszalinie. Głównym celem wizyt było przybliżenie problematyki projektu oraz omówienie sposobu składania dokumentów aplikacyjnych;

· do dnia 14.09.2012 r. trwał nabór wniosków aplikacyjnych na rok szkolny 2012/2013, których weryfikacja dokonywana była przez komisję ds. oceny wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny 120 osobom przyznano stypendium w wysokości 600 zł brutto miesięcznie;

· uczestnikom projektu wypłacono świadczenie stypendialne za okres wrzesień-grudzień 2012 r. w łącznej kwocie 288.000 zł;

· podpisano umowy zlecenia z nauczycielami pełniącymi rolę opiekunów merytorycznych uczniów w naborze na rok szkolny 2012/2013.
W I połowie 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie  699.215 zł, w ramach których:

· dokonano weryfikacji osiągnięć uczniów w I semestrze roku szkolnego 2012/2013, poprzez złożenie sprawozdań z IPRE. W wyniku weryfikacji składanych dokumentów stypendium utraciło 37 osób, ze względu na nieuzyskanie wymaganej średniej ocen na koniec semestru. W miejsce osób, które utraciły stypendium, przyznano świadczenie uczniom z listy rezerwowej; 

·  podpisano 37 umów zlecenia z nauczycielami, pełniącymi rolę opiekunów merytorycznych uczniów w naborze na rok szkolny 2012/2013;

· dokonano wypłaty wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia dla nauczycieli w łącznej kwocie  60.000 zł za I semestr roku szkolnego 2012/2013.

· uczestnikom projektu wypłacono świadczenie stypendialne za okres styczeń-czerwiec 2013 r., w łącznej kwocie 432.000 zł;

· przeprowadzono badanie ankietowe ex-post wśród uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie oraz badanie ex-ante wśród uczniów, którzy otrzymali stypendium na II semestr roku szkolnego 2012/2013. W wyniku przeprowadzonych badań powstanie raport ewaluacyjny;

· przeprowadzono wizyty hospitacyjne w miejscowościach: Sławoborze, Koszalin, Gryfino, Chojna, Pyrzyce, Szczecin, Szczecin Załom;

· przeprowadzono wizytacje u 23 stypendystów;

· zorganizowano konkurs „Najlepszy z Najlepszych”. W wyniku przeprowadzonego naboru wpłynęło 51 „Aktów Nominacji”. Spośród zgłoszeń wybranych zostało 15 laureatów 
z najlepszymi ocenami oraz osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi. Nagrody, tablety i certyfikaty, wręczono na konferencji podsumowującej realizację projektu;
· w czerwcu 2013 r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację zadań projektowych w roku szkolnym 2012/2013. Na konferencję zaproszeni zostali stypendyści 
wraz z rodzicami/opiekunami, nauczyciele, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Dyrekcja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Podczas konferencji dokonano wręczenia certyfikatów wszystkim uczestnikom projektu. Ponadto stypendyści otrzymali drobne upominki w postaci słowników językowych i tablic matematycznych.

	9. Projekt pn. „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny”- IV edycja

	Okres realizacji:
	2013- 2015

	Zadanie/projekt realizowany
 w ramach:
	PO Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Działania 9.1

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 

	Cel realizacji:
	Objęcie wsparciem 246 uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt ma charakter systemowy i skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,   kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.




[image: image58.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 2 599 022 - - 408 155 2 190 867 0 0,0 0 0,0

środki z budżetu krajowego, z tego: 

389 857 - - 61 224 328 633 0 0,0 0 0,0

środki z budżetu województwa 38 988

- -

6 123 32 865 0 0,0 0

0,0

dotacje celowe z budżetu państwa

350 869

- -

55 101 295 768 0 0,0 0

0,0

środki z budżetu UE, z tego:

2 209 165 - - 346 931 1 862 234 0 0,0 0 0,0

dotacje celowe / płatności z UE

2 209 165

- -

346 931 1 862 234 0

0,0

0

0,0

Dochody ogółem, z tego: 2 560 034 - - 402 032 2 158 002 0 0,0 0 0,0

środki z budżetu krajowego, z tego: 

350 869 - - 55 101 295 768 0 0,0 0 0,0

dotacje celowe z budżetu państwa

350 869

- -

55 101 295 768 0 0,0 0 0,0

środki z budżetu UE, z tego:

2 209 165 - - 346 931 1 862 234 0 0,0 0 0,0

dotacje celowe / płatności z UE 2 209 165

- -

346 931 1 862 234 0 0,0 0 0,0

9

rozdz. 

85395

rodz.

 75862

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                     

 DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów


W  I połowie 2013 roku nie poniesiono żadnych wydatków, ponieważ projekt jest realizowany od dnia 01.06.2013 r.      

	10.  Priorytet X – Pomoc Techniczna – środki w ramach RO EFS

	Okres realizacji:
	2008- 2014

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu X

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

	Cel realizacji:
	Oddziaływanie na „podaż" projektów realizowanych w ramach PO KL  oraz ich jakość poprzez szkolenia oraz doradztwo dla instytucji zainteresowanych realizacją projektów w ramach PO KL, a także wzmacnianie lokalnych inicjatyw na rzecz realizacji projektów w ramach PO KL oraz wsparcie w tworzeniu partnerstw między instytucjami.




[image: image59.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 5 944 352 3 435 215 914 517 957 000 637 620 4 828 232 81,2 478 500 50,0

środki z budżetu krajowego, z tego: 

891 655 515 284 137 178 143 550 95 643 724 237 81,2 71 775 50,0

dotacje celowe z budżetu państwa

891 655 515 284 137 178 143 550 95 643 724 237 81,2 71 775 50,0

środki z budżetu UE, z tego:

5 052 697 2 919 931 777 339 813 450 541 977 4 103 995 81,2 406 725 50,0

dotacje celowe / płatności z UE

5 052 697 2 919 931 777 339 813 450 541 977 4 103 995

81,2

406 725 50,0

Dochody ogółem, z tego: 5 944 352 3 435 215 914 517 957 000 637 620 4 828 232 81,2 478 500 50,0

środki z budżetu krajowego, z tego: 

891 655 515 284 137 178 143 550 95 643 724 237 81,2 71 775 50,0

dotacje celowe z budżetu państwa

891 655 515 284 137 178 143 550 95 643 724 237 81,2 71 775 50,0

środki z budżetu UE, z tego:

5 052 697 2 919 931 777 339 813 450 541 977 4 103 995 81,2 406 725 50,0

dotacje celowe / płatności z UE 5 052 697 2 919 931 777 339 813 450 541 977 4 103 995 81,2 406 725 50,0

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

10

rozdz. 

85332

rodz.

85332

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                     

 DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania


Dnia 24 października 2008 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, podpisał umowy z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., na prowadzenie Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS). Ośrodki wspierają beneficjentów poprzez realizację szeroko rozumianych działań informacyjno- promocyjnych, szkoleniowych oraz doradczych.
Od początku realizacji priorytetu do dnia 30 czerwca 2013 roku na działalność Regionalnych  Ośrodków EFS zostały poniesione wydatki w kwocie 4.828.232 zł.

	11.  Priorytet X – Pomoc Techniczna 

	Okres realizacji:
	2007- 2015

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet X

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

	Cel realizacji:
	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania PO KL, wsparcie procesu działań informacyjno-promocyjnych oraz ewaluacji PO KL




[image: image60.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 63 516 406 27 320 640 8 426 857 9 788 882 17 980 027 40 136 030 63,2 4 388 533 44,8

środki z budżetu krajowego, z tego: 

9 527 459 4 098 094 1 264 029 1 468 332 2 697 004 6 020 403 63,2 658 280 44,8

środki z budżetu województwa 9 513 881 4 084 516 1 264 029 1 468 332 2 697 004 6 006 825 63,1 658 280

44,8

dotacje celowe z budżetu państwa

13 578 13 578 0 0 0 13 578 100,0 0

-

środki z budżetu UE, z tego:

53 988 947 23 222 546 7 162 828 8 320 550 15 283 023 34 115 627 63,2 3 730 253 44,8

dotacje celowe / płatności z UE

53 988 947 23 222 546 7 162 828 8 320 550 15 283 023 34 115 627

63,2

3 730 253

44,8

Dochody ogółem, z tego: 54 002 525 23 236 124 7 162 828 8 320 550 15 283 023 34 257 837 63,4 3 858 885 46,4

środki z budżetu krajowego, z tego: 

13 578 13 578 0 0 0 13 578 100,0 0 -

dotacje celowe z budżetu państwa

13 578 13 578 0 0 0 13 578 100,0 0 -

środki z budżetu UE, z tego:

53 988 947 23 222 546 7 162 828 8 320 550 15 283 023 34 244 259 63,4 3 858 885 46,4

dotacje celowe / płatności z UE 53 988 947 23 222 546 7 162 828 8 320 550 15 283 023 34 244 259 63,4 3 858 885 46,4

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                     

 DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

11

rozdz. 

85332

rodz.

85332

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.


W 2007 roku wydatki w kwocie 335.786 zł poniesiono m.in. na: 

· przeprowadzenie czterech spotkań dla potencjalnych projektodawców i beneficjentów 
PO KL; 

· sfinansowanie studiów podyplomowych oraz szkoleń z zakresu „Planowanie projektów miękkich”;

· szkolenia z zakresu pisania wniosków o dofinansowanie projektów PO KL;

· zakup sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami oraz drobnego wyposażenia biurowego, 

· zamieszczenie  ogłoszenia w Głosie Szczecińskim o konkursach w ramach PO KL  
i naborze członków do Podkomitetu Monitorującego;

· obsługę Podkomitetu Monitorującego;

· koszty wynajmu i utrzymania 11 pomieszczeń biurowych dla pracowników  PO KL.

W ramach wydatków w ww. kwocie poniesiono wydatki na wynagrodzenia (wraz                        z pochodnymi) dla pracowników wdrażających PO KL w wysokości 258.683 zł.

W 2008 roku wydatki w kwocie 4.295.076 zł poniesiono m.in. na: 

· przeprowadzenie 33 szkoleń dla 381 pracowników zajmujących się wdrażaniem PO KL (m.in. z zakresu: zamówień publicznych, zasad udzielania pomocy publicznej 
w ramach PO KL, zabezpieczenia umów o dofinansowanie, wystąpień publicznych, oceny projektów PO KL oraz z obsługi programu Excel),

· zorganizowanie i przeprowadzenie 23 spotkań informacyjno – promocyjnych PO KL, 
w których uczestniczyło 595 osób,

· organizację 15 posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w ramach których obradującym członkom zapewnione zostało wyżywienie i powielenie materiałów niezbędnych do oceny projektów,

· przeprowadzono 31 kontroli Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VII oraz IX PO KL,

· przeprowadzono badanie pn. „Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim”,

· zamieszczenie  w „Gazecie Wyborczej„ ogłoszeń prasowych nt. PO KL,

· wykupienie licencji związanej z prowadzeniem strony internetowej,

· obsługę 2 posiedzeń Podkomitetu Monitorującego,

· sfinansowanie studiów podyplomowych dla 1 pracownika wdrażającego PO KL,

· zakup wyposażenia oraz sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się realizacją PO KL,

· zakup programu Dokument Menager (100 szt.), 

· koszty utrzymania  pomieszczeń biurowych dla pracowników  PO KL.

W ramach wydatków w ww. kwocie poniesiono wydatki na wynagrodzenia 
(wraz z pochodnymi) dla pracowników wdrażających PO KL  w wysokości 3.071.910 zł.               
W 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.425.921 zł m.in. na: 

· przeprowadzenie 147 kontroli Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL,

· przeprowadzenie 12 szkoleń dla 332 pracowników zajmujących się wdrażaniem PO KL oraz 22 asesorów,

· sfinansowanie studiów podyplomowych i kursów językowych dla pracowników wdrażającego PO KL,

· zorganizowanie i przeprowadzenie 43 spotkań informacyjno-promocyjnych PO KL 
dla 1.093 beneficjentów,

· publikację 30 ogłoszeń prasowych nt. PO KL,

· przeprowadzenie 3 badań ewaluacyjnych pn. „Analiza i identyfikacja podmiotów podejmujących lokalne inicjatywy na terenach wiejskich”, Postęp we wdrażaniu PO KL 
w województwie zachodniopomorskim”, „Informacja i promocja PO KL”,

· koszty wyjazdów pracowników w ramach delegacji służbowych, 

· sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją PO KL,

· sfinansowanie wynagrodzeń ekspertów weryfikujących protesty oraz asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO KL,

· sfinansowanie kosztów utrzymania  pomieszczeń biurowych dla pracowników  PO KL,

· zakup sprzętu biurowego, elektronicznego, mebli oraz materiałów biurowych.

W ramach wydatków w ww. kwocie poniesiono wydatki na wynagrodzenia 
(wraz z pochodnymi) dla pracowników wdrażających PO KL w wysokości 5.342.523 zł. 
W 2010 roku  wydatki w kwocie 7.739.328 zł zostały poniesione m.in. na: 

· przeprowadzenie 155 kontroli Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL, 22 kontroli doraźnych oraz 54 wizyt monitoringowych projektów poddanych wcześniej kontroli; 

· przeprowadzenie 22 szkoleń dla 496 pracowników WUP w Szczecinie zajmujących się wdrażaniem PO KL oraz 76 ekspertów;

· sfinansowanie studiów podyplomowych i kursów językowych dla pracowników wdrażającego PO KL;

· zorganizowanie i przeprowadzenie 51 spotkań informacyjno-promocyjnych PO KL 
dla 1.134 beneficjentów; 

· sfinansowanie publikacji 28 ogłoszeń prasowych, wyemitowanie 4 filmów reklamowych nt. PO KL; 

· sfinansowanie zakupu gadżetów reklamowych oraz wydruku materiałów informacyjno – promocyjnych;

· zorganizowanie konferencji pt. „Realizacja projektów w ramach PO KL w Województwie zachodniopomorskim” oraz Targów Projektowych;

· przeprowadzenie 5 badań ewaluacyjnych pt.:

· „Postęp we wdrażaniu PO KL w Województwie Zachodniopomorskim 2009”, 

· „Ocena realizacji projektów systemowych”, 

· „Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO KL w Województwie Zachodniopomorskim”, 

· „Kapitał Ludzki w Województwie Zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju”,

· „Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO KL w Województwie Zachodniopomorskim”.

· koszty wyjazdów pracowników w ramach delegacji służbowych, 

· koszty utrzymania  pomieszczeń biurowych dla pracowników  PO KL;

· koszty zakupu materiałów biurowych, mebli, sprzętu komputerowego 
oraz oprogramowania.

W ramach wydatków w ww. kwocie poniesiono wydatki na wynagrodzenia 
(wraz z pochodnymi) dla pracowników wdrażających PO KL w wysokości 6.260.922 zł. 
W 2011 roku wydatki w kwocie 8.524.529 zł zostały poniesione na: 

· przeprowadzenie 226 kontroli Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL;

· przeprowadzenie 2 szkoleń dla członków KOP, w którym wzięły udział 102 osoby;

· koszty uczestnictwa w 34 szkoleniach indywidualnych 93 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zajmujących się wdrażaniem PO KL;

· koszty udziału pracowników zajmujących się wdrażaniem PO KL w kursach językowych oraz studiach podyplomowych;

· zorganizowanie 10 szkoleń grupowych, w których łącznie wzięło udział 337 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie;

· sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją PO KL oraz kosztów połączeń telefonicznych, napraw sprzętu komputerowego oraz utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez wydziały wdrażające PO KL;

· 4 badania ewaluacyjne:

· "System zarządzania i wdrażania PO KL w Województwie Zachodniopomorskim”, 

· „Badanie wsparcia EFS w ramach EFS na tworzenie nowych przedsiębiorstw w regionie”, 

· „Powiązanie systemu edukacji z potrzebami przedsiębiorców”,

· „Ewaluacja stanu wdrażania POKL w 2011”;
· zorganizowanie i przeprowadzenie 58 spotkań informacyjno-promocyjnych PO KL, 
w których łącznie uczestniczyło 1.052 osoby;

· publikacje 35 ogłoszeń prasowych oraz ekspozycje plakatów reklamowych i emisje spotów reklamowych nt. PO KL, zorganizowano konkurs fotograficzny „Człowiek – najlepsza inwestycja” oraz galę rozdania statuetek „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”;

· koszty delegacji służbowych pracowników wdrażających PO KL;

· wynagrodzenia ekspertów weryfikujących protesty w ramach PO KL;

· wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO KL;

· koszty prowadzenia rachunków bankowych dla Komponentu Regionalnego PO KL 
oraz usług pocztowych i kurierskich;

· koszty związane z organizacją grantu.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 6.987.339 zł. 

W 2012 roku wydatki w kwocie 8.426.857 zł poniesiono na: 

· przeprowadzenie 155 kontroli Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL oraz 601 kontroli na zakończenie realizacji projektów;

· przeprowadzenie 83 wizyt monitoringowych w miejscu realizacji projektów;

· koszty uczestnictwa w 23 szkoleniach indywidualnych 69 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zajmujących się wdrażaniem PO KL;

· zorganizowanie 3 szkoleń grupowych, w których łącznie wzięło udział 61 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie;

· sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją PO KL oraz kosztów połączeń telefonicznych, napraw sprzętu komputerowego oraz utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez wydziały wdrażające PO KL;

· zorganizowanie i przeprowadzenie 61 spotkań informacyjno-promocyjnych PO KL, 
w których łącznie uczestniczyło 1.400 osób;

· publikacje 33 ogłoszeń prasowych oraz ekspozycje plakatów reklamowych i emisje spotów reklamowych nt. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

· koszty delegacji służbowych pracowników wdrażających PO KL;

· wynagrodzenia ekspertów weryfikujących protesty w ramach PO KL;

· wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO KL;

· koszty prowadzenia rachunków bankowych dla Komponentu Regionalnego PO KL 
oraz usług pocztowych i kurierskich.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 7.458.782 zł.

	12. Priorytet X – Pomoc Techniczna – zakupy inwestycyjne

	Okres realizacji:
	2007- 2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet X

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

	Cel realizacji:
	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania PO KL, wsparcie procesu działań informacyjno-promocyjnych oraz ewaluacji PO KL




[image: image61.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 179 506 126 565 0 52 941 0 126 565 70,5 0 0,0

środki z budżetu krajowego, z tego: 

26 926 18 985 0 7 941 0 18 985 70,5 0 0,0

środki z budżetu województwa 26 926 18 985 0 7 941 0 18 985 70,5 0

0,0

środki z budżetu UE, z tego:

152 580 107 580 0 45 000 0 107 580 70,5 0 0,0

dotacje celowe / płatności z UE

152 580 107 580 0 45 000 0 107 580

70,5

0

0,0

Dochody ogółem, z tego: 152 580 107 580 0 45 000 0 107 580 70,5 0 0,0

środki z budżetu UE, z tego:

152 580 107 580 0 45 000 0 107 580 70,5 0 0,0

dotacje celowe / płatności z UE 152 580 107 580 0 45 000 0 107 580 70,5 0 0,0

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                     

 DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

12

rozdz. 

85332


W 2009 roku w ramach wydatków poniesionych na zakupy inwestycyjne w kwocie 72.273 zł sfinansowano zakup 14 komputerów dla pracowników wdrażających POKL oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

W 2010 roku w ramach wydatków poniesionych na zakupy inwestycyjne w kwocie 14.981 zł sfinansowano zakup kopiarki sieciowej.
W 2011 roku w ramach wydatków poniesionych na zakupy inwestycyjne w kwocie 39.311 zł sfinansowano zakup 3 kopiarek sieciowych.
W 2013 roku realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Zakupy inwestycyjne przewidziane są na drugą połowę 2013 roku.
	13. Projekt pn. „Rozwój sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”

	Okres realizacji:
	2010- 2015

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI. Działania 6.2

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

	Cel realizacji:
	Wspieranie lokalnych przedsiębiorców w zakresie eksportu oraz przyciąganie bezpośrednich inwestorów zagranicznych do województwa zachodniopomorskiego


[image: image62.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 1 319 989 304 733 250 256 366 012 398 988 670 128 50,8 115 138 31,5

środki z budżetu krajowego, z tego:  197 999 45 710 37 538 54 902 59 849 100 519 50,8 17 271 31,5

dotacje celowe z budżetu państwa 197 999 45 710 37 538 54 902 59 849 100 519 50,8 17 271 31,5

środki z budżetu UE, z tego: 1 121 990 259 023 212 718 311 110 339 139 569 608 50,8 97 867 31,5

dotacje celowe / płatności z UE 1 121 990 259 023 212 718 311 110 339 139 569 608 50,8 97 867 31,5

Dochody ogółem, z tego: 1 319 989 302 399 250 256 366 012 401 322 793 161 60,1 240 506 65,7

środki z budżetu krajowego, z tego:  197 999 45 360 37 538 54 902 60 199 118 974 60,1 36 076 65,7

dotacje celowe z budżetu państwa 197 999 45 360 37 538 54 902 60 199 118 974 60,1 36 076 65,7

środki z budżetu UE, z tego: 1 121 990 257 039 212 718 311 110 341 123 674 187 60,1 204 430 65,7

dotacje celowe / płatności z UE 1 121 990 257 039 212 718 311 110 341 123 674 187 60,1 204 430 65,7

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

13.

rozdz. 

15011

rodz. 

15011

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W 2010 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 131.593 zł, którą poniesiono na działania:

· udzielono podmiotom gospodarczym 12 usług informacyjnych z zakresu „pro-eksport”,
· udzielono inwestorom 12  usług informacyjnych z zakresu „pro-biz”,
· przeprowadzono kilkanaście akcji mailingowych (wysyłka zaproszeń do udziału 
w spotkaniu informacyjnym nt. Paszportu do eksportu, informacja o powstaniu COIiE, itp.) skierowanych do lokalnych firm w województwie zachodniopomorskim,

· na bieżąco informowano firmy w regionie o imprezach branżowych 
targowo-wystawienniczych organizowanych na całym świecie,

· rozpoczęto przygotowania do organizacji konferencji inaugurującej działalność COIiE 
w województwie zachodniopomorskim pn. „Eksport bez granic”, zaplanowanej 
na 17 stycznia 2011,

· zorganizowano I Polsko-Chińskie Forum Naukowo-Gospodarcze Województwo Zachodniopomorskie - Prowincja Guangdong,

· zorganizowano (we współpracy z Polską Izbą Handlowo - Przemysłową we Francji 
oraz Północna Izbą Gospodarczą) Study Tour „Zachodniopomorskie Twoim partnerem 
w biznesie”,

· zorganizowano prezentację regionu i jego oferty inwestycyjnej podczas spotkania 
z przedsiębiorcami skandynawskimi w Aarhus w Danii,

· przeprowadzono prezentację oferty gospodarczej Województwa Zachodniopomorskiego w Herning w Danii,
Na realizowaną kwotę składają się:

· koszty umów zleceń z dwoma  ekspertami z zakresu „pro-eksport” oraz z jednym ekspertem z zakresu „pro-biz” w wysokości 81.631 zł,

· koszty zakupu dostępu on-line do analizy w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa oraz zakupu bazy analiz DATAMONITOR  
w wysokości 47.036 zł,
· koszty wyposażenia Centrum w publikacje książkowe dotyczące wspierania eksportu 
oraz inwestycji zagranicznych w wysokości 2.926 zł. 

W 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości 173.140 zł, z tego na:

· koszty umów zleceń z dwoma  ekspertami z zakresu „pro-eksport” oraz z jednym ekspertem z zakresu „pro-biz” w kwocie  127.737 zł,
· pokrycie kosztów spotkania informacyjnego dla przedstawicieli JST dot. profesjonalnej obsługi inwestora oraz narzędzi wspierania eksportu w Kołobrzegu 
w kwocie 21.852 zł,
· pokrycie kosztów organizacji konferencji inaugurującej działalność COIiE 
pt. „Eksport bez granic” w Szczecinie w kwocie 17.766 zł, 
· pokrycie kosztów organizacji konferencji „Eksport i inwestycje szansą rozwoju  przedsiębiorstw w Polsce" w Karlinie w kwocie 2.800 zł,
·  prenumeratę czasopism na potrzeby COIE w kwocie 2.423 zł,
· zakup pomocy naukowych (mapa polityczna świata) i książek na potrzeby COIE  
w kwocie 563 zł.
W 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 250.256 zł, z tego na:

· wynagrodzenia dla ekspertów zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 204.084 zł,

· przeprowadzenie dwóch analiz potencjału eksportowego firm działających na terenie województwa zachodniopomorskiego w kwocie 44.280 zł,

· zakup dziennika Rzeczpospolita – prenumerata w kwocie 1.286 zł,

· zakup publikacji książkowych o tematyce pro-eksport, pro-biz i pokrewne w kwocie 
606 zł.

Ponadto w 2012 roku:

· dystrybuowano broszury informacyjne o rynkach oraz broszury dla eksportera,

· prowadzono ścisłą współpracę z kilkunastoma Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji,

· prowadzono współpracę z Instytucjami Otoczenia Biznesu w regionie, w celu wspierania się w działaniach  promujących eksport,

· przeprowadzono kilkanaście akcji mailingowych skierowanych do przedsiębiorców (rozsyłane były informacje nt. targów, misji gospodarczych, spotkań biznesowych),

· współorganizowana konferencję „Jak zaangażować się w projekt Fehmarnbelt Fixed Link”.

W I półroczu 2013 roku wydatki w wysokości 115.138 zł poniesiono na:

· wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trzech pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 114.897 zł,
· koszty delegacji krajowej w kwocie 241 zł.
Ponadto w ramach realizacji projektu w okresie I półrocza 2013 r.:
· udzielono 268 usług informacyjnych „pro-eksport” (tj. dostarczono zainteresowanym podmiotom informacji pozwalającej przedsiębiorcy na identyfikację rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji poza granicę Polski);

· udzielono 20 usług informacyjnych „pro-biz” (tj. dostarczono zainteresowanym inwestorom zagranicznym pakietu ogólnych informacji gospodarczych o regionie, w tym informacji statystycznych o potencjale gospodarczym regionu i bieżącej sytuacji gospodarczej);

· dystrybuowano broszury informacyjne o rynkach oraz broszury dla eksporterów;

· prowadzono ścisłą współpracę z kilkunastoma Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji;

· prowadzono współpracę z Instytucjami Otoczenia Biznesu w regionie, w celu wspierania się w działaniach  promujących eksport;

· przeprowadzono kilkadziesiąt akcji mailingowych, skierowanych do przedsiębiorców (rozsyłane były informacje nt. targów, misji gospodarczych, spotkań biznesowych).

	14. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa       Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego  - etap I i II

	Okres realizacji:
	2012- 2014

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie; Poddziałanie 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, schemat C: Promocja walorów inwestycyjnych województwa.

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

	Cel realizacji:
	Promocja oferty inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego, w szczególności wszystkich terenów inwestycyjnych w regionie. Zwiększenie świadomości nt. zachodniopomorskiej oferty inwestycyjnej wśród potencjalnych inwestorów zagranicznych.


[image: image63.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 7 460 883 0 1 460 883 1 500 000 4 500 000 1 480 883 19,8 20 000 1,3

środki z budżetu UE, z tego: 7 460 883 0 1 460 883 1 500 000 4 500 000 1 480 883 19,8 20 000 1,3

dotacje celowe / płatności z UE 7 460 883 0 1 460 883 1 500 000 4 500 000 1 480 883 19,8 20 000 1,3

Dochody ogółem, z tego: 7 460 883 0 1 440 142 1 500 000 4 520 741 1 440 142 19,3 0 0,0

środki z budżetu UE, z tego: 7 460 883 0 1 440 142 1 500 000 4 520 741 1 440 142 19,3 0 0,0

dotacje celowe / płatności z UE 7 460 883 1 440 142 1 500 000 4 520 741 1 440 142 19,3 0 0,0

14.

rozdz. 

15011

rodz. 

15011

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W 2012 roku wydatki w wysokości 1.460.883 zł zostały poniesione w kwocie:

· 1.243.490 zł na koszty emisji spotu promocyjnego nt. oferty inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego w telewizjach zagranicznych BBC i CNN (30-sekundowy spot emitowany podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 r.),

· 54.673 zł na koszty szkolenia dla gmin i powiatów Województwa Zachodniopomorskiego pt. „Skandynawia – biznes, historia, kultura”,

· 54.000 zł na koszty międzynarodowej konferencji Balic Business Forum 2012 – Świnoujście i Heringsdorf (25-27.04.2012 r),

· 45.731 zł na koszty publikacji artykułów nt. oferty inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego w prasie krajowej i zagranicznej celem wzbudzenia zainteresowania potencjalnych inwestorów ofertą gospodarczą WZ,

· 28.500 zł na organizację Regat inwestorów (czerwiec 2012) – kontynuacja cyklu spotkań władz Województwa z inwestorami, w ramach którego odbyły się cztery bankiety świąteczne oraz trzy edycje Turnieju Golfowego Inwestorów (koszty gastronomi, wynajmu żaglówek, transportu, zakupu upominków oraz koszty zespołu muzycznego),

· 18.500 zł na koszty corocznego bankietu świątecznego inwestorów w Szczecinie 6 grudnia 2012 r.,

· 8.895 zł na koszty misji inwestycyjnej do Indii (12-18.02.2012 r.),

· 2.320 zł na koszty uczestnictwa w cyklu seminariów inwestycyjnych w Danii „Danish Roadshow”,

· 2.535 zł koszty wizyty studyjnej potencjalnych inwestorów szwedzkich w Województwie Zachodniopomorskim,

· 2.241 zł koszt imprezy – Mały Szczyt Radców – Kierowników Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji w państwach Basenu Morza Bałtyckiego.

W I półroczu 2013 roku wydatki w kwocie 20.000 zł zostały poniesione na przygotowanie materiałów promocyjnych gmin i powiatów Województwa Zachodniopolskiego tj. szaty graficznej katalogów, projektów graficznych i składu komputerowego.

	15. Misje eksportowe - etap I i II

	Okres realizacji:
	2012- 2014

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie; Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

	Cel realizacji:
	Umożliwienie przedsiębiorstwom nawiązania kontaktów z potencjalnymi kontrahentami 

w krajach destynacji misji, jak również wsparcie rozwoju działalności 
eksportowej zachodniopomorskich przedsiębiorców oraz promocja Województwa Zachodniopomorskiego.


[image: image64.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 919 301 0 219 301 450 000 250 000 276 231 30,0 56 930 12,7

środki z budżetu UE, z tego: 919 301 0 219 301 450 000 250 000 276 231 30,0 56 930 12,7

dotacje celowe / płatności z UE 919 301 0 219 301 450 000 250 000 276 231 30,0 56 930 12,7

Dochody ogółem, z tego: 919 301 0 0 450 000 469 301 0 0,0 0 0,0

środki z budżetu UE, z tego: 919 301 0 0 450 000 469 301 0 0,0 0 0,0

dotacje celowe / płatności z UE 919 301 0 0 450 000 469 301 0 0,0 0 0,0

15.

rozdz. 

15011

rodz. 

15011

Wyszczególnienie

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Lp z 

WPF

Klasyfikacja 

budżetowa

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.


W 2012 roku wydatki w kwocie 219.301 zł zostały poniesione na organizację misji eksportowej do Chin, która odbyła się w terminie 8-15 września 2012 r. 

W ramach misji gospodarczej 11 zachodniopomorskich przedsiębiorców uczestniczyło 
w spotkaniach z potencjalnymi partnerami biznesowymi w Chinach. W ramach projektu zrealizowano wszystkie zaplanowane działania. Wydatki zostały poniesione w kwocie:

· 44.807 zł na koszty delegacji przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego,

· 9.770 zł na koszty wynagrodzenia osoby zaangażowanej w realizację projektu,

· 6.150 zł na koszty przygotowania i druku materiałów promocyjnych,

· 158.573 zł na koszty technicznej organizacji misji, z tego: noclegi w hotelach (53.000 zł), transport wewnętrzny – samolot, autobus, pociąg (33.041 zł), wynajem sal konferencyjnych (3.150 zł), koszt tłumaczy (40.002 zł), koszt koordynacji technicznej misji w Chinach (29.380 zł).

W I półroczu 2013 roku wydatki w kwocie 56.930 zł zostały poniesione na koszty związane z organizacją misji gospodarczej dla zachodniopomorskich przedsiębiorców do Kazachstanu (54.000 zł) oraz na koszt wydania 200 sztuk broszury promującej ww. misję (2.930 zł).

	Załącznik  nr 2C
I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE  OCHRONY  ZDROWIA


1. Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie 

	Okres realizacji:

	2008- 2013


	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:

	Dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny projektu finansowanego 
w ramach Osi VII RPO Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia


	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Szczecinie / Wydział Zdrowia


	Cel realizacji:

	dostosowanie placówki do obowiązujących wymogów                                                                                          techniczno-fachowo-sanitarnych i unijnych standardów 

medycznych



	


[image: image65.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 47 780 648 24 578 359 17 967 040 5 235 249 - 47 598 815 99,6 5 053 416 96,5

środki z budżetu krajowego, z tego:  21 515 262 11 067 449 7 265 860 3 181 953 - 21 333 429 99,2 3 000 120 94,3

środki własne jos 8 054 143 4 767 812 1 953 935 1 332 396 - 8 054 143 100,0 1 332 396 100,0

dotacja z budżetu województwa dla jos 13 461 119 6 299 637 5 311 925 1 849 557 - 13 279 286 98,6 1 667 724 90,2

środki z budżetu UE, z tego: 26 265 386 13 510 910 10 701 180 2 053 296 - 26 265 386 100,0 2 053 296 100,0

dotacje celowe / płatności z UE

 (poza budżetem)

26 265 386 13 510 910 10 701 180 2 053 296 - 26 265 386 100,0 2 053 296 100,0

Dochody ogółem, z tego: 26 265 386 13 510 910 10 701 180 2 053 296 - 15 564 206 59,3 2 053 296 100,0

środki z budżetu UE, z tego: 26 265 386 13 510 910 10 701 180 2 053 296 - 15 564 206 59,3 2 053 296 100,0

dotacje celowe / płatności z UE

 (poza budżetem)

26 265 386 13 510 910 10 701 180 2 053 296 - 26 265 386 100,0 2 053 296 100,0

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

1

rozdz. 

85111

X

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

Lp z 

WPF



Klasyfikacja 

budżetowa

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku


W ramach powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego w Szpitalu Wojewódzkim                        w Szczecinie utworzone zostanie Centrum Zabiegowe, składające się z:

· oddziału intensywnej terapii,

· bloków operacyjnych ogólnochirurgicznych,

· bloków operacyjnych neurochirurgicznych,

· bloków operacyjnych chirurgicznych z transplantologią (przeszczepy nerek 
i wątroby).

Zgodnie z harmonogramem projektu jego realizację podzielono na 5 zadań:

1) Prace przygotowawcze,

2) Budowa, przebudowa, rozbudowa centrum,

3) Wyposażenie obiektu,

4) Zarządzanie projektem,

5) Promocja projektu.

W 2009 roku kwotę 675.000 zł przekazano w formie dotacji celowej z budżetu województwa na sfinansowanie kompleksowego opracowania dokumentacji technicznej realizowanego projektu.

W 2010 roku w ramach dotacji celowej z budżetu województwa sfinansowano w kwocie 1.795.097 zł:

· inżyniera kontraktu oraz nadzór autorski projektu,

· wykonano roboty budowlane:

· prace rozbiórkowe w budynku „M” i w obrębie łącznika,

· wzmocnienie konstrukcji budynku „M” elementami z kształtowników,

· wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej budynku „M”,

· montaż okien,

· konstrukcje stalowe dachów wentylatorni z częściowym demontażem połaci dachowej,

· wykonanie zamurowania i wymurowanie nowych ścian działowych w budynku „M”,

· zdemontowanie kanałów wentylacyjnych, instalacji c.o., instalacji elektrycznej i montaż nowych instalacji c.o. i elektrycznych oraz kanałów wentylacyjnych, zgodnie z projektem.

W 2011 roku w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego 
w kwocie 3.829.540 zł wykonano: 
· roboty budowlane: montaż przyłączy kanalizacyjnych wraz z wymianą pionów 
i montaż instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, roboty tynkarskie oraz układanie gładzi gipsowych i glazury, docieplenia elewacji, wykonanie posadzek na balkonach  I, II, III i IV pietra, zamontowanie dźwigów towarowych w szybach D1 i D2 wraz 
z osprzętem i drzwiami, zamontowanie drzwi przesuwnych do dźwigu szpitalnego na wszystkich kondygnacjach, docieplenia dachu głównego stropodachu granulatem izolacyjnym, zakończenie montażu instalacji elektrycznych i kanalizacji deszczowej,
zamontowanie stolarki okiennej, wykonanie tynków gipsowych i okładzin z płyt kartonowo-gipsowych, zakończenie przebudowy konstrukcji dachowej i szybu dźwigowego, wykonanie montażu dźwigu w szybie, wykonanie konstrukcji betonowych wraz z robotami izolacyjnymi oraz wymurowanie wyrzutni,  wykonanie zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej, wykonanie zewnętrznej instalacji wody zimnej;
· częściowe wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych, przywoławczych, sieci strukturalnej wewnętrznej, instalacji tv i cctv, dźwiękowego systemu ostrzegawczego dso;
· częściowe wykonanie instalacji sanitarnych centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego do nagrzewnic, wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej,
· częściowe wykonanie instalacji wody uzdatnionej, wentylacji mechanicznej 
i klimatyzacji.

W 2012 roku w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego 
w kwocie 5.311.925 zł wykonano m.in.:
1) W budynku „M”:

· zabudowę sufitów w salach operacyjnych na I piętrze po montażu lamp i kolumn medycznych,

· poprawki okładzin ściennych z PCV na I piętrze oraz uzupełniono sufity podwieszone na parterze;

2) W budynku „L”:

· Roboty rozbiórkowe: rozebrano części ścianek działowych i nośnych z cegły dziurawki i cegły pełnej i przekucia w ścianach na piętrach.  Kontynuowano  poszerzania otworów drzwiowych na całym obiekcie. Wykonano przebicia dla potrzeb instalacji wentylacji na wszystkich poziomach. Wykonano rozbiórki i przekucia 
w ścianach na parterze, I, II, III piętrze, zdemontowano stolarkę drzwiową – ościeżnice drewniane, wykuto z muru krat okiennych piwnicznych. Rozebrano ścianki działowe ustępowe, posadzki z płytek na zaprawie cementowej, na elewacji północno – zachodniej, zerwano posadzki z tworzyw sztucznych, posadzki cementowej na II i III piętrze – komplet. Odbito tynki 
wewnętrzne z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach piwnicy. Wykuto gniazda pod montaż belek nadprożowych stalowych na II i III piętrze budynku,
· Roboty tynkarskie i okładzinowe: prowadzono prace tynkarskie ścian i sufitów I, II, III, III, piętra. Wykończono ściany na III i IV p. Wykonano zabudowę stropów 
w sanitariatach płytami g-k na II p.,

· Elewacja: rozebrano balustrady, usunięto pokrycia balkonów, wykonano warstwę wyrównawczą pod wykonanie posadzki balkonowej. Wykonano wyprawy na elewacji północnej, zamontowano izolację cieplną na elewacji południowej, zamontowano obudowę aluminiową podjazdu dla karetek przy bud. L,

· Dach: wykonano obróbki blacharskie ścian attykowych,

· Zagospodarowanie terenu: zamontowano blacharki na czerpniach i wyrzutniach zewnętrznych w obrębie parkingu,

· Instalacje elektryczne: rozłączono istniejącą instalację i rozdzielnię na budynku L. Zdemontowano czujki SAP, wykonano instalację odgromową i uziemienia na elewacji południowo – wschodniej. Zamontowano okablowania instalacji elektrycznej, SAP 
i DSO w piwnicy parterze i I piętrze,
· Instalacje elektryczne niskoprądowe: wykonywano instalacje elektryczne niskoprądowe w piwnicy,  na parterze, I i III p.,

· Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne oraz sieć strukturalna: zamontowanie instalacji w piwnicach na ścianach, instalacja kardiomonitoringu na I p,

· Instalacje c.o.: zdemontowano instalację centralnego ogrzewania od piwnicy do III piętra na budynku L, przygotowano do montażu pionów nowej instalacji, zamontowano nowe grzejniki od parteru do III p,

· Instalacje wod. kan.: Montaż rurociągów poziomych piwnic oraz rozprowadzenia na piętrach. Rozłączenie instalacji kanalizacji sanitarnej i wodnej na budynku L. Montaż instalacji kanalizacji na dobudowie do budynku L.
· Roboty konstrukcyjne: zdemontowano istniejące nadproża betonowe w ścianach nośnych, poszerzenie 
istniejących otworów drzwiowych, 
· Roboty murowe: wykonano ścianki działowe, podmurowano wnęki okienne pod parapetami na poziomie parteru i I piętra,
· Izolacje ścian piwnic i opaska: wykonano odkrywanie odcinkami istniejących fundamentów oraz odgrzybianie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych, uzupełnienie tynków zewnętrznych , wykonanie izolacji powłokowej pionowej,
· Docieplanie ścian wełną: przygotowano stare podłoże pod docieplenie oraz wykonano docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej,
· Instalacja gazów medycznych: wykonano bruzdowanie tynków na ścian na parterze budynku L pod instalacje gazów medycznych, zdemontowano istniejącą instalację gazów medycznych w piwnic, parterze, I piętro, wykonano odcięcie instalacji na pionach budynku L;
· Zagospodarowanie Terenu: kontynuowano prace drogowe pod nowe drogi i parkingi przy elewacji płd-wsch.
W I półroczu 2013 r. przekazano dotację z budżetu województwa w kwocie  1.667.724 zł, 
w ramach której zrealizowano:

1) W budynku „M”: zabudowę sufitów w salach operacyjnych na I piętrze po montażu lamp i kolumn medycznych,
2) W budynku „L”:
· Roboty rozbiórkowe, roboty tynkarskie i okładzinowe, zabudowę stropów 
w sanitariatach płytami g-k na II p.,

· Elewacja: wykonano wyprawy na elewacji północnej, zamontowano izolację cieplną na elewacji południowej, zamontowano obudowę aluminiową podjazdu dla karetek przy bud. L,

· Dach: wykonano obróbki blacharskie ścian attykowych,

· Zagospodarowanie terenu: zamontowano blacharkę czerpniach i wyrzutniach zewnętrznych w obrębie parkingu

· Instalacje elektryczne niskoprądowe: wykonano instalacje elektryczne niskoprądowe w piwnicy,  na parterze, I i III p.,

· Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne oraz sieć strukturalna: zamontowanie instalacji w piwnicach na ścianach, instalacji kardiomonitoringu 
na I p.,

· Instalacje c.o.: zamontowanie nowych grzejników od parteru do III p.,

· Instalacje wod. kan.: zamontowanie rurociągów poziomych piwnic oraz rozprowadzenia na piętrach.

3)  Prace budowlane w budynki istniejącej sprężarkowni.

2. Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych                              w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie                     

	Okres realizacji:

	2006- 2013


	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:

	Oś VII RPO Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia


	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

	Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie /  Wydział Zdrowia


	Cel realizacji:

	dostosowanie placówki do obowiązujących wymogów techniczno-fachowo-sanitarnych 
i unijnych standardów medycznych



	

	


[image: image66.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 81 560 000 78 377 528 2 266 841 915 631 0 81 560 000 100,0 915 631 100,0

środki z budżetu krajowego, z tego:  48 445 432 45 296 645 2 233 156 915 631 0 48 445 432 100,0 915 631 100,0

środki własne jos 31 465 432 31 421 117 44 315 0 0 31 465 432 100,0 0 -

dotacja z budżetu województwa dla jos 16 980 000 13 875 528 2 188 841 915 631 0 16 980 000 100,0 915 631 100,0

środki z budżetu UE, z tego: 33 114 568 33 080 883 33 685 0 0 33 114 568 100,0 0 -

dotacje celowe / płatności z UE

 (poza budżetem)

33 114 568 33 080 883 33 685 0 0 33 114 568 100,0 0 -

Dochody ogółem, z tego: 33 114 568 33 080 883 33 685 0 0 33 114 568 100,0 0 -

środki z budżetu UE, z tego: 33 114 568 33 080 883 33 685 0 0 33 114 568 100,0 0 -

dotacje celowe / płatności z UE 

(poza budżetem)

33 114 568 33 080 883 33 685 0 0 33 114 568

100,0 0 -

2

rozdz. 

85111

X

Lp z 

WPF



Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Klasyfikacja 

budżetowa

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)


Projekt polega na utworzeniu nowej zabudowy, gdzie powstaną między innymi:

· gabinety badań z zapleczem zabiegowym,

· blok operacyjny chirurgii z trzema salami operacyjnymi i salą zabiegów chirurgii naczyniowej,

· blok operacyjny ortopedii z czterema salami operacyjnymi i salą zabiegów artroskopii, 

· blok operacyjny torakochirurgii (tworzący część zabiegową Regionalnego Centrum Transplantologii Płuc) z trzema salami operacyjnymi,

· lądowisko dla helikopterów.

W latach 2006-2009 szpital otrzymał dotację z budżetu województwa w kwocie 2.805.880 zł, w ramach której poniósł wydatki na koszty związane z wykonaniem projektu budowlanego 
i uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

W 2010 roku przekazano dotację w kwocie 4.941.171 zł, którą wydatkowano na opłacenie wykonania:

· stropów nad parterem segmentu A i B, ścian osłonowych i konstrukcji słupowych piętra segmentu B,

· ścian, konstrukcji słupów, stropów i ścian w segmencie C i D,

· konstrukcji ścian osłonowych parteru w segmencie A i B,

· konstrukcji ław i stóp fundamentalnych w segmencie C i D,

· prac ziemnych w segmencie C i D,

· instalacji kanalizacji podposadzkowej segmentów A i B,

· prac dekarskich w segmencie A, B, C, D,

· paraizolacji całościowo w segmentach A i B oraz częściowo w segmencie C i D.

W 2011 r., przekazano dotację w kwocie 6.128.477 zł, którą przeznaczono m. in. na: 

· roboty budowlane: 

· wykonanie ścianek działowych,

· zakończenie układania tynków wewnętrznych,

· wykonanie jastrychu cementowego,

· wykonywanie fasad szklanych,

· zakończono instalacje płyty lotniska,

· wykonywanie instalacji na pozostałych dachach,
· Zakończono izolację płyty lotniska,
· roboty sanitarne:

· montaż instalacji c.o., wod.-kan. i wody lodowej,

· rozpoczęto prace związane z instalacjami gazów medycznych.

· instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

· roboty elektryczne i teletechniczne.
W 2012 roku przekazano dotację w  kwocie 2.188.841 zł, którą przeznaczono m.in. na: 

1) Roboty budowlane 

· dźwigi: opracowywanie dokumentacji do Urzędu Dozoru Technicznego w celu uzyskania rejestracji Platformy Hydrauliczno - Elektrycznej na lądowisko.

· lądowisko dla helikopterów: opracowywanie dokumentacji wykonawczej elektrycznej i teletechnicznej.

2) Roboty elektryczne: 

· montaż gniazd systemu okablowania strukturalnego, 

· dostawa 20 % opraw oświetleniowych,

· montaż modułów wejścia wyjścia SAP oraz central instalacji SAP,

· trwają roboty w rozdzielni głównej mające na celu docelowe uruchomienie instalacji elektrycznych.

3) Instalacje wewnętrzne: 

· wykonanie w 90 % montażu instalacji c.o., c.t., wod.-kan. i wody lodowej  
w orurowaniu,

· wykonanie w 93 % instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na kondygnacjach parteru, I, II i III, natomiast na kondygnacji piwnicy w 75%, 

· dokonano montażu 90% central wentylacyjnych i 85% central klimatyzacyjnych 
ze 100% dostarczonych,

· kontynuowanie robót związanych z instalacją gazów medycznych, dostarczenie skrzynek zaworowo-informacyjnych.

4) Instalacje zewnętrzne: uruchomienie tłoczni ścieków.
5) Zagospodarowanie terenu: w tym: zakończenie nasadzeń i kontynuację robót związanych z dokończeniem dróg wewnętrznych i chodników.

W I półroczu 2013 r. przekazano całą dotację z budżetu województwa w kwocie 915.631 zł, w ramach której sfinansowano:
1)  Roboty budowlane - lądowisko dla helikopterów: 

· zakończono aktualizację dokumentacji wykonawczej w celu dostosowania do aktualnych wymogów,
· wykonano montaż instalacji zasilającej oraz sygnałowej lamp przeszkodowych niskiej intensywności BH15  oraz montaż opraw oświetleniowych krawędzi strefy Fato/Tlof,
· wykonywano roboty w Segmencie A polegające na: montażu ścian działowych w systemach suchej zabudowy, montaż systemu utrzymania nadciśnienia w klatkach schodowych oraz w Segmencie B, C polegające na: montażu ścian działowych 
w systemach suchej zabudowy, montażu urządzeń, osprzętu sanitarnego oraz instalacji branżowych wraz z zamknięciem, montażu konstrukcji wraz z oszkleniem, południowej elewacji parteru zgodnie z projektem wykonawczym, roboty tynkarskie, roboty związane z przygotowaniem podłoży pod malowanie, montaż sufitów podwieszanych systemowych: modularnych oraz sufitów pełnych,

2)  Instalacje elektryczne:

· wykonano roboty towarzyszące przy zamykaniu przegród budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych,

· dostosowano instalacje do aranżacji pomieszczeń,

· uruchomiono zasilanie docelowe do wszystkich dźwigów na obiekcie wraz 
z platformą na lądowisko. 

3)  Instalacje sanitarne:
a) Instalacje wewnętrzne sanitarne: 

· wykonano roboty towarzyszące przy zamykaniu przegród budowlanych w zakresie instalacji kanalizacji, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z cyrkulacją centralnego ogrzewania z instalacją ciepła technologicznego i wody lodowej,
· zamontowano podtynkowe moduły osprzętu sanitarnego bezdotykowego - elektrozawory, mieszacze, fotokomórki,  układów glikolowych central wentylacyjnych,
· zamontowano węzeł docelowy c.o, c.t., c.w, i w.l. oraz wykonano izolację termiczną tej instalacji.
b)  Instalacje gazów medycznych: 

· zainstalowano tlen, podtlenek azotu, spr. powietrza medycznego, spr. powietrza do celów pozamedycznych, dwutlenku węgla, próżni, odciągu gazów, odprowadzenia powietrza do celów pozamedycznych wraz z punktowymi poborami gazów medycznych,

· zamontowano główne zasilenia instalacji sygnalizacji gazów medycznych - instalacje elektryczne, niskoprądowe i sygnałowe.

4)  Instalacje klimatyzacji i wentylacji: zamontowano 3 kanały wentylacyjne na 
2 kondygnacjach, sukcesywne prowadzenie kanałów na kondygnacjach niższych wraz 
z obszarami bloków operacyjnych.
5)  Instalacja A KPiA: 

· zamontowanie okablowania kondygnacji trzeciej, sukcesywne prowadzenie okablowania na kondygnacjach niższych wraz z obszarami bloków operacyjnych,
· zamontowanie czujników lodu i śniegu na płycie lądowiska wraz z okablowaniem,
6)   Zagospodarowanie terenu:  wykonano roboty związane z  kropelkowym nawadnianiem terenu i dokończeniem dróg wewnętrznych i chodników. 
7)  Dostawy:

a)  wyposażenia instalacyjnego:

· do montażu na przyłączach do nagrzewnic I ST. i II ST.,

· do montażu na przyłączach chłodnic central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

b)   urządzeń sanitarnych: umywalki, baterie specjalistyczne automatyczne, myjnie gospodarcze, pisuary, miski ustępowe, brodziki ze stali nierdzewnej, poręcze łazienkowe.
3. Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą 
i Dzieckiem 

	Okres realizacji:
	2010- 2014

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Kontrakt wojewódzki

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” / Wydział Zdrowia

	Cel realizacji:
	przebudowa istniejących pawilonów pediatrycznych i budowa nowego pawilonu wraz z łącznikiem w celu utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą 
i Dzieckiem


[image: image67.emf]1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

Wydatki ogółem, z tego: 69 439 000 16 340 000 9 212 462 31 990 000 4 964 000 32 626 863 47,0 7 219 401 22,6

środki z budżetu krajowego, z tego: 

69 439 000 16 340 000 9 212 462 31 990 000 4 964 000

32 626 863 47,0

7 219 401

22,6

środki własne jos 13 378 500 3 097 500 7 7 797 500 241 000 5 574 408 41,7 2 621 901 33,6

dotacja z budżetu wojewodztwa dla jos 13 173 500 3 032 500 5 302 500 4 597 500 241 000 12 932 500 98,2 4 597 500 100,0

dotacje celowe z budżetu państwa 34 687 000 8 065 000 1 854 955 17 595 000 2 482 000 9 919 955 28,6 0 0,0

dotacje celowe od innych jst (

pomoc finansowa 

i porozumienia

)

8 200 000 2 145 000

2 055 000

2 000 000 2 000 000 4 200 000 51,2 0 0,0

Dochody ogółem, z tego: 38 196 955 18 275 000 3 909 955 19 595 000 4 482 000 18 275 000 47,8 0 0,0

środki z budżetu krajowego, z tego:  38 196 955 10 210 000 3 909 955 19 595 000 4 482 000 10 210 000 26,7 0 0,0

dotacje celowe z budżetu państwa 29 996 955 8 065 000 1 854 955 17 595 000 2 482 000 8 065 000 26,9 0 0,0

dotacje celowe od innych jst

 (pomoc finansowa i 

porozumienia)

8 200 000 2 145 000 2 055 000 2 000 000 2 000 000

2 145 000 26,2

0

0,0

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

Lp z 

WPF



Plan na 

30.06.2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

3

rozdz. 

85111

rozdz. 

85111

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W 2010 roku Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” przystąpił do realizacji ww. projektu. Zadanie planowane do finansowania jest w 50% środkami z budżetu państwa, w pozostałej części środkami własnymi szpitala, środkami 
z budżetu województwa oraz dotacjami z innych j.s.t.

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się przebudowę istniejących pawilonów pediatrycznych i budowę nowego pawilonu wraz z łącznikiem, gdzie powstanie m.in. Szpitalny Dziecięcy Oddział Ratunkowy, Izba Przyjęć, Laboratorium, Blok operacyjny, Oddział chirurgii, Pododdział ortopedii, Pododdział neurochirurgii, Oddział hematologii,           a także  poradnie: alergologiczna, pulmonologiczna, kardiologiczna, otolaryngologiczna, gastrologiczna, reumatologiczna, neurologiczna, chirurgiczna, urologiczna i ortopedyczna oraz poradnia psychiatrii dziecięco-młodzieżowej.

W 2010 roku przekazano szpitalowi dotację celową na dofinansowanie projektu  w kwocie 572.500 zł. Dotację przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem.

W 2011 r. przekazano dotację w kwocie 12.670.000 zł (w tym: dotację z budżetu państwa 
w wysokości 8.065.000 zł; dotację celową od innych jst w wysokości 2.145.000 zł), którą wydatkowano m. in. na: 

· uzyskanie pozostałej część dokumentacji kosztorysowo-projektowej projektu;

· wyłonienie inżyniera kontraktu do przebudowy Pawilonu 2C

· przebudowanie szpitalnego Pawilonu 2C, w którym zlokalizowano Oddział Intensywnej Terapii i Patologii  Noworodka, 

· zakupienie wyposażenia i urządzenia do Pawilonu 2C, 

· dostosowanie infrastruktury szpitala do potrzeb jednostki tj. wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane  związane z budową stacji transformatorowej z agregatornią, przebudową stacji transformatorowej 0509 i modernizacja stacji transformatorowej,

· przebudowanie budynku nr 18 wraz z rozbudową o część łącznika 1A,

· wybudowaniem tlenownie wraz z zewnętrzną instalacją doprowadzającą gazy medyczne do budynków w SPS   ZOZ "Zdroje”,

· budowę sieci kablowej niskiego napięcia.

W 2012 roku przekazano dotację z budżetu województwa w kwocie 9.212.455 zł (w tym: dotację z budżetu państwa w wysokości 1.854.955 zł; dotację celową od innych jst 
w wysokości 2.055.000 zł).  Zakres wykonanych prac obejmuje:

· przebudowę pawilonu szpitalnego nr  18  wraz z dobudową  części łącznika 1A przyległą do pawilonu nr 18,

· budowę tlenowni wraz z zewnętrzną instalacją doprowadzająca gazy medyczne 
do budynków,

· budowę sieci kablowej  niskiego napięcia,

· pełnienie funkcji inżyniera kontraktu,

· dostosowanie infrastruktury szpitala do potrzeb nowej jednostki: rozbudowa kotłowni, remont tuneli podziemnych, zagospodarowanie terenu zewnętrznego, remont dróg naziemnych,

· rozstrzygnięcie przetargu oraz oddanie placu budowy firmie, która rozpoczęła prace związane z remontem oraz dobudową łącznika w istniejących pawilonach szpitalnych 
od 15 do 17,

· rozpoczęcie przebudowy pawilonu szpitalnego nr 18 wraz z dobudową części łącznika 1A przyległą do pawilonu 17.

W I półroczu 2013 r. przekazano dotację z budżetu województwa w pełnej wysokości  4.597.500 zł, w ramach której zrealizowano następujący zakres prac:
· przebudowę pawilonu szpitalnego nr  18  wraz z dobudową  części łącznika 1A przyległą do pawilonu nr 18,

· budowę tlenowni wraz z zewnętrzną instalacją doprowadzająca gazy medyczne do budynków,

· budowę sieci kablowej  niskiego napięcia,

· pełnienie funkcji inżyniera kontraktu,

· dostosowanie infrastruktury szpitala do potrzeb nowej jednostki: rozbudowa kotłowni, remont tuneli podziemnych, zagospodarowanie terenu zewnętrznego, remont dróg naziemnych,

· rozpoczęto przebudowę pawilonu szpitalnego nr  17  wraz z dobudową  części łącznika 1A przyległą do pawilonu nr 17 (4.06.2013 r. Szpital wręczył Wykonawcy oświadczenie 
o odstąpieniu od Umowy, tym samym trzeba będzie powtórzyć postępowanie przetargowe na ten zakres projektu. 

4. Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następca prawny Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie 
	Okres realizacji:
	2006- 2016

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Środków własnych szpitala / środków własnych województwa  

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie / Wydział Zdrowia

	Cel realizacji:
	spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki oraz pokrycie wkładu własnego  projektu pn. „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych 
w Specjalistycznym Szpitalu w Szczecinie-Zdunowie”


[image: image68.emf]2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

Wydatki ogółem, z tego: 11 000 000 3 672 000 612 000 1 033 284 5 682 716 0 0,0 0 -306 000,0

środki z budżetu krajowego, z tego:  11 000 000 3 672 000 612 000 1 033 284 5 682 716 0 0,0 0 -306 000,0

środki własne jos 4 284 000 3 672 000 612 000 0 0,0 0 -306 000,0

środki z budżetu województwa 6 716 000 0 0 1 033 284 5 682 716 0 0,0 0 0,0

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)



Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

rozdz. 

75018


1)  Spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki – poręczenie w wysokości 6.000.000 zł.
W związku z trudną sytuacją finansową jednostki, na polecenie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Samodzielny Publiczny Wojewódzki Zakład Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następca prawny Szpital Specjalistyczny w Szczecinie opracował program naprawczy na lata 2003-2005. Elementem programu naprawczego było zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego poręczonego przez organ założycielski, który przeznaczony miał być na spłatę zaległych zobowiązań jednostki.
W związku z połączeniem Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie ze Szpitalem Specjalistycznym w Szczecinie Zdunowie, ten ostatni przejął należności i zobowiązania połączonej jednostki, w tym spłatę kredytu długoterminowego. 

2)   Pokrycie wkładu własnego  projektu pn. „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu w Szczecinie-Zdunowie” – poręczenie 
w wysokości 5.000.000 zł.
Projekt realizowany jest na podstawie umowy z 17 lutego 2009 r., Nr UDA-RPZP.07.03.01-32-001/2009-00 zawartej z Województwem Zachodniopomorskim, współfinansowany ze środków UE w ramach RPO 2007-2013 W celu pokrycia wkładu własnego projektu, jednostka wystąpiła z wnioskiem  o udzielenie poręczenia przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego, którego zabezpieczenie stanowi m.in. poręczenie przez Zarząd Województwa do kwoty 5.000.000 zł.
Corocznie w związku z udzielonymi poręczeniami tworzona jest w budżecie Województwa  rezerwa celowa na zabezpieczenie spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie 
z umową). Spłata poręczonych kredytów realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

5. Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie 

	Okres 

realizacji:
	2009- 2017

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Środków własnych szpitala / środków własnych województwa  

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie / Wydział Zdrowia

	Cel realizacji:
	spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki




[image: image69.emf]1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

Wydatki ogółem, z tego: 1 344 500 1 249 500 306 000 306 000 1 038 500 0 0,0 0 -153 000,0

środki z budżetu krajowego, z tego:  1 344 500 1 249 500 306 000 306 000 1 038 500 0 0,0 0 -153 000,0

środki własne jos 1 555 500 1 249 500 306 000

środki z budżetu województwa 1 344 500 0 0 306 000 1 038 500 0 0,0 0 0,0

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Lp z 

WPF



Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

5

rozdz. 

75018


Szpital Wojewódzki w Koszalinie przystąpił do restrukturyzacji finansowej na podstawie  ustawy  z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W programie naprawczym, zatwierdzonym przez organ restrukturyzacyjny, jednostka wskazywała niezbędne do uruchomienia instrumenty finansowe, które pozwolą na dokonanie restrukturyzacji zadłużenia i zbilansowanie się placówki. Jako źródła uzyskania środków finansowych na restrukturyzację, w programie naprawczym wskazywano  m. in.: zaciągnięcie kredytu bankowego poręczonego przez organ założycielski tj. Zarząd Województwa na spłatę zaległych zobowiązań.

Corocznie w związku z udzielonym poręczeniem tworzona jest w budżecie Województwa  rezerwa celowa na zabezpieczenie spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie 
z umową). Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.
6. Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego  w Szczecinie Zdunowie 

	Okres 

realizacji:
	2014- 2022

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Środków własnych szpitala / środków własnych województwa  

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie / Wydział Zdrowia

	Cel realizacji:
	Modernizacja systemu cieplno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala 
w Szczecinie Zdunowie.


[image: image70.emf]1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

Wydatki ogółem, z tego: 8 000 000 0 0 0 8 000 000 0 0,0 0 0,0

środki z budżetu krajowego, z tego:  8 000 000 0 0 0 8 000 000 0 0,0 0 0,0

środki z budżetu województwa 8 000 000 0 0 0 8 000 000 0 0,0 0 0,0

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

Lp z 

WPF



Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

6

rozdz. 

75018


Specjalistyczny Szpital  im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie realizuje projekt pn. „Modernizacja systemu cieplno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie”, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach pożyczki  
w wysokości  7.646.226 zł  udzielonej na 10 lat oraz dotacji 2.500.000 zł. Całkowity planowany koszt inwestycji to 29.755.193 zł.  Jednostka wystąpiła z wnioskiem 
o udzielenie poręczenia pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW (wraz z kosztami obsługi pożyczki) przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Spłata poręczonego kredytu odroczona została do 2014 r.
	Załącznik  nr  2D

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA  FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP  W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ  OPIEKI WYCHOWAWCZEJ


	1. Projekt pn. „Lider Zachodniopomorski" 

	Okres realizacji:
	2013-2014

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Program „Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

	Cel realizacji:
	rozwój kompetencji liderskich grupy młodzieży


[image: image71.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 84 809 0 0 75 272 9 537 30 980 36,5 30 980 41,2

środki z budżetu krajowego, z tego:  21 203 0 0 18 818 2 385 7 895 37,2 7 895 42,0

środki z budżetu województwa 21 203 0 0 18 818 2 385 7 895 37,2 7 895 42,0

środki z budżetu UE, z tego: 63 606 0 0 56 454 7 152 23 085 36,3 23 085 40,9

środki z Unii Europejskiej 63 606 0 0 56 454 7 152 23 085 36,3 23 085 40,9

Dochody ogółem, z tego: 63 606 0 0 50 885 12 721 50 885 80,0 50 885 100,0

środki z budżetu UE, z tego: 63 606 0 0 50 885 12 721 50 885 80,0 50 885 100,0

środki z Unii Europejskiej 63 606 0 0 50 885 12 721 50 885 80,0 50 885 100,0

1.

rozdz.        

80195

rozdz. 

80195

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W powyższym projekcie uczestniczy 21 młodych osób z różnych miejscowości województwa zachodniopomorskiego. Projekt ma na celu wsparcie umiejętności liderskich młodych osób – poprzez uczestnictwo w serii warsztatów merytorycznych i spotkań otwartych, dzielenie się dobrymi praktykami, a także realizację mini – projektów na rzecz lokalnych społeczności. 
W I półroczu 2013 roku młodzież uczestniczyła w cyklu 8 warsztatów merytorycznych, 
4 spotkaniach otwartych z ekspertami, Forum Młodzieży w Kołobrzegu, spotkaniu Sejmiku Młodzieży w Szczecinie.

W 2013 roku wydatki w kwocie 30.980 zł zostały poniesione m.in. na:

· pokrycie kosztów noclegów, wyżywienia oraz zwrot kosztów dojazdu uczestników, 

· umowy z pracownikiem administracyjno – biurowym, doradcą projektu, obsługę księgową, wynagrodzenia trenerów,  

· materiały promujące projekt, 

· materiały dydaktyczne i administracyjne.

	2. Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin 

	Okres realizacji:
	2013-2017

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Środków budżetu województwa, środków z Unii Europejskiej

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

	Cel realizacji:
	zapewnienie bezpłatnego dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej, praw obywateli i możliwości  jakie daje UE mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego w dziedzinach ich zainteresowania


[image: image72.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 727 950 0 0 145 590 582 360 0 0,0 0 0,0

środki z budżetu krajowego, z tego:  349 415 0 0 69 883 279 532 0 0,0 0 0,0

środki z budżetu województwa 349 415 0 0 69 883 279 532 0 0,0 0 0,0

środki z budżetu UE, z tego: 378 535 0 0 75 707 302 828 0 0,0 0 0,0

środki z Unii Europejskiej 378 535 0 0 75 707 302 828 0 0,0 0 0,0

Dochody ogółem, z tego: 378 535 0 0 52 995 325 540 53 066 14,0 53 066 100,1

środki z budżetu UE, z tego: 378 535 0 0 52 995 325 540 53 066 14,0 53 066 100,1

środki z Unii Europejskiej 378 535 0 0 52 995 325 540 53 066 14,0 53 066 100,1

2.

rozdz.

80195

rozdz.

80195

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


Wydatki na realizację powyższego projektu w kwocie 13.367 zł poniesione zostały 
w I półroczu 2013 roku w ramach zadania „Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi” (dlatego nie ujęto ich w montażu finansowym) w związku z tym, że projekt wprowadzono 
do budżetu województwa uchwałą Sejmiku w dniu 25 czerwca 2013 r. Dotyczyły one:

· realizacji podstawowych usług informacyjnych dla ogółu społeczności (pokrycie kosztów delegacji i przejazdów pracowników w związku z udziałem w spotkaniach, seminariach tj. wizyta studyjna w Brukseli wraz z Team Europe, spotkanie roczne sieci Europe Direct w Brukseli, spotkanie ogólnopolskie sieci Europe Direct 
w Warszawie, seminarium „Dlaczego powinniśmy głosować i co możemy zrobić, żeby zachęcić innych”, obsługa biura, zakup materiałów i wyposażenia),

· zakupu domeny internetowej, wykonania projektu i założenia strony internetowej, 

· udziału w imprezach organizowanych przez inne podmioty tj. XII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, Dziecięcy Festiwal Nauki 
w Szczecinie, 9. Forum Samorządowe w Kołobrzegu, konferencja „Dotacja jest kobietą” w Pyrzycach,

· organizacji Tygodnia Europejskiego (wyżywienie uczestników  usługa transportu, dokumentacja fotograficzna, prowadzenie warsztatów, materiały promocyjne 
i informacyjne, wynajem sprzętu).

	Załącznik  nr 2D
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ  OPIEKI WYCHOWAWCZEJ 


	1. Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie , Etap I i II

	Okres realizacji:
	2009-2016

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Środków własnych z budżetu województwa

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie

	Cel realizacji:
	Wyremontowanie nieruchomości stanowiących siedzibę WZSP w Szczecinie (budynku przy ul. Broniewskiego 8, przy ul. Broniewskiego 9, przy ul. Broniewskiego 11-13 i przy ul. Judyma 8)


[image: image73.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 12 084 063 10 901 413 0 0 1 182 650 10 901 413 90,2 0 -

środki z budżetu krajowego, z tego:  12 084 063 10 901 413 0 0 1 182 650 10 901 413 90,2 0 -

środki z budżetu województwa 12 084 063 10 901 413 0 0 1 182 650 10 901 413 90,2 0 -

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

1

rozdz.     

80130    

85410

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                     

 DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania


W 2009 roku wydatki w wysokości 256.114 zł poniesione zostały na: 

· prace przedprojektowe (tj. opis przedmiotu zamówienia do przetargu 
na dokumentację techniczno-budowlaną, oszacowanie  prac projektowych),
· dokumentację techniczno-budowlaną (tj. sporządzono dokumentację projektową przedmiaru robót, kosztorys inwestorski, opracowano specyfikację techniczną wykonania 
i odbioru robót budowlanych, koncepcję funkcjonalno-przestrzenną oraz uzyskano pozwolenie na budowę).

 W 2010 roku wydatki w wysokości 3.490.843 zł poniesione zostały na: 

· wykonanie robót sanitarnych, wentylacyjnych i elektrycznych w budynku internatu 
przy ul. Broniewskiego 8.
· odnowienie elewacji w budynku  przy ul. Broniewskiego 8.
W 2011 roku wydatki w wysokości 7.643.519 zł poniesione zostały na wykonanie robót budowlanych, w tym robót elektrycznych i sanitarnych oraz na koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w budynku przy ul. Broniewskiego 11-13 oraz budynku przy ul. Judyma 8. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2011 roku i tym samym zakończył się I etap realizacji inwestycji. Drugi etap realizacji zadania inwestycyjnego planowany jest 
w 2016 roku – remont budynku przy ul. Broniewskiego 9, który stanowi główną siedzibę szkoły.
	2. Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 
w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji 

	Okres realizacji:
	2011-2012

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Środków własnych z budżetu województwa

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli   w Szczecinie


[image: image74.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 492 000 200 000 292 000 0 0 492 000 100,0 0 -

środki z budżetu krajowego, z tego:  492 000 200 000 292 000 0 0 492 000 100,0 0 -

środki z budżetu województwa 492 000 200 000 292 000 0 0 492 000 100,0 0 -

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                     

 DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

2

rozdz.     

80146

Lp z 

WPF


W 2011 roku wydatki poniesione w kwocie 200.000 zł zostały na wykonanie projektu instalacji klimatyzacji we wszystkich pomieszczeniach budynku stanowiącego siedzibę ZCDN w Szczecinie wraz z instalacją i uruchomieniem klimatyzacji. Zadanie realizowane jest w dwóch etapach. Pierwszy etap realizacji zadania inwestycyjnego został zakończony 
we wrześniu 2011 roku.  
W 2012 roku w ramach kwoty 292.000 zł zrealizowano drugi etap inwestycji, który obejmował dostawę i montaż instalacji oraz klimakonwektorów w klimatyzowanych pomieszczeniach Publicznej Biblioteki Pedagogicznej, pomieszczeniach biurowych obiektu ZCDN, salach dydaktyczno-szkoleniowych i sali komputerowej oraz podłączenie 
i uruchomienie klimatyzacji w klimatyzowanych pomieszczeniach. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone w trzecim kwartale 2012 roku. 

	3. Projekt pn. „Akademia zmienia Szczecin – Modernizacja Pałacu pod Globusem” w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitarnych (2012-2014) 

	Okres realizacji:
	2012-2014

	Zadanie/projekt realizowany
 w ramach:
	Środków własnych z budżetu województwa, dotacji celowych z budżetu państwa (poza budżetem), dotacji celowych/płatności z UE (poza budżetem)

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu




[image: image75.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 19 369 979 0 20 000 11 224 506 8 125 473 993 252 5,1 973 252 8,7

środki z budżetu krajowego, z tego: 

8 408 940 0 5 000 4 977 115 3 426 825 978 252 11,6 973 252 19,6

dotacje celowe z budżetu państwa

 (poza budżetem)

3 653 680 0 5 000 2 082 464 1 566 216 5 000 0,1 0

0,0

środki z budżetu województwa 4 755 260 0 0 2 894 651 1 860 609 973 252 20,5 973 252

33,6

środki z budżetu UE, z tego:

10 961 039 0 15 000 6 247 391 4 698 648 15 000 0,1 0 0,0

dotacje celowe / płatności z UE 

(poza budżetem)

10 961 039 0 15 000 6 247 391 4 698 648 15 000

0,1

0

0,0

Dochody ogółem, z tego: 14 614 719 0 20 000 8 329 855 6 264 864 20 000 0,1 0 0,0

środki z budżetu krajowego, z tego: 

3 653 680 0 5 000 2 082 464 1 566 216 5 000 0,1 0 0,0

dotacje celowe z budżetu państwa

 (poza budżetem)

3 653 680 0 5 000 2 082 464 1 566 216 5 000 0,1 0

0,0

środki z budżetu województwa

 (zwrot podatku VAT)

3 540 051 0 0 2 060 247 1 479 804 0 0,0 0

0,0

środki z budżetu UE, z tego:

10 961 039 0 15 000 6 247 391 4 698 648 15 000 0,1 0 0,0

dotacje celowe / płatności z UE

 (poza budżetem)

10 961 039 0 15 000 6 247 391 4 698 648 15 000 0,1 0 0,0

3

rozdz. 

80395

rodz.

80395

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                     

 DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W 2012 roku wydatki poniesione w kwocie 20.000 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenie osób funkcyjnych: inżyniera kontraktu, inspektora nadzoru budowlanego branży budowlano-konstrukcyjnej, inspektora nadzoru budowlanego branży sanitarnej oraz inspektora nadzoru w specjalności konserwatora zabytków. 

W I półroczu 2013 roku, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji, środki finansowe w kwocie 973.252 zł (w ramach przekazanej Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej) będą wydatkowane na:

· dokumentację projektową dotyczącą:

· remontu dachu i adaptacji pomieszczeń poddasza na potrzeby pracowni malarstwa, 
· remontu i oświetlenia Galerii Rektorskiej oraz pomieszczeń Salonu Artystycznego, 
· remontu małego dziedzińca na potrzeby Mediateki i przestrzeni teatralnej, 
· II-go etapu remontu przyziemia na cele ekspozycyjne, 
· dostosowania budynku do przepisów przeciwpożarowych, 
· wykonania windy dla osób niepełnosprawnych, 
· remontu instalacji elektrycznej,

· roboty budowlane związane z powyższymi projektami, takie jak wymiana okien frontowych, remont elewacji frontowej wraz z oświetleniem i renowacja stolarki drzwiowej.

	4. Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2014) 

	Okres realizacji:
	2013-2014

	Zadanie/projekt realizowany 
w  ramach:
	środków własnych z budżetu województwa

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu




[image: image76.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 160 000 0 0 100 000 60 000 0 0,0 0 -

środki z budżetu krajowego, z tego:  160 000 0 0 100 000 60 000 0 0,0 0 -

środki z budżetu województwa 160 000 0 0 100 000 60 000 0 0,0 0 -

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                     

 DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

4

rozdz.     

80395

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie


W I półroczu 2013 roku nie poniesiono żadnych wydatków.  Zawarto umowę na przekazanie w 2013 roku dotacji celowej dla Akademii Sztuki w Szczecinie w wysokości 100.000 zł. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym ww. środki będą wydatkowane na usługi projektowe obejmujące: wytyczne do projektowania zakresów robót budowlanych dotyczących modernizacji budynku internatu (25.000 zł) i opracowanie projektu budowlanego na modernizację budynku internatu (75.000 zł).

	Załącznik  nr 2E
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA  FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW,               O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP  W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I  TELEKOMUNIKACJI


	1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy 
ul. Kuśnierskiej 12b 

	Okres realizacji:
	2009- 2015

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Zarzadzania Regionalnego Programu Operacyjnego

	Cel realizacji:
	Prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola 
i ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych


[image: image77.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 5 117 038 1 550 983 851 190 1 049 145 1 665 720 2 591 808 50,7 189 635 18,1

środki z budżetu krajowego, z tego:  767 556 232 646 127 679 157 372 249 859 388 770 50,7 28 445 18,1

dotacje celowe z budżetu państwa 767 556 232 646 127 679 157 372 249 859 388 770 50,7 28 445 18,1

środki z budżetu UE, z tego: 4 349 482 1 318 337 723 511 891 773 1 415 861 2 203 038 50,7 161 190 18,1

dotacje celowe / płatności z UE 4 349 482 1 318 337 723 511 891 773 1 415 861 2 203 038 50,7 161 190 18,1

Dochody ogółem, z tego: 5 117 038 1 550 983 851 190 1 049 145 1 665 720 2 670 602 52,2 268 429 25,6

środki z budżetu krajowego, z tego:  767 556 232 646 127 679 157 372 249 859 400 589 52,2 40 264 25,6

dotacje celowe z budżetu państwa 767 556 232 646 127 679 157 372 249 859 400 589 52,2 40 264 25,6

środki z budżetu UE, z tego: 4 349 482 1 318 337 723 511 891 773 1 415 861 2 270 013 52,2 228 165 25,6

dotacje celowe / płatności z UE 4 349 482 1 318 337 723 511 891 773 1 415 861 2 270 013 52,2 228 165 25,6

1.

rozdz. 

75018

rozdz. 

75018

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W 2009 roku wydatki bieżące w kwocie 143.434 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów:  

· wynagrodzeń wraz z pochodnymi (58.497 zł),

· zakupu materiałów i wyposażenia (47.200 zł),

· zakup usług pozostałych  (24.962 zł),

· opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe (10.234 zł),
· podróże służbowe krajowe (2.541 zł).

Dodatkowo przekazano dla Lokalnych Punktów Informacyjnych (w starostwach: Gryfice, Pyrzyce, Szczecinek, Świdwin) dotację w wysokości 36.620 zł.

W 2010 roku wydatki w kwocie 365.088 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów:  

· wynagrodzeń wraz z pochodnymi (263.737 zł),

· zakupu materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, stojaki pod ulotki promujące Sieć Punktów Informacyjnych, sprzęt komputerowy (14.273 zł),

· opłat za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe (49.819 zł),
· podróży służbowych krajowych (8.937 zł),

· szkolenia pracowników GPI (7.560 zł),
· usług cateringowe podczas szkoleń (2.038 zł),

· projektu plakatów i strony internetowej (2.950 zł),

· tablice grawerowane (3.660 zł),

· roll up, projekt graficzny (2.904 zł),

· materiały promocyjne i reklamowe (6.300 zł),

· nagrania lektorskiego do centrali telefonicznej GPI (488 zł),

· usług telefonii stacjonarnej (2.422 zł).

Ponadto dla Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach: Gryfice, Pyrzyce, Szczecinek, Świdwin przekazano dotację w łącznej w wysokości 239.058 zł.

W 2011 roku wydatki bieżące w kwocie 502.296 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów:  

· wynagrodzeń wraz z pochodnymi (349.282 zł),

· zakupu materiałów i wyposażenia w tym namiotów wystawowych, niszczarki, tonerów (15.434 zł),

· zakupu usług pozostałych, w tym ogłoszeń prasowych i radiowych,  projektu i wykonania serwisu internetowego, projektu broszury informacyjnej, wynajęcia Sali konferencyjnej 
i cateringu (98.174 zł), 

· opłat za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe (26.208 zł),
· podróży służbowych krajowych (3.814 zł),
· szkolenia pracowników (5.900 zł),

· opłat za telefonię stacjonarną (3.484 zł),

Dodatkowo przekazano dla Lokalnych Punktów Informacyjnych (w starostwach: Gryfice, Pyrzyce, Szczecinek, Świdwin) dotację w wysokości 264.487 zł.

W 2012 roku wydatki w kwocie 507.779 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów:  

· wynagrodzeń wraz z pochodnymi (338.578 zł),

· materiałów i wyposażenia, w tym krzeseł cateringowych składanych, stojaków na ulotki oraz bonów na nagrody w konkursie „Gra miejska” (6.219 zł),

· usług pozostałych obejmujących m.in.: ogłoszenia prasowe w Gazecie Wyborczej, Dzienniku Pomorza oraz Kurierze Szczecińskim, ogłoszenia w Polskim Radiu Szczecin, Radiu Koszalin, zakup ulotek oraz plakatów promujących fundusze unijne, wykonanie 
i dostawę druków promocyjnych, zakup materiałów reklamowych, wykonanie modułu 
do zarządzania pracą konsultantów, druk broszur promocyjnych, wykonanie projektów graficznych promujących Sieć Punktów Informacyjnych, usługi cateringowe 
i transportowe (147.039 zł),
· szkoleń pracowników (7.310 zł), 
· opłat za telefonię stacjonarną (5.114 zł),

· podróży służbowych krajowych (3.519 zł).
Ponadto dla Lokalnych Punktów Informacyjnych umiejscowionych w starostwach: Gryfice, Pyrzyce, Szczecinek, Świdwin przekazano dotacje w łącznej wysokości 343.411 zł.

W I półroczu 2013 r. wydatki w kwocie 102.035 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów:  

· wynagrodzeń wraz z pochodnymi (70.800 zł),

· materiałów i wyposażenia, w tym toner do drukarki (160 zł),

· usług pozostałych związanych głównie z drukiem materiałów promujących sieć punktów informacyjnych oraz wykonaniem projektów graficznych na potrzeby sieci punktów informacyjnych (27.698 zł),
· podróży służbowych krajowych (1.011 zł),
· opłat za telefonię stacjonarną (2.366 zł).

Ponadto dla Lokalnych Punktów Informacyjnych przekazano dotacje w wysokości 
87.600 zł.

	2. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy 
ul. Kuśnierskiej 12b - zakupy inwestycyjne

	Okres realizacji:
	2009- 2015

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Zarzadzania Regionalnego Programu Operacyjnego

	Cel realizacji:
	Prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola 
i ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych


[image: image78.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 283 962 283 962 -                -                -                283 962 100,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  42 595 42 595 -                -                -                42 595 100,0 -                -               

dotacje celowe z budżetu państwa 42 595 42 595 -                -                -                42 595 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 241 367 241 367 -                -                -                241 367 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 241 367 241 367 -                -                -                241 367 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 283 962 283 962 -                -                -                283 962 100,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego:  42 595 42 595 -                -                -                42 595 100,0 -                -               

dotacje celowe z budżetu państwa 42 595 42 595 -                -                -                42 595 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 241 367 241 367 -                -                -                241 367 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 241 367 241 367 -                -                -                241 367 100,0 -                -               

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

2.

rozdz. 

75018

rozdz. 

75018

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W 2009 roku wydatki majątkowe w kwocie 20.677 zł, na pokrycie kosztów:

· mapy wtórnik do celów projektowych  przy ul. Kuśnierskiej 12b (878 zł),

· wykonania programu funkcjonalno – użytkowego dla adaptacji potrzeb biurowych budynku przy ul. Kuśnierskiej 12b (59 zł),

· dokumentacji projektowej GPI o Funduszach Europejskich (19.740 zł).

W 2010 roku poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 257.285 zł, z czego:

· dostosowanie budynku przy ul. Kuśnierskiej 12b do potrzeb GPI (242.560 zł),
· zakup kserokopiarki (14.725 zł).
W 2011 r. poniesiono wydatki majątkowe na zakup projektora multimedialnego 
w kwocie 6.000 zł.

3. Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania 
i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL   

	Okres realizacji:
	2010- 2012

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	 PO Kapitał Ludzki, Priorytetu V, Działanie 5.2 

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

	Cel realizacji:
	usprawnienie funkcjonowania kluczowych obszarów działania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego poprzez wzrost jakości realizowanych zadań


[image: image79.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 2 590 722 2 035 111 555 611 0 0 2 590 722 100,0 0 -

środki z budżetu krajowego, z tego:  116 842 91 784 25 058 0 0 116 842 100,0 0 -

dotacje celowe z budżetu państwa 116 842 91 784 25 058 0 0 116 842 100,0 0 -

środki z budżetu UE, z tego: 2 473 880 1 943 327 530 553 0 0 2 473 880 100,0 0 -

dotacje celowe / płatności z UE 2 473 880 1 943 327 530 553 0 0 2 473 880 100,0 0 -

Dochody ogółem, z tego: 2 590 722 2 154 266 436 456 0 0 2 590 722 100,0 0 -

środki z budżetu krajowego, z tego:  116 842 91 784 25 058 0 0 116 842 100,0 0 -

dotacje celowe z budżetu państwa 116 842 91 784 25 058 0 0 116 842 100,0 0 -

środki z budżetu UE, z tego: 2 473 880 2 062 482 411 398 0 0 2 473 880 100,0 0 -

dotacje celowe / płatności z UE 2 473 880 2 062 482 411 398 0 0 2 473 880 100,0 0 -

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody do 

końca 2011 roku

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

3.

rozdz.

75018

rozdz.

75018

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016


Projekt realizowany jest w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytetu V – Dobre rządzenie, Działania 5.2. - Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej. 

W 2010 roku kwotę 747.457 zł wydatkowano, w ramach wydatków bieżących, na koszty realizacji przez Urząd Marszałkowski projektu, z czego:

· 101.834 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wdrażających i realizujących projekt w Urzędzie Marszałkowskim, 
· 53.750 zł na koszty wynagrodzeń z tytułu zawieranych umów cywilno-prawnych 
z osobami spoza Urzędu prowadzącymi obsługę projektu, 

· 41.953 zł na zakup mebli i sprzętu potrzebnego do zrealizowania projektu oraz na opłaty administracyjne i energię, 

· 511.216 zł na szkolenia pracowników UM w ramach realizacji ww. projektu,

· 38.704 zł na zakup oprogramowania i licencji komputerowych o wartości rynkowej poniżej 3.500 zł.

W 2011 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.287.653 zł, z czego:

· 167.560 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wdrażających i realizujących projekt w Urzędzie Marszałkowskim, 
· 43.000 zł na koszty wynagrodzeń z tytułu zawieranych umów cywilno-prawnych 
z osobami spoza Urzędu prowadzącymi obsługę projektu, 

· 57.810 zł na organizację audytu wewnętrznego, którego celem było wdrożenie kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim,

· 1.019.283 zł na szkolenia pracowników UM w ramach realizacji ww. projektu.

W 2011 r. w ramach projektu zostało przeszkolonych 573 pracowników uczestniczących 
w 130 szkoleniach.

W 2012 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 555.611 zł, 
z czego:

· 107.890 zł na wynagrodzenia osób wykonujących zadania w ramach projektu wraz 
z pochodnymi 

· 298.507 zł na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu,

· 149.214 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych (między innymi energia, czynsz).

W 2012 r. przeszkolonych zostało 572 pracowników, którzy uczestniczyli w 12 szkoleniach.
4. Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL  - zakupy inwestycyjne 
	Okres realizacji:
	2010- 2011

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	 PO Kapitał Ludzki, Priorytetu V, Działanie 5.2 

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

	Cel realizacji:
	usprawnienie funkcjonowania kluczowych obszarów działania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego poprzez wzrost jakości realizowanych zadań



[image: image80.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 215 044 215 044 0 0 0 215 044 100,0 0 -

środki z budżetu krajowego, z tego:  9 698 9 698 0 0 0 9 698 100,0 0 -

dotacje celowe z budżetu państwa 9 698 9 698 0 0 0 9 698 100,0 0 -

środki z budżetu UE, z tego: 205 346 205 346 0 0 0 205 346 100,0 0 -

dotacje celowe / płatności z UE 205 346 205 346 0 0 0 205 346 100,0 0 -

Dochody ogółem, z tego: 215 044 215 044 0 0 0 215 044 100,0 0 -

środki z budżetu krajowego, z tego:  9 698 9 698 0 0 0 9 698 100,0 0 -

dotacje celowe z budżetu państwa 9 698 9 698 0 0 0 9 698 100,0 0 -

środki z budżetu UE, z tego: 205 346 205 346 0 0 0 205 346 100,0 0 -

dotacje celowe / płatności z UE 205 346 205 346 0 0 0 205 346 100,0 0 -

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

3.

rozdz.

75018

rozdz.

75018

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody do 

końca 2011 roku

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      


W 2010 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 117.723 zł na zakup oprogramowania komputerowego niezbędnego do realizacji ww. projektu. 

W 2011 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 97.321 zł na zakup oprogramowania komputerowego niezbędnego do realizacji ww. projektu, platformy dokształcającej oraz sprzętu do monitorowania sesji sejmiku. 

	5. Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ 

	Okres realizacji:
	2007- 2015

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Zarzadzania Regionalnego Programu Operacyjnego  i Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego  

	Cel realizacji:
	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ, wsparcie procesu działań informacyjno-promocyjnych oraz ewaluacji RPO


[image: image81.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 131 487 945 46 511 853 17 071 201 23 806 079 44 098 812 72 179 414 54,9 8 596 360 36,1

środki z budżetu UE, z tego: 131 487 945 46 511 853 17 071 201 23 806 079 44 098 812 72 179 414 54,9 8 596 360 36,1

dotacje celowe / płatności z UE 131 487 945 46 511 853 17 071 201 23 806 079 44 098 812 72 179 414 54,9 8 596 360 36,1

Dochody ogółem, z tego: 131 368 014 46 511 853 17 985 056 29 700 000 37 171 105 74 196 909 56,5 9 700 000 32,7

środki z budżetu UE, z tego: 131 368 014 46 511 853 17 985 056 29 700 000 37 171 105 74 196 909 56,5 9 700 000 32,7

dotacje celowe / płatności z UE 131 368 014 46 511 853 17 985 056 29 700 000 37 171 105 74 196 909 56,5 9 700 000 32,7

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

5.

rozdz. 

75018

rozdz. 

75861

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

Plan na 

30.06.2013 r.


W 2007 roku wydatki bieżące w kwocie 1.463.345 zł zostały poniesione m.in. na: wynagrodzenia pracowników WWRPO oraz WZRPO czynsze za dzierżawę pomieszczeń w budynku Kuriera Szczecińskiego, media, organizację konferencji oraz szkoleń, a także materiały biurowe w tym m.in. tonery niezbędne do funkcjonowania obu wydziałów. Dodatkowo został wyprodukowany oraz wyemitowany spot promujący RPO WZ.

W 2008 r. wydatki bieżące w kwocie 2.764.519 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów:  

· promocji Programu RPO – wykonanie gadżetów promocyjnych, 

· organizacji posiedzeń Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego, 

· publikacji ogłoszeń prasowych dotyczących rozpoczęcia naborów do konkursów 
w ramach Osi I, 

· organizacji konferencji, seminariów oraz spotkań informacyjnych,

· publikacji Regionalnego Biuletynu Informacyjnego RPO WZ – dwa numery,

· publikacji dokumentów programowych oraz ulotek reklamowych,

· szkoleń dla pracowników zarządzających i promujących RPO oraz kursów językowych 
i studiów podyplomowych,

· opracowania „Poradnika dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju”,

· usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

· delegacji zagranicznych do Brukseli dla pracowników WZ RPO,

· zakupu sprzętu komputerowego. 

W ramach wydatków w ww. kwocie poniesiono wydatki na wynagrodzenia 
(wraz  z pochodnymi) dla pracowników wdrażających RPO WZ w wysokości 683.813 zł.

W 2009 r. wydatki bieżące w kwocie 6.520.925 zł zostały poniesione na pokrycie m.in. kosztów:  

· wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Wydziału Wdrażania i Zarządzania RPO (2.428.650 zł),

· opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 
WZ RPO (716.216 zł),

· wynagrodzeń dla ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów (776.730 zł), 

· usług prawniczych i doradczych (320.159 zł), 

· szkoleń pracowników Wydziału Wdrażania RPO i Zarządzania RPO (292.679 zł),

· podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Wydziału Zarządzania 
i Wdrażania RPO (122.300 zł),

· współpracy z mediami, ogłoszeń w prasie i radiu oraz na stronach internetowych  
(355.155 zł),

· organizacji konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów 
dla potencjalnych beneficjentów (628.140 zł),

· prac redakcyjnych nad Regionalnym Biuletynem Informacyjnym RPO WZ oraz publikacji dokumentów programowych (264.905 zł),
· materiałów promocyjne (266.482 zł),

· ewaluacji (oceny dostępności beneficjentów do programu RPO WZ na lata 2007 – 2013, oceny systemu komunikacji, informacji i promocji) (110.532 zł),

· usług obejmujących tłumaczenia (ustne – konferencji dot. Inicjatywy Jessica, negocjacji             z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pisemne – umowy 
o finansowanie z EBI, Strategii inwestycyjnej dot. Inicjatywy Jessica, Raportu końcowego dot. Inicjatywy Jessica) (17.428 zł),

· zakupu energii (47.362 zł),
· usług związanych obsługą cateringową posiedzeń Komisji Oceniających Projekty 
(7.087 zł), 

· zakupu materiałów i wyposażenia biurowego (mebli, telefonów stacjonarnych, niszczarki, gilotyny, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, tablic informacyjnych, sprzętu AGD, drukarek i 28 laptopów) (151.940zł),

· badań ankietowych (12.200 zł).

W 2010 roku wydatki bieżące w kwocie 22.033.262 zł w zostały poniesione m in. na: 

· wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Wydziału Wdrażania i Zarządzania RPO (9.287.655 zł),
· koszty wynagrodzeń i czynszów, poniesione i wykazane przez WOiRZL i Wydział Administracyjny – stanowiące koszty kwalifikowalne zadania (6.846.498 zł),
· wynagrodzenia dla ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów (1.169.516 zł), 

· opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 
(665.097 zł),
· ekspertyzy oraz badania ewaluacyjne nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (660.658 zł),
· usługi prawnicze i doradcze (319.279 zł), 

· koszty szkoleń, kursów i studiów podyplomowych pracowników Wydziału Wdrażania 
i Zarządzania RPO (394.691 zł), 

· koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Wydziału Zarządzania i Wdrażania RPO (166.671zł), 

· publikację ogłoszeń w prasie oraz emisję w radiu i na stronach internetowych  (705.500 zł),
· organizację konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów 
dla potencjalnych beneficjentów (298.169 zł),
· koszty prac Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego oraz grupy zajmującej 
się Inicjatywami Wspólnotowymi (47.450 zł),
· usługi obejmujące tłumaczenia (5.248 zł),
· zakup materiałów i wyposażenia biurowego, w tym: mebli, wentylatorów, projektorów multimedialnych, grzejników olejowych, dwóch chłodziarko-zamrażarek, telefonów stacjonarnych, artykułów biurowych, tonerów, sprzętu AGD, komputerów stacjonarnych 
i  monitorów, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (464.262 zł), 
· usługi związane z obsługą cateringową posiedzeń Komisji Oceniających Projekty 
(24.563 zł),
· zakup materiałów promocyjnych i literatury fachowej (160.250 zł),
· przeprowadzenie kampanii reklamowej (319.500 zł),
· zakup energii (52.321 zł).
W 2011 roku wydatki bieżące w kwocie 13.729.802 zł zostały poniesione 
na pokrycie kosztów:

· wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Wydziału Wdrażania i Zarządzania RPO 
i wynagrodzeń dla ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów (9.325.770 zł), 

· zakup energii, usług komunalnych i opłat czynszowych za wynajmowane pomieszczenia biurowe  (1.767.635 zł),

· kampanii reklamowych, materiałów promocyjnych, informacyjnych, publikacji dokumentów, ulotek oraz Regionalnego Biuletynu Informacyjnego RPO (866.059 zł).

· szkoleń, kursów i studiów podyplomowych pracowników Wydziału Wdrażania 
i Zarządzania RPO (451.578 zł), 

· zakupu materiałów i wyposażenia biurowego (mebli, telefonów stacjonarnych, kalkulatorów, artykułów biurowych, tonerów, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, aparatu cyfrowego) (222.873 zł), 

· podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Wydziału Zarządzania 
i Wdrażania RPO (207.118 zł), 

· usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (203.368 zł), 

· usług prawniczych i doradczych (242.871 zł),

· organizacji konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów 
dla wnioskodawców i potencjalnych beneficjentów (227.459 zł),

· ogłoszeń w prasie i radiu oraz na stronach internetowych (90.236 zł),

· usług związanych z obsługą cateringową posiedzeń Komisji Oceniających Projekty, opłatę za wynajem skrytek sejfowych, usług transportowych związanych z przeprowadzką oraz usług remontowych (83.057 zł),
· prac Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego oraz grupy zajmującej się Inicjatywami Wspólnotowymi (29.873 zł),

· nagród ufundowanych w konkursie fotograficznym „Obraz regionu w kadrze” (6.666 zł),

· usług obejmujących tłumaczenia (3.361 zł),

· zakupu literatury fachowej (1.878 zł).
W 2012 roku wydatki bieżące w kwocie 17.071.201 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalności WWRPO i WZRPO:

· wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (11.532.020 zł),

· czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (1.589.571 zł) oraz zakupu energii (245.719 zł),

· wynagrodzeń dla ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów 
oraz dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w Biurze ds. Weryfikacji Wniosków o Płatność (472.748 zł), 

· wykonanie ekspertyz: badania laboratoryjnego zawartości elastanu w koszulkach reklamowych w związku z wątpliwościami, co do zgodności zamawianego towaru 
ze specyfikacją SIWZ, badania ewaluacyjnego pt. „Analiza systemu weryfikacji wniosków
 o płatność w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013”, badania pt. „Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego”, usługi doradczej dotyczącej analizy ryzyka kursowego w realizacji RPO, ryzyka stopy procentowej kredytów finansujących RPO oraz rekomendacji odnośnie zarządzania ryzykiem (222.579 zł),

· szkoleń, kursów i studiów podyplomowych (602.899 zł), 

· podróży służbowych krajowych  i zagranicznych (298.808 zł), 

· usług promujących Program (1.077.124 zł), w tym: usługi reklamowo - promocyjne 
(997.376 zł), usługi drukarskie (79.349 zł), wyrób tablic i pieczęci (399 zł),

· usług notarialnych, adwokackich i prawniczych (277.824 zł),

· ogłoszeń prasowych i artykułów (170.860 zł),

· zakupu materiałów i wyposażenia biurowego (mebli biurowych, artykułów biurowych,  tonerów, papieru do kserokopiarek i drukarek, aparatów telefonicznych, części zamiennych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, akcesoriów komputerowych, w tym dysków twardych i napędów, aparatów fotograficznych, toreb przystosowanych do transportowania dokumentów i laptopów wykorzystywanych podczas czynności kontrolnych) (330.017 zł),

· wynajmu sal, związanych z organizacją szkoleń i konferencji dla beneficjentów zewnętrznych oraz na potrzeby Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego 
(18.312 zł), 
· usług gastronomicznych, związanych z organizacją szkoleń dla beneficjentów zewnętrznych oraz na potrzeby Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego 
(28.310 zł),
· usług pozostałych, obejmujących m.in.: przejazdy komunikacji miejskiej, wynajem skrytek bankowych, catering na potrzeby posiedzeń Komisji Oceniających Projekty, zakup pieczątek imiennych, usługi pocztowe, transport osobowy, usługi hotelarskie, usługi informatyczne  (173.230 zł),

· usług remontowych – naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (9.104 zł),

· usług doradczych, obejmujących wykonanie dwóch opinii z zakresu przepisów środowiskowych, ekspertyzy z zakresu pomocy publicznej oraz ekspertyzy dwóch projektów zrealizowanych przez beneficjentów RPO WZ (14.330 zł), 

· usług obejmujących tłumaczenia (5.527 zł),

· zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (2.219 zł).
W I półroczu 2013 roku wydatki w kwocie 8.596.360 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów:

· wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Wydziału Wdrażania RPO i Wydziału Zarządzania Strategicznego (6.446.292 zł),

· czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (794.786 zł) oraz zakupu energii (141.445 zł),

· wynagrodzeń dla ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów oraz dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w Biurze ds. Weryfikacji Wniosków 
o Płatność (119.351 zł), 

· badania ewaluacyjnego pt. „Ocena bezpośredniego i pośredniego wsparcia sektora MŚP w ramach RPO WZ oraz uzyskanie rekomendacji z zakresu wsparcia MŚP na przyszłą perspektywę finansową na lata 2014-2020” oraz ekspertyzy pt. „Wyznaczenie modelem Hermin wartości wskaźników celu głównego RPO WZ dla lat 2011, 2012 oraz szacowanej realizacji na lata2013 i 2015” (283.515 zł),

· szkoleń, kursów i studiów podyplomowych pracowników Wydziału Zarządzania 
i Wdrażania RPO (185.733 zł), 

· podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Wydziału Zarządzania 
i Wdrażania RPO (128.275 zł), 

· usług promujących Program (168.600 zł), w tym: usługi reklamowo – promocyjne 
(147.100 zł), usługi drukarskie (21.500 zł), 
· usług notarialnych, adwokackich i prawniczych (109.149 zł),

· ogłoszeń prasowych i artykułów (49.500 zł),

· zakupu materiałów i wyposażenia biurowego (m.in. artykułów biurowych, tonerów, papieru do kserokopiarek i drukarek, części zamiennych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, akcesoriów komputerowych, w tym dysków twardych i napędów) (62.976 zł),

· wynajmu sal, związanych z organizacją szkoleń i konferencji dla beneficjentów zewnętrznych oraz na potrzeby Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego 
(9.810 zł), 
· usług gastronomicznych, związanych z organizacją szkoleń dla beneficjentów zewnętrznych oraz na potrzeby Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego 
(39.400 zł),
· usług pozostałych, obejmujących m.in.: przejazdy komunikacji miejskiej, usługi komunalne, zakup usług w zakresie doradztwa prawnego dot. prawa zamówień publicznych i VAT, zakup pieczątek imiennych, usługi pocztowe, transport osobowy 
i materiałów i wyposażenia, usług hotelarskich, nagłośnienie i abonament RTV (41.324 zł),

· usług remontowych WZS i WWRPO (2.900 zł),

· usług doradczych (wykonanie opinii) (2.000 zł), 

· postępowania sądowego i prokuratorskiego (10.038 zł),

· zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (1.268 zł).
	6. Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ – wydatki inwestycyjne

	Okres realizacji:
	2007 - 2015

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Zarzadzania Regionalnego Programu Operacyjnego  i Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego  

	Cel realizacji:
	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ, wsparcie procesu działań informacyjno-promocyjnych oraz ewaluacji RPO


[image: image82.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 1 453 767 878 826 155 814 300 000 119 127 1 034 640 71,2 0 0,0

środki z budżetu UE, z tego: 1 453 767 878 826 155 814 300 000 119 127 1 034 640 71,2 0 0,0

dotacje celowe / płatności z UE 1 453 767 878 826 155 814 300 000 119 127 1 034 640 71,2 0 0,0

Dochody ogółem, z tego: 1 573 698 878 826 275 745 300 000 119 127 1 244 571 79,1 90 000 30,0

środki z budżetu UE, z tego: 1 573 698 878 826 275 745 300 000 119 127 1 244 571 79,1 90 000 30,0

dotacje celowe / płatności z UE 1 573 698 878 826 275 745 300 000 119 127 1 244 571 79,1 90 000 30,0

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Lp z 

WPF



Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

6.

rozdz. 

75018


Do 2009 roku wydatki inwestycyjne w kwocie 134.277 zł zostały poniesione na:

· zakup dwóch kserokopiarek na potrzeby funkcjonowania Wydziału Wdrażania RPO (30.963 zł),

· rozbudowę centrali telefonicznej do obsługi Wydziału Wdrażania RPO (11.282 zł),
· zakup karty numerów do centrali telefonicznej Wydziału Zarządzania RPO (2.391 zł),

· aktualizację Lokalnego Systemu Informatycznego dla RPO na lata 2007-2013 (LSI) (89.640 zł).

W 2010 roku wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 392.458 zł zostały poniesione na:

· zakup serwera z zasilaczem na potrzeby funkcjonowania Wdrażania RPO (37.979 zł),
· zakup serwera wraz z zasilaczem oraz aktualizację Lokalnego Systemu Informacyjnego (LSI) Wydziału Zarządzania RPO (102.639 zł),

· zakup sprzętu komputerowego (komputerów, monitorów i notebooków) dla WZRPO 
i WWRPO (247.530 zł),

· zakup niszczarki dla  WWRPO (4.310 zł).
W 2011 wydatki inwestycyjne w kwocie 352.091 zł zostały poniesione na:

· aktualizację Lokalnego Systemu Informacyjnego RPO na lata 2007-2013 (174.460 zł),

· zakup komputerów przenośnych ze stacjami dokującymi, komputerów PC 
i monitorów LCD na potrzeby Wydziału Wdrażania i Zarządzania RPO (134.185 zł), 
· zakup tablic informacyjnych i organizację stoiska promocyjnego (17.653 zł),

· zakup kserokopiarki na potrzeby funkcjonowania Wydziału Wdrażania RPO (10.172 zł),
· zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Zarządzania RPO (9.348 zł),
· zakup, dostawę , montaż i oprogramowanie 2 kart 16 analogowych linii wewnętrznych do centrali telefonicznej zlokalizowanej w siedzibie Wydziału Wdrażania RPO (6.273 zł).

W 2012 roku wydatki inwestycyjne w wysokości 155.814 zł zostały poniesione na:

· aktualizację Lokalnego Systemu Informatycznego o nowe funkcjonalności oraz prowadzenie serwisu (60.516 zł);

· zakup sprzętu komputerowego na potrzeby WZRPO (23.320 zł);

· zakup 10 zestawów komputerowych dla WWRPO (59.750 zł) zakup laptopa i drukarki dla WWRPO (6.110 zł);

· zakup nośnika reklamowego „Drzewo Inwestycji” – stand reklamowy o indywidualnym kształcie i szacie graficznej, kształtem i kolorystyką nawiązuje do elementu wizualizacji RPO WZ (5.658 zł); 

· stoisko promocyjne – zakup elementów stałych stoiska reklamowego (460 zł).

	7.  Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT

	Okres realizacji:
	2011-2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Europejskiej Współpracy Terytorialnej, INTERREG IVA

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Współpracy Terytorialnej

	Cel realizacji:
	wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska


[image: image83.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 948 355 256 997 296 862 315 679 0 673 668 71,0 119 809 38,0

środki z budżetu krajowego, z tego:  142 894 39 190 50 151 47 352 0 107 312 75,1 17 971 38,0

dotacje celowe z budżetu państwa 142 894 39 190 50 151 47 352 0 107 312 75,1 17 971 38,0

środki z budżetu UE, z tego: 805 461 217 807 246 711 268 327 0 566 356 70,3 101 838 38,0

dotacje celowe / płatności z UE 805 461 217 807 246 711 268 327 0 566 356 70,3 101 838 38,0

Dochody ogółem, z tego: 948 355 189 904 344 217 315 679 67 093 571 862 60,3 37 741 12,0

środki z budżetu krajowego, z tego:  142 894 28 610 52 704 47 352 10 580 81 314 56,9 0 0,0

dotacje celowe z budżetu państwa 142 894 28 610 52 704 47 352 10 580 81 314 56,9 0 0,0

środki z budżetu UE, z tego: 805 461 161 294 291 513 268 327 56 513 490 548 60,9 37 741 14,1

dotacje celowe / płatności z UE 805 461 161 294 291 513 268 327 56 513 490 548 60,9 37 741 14,1

7.

rozdz. 

75018

rozdz. 

75018

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W 2011 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 256.997 zł poniesiono wydatki związane m.in. z:

· wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników,

· udziałem w spotkaniach roboczych i monitorujących przedstawicieli  Wspólnego Sekretariatu  Technicznego na miejscu realizacji projektów,

· udziałem w Polsko - Niemieckim seminarium szkoleniowym w Pasewalku, 

· szkoleniami pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego i Wspólnego Sekretariatu Technicznego,

· organizacją szkoleń dla beneficjentów programu INTERREG IVA, 

· organizacją spotkań dla ekspertów opiniujących projekty,

· udziałem w spotkaniach otwierających projekty INTERREG IVA w Kołobrzegu, Człopie, Drawsku Pomorskim, Barlinku,

· udziałem w 58 Polsko-Niemieckim Forum Przedsiębiorców pn.”Rozszerzenie współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie ratownictwa medycznego i pożarowego” w Radziczu k. Dębna,

· udziałem w konferencji rocznej programu INTERREG IVA w Greifswaldzie,

· udziałem w Polsko-Niemieckim Forum Gospodarczym w Altentreptow,

· zakupem ekspresu do kawy oraz roll-upów, 

· tłumaczeniem tekstu.

W 2012 roku w ramach realizacji zadania wydatki w kwocie 296.862 zł zostały poniesione m.in. na:

· wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników,
· udział w spotkaniach roboczych i monitorujących projekty, 

· udział w spotkaniu grupy sterującej projektu „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania” w ramach Programu INTERREG IV A, 

· udział w 12. Dniu Europy i 5 rocznicy podpisania porozumienia o partnerstwie z Gminą Chojna,

· wyjazdy robocze do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Löcknitz 
oraz na posiedzenie Komitetu Monitorującego,

· wyjazd do Gross Pinow na konferencję dotyczącą szlaków pielgrzymkowych,

· spotkanie robocze przedstawicieli Regionalnego Punktu Kontaktowego oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego dot. wspólnych działań informacyjno-promocyjnych,

· konferencję „Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska 2012” – wystawa projektów Programu INTERREG IV A,

· współorganizację ETC-Day w Kołobrzegu,

· spotkanie informacyjne współorganizowane z ZUW dotyczące rozliczania, sprawozdawczości oraz zmian w projektach Programu INTERREG IVA,

· promocję Programu INTERREG IV A oraz realizowanych projektów.

W I półroczu 2013 r. w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie 119.809 zł zostały poniesione na:

· wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników,

· zakup materiałów i wyposażenia, 

· szkolenie dla beneficjentów Programu Interreg IVA z zakresu promocji projektów, 
· usługę cateringową podczas szkolenia pracowników „Praca w zespole i komunikacja”, 
· warsztaty z zakresu różnic kulturowych we współpracy polsko-niemieckiej,
· zakup usług tłumaczenia pisemnego dokumentacji projektowej,

· udział w konferencji zamykającej projekt „Pomorski Krajobraz Rzeczny,

· udział w spotkaniu w przedstawicielem Komisji Europejskiej w sprawie Programu EWT,

· wyjazd w ramach monitoringu projektu Interreg IVA,

· szkolenia pracowników (szkolenia tematyczne „Copywriting i e-marketing”, „Praca 
w zespole i komunikacja”).
8. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” 

	Okres realizacji:
	2011- 2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	 RPO WZ, Oś III Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki

	Cel realizacji:
	Budowa systemu informatycznego na potrzeby administracji publicznej wspomagającego e‑usługi oraz narzędzia, które pozwolą udostępniać informacje publiczne 
(e-Administracja: portal regionalny i serwisy informacyjne oraz e-Urząd; system map cyfrowych z portalem WWW; e-Turystyka: Elektroniczny System Informacji Turystycznej, elektroniczny system informacji o komunikacji i transporcie. Umożliwi to mieszkańcom 
i przedsiębiorcom lepszy i łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług elektronicznych, a także usprawni przepływ danych pomiędzy jednostkami administracji samorządowej. 


[image: image84.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 23 000 000 36 900 5 439 983 17 523 117 0 5 549 864 24,1 72 981 0,4

środki z budżetu krajowego, z tego:  5 750 000 9 225 1 343 620 4 397 155 0 1 371 090 23,8 18 245 0,4

środki z budżetu województwa 5 750 000 9 225 1 343 620 4 397 155 0 1 371 090 23,8 18 245 0,4

środki z budżetu UE, z tego: 17 250 000 27 675 4 096 363 13 125 962 0 4 178 774 24,2 54 736 0,4

dotacje celowe / płatności z UE 17 250 000 27 675 4 096 363 13 125 962 0 4 178 774 24,2 54 736 0,4

Dochody ogółem, z tego: 17 250 000 0 4 114 813 13 135 187 0 4 145 297 24,0 30 484 0,2

środki z budżetu UE, z tego: 17 250 000 0 4 114 813 13 135 187 0 4 145 297 24,0 30 484 0,2

dotacje celowe / płatności z UE 17 250 000 0 4 114 813 13 135 187 0 4 145 297 24,0 30 484 0,2

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

8.

rozdz. 

60052

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

rozdz. 

75861

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów


W 2011 roku w ramach projektu wydatkowano kwotę 36.900 zł na pokrycie wynagrodzenia kancelarii adwokackiej udzielającej merytorycznego wsparcia przy realizacji ww. projektu.

W 2012 roku środki w kwocie 5.439.983 zł wydatkowano na:

· koszty realizacji zadania I - Infrastruktura techniczna oraz zadania II – Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej w ramach umowy zawartej pomiędzy firmą Unizeto Technologies S.A. a Województwem Zachodniopomorskim – 5.273.887 zł,
· wypłatę wynagrodzenia adwokackiego zgodnego z umową, dotyczącą merytorycznego wsparcia realizacji ww. projektu systemowego – 44.280 zł,

· koszty wynagrodzenia dwóch Członków Komisji przetargowej spoza Urzędu Marszałkowskiego,  którzy zostali powołani do ww. Komisji w oparciu o decyzję Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – 12.500 zł,
· koszty umów zawartych z Liderami produktu odpowiedzialnych za wysoką jakość 
i efektywność realizowanych w ramach projektu zadań oraz z dwoma członkami 
– 21.000 zł.

· koszty wynagrodzenia Lidera Produktu „Portale i systemy informacyjne” – 65.501 zł,

· koszty świadczenia usług prawniczych – 22.815 zł.

W I półroczu 2013 roku wydatki w 72.981 zł kwocie poniesiono na:

· świadczenie usług prawniczych dla Urzędu Marszałkowskiego WZ zgodnych z umową, poprzez wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej w ramach realizacji ww. projektu systemowego – 36.900 zł,

· koszty umów zleceń zawartych z osobami odpowiedzialnymi za opracowanie materiałów potrzebnych do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących podprojektu „e-Turystyka” w ramach ww. projektu systemowego – 6.000 zł,
· kosztów umów zleceń na pełnienie funkcji ,,Grafika” oraz ,,Specjalisty ds. migracji danych” w ramach realizacji umowy z Unizeto Technologies S.A. w podprojekcje 
„e-Administracja” w ramach ww. projektu systemowego – 30.081 zł.
	Załącznik  nr 2E
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I   TELEKOMUNIKACJI


	1.  Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie, I etap

	Okres realizacji:
	2011-2012

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Środków  własnych z budżetu województwa

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Administracyjny

	Cel realizacji:
	opracowanie analizy konsolidacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie


[image: image85.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 295 200 0 295 200 0 0 295 200 100,0 0 0,0

środki z budżetu krajowego, z tego:  295 200 0 295 200 0 0 295 200 100,0 0 0,0

środki z budżetu województwa 295 200 0 295 200 0 0 295 200 100,0 0 0,0

1.

rozdz. 

75018

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


Wydatki na opracowanie analizy zostały zaplanowane już w 2011 r. W I półroczu 2011 roku unieważnione zostało postepowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu analizy konsolidacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Po dokonaniu modyfikacji warunków udziału w postępowaniu w kwietniu wszczęto kolejne postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego. 
Termin przekazania opracowania określony został w harmonogramie będącym załącznikiem do umowy na 120 dni od dnia jej zawarcia . Projekt umowy zakłada płatności wynagrodzenia w 3 transzach (I – 20%, II – 70%, III – 10%), z czego transza II jest wypłacana 
po przekazaniu Rekomendacji, a transza III po wykonaniu zobowiązania polegającego 
na zaprezentowaniu, zgodnie z umową, wyników prac Doradcy w okresie do 90 dni od dnia przyjęcia przez zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym Rekomendacji. W związku z zawarciem umowy w listopadzie 2011 r., niemożliwe było wypłacenie żadnej z transz wynagrodzenia. 

W 2012 roku wydatkowano kwotę 295.200 zł,  która stanowi wynagrodzenie Wykonawcy. 

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego decyzji 
o konieczności opracowania docelowego modelu funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, w dniu 17 listopada 2011 r. podpisana została umowa na wykonanie „Opracowania sposobów konsolidacji poszczególnych lokalizacji komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie”. Wyniki analizy 6 czerwca 2012 r. przedstawione zostały Zarządowi Województwa, a w dniu 19 czerwca zaprezentowane radnym na XVI sesji Sejmiku.
2.   Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym                         w Szczecinie przy ul. Szafera 10 

	Okres realizacji:
	2010- 2012

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Środków budżetu województwa  

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Inwestycji i Nieruchomości

	Cel realizacji:
	wykonanie adaptacji poddasza w budynku położonym   w Szczecinie przy ul. Szafera 10 w celu powiększenia jego powierzchni użytkowej na potrzeby biurowe


[image: image86.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 2 214 408 1 759 444 454 964 0 0 2 214 408 100,0 0 -

środki z budżetu krajowego, z tego:  2 214 408 1 759 444 454 964 0 0 2 214 408 100,0 0 -

środki z budżetu województwa 2 214 408 1 759 444 454 964 0 0 2 214 408 100,0 0 -

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

2

rozdz.    

70005

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                     

 DO 30.06.2013 r.


W 2010 roku poniesiono koszty w wysokości 90.820 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej możliwości adaptacji na pomieszczenia biurowe poddasza budynku w zakresie nośności elementów konstrukcyjnych. Wykonano również program funkcjonalno – użytkowy, który stanowił materiał wyjściowy dla postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonano niezbędną dokumentację techniczną,            a także złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę 
 - decyzja została wydana w 2011r. 

W 2011 roku poniesiono koszty w kwocie 1.668.624 zł, w ramach której podpisano umowę  
z firmą ENEA Operator o przyłączenie instalacji elektrycznej do sieci, umowę                              z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu o przyłączenie do sieci gazowej instalacji gazowej, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji klimatyzacji pomieszczeń adaptowanego poddasza, analizę układu funkcjonalnego poddasza oraz wykonano jego adaptację. 

W 2012 roku poniesiono koszty w wysokości 454.964 zł na uregulowanie płatności za ostatni etap prac budowlanych oraz nadzór budowlany. Wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. instalacji wymienionego obiektu oraz zapłacono Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za media wykorzystane przez spółkę ELWA – wykonawcę robót budowlanych. 

3. Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (jednoroczne zadania inwestycyjne)

	Okres realizacji:
	2010-2012

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	środków budżetu województwa    

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Inwestycji i Nieruchomości

	Cel realizacji:
	wykonywanie prac modernizacyjnych i adaptacyjnych  w nieruchomościach należących do zasobu Województwa


[image: image87.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 2 665 246 1 459 997 1 205 249 0 0 2 665 246 100,0 0 -

środki z budżetu krajowego, z tego:  2 665 246 1 459 997 1 205 249 0 0 2 665 246 100,0 0 -

środki z budżetu województwa 2 665 246 1 459 997 1 205 249 0 0 2 665 246 100,0 0 -

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                     

 DO 30.06.2013 r.

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

3

rozdz.    

70005

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania


W 2010 roku poniesione zostały wydatki w wysokości 1.191.669 zł  na niżej wymienionych zadaniach inwestycyjnych:

· „Przystosowanie nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Monte Cassino 
na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego – Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie”. Poniesiono koszty wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich z 2009 r., dotyczących instalacji elektrycznych, wykonania dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej instalacji klimatyzacyjnej, wykonania prac remontowych I piętra budynku oraz prowadzenia nadzoru inwestorskiego i budowlanego,

· „Wybudowanie nowego przyłącza instalacji wodnej, instalacji elektrycznej oraz budowa nowej kotłowni dla nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego”. 
Poniesiono koszty sporządzenia opinii w sprawie możliwości przebudowy na samodzielne lokale mieszkalne II piętra budynku obecnie spełniającego funkcję hotelu dla personelu szpitalnego, wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji elektrycznej, wymiany wewnętrznych elektrycznych linii zasilających na odcinku od nowych przyłączy do tablic mieszkaniowych, wykonania przyłączy wodociągowych, sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, prowadzenia nadzoru inwestorskiego 
i budowlanego inwestycji,

· wykonanie projektów i kosztorysów w związku z budową nowego przyłącza kanalizacji 
w budynku położonym na nieruchomości znajdującej się przy ul. Słowiańskiej 15a 
w Koszalinie.

W 2011 roku poniesione wydatki w kwocie 268.328 zł dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych pn.:

· kontynuacji zadania z 2010 roku pn. „Wybudowanie nowego przyłącza instalacji wodnej, instalacji elektrycznej oraz budowa nowej kotłowni dla nieruchomości położonej                      w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego”. Celem kolejnego etapu zadania jest zapewnienie dostawy ciepła do 4 budynków mieszkalnych położonych w Szczecinie przy                          ul. Sokołowskiego. Budowa kotłowni była konieczna ze względu na planowane odcięcie dostawy ciepła przez Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego 
w Szczecinie Zdunowie (ze względu na unijne wymogi realizacji inwestycji na terenie szpitala). Zakres prac obejmuje budowę 4 niezależnych kotłowni olejowych (gazowych) w budynkach. W 2011 roku wykonano:

· analizę ekonomiczno-techniczną lokalizacji przyłączy gazu dla nieruchomości położonej w Szczecinie-Zdunowie przy ul. Sokołowskiego 13-15-17, 19, 11a i 13a oraz prace związane z wykonaniem przez Zakład Gazowniczy w Szczecinie przyłączy gazowych dla tej nieruchomości, których zakończenie nastąpi w 2012 roku, 

· koncepcję zewnętrzną instalacji sanitarnych wraz z lokalizacją kotłowni oraz dokumentacją projektowo – kosztorysową, 

· czyszczenie kominów oraz ekspertyzę kominiarską budynku położonego w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 9 i 13a, 

· podłączenie do napięcia nowej instalacji elektrycznej oraz położenie głównego przewodu zasilającego w budynkach przy ul. Sokołowskiego 9, 11a, 13a, 13-17 w Szczecinie;

· „Termomodernizacja i remont dachu budynku położonego w Koszalinie przy ul. Monte Cassino 2”. Zakres prac obejmuje m.in. docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, remont wejścia do budynku. Województwo Zachodniopomorskie jest współwłaścicielem nieruchomości, zarządzaniem i administrowaniem przedmiotowej nieruchomości zajmuje się na podstawie umowy Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie. Powyższa inwestycja w całości realizowana jest przez Zarząd Budynków Mieszkalnych, który w 2011 roku opracował projekt budowlany termomodernizacji, audyt energetyczny budynku oraz  wykonał część prac budowlanych.   

W 2012 roku w ramach kwoty 1.205.249 zł zrealizowano poniżej wyszczególnione prace 
w zakresie prowadzonych zadań inwestycyjnych pn.:

· „Wybudowanie nowego przyłącza instalacji wodnej, instalacji elektrycznej oraz budowa kotłowni do nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego”. Celem zadania jest zapewnienie dostawy ciepła do 4 budynków mieszkalnych położonych 
w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego. Budowa kotłowni jest konieczna ze względu 
na planowane odcięcie dostawy ciepła przez Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie (ze względu na unijne wymogi realizacji inwestycji na terenie szpitala). Zakres prac obejmuje budowę 4 niezależnych kotłowni olejowych (gazowych) w budynkach.

W ramach wydatkowanej kwoty został dobudowany kanał wentylacyjny, a także                  w ramach modernizacji instalacji elektrycznych wykonano i uzgodniono z ENEA S.A. schematy jednokreskowe. W budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 13 została wykonana pełnobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa;
· „Termomodernizacja i remont dachu budynku położonego w Koszalinie przy ul. Monte Cassino 2”. Zakres prac na tym zadaniu obejmował m.in. docieplenie stropodachu wraz               z wymianą pokrycia, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, remont wejścia do budynku. Województwo Zachodniopomorskie jest współwłaścicielem nieruchomości, zarządzaniem i administrowaniem przedmiotowej nieruchomości zajmuje się na podstawie umowy Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie. Powyższa inwestycja została w całości wykonana przez Zarząd Budynków Mieszkalnych, który  proporcjonalnie do wykonanych prac obciążał Województwo Zachodniopomorskie.          W okresie tym zapłacono za ostatni etap termomodernizacji i remontu dachu budynku; 

· „Przystosowanie części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Monte Cassino 2
 na potrzeby biurowe Publicznego Ośrodka Adaptacyjnego w Koszalinie” - w ramach prac budowlanych, prowadzonych w siedzibie Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie, wymieniono instalację elektryczną (gniazda zasilające i oświetleniowe), wymieniono drzwi do poszczególnych pomieszczeń, wykonano nowe posadzki wraz z położeniem wykładzin dywanowych, przeszpachlowano i pomalowano ściany i sufity;
· „Modernizacja instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie” – poniesiono wydatek na wykonanie projektu budowlanego wykonawczego (dokumentacji projektowo-kosztorysowej) na prace dotyczące dwóch pionów instalacji sanitarnej i węzła cieplnego oraz modernizację jednego pionu instalacji sanitarnej;
· „Przystosowanie lokalu mieszkalnego 1 znajdującego się w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 13 do potrzeb osoby niepełnosprawnej” - wykonano m.in. następujące prace: poszerzono otwory drzwiowe, dostosowano pomieszczenie sanitarne, odświeżono ściany, wymieniono okna oraz położono panele podłogowe;
· „Prace modernizacyjno-adaptacyjne pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Marszałkowski w budynku Zamku Książąt Pomorskich, obejmujące przebudowę kancelarii ogólnej, modernizację holu wejściowego i portierni wejścia G oraz węzła sanitarnego i pomieszczeń biurowych” - wykonano pełnobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową umożliwiającą realizację prac modernizacyjno-adaptacyjnych przedmiotowej inwestycji. Ze względu na uzyskaną opinię w sprawie bezpieczeństwa na terenie Zamku Książąt Pomorskich, konieczne było odwołanie przetargu na wykonanie prac. Zalecenia z opinii obejmowały pomieszczenia objęte przetargiem, co rodziło konflikt z zapisami w projekcie technicznym;

· „Prace modernizacyjne sieci teleinformatycznej na I piętrze w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Korsarzy 34 w Szczecinie” - prace miały na celu polepszenie funkcjonalności przestarzałej instalacji teleinformatycznej na I piętrze budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego;

· „Przystosowanie terenu przed budynkami mieszkalnymi położonymi w Szczecinie przy 
ul.  Sokołowskiego 13-17 na potrzeby parkingu” - prace wykonano w związku 
z otrzymaną decyzja z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie. Były one konieczne w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie parkingu. 

4. Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego 

	Okres realizacji:
	2010-2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	 środków budżetu województwa  

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
Cel realizacji:
	Wydział Inwestycji i Nieruchomości

Zwiększenie zasobu nieruchomości należących do Województwa Zachodniopomorskiego


[image: image88.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 2 117 080 190 882 1 891 198 35 000 0 2 082 080 98,3 0 -

środki z budżetu krajowego, z tego:  2 117 080 190 882 1 891 198 35 000 0 2 082 080 98,3 0 -

środki z budżetu województwa 2 117 080 190 882 1 891 198 35 000 0 2 082 080 98,3 0 -

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

4

rozdz.    

70005

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                     

 DO 30.06.2013 r.


W 2010 roku wydatek w kwocie 156.327 zł poniesiono na koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Nad Odrą 91, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność Województwa Zachodniopomorskiego, będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie.

W 2011 roku wydatki w kwocie 34.555 zł poniesiono głównie na:

· koszty związane ze zniesieniem współwłasności nieruchomości położonej przy pl. Orła Białego 2 / ul. Tkacka 55 w Szczecinie między Województwem Zachodniopomorskim 
a spółką jawną HANDWIT S. Dzieniszewski, Z. Witkowski (m.in. obsługa prawna, opracowanie mapy z projektem podziału dla sądowego zniesienia współwłasności, sporządzenie opinii w zakresie możliwości i zgodności przyjętego podziału nieruchomości w świetle przepisów prawa, sporządzenie dokumentacji dla celów wieczysto-księgowych, wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, opłata wieczysto – księgowa), a także z wykonaniem ścianki wydzielającej te dwie nieruchomości – 26.652 zł,

· nabycie od Gminy Miasto Szczecin nieruchomości położonej w Szczecinie 
przy ul. Swarożyca, w celu przekazania jej na rzecz Teatru Polskiego 
w Szczecinie – 7.903 zł. 

W 2012 roku wydatki w kwocie 1.891.198 zł poniesiono na pokrycie kosztów związanych ze zniesieniem współwłasności nieruchomości położonej przy pl. Orła Białego 2 / ul. Tkacka 55 w Szczecinie między Województwem Zachodniopomorskim a spółką jawną HANDWIT S. Dzieniszewski, Z. Witkowski. W dniu 15 grudnia 2011 r. Sąd Rejonowy  w Szczecinie wydał postanowienie znoszące współwłasność na przedmiotowej nieruchomości, na podstawie którego zobowiązał Województwo Zachodniopomorskie do zapłaty ww. spółce w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się postanowienia kwoty 1.866.020 zł z tytułu spłaty współwłaściciela za utracone udziały. Tytułem kosztów sądowych i kosztów obsługi prawnej wydatkowano kwotę 1.077 zł.  Sporządzono również dokumentację dla celów wieczysto księgowych, poniesiono opłatę wieczysto-księgową (w celu wykreślenia sposobu użytkowania części wspólnych nieruchomości) oraz dokonano wpisu służebności, zniesiono współwłasność oraz założono nową księgę wieczystą w łącznej kwocie 1.645 zł.

Ponadto w 2012 roku poniesiono koszty związane z nabyciem nieruchomości położonej                 w Szczecinie w rejonie ulic T. Starzyńskiego i Zygmunta Starego – zapłacono za nieruchomość, za jej wycenę, wniesiono opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia                        o zapisach w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin oraz poniesiono koszty aktu notarialnego w łącznej kwocie 16.843 zł. 

W związku z nabyciem od Gminy Miasta Szczecin działki położonej w Szczecinie w rejonie 
Al. Wyzwolenia zapłacono za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, poniesiono koszty aktu notarialnego i działki w kwocie 1.923 zł. 

W celu nabycia działki nr 222/7 położnej w Bobolicach pod obwód drogowy ZZDW 
w Bobolicach została wykonana jej wycena za kwotę 3.690 zł.
W I półroczu 2013r. w ramach powyższego zadania nie poniesiono żadnych wydatków.
1. Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy                              ul. Sokołowskiego na lokale mieszkalne 

	Okres realizacji:
	2011-2012

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	  Środków budżetu województwa  

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Inwestycji i Nieruchomości

	Cel realizacji:
	Zadanie polega na adaptacji II piętra budynku położonego w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 13-17 w celu powstania 13 samodzielnych lokali mieszkalnych. Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę i remont pomieszczeń, roboty wykończeniowe, wymianę stolarki, wymianę instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej. 


[image: image89.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 888 001 884 841 3 160 0 0 888 001 100,0 0 -

środki z budżetu krajowego, z tego:  888 001 884 841 3 160 0 0 888 001 100,0 0 -

środki z budżetu województwa 888 001 884 841 3 160 0 0 888 001 100,0 0 -

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                     

 DO 30.06.2013 r.

5

rozdz.    

70005

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania


Zadanie polegało na adaptacji II piętra budynku położonego w Szczecinie 
przy ul. Sokołowskiego 13-17 w celu powstania 13 samodzielnych lokali mieszkalnych. Zakres prac obejmował m.in. przebudowę i remont pomieszczeń, roboty wykończeniowe, wymianę stolarki, wymianę instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej.

W 2011 roku w celu realizacji przedstawionej inwestycji wydatkowano kwotę 884.841 zł,           w ramach której wykonano pełnobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową, roboty budowlane oraz  prowadzono inwestorski nadzór budowlany. W listopadzie podpisano także umowę na dodatkowe prace budowlane: wymianę pionów instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przywrócenie lokali mieszkalnych, w których nastąpiła wymiana pionów kanalizacji sanitarnej, do stanu pierwotnego. Zadanie zakończono w IV kwartale 2011 roku.
W 2012 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 3.160 zł, związane z montażem kuchenek elektrycznych, wykonaniem pomiarów skuteczności zerowania i samoczynnego wyłączenia zasilania oraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
2.  Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

	Okres realizacji:
	2012-2015

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Środków budżetu województwa  

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Administracyjny, Wydział Rolnictwa i Rybactwa, Wydział Wdrażania RPO

Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

	Cel realizacji:
	zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego


[image: image90.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 25 546 531 0 4 992 196 7 466 429 13 087 906 8 314 243 32,5 3 322 047 44,5

środki z budżetu krajowego, z tego:  25 546 531 0 4 992 196 7 466 429 13 087 906

8 314 243 32,5

3 322 047 44,5

środki z budżetu województwa

25 546 531 0 4 992 196 7 466 429 13 087 906 8 314 243 32,5 3 322 047 44,5

6. rozdz. 

75018

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


Na realizację umów mających na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (najem pomieszczeń biurowych, świadczenie usług w zakresie dokonywania transakcji bezgotówkowych na zakup paliwa przy użyciu kart flotowych, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi w zakresie utrzymania czystości, ubezpieczenie mienia i OC, świadczenie usług prawniczych) wydatkowano w 2012 roku łączną kwotę 4.992.196 zł, natomiast w I połowie 2013 roku 3.322.047 zł.
	Załącznik  nr 2F
I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO


	1. Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Morskie

	Okres realizacji:
	2011-2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Środków własnych z budżetu województwa

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Muzeum Narodowe w Szczecinie

	Cel realizacji:
	Budowa Muzeum Morskiego na terenie Łasztowni. Koncepcja Muzeum Morskiego zakłada budowę na Łasztowni dwupoziomowego, wielkokubaturowego budynku o powierzchni do 5.000m² , w którym zlokalizowane będą sale wystawowe, pracownie, warsztaty oraz  magazyny z zapleczem administracyjnym. Nowy oddział ma w założeniach pomieścić zbiory morskie, w tym zarówno kolekcje związane z historią żeglugi jak i wystawy dotyczące ogólnych zagadnień fizyki i techniki związanej z morzem - koncepcja Muzeum Fal.


[image: image91.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 2 536 207 256 207 0 2 280 000 0 256 207 10,1 0 0,0

środki z budżetu krajowego, z tego:  2 536 207 256 207 0 2 280 000 0 256 207 10,1 0 0,0

dotacja z budżetu województwa dla jos 2 536 207 256 207 0 2 280 000 0 256 207 10,1 0 0,0

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

1. rozdz. 

92118

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.


W 2011 roku przekazana została Muzeum Narodowemu w Szczecinie dotacja celowa 
w wysokości 256.207 zł, która została przeznaczona na koszty związane z rozstrzygnięciem konkursu  architektonicznego, co miało miejsce w kwietniu 2011 r.  

Planowana na 2013 r. kwota 2.280.000 zł ma zostać przeznaczona na wykonanie kompletnej dokumentacji na potrzeby budowy Muzeum Morskiego – Centrum Nauki.

Obecnie trwają prace nad koncepcją wystaw przyszłego Centrum Nauki. W fazie opracowywania jest  także projekt formy organizacyjnej przyszłego Centrum Nauki. 

	2. Budowa pawilonu wystawowego, służącego celom Centrum Dialogu  Przełomy

	Okres realizacji:
	2009-2014

	Zadanie/projekt realizowany
 w ramach:
	Dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny do projektu realizowanego 
w ramach  RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitarnych

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Muzeum Narodowe w Szczecinie

	Cel realizacji:
	Budowa na pl. Solidarności w Szczecinie nowego oddziału Muzeum Narodowego 
w Szczecinie. Centrum Dialogu „Przełomy" ma być miejscem spotkań i dyskusji na tematy dotyczące najnowszej historii miasta, regionu, Polski i Europy. Trwałe miejsce w CDP ma zająć stała ekspozycja, pokazująca lata 1939 – 1990, która upamiętniłaby przede wszystkim wydarzenia w PRL przemilczane, wpisane w narrację „społeczeństwa oporu" przeciwko władzy ludowej. CDP ma pokazać najważniejsze momenty w historii powojennego Szczecina i całego Pomorza Zachodniego. 


[image: image92.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 24 300 617 740 023 6 571 784 12 164 595 4 824 215 9 791 350 40,3 2 479 543 20,4

środki z budżetu krajowego, z tego:  9 608 659 740 023 2 418 022 4 735 762 1 714 852 4 124 605 42,9 966 560 20,4

środki własne jos (poza budżetem) 298 708 298 708 0 0 0 298 708 100,0 0 0,0

dotacja z budżetu województwa dla jos 9 309 951 441 315 2 418 022 4 735 762 1 714 852 3 825 897 41,1 966 560 20,4

środki z budżetu UE, z tego: 14 691 958 0 4 153 762 7 428 833 3 109 363 5 666 745 38,6 1 512 983 20,4

dotacje celowe / płatności z UE 

(poza budżetem)

14 691 958 0 4 153 762 7 428 833 3 109 363 5 666 745 38,6 1 512 983 20,4

Dochody ogółem, z tego: 19 037 923 0 6 370 013 7 887 072 4 780 838 7 392 640 38,8 1 022 627 13,0

środki z budżetu krajowego, z tego:  4 345 965 0 379 212 2 295 278 1 671 475 1 296 091 29,8 916 879 39,9

środki budżetu województwa 

(np. zwrot podatku VAT)

4 345 965 0 379 212 2 295 278 1 671 475 1 296 091 29,8 916 879 39,9

środki z budżetu UE, z tego: 14 691 958 0 5 990 801 5 591 794 3 109 363 6 096 549 41,5 105 748 1,9

dotacje celowe / płatności z UE 

(poza budżetem)

14 691 958 0 5 990 801 5 591 794 3 109 363 6 096 549 41,5 105 748 1,9

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

2.

rozdz. 

92118

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

X

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W ramach realizacji zadania przekazana została Muzeum Narodowemu w Szczecinie dotacja celowa:

· w 2009 roku w wysokości 190.000 zł z przeznaczeniem na koszty organizacji konkursu architektonicznego dot. budowy „Centrum Dialogu - Przełomy”,

· w 2010 roku w wysokości 56.315 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentu oceniającego wstępną wersję projektu architektoniczno-budowlanego, opracowywanie studium wykonalności, raportu  oddziaływania na środowisko, przygotowanie wniosku 
o dofinansowanie projektu oraz na materiały promocyjne i informacyjne dotyczące kolejnych etapów inwestycji,

· w  2011 roku w wysokości 195.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uzyskania decyzji w sprawie wydania pozwolenia na budowę oraz przygotowanie dokumentacji wykonawczej budynku Centrum.

W 2012 roku przekazana została dotacja celowa z budżetu województwa 
w wysokości 2.418.022 zł.
W I półroczu 2012 r. Muzeum Narodowe podpisało umowę na dofinansowanie projektu 
oraz umowę na wykonanie I. etapu robót budowlanych. 31 stycznia przekazano plac budowy wykonawcy. W zakresie prac budowlanych realizowanych w ramach projektu  wykonano:

-
przesadzenia oraz wycinkę zieleni znajdującej się w obrębie placu Solidarności,

-
demontaż wyposażenia placu,

- 
prace ziemne związane z przygotowaniem wykopu pod budynek,

- 
zabezpieczenie ściany wykopu metodą ścianki berlińskiej,

-
wzmocnienie podłoża gruntowego pod płytę fundamentową kolumnami DSM,

-
płytę fundamentową budynku wraz z izolacjami,

-
instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod płytą fundamentową 
    oraz podposadzkową wraz z przygotowaniem odcinków do białego montażu,

-
ściany żelbetowe kondygnacji podziemnych wraz z izolacjami cieplnymi 
    i przeciwwilgociowymi,

-
strop żelbetowy nad kondygnacją podziemną,

-
główną klatkę schodową,

-
szyb windy,

-
zewnętrzne sieci kanalizacji deszczowej – w 100 % oraz sieci zewnętrzne sanitarne – 67 %

-
przepompownie wody deszczowej oraz przepompownie ścieków,

-
drenaż opaskowy budynku,

-
instalację odgromową w części uziomów w poziomie -1,

-
instalacje elektryczne siły oraz gniazd wtykowych w poziomie -1. 

Z uwagi na trudne warunki pogodowe panujące w miesiącach listopad-grudzień 2012 roku, wykonawcy robót nie udało się zrealizować większości zaplanowanych na ten okres prac. Zaplanowane roboty związane z betonowaniem ścian, wykonywaniem stropodachu 
oraz wykonaniem sieci elektrycznych i sanitarnych zostały przełożone na I kw. i pocz. II kwartału 2013 r. 

W 2013 roku z budżetu województwa przekazano dotację w kwocie 966.560 zł.

W zakresie prac budowlanych realizowanych w ramach projektu w I półroczu 2013 r. wykonano:

-  ściany żelbetowe, stropodachy i strop,

-  przekładkę gazu,

-  elementy rozdzielni,  okablowania i tras kablowych. 

Tym samym zakończone zostały prace nad konstrukcją obiektu i budynek uzyskał swój ostateczny kształt. 

Rozpoczęto:

-  roboty związane z wykonaniem nasypu i nawierzchni placu z płyt betonowych,

- prace związane z wykonaniem ścian działowych i dachów,  oświetlenia zewnętrznego
   i instalacji niskoprądowych. 

Prowadzone są prace związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych                          i sanitarnych. W miesiącu czerwcu na nowe miejsce na powstającym placu przeniesiony został pomnik Anioła Wolności. 

	3. Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie 

	Okres realizacji:
	2009-2014

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny do projektu realizowanego 
w ramach  RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitarnych

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Opera na Zamku w Szczecinie

	Cel realizacji:
	Projekt zakłada kompleksową przebudowę pomieszczeń obiektu Zamku Książąt Pomorskich, które dotychczas zajmowała Opera na Zamku w Szczecinie, a także części kolejnych pomieszczeń przejętych przez Operę od Zamku oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Zakres przebudowy obejmuje m.in. przebudowę  funkcjonalną i akustyczną sceny oraz orkiestrionu i widowni, zwiększenie pojemności widowni, dobudowę kieszeni scenicznej 
w elewacji południowej Skrzydła Południowego oraz całkowitą wymianę i rozbudowę instalacji i urządzeń teatru muzycznego.  


[image: image93.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 67 541 196 3 682 687 4 223 669 35 000 000 24 634 840 9 291 760 13,8 1 385 404 4,0

środki z budżetu krajowego, z tego:  26 631 040 3 682 687 2 417 285 14 268 293 6 262 775 6 426 970 24,1 326 998 12,0

dotacja z budżetu województwa dla jos 26 631 040 3 682 687 2 417 285 14 268 293 6 262 775 6 426 970 24,1 326 998 2,3

środki z budżetu UE, z tego: 40 910 156 0 1 806 384 20 731 707 18 372 065 2 864 790 7,0 1 058 406 5,1

dotacje celowe / płatności z UE 

(poza budżetem)

40 910 156 0 1 806 384 20 731 707 18 372 065 2 864 790 7,0 1 058 406 5,1

Dochody ogółem, z tego: 53 356 137 322 267 2 712 892 24 164 853 26 156 125 4 163 339 7,8 1 128 180 4,7

środki z budżetu krajowego, z tego:  12 445 981 322 267 906 508 3 433 146 7 784 060 1 298 549 10,4 69 774 2,0

środki budżetu województwa 

(np. zwrot podatku VAT)

12 445 981 322 267 906 508 3 433 146 7 784 060 1 298 549 10,4 69 774 2,0

środki z budżetu UE, z tego: 40 910 156 0 1 806 384 20 731 707 18 372 065 2 864 790 7,0 1 058 406 5,1

dotacje celowe / płatności z UE 

(poza budżetem)

40 910 156 0 1 806 384 20 731 707 18 372 065 2 864 790 7,0 1 058 406 5,1

3.

rozdz. 

92106

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

X


W 2009 roku przekazana  została dotacja celowa z budżetu Województwa w wysokości 625.947 zł. Dotacja ta przeznaczona została przez Operę na Zamku w Szczecinie na:

· sfinansowanie kosztów inżyniera kontraktu,

· projekt wykonawczy technologii teatru muzycznego,

· wielowariantowy projekt koncepcji budowy kieszeni scenicznej,

· opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zadania,

· wykonanie pieczątek na potrzeby realizacji zadania,

· koszty związane z pracami Sądu Konkursowego podczas rozstrzygania konkursu 
na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną „Przebudowy Opery na Zamku 
w Szczecinie”.

W 2010 roku przekazana została Instytucji dotacja celowa z budżetu Województwa 
w wysokości 1.250.000 zł. W ramach realizacji inwestycji dokonano wyboru pracy konkursowej, podpisano umowę ze zwycięzcą konkursu, opracowano projekt budowlany, dokumentację projektową, studium wykonalności oraz uzyskano pozwolenie na budowę. 

W 2011 roku przekazana została Instytucji dotacja celowa z budżetu Województwa 
w wysokości 1.806.740 zł. Prace związane z realizacją zadania zostały rozpoczęte pod koniec III kwartału. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę,  rozpoczęte zostały prace budowlane wewnątrz budynku oraz na dużym dziedzińcu (budowa zbiornika ppoż.).

W 2012 roku przekazano dotację w wysokości 2.417.285 zł.  Środki zostały wydatkowane 
m.in. na roboty budowlane (w tym roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, obsługę archeologiczną budowy), instalacje sanitarne wewnętrzne (m.in. instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja c.o.), roboty elektryczne (m.in. rozdzielnia główna RG1, szachty i trasy kablowe, instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtykowych), instalację DSO, Instalację Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP), sterowania pożarowe, instalacje oddymiania grawitacyjnego, zewnętrzne instalacje sanitarne (m.in. sieć wodociągowa i ppoż., sieć kanalizacji, sieć gazowa), linię kablową, stację transformatorową, opracowanie Studium wykonalności, nadzór autorski, wynagrodzenie kierownika projektu 
i inżyniera kontraktu, doradztwo techniczne, ekspertyzy w zakresie siedliska ptaków, promocję projektu.

W I półroczu 2013 roku przekazano dotację z budżetu Województwa w wysokości 
326.998 zł.  Środki zostały wydatkowane m.in. na roboty budowlane, nadzór autorski, wynagrodzenie kierownika projektu i inżyniera kontraktu oraz obsługę prawną. 

Środki zostały wydatkowane m.in. na roboty budowlane, nadzór autorski, wynagrodzenie kierownika projektu i inżyniera kontraktu, obsługę prawną. 

W ramach prac budowlanych wykonane zostały:

· żelbetowe balustrady balkonu widowni,

· ściana żelbetowa w osi A/9-10,

· część stropu na poziomie I piętra klatki schodowej w skrzydle wschodnim,

· belka stalowa stropu nad parterem,

· schody z I piętra na II piętro klatki schodowej w skrzydle wschodnim,

· przejście z klatki schodowej wieży zegarowej na strop orkiestrionu,

· strop orkiestrionu,

· instalacje sanitarne w toaletach na I piętrze,

· demontaż istniejącej stolarki okiennej i montaż nowej w zakresie 65%,

· kanały wentylacyjne widowni w przestrzeni pod widownią,

· roboty w zakresie montażu instalacji elektrycznych.

	4. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie

	Okres realizacji:
	2011-2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	środków własnych z budżetu województwa

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Teatr Polski w Szczecinie

	Cel realizacji:
	Stworzenie w pełni nowoczesnego teatru, zaadaptowanego do wymagań teatru dramatycznego oraz przystosowanego do kompleksowej obsługi jak również komfortu widzów. Dodatkowe sceny (w tym scena szekspirowska) mają usprawnić organizację pracy teatru oraz utworzyć wysokiej jakości i atrakcyjne przestrzenie dla publiczności.


[image: image94.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 2 900 000 0 779 744 2 120 256 0 837 061 28,9 57 317 2,7

środki z budżetu krajowego, z tego:  2 900 000 0 779 744 2 120 256 0 837 061 28,9 57 317 2,7

dotacja z budżetu województwa dla jos 2 900 000 0 779 744 2 120 256 0 837 061 28,9 57 317 2,7

Dochody ogółem, z tego: 515 647 0 52 889 462 758 0 139 001 0,0 86 112 0,0

środki z budżetu krajowego, z tego:  515 647 0 52 889 462 758 0 139 001 0,0 86 112 0,0

środki budżetu województwa 

(np. zwrot podatku VAT)

515 647 0 52 889 462 758 0 139 001 0,0 86 112 0,0

4.

rozdz. 

92106

x

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W 2011 r. przeprowadzono działania mające na celu uregulowanie kwestii przekazania gruntów, na których realizowane ma być zadanie. 

Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap projektowania obejmuje opracowanie koncepcji pokonkursowej, drugi opracowanie projektu budowlanego 
oraz projektu wstępnego wnętrz. 

W 2012 roku przekazano Teatrowi Polskiemu dotację celową z budżetu Województwa 
w kwocie 779.744 zł. Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów (warunków zabudowy i opinii konserwatorskiej) w grudniu 2012 r. i przekazaniu zaktualizowanej (w oparciu o powyższe dokumenty) wersji roboczej koncepcji w II połowie grudnia, niemożliwa była szczegółowa ocena tego opracowania przez powołaną w tym celu komisję i w oparciu o jej uwagi ostateczne sporządzenie przez jednostkę projektową wersji końcowej koncepcji. 
W 2013 roku środki, w wysokości 57.317 zł, przekazane w formie dotacji celowej, zostały wydatkowane na opracowanie wielobranżowej koncepcji – uaktualnienie cz. II koncepcji.

	5.  Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza

	Okres realizacji:
	2008-2013

	Zadanie/projekt realizowany
 w ramach:
	dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny do projektu realizowanego 
w ramach  INTERREG IV A

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Muzeum Narodowe w Szczecinie

	Cel realizacji:
	Przygotowanie wystaw „Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich 
w XVI i XVII wieku” (Szczecin) oraz „Historia Pomorza XVII – XIX wiek” (Greifswald), zmierzających do popularyzacji dziedzictwa kulturowego Pomorza,  towarzyszących im publikacji, a także systemu audioprzewodników w czterech językach.  Projekt wiąże się 
z przebudową infrastruktury sal wystawowych oraz wykonaniem niezbędnych prac konserwatorskich w celu umożliwienia prezentowania cennych zabytków o dużych wymaganiach konserwatorskich. 


[image: image95.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 1 440 511 1 064 142 145 349 231 020 0 1 384 036 96,1 174 545 0,0

środki z budżetu krajowego, z tego:  231 931 175 354 21 924 34 653 0 223 460 96,3 26 182 0,0

środki własne jos (poza budżetem)

97 065 60 200 2 212 34 653 0 88 594 91,3 26 182 0,0

dotacja z budżetu województwa dla jos

134 866 115 154 19 712 0 0 134 866 100,0 0 0,0

środki z budżetu UE, z tego: 1 208 580 888 788 123 425 196 367 0 1 160 576 96,0 148 363 0,0

dotacje celowe / płatności z UE 

(poza budżetem)

1 208 580 888 788 123 425 196 367 0 1 160 576 96,0 148 363 0,0

Dochody ogółem, z tego: 1 208 580 124 295 794 795 289 490 0 979 380 81,0 60 290 0,0

środki z budżetu UE, z tego: 1 208 580 124 295 794 795 289 490 0 979 380 81,0 60 290 0,0

dotacje celowe / płatności z UE 

(poza budżetem)

1 208 580 124 295 794 795 289 490 0 979 380 81,0 60 290 0,0

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

X

rozdz. 

92118

5.


Do 2010 roku zadanie finansowano ze środków własnych Instytucji oraz płatności 
z budżetu UE. 
W 2011 roku Muzeum Narodowe w Szczecinie otrzymało z budżetu Województwa  dotację w wysokości 115.154 zł. Projekt wiązał się z przebudową infrastruktury sal wystawowych oraz wykonaniem niezbędnych prac konserwatorskich w celu umożliwienia prezentowania cennych zabytków o dużych wymaganiach konserwatorskich. Przebudowa obejmowała wymianę okien, drzwi i oświetlenia oraz z montaż filtrów IR i UV. Jedną z ważniejszych inwestycji był także zakup nowoczesnych gablot.  Ze względu na specyfikę wystawianych przedmiotów (m.in. tkanin oraz starodruków z XVI-XVII w.) są to gabloty z szybami antyrefleksyjnymi i klimatyzacją pasywną. Aby zapewnić zabytkom odpowiednie warunki eksponowania i przechowywania, konieczne było także zamontowanie nowoczesnego systemu alarmowego oraz wyposażenie sal w nawilżacze i czujniki wilgotności i temperatury. 

W 2012 roku przekazano Muzeum Narodowemu dotację celową w wysokości  19.712 zł.  

W ramach projektu: 

· opracowano program edukacyjny do wystawy (audioprzewodnik dla dzieci w wieku 
10-12 lat, w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej; projekty gier 
i zabaw multimedialnych;  pomoce dydaktyczne do lekcji muzealnych na wystawie), 

· przetłumaczono na język angielski teksty do prezentacji multimedialnych, 
a także uzupełniono prezentację o nową wersję językową,

· zakupiono żel silikatowy stabilizujący wilgotność w gablotach, krzesła na wystawę 
oraz poduszki dla uczestników lekcji muzealnych, 

· zakupiono higrometry do mierzenia wilgotności i temperatury wewnątrz gablot 
(jako uzupełnienie systemu czujników wskazujących parametry wewnątrz sal wystawowych) oraz barierki na wystawę,

· kontynuowano działania promocyjne w mediach lokalnych i przestrzeni miejskiej (projekt promowany był również na konferencjach w Kołobrzegu, Chemnitz i Schwerinie, 
a także podczas gali wręczenia nagrody „Sybilla 2011” w Warszawie),

· zakupiono liczne fotografie ze zbiorów zagranicznych i polskich, 

· opracowano projekt graficzny katalogu, 

· prowadzono prace nad tłumaczeniami i korektami językowymi tekstów,

· przeprowadzono procedury przetargowe na druk katalogu.

W I półroczu 2013 r. 

· zrealizowano płatności związane z prowadzonymi pracami nad katalogiem „Złoty Wiek Pomorza”,

· w ramach działań promocyjnych zrealizowano wysyłkę katalogów do bibliotek i muzeów w kraju i zagranicą,

· zorganizowano uroczystą promocję katalogu. 

W I półroczu 2013 r. zadanie finansowano ze środków własnych Instytucji oraz płatności 
z budżetu UE. 

	6.  Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie

	Okres realizacji:
	2012-2014

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny do projektu realizowanego 
w ramach  RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitarnych

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

	Cel realizacji:
	Projekt obejmuje renowację i modernizację skrzydła północnego wraz z wieżą widokową Zamku z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Zamiarem inwestora jest odtworzenie w stylu późnego renesansu Północy dawnego ciągu komunikacyjnego w skrzydle północnym na podstawie zachowanej ikonografii 
oraz wytycznych Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 


[image: image96.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 24 935 520 0 145 091 9 225 000 15 565 429 447 327 1,8 302 236 3,3

środki z budżetu krajowego, z tego:  9 730 935 0 145 091 3 511 530 6 074 314 447 327 4,6 302 236 8,6

środki własne jos (poza budżetem) 0 0 0 0 0 302 236 0,0 302 236 0,0

dotacja z budżetu województwa dla jos 9 730 935 0 145 091 3 511 530 6 074 314 145 091 1,5 0 0,0

środki z budżetu UE, z tego: 15 204 585 0 0 5 713 470 9 491 115 0 0,0 0 0,0

dotacje celowe / płatności z UE 

(poza budżetem)

15 204 585 0 0 5 713 470 9 491 115 0 0,0 0 0,0

Dochody ogółem, z tego: 19 634 187 0 6 444 7 371 550 12 256 193 25 775 0,1 19 331 0,3

środki z budżetu krajowego, z tego:  4 429 602 0 6 444 1 658 080 2 765 078 25 775 0,6 19 331 1,2

środki budżetu województwa 

(np. zwrot podatku VAT)

4 429 602 0 6 444 1 658 080 2 765 078 25 775 0,6 19 331 1,2

środki z budżetu UE, z tego: 15 204 585 0 0 5 713 470 9 491 115 0 0,0 0 0,0

dotacje celowe / płatności z UE 

(poza budżetem)

15 204 585 0 0 5 713 470 9 491 115 0 0,0 0 0,0

6.

rozdz. 

92109

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

X


W 2012 roku przekazano Zamkowi Książąt Pomorskich w Szczecinie dotację celową 
w wysokości 145.091 zł. W dniu 26 stycznia 2012 r. została podpisana pre-umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.  W marcu 2012 r. Zamek Książąt Pomorskich ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla w/w projektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych objętych opracowaną dokumentacją.  
Dnia 30 maja 2012 r. Wykonawca przekazał, zgodnie z umową, I etap, tj. projekt koncepcyjny. Ponadto w ramach realizacji zadania do końca listopada 2012 r. została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano decyzję pozwolenia 
na modernizację skrzydła północnego wraz z Wieżą Widokową Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie. 

W 2013 roku w budżecie Województwa zaplanowano dotację celową dla Instytucji 
w wysokości 3.511.530 zł. W dniu 26 marca 2013 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął zmiany montażu finansowego projektu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa. Dnia 2 kwietnia został podpisany Aneks do pre-umowy dotyczącej projektu indywidualnego w ramach RPO WZ, zmieniający termin złożenia dokumentacji aplikacyjnej na dzień 3.04.2013 r., całkowite koszty projektu, kwotę wydatków kwalifikowanych oraz dofinansowanie w przypadku wystąpienia lub braku pomocy publicznej. Dnia 11 czerwca Instytucja Zarządzająca RPO WZ przyznała dofinansowanie dla projektu w wysokości 15.204.585 zł, w związku z czym dokonano aktualizacji wszystkich części kosztorysu inwestorskiego. W najbliższym czasie zostaną ogłoszone postępowania 
o wybór inżyniera kontraktu oraz wykonawcy robót budowlanych.
	Załącznik  nr 2G
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA  FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA


1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów  

	Okres realizacji:
	2010- 2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	 PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet  III, Działanie 3.1 

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

	Cel realizacji:
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi


[image: image97.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 27 429 826 14 670 244 8 793 736 3 965 846 -                23 463 980 85,5 0 0,0

środki z budżetu krajowego, z tego:  13 714 913 7 335 122 4 396 868 1 982 923 -                11 731 990 85,5 0 0,0

dotacje celowe z budżetu państwa 13 714 913 7 335 122 4 396 868 1 982 923 -                11 731 990 85,5 0 0,0

środki z budżetu UE, z tego: 13 714 913 7 335 122 4 396 868 1 982 923 -                11 731 990 85,5 0 0,0

dotacje celowe / płatności z UE 13 714 913 7 335 122 4 396 868 1 982 923 -                11 731 990 85,5 0 0,0

Dochody ogółem, z tego: 27 429 826 14 670 244 8 793 736 3 965 846 -                23 463 980 85,5 0 0,0

środki z budżetu krajowego, z tego:  13 714 913 7 335 122 4 396 868 1 982 923 -                11 731 990 85,5 0 0,0

dotacje celowe z budżetu państwa 13 714 913 7 335 122 4 396 868 1 982 923 -                11 731 990 85,5 0 0,0

środki z budżetu UE, z tego: 13 714 913 7 335 122 4 396 868 1 982 923 -                11 731 990 85,5 0 0,0

dotacje celowe / płatności z UE 13 714 913 7 335 122 4 396 868 1 982 923 -                11 731 990 85,5 0 0,0

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

1.

rozdz.     

01008

rozdz.

01008

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania


W ramach projektu planuje się wykonanie robót budowlano - montażowych do końca 
2013 roku, w następujących etapach:

1) Rzeka Rega –Trzebiatów –Mrzeżyno - odbudowa (modernizacja) koryta rzeki Regi wraz z modernizacją istniejącego obwałowania -Etap I zadanie 3 od km 5+657 do km 12+700,

2) Rzeka Rega Trzebiatów –Mrzeżyno - odbudowa (modernizacja) koryta rzeki Regi wraz z modernizacją istniejącego obwałowania – Etap I zadanie 4 Budowa Śluzy wałowej w lewobrzeżnym wale w km 1+983 rzeki Regi,

3) Rzeka Rega Trzebiatów – Mrzeżyno - odbudowa (modernizacja) koryta rzeki wraz z modernizacją istniejącego obwałowania – Etap II zadanie 1 od km 12+700 do km 15+980,

4) Rzeka Rega-Trzebiatów - Mrzeżyno-Etap II zadanie 2 Kanał Ulg i- Odbudowa kanału na prawym brzegu rzeki w km 15+650 do rzeki Sarni.

W 2010 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.636.052 zł na wykonanie  prac w zakresie robót przygotowawczych tj. ścięto drzewa i krzaki z międzywała, wydobyto grunt z koryta rzeki Regi (brzeg lewy), umocniono skarpy brzegu lewego, zbudowano tymczasowe groble 
z przepustami przy pompowniach Włodarka I i Włodarka II. Wykonano także modernizację lewobrzeżnego i prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego oraz zbudowano śluzę wałową w lewobrzeżnym wale.

W 2011 roku wydatkowano kwotę 12.034.192 zł na koszty:

· zakończenia prac związanych z odbudową koryta rzeki Regi i modernizacją istniejącego obwałowania na długości 7,043 km,

· prac związanych z odbudową koryta rzeki i modernizacją obwałowania w rejonie ujścia rzeki Sarni do Regi oraz odbudową kanału Ulgi wraz z ujściowym odcinkiem rzeki Sarni, (w trakcie roku zakończono prace przygotowawcze i rozbiórkowe oraz wykonano kanał otwarty, oraz kładkę dla pieszych),

· zakończenia robót budowlano-montażowych dla I i II etapu tj.: na modernizację istniejącego obwałowania 5+657 do km 12+700 oraz wykonanie śluzy wałowej 
w lewobrzeżnym wale w km 1+983. 

W  2012 roku wydatki w wysokości 8.793.736 zł, poniesiono na koszty robót budowlano – montażowych na zadaniach:

· „Odbudowa (modernizacja) koryta rzeki wraz z modernizacją istniejącego obwałowania – Etap II zadanie 1”, tj. na  roboty przygotowawcze (związane z zakończeniem wydobycia gruntu z koryta rzeki), na umocnienia skarp rzeki oraz na wykonanie schodów na skarpie wału przy przepompowni,

· „Odbudowa kanału Ulgi na prawym brzegu Regi – Etap II zadanie 2 w km 15+650 
z ujściem do rzeki Sarni”, tj. na prace pomiarowe, przygotowawcze i rozbiórkowe, 
wykonanie kanału otwartego oraz kładki dla pieszych oraz na koszty związane 
z nadzorem przyrodniczym, ichtiologicznym oraz budowlanym. 
W ramach realizacji ww. przedsięwzięć w 2012 r. wykonano śluzę, obiekt w konstrukcji wałów, umocniono wał na odcinku 8,90 km oraz zabezpieczono koryto rzeki przed wylaniem na odcinku 10,32 km.  

W okresie I półrocza 2013 roku wykonano prace remontowo – budowlane na zadaniach:

· „Odbudowa (modernizacji) koryta rzeki Regi wraz z modernizacją istniejącego obwałowania - Etap II zadanie 1 od km 12+700 do km 15+980” – polegające na  umacnianiu brzegów rzeki na odcinku miejskim w km 14+607 do 15+430 (zaawansowanie robót 70%),

· „Odbudowa kanału ulgi na prawym brzegu rzeki Regi - Etap II zadanie 2 w km 15+650 
z ujściem do rzeki Sarni” – polegające na montażu rurociągu krytego kanału ulgi (zaawansowanie prac 70%), odcinkowym ułożeniu koszy gabionowych dla wzmocnienia skarp, podwyższaniu terenu przy stawach św. Grzegorza (zaawansowanie prac 80%) oraz rozpoczęciu robót na przepuście w Białobokach (zaawansowanie prac 25%).

oraz kontynuowany był nadzór przyrodniczy i ichtiologiczny inwestycji.

Zaawansowanie prac, na podstawie raportów przedstawionych przez Pełnomocnika 
ds. realizacji projektu ocenia się na poziomie 85%. Planowany termin zakończenia całego zadania przewiduje się na 31.10.2013 r.

Do 30 czerwca 2013 roku nie wydatkowano żadnej kwoty w związku z tym, iż płatności za wykonane roboty, zgodnie z harmonogramem płatności,  nastąpią w okresie III kwartału br. 

Łączne koszty poniesione na realizację projektu zamykają się kwotą 23 463 980 zł. 
2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu 

	Okres realizacji:
	2010- 2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	 PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet  III, Działanie 3.1 

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie



	Cel realizacji:
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty


[image: image98.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 29 594 829 21 051 526 5 184 835 3 358 468 -                27 787 796 93,9 1 551 436 46,2

środki z budżetu krajowego, z tego: 15 526 099 10 525 763 3 239 308 1 761 028 -                14 579 487 93,9 814 416 46,2

dotacje celowe z budżetu państwa 15 526 099 10 525 763 3 239 308 1 761 028 -                14 579 487 93,9 814 416 46,2

środki z budżetu UE, z tego: 14 068 730 10 525 763 1 945 527 1 597 440 -                13 208 309 93,9 737 019 46,1

dotacje celowe / płatności z UE 14 068 730 10 525 763 1 945 527 1 597 440 -                13 208 309 93,9 737 019 46,1

Dochody ogółem, z tego: 29 594 829 21 051 526 5 184 835 3 358 468 -                27 869 262 94,2 1 632 901 48,6

środki z budżetu krajowego, z tego: 15 526 099 10 525 763 3 239 308 1 761 028 -                14 579 488 93,9 814 417 46,2

dotacje celowe z budżetu państwa 15 526 099 10 525 763 3 239 308 1 761 028 -                14 579 488 93,9 814 417 46,2

środki z budżetu UE, z tego: 14 068 730 10 525 763 1 945 527 1 597 440 -                13 289 774 94,5 818 484 51,2

dotacje celowe / płatności z UE 14 068 730 10 525 763 1 945 527 1 597 440 -                13 289 774 94,5 818 484 51,2

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

rozdz. 

01008

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

2. 

rozdz. 

01008

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa


W ramach projektu planuje się wykonanie robót budowlano - montażowych do końca 
2013 roku, w następujących etapach:

1)  „Remont brzegowych umocnień liniowych i przyczółków oraz odbudowa koryta rzeki Parsęty 
w km 2+180-2+720 jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Kołobrzeg",

2) „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych chroniących tereny miejskie leżące między rzeką Parsętą, 
a Kanałem Drzewnym i ulicą 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu",

3) „Modernizacja stopnia wodnego na rzece Parsęta w km 44+600 - jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym miast Karlina i Białogardu, 
w m. Karlino",

4) „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Parsęty powyżej Elektrowni Wodnej Rościno",

5) „Modernizacja stopnia wodnego na rzece Parsęcie w km 61+615 w m Białogard - jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym miast Białogard 
i Karlino",

6) „Przeciwpowodziowy suchy zbiornik zalewowy na rzece Parsęcie w km 78+550, budowla regulująca przepływ w korycie rzeki jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego Doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym miast Białogardu i Karlina".

W 2010 roku wydatkowano kwotę 4.335.056 zł na prowadzenie prac związanych 
z likwidacją istniejących stawów, zabudową skarp wałów oraz zamontowano klapę zwrotną na wylocie z przepustu wałowego nad Kanałem Drzewnym. Dla zadania nr 3 i 5 zakończono roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, tymczasowe oraz roboty ziemne. Rozpoczęto prace na zadaniu nr 6.

W 2011 roku kwotę 16.716.469 zł wydatkowano na: remont brzegowych umocnień liniowych przyczółków i koryta rzeki w km 2+180-2+720, roboty ziemne oraz zabudowa wyboju i umocnienie dna poniżej jazu; remont muru oporowego, remont murów po stronie lewej: w tym zakresie wykonano okładziny, naprawiono mury z kamienia i cegły oraz zakończono prace wykończeniowe w zakresie budowy grodzy, zamontowano wyloty kanalizacyjne.

Zakończono odbudowę wałów przeciwpowodziowych chroniących tereny miejskie leżące między rzeką Parsętą a Kanałem Drzewnym i ulicą 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu oraz zrealizowane obiekty: stopień wodny w Karlinie i Białogardzie dopuszczono do użytkowania. Ponadto w ramach odbudowy wałów przeciwpowodziowych powyżej Elektrowni Wodnej Rościno wykonano roboty ziemne - wykopy w korycie rzeki, wykonano remont wałów poprzez formowanie nasypów. Zmodernizowano stopień wodny na rz. Parsęcie położony 
w km 44+600, który stanowi ważny element zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki oraz miejscowości Osówko. Dodatkowo zakończono prace przy budowie suchego zbiornika w km 78+550 zgodnie z harmonogramem zakończono roboty w korycie rzeki; umocniono dolne i górne stanowiska materacami siatkowo – kamiennymi oraz wybudowano wybój poniżej jazu w km 77+420. Wbudowano zaporę uzbrojoną w trzy przewody rurowe typu Helcor, wykonano drogi dojazdowe, zakończono prace wykończeniowe.

Należy podkreślić, iż w ramach realizowanego projektu prowadzony jest nadzór przyrodniczy, ichtiologiczny oraz budowlany. Zakończono nadzór archeologiczny. W ramach działań informacyjno - promocyjnych wykonano i zamontowano tablice informacyjne, tablice pamiątkowe. 

W 2012 roku w ramach kontynuacji realizacji projektu inwestycyjnego poniesiono wydatki 
w kwocie 5.184.835 zł na koszty zakończenia robót budowlano – montażowych na zadaniach pn.:

· „Remont brzegowych umocnień liniowych i przyczółków oraz odbudowa koryta rzeki Parsęty w km 2+180 – 2+720”, 

· „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych chroniących tereny miejskie leżące między rzeką Parsętą a Kanałem Drzewnym i ulicą 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu”,
· „Modernizacja stopnia na rzece Parsęcie w km 44+600 w m. Karlino”,
· „Modernizacja stopnia na rzece Parsęcie w km 61+615 w m. Białogard”,
· „Przeciwpowodziowy suchy zbiornik zalewowy na rzece Parsęcie w km 78+550 – budowla regulująca przepływ wody w korycie rzeki Parsęty”,
w ramach których przebudowano dwa stopnie wodne na rzece, pogłębiono koryto rzeki 
na odcinku 5,67 km oraz odbudowano i umocniono wały przeciwpowodziowe na odcinku 9,94 km. 

W okresie I półrocza 2013 roku w ramach kontynuacji realizacji projektu inwestycyjnego wydatki w kwocie 1.551.436 zł  zostały poniesione na koszty:

· wykonania robót ziemnych w korycie rzeki, umocnienia brzegów rzeki oraz remont wałów przeciwpowodziowych w ramach prac wynikających z realizacji zadania pn. „Odbudowa walów przeciwpowodziowych rzeki Parsęty powyżej m. Rościno” (zaawansowanie prac 89%),

· związane z nadzorem przyrodniczym i ichtiologicznym inwestycji. 
Łączne koszty poniesione na realizację projektu zamykają się kwotą 27.787.796 zł. 
3. Przepławki dla ryb

	Okres realizacji:
	2010- 2012

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	PO  "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" , Środek - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Oś priorytetowa 3 - Środki służące wspólnemu interesowi

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Szczecinie

	Cel realizacji:
	Budowa 6 przepławek na rzece Mołstowej, Wieprzy, Parsęcie w Województwie Zachodniopomorskim


[image: image99.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 9 327 265 5 630 738 3 696 527 -                -                9 327 265 100,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego: 2 331 816 1 407 684 924 132 -                -                2 331 816 100,0 -                -               

dotacje celowe z budżetu państwa 2 331 816 1 407 684 924 132 -                -                2 331 816 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 6 995 449 4 223 054 2 772 395 -                -                6 995 449 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 6 995 449 4 223 054 2 772 395 -                -                6 995 449 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 9 327 265 9 327 265 -                -                -                9 327 265 100,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego: 2 331 816 2 331 816 -                -                -                2 331 816 100,0 -                -               

dotacje celowe z budżetu państwa 2 331 816 2 331 816 -                -                -                2 331 816 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 6 995 449 6 995 449 -                -                -                6 995 449 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 6 995 449 6 995 449 -                -                -                6 995 449 100,0 -                -               

3.

rozdz. 

05011

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

rozdz. 

05011

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W ramach zadania pn. „Budowa 6 przepławek na rzece Mołstowej, Wieprzy, Parsęcie 
w Województwie Zachodniopomorskim” obejmującego:

· Budowę przepławki dla ryb rzeka Mołstowa w miejscowości Grąd,

· Budowę przepławki dla ryb rzeka Mołstowa w miejscowości Rzesznikowo,

· Budowę przepławki dla ryb rzeka Wieprza w miejscowości Gwiazdowo,

· Budowę przepławki dla ryb rzeka Wieprza w miejscowości Pomiłowo,

· Budowę przepławki dla ryb rzeka Parsęta w miejscowości Żarnowo,

· Budowę przepławki dla ryb rzeka Parsęta w miejscowości Doble,

wykonano roboty budowlano – montażowe, w tym m.in. roboty konstrukcyjne, umocnieniowe i wykończeniowe na ww. przedsięwzięciach oraz montaż urządzeń do monitoringu naukowego ryb.
W 2010 roku z uwagi na przedłużającą się procedurę udzielania zamówienia publicznego (dopiero w listopadzie 2010 roku podpisany został aneks pomiędzy Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie a Agencją Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, uwzględniający aktualizację wartości projektu do kwot poprzetargowych), nastąpiło przesunięcie realizacji zadania na 2011 rok.

W 2011 roku wydatkowano kwotę 5.630.738 zł, na  koszty realizacji I etapu zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznych dla przedmiotowych przedsięwzięć. 

Ponadto do 31 grudnia 2011 roku wykonano na wszystkich zadaniach roboty przygotowawcze i odwodnieniowe oraz dostarczono urządzenia do monitoringu ryb (montaż planowany po zakończeniu robót budowlano-montażowych). Na dwóch zadaniach  związanych z budową przepławki na rzece Wieprzy w m. Pomiłowo oraz rzece Parsęcie w m. Żarnowo wykonano roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, umocnieniowe i wykończeniowe.

W 2012 roku wydatkowano kwotę 3.969.527  zł na koszty związane z kontynuacją realizacji 6 przepławek dla ryb, tj. na roboty budowlano – montażowe obejmujące m.in. prace konstrukcyjne, umocnieniowe i wykończeniowe. W analizowanym okresie wszystkie roboty budowlano - montażowe zostały zakończone. Zamontowane i uruchomione zostały również urządzenia do monitorowania migracji ryb dzięki którym możliwy będzie do wykonania obligatoryjny monitoring naukowy ryb. 

Zadanie zostało zakończone w 2012 roku.

4. Pomoc Techniczna w ramach PO RYBY
	Okres realizacji:
	2009- 2015

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	 Program Operacyjny  Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Oś 5

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Rolnictwa i Rybactwa



	Cel realizacji:
	Wsparcie administracyjne instytucji zaangażowanych we wdrażanie i realizację Programu.


[image: image100.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 6 692 332 1 304 141 1 342 191 1 446 000 2 600 000 3 295 009 49,2 648 677 44,9

środki z budżetu krajowego, z tego: 1 852 056 431 141 374 915 396 000 650 000 980 095 52,9 174 039 43,9

środki z budżetu województwa 127 778 127 778 -                -                -                127 778 100,0 -                -               

dotacje celowe z budżetu państwa 1 607 569 186 654 374 915 396 000 650 000 735 608 45,8 174 039 43,9

dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  116 709 116 709 -                -                -                116 709 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 4 840 276 873 000 967 276 1 050 000 1 950 000 2 314 914 47,8 474 638 45,2

dotacje celowe / płatności z UE 4 526 316 559 040 967 276 1 050 000 1 950 000 2 000 954 44,2 474 638 45,2

dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  313 960 313 960 0 0 -                313 960 100,0 0 0,0

Dochody ogółem, z tego: 6 635 250 1 176 363 1 412 887 1 446 000 2 600 000 3 275 828 49,4 686 578 47,5

środki z budżetu krajowego, z tego: 1 741 952 303 363 392 589 396 000 650 000 880 306 50,5 184 354 46,6

dotacje celowe z budżetu państwa 1 607 569 186 654 374 915 396 000 650 000 745 923 46,4 184 354 46,6

dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  116 709 116 709 -                -                -                116 709 100,0 -                -               

środki na wkład własny krajowy  17 674 -                17 674 -                -                17 674 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 4 893 298 873 000 1 020 298 1 050 000 1 950 000 2 395 522 49,0 502 224 47,8

dotacje celowe / płatności z UE 4 526 316 559 040 967 276 1 050 000 1 950 000 2 028 540 44,8 502 224 47,8

dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  313 960 313 960 -                -                -                313 960 100,0 -                -               

środki z Unii Europejskiej 53 022 -                53 022 -                -                53 022 100,0 -                -               

rozdz. 05011

rozdz. 

05011

4.

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


Wydatki w ramach tego zadania ponoszone są na koszty realizacji projektów 
w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY.

W 2009 roku kwotę 71.611 zł przeznaczono na koszty związane z funkcjonowaniem  Biura ds. wdrażania osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” PO RYBY 2007-2013, wyodrębnionego organizacyjnie w ówczesnym Wydziale Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska UM,

W 2010 roku kwotę 457.128 zł, przeznaczono między innymi na:

· wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Biura ds. wdrażania osi priorytetowej 
4 PO RYBY 2007-2013 (263.345 zł),

· wynajem pomieszczeń biurowych (108.681 zł),

· udział pracowników w konferencjach, posiedzeniach zespołu ds. opiniowania wniosków  o wybór lokalnych grup rybackich w Warszawie oraz szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów (12.546 zł),

· zakup materiałów promocyjnych (19.089 zł),

· organizację konferencji pt. „Lokalne Grupy Rybackie w Województwie Zachodniopomorskim” oraz szkolenia dla przedstawicieli tych grup z zakresu wypełniania wniosków o dofinansowanie (4.266 zł),

· opłacenie podatku VAT (13.292 zł), stanowiącego koszt niekwalifikowalny 
przy realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2010,

W 2011 r.– kwotę 775.402 zł, poniesiono na koszty zadań realizowanych, przez Biuro ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013, w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY, tj. na:

a) koszty wynagrodzeń w łącznej wysokości 591.158 zł, z czego kwotę:

· 489.360 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników Biura ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY zatrudnionych na umowę o pracę,

· 13.564 zł wydatkowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok,

· 88.234 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;

b) koszty pozostałych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem i działalnością  Biura w kwocie 184.244 zł, wydatkowanej w wysokości:  
· 97.412 zł na wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych,

· 37.736 zł na działania informacyjno – promocyjne, tj. na organizację konferencji dotyczącej Lokalnych Grup Rybackich z terenu województwa zachodniopomorskiego, udział w Targach  Polagra Food – Smaki Regionów oraz druk folderu dot. Lokalnych Grup Rybackich funkcjonujących w naszym regionie,

· 8.568 zł na podróże służbowe pracowników Biura, tym na koszty wyjazdów związanych z działaniami kontrolnymi,

· 6.431 zł na szkolenia pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu,
· 4.083 zł na zakup materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych na spotkania 
z beneficjentami,

· 30.014 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach PO RYBY.

W 2012 roku zrealizowane w kwocie 1.342.191 zł wydatki poniesiono na:

a) koszty wynagrodzeń w łącznej wysokości 982.513 zł, z czego kwotę:

· 755.782 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników Biura ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY zatrudnionych na umowę o pracę,

· 41.210 zł wydatkowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok,

· 27.067 zł wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na obsługę wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność,

· 158.454 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;

b) koszty pozostałych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem i działalnością  Biura w kwocie 359.678 zł, wydatkowanej w wysokości:  
· 164.723 zł głównie na działania informacyjno – promocyjne (tj. m.in. na organizację konferencji podsumowującej działalność lokalnych grup rybackich z terenu Województwa Zachodniopomorskiego, artykuł prasowy dot. działalności LGR, cykl audycji radiowych i telewizyjnych propagujących działania i idee LGR, koszty udziału w Targach Polagra Food – Smaki Regionów w Poznaniu oraz Jarmarku Bożonarodzeniowym na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie) oraz na szkolenie pracowników Lokalnych Grup Rybackich, 

· 75.609 zł na wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych,

· 14.621 zł na podróże służbowe pracowników Biura, w tym na koszty wyjazdów związanych z działaniami kontrolnymi,

· 14.600 zł na szkolenia pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu,
· 37.636 zł na zakup materiałów,

· 52.489 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny 
przy realizacji projektów w ramach PO RYBY.

W I półroczu 2013 roku zrealizowane w kwocie 648.677 zł wydatki poniesiono na:

a) koszty wynagrodzeń w łącznej wysokości 555.620 zł, z czego kwotę:

· 391.786 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników Biura ds. wdrażania osi priorytetowej 
4 PO RYBY zatrudnionych na umowę o pracę,

· 56.423 zł wydatkowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok,

· 81.172 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;

b) koszty pozostałych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem i działalnością  Biura w kwocie 93.058 zł, , wydatkowanej w wysokości:  
· 47.164 zł na wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych,

· 10.163 zł na koszty usług prawniczych, 

· 7.677 zł na podróże służbowe pracowników Biura, w tym na koszty wyjazdów związanych 
z działaniami kontrolnymi,

· 6.307 zł na koszty działań informacyjno – promocyjnych poniesionych w ramach VI spotkania instytucji zaangażowanych we wdrożenie osi 4 PO RYBY)

· 2.142 zł na szkolenia pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu,
· 3.778 zł na zakup materiałów,

· 15.827 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach PO RYBY.
Łączna kwota wydatków bieżących poniesionych na koszty związane z realizację projektu wynosi 3.295.009 zł. 
W ramach realizacji Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 zostało podpisanych 438 umów o dofinasowanie na łączną kwotę 96.328.254 zł, tj. głównie na  realizację operacji polegającej na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa (134 umowy)  oraz  podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa (131 umów).

5. Pomoc Techniczna w ramach PO RYBY – zakupy inwestycyjne
	Okres realizacji:
	2009- 2012

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	 Program Operacyjny  Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Oś 5

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Rolnictwa i Rybactwa



	Cel realizacji:
	Wsparcie administracyjne instytucji zaangażowanych we wdrażanie i realizację Programu.


[image: image101.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 38 955 11 475 27 480 -                -                38 955 100,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego: 13 592 2 868 10 724 -                -                13 592 100,0 -                -               

dotacje celowe z budżetu państwa 10 724 -                10 724 -                -                10 724 100,0 -                -               

dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  2 868 2 868 -                -                -                2 868 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 25 363 8 607 16 756 -                -                25 363 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 16 756 -                16 756 -                -                16 756 100,0 -                -               

dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  8 607 8 607 -                -                -                8 607 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 38 955 11 475 27 480 -                -                38 955 100,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego: 13 592 2 868 10 724 -                -                13 592 100,0 -                -               

dotacje celowe z budżetu państwa 10 724 -                10 724 -                -                10 724 100,0 -                -               

dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  2 868 2 868 -                -                -                2 868 100,0 -                -               

środki z budżetu UE, z tego: 25 363 8 607 16 756 -                -                25 363 100,0 -                -               

dotacje celowe / płatności z UE 16 756 -                16 756 -                -                16 756 100,0 -                -               

dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  8 607 8 607 -                -                -                8 607 100,0 -                -               

rozdz. 

05011

rozdz. 

05011

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

5.

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.


Wydatki majątkowe, w ramach tego zadania, poniesione zostały na koszty zakupów inwestycyjnych niezbędnych przy realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY, i tak:

· w 2009 r. wydatki w wysokości 11.475 zł zostały poniesione na zakup kserokopiarki cyfrowej ze skanerem,

· w 2012 r. wydatki w wysokości 27.480 zł zostały poniesione na zakup 6 zestawów komputerowych.

Łącznie na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Biura ds. wdrażania osi priorytetowej 4  PO RYBY 2007-2013 wydatkowano kwotę 38.955 zł.

6.  Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów

	Okres realizacji:
	2011- 2016

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Instrument Finansowy LIFE+, przy współudziale NFOŚiGW 

	Cel realizacji:
	umożliwienie migracji ryb rzeką Iną i jej dopływami poprzez budowę 28 szt. przepławek dla ryb, 1 szt. tarliska oraz podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych


[image: image102.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 15 220 421 629 249 5 656 222 3 118 514 5 816 436 6 474 113 42,5 188 642 6,0

środki z budżetu krajowego, z tego: 7 209 673 -                3 801 777 2 700 881 707 015 3 952 439 54,8 150 662 5,6

środki z funduszy 7 209 673 -                3 801 777 2 700 881 707 015 3 952 439 54,8 150 662 5,6

środki z budżetu UE, z tego: 8 010 748 629 249 1 854 445 417 633 5 109 421 2 521 674 31,5 37 980 9,1

środki z Unii Europejskiej 8 010 748 629 249 1 854 445 417 633 5 109 421 2 521 674 31,5 37 980 9,1

Dochody ogółem, z tego: 15 220 421 3 544 011 3 801 777 2 700 881 5 173 752 7 496 450 49,3 150 662 5,6

środki z budżetu krajowego, z tego: 7 209 673 -                3 801 777 2 700 881 707 015 3 952 439 54,8 150 662 5,6

środki z funduszy  7 209 673 -                3 801 777 2 700 881 707 015 3 952 439 54,8 150 662 5,6

środki z budżetu UE, z tego: 8 010 748 3 544 011 -                -                4 466 737 3 544 011 44,2 -                0,0

środki z Unii Europejskiej 8 010 748 3 544 011 -                -                4 466 737 3 544 011 44,2 -                0,0

rozdz. 

01008

rozdz. 

01008

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

6.


W 2011 roku otrzymano informację o przyznaniu środków na realizację zadania „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów”. W IV kwartale 2011 roku na koszty realizacji zadania wydatkowano kwotę 629.249 zł na: obsługę techniczną projektu tj. m.in. na zakup: samochodu, komputerów i sprzętu dla zapewnienia prawidłowej obsługi projektu.

W 2012 r. w ramach kontynuacji realizacji projektu wydatkowano kwotę 
5.656.222 zł, w ramach której sfinansowano min.: koszty: opracowania strony internetowej na potrzeby projektu, zakupu systemu antywirusowego w celu zabezpieczenia danych na komputerach programu Life+, dokumentacji projektowej części 1 etapu I projektu oraz organizacji konferencji otwarcia projektu, która odbyła się w dniach 17-18 maja w m. Pęzino. Ponadto wdrożono działania przygotowawcze, przeprowadzono ocenę stanu pierwotnego 
w ramach oceny zasobów przyrodniczych zlewni rzeki Iny, stworzono platformę informacyjną „Geoprzyroda”, a także zgromadzono niezbędną dokumentację techniczną do rozpoczęcia prac hydrotechnicznych.  W efekcie wdrożonych działań wybudowano: 
12 przepławek dla ryb na rzekach Ina, Krąpiel i Stobnica oraz obsadzono 23 km brzegu Iny sadzonkami olchy i wiązu przy udziale Towarzystwa Przyjaciół rzeki Iny i Gowienicy.
W I półroczu 2013 r. na kontynuację realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 
188.642 zł. Kwota ta została poniesiona na koszty wynikające z podpisanych umów w ramach projektu oraz bieżących wydatków związanych z jego realizacją, tj. na:

· kontynuację realizacji budowy przepławek, 

· wydatki związane z bieżącą realizacją projektu (dot. bieżącego funkcjonowania zespołu LIFE+, tj. m.in. opłaty za przesyłki kurierskie i  telefony),

· wykonanie dokumentacji dot. liczenia gniazd tarłowych oraz badań genetycznych 
w ramach prowadzonego monitoringu przyrodniczego. 

Obecnie trwa procedura uzyskania wszystkich pozwoleń na budowę etapu II budowy przepławek.

Łącznie na koszty realizacji projektu wydatkowano 6.474.113 zł. 

7. Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów

	Okres realizacji:
	2012- 2017

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Instrument Finansowy LIFE+ przy współudziale NFOŚiGW

	Cel realizacji:
	umożliwienie migracji ryb rzeką Regą i jej dopływami poprzez budowę 23 szt. przepławek dla ryb oraz podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych


[image: image103.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 19 723 223 -                333 872 3 148 327 16 241 024 478 814 2,4 144 942 4,6

środki z budżetu krajowego, z tego: 9 342 571 -                -                2 335 159 7 007 412 0 0,0 0 0,0

środki z funduszy 9 342 571 -                -                2 335 159 7 007 412 0 0,0 0 0,0

środki z budżetu UE, z tego: 10 380 652 -                333 872 813 168 9 233 612 478 814 4,6 144 942 17,8

środki z Unii Europejskiej 10 380 652 -                333 872 813 168 9 233 612 478 814 4,6 144 942 17,8

Dochody ogółem, z tego: 19 723 223 -                4 405 356 2 335 159 12 982 708 4 405 356 22,3 0 0,0

środki z budżetu krajowego, z tego: 9 342 571 -                -                2 335 159 7 007 412 0 0,0 0 0,0

środki z funduszy  9 342 571 -                -                2 335 159 7 007 412 0 0,0 0 0,0

środki z budżetu UE, z tego: 10 380 652 -                4 405 356 -                5 975 296 4 405 356 42,4 -                -               

środki z Unii Europejskiej 10 380 652 -                4 405 356 -                5 975 296 4 405 356 42,4 -                -               

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

7.

rozdz. 

01008

rozdz. 

01008

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W 2011 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego 
pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” na podstawie którego zadanie uzyskało zapewnienie finansowania z Komisji Europejskiej 
w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2012 r. rozpoczęto realizację projektu i w związku z tym wydatkowano kwotę 333.814 zł na zakup samochodu osobowego, komputerów wraz z oprogramowaniem, aparatu fotograficznego i urządzeń wielofunkcyjnych oraz na koszty opracowania strony internetowe. Ponadto rozstrzygnięto przetargi na budowę urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej oraz    na przeprowadzenie oceny stanu zasobów przyrodniczych zlewni rzeki Regi i jej dopływów.

W I półroczu 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 144.942 zł m.in. na koszty realizacji budowy przepławek wynikające z umów podpisanych w 2012 r. oraz koszty konferencji inaugurującej projekt. 

Obecnie uzyskiwane są wymagane prawem pozwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do rozpoczęcia kolejnych robót budowlano – montażowych. 

Łącznie na koszty realizacji projektu wydatkowano 478.814 zł. 
8. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem                          i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 

	Okres realizacji:
	2009- 2014

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	PROW, Schematu II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Działania 125
 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa 
i leśnictwa

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Szczecinie



	Cel realizacji:
	Uregulowanie stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa  i leśnictwa


[image: image104.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 130 802 037 68 945 235 29 669 758 17 479 000 14 708 044 106 484 627 81,4 7 869 634 45,0

środki z budżetu krajowego, z tego: 50 601 376 26 462 425 11 493 755 6 552 000 6 093 196 40 974 803 81,0 3 018 623 46,1

dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  50 601 376 26 462 425 11 493 755 6 552 000 6 093 196 40 974 803 81,0 3 018 623 46,1

środki z budżetu UE, z tego: 80 200 661 42 482 810 18 176 003 10 927 000 8 614 848 65 509 824 81,7 4 851 011 44,4

dotacje celowe / płatności z UE 56 150 160 18 432 309 18 176 003 10 927 000 8 614 848 41 459 323 73,8 4 851 011 44,4

dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  24 050 501 24 050 501 -                -                -                24 050 501 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 130 802 037 68 945 235 29 669 758 17 479 000 14 708 044 106 484 627 81,4 7 869 634 45,0

środki z budżetu krajowego, z tego: 50 601 376 26 462 425 11 493 755 6 552 000 6 093 196 40 974 803 81,0 3 018 623 46,1

dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  50 601 376 26 462 425 11 493 755 6 552 000 6 093 196 40 974 803 81,0 3 018 623 46,1

środki z budżetu UE, z tego: 80 200 661 42 482 810 18 176 003 10 927 000 8 614 848 65 509 824 81,7 4 851 011 44,4

dotacje celowe / płatności z UE 56 150 160 18 432 309 18 176 003 10 927 000 8 614 848 41 459 323 73,8 4 851 011 44,4

dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  24 050 501 24 050 501 -                -                -                24 050 501 100,0 -                -               

rozdz. 

01008

rozdz. 

01008

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

8.


W ramach realizacji projektu do końca 2010 roku wydatkowano łącznie 38.716.248 zł, 
z czego:

· w 2009 r. kwotę 14.449.815 zł poniesiono na:

· koszty opracowania dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych - 1.845.000 zł,
· pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych - 2.272.999 zł,

· roboty budowlano – montażowe obejmujące m.in. odbudowę koryta rzek, 
jazów, kanałów, przebudowę wałów, drenowanie gruntów oraz melioracje 
szczegółowe - 10.331.816 zł
· w 2010 r. kwotę 24.266.433 zł poniesiono na:

· na roboty budowlano – montażowe obejmujące 33 zadania (m.in. przebudowa 
i odbudowa wałów, melioracje szczegółowe, odbudowa koryt rzek, stacji pomp, jazów i przepustów) - 21.985.513 zł,
· na dokumentację techniczną dla zadań realizowanych w ramach PROW - 2.280.920 zł. 

W 2011 roku wydatkowano 30.228.987 zł z czego na:

- roboty budowlano-montażowe -  27.440.614 zł,

- dokumentacje techniczną – 2.788.373 zł. 
Ogółem w ramach realizowanego projektu opracowanych zostało 101 dokumentacji technicznych, w oparciu o które uzyskiwane będą wymagane prawem pozwolenia i decyzje administracyjne, pozwalające na rozpoczęcie realizacji wszystkich inwestycji. Na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych podpisanych zostało 58 umów z wykonawcami robót budowlano-montażowych na łączną kwotę 76.107.628 zł (brutto), w tym 33 zadania zostały zakończone i przekazane do eksploatacji.

W 2012 r. na koszty związane z realizacją zadania wydatkowano 29.669.758 zł, z tego kwotę:

· 5.548.004 zł poniesiono na pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych,

· 22.879.995 zł poniesiono na roboty budowlano – montażowe dotyczące m.in. zabezpieczeń przeciwpowodziowych, melioracji wodnych szczegółowych oraz stabilizacji wód,

· 1.241.759 zł na koszty opracowania 4 dokumentacji technicznych.

W 2012 roku w ramach zadania realizowanych było 36 inwestycji, z których  zakończono 
25, natomiast 7 inwestycji będzie kontynuowanych w 2013 roku.

W I półroczu 2013 r. w ramach zadania kontynuowanych było 7 inwestycji z 2012 r., rozpoczęto realizację 4 nowych zadań inwestycyjnych oraz wykonano 3 dokumentacje techniczne. Łączne wydatki poniesione w analizowanym okresie na realizację przedsięwzięcia wyniosły 7.869.634 zł. Kwota ta została wydatkowana w wysokości:

· 1.469.630 zł na pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych,

· 4.828.004 zł na roboty budowlano – montażowe dotyczące głównie odbudowy walów przeciwpowodziowych,

· 1.572.000 zł  koszty opracowania 3 dokumentacji technicznych,

Od początku realizacji  przedsięwzięcia zrealizowano łącznie 78 inwestycji i wydatkowano  kwotę 106 484 627 zł. 

	9. Pomoc Techniczna w ramach PROW

	Okres realizacji:
	2007- 2015

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schemat I, II i III

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

	Cel realizacji:
	· Udzielanie pomocy  na realizację operacji związanych ze wzmocnieniem systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu;

· Wdrożenie sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu informacji o PROW i jego promocji, a także utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,

· Finansowanie działań informacyjno-promocyjnych mających na celu zwiększenie popytu na produkty rolne i środki spożywcze, pogłębienie wiedzy konsumentów o zaletach produktów i jakości żywności, wspieranie grup producentów skupiających podmioty aktywnie uczestniczące w systemach jakości żywności.


[image: image105.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 37 144 544 14 976 363 5 083 993 7 940 228 9 143 960 22 511 288 60,6 2 450 932 30,9

środki z budżetu krajowego, z tego: 10 211 826 3 956 165 1 330 781 2 270 228 2 654 652 5 923 518 58,0 636 572 28,0

środki z budżetu województwa 2 488 357 1 536 869 79 725 380 228 491 535 1 648 376 66,2 31 782 8,4

dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  7 723 469 2 419 296 1 251 056 1 890 000 2 163 117 4 275 142 55,4 604 790 32,0

środki z budżetu UE, z tego: 26 932 718 11 020 198 3 753 212 5 670 000 6 489 308 16 587 770 61,6 1 814 360 32,0

środki z budżetu województwa 4 156 816 4 156 816 -                -                -                4 156 816 100,0 -                -               

dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  22 775 902 6 863 382 3 753 212 5 670 000 6 489 308 12 430 954 54,6 1 814 360 32,0

Dochody ogółem, z tego: 35 959 853 13 623 160 6 124 268 7 560 000 8 652 425 23 448 752 65,2 3 701 324 49,0

środki z budżetu krajowego, z tego: 9 027 135 3 442 962 1 531 056 1 890 000 2 163 117 6 150 011 68,1 1 175 993 62,2

dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  7 723 469 2 419 296 1 251 056 1 890 000 2 163 117 4 470 352 57,9 800 000 42,3

środki na wkład własny krajowy  1 303 666 1 023 666 280 000 -                -                1 679 659 128,8 375 993 0,0

środki z budżetu UE, z tego: 26 932 718 10 180 198 4 593 212 5 670 000 6 489 308 17 298 741 64,2 2 525 331 44,5

dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  22 775 902 6 863 382 3 753 212 5 670 000 6 489 308 13 016 594 57,2 2 400 000 42,3

środki z Unii Europejskiej 4 156 816 3 316 816 840 000 -                -                4 282 147 103,0 125 331 0,0

rozdz. 

01041

rozdz. 

01041

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

9.

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W wyniku realizacji Pomocy Technicznej PROW wydatkowane są środki finansowe 
w ramach:

· Schematu I „Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu” m.in. na organizację obrad komitetu monitorującego, wynagrodzenia, audyty i kontrole, wynajem skrytek bankowych, wsparcie eksperckie, zakup sprzętu komputerowego, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, szkolenia pracowników, studia podyplomowe, podróże służbowe, organizację i obsługę konferencji,

· Schematu II „Działania informacyjne i promocyjne” m.in. na: organizacje i obsługę konferencji dla beneficjentów, zakup materiałów informacyjnych i promocyjnych, materiałów biurowych na potrzeby organizowania akcji promocyjnych, działania promocyjne w mediach, przygotowanie i wykonanie tablic informacyjnych,
· Schematu III „Plan działania KSOW” na koszty bieżące KSOW – stworzenia 
i utrzymania krajowej sieci obszarów wiejskich, tj. m.in. na wynagrodzenia, zakup wyposażenia i materiałów, zakup sprzętu komputerowego oraz na koszty organizacji 
i udziału w spotkaniach KSOW. 

W latach 2007-2011 na realizację zadań wynikających z PT PROW wydatkowano łącznie 14.976.363 zł, z czego w:  

· 2007 roku poniesiono wydatki w kwocie 222.593 zł na zakup materiałów biurowych 
i wyposażenia oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekty 
w ramach  PT  PROW;
· 2008 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.784.980 zł na:

· na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekty oraz wynajem pomieszczeń biurowych dla Wydziału PROW (2.374.793 zł) ,

· na usługi związane z m.in. z: organizacją spotkań Regionalnego Komitetu Sterującego 
i spotkań informacyjnych nt. PROW (w Złocieńcu, Koszalinie i Mielnie); udziałem 
w seminariach oraz usługi tłumaczeniowe (159.332 zł),

· na zakup wyposażenia biurowego, materiałów (w tym papierniczych) na szkolenia 
i spotkania z beneficjentami oraz zakup akcesoriów oraz oprogramowania do komputerów (143.892 zł)

· szkolenia i kursy pracowników Urzędu, w tym studia podyplomowe i kursy językowe (72.640 zł),
· podróże służbowe krajowe i zagraniczne dotyczące szkoleń, spotkań i kontroli 
w ramach realizacji PROW (34.323 zł),

· 2009 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.501.873 zł, z tego w kwocie: 
· 2.824.287 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekty 
w ramach  Pomocy Technicznej  PROW oraz wynajem pomieszczeń biurowych dla Wydziału PROW, 

· 1.471.609 zł m.in. na zakup usług, tj. na:

· koszty organizacji szkoleń beneficjentów (obsługę gastronomiczną, wynajem                        i nagłośnienie sal, ogłoszenia prasowe, wykonanie tablic informacyjnych 
oraz materiałów promocyjnych i reklamowych), 

· dofinansowanie kosztów organizacji targów, wystaw i konkursów w ramach realizacji Planu Działania KSOW (sfinansowano produkcję ulotek, folderów i plakatów informujących o lokalnych imprezach),

· sfinansowanie kosztów organizacji I Zachodniopomorskiego Kongresu Odnowy Wsi (kampanii promocyjnej produktów kulinarnych Pomorza Zachodniego), 

· 74.474  zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW,

· 99.470 zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się wdrażaniem Programu poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach językowych oraz studiach podyplomowych, 

· 32.033 zł na koszty uczestnictwa pracowników Urzędu w spotkaniach informacyjnych 
i koordynacyjnych organizowanych przez podmioty zaangażowane we wdrażanie WPROW oraz koszty uczestnictwa w wyjazdach studyjnych i zagranicznych.

· 2010 r. poniesiono wydatki bieżące w wysokości 3.313.569 zł, z tego w kwocie:  
· 1.729.702 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekty 
w ramach  PT  PROW,

· 8.750 zł na wynagrodzenia bezosobowe za usługę ekspercką, 

· 1.358.176 zł m.in. na koszty usług związanych z:

· obsługą prawną, ogłoszeniami prasowymi i szkoleniami beneficjentów,

· realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich tj. na:

· organizację szkoleń dla Lokalnych Grup Działania oraz dla rolników z zakresu uprawy 
i ochrony truskawek i malin,

· opracowanie i wydruk 1000 egzemplarzy „Informatora o Grupach Producentów Rolnych 
oraz Producentów Owoców i Warzyw”,

· dofinansowanie I Koszalińskiej Wystawy Maszyn Rolniczych oraz 24 audycji programu telewizyjnego „Farmer”,

· dofinansowanie organizacji cyklu 8 imprez pod nazwą „Lato z produktem tradycyjnym 
i regionalnym”, spotkania Lokalnych Grup Działania pn. „W poszukiwaniu tradycyjnych smaków” oraz seminarium pt. „Warsztaty polowe”, które odbyło się w Barzkowicach,  

· dofinansowanie wyjazdu przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego do Niemiec na seminarium pn. ”Biogazownie rolnicze”;   

· 45.488 zł na koszty uczestnictwa pracowników Urzędu w spotkaniach informacyjnych 
i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW,

· 68.138  zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnych przy wdrażaniu PROW,

· 25.831 zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się wdrażaniem Programu poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach,

·  77.484 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach PROW. 
· 2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 4.153.348 zł, z tego w kwocie:
· 2.371.474 zł na  koszty wynagrodzeń, z tego kwotę:

· 1.981.820 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekty 
w ramach  PT  PROW,
· 58.471 zł wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na świadczenie usług eksperckich oraz usług szkoleniowych,

· 331.183 zł  wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
· 1.431.351 zł na koszty usług związanych z:
· obsługą prawną i ogłoszeniami prasowymi wydatkowano 243.943 zł,

· realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wydatkowano 1.187.408 zł, tj. m.in. na: współprodukcję audycji "za miedzą"; najem powierzchni wystawienniczej; organizację warsztatów dla przedstawicieli LGD; szkolenie w zakresie uprawy winorośli; zorganizowanie wyjazdu na targi Grune Woche; pokrycie kosztów zabudowy stoiska na targach BIOFACH 2011; organizację wyjazdów studyjnych; organizację konferencji pt. "przyszłość podejścia LEADER w Polsce i Europie"; współpracę przy audycji "Na Szczecińskiej Ziemi"; promocję produktów regionalnych podczas festynu "Piknik nad Odrą"; organizację Wojewódzkiego Konkursu Wielkanocnego; zakup strojów sportowych na I Letnią Spartakiadę KSOW; usługę transportową dot. I Letniej Spartakiady KSOW; szkolenie "Szkoła Animatorów Wiejskich", organizację wydarzenia pn. "Ocalić od zapomnienia"- tradycyjne potrawy Wielkanocne, realizację  projektu pn. „Prezentacja Zachodniopomorskich LGD podczas XXIV Targów Rolnych w Barzkowicach”; Dofinansowanie wystawy Hodowlanej Koni w Barzkowicach, Prezentacja Lokalnych Grup Działania Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Miasteczko Sieci Leader Województwa Zachodniopomorskiego”; Zorganizowanie wydarzenia „II święto Chleba – Wypieki naszego regionu”; dofinansowanie produkcji i emisję 4 odcinków programu „Przystań z telewizją – Euro wieś” oraz 2 odcinków audycji „Na Szczecińskiej ziemi”; udział w Targach Rolnych „Agro Pomerania 2011”; zorganizowanie wydarzenia „III Zachodniopomorski Kongres Odnowy Wsi” 
i „Regionalne produkty kulinarne szansą dla zachodniopomorskiej wsi;” organizację seminarium naukowego pn. „Ekologiczne i ekonomiczne czynniki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terenie polskiego pobrzeża” oraz na koszty usługi tłumaczeniowej związanej 
z organizacją konferencji pn. „Rolnictwo ekologiczne we wspólnej polityce rolnej po 2013 roku”; 
· 94.777 zł na koszty uczestnictwa pracowników Urzędu w spotkaniach informacyjnych 
i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW,

· 65.387  zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnych przy wdrażaniu PROW,

· 34.640 zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się wdrażaniem Programu poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach językowych oraz studiach podyplomowych,

· 155.719 zł  na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach PROW. 
W 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości  5.083.993 zł, z tego w kwocie: 
· 3.408.329 zł poniesiono na  koszty wynagrodzeń, z tego:

· 2.589.542 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekty 
w ramach  PT  PROW,
· 297.537 zł na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na świadczenie usług eksperckich oraz usług szkoleniowych,

· 521.250 zł  na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
· 1.168.860 zł poniesiono na koszty usług związanych z:
· obsługą prawną i ogłoszeniami prasowymi – 131.161 zł,

· wykonaniem badania ewaluacyjnego 15 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa zachodniopomorskiego dot. ich działalności i stanu realizacji lokalnych strategii rozwoju – 23.000 zł,

· realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 1.014.699 zł, w tym  m.in. na koszty:
· wynajmu powierzchni wystawienniczej oraz udziału na targach Grüne Woche i BioFach,

· wizyty studyjnej przedstawicieli sieci Obszarów Wiejskich Finlandii, 

· organizacji Jarmarku Wielkanocnego w Koszalinie oraz Jarmarku Dziedzictwa Kulturowego” 
w Rzeczycy,

· organizacji  wyjazdu przedstawicieli województwa Zachodniopomorskiego na IV Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, 

· zlecenia produkcji audycji „Dobre Praktyki” i emisji spotu promującego audycję oraz  współprodukcji i emisji audycji programu telewizyjnego pn. „Przystań z Telewizją Euro wieś”,

· organizacji międzynarodowego seminarium naukowego pn. „Żywność wysokiej jakości 
a nowoczesne technologie”, 

· organizacji seminarium pn. „Pomysł na gospodarstwo edukacyjne, seminarium wyjazdowego do gospodarstw i zakładów rolnych w województwie zachodniopomorskim pt. „Sprzedaż bezpośrednia, działalność Marginalna, Lokalna, Ograniczona; konferencji naukowej pn. „Zrównoważony rozwój lokalny na obszarach wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz międzynarodowego seminarium naukowego pn. Żywność wysokiej jakości 
a nowoczesne technologie”,

· udziału pracowników KSOW w posiedzeniach Grupy Roboczej;

· organizacji i udziału w wydarzeniach: „Piknik nad Miedwiem”, „Pokazu ptaków hodowlanych 
i ozdobnych oraz królików” – podczas  XXV Barzkowickich Targów Rolnych Agropomerania 2012”; oraz konkursu „Zielone lato”,

· dofinansowanie „Międzynarodowej Wystawy Bydła Mlecznego” w ramach  XXV Barzkowickich Targów Rolnych Agropomerania 2012”;

· 264.385 zł na opłaty za czynsz wynajmowanych powierzchni biurowych,

· 104.659 zł na koszty uczestnictwa pracowników Urzędu w spotkaniach informacyjnych 
i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW,

· 51.311  zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnych przy wdrażaniu PROW,

· 6.724 zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się wdrażaniem Programu poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach językowych oraz studiach podyplomowych,

· 79.725 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach PROW. 
W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości  2.450.932 zł, z tego w kwocie: 
· 1.659.074 zł poniesiono na  koszty wynagrodzeń, z tego:

· 1.271.787 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących projekty w ramach  PT  PROW, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.,
· 126.245 zł na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na sprawdzanie wniosków składanych przez beneficjentów ,

· 261.042 zł  na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
· 586.995 zł  poniesiono na koszty usług związanych z:
· obsługą prawną i ogłoszeniami prasowymi w wys. 71.428 zł,

· realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w wys. 515.567 zł, 
w tym  m.in. na koszty:
· dofinansowania wykonania produkcji i emisji audycji na żywo programu telewizyjnego 
pn. „PROW – zmieniamy zachodniopomorską wieś”,

· produkcji i emisja audycji radiowej „PROW – zmieniamy zachodniopomorską wieś” oraz spotów autopromocyjnych,

· organizacji, przez Stowarzyszenie Szanse Bezdroży, szkolenia pn. Kreatywna świetlica”, 

· organizacji, przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, stoiska wystawienniczego Wojewódzkiego Województwa Zachodniopomorskiego i uczestnictwa w Targach Produktów Regionalnych, 

· wyjazdu studyjnego przedstawicieli Lokalnych Grup Działania Województwa Zachodniopomorskiego do Czech,

· wyjazdu i udziału przedstawicieli Lokalnych Grup Działania w „Forum Lokalnych Grup Działania” w Supraślu;

· 99.393 zł na opłaty za czynsz od wynajmowanych powierzchni biurowych, 

· 48.812 zł na koszty uczestnictwa pracowników Urzędu w spotkaniach informacyjnych 
i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW,

· 20.676 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnych przy wdrażaniu PROW,

· 31.782 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach PROW.
	10.  Pomoc Techniczna w ramach PROW – zakupy inwestycyjne

	Okres realizacji:
	2007- 2013

	Zadanie/projekt realizowany w ramach:
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schemat I, II i III

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

	Cel realizacji:
	· Udzielanie pomocy  na realizację operacji związanych ze wzmocnieniem systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu;

· Wdrożenie sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu informacji o PROW i jego promocji, a także utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,

· Finansowanie działań informacyjno-promocyjnych mających na celu zwiększenie popytu na produkty rolne i środki spożywcze, pogłębienie wiedzy konsumentów o zaletach produktów i jakości żywności, wspieranie grup producentów skupiających podmioty aktywnie uczestniczące w systemach jakości żywności.


[image: image106.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 128 166 78 966 -                49 200 -                78 966 61,6 0 0,0

środki z budżetu krajowego, z tego: 49 621 30 421 -                19 200 -                30 421 61,3 0 0,0

środki z budżetu województwa 23 440 14 240 -                9 200 -                14 240 60,8 0 0,0

dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  26 181 16 181 -                10 000 -                16 181 61,8 0 0,0

środki z budżetu UE, z tego: 78 545 48 545 -                30 000 -                48 545 61,8 0 0,0

dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  78 545 48 545 -                30 000 -                48 545 61,8 0 0,0

Dochody ogółem, z tego: 104 726 64 726 -                40 000 -                64 726 61,8 0 0,0

środki z budżetu krajowego, z tego: 26 181 16 181 -                10 000 -                16 181 61,8 0 0,0

dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  26 181 16 181 -                10 000 -                16 181 61,8 0 0,0

środki z budżetu UE, z tego: 78 545 48 545 -                30 000 -                48 545 61,8 0 0,0

dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  78 545 48 545 -                30 000 -                48 545 61,8 0 0,0

środki z Unii Europejskiej 0 0 0

rozdz. 

01041

rozdz. 

01041

10.

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016


W wyniku realizacji Pomocy Technicznej PROW poniesiono również wydatki na zakupy inwestycyjne. Do 2011 r. w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 78.966 zł na zakup serwera wraz z dwoma przełącznikami sieciowymi oraz stoiska (dla Regionalnego Sekretariatu KSOW) niezbędnego przy organizacji różnego rodzaju targów (64.726 zł) oraz na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowany przy zakupie ww. serwera (14.240 zł).
11. Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food 

	Okres realizacji:
	2011- 2013

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Rolnictwa i Rybactwa

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk – Europejska Współpraca Terytorialna 

	Cel realizacji:
	Zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w regionie


[image: image107.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 17 418 10 943 2 852 3 623 -                13 795 79,2 0 0,0

środki z budżetu krajowego, z tego: 2 612 1 641 428 543 -                2 069 79,2 0 0,0

środki z budżetu województwa 2 612 1 641 428 543 -                2 069 79,2 0 0,0

środki z budżetu UE, z tego: 14 806 9 302 2 424 3 080 -                11 726 79,2 0 0,0

dotacje celowe / płatności z UE 14 806 9 302 2 424 3 080 -                11 726 79,2 0 0,0

Dochody ogółem, z tego: 14 806 -                9 302 3 329 2 175 11 577 78,2 2 275 68,3

środki z budżetu UE, z tego: 14 806 -                9 302 3 329 2 175 11 577 78,2 2 275 68,3

dotacje celowe / płatności z UE 14 806 -                9 302 3 329 2 175 11 577 78,2 2 275 68,3

rozdz.

75095

rozdz. 

75095

11.

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W projekcie biorą udział partnerzy ze Szwecji, Niemiec i Polski. Województwo Zachodniopomorskie włączyło się do realizacji 2 celów, tj.:

· „Dobrowolny udział producentów w oznakowaniu ich produktów specjalnym znakiem, potwierdzającym najwyższe gwarancje bezpiecznej produkcji żywności”,

· „Zaangażowanie konsumentów w role związane z propagowaniem bezpieczeństwa żywności”. 

Na realizację projektu w latach 2011-2012 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 13.795 zł, obejmującej głównie koszty wynagrodzeń i koszty delegacji pracownika zajmującego się realizacją projektu.

	Załącznik  nr 2G
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I  OCHRONY  ŚRODOWISKA


1. Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego 

	Okres realizacji:
	2010- 2012

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	 Środków z funduszy celowych 

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Ochrony Środowiska

	Cel realizacji:
	Usunięcie przeterminowanych środków ochrony roślin znajdujących  się na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach realizacji „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010”


[image: image108.emf]Wydatki ogółem, z tego: 11 332 254 10 018 546 1 313 708 -                -                11 332 254 100,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego: 11 332 254 10 018 546 1 313 708 -                -                11 332 254 100,0 -                -               

środki z funduszy  11 332 254 10 018 546 1 313 708 -                -                11 332 254 100,0 -                -               

Dochody ogółem, z tego: 11 332 255 10 018 546 1 313 709 -                -                11 332 255 100,0 -                -               

środki z budżetu krajowego, z tego: 11 332 255 10 018 546 1 313 709 -                -                11 332 255 100,0 -                -               

środki z funduszy  11 332 255 10 018 546 1 313 709 -                -                11 332 255 100,0 -                -               

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

rozdz. 

90002

rozdz. 

90002

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

1.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.


W 2010 roku koszty związane z realizacją zadania wyniosły 4.987.801 zł. Wydatki w tej wysokości zostały poniesione na I etap prac związany z usunięciem, przepakowaniem oraz przekazaniem do unieszkodliwienia w spalarni odpadów pestycydowych pochodzących 
ze zbiorników betonowych na terenie Osina, Kurzycko Więcław, Wisławie, Drzonowo oraz Wierzbnica. 

W 2011 roku wydatki w wysokości 5.030.745 zł poniesiono na etap II zadania obejmujący  likwidację 14 mogilników zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wykonania sieci monitoringu lokalnego na terenie regionu.

W 2012 r. kwotę 1.313.708 zł wydatkowano na koszty zakończenia II etapu zadania, 
w ramach którego zlikwidowano mogilniki zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego, w części finansowanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łączne koszty związane z realizacją zadania inwestycyjnego, wynikającego z zapisów „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010”, wyniosły 11.332.255 zł. Kwota ta została wydatkowana na likwidację 24 mogilników zlokalizowanych na terenie naszego województwa oraz na wykonanie sieci monitoringu lokalnego na terenie regionu. Wydatki zostały sfinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w wys. 10.199.030 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 1.133.225 zł. 
2. Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince 

	Okres realizacji:
	2012- 2013

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Szczecinie

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Budżet Wojewody

	Cel realizacji:
	retencjonowanie (magazynowanie) wody przy wysokich stanach w rzece Dzierżęcince, mające celu uregulowanie stosunków wodnych oraz zapobieganie negatywnym skutkom wezbrań powodziowych w rzece Dzierżęcince


[image: image109.emf]Wydatki ogółem, z tego: 3 606 362 -                2 466 061 1 140 301 -                2 466 061 68,4 0 0,0

środki z budżetu krajowego, z tego: 3 606 362 -                2 466 061 1 140 301 -                2 466 061 68,4 0 0,0

środki z funduszy 2 932 001 -                2 004 927 927 074 -                2 004 927 68,4 0 0,0

dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  674 361 -                461 134 213 227 -                461 134 68,4 0 0,0

Dochody ogółem, z tego: 3 606 362 -                2 466 061 1 140 301 -                2 466 061 68,4 0 0,0

środki z budżetu krajowego, z tego: 3 606 362 -                2 466 061 1 140 301 -                2 466 061 68,4 0 0,0

środki z funduszy  2 932 001 -                2 004 927 927 074 -                2 004 927 68,4 0 0,0

dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  674 361 -                461 134 213 227 -                461 134 68,4 0 0,0

rozdz. 

01008

rozdz. 

01008

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

2.

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.


Na realizację przedsięwzięcia w latach 2012-2013 otrzymano dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
w wysokości 2.932.001 zł oraz z budżetu Wojewody w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 674.361 zł, obejmującej koszty podatku VAT. 

W ramach tego zadania została zaplanowana budowa zbiornika retencyjnego (o pojemności 33 tys. m3) w celu zabezpieczenia przed zalaniem zagrożonych powierzchni, tj. gruntów ornych, użytków zielonych i rolnych, gruntów zabudowanych oraz zagrożonych powodzią mieszkańców.

W 2012 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisana została umowa 
z Wykonawcą robót budowlano – montażowych. W okresie tym wydatkowano 2.466.061 zł na koszty wykonania robót przygotowawczych, prac ziemnych i konstrukcyjnych oraz na podatek VAT.  

W okresie I półroczna 2013 r. w ramach kontynuacji realizacji zadania prowadzone były roboty ziemne w czaszy zbiornika. Do 30 czerwca 2013 roku nie wydatkowano żadnej kwoty w związku z tym, iż płatności za wykonane roboty, zgodnie z harmonogramem płatności, przewidziane zostały na III kwartał br.
	Załącznik  nr 2H

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA  FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI


1.  Projekt pn. „Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba” 

	Okres realizacji:
	2011- 2013

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	 Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk  

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji

	Cel realizacji:
	Reaktywacja historycznych szlaków wpisujących się  w struktury europejskich dróg kulturowych.


[image: image110.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 607 164 75 251 89 219 442 694 0 224 745 37,0 60 275 13,6

środki z budżetu UE, z tego: 91 075 11 289 13 383 66 403 0 33 713 37,0 9 041 13,6

środki z budżetu województwa 91 075 11 289 13 383 66 403 0 33 713 37,0 9 041 13,6

środki z budżetu UE, z tego: 516 089 63 962 75 836 376 291 0 191 032 37,0 51 234 13,6

dotacje celowe / płatności z UE 516 089 63 962 75 836 376 291 0 191 032 37,0 51 234 13,6

Dochody ogółem, z tego: 516 089 1 291 77 806 102 000 334 992 79 097 15,3 0 0,0

środki z budżetu UE, z tego: 516 089 1 291 77 806 102 000 334 992 79 097 15,3 0 0,0

dotacje celowe / płatności z UE 516 089 1 291 77 806 102 000 334 992 79 097 15,3 0 0,0

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

rozdz. 

63003

1.

rozdz.

63003

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2011 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016


Województwo Zachodniopomorskie, poprzez udział w tym projekcie, włącza się                          w reaktywację Drogi Północnej Szlaku Św. Jakuba, przebiegającej z Estonii przez Gdańsk, Lębork, Kołobrzeg, Świnoujście i dalej przez Meklemburgię do Santiago. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie mieszkańców i turystów do aktywnego ruchu turystycznego przez różnorodne krajobrazy regionów oraz do zapoznania się z ich specyfiką  kulturową. Szlak św. Jakuba ma stać się również dzięki projektowi środkiem ekonomicznej aktywizacji mieszkańców terenów, przez które przebiega. 
 W 2011 roku w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie 75.251 zł na:

·  wykonanie inwentaryzacji obiektów na szlaku w wysokości 30.750 zł,

·  koszty wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych związanych z  uczestnictwem w spotkaniach związanych z realizacją projektu w wysokości 26.804 zł,

·  koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi osób zaangażowanych 
w realizacje projektu  wysokości 14.070 zł,

·  organizację konferencji inaugurujących realizację projektu w Szczecinie i Koszalinie  
w wysokości 3.377 zł,

·  wykonanie roll up’a promocyjnego w wysokości 250 zł.

W 2012 roku w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie 89.219 zł na:

·  wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu  w wysokości  42.867 zł,

·  projekt techniczny wytyczenia i oznakowania Szlaku Pomorskiej Drogi Św. Jakuba 
w wysokości 41.810 zł,

·  spotkania i konferencje oraz delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne) związane 
z realizacją projektu w wysokości 4.542 zł.

W I półroczu 2013 r. w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie 
60.275 zł na:

·  wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu 21.463 zł,

·  przeprowadzenie warsztatów dla interesariuszy na Szlaku w kwocie 19.500 zł,

·  zapłatę trzeciej transzy za wykonanie projektu technicznego związanego z wytyczeniem 
i oznakowaniem Pomorskiej Drogi św. Jakuba w kwocie 17.897 zł,

·  podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 965 zł,

· catering podczas spotkania partnerów w sprawie przewodnika turystycznego i map 450 zł .

2. "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani 
i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" 

	Okres realizacji:
	2012- 2014

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	 Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk  

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji

	Cel realizacji:
	Podniesienie atrakcyjności turystycznej portów, przystani i marin województwa zachodniopomorskiego leżących wzdłuż wybrzeża Południowego Bałtyku


[image: image111.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 800 000 0 103 502 482 017 214 481 250 748 31,3 147 246 30,5

środki z budżetu UE, z tego: 120 000 0 15 523 72 303 32 174 37 610 31,3 22 087 30,5

środki z budżetu województwa 120 000 0 15 523 72 303 32 174 37 610 31,3 22 087 30,5

środki z budżetu UE, z tego: 680 000 0 87 979 409 714 182 307 213 138 31,3 125 159 30,5

dotacje celowe / płatności z UE 680 000 0 87 979 409 714 182 307 213 138 31,3 125 159 30,5

Dochody ogółem, z tego: 680 000 0 0 100 000 580 000 17 815 2,6 17 815 17,8

środki z budżetu UE, z tego: 680 000 0 0 100 000 580 000 17 815 2,6 17 815 17,8

dotacje celowe / płatności z UE 680 000 0 0 100 000 580 000 17 815 2,6 17 815 17,8

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

2.

rozdz. 

63003

rozdz.

63003

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2011 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.


Projekt ma charakter promocyjny i wszystkie podejmowane podczas jego realizacji działania zmierzają do podniesienia atrakcyjności turystycznej portów, przystani i marin województwa zachodniopomorskiego leżących wzdłuż wybrzeża Południowego Bałtyku, a ponadto m.in.:

· zniwelowanie istniejących różnic pomiędzy obiektami położonymi wzdłuż wschodniej 
i zachodniej części wybrzeża Południowego Bałtyku,

· dalszy rozwój, konsolidacja sieci marin i portów na obszarze Południowego Bałtyku od Niemiec do Litwy,

· poszukiwanie alternatywnych form dla budowy, rozwoju, zarządzania i utrzymania marin (np. partnerstwo publiczno-prywatne),

· wymiana doświadczeń w zakresie poszukiwania inwestorów lub operatorów marin,

· działania w zakresie zwiększenia udziału społeczeństwa w rozwoju waterfront'ów,

· wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania marinami i ich promowania,

· budowa i promocja produktu turystycznego opartego o turystykę wodną, w szczególności 
o żeglarstwo, na obszarze Południowego Bałtyku,

· działania w zakresie promocji turystycznej, marketingu produktu turystycznego, jakim jest turystyka wodna.

Umowa związana z realizacją została podpisana w marcu 2012 r.

W 2012 roku w ramach realizacji projektu wydatki w kwocie 103.502 zł poniesiono 
na:

·  na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu w wysokości 26.615 zł,

·  koszty zarządzania projektem (część kosztów wspólnych ponoszona przez wszystkich partnerów projektu) w wysokości 67.701 zł,

·  koszty delegacji zagranicznych związanych z realizacją projektu 9.186 zł.
W I półroczu 2013 r. w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie 
147.246 zł na:

· 
pierwszą transzę płatności związanych z uczestnictwem w targach wodnych 
43.950 zł,

· 
opracowanie dokumentu Strategia promocji turystyki wodnej 36.258 zł,
·  wypłatę trzeciej transzy zaliczki związanej z kosztami zarzadzania projektem 34.000 zł,

·  umowę zlecenia dla koordynatora projektu oraz pracowników realizujących zadania związane z jego realizacją 27.220 zł,

· 
tłumaczenie przysięgłe umowy partnerskiej dotyczącej udziału w targach wodnych 
2.399 zł,

· 
 na delegacje krajowe i zagraniczne, związane z realizacją projektu 2.328 zł,

·  usługi cateringowe związane ze spotkaniami roboczymi partnerów projektu 1.091 zł.
3. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" 
	Okres realizacji:
	2012- 2014

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś 5  

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji

	Cel realizacji:
	Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego wśród odbiorców oferty turystycznej w kraju i poza jego granicami


[image: image112.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 2 470 190 0 11 071 1 880 775 578 344 524 467 21,2 513 396 27,3

środki z budżetu UE, z tego: 2 470 190 0 11 071 1 880 775 578 344 524 467 21,2 513 396 27,3

dotacje celowe / płatności z UE 2 470 190 0 11 071 1 880 775 578 344 524 467 21,2 513 396 27,3

Dochody ogółem, z tego: 2 470 190 0 0 1 645 527 824 663 0 0,0 0 0,0

środki z budżetu UE, z tego: 2 470 190 0 0 1 645 527 824 663 0 0,0 0 0,0

dotacje celowe / płatności z UE 2 470 190 0 0 1 645 527 824 663 0 0,0 0 0,0

Lp z 

WPF

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody do 

końca 2011 roku

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

3.

rozdz.

63003

rozdz.

75861

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)


W ramach projektu podejmowane będą działania:

· wizyty o charakterze study tour i study press,

· wydanie wydawnictw: "Zachodniopomorskie - Turystyka wodna", "Zachodniopomorski Szlak Żeglarski", "Zachodniopomorskie - Turystyka campingowa", "Zachodniopomorskie dla dzieci i młodzieży",

· przygotowanie programów rozwoju i promocji produktów turystycznych: "Program rozwoju i promocji produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy” oraz "Program promocji zachodniopomorskich produktów turystycznych”,

· promocja regionu w telewizji i internecie.

W 2012 roku w ramach realizacji projektu wydatki w kwocie 11.071 zł poniesiono na koszty organizacji podróży studyjnych i wizyt oraz spotkań z przedstawicielami mediów.

W I półroczu 2013 r. w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie 
513.396 zł na:

·  zakup czasu antenowego na promocję turystyczną województwa w telewizji (pierwsza transza) w kwocie 504.300 zł,
·  wizytę dziennikarzy brytyjskich i holenderskich, mającą na celu prezentację walorów turystycznych Pomorza Zachodniego i ich promocję w mediach tych krajów w kwocie 9.096 zł.
4. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" 
	Okres realizacji:
	2012- 2014

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	 Regionalny Program Operacyjny Województwa zachodniopomorskiego, Oś 6 

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji

	Cel realizacji:
	Wzrost konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego w krajowym 
i zagranicznym ruchu turystycznym, jak również podniesienie atrakcyjności Województwa Zachodniopomorskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i wykreowanie go jako miejsca atrakcyjnego turystycznie


[image: image113.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 5 906 630 0 529 595 2 423 579 2 953 456 816 936 13,8 287 341 11,9

środki z budżetu UE, z tego: 5 906 630 0 529 595 2 423 579 2 953 456 816 936 13,8 287 341 11,9

dotacje celowe / płatności z UE 5 906 630 0 529 595 2 423 579 2 953 456 816 936 13,8 287 341 11,9

Dochody ogółem, z tego: 5 906 630 0 661 660 2 276 430 2 968 540 863 772 14,6 202 112 8,9

środki z budżetu UE, z tego: 5 906 630 0 661 660 2 276 430 2 968 540 863 772 14,6 202 112 8,9

dotacje celowe / płatności z UE 5 906 630 0 661 660 2 276 430 2 968 540 863 772 14,6 202 112 8,9

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody do 

końca 2011 roku

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

DO 30.06.2013 r.

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

4.

rozdz.

63003

rozdz.

75861

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania


W ramach projektu podejmowane będą działania:

· prezentacja województwa zachodniopomorskiego na krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz imprezach ogólnopromocyjnych,

· przygotowanie i aktualizowanie strony internetowej promującej województwo zachodniopomorskie (www.morzeprzygody.eu), 

· przygotowanie aplikacji na smartphone’y,

· produkcja i emisja filmów promujących województwo zachodniopomorskie jako atrakcyjny kierunek turystyczny,

· promocja regionu w prasie, internecie, telewizji i kinie, 

· badania marketingowe,

· przygotowanie i zakup materiałów promocyjno – reklamowych.

W 2012 roku w ramach realizacji projektu wydatki w kwocie 529.595 zł poniesiono na: 
·  koszty realizacji filmu promującego turystykę w Województwie Zachodniopomorskim, 
w kwocie 369.000 zł,
·  koszty udziału  w targach turystycznych (w Malmö, Londynie, Poznaniu oraz w Lipsku) 
w kwocie 104.945 zł,
·  koszty reklamy i promocji turystycznej województwa przed targami w Lipsku w kwocie  44.378 zł,
·  koszty tłumaczenia na język niemiecki i angielski informacji dot. projektu zamieszczonych na stronie www.morzeprzygody.eu. w kwocie 11.272 zł.

W I półroczu 2013 r. w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie 
287.341 zł na:

· 
wykonanie materiałów promocyjnych (gadżetów) 159.646 zł,

· 
umowy zlecenia dla koordynatora projektu oraz pracowników realizujących zadania związane z jego realizacją 44.206 zł,
· 
wynajem powierzchni wystawienniczych: Ferie for Alle w Herning, TUR w Goeteborgu, 41.759 zł,
· 
podróże służbowe związane z realizacją działań w projekcie 24.024 zł,

· 
wykonanie pięciu 15 sekundowych spotów reklamowych promujących region w TV 
i w internecie 17.706 zł,
5. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego"   

	Okres realizacji:
	2012 - 2014

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś 6  

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji

	Cel realizacji:
	Wzrost konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego w krajowym 
i zagranicznym ruchu turystycznym, jak również podniesienie atrakcyjności Województwa Zachodniopomorskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i wykreowanie go jako miejsca atrakcyjnego turystycznie




[image: image114.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 33 770 0 0 33 770 0 33 770 100,0 33 770 100,0

środki z budżetu UE, z tego: 33 770 0 0 33 770 0 33 770 100,0 33 770 100,0

dotacje celowe / płatności z UE 33 770 0 0 33 770 0 33 770 100,0 33 770 100,0

Dochody ogółem, z tego: 33 770 0 0 33 770 0 0 0,0 0 0,0

środki z budżetu UE, z tego: 33 770 0 0 33 770 0 0 0,0 0 0,0

dotacje celowe / płatności z UE 33 770 0 0 33 770 0 0 0,0 0 0,0

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody do 

końca 2011 roku

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                      

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

5.

rozdz.

63003

rozdz.

75861

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania


W I półroczu 2013 r. w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie 
33.770 zł na zakup projektora i laptopów niezbędnych do realizacji projektu.

	Załącznik  nr  2H
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 
     I TURYSTYKI


	Program „Moje Boisko Orlik 2012”

	Okres realizacji:
	2008-2012

	Zadanie/projekt realizowany 
w ramach:
	Programu Ministra Sportu i Turystyki 



	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Wydział Edukacji i Sportu

	Cel realizacji:
	Budowa  ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.


[image: image115.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 57 255 000 56 256 000 999 000 0 0 57 255 000 100,0 0 -

środki z budżetu krajowego, z tego:  57 255 000 56 256 000 999 000 0 0 57 255 000 100,0 0 -

środki z budżetu województwa 57 255 000 56 256 000 999 000 0 0 57 255 000 100,0 0 -

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                     

 DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

1

rozdz.    

92601


W ramach realizacji  zadania, przekazano pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego na dofinansowanie budowy boisk wielofunkcyjnych  z zapleczem szatniowo – sanitarnym:

·  w 2008 roku w łącznej wysokości

 18.315.000 zł (55 boisk), 

·  w 2009 roku w łącznej wysokości

 17.982.000 zł (54 boiska), 

·  w 2010 roku w łącznej wysokości

 14.964.000 zł (45 boisk),

·  w 2011 roku w łącznej wysokości
 
   4.995.000 zł (15 boisk),
·  w 2012 roku w łącznej wysokości

      999.000 zł (3 boiska).

	Załącznik  nr 2I
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA  FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO


1. Projekt pn. „Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA”   

	Okres realizacji:
	2011- 2015

	Zadanie/projekt realizowany
 w ramach:
	 Programu INTERRG IVC

	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego          w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zarządzania Strategicznego 

	Cel realizacji:
	Wymiana doświadczeń współpracy miast metropolitalnych z ich wiejskim otoczeniem, 
a także propagowanie dobrych praktyk wśród wszystkich interesariuszy


[image: image116.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki ogółem, z tego: 941 987 7 150 166 570 450 963 317 304 249 981 26,5 76 261 16,9

środki z budżetu krajowego, z tego: 

141 298 1 073 24 986 67 644 47 595 37 498 26,5 11 439 16,9

środki z budżetu województwa 141 298 1 073 24 986 67 644 47 595 37 498 26,5 11 439

16,9

środki z budżetu UE, z tego:

800 689 6 077 141 584 383 319 269 709 212 483 26,5 64 822 16,9

dotacje celowe / płatności z UE

800 689 6 077 141 584 383 319 269 709 212 483

26,5

64 822

16,9

Dochody ogółem, z tego: 800 689 0 0 373 390 427 299 20 349 2,5 20 349 5,4

środki z budżetu UE, z tego:

800 689 0 0 373 390 427 299 20 349 2,5 20 349 5,4

dotacje celowe / płatności z UE 800 689 0 0 373 390 427 299 20 349 2,5 20 349 5,4

Wskaźnik 

wykonania            

w %                     

(kol. 11: kol. 7)

1

rozdz. 

71003

rozdz. 

71003

Lp z 

WPF

Wyszczególnienie

Klasyfikacja 

budżetowa

PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2013 r.

WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI                     

 DO 30.06.2013 r.

Planowana 

wartość 

kosztorysowa 

zadania / 

planowane 

dochody 

uzyskane na 

realizację 

zadania

Wielkość 

nakładów 

poniesiona do 

końca 2011 r. / 

uzyskanych 

dochodów

Zrealizowane 

nakłady / 

dochody w 2012 

roku

Plan na 

30.06.2013 r.

Prognozowane 

nakłady 

inwestycyjne / 

dochody z tytułu 

realizacji 

projektów

w latach          

2014-2016

Wykonanie od 

początku 

realizacji do 

30.06.2013 r.

Wskaźnik 

wykonania w %                         

(kol. 9 : kol.4)

w tym wykonanie                        

za I półrocze 2013 r.

Wykonanie 

za  I półrocze 

2013 r.


W latach 2011 - 2012 w ramach powyższego projektu prowadzono działania związane 
z przygotowaniem Międzynarodowego Seminarium Publicznego (12-14 września 2012 r.) 
oraz bieżące prace wynikające z realizacji harmonogramu projektu.

W 2012 roku wydatki poniesione przez RBGPWZ w kwocie 166.570 zł obejmowały:
1)
wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy realizacji projektu w kwocie 
68.937 zł;  

2)
pozostałe wydatki w kwocie 97.633  zł, przeznaczone na:

-
zakup wyposażenia (komputer stacjonarny, oprogramowanie, laptop z oprogramowaniem, rzutnik multimedialny),

-
wydatki związane z Międzynarodowym Seminarium Publicznym i z pierwszą Studialną Wizytą w ramach projektu URMA (w tym m.in. na tłumaczenia, wynajem sal, catering, usługi transportowe i hotelowe).

Zrealizowane w I półroczu 2013 roku wydatki w kwocie 76.261 zł, obejmują:

1) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy realizacji projektu w kwocie 
60.186 zł,

2) pozostałe wydatki związane z bieżącą realizacją projektu w kwocie 16.075 zł, przeznaczone na:

· zakup usług (m.in. koszty opracowań eksperckich i tłumaczeń), 
· koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych.
[image: image117.png]



37
68

