[image: image1.jpg]'
PROGRAM ' .;;'i Pomorze UNIA EUROPEJSKA

REGIONALNY . . EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI I:li Z aCh Od n Ie ROZWOJU REGIONALNEGO





Załącznik do uchwały nr 1798/13                    


         Powiat Gryficki
Zarządu Województwa 




            
         Plac Zwycięstwa 37
Zachodniopomorskiego                                            

          72 - 300 Gryfice
z dnia 28 października 2013 r.



                      
WWRPO.VIII.3162.28.2013.KSz
DECYZJA

Nr WWRPO/36/W/2013
podjęta w dniu 28 października 2013 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
w osobach:

                         Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,

Andrzej Jakubowski - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego,

Wojciech Drożdż - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
Na podstawie art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 15 i pkt 15a ustawy z dnia 06 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 tekst jednolity ze zm.), art. 207 ust. 1 pkt 2, ust. 9 i ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 tekst jednolity) w zw. z art. 7 ust. 1, art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 144 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity) oraz art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 46 ust. 2 a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596. ze zm.) oraz art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity)
po rozpatrzeniu wniosku beneficjenta - Powiatu Gryfickiego z siedzibą w Gryficach przy Placu Zwycięstwa 37 - o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr WWRPO/24/W/2013 z dnia 24.06.2013 r. zobowiązującą do zwrotu środków otrzymanych w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.02.01.02-32-012/09-00 z dnia 05.10.2009 r. na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych w centrum miasta Gryfice obejmująca ulice: Niepodległości, Wojska Polskiego, Bracka, Kościelna, Mickiewicza”, w wysokości 132 456,74 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 74/100), wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych

- utrzymuje się w mocy zaskarżoną decyzję administracyjną Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr WWRPO/24/W/2013 z dnia 24.06.2013 r.  w całości.

Uzasadnienie


Beneficjent - Powiat Gryficki z siedzibą w Gryficach przy Placu Zwycięstwa 37 - w dniu 05.10.2009 r. zawarł z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego umowę o dofinansowanie nr UDA-RPZP.02.01.02-32-012/09-00 projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych w centrum miasta Gryfice obejmująca ulice: Niepodległości, Wojska Polskiego, Bracka, Kościelna, Mickiewicza” Oś priorytetowa 2 „Rozwój Infrastruktury Transportowej i Energetycznej” Działanie 2.1 „Zintegrowany System Transportowy Województwa”, Poddziałanie 2.1.2 „Lokalna Infrastruktura Drogowa”. Dodatkowo zostały zawarte aneksy do umowy o dofinansowanie: nr UDA-RPZP.02.01.02-32-012/09-01 z dnia 12.07.2010 r. oraz nr UDA-RPZP.02.01.02-32-012/09-02 z dnia 25.10.2012 r.


Zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy o dofinansowanie, instytucja zarządzająca zobowiązała się do dofinansowania części wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację projektu na podstawie zweryfikowanego poprawnego wniosku o płatność. Beneficjent natomiast zobowiązał się do realizacji projektu w oparciu o wniosek o dofinansowanie, z należytą starannością, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację projektu, a także osiągnięcie celów zakładanych we wniosku o dofinansowanie.


Podczas realizacji projektu beneficjent zobligowany był stosować procedury zapewniające ponoszenie wydatków kwalifikowanych zgodnie z prawem, zwłaszcza odnoszącym się do zamówień publicznych. Beneficjent zobowiązał się do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 tekst jednolity ze zm.), zwanej dalej: pzp, w zakresie w jakim przepisy te mają zastosowanie do beneficjenta i do projektu (§ 9 ust. 1 umowy o dofinansowanie). Podkreślić należy, iż zgodnie z wiążącym beneficjenta § 9 ust. 7 umowy o dofinansowanie, w przypadku naruszenia pzp stosuje się korekty finansowe obniżające dofinansowanie, zgodnie z tzw. „Taryfikatorem” – dokumentem opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, określającym tryb postępowania i sposób nakładania korekt finansowych w procesie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (zwanym dalej: Taryfikatorem).

Wyjaśnienia w tym miejscu wymaga, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na mocy art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 06 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 tekst jednolity ze zm.), zwanej dalej: uzppr, pełni rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 RPO WZ (zwanej dalej: IZ RPO WZ), do której zadań należy m.in.: zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji, o której mowa w art. 28 ust. 2 uzppr; określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego; określenie poziomu dofinansowania projektu, jako procentu wydatków objętych dofinansowaniem; określenie systemu realizacji programu operacyjnego; zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację programu operacyjnego, pochodzącymi z budżetu państwa, budżetu województwa lub ze źródeł zagranicznych; dokonywanie płatności ze środków programu operacyjnego na rzecz beneficjentów; prowadzenie kontroli realizacji programu operacyjnego, w tym kontroli realizacji poszczególnych dofinansowanych projektów; odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym wydawanie decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań, o której mowa w przepisach o finansach publicznych; ustalanie i nakładanie korekt finansowych, o których mowa w art. 98 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 r., ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31.07.2006 r. ze zm.), zwanego dalej: rozporządzeniem nr 1083/2006. Nadto w oparciu o art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.) do zadań zarządu województwa należy przygotowywanie regionalnego programu operacyjnego oraz jego wykonywanie. 
W dniach 15 - 17.10.2012 r. IZ RPO WZ przeprowadziła kontrolę planową realizacji projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych w centrum miasta Gryfice obejmująca ulice: Niepodległości, Wojska Polskiego, Bracka, Kościelna, Mickiewicza”, w efekcie której stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia nr 1083/2006. I tak w ramach:

1. postępowania pn.: „Modernizacja dróg powiatowych w centrum Gryfic ul. Wojska Polskiego, Niepodległości, Bracka, Kościelna” stwierdzono naruszenia: 

· art. 7 ust. 1 w zw. z art. 144 ust. 1 i 2 pzp poprzez wydłużenie terminu zakończenia robót budowlanych z naruszeniem w/w przepisów (Zamawiający aneksem nr 1 z dnia 11.05.2010 r. zmienił termin realizacji robót budowlanych z dnia 30.05.2010 r. na dzień 30.09.2010 r., natomiast aneksem nr 3 z dnia 30.09.2010 r. zmienił termin realizacji robót budowlanych z dnia 30.09.2010 r. na dzień 30.10.2010 r. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SIWZ) umożliwił dokonanie zmiany terminu wykonania umowy tylko na skutek wystąpienia przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz siły wyższej. Zamawiający przedłużył termin realizacji robót z uwagi na wystąpienie prac dodatkowych podczas realizacji robót podstawowych). Za powyższe naruszenie Taryfikator przewiduje maksymalny wskaźnik procentowy korekty finansowej na poziomie 5% (Tabela nr 4, poz. 5 „Stosowanie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert”),
· art. 38 ust. 4a pkt 1 pzp poprzez brak publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (W SIWZ termin składania ofert określono do dnia 24.09.2009 r., zaś w ogłoszeniu o zamówieniu umieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych (zwany dalej: BZP) do dnia 18.09.2009 r. Zamawiający umieścił ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, nie umieścił jednak ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP). Za powyższe naruszenie Taryfikator uszczegółowiający przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 94/12 z dnia 27.01.2012 r. przewiduje wskaźnik procentowy korekty na poziomie 5 %.
2. postępowania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej w Gryficach Mickiewicza” stwierdzono naruszenie:
· art. 7 ust. 1 w zw. z art. 144 ust. 1 i 2 pzp poprzez wydłużenie terminu zakończenia robót budowlanych z naruszeniem ww. przepisów (Zamawiający aneksem nr 1 z dnia 28.06.2010 r. zmienił termin realizacji robót budowlanych z dnia 30.06.2010 r. na dzień 15.08.2010 r.). Zamawiający w SIWZ umożliwił dokonanie zmiany terminu wykonania umowy na skutek wystąpienia przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz siły wyższej. Zamawiający przedłużył termin realizacji robót z uwagi na wystąpienie prac dodatkowych podczas realizacji robót podstawowych). Za powyższe naruszenie Taryfikator przewiduje maksymalny wskaźnik procentowy korekty finansowej na poziomie 5% (Tabela nr 4, poz. 5 „Stosowanie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert”).
3. postępowania pn.: „Modernizacja dróg powiatowych w centrum Gryfic ul. Wojska Polskiego, Niepodległości, Bracka, Kościelna” – roboty dodatkowe do robót budowlanych” stwierdzono naruszenie:

· art. 67 ust.1 pkt 5 pzp poprzez bezprawne udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki. Zgodnie z  Taryfikatorem MRR maksymalny wskaźnik procentowy poziomu korekty finansowej w zakresie w/w naruszenia wynosi 25% (Tabela nr 4, poz. 2 „Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę”). 
4. postępowania pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy modernizacji dróg powiatowych w Gryficach ul. Mickiewicza, Niepodległości, Kościelna, Wojska Polskiego, Bracka” stwierdzono naruszenie:

· art. 7 ust. 1 pzp poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców (Zamawiający żądał spełnienia przez wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykazania zrealizowania w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, (…) przynajmniej dwóch prac podobnych w zakresie nadzoru i rozliczenia budowy i remontu dróg dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (zwanej dalej: UE) o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł brutto. Postawiony zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 pzp odnosi się do sformułowanego przez Zamawiającego warunku dotyczącego prac podobnych dofinansowanych ze środków UE). Za powyższe naruszenie Taryfikator przewiduje maksymalny wskaźnik procentowy korekty finansowej na poziomie 5% (Tabela nr 4, poz. 5 „Stosowanie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert”),

· art. 25 ust. 1 pzp poprzez żądanie od Wykonawców dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania (Zamawiający żądał, aby wykonawca wykazał się zrealizowaniem dwóch prac podobnych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (…). Zamawiający mógł wymagać od wykonawcy doświadczenia z ostatnich 3 lat). Taryfikator (Tabela nr 4, poz. 8 „Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców”) przewiduje za powyższe zamówienie maksymalny wskaźnik procentowy korekty finansowej na poziomie 2%.
Ustalenia zespołu kontrolującego zostały przedstawione w protokole pokontrolnym, w którym zawarto pouczenie, iż kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu pokontrolnego, w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów w nim zawartych. Następnie beneficjent pismem z dnia 11.01.2013 r., odmawiając podpisania protokołu pokontrolnego, złożył jednocześnie zastrzeżenia do wyników kontroli. Po przeanalizowaniu wyjaśnień beneficjenta, IZ RPO WZ pismem z dnia 13.03.2013 r. podtrzymała w całości swoje dotychczasowe stanowisko. 
W związku z faktem, iż beneficjent realizował projekt i wykorzystywał środki przekazane na ten cel z naruszeniem obowiązujących go w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego procedur, IZ RPO WZ pismem z dnia 25.03.2013 r. wezwała beneficjenta do zwrotu środków w łącznej kwocie 132 456,74 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych lub wyrażenie zgody na potrącenie powyższej kwoty z kolejnej płatności w terminie 14 dni od doręczenia wezwania. Zgodnie bowiem z treścią art. 207 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 tekst jednolity), zwanej dalej: ufp w przypadku stwierdzenia okoliczności, że środki zostały wykorzystane z naruszeniem procedur, instytucja, która podpisała umowę z beneficjentem, wzywa go do zwrotu środków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Ponadto poinformowano stronę, iż wydatek objęty fakturą nr 2491000055 z dnia 25.11.2010 r. (w ramach umowy nr 70/ZP/AiSO/09 z dnia 14.10.2009 r.) ujęty we wniosku o płatność końcową, został również poniesiony z naruszeniem pzp, w związku z czym nałożono korektę finansową w kwocie 29 472,01 zł, która zostanie potrącona z płatności końcowej w projekcie. 
Następnie, z uwagi na bezskuteczny upływ terminu wskazanego w wezwaniu do zwrotu, z dniem 11.04.2013 r. wobec beneficjenta wszczęte zostało postępowanie administracyjne w przedmiocie zwrotu środków z tytułu płatności otrzymanych w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.02.01.02-32-012/09-00. Jednocześnie beneficjent został pouczony o możliwości złożenia dowodów, wyjaśnień, zastrzeżeń w toku prowadzonego postępowania. Następnie postanowieniami z dnia 06.05.2013 r. oraz 05.06.2013 r. IZ RPO WZ wydłużyła termin na zakończenie postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków. Nadto pismem z dnia 15.05.2013 r. IZ RPO WZ poinformowała beneficjenta o zamiarze zakończenia postępowania w przedmiotowej sprawie i pouczyła o prawach wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity), zwanej dalej: kpa.
Dnia 24.06.2013 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję administracyjną nr WWRPO/24/W/2013 orzekającą zwrot od beneficjenta środków otrzymanych w ramach umowy nr UDA-RPZP.02.01.02-32-012/09-00 z dnia 05.10.2009 r. na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych w centrum miasta Gryfice obejmująca ulice: Niepodległości, Wojska Polskiego, Bracka, Kościelna, Mickiewicza” w łącznej kwocie 132 456,74 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. W przedmiotowej decyzji administracyjnej odstąpiono od stwierdzonego w wyniku kontroli naruszenia art. 25 ust. 1 pzp w postępowaniu pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy modernizacji dróg powiatowych w Gryficach ul. Mickiewicza, Niepodległości, Kościelna, Wojska Polskiego, Bracka”.
Beneficjent korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 207 ust. 12 ufp, pismem z dnia 15.07.2013 r. (wpływ do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego dnia 17.07.2013 r.) wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaną przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w/w decyzją administracyjną. Beneficjent we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w pierwszej kolejności zarzucił IZ RPO WZ niewyjaśnienie czy ewentualne naruszenia pzp wywołały jakiekolwiek skutki finansowe. Jak wskazał, aby ustalanie korekt finansowych mogło być uznane za rzeczywisty instrument nadzoru nad prawidłowością wydatkowania środków pochodzących z budżetu UE musi być traktowane jako działanie polegające na stwierdzeniu uchybień w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych, a ponadto musi obejmować ocenę wagi tych naruszeń stosownie do art. 2 pkt 7 rozporządzenia nr 1083/2006. Beneficjent zwrócił uwagę, że przedmiotowe korekty nie mogą być nakładane na beneficjentów automatycznie w przypadku stwierdzenia naruszenia pzp. Niezbędne jest ustalenie nastąpienia skutków finansowych lub co najmniej możliwości ich wystąpienia i połączenie ich związkiem przyczyno-skutkowym ze wskazanym naruszeniem. Dopiero wówczas w przypadku braku możliwości oszacowania takich skutków i tylko w takim przypadku organ może posłużyć się metodą wskaźnikową. Skarżący wskazuje również, że stosowanie w sprawie dokumentu pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” jest niedopuszczalne, albowiem w umowie o dofinansowanie nie wskazano precyzyjnie o jaki dokument chodzi, nie został on również załączony do umowy o dofinansowanie i nie stanowi źródła prawa. 
Ustosunkowując się szczegółowo do poszczególnych zarzutów IZ RPO WZ przedstawionych w decyzji administracyjnej nr WWRPO/24/W/2013 z dnia 24.06.2013 r. beneficjent we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy wskazał co następuje. W ocenie beneficjenta bezzasadnym jest zarzut IZ RPO WZ naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 144 ust. 1 i 2 pzp w postępowaniu pn. „Modernizacja dróg powiatowych w centrum Gryfic ul. Wojska Polskiego, niepodległości, Bracka, Kościelna” oraz postępowaniu pn. „Modernizacja drogi powiatowej w Gryficach Mickiewicza” poprzez wydłużenie terminu zakończenia robót budowlanych z powodu wystąpienia konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych przy braku przewidzenia tej przyczyny jako umożliwiającej przedłużenie wykonania umowy. Zamawiający przewidział możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, co beneficjent we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy utożsamia z przyczynami nie leżącymi po stronie wykonawcy. Ponadto beneficjent również wskazał, że brak zawarcia aneksów powodujących wydłużenie terminu wykonania umowy w okolicznościach przedmiotowej sprawy skutkowałoby i tak wykonaniem umowy w późniejszym niż przewidziany w umowie terminie bez żadnych konsekwencji dla wykonawcy, albowiem ten z łatwością mógłby odeprzeć wszystkie zarzuty podnosząc, że do niewykonania umowy w terminie doszło z przyczyn nieleżących po jego stronie. 
Beneficjent we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy odniósł się także do zarzutu IZ RPO WZ naruszenia art. 38 ust. 4a pzp w postępowaniu pn. „Modernizacja dróg powiatowych w centrum Gryfic ul. Wojska Polskiego, Niepodległości, Bracka, Kościelna”. Zgodnie ze wskazanym przepisem jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający powinien umieścić taką zmianę również w BZP. Beneficjent zwrócił uwagę, iż w okolicznościach rozpatrywanej sprawy nie doszło do zmiany SIWZ, a tylko w takim przypadku można mówić o naruszeniu wskazanego powyżej przepisu. Nadto beneficjent podniósł, że przywołany przez organ Taryfikator uszczegóławiający został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego po zawarciu umowy o dofinansowanie i choćby z tej przyczyny nie może mieć zastosowania w niniejszej sprawie.
Odnosząc się do zarzutu IZ RPO WZ naruszenia art. 67 ust. 1 pzp poprzez udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie wolnej ręki, beneficjent wskazał, że roboty polegające na modernizacji sieci 0,4 KV oświetlenia ulicznego były w całości finansowane ze środków Powiatu Gryfickiego, zaś pozostałe roboty były niemożliwe do przewidzenia na etapie projektowania. Nadto beneficjent podniósł, iż IZ RPO WZ w uzasadnieniu decyzji nr WWRPO/24/W/2013 z dnia 24.06.2013 r. nie wskazała metod jakimi miałby posłużyć się Zamawiający, aby konieczność robót, o których mowa przewidzieć, stąd też beneficjent nie podjął polemiki w tym zakresie.

Dodatkowo w przedmiotowym piśmie, strona wniosła o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka Pana Stanisława Hołubczaka. Z uwagi na brak oznaczenia przez stronę w piśmie z dnia 15.07.2013 r. faktów, które mają być zeznaniami świadka stwierdzone, organ nie będąc w stanie ocenić czy przedmiotem dowodu jest okoliczność dotycząca przedmiotu sprawy i mająca znaczenie prawne dla rozstrzygnięcia sprawy, pismem z dnia 24.07.2013 r. zwrócił się do strony o dokładne oznaczenie faktów, które mają być zeznaniami świadka stwierdzone. 

IZ RPO WZ postanowieniami z dnia 14.08.2013 r. oraz 05.09.2013 r. zawiadomiła beneficjenta o konieczności przedłużenia postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków, z uwagi na złożony przez stronę niesprecyzowany wniosek dowodowy w postaci przesłuchania świadka oraz z uwagi na przewidziane terminy na zapoznanie się z aktami przez beneficjenta i umożliwienia wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W piśmie z dnia 03.09.2013 r. (doręczonym dnia 12.09.2013 r.) strona wskazała, iż wnosi o przesłuchanie świadka na okoliczność: 
· przyczyn jakimi kierował się beneficjent dokonując zmiany terminu wykonania robót, wyjaśnienia czy wykonawca przyczynił się do konieczności zmiany terminu wykonania robót, czy w przypadku nie zawarcia stosownego aneksu wykonawca mógłby się domagać od Zamawiającego rekompensaty finansowej za powstałe przestoje i opóźnienia, które znacząco wpłynęły na zmianę czasu wykonywania robót i dezorganizację pracy w ustalonym zakresie, oraz czy brak aneksu w tej sprawie uniemożliwiałby wyegzekwowanie od wykonawcy wykonania przedmiotu umowy w określonym czasie oraz ewentualne naliczanie kar umownych;
· czy którykolwiek z oferentów miał wątpliwość co do terminu złożenia ofert, czy którykolwiek z oferentów wystąpił z zapytaniem co do terminu złożenia ofert oraz czy wszystkie złożone oferty wpłynęły w terminie wskazanym w SIWZ;
· czym kierował się Zamawiający określając wymagania w ramach postępowania przetargowego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy modernizacji dróg powiatowych w Gryficach ul. Mickiewicza, Niepodległości, Kościelna, Wojska Polskiego, Bracka”, w tym w szczególności czy miał w tym względzie znaczenie opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ (rozdział XV pkt 4).
Odnosząc się do wniosku dowodowego strony zawartego we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, IZ RPO WZ przeprowadziła wnikliwą analizę zasadności uwzględnienia przedmiotowego żądania. Podkreślić należy, iż w myśl art. 78 § 1 kpa żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy. Natomiast w myśl § 2 w/w przepisu organ administracji publicznej może nie uwzględnić żądania (§ 1), które nie zostało zgłoszone w toku przeprowadzania dowodów lub w czasie rozprawy, jeżeli żądanie to dotyczy okoliczności już stwierdzonych innymi dowodami, chyba że mają one znaczenie dla sprawy. Ponieważ nie ma ustawowej definicji "okoliczności istotne w sprawie", ani nie jest możliwe sformułowanie uniwersalnej, zawsze poprawnej definicji tego określenia, organ jest zobowiązany zapewnić stronie czynny udział w postępowaniu (art. 10 § 1 kpa), a w szczególności - organ powinien ustosunkowywać się do wniosków dowodowych strony i okoliczności faktycznych wskazywanych przez stronę dla wyjaśnienia swego postępowania (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 07.11.2007 r. sygn. akt III SA/Kr 710/07). Ponadto rządząca postępowaniem administracyjnym zasada oficjalności (art. 7 kpa) wymaga, aby w toku postępowania organy administracji publicznej podejmowały wszelkie niezbędne kroki do wyjaśnienia i załatwienia sprawy i dopuszczały jako dowód wszystko, co może przyczynić się do jej wyjaśnienia, a nie jest sprzeczne z prawem, a więc by z urzędu przeprowadzały dowody służące ustaleniu stanu faktycznego sprawy. IZ RPO WZ podziela pogląd sądów administracyjnych, zgodnie z którym dopiero prawidłowo przeprowadzone postępowanie dowodowe pozwala na ocenę, czy w sprawie zostały właściwie zastosowane odpowiednie przepisy prawa materialnego (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 08.04.2011 r. sygn. akt. VII SA/Wa 1928/10). Nie ulega jednak wątpliwości, że w postępowaniu wyjaśniającym organ winien także przeprowadzić dowody wskazane przez stronę, która może wystąpić z takim żądaniem na każdym etapie danego postępowania. Z uwagi na powyższe oraz treść art. 77 § 1 kpa, w myśl którego organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy IZ RPO WZ postanowieniem z dnia 18.09.2012 r. dopuściła wnioskowany dowód.

Wobec powyższego IZ RPO WZ pismem z dnia 18.09.2013 r. wezwała Pana Stanisława Hołubczaka do osobistego stawiennictwa w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 27.09.2013 r. na przesłuchanie w charakterze świadka.  Dnia 24.09.2013 r. beneficjent telefonicznie wniósł o przesunięcie terminu przesłuchania świadka z uwagi na konieczność uczestnictwa świadka w dniu 27.09.2013 r. w sesji Rady Powiatu Gryfickiego. Świadek potwierdził telefonicznie wniosek strony zgłoszony dnia 24.09.2013 r. Mając na uwadze powyższe, organ pismem z dnia 25.09.2013 r. poinformował o przychylnym rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku oraz wezwał ponownie świadka do osobistego stawiennictwa w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 30.09.2013 r. Ponadto IZ RPO WZ telefonicznie oraz pismem z dnia 25.09.2013 r. zawiadomiła stronę postępowania, o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadka.


Nadto pismem z dnia 20.09.2013 r. (odebranym dnia 25.09.2013 r.) IZ RPO WZ poinformowała beneficjenta o zamiarze zakończenia postępowania w przedmiotowej sprawie oraz pouczyła o prawach wynikających z art. 10 § 1 kpa.
W dniu 30.09.2013 r. w siedzibie organu stawił się wezwany świadek. Prowadząca przesłuchanie pouczyła świadka o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania lub zatajenie prawdy w myśl art. 233 § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz.553 ze zm.) oraz o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania stosownie do treści art. 83 kpa. Z przeprowadzonych czynności został sporządzony protokół, podpisany przez osoby obecne podczas przesłuchania. 


W związku z zawartymi we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zarzutami, IZ RPO WZ ponownie przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, obejmujące całościową ocenę materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, z uwzględnieniem zarzutów podniesionych we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz pełną analizę stanu faktycznego i prawnego sprawy, co pozwoliło na odniesienie się do przedmiotowego wniosku jak poniżej.




Po ponownym przeanalizowaniu sprawy, w opinii IZ RPO WZ beneficjent w postępowaniu pn. „Modernizacja dróg powiatowych w centrum Gryfic ul. Wojska Polskiego, Niepodległości, Bracka, Kościelna” dopuścił się nieprawidłowości wynikającej z naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 144 ust. 1 i 2 pzp, bowiem wydłużył termin zakończenia robót budowlanych z naruszeniem w/w przepisów (aneksem nr 1 z dnia 11.05.2010 r. zmienił termin realizacji robót budowlanych z dnia 30.05.2010 r. na dzień 30.09.2010 r., natomiast aneksem nr 3 z dnia 30.09.2010 r. zmieniono termin realizacji robót budowlanych z dnia 30.09.2010 r. na dzień 30.10.2010 r.). Zamawiający w SIWZ umożliwił dokonanie zmian terminu wykonania umowy na skutek: wystąpienia przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, niesprzyjających warunków atmosferycznych, siły wyższej. Zamawiający jeszcze w wyjaśnieniach przedstawionych w trakcie czynności kontrolnych poinformował, iż dokonał wydłużenia terminu realizacji zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą, które umożliwiają wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Tożsame wyjaśnienia zawiera wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy z dnia 15.07.2013 r. Przedłużenie terminu realizacji spowodowane było wystąpieniem prac dodatkowych podczas realizacji robót podstawowych, co potwierdził również świadek w trakcie przesłuchania w dniu 30.09.2013 r. Po ponownym rozpoznaniu sprawy IZ RPO WZ za trafne uznaje stanowisko przedstawione w decyzji administracyjnej nr WWRPO/24/W/2013 z dnia 24.06.2013 r., a mianowicie że wystąpienie robót dodatkowych nie jest tożsame z przerwą w realizacji robót powstałą z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Jednocześnie trzeba dodać, że Zamawiający w umowie z wykonawcą nie zdefiniował „przyczyn zależnych od Zamawiającego” jako „przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy”, na które to rozumienie powołuje się strona we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy. IZ RPO WZ podziela pogląd wyrażony w decyzji administracyjnej, iż potencjalny wykonawca, po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej w zakresie terminu zakończenia robót budowlanych, mógłby stwierdzić, iż nie będzie w stanie wywiązać się z zobowiązania zawartego w umowie w określonym w SIWZ terminie. Tym samym beneficjent nie zapewnił równego traktowania wszystkich wykonawców i ograniczył konkurencję, czym zablokował możliwość udziału w postępowaniu większej ilości oferentów, którzy mogliby zaproponować korzystniejsze warunki realizacji zamówienia, w tym niższą cenę. W ten sposób beneficjent przynajmniej potencjalnie naraził budżet UE na szkody, bowiem poniósł wydatki, które przy zachowaniu w/w zasad mogłyby być niższe, a tym samym niższy byłby wkład finansowy z budżetu UE. Na marginesie należy wskazać, że możność, bądź nie naliczania przez Zamawiającego kar umownych wobec wykonawcy za niedotrzymanie terminu wykonania robót budowlanych w razie nie zawarcia aneksów, o których mowa powyżej, na co zwrócono uwagę we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy oraz w trakcie przesłuchania w dniu 30.09.2013 r., jest kwestią odpowiedniego sformułowania postanowień umownych łączących strony i pozostaje bez wpływu na stwierdzone naruszenie. Tak samo bez wpływu pozostaje, potencjalne prawo wykonawcy do żądania od Zamawiającego wynagrodzenia za powstałe przestoje oraz opóźnienia.


Analogicznie jak powyżej należy ocenić naruszenie przez beneficjenta art. 7 ust. 1 w zw. z art. 144 ust. 1 i 2 pzp w ramach postępowania pn. „Modernizacja drogi powiatowej w Gryficach Mickiewicza”.


Ustosunkowując się do zarzutu, iż w postępowaniu pn. „Modernizacja dróg powiatowych w centrum Gryfic ul. Wojska Polskiego, Niepodległości, Bracka, Kościelna” beneficjent nie dokonał zmiany zapisów SIWZ, a co za tym idzie chybionym jest zarzut naruszenia art. 38 ust. 4a pzp, organ stwierdza, iż w dokumentacji przetargowej będącej w posiadaniu organu faktycznie brak jest modyfikacji SIWZ. Tymczasem jak słusznie zauważył beneficjent we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, tylko gdy zmiana treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający powinien umieścić taką zmianę również w BZP. Tym nie mniej IZ RPO WZ stwierdza, iż rozbieżność pomiędzy treścią zapisów SIWZ, które zostały wcześniej podane do publicznej wiadomości oraz treścią ogłoszenia o zamówieniu, mogła przyczynić się do naruszenia podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, tj. zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania, a więc do naruszenia art. 7 ust. 1 pzp. W tym miejscu należy przypomnieć, iż w SIWZ termin składania ofert określono do dnia 24.09.2009 r., zaś w ogłoszeniu o zamówieniu umieszczonym na BZP do dnia 18.09.2009 r. Jak słusznie podkreślono w decyzji administracyjnej nr WWRPO/24/W/2013 z dnia 24.06.2013 r., potencjalny wykonawca po przejrzeniu strony BZP po dniu 18.09.2009 r. mógł sądzić, iż jest już po terminie przewidzianym do składania ofert, tym samym mógł zrezygnować z możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia. Opisane działanie beneficjenta mogło zatem powodować mniejsze zainteresowanie uzyskaniem zamówienia przez innych wykonawców, a zatem beneficjent przynajmniej potencjalnie naraził budżet UE na szkody. W obliczu powyższego niewystarczającym jest wskazanie świadka, iż oferty obydwu wykonawców, którzy zadecydowali o złożeniu ofert wpłynęły w terminie. Podobnie należy ocenić zeznanie świadka, iż żaden z oferentów nie wystąpił z zapytaniem w jakim terminie należy złożyć ofertę. Tym samym IZ RPO WZ stwierdza naruszenie przez beneficjenta art. 7 ust. 1 pzp (naruszenie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania) w postępowaniu pn. „Modernizacja dróg powiatowych w centrum Gryfic ul. Wojska Polskiego, Niepodległości, Bracka, Kościelna”, za które to naruszenie Taryfikator w tabeli 4 poz. 5 „Stosowanie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert” przewiduje maksymalny wskaźnik procentowy korekty finansowej na poziomie 5%.
Mając na uwadze poczynione rozważania, niewłaściwym jest ustalenie korekty finansowej w oparciu o Taryfikator uszczegóławiający przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94/12 z dnia 27.01.2012 r. Tym nie mniej nie wynika to, wbrew twierdzeniom beneficjenta, z faktu przyjęcia tejże uchwały po zawarciu pomiędzy Powiatem Gryfickim a Województwem Zachodniopomorskim umowy o dofinansowanie. Należy pamiętać, że poprzez przyjęcie w/w uchwałą, Taryfikator uszczegóławiający stał się dokumentem wchodzącym w skład systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego. Przyjęcie Taryfikatora uszczegóławiającego, podyktowane było koniecznością dostosowania zapisów Taryfikatora do wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących określania korekt finansowych dla wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych (COCOF 07/0037/03-PL), a także instytucji kontrolującej – Urzędu Kontroli Skarbowej. Beneficjent podpisując umowę o dofinansowanie zobowiązał się do stosowania jej postanowień, w tym również do stosowania właściwych przepisów prawa, w tym także wytycznych oraz postanowień, zasad i reguł wynikających z programu. Skoro zatem zgodnie z umową o dofinansowanie, do obliczania korekt finansowych stosuje się Taryfikator, a w/w aneks stanowi jego aktualizację, to zapisy aneksu także obowiązują beneficjenta. Jednakże ponownie należy zaznaczyć, iż zakwestionowany przez beneficjenta Taryfikator uszczegóławiający nie znajduje zastosowania w rozpoznawanej sprawie. Zastosowanie natomiast znajdzie, jak już wspomniano powyżej, zapis Taryfikatora kwalifikujący jako nieprawidłowość określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewniać równego traktowania wykonawców. Za wymienione w tabeli 4 poz. 5 „Stosowanie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert” naruszenie przewidziano maksymalny wskaźnik procentowy korekty finansowej na poziomie 5% (identycznym jak za naruszenie art. 38 ust. 4a pzp wyszczególnione w Taryfikatorze uszczegóławiającym). 



Po przeanalizowaniu argumentów beneficjenta zawartych we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy oraz zeznań świadka złożonych dnia 30.09.2013 r., odnośnie zarzucanego beneficjentowi naruszenia art. 67 ust. 1 pkt 5 pzp poprzez bezprawne udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja dróg powiatowych w centrum Gryfic ul. Wojska Polskiego, Niepodległości, Bracka, Kościelna” – roboty dodatkowe do robót budowlanych” IZ RPO WZ wskazuje co następuje. Zgodnie z brzmieniem art. 67 ust. 1 pkt 5 pzp zamówienie dodatkowe to zamówienie udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, nieobjęte zamówieniem podstawowym i nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, którego wykonanie stało się niemożliwe wcześniej do przewidzenia jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Nieprzewidziana sytuacja, z której zaistnieniem związana jest konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, powinna mieć charakter obiektywny i bezwzględny oraz wynikać z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Zamawiającego. Powyższe ma miejsce w przypadku, gdy Zamawiający, przy dochowaniu należytej staranności, na etapie przygotowania specyfikacji zamówienia podstawowego nie mógł przewidzieć konieczności wykonania pewnych robót budowlanych czy usług. Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego nie może być następstwem zawinionych działań przez Zamawiającego. Stanowisko takie zostało potwierdzone w orzecznictwie, np. uchwała Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych (zwanej dalej: KIO) z dnia 25.05.2010 r. sygn. akt KIO/KD 35/10 czy uchwała KIO z dnia 11.02.2010 r. sygn. akt KIO/KD 11/10.


W przedmiotowej sprawie Zamawiający podpisał umowę na roboty dodatkowe związane ze zmianą nawierzchni chodników z kostki brukowej na kostkę Nova Granit, modernizacją sieci 0,4kV oświetlenia ulicznego, wykonaniem robót budowlanych związanych z usunięciem kolizji sieci gazowej w ulicy Kościelnej, wykonaniem wymiany gruntu pod jezdnią i miejscami postojowymi w ulicy Brackiej.  Jednocześnie w opinii IZ RPO WZ beneficjent nie wykazał, aby konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego na roboty w postaci zmiany nawierzchni chodników z kostki brukowej na kostkę Nova Granit oraz wykonanie wymiany gruntu pod jezdnią i miejscami postojowymi w ulicy Brackiej, była następstwem sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, przy uwzględnieniu zobiektywizowanej kategorii należytej staranności. Zakres robót dodatkowych w ramach protokołu konieczności z dnia 12.04.2010 r. nie wskazuje na wypełnienie wskazanych powyżej przesłanek ustawowych. Jak wynika z w/w protokołu, podczas prowadzonych prac rozbiórkowych oraz prac związanych z korytowaniem pod nowo projektowaną konstrukcję jezdni ulicy Brackiej stwierdzono napotkanie odmiennych warunków podpowierzchniowych od określonych w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiającego. Po sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej i dokonaniu odkrywek na ul. Brackiej stwierdzono, że warunki fizyczne kontraktu nie są zgodne ze stanem zaprojektowanym. Stwierdzono rozbieżność pomiędzy projektem, a rzeczywistą konstrukcją jezdni. Jak wynika z w/w protokołu konieczności, zgodnie z dokumentacją projektową istniejąca konstrukcja odtwarzanej nawierzchni na ul. Brackiej od ul. Niepodległości do ul. Wojska Polskiego posiada podbudowę z kostki granitowej rzędowej nieregularnej 15/117 do ponownego wbudowania, natomiast podczas prowadzonych prac rozbiórkowych stwierdzono występowanie podbudowy grubość 15 cm z kruszywa, a na miejscach parkingowych poprzecznych podbudowę z kostki betonowej grubość 15 cm. Dodatkowo na całej długości ulicy Brackiej pod podbudową z kruszywa stwierdzono warstwy gruntów niesklasyfikowanych (mieszanka gruzu ceglanego z żużlem). Zgodnie z uchwałą KIO z dnia 23.02.2012 r. (sygn. akt KIO/KD 21/12) niemożność przewidzenia wykonania robót dodatkowych jest uzależniona od wykazania, że na etapie przygotowywania projektu pierwotnego dokonywane były przykładowo stosowne próby czy ekspertyzy elementów zakrytych, które po dokonaniu robót rozbiórkowych się nie potwierdziły. Tymczasem protokół konieczności z dnia 12.04.2010 r. wskazuje na to, że dokumentacja projektowa nie była weryfikowana w ten sposób na etapie planowania i przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a tym samym potwierdza, iż Zamawiający nie zachował należytej staranności. Zaś niestaranność planowania i przygotowania procesu inwestycyjnego nie usprawiedliwia udzielenia zamówień dodatkowych. Dodać należy, że okoliczność, iż kostka zaplanowana pierwotnie do wykonania nawierzchni chodnika nie odpowiadała obecnym potrzebom społecznym (jak zeznał świadek: „(…) było szereg uwag mieszkańców co do tego materiału”) nie stanowi w obliczu powyższego wystarczającego argumentu dla jej wymiany w trakcie robót dodatkowych. Przedmiotowe roboty nie mogą służyć tylko i wyłącznie polepszeniu walorów użytkowych czy estetycznych.


W tym miejscu należy dodać, iż nie jest rolą IZ RPO WZ wskazywanie beneficjentowi metod jakimi miałby się posłużyć, aby konieczność robót dodatkowych przewidzieć. To Zamawiający, korzystając z innych trybów niż przetarg nieograniczony oraz ograniczony, zobowiązany jest wykazać ich prawidłowe zastosowanie, co wynika z art. 10 ust. 2 pzp („Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie…tylko w przypadkach określonych w ustawie”) oraz odpowiednich przepisów dla każdego z pozostałych trybów – w tym przypadku art. 67 ust. 1 zd. 1 pzp („Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli…”).


Z uwagi na powyższe należy podzielić pogląd wyrażony w decyzji administracyjnej nr WWRPO/24/W/2013 z dnia 24.06.2013 r., że beneficjent nie zagwarantował udzielenia zamówienia w sposób oszczędny i konkurencyjny, bowiem w ogóle nie przeprowadził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które mogłoby wyłonić wykonawcę, który zaproponowałby korzystniejsze warunki realizacji zamówienia, w tym niższą cenę. W ten sposób beneficjent przynajmniej potencjalnie naraził budżet UE na szkody, bowiem poniósł wydatki, które przy zachowaniu w/w zasad mogłyby być niższe, a tym samym niższy byłby wkład finansowy z budżetu UE.



Odnosząc się do zasadności usunięcia kolizji sieci gazowej w ulicy Kościelnej w ramach wykonania robót dodatkowych, warto przytoczyć fragment zeznań świadka złożonych na przesłuchaniu w dniu 30.09.2013 r. Zgodnie ze złożonymi zeznaniami: „cała sieć gazowa była zainwentaryzowana na planie, ale nie była wskazana głębokość tej sieci. (…) To była stara sieć, mocno skorodowana. (…) Dopiero po zdjęciu starej nawierzchni okazało się, że sieć leży pod nią”. Ponadto jak wskazał świadek: „Przewidzenie sieci gazowej na głębokości 10 cm jest niemożliwe. Dla każdego fachowca ułożenie sieci na tej głębokości jest m.in. ze względów bezpieczeństwa nie do przyjęcia. Zamawiający wiedział, że ta sieć tam jest, natomiast nie mógł się spodziewać, że na tak małej głębokości, a wykonanie drogi na sieci położonej tak nisko jest niezgodne z prawem”. Aby możliwym było uznanie za prawidłowe zastosowania w tym przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki koniecznym jest udowodnienie niemożności przewidzenia tych robót. Jak już wskazywano, powyższe musi być analizowane w szczególności biorąc pod uwagę etap planowania i przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W poddawanym analizie przypadku Zamawiający miał wiedzę co do tego w jakim miejscu położona jest sieć gazowa, lecz nie na jakiej głębokości. Prace odkrywkowe w tym przypadku nie zostały przeprowadzone, tym nie mniej IZ RPO WZ uznaje wyjaśnienia beneficjenta, iż trudno wymagać, od osób posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia w budownictwie, przewidzenia posadowienia sieci gazowej na nienormatywnych głębokościach bezpośrednio pod konstrukcją jezdni. Z uwagi na fakt, iż zakres przedmiotu umowy nr 30/ZP/AiSO/10 z dnia 28.05.2010 r. obejmuje, poza usunięciem kolizji sieci gazowej, szereg innych dodatkowych robót budowlanych, weryfikacja stanowiska IZ RPO WZ w powyższym zakresie nie wywiera wpływu na wysokość finalnej korekty finansowej nałożonej w  postępowaniu pn. „Modernizacja dróg powiatowych w centrum Gryfic ul. Wojska Polskiego, Niepodległości, Bracka, Kościelna” – roboty dodatkowe do robót budowlanych”. Ze wspomnianego powodu pozostaje również bez wpływu, na stwierdzone przez IZ RPO WZ w w/w postępowaniu naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 pzp, a w następstwie na wysokość nałożonej korekty finansowej, sposób finansowania roboty polegającej na modernizacji sieci 0,4kV oświetlenia ulicznego. 



Po ponownym przeanalizowaniu sprawy IZ RPO WZ stwierdziła, że beneficjent dopuścił się w postępowaniu pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy modernizacji dróg powiatowych w Gryficach ul. Mickiewicza, Niepodległości, Kościelna, Wojska Polskiego, Bracka” naruszenia art. 7 ust. 1 pzp poprzez żądanie spełnienia przez wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.  wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, (…) przynajmniej 2 prac podobnych w zakresie nadzoru i rozliczenia budowy i remontu dróg dofinansowanych ze środków UE o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł brutto. Postawiony zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 pzp odnosi się do sformułowanego przez Zamawiającego warunku dotyczącego prac podobnych dofinansowanych ze środków UE. Konieczność wykazania się doświadczeniem w nadzorowaniu i rozliczaniu inwestycji współfinansowanych z funduszy UE stanowi warunek nadmierny i nieadekwatny do przedmiotu zamówienia. Dla dokonywania czynności związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nie ma znaczenia czy finansowanie danego zamówienia dokonywane jest z udziałem czy bez udziału środków unijnych i nie powinno wpływać na ocenę doświadczenia w prawidłowym wykonywaniu zadań. Stąd odwołanie się przez Zamawiającego przy opisie warunków udziału w postępowaniu do nadzorowania i rozliczania inwestycji dofinansowanej ze środków UE, ogranicza w sposób nieuprawniony dostęp do zamówienia wykonawcom, którzy dysponują osobami mającymi doświadczenie i wiedzę wystarczającą do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Jak podkreślono w decyzji administracyjnej nr WWRPO/24/W/2013 z dnia 24.06.2013 r., o doświadczeniu inspektora nadzoru świadczy wielkość, stopień, złożoność inwestycji, na której pełni funkcję, nie zaś jej sposób finansowania. Ponadto należy mieć na uwadze, że poszczególne instytucje zagraniczne przyznające środki finansowe mogą ustalać różne procedury ich wydatkowania. Wykonawca znający procedury jednej takiej instytucji może nie dysponować wiedzą w zakresie zasad wydatkowania środków z innego źródła. Określając wymóg posiadania doświadczenia w projektach współfinansowanych ze środków UE, beneficjent nie zapewnił równego traktowania wszystkich wykonawców i ograniczył konkurencję, czym zablokował możliwość udziału w postępowaniu większej ilości oferentów, którzy mogliby zaproponować korzystniejsze warunki realizacji zamówienia, w tym niższą cenę. W ten sposób przynajmniej potencjalnie doszło do narażenia budżetu UE na szkody, bowiem poniesiono wydatki, które przy zachowaniu zasad mogłyby być niższe, a tym samym niższy byłby wkład finansowy z budżetu UE.


Dodatkowo beneficjent we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy podniósł, że umowa o dofinansowanie nie określa precyzyjnie dokumentu jakim jest Taryfikator, ponadto dokument ten nie został dołączony do umowy jako załącznik i nie stanowi źródła prawa. Odnosząc się do zarzutu beneficjenta, w pierwszej kolejności IZ RPO WZ wskazuje, iż to art. 207 ufp reguluje procedurę zwrotu przyznanych beneficjentowi środków, tj. przesłanki, termin, procedurę, w razie stwierdzenia wydatkowania środków niezgodnie z procedurami. IZ RPO WZ odpowiedzialna za realizowanie zadań nałożonych na nią w szczególności przepisami ufp oraz uzppr zobowiązana jest  m.in. do odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi, w tym wydawania decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań, o której mowa w przepisach o finansach publicznych (art. 26 ust. 1 pkt 15 uzppr), a także do ustalania i nakładania korekt finansowych o których mowa w art. 98 rozporządzenia nr 1083/2006 (art. 26 ust. 1 pkt 15a uzppr). W analizowanej sprawie postępowanie w sprawie zwrotu dofinansowania zostało wszczęte w związku z wynikiem kontroli przeprowadzonej w dniach 15 - 17.10.2012 r. IZ RPO WZ ustaliła wówczas, że w trakcie realizacji projektu objętego dofinansowaniem w ramach RPO beneficjent dopuścił się nieprawidłowości w stosowaniu pzp. Stosownie do wyniku tych ustaleń IZ RPO WZ zobowiązana była następnie podjąć właściwe działania, w szczególności mające na celu odzyskanie środków z budżetu UE, bowiem zaistniała przesłanka określona w art. 207 ust. 1 pkt 2. Konsekwencją podjętych działań było wydanie w dniu 24.06.2013 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego decyzji administracyjnej nr WWRPO/24/W/2013, w której jako podstawę do ustalenia wysokości korekty finansowej, w związku z naruszeniami jakich dopuścił się beneficjent w ramach przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, stanowią zapisy Taryfikatora. 
W tym miejscu należy wskazać, iż strony na mocy porozumienia umownego (§9 ust. 7 umowy o dofinansowanie) włączyły wspomniany dokument do stosowania w ramach stosunku umownego. Beneficjent ubiegając się o dofinansowanie znał zasady i warunki jego przyznania i związane z tym konsekwencje prawne i zgodził się na stosowanie Taryfikatora podpisując umowę o dofinansowanie projektu „Przebudowa dróg powiatowych w centrum miasta Gryfice obejmująca ulice: Niepodległości, Wojska Polskiego, Bracka, Kościelna, Mickiewicza”. Treść zawartej umowy o dofinansowanie, zmienianej aneksami, wskazuje, że beneficjent umową tą poddał się w szczególności kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu, obowiązkowi zwrotu dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem bez zachowania obowiązujących procedur lub pobranego w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości. Zanegowanie zapisów Taryfikatora prowadziłoby do tego, iż mimo, że istnieje przepis prawa materialnego dający podstawę do ustalenia i nałożenia korekty finansowej, to rozstrzygnięcie tej sprawy w drodze jednostronnej decyzji organu nie byłoby możliwe, gdyż przepisy prawa materialnego nie określają wysokości tej korekty. Taką sytuację należy wykluczyć, gdyż nie sposób przyjąć, że racjonalny ustawodawca wprowadził rozwiązania, które w istocie nie byłyby możliwe do stosowania (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13.03.2013 r. sygn. akt I SA/Gd 131/12). Ponadto ponownie należy zaznaczyć fakt, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął dokument pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE", czyli tzw. Taryfikator w dniu 26.07.2010 r., uchwałą nr 1295/10 opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej. Mając powyższe na uwadze IZ RPO WZ wskazuje, iż była uprawniona do posłużenia się w analizowanej sprawie Taryfikatorem. Niewątpliwie jest on wiążącym beneficjenta i ogólnodostępnym dokumentem. 
W tym miejscu warto dodać, iż stosowanie Taryfikatora jest działaniem korzystnym dla beneficjentów. W przypadku nie włączenia go do stosowania na mocy porozumienia umownego w ramach stosunku umownego, IZ RPO WZ zmuszona byłaby w każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z procedurami zamówień publicznych, których wartość jest niemożliwa do oszacowania, do uznania w ramach postępowań obciążonych nieprawidłowościami, wydatków za niekwalifikowalne w całości, a nie tylko do stosowania wskaźnika procentowego korekty finansowej według Taryfikatora. 


Nadto niezasadne jest twierdzenie strony jakoby korekta finansowa została nałożona przez organ  w związku ze stwierdzonymi naruszeniami w zakresie przestrzegania pzp, bez wyjaśnienia czy wywołały one jakiekolwiek skutki finansowe, jak i bez oceny wagi tych naruszeń. W decyzji administracyjnej nr WWRPO/24/W/2013 z dnia 24.06.2013 r. organ wyjaśnił beneficjentowi, że przez „nieprawidłowość” rozumie się jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym UE w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego. Wyraźnie podkreślono, iż definicja nieprawidłowości odnosi się także do potencjalnej szkody w unijnym budżecie ogólnym, a więc sytuacji, w której niewykrycie nieprawidłowości poniesionego wydatku prowadziłoby do starty w budżecie UE przez jego sfinansowanie. Wykrycie zaś naruszenia, o którym mowa i uznanie go za nieprawidłowość rodzi obowiązek odzyskiwania przez państwo członkowskie kwot wydatkowanych nieprawidłowo, tj. nałożenia korekty finansowej (art. 98 rozporządzenia nr 1083/2006). Jednocześnie IZ RPO WZ wskazała, że zgodnie z zapisami Taryfikatora ustalenie wysokości korekty finansowej może następować na dwa sposoby, a mianowicie przez zastosowanie metody dyferencyjnej albo wskaźnikowej. Metoda dyferencyjna polega na ustaleniu, o ile na skutek danej nieprawidłowości dokonanej przez beneficjenta zmniejszyła się kwota budżetu ogólnego UE, a następnie zastosowanie korekty w tej wysokości. Powyższa metoda powinna mieć pierwszeństwo przed metodą wskaźnikową, ale tylko w sytuacjach, kiedy istnieje możliwość obliczenia szkody na podstawie analizy stosownej dokumentacji postępowania. Do jej zastosowania konieczne jest precyzyjne i jednoznaczne ustalenie rozmiaru szkody wyrządzonej przez beneficjenta lub grożącej na skutek zachowania beneficjenta. W sytuacjach niejasnych i bardziej skomplikowanych, dopuszczono możliwość zastosowania metody wskaźnikowej do obliczenia wysokości korekty finansowej. Jeżeli z uwagi na okoliczności nie jest możliwe dokładne wskazanie wysokości szkody, bo skutki finansowe są pośrednie lub rozproszone i pojawia się trudność ich oszacowania, stosuje się metodę wskaźnikową pozwalająca na obniżenie wydatku o kwotę odpowiednią co do wagi naruszenia. Mając na uwadze powyższe regulacje, IZ RPO WZ w decyzji administracyjnej nr WWRPO/24/W/2013 z dnia 24.06.2013 r. szczegółowo odniosła się do kwestii dotyczącej nieprawidłowości. Organ wskazał, że beneficjent poprzez swoje działanie ograniczył równy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie zapewniając równego traktowania wszystkich wykonawców i ograniczając konkurencję, czym zablokował możliwość udziału w postępowaniu większej ilości oferentów, którzy mogliby zaproponować korzystniejsze warunki realizacji zamówienia. W ten sposób beneficjent przynajmniej potencjalnie naraził budżet UE na szkody, bowiem poniósł wydatki, które przy zachowaniu w/w zasad mogłyby być niższe, a tym samym niższy byłby wkład finansowy z budżetu UE
W analizowanej sprawie wysokość powstałej szkody jest trudna do oszacowania, gdyż na tę chwilę trudno jest wskazać jednoznacznie, o ile niższy byłby to wkład UE, dlatego zasadnym było posłużenie się metodą wskaźnikową dla zastosowania korekty finansowej. Nie sposób wycenić o ile korzystniejsze i niższe byłyby oferty wykonawców konkurencyjnych, którzy mogliby przystąpić do postępowania przy zachowaniu zasad konkurencyjności. Waga i charakter szczegółowo opisanych naruszeń, których dopuścił się beneficjent podczas stosowania pzp, zadecydowały o przyjęciu do wyliczenia wysokości korekty maksymalnych wskaźników procentowych.

Stosując zapisy Taryfikatora zastosowano korektę finansową odpowiednio dla następujących umów w ramach:

· postępowania pn. „Modernizacja dróg powiatowych w centrum Gryfic ul. Wojska Polskiego, Niepodległości, Bracka, Kościelna”, (naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 144 ust. 1 i 2 pzp) wobec umowy nr 70/ZP/AiSO/09 z dnia 14.10.2009 r. zawartej z firmą STARBAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, mając na względzie fakt, iż w przypadku wykrycia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dwóch lub większej ilości przypadków niestosowania zasad zamówień publicznych należy zastosować korektę finansową o największej wartości procentowej, nałożono łączną korektę finansową w oparciu o wskaźnik na poziomie 5% (kwotę korekty finansowej, tj. 84 981,81 zł obliczono jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty (5%), wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków UE (49,9999999248%) i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia – tj. w/w umowy),

· postępowania pn. „Modernizacja drogi powiatowej w Gryficach Mickiewicza” (naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 144 ust. 1 i 2 pzp) wobec umowy nr 69/ZP/AiSO/09 z dnia 06.10.2009 r. zawartej z firmą „ELBUD” Spółka Cywilna – Jarosław Sajewicz, Elżbieta Tomasiak ul. Hangarowa 2, 70-767 Szczecin, nałożono korektę finansową w oparciu o wskaźnik na poziomie 5% (kwotę korekty finansowej, tj. 26 065,73 zł obliczono jako iloczyn wskaźnika procentowego naliczonej korekty (5%), wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków UE (49,9999999248%) i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia - tj. w/w umowy),
· postępowania pn. „Modernizacja dróg powiatowych w centrum Gryfic ul. Wojska Polskiego, Niepodległości, Bracka, Kościelna” – roboty dodatkowe do robót budowlanych (naruszenia art 67 ust.1 pkt 5 pzp) wobec umowy nr 30/ZP/AiSO/10 z dnia 28.05.2010 r. zawartej z firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, nałożono korektę finansową w oparciu o wskaźnik na poziomie 25 % (kwotę korekty finansowej, tj. 48 543,71 zł obliczono jako iloczyn wskaźnika procentowego naliczonej korekty (25%), wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków UE (49,9999999248%) i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia - tj. w/w umowy),
· postępowania pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy modernizacji dróg powiatowych w Gryficach ul. Mickiewicza, Niepodległości, Kościelna, Wojska Polskiego, Bracka” (naruszenie art. 7 ust. 1 pzp) wobec umowy nr 84/ZP/AiSO/09 z dnia 07.12.2009 r. nałożono korektę finansową w oparciu o wskaźnik na poziomie 5% (kwotę korekty finansowej, tj. 2 337,50 zł obliczono jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty (5%), wskaźnika procentowego współfinansowania  ze środków  UE (49.9999999248%) i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia – tj. ww. umowy).



Wobec w/w ustaleń, łączna wysokość korekty finansowej za stwierdzone naruszenia, została przez IZ RPO WZ ustalona w kwocie 161 928,75 zł. Powyższa kwota zawiera należność główną wymaganą do zwrotu, tj. 132 456,74 zł  (którą należy powiększyć o odsetki jak dla zaległości podatkowych liczone od dnia przekazania środków do dnia zwrotu) oraz kwotę, o którą zostanie pomniejszona płatność końcowa, tj. 29 472,01 zł. Kwota 29 472,01 zł dotyczy korekty finansowej nałożonej na  wydatki ujęte we wniosku o płatność końcową, dla której środki nie zostały jeszcze wypłacone. 
Kierując się powyższym, oraz z uwagi na brak innych zarzutów, mając na uwadze cały zgromadzony dotychczas materiał dowodowy, w szczególności umowę o dofinansowanie, wyniki kontroli, korespondencję z beneficjentem, wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, protokół z przesłuchania świadka, IZ RPO WZ utrzymuje w całości w mocy zaskarżoną decyzję nr WWRPO/24/W/2013 z dnia 24.06.2013 r. nakazującą beneficjentowi zwrot środków, które otrzymał na podstawie umowy nr UDA-RPZP.02.01.02-32-012/09-00 o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych w centrum miasta Gryfice obejmująca ulice: Niepodległości, Wojska Polskiego, Bracka, Kościelna, Mickiewicza”.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10 w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

                Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Otrzymują:

1) Adwokat Adam Witaszek

Kancelaria Adwokacka

ul. Wojska Polskiego 43 (I piętro)

            72-300 Gryfice

2) a/a

PAGE  
1

