
[image: image2.png]PROGRAM ! pomorze o
REGIONALNY ? Zachodnie  rorwonrcoonies





DECYZJA Nr UDA-RPZP.02.01.01-32-003/13-02
ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ O DOFINANSOWANIU PROJEKTU
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz  - etap I Glinki – Wałcz”
nr UDA-RPZP.02.01.01-32-003/13-00 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 2 „ Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”

Działanie 2.1. „Zintegrowany system transportowy województwa”

Poddziałanie 2.1.1. „Regionalna infrastruktura drogowa”

zwana dalej „ Decyzją zmieniającą”, podjęta w Szczecinie w dniu 19 grudnia 2013 r. uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 2158/13
§ 1
Wprowadza się do Decyzji następujące zmiany:
1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Okres realizacji projektu ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji
:                                
 12.10.2012 r.;
2) rozpoczęcie prac
:                                      
 ……………..;

3) zakończenie rzeczowe realizacji:               
 31.07.2014 r.;

4) zakończenie finansowe realizacji:             
 30.09.2014 r.;”
§ 2

Pozostałe postanowienia Decyzji nie ulegają zmianie.

§ 3

1. Niniejsza Decyzja zmieniająca została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
w tym jednym dla Beneficjenta oraz jednym dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Decyzja zmieniająca wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
	Miejscowość, data
	Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego


� W przypadku Projektu typu „Zaprojektuj i wybuduj” terminem rozpoczęcia realizacji Projektu jest określona we wniosku przewidywana data podpisania umowy między Beneficjentem, a wykonawcą Projektu.


� Jeśli dotyczy.





[image: image1]