| TABELA ZMIAN | Dane dotyczące projektu zgodnie z zaakceptowaną fiszką projektu z dnia 24.07.2013 r. | Zmiany zaakceptowane przez Zarząd |
| --- | --- | --- |
| Wydatki całkowite | 5 180 328,46 zł | 13 380 328,45 zł |
| Wydatki kwalifikowalne | 4 211 649,15 zł | 10 878 315,81 zł |
| Kwota dofinansowania | 3 158 736,86 zł (w przypadku braku pomocy publicznej) 1 684 659,66 zł (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej) | 4 452 318,34 zł (w przypadku braku pomocy publicznej) 4 351 326,32 zł (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej) |
| Poziom dofinansowania | 75% (bpp) 40% (pp) | 75% (bpp) 40% (pp) |
| Kwalifikowalność podatku VAT | VAT niekwalifikowalny | VAT niekwalifikowalny |
| Okres realizacji projektu | listopad 2013 - grudzień 2014 | kwiecień 2014 - wrzesień 2015 w tym: I etap: Rewitalizacja mola: kwiecień 2014 – grudzień 2014 II etap: Zagospodarowanie terenu wokół mola: marzec 2015 – wrzesień 2015 |
| Data złożenia wniosku | październik 2013 (grudzień 2013 – zmiana zaakceptowana przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego) | czerwiec 2014 |
| Zakres robót budowlanych i modernizacyjnych | Prace przewidziane do realizacji w ramach rewitalizacji mola: - Remont elementów konstrukcyjnych wraz z naprawą i izolacją konstrukcji - Prace rozbiórkowe (pokład wraz z podkonstrukcją, ławki, kosze, barierki, lampy) - Wykonanie nowego poszycia części spacerowej mola i montaż nowych siedzisk, barierek, oświetlenia, koszy, - Wymianę lamp i opraw oświetleniowych oraz wykonanie instalacji elektrycznych w niezbędnym zakresie, - Demontaż okładziny elewacyjnej w części kubaturowej na głowicy mola, - Osuszenie i odgrzybienie pomieszczeń, - Prace murarskie w zakresie ścian działowych i nadproży, - Wykonanie izolacji poziomych i wylewki betonowej, - Montaż ościeżnic stalowych i drzwi (zewnętrzne i wewnętrzne), - Prace wykończeniowe w zakresie ścian, podłóg i sufitów, - Prace malarskie, - Wykonanie (montaż) instalacji i wyposażenia wod. – kan. w obiekcie, - Wykonanie przyłączy wod.- kan. do obiektu, - Wykonanie instalacji elektrycznych i oświetleniowych w obiekcie. | I etap: Prace przewidziane do realizacji w ramach rewitalizacji mola: - Remont elementów konstrukcyjnych wraz z naprawą i izolacją konstrukcji - Prace rozbiórkowe (pokład wraz z podkonstrukcją, ławki, kosze, barierki, lampy) - Wykonanie nowego poszycia części spacerowej mola i montaż nowych siedzisk, barierek, oświetlenia, koszy, - Wymianę lamp i opraw oświetleniowych oraz wykonanie instalacji elektrycznych w niezbędnym zakresie, - Demontaż okładziny elewacyjnej w części kubaturowej na głowicy mola, - Osuszenie i odgrzybienie pomieszczeń, - Prace murarskie w zakresie ścian działowych i nadproży, - Wykonanie izolacji poziomych i wylewki betonowej, - Montaż ościeżnic stalowych i drzwi (zewnętrzne i wewnętrzne), - Prace wykończeniowe w zakresie ścian, podłóg i sufitów, - Prace malarskie, - Wykonanie (montaż) instalacji i wyposażenia wod. – kan. w obiekcie, - Wykonanie przyłączy wod.- kan. do obiektu, - Wykonanie instalacji elektrycznych i oświetleniowych w obiekcie. |
|  |  | II etap: Prace przewidziane do realizacji w ramach zagospodarowania terenu wokół mola: - Opracowanie dokumentacji technicznej oraz aktualizacja studium wykonalności, - Wymiana nawierzchni, - Przebudowa schodów przed plażą centralną, - Budowa zjazdu na plażę przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, - Przebudowa dojazdu do molo z uwzględnieniem możliwości dojazdu pojazdów ciężkich, - Wymiana nawierzchni na placu przed wejściem na molo, - Uporządkowanie terenów zielonych przyległych do molo, - Przebudowa istniejącego pomieszczenia z sanitariatami oraz przystosowanie go dla osób niepełnosprawnych, - Budowa przyłącza energetycznego do obsługi imprez masowych, - Przebudowa oświetlenia na całym terenie przyległym do molo, - Budowa natrysków i przebieralni na plaży, - Elementy małej architektury (kosze, ławki, rzeźby), •Uporządkowanie terenów zielonych przyległych do molo, •Przebudowa istniejącego pomieszczenia z sanitariatami oraz przystosowanie go dla osób niepełnosprawnych, •Budowa przyłącza energetycznego do obsługi imprez masowych, •Przebudowa oświetlenia na całym terenie przyległym do molo, •Budowa natrysków i przebieralni na plaży, •Elementy małej architektury (kosze, ławki, rzeźby), •Montaż tablicy informacyjnej z mapą miasta oraz zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi oraz obiektami administracji publicznej, •Montaż elektronicznego systemu wejściowego na molo. |
|  |  | - Montaż tablicy informacyjnej z mapą miasta oraz zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi oraz obiektami administracji publicznej, - Montaż elektronicznego systemu wejściowego na molo. |