| TABELA ZMIAN | Dane dotyczące projektu zgodnie z zaakceptowaną fiszką projektu z dnia 22.11.2013 r. | Proponowane zmiany dotyczące projektu zgodnie z fiszką projektu z dnia 21.02.2014 r. |
| --- | --- | --- |
| Wydatki całkowite | 11 155 590,00 zł | 4 000 000,00 zł |
| Wydatki kwalifikowalne | 11 155 590,00 zł | 4 000 000,00 zł |
| Kwota dofinansowania | 8 366 692,00 zł | 3 000 000,00 zł |
| Poziom dofinansowania | 75% | 75% |
| Kwalifikowalność podatku VAT | VAT kwalifikowalny | VAT kwalifikowalny |
| Okres realizacji projektu | 01.02.2012 – 30.06.2014 | 01.02.2012 – 16.12.2013 |
| Data złożenia wniosku | 01.02.2014 | 30.04.2014 |
| Zakres robót budowlanych i modernizacyjnych | Prace przewidziane do realizacji: - Prace budowlane związane z rozbudową Szpitala w Szczecinku; - Wykonanie sali operacyjnej pod potrzeby oddziału urazowo - ortopedycznego wraz z wyposażeniem; - Wyposażenie oddziału internistycznego, - Wyposażenie oddziału urazowo – ortopedycznego; - Wykonanie i wyposażenie zaplecza funkcjonującego pod potrzeby oddziału urazowo - ortopedycznego i internistycznego pod płytą lądowiska. | Prace przewidziane do realizacji: - Prace budowlane związane z rozbudową Szpitala w Szczecinku, takie jak: elewacje, roboty wykończeniowe oraz instalację klimatyzacji w dobudowanym nowym skrzydle szpitala, do którego zostaną przeniesione oddziały internistyczny oraz urazowo-ortopedyczny. |