Załącznik nr 1

do uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1719/14

- W zakresie rzeczowym projektu pn. „„Budowa pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy”” w ramach wydatków kwalifikowalnych projektu uwzględnia się następujące wydatki kwalifikowalne (zgodnie z przyporządkowaniem dokonanym przez Beneficjenta w piśmie z 15 września 2014 r. znak 2055/I/14):

- wykonanie „Ściany pamięci” upamiętniającej wydarzenia Grudnia ‘70 i Szesnastu Poległych w formie instalacji z szesnastoma listwami świetlnymi – 82 000 zł,

- zabezpieczenie ścian budynku środkiem ułatwiającym zmywanie „graffiti” - 19 100,00 zł,

- dodatkowe zabezpieczenia sal wystawowych zalecone na etapie realizacji inwestycji przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów - 140 000,00 zł,

- drewniane listwy wykańczające betonowe ławki o wartości 17 300,00 zł,

- zabezpieczenia spoiwem przepuszczającym tlen i wodę pól żwirowych przed rozsypywaniem się żwiru – 172 000,00 zł,

- wykończenie głównej klatki schodowej w sposób nawiązujący do aranżacji wystawy stałej – 18 200 zł,

- wynagrodzenie architekta za wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski nad realizacją tych robót – 90 000,00 zł,

- zakup dzieł artystycznych wybranych plastyków – 753 200,00 zł,

- dodatkowe ekspozytory – 46 400,00 zł,

- rozszerzenie zakresu wystawy o pomieszczenia bezpośrednio sąsiadujące z salą wystawy stałej – 685 768,66 zł.

- Zakończenie rzeczowe realizacji projektu ustala się na 28 lutego 2015 r.

- Zakończenie finansowe realizacji projektu ustala się na 31 marca 2015 r

- Montaż finansowy projektu zostaje ustalony następująco:

- wartość wydatków kwalifikowalnych – zmiana z 19 589 277,68 zł na 21 613 246,34 zł (zwiększenie o 2 023 968,66 zł),

- kwota dofinansowania ze środków EFRR – zmiana z 14 691 958,26 zł na 16 209 934,75 zł (zwiększenie o 1 517 976,49 zł).