Załącznik Nr 8
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aktualizacja Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina” oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 71313440-1 Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego.
1. Dotychczasowe opracowania i dokumenty 
1.1 Zachodnie Drogowe Obejście Miasta Szczecina - Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe Etap II, lipiec 2010; Konsorcjum firm – ARCADIS, PONT-PROJEKT, DIM.

1.2 Zachodnie Drogowe Obejście Miasta Szczecina, Raport o oddziaływaniu na środowisko, wrzesień 2010r., Konsorcjum firm – ARCADIS, PONT-PROJEKT, DIM .

1.3 Uzupełnienie do Raportu nr 1 z marca 2011 – oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne.

1.4 Uzupełnienie do Raportu nr 2  z dnia 07.04.2011r.

1.5 Uzupełnienie do Raportu nr 3  z dnia 21.06.2011r.

1.6 Uzupełnienie do Raportu nr 4  z dnia 09.09.2011r.

1.7 Decyzja nr 2/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03 listopada 2011r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie  ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.:” Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina”.

1.8 Decyzja nr DOOŚ-OAII.4200.162.2011.2012 z dnia 2 listopada 2012r. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska podtrzymująca w mocy decyzję nr 2/2011 z dnia 03.11.2011r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.
1.9 Odwołanie Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego (GTP) z dnia 05.12.2011 r.
1.10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 207/13 - doręczenie odpisu wyroku z dnia 17 maja 2013 r. wraz uzasadnieniem.

1.11 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie  z dnia 19 września 2013r. w sprawie uchylenia przez Wojewódzki sąd Administracyjny w Warszawie decyzji z dnia 3 listopada 2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina” oraz utrzymującą ją w mocy decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2. Określenia podstawowe

2.1 OPZ – niniejszy Opis Przedmiotu zamówienia

2.2 Oddziaływanie na środowisko – każda zmiana w środowisku spowodowana proponowaną działalnością. Zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 j.t. ze zm.) rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie ludzi.
2.3 Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko – rozumie się przez to postępowanie, obejmujące w szczególności:

· weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
· uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,
· zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 3 października 2005 r. Dz.U. 2013 poz. 1235 t.j.) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko winno określać, analizować i oceniać: 

· bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:
· środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,

· dobra materialne,

· zabytki,

· wzajemne oddziaływanie między powyższymi czynnikami,

· dostępność do złóż kopalin,
· możliwość oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
· wymagany zakres monitoringu

2.4 Raport o oddziaływaniu na środowisko – dokumentacja przedstawiająca rezultaty prac nad oceną oddziaływania na środowisko przedkładana jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 
2.5 NATURA 2000 – Europejska Sieć Ekologiczna obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej, w skład której wchodzą:

· obszary specjalnej ochrony ptaków – OSO,

· specjalne obszary ochrony siedlisk – SOO.

2.6 Obszar Natura 2000 – rozumie się przez to obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. 

2.7 Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko – to stopień szczegółowości informacji poszczególnych części raportu o oddziaływaniu na środowisko odpowiadający charakterowi przedsięwzięcia, rodzajom postępowania oraz dokładności posiadanych danych (zakres zgodnie z art. 66 i 67 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) 

2.8 Inwentaryzacja przyrodnicza – obserwacje i badania terenowe środowiska przyrodniczego w okresie wegetacyjnym i lęgowym.

2.9 Inwentaryzacja przyrodnicza poza obszarami Natura 2000 – wykazanie występowania lub braku występowania stanowisk chronionych gatunków lub siedlisk, w tym gatunków i siedlisk wymienionych w rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2010 nr 77 poz. 510)
2.10 Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 – zinwentaryzowanie przedmiotów ochrony tych obszarów oraz przedstawienie danych ilościowych o występujących gatunkach i siedliskach, jak również jakościowych o stanie zachowania tych gatunków i siedlisk oraz ich reprezentatywność;

2.11 Znaczące negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 - to oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności działania mogące:

· pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub

· wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub

· pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

2.12 ZDOMS – Zachodnie Drogowe Obejście Miasta Szczecina.
3. Przedmiot Zamówienia

Przedmiot Zamówienia obejmuje:

1. Aktualizację Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina” wraz z załącznikami graficznymi - w formie Aneksu do Raportu oddziaływania na środowisko, wersja wrzesień 2010r.

2. Aktualizację streszczenia w języku niespecjalistycznym (stanowiące odrębny tom Raportu).
3. Złożenie powyższych opracowań w imieniu Zamawiającego wraz z aktualnym wypisem z ewidencji gruntów obejmującym przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, oraz obejmujące obszar, na który będzie ono oddziaływać - do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.
4. Udzielanie wyjaśnień oraz wykonanie wymaganych uzupełnień w procesie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w trakcie ewentualnego postępowania odwoławczego a także w ramach sądowej kontroli decyzji administracyjnych sprawowanej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
5. Udział w rozprawie administracyjnej wyznaczonej przez organ ochrony środowiska oraz w ewentualnym postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
6. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina”. Ilekroć w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” należy przez to rozumieć decyzję administracyjną co do której nie służy środek zaskarżenia w toku postępowania administracyjnego.

Opracowanie aktualizacji Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina” winno być wykonane zgodnie z obowiązującymi w trakcie tego opracowywania przepisami prawa, wytycznymi i zaleceniami, w tym w szczególności wymienionymi w pkt. 14 [Przepisy związane] i w pkt. 15 [Wytyczne, instrukcje, standardy]. 
Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty) zakresu zamówienia (dostaw), których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

4. Istniejąca dokumentacja projektowa
4.1 Wstęp :
Dla opisywanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina” Województwo Zachodniopomorskie jako Zamawiający,  posiada następującą dokumentację opracowaną w latach 2008 – 2010 przez Konsorcjum firm: Arcadis Sp. z o.o.; Pont-Projekt Sp. z o.o.; Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DIM: 

· Ortofotomapę,

· Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe, Etap I i Etap II,

· Analizę ruchu,

· Dokumentację geotechniczną,

· Mapę ewidencyjną i wypisy z rejestru gruntów – stan z roku 2010,

· Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

Powyższe opracowania zawierają trzy warianty trasy Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina (ZDOMS) o następującej charakterystyce:

· wariant A:

· długość 51,59 km

· obiekty inż. – 86 szt., w tym przejścia dla zwierząt – 50 szt.

· powierzchnia przekształcona – 6,61 km2
· węzły – 8 szt., w tym 1 zespolony

· wariant B:

· długość 51,73 km

· obiekty inż. – 86 szt., w tym przejścia dla zwierząt – 49 szt.

· powierzchnia przekształcona – 6,61 km2
· węzły – 8 szt., w tym 1 zespolony

· wariant C:

· długość 50,66 km

· obiekty inż. – 81 szt., w tym przejścia dla zwierząt – 46 szt.

· powierzchnia przekształcona – 6,51 km2
· węzły – 8 szt., w tym 1 zespolony

Planowana trasa ZDOMS przebiega przez obszar dwóch powiatów i czterech gmin:

· powiat policki:

· gmina Kołbaskowo

· gmina Dobra

· gmina Police

· powiat goleniowski

· gmina Goleniów.

4.2 Podstawowe parametry techniczne trasy :
· klasa techniczna drogi




- S,

· prędkość projektowa




- 100 km/h,

· kategoria ruchu





- KR6,

· nośność nawierzchni




- 115 kN/oś,

· przekrój normalny:

-  szerokość jezdni





- 7,00 m (2 x 3,50 m)

-  szerokość pasów awaryjnych



- 2x2,50 m,

-  szerokość poboczy gruntowych



- 2x0,75 m,

-  szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami

- 5,0 m 

4.3 Wybrany wykonawca jako materiały wyjściowe otrzyma ze strony Zamawiającego:
a. Studium techniczno – ekonomiczno  - środowiskowe  ETAP II, wersja lipiec 2010r.:


1 egz. w wersji elektronicznej:
· części opisowe – w formacie WORD,

· rysunki – sekcje rysunków w skali 1:50 000 i 1:10 000 w formacie TIFF i DWG
b. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wersja  30.09.2010


1 egz. w wersji elektronicznej:

· części opisowe – w formacie PDF,

· rysunki – w formacie JPG

c. Analiza środowiskowa z etapu I STEŚ:


1 egz. w wersji elektronicznej:

· części opisowe – w formacie PDF,

· rysunki – w formacie JPG

d. Analizę ruchu – w formacie PDF
e. Ortofotomapę – w układzie 1992, pliki JPG i DWG
f. Kopie uzgodnień i opinii – w formacie PDF
g. Konsultacje społeczne – w formacie PDF
h. Mapę ewidencyjną z roku 2010 – wersja papierowa
i. Wypis z ewidencji gruntów z roku 2010 – wersja papierowa.

Pozostałe opracowania wymienione w pkt. 4.1 będą udostępnione Wykonawcy po zgłoszeniu takiej potrzeby.

5. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia
5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca w terminie 14 dni po dacie podpisania umowy, przedłoży do akceptacji Zamawiającego szczegółowy Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia, który będzie oparty o wzór zawarty w Załączniku 1 do niniejszego OPZ, opracowany na podstawie wymagań podanych w pkt. 5.2 poniżej oraz w pkt. 7.

Kolumna 6 Harmonogramu będzie przedstawiona w postaci graficznej harmonogramu Gannta.

Harmonogram będzie precyzował daty działań Wykonawcy wyszczególnione w kolumnie 3 i terminy składania raportów Wykonawcy z postępu robót. 
5.2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Wykonawca wykona aktualizację Raportu o oddziaływaniu na środowisko i złoży go w imieniu Zamawiającego wraz z materiałami pomocniczymi (aktualna mapa ewidencyjna i wypis w z ewidencji gruntów) - w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym:

a) prace przygotowawcze i kameralne przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia -     1 miesiąc,

b) aktualizacja raportu oddziaływania na środowisko, w tym aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej – 14 miesięcy, 

c) prace wykończeniowe – 1 miesiąc. 

Zakłada się, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana w okresie do 12 m-cy po złożeniu kompletnych materiałów do organu administracji środowiskowej, stąd całkowity okres realizacji zamówienia wyniesie 28 m-cy.

Powyższy okres nie obejmuje postępowania odwoławczego.
5.3 Zarządzanie i ocena
Podczas realizacji aktualizacji inwentaryzacji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania w języku polskim, w cyklu 3-miesięcznym, raportów o postępie prac. Raporty te będą zawierać w szczególności następujące elementy: 

a) opis postępu prac; 

b) wyniki prac w odniesieniu do badań terenowych - raporty z obserwacji i stwierdzeń; 

c) krótkie streszczenia zrealizowanych prac; 

d) charakterystykę wszelkich zaistniałych i przewidywanych opóźnień; 

e) istniejące i przewidywane problemy wraz z propozycjami ich rozwiązania.

Pierwszy raport o postępie prac za okres od podpisania umowy do końca trzeciego kompletnego miesiąca po jej podpisaniu, winien być złożony w terminie 10-ciu dni po zakończeniu w/w okresu. Powyższy termin obowiązuje również dla kolejnych okresów sprawozdawczych.

Zamawiający po  uprzednim powiadomieniu Wykonawcy złożonym z dwutygodniowym wyprzedzeniem może zwołać Radę techniczną w celu omówienia postępu prac i powstałych problemów i utrudnień w trakcie realizacji Umowy.

Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu dostęp do wszystkich bieżących informacji i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, które mogą pomóc w ocenie postępu prac, opisać istniejące i spodziewane ryzyko oraz podjąć działania konieczne do jego eliminacji. 

Wykonawca jest zobowiązany, na prośbę Zamawiającego, umożliwić weryfikację (kontrolę) terenową prowadzonej przez Wykonawcę inwentaryzacji przyrodniczej. Termin i miejsce ewentualnych kontroli zostaną ustalone przez Zamawiającego, z uwzględnieniem harmonogramu realizacji przedmiotu zamów LISTNUM ienia. 

6. Aktualizacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
6.1 Wymagania ogólne 

Aktualizacja raportu winna dotyczyć tych elementów środowiska, które po analizie dokonanej przez Wykonawcę wymagają uzupełnień i/lub aktualizacji i powinna przyjmować za podstawę oceny istniejące dane obserwacyjne i pomiarowe oraz inne informacje dotyczące stanu środowiska i dóbr kultury, występujących uciążliwości, a także dane zawarte w istniejących opracowaniach dotyczących stanu środowiska. Aktualizacja w zakresie batrachofauny powinna obejmować w szczególności miejsca wskazane w odwołaniu Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego z dnia 05.12.2011 r.
Opracowanie może bazować na danych zawartych w wersji Raportu z września 2010r. o ile dokonane sprawdzenia i obserwacje wykazują, że są one nadal aktualne.

Wykonawca powinien dokonać analizy czy na obszarze oddziaływania i w sąsiedztwie planowanej inwestycji nie zaszły zmiany w zakresie zagospodarowania terenu i nowych (nie ujętych w raporcie z 2010r.) obszarów podlegających ochronie, w tym obszarów Natura 2000.

W przypadku stwierdzenia zmian j.w. należy dokonać korekty analiz zawartych w wyjściowej wersji Raportu. 

Za punkt wyjścia, Wykonawca przyjmie 3 warianty przebiegu trasy Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina, zdefiniowane w Raporcie wyjściowym, wersja wrzesień 2010r., jako wariant A, B i C, przy założeniu wariantu A (wraz z wersją tunelu drążonego) jako wariantu preferowanego przez Zamawiającego.

Stwierdzona przez Wykonawcę w trakcie przeprowadzanych analiz i oceny oddziaływania, ewentualna konieczność istotnej modyfikacji przebiegu w planie lub w profilu trasy wariantu preferowanego (wariant A), winna być niezwłocznie zgłoszona Zamawiającemu w celu podjęcia przesądzającej decyzji o dalszym przebiegu prac.

Zaktualizowany Raport w formie Aneksu do Raportu z m-ca września 2010r. winien zawierać w szczególności:

· Uaktualnioną inwentaryzację przyrodniczą obejmującą teren planowanego przedsięwzięcia oraz obszar jego oddziaływania.

· Analizę w zakresie oddziaływania planowanego Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina (ZDOMS) na stwierdzone w trakcie ponownej inwentaryzacji siedliska przyrodnicze, chronione gatunki roślin i zwierząt oraz na ustanowione formy ochrony przyrody.

· Ponowna analiza w zakresie batrachofauny powinna obejmować:

· dokładną inwentaryzację obejmującą wszystkie okresy aktywności płazów,

· opis metodyki przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z podaniem dat poszczególnych kontroli,

· metodyka prowadzenia badań powinna być dobrana w sposób zapewniający pełne wykrycie wszystkich gatunków płazów na poszczególnych etapach ich rozwoju oraz określenie tras ich masowej migracji z zimowisk do siedlisk rozrodczych i późniejszej dyspersji,

· w związku z faktem, że terminy rozpoczęcia migracji płazów w poszczególnych latach są uzależnione ściśle od warunków atmosferycznych, rozpoczęcie inwentaryzacji tras migracji należy wyznaczyć w odpowiednim terminie dla poszczególnych gatunków, wskazanym przez specjalistę herpetologa,

· określenie liczebności i składu gatunkowego płazów,

· wskazanie siedlisk płazów, miejsc rozrodu, trasy migracji kolidujących z przedsięwzięciem,

· analizę w zakresie ilości, lokalizacji i parametrów przejść/przepustów dla płazów,

· wskazanie długości płotków naprowadzających do każdego przejścia,

· wskazanie miejsc, do których powinny być wyniesione płazy z terenu budowy oraz z rejonów likwidowanych zbiorników,

· wskazanie ilości, lokalizacji i parametrów zbiorników kompensacyjnych,

· wskazanie ewentualnych dodatkowych działań minimalizujących na etapie realizacji i eksploatacji 
· wskazanie odcinków wymagających docelowych ogrodzeń  ochronnych dla płazów.

· Uaktualnioną inwentaryzację przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 PLH320015 „Police-Kanały” (teren zimowania nietoperzy) określającą: miejsca zimowania nietoperzy, miejsca rozrodu, jesienne rojenie oraz kierunki wiosennych i jesiennych migracji nietoperzy, stan i liczebność populacji nietoperzy na terenie obszaru oraz sporządzenie indeksów aktywności.

· Wskazanie stanu zachowania konstrukcji podziemnych kanałów i określenie, o ile zajdzie taka potrzeba metody ich zabezpieczenia na etapie budowy. 

· Wskazanie sposobu minimalizacji oddziaływań planowanej inwestycji na obszar Natura2000 PLH320015 „Police- Kanały” w fazie budowy jak i w fazie eksploatacji,

· Aneks do Raportu będzie obejmował także uzupełnienia do pierwotnej wersji Raportu wyszczególnione w pkt. 1.3 do 1.6.
· Analizę wariantową dotycząca zmiany lokalizacji Miejsca Obsługi Podróżnych poza obszar Natura 2000 PLB320012 „Puszcza Goleniowska” w km 40+700 – 41+100,

· Analizę wariantową przebiegu planowanej drogi w odniesieniu do elementów przyrodniczo – środowiskowych, w tym oddziaływania na batrachofaunę i nietoperze.

· Ponowną analizę  w zakresie oddziaływania akustycznego drogi w kontekście zmiany rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112 j.t.) Należy wskazać lokalizację i parametry planowanych zabezpieczeń akustycznych.
· Wskazanie sposobu odwodnienia drogi oraz lokalizację i parametry urządzeń oczyszczających wody opadowe.

· Zakres prac związanych z przebudowa rowów melioracyjnych i regulacją koryt rzek.

· Analizę sposobu odwodnienia drogi dojazdowej do węzła „Będargowo”.

· Analizę w zakresie możliwości zmiany lokalizacji węzła WB-2 „Będargowo” i przesunięcia go w kierunku północnym o ok. 3,5 km jako węzła w rejonie km 8,5 ZDOMS.
· Aktualny wypis z ewidencji gruntów z mapą ewidencyjną obejmującą przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcia, oraz obejmujące obszar, na który będzie ono oddziaływać.
6.2 Aktualizacja Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Aktualizacja Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinna być opracowana w oparciu o art. 66 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz 1235 j.t.). 
6.2.1 Art.66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać:

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;

2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013 poz. 627 j.t.).
3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

5) opis analizowanych wariantów, w tym:

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym równie_ w przypadku wystąpienia poważnej awarii, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych, klimat i krajobraz,

c) dobra materialne,

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacja, w szczególności rejestrem lub ewidencja zabytków,

e) wzajemne oddziaływanie miedzy elementami, o których mowa w lit. a-d;

8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a) istnienia przedsięwzięcia,

b) wykorzystywania zasobów środowiska,

c) emisji;

9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

a) określenie założeń do:

· ratowniczych badan zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,

· programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,

b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;

11) przedstawienie zagadnień w formie graficznej:

a) mapy z naniesionymi izofonami rozprzestrzeniania sie hałasu w skali 1: 5000

b) pozostałe zagadnienia - mapy w skali 1:10000

12) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

13) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

14) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 

15) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

16) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;

17) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

18) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

6.2.2 Opis elementów przyrodniczych środowiska

W części dotyczącej opisu obszarów chronionych należy wziąć pod uwagę obszary chronione na podstawie następujących aktów prawnych:

· ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U..2013 poz. 1232 j.t. ze zm.).

· ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013 poz. 627 j.t.).

· ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz 1235 j.t.). 
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z2012 r.,  poz. 81).
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. 2004 nr 168, poz. 1765). 
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r., Nr 77, poz. 510, ze zm).

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U.2011 nr 25, poz. 133).
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011 Nr 237, poz. 1419).
· Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971r (Dz. U.1978, Nr 7, poz. 24).
· Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn w dniu 23 czerwca 1979r (Dz.U.2003, Nr 2, poz. 17)
· Konwencje o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie w dniu 19 września 1979r. (Dz.U. 1996, Nr 58, poz. 263)
· Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich ptaków;

· Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory .

6.2.3 Inwentaryzacja przyrodnicza

Opracowanie środowiskowe w zakresie oceny oddziaływania na przyrodę ożywioną powinno być oparte na przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej rejonu inwestycji. Oceną powinny być objęte nie tylko obszary, z którymi dane warianty kolidują, ale również położne w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, o ile zostanie stwierdzona taka potrzeba w wyniku określenia, iż możliwe jest wystąpienie negatywnych oddziaływań inwestycji na dany obszar –  w zależności od uwarunkowań terenowych zaleca się wtedy badania terenu w pasie 100m - 500m od osi drogi.

Wytyczne szczegółowe w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej podano w pkt. 7 OPZ.

6.2.4 Wariantowanie

W opracowaniu powinien być zawarty opis wszystkich możliwych do realizacji racjonalnych wariantów  lokalizacyjnych planowanego przedsięwzięcia oraz uszeregowanie wariantów, poczynając od najlepszego według tej oceny.

Wszystkie warianty powinny być rozpatrywane na tym samym poziomie szczegółowości. Warianty powinny być ocenione pod względem przyrodniczym, środowiskowym i społecznym. Warianty lokalizacyjne trasy powinny zawierać analizy, mające na celu wybór wariantu najlepszego, oraz odrzucenie wariantów najmniej korzystnych ze względów przyrodniczych, środowiskowych i społecznych. W raporcie należy wskazać wariant proponowany do realizacji, racjonalny wariant alternatywny oraz wariant najkorzystniejszy dla środowiska. Może zdarzyć się tak, że niektóre z wariantów będą spełniały po dwa w/w kryteria. Wszystkie warianty inwestycyjne rozpatrywane w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko muszą być możliwe do zrealizowania w aspekcie technicznym i finansowym.

Szczególną rolę w opracowaniach środowiskowych powinien pełnić tzw. wariant bezinwestycyjny, który polega na niepodejmowaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego.

Wariant ten reprezentuje zatem, taką sytuację, w której wzrastający ruch odbywa się w dalszym ciągu po elementach istniejącej sieci dróg i skrzyżowań. Raport powinien zawierać określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym wariantu bezinwestycyjnego. Porównanie wariantu inwestycyjnego do wariantu bezinwestycyjnego powinno w większości przypadków podkreślać korzyści dla otoczenia wariantu bezinwestycyjnego z realizacji przedsięwzięcia drogowego szczególnie w odniesieniu do środowiska człowieka.

Prognozę oddziaływań należy wykonać dla następujących horyzontów czasowych: dla stanu istniejącego, dla roku oddania drogi do użytkowania oraz 10 - 15 lat po oddaniu drogi do użytkowania.

6.2.5 Ocena oddziaływania na obszary sieci Natura 2000

Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 jest integralną częścią raportu o oddziaływaniu na środowisko, jednak metodyka wykonywania tej oceny musi być inna niż w przypadku innych obszarów chronionych. Wynika to po części ze specyfiki ochrony obszarów Natura 2000, w których ochronie podlega nie tyle obszar, co znajdujące sie w nim chronione gatunki lub siedliska, dla których ochrony obszar Natura 2000 został wyznaczony. W praktyce oznacza to, że przejście przez obszar Natura 2000 jest możliwe, o ile z przeprowadzonych analiz wyniknie, że przedsięwzięcie nie zagraża chronionym siedliskom lub gatunkom stanowiącym przedmiot ochrony obszaru.

Oceną powinny być objęte zarówno te obszary, z którymi dana inwestycja koliduje, jak również te położone w bezpośrednim sąsiedztwie danej inwestycji, o ile możliwe jest wystąpienie negatywnych oddziaływań inwestycji na dany obszar. Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 jest oceną oddziaływania na gatunki i siedliska chronione, dla których obszar został utworzony.

6.2.6 Szczegółowość opracowania

W opracowaniu należy podjąć próbę analizy wariantu przedsięwzięcia, który nie wpływa negatywnie na obszar Natura 2000. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 powinna uwzględniać analizę skumulowanych efektów tej inwestycji z innymi istniejącymi i planowanymi przedsięwzięciami, które mogą mieć znaczenie dla celu ochrony danego obszaru Natura 2000. Ocena oddziaływania na środowisko powinna uwzględniać wszelkie elementy przyczyniające się do integralności obszaru Natura 2000 i ogólnej spójności sieci Natura 2000, w tym:

· powiązania strukturalne i uwarunkowania funkcjonalne siedlisk i gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000;

· wielkość i zasięg występowania siedlisk i populacji gatunków;

· role obszaru względem regionu biogeograficznego i spójności sieci Natura 2000.

Pojęcie integralności odnosi się do obszaru Natura 2000 i definiowane jest jako spójność czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla których zaprojektowano lub wyznaczono dany obszar Natura 2000.

Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa w przypadku gdy nie wpłynie ono niekorzystnie na integralność danego obszaru. Jednak jeśli pomimo negatywnej oceny skutków dla danego obszaru oraz braku rozwiązań alternatywnych, przedsięwzięcie musi jednak zostać zrealizowane ze względu na konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, powinny zostać podjęte wszelkie środki kompensacyjne konieczne do zapewnienia ochrony całkowitej spójności obszaru sieci Natura 2000. Jeżeli dany obszar obejmuje typ siedliska przyrodniczego o znaczeniu priorytetowym i/lub jest zamieszkały przez gatunek o znaczeniu priorytetowym, jedyne względy, na które można się powołać, to względy odnoszące się do zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa publicznego, korzystnych skutków o podstawowym znaczeniu dla środowiska albo odnoszące się do innych koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego po wyrażeniu opinii przez KE.

6.2.7 Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze sieci Natura 2000

Powinna ona być zorientowana na określenie głównych typów siedlisk oraz gatunków dla których obszar sieci Natura 2000 został utworzony. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej należy zweryfikować aktualność Standardowych Formularzy Danych, gdyż w obszarze może występować więcej siedlisk i gatunków niż wymienione w SDF. W ocenie obszaru należy odnieść się do wszystkich siedlisk i gatunków, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000.

Należy ocenić oddziaływanie na spójność i integralność całego obszaru, w tym m.in. poprzez dokonywanie porównań względnych – odnoszenie powierzchni narażonych na zniszczenie/ uciążliwości do całych powierzchni danych siedlisk w obszarach. Biorąc pod uwagę powyższe informacje należy jednoznacznie stwierdzić, czy istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na przedmiot ochrony. W przypadku przedsięwzięcia, którego realizacja nie pogorszy stanu ochrony siedliska lub gatunku z sieci Natura 2000 można mówić o braku znaczącego negatywnego oddziaływania. Oznacza to, że należy położyć nacisk na obiektywne wykazanie poparte stosownymi bardzo mocnymi dowodami, że nie wystąpi znaczące negatywne oddziaływanie na obszary sieci Natura 2000. Natomiast w przypadku wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania należy zaproponować działania kompensujące. Oceną powinny być objęte nie tylko obszary, z którymi dane warianty kolidują, ale również położone w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, o ile zostanie stwierdzona możliwość wystąpienia negatywnych oddziaływań na te obszary, tj. będą się znajdować w zasięgu jej negatywnego oddziaływania – w takim przypadku zalecana odległość badań obszaru od osi drogi wynosi 300m - 550m.

6.2.8 Minimalizacja i kompensacja przyrodnicza

W opracowaniu należy wskazać działania zapobiegawcze i łagodzące oraz kompensujące (o ile zajdzie taka potrzeba) oddziaływanie inwestycji na środowisko. 
6.2.9 Weryfikacja opisu istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanych wariantów przedsięwzięcia zabytków chronionych

Aktualizacja zestawienia powinno być wykonane w oparciu o Krajowy Rejestr Zabytków oraz Archeologiczne Zdjęcie Polski.

Wskazane jest również skonsultowanie zestawienia z właściwymi służbami ochrony zabytków – Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków lub Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków oraz z działającymi na danym terenie instytucjami naukowymi (np. muzeami archeologicznymi).

6.2.10 Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem

Jakkolwiek Inwestor nie jest w świetle przepisów prawnych zobowiązany do prowadzenia konsultacji społecznych, wskazane jest przeanalizowanie możliwości wystąpienia protestów lokalnych mieszkańców przeciwko planowanej drodze. Na podstawie analizy zagospodarowania terenu w planowanym korytarzu należy ocenić możliwość wystąpienia konfliktów społecznych (poprzez analizę m.in. gęstości zaludnienia, stosunków własnościowych ziemi, struktury użytkowania gruntów, itp.).

6.2.11 Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Z uwagi na wymagania Komisji Europejskiej streszczenie w języku niespecjalistycznym powinno stanowić odrębne opracowanie. Powinno ono odnosić się do wszystkich informacji zawartych w raporcie, a także zdjęcia stanu aktualnego przedsięwzięcia oraz przedstawienie możliwie dużej części informacji w formie graficznej – streszczenie jest zazwyczaj prezentowane w czasie konsultacji społecznych.

6.2.12 Opracowanie zagadnień w formie graficznej

Na mapach powinny być przedstawione wszystkie treści zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w tym w szczególności:

· sposób użytkowania terenu (rolne, leśne, zabudowy),

· w przypadku terenów zabudowy – kwalifikacja tych terenów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112 j.t.) 
· obszary chronione, w podziale na kategorie wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013 poz. 627 j.t. ze zm.),
· granice Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz stref ochronnych ujęć wodnych, złoża surowców oraz granice obszarów i terenów górniczych,

· typy siedlisk,

· rodzaje i typy gleb, klasy bonitacyjne (gleby chronione) oraz kompleksy przydatności rolniczej,

· korytarze migracyjne zwierząt.

· stanowiska i siedliska chronionych gatunków roślin grzybów i zwierząt, oraz cenne siedliska przyrodnicze

6.3 Wymagania dla kolejności wykonywania aktualizacji Raportu 

Realizacja aktualizacji Raportu o środowiskowych uwarunkowaniach powinna odbywać się w następujących etapach:

1. opracowanie i przekazanie Zamawiającemu harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia,

2. analiza otrzymanych od Zamawiającego materiałów wyjściowych,

3. uzyskanie i analiza dostępnych opracowań, materiałów, przepisów i wymagań  nie ujętych w wyjściowej wersji Raportu,

4. wykonanie obserwacji weryfikacyjnych w terenie, pomiarów, badań, obliczeń, ekspertyz oraz analiz potrzebnych do wykonania aktualizacji raportu, w tym wykonanie aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej,

5. wykonanie aktualizacji Raportu zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w pkt. 6.1 i 6.2,

6. uzyskanie materiałów pomocniczych i złożenie kompletnego opracowania w ramach kontynuacji postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina”,

7. udzielanie wyjaśnień oraz wykonywanie uzupełnień w procesie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w ewentualnym procesie odwoławczym,

Wszystkie wymagane pomiary powinny być wykonane zgodnie z metodykami referencyjnymi, określonymi w odpowiednich rozporządzeniach wyszczególnionych w pkt. 14 [Przepisy związane].

Metodyki oceny poszczególnych oddziaływań na środowisko winny być oparte na wytycznych zawartych w pkt. 7 OPZ oraz wyszczególnionych w pkt. 15 [Wytyczne, instrukcje, standardy], z uwzględnieniem metodyk zastosowanych do oceny oddziaływań w pierwotnej wersji Raportu. 

Przy wykonywaniu aktualizacji inwentaryzacji i ocen stanu technicznego (ekspertyz), Wykonawca będzie stosował metody pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe odpowiadające charakterowi przedsięwzięcia, rodzajowi postępowania administracyjnego i dokładności uzyskanych danych - dopuszczone prawem polskim bądź wspólnotowym. 

7. Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej
7.1 Zakres inwentaryzacji

Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej objęta przedmiotem zamówienia będzie dotyczyć: 

a) chronionych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych w Dyrektywie Rady 92/43/EEC z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, ze zmianami (Dyrektywa Siedliskowa) – załącznik II i załącznik IV, 

b) ptaków wymienionych w Dyrektywie Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków, ze zmianami (Dyrektywa Ptasia), 

c) gatunków roślin, zwierząt i grzybów (w tym porostów) chronionych prawem krajowym (ochrona ścisła i częściowa), 

d) gatunków rzadkich i zagrożonych. 

Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej będzie wykonana w oparciu o: 

a) analizę informacji i danych wynikających z pierwotnej wersji raportu, danych literaturowych i dostępnych wyników niepublikowanych, 

b) analizę materiałów kartograficznych, 

c) przeprowadzone uzupełniające badania terenowe. 

Badane elementy środowiska: 

a) chronione siedliska przyrodnicze, 

b) rośliny naczyniowe, mszaki
c) grzyby (w tym porosty), 

d) bezkręgowce, 

e) ichtiofauna słodkowodna (ryby słodkowodne), 

f) herpetofauna (płazy i gady), 

g) ornitofauna (ptaki), 

h) chiropterofauna (nietoperze), 

i) pozostała teriofauna lądowa i wodna (ssaki lądowe i wodne). 

7.2 Terminy wykonywania inwentaryzacji w terenie

Prace terenowe w ramach inwentaryzacji przyrodniczej zostaną wykonane w porze letnio-jesienno-zimowej roku 2014 i w porze wiosennej roku 2015.

Specjaliści z poszczególnych grup biologii roślin i zwierząt, w harmonogramie określą terminy planowanych obserwacji. Tym niemniej przy wyznaczeniu terminów obserwacji należy wziąć pod uwagę okresy największej aktywności gat. faunistycznych i florystycznych, wymienione poniżej.
Obserwacje fauny: 

· Ptaki - cały cykl roczny (okres lęgowy, migracje jesienne I zimowe, koczowiska, zimowanie).
· Ssaki - od marca do końca sierpnia, w tym:

Nietoperze (migracja, okres rozrodczy i rojenie) - od marca do końca października 
Nietoperze (hibernacja) - od listopada do końca lutego

· Gady - od początku marca do końca października dostosowane do warunków panujących w danym roku, 

· Płazy - od początku marca do końca października dostosowane do warunków panujących w danym roku, 
Obserwacje flory: okres od kwietnia do końca września (przy czym specjalista botanik określi szczegółowe okresy obserwacji dla poszczególnych zespołów roślinnych).
7.3 Metodyka wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej
7.3.1 Zasady ogólne

W odniesieniu do gatunków wymienionych w Załącznikach do Dyrektywy 92/43/EEC należy wykorzystać jako wiodące metodyki monitoringu gatunków, które zostały opracowane na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska. 

Jako metodyki pomocnicze, w przypadkach braku wytycznych w powyższej metodyce wiodącej należy korzystać z następujących opracowań:

· „Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych” opracowany na zlecenie GDDKiA, aktualna wersja zamieszczona jest na stronie internetowej GDDKiA [www.gddkia.gov.pl],
· „Standardowe wymagania dla dokumentacji środowiskowej”, PKP Polskie Linie Kolejowe, załącznik nr 1 do uchwały nr 836/2013 zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 października 2013r.,
· „Poradnik ochrony płazów”, Rafał Kurek, Mariusz Rybacki, Marek Sołtysiak; Bystra 2011r.
· “Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze” Porozumienie dla ochrony nietoperzy, 2009, A. Kepel

· „Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze” A. Kepel, M. Ciechanowski, R. Jaros, GDOŚ Warszawa 2011.

Inwentaryzacja przyrodnicza prowadzona będzie zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 6 i 7. 
Jeżeli w wyniku przeprowadzonych prac kameralnych, przed przystąpieniem do wykonania prac terenowych, wystąpią uzasadnione przesłanki do rozszerzenia obszaru badań terenowych, Wykonawca zobowiązany jest: 

a) poinformować Zamawiającego o wystąpieniu tych przesłanek; 

b) uzyskać stanowisko Zamawiającego w sprawie potrzeby rozszerzenia obszaru badań; 

c) po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego powiększyć obszar aktualizacji  inwentaryzacji przyrodniczej. 

7.3.2 Etapy aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej

Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej wszystkich badanych elementów środowiska biotycznego będzie przebiegać według tego samego schematu: 

Prace kameralne przed przystąpieniem do wykonania aktualizacji inwentaryzacji: 

a. analiza danych zawartych w wyjściowej wersji Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia z września 2010r.,

b. analiza publikowanych i niepublikowanych danych – dla okresu lat 2010-2015, jeśli takie będą dostępne dla obszaru badań (w tym m.in. analiza danych dostępnych w Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska lub innych organach ochrony środowiska, Lasach Państwowych, Polskim Związku Wędkarskim, Polskim Związku Łowieckim, Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska, dokumentacjach rybackich, w szczególności operatach rybackich dla poszczególnych obwodów rybackich uzyskiwane albo bezpośrednio od użytkownika rybackiego albo od właściwego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej), materiały opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
c. analiza map topograficznych i ortofotomap w celu wytypowania miejsca, które powinny być objęte uzupełniającymi badaniami terenowymi, 

d. opracowanie szczegółowego harmonogramu badań dla poszczególnych obserwatorów, 

e. przygotowanie podkładów mapowych do pracy w terenie w skali uwzględniającej specyfikę terenu (minimum 1:10 000), 

Prace terenowe: 

a) prace terenowe wykorzystujące metody badań mogące naruszyć przepisy prawa w zakresie ochrony przyrody należy prowadzić wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową; przed przystąpieniem do prac terenowych Wykonawca pozyska odpowiednie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową, dla wszystkich obserwatorów, wykorzystujących metody badań, mogące naruszyć przepisy prawa w zakresie ochrony przyrody – o ile takie zezwolenia będą potrzebne. 

b) badania terenowe wykonane zostaną zgodnie z metodyką opracowaną przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, obowiązującymi wytycznymi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz na podstawie okresów charakterystycznych dla biologii poszczególnych gatunków. Umożliwi to przeprowadzenie obserwacji w terminach najlepszych do ich wykonania i dających możliwie najwięcej informacji o istniejących uwarunkowań przyrodniczych na badanym terenie. Wyznaczenia tych okresów, w harmonogramie wykonają specjaliści z dziedzin biologii fauny i flory. Szczególną uwagę należy zwrócić na występowanie batrachofauny na omawianym terenie. Na podstawie przeprowadzonych badań Wykonawca uwzględni w opracowaniu zagadnienia wskazane w pkt 6.1.

8. Oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia

Wykonawca dokona uszczegółowienia analizy przedsięwzięcia w zakresie jej oddziaływania akustycznego, przyjmując następujące założenia:

· poziom natężenia ruchu SDR oraz strukturę ruchu dla obliczeń koniecznych zabezpieczeń przeciwhałasowych (ekranów akustycznych, wałów ziemnych, itp.), należy przyjąć dla roku 2030     (tj. w dziesiątym roku po planowanym oddaniu przedsięwzięcia do eksploatacji w roku 2020) - na podstawie opracowania Analizy ruchu, Politechnika Wrocławska, lipiec 2010r.,

· z uwagi na fakt, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ma za zadanie określenie warunków korzystania ze środowiska przez władającego instalacją,              w ocenie oddziaływania akustycznego należy posługiwać się wskaźnikami hałasu mającymi zastosowanie do ustalania warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby:

· LAeqD – równoważny poziom hałasu dla pory dnia,

· LAeqN – równoważny poziom hałasu dla pory nocy,

· obowiązujące wartości dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku należy przyjąć zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014, poz. 112),

· na potrzeby dokonania analizy akustycznego oddziaływania trasy ZDOMS, Wykonawca winien oprzeć się na kwalifikacji terenów wymagających ochrony, na podstawie aktualnych zapisów mpzp a w przypadku ich braku na podstawie zaświadczenia organu, o którym mowa w art. 115 Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013 poz. 1232 j.t. ze zm.),
· Wykonawca powinien rozważyć i uzasadnić potrzebę przeprowadzenia pomiarów aktualnego tła akustycznego na terenach przyszłego przebiegu ZDOMS. W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby pomiary te należy przeprowadzić w punktach referencyjnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca uzasadni dobór ewentualnych miejsc, w których zostaną wykonane pomiary hałasu, w celu określenia istniejącego tła akustycznego. Punkty te powinny być wyznaczone z uwzględnieniem aktualnego zagospodarowania terenu i istniejących źródeł hałasu na omawianym terenie. Uzasadnienia będzie również wymagać ewentualne odstąpienie od przeprowadzenia tych pomiarów.

· Wykonawca wykona prognozę hałasu komunikacyjnego w oparciu o cyfrowy model terenu oraz model źródeł hałasu komunikacyjnego,

· Wykonawca określi następujące min. parametry dot. środków ochrony przeciw hałasowej (ekrany, wały ziemne, itp.):

· ich lokalizację (kilometraż początku i końca danego odcinka),

· wymaganą wysokość ekranu,

· wymagany typ ekranu (pochłaniający lub odbijający).

9. Pozostałe analizy, których konieczność wykonania wynika z wymagań organu ochrony środowiska.
9.1 Analiza wariantowa dotycząca zmiany lokalizacji Miejsca Obsługi Podróżnych poza obszarem Natura  2000 PLB320012 „Puszcza Goleniowska”
Wykonawca przeanalizuje, czy pod względem komunikacyjnym i środowiskowym możliwa jest zmiana lokalizacji Miejsca Obsługi Podróżnych klasy II (po stronie północnej) i MOP-u klasy III (po stronie południowej), zlokalizowanych po obydwu stronach planowanej trasy ZDOMS w rejonie od km 40+700 do km 41+000 w wariancie A, od km 40+300 do km 40+700 – w wariancie B i od km 40+400 do km 40+800 – w wariancie C. Szacunkowa powierzchnia – ok. 5,0 ha dla MOP II i ok. 6,0 dla MOP III.

Rozwiązaniem preferowanym przez organ ochrony środowiska jest przesunięcie powyższych MOP-ów poza granice obszaru Natura 2000 PLB320012 „Puszcza Goleniowska”. W powyższej analizie należy uwzględnić plany w zakresie lokalizacji MOP-ów poczynione przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie – dla odcinków autostrad i dróg ekspresowych łączących się z planowaną trasą ZDOMS :
· odcinek autostrady A6 oraz odcinek drogi krajowej nr 13 według jej nowego przebiegu – tj. od ronda im. Hakena do autostrady A6,

· odcinek drogi ekspresowej S3 – od planowanego węzła „Goleniów” w stronę Świnoujścia,

· odcinek drogo ekspresowej S6 – od węzła „Goleniów” w kierunku Gdańska.

W wyniku powyższej analizy, możliwe jest także rezygnacja z lokalizacji w/w MOP-ów we wskazanej powyżej lokalizacji.
9.2 Sposób odwodnienia drogi oraz zakres prac związanych z przebudową rowów melioracyjnych i cieków
Wykonawca uzupełni informacje zawarte w pierwotnej wersji Raportu, wynikające z powyższych wymagań.
9.3 Analiza możliwości zmiany lokalizacji węzła „Będargowo”
Wykonawca przeanalizuje możliwość i celowość zmiany lokalizacji węzła „Bedargowo”, w celu jego przesunięcia w kierunku m. Stobno, ze względu na jego relatywne zbliżenie do zabudowy mieszkaniowej m. Będargowo. Sprawa ta była poruszana w trakcie konsultacji społecznych w gminie Dobra.

Analiza powinna uwzględniać zasady lokalizacji węzłów w ciągu dróg ekspresowych, ich wzajemne odległości, powiązanie funkcjonalne z siecią dróg lokalnych

10. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
10.1 Wymagania ogólne
Wykonawca opracuje i pozyska wszystkie pozostałe załączniki do aktualizacji Raportu oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.), a w szczególności: 

a) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

b) wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

Mapa ewidencyjna zawarta w pierwotnej dokumentacji projektowej z roku 2010, przekazanej przez Zamawiającego jako materiał wyjściowy wymaga aktualizacji.

10.2 Wymagania szczegółowe
Granice terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy określić w taki sposób na mapie ewidencyjnej, aby zminimalizować ryzyko konieczności zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (rozszerzenia terenu i zakresu przedsięwzięcia) na późniejszych etapach przygotowania przedsięwzięcia. 

Na mapach ewidencyjnych należy odpowiednio pokazać teren, na którym będzie zlokalizowane przedsięwzięcie oraz teren, na który będzie oddziaływało przedsięwzięcie. Ustalając obszar oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu, należy przyjąć prognozy ruchu w perspektywie +10 lat (w dziesiątym roku eksploatacji). Zasięg oddziaływania powinien obejmować oddziaływanie planowanej trasy ZDOMS, wraz z oddziaływaniem infrastruktury towarzyszącej (drogi wspomagające i krzyżujące się) oraz przebudowy istniejących obiektów.

Wykonawca złoży powyższe materiały w imieniu Zamawiającego do właściwego organu ochrony środowiska. W tym celu Zamawiający wystawi Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego w procedurze prowadzącej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Do zadań Wykonawcy będą należały w szczególności: 

a) Wykonawca dostarczy powyższe kompletne opracowanie do właściwego organu ochrony środowiska, z potwierdzeniem ich przyjęcia przez organ ochrony środowiska. 

b) Po złożeniu w/w materiałów, Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania wyjaśnień, uzupełnień, informacji, analiz oraz do wprowadzania poprawek oraz uzupełnień do dokumentacji, zgodnie z uwagami i wezwaniami organu wydającego ww. decyzję.
c) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień opracowania po przekazaniu przez Zamawiającego odpowiednich pełnomocnictw. 

d) W przypadku wniesienia skargi na wydaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach do sądu administracyjnego, Wykonawca na podstawie oddzielnego pełnomocnictwa będzie zobowiązany do udziału w rozprawie i do składania oświadczeń, wyjaśnień i uzupełnień do akt sprawy do czasu prawomocnego wyroku sądu. Treść wszystkich wyjaśnień, uzupełnień, informacji oraz poprawek Wykonawca będzie na bieżąco uzgadniał z Zamawiającym. 

e) W przypadku wymienionym w pkt. d) powyżej, Wykonawca będzie przygotowany do przedłożenia w wypadku takiej konieczności materiałów i dokumentów źródłowych powstałych w trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej i dokumentujących jej wyniki (sprawozdania z badań, karty obserwacji, kartowanie siedlisk, załączniki mapowe, współrzędne GPS stanowisk i siedlisk, itp.)

f) Wyjaśnienia, analizy i uzupełnienia, o których mowa w pkt. b) i d) powyżej, zostaną przedłożone do Zamawiającego w terminie umożliwiającym ich weryfikację, nie później niż w dniu następującym bezpośrednio po upływie trzech/czwartych terminu wyznaczonego na odpowiedź przez właściwy organ.

g) Wykonawca uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w imieniu Zamawiającego.

11. Wymagania dotyczące wykonania opracowań objętych zamówieniem:
11.1 Przepisy i warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

11.1.1 Przy opracowywaniu dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia należy przyjąć zasady i  warunki podane w Ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz.1235). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy, wytyczne i instrukcje związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy, a w szczególności przepisy, wytyczne i instrukcje wyszczególnione w pkt. 19 i 20 OPZ. 

11.1.2 Zakres i skład opracowania aktualizacji Raportu oddziaływania na środowisko winien spełniać wymagania załącznika do Zarządzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. pt. „Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowań zadań” wraz ze zmianami wprowadzonymi w Zarządzeniu Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 2011r.
11.1.3 Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokładnie zapoznał się z udostępnionymi przez Zamawiającego materiałami przetargowymi oraz dokonał wizji lokalnej w terenie pod kątem zakresu opracowania objętego zamówieniem.

11.2 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

11.2.1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy.

11.2.2 Opracowanie będzie wykonane na podkładach geodezyjnych i ortofotomapach przekazanych przez Zamawiającego. 

11.2.3 Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

11.2.4 Wszelkie kopie dokumentów zamieszczonych w dokumentacji będą poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

11.2.5 Wykonawca wykona opracowania w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

· zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

· części opisowe i obliczeniowe powinny być pisane na komputerze,

· jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

· format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum,

· całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści,

· część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie,

· rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,

· każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania.

11.2.6 Do kompletu opracowania zostanie dołączony Tom CD lub DVD (z odpowiednią liczbą płyt) z zapisem elektronicznym części opisowej i rysunkowej opracowania z wyszczególnieniem w postaci papierowej, zawartości poszczególnych płyt. Opracowanie zostanie przekazane:

· w wersji edytowalnej: opis należy sporządzić za pomocą edytora tekstów w formacie .docx, podstawowe obliczenia i zestawienia powinny być sporządzone za pomocą arkusza kalkulacyjnego w formacie .xlsx, zaś część rysunkowa w formacie .dwg/dgn oraz dodatkowo dla części środowiskowej w postaci plików *shp zawierających m.in. wyniki inwentaryzacji, przebieg trasy, lokalizację przejść dla zwierząt.

· w wersji plików o niezmiennym formacie - całość opracowania powinna zostać przekonwertowana i zapisana w postaci plików o niezmiennym formacie np.: zalecane PDF programu Acrobat Reader lub jako dopuszczalne JPG [dla opisów] i DWF [dla rysunków]; jednocześnie na każdej z płyt należy umieścić programy umożliwiające przeglądanie i drukowanie wyżej wymienionych formatów.

· komplet modelu akustycznego opracowanego dla drogi a także komplet danych umożliwiających odtworzenie modelu akustycznego (tj m.in. linie i pkt wysokości, osie jezdni, ekrany akustyczne, pkt-y receptorowe, zabudowa, izofony itp.), w formacie ShapeFile wraz z niezbędnymi danymi atrybutowymi, w układzie PUWG 92

11.2.7 Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowania będącego przedmiotem umowy.
11.3 Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym

11.3.1 Wykonawca będzie występował w imieniu Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak też w przypadku prowadzenia postępowania odwoławczego w II instancji. W tym celu Wykonawca przygotuje niezbędne korekty i uzupełnienia w zakresie wymaganym przez właściwe organy.

11.3.2 Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego w kontaktach z władzami lokalnymi wszystkich szczebli w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu umowy.

11.3.3 Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności wszystkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

11.3.4 Wykonawca zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na zgłaszane w trakcie prowadzonych prac wnioski i uwagi (zawarte w korespondencji kierowanej do Zamawiającego) od właścicieli nieruchomości, samorządów lokalnych oraz bezpośrednio od Zamawiającego, dotyczące projektu (w ramach ceny ofertowej).
11.3.5 Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które wystąpią w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich stałych przedstawicieli, wyszczególnionych w Umowie.
12. Prawa autorskie

12.1 Wykonawca, w początkowej części Aneksu do Raportu, poda m.in. następujące informacje:

· tytuł, autor/autorzy, nr edycji pierwotnej wersji Raportu z roku 2010,

· zakres istotnych zmian wynikających z aktualizacji Raportu w porównaniu do jego wersji pierwotnej.

13. Dokumentację należy opracować w poniższej liczbie egzemplarzy:
· zaktualizowany Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 5 egzemplarzy wersji papierowej i 5 egz. elektronicznej (w razie potrzeby Wykonawca wykona dodatkowe egzemplarze – nie więcej jak 2 w ramach ceny ofertowej).
· pozostałe materiały pomocnicze wyszczególnione w pkt. 3 ust. 3) – 2 egz. wersji papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej (w razie potrzeby Wykonawca wykona dodatkowe egzemplarze – nie więcej jak 1 w ramach ceny ofertowej).
· inne opracowania nie wymienione powyżej – co najmniej 2 egz. w wersji papierowej 
i elektronicznej.
14. Przepisy związane

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie  obowiązywania umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, a w szczególności niżej wymienione. Gdziekolwiek w Opisie Przedmiotu Zamówienia przywołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać 
w opracowaniach projektowych zmiany w ww. przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień złożenia wniosków 
o dokonanie odbioru opracowań projektowych. 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz.687) 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz.260)

Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz  o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jednolity Dz.U2012.931 j.t. ze zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz.1409 ze zm.)

a) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 ze zm.)

b) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z późn. zm.)

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z późn. zm.)

d) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. 1996 nr 33 poz.144 z późn. zm.)

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2010r. Nr 193 poz.1287 ze zm.)

a) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247)

b) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.  w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.2001 nr 38 poz. 455)

c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.  2001 Nr 38 poz. 454 ze zm.)

d) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r..  w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U.  z 2001 r. Nr 78 poz. 837).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 20013r. poz. 907 ze zm.)

Ustawa z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. 1998 nr 133, poz. 872 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2012 poz. 647 j.t. ze zm.)
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2013, poz. 1235 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013, poz. 1232 ze zm.).
Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 ze zm.).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2012 r. Dz. U. nr 0, poz. 145 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013 r. poz. 627).
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 2014 poz. 210 j.t.).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003.162 poz. 1568 ze zm.).
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012 poz. 1399 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112 tekst jednolity).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz.1031), 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16, poz. 87).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2009 nr 27, poz. 169).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 nr 192, poz. 1883).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2011 nr 95, poz. 558).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2011, poz. 81).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. 2004 nr 168, poz. 1765). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r., Nr 77, poz. 510 ze zm.). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 nr 25, poz. 133 ze zm.).

Konwencja z dnia 19 września 1979 r. o ochronie gatunków dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych (Konwencja Berneńska) (Dz. U. 1996 nr 58, poz. 263).

Konwencja z dnia 23 czerwca 1979 r. o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska) (Dz. U. 2003 nr 2, poz. 17).

Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. Dyrektywa Ptasia) (Dz. U. L. 103 z 25 kwietnia 1979 r. ze zm.).

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa) (Dz. U. L. 206 z 22 lipca 1992 r. ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 2002 nr 165, poz. 1359).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2010 nr 77, poz. 510).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2011r. Nr 163 poz.981 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011 Nr 237, poz. 1419)
a) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej  (Dz.U. nr 2011 Nr 291  poz.1714)

b) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011r. Nr 288 poz.1696)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 21)

a) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001 nr 112 poz.1206)

b) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunków,  w których uznaje się, że odpady są niebezpieczne (Dz.U.2004 nr 128 poz.1347)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2012r. poz.1137 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.  2014 101)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz.267)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)

15. Wytyczne, instrukcje, standardy

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wytyczne, instrukcje, standardy (w tym GDDKiA) związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym  w okresie obowiązywania umowy, a w szczególności niżej wymienione:

(1) Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyżowań drogowych.

(2) Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych
(3) Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia ogólnych specyfikacji istotnych warunków zamówienia na prace projektowe. 

(4) Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

(5) Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zlecania i realizacji prac archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
(6) Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Nr 17 z dnia 11 maja 2009r. oraz Nr 34 z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań
(7) Zarządzenie nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych 
(8) Zarządzenie nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie sposobu obliczania miarodajnego ruchu godzinowego na drogach krajowych
(9) Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej”.
(10) Ogólne specyfikacje istotnych warunków zamówienia na prace projektowe dla dróg i mostów GDDKiA Warszawa 2003, w tym:
(a) Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych Załącznik do Zarządzenia GDDP z 11.12.1998 r.
(11) Wytyczne Instytucji Zarządzającej do wskaźników monitorowania dla projektów drogowych, opracowane przez Konsorcjum Scott Wilson – ARUP – PM
(12) „Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych” IBDiM, Warszawa, wprowadzona do stosowania na drogach krajowych i autostradach Zarządzeniem nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 sierpnia 2002 r. – aktualizowana corocznie
(13)  „Niebieska Księga” - dla projektów dotyczących transportu publicznego przygotowana przez inicjatywę JASPERS (wersja aktualna dostępna na stronie internetowej CUPT)
(14) „Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych” opracowany na zlecenie GDDKiA, aktualna wersja zamieszczona jest na stronie internetowej GDDKiA.
16. Spis załączników

Załącznik 1 – Wzór Harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WZÓR)

	Lp./Poz.
	Wyszczególnienie
	Działanie Wykonawcy
	Czas trwania [tygodnie]
	Pracochłonność

[godz.]
	Czas realizacji

[od … do]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Powołanie Zespołu Projektowego Wykonawcy
	Przedstawienie szczegółowego harmonogramu pracy
	2
	
	

	2.
	Start pracy zespołu
	Aktywacja poszczególnych segmentów (środowisko przyrodnicze, wody podziemne, wody powierzchniowe, zabytki, jakość powietrza, klimat akustyczny itp.)
	
	
	

	3.1
	OPRACOWANIE AKTUALIZACJI RAPORTU
	Analiza danych uzyskanych od Zamawiającego
	
	
	

	3.2
	
	Zebranie materiałów źródłowych - rozpoznanie uwarunkowań środowiskowych (występowanie obszarów chronionych, obszarów wrażliwych – GZWP, strefy ochronne ujęć wody, zabudowa mieszkalna, zabytki, układ hydrograficzny, tereny zagrożone powodzią itd.) 
	
	
	

	3.3
	
	Pomiary stanu „0” w środowisku 
	
	
	

	3.4
	
	Wizja w terenie, zgromadzenie dokumentacji fotograficznej, inwentaryzacja przyrodnicza
(Wykonawca określa terminy oraz poszczególne elementy środowiska przyrodniczego podlegające obserwacjom w ramach aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej)
	
	
	

	3.5
	
	Analiza uwarunkowań lokalizacji przedsięwzięcia istotnych dla oceny jego oddziaływania na środowisko – zbiorcze przedstawienie danych o środowisku w obszarze objętym analizą (zabudowa mieszkaniowa, tereny chronione, korytarze ekologiczne, strefy ochronne ujęć wody, tereny zagrożone powodzią itd.).

	
	
	

	3.6
	
	Analiza akustyczna
	
	
	

	3.7
	
	Analiza pozostałych elementów środowiska
	
	
	

	3.8
	
	Prace wykończeniowe
	
	
	

	3.9
	
	Poprawki i prace wykończeniowe, edycja tekstu i rysunków w wymaganej ilości egzemplarzy
	
	
	

	3.10
	
	Mapa ewidencyjna i wypisy z ewidencji gruntów
	
	
	

	4.
	ZŁOŻENIE MATERIAŁÓW DO RDOŚ SZCZECIN
	
	
	
	

	5.
	Opracowanie uzupełnień, odpowiedzi, wyjaśnień, podczas procedury oceny oddziaływania prowadzonej przez organ ochrony środowiska
	
	
	
	

	6.
	WYDANIE DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1

