Załącznik nr 1

| TABELA ZMIAN | Dane dotyczące projektu zgodnie z zaakceptowaną fiszką projektu z dnia 22.11.2013 r. | Proponowane zmiany dotyczące projektu zgodnie z fiszką projektu z dnia 22.09.2014 r. |
| --- | --- | --- |
| Wydatki całkowite | 16 582 185,00 zł | 22 037 639,49 zł |
| Wydatki kwalifikowalne | 16 582 185,00 zł | 22 006 643,49 zł |
| Kwota dofinansowania | 12 436 638,00 zł | Wnioskowana - 16 504 982,61 zł Akceptowana przez Zarząd Województwa - 12 436 638,00 zł |
| Poziom dofinansowania | 75% | Wnioskowany - 74,9999999659 % Akceptowany przez Zarząd Województwa - 56,5131070790 % |
| Kwalifikowalność podatku VAT | VAT kwalifikowalny | VAT kwalifikowalny |
| Okres realizacji projektu | 05.2014 – 03.2015 | 09.2014 – 09.2015 (zmiany zaakceptowane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na posiedzeniu w dniu 12.08.2014 r.) |
| Data złożenia wniosku | 04.2014 | 10.2014 (zmiany zaakceptowane zmiany zaakceptowane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na posiedzeniu w dniu 12.08.2014 r.) |
| Zakres projektu | 1. Przedmiotem projektu będzie utworzenie nowoczesnego ośrodka leczenia chorób kardiologicznych. Projektem zostaną objęte oddziały: Oddział Kardiologii i Kardiologii Inwazyjnej oraz Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego SPWSZ w Szczecinie (łącznie 80 łóżek dla pacjentów) oraz poradnie przyszpitalne. | 1. Przedmiotem projektu będzie utworzenie nowoczesnego ośrodka leczenia chorób kardiologicznych. Projektem zostaną objęte oddziały: Oddział Kardiologii i Kardiologii Inwazyjnej oraz Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego SPWSZ w Szczecinie (łącznie 72 łóżek dla pacjentów). W nowym budynku będą funkcjonowały m.in. pracownie, w których będą wykonywane badania na rzecz pacjentów stacjonarnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (pacjentów poradni kardiologicznych). |
|  | 2. Wykonanie robót budowlanych - modernizacja trzech pięter w budynku D na potrzeby oddziałów, o łącznej powierzchni ok. 1600 m2 | 2. Przedmiotem robót budowlanych będzie przebudowa części budynku „D” po oddziale chirurgii w SP WSZ w Szczecinie, zlokalizowanym przy ul. Arkońskiej 4, na potrzeby przeniesienia z budynku „A” oddziałów kardiologii. Zakres robót obejmie również przebudowę kondygnacji przyziemia, I i II piętra, nadbudowę części środkowej budynku (dawnego łącznika) na poziomie I i II piętra po obrysie kondygnacji parteru oraz nadbudowę kondygnacji technicznej nad częścią środkową w poziomie istniejącej maszynowni dźwigu. Parter budynku nie będzie podlegał przebudowie wewnętrznej. Projekt przewiduje też przystosowanie części pomieszczeń na parterze i na poddaszu budynku „E” (połączonego z budynkiem „D” przeszklonym łącznikiem) na potrzeby oddziałów kardiologicznych oraz termomodernizację budynku „D”, obejmującą docieplenie ścian i stropodachu oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. W ramach robót budowlanych zostanie również wykonane zagospodarowanie terenu. Podstawowe dane techniczne Powierzchnia objęta opracowaniem - 3 132,80 m2 w tym : powierzchnia użytkowa - 2 467,22 m2 powierzchnia komunikacji - 665,58 m2. |
|  | 3. Zakup aparatury medycznej oraz specjalistycznej aparatury medycznej : - kardioangiograf - 2 szt., - ultrasonograf 3D, - respirator, - centrala intensywnego nadzoru kardiologicznego na 12 stanowisk. | 3. Zakup aparatury medycznej oraz specjalistycznej aparatury medycznej : - kardioangiograf - 2 szt., (angiograf kardiologiczny dla pracowni hemodynamiki z lampą bezcieniowa sufitową wraz z wyposażeniem: UPS, IVUS, lampa bezcieniowa, pompy infuzyjna ze stacja dokująca – 1 szt.; angiograf kardiologiczny dla pracowni badań EPS i ABLACJI z lampą bezcieniową sufitowa wraz z wyposażeniem: UPS, lampa bezcieniowa, pulsoksymetr ze sfingometrem). - stół pacjenta do zabiegów radiologicznych – 1 szt. |
|  | 4. Zakup wyposażenia oddziałów i poradni | 4. Zakup wyposażenia oddziałów. Podjęto decyzję o pozostawieniu poradni w dotychczasowej lokalizacji. W nowej lokalizacji (modernizowanej w ramach projektu) znajdować się będą natomiast pracownie, w których świadczone będą usługi medyczne zarówno na rzecz pacjentów poradni kardiologicznych (np. badania) oraz pacjentów oddziałów. |
|  | 5. Szacuje się, iż w efekcie realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu: 1) liczba świadczeń opieki zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ udzielonych w wybudowanych/przebudowanych obiektach - 679 251 szt. rocznie ( 3 369 255 szt. w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu). 2) liczba specjalistycznych badań medycznych, wykonanych zakupionym sprzętem szt. - 15 810 badań rocznie ( 79 050 badań w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu). | 5. Szacuje się, iż w efekcie realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu: 1) liczba świadczeń opieki zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ udzielonych w wybudowanych/przebudowanych obiektach - 662 338 szt. rocznie (3 311 690 szt. w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu) 2) liczba specjalistycznych badań medycznych, wykonanych zakupionym sprzętem – 4 435 szt. - badań rocznie (22 175 badań w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu). |